
总  说  明

工程名称：2025年度双沟镇孟圩村道路户户通及青年路维修工程                                

第 1 页 共 3 页

	工程概况：2025年度双沟镇孟圩村道路户户通及青年路维修工程，地点位于睢宁县双沟镇孟圩村8组、9组、14组和高宋庄，道路全长4680m，路面宽度2.5m，厚度12cm；青年路维修路面750m2，厚度20cm(含拆除、垃圾清运、恢复)。
本工程设计内容详见甲方要求。
二、工程预算范围:

（1）、甲方要求的全部内容。
（2）、不包函甲方自理项目。
三、工程量清单编制依据：
（1）本工程市政工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、及《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）文件规定及招标文件。
（2）相关文件、规定、本工程设计原则及图集。  

四、工程质量要求：合格。
五、工   期：30天（执行《全国统一建筑安装工程工期定额》（2014年）和苏建定[2000]283号文件计算）。

六、工程造价的组成：

（1）分部分项工程费
市政工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、及《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）文件规定。
（2）措施项目费

1、总价措施费项目：本工程执行苏建价[2018]156号文件。
1）、现场安全文明施工措施费：通用项目、道路、排水基本费用按1.5%计取。

2）、扬尘污染防治费：通用项目、道路按0.31%计取。

3）、临时设施费：按最低值1.1%计取。

4）、工人实名制暂不计取。

5)、智慧工地暂不计取。
6）、其他措施项目费用暂不计取。
2、单价措施项目：

1）、砼、钢筋砼模板及支架：本预算按《江苏省市政工程计价定额》（2014）中的含量及规定计算。

2）、脚手架：按江苏省2014年各专业工程计价定额计算。

（3）、其他项目费：

1）、暂列金：无。

2）、暂估价：详见工程其他项目费。

3）、计日工、总承包服务费：暂不计取。

4）、外购回填土方按不含税22.00元/m3计取
七、规费

（1）社会保障费、住房公积金：执行苏建价[2016]154号文件。

（2）建筑业增值税计价政策调整执行苏建函价[2019]178号文件。

（3）工地扬尘污染防治费执行江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号。

八、其他须说明的问题：

（1）人工费、机械费执行苏建涵价[2025]66号文件等

（2）材料价格按5月份《睢宁县建筑工程部分建材综合价格》及《徐州工程造价信息》2025年第4期执行，部分材料价格参照市场价格。

（3）本工程挖掘机机械进退场费按计价定额计取。

（4）招标控制价是根据上述规范及文件编制的。投标单位投标时根据图纸、甲方要求及自身技术条件考虑价格风险后自主报价。

（5）甲方自理的项目及不明确的地方均不包含在工程量清单中。

（6）施工中若发生变更、经济签证等按实际发生计算。

（7）未尽事项按委托方通知说明、设计要求及规范规定计算。

2025年5月19日 




PAGE  
1

