苏州市吴江区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320509-SZTY-C2025-0009

采购内容：2025-2026年苏州市吴江区水利工程运行中心闸站、堤防绿化养护

采购类别：服务类

采 购 人：苏州市吴江区水利工程运行中心

苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司

二〇二五年七月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025-2026年苏州市吴江区水利工程运行中心闸站、堤防绿化养护 |
| 2 | 预算金额（元） | 人民币柒拾贰万元整（¥720000.00） |
| 3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 4 | 现场勘察 | 无 |
| 5 | 响应文件份数 | 网上响应文件 壹 份（成交后，成交单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。） |
| 6 | 响应货币 | 人民币 |
| 7 | 响应文件有效期 | 90日历天（从响应截止之日算起） |
| 8 | 网上响应文件接收截止时间 | 2025年08月01日09：30 （北京时间） |
| 9 | 投标截止时间 | 2025年08月01日09：30 （北京时间） |
|  | 开启时间 开启地点 | 2025年08月01日09：00 （北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。解密时间30分钟。 |
| 10 | 评审时间 评审地点 | 2025年08月01日09：30（北京时间） 苏州市吴江区开平路998号行政服务大楼三楼开标室 |

目    录

一、竞争性磋商邀请函	4

二、磋商供应商须知	8

三、采购需求	21

四、评标办法及评分标准	33

五、合同主要条款	39

六、响应文件格式	59

# 一、竞争性磋商邀请函

项目概况 2025-2026年苏州市吴江区水利工程运行中心闸站、堤防绿化养护JSZC-320509-SZTY-C2025-0009采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025-08-01 09:30（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

- 1、项目编号：JSZC-320509-SZTY-C2025-0009

- 2、项目名称：2025-2026年苏州市吴江区水利工程运行中心闸站、堤防绿化养护

- 3、采购方式：竞争性磋商

- 4、预算金额：人民币柒拾贰万元整（¥720000.00）

- 5、采购需求：包含东太湖和太浦河沿线堤防面积约380000㎡（包含林地、草地、自然植被多种地形），水闸闸区、管理区面积约130000㎡（包含草皮、绿篱、色带、乔木等），进行修剪、施肥、除草、除虫、清理垃圾等养护工作。养护清单详见采购文件。

- 6、合同履行期限：一年（具体入场时间根据采购单位要求）。

- 7、本项目（是/否）接受联合体：否

- 8、本项目不允许转包、分包。

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生

产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）其他要求：

1.★未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动

3.★法人的分支机构不得参加本项目的采购活动(除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外)。

## 三、获取采购文件

1.本项目实行供应商网上报名，网上报名截止时间：2025年07月28日17:30（北京时间）

## 四、响应文件提交

截止时间：2025-08-01 09：30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

## 五、开启

时间：2025-08-01 09:00 （北京时间）

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

- 1.本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网。

2.采购文件获取方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

- 3.有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

- 4.补充通知（如有）。成功获取磋商文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

- 5.报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有疑问的：

（1）询问：可在“苏采云系统”中进行询问，询问信息不显示询问人的相关资料。代理机构通过收到询问后应在三个工作日内以网上答复的方式予以解答，由系统回复给询问人。

（2）质疑：可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑（需同时提供网上报名确认单及质疑单位符合本项目合格响应单位资格要求的证明文件，因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的质疑除外）。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附政府采购投标报名确认单）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

采购代理机构：苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司

地址:吴江区松陵镇鲈乡南路鲈乡园别墅区103幢

联系人：董鹏、朱雪芬

联系电话：0512-63888885

响应单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：苏州市吴江区水利工程运行中心

单位地址：苏州市吴江区经济技术开发区益和路188号

联系人：孙宇婷

联系电话：0512-63193689

2.采购代理机构信息

单位名称：苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司

单位地址：吴江区松陵镇鲈乡南路鲈乡园别墅区103幢

联系人：董鹏、朱雪芬

联系电话：0512-63888885、63000883

3.项目联系方式

项目联系人：董鹏、朱雪芬

电话：0512-63888885、63000883

备注：本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网、苏州政府采购网、中国政府采购网等媒体上发布，敬请留意，请各单位获取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

二、磋商供应商须知

1.采购政策

1.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

1.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

1.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

1.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

1.5提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

1.6提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

1.7如采购货物涉及协议供货相关产品的，执行协议供货相关政策。

2.★联合体响应：不接受。

2.1.两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.2.鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

2.2.以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

2.4. 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

2.5. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.★转包与分包与磋商费用

3.1.本项目不允许转包或分包。

3.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

4.磋商文件

4.1.磋商文件的内容如下：

第一章 磋商邀请书

第二章 磋商供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法及评分标准

第五章 合同主要条款

第六章 响应文件格式

4.2.供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

5.磋商文件的澄清和修改

5.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

5.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

6.★响应文件计量单位和使用文字

6.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

7.响应文件的组成及要求

7.1封面

7.2磋商报价表

7.3资格审查响应文件

7.3.1具有独立承担民事责任的能力证明。（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明材料（加盖公章））；

7.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（提供参加本次采购活动前的最近一期的年度会计报表或审计报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明（加盖公章））；

7.3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

7.3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

7.3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

7.3.6法律、行政法规规定的其他条件；

7.3.7落实政府采购政策需满足的资格要求：提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

7.3.8 本项目的特定资格要求：无。

7.4符合性审查响应文件

7.4.1磋商响应报价表

7.4.2磋商报价分析表（格式见第六章）；

7.4.3磋商响应函（格式见第六章）；

7.4.4法定代表人身份证；

7.4.5法人授权委托书及委托代理人身份证复印件（如有授权）（格式见第六章）；

7.4.6关于资格文件的声明函（格式见第六章）；

7.4.7响应单位基本情况表（格式见第六章）；

7.4.8偏离表（格式见第六章）；

7.4.9实质性条款（承诺函）；

7.4.10其他有关符合性证明的文件（投标（响应）保证承诺书等）；

7.5综合评审响应文件

7.5.1服务方案

7.5.2响应单位针对本项目服务人员的配备及设备比较

7.5.3企业综合实力评价

7.5.4其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上7.3.1-7.3.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上7.4.1-7.4.10为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3)制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通知《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

8.响应文件的解密与评审

8.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

8.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

8.3在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

8.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

8.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

8.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

8.7对响应文件的审查

8.7.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

8.7.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

8.7.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

8.7.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

8.7.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

8.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

8.10供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交。）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

8.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

8.13评审过程的保密与公正

8.13.1磋商小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

8.13.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

8.13.3在项目评审期间，代理公司将设专门人员与供应商联系。

8.13.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

8.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

9.未实质性响应磋商文件的情形

9.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

9.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

9.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

9.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

9.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价。

9.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

9.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

9.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

9.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

9.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签署的。

9.11法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

9.12未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

注：

- ①如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

- ②供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及磋商小组联系。

10.项目的终止

10.1出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

10.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

10.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

10.1.3除“符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

10.1.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

10.1.5供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

10.1.6因重大变故，采购任务取消的。

10.2供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

10.3在评审过程中发现供应商有下述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

10.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

10.4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

10.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

10.4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

10.4.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

10.4.5不同供应商的响应文件相互混装。

11.成交

11.1确定成交单位

11.1.1磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

11.2若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

11.2.1提供虚假材料谋取成交的。

11.2.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。

11.2.3向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

11.2.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

11.2.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

11.2.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

11.2.7将政府采购合同转包的。

12.质疑处理

12.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

12.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

12.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

12.3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

12.3.2质疑项目的名称、编号；

12.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

12.3.4事实依据；

12.3.5必要的法律依据；

12.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

12.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

12.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

采购代理机构：苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司

地址:苏州市吴江区花园路2518号通鼎国际大厦326室

联系人：董鹏、朱雪芬

联系电话：0512-63888885

提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）

13.响应无效和终止磋商活动条款

13.1响应人存在下列情况之一的，响应无效:

13.1.1未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

13.1.2供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

13.1.3报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.1.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

13.1.5因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

13.1.6不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

13.1.7法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

13.2响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

13.3有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

13.3.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

13.3.2不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

13.3.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.3.4不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13.3.5不同响应人的响应文件相互混装；

13.4终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

13.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

13.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

13.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

14.政府采购政策

14.1小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

14.2残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

14.3监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

14.4绿色采购

14.4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

14.4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

14.4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

15.关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

15.1采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，实时查询“信用中国”相关主体信用记录，并将查询结果递交评审小组并留档。

15.2采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

15.3供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

15.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

16.合同的签订

16.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

16.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

16.3.《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

17.磋商保证金：本项目不收取保证金，但需在响应文件中提供《投标（响应）保证承诺书》。

18.代理服务费：按差额定率累进法分标段计算收取，成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%。本项目经吴江区中介超市竞价所得，代理服务费为9600元整。

服务费交纳账户：苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司

账号：0706678011120100265232

开户银行：苏州农村商业银行营业部

19.磋商说明：

19.1不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

19.2参加磋商的供应商必须法定代表人或授权委托人；

19.3响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

19.4最终报价超过采购预算的，不能成交；

19.5不实质性响应磋商文件的不能成交；

19.6各标段实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

20.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

21.备注：本文件打“★”为实质性条款，不可负偏离，如负偏离响应文件无效。

# 三、采购需求

受苏州市吴江区水利工程运行中心之委托，苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司对其需采购的2025-2026年苏州市吴江区水利工程运行中心闸站、堤防绿化养护在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的响应单位前来报名参加。

一、采购编号：JSZC-320509-SZTY-C2025-0009

二、项目名称：2025-2026年苏州市吴江区水利工程运行中心闸站、堤防绿化养护

三、预算金额：人民币柒拾贰万元整（¥720000.00）

四、服务期限：一年（具体入场时间根据采购单位要求）。

五、项目概况：

包含东太湖和太浦河沿线堤防面积约380000㎡（包含林地、草地、自然植被多种地形），水闸闸区、管理区面积约130000㎡（包含草皮、绿篱、色带、乔木等），进行修剪、施肥、除草、除虫、清理垃圾等养护工作。

六、服务内容

（一）绿化养护清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、七都段 |  |  |  |  |
| 零公里~大明港 |  |  |  |  |
| 1 | 荒地养护 | 1、种类：荒地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 4731 |
| 2 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 130 |
| 大明港~水厂上堤路 |  |  |  |  |
| 3 | 树林地养护 | 1、种类：树林地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 2608 |
| 水厂上堤路~水厂码头 |  |  |  |  |
| 4 | 荒地养护 | 1、种类：荒地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 9375 |
| 水厂码头~庙港闸 |  |  |  |  |
| 5 | 树林地养护 | 1、种类：树林地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 8795 |
| 6 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 340 |
| 大明港闸区 |  |  |  |  |
| 7 | 荒地养护 | 1、种类：荒地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 5588 |
| 庙港闸~庙港西闸内坡 |  |  |  |  |
| 8 | 荒地养护 | 1、种类：荒地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 1820 |
| 庙港西闸~游湖桥 |  |  |  |  |
| 9 | 草坪养护 | 1、种类：草坪 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 5400 |
| 游湖桥~丁家港 |  |  |  |  |
| 10 | 树林地养护 | 1、种类：树林地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 54912 |
| 11 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 1422 |
| 丁家港公路南东侧 |  |  |  |  |
| 12 | 荒地养护 | 1、种类：荒地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 993 |
| 13 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 36 |
| 丁家港公路南西侧 |  |  |  |  |
| 14 | 荒地养护 | 1、种类：荒地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 1237 |
| 15 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 59 |
| 丁家港闸西侧 |  |  |  |  |
| 16 | 树林地养护 | 1、种类：树林地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 1575 |
| 17 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 85 |
| 方港闸~原水产市场 |  |  |  |  |
| 18 | 荒地养护 | 1、种类：荒地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 4814 |
| 港湖新城小区北 |  |  |  |  |
| 19 | 荒地养护 | 1、种类：荒地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 1062 |
| 20 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 145 |
| 0572酒店公路北 |  |  |  |  |
| 21 | 树林地养护 | 1、种类：树林地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 5200 |
| 22 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 300 |
|  | 老叶港闸管理房院子 |  |  |  |
| 23 | 绿篱养护 | 1、种类：绿篱 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 90 |
| 老叶港闸西、双帆高分子材料北 |  |  |  |  |
| 24 | 荒地养护 | 1、种类：荒地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 1125 |
| 25 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 177 |
| 方港闸东、廖氏钓鱼池北 |  |  |  |  |
| 26 | 荒地养护 | 1、种类：荒地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 1325 |
| 27 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 171 |
| 七都站办公区 |  |  |  |  |
| 28 | 荒地养护 | 1、种类：荒地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 131 |
| 29 | 绿篱养护 | 1、种类：绿篱 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 35 |
| 30 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 10 |
| 时家港闸 |  |  |  |  |
| 31 | 荒地养护 | 1、种类：荒地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 607 |
| 32 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 60 |
| 罗家港闸 |  |  |  |  |
| 33 | 荒地养护 | 1、种类：荒地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 450 |
| 34 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 52 |
| 庙港大桥至苏浙边界 |  |  |  |  |
| 35 | 草坪养护 | 1、种类：草坪 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 82926 |
| 36 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 1921 |
| 横扇段-戗港闸 |  |  |  |  |
| 37 | 草坪养护 | 1、种类：草坪 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 450 |
| 江陵段 |  |  |  |  |
| 杨湾港闸 |  |  |  |  |
| 38 | 色块养护 | 1、种类：色块 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 40 |
| 39 | 绿地养护 | 1、种类：绿地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 400 |
| 40 | 荒地养护 | 1、种类：荒地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 2100 |
| 41 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 46 |
| 新开河闸 |  |  |  |  |
| 42 | 色块养护 | 1、种类：色块 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 290 |
| 43 | 绿地养护 | 1、种类：绿地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 1450 |
| 44 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 120 |
| 瓜泾口闸西 |  |  |  |  |
| 45 | 荒地养护 | 1、种类：荒地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 2300 |
| 瓜泾口闸上堤路口 |  |  |  |  |
| 46 | 色块养护 | 1、种类：色块 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 240 |
| 47 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 30 |
| 西塘港闸 |  |  |  |  |
| 48 | 色块养护 | 1、种类：色块 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 200 |
| 49 | 树林地养护 | 1、种类：树林地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 3400 |
| 50 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 170 |
| 西塘港闸（新增） |  |  |  |  |
| 51 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 114 |
| 52 | 色块养护 | 1、种类：色块 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 1141.5 |
| 53 | 草坪养护 | 1、种类：草坪 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 1038 |
| 东太湖瓜泾口闸 |  |  |  |  |
| 54 | 草坪养护 | 1、种类：草坪 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 17100 |
| 55 | 色块养护 | 1、种类：色块 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 3879 |
| 56 | 竹类养护 | 1、种类：竹类 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 2425 |
| 57 | 鱼池养护 | 1、种类：鱼池 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 187 |
| 58 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 367 |
| 东太湖瓜泾口闸船栅区 |  |  |  |  |
| 59 | 草坪养护 | 1、种类：草坪 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 1000 |
| 60 | 色块养护 | 1、种类：色块 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 870 |
| 61 | 竹类养护 | 1、种类：竹类 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 15 |
| 62 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 32 |
| 太浦河横扇沧浦闸 |  |  |  |  |
| 63 | 草坪养护 | 1、种类：草坪 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 3000 |
| 64 | 绿篱养护 | 1、种类：绿篱 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 1800 |
| 65 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 477 |
| 太浦河陆家荡 |  |  |  |  |
| 66 | 草坪养护 | 1、种类：草坪 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 100 |
| 67 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 18 |
| 太浦河平望中心站 |  |  |  |  |
| 68 | 草坪养护 | 1、种类：草坪 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 200 |
| 69 | 色块养护 | 1、种类：色块 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 842 |
| 70 | 清理杂草 | 1、种类：清理杂草 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 16000 |
| 71 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 494 |
| 太浦河共进河闸 |  |  |  |  |
| 72 | 色块养护 | 1、种类：色块 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 150 |
| 73 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 36 |
| 太浦河西林塘闸 |  |  |  |  |
| 74 | 草坪养护 | 1、种类：草坪 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 700 |
| 75 | 绿篱养护 | 1、种类：绿篱 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 180 |
| 76 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 60 |
| 太浦河木瓜荡 |  |  |  |  |
| 77 | 绿篱养护 | 1、种类：绿篱 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 120 |
| 78 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 52 |
| 太浦河北窑港 |  |  |  |  |
| 79 | 草坪养护 | 1、种类：草坪 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 2000 |
| 80 | 绿篱养护 | 1、种类：绿篱 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 1100 |
| 81 | 清理杂草 | 1、种类：清理杂草 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 8000 |
| 82 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 1013 |
| 太浦河南厅港 |  |  |  |  |
| 83 | 绿篱养护 | 1、种类：绿篱 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 200 |
| 84 | 乔木、灌木、球类养护 | 1、种类：乔木、灌木、球类 2、养护期：三级养护1年 | 株 | 19 |
| 太浦河堤防林带 |  |  |  |  |
| 85 | 堤防防护林养护 | 1、种类：堤防防护林 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 210000 |
| 86 | 堤防荒地养护 | 1、种类：堤防荒地 2、养护期：三级养护1年 | ㎡ | 36000 |

注:

1.清单中数据仅作参考，实际工作量磋商单位自行勘察现场后做出服务方案及报价等，采购人不再由于该数据误差而更改方案。未勘查现场的成交后不得以不了解现场情况为由，向采购人提出任何索赔或其他要求。

2.现场条件：种植养护施工用水、电及管理用房皆由各磋商响应单位自行解决。

3.养护等级：三级。

（二）养护要求：

A．绿化养护

1.苗木保存量：根据上期移交时的总量，年末苗木保有量及成活率要求达到98%以上。

2.苗木长势：苗木生长健壮，苗木年生长量达到采购单位的要求。

3.病虫害防治：病虫害防治应以预防为主、防治结合的原则，病虫发生后，应及时开展科学防治，把病虫危害控制到最低水平。

4.对乔木、大型灌木的不定芽及时清除。

5.做好树木防汛防台前的检查工作，遇到大风及时对吹倒的树木进行扶正，并做好加固工作。

6.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

7.根据季节不同进行除草工作，路牙边杂草定期清理，清理工作结束后应保持路面整洁。除过的杂草运至指定地点。

8.主干道两侧路边的苗木周围保持无杂物。

9.排灌施肥：根据林地实情，采取合理的浇灌和排涝措施，保证林木正常生长；根据林木不同的生长季节，进行科学施肥，促进林木生长健壮。

10.松土除草：及时松土、除草，保持土壤疏松，林地整洁，基本无杂草。

11.整枝修剪：根据树木长势及生长周期，及时进行科学合理地整枝、修剪，做到不见枯枝败叶，保持树形匀称，林相整齐。

12.合理补植：抓住最佳季节，及时搞好补植，保证年末林木总量。

13.档案资料：养护档案资料要求齐全规范。

14.绿化养护人员必须定岗定位，着装上岗。

15.施工过程中无违章操作现象，无安全事故。

16.要对植物表面进行经常性喷洒，保持植物表面整洁干净。

B．堤防养护：

1.路面、迎水坡、挡浪墙及防汛便道缝隙内杂草及时拔除。

2.背水坡堤坡保持设计坡度，坡面平顺，无雨淋沟，无大量缺土，无陡坎、陷坑；堤脚线保持连续，清晰。发现护坡裂缝、风化、沉陷、毁坏，应观察其变化情况，做好记录，并及时上报。

3.排水管道、排水沟以及排水窨井等排水设施无杂物、杂草， 保证畅通，若有损坏及时汇报管理处。

4.迎水坡坡脚至界址桩范围内杂草定期修剪，确保杂草生长高度不超过20cm。

5.青坎养护无杂草、积水、雨淋沟；雨后青坎无大面积积水，平台驳岸压顶填土饱满；雨淋沟、洞穴及时检查汇报，因大雨出现大量缺土的应立即上报。

6.全线垦种作物及时清理、一枝黄花等有害植物清理。

7.有害动物防治预警：包括白蚁、老鼠、黄鼠狼等动物巡检需每月填写《害堤动物防治月度检查表》并及时汇报。

8.堤防养护区域现场发现有偷倒垃圾及违章垦种等现象必须及时汇报并清理。

（三）养护管理要求：详见合同附件1。

（四）考核办法：详见合同附件2。

（五）人员及设备配置要求：

1.项目最低养护配置人数：

| 最低养护配置人数 | 备注 |
| --- | --- |
| 11人 | 本项目养护人员应包括项目经理1人 、养护队长1人、养护人员9人（不包含项目经理和养护队长）。 |
| 注：每周养护人员不少于5次养护区域签到，签到采用微信群水印相机打卡方式，签到照片每次养护人员不得少于6人；养护管理区日常巡查，及时发现养护范围的垃圾、扒翻种植情况，对信息平台反馈的问题清单要在规定时间内及时完成。 |  |

1.1★项目经理须提交在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录的承诺书，须在投标文件中提供承诺函。未提供相应承诺函的为无效标。

1.2项目经理需在本项目中使用直至合同期满，合同期内项目经理只能在本项目中任职，不得同时用于两个或两个以上的项目。

1.3养护人员必须统一着装，日常养护中发现成交单位养护人员未统一着装或未着装的，按照考核办法进行扣分。

1.4其他：成交后，合同期内不允许更换响应文件中承诺本项目的项目经理和养护队长,如因离职、开除等特殊原因的，必须提出书面申请并经采购人审核通过后更换,或养护期内如上述人员不能胜任养护管理工作的，采购人提出要求更换的，响应人须无条件服从更换（更换人员不得低于采购要求）,以上每更换一人次扣款5000元，合同期内每类人员更换不得超过2次，否则超过后每次扣款1万元。未提出书面申请，但事实已更换的，一经查实扣款1万元/次，并按要求完备更换手续。以上处罚费用当月从养护费用中直接扣除。

2.设备配置要求：

| 序号 | 车辆设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洒水车 | 1 | 辆 |
| 2 | 巡视车 | 1 | 辆 |
| 3 | 登高修剪车 | 1 | 辆 |
| 4 | 货运车（核定载质量≤5T） | 1 | 辆 |
| 5 | 水泵（自带动力） | 2 | 台 |
| 6 | 高压药水机（扬程高度≥7m） | 1 | 台 |

备注：

2.1以上所有设备配置均包含在投标报价中。

2.2★磋商单位承诺：投入的专用车辆、设备，在领到成交通知书10日内将车辆等设备配备到位，如承诺成交后购置的，须在投标文件中提供承诺函。未提供相应承诺函的为无效标。

2.3若领到成交通知书10日内车辆设备未到位或投入本项目的专用车辆设备不能满足采购文件要求的，则采购方有权取消其成交资格（已签订合同的终止合同）。

2.4车辆专用原则：磋商单位必须按照要求配备相关车辆设备，且承诺投入车辆均为该项目专用车辆，不得用于其他项目，车辆设备保险费用由成交单位自行承担。在合同履行过程中，如发现专用车辆用于其它项目的，或在检查过程中有车辆不到位现象的，或未经甲方同意更换车辆的，将被视为违约，甲方有权对乙方收取违约金。

3.应急处置：

3.1成交单位须具备应急抢险机制与能力，按110联动要求，能在出险半小时内响应、2小时内到达现场组织抢险。遇到台风、暴雨、暴雪等灾害天气时需有能力组织应急处置队伍，随时待命处置的树木倒伏、断裂、水淹等紧急情况。应急处置队伍人数不少于项目总人数的20%。

3.2节假日或者有重大活动时，成交单位应配合采购人做好线路保障、问题自查自纠、重点区域整改，采购人不再单独支付其他费用。

- 六、其它要求：

1．磋商单位必须承诺采购文件中提出的全部服务要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2．成交单位须为员工配置统一的工作服等。

3．成交单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和法律上的责任，采购单位不承担任何责任。

4．成交单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由成交单位负责调解与处理，采购单位不承担责任。

5．成交单位所需的全部工作装备和耗材均由成交单位负责提供。

6．成交单位须按照本采购文件的要求对该招标项目进行服务工作。

7．工作人员应遵守业主的一切规章制度，不得进入与养护业务无关的区域，做与养护无关的事；注意保护业主设施设备，不得影响业主正常的工作秩序；工作人员在日常养护及摆放植物时应注意安全，保持现场清洁卫生，做到人走净场。

8.供应商应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生安全事故的，供应商应承担全部责任，并负责赔偿由此造成的损失，与采购单位无关。

9.对于长势不良、蓬形不佳且严重影响景观效果的苗木，必须无偿立即更换。

10.绿化养护禁止使用国家未经许可使用化学药剂、料等，应符合国家规定的农药用药（低毒残留）标准。

11.成交单位必须及时清理养护现场产生的垃圾（树叶、树枝、草皮等），做到工完场清，及时清运处理垃圾，并承担相应费用。

12.成交单位须在24小时内响应采购方提出的养护（修剪、抗旱浇水、排除险情等）、补植通知。

13.因成交单位管理不善，造成工作范围内的树苗长势不良、树形缺损或死亡缺失的或毁坏、设施、设备等损坏的，由成交单位补种或直接责任人赔偿。春季补苗为3-5月，秋季补苗为9-11月。如苗木有死亡的，在死亡后最近的一个补苗季节完成补苗，否则按照采购单位指定的第三方造价咨询公司提供的苗木价格及相应综合费用在合同价款内作相应扣款。

14．管护交接时间：成交后，由采购单位根据绿化移交进度，另行通知进场时间，并按实际养护期结算费用。

15．成交单位在承包养护期间，严禁将承包的绿地养护管理转包他人；

- 八、综合说明：

1、履约验收：按照采购文件及合同附件约定的履约验收办法及考核标准验收。相关服务须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足采购文件中所列全部要求和乙方承诺的其它承诺。

2、付款方式：每月考核、每月付款、每季度支付预留金。

2.1每月支付的价款=合同总金额/12×（1-该月考核得分折合的比率）×85%。

2.2每月扣除的15%当月支付价款作为预留金，每个季度根据养护缺陷更正后支付，最后一季度养护期满后配合甲方和新成交单位办理移交手续后支付。如成交单位对养护缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在被扣除的当季合同价款的15%预留金中扣除。按照合同附件2《2025-2026年吴江区水利工程运行中心闸站、堤防绿化养护项目考核办法》，甲方对乙方养护管理工作进行检查考核，并打分，甲方根据考核结果支付养护费用。每月考核得分在95分及以上的不扣养护服务款，低于95分的，按得分折合比率进行扣款，折合比率公式详见附件2。

3、报价（编制）要求的说明

3.1磋商报价应包括完成该项服务全部内容的一切费用。供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其响应文件将被拒绝。磋商总报价包括完成该项目全部养护服务所需的费用，包括养护费、人员工资、社保、高温费、加班费、意外险、设备工具费、作业服装费、易耗品费用、养护所需的肥料及农药费用、养护所需的种子、苗木及水电费用和台风、暴雨、干旱等自然灾害发生树木扶正、养护，以及利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。二次报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.2设备使用费及各种耗材报价：按投入设备的折旧及运行成本计算的报价。

3.3报价的编制说明：

3.3.1响应单位应按我国《劳动合同法》要求与为本项目配置的所有员工签订劳动合同，按国家及地方的有关规定为本项目配置的所有员工支付工资和交纳正常的社会保险，服务期限内因国家或地方政策性调整产生的费用由响应单位自行承担，采购单位在服务期限内不再补贴支付额外的费用。

3.3.2投标报价明细中国假日按每年13天计算，加班工资依照国假规定按三倍支付（以每月正常上班21.75天为基数计算），双休日按一年104天计算，加班费按国家有关规定发放双休日加班费，支付不低于日工资百分之二百的工资报酬（加班最低工资标准：月工资2490元/人/月，日工资按2490÷21.75=114.49元/人/天计算）,税金按6%计提。

3.3.3所有人员基本工资每人每月不得低于最新苏州市吴江区最低工资标准2490元/月；人员社保不得低于苏州市吴江区最低标准执行；所有人员均缴纳意外保险费，人身意外险每人每年不低于600元；高温费（服务期限涉及6月、7月、8月、9月）全员发放，每人每月不低于300元。

4.响应人应按《磋商报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

5.响应人应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

6.一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

7.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

# 四、评标办法及评分标准

一、评审方法

1.本次磋商评标采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足投标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

2.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，以实际投标报价较低的优先作为中标人；得分且实际投标报价相同的，则由采购人以抽签方式确定中标人。

3.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数点）；报价得分直接计算取得（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），二者相加为投标人的总得分。

4.针对小型、微型企业的价格评审办法：

根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，采用综合评分法的采购项目对属于小型、微型企业的供应商给予评审优惠：

（1）如供应商属于小型或微型企业且提供自有服务的，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

（3）中小微企业在响应文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按采购文件的规定在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（4）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关制度规定执行。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的 “中小企业声明函”（见第六章格式）为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5.针对残疾人福利性单位的评审：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予评审加分：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合规定条件的残疾人福利性单位在参加磋商时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关价格扣除政策。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 6.针对监狱企业的评审加分：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的供应商给予评审加分：

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的监狱企业参加磋商时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

7.供应商对提供的制造商的认定证明负有核实义务及责任。若供应商提供的“中小企业声明函”或认定证明（包括制造商）为虚假声明则视同提供虚假材料，供应商将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。

上述优惠政策不重复享受。

注：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策，项目所属行业为其他未列明行业。

- 评分标准

总分值均为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与方案及其它占90%（权重）。

- 价格分（10分）

1.投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10%*100，小数点后保留两位。

3.报价修正规则

在评审中，对投标报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中磋商响应报价表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以磋商响应报价表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商响应报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述方法调整后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 技术分（90分）

| 序号 | 评分项目 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案 |  | 64 |
| 1.1 | 磋商单位内部管理制度（6分） | - 至少包括：①组织架构及部门职责②自查自纠制度③内部奖惩措施。 方案完整合理、符合本项目实际需求，以上几点详细表述且没有遗漏的，每项得2分；与项目实贴度不高或逻辑混乱或套用其他无关内容，每项得1分；未提供不得分。 | 6 |
| 1.2 | 磋商单位针对本项目的管理服务组织方案（10分） | - 至少包括针对本项目①内部养护检查考核制度②质量保障③项目进度劳动力安排级各工种的日常工作④项目经理管理措施⑤人员技术培训方案及安全教育。 方案完整合理、符合本项目实际需求，以上几点详细表述且没有遗漏的的，每项得2分；与项目实贴度不高或逻辑混乱或套用其他无关内容，每项得1分；未提供不得分。 | 10 |
| 1.3 | 针对本项目的重点难点的分析比较（6分） | 至少包括对①养护质量方面及技术方面②沟通协调③成本控制进行分析，并提出对应的解决措施（组织保障、技术保障、信息保障等）。 方案完整合理、符合本项目实际需求，以上几点详细表述且没有遗漏的，每项得2分；与项目实贴度不高或逻辑混乱或套用其他无关内容，每项得1分；未提供不得分。 | 6 |
| 1.4 | 绿化养护技术方案（10分） | 至少包括①各种植物的养护措施②特殊管理③养护计划④环保生态及病虫害防治工作⑤引入先进绿化养护经验。 方案完整合理、符合本项目实际需求，以上几点详细表述且没有遗漏的，每项得2分；与项目实贴度不高或逻辑混乱或套用其他无关内容，每项得1分；未提供不得分。 | 10 |
| 1.5 | 绿地保洁方案（4分） | 至少包括①管护范围内的水系植物②绿地杂草清理等日常保洁管理： 能对本项目所要求的特点及现状分析、思路清晰、措施完整合理、可行性强的，每项得2分；与项目实贴度不高或逻辑混乱或套用其他无关内容，每项得1分；未提供不得分。 | 4 |
| 1.6 | 磋商单位进退场交接方案比较（6分） | 至少包括①进场交接内容与计划方案②现有设施的交接维护管理③退场交接验收方案： 方案完整合理、符合本项目实际需求，以上几点详细表述且没有遗漏的，每项得2分；与项目实贴度不高或逻辑混乱或套用其他无关内容，每项得1分；未提供不得分。 | 6 |
| 1.7 | 资料、档案管理保障措施（8） | 至少包括①资料形成②规范性管理③日常的收集整理④分析、保存： 方案完整合理、符合本项目实际需求，以上几点详细表述且没有遗漏的，每项得2分；与项目实贴度不高或逻辑混乱或套用其他无关内容，每项得1分；未提供不得分。 | 8 |
| 1.8 | 落实安全文明生产措施及各项应急预案（14分） | 至少包括①安全生产责任制②安全生产规章制度、操作规程和人员安全教育③养护作业现场落实安全文明生产的保障措施④运输养护工人落实安全管理⑤生产安全事故应急救援预案⑥应急处置工作（包括夏季抗高温、防台防汛、冬季抗风雪）⑦各类迎检突击性保障： 方案完整合理、符合本项目实际需求，以上几点详细表述且没有遗漏的，每项得2分；与项目实贴度不高或逻辑混乱或套用其他无关内容，每项得1分；未提供不得分。 | 14 |
| 2 | 响应单位针对本项目服务人员的配备及设备比较 |  | 17 |
| 2.1 | 响应单位针对本项目作业人员的配备及人员管理（11分） | （1）项目经理具有园林绿化及相关专业高级工程师及以上职称的得3分，具有园林绿化及相关专业中级工程师职称的得2分，具有园林绿化及相关专业初级工程师职称的得1分；本项最高得3分。 | 3 |
|  |  | （2）项目经理具有本科及以上学历的得2分；项目经理具有大专学历的，得1分，本项最高得2分。 | 2 |
|  |  | （3）项目组其他人员（不含项目经理）具有园林绿化及相关专业中级及以上职称人员，每提供1人得2分；具有园林绿化及相关专业初级职称的，每提供1人得1分；同一人不重复得分，本项最高为6分。 | 6 |
|  | 注：响应文件中提供相应职称证书的复印件或扫描件及其在磋商响应单位缴纳的开标前近3个月任意一期的社保缴纳证明并加盖响应单位公章；学历证书提供学信网截图或毕业证书或学位证书的复印件或扫描件并加盖投标单位公章。 “园林绿化及相关专业”指：与园林绿化工程施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、植物（含植保、森保等）等专业，但不包括农艺师。 |  |  |
| 2.2 | 磋商单位针对本项目的养护设备配置（6分） | （1）满足P29页项目设备配置要求“投入本项目的洒水车至少1辆”的基础上，每多一辆得1分，最高1分； | 1 |
|  |  | （2）满足P29页项目设备配置要求“拟投入本项目的巡视车至少1辆”的基础上，每多一辆得1分，最高1分； | 1 |
|  |  | （3）满足P29页项目设备配置要求“拟投入本项目的登高修剪车1辆”的基础上，每多一辆得1分，最高1分； | 1 |
|  |  | （4）满足P29页项目设备配置要求“投入本项目的水泵（自带动力）2台”的基础上，每多一台得1分，最高1分； | 1 |
|  |  | （5）满足P29页项目设备配置要求“拟投入本项目的货运车（核定载质量≤5T）1辆”的基础上，每多一辆得1分，最高1分； | 1 |
|  |  | （6）满足P29页项目设备配置要求“拟投入本项目的高压药水机（扬尘高度≥7m）1台”的基础上，每多一台得1分，最高1分。 | 1 |
|  | 注：磋商响应单位须根据以下情况在磋商响应文件中提供相应证明材料： ①若自有的：须在磋商响应文件中提供自有权属证明以及购置发票的复印件或扫描件并加盖公章，不提供不得分； ②若租赁的：须在磋商响应文件中提供相关权属证明以及租赁协议的复印件或扫描件并加盖公章，不提供不得分（租赁结束日期不早于本项目服务结束日期）； ③若承诺的：须在磋商响应文件中提供书面承诺函（包含完整的设备配置清单），须经单位法定代表人/负责人签字或盖章，并加盖单位公章，不提供不得分。 |  |  |
| 3 | - 企业综合实力评价 |  | 9 |
| 3.1 | 类似项目业绩比较（6分） 磋商响应单位自2022年1月1日至今承担过类似项目业绩，每提供一份得3分，最高6分。（响应文件中提供合同扫描件及对应项目的任意一期发票的复印件并加盖公章，不提供不得分。） |  | 6 |
| 3.2 | 响应单位体系认证比较（3分） 注：响应文件中须提供以上证书复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。 |  |  |
| （1） | 具有有效期内的企业质量管理体系认证得 1分 |  | 1 |
| （2） | 具有有效期内的环境管理体系认证得 1 分 |  | 1 |
| （3） | 具有有效期内的职业健康安全体系认证得1分 |  | 1 |

备注：

1、响应总报价超过采购预算（或最高限价）的将不进入综合评审程序，也不得标。

2、服务期、付款步骤如有负偏离的不得标。

3、响应文件中如出现前后不一致时,评委有权请供应商澄清说明,澄清说明事项涉及评分时,评委有权酌情扣分。

4、响应人提供资料必须真实有效，成交后采购人可对相应证书扫描件等进行原件核查，响应单位如若提供虚假资料，将承担相应法律责任。以上须要递交的资料投标截止时间之前递交，逾时递交的资料将不作为评审依据。

5、采购文件中要求加盖响应单位公章的，可用电子签章代替。

6、投标响应文件中扫描件须清晰可辨，如因扫描件模糊，造成无法辨认，该项不得分。

# 五、合同主要条款

甲方（采购单位）：

联系人：

联系电话：

乙方（成交单位）：

联系人：

联系电话：

依据甲方委托苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司进行2025-2026年苏州市吴江区水利工程运行中心闸站、堤防绿化养护（采购编号：JSZC-320509-SZTY-C2025-0009）政府采购的成交结果，确定乙方为本次成交单位，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容：

1.乙方负责甲方2025-2026年苏州市吴江区水利工程运行中心闸站、堤防绿化养护项目的实施。甲方对乙方工作进行监管和考核，若乙方不能按要求实施项目，甲方有权终止此项合同。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。

2.下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：

①成交通知书；

②乙方的磋商响应文件；

③采购文件及其附件；

④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

⑤合同附件。

3.服务内容：详见磋商采购文件

二、合同总额：

1.合同总价为人民币（大写）：           。总价包含完成该项目全部养护服务所需的费用，包括养护费、人员工资、社保、高温费、加班费、意外险、设备工具费、作业服装费、易耗品费用、养护所需的肥料及农药费用、养护所需的种子、苗木及水电费用和台风、暴雨、干旱等自然灾害发生树木扶正、养护，以及利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。本项目人员的月工资标准不得低于苏州市吴江区最低工资标准要求，并按我国《劳动合同法》要求签订劳动合同、按国家规定缴纳相关的社会保险。合同期内不再向甲方追加任何费用（包括但不限于人员工资、社保调整所增加的费用等）。

2.遇法律法规规定最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由乙方自行承担。该项目的作业人员社会保险费用集体交纳部分已包括在中标价中，需按时交纳至吴江区人力资源和社会保障局。若遇法律法规规定社会保险费用集体交纳部分调整，则费用相应浮动，由乙方自行承担。

3.付款方式：每月考核、每月付款、每季度支付预留金。

3.1每月支付的价款=合同总金额/12×（1-该月考核得分折合的比率）×85%。

3.2每月扣除的15%当月支付价款作为预留金，每个季度根据养护缺陷更正后支付，最后一季度养护期满后配合甲方和新成交单位办理移交手续后支付。如成交单位对养护缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在被扣除的当季合同价款的15%预留金中扣除。按照合同附件2《2025-2026年吴江区水利工程运行中心闸站、堤防绿化养护项目考核办法》，甲方对乙方养护管理工作进行检查考核，并打分，甲方根据考核结果支付养护费用。每月考核得分在95分及以上的不扣养护服务款，低于95分的，按得分折合比率进行扣款，具体详见合同附件。

4.甲方在每月、每季度的次月直接向成交单位支付养护费用，付款前乙方应按当月、当季度实际可取得的合同价款向甲方开具合法足额税务发票。

6.付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票。

7.成交单位在实际服务中，若服务期限有增减，按实结算。

8.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

9.履约保证金：无。

三、合同服务时间：

本合同自20  年  月   日至20  年  月  日（12个月）。

四、权利与义务：

（一）甲方权利和义务

1.根据甲方绿化养护要求及乙方磋商响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2.因突发事件，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合，但因此发生的费用由甲方承担。

3.按照《2025-2026年吴江区水利工程运行中心闸站、堤防绿化养护项目考核办法》，甲方对乙方养护管理工作进行检查考核，并打分，甲方根据考核结果支付养护费用。

4.甲方有义务在适当的范围内公开考核结果。

5.若中标单位在承包养护期间，因将绿地养护管理转包他人，或违反《养护要求》等有关规定，甲方有权单方解除合同并重新招标，由新的成交单位承接该项目的绿化养护管理。

（二）乙方权利和义务

1.乙方根据绿地养护技术规范、绿化养护质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成绿化养护工作。

2.接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

3.养护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

4.因乙方养护管理不善而损坏的植物、设施应负责及时补植和修复，或照价赔偿。

5.乙方在每季经验收考核后，按季度申请支付养护费用预留金；

6.乙方应做好详细的养护台账，建立养护档案，并在每月二十五日前将每月的养护总结及下月的工作计划报送甲方。

7.乙方需在合同签订后7个工作日内向甲方提供所有养护工作人员的劳动合同、人身意外保险复印件。

8. 乙方自行承担合同实施期间其人员的人身安全及其一切可能产生的后果。

五、绿化养护内容的调整：

1.合同签订时因实际绿化养护面积与采购文件中所述面积有差异，以实际养护面积为准，合同价款仍以中标金额为准。

2.乙方绿化养护区域范围内，甲方若有其他绿化需乙方养护的，将作为新增面积增加到合同内，乙方须服从甲方的安排。

3.在合同履行过程中，若绿化养护面积出现重大变化时，以原合同单价乘实际增减面积据实调整养护金额，但增加的金额不得超过原合同金额的10%幅度。

六、绿化养护基本要求：

1.为确保养护质量，乙方的项目负责人须进行动态养护管理，着装上岗，全天候作业。

2.养护过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方操作不当、养护不当（如蛀干害虫未及时防治引起枝条砸落）或管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由乙方自行承担。

3.因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、干旱、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌，碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物），乙方在接到甲方通知后应迅速组织力量，在2小时内到达现场并及时处理（如扶正、养护、清理现场等），造成第三方损失的，根据双方的过错程度承担相应的责任，均无过错的，由双方协商解决。

4.对于乙方养护期间由于养护工作不能及时完成，甲方有权安排第三方进行养护，所发生的费用从乙方养护费中扣除。

5.乙方养护期间的乔灌花草如有死亡的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费用从乙方月养护费中扣除。

6.如遇重大事件须及时上报，未及时上报而造成的损失由乙方承担。

七、违约责任：

1.乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他任一乙方义务条款的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权终止合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

3.合同期内不允许更换响应文件中承诺本项目的项目经理和养护队长,如因离职、开除等特殊原因的，必须提出书面申请并经甲方审核通过后更换,或养护期内如上述人员不能胜任养护管理工作的，甲方提出要求更换的，乙方须无条件服从更换（更换人员不得低于采购要求）,以上每更换一人次扣款5000元，合同期内每类人员更换不得超过2次，否则超过后每次扣款1万元。未提出书面申请，但事实已更换的，一经查实扣款1万元/次，并按要求完备更换手续。以上处罚费用当月从养护费用中直接扣除。

八、合同生效及其它：

1.合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需甲、乙、招标代理机构加盖骑缝章，生效合同需经政府采购监督管理部门网上备案。

2.合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

3.合同的终止

3.1本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

4.合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

5.不可抗力

5.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

5.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

5.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

5.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

九、 争议解决方式

在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

十一、 附则

合同份数：本合同一式六份，甲乙双方各执二份，招标代理机构一份，政府采购管理部门一份。

附件1：《养护要求》

附件2：《2025-2026年吴江区水利工程运行中心闸站、堤防绿化养护项目考核办法》

附件3：《苏州市吴江区水利工程运行中心害堤动物防治月度检查表》

附件4：履约验收方案

附件5：政府采购履约验收通知单

附件6：政府采购履约验收书

| 甲方（签章）： 法人代表 或其授权代理人（签章）： 年 月 日 | 乙方（签章）： 法人代表 或其授权代理人（签章）： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件1：《养护要求》

一、绿地养护要求

（一）总体要求：

1、苗木保存量：根据上期移交时的总量，年末苗木保有量及成活率要求达到98%以上。

2、苗木长势：苗木生长健壮，苗木年生长量达到园林绿化管理规定的要求。

3、病虫害防治：病虫害防治应以预防为主、防治结合的原则，病虫发生后，应及时开展科学防治，把病虫为害控制到最低水平。

4、排灌施肥：根据林地实情，采取合理的浇灌和排涝措施，保证林木正常生长；根据林木不同的生长季节，进行科学施肥，促进林木生长健壮。

5、松土除草：及时松土、除草，保持土壤疏松，林地整洁，基本无杂草。

6、整枝修剪：根据植物长势及生长周期，及时进行科学合理地整枝、修剪，做到不见枯枝败叶，保持树形匀称，林相整齐。特别是新城区新建绿地，因苗木种植密集，每年需进行两至三次，各类乔木、亚乔木整形修剪。

7、合理补植：抓住最佳季节，及时搞好补植，保证年末林木总量。

8、档案资料：养护档案资料要求齐全规范。

（二）养护规范

公共绿地养护标准：

1、苗木养护

1.1灌溉与排水

苗木的浇水应根据不同的环境条件、季节差异和植物的生长情况确定浇水量。

1.1.1养护方应确保所浇的水不含任何污染物。

1.1.2养护方应自行解决从水源到浇水地点的运输，严禁擅自打开消防水笼头或窨井盖取水。

1.1.3浇水前应先松土，并围堰做好积水坑。夏季浇水宜在上午进行，浇水要一次浇透，特别是春、夏季节。浇水水流不能过急，以防止地表泾流。

1.1.4对于名贵树木及新种植树木，视天气干旱情况和植物情况对树干和树体进行喷雾。

1.1.5树木周围雨后积水应及时排除。

1.2松土、除草

1.2.1苗木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限。

1.2.2种植在草坪内的树木须每年在树穴周围对草坪切边。

1.2.3松土除草应选在晴朗或初晴天气，且土壤不过分潮湿（一般在土壤含水50%）的时候进行，不得在土壤泥泞下进行，以免破坏土壤结构。

1.2.4乔、灌木下的杂草应及时铲除，除掉的杂草要马上清理，运出绿化带。

1.2.5未经甲方同意不得使用任何除草剂。使用除草剂的申请应为书面的并附有有关化学药品的功能的详细资料，得到批准后，养护方应确保该药品的使用符合政府规定的要求。

1.3病虫害防治

1.3.1做好植物病虫害的预测、预报，及时防治、控制，做到用药配比正确，安全操作，不发生危害。

1.3.2喷药时间宜有清早或傍晚，同时，为防止产生抗药性，应轮流使用多种药剂。

1.3.3每次打药应在浇水后进行，以确保杀虫剂不被冲掉。

1.3.4制止病虫害发生的效果，应是植物看不到明显的伤害及发生大面积病虫害蔓延现象。

1.4施肥

施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。

1.4.1树木休眠和栽植前，需施基肥，生长期可按植株的生长势施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。宜选择晴天进行。

1.4.2基肥施用，应将肥料和表层土彻底搅和，追肥使用，应确保植物的叶子不因施肥而变枯焦。

1.4.3各类绿地应以施有机肥为主，有机肥应腐熟后施用。应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。

1.4.4树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25-30公分。

1.4.5所有的化肥应清楚的贴有标签。必须说明化学元素及其比例；化肥必须有制造厂的名字和商标；制造和出厂日期及过期日期也应标明。

1.5树木保护、支撑

1.5.1树木保护：

每年的初冬，均需对行道树进行抗冻处理（根际培土、主干包扎、涂白），并在树木休眠期内，进行扶正。

对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏，做到早治，防止扩大。

以现树洞要及时修补，防止腐朽进一步扩大；对腐烂部位应按外科方法进行处理。

1.5.2树木支撑：

做好高大乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施。一旦风暴来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。

用于支撑、固定的材料应坚固耐用，并采用软性材料同植物接触。

1.6修剪

1.6.1主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、扭伤枝。枝条修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的后侧呈45度倾斜。剪口要平整，涂抹防腐剂 。（剪口直径大于15公分以上时）对于粗壮的大枝，应采取分段截枝法，防止撕裂树枝，并做好操作时的安全工作。

1.6.2修剪程度：休眠期修剪以整形为主，可稍重剪，生长期修剪（包括剥芽、去蘖、疏枝等工作）以调整树势为主，宜轻剪。

1.6.3花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪。

1.6.4绿篱、地被修剪应促其分枝，保持全株枝叶丰满，加速覆盖。

1.6.5修剪剩余物要及时清理，保证作业现场洁净。

1.7树木补植及死树处理

1.7.1补植树木应选用规格略大于原树种1-2公分的树种。

1.7.2补植季节与绿化季节相同。

1.7.3及时清除死树，并填平坑塘。

2、地被植物

2.1地被植物在未覆盖前，每年应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

2.2天气干旱、土壤干燥时要适时、适量浇水。早春发芽前要施肥，生长季节采取薄肥勤施。

2.3枯死植物应及时挖除并补植，枯枝败叶、残花要随时清理。

2.4木本地被植物应在冬季休眠期修剪，应使植株在生长期间保持高度不超过60公分的低矮状态。

3、草坪

3.1总体要求：草坪覆盖度不得少于95%，集中空秃不得大于1平方米；及时控制病虫害；及时挑除杂草，保证草坪色泽正常生长良好、无明显杂草。

3.2浇水灌溉：必须湿透根系层；灌溉量应根据土质、生长期、草种等因素确定；灌溉方式应以喷灌为主，也可用浸灌；灌溉时间及时期；冷季型草坪在春秋二季充分浇水，夏季早晨适量浇水，暖季型草坪夏季要勤浇水，宜早晚浇；雨后及时排除草坪上的积水。

3.3修剪：草坪在生长季节,应按三分之一原则适时进行修剪,修剪后高度冷季型不超过6公分,暖季型宜为5-7公分,年修剪次数：冷季型为40-41次(冬季12-2月份,2次/月:春季3-4月份,3次/月、5-6月份，5次/月；夏季7-8月份，2次/月；秋季9-10月份，5次/月)，暖季型为20次。

刈剪方式：同一草坪应避免用同一种方式刈剪，防止同一点、同一方式多次重复修剪，使该处草坪长势弱，且趋于同一方向生长。一般应采用条纹状交叉修剪。

清理：在每次修剪后，应及时清除草坪上的茎叶，以防止滋生病害，影响美观。所有剪下的品应在每次修剪后清除并运出。

修剪后过1-2天，应喷洒一次常规抗菌剂（如甲基托布津、代森锌等）防止病害发生，此工作在6-8月病虫害多发季节尤其重要。

3.4施肥：每次修剪后需立即施肥。主要施肥时期在春秋季。施肥可采用撒施和根外追肥。春秋季应加大施肥，施肥前应先除草，以使肥料容易渗入泥土；施肥应均匀，采取东西向施肥和南北向施肥相结合，在叶片干燥时进行，施后立即水，这样有利于草坪对肥力的快速吸收和防止叶片灼伤，养护方应确保植物的叶子不因施肥而大面积变焦，不发生明显的肥害现象。

3.5清除杂草：草坪杂草应及时清除，做到除早、除小、除净。清除方法可采用人工除草、生物除草、机械除草和化学除草，采用化学除草剂必须甲方同意后方可实施。

3.6病虫害防治：病虫害应以防为主，防治结合，尽量采用生物防治。如采用化学防治应选择无公害药剂或高效低毒的化学药剂。7-9月份，每次修剪后需立即打药防治病害发生。

3.7草坪更新：可采用补播草籽复壮、条状更新、定期封闭和断根更新等方法。

3.8滚压、打孔：每年早春，土壤解冻之际，应对草坪进行滚压一次。滚压采用重量60-200公斤的空心铁轮。滚压前土壤处于微湿润状态，滚压后应及时对草坪进行疏耙，并追施P.K为主的复合肥25公斤/亩。

草坪使用一段时间后土壤会板结，草坪根部严重缺气，排水不良。应采用打孔中耕措施改良草坪的理性能，增加土壤透气性，促进地下部分生长。每年深秋采用专用草坪打孔机进行打孔。打孔深度达到5-8厘米。然后粉碎土壤，并对草坪进行耙平和修剪，使土壤均匀撒播在草坪上。打孔后立即用消毒过的壤土和草坪专用有机肥料（N.P.K复合肥,用量为20公斤/亩）按2:1的比例(体积比),进行混和后覆盖在草坪上,平均覆盖厚度为0.3-0.5厘米,并及时浇透水.每年复末和初秋用松土机或中耕机(安装垂直刀片)进行近地表的垂直刈剪或划破草皮,中耙后需及时修剪一次,并清除枯草、修正草坪。

3.9场地平整：为保证草坪的弹性和保护根系，冬季应在草坪上复盖厚为0.5-1公分的细土或细砂。

3.10疏草：冬季应用专门机械对草坪疏草一次，以减少来年病虫害的发生。

3.11其它养护：草坪中的树坛、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰；每年秋冬，采用刺孔在草坪上打洞，除去打出的老土，撒入泥炭土或沙粒，以增加土壤的透气性，促进草坪的生长。

4、花坛和花卉养护

4.1换花移裁前必须深翻细耙，除尽土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。

4.2花坛的防护设施应当保持清洁完好，并尽量保证行人和游客和安全。

4.3球根、宿根类地被植物，经2-3年生长后，根部拥挤以致影响其正常生长时，必须按不同类群的生理习性进行分株或更新移植。

5、造型树 ：造型树木需要由专业人员管理，修剪成型。

二、江苏省城市园林绿化养护管理分级标准

| 管护类别 |  | 一级管护绿地 | 二级管护绿地 | 三级管护绿地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园 林 植 物 管 护 | 乔 木 | 生长健壮，树冠完整，树形优美。 分枝点合适，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光。树木不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶。 无缺株、死株。无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/㎡。 | 生长正常，树冠完整，树形较优美。 分枝点较合适，基本无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量较适宜；修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光；树木基本不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无明显黄叶、焦叶、卷叶。 基本无枯死株。基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 生长正常，树冠完整。 无明显枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量较适宜；修剪合理；树木无明显歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，有黄叶、焦叶和卷叶的株数不超过10%，正常叶片保存率在85%以上。 无明显枯死株。无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%。 |
|  | 行 道 树 | 树形完整、树冠舒展，分枝点偏差在正负10cm内；保留3级及以上分枝，长势良好，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。 树穴有平整盖板或种植地被植物、覆盖植物树皮碎屑，黄土不裸露，树穴设施完好。 补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在15cm以下，常绿树种的胸径在12cm以下。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/㎡。 | 树形、树冠舒展，分枝点偏差在正负20cm内；保留2级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝和烂头以及萌蘖枝等。 补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在15cm以下，常绿树种的胸径在12cm以下。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 树形、树冠舒展，分枝点偏差在正负30cm内；保留1级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝和烂头以及萌蘖枝等。 补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在15cm以下，常绿树种的胸径在12cm以下。 无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%。 |
|  | 花 灌 木 | 花灌木株形丰满，枝叶茂密，开花适时，花后修剪及时合理。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/㎡。 | 花灌木株形丰满，开花适时，花后修剪及时合理。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 花灌木开花适时，花后能够进行修剪。 病虫害防治较及时，被害株率≤10%。 |
|  | 古树名木 | 古树名木按照国家、省相关要求进行养护，各项养护管理措施到位，植株生长正常，状态良好。 |  |  |

附件2：《2025-2026年吴江区水利工程运行中心闸站、堤防绿化养护项目考核办法》

一、适用范围

苏州市吴江区水利工程运行中心闸站、堤防绿化养护项目适用本办法进行考核。

二、考核内容

考核分为科室考核和管理站考核。每月对考核结果进行汇总和通报，并根据每月考核总得分结算当月养护费。

（一）科室考核（直接扣分表）

2025-2026年吴江区水利工程运行中心闸站、堤防绿化养护项目

考核直接扣分表（     年   月）

| 序号 | 考核内容及管护要求 | 扣分原因 | 本项扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据项目最低养护配置人数要求配备专职养护人员(含项目经理)，每周签到次数不足5次的，每少一次扣0.2分；每次签到人员不少于6人，每少一人扣0.1分。以签到照片为准。（春节期间除外） |  |  |
| 2 | 每月组织定期检查时，养护队长未到场的扣2分/次。 |  |  |
| 3 | 养护管理工作有台帐，记录全，内容真实并及时上报。每月25日前上报下月养护工作计划，考核前提供当月管护小结，上报不及时或不全，一次扣1分；无管护台帐，一次扣5分。 |  |  |
| 4 | 经媒体曝光或群众举报引起舆情的，每次扣2～4分；因养护管理不当，受到上级领导点名批评、情节严重的，每次扣2～4分；数字化工单经查实为绿化外包单位管理责任造成的，每处扣1分。 |  |  |
| 5 | 特殊情况需大量人员、车辆紧急养护的，乙方在接到甲方通知后，按投标文件，需全部人员、车辆到位，2小时内未到达现场的，扣每人/车2分每次。 |  |  |
| 6 | 未经审批同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的，一次扣3分。有审批手续但未控制施工作业面的，或临时占用绿地未及时恢复的，一次扣1分。 |  |  |
| 7 | 现场管理混乱，不按要求安全作业，一次扣1分。 |  |  |
| 8 | 未及时完成甲方下达任务的，一次扣1分。 |  |  |
| 9 | 因台风等不可抗拒因素自然灾害引起树木突然倒塌，碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物，接到通知后，未在2小时内到达现场的，每次扣2分。 |  |  |

考核人员：

日期：

- （二）管理站考核（评分表）

- 由各管理站工作人员根据管理服务日常工作情况进行考核，内容包括但不限于招标范围内的绿化养护和合同履约过程中采购单位要求的其他与本项目服务相关的工作，对发现存在的管理不到位问题按照下表实施扣分，具体内容详见下表：

2025-2026年吴江区水利工程运行中心闸站、堤防绿化养护项目

养护管理考核       年     月评分表

| 管理站： 服务单位： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 考核内容及管护要求 | 扣分标准 | 扣分原因 | 本项 扣分 |
| 1 | 卫生 保洁 | 修理产生的树枝、草干等绿色垃圾，未及时清运。 | 0.1分/处 |  |  |
|  |  | 积存的垃圾杂物，3天内未及时清运扣。 | 0.1分/处 |  |  |
| 2 | 除草 | 草地发现杂草高于20cm未除草的，或荒地杂草高于50cm。 | 0.1分/处 |  |  |
|  |  | 树穴、绿篱、草坪等不及时切边，草坪与树木、绿篱、草花等无明显分隔沟。 | 0.1分/处 |  |  |
| 3 | 浇灌 排水 | 未及时浇水、喷水，致使树木、草坪枯死。 | 0.1分/处 |  |  |
|  |  | 发现绿地、草坪有积水现象，经通知未及时整改，三天后仍有积水的。 | 0.1分/处 |  |  |
| 4 | 绿化 长势 | 遇到养护因素造成的苗木损坏后死亡的，须在3天内将枯树移除（如苗木有死亡的，在死亡后最近的一个补苗季节完成补苗，否则按照采购单位制定的第三方造价咨询公司提供的苗木价格及相应综合费用在合同价款内作相应扣款。）补种苗木不符合合同规格要求的，扣除苗木费及补植费用。未在规定时间扒翻种植、更换生长不良、树形欠佳、缺损、死亡苗木的。 | 0.1分/株 |  |  |
|  |  | 正常情况下，绿地内乔木、大灌木有倒伏现象。因灾害天气造成树木倒伏，应在规定时间内扶正支撑，逾期扣分。 | 0.1分/株 |  |  |
|  |  | 草坪斑秃的。 | 0.1分/处 |  |  |
|  |  | 草坪有黄化现象。（成片死亡的，扣2分。） | 0.1分/处 |  |  |
| 5 | 施肥 | 每年冬春季施肥量达不到要求的，偷工减料，不及时覆盖，不按规定施肥。 | 0.1分/处 |  |  |
|  |  | 如发生肥害的。（致使植物死亡，加倍扣分。） | 0.1分/处 |  |  |
| 6 | 病虫 防治 | 发现病虫害不汇报的；不及时防治，有明显危害症状的；大面积危害加倍扣分。（病虫害防治不力，造成片区苗木的损害超过10%并影响观赏效果的，每次扣2分。） | 0.1分/处 |  |  |
|  |  | 用药效果不佳，造成病虫危害症状加重；使用不当发生药害，致使植物落叶死亡。 | 0.1分/处 |  |  |
| 7 | 整枝 修剪 | 根据绿篱色块特性进行修剪，色块灌木高度不一，曲线不流畅的，未及时抹芽的。 | 0.1分/处 |  |  |
|  |  | 草坪修剪不及时，高度超过10cm的。 | 0.1分/处 |  |  |
|  |  | 未对影响安全、道路通行的乔木分支、枯枝进行修剪的。（修剪不当造成树木枯死，扣1分/株。） | 0.1分/处 |  |  |
| 8 | 绿地 保护 | 发现绿地被占用（如偷倒垃圾、违章垦种等现象），2天内未及时清理的。 | 0.1分/处 |  |  |
|  |  | 对进入绿地践踏树木和损坏花木现象应予以制止，遇到严重的破坏绿化行为应及时上报有关部门，未及时上报的。 | 0.1分/处 |  |  |
| 9 | 其它 | 养护人员未统一着装上岗。 | 0.1分/次 |  |  |
| 累计扣分 |  |  |  |  |  |

考核人员：

日期：

考核分值=满分100分-（科室考核直接扣分分值+各管理站考核累计扣分分值）

1、考核分值≥95 分以上，不扣养护服务款。

2、90分≤考核分值<95 分，该月考核得分折合的比率公式=（95-考核分值）%；

如：当月得分90分，则折合比率为（95-90）%=5%，该月付款金额为：合同总金额/12×95%×85%，以此类推。

3、80分≤考核分值<90分，该月考核得分折合的比率公式=（95-90）%+（90-考核分值）%*2；

如：当月得分80分，则折合比率为（95-90）%+（90-80）%*2=25%，该月付款金额为：合同总金额/12×75%×85%，以此类推。

4、考核分值<80分，该月考核得分折合的比率公式=（95-90）%+（90-80）%*2+（80-考核得分）%*3；

如：当月得分79分，则折合比率为：（95-90）%+（90-80）%*2+（80-79）%*3=28%，该月付款金额为：合同总金额/12×72%×85%，以此类推。

5、月考核分值累计三次低于80分的，甲方有权终止合同。

附件3：《苏州市吴江区水利工程运行中心害堤动物防治月度检查表》

苏州市吴江区水利工程运行中心害堤动物防治月度检查表

| 序号 | 检查时间 | 检查地段 | 检查人员 | 有无发现害堤动物或洞穴 | 处理措施及结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 从 起至 |  |  |  |
| 2 |  | 从 起至 |  |  |  |
| 3 |  | 从 起至 |  |  |  |
| 4 |  | 从 起至 |  |  |  |

说明：1、每月检查一次以上，特别情况随时检查处理。 
2、发现问题应立即采取防护和处理措施并上报运行中心，做好拍照和档案记录；
3、本表每月上报运行中心存档。

记录人：                               日期：    年     月     日

附件4：履约验收方案

履约验收方案

一、 验收单位

苏州市吴江区水利工程运行中心，具体人员另行安排。

- 验收时间：服务人员到岗工作后两周内。第一次验收后每满一个季度验收一次。

三、验收内容及程序
验收工作由相关科室参加。验收工作依据采购文件、采购合同等相关规定和要求执行。
（一） 查阅资料

1、 公司营业执照、相关资质证书（如有）等；

2、 服务人员花名册；

- 响应文件中提供所有相关人员证书。
（二） 现场检查
按要求逐项进行检查，结合采购文件、采购合同等相关规范标准执行。
1、 根据花名册核对服务人员；

2、 成交单位服务所需设施设备工具的检查；

3、 服务人员岗位工作技能胜任的检查；

4、 服务进度的检查；

5、 服务质量的检查；

6、 安全标准的检查；

7、 服务承诺实现的检查：对响应文件中承诺投入的专用车辆、设备进行检查，并提供相应权属证明材料。

8、 合同履约时间、地点、方式的检查；

9、 其它与服务项目相关指标的检查。
（三） 会签验收文件
1、 确定会议纪要；
2、 会签项目验收单。

四、验收标准

| 2025-2026年苏州市吴江区水利工程运行中心闸站、堤防绿化养护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 名称 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方式 |
| 查阅资料 | 公司营业执照 | 成交单位信息校对 | 齐全、相符 | 查看、归案 |
|  | 参与本次服务项目资质（如有） | 服务资质校对 | 齐全、相符 | 查看、归案 |
|  | 服务人员花名册 | 对人员数量、年龄等要进行校对 | 齐全、相符 | 查看、归案 |

附件5：政府采购履约验收通知单

- 政府采购履约验收通知单

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件6：政府采购履约验收书

政府采购履约验收书(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情 况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |

| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |
| --- | --- | --- |
| 验收小组成员 签字 |  |  |
| 采购代理机构意见 |  | 采购人意见 |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

# 六、响应文件格式

说明：

对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1：磋商响应函

磋商响应函

苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320509-SZTY-C2025-0009号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商采购文件，包括更正公告(如有)，对磋商采购文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我们同意按磋商采购文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起   天。

5、我们愿意提供采购单位在磋商采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商采购文件供应商须知中“合格供应商资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关磋商采购文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

附件2：（磋商响应单位）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系                  （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司组织实施的编号为          号的磋商采购活动。委托代理人在报名、制作磋商响应文件、磋商、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之时起至合同履行完毕止。

委托代理人无转委托权。特此委托。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月     日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

附件3：磋商响应报价表

磋商响应报价表（第一次报价）

项目编号：

| 序号 | 项 目 | 投标报价(元) | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2026年苏州市吴江区水利工程运行中心闸站、堤防绿化养护 |  |  |  |
| 合计（人民币）大写金额： 小写金额：（￥： ） |  |  |  |  |
| 是否小微企业 : □小型 □微型 □否 是否残疾人或监狱企业：□小型 □微型 □否 |  |  |  |  |

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

注：本表中的报价为综合报价，包括完成该项目全部养护服务所需的费用，包括养护费、人员工资、社保、高温费、加班费、意外险、设备工具费、作业服装费、易耗品费用、养护所需的肥料及农药费用、养护所需的种子、苗木及水电费用和台风、暴雨、干旱等自然灾害发生树木扶正、养护，以及利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

附件4：磋商响应报价分项报价表

磋商报价分析表

项目编号：                                      项目名称：

| 序号 | 名称 | 人数 | 综合单价 （元/人×月） | 响应报价 （人数×综合单价×个月） | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  |  |
| 2 | 人员社保 |  |  |  |  |
| 3 | 高温费 |  |  |  |  |
| 4 | 加班费 |  |  |  |  |
| 5 | 意外险 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |
| 7 | ... |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

注：

1.本表合计金额应与磋商响应报价表中磋商总价一致，否则磋商总报价将以磋商响应报价表为准。

2.报价明细表包含磋商供应商各项成本核算和投入的成本明细。

3.条目举例如下：劳保、损耗、服务设备、服装、税金、维护、利润等各项费用等等。不限于此，可自行添加。

4.磋商供应商必须按照《劳动法》、苏州市吴江区的有关规定，并支付工资（充分考虑本地区最低工资标准）、国假加班费和交纳正常的社会保险，高温费、加班费、法定节假日的加班费等按国家有关规定费用一并包含在成交价中。人员工资标准及加班费、社保、高温费计算均须满足苏州市及吴江区相关政府文件规定的最低标准要求，否则视为非实质性响应采购文件，其磋商响应文件将被拒绝。

①本项目人员的月工资标准不得低于苏州市吴江区最低工资标准要求（本项目人员最低工资标准：每月每人不得低于2490元），社会保险标准不得低于苏州市吴江区规定最低社会保险要求（本项目人员最低社会保险标准：每月每人不得低于1205.11元）；人员意外保险每年每人不低于600元。

②国假日加班工资按劳动法规定执行。(法定休假日按每年13天，双休日为52周，国假日加班工资为三倍，双休日加班工资为二倍)。

③高温费（服务期限涉及6月、7月、8月、9月）按高温作业人数发放，每人每月不低于300元。

5.各磋商供应商可根据实际情况调整表格内容，但不得改变该表整体格式。

6.税金、管理费及相应利润投标响应单位自行考虑。

7.报价金额全部采用人民币表示，投标报价四舍五入保留到小数点后两位精确到分。

附件5：资格证明文件（格式为参考，响应单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

5.1关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。本公司愿意提供采购文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合采购文件响应单位须知要求中“合格响应单位的一般条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

磋商响应单位：（公章）

日期：      年	 月 	 日

5.2具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声    明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

磋商响应单位（加盖公章）：

年  月  日

5.3参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声    明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

磋商响应单位（加盖公章）：

年  月  日

5.4响应单位情况表

响应单位基本情况表

磋商响应单位：（公章）

| 法定代表人/负责人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 生产范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日   期：

5.5响应单位资格承诺书

响应单位资格承诺书

响应单位：（公章）                             采购编号：             号

| 序号 | 响应单位部分资格要求 | 是否完全满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  | 提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  | 提供承诺或相关证明材料 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  | 提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  | 提供书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

5.6中小企业声明资料

中小企业声明函（服务）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。具体见《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条第（三）点的规定。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应优惠。

5.7 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

5.8监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位签章：

日     期：    年   月   日

5.9投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（盖公章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章）：

日期：

附件6：技术部分（格式为参考，磋商响应单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

6.1服务条款偏离表

服务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、磋商响应单位应对照采购文件技术要求等要求，所投标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标的物（服务）关于技术要求等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

6.2商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 名称 | 磋商文件商务要求 | 响应文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

注：磋商响应单位的响应文件（除技术要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

6.3针对本项目的人员配置表

（1）针对本项目的人员配置表

采购编号：                                      项目名称：

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

注：采购单位可参照上述格式自行设计表格投标。

（2）项目负责人情况一览表

| 1 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事类似项目工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 拥有的职称： |  |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的奖励情况： 1、 _ 2、 3、 …………… |  |  |  |  |  |
| 7 | 本公司承诺： 该项目负责人在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

6.4类似项目业绩表

类似项目业绩表

采购编号：                                      项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 服务范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

6.5服务方案：

服务方案

提示： 1、响应单位应针对本项目特点编写成交后拟采取的方案。 2、响应单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

磋商响应单位（盖章）： 法定代表人或代理人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日

（全文完）