招　标　文　件

项目名称：江苏省预算管理一体化平台国有资产智      慧监管系统建设

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0045

江苏省政府采购中心

2025年2月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………68

- 投标文件格式………………………………73

第一章  投标邀请

受江苏省财政厅财政信息管理中心的委托，江苏省政府采购中心就江苏省预算管理一体化平台国有资产智慧监管系统建设 (JSZC-320000-SCZX-G2025-0045 )项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省预算管理一体化平台国有资产智慧监管系统建设  招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年3月21日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0045

2.项目名称：江苏省预算管理一体化平台国有资产智慧监管系统建设

3.预算金额：259.95万元

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 259.95万元 |
| …… |  |  |

5.采购需求（简介）：按照江苏省预算管理一体化平台总体技术架构，运用一体化技术中台公共服务能力，采用先进的云计算模式，拟开发一体化平台智慧监管系统，包括数据对接规范、资产清查管理、国有企业资产日常管理、盘活利用管理、监督预警管理、基础设置、资产驾驶舱等模块，支撑“5+9”监督体系下的全省国有资产监督管理工作。按照“共建、共享、共用”的原则，在保障数据安全的前提下，建立“标准统一、交换及时、信息完整、安全可控”的数据交换机制，实现财政部门与国资委、自然资源等部门的数据贯通。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起至按合同要求履约完成。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标：本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年3月21日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省财政厅财政信息管理中心

地 址：南京市北京西路63号

联系人：  夏玮

联系方式：　025-83633360

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：　南京市汉中门大街145号3楼南区

联系人：  乔秀善

联系方式：　025-83668530

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：江苏省预算管理一体化平台国有资产智慧监管系统建设

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

（1）自合同签订之日起20天内，完成资产清查管理（第四章 2.1内容）建设与实施，具备试运行条件。

（2）自合同签订之日起5个月内，完成国有企业资产日常管理、盘活利用管理、监督预警管理、基础信息管理、资产驾驶舱建设与实施，完成与预算管理一体化平台的融合，具备试运行条件。

（3）自合同签订之日起一年内，按采购人要求完成全省范围行政事业性国有资产、国有企业资产、自然资源资产外接数据的汇聚与治理。

1.5 履行地点：按甲方要求。

1.6 履行方式：按甲方要求

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。本项目建设的江苏省预算管理一体化平台国有资产智慧监管系统知识产权归江苏省财政厅。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1下列款项以人民币方式按照以下进度由采购人办理支付。

8.1.1 预付款支付时间：合同签订且收到供应商提供的发票后，采购人支付合同总额的30%；

8.1.2系统主体功能上线试运行且采购人收到供应商提供的发票后，采购人支付合同总金额的30%。

8.1.3项目通过验收且采购人收到供应商提供的发票后，采购人支付合同总额的30%。

8.1.4项目免费运维期满且采购人收到供应商提供的发票后，采购人支付合同总额的10%。

供应商应于每次付款前7个工作日，向采购人开具与该次付款金额等额的增值税普通发票。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

# 一、建设目标

结合江苏省行政事业单位、国有企业（含金融企业、文化企业、事业单位所办企业、其他国资国企等）、自然资源等国有资产管理的信息化现状，以整体规划、分步建设、利于推广为原则，纵向覆盖省、市、县（区）、乡镇（街道）四级政府，横向覆盖各行政事业单位、国有企业、财政、国资、纪委等部门，整合全省各级行政事业性资产、国有企业资产、自然资源资产等各类国有资产数据，建设一体化平台智慧监管系统，实现国有资产监督管理的整体覆盖、科学监管，并为后续进一步深化全省范围内的国有资产监督管理工作奠定基础。

# 二、系统功能要求

## 2.1.资产清查管理

根据资产清查方案要求，设置行政事业单位、国有企业、财政、国资委、自然资源、纪委等不同用户角色入口，满足资产清查过程中“单位全面自查、专班重点核查、纪委专项督查”系统操作要求。

资产清查包括行政事业性资产清查、国有企业资产清查等。

### （1）行政事业性国有资产清查汇总数据管理

#### 1）建设内容概述

行政事业性国有资产清查汇总数据管理实现对省、市、县（区）、乡镇（街道）在内的全省范围行政事业单位资产的清查汇总数据的接入及展示。支持获取资产云的清查汇总数据，及查询展示的功能。

行政事业单位性国有资产清查汇总数据（表）包括土地产权类情况表、房屋建筑类情况表、车辆设备类情况表、基础设施类情况表、股权债权类情况表、无形资产类情况表、特许经营类情况表、其他类资产情况表、资产状态表、资产负债表。

#### 2）功能设计

##### A.清查汇总表查询

按省、市、县（区）、乡镇（街道）逐级展示资产云各单位的清查汇总数据。

###### （A）土地产权类清查表信息管理

主要信息包括资产名称、是否有产权证、持证人、发证日期、证书号码、载明面积、土地性质、土地来源、取得日期、坐落位置、是否为账外资产、登记入账情况、数量、原值、累计折旧、净值、增加数量、增加净值、减少数量、减少净值、使用状况、合计、单位自用、出租、出借、闲置、其他、存在问题、变动原因、备注等。

提供土地产权类清查表的查询等功能。

###### （B）房屋建筑类清查表信息管理

主要信息包括资产名称、资产类别、坐落位置、是否有产权证、持证人、发证日期、证书号码、房屋构筑物面积、宗地面积、资产来源、资产类型、是否为账外资产、面积、套数、累计投资额、原值、累计折旧、净值、增加数量、增加净值、减少数量、减少净值、清查面积、清查净值、清查变动原因、合计、出租、出借、闲置、被侵占、是否产生收益、年收益金额、其他、存在问题、备注等。

提供房屋建筑类清查表查询等功能。

###### （C）设备车辆类清查表信息管理

信息主要包括资产名称、是否有产权证、持证人、发证日期、证书号码、规格型号、牌照号码、排气量、类别、取得日期、累计使用年限、已行驶里程、使用状况、是否为账外资产、账面数量、账面原值、账面累计折旧值、账面净值、增加数量、增加净值、减少数量、减少净值、清查数量、清查净值、变动原因、是否产生收益、年收益金额、存在问题、备注等。

提供设备车辆类清查表查询等功能。

###### （D）基础设施类资产清查表信息管理

主要信息包括资产名称、坐落位置、资产一级分类、资产二级分类、资产三级分类、资产类别总数、资产人防工程、公路行政等级、公路技术等级、航道、负有管理维护职责数量、防洪（潮）工程、治涝工程、灌溉工程、引调水工程、农村供水工程、负有管理维护职责数量、是否为账外资产、账面数量、账面原值、账面累计折旧值、账面净值、增加数量、增加原值、增加累计折旧/摊销、增加净值、减少数量、减少原值、减少累计折旧/摊销、减少净值、清查数量、清查原值、清查累计折旧/摊销、清查净值、清查数变动原因、已投入使用未转公共基础设施数量、已投入使用未转公共基础设施价值、未转公共基础设施年限、未转公共基础设施原因、存在问题、备注等。

提供基础设施类资产清查表查询等功能。

###### （E）股权债权类清查表信息管理

主要信息包括设立企业名称、初始投资额小计、初始投资额货币资金、初始投资额实物资产、累计实际投资额、投资形式、持股比例、投资单位（项目）、是否为账外资产、资产总额、负债总额、所有者权益、收入、利润、归属于母公司所有者权益总额、经营状况、投资类型、购买日期、投资金额、票面（期末）金额、债务方名称、款项性质、与本单位关系、科目名称、是否为账外资产、账面金额、坏账准备、账面数按账龄划分3年以内、账面数按账龄划分3年以外、借单位、借款人、借款单位性质、出借时间、出借金额、约定借款期限、借款利率、借款是否逾期、本金余额、应收利息金额、利息收回金额、利息余额、变动原因存在问题、备注等。

提供股权债权类清查表查询等功能。

###### （F）无形资产清查表信息管理

无形资产清查表信息包括资产名称、资产类别、使用状况、是否为账外资产、账面数量、账面原值、账面累计折旧/摊销、账面净值、增加数量、增加原值、增加累计折旧/摊销、增加净值、减少数量、减少原值、减少累计折旧/摊销、减少净值、清查数量、清查原值、清查累计折旧/摊销、清查净值、清查数变动原因、存在问题、备注等。

提供无形资产清查表查询等功能。

###### （G）特许经营类资产清查表信息管理

主要信息包括特许经营项目名称、特许经营类别、特许经营规模及范围、主管部门、经营主体、经营主体性质、特许经营期许可协议年限、特许经营权出让方式、授权单位、起始时间、到期时间、定价依据、金额标准、频次、应收未收使用费金额、政府补贴金额/年、可出让特许经营服务项目、是否具备特许经营权出让条件、不具备条件的原因、特许经营服务项目出让预计年收益、预计出让年收益合计、存在问题、备注等。

提供特许经营类资产清查表查询等功能。

###### （H）其他类资产情况表信息管理

主要信息包括资产名称、是否为账外资产、账面数、账面数按账龄划分1年以内、账面数按账龄划分1年以外、清查增加数、清查减少数、清查数、变动原因、存在问题、备注等。

提供其他类资产情况表查询等功能。

###### （I）资产状态表信息管理

主要信息包括资产名称、坐落位置、资产类别、使用方向、拟入账的成本、处置方式、账外资产形成原因、账外资产资金来源、账外资产处理的拟办意见、入账成本的依据、出租/出借、承租（借）方名称、承租（借）方性质、出租出借资产规格型号、出租出借资产数量、是否履行审批手续、批准机构、批准文号、是否公开招租、是否签定出租出借合同或协议、合同约定出租或出借期限、合同约定出租或出借起止时间、合同约定月租金、截止月底已出租期限、截止月底应收租金、是否有权属、产权所属单位、资产计量、资产备查账数、能够确权、资产价值、资产总数、资产闲置数、资产低效数、担保人、担保对象、担保对象性质、担保方式、担保开始时间、担保结束时间、担保是否逾期、担保金额、是否发生代偿、担保余额、代偿发生额、收回代偿金额、追偿权益、收益人性质、权证号码、抵押质押事项简述、他项权利人、抵押质押等生效日、到期日、抵押质押金额、是否发生代偿、抵押质押余额、抵押质押代偿金额、收回代偿金额、追偿权益、审批文件、存在问题等。

提供资产状态表查询等功能。

###### （J）资产负债表信息管理

资产负债表信息包括总计、账面数、清查增加数、清查减少数、清查净值等。

提供资产负债表查询等功能。

#### 3）数据接口

以库表对接等形式，从预算管理一体化平台“资产云”模块获取行政事业单位各类国有资产清查数据，包含土地产权类资产、房屋建筑类资产、设备车辆类资产、基础设施类资产、股权债权类资产、无形资产类资产、特许经营类资产、其他类资产、问题资产清单、盘活利用清单等。

### （2）国有企业资产清查

#### 1）建设内容概述

国有企业资产清查实现对省、市、县（区）、乡镇（街道）在内的全省范围金融企业、文化企业、事业单位所办企业、其他国资国企资产的清查、汇总展示功能。

本系统支持全省金融企业、文化企业、事业单位所办企业、其他国资国企资产清查在线填报及离线导入，按行政层级逐级汇总审核等功能。支持清查填报时选择企业类别，包括金融企业、文化企业、事业单位所办企业、国资国企等。

国有企业资产清查套表包括封面、土地产权类情况表、房屋建筑类情况表、设备类情况表、股权债权类情况表、无形资产类情况表、特许经营权情况表、自然资源类资产情况表、货币资金情况表、存货情况表、基础设施情况表、其他类资产情况表、资产负债表。

土地产权类情况表包括土地产权类资产清查明细表。

房屋建筑类情况表包括房屋建筑类清查明细表。

设备类情况表包括大型机器设备类清查明细表。

股权债权类情况表包括股权债权类清查表（对外投资）、股权债权类清查表（对外应收账款、合同资产、预付账款及其他应收款等）、企业私募基金投资情况调查表。

无形资产类情况表包括无形资产清查明细表。

特许经营权情况表包括特许经营权清查明细表。

自然资源类资产情况表包括自然资源类资产清查表（汇总表）。

货币资金情况表包括货币资金清查明细表。

存货情况表包括存货清查明细表。

基础设施情况表包括基础设施资产清查表。

其他类资产情况表包括其他固定资产明细表。

#### 2）功能设计

##### A.清查套表填报

企业接收填报任务后，开展清查套表的填报工作。提供清查套表的数据在线填报、导入、导出、历史填报数据查看等功能，提供批量导入、批量导入结果查看、附件上传、附件查看、附件下载等功能。数据采集需根据数据的勾稽关系实现自动校验和结果提示的功能。

###### （A）清查套表封面信息管理

清查套表封面信息包括单位名称、单位负责人、财务负责人、填表人、电话号码、单位地址、报送日期、主要负责人、纪委监察机构负责人等。

提供数据新增、数据修改、数据删除、数据导入、数据导出。

###### （B）土地产权类资产清查明细表信息管理

土地产权类资产清查明细表信息包括资产名称、所属单位、是否为房地产开发企业、资产坐落区域（省、市、县）、坐落位置、持证人、发证日期、证书号码、载明面积、土地性质、取得日期、资产入账科目、资产来源、单位数量、账面面积、账面原值、账面减值准备、账面值、增加面积、增加原值、增加减值准备、增加账面值、减少面积、减少原值、减少减值准备、减少账面值、清查面积、清查原值、清查减值准备、清查账面值、决策方式、合计面积、自用面积、已开发面积、收储面积、出租面积、闲置面积、其他面积、是否可盘活、盘活方向、盘活收益、是否账外资产、是否闲置或低效无效资产、问题部分所涉金额、是否存在风险资产、预计损失金额、是否被村集体或社区占用、存在问题、具体问题描述、问题部分所涉及面积、整改类型、整改措施、整改时限、责任人、整改状态、整改情况说明、备注等。

提供数据新增、数据修改、数据删除、数据导入、数据导出、历史填报数据查看等功能。支持数据勾稽关系的校验。

###### （C）房屋建筑类清查明细表信息管理

房屋建筑类清查明细表信息包括资产名称、所属单位、是否为房地产开发企业、资产坐落区域（省、市、县）、坐落位置、单位数量、持证人、发证日期、证书号码、建筑面积、宗地面积、资产入账科目、资产来源、资产类型、账面面积、账面原值、账面减值准备、账面值、增加面积、增加原值、增加减值准备、增加账面值、减少面积、减少原值、减少减值准备、减少账面值、清查面积、清查原值、清查减值准备、清查账面值、决策方式、合计面积、自用面积、出售面积、收储面积、出租面积、闲置面积、其他面积、是否可盘活、盘活方向、盘活收益、是否账外资产、是否闲置或低效无效资产、问题部分所涉金额、是否存在风险资产、预计损失金额、是否被村集体或社区占用、存在问题、具体问题描述、问题部分所涉及面积、整改类型、整改措施、整改时限、责任人、整改状态、整改情况说明、备注等。

提供数据新增、数据修改、数据删除、数据导入、数据导出、历史填报数据查看等功能。支持数据勾稽关系的校验。

###### （D）大型机器设备类清查明细表信息管理

大型机器设备类清查明细表信息包括资产名称、所属单位、资产入账科目、决策方式、使用状况、账面原值、账面减值准备、账面值、增加原值、增加减值准备、增加账面值、减少原值、减少减值准备、减少账面值、清查原值、清查减值准备、清查账面值、是否可盘活、盘活方向、盘活收益、是否账外资产、是否闲置或低效无效资产、问题部分所涉金额、是否存在风险资产、预计损失金额、是否被村集体或社区占用、存在问题、具体问题描述、整改类型、整改措施、整改时限、责任人、整改状态、整改情况说明、备注等。

提供数据新增、数据修改、数据删除、数据导入、数据导出、历史填报数据查看等功能。支持数据勾稽关系的校验。

###### （E）股权债权类清查表（对外投资）信息管理

股权债权类清查表（对外投资）信息包括投资单位、被投资单位（项目）、决策方式、账面原值、账面减值准备、账面值、增加原值、增加减值准备、增加账面值、减少原值、减少减值准备、减少账面值、清查原值、清查减值准备、清查账面值、初始投资成本、权益法下确认的累计投资损益（应收、权益法下累计收到分红（实收）、截至清查日持股比例、债券投资金额、债券票面金额、股票投资金额、股票截至清查日金额、其他金融产品投资金额、其他金融产品截至清查日金额、是否可盘活、盘活方向、盘活收益、是否账外资产、是否闲置或低效无效资产、问题部分所涉金额、是否存在风险资产、预计损失金额、是否被村集体或社区占用、存在问题、具体问题描述、整改类型、整改措施、整改时限、责任人、整改状态、整改情况说明、备注等。

提供数据新增、数据修改、数据删除、数据导入、数据导出、历史填报数据查看等功能。支持数据勾稽关系的校验。

###### （F）股权债权类清查表（对外应收账款、合同资产、预付账款及其他应收款等）信息管理

股权债权类清查表（对外应收账款、合同资产、预付账款及其他应收款等）信息包括债权方名称、债务方名称、与本单位关系、笔数、账面原值、账面坏账准备、账面值、增加原值、增加坏账准备、增加账面值、减少原值、减少坏账准备、减少账面值、清查原值、清查坏账准备、清查账面值、是否可盘活、盘活方向、盘活收益、是否账外资产、是否低效无效资产、问题部分所涉金额、是否存在风险资产、预计损失金额、存在问题、具体问题描述、超账期金额、整改类型、整改措施、整改时限、责任人、整改状态、整改情况说明、备注等。

提供数据新增、数据修改、数据删除、数据导入、数据导出、历史填报数据查看等功能。支持数据勾稽关系的校验。

###### （G）企业私募基金投资情况调查表信息管理

企业私募基金投资情况调查表信息包括投资主体名称、投资主体层次、私募基金名称、基金控制关系、基金投资方向、基金设立时间、基金备案时间、基金认缴金额、基金截至清查日实缴金额、国企部分认缴金额、国企部分截至清查日实缴金额、国企部分审批时间、国企部分审批文件、账面数、清查增加数、清查减少数、清查数、基金期限、基金管理人名称、基金管理费比例、是否取得基金年度管理报告、是否投资设立子基金、子基金层级、股权投资项目数量、股权投资金额合计、债券投资项目数量、债权投资借出资金合计、债权投资最低利率、债权投资最高利率、债权投资收回利息、基金清算本金、基金清算收益、损失项目数量、损失金额、基金整体退出损失金额、基金状态、是否可盘活、盘活方向、盘活收益、是否账外资产、是否低效无效资产、问题部分所涉金额、是否存在风险资产、预计损失金额、存在问题、具体问题描述、整改类型、整改措施、整改时限、责任人、整改状态、整改情况说明、备注等。

提供数据新增、数据修改、数据删除、数据导入、数据导出、历史填报数据查看等功能。支持数据勾稽关系的校验。

###### （H）无形资产清查明细表信息管理

无形资产清查明细表信息包括资产名称、资产类别（不含土地使用权）、是否入账、账面原值、账面减值准备、账面值、增加原值、增加减值准备、增加账面值、减少原值、减少减值准备、减少账面值、清查原值、清查减值准备、清查账面值、使用状况、是否可盘活、盘活方向、盘活收益、是否账外资产、是否低效无效资产、问题部分所涉金额、是否存在风险资产、预计损失金额、是否被村集体或社区占用、存在问题、具体问题描述、整改类型、整改措施、整改时限、责任人、整改状态、整改情况说明、备注等。

提供数据新增、数据修改、数据删除、数据导入、数据导出、历史填报数据查看等功能。支持数据勾稽关系的校验。

###### （I）特许经营权清查明细表信息管理

特许经营权清查明细表信息包括特许经营项目名称、特许经营类别、特许经营规模及范围、主管部门、特许经营受让方式、账面数、清查增加数、清查减少数、清查数、特许经营期许可协议年限、授权单位、起始时间、到期时间、收费依据、特许经营权年收益、应收未收金额、政府补贴金额、是否可盘活、盘活方向、盘活收益、是否账外资产、是否闲置或低效无效资产、问题部分所涉金额、是否存在风险资产、预计损失金额、是否被村集体或社区占用、存在问题、具体问题描述、整改类型、整改措施、整改时限、责任人、整改状态、整改情况说明、备注等。

提供数据新增、数据修改、数据删除、数据导入、数据导出、历史填报数据查看等功能。支持数据勾稽关系的校验。

###### （J）自然资源类资产清查表（汇总表）信息管理

自然资源类资产清查表（汇总表）信息包括资产名称、账面面积、账面原值、账面减值准备、账面值、增加面积、增加原值、增加减值准备、增加账面值、减少面积、减少原值、减少减值准备、减少账面值、清查面积、清查原值、清查减值准备、清查账面值、是否可盘活、盘活方向、盘活收益、是否账外资产、是否闲置或低效无效资产、问题部分所涉金额、是否存在风险资产、预计损失金额、是否被村集体或社区占用、存在问题、具体问题描述、问题部分所涉及面积、整改类型、整改措施、整改时限、责任人、整改状态、整改情况说明、备注等。

提供数据新增、数据修改、数据删除、数据导入、数据导出、历史填报数据查看等功能。支持数据勾稽关系的校验。

###### （K）货币资金清查明细表信息管理

货币资金清查明细表信息包括集团名称、所属单位、账面数、清查增加数、清查减少数、清查数、是否账外资产、问题部分所涉金额、预计损失金额、是否被村集体或社区占用、存在问题、具体问题描述、整改类型、整改措施、整改时限、责任人、整改状态、整改情况说明、备注等。

提供数据新增、数据修改、数据删除、数据导入、数据导出、历史填报数据查看等功能。支持数据勾稽关系的校验。

###### （L）存货清查明细表信息管理

存货清查明细表信息包括资产名称、所属单位、资产类别、账面原值、账面减值准备、账面值、增加原值、增加减值准备、增加账面值、减少原值、减少减值准备、减少账面值、清查原值、清查减值准备、清查账面值、使用状况、是否可盘活、盘活方向、盘活收益、是否账外资产、是否长期积压/滞销库存商品、长期积压/滞销金额、问题部分所涉金额、预计损失金额、是否被村集体或社区占用、存在问题、具体问题描述、整改类型、整改措施、整改时限、责任人、整改状态、整改情况说明、备注等。

提供数据新增、数据修改、数据删除、数据导入、数据导出、历史填报数据查看等功能。支持数据勾稽关系的校验。

###### （M）基础设施资产清查表信息管理

基础设施资产清查表信息包括项目名称、所属单位、资产坐落位置、坐落位置、资产类别、决策方式、开工日期、工程建设情况、计划投资总额、累计完成投资、账面数、清查增加数、清查减少数、清查数、是否可盘活、是否账外资产、是否闲置或低效无效资产、问题部分所涉金额、是否存在风险资产、预计损失金额、是否被村集体或社区占用、存在问题、具体问题描述、整改类型、整改措施、整改时限、责任人、整改状态、整改情况说明、备注等。

提供数据新增、数据修改、数据删除、数据导入、数据导出、历史填报数据查看等功能。支持数据勾稽关系的校验。

###### （N）其他固定资产明细表信息管理

其他固定资产明细表信息包括资产名称、所属单位、资产类别、账面原值、账面减值准备、账面值、增加原值、增加减值准备、增加账面值、减少原值、减少减值准备、减少账面值、清查原值、清查减值准备、清查账面值、使用状况、是否可盘活、盘活方向、盘活收益、是否账外资产、是否闲置或低效无效资产、问题部分所涉金额、是否存在风险资产、预计损失金额、是否被村集体或社区占用、存在问题、具体问题描述、整改类型、整改措施、整改时限、责任人、整改状态、整改情况说明、备注等。

提供数据新增、数据修改、数据删除、数据导入、数据导出、历史填报数据查看等功能。支持数据勾稽关系的校验。

###### （O）资产负债表信息管理

资产负债表信息包括项目信息、账面数、清查增加数、清查减少数、清查数等。

项目信息包括流动资产信息、非流动资产信息、流动负债信息、非流动负债信息、所有者权益（或股东权益）信息等。

流动资产信息包括货币资金、结算备付金、拆出资金、交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、应收保费、应收分保账款、应收分保合同准备金、应收资金集中管理款、其他应收款、其中应收股利、买入返售金融资产、存货、其中原材料、库存商品（产成品）、合同资产、保险合同资产、分出再保险合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、流动资产合计等。

非流动资产信息包括发放贷款和垫款、债权投资、可供出售金融资产、其他债权投资、持有至到期投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、其中固定资产原价、累计折旧、固定资产减值准备、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使用权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得税资产、其他非流动资产、其中特准储备物资、非流动资产合计等。

流动负债信息包括短期借款、向中央银行借款、拆入资金、交易性金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债、应付票据、应付账款、预收款项、合同负债、卖出回购金融资产款、吸收存款及同业存放、代理买卖证券款、代理承销证券款、预收保费、应付职工薪酬、其中应付工资、应付福利费、其中职工奖励及福利基金、应交税费、其中应交税金、其他应付款、其中应付股利、应付手续费及佣金、应付分保账款、持有待售负债、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、流动负债合计等。

非流动资产负债信息包括保险合同准备金、长期借款、应付债券、其中优先股、永续债、保险合同负债、分出再保险合同负债、租赁负债、长期应付款、长期应付职工薪酬、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债、其中特准储备基金、非流动负债合计、负债合计等。

所有者权益（或股东权益）信息包括实收资本（或股本）、国家资本、国有法人资本、集体资本、民营资本、外商资本、减：已归还投资、实收资本（或股本）净额、其他权益工具、其中优先股、永续债、资本公积、减：库存股、其他综合收益、其中外币报表折算差额、专项储备、盈余公积、其中法定公积金、任意公积金、储备基金、企业发展基金、利润归还投资、一般风险准备、未分配利润、归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计、少数股东权益、所有者权益（或股东权益）合计、负债和所有者权益（或股东权益）总计等。

提供数据新增、数据修改、数据删除、数据导入、数据导出、历史填报数据查看等功能。支持数据勾稽关系的校验。

###### （P）问题资产清单信息管理

问题资产清单信息包括清查企业名称、监管主体、资产名称、资产类别、资产清查值、资产总面积、问题部分所涉及面积、清查账外资产金额、问题部分所涉金额、预计损失金额、具体问题、问题类别、整改类型、盘活类型、整改措施、整改时限、责任人、整改状态整改情况说明、备注等。

提供数据新增、数据修改、数据删除、数据导入、数据导出、历史填报数据查看等功能。支持数据勾稽关系的校验。

###### （Q）盘活利用清单信息管理

盘后利用清单信息包括清查企业、监管主体、资产名称、资产类别、资产总面积、问题部分所涉及面积、清查账外资产金额、问题部分所涉金额、预计损失金额、情况简要说明、资产使用状况、盘活方向、盘活类型、盘活收益、盘活时限、责任人、是否已完成盘活、备注等。

提供数据新增、数据修改、数据删除、数据导入、数据导出、历史填报数据查看等功能。支持数据勾稽关系的校验。

###### （R）批量操作

对清查套表提供批量导入、批量导入结果查看、数据校验、校验结果查看、批量导出等功能。

##### B.清查套表审核

根据系统配置的国有企业清查填报审核流程进行清查套表审核。清查套表审核信息包括审核状态、审核意见、审核人、审核时间等。提供审核、审核意见填写、审核进度查看、审核意见查看等功能。

##### C.清查套表汇总

上级财政部门将下级单位提交的清查套表进行汇总。可按每张表单分别汇总、按资产类型汇总等。

提供土地产权类资产清查明细表数据汇总、房屋建筑类清查明细表数据汇总、大型机器设备类清查明细表数据汇总、股权债权类清查表（对外投资）数据汇总、股权债权类清查表（对外应收账款、合同资产、预付账款其他应收款等）数据汇总、企业私募基金投资情况调查表数据汇总、无形资产清查明细表数据汇总、特许经营权清查明细表数据汇总、自然资源类资产清查表(汇总表)数据汇总、货币资金清查明细表数据汇总、存货清查明细表数据汇总、基础设施资产清查表数据汇总、其他固定资产明细表数据汇总、资产负债表数据汇总、土地产权类清查数据汇总、房屋建筑类清查数据汇总、车辆设备类清查数据汇总、基础设施类清查数据汇总、股权债权类清查数据汇总、无形资产类清查数据汇总、特许经营类清查数据汇总、其他类清查数据汇总等功能。

上级财政部门可以查看下级单位填报情况。提供国有企业清查整体填报情况汇总查看等功能。

##### D.资产负债表差额表管理

针对国有企业资产负债表，提供差额表的管理功能。

差额表信息包括负债和所有者权利、增加数、减少数等。

提供差额表的新增、修改、删除、查询、确认等功能。

##### E.资产负债表合并

基于下级企业填报的资产负债表差额表，提供报资产负债表的合并生成、修改、删除、导出，下级差额表查询等功能。

##### F.自定义查询

根据行政层级、不同企业类型、指定清查表单等查询条件提供自定义查询汇总功能，支持逐级穿透式查询。

## 2.2.国有企业资产日常管理

国有企业资产日常管理是确保国有资产安全、增值和国有企业可持续发展的关键环节。通过对全省国有企业关键资产、关键业务的在线登记，实现国有企业关键资产的常态化监管。国有企业资产日常管理包括国资国企、金融企业、文化企业、事业单位所办企业的日常管理。

### （1）国资国企日常管理

#### 1）建设内容概述

对国资国企的关键资产、关键业务的变动进行动态跟踪。

#### 2）功能设计

针对国资国企资产变动等业务情况，提供资产变动情况填报功能，支持国资国企资产变动情况填报，支持接入省国资监管平台业务数据。

##### A.企业资产信息管理

企业资产信息包括企业流动资产、非流动资产及负债总额、所有者权益（或股东权益）的期初余额、期末余额及本月变动额等。

提供资产信息新增、资产信息变更登记、资产变更轨迹计算及查看、资产信息汇总、资产信息对比分析等功能。支持填写企业重大的股权变动、资产注入、资产处置等情况说明及上传附件材料。

##### B.土地资产信息管理

土地资产信息包括土地存量、新增数、减少数、使用状况、附件等。

提供资产信息新增、资产信息变更登记、资产变更轨迹查看等功能。支持上传相关论证、评估、决策、挂（摘）牌、合同协议等附件材料。

##### C.房屋建筑物资产信息管理

房屋建筑物资产信息包括企业房屋建筑物存量、新增数、减少数、使用状况、附件等。

提供资产信息新增、资产信息变更登记、资产变更轨迹查看等功能。支持上传相关论证、评估、决策、合同协议等附件材料。

##### D.逾期应收款项信息管理

逾期应收款项信息包括应收账款、其他应收款、预付账款等余额、增加数、减少数、附件等。

提供信息新增、信息变更登记、变更轨迹查看等功能。支持上传合同协议等附件材料。

##### E.超期库存商品信息管理

超期库存商品信息包括企业库龄6个月以上的库存商品名称、余额、增加数、减少数、附件等。

提供信息新增、信息变更登记、变更轨迹查看等功能。支持上传附件材料。

##### F.长期股权投资信息管理

长期股权投资信息包括长期股权投资余额、增加数、减少数、投资收益、分红、附件等。

提供信息新增、信息变更登记、变更轨迹查看等功能。支持上传相关论证、评估、决策等附件材料。

##### G.设备类资产管理

设备类资产信息包括资产名称、资产入账科目、使用状况、资产数量、资产状态、附件等。

提供资产信息新增、资产信息变更登记、资产变更轨迹查看等功能。支持上传附件材料。

##### H.无形资产管理

无形资产信息包括资产名称、资产类别、是否入账、资产数量、使用状况、资产状态、附件等。

提供资产信息新增、资产信息变更登记、资产变更轨迹查看等功能。支持上传附件材料。

##### I.特许经营权类资产管理

特许经营权类资产信息包括特许经营项目名称、特许经营类别、特许经营规模及范围、特许经营受让方式、资产数量、特许经营许可协议年限、起止时间、特许经营权收益、资产状态、附件等。

提供资产信息新增、资产信息变更登记、资产变更轨迹查看等功能。支持上传附件材料。

##### J.自然资源类资产管理

自然资源类资产信息包括资产名称、资产面积、资产类别、使用状况、资产状态、附件等。

提供资产信息新增、资产信息变更登记、资产变更轨迹查看等功能。支持上传附件材料。

##### K.货币资金类资产管理

货币资金类资产信息包括集团名称、资产数量、资产状态、附件等。

提供资产信息新增、资产信息变更登记、资产变更轨迹查看等功能。支持上传附件材料。

##### L.存货资产管理

存货资产信息包括资产名称、资产类别、资产数量、使用状况、资产状态、附件等。

提供资产信息新增、资产信息变更登记、资产变更轨迹查看等功能。支持上传附件材料。

##### M.基础设施资产管理

基础设施资产信息包括资产名称、资产坐落位置、资产类别、决策方式、开工日期、工程建设情况、计划投资总额、资产状态、附件等。

提供资产信息新增、资产信息变更登记、资产变更轨迹查看等功能。支持上传附件材料。

##### N.其他类资产管理

其他类资产信息包括资产名称、资产类别、资产数量、使用状况、资产状态、附件等。

提供资产信息新增、资产信息变更登记、资产变更轨迹查看等功能。支持上传附件材料。

##### O.资产负债表管理

资产负债表信息包括负债及所有者权益、期初数、增加数、减少数、附件等。

提供信息新增、信息变更登记、变更轨迹查看等功能。支持上传附件材料。

##### P.问题资产管理

问题资产信息包括资产名称、资产类别、资产总面积、问题部分涉及面积、问题描述、问题类别、整改类型、盘活类型、整改措施、整改时限、资产状态、附件等。

提供资产信息新增、资产信息变更登记、资产变更轨迹查看等功能。支持上传附件材料。

##### Q.盘活利用资产管理

盘活利用资产信息包括资产名称、资产类别、资产面积、问题部分涉及面积、情况说明、盘活方向、盘活类型、盘活收益、盘活时限、资产状态、附件等。

提供资产信息新增、资产信息变更登记、资产变更轨迹查看等功能。支持上传附件材料。

### （2）金融企业日常管理

#### 1）建设内容概述

金融企业资产日常管理是确保金融企业资产安全、增值和可持续发展的关键环节。通过对全省财政部门直接管理的国有金融企业房产出租、对外转让持有的股权、对外转让持有的非股权类资产管理，实现金融企业关键资产的日常监管。

#### 2）功能设计

##### A.房产出租信息管理

房产出租信息管理实现金融企业在处理房产出租信息进行系统全面登记的管理需要，通过信息技术手段，为各监管机构及所辖企业对名下房产出租的快速查询、统计、分析提供重要业务管理工具。

房租出租信息包括房产名称、住所地址、实物现状、拟出租期限、拟承租条件、租金评估值、招租底价、招租方式、租金增长机制、中标租赁方、中标租期、中标租金、保证金比例、产权交易机构或物业租赁专业机构名称、公开招租公告起止日期、合同信息、附件等。

合同信息主要包括租赁起止日期、租赁用途、租金、支付方式等。

附件包括房产出租议案、集团总部集体决策程序证明材料、招租公告、中标通知书、中标后签署的租赁合同等。

提供房屋出租信息新增、修改、删除、查询、审核意见填写、审核进度查看、审核意见查看、附件下载等功能。支持上传附件材料。招租低价支持多次挂牌价格的填写。

##### B.对外转让持有的股权管理

对外转让持有的股权信息包括股权名称、转让比例、转让方式、出具股权资产评估报告的机构、资产评估报告文书名称及文号、股权资产评估结果、股权评估价值核准或备案的文件印发单位、名称及文号、同意股权转让的机构决策文件名称及文号、产权交易机构名称、是否省级及以上产权交易机构、股权转让底价、挂牌价格、首次挂牌价格、中标方（受让方）、股权转让竞标后确定的价格、转让价款收取额、是否分期付款、分期付款期限、首付款金额、首付款到账时间、价款支付保全手续说明、产权转让公告期、是否经国务院或财政部门批准、转让方或受让方是否为控股（集团）所属独资子公司、经审计确认的净资产值、股份转让公告日前30个交易日加权平均价、股份转让公告日前1个交易日加权平均价、附件等。

附件包括股权资产评估报告、股权转让方案、股权转让议案及审议结果、上级有关部门（单位）同意股权转让的批复、资产股权评估价值核准或备案的文件、产权交易机构发布的股权转让公告、股权转让协议、产权交易机构出具的产权交易凭证等。

提供对外转让持有的股权新增、修改、删除、查询、审核意见填写、审核进度查看、审核意见查看、附件下载等功能。支持上传附件材料。

##### C.对外转让持有的非股权类资产管理

对外转让持有的非股权类资产信息包括资产名称、资产性质、转让方式、公开交易方式、出具资产评估报告的机构、资产评估报告文书名称及文号、资产评估结果、评估价值核准或备案的文件印发单位、名称及文号、同意资产转让的机构决策文件名称及文号、产权交易机构名称、竞争性谈判竞价参与方名称、资产转让底价、公告期起止日期、挂牌价格、中标方（受让方）、资产转让竞标后确定的价格、资产交易退出价格、转让情形、转让方和受让方的关系、经论证后是否造成损失、附件等。

转让情形包括集团内部资产转让、按照投资协议或合同约定条款履约退出、根据合同约定第三人行使优先购买权、将特定行业资产转让给国有及国有控股企业、经统计财政部门认可、其他。

转让方和受让方的关系包括国有独资和全资金融企业之间、国有金融企业及其独资全资子企业之间、国有金融企业所属控股子企业之间、其他。

附件包括资产评估报告、资产转让方案、资产转让议案及审议结果、同意资产转让批复、资产股权评估价值核准或备案的文件、资产转让公告/公开拍卖公告/竞争性谈判公告、资产转让协议、资产交易凭证、投资协议/合同、决策程序证明文件、论证结果等。

提供事项新增、修改、删除、查询、审核意见填写、审核进度查看、审核意见查看、附件下载等功能。支持上传附件材料。

### （3）文化企业日常管理

#### 1）建设内容概述

文化企业资产日常管理是确保文化企业资产安全、增值和可持续发展的关键环节。通过对全省财政部门履行出资人职责的国有文化企业产权管理、三重一大事项报送管理、财务事项管理、财务季报管理、其他事项报送管理等，实现文化企业关键资产的日常监管。

#### 2）功能设计

##### A.产权管理

产权管理实现文化企业的信息登记，为确认国有文化企业产权归属关系提供支撑。

产权信息包括企业名称、组织机构代码、营业范围、营收、利润、资产负债表、上市企业总股本、产权变动类型、产权变动额、产权交易评估价格、产权交易机构名称、是否批准（备案）、批准（备案）时间、是否已进行审计披露等信息。

产权变动类型包括控制权转移、对外转让、资产损失、资产处置、资产核销等。

提供产权信息登记、变动、删除、查询、审核意见填写、审核进度查看、审核意见查看、附件下载、产权信息表导出等功能。支持上传附件材料（包括年度审计报告）。

##### B.三重一大事项报送管理

三重一大事项报送管理通过对重大事项决策、重大事项投资决策、大额资金使用等事项的填报、审核、相关材料的管理，减少事项执行过程中的风险和失误，确保决策的有效实施和企业的稳定发展。

三重一大事项信息包括企业名称、事项名称、事项类型、事项内容、大额资金、会议决议文件、决策文件、报告文件、境外企业专项报告、安排文件、其他文件、经办人、审核人、决议时间、报送时间、董事会审议是否通过、是否报请人民政府批准、全体董事人数、董事表决通过人数、批复时间、是否批准、是否备案、批准（备案）时间等。

提供事项新增、修改、删除、查询、审核意见填写、审核进度查看、审核意见查看、附件下载等功能。支持上传附件材料。

##### C.财务事项管理

财务事项管理信息包括事项名称、事项类型、事项内容、大额资金、决议时间、报送时间、董事会审议是否通过、批复时间、是否批准、是否备案、批准（备案）时间等。

提供事项新增、修改、删除、查询、附件下载等功能。支持上传附件材料。

##### D.财务季报管理

财务季报管理实现文化企业季度财务报表的上报。

季度财务报表信息包括资产、负债、营业收入、利润总额等指标。

提供季度财务报表信息的填报、修改、查询、附件下载等功能。支持上传附件材料。

支持结合往期季度财务报表数据，进行同比、环比等信息的对比展示。

##### E.其他事项报送管理

其他事项报送管理实现除重大事项外需与财政部门沟通事项内容的管理。通过对相关报告、其他必要材料等材料的报送、审核管理，加强对企业其他事项的监督和管理，确保决策的执行效果符合企业整体利益和长远发展目标。

其他事项信息包括企业名称、事项名称、事项内容、报告文件、其他文件、经办人、审核人、报送时间等。

提供事项新增、修改、删除、查询、审核意见填写、审核进度查看、审核意见查看、附件下载等功能。支持上传附件材料。

### （4）事业单位所办企业日常管理

#### 1）建设内容概述

事业单位所办企业日常管理是确保事业单位所办企业资产安全、增值和可持续发展的关键环节。通过对事业单位所办企业产权管理、其他事项报送管理等，实现事业单位所办企业关键事项的日常管理。

#### 2）功能设计

##### A.产权管理

产权管理实现事业单位所办企业的信息登记，为确认事业单位所办企业产权归属关系提供支撑。

产权信息包括主管部门名称、事业单位名称、企业名称、组织机构代码、营业范围等工商登记基础信息。

提供产权信息登记、变动、删除、查询、附件下载、产权信息表导出等功能。支持上传附件材料。

##### B.其他事项报送管理

其他事项报送管理实现事业单位所办企业相关事项的日常管理。通过对相关报告、其他必要材料等材料的报送、审核管理，加强对企业其他事项的监督和管理。

其他事项信息包括主管部门名称、事业单位名称、企业名称、事项名称、事项内容、报送时间等。

提供事项新增、修改、删除、查询、附件下载等功能。支持上传附件材料。

## 2.3.盘活利用管理

根据资产清查结果，形成问题资产清单，由问题所属单位进行问题整改并反馈整改结果，按照“谁主管、谁排查”“谁所属、谁盘活”原则，推进单位问题整改销号、闭环管理。对低效闲置资产、账外资产、待核销资产等设置盘活资产清单，进行盘活跟踪，实现动态反馈盘活成效。

盘活利用管理包括行政事业单位国有资产、国有企业（含国资国企、金融企业、文化企业、事业单位所办企业等）资产的盘活利用。

### （1）资产底数清单管理

#### 1）建设内容概述

建设清查底数清单管理模块，分别对行政事业性国有资产、国有企业资产清查结果底数清单进行管理。

#### 2）功能设计

##### A.行政事业性资产底数清单管理

行政事业性资产清查底数清单信息包括主管单位名称、清查单位名称、资产清查核实后账面净值、资产清查核实后盘盈、资产清查核实后盘减、资产清查核实后清查净值、土地产权类清查数量、土地产权类账面净值、土地产权类盘盈、土地产权类盘减、土地产权类清查净值、房屋建筑类清查建筑面积、房屋建筑类账面净值、房屋建筑类盘盈、房屋建筑类盘减、房屋建筑类清查净值、车辆设备类账面净值、车辆设备类盘盈、车辆设备类盘减、车辆设备类清查净值、基础设施类账面净值、基础设施类盘盈、基础设施类盘减、基础设施类清查净值、股权债权类账面净值、股权债权类盘盈、股权债权类盘减、股权债权类清查净值、无形资产类账面净值、无形资产类盘盈、无形资产类盘减、无形资产类清查净值、特许经营类已出让清查净值、特许经营类已出让项目数、特许经营类已出让使用费标准、特许经营类已出让应收未收使用费金额、特许经营类已出让政府补贴金额/年、特许经营类未出让清查净值、特许经营类未出让可出让特许经营服务项目、特许经营类未出让预计年收益、特许经营类未出让已具备特许经营权出让条件项目、特许经营类未出让预计年收益、数据资源信息系统数量、数据资源库表数、数据资源字段数、数据资源数据条数、数据资源数据存储量、数据资源账面净值、数据资源盘盈、数据资源盘减、数据资源清查净值、其他资产账面净值、其他资产盘盈、其他资产盘减、其他资产清查净值、自然资源账面净值、自然资源盘盈、自然资源盘减、自然资源清查净值、碳资源账面净值、碳资源盘盈、碳资源盘减、碳资源清查净值、生物资源账面净值、生物资源盘盈、生物资源盘减、生物资源清查净值、备注等。

根据资产云获取的行政事业性国有资产底数清单。提供清查底数清单的查询、导出等功能。

##### B.国有企业资产清查底数清单管理

###### （A）国有企业资产清查底数清单生成规则管理

国有企业资产清查底数清单生成规则信息包括规则名称、套表名称、套表变量、计算公式、规则状态、备注等。

提供国有企业资产清查底数清单生成规则新增、修改、删除、查询、启用、停用等功能。

###### （B）国有企业资产清查底数清单管理

国有企业资产清查底数清单信息包括清查企业名称、监管主体、资产清查核实后账面净值、资产清查核实后盘增、资产清查核实后盘减、资产清查核实后清查值、土地产权类清查面积、土地产权类账面值、土地产权类盘增、土地产权类盘减、土地产权类清查值、房屋建筑类清查建筑面积、房屋建筑类账面值、房屋建筑类盘增、房屋建筑类盘减、房屋建筑类清查值、机器设备类账面值、机器设备类盘增、机器设备类盘减、机器设备类清查值、股权债权类账面值、股权债权类盘增、股权债权类盘减、股权债权类清查值、无形资产类账面值、无形资产类盘增、无形资产类盘减、无形资产类清查值、特许经营类账面值、特许经营类盘增、特许经营类盘减、特许经营类清查值、自然资源账面值、自然资源盘增、自然资源盘减、自然资源清查值、存货账面值、存货盘增、存货盘减、存货清查值、基础设施账面值、基础设施盘增、基础设施盘减、基础设施清查值、其他固定资产账面值、其他固定资产盘增、其他固定资产盘减、其他固定资产清查值、备注等。

根据设置的清查底数清单生成规则，生成清查底数清单。提供清查底数清单的生成、修改、删除、查询、导出、审核、审核意见填写、审核进度查看、审核意见查看等功能。

#### 3）数据接口

以库表对接等形式，获取行政事业单位各类国有资产底数清单数据，包括土地产权类底数、房屋建筑类底数、车辆设备类底数、基础设施类底数、股权债权类底数、无形资产类底数、特许经营类底数、其他资产底数等。

### （2）问题资产清单管理

#### 1）建设内容概述

建设问题资产清单管理模块，分别对行政事业性单位国有资产、国有企业问题资产清单进行管理。

#### 2）功能设计

##### A.行政事业单位问题资产清单管理

###### （A）行政事业单位问题资产清单管理

行政事业单位问题资产清单信息包括单位名称、资产类别、资产清查净值、资产总面积或数量、问题部分所涉及面积或数量、问题部分所涉及金额、问题类别、整改类型、盘活类型、整改措施、整改时限、责任人、整改状态、整改情况说明、备注等。

根据资产云同步的问题清单数据，提供问题资产清单查询（含整改情况查询等）、导出等功能。

###### （B）行政事业单位问题资产清单汇总

提供全省行政事业单位问题资产清单多维度的汇总功能。

##### B.国有企业问题资产清单管理

###### （A）国有企业问题资产清单管理

国有企业问题资产清单信息包括清查企业名称、监管主体、资产名称、资产类别、资产清查值、资产总面积、问题部分所涉及面积、清查账外资产金额、问题部分所涉金额、预计损失金额、具体问题、问题类别、整改类型、盘活类型、整改措施、整改时限、责任人、整改状态整改情况说明、备注等。

根据国有企业资产清查填报的问题资产清单，提供问题资产清单查询（含整改情况查询等）、导出等功能。

###### （B）国有企业问题资产清单汇总

提供全省国有企业问题资产清单汇总功能。

### （3）盘活利用清单管理

#### 1）建设内容概述

建设盘活利用清单管理模块，分别对行政事业性国有资产、国有企业资产盘活利用清单进行管理。根据问题资产清单数据生成盘活利用清单，单位、企业进行补充修改，由上级主管单位审核汇总。

#### 2）功能设计

##### A.行政事业单位盘活利用清单管理

###### （A）行政事业单位盘活利用清单管理

盘活利用清单信息包括资产名称、资产类别、资产数量、清查净值、资产坐落位置、情况概要说明、资产使用状况、盘活方向、盘活类型、盘活收益、盘活时限、责任人、是否已完成盘活、备注等。

根据资产云同步的盘活利用清单数据，提供盘活利用清单的查询、导出等功能。

###### （B）行政事业单位盘活清单汇总

提供全省行政事业单位盘活清单汇总功能。

##### B.国有企业盘活利用清单管理

###### （A）国有企业盘活利用清单管理

盘活利用清单信息包括清查企业、监管主体、资产名称、资产类别、资产总面积、问题部分所涉及面积、清查账外资产金额、问题部分所涉金额、预计损失金额、情况简要说明、资产使用状况、盘活方向、盘活类型、盘活收益、盘活时限、责任人、是否已完成盘活、备注等。

根据国有企业资产清查填报的盘活利用清单，提供盘活利用清单的查询、导出等功能。

###### （B）国有企业盘活利用清单汇总

提供全省国有企业盘活利用清单汇总功能。

### （4）资产处置交易信息管理

#### 1）建设内容概述

建设资产处置交易信息管理模块，实现对资产交易信息的结果填报功能，以公开、透明、便捷的方式促进资产的盘活流转，加快资产处置速度。

#### 2）功能设计

资产处置交易信息包括资产名称、资产类型、资产数量、处置原因、处置方式、资产售价、资产交易时间、资产付款方式、交易结果等。

基于盘活利用清单的明细数据，提供资产处置交易信息的新增、修改、删除、查询等功能。

### （5）资产共享共用信息管理

#### 1）建设内容概述

建设资产共享共用信息管理模块，实现对资产共享共用信息的维护和发布功能。

#### 2）功能设计

闲置资产信息包括资产名称、资产类型、闲置原因、利用策略、共享共用状态等。

提供闲置资产信息的发布、修改、删除、查询、共享共用状态修改等功能。

### （6）盘活成效管理

#### 1）建设内容概述

建设盘活成效管理模块，基于盘活利用清单，围绕待盘活面积、已盘活面积、盘活方式、盘活资金等关键指标数据，统计分析资产盘活情况。

#### 2）功能设计

##### A.行政事业性资产盘活成效统计

基于行政事业单位盘活利用清单，提供行政事业性资产盘活成效统计功能。

##### B.国有企业资产盘活成效统计

基于国有企业盘活利用清单，提供国有企业资产盘活成效统计功能。

## 2.4.监督预警管理

构建监督履职类、资产资源类、租金收益类等监督预警模型，定期对资产数据进行监督，生成预警数据，通过任务的下达、接收、反馈等环节，将潜在风险信息及时在财政、国资、纪委等业务归口部门及监管部门与单位之间进行传递。单位根据任务对预警数据进行处理，记录处理结果，监督检查人员对预警核实结果进行跟踪、查看。以党内监督为主导，促进各类监督贯通协调，完善国有资产领域权力监督制约机制。

### （1）监督模型管理

#### 1）建设内容概述

系统对监督模型进行统一管理和维护，以适应需求及法律法规的变化。支持资产资源、租金收益以及履职监督等不同业务场景的监督模型配置，设置高、中、低三级模型风险等级。模型配置需关联政策法规文件、条目，设置扫描频次、黑白名单、启用状态等。

#### 2）功能设计

##### A.行政事业性资产监督模型管理

建设行政事业性资产监督模型管理模块，实现对行政事业性资产监督模型的管理。系统提供默认的全省通用监督模型和市县特定监督模型，支持对模型的启用、停用操作。

模型信息包括模型类别、模型名称、模型级别、模型简介、规则说明、政策法规依据、启用状态等。

模型分为履职监督类、资产资源类、租金收益类。履职监督类模型包括组织信息完整性检查等；资产资源类模型包括转固时限检查、设备总价超标、资产类别检查、公物仓利用检查、资产使用年限检查、土地房产闲置检查、土地产权检查、房屋产权检查、自用资产使用人检查、资产使用年限检查、资产使用年限到期预警等；租金收益类模型包括租金交易凭证检查、抵押时限检查、实收资金检查、土地实际出租面积检查、房屋实际出租面积检查、合同登记时间检查、收款时长检查、合同租金检查、房屋单价检查、合同备案日期检查、合同起止日期检查、合同结束日期检查等。提供全省通用模型查看、启用、停用等功能。提供市县特定模型查看、启用、停用等功能。

##### B.国有企业资产监督模型管理

建设国资国企资产监督模型管理模块，实现对国资国企资产监督模型的管理。

模型信息包括模型类别、模型名称、模型级别、模型简介、规则说明、政策法规依据、启用状态等。

模型分为基础信息类、资产总量类、土地资产类、房屋建筑物资产类、应收款项类、库存商品类、股权投资类。基础信息类模型包括信息完整性检查等；资产总量类模型包括资产变动检查等；土地资产类模型包括闲置土地检查等；房屋建筑物资产类模型包括闲置房屋建筑物检查等；应收款项类模型包括逾期应收款项检查等；库存商品类模型包括超期库存商品检查等；股权投资类模型包括低效无效股权投资检查等。

提供模型查看、启用、停用等功能。

##### C.金融企业资产监督模型管理

建设金融企业资产监督模型管理模块，实现对全省金融企业资产监督模型的管理。

模型信息包括模型类别、模型名称、模型级别、模型简介、规则说明、政策法规依据、启用状态等。

模型分为股权转让类、非股权转让类、房产出租类。股权转让类模型包括产权交易机构检查、产权转让公告期检查、首次挂牌价格检查、挂牌价格检查、转让价款收取情况检查、批准部门检查、转让价格检查、直接协议转让价格检查等；非股权转让类模型包括转让方式检查、直接协议转让检查、评估检查等；房产出租类模型包括公告时间检查、底价调整检查、租金增长机制检查、租赁期检查、保证金检查等。

提供模型查看、启用、停用等功能。

##### D.文化企业资产监督模型管理

建设文化企业资产监督模型管理模块，实现对全省文化企业资产监督模型的管理。

模型信息包括模型类别、模型名称、模型级别、模型简介、规则说明、政策法规依据、启用状态等。

模型分为“三重一大”事项类、产权事项类、财务事项类。“三重一大”事项类模型包括决议结果文件报送时间检查、董事表决通过人数检查、董事会审议通过检查、境外企业专项报告检查等；产权事项类模型包括产权交易场所检查、产权变动批准检查、产权交易及备案检查、资产损失及核销检查、是否披露重大资产处置检查等；财务事项类模型包括重大投资决策项目报备时间检查、债券发行备案时间检查、其他债权融资批准备案检查、担保批准备案检查、股权类证券上报时间检查、对外捐赠批准检查等。

提供模型查看、启用、停用等功能。

##### E.事业单位所办企业监督模型管理

建设事业单位所办企业监督模型管理模块，实现对事业单位所办企业资产监督模型的管理。

模型信息包括模型类别、模型名称、模型级别、模型简介、规则说明、政策法规依据、启用状态等。

模型主要为履职监督类，包括产权信息登记检查等。

提供模型查看、启用、停用等功能。

##### F.黑白名单管理

建设黑白名单管理模块，满足对于白名单中的单位、企业不进行资产监督预警的特定业务管理要求。

黑白名单信息包括单位名称、生效时间、名单状态等。

提供黑白名单新增、修改、删除、查询、启用、停用等功能。

（3）数据接口

以库表形式对接资产云系统，获取行政事业单位日常管理数据，包括资产使用、资产处置、收益管理等数据，用以支撑行政事业性资产监督模型的智能预警分析。

### （2）智能预警

#### 1）建设内容概述

对关键业务活动基于监督模型自主扫描生成预警信息，进行实时监测，并依据风险等级发出相应的预警信息。根据不同业务场景、风险等级、数据归属推送预警信息至相关部门及责任人，相关用户可通过预警信息查看预警详情、法规文件、资产详情等信息。

对于风险的监控频率根据预警规则等级进行设置，高风险问题即时预警，中低风险预警可根据需要实现预警频率的配置。

#### 2）功能设计

##### A.预警任务管理

预警任务信息包括任务名称、任务监控频率、监督模型名称、任务状态、创建时间、创建人等信息。

提供预警任务新增、修改、删除、查询、启用、停用、任务监控频率设置等功能。

##### B.预警信息管理

根据预警任务生成预警信息，单位或企业责任人及主管部门负责人可查阅对应的预警信息，进行下一步预警处置管理。

预警信息包括模型名称、模型说明、预警信息类别、预警信息等级、预警单位信息、主管单位信息、法规文件信息、资产信息等。

提供预警信息自动生成、预警信息提醒、预警信息详情查看、历史预警信息查询等功能。预警信息详情支持查看法规文件、资产详情等。

##### C.预警信息统计

按时间、预警类别、单位主体等信息对预警信息进行统计分析，提供预警信息汇总查询、预警信息对比分析等功能。

### （3）预警处置管理

#### 1）建设内容概述

为提高管理效率，降低风险，防止问题进一步扩大，根据预警信息采取相应的处置措施。单位接收到预警信息后，进行处置整改并反馈整改结果。对于已整改的预警信息，系统支持按预警模型再次进行复核功能。

#### 2）功能设计

##### A.预警处置

根据设置的预警处置流程，主管部门发起处置交办，单位接收到预警信息后进行处置。

预警处置信息包括单位名称、预警信息、处置措施、处置反馈信息、处置状态、备注等。

提供预警处置交办、预警处置结果反馈信息填写、预警处置结果反馈信息查看、预警处置进度查看等功能。

##### B.预警复核

经单位反馈后的预警处置信息，提供复核功能，复核无误则关闭预警信息，若复核后任存在问题，则再次发起预警处置。

### （4）交办单管理

#### 1）建设内容概述

针对各类监督主体发现的疑点、风险、不明情况可线上发起交办单，实现各类事项的线上反馈、互动，并全程线上留痕。

#### 2）功能设计

交办单信息包括单位名称、涉及的金额或者面积、年度、交办单反馈信息、交办单流程信息等。

提供交办单新增、修改、删除、查询、发起、审核、审核意见填写、审核意见查看、审核进度查看、反馈信息填写、反馈信息查看、流转流程查看等功能。

### （5）线索移交管理

#### 1）建设内容概述

系统提供违规问题线索移交功能，实现线索线上编号备案机制，推进国有资产监督工作纵向发展。

#### 2）功能设计

线索移交单信息包括单位名称、资产类型、资产名称、线索移交问题、反馈信息、线索移交单流转信息等。

提供线索移交单新增、修改、删除、查询、发起、审核、审核意见填写、审核进度查看、审核意见查看、反馈信息填写、反馈信息查看、流转流程查看等功能。

### （6）监督履职管理

#### 1）建设内容概述

系统提供监督主体履职报告管理功能，按周期全面反映各类监督主体的重点工作任务、阶段工作成果、下阶段工作计划等履职情况。

#### 2）功能设计

##### A.履职报告模版配置

系统提供默认的监督主体履职报告模版。履职报告模版信息包括模版名称、模版类型、模版信息、模版状态、模版说明等。

提供履职报告模版查看、启用、停用等功能。

##### B.履职报告管理

履职报告信息包括报告名称、报告内容、主管部门信息、报告生成日期、报告说明、报告状态等。

提供履职报告生成、修改、删除、查看、导出、审核、审核意见填写、审核进度查看、审核意见查看等功能。

### （7）再监督管理

#### 1）建设内容概述

系统提供纪委监委再监督功能，直观反映十四类监督主体监督成效。支持对十四类监督主体监督履职情况的监督评价反馈，根据监督维度调阅各监督主体线上工作详情。

#### 2）功能设计

##### A.再监督问题单管理

再监督问题单信息包括模型名称、模型说明、单位名称、涉及的金额或者面积、年度、反馈信息、流程信息等。

提供再监督问题单新增、修改、删除、查询、审核意见填写、审核进度查看、反馈、流程查看等功能。

##### B.监督评价管理

监督评价信息包括单位名称、评价内容、评价反馈信息、评价部门、评价时间、备注等。

提供监督评价、监督评价反馈、监督工作详情查看等功能。

### （8）监督绩效管理

#### 1）建设内容概述

系统提供监督绩效评价指标体系管理能力，并结合指标体系实现各监督主体的监督绩效评价报告编制审核。

#### 2）功能设计

##### A.绩效指标管理

绩效指标信息包括指标名称、指标级别、评（扣）分标准、指标说明或解释、指标政策法规依据、启用状态等。

提供绩效指标新增、修改、删除、查询、启用、停用等功能。标支持多级管理，系统预置一级指标和二级指标，可根据实际业务需要增加三级指标、四级指标。

##### B.绩效评价报告管理

系统提供默认的监督主体绩效评价报告模版，提供模版查看功能。绩效评价报告模版信息包括模版名称、模版类型、模版使用指标信息、模版状态、模版说明等。

绩效评价报告信息包括报告名称、评价主体、评价报告内容、报告生成日期、报告说明、报告状态等。

系统支持按评价报告模版自动生成评价报告功能，并提供报告修改、报告删除、报告审核意见填写、审核进度查看、审核意见查看、报告查看、报告导出等功能。

### （9）国资国企资产监管（跳转方式）

国资国企资产监管除支持系统监督预警功能提供监管，还支持通过链接方式跳转至江苏省国资委国资国企在线监管平台进行展示。

### （10）自然资源资产监管

自然资源资产监管通过链接方式跳转至省自然资源厅“一张图”系统进行展示。

## 2.5.基础信息管理

### （1）单位基础信息管理

#### 1）建设内容概述

建设单位基础信息管理模块，行政事业单位信息获取资产云全省行政事业单位信息，国有企业信息通过在系统中填写方式采集。

#### 2）功能设计

##### A.行政事业单位信息管理

单位信息包括单位名称、单位代码、财政区划代码、统一社会信用代码、单位行政级别代码、单位类型代码、单位负责人、单位地址、单位所在地区划代码、部门标识代码等。

获取资产云行政事业单位信息，提供组织架构查看、基础信息查询等功能。

##### B.国有企业信息管理

国有企业信息包括企业名称、注册地址、营业执照信息、税务登记信息、企业类型、企业级别、控股情况、企业联系人、企业联系人所属部门、企业联系人角色信息等。

提供国有企业信息新增、修改、删除、查询、组织架构查看等功能。

### （2）填报任务管理

#### 1）建设内容概述

主管部门按需发起资产清查填报任务，单位、企业接受任务后开展资产清查填报工作。建设填报任务管理模块，实现开展行政事业性资产清查、国有企业资产清查、自然资源资产清查工作。

#### 2）功能设计

任务信息包括任务名称、任务新建时间、任务发布时间、任务新建人、任务接收状态、任务完成状态、填报单位信息等。

提供任务新建、修改、删除、查询、下达、取消下达、接收等功能。上级主管部门查阅单位、企业填报任务的完成情况。提供任务完成情况统计查看等功能。

### （3）监督体系管理

#### 1）建设内容概述

建设监督体系管理模块，实现对党委、纪委、国资委、财政等监督主体的监督功能、数据权限的管理。

#### 2）功能设计

监督主体信息包括监督主体名称、监督主体状态、监督主体负责人、监督主体功能列表、监督主体权限列表等信息。

提供监督主体的新增、修改、删除、查询、启用、停用、权限新增、权限修改、权限删除、权限查看等功能。

### （4）流程管理

#### 1）建设内容概述

建设流程管理模块，对资产清查审核流程、底数清单审核流程、问题资产清单审核流程、盘活利用清单审核流程、资产处置审核流程、闲置资产信息审核流程、预警问题处置流程、交办单流程、履职报告审核流程、再监督流程进行管理。

#### 2）功能设计

根据国有资产监督管理的需要，开发资产清查审核、底数清单审核、问题资产清单审核、盘活利用清单审核、资产处置审核、闲置资产信息审核、预警问题处置、交办单、履职报告审核、再监督等流程。支持查看流程的流转环节。

### （5）短信提醒设置管理

#### 1）建设内容概述

针对文化企业的监督预警信息通过手机短信提醒的方式向文化企业用户等发送提醒信息。

#### 2）功能设置

短信提醒设置信息包括发送方名称、发送方号码、发送频率、短信提醒状态等信息。

提供新增、修改、删除、查询等功能。

### （6）政策法规库管理

#### 1）建设内容概述

提供国有资产管理相关政策法规管理能力，支持政策法规的分级、分类管理，可对政策法规文件进行检索。

#### 2）功能设计

##### A.政策法规信息管理

按国家、省级、市级等级别，按资产类别等对政策法规分级、分类管理。

政策法规信息包括文件名称、文件等级、文件类型、文件关键词、文件审核状态、文件发布状态、文件上传者、文件上传时间、文件发布时间、文件有效期、文件大小、备注等信息。

提供新增、修改、删除、查询、上传、下载、文件检索、文件预览等功能。

##### B.政策法规审核

对政策法规进行审核，提供审核、审核意见填写、审核进度查看、审核意见查看等功能。

##### C.政策法规发布

提供政策法规发布、取消发布等功能。

## 2.6.资产驾驶舱

### （1）建设内容概述

围绕全省国有资产运营情况，建设资产驾驶舱，提供统一信息视窗，对全省国有资产的关键指标进行可视化展示，支持通过定制用户权限实现展示内容的配置。通过实时数据接入，能够动态更新资产变动、财务数据、合规状况等信息，支持基于地图按区划进行概况、明细数据展示。同时，支持按时序、地域、行业类别等维度对资产进行深入分析，并通过交互式图表进行展示。

### （2）功能设计

#### 1）资产概况展示

##### A.全局概览

提供国有资产全局概览功能，按照行政区划、资产性质、资产类型等不同维度进行资产概况展示。支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划，展示资产总量、资产结构、资产增长率等关键指标。支持按照经营性国有资产、行政事业性国有资产、资源性国有资产等不同资产性质，展示资产总量、收益情况、利用效率等关键指标。支持按照土地产权类、房屋建筑类、车辆设备类、基础设施类、股权债权类、无形资产类、特许经营类、其他类资产等不同资产类型，展示资产总量、构成比例、增减变动等关键指标。点击关键指标可查看数据明细。

##### B.行政事业性资产专栏

提供行政事业性资产专栏展示功能，按照行政区划、资产类型等不同维度进行资产概况展示。支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划，展示资产总量、资产结构、资产增长率等关键指标。支持按照土地产权类、房屋建筑类、车辆设备类、基础设施类、股权债权类、无形资产类、特许经营类、其他类资产等不同资产类型，展示资产总量、账面价值及评估价值等关键指标。点击关键指标可查看数据明细。

##### C.国有企业资产专栏

提供国有企业专栏展示功能，按照行政区划、企业类型、资产类型等不同维度进行资产概况展示。支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划，展示资产总量、企业数量、行业分布、资产增长率等关键指标。支持按照国资国企、金融企业、文化企业、事业单位所办企业等不同企业类型，展示资产总量、企业数量、资产结构等关键指标。支持按照土地产权类、房屋建筑类、车辆设备类、基础设施类、股权债权类、无形资产类、特许经营类、公共数据类、碳资产、生物类、其他类资产等不同资产类型，展示资产总量、账面价值及评估价值等关键指标。点击关键指标可查看数据明细。

##### D.自然资源资产专栏

提供自然资源资产专栏展示功能，按照行政区划、资产类型等不同维度进行资产概况展示。支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划，展示自然资源总量、资源利用率等关键指标。支持按照土地、海洋等资产类型，展示自然资源数量、面积等关键指标。点击关键指标可查看数据明细。

#### 2）资产清查总览

##### A.资产清查概览

提供国有资产清查全局概览功能，支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划，经营性国有资产、行政事业性国有资产、资源性国有资产等不同资产性质以及土地产权类、房屋建筑类、车辆设备类、基础设施类、股权债权类、无形资产类、特许经营类、其他类资产等不同资产类型进行资产清查数据展示，展示账面净值、盘盈、盘减、清查净值等关键指标。点击关键指标可查看数据明细。

##### B.行政事业性资产清查专栏

提供行政事业性资产清查专栏展示功能，按照行政区划、资产类型等不同维度进行资产清查数据展示。支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划，展示资产总量、资产构成、资产价值等关键指标。支持按照土地产权类、房屋建筑类、车辆设备类、基础设施类、股权债权类、无形资产类、特许经营类、其他类资产等不同资产类型，展示清查数量、账面净值、盘盈、盘减、清查净值等关键指标。点击关键指标可查看数据明细。

##### C.国有企业资产清查专栏

提供国有企业资产清查专栏展示功能，按照行政区划、企业类型、资产类型等不同维度进行资产清查数据展示。支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划，展示总资产、净资产、负债、不良资产率等关键指标。支持按照国资国企、金融企业、文化企业、事业单位所办企业等不同企业类型，展示总资产、净资产、负债、资产管理指标等关键指标。支持按照土地产权类、房屋建筑类、车辆设备类、基础设施类、股权债权类、无形资产类、特许经营类、公共数据类、碳资产、生物类、其他类资产等不同资产类型，展示资产总量、构成比例、利用效率等关键指标。点击关键指标可查看数据明细。

##### D.自然资源资产清查专栏

提供自然资源资产清查专栏展示功能，按照行政区划、资产类型等不同维度进行资产清查数据展示。支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划，展示自然资源资产总量、类型分布、评估价值等关键指标。支持按照土地、海洋等资产类型，展示自然资源资产数量、质量、利用效率等关键指标。点击关键指标可查看数据明细。

#### 3）盘活利用总览

##### A.盘活利用概览

提供国有资产盘活利用概览功能，按照行政区划、资产性质、资产类型进行资产盘活利用展示。支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划，展示盘活总量、盘活资产占比、盘活资产收益率等关键指标。支持按照经营性国有资产、行政事业性国有资产、资源性国有资产等不同资产性质，展示盘活总量、盘活资产占比、盘活方式等关键指标。支持按照土地产权类、房屋建筑类、车辆设备类、基础设施类、股权债权类、无形资产类、特许经营类、其他类资产等不同资产类型，展示盘活总量、盘活资产占比、盘活收益情况等关键指标。点击关键指标可查看数据明细。

##### B.资产底数管理专栏

提供资产底数管理专栏展示功能，支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划，经营性国有资产、行政事业性国有资产、资源性国有资产等不同资产性质以及土地产权类、房屋建筑类、车辆设备类、基础设施类、股权债权类、无形资产类、特许经营类、其他类资产等不同资产类型进行资产底数展示，展示账面净值、盘盈、盘减、清查净值等关键指标。点击关键指标可查看数据明细。

##### C.问题资产管理专栏

提供问题资产管理专栏展示功能，按照行政区划、资产性质、资产类型进行问题资产展示。支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划，展示问题资产总量、类型、处理数量、处理方式等关键指标。支持按照经营性国有资产、行政事业性国有资产、资源性国有资产等不同资产性质，展示问题资产占比、资产问题类型等关键指标。支持按照土地产权类、房屋建筑类、车辆设备类、基础设施类、股权债权类、无形资产类、特许经营类、其他类资产等不同资产类型，展示问题资产占比、资产问题类型等关键指标。点击关键指标可查看数据明细。

##### D.盘活利用成效专栏

提供盘活利用成效专栏展示功能，支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划，经营性国有资产、行政事业性国有资产、资源性国有资产等不同资产性质以及土地产权类、房屋建筑类、车辆设备类、基础设施类、股权债权类、无形资产类、特许经营类、其他类资产等不同资产类型进行资产盘活利用成效展示，展示盘活资产数量、盘活金额、盘活方式等关键指标。点击关键指标可查看数据明细。

#### 4）监督预警总览

##### A.预警概览

提供国有资产监督预警概览功能，按照行政区划、问题类型、预警类型等不同维度进行监督预警展示。支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划，展示预警数量、预警等级等关键指标。支持按照资产账务处理问题、政策制约历史问题、低效闲置资产问题、资产被侵占问题、资产日常管理不善问题等不同问题类型，展示监督预警数量、等级、处置数量、处置方式等关键指标。支持按照高、中、低等不同预警类型，展示监督预警数量、处置数量等关键指标。点击关键指标可查看数据明细。

##### B.问题整改专栏

提供国有资产问题整改专栏展示功能，按照行政区划、问题类型、风险等级等不同维度进行资产问题整改展示。支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划，展示问题数量、问题类型、整改完成情况等关键指标。支持按照资产账务处理问题、政策制约历史问题、低效闲置资产问题、资产被侵占问题、资产日常管理不善问题等不同问题类型，展示问题数量、问题资产类型、问题解决占比等关键指标。支持按照高、中、低等不同风险等级，展示问题数量、问题解决数量等关键指标。点击关键指标可查看数据明细。

#### 5）业务专题

##### A.土地资产专栏

提供土地产权类资产的综合展示，支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划的下钻展示。支持按照建设用地、农用地、未规划用地等土地性质进行分类展示。支持土地产权面积、变动数等关键指标的展示。支持行政事业单位、国资国企、金融企业、文化企业、事业单位所办企业的区分展示。点击关键指标可查看数据明细。

##### B.房屋建筑资产专栏

提供房屋建筑类资产的综合展示，支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划的下钻展示。支持按照公租房、经济适用房、保障性租赁住房等类别进行分类展示。支持账面数、清查变动数、清查数等关键指标的展示。支持行政事业单位、国资国企、金融企业、文化企业、事业单位所办企业的区分展示。点击关键指标可查看数据明细。

##### C.车辆设备资产专栏

提供车辆设备类资产的综合展示，支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划的下钻展示。支持按照车、船、飞行器等类别进行分类展示。支持账面数、清查变动数、清查数等关键指标的展示。支持行政事业单位、国资国企、金融企业、文化企业、事业单位所办企业的区分展示。点击关键指标可查看数据明细。

##### D.基础设施资产专栏

提供基础设施类资产的综合展示，支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划的下钻展示。支持按照公路、航道、防洪（潮）工程、治涝工程等类别进行分类展示。支持账面数、清查变动数、清查数等关键指标的展示。点击关键指标可查看数据明细。

##### E.股权债券资产专栏

提供股权债权类资产的综合展示，支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划的下钻展示。支持按照独资、控股、参股等投资形式进行分类展示。支持账面数、清查变动数、清查数等关键指标的展示。支持行政事业单位、国资国企、金融企业、文化企业、事业单位所办企业的区分展示。点击关键指标可查看数据明细。

##### F.无形资产专栏

提供无形资产的综合展示，支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划的下钻展示。支持按照专利、非专利技术、商标等类别进行分类展示。支持账面数、清查变动数、清查数等关键指标的展示。支持行政事业单位、国资国企、金融企业、文化企业、事业单位所办企业的区分展示。点击关键指标可查看数据明细。

##### G.特许经营资产专栏

提供特许经营类资产的综合展示，支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划的下钻展示。支持按照生活污水处理、管道燃气、城市自来水供应等类别进行分类展示。支持授权单位、起始时间、到期时间等关键指标的展示。支持行政事业单位、国资国企、金融企业、文化企业、事业单位所办企业的区分展示。点击关键指标可查看数据明细。

##### H.公共数据资产专栏

提供公共数据类资产的综合展示，支持按照省本级、地市级、县级等不同行政区划的下钻展示。支持按照信息系统、结构化数据资源、非结构化数据资源等类别进行分类展示。支持主管部门、建设部门等关键指标的展示。支持国资国企、金融企业、文化企业、事业单位所办企业的区分展示。点击关键指标可查看数据明细。

## 2.7.与外部系统衔接

为了保障已自建相关系统的部门及地区的业务延续性、减轻相关地区单位工作量，系统根据资产监管业务管理实际需要，建立与外部系统衔接机制。制定标准接口、开发与部署数据汇聚服务、验证接入数据的规范性及安全性、对接入的第三方进行相关标准与规范的技术咨询与指导等包含在本项目建设内容中，本项目不包含第三方系统的改造及第三方系统承建商参与联调而产生的相关费用。

### （1）对接省自然资源厅“一张图”系统

对接省自然资源厅“一张图”系统，在一体化平台智慧监管系统登录后，支持以链接等形式访问自然资源资产的相关监督管理模块。

支持接口、文件、数据库等形式对接省自然资源厅“一张图”系统的监督管理汇总数据，用于本项目资产驾驶舱的成果展示。支持分区划、资产类别等展示汇总数据。

### （2）对接省国资监管平台

对接省国资监管平台，在一体化平台智慧监管系统登录后，支持以链接、接口等形式访问省属国资国企资产的相关监督管理模块。

支持接口、文件、数据库等形式对接省国资监管平台的监督管理汇总数据、日常管理数据。支持分区划、资产类别等分类展示汇总数据。

### （3）对接市县（区）国资监管平台

针对已建设国有资产监管平台（系统）的市县（区）地区，设计并开放标准接口，供市县（区）平台（系统）调用，完成数据汇聚。

### （4）对接江苏省财政厅短信平台

对接江苏省财政厅短信平台，针对文化企业监督预警信息向文化企业用户等发送短信提醒。

## 2.8.与预算管理一体化平台融合

遵照预算管理一体化平台（以下简称一体化平台）技术中台接入规范，基于一体化平台统一门户和用户中心、认证中心、日志中心等公共技术服务，统一用户登录认证、用户账号体系，搭建底层技术框架，同时实现本系统与一体化平台主数据管理互联互通。

### （1）与一体化平台统一门户融合

#### 1）统一应用门户对接

基于一体化平台的统一门户，将一体化平台智慧监管系统集成至卡片市场，为一体化平台智慧监管系统用户建立门户入口。

#### 2）场景框架构建

本项目的主要工作端为PC端，基于一体化平台的场景框架，本项目采用自适应框架，使系统展示界面大小自动适应用户桌面窗口大小。同时，系统应兼容IE、谷歌、360等多类PC端浏览器。

#### 3）用户业务场景构建

基于一体化平台业务场景设计模式，本项目分析识别用户业务场景，结合一体化平台的卡片市场，为财政用户、行政事业单位用户、国资国企用户、金融企业用户、文化企业用户、自然资源用户、监督主体用户等构建业务场景操作入口。

#### 4）通用场景对接

通过统一待办管理服务，将一体化平台智慧监管系统中的待办信息，推送至一体化平台统一门户中的的“待办事项”进行展示。

### （2）与一体化平台技术中台融合

#### 1）认证中心对接

根据一体化平台技术规范，由技术中台统一实现用户认证。一体化平台智慧监管系统从技术中台获取授权登录的用户账号信息。

#### 2）用户中心对接

支持从一体化平台用户中心获取用户账号和机构数据，同时支持一体化平台智慧监管系统自有用户的统一管理。

### （3）构建资产监管数据逻辑后台

数据逻辑后台以数据规范为驱动，基于一体化平台数据逻辑后台建设框架，构建国资监管业务的逻辑后台，并与一体化平台主数据管理系统实现数据共享。

#### 1）国有资产监管业务数据库构建

建设匹配国资监管业务要求和技术标准的数据逻辑及数据库，包括国有资产、资产清查、盘活利用、智能预警数据库表等。

#### 2）与主数据管理系统对接

一体化平台主数据管理系统对财政业务要素信息、基础数据等进行统一管理，本系统通过主数据管理系统调用共享相关数据，包括财政区划信息、单位信息、人员信息、资产基础信息等。

# 三、技术实现要求

## 3.1安全要求

（1）总体要求

应用安全应严格遵循《财政网络安全总体策略》（财信办〔2017〕11 号）、《财政应用系统安全开发规范》（财网信办〔2018〕10号）以及财政部后续发布实施的相关安全管理文件等的规定。其中，非涉密应用系统建设还应遵循《GB/T22239-2019 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》和《GB/T 25070-2019信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》的安全要求，涉密应用系统应遵循涉密信息系统分级保护建设和测评相关国家标准。

（2）具体要求

本项目安全要求涉及基础网络安全、系统和应用安全、密码应用安全、数据安全等方面，要求按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》第三级安全要求进行建设并通过测评。

运行环境由江苏省政务云提供，基础网络安全由政务云从身份鉴别、访问控制、入侵与恶意代码防范、安全审计等方面进行保障。

系统和应用安全方面，要求系统设计时充分考虑权限分配的合理性；系统开发时，必须遵循应用开发安全技术规范，对应用系统安全功能实现和代码质量进行管控，防止系统存在后门、漏洞和安全缺陷等，防止SQL注入、跨站脚本、任意文件上传下载、远程命令执行等常见信息系统漏洞，降低安全风险，减少安全事件发生。

密码应用安全方面，要求按照《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》第三级密码应用基本要求进行建设并达到符合的评估结果。

数据安全方面，要求按照国家数据安全相关规定以及江苏省财政厅数据安全保护要求，满足数据安全制度流程、数据处理管控措施、数据安全技术措施、数据安全运营管控的要求。

## 3.2国产化建设要求

基于江苏省政务云提供的国产化环境及相关产品，进行系统建设，适配政务云环境中的国产化云主机、操作系统、数据库、中间件等，客户端适配主流国产终端、国产操作系统、浏览器。

## 3.3非功能性要求

3.3.1可靠性需求

充分考虑软件的可靠性，尽可能保证软件在极端情况下的正常运行，避免由于模块故障或系统升级影响平台的正常运行。系统应满足以下性能要求。

（1）提供7*24小时的连续运行，平均年故障时间<1天，平均故障修复时间<30分钟。

（2）按各用户的实际需求设定安全等级来保证系统的可靠性。

（3）具备较强的信息安全性和灾难恢复能力。

3.3.2性能需求

系统性能应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成美观，检索、查询简单快捷，能够发挥基础数据的辅助决策作用。

（1）系统总体可用率大于99.8%，数据库应用可用率不小于99.8%，WEB应用可用率不小于99.8%。

（2）在网络稳定的环境下，系统登录时间在1秒以内；系统查看页面平均响应时间在1秒以内；进行增、删、改业务（不含大对象数据类型）响应时间在1秒以内；复杂查询页面响应时间小于3秒。

（3）满足业务高峰时段的并发需求。系统支持150000用户同时在线使用，满足2000并发用户数。在业务高峰期的时候，业务处理避免出现高延迟。

3.3.3易用性需求

系统需具有快速适应业务变化的能力，应采用灵活的架构和技术手段，支持功能模块及系统处理能力的灵活整合和运用。针对本平台可以通过以下方式，提高系统应用的灵活性。

（1）基于微服务架构建设，采用组件化、面向对象的设计方式，保证系统功能的灵活扩充。

（2）采用新型架构体系，充分考虑系统的纵向、横向的平滑扩张能力建设需求。

（3）统一规范系统的开发技术和数据标准，为后期系统的二次开发提供标准化接口。

# 四、项目建设与实施要求

## 4.1工期要求

（1）自合同签订之日起20天内，完成资产清查管理（第四章 2.1内容）建设与实施，具备试运行条件。

（2）自合同签订之日起5个月内，完成国有企业资产日常管理、盘活利用管理、监督预警管理、基础信息管理、资产驾驶舱建设与实施，完成与预算管理一体化平台的融合，具备试运行条件。

（3）自合同签订之日起一年内，按采购人要求完成全省范围行政事业性国有资产、国有企业资产、自然资源资产外接数据的汇聚与治理。

## 4.2 实施地点

采购人指定地点。

## 4.3项目团队要求

在配置项目人员时，应充分考虑项目人员的稳定性因素，在保证项目人员的技术能力、业务水平、项目工作经验满足项目要求的前提下，通过选派连续工作多年的技术骨干参与项目实施服务工作。同时需保证项目团队人员稳定，未经采购人同意，不得随意变更项目人员。

（1）供应商应根据本项目需求提供相应的服务力量，需要为本项目配置项目经理，负责整体协调、联络和进度把控，确保服务对象能实时联系到服务人员并解决问题。

（2）供应商提供不少于20人的项目团队负责项目建设与实施。

（3）免费运维期内，供应商需提供不少于6人的运维服务人员，驻采购人指定地点，提供全省运维服务。供应商需提供相关承诺。

（4）供应商提供的项目团队人员，应具备较强的系统建设、实施、运维等能力，能够及时高效地完成相关建设与服务内容。

（5）供应商确保7*24小时电话快速响应，及时处理相关问题；需提供应急服务支持人员电话，在非工作日或非上班时间对紧急事宜响应和处理。

（6）供应商更换项目经理、需求负责人、研发负责人、实施负责人时，需至少提前一个月书面通知采购人，征得采购人书面同意后方可更换，更换前必须做好相关工作交接，及时更新项目团队组织架构。

（7）更换项目团队其他人员（除项目经理、需求负责人、研发负责人、实施负责人）时，项目经理必须至少提前20天通知采购人，征得采购人同意后方可更换，更换前必须做好相关工作交接，及时更新项目团队组织架构。

（8）如采购人对项目团队人员不满意，供应商必须在收到采购人要求的10个工作日内完成更换，直至采购人满意，更换前必须做好相关工作交接，及时更新项目团队组织架构。

## 4.4项目管理要求

（1）供应商应建立规范、完整的项目管理体系，规范开展项目实施工作，完整记录项目实施过程和结果。定期与采购人组织会议，沟通阶段实施成果、工作中存在的问题和后续的改进计划。

（2）供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度。

（3）供应商应接受工程监理及项目管理要求。

（4）本项目合同不得转让，不得分包。

## 4.5质量要求

（1）供应商应根据项目的工作计划，对阶段性实施成果进行审核。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整体服务的质量。如因供应商原因造成项目质量不合格、处理问题不及时等问题，采购人有权依据合同对供应商进行经济处罚。

（2）供应商应建立质量保证体系，制定项目实施的质量控制方案和实施措施，并督促完成各环节质量控制内容和目标；保证项目实施满足采购人对质量的要求。

（3）供应商需制定明确的质量管理办法，确保团队全体人员了解和遵守，同时设定可测量的质量目标，以便评估和改进绩效，同时需要确保产出文档的准确性和可访问性。

（4）供应商应遵循《江苏省财政厅信息化建设管理办法（试行）》的项目建设质量要求，以及采购人有关服务厂商、信息化项目的服务质量管理要求，并接受采购人定期对服务进行绩效考核。

# 五、培训要求

为保障相关业务顺利开展，配合采购人做好相关的系统操作培训，培训要求如下：

（1）本项目的培训对象：与本项目相关的业务操作人员及技术人员。

（2）供应商根据采购人要求组织师资及教材编写，配合采购人实施培训工作。

（3）供应商应详细制定培训方案，包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等。

（4）供应商按采购人要求，进行现场或远程等方式培训，差旅费用由供应商承担。

# 六、运行维护要求

系统验收合格后进入免费运维阶段（免费运维期1年），须按要求提供不少于6人的专业技术人员提供全省运维服务（驻采购人指定地点）。法定节假日及如遇紧急或特殊情况，维护人员应服从财政信息管理中心的统一调配和安排。技术支持服务形式包括现场服务、热线电话、网站、电子邮件等。服务内容主要包括：对本项目全省服务对象提供技术指导、程序BUG修复、故障恢复、易用性提升、对不满足业务需求的功能进一步完善等。

（1）供应商必须提供现场、电话、传真、E-mail等各种方式的7×24 小时技术支持，对采购人提出的服务要求做出实质性响应，提供各种突发事件的应急预案文档。

（2）项目验收合格后，供应商须免费提供1年运维服务，服务内容主要包括：对本项目全省服务对象提供技术指导、程序BUG修复、故障恢复、易用性提升、对不满足业务需求的功能进一步完善等。

（3）免费维护期内，在工作时间对系统问题即时响应。在非工作时间发生故障，供应商须1小时内对故障做出明确响应和安排，并根据需要指派具有解决故障能力的技术工程师在1小时内到达，及时排查、4小时内解决问题，确保业务顺利进行，并提交诊断报告。

# 七、质保要求

系统验收合格后，质保期为2年。

# 八、知识产权要求

本项目建设的“江苏省预算管理一体化平台国有资产智慧监管系统”相关知识产权均归江苏省财政厅所有。

# 九、验收要求

根据政府采购项目履约验收相关规定及采购人项目管理要求，项目建设完成，开展试运行并通过等级保护测评、密码应用安全评估后，由采购人组织对项目进行验收。供应商配合提供项目建设及相关工作报告等文档，验收文档包括但不限于：

（1）需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、数据对接规范、项目开发源代码等；

（2）系统开发计划、项目团队组织架构、系统建设阶段性报告等；

（3）需求、问题及跟踪汇总表；

（4）会议纪要；

（5）培训方案、培训签到表、系统操作手册、部署手册；

（6）月度工作报告；

（7）第三方测试报告；

（8）等保三级测试报告、密码应用安全评估报告；

（9）监理报告。

# 十、保密要求

中标供应商及其提供的所有服务人员对本项目中涉及的财政信息及所有文档、数据有保密义务、未经采购人书面认可，不得向任何第三方透露，不得擅自留存、不得用于本项目之外的任何其他用途。

中标供应商必须与采购人签署保密承诺书，其所属工作人员需签署保密协议后方可上岗工作，必须遵守保密义务,不得泄露、篡改或删除相关信息。因中标供应商（或其员工）原因引起信息泄露，中标供应商必须承担由此造成的法律责任，其承担责任后可向具体责任人员追偿。

# 十一、服务方案要求

供应商应具有较高的IT服务能力水平，具有与本项目软件相关的经验，提供技术方案支撑。

（1）需求分析方案。供应商对本项目建设需求进行分析，提供需求分析方案，方案内容包括但不限于建设背景、建设目标、建设意义、建设内容、建设可行性等。

（2）架构设计方案。针对本项目技术要求，提供架构设计方案，方案内容应包括系统总体框架、技术架构、数据架构等，要求基于分布式架构设计，采用容器化部署模式，应用微服务设计方案，满足本项目系统功能及技术实现要求，同时满足国产化建设要求。

（3）主要功能设计。根据项目建设需求，提供主要功能设计方案，方案内容包括但不限于资产清查管理、国有资产日常管理、盘活利用管理、监督预警管理、基础信息管理、资产驾驶舱等。

（4）对接方案。针对本项目对接需求，提供与第三方系统对接方案，方案内容包括但不限于对接内容、对接流程、数据安全保障措施、数据共享规范等。

（5）安全方案。针对本项目安全需求，提供对应安全方案，方案内容包括但不限于开发安全、数据安全、运维安全等。

（6）实施方案。针对本项目实施需求，提供对应项目实施方案，方案内容包括但不限于实施计划安排、团队组织架构设置、文档管理、代码管理、沟通管理等。

（7）培训方案。针对本项目培训需求，提供对应培训方案，方案内容包括但不限于培训目标、培训形式、培训规模、培训批次、培训讲师管理、培训资料编制等。

（8）运行维护方案。针对本项目运维需求，提供对应运行维护方案，方案内容包括但不限于运维服务人员管理、服务方式、服务内容、服务标准等。

（9）应急响应方案。针对本项目需求，提供应急响应方案，方案内容应包括应急事件分类、应急响应目标、应急事件处理过程等。

（10）验收方案。针对本项目验收需求，提供对应验收方案，方案内容应包含验收计划、验收方法、验收标准、验收文档等。

# 十二、商务要求

## 12.1 付款要求

下列款项以人民币方式按照以下进度由采购人办理支付。

合同签订且收到供应商提供的发票后，采购人支付合同总额的30%；

系统主体功能上线试运行且采购人收到供应商提供的发票后，采购人支付合同总金额的30%

项目通过验收且采购人收到供应商提供的发票后，采购人支付合同总额的30%；

项目免费运维期满且采购人收到供应商提供的发票后，采购人支付合同总额的10%。

## 12.2资质要求

（1）供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书；

（2）供应商具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书；

（3）供应商具有ISO27001信息安全管理体系认证；

（4）供应商具有ISO22301业务连续性管理体系认证。

## 12.3软件著作权要求

（1）供应商具有国家版权局颁发的“资产管理”、“资产监管”、“可视化监测或分析”、“数据采集”相关的软件著作权登记证书。

## 12.4类似业绩要求

供应商具有2020年以来，资产管理系统或资产监管系统建设业绩（建设内容包含国有资产管理、资产清查、资产盘活利用、资产监管等）或类似建设业绩。

供应商具有2020年以来，监测分析类系统建设业绩。

须提供合同复印件加盖供应商公章，同一单位的合同作为1个业绩案例。

## 12.5项目团队人员资质要求

（1）项目经理（1人）资质要求：

项目经理需具有人力资源和社会保障部和工业和信息化部联合颁发的信息系统项目管理师（高级）证书。

（2）项目技术负责人（1人）资质要求：

项目技术负责人需具有工业和信息化部颁发的大数据分析师（高级）证书。

（3）团队人员资质要求：

项目团队成员应具有中国电子技术标准化研究院颁发的ITSS服务工程师证书；

项目团队成员至少一人具有国家信息安全测评中心颁发的国家信息安全水平证书 (一级及以上)（NISP）或中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员CISP证书；

项目团队成员至少一人具有国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部联合颁发的计算机技术与软件专业技术资格考试中级及以上资格的任意一种证书。

供应商需提供团队成员在投标前3个月内其中任意一个月的供应商缴纳社保的证明。

# 十三、投标现场演示要求

1、投标人演示人员和设备需在评标前到达江苏省公共资源交易中心二期四楼等候区。按照苏采云系统安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备由投标人自备。

演示内容如下：

（1）国有企业资产清查功能演示。

演示功能：①清查套表填报（供应商可根据对需求的理解，设计至少两张表进行填报演示，演示不少于两个校验功能，演示不少于一处公式配置及计算功能）、②审核（至少一个审核环节）、③汇总功能。

（2）监督预警模型管理功能演示。

演示功能：①模型设置、②模型启用（需验证是否生效）、③模型停止。

（3）智能预警管理功能演示。

演示功能：①预警信息生成、②预警信息提醒、③预警信息详情查看。

（4）资产驾驶舱功能演示。

演示功能：①行政事业性国有资产概况、资产清查总览、盘活利用总览、监督预警总览、业务专题功能；②国资国有企业资产概况、资产清查总览、盘活利用总览、监督预警总览、业务专题功能。（可用模拟数据完成驾驶舱交互功能演示）

2、投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员姓名及身份证号，不接受非注明的人员进入评审现场进行演示。投标人进入评审现场的人员应出示有效身份证件。

# 十四、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 江苏省预算管理一体化平台国有资产智慧监管系统建设 | 软件和信息技术服务业 |

项目属性：服务类项目。

本项目不接受进口产品参与投标。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实（备注：如果该项目专门面向中小微型企业采购，则供应商不再享受任何价格扣除。招标文件定稿后该备注删除。）

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 |  | 10 |
| 一、价格 | 1.1采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他满足招标文件要求的供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 | 10 |
|  | 注：报价得分保留两位小数。 |  |
| 商务部分 |  | 37 |
| 二、企业相关资质 | 2.1供应商获得ISO9001质量管理体系认证证书，且在认证有效期限内的，满足得2分，不满足得0分。 | 8 |
|  | 2.2供应商获得ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，且在认证有效期限内的，满足得2分，不满足得0分。 |  |
|  | 2.3供应商获得ISO27001信息安全管理体系认证，且在认证有效期限内的，满足得2分，不满足得0分。 |  |
|  | 2.4供应商获得ISO22301业务连续性管理体系认证，且在认证有效期限内的，满足得2分，不满足得0分。 |  |
|  | 注：供应商需提供有效期内的证书扫描件并加盖供应商公章。 |  |
| 三、软件著作权 | 3.1供应商具有“资产管理”或“资产监管”相关的计算机软件著作权登记证书，满足得2分，不满足得0分。 | 5 |
|  | 3.2供应商具有“可视化监测或分析”相关的计算机软件著作权登记证书，满足得2分，不满足得0分。 |  |
|  | 3.3供应商具有“数据采集”相关的计算机软件著作权登记证书，满足得1分，不满足得0分。 |  |
|  | 注：供应商需提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书扫描件并加盖供应商公章。（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能提供相关材料证明供应商拥有著作权的软件具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） |  |
| 四、类似业绩 | 4.1供应商提供2020年以来，资产管理系统或资产监管系统建设合同（建设内容包含国有资产管理、资产清查、资产盘活利用、资产监管等）或类似建设业绩。每个案例得2分，最多6分，不提供得0分。 | 10 |
|  | 4.2供应商提供2020年以来，监测分析类系统建设合同。每个案例得2分，最多4分，不提供得0分。 |  |
|  | 注：供应商需提供合同扫描件并加盖供应商公章。（同一单位的合同作为1个案例） |  |
| 五、项目团队人员 | 为保障项目顺利实施，供应商组建的项目团队成员应具备相关专业能力： | 14 |
|  | 5.1项目团队项目经理（1人）需具备以下能力 具有人力资源和社会保障部和工业和信息化部联合颁发的信息系统项目管理师（高级）证书，满足得3分，其他得0分。 |  |
|  | 5.2项目团队技术负责人（1人，与项目经理不是同一人）需具备以下能力 具有工业和信息化部颁发的大数据分析师（高级）证书，满足得3分，不满足得0分。 |  |
|  | 5.3项目团队人员要求（共8分）： （1）具有中国电子技术标准化研究院颁发的IT服务工程师(ITSS)证书，每提供一个得1分，最高得3分，不提供得0分。 （2）具有国家信息安全测评中心颁发的国家信息安全水平证书(NISP,一级及以上)或中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员CISP证书，每提供一个得1分，最高得2分，不提供得0分。 （3）具有人力资源和社会保障部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格中级及以上资格的证书，每提供一个得1分，该项最高得3分，不提供得0分。 |  |
|  | 注：①供应商需提供加盖供应商公章的有效期内证书扫描件或官方查询证明；②供应商需提供团队成员在投标前3个月内其中任意一个月的供应商缴纳社保的证明；③同一人员有多项证书不重复使用，不重复得分。 |  |
| 技术部分 |  | 53 |
| 六、方案设计 | 6.1需求分析方案。根据对项目整体建设需求的理解，提供需求分析方案，包括但不限于：建设背景、建设目标、建设意义、建设内容、建设可行性等。 根据提供的方案进行打分，优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合或未提供得0分。 | 40 |
|  | 6.2架构设计方案。根据项目建设内容，提供架构设计方案，方案内容应包括总体架构、技术架构、数据架构等，满足本项目系统功能及技术实现要求，同时满足国产化建设要求。 根据提供的方案进行打分，优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合或未提供得0分。 |  |
|  | 6.3主要功能设计方案。根据项目建设需求，提供主要功能设计方案，包括但不限于国有资产日常管理、盘活利用管理、监督管理、基础信息管理等。 根据提供的方案进行打分，优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合或未提供得0分。 |  |
|  | 6.4与第三方系统对接方案。根据项目需求，提供与第三方系统对接方案，包括但不限于对接内容、对接流程、数据安全保障措施、数据共享规范等。 根据提供的方案进行打分，优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合或未提供得0分。 |  |
|  | 6.5安全方案。根据项目需求，提供安全方案，方案内容包括但不限于开发安全、数据安全、运维安全等。 根据提供的方案进行打分，优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合或未提供得0分。 |  |
|  | 6.6实施方案。根据项目需求，提供实施方案，方案内容包括但不限于实施计划安排、团队组织架构设置、文档管理、代码管理、沟通管理等。 根据提供的方案进行打分，优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合或未提供得0分。 |  |
|  | 6.7培训方案。根据项目需求，提供培训方案，方案内容包括但不限于培训目标、培训形式、培训规模、培训批次、培训讲师管理、培训资料编制等。 根据提供的方案进行打分，优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合或未提供得0分。 |  |
|  | 6.8运行维护方案。根据项目需求，提供运行维护方案，方案内容包括但不限于运维服务人员管理、服务方式、服务内容、服务标准等。 根据提供的方案进行打分，优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合或未提供得0分。 |  |
|  | 6.9应急响应方案。根据项目需求，提供应急响应方案，方案内容应包括应急事件分类、应急响应目标、应急事件处理过程等。 根据提供的方案进行打分，优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合或未提供得0分。 |  |
|  | 6.10验收方案。根据项目需求，提供验收方案，方案内容包括但不限于验收计划、验收方法、验收标准、验收文档等。 根据提供的方案进行打分，优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合或未提供得0分。 |  |
| 七、运维保障 | 7.1供应商承诺免费运维期提供6名运维人员在采购人指定地点提供全省运维服务。提供承诺得2分，不提供得0分。 | 2 |
| 八、系统演示 | 投标人演示人员和设备需在评标前到达江苏省公共资源交易中心二期四楼等候区。按照苏采云系统安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过15分钟。 供应商应在投标前根据演示场景准备演示环境，演示环境应为可交互系统，如采用静态页面、PPT、原型demo、或录屏等其它方式演示，每项得分*0.5，不演示不得分。 | 11 |
|  | 8.1国有企业资产清查功能演示（3分） 演示功能：①清查套表填报（供应商可根据对需求的理解，设计至少两张表进行填报演示，演示不少于两个校验功能，演示不少于一处公式配置及计算功能）、②审核（至少一个审核环节）、③汇总功能。 每个功能点演示完整准确得1分，最高得3分，不演示不得分。 |  |
|  | 8.2监督预警模型管理功能演示（3分） 演示功能：①模型设置、②模型启用（需验证是否生效）、③模型停止。 每个功能点演示完整准确得1分，最高得3分，不演示不得分。 |  |
|  | 8.3智能预警管理功能演示（3分） 演示功能：①预警信息生成、②预警信息提醒、③预警信息详情查看。 每个功能点演示完整准确得1分，最高得3分，不演示不得分。 |  |
|  | 8.4 资产驾驶舱功能演示（2分） 演示功能：①行政事业性国有资产概况、资产清查总览、盘活利用总览、监督预警总览、业务专题功能；②国资国有企业资产概况、资产清查总览、盘活利用总览、监督预警总览、业务专题功能。（可用模拟数据完成驾驶舱交互功能演示） 每个功能点演示完整准确得1分，最高得2分，不演示不得分。 |  |
| 合计100分 |  |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2023或2024年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

（人员姓名），身份证号          。
附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件12 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。