招　标　文　件

项目名称：江苏省检验检测监管服务系统（苏检通）升级为省市场监管“一站式”发展服务业务子系统

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0149

江苏省政府采购中心

2025年5月19日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………30

- 投标文件格式………………………………34

第一章  投标邀请

受江苏省市场监督管理局（机关）的委托，江苏省政府采购中心就江苏省检验检测监管服务系统（苏检通）升级为省市场监管“一站式”发展服务业务子系统(JSZC-320000-SCZX-G2025-0149)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省检验检测监管服务系统（苏检通）升级为省市场监管“一站式”发展服务业务子系统招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年6月17日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0149

2.项目名称：江苏省检验检测监管服务系统（苏检通）升级为省市场监管“一站式”发展服务业务子系统

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 247.8 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 247.8 |

- 采购需求（简介）：本项目主要基于江苏省检验检测监管服务平台（苏检通）重新规划和升级完善，并充分依托省政务云平台进行建设。通过江苏省“一站式”发展服务系统项目的建设和应用，汇总质量认证、质量发展、标准服务、检验检测、科技发展等业务条线政策资源，为企业提供全链条、全方位、全过程的质量基础设施综合服务。（详细内容见本招标文件第四章）

- 6.合同履行期限：自合同签订之日8个月内完成开发，验收合格之日起壹年免费质保。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年6月17日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省市场监督管理局

地址：南京市草场门大街107号

联系人：李老师

联系方式：025-85012065

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区

联系人：郑荔 严晓薇

联系方式：025-83668535 83668537

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***工作日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省检验检测监管服务系统（苏检通）升级为省市场监管“一站式”服务发展业务子系统 | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

  - 项目概述

    - 项目背景

- 为贯彻落实《质量强国建设纲要》及我省实施意见关于“推动区域内质量基础设施要素集成融合、构建协同服务网络”部署要求，进一步提升质量基础设施服务效能，更好支撑质量强省建设，拟建设江苏省“一站式”发展服务系统。系统建设按照“大质量”理念，在充分整合利用全省市场监管数智化平台现有资源基础上，拟采用“4+1+1+N”框架结构，即4个资源库、1个管理通道、1个服务门户、若干项个性化服务模块。

    - 建设内容

本项目主要基于江苏省检验检测监管服务平台（苏检通）重新规划和升级完善，并充分依托省政务云平台进行建设。具体建设内容包括:

系统主要包括：4个资源数据库、1个服务门户、1个管理通道、移动端集成、数据对接五部分内容。

（1）4个资源库。升级质量基础设施能力库、新建质量政策供给库、升级质量技术机构和专家库、升级质量仪器设备库。

（2）1个服务门户。升级找资源、一站式服务、在线咨询、案例成果展示模块，新建找政策、专题服务、消息中心模块。

（3）1个管理通道。新建监管部门管理通道、“一站式”服务站点管理通道、评审专家通道。

（4）移动端集成。通过H5技术实现系统功能与“政务通”、“企业通”和“消费通”业务集成。

（5）数据对接。与省质标院、省局企业通、省局政务通、省局数据中台以及当地已有服务平台对接。

  - 项目需求

    - 基础资源库建设

      - 信息资源体系框架

需围绕对外服务主体业务，全面汇集、整合我省计量、标准、认证认可、检验检测、质量管理、品牌建设等质量基础设施能力数据，实现能力信息动态更新管理，方便企业和基层查询使用。对采集数据库、基础数据库、业务数据库、统计分析数据库和共享数据库进行升级，实现数据采集、治理及共享交换。信息资源体系规划建设需包括5大核心数据库，基于苏检通数据库需对采集数据库、基础数据库、业务数据库和统计分析数据库中的信息资源进行升级和新增。

      - 数据库建设

按照国家政务信息系统基础设施集约化建设的总体要求，建设数据库主要包括：采集库、基础库、业务数据库、统计分析库、共享开放库。

    - 应用系统建设

      - 服务门户质量基础设施“一站式”服务模块

为全省企业用户提供找资源、找政策、线下一站式服务站点检索功能，方便全省企业用户能够在线通过找资源模块查找认证、检验检测、标准、计量的服务资源和服务能力信息；通过找政策能够在线检索最新的政府部门为促进企业高质量发展，提升公共服务质量而发布的各项服务政策；通过一站式服务站点检索能够查找用户所在位置周边的线下服务站点，并能在线查看站点的服务内容详情。通过在线服务提升质量服务的精确性和整体水平，为促进全省高质量发展提供有效支撑。

      - 服务门户专题服务模块

专题服务是各条线业务办理的统一入口，系统按照不同的业务条线形成了多个业务专题，每个专题包括若干个不同的业务。用户可通过一站式门户相关链接跳转至对应的业务办理页面，也可通过专题服务模块按专题按业务进入所需的业务办理界面。主要包括标准化专题、质量认证专题、检验检测专题、质量发展专题、科技服务专题。同时，系统为用户提供在线咨询服务，提高用户的申报效率及申报体验。

通过业务系统为全省企业提供质量发展、认证、认可与检验检测、标准及科技发展相关的专题服务企业则可以在线检索相关专题服务内容，查看业务详情，进而根据自身实际通过专题服务页面提供的业务通道，快速在线办理相关专题业务。

      - 服务门户基础功能

服务门户需为用户提供基础的门户信息发布、信息管理、服务内容管理，方便江苏省市场监管部门能够对全省企业的提供一站式发展服务。

      - 监管部门管理通道“一站式”服务管理模块

实现管理部门对线下“一站式”服务网点信息的在线管理及管理员账户维护及管理功能。提供线下“一站式”服务网点管理员在线管理服务网点的服务事项、 内容等相关信息；提供站点服务主页的在线管理、维护；提供活动的在线发布及跟踪管理；提供站点管理员在线搜集企业的在线咨询，提供跟站点相关的服务事项管理。

      - 监管部门管理通道质量发展管理模块

为全省各级质量发展部门提供跟质量发展相关的各类服务政策管理、质量发展知识管理、专题服务管理、服务站点管理、技术服务专家管理、在线审批业务流程办理等相关业务功能管理。

      - 监管部门管理通道质量认证管理模块

为全省各级管理部门提供质量认证相关的各类服务政策管理、知识管理等相关业务功能管理。

      - 监管部门管理通道认可检测管理模块

为全省各级认可检测部门提供跟认可检验检测相关的各类服务政策管理、质量发展知识管理、专题服务管理（包括但不限于苏链检、中心建设办理、服务企业走出去）、检验检测机构查询管理、检测能力查询管理、技术服务专家管理、在线审批业务流程办理等相关业务功能管理。

      - 监管部门管理通道标准管理模块

为全省各级主管部门提供标准化相关的各类服务政策管理、知识管理、专题服务管理、在线审批业务流程办理相关业务功能管理。

      - 监管部门管理通道科技与能力提升项目管理模块

为全省各级主管部门提供能力提升项目、科技创新平台（重点实验室、技术创新中心）、科技计划项目相关的各类专题服务管理、在线审批业务流程办理相关业务功能管理。

      - 监管部门管理通道专家功能模块

升级专家管理模块，为省市县三级管理部门提供在线专家管理模块，提供专家库管理、专家信息维护、专家标签和查询等功能。

      - 移动端应用

通过与企业通、政务通移动端集成，将各业务条线服务入口与业务办理入口在移动端进行集成，帮助企业、机构、社会公众用户在移动端进行找政策、找资源等一站式服务。帮助各业务条线主管部门用户通过移动端进行信息维护、流程审批极大提升用户的使用效率。

        - 企业通

通过H5页面，在企业通APP上实现“一站式”服务门户所有相关模块的开发、适配集成，通过移动端访问各类业务平台，提供各类业务的快捷办理和查询入口。

        - 政务通

通过H5页面，在政务通APP上集成监管部门管理模块功能，主要包括：计量管理、质量认证管理、标准化管理、认可检验检测管理、质量发展管理，以及用户登录、统一待办事项等。

    - 与PC端系统的集成及上云适配改造

按照国家政务信息系统基础设施集约化建设的总体要求，本次项目涉及的江苏省市场监督管理局现有“苏检通”平台及本期新增应用系统将全部部署在省政务云平台，本次项目需对现有“苏检通”平台进行上云迁移工作，并进行上云适配改造。从软件架构、网络环境、部署方式等方面进行适配改造，以适配省政务云平台的基础设施环境要求，确保从数据层面、服务层面、业务层面的有效融合，为采购方提供一个完整的一体化的高可用的服务平台。

本次项目整体网络架构，主要依托江苏省政务云基础设施，同时需要与省局现有网络进行集成融合，提升系统的可用性和集约化。

    - 数据治理及系统对接

本项目涉及内外部系统对接。其中内部系统包括统一用户管理、数据中台、标准搜等，外部系统包括省质标院技术贸易措施平台等。

同时需对平台所汇聚到的所有相关服务机构、服务能力及知识数据完成数据质量的治理工作，确保数据的可用性，从而提升系统服务质量和服务能力。

    - 平台安全建设

采取有效的安全策略和技术手段，从平台网络安全、数据安全、密码应用安全、运维安全、应用软件等维度综合考虑，并提出平台安全建设总体方案。

系统开发建设需符合等保三级规范，重点做好云计算平台及网络的安全、应用安全和数据安全建设，具有网络防病毒、入侵检测、漏洞检测、容灾备份、加密传输和身份认证等功能。

    - 国产化环境要求

本项目建设需符合国产化相关技术规范，各应用系统兼容适配国产终端和浏览器，系统软件、数据库软件及中间件等按照国产化要求进行选型。项目实施过程中，需根据有关政策要求和省政务云国产化基础环境建设进度情况，采用国产化环境进行部署，提高关键信息基础设施自主化水平，强化重要信息系统安全防护，确保网络、数据、平台安全平稳运行。

本系统建设涉及的软硬件需兼容主流国产芯片（如华为鲲鹏、飞腾等）、国产操作系统（如中标麒麟、银河麒麟等）、国产数据库（如达梦数据库、人大金仓、南大通用等）、国产中间件（如东方通、金蝶天燕、普元等），不采用已停服或即将停服的相关软件。

本系统将实现国产化硬件适配，并根据政务云国产化进度逐步推进国产化替代。

本系统各应用系统实现国产化软件适配，主要包括服务端的操作系统适配、数据库适配和中间件适配，应用终端适配主要包括国产办公软件、国产浏览器和国产操作系统（终端版）等。

    - 国产化密码应用建设

本项目建设的应用系统计划部署在省政务云，需要结合省政务云已有的密码体系进行密码应用建设，实现信息使用的机密性、完整性、真实性和不可否认性，保障信息安全。在项目建设过程中综合考虑国产化密码的使用和建设，并提供国产化密码改造建设方案，确保系统建设安全方面国产化密码的综合应用。

    - 容灾备份系统建设

本项目的应用系统和数据库全部部署在省政务云平台，实施单位需提供完整的容灾备份方案，以保障平台数据安全。

  - 技术性能要求

    - 技术要求

投标人必须按照江苏省市场监管局颁布的关于应用平台系统、数据、安全等相关的规范标准进行开发建设。

（1）架构要求：系统应采用多层架构，与江苏省检验检测监管服务平台（苏检通）有效整合，全面支持业内标准的框架；采用组件化、服务化设计理念，开发架构首选微服务的架构模式，根据服务业务特性，基于高可用性、高并发性以及可维护性、可扩展性的需要，实现新业务的合理拆分成不同的服务，实现每个服务独立部署与维护，支持分布式部署等。符合开放的、构件化、面向对象、可灵活扩展的多层架构体系规范，同时具有较高的安全性。

（2）数据库要求：系统建设应基于国产化数据库环境，系统应采用主流、成熟、先进的技术解决方案来实现数据库访问、业务逻辑控制、应用展现、安全保障。数据展现与业务逻辑分离，业务功能支持组件化、可以扩展化。业务主要数据要求存储在关系型数据库中；视频、电子文档、图片等文档型数据需要独立存储在非关系型数据库中。

（3）数据交换规范要求：数据交换遵循统一规范，支持异构平台和分布系统间的数据交换。

（4）浏览器及界面要求：客户端支持Windows、苹果、Linux、国产系统下的主流浏览器，不能出现功能或信息的丢失。

（5）系统部署要求：系统需部署运行在采购单位指定运行环境。

    - 系统测评

在组织终验前，项目建设单位委托具有资质的第三方专业测评机构对软件系统进行功能、性能的测评，并对项目交付内容组织整体信息安全风险评估、等级保护测评和密码应用安全性评估，如存在相关功能或性能未达到预定指标、整体存在较高安全风险和隐患、不符合等保三级规范和密码应用安全等问题，承建单位须进行整改直至测试通过，如因整改造成延期交付的，责任由承建单位承担。

    - 性能要求

系统要求支持大规模并发访问需求。系统设计时要充分考虑对数据处理的水平和垂直切分，提高系统的响应能力。

（1）平均响应速度：在稳定的网络环境下，系统对于一般功能界面，高峰时段单一条件查询平均响应低于2秒，复杂功能界面应控制在5秒内，接口调用的响应时间控制在3秒内，电子地图图层加载时间控制在3秒内；

（2）数据处理能力：能大规模、高质量地处理问题，提供高速度、高效率、实时、及时的计算与信息处理能力。

（3）容量和吞吐量：系统应支持至少200用户的同时并发在线。

    - 运行指标

（1）能够连续7×24小时不间断运行，系统平均无故障间隔时间MTBF≥5000h。

（2）平均维修时间MTTR≤2h。

（3）系统的年可用率大于99.9%。

故障可以及时报警，具备自动手动恢复措施，自动恢复时间<15分钟，手工恢复小于2个小时。

三、商务要求

    - 项目工期要求

项目主体建设时间为10个月（自招标公示结束、合同签订后开始计算）：

1.1中标方在合同签订之日起1个月内完成系统需求分析、系统设计;

1.2中标方在合同签订之日起6个月内完成经委托方需求确认的系统主体功能开发工作，并部署上线联调测试。

1.3中标方在合同签订之日起7个月内完成平台所有功能开发并上线联调测试，启动项目试运行。

1.4中标方在合同签订之日起10个月后，完成平台总体集成以及现有系统适配改造，系统试运行状态趋于稳定，完成第三方测试（功能性能、等保、密评），完成平台所有功能开发并上线联调测试，组织项目最终验收。

1.5合同签订之日起10个月内完成该项目建设的全部工作内容，并通过验收。投标人须提供详细的工期计划。验收通过正式进入质保期，质保期为验收合格之日起壹年。

    - 项目验收要求

系统验收完成后，开发所涉及软件的知识产权为投标人合法所有或经合法授权；本系统开发的所有成果版权属于江苏省市场监督管理局和投标人共同所有。软件产品、源代码及所有文档资料须于三个月内提交给江苏省市场监督管理局，未经许可，投标人不得擅自修改、使用和转让。

    - 费用结算

合同签订后，采购人在收到发票后15日内，支付合同金额的70%；验收合格后，支付合同金额的30%。

    - 质保期限

质保期不少于壹年（自项目终验合格之日起计）。

    - 项目方案要求

（1）总体建设方案

投标人根据项目需求提供总体建设方案，方案应包含总体架构、业务架构、数据架构、网络架构、技术架构等方面。要求方案全面准确，合理可行、条理清晰。

（2）系统设计方案

投标人根据项目需求提供系统详细设计方案，方案应至少包含一站式服务业务功能设计、专题服务业务功能设计、管理通道业务功能设计、基础资源库功能设计。要求设计方案详细、流程清晰、功能完整，具体要求如下：

1）一站式服务业务功能设计方案

投标人针对一站式服务业务功能提供详细的设计方案，方案需至少包含找资源、找政策、线下一站式服务站点检索三个方面，要求方案详细、流程清晰、功能完整。

2）专题服务业务功能设计方案

投标人针对专题服务业务功能提供详细的设计方案，包括对外服务网站的专题服务专区、服务搜索、服务通知、服务详情、在线申报；服务内容主要包括服务企业走出去、专项在线申报服务、质量认证服务、检验检测服务、质量发展服务、科技服务等，要求方案详细、流程清晰、功能完整。
3）管理通道业务功能设计方案

投标人针对管理通道业务功能提供详细的设计方案，主要包括针对质量发展、认证、检验检测、标准、科技与能力、专家通道、不同业务条线的管理通道服务，功能模块包括服务能力管理、服务资源管理、专家管理、政策管理、业务审批、及相关统计分析等，要求方案详细、流程清晰、功能完整。
4）基础资源库功能设计方案

投标人针对基础资源库功能提供详细的设计方案，包括基础设施能力库、政策供给库、机构及专家库、设备设施库、以及业务库的设计，同时需提供外部数据对接方案及数据治理方案等，要求方案详细、流程清晰、功能完整。

（3）系统安全方案

为确保系统软件的安全运行，本次建设系统需符合等保三级要求，防止非法入侵、及未授权用户的非法访问、及用户数据泄露，从而保障系统的正常运行,同时需支持相关国产商用密码加密算法。针对此需求投标人提供系统安全方案，方案应包含网络安全、访问控制、数据安全等方面。要求方案全面准确，合理可行、条理清晰。

（4）项目实施方案

投标人根据现状及实际的业务需求制定项目实施管理方案，应包括进度计划和实施保证措施、安全保障措施、风险管理方案、项目运维方案等。要求项目实施方案科学可行，思路清晰完整。

（5）重点难点分析：围绕项目实施可能存在的重难点问题进行分析，并就相关问题系统描述相关应对措施。要求重难点分析准确，应对措施科学合理，思路清晰完整。

1）重难点问题分析：供应商根据项目需求，梳理项目实施过程中潜在的重难点问题。

2）重难点问题应对措施：供应商围绕重难点问题分析内容，针对性提出在实施过程重难点问题的解决措施，解决措施应科学合理。

（6）投标人需根据本次项目建设的业务实际，提供国产化密码应用建设方案，需要结合省政务云已有的密码体系进行密码应用建设，实现信息使用的机密性、完整性、真实性和不可否认性，保障信息安全。在项目建设过程中综合考虑国产化密码的使用和建设，并提供升级改造建设方案，确保系统建设安全方面国产化密码的综合应用。要求方案科学合理、可行性强。

（7）投标人应具有兼容国产化系统环境的软件开发能力与经验，根据本次项目国产化环境要求，对比主流国产软硬件产品各品牌的区别，提出切实可行的适配方案。

（8）质量保证方案

本系统应用软件开发要求采用国际通用的规范化的软件开发、软件工程实施和项目管理方法，对项目实施的全过程进行监控和管理，对项目进度和工程实施进度进行控制；对应用系统软件必须进行充分的测试，确认其正确性和可靠性；同时必须有详细易懂的系统的安装、运行、验收测试的技术文件；所有的技术文件必须是中文，并且本项目所有文档应该按照所使用的质量管理体系要求编写。中标人需提供本项目质量管理方案；中标人需提供本项目过程中研发管理方案及代码标准；中标人需提供本项目过程中测试方式；采购人可定期对项目的情况进行质量检查。

（9）售后服务方案

1）整个项目质保期为验收后一年，质保期间的维护服务不收取任何额外费用，由中标方提供免费的软件维护服务、技术服务支持，包括系统维护、性能提升、故障检测等，并保证系统正常运行，如果软件功能变更超出项目范围的百分之二十，按照工作量测算依据增加相应的服务费用。质保期后的服务费双方另行协商。

2）在项目验收后的服务期内，如因需要增加系统功能而产生的费用，双方另议；如果是软件设计漏洞或偏差，中标方必须及时修正，且不另收费用。

3）项目服务期满后，供应商必须承诺在法定工作时间内，可以提供技术指导和咨询；供应商要长期建立完善的技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为配合用户使用提供全方位的技术支持工作，并对如何实施服务提出承诺。

4）中标方应提供实时在线的客户服务和现场服务。应具备灵活多样的通讯手段，提供7×24小时响应服务。实时解决常见问题。

故障响应。中标方在接到系统故障报修要求时，半小时内做出明确响应和维护安排，在2小时内为建设单位提供维护服务，并做出故障诊断报告，3小时内恢复正常。

热线服务。投标供应商应提供热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接受建设单位提出的各种技术和使用问题，不能即时解决的问题要在1小时内提出解决方案。

系统巡检。每月至少提供4次对系统进行巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。

系统升级。质保期内投标供应商应提供免费的系统软件升级服务。升级内容包括解决的BUG、采纳用户建议以及业务需求调整实现的功能和其他内容。

- 投标人应具备相关的售后服务体系，在承诺服务期内提供完善、及时、无推诿的应用软件等项目实施范围内的服务保障。

- 培训方案

1）中标方必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在本期项目验收完成前进行。

2）中标方应提供面向系统管理员的应用软件系统结构、设计等方面的培训。项目实施入场，中标供应商将详细的培训课程以及时间表交给采购人，最后以采购人认可为准。

3）中标方派出的培训教员应具有丰富的同类课程的教学经验和应用经验；所有的培训教员必须用中文授课；投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料。

4）中标方须提供详细的培训计划，包括培训材料、培训对象、培训目标、培训跟踪、以及培训效果评估，保证培训课程符合采购人实际的需要。需针对用户按照不同的角色安排不同的培训课程，如系统管理员、普通用户、领导等角色，同时中标方应考虑到省市县三级用户的相应培训方案。

    - 投标供应商履约能力及项目团队要求

- 投标人应具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书。（投标人须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章）

- 投标人具有信息安全服务资质认证证书（CCRC）（信息系统安全集成）和信息安全服务资质认证证书（CCRC）（信息安全风险评估）、信息安全服务资质证书（安全工程）。

- 投标人自2021年1月1日起至今（以合同签订时间为准）承担过类似信息化系统建设包含公共服务的软件开发项目、综合管理平台类开发项目业绩。（投标人须提供加盖投标人公章的合同扫描件，必须包括合同首页、双方印章等信息）

- 投标人根据项目需求项目实施阶段须组建不少于10人的项目研发团队开展驻场开发服务。团队人员由项目经理1名、技术负责人1名和其他团队成员（不含项目经理和技术负责人，人数不少于8人）。项目团队须具备较强的项目实施能力，具体资质要求如下：

- 项目经理（1人）需具备副高及以上高级工程师职称（电子信息类）、信息系统项目管理师证书；

- 技术负责人（1人）需具备信息系统项目管理师证书、系统架构师证书、系统分析师证书；

3）其他人员需具备信息系统项目管理师、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、注册信息安全专业人员证书（CISP）、系统架构师、IT服务工程师、系统分析师证书、软件评测师证书和高级及以上职称证书。（需提供人员证书扫描件和投标截止时间前6个月内任意1个月投标单位为其缴纳社保的证明材料）

- 4)投标人所投产品具有公共服务类相关（证书名称包含综合服务、企业服务、位置服务、云服务）、综合信息管理相关软件著作权。

四、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

3.演示要求

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。

演示内容如下：

（1）一站式服务模块演示：结合地图提供系统功能演示，演示功能应包含找资源、找政策和一站式服务站点。

（2）专题服务模块演示：演示功能应包含专题信息服务、专题业务在线办理服务。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（10分） | 1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分，统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分。分值保留小数点后2位。 | 10 |
| 2 | 总体建设方案（5分） | 2.1投标人根据项目需求提供总体建设方案，方案应包含总体架构、业务架构、数据架构、网络架构、技术架构等方面。要求方案全面准确，合理可行、条理清晰。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供得0分。 | 43 |
|  | 系统设计方案（12分） | 2.2投标人对平台建设的业务功能进行设计，要求设计方案详细、流程清晰、功能完整。 2.2.1一站式服务业务功能设计方案（3分） 投标人针对一站式服务业务功能提供详细的设计方案，方案需至少包含找资源、找政策、线下一站式服务站点检索三个方面，要求方案详细、流程清晰、功能完整。优于项目需求的得3分；符合项目需求的得2分；不符合项目需求或未提供得0分。 2.2.2专题服务业务功能设计方案（3分） 投标人针对专题服务业务功能提供详细的设计方案，要求方案详细、流程清晰、功能完整。优于项目需求的得3分；符合项目需求的得2分；不符合项目需求或未提供得0分。 2.2.3管理通道业务功能设计方案（3分） 投标人针对管理通道业务功能提供详细的设计方案，要求方案详细、流程清晰、功能完整。优于项目需求的得3分；符合项目需求的得2分；不符合项目需求或未提供得0分。 2.2.4基础资源库功能设计方案（3分） 投标人针对基础资源库功能提供详细的设计方案，要求方案详细、流程清晰、功能完整。优于项目需求的得3分；符合项目需求的得2分；不符合项目需求或未提供得0分。 |  |
|  | 系统安全方案（5分） | 2.3投标人提供系统安全方案，方案应包含网络安全、访问控制、数据安全等方面。要求方案全面准确，合理可行、条理清晰。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供不得分。 |  |
|  | 项目重点难点分析（5分） | 2.4围绕项目实施可能存在的重难点问题进行分析，并就相关问题系统描述相关应对措施。要求重难点分析准确，应对措施科学合理，思路清晰完整。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供不得分。 |  |
|  | 项目实施方案（5分） | 2.5投标人根据现状及实际的业务需求制定项目实施管理方案，应包括进度计划和实施保证措施、安全保障措施、风险管理方案、项目运维方案等。要求项目实施方案科学可行，思路清晰完整。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供不得分。 |  |
|  | 国产化密码建设方案（2分） | 2.6投标人需根据本次项目建设的业务实际，提供国产化密码应用建设方案，要求方案科学合理、可行性强。优于项目需求的得2分；符合项目需求的得1分；不符合项目需求或未提供不得分。 |  |
|  | 国产化开发适配方案（2分） | 2.7投标人应具有兼容国产化系统环境的软件开发能力与经验，根据本次项目国产化环境要求，对比主流国产软硬件产品各品牌的区别，提出切实可行的适配方案。优于项目需求的得2分；符合项目需求的得1分；不符合项目需求或未提供不得分。 |  |
|  | 质量保证方案（3分） | 2.8针对质量保证要求制定详细的质量保证方案，要求方案科学合理、可行性强。优于项目需求的得3分；符合项目需求的得2分；不符合项目需求或未提供的得0分。 |  |
|  | 售后服务方案（2分） | 2.9投标人具有完善的售后服务保障体系，并针对本项目有详细的运行维护与售后服务方案。优于项目需求的得2分；符合项目需求的得1分；不符合项目需求或未提供的得0分。 |  |
|  | 培训方案（2分） | 2.10要求针对本项目做出完整详细的培训目标、任务、计划、组织等实施方案。优于项目需求的得2分；符合项目需求的得1分；不符合项目需求或未提供的得0分。 |  |
| 3 | 系统演示（10分） | 演示方式可以选择PPT介绍或系统原型演示两种形式中的任意一种，原型演示方式最高得10分，PPT演示方式需乘以系数0.5后为最终演示得分，完整演示得满分，未完全演示或未演示不得分，演示时间不超过10分钟。评审专家根据演示情况，从功能交互、业务分析、表述方式等多方位进行综合打分。演示应包含以下内容： | 10 |
|  |  | 3.1一站式服务（6分） 结合地图提供系统功能演示，演示功能应包含找资源、找政策和一站式服务站点。（每演示一个功能点得2分，最高得6分） |  |
|  |  | 3.2专题服务（4分） 专题服务模块演示：演示功能应包含专题信息服务、专题业务在线办理服务。（每演示一个功能点得2分，最高得4分） |  |
| 4 | 软件自主研发能力（3分） | 4.1投标人所投产品具有公共服务类相关（证书名称包含综合服务、企业服务、位置服务、云服务）、综合信息管理相关软件著作权，每提供一个软件著作权证书得1分，最多得3分。（投标人需提供软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） | 3 |
| 5 | 综合实力（6分） | 5.1管理体系认证证书(3分)：投标人需具有质量管理体系认证证书(IS09001)、信息安全管理体系认证证书（ISO27001）、信息技术服务管理体系(ISO20000), 满足一项得1分，最多得3分；(需提供证书扫描件。不提供或提供不符合的，不得分。) | 6 |
|  |  | 5.2信息安全服务资质证书（3分）：投标人具备信息安全服务资质认证证书（CCRC）（信息系统安全集成）和信息安全服务资质认证证书（CCRC）（信息安全风险评估）、信息安全服务资质证书（安全工程），满足一项得1分，最多得3分。 (需提供证书扫描件。不提供或提供不符合的，不得分。) |  |
|  | 项目业绩（10分） | 5.3投标人自2021年1月1日起至今（以合同签订时间为准）承担过类似信息化系统建设包含公共服务的软件开发项目、综合管理平台类开发项目业绩的，每提供1个得2分，最多得10分。需提供合同复印件。 | 10 |
|  | 项目团队（18分） | 5.4项目经理（3分）：项目经理（限1人）需具备高级工程师及以上职称（电子信息类）、信息系统项目管理师证书，满足一项得1.5分，最高得3分。（需提供人员资格证书扫描件和投标截止时间前6个月内任意1个月投标单位为其缴纳社保的证明材料，不按要求提供或没有提供的不得分。） | 18 |
|  |  | 5.5技术负责人（3分）：技术负责人（限1人）需具备信息系统项目管理师证书、系统架构师证书、系统分析师证书，满足一项得1分，最高得3分。（需提供人员资格证书扫描件和投标截止时间前6个月内任意1个月投标单位为其缴纳社保的证明材料，不按要求提供或没有提供的不得分。） |  |
|  |  | 5.6项目团队成员（12分）：除项目经理、技术负责人外，其他项目团队核心成员持有信息安全保障人员认证（CISAW）、注册信息安全专业人员（CISP）、信息系统项目管理师、系统架构师、高级及以上职称、IT服务工程师、系统分析师、软件评测师等证书，有一项得1.5分，最高得12分（单项不重复累计，单人多证仅算一项，不累加）。 （注：需提供人员资格证书扫描件和投标截止时间前6个月内任意1个月投标单位为其缴纳社保的证明材料，不按要求提供或没有提供的不得分。） |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2023或2024年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

7.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）（备注：如果本项目并非专门面向中小微型企业采购，该条款删除。招标文件定稿后该备注删除。）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）（备注：如果本项目并非专门面向中小微型企业采购，该条款删除。招标文件定稿后该备注删除。）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。