工程量清单编制说明

工程名称：南京技师学院教学楼卫生间消险整治项目

一、工程概况：南京技师学院教学楼卫生间消险整治项目，位于南京市栖霞区南京技师学院内，本次改造范围为1#、2#、3#、4#教学楼卫生间。 二、工程招标范围：具体详见招标文件及工程量清单。 三、编制依据： 1、业主提供的苏邑设计集团有限公司的设计图纸（电子版）、问题答疑等； 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013等； 3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014营改增版）、苏建函价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知、苏建价〔2016〕154号关于建筑业实施营改增相关文件及其他相关文件等； 4、相关标准图集以及现行有关清单编制文件； 5、住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（2019）第14号； 6、材料价格参照2025年02月南京市信息价及市场询价； 7、人工工资执行至苏建函价【2025】066号文； 8、与设计图纸有关的标准图集等。 四、工程质量要求：详见招标文件相关内容。 五、暂列金额：详见工程量清单。 六、与设计图有关的说明： （一）装饰工程 1、工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应按设计图纸，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但计价规范中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应投标报价中，实施过程中费用不调整； 2、本工程清单项目均按照建设单位提供的资料进行列项，工程量亦按照建设单位提供的资料进行计算； 3、本工程量清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、施工图纸、取费文件、技术规范等确定投标报价； 4、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计自行计算（或进行增补），但不应更改招标人已列措施项目；结算时，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目；安全文明施工费属于不可竞争费用，结算时按相关文件规定执行；建筑工人实名制费用结算时需提供针对本项目投入的实名制凭证资料，结算未发生时扣除； 5、投标人应先到需施工的现场踏勘以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内；本工程施工外部协调工作由投标人负责，投标人应充分考虑周边地域情况， 并将此费用考虑在投标报价中，结算时发包人不再为此增加费用；施工现场平面布置方案须得到发包人及监理工程师许可后方可实施； 6、工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中项目特征内容不详的，以施工规范、规程、施工图纸、地质勘察报告及工程所在地建设主管部门相关规定为准； 7、工程量清单报价应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内涵：①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；③包括完成每项工程内容所需的全部费用；④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；⑤考虑风险因素而调整的费用；⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用； 8、工程量清单计价格式中列明的所需填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单和其它单价和合价中； 9、投标人自行踏勘现场，在报价内综合考虑材料堆放、二次搬运、居民出行、交通协调、扰民、民扰、行车行人干扰、地上地下设施、建筑物的临时保护设施、临时道路、临时围挡、垃圾外运运距、建筑工人实名制费用等费用，结算时不得以清单未单列为由调整报价或办理相关签证； 10、投标人须结合现场踏勘、设计文件、地质情况、场地环境、限制条件（场地局部地区存在坡度）等，自行考虑采用何种机械施工并计入报价，结算时不因施工机械变更而增加任何费用； 11、投标人在报价时必须考虑就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如中考、高考、雾霾天气、节日或活动等行政性通知、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理等引起的停工损失和费用增加等，结算不加另外增加费用； 12、投标人根据招标文件给定的工期，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整特别是蓝天办管控等可估计的原因导致的工期影响，自行测算各项赶工费用，计入报价，同时考虑配合垃圾外运车辆夜间工作特殊性，白天垃圾现场临时堆置及二次翻挖装车费用；中标后不再调整此类费用，其中消纳费、保洁费、交通协调费等，均由投标人综合考虑到投标报价中； 13、装饰人工参照苏建函价【2025】066号文按低值计取。 （二）安装工程 1、本工程拆除残值均由投标人自行处理，所有拆除均含垃圾外运，综合单价为按图纸及规范要求完成全部工作内容，投标人综合考虑，结算时不得增加相关费用； 2、所有招标清单项目特征中未述事项，均需满足设计图纸及相关规范要求； 3、本工程配电箱接入部分管线暂按15m/个考虑，结算按实调整； - 下列材料由投标人按照业主推荐材料品牌列入投标报价:中标后，承包人须在推荐品牌中任选一种品牌进行采购，如选择其他材料品牌，须选择不低于推荐材料品牌的等级及标准，且须征得业主同意后方可选用。 序号; 材料名称; 推荐品牌. 1; 墙地砖; 鹰牌，蒙娜丽莎，东鹏. 2; 蹲便器（按钮）; 九牧，恒生，箭牌. 3; 不锈钢小便池; 304不锈钢，厚度≥1.5mm;含感应器及水管，具体尺寸参照设计图纸，样式需甲方确定. 4; 不锈钢洗手池; 304不锈钢，厚度≥1.5mm;具体尺寸参照设计图纸，样式需甲方确定. 5; 给排水管材; 公元，联塑，伟星. 6; 丙纶卷材; 东方雨虹，禹王，豪扬. 7; 乳胶漆; 立邦，多乐士，嘉宝莉. 8; 灯具; 雷士，三雄极光，欧普. 9; 门框; 304不锈钢，厚度≥1mm;样式颜色需甲方确定. 10; 带滤网地漏; 九牧，潜水艇，九牧王. 11; 挂钩; 304不锈钢，厚度≥2mm. 12; 开关面板; 施耐德，公牛，欧普. 13; 电线; 江南，远东，正泰. 14; 水龙头（手动式）; 九牧，莱尔诗丹，箭牌.

注：图纸查看请到邮箱：njdl123456@163.com   密码：njdl12345678。请各供应商自行下载，充分了解后进行报价。