竞争性磋商文件

项目名称：南京市第一医院DRG成本核算系统

项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2025-0240

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年8月

- 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 2

- 供应商须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………16

- 评审方法与评审标准………………………25

- 响应文件格式………………………………29

第一章  磋商邀请

受南京市第一医院委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市第一医院DRG成本核算系统进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2025-0240

2.项目名称：南京市第一医院DRG成本核算系统

3.预算金额：60万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：建立一套适合医院应用的基于DRG的成本效益分析管理系统，形成以成本核算为数据处理中心的业务管理模式。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：1095天（系统开发时间为合同签订后120天内，维保时间为验收合格后975天）

7.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2025年8月21日9时30分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市第一医院

地  址：南京市秦淮区长乐路68号

联系人：谢女士

联系电话：025-52271079

2.交易中心

地 址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：段女士

联系电话：025-68505085

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组发现供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为供应商的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.1.2 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按磋商文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款，该预付款在支付系统开发费用时予以扣除。

8.1.2 软件完全交付并上线正式运行，经甲方验收合格后，结清系统开发费用。

8.1.3 系统验收合格后进入维保期，乙方维保满一年，经甲方考核合格后支付系统维保费用的40%；乙方维保满两年，经甲方考核合格后支付至系统维保费用的80%，乙方维保期满975天，经甲方考核合格后支付至系统维保费用的100%。（维保要求详见第四章，全部达到为考核合格）以上款项均为无息支付。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为健全现代医院管理制度，优化资源配置，规范公立医院成本核算工作，发挥成本核算在医疗服务定价、公立医院成本控制和绩效评价中的作用，提升单位内部管理水平和运营效率，推进公立医院高质量发展国家陆续颁布成本核算政策及制度。

《医院财务制度》第一章 第五条 加强经济管理，实行成本核算，强化成本控制，实施绩效考评，提高资金使用效益。

《关于建立现代医院管理制度的指导意见》明确要逐步实行医院全成本核算，逐步建立以成本和收入结构变化为基础的医疗服务价格动态调整机制。

《关于加强公立医院运营管理的指导意见》明确了强化成本核算、成本控制、从成本等维度评价运营流程等重点任务。

《公立医院成本核算规范》明确了成本核算的分类及核算方法、成本项目及成本的分类、设置成本核算单元等。

《事业单位成本核算具体指引--公立医院》明确成本核算对象，成本项目和范围，业务活动成本归集和分配，成本报告等。

DRG成本核算真实完整地反映科室、病组、病例的成本状况,满足内部成本控制、医疗服务定价、绩效评价等特定成本信息需求，为财政补助标准提供数据支持。促进管理模式从粗放式向精细化、规范化转变，优化资源配置、提升单位内部管理水平和运营效率，推进医院高质量发展。到2025年底，实现医院全部开展医疗服务项目成本核算、病种成本核算、DRG成本核算。

（二）项目建设目标

本项目计划建立一套适合医院应用的基于DRG的成本效益分析管理系统，形成以成本核算为数据处理中心的业务管理模式，实现以下目标：

1、按照国家政策要求以及医院管理实际情况，建立适合医院应用的DRG成本核算的理论方法和合理的成本分摊方法，核算DRG成本，实现医院成本的精细化管理。

2、搭建医院DRG成本管理体系,测算医院DRG病组下的成本构成及标准，以支撑医院在DRG支付制度下明确成本情况。

3、通过成本一体化的核算实现医院成本的精细化运营管理，发挥成本数据的价值，对其进行深入分析，使其可快速支撑成本管理相关决策。

4、依据成本核算结果数据，通过应用各种数据模型从院、科、组、医、床等不同维度进行现状分析，问题定位，以及改进策略。

（三）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 （元） | 所属行业 | 属性 | 数据交易类型（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DRG成本核算管理系统 | 1 | 套 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 2 | DRG成本核算管理系统维保 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 系统名称 | 功能模块 | 功能清单 |  | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据平台系统 | 系统设置 | 系统参数设置 |  | 支持医院logo设置，支持系统皮肤设置，全景导航设置，支持日志管理。 |
|  |  | 收入规则设置 |  | 支持根据科室收入场景，对开单收入和执行收入进行调整，包括：指定科室拆分、上级科室拆分到末级、按病例拆分。 |
|  |  | 成本规则设置 |  | 支持医院业务数据的第三方科室数据源自定义设置，医疗风险基金提取比例设置，中药饮片加成率设置。 |
|  | 首页功能导航工作台 | 首页功能导航 |  | 支持用户快捷系统全局使用的工作台，高效便捷进入需要使用的功能模块。支持某用户根据工作习惯自定义工作台显示顺序。 |
|  |  | 消息提醒 |  | 支持用户消息提醒，与消息收起功能，支持已读、未读功能，用户随时可打开消息提醒查看已读与未读的详细内容。支持成本核算数据问题，计算错误原因详细原因提醒，准确定位数据问题。 |
|  |  | 用户指引 |  | 支持用户按照指引快速操作和使用系统功能。 |
|  |  | 成本计算记录 |  | 支持用户直观查看在成本效益分析系统正在计算的成本状态。 |
|  | 初始化管理 | 成本科室档案 |  | 支持医院在初始化系统时，维护医院成本核算科室，支持科室级次维护、支持科室启用与停用控制，支持科室是否参与科室成本分摊控制，支持文件导出、导入、导入数据自动检查错误功能。添加、编辑、查询、删除。 |
|  |  | 成本项目档案 |  | 支持医院在初始化系统时，维护医院核算的成本项目，支持成本项目级次维护、支持成本项目的属性定义：变动/固定、可控/不可控，支持成本项目启用与停用控制，支持成本项目是否核算财政/科教成本控制，支持成本项目是否需要计算计入拆分（人员经费，其他运行费用）设置。支持文件导出、导入、导入数据自动检查错误功能。添加、编辑、查询、删除。 |
|  |  | 数据字典 |  | 支持医院对科室单元服务性质分类、标准科室档案、第三方科室档案、科室类型、科室属性、核算项目分类、成本分类、设备代码分类、材料分类档案、剂型分类、医院资产分类、人员类别、职称、专业技术职务、医师职业类别、行政业务管理职务、人员流程情况、会计科目分类、资金来源、医院收入分类、医院药品分类、医院卫生材料分类、分摊级次等数据字典的行业标准内置数据与医院个性化数据添加、编辑、删除。 |
|  |  | 成本分类配置 |  | 支持医院根据不同管理目的需要，医院内部计入成本核算对象的不同方式，不同资金来源，配置不同的成本分类公式，包括直接成本、医疗业务成本、医疗成本、医疗全成本、医院全成本等自定义逻辑公式界面配置。 |
|  |  | 数据映射 |  | 支持医院成本科室映射、成本项目映射、医院会计科目映射，系统支持映射关系添加、修改、删除功能。 |
|  | 数据采集 | 数据交换 |  | 支持从不同的数据库进行高效的数据同步及数据清洗，可以支撑成本核算系统与医院各个系统之间的千万级亿级数据量的接口对接和数据自动采集与校验。 接口对接范围包括：与HIS系统对接，从HIS系统中采集门急诊、住院的收入数据（详细到病例与项目）；与HRP系统对接，从HRP系统中采集科室成本二级分摊结果；采集住院转科记录、；与手术麻醉系统对接采集手术麻醉的手术级别与手术时间数据；与ICU系统对接采集病例出入科记录数据；与DRG系统对接采集DRG分组结果数据与DRG数据标杆数据；与病案首页系统对接采集病例的详细数据；与信息科或医保科对接采集医保结算清单数据；咨询叶老师，电话：52271079。 |
|  |  | 文件导入 |  | 在每一个基础数据管理和运营数据管理界面中均支持数据通过文件导入下载导入模版excel格式，可支持按模版导入、导入时校验数据错误，自动下载错误报告文件，同时支持导出excel数据功能。 |
|  | 数据治理 | ▲检查规则 |  | 支持医院对采集来的数据设置检查规则、检查顺序，并执行检查，执行规则支持自定义，可设置检查规则包括：空值检查、一般值域检查、字典值域检查、唯一性约束检查、映射检查、时间顺序检查、表缺失检查、字段缺失检查、时序数据统计检查、关联缺失检查、关联缺失检查、关联缺失检查、自定义sql检查、费用一致性检查规则。 |
|  |  | 质检报告 |  | 支持对配置好的检查规则进行检查，生产数据质量报告，规则检查结果全面展示，对异常数据全面展示。 |
|  |  | 数据校正 |  | 对采集到系统的问题数据，根据各业务场景情况进行一步校正，包括：剔除“非正常考勤”的薪酬金额、对部分职工“薪酬项目”金额调整、指定薪酬项目拆分、绩效发放金额校正、药品领用校正、卫生材料领用校正、固定资产折旧与无形资产摊销数据按固定比例校正、固定资产折旧与无形资产摊销数据按床日比校正、问题资产重新摊销与中止、服务工作量按床日比校正、住院工作量根据借床情况校正实际占用总床日等。 |
|  | 基础数据管理 | 基础数据管理模块 |  | 支持医院医疗服务项目档案、药品档案、卫生材料档案、设备档案、服务计量档案、科室面积档案、职工档案、诊疗组档案、薪酬项目档案、医疗服务项目与设备档案、医疗服务项目与职工档案、项目服务单元设置、会计科目档案的数据维护、查询。 |
|  | 运营数据管理 | 运营数据管理模块 |  | 支持维护医院门诊、住院收入数据，能够区分开单与执行，按照病例层面采集。支持医院工作量数据采集，包括门诊、病区、医技、内部服务、项目工作量、排班、操作时间等数据的维护。支持医院费用数据采集：支持医院工资发放数据、药品领用消耗、卫生材料领用消耗、资产折旧、凭证数据维护，支持全部费用数据区分资金来源。支持手术麻醉、ICU等医疗数据维护。支持医院病案首页、DRG分组（包括预分组与结算分组）、医保支付、CHS-DRG相关核心指标数据采集。支持根据医院管理需求的运营数据采集。 |
|  | ▲数字化模型管理与应用 | 数字化模型管理与应用 |  | 支持医院通过成本、费用、支付对比关系模型对医院成本、医保支付、记账费用进行比较分析，以成本、费用、支付对比关系模型为基础，通过数据模型分析确定费用可优化空间、成本可优化空间，可视化展示医院成本、医保支付、记账费用之间的关系，支持通过具体分析指标获取查看明细数据。 |
|  | 科室全成本 | 科室成本结果同步 |  | 根据医院已有科室成本系统核算结果，提供标准视图，支持接口/视图对接采集，设置定时任务自动同步已经核算完成的科室全成本。 |
| DRG成本核算管理系统 | 病例成本 | 分摊设置 | 分摊参数 | 维护病例成本的分摊参数字典，支持内置标准分摊参数。 |
|  |  |  | 分摊方案 | 支持多成本核算方案，系统支持维护一套标准病例分摊方案，同时支持根据不同管理目的对同一数据源按照多个分摊方案进行多种形式的病例成本分摊，还可根据不同管理目的新增方案。 |
|  |  |  | ▲分摊方法 | 采用参数分配法，支持不同的分摊方案设置病房、手术与麻醉室、ICU的分摊参数公式，系统方案支持自动生成公式，支持自定义分摊。 |
|  |  | ★成本计算 |  | 支持采用参数分配法进行成本核算，支持一键计算，支持选择不同方案、跨月度的成本计算，支持数据完整性自动检查，能够锁定/解锁已计算的记录。支持所有出院及未出院病例成本按天计算。 |
|  |  | 成本结果检查 |  | 对已经计算成功的成本数据进行成本结果检查，系统自动检查分摊前与分摊后的成本数据是否一致。能够导出检查结果文件。 |
|  | ★DRG成本 | DRG成本计算 |  | 选择计算完成的病例成本结果，一键自动核算CHS-DRG成本。 |
|  | DRG成本决策分析 | ▲DRG结余分析大屏 |  | 支持全院结余分析，DRG成本关键指标趋势大屏分析，并对数据进行可视化处理 |
|  |  | 科室结余分析大屏 |  | 支持科室结余分析，科室成本关键指标趋势大屏分析，并对数据进行可视化处理 |
|  |  | ▲DRG结余分析 |  | 从DRG的分组结果分析当前全院的DRG收支结余，支持成本分类占比分析，支持排名分析，能够导出当前筛选的全部数据，支持通过具体分析指标挖掘查看明细数据。支持多条件搜索查询。支持某个DRG获取到科室级及诊疗组。从某个DRG的分组结果分析当前DRG在实际执行的科室收支结余，支持某DRG实际执行科室的成本分类与标杆对比分析。从某个DRG的分组结果分析当前DRG在实际执行的科室中每个主治医师的收支结余，支持主治医师的成本分类与标杆对比分析。支持从主治医师挖掘到病例层面继续分析成本结构。 |
|  |  | ▲DRG例均结余分析 |  | 从DRG的分组结果分析当前全院的DRG例均收支结余，支持成本分类占比分析，支持排名分析，能够导出当前筛选的全部数据，支持通过具体分析指标挖掘查看明细数据。支持多条件搜索查询。支持某个DRG获取到科室级及诊疗组。从某个DRG的分组结果分析当前DRG在实际执行的科室例均收支结余，支持某DRG实际执行科室的成本分类与标杆对比分析。从某个DRG的分组结果分析当前DRG在实际执行的科室中每个主治医师的例均收支结余，支持主治医师的成本分类与标杆对比分析。支持从主治医师挖掘到挖掘到病例层面继续分析成本结构。 |
|  |  | DRG床日结余分析 |  | 从DRG的分组结果分析当前全院的DRG床日收支结余，支持成本分类占比分析，支持排名分析，能够导出当前筛选的全部数据，支持通过具体分析指标挖掘查看明细数据。支持多条件搜索查询。支持某个DRG获取到科室级。从某个DRG的分组结果分析当前DRG在实际执行的科室床日收支结余，支持某DRG实际执行科室的成本分类与标杆对比分析。从某个DRG的分组结果分析当前DRG在实际执行的科室中每个主治医师的床日收支结余，支持主治医师的成本分类与标杆对比分析。支持从主治医师挖掘到挖掘到病例层面继续分析成本结构。 |
|  |  | ▲成本与支付对比分析 |  | 支持根据医院管理模型生成医保真实亏损的CHS-DRG组及其成本构成对比分析。 |
|  | 病例成本决策分析 | 病例结余分析 |  | 支持根据参数分配法计算的所有已经出院或未出院病例的收入、成本结构，医保结余、费用结余分析。支持点击成本结构具体指标获取到成本分摊路径进一步挖掘分析，查看明细数据。 |
|  |  | ▲病例成本分析 |  | 支持根据参数分配法计算的病例的医技项目成本、病房分摊成本、手麻分摊成本、ICU分摊成本、单收费药耗成本结构分析，支持通过具体分析指标获取查看明细数据。 |
|  | DRG成本制度报表 | DRG成本报表 | 医院DRG成本明细表 | 支持医院DRG成本明细表制度报表，帮助医院分析病种盈亏情况。能够导出当前筛选的全部数据。支持多条件搜索查询。 |
|  |  |  | 医院DRG成本构成明细表 | 支持医院DRG成本构成明细表制度报表。能够导出当前筛选的全部数据。支持多条件搜索查询。 |
|  |  |  | 医院服务单元DRG成本构成明细表 | 支持医院服务单元DRG成本构成明细表制度报表。能够导出当前筛选的全部数据。支持多条件搜索查询。 |
|  | DRG成本报告 | ▲DRG成本分析报告 |  | 支持在DRG成本计算界面选择任意方案及区间，自动生成标准化的DRG成本分析报告，自动导出word文件。 |
| 科室运营数据展示分析 |  | ▲科室运营数据分析 |  | 根据对接的科室成本数据进行分析展示，以图表的方式进行。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）本项目报价分为系统开发费用和维保费用，其中维保费用不超过总报价的10%。

（2）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（4）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

供应商提供总体方案（包括需求分析、系统设计、 部署和上线等）。

确保系统稳定性、安全性和可扩展性；符合国家相关标准及行业规范；采用先进成熟的技术架构；满足用户功能需求与非功能性需求（如性能、兼容性等）；提供完善的实施计划（含进度、人员配置等）及培训方案；建立质量管理与风险控制机制；交付完整文档并承诺后期运维服务。

（2）服务要求

①供应商所提供的软件产品按照医院的方式、方法要求开放接口，配合医院信息系统对接工作。

②维保期内供应商负责改进系统不实用、不合理功能，并按医院要求完成。

③产品维保期内，供应商提供技术支持服务，保障系统稳定运行。

（3）验收要求

①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。

③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

（4）维保要求

①供应商应确保本次采购的所有产品安全稳定的运行，提供不少于975天维保服务（自验收通过之日起开始），以上费用包含在总报价中。

②供应商需保证系统的正常稳定运行，对软件中存在的缺陷进行升级和优化，确保系统的正常使用。

③服务期内提供技术支持联系人以及联系电话，提供全天候（7*24小时）电话技术支持服务。

④服务期内因软件故障、数据库错误等问题导致大面积不可使用的情况，需要供应商在接到通知后30分钟内予以响应，并提供应急方案，运维工程师需2小时内到达指定现场，4小时内解决故障。

⑤服务期内系统功能性需求变更，需要供应商在接到通知后30分钟内予以响应，由双方共同协商确认后及时完善到系统中。

⑥服务期内系统在使用过程中如出现任何问题，需要供应商及时响应并指导信息科技术人员解决问题，若超过2小时仍未解决，则需派遣运维工程师现场处理。

⑦供应商需负责对软件以及每次更新后的操作变化进行使用培训，培训对象为我方技术工程师、系统操作工作人员。

⑧供应商每年应至少提供四次巡检服务并出具每次检验报告。

⑨供应商提供软件相关部署文档、技术文档、操作文档。

（5）人员要求

①项目经理：1人，具有至少2年以上信息化项目管理工作经验，须驻场服务，不得兼任其他岗位。

②技术负责人1人，具有至少1年以上信息化技术管理工作经验，须驻场服务，不得兼任其他岗位。

③开发实施人员：不少于2人，具有信息化工作经验，须1人驻场。

④项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

（6）知识产权及保密要求

供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

系统安装、调试过程中接触到的所有医院数据，不得以任何形式、任何方式泄露给第三方。

系统安装、调试过程中，如供应商需要对医院数据进行分析排错，只能在院内进行，不得在不经我院同意的情况下私自将数据外发至其他工程师。

系统安装、调试过程中，连接医院内网的调试电脑不得同时连接外网，且内、外网电脑不得混用。

供应商需与采购单位签订保密协议，规定双方的保密义务。

（7）建设成果要求

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：

①项目启动阶段：项目实施方案。

②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。

④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。

⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。

⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后120天内完成系统开发。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

- 2.演示内容详见“第五章  评审方法与评审标准”。

第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员采用综合评分法独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中2.6项”得分由高到低顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足磋商文件要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效响应，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 10 | 客观分 |
| 2.2 | 需求理解 | 评委根据供应商提供的需求理解材料评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.业务需求分析；2.建设目标分析;3.重点难点分析。 （1）上述每项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得3分； （2）上述每项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得2分； （3）上述每项内容不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.3 | 总体技术方案 | 评委根据供应商提供的项目总体技术方案评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.总体架构设计；2.业务逻辑流程设计；3.安全防护设计。 （1）上述每项内容设计思路科学、前瞻性、可行性强、紧贴采购需求的，得3分； （2）上述每项内容设计思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得2分； （3）上述每项内容设计思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施方案 | 评委根据供应商提供的项目实施方案评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.项目进度控制；2.项目管理控制；3.质量控制；4.系统验收方案；5.项目风险分析及应对措施。 （1）上述每项内容完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得2分； （2）上述每项内容基本完整、具有一定可行性、基本符合采购需求的，得1分； （3）上述每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.5 | 系统对接方案 | 评委根据供应商提供的系统对接方案评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.接口设计；2.接口定义。 （1）上述每项内容紧贴采购需求、详尽合理、针对性强、技术先进可行的，得3分； （2）上述每项内容基本符合采购需求、基本详尽合理、具有一定的针对性、基本可行的，得2分； （4）上述每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.6 | 视频演示 | 评委根据供应商提供的演示视频（总演示时间不超过15分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： （1）数据平台系统： ①“首页功能导航菜单”展示用户权限内的所有模块，通过该菜单全局使用系统高效快捷进入各角色需要使用的功能模块；通过服务助手进行消息提醒、用户操作指引和成本计算记录的快速展示，其中消息提醒需支持包括但不限于成本核算数据问题提醒，点击具体位置可快速查看数据错误或缺失的详细原因，并支持导出数据错误或缺失报告。 ②支持组织架构、人员、收入、成本、材料、固定资产、药品、DRG分组结果、病案首页及其他基础数据、运营数据的维护与字典管理功能，除支持接口采集外，还支持文件导入和界面添加，均需支持添加、编辑、导入、导出，此外，需在采集来的数据基础上，可以根据医院具体场景对部分指定数据进行校正和还原。 ③支持为管理员、角色、用户赋予功能权限和数据权限，并提供统一权限查询功能。支持从不同的数据库进行高效的数据同步及数据清洗，确保数据同源；支持新建检查规则，并对配置好的检查规则进行检查，支持对数据进行检查并可详细查看数据质检报告，质检报告中需展示规则检查结果和异常数据详情。 ④支持医院通过成本、费用、支付对比关系模型对医院成本、医保支付、记账费用进行比较分析，通过分析图表可视化展示医院成本、医保支付、记账费用之间的关系，支持通过病组数量、费用与医保的比值等具体分析指标获取分析查看明细数据和可优化空间。 （2）DRG成本核算管理系统： ①支持DRG成本核算所需的病案首页数据、收费项目明细数据、病例分组情况、费用结算明细等数据自动采集，并支持添加、编辑、删除、导入、导出。 ②支持采用参数分配法进行不同方案、跨月度的病例成本和科室级、院级DRG成本的一键计算，支持数据完整性自动检查，能够锁定或解锁已计算的记录。支持所有出院及未出院病例成本按天计算；支持成本结果检查，在成本结果检查明细中支持按源科室、成本项目进行查询，支持导出检查结果。 ③支持从DRG维度分析全院、科室、医师组、医师、病例维度下的DRG结余情况、DRG例均结余情况、DRG床日结余情况、DRG病例成本分析、医保情况分析；均需支持成本分类占比情况、排名情况、成本和医保费用的趋势分析，且支持通过具体指标进行逐级获取挖掘分析，最细挖掘维度可挖掘至病例层面；支持多种类型数据的图表分析，如饼状图、柱状图、折现图、散点图等多种图表形式，满足医院各用户在不同场景下对数据的分析统计需求。 ④支持对DRG结余情况、DRG成本关键指标进行可视化的大屏分析；支持对科室结余情况、科室成本关键指标进行可视化的大屏分析。 ⑤支持对病例结余情况进行分析，对所有病例的收入、成本结构，医保结余、费用结余分析，并支持图形化的方式进行数据的展现。支持通过点击成本结构的具体指标获取到成本分摊路径进一步挖掘分析，并支持以多种图表方式对数据进行可视化展现，支持通过具体分析指标获取查看明细数据。 ⑥支持在DRG成本计算界面选择任意方案及区间，自动生成标准化的DRG成本分析报告，自动导出word文件；支持自动生成标准化任意方案及区间下的科室运营分析报告，自动导出word文件。 以上每小项功能如采用类似真实系统演示，且该小项功能演示完整准确得2分；以上每小项功能如采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示，且该小项功能演示完整准确得1分；否则该小项功能演示不得分。 以上全部功能采用类似真实系统演示最多得20分；全部功能采用系统原型（DEMO）、PPT等方式演示最多得10分。 备注：未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。视频文件格式为*.mp4或*.avi。（未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 20 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 维保服务方案 | 评委根据供应商提供的维保服务方案评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.服务措施；2.服务内容；3.本地化服务方案；4.响应时间；5服务质量保证。 （1）上述每项内容完整、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容基本完整、基本合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的项目培训方案评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.培训对象及范围；2.培训计划；3.培训内容。 （1）上述每项内容完整详细、针对性强的，得1分； （2）上述每项内容基本满足采购需求，有一定针对性的，得0.5分； （3）上述每项内容没有针对性或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.3 | 本地化服务能力 | 供应商具有本地化服务能力的，得2分。（提供承诺书或有效证明材料） | 2 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 供应商业绩 | 供应商提供2022年7月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含成本核算或全成本核算管理），每提供1个得2分，最高得6分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 项目经理能力： 具有计算机技术与软件专业技术资格证书中级及以上资质；得2分。 （提供上述人员证书及供应商为其缴纳的2025年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 供应商拟投入本项目的相关产品具有软件著作权证书，软件名称包含“全成本核算管理类、DRG成本核算管理类、成本大数据测算类、运营管理类”等关键字，每提供1个证书得2分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 8 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

- 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目编号：                                   分包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

六、分项报价表

- 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元） |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，成交供应商签订合同时应按磋商文件要求和响应文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。成交供应商未按磋商文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合磋商文件要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。