单一来源采购文件

项目名称：南通市通州区现代测绘基准体系建设

项目编号：JSZC-320612-NTJR-D2025-0041

采购单位：南通市通州自然资源和规划局

代理机构：南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司

日期：二〇二五年八月

采购文件备案表

招标代理：(盖章) 编制人： 日 期：

采购人：(盖章) 审批人（签字）： 日 期：

- 第一章  单一来源采购邀请

南通市通州自然资源和规划局现就南通市通州区现代测绘基准体系建设（项目编号：JSZC-320612-NTJR-D2025-0041）进行单一来源采购。现邀请江苏省测绘工程院递交协商响应文件并参加现场协商。南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司受南通市通州自然资源和规划局委托进行采购。

一、项目名称：南通市通州区现代测绘基准体系建设

二、项目概况：

1、项目编号：JSZC-320612-NTJR-D2025-0041

2、项目名称：南通市通州区现代测绘基准体系建设

3、采购内容：对南通市通州区（不含苏锡通张芝山以及通州湾地区）开展测绘基准建设工作，包括点位布设、观测、计算等内容。

三、项目预算：60万元（人民币）。最高限价：60万元。

四、采购资金来源及落实情况：财政资金，资金已落实。

五、时间安排及进度要求

（1）合同签订后1个月内完成技术设计；

（2）合同签订后6个月内完成测区B级GNSS点和一二等水准点成果收集、C级GNSS网外业观测、三等水准网外业观测和数据预处理等工作，并汇交各类观测资料。

六、付款方式

合同签订后，项目验收合格后付合同款总金额的90%，剩余10%作为质保金在项目验收满一年后支付。

七、供应商必须满足的资格条件：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2、2023年度或2024年度的财务状况报告或开户银行资信证明（成立不满一年无需提供）；

1.3、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商依法缴纳近一年内任意一个月税收的相关凭证的复印件，及供应商依法缴纳近一年内任意一个月社会保险的相关凭证（社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

1.4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业

（二）本项目的特定资格要求

供应商具有甲级测绘资质（专业类别须同时包含大地测量、地理信息系统工程、工程测量）。

八、项目需求

供应商的协商响应文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。供应商若存在任何理解上无法确定之处，应当按照有关规定在协商前提出，否则，由此导致的任何不利后果均应当由协商供应商自行承担。

供应商所报产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对供应商所报产品有强制性规定或要求的，供应商所报产品必须符合相应规定或要求。

九、单一来源供应商名称：江苏省测绘工程院

联系人：闫猛

联系电话：13951697124

十、时间、地点和联系人信息

1、供应商响应文件递交截止及协商开始时间：2025年8月29日9时 00 分（北京时间）

2、响应材料递交及协商地点：苏采云系统。

3、采购方协商联系人：丁先生，联系方式：0513-86028318，地址：通州区金沙街道大庆路36号。

4、代理机构联系人：陈先生、秦女士，联系方式：15062737585、15996537148，地址：南通市通州区锦绣路118号锦安妮纺织品有限公司办公楼三楼

5、交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

十一、协商保证金要求：本项目无协商保证金

十二、其他

1. 供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取单一来源采购方式。

2、合格的供应商

2. 1 满足采购文件中合格单一来源供应商资格要求的规定。

2. 2 满足本采购文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、相关费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购人、代理机构及通州区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

4.3本项目招标代理费9600元整，由成交单位支付，领取成交通知书前支付。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦接收了本项目单一来源采购文件（以下简称“采购文件”）并决定参加单一来源采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、采购文件

6、采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求（本项目未单独罗列该章节）

（6）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制单一来源谈判响应文件（以下简称“响应文件”），并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 供应商如果要求对采购文件进行澄清的，应在响应文件接收截止时间（以下简称“截止时间”）三天前，在苏采云系统中通知代理机构。代理机构将在苏采云系统中对澄清要求予以答复。

8、采购文件的修改

8.1 在截止时间前，采购人或代理机构可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2采购人或代理机构有权按照政府采购的有关要求推迟截止时间。

8.3采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人代理机构就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、单一来源响应函等部分。

11、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

12.2报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 供应商需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 供应商需根据采购文件要求提供培训计划。

14.3 供应商需根据采购文件要求提供所谈判的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、单一来源响应函

15.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写单一来源响应函。

16、单一来源采购有效期

16.1 单一来源采购有效期（以下简称“有效期”）为采购人规定的响应文件接收截止之日后三十（30）天。有效期比规定期限短的将被视为未响应采购文件要求而予以拒绝。

17、有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或代理机构于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或代理机构的这一要求而放弃单一来源采购活动，同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于单一来源采购邀请中规定的截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

19.2 采购人或代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间以延长后新的截止时间为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购人及代理机构拒绝接收在其规定的截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在截止时间至有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

23、单一来源谈判小组

23.1单一来源谈判小组（以下简称“谈判小组”）由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。

24、单一来源谈判过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人、代理机构和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源谈判情况以及在评审、单一来源谈判过程（以下简称“谈判过程”）中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在谈判过程中，供应商不得以任何行为影响评审及谈判过程，否则将会导致其响应文件被拒绝。

25、评审及谈判过程中的澄清

25.1项目评审及谈判过程中，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在正式进行谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应采购文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（采购的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

26.6供应商在项目评审及谈判全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人、代理机构及谈判小组联系。

27、单一来源谈判及成交原则

27.1单一来源谈判

27.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将通过苏采云系统与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源谈判。

27.1.2供应商应当在苏采云系统中以书面形式对谈判过程中做出的承诺与澄清进行确认，并在谈判小组规定的时间内完成最后报价。

27.1.3 供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即单一来源谈判分项报价表中的报价）。否则，谈判小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价补救机会。

27.2成交原则

谈判小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的响应情况能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。

27.3单一来源谈判终止情形处理

出现下列情形之一的，采购人将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

27.3.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

27.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3.3供应商最后报价超过采购预算的；

27.3.4供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或谈判小组的要求；

27.3.5 法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。

六、成交

28、确定成交供应商

28.1谈判小组根据谈判情况编写单一来源评审报告，推荐成交候选供应商。

28.2 采购人根据谈判小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

28.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、代理机构、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人、代理机构或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

成交供应商被取消成交资格后，采购人或代理机构有权重新组织采购。

29、质疑处理

29.1供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加单一来源采购活动的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人或代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2采购文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、履约保证金

免缴

33、标的物的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同条款及格式

南通市通州区现代测绘基准体系建设

合同书

合同签订地点：

合同签订日期：     年   月   日

采购合同（服务类）

项目名称：南通市通州区现代测绘基准体系建设

项目编号：

甲方：（委托方）南通市通州自然资源和规划局

乙方：（受托方）

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定以及南通市通州区现代测绘基准体系建设采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就南通市通州区现代测绘基准体系建设事宜经双方协商一致，订立本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：南通市通州区现代测绘基准体系建设

1.2 标的质量：符合甲方要求。

1.3 服务内容及范围（规模）：

1.3.1 主要任务内容

（1）收集南通市通州区（不含苏锡通张芝山以及通州湾地区）范围内江苏省省级基础测绘最新一轮观测的B级GNSS点和一二等水准点成果。

（2）C级GNSS网观测。以南通市通州区（不含苏锡通张芝山以及通州湾地区）范围内省级基础测绘最新一轮B级GNSS网为框架，充分利用已有测量标志，选取合适点位，观测构建不少于9个点的新一代C级GNSS网，实现省市县空间三维大地坐标基准的统一和联动更新。

（3）三等水准网建设。以省级基础测绘最新一轮一、二等水准网为框架，观测构建覆盖南通市通州区（不含苏锡通张芝山以及通州湾地区）范围内不少于400千米的三等水准网。

1.3.2 成果质量要求

（1）卫星大地控制网成果须包含B、C级GNSS点成果；B、C级GNSS网须基于JSCORS站点进行逐级扩展，以JSCORS成果为起算基准；

（2）高程控制网成果须包含一、二、三等水准点成果；

（3）大地控制网和高程控制网须以省级最新的CGCS2000大地坐标和1985国家高程基准成果为起算，保证成果的现势性；

（4）大地控制网和高程控制网须全市域整网平差；其中，各县（市、区）的大地控制网和高程控制网观测资料整理检核合格后，提交市级统一平差计算，相关观测资料和成果资料须满足省、市级相关质量要求。

（5）项目成果须通过江苏省测绘产品质量监督检验站检验，合格率100%；

（6）全过程做好测绘成果保密管理工作。

1.3.3 成果格式与形式要求，包括不限于以下格式：原始文件、Word、PDF、Excel、GIS图形、GIS数据库等

（1）GNSS 网成果资料

1）GNSS 观测仪器设备检定资料（格式pdf）；

3）B、C级GNSS点点之记（格式word、pdf、纸质）；

4）GNSS 控制网外业观测记录（格式word、pdf）；

5）GNSS 控制网数据处理报告（格式word、pdf）；

6）B、C级GNSS点分布图（格式jpg、原始图形图像格式、GIS数据库、纸质）。

（2）水准网成果资料（电子）

1）水准网观测仪器设备检定资料（格式 pdf）；

2）水准点埋石资料（格式 word）；

3）一、二、三等水准点点之记（格式 word、纸质）；

4）三等水准网外业观测手簿及高差表（格式excel）；

5）水准网数据处理报告（格式word、pdf）；

6）一二三等水准网网图（格式jpg、原始图形图像格式、GIS数据库）。

（3）文档成果资料

1）技术设计书（格式word、pdf、纸质）；

2）技术总结  （格式word、pdf、纸质）；

3）成果表    （格式word、Excel、pdf、纸质）；

4）检查报告  （格式word、pdf、纸质）；

5）检验报告  （格式word、pdf、纸质）。

1.3.4 安全与保密

（1）中标方须按照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》《中华人民共和国测绘成果管理条例》《基础测绘成果提供使用管理暂行办法》《计算机信息系统保密管理暂行规定》《江苏省测绘地理信息条例》等规章制度，采取有效保密措施，做好数据安全保密和管理工作，确保国家秘密安全。

（2）项目实施过程中，中标方从采购方处获取的，以及通过项目实施产生的地理信息等相关数据，应妥善保存，未经采购方书面同意，不得泄漏给第三方。

（3）项目实施过程中的安全生产工作，由中标方自行负责。

1.4 履行时间（期限）：

（1）合同签订后1个月内完成技术设计；

（2）合同签订后6个月内完成测区B级GNSS点和一二等水准点成果收集、C级GNSS网外业观测、三等水准网外业观测和数据预处理等工作，并汇交各类资料。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：        整（       元）人民币。

- 三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的产品）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的产品）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的产品）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、合同转包

6.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

- 七、合同款项支付

7.1 由甲方按下列程序在  规定时间  内付款:

（1）项目验收合格后付合同款总金额的90%；

（2）剩余10%作为质保金在项目验收满一年后支付。如有调整，以合同约定为准。

7.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

- 八、税费

8.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 九、项目验收

9.1 通过南通市自然资源和规划局组织的专家验收。

9.2 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典（合同编）》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十、违约责任

10.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 5% 的违约金。

10.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 1‰ 向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日 1‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 30 个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

- 十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十二、诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为  南通市通州区  。

- 十三、其他

13.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

13.3 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

13.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典（合同编）》有关条文执行。

- 十四、合同生效

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同正本一式  陆  份，甲乙双方各执  叁  份。

甲方：南通市通州自然资源和规划局		乙方：

地址：通州区金沙街道大庆路36号		地址：

法定代表人或授权代表：					法定代表人或授权代表：

联系电话：								联系电话：

签订日期：      年    月    日

- 第四章  采购需求

## 一、项目概况

《中华人民共和国测绘法》和《江苏省测绘地理信息条例》中明确了有关市、县级基础测绘的工作任务。自然资源部《关于加快测绘地理信息事业转型升级更好支撑高质量发展的意见》中提出要夯实时空信息定位基础，建立健全测绘基准基础设施维护更新常态化机制，加强全国测绘基准资源的统筹整合，开展新一代测绘基准体系建立和更新，保障测绘基准的统一性。南通市通州区既有测量控制网已多年未进行更新，无法满足南通经济建设，特别是重大项目对测绘基准现势性的需求。根据《南通市“十四五”基础测绘规划(2021-2025)》的安排，我市计划在十四五期间实施一轮测绘基准的维护更新工作。南通市通州自然资源和规划局计划充分利用省级现代测绘基准体系的成果，采取省市县联动工作思路，优化建设全市现代测绘基准体系，提高测绘成果的现势性，保证测绘基准的可靠性，推动自然资源和规划管理管理更加高效，保障重大战略重点工程实施更加精准，服务社会民生更加广泛。

## 二、主要建设内容

该项目的主要建设内容包括：

（1）收集南通市通州区（不含苏锡通张芝山以及通州湾地区）范围内江苏省省级基础测绘最新一轮观测的B级GNSS点和一二等水准点成果。

（2）C级GNSS网观测。以南通市通州区（不含苏锡通张芝山以及通州湾地区）范围内省级基础测绘最新一轮B级GNSS网为框架，充分利用已有测量标志，选取合适点位，观测构建不少于9个点的新一代C级GNSS网，实现省市县空间三维大地坐标基准的统一和联动更新。

（3）三等水准网建设。以省级基础测绘最新一轮一、二等水准网为框架，观测构建覆盖南通市通州区（不含苏锡通张芝山以及通州湾地区）范围内不少于400千米的三等水准网。

三、技术标准（引用文件）

（1）GB/T 18314—2024《全球导航卫星系统（GNSS）测量规范》；

（2）GB/T 12897—2006《国家一、二等水准测量规范》；

（3）GB/T 12898—2009 《国家三、四等水准测量规范》；

（4）GB/T 24356—2023《测绘成果质量检查与验收》；

（5）GB 22021—2008《国家大地测量基本技术规定》；

（6）CH/T 1004—2005《测绘技术设计规定》；

（7）CH/T 1001—2005《测绘技术总结编写规定》。

## 四、主要技术指标

- 坐标系统

2000国家大地坐标系（CGCS2000）；

- 高程基准

1）高程基准：1985国家高程基准；

2）高程系统：正常高系统。

- 水准测量技术指标

1）水准测量基本技术指标见下表。

水准测量基本技术指标表

| 等级 | 仪器类型 | 视线长度L m | 前后视距差 m | 前后视距累积差 m | 视线高度H m | 重复测量次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三等 | DS3级以上数字水准仪 | L≤100 | ≤2.0 | ≤5.0 | 三丝能读数 | ≥3次 |

2）测站观测限差按下表规定执行。

测站观测限差表     单位：mm

| 等级 | 基辅分划 读数差 | 基辅分划 所测高差之差 | 检测间歇点 高差之差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三等 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |

3）往返测高差不符值和环线闭合差的限差按下表规定执行。

往返测高差不符值和环线闭合差的限差表    单位：mm

| 等级 | 测段、路线的往返测高差不符值 | 测段、路线的左、右路线高差不符值 | 附合路线 闭合差 | 环线 闭合差 | 检测已测测段高差的差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三等 | 12 | 8 | 12 | 12 | 20 |

注：K——测段、区段、路线长度，单位：km ；

L——附合路线长度，单位：km ；

F——环线长度，单位：km ；

R——检测测段长度，单位：km ；

当检测测段长度小于1km时，按1km计算。

4）水准偶然中误差、全中误差的限差见下表。

偶然中误差、全中误差的限差表     单位：mm

| 水准网等级 | 三等 |
| --- | --- |
| 每千米水准测量高差中数偶然中误差MΔ | 3.0 |
| 每千米水准测量高差全中误差MW | 6.0 |

- GNSS 观测技术指标

- GNSS测量精度指标见下表

C级GNSS测量等级精度

| 等级 | 点位中误差 |  | 相邻点基线分量中误差 |  | 相邻点间平均距离（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平分量（mm） | 垂直分量（mm） | 水平分量（mm） | 垂直分量（mm） |  |
| C | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 |

- GNSS观测基本技术规定见下表

GNSS 观测采用静态定位方式进行，观测技术要求和相应条件应满足下表 规定。 观测时段可在 UTC 时间（UTC＝北京时间－8h）0～24h 之间任意选取，但不得跨 UTC 时间 0h。

GNSS观测基本技术规定

| 分项名称 | 内 容 |
| --- | --- |
| 级 别 | GNSS C级 |
| GNSS环构成的基线边数 | ≤6条 |
| 天线要求 | 大地型 |
| 同步观测仪器数 | ≥3 台 |
| 卫星截止高度角 | 15 ° |
| 同步观测有效同系统卫星数 | ≥4 |
| 有效观测卫星总数 | ≥6 |
| 数据采样间隔 | 15～30s |
| 观测时段长度 | ≥ 4h |
| 每点观测时段数 | ≥2 |

## 五、成果质量要求

（1）卫星大地控制网成果须包含B、C级GNSS点成果；B、C级GNSS网须基于JSCORS站点进行逐级扩展，以JSCORS成果为起算基准；

（2）高程控制网成果须包含一、二、三等水准点成果；

（3）大地控制网和高程控制网须以省级最新的CGCS2000大地坐标和1985国家高程基准成果为起算，保证成果的现势性；

（4）大地控制网和高程控制网须全市域整网平差；其中，各县（市、区）的大地控制网和高程控制网观测资料整理检核合格后，提交市级统一平差计算，相关观测资料和成果资料须满足省、市级相关质量要求。

（5）项目成果须通过江苏省测绘产品质量监督检验站检验，合格率100%。

## 六、成果格式形式

- GNSS 网成果资料包括不限于以下格式：原始文件、Word、PDF、Excel、GIS图形、GIS数据库等

（1）GNSS 网成果资料

1）GNSS 观测仪器设备检定资料（格式pdf）；

3）B、C级GNSS点点之记（格式word、pdf、纸质）；

4）GNSS 控制网外业观测记录（格式word、pdf）；

5）GNSS 控制网数据处理报告（格式word、pdf）；

6）B、C级GNSS点分布图（格式jpg、原始图形图像格式、GIS数据库、纸质）。

（2）水准网成果资料（电子）

1）水准网观测仪器设备检定资料（格式 pdf）；

2）水准点埋石资料（格式 word）；

3）一、二、三等水准点点之记（格式 word、纸质）；

4）三等水准网外业观测手簿及高差表（格式excel）；

5）水准网数据处理报告（格式word、pdf）；

6）一二三等水准网网图（格式jpg、原始图形图像格式、GIS数据库）。

（3）文档成果资料

1）技术设计书（格式word、pdf、纸质）；

2）技术总结  （格式word、pdf、纸质）；

3）成果表    （格式word、Excel、pdf、纸质）；

4）检查报告  （格式word、pdf、纸质）；

5）检验报告  （格式word、pdf、纸质）。

## 七、时间安排及进度要求

（1）合同签订后1个月内完成技术设计；

（2）合同签订后6个月内完成测区B级GNSS点和一二等水准点成果收集、C级GNSS网外业观测、三等水准网外业观测和数据预处理等工作，并汇交各类资料。

## 八、安全保密等其他要求

中标方须按照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》《中华人民共和国测绘成果管理条例》《基础测绘成果提供使用管理暂行办法》《计算机信息系统保密管理暂行规定》《江苏省测绘地理信息条例》等规章制度，采取有效保密措施，做好数据安全保密和管理工作，确保国家秘密安全。

项目实施过程中，中标方从采购方处获取的，以及通过项目实施产生的地理信息等相关数据，应妥善保存，未经采购方书面同意，不得泄漏给第三方。

项目实施过程中的安全生产工作，由中标方自行负责。

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

1.开标一览表

资格审查材料

2.谈判人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件

4.具有甲级测绘资质（专业类别须同时包含大地测量、地理信息系统工程、工程测量）原件扫描件

5.法人授权书

6. 2023年度或2024年度的财务状况报告或开户银行资信证明（成立不满一年无需提供）

7.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商依法缴纳近一年内任意一个月税收的相关凭证的复印件，及供应商依法缴纳近一年内任意一个月社会保险的相关凭证（社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

9.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

10.谈判人依据采购文件要求，提交的其他材料

符合性条件材料

1.谈判函

2.技术要求响应及偏离表

3.商务要求响应及偏离表

格式附件如下：

开标一览表

谈判人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   标段：

谈判总价报价

大写： （人民币： ）

日期：       年   月   日

谈判人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）谈判活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（扫描件）

法人授权书

本授权书声明：____________（谈判人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附被授权人身份证扫描件

2023年度或2024年度的财务状况报告或开户银行资信证明

（成立不满一年无需提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商依法缴纳近一年内任意一个月税收的相关凭证的复印件，及供应商依法缴纳近一年内任意一个月社会保险的相关凭证（社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

谈判函

致：（采购人）

根据贵方的      号采购文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（谈判人的名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的谈判人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本谈判文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本谈判有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

谈判人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

中小企业声明函

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

技术要求响应及偏离表（标段：**）

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

商务要求响应及偏离表（标段：**）

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

附件：

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。