老虎山西侧地块出让前期相关设计研究服务

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320106-JSJX-C2025-0009

采购人：南京市鼓楼区铁北片区管理办公室

采购代理机构：江苏省建信招投标有限公司

2025年10月

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 竞争性磋商须知	7

第三章 评标标准	17

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	17

第五章 合同主要条款及格式	1

第六章 附件	1

# 第一章竞争性磋商公告

项目概况

老虎山西侧地块出让前期相关设计研究服务采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统 获取采购文件，并于2025-10-27 14:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320106-JSJX-C2025-0009

项目名称：老虎山西侧地块出让前期相关设计研究服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：60万元

最高限价（如有）：60万元，投标高于最高限价的投标文件为无效投标文件，作废标处理。

采购需求：本项目为老虎山西侧地块出让前期相关设计研究服务。具体内容详见磋商文件第四章采购需求。

合同履行期限：履行完毕本合同项下全部服务内容为止。

本项目（是/否）接受联合体投标：是。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供参加本次政府采购活动前一年的财务报告，或前六个月内的会计报表，或响应截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函，成立不满一年的无需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前半年内任意1个月的纳税及社保缴纳的证明材料；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；如依法不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险费）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目是专门面向中小微企业，仅接受中小微企业供应商投标，非中小微企业供应商投标为无效投标。（供应商须提供《中小企业声明函》原件编入响应文件）。

（三）本项目特定资格要求：

1.供应商具有城乡规划编制甲级资质及建设主管部门核发的工程设计建筑行业（建筑工程）工程设计乙级资质及文物保护工程勘察设计乙级资质，提供相关有效证书扫描件编入响应文件中；

2.项目负责人资质类别和等级（提供相关有效证书扫描件编入响应文件中）：具有一级注册建筑师或注册城乡规划师资格，并具有高级职称；

3.投标申请人必须提供拟投入本工程的项目负责人与投标申请人签订的有效劳动合同及社保机构出具的（2025年4月-2025年9月）投标申请人为其缴纳的养老保险缴费证明材料原件（劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）。若项目负责人属企业退休人员、现役军人、事业单位编制人员等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理。以上资料如未提供，将不能通过资格审查。（提供相关证明材料扫描件编入响应文件中）。

三、获取采购文件

时间：2025年10月16日至2025年10月22日（北京时间）

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：供应商登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年10月27日14:30（北京时间）

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

五、开启

时间：2025年10月27日14:30（北京时间）

地点：苏采云系统开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目根据中小企业划型标准属于：建筑业。

2.本项目专门面向中小微企业采购，具体详见采购文件第二章政策功能。

3.勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的供应商可自行勘察。

八、拒绝下述供应商参加本次采购活动

（一）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（三）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（五）供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

（六）有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

（七）政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并提交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在成交后，应按竞争性磋商文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息

单位名称：南京市鼓楼区铁北片区管理办公室

单位地址：南京市幕府东路199号幕府创新小镇A29栋

联系人：刘虎

联系电话：025-58595836

（二）采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏省建信招投标有限公司

单位地址：南京市鼓楼区西康路7号15楼

邮 箱：1452969712@qq.com

联系人：王工

联系电话：025-83248662*8042

（三）项目联系方式

联系人：王工

联系电话：025-83248662*8042

# 第二章 竞争性磋商须知

一、总则

1.适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“采购人”是指南京市鼓楼区铁北片区管理办公室。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合竞争性磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏省建信招投标有限公司。

2.4“货物和服务”指本竞争性磋商文件中所述产品及相关服务。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式详见竞争性磋商文件第六章附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

二、响应文件编制

4.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

4.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

4.3 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，竞争性磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.4 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及竞争性磋商文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合竞争性磋商文件规定。

4.5 竞争性磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.6 磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

5.响应文件的组成

5.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细、偏离表、其他证明文件等部分。

5.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。

5.3竞争性磋商件中要求的产品品牌或型号（如有），是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5.4 响应文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件：

（1）竞争性磋商申请及声明；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）第一章要求的资格证明文件；

（4）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（5）报价表；

（6）分项报价表；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等；

（8）《商务条款偏离表》。

5.5 响应文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。响应文件应按照采购文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：

（1）服务方案；

（2）供应商认为需要提供的其他技术资料。

（3）《技术条款偏离表》；

5.6 响应文件的价格部分

- 价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所用费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价低于供应商在响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

5.7 响应文件的其他部分

其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件组成。

6.磋商有效期

6.1 磋商有效期为60天，从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

6.2 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长磋商有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

三、响应文件的递交

7.响应文件的递交

7.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

7.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第14.3.3条规定做无效响应处理。

7.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

8.响应文件的拒收

8.1 采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.响应文件的撤回和修改

9.1 响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

9.2响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

9.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、磋商

10.响应文件解密

10.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

11.磋商组织

11.1 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12.评审过程的保密与公正

12.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

12.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

12.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

13.评审过程中的澄清

13.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

13.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

13.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

13.4响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

14.响应文件的资格审查

14.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

14.2资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

14.2.1响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

- 不具备采购文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

14.3 响应文件的符合性检查

14.3.1磋商小组将依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

14.3.2实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号（“*”）、（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

14.3.3响应文件属下列情形之一的，按照无效响应处理：

如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件；

（3）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章；

（4） 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

（5）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（6）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（7）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

（10）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

（14）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（15）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

14.4出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的;

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家;

（4）除本磋商文件第二章第15.3条规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家;

（5）法律法规规定的其他应当终止情形。

14.5 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

14.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

15.磋商程序

15.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

15.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

15.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家，其中政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本)只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

15.4 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

16.评分方法和标准

16.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

16.2 评分标准详见第三章。

17.确定成交供应商

17.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交供应商，经采购人授权，磋商小组将综合排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。

17.2 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

18.成交通知书

18.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

18.2 成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

五、签订合同

19.签订合同

19.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

19.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

19.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

19.4 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

19.5 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，也可以重新开展政府采购活动。

19.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

20.诚实信用

20.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

六、质疑与投诉

21.质疑

21.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

21.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

21.3供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

21.4 供应商提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

21.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

21.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

21.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

22.投诉

22.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

22.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

22.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

22.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

22.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

七、磋商费用

23. 磋商费用

23.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

23.2 本次采购，在领取成交通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费，专家费据实支付。本项费用无需在投标报价表中单列。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 评审项目 |  | 评分要求 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，小数点保留两位。 | 30分 |
| 2 | 项目负责人资历、业绩及项目组其他成员配备 | 项目组成员（项目负责人以外）：技术团队要求配备建筑、规划、交通等专业人员，各专业人员需具有国家注册证明或相关专业高级职称证书（两者选一即可）。技术团队每有一个专业成员得2.5分，每个专业方向最高得5分，最高得10分。注：上述专业方向指：建筑、规划、交通等。 | 10分 |
| 3 | 企业 业绩 | 2020年08月01日以来（以合同签订时间为准）具有类似业绩（地块研究或建筑方案设计或城市设计或控详调整或交通影响评价或文保方案），每个业绩得2.5分，每个方向业绩最高得5分，最高得15分。提供合同复印件并加盖单位公章，合同需明确体现签约时间及其承担的工作内容。注：上述业绩方向指：地块研究、建筑方案设计、城市设计、控详调整、交通影响评价、文保方案。 | 15 分 |
| 4 | 企业获奖情况 | 自2020年08月01日以来（以获奖证书或获奖文件时间为准），竞选人获得省级及以上建筑或规划主管部门或行业协会颁发的优秀奖或创作奖，每提供一个得2分；获得市级建筑或规划主管部门或行业协会颁发的优秀奖项，每提供一个得1分；本项满分5分。提供相关证明材料复印件加盖公章。 注：主管部门包括住房和建设局（厅、部）或自然资源局（厅、部），行业协会包括各级城市规划协会或各级土木建筑学会。 | 5分 |
| 5 | 服务方案 | - （1）本项目难点重点分析（满分10分）：难点重点分析周密全面、科学合理、可行性高为优，得10分；难点重点分析较为周密全面、较为科学合理、可行性好为良，得7分；难点重点分析一般周密全面、科学合理，得4分；难点重点分项不全面、可行性差，得2分。未提供该项不得。 - （2）对项目现状和规划的认知和理解程度，本项最高得分10分。对现状和规划情况分析非常清晰明确的得10分；对现状和规划情况分析基本符合的得6分；对现状和规划情况分析不太清晰的得2分；没有不得分。 （3）服务方案，本项最高得分10分。方案明确清晰、细致的10分；方案基本明确的6分；方案基本思路，但无明确方案的2分；没有不得分。 （4）工作计划和管理制度（满分10分）：工作计划和管理措施（包括人员安排、工作计划实施等）进行综合评定：管理制度完善、工作计划合理、内容全面科学可行为优，得10分；管理制度完善、工作计划合理、内容全面科学可行性良好，得7分；管理制度较完善、工作计划较合理、内容基本可行为一般，得4分；管理制度一般、工作计划内容欠缺为差，得2分；未提供该项不得分。 | 40分 |

# 采购需求

老虎山西侧地块设计研究任务书

目  录

一、项目概况	2

二、设计依据	2

三、工作内容	3

四、成果文件	4

五、设计周期	5

六、附图	6

# 一、项目概况

本项目设计研究地块位于鼓楼铁北中央门片区西北部的老虎山组团，紧邻老虎山，西侧为城市次干道金燕路，地块交通便利。地块内主要为小学用地、零售商业用地及少量居住用地。本次研究范围东北紧邻老虎山，西侧为金燕路。研究范围面积约5.8公顷。

主要目的服务于地块出让需要，需要对原有的控规进行优化和调整，为该区域提供增量发展的空间。

# 二、设计依据

2.1 相关法律、法规政策

（1）《中华人民共和国城乡规划法》

（2）《城市设计管理办法》

（3）《江苏省城乡规划条例》

（4）《江苏省城市设计编制导则》

（5）《南京市城市设计导则》

（6）《南京市街道设计导则（试行）》

（7）《南京市色彩控制导则（试行）》

（8）《南京市公共设施配套规划标准》

（9）其它相关法规和政策

2.2 相关规划

（1）《南京市城市总体规划》（2021-2035）

（2）《南京市国土空间总体规划》（2021—2035年）

（3）《南京市鼓楼区总体规划》（2013-2030）

（4）《鼓楼铁北中央门片区控制性详细规划》

（5）《南京老城区控制性详细规划-鼓楼片区》

（6）其它已批、在批的相关规划设计方案和成果

（7）片区相关产业策划规划等

（8）测绘部门提供的地形图等

（9）本次设计任务书

# 三、工作内容

本项目设计研究旨在完成研究范围内土地出让前各项设计研究工作，最终实现土地出让。设计研究工作包括但不限于以下内容：

- 1、地块开发研究

地块开发研究工作涵盖功能策划、用地布局、规划方案和经济测算等内容，旨在实现土地资源的高效利用和项目的经济效益最大化。具体工作内容如下：

- 1）现状分析：通过现场踏勘及部门调研收集现状研究范围内及周边区域城市建设相关资料和数据。

- 2）功能策划：分析市场需求、政策导向及地块条件，确定开发方向，研究地块的主要功能。

3）用地布局及设计研究：设计建筑、道路、绿地的空间分布，确保合理性和美观性。规划内部道路与外部交通的连接。针对片区的建筑高度、公共空间、慢行系统、街道空间等设计要素提出控制引导要求。

4）规划方案：结合市场需求开展地块规划多种方案比选，经甲方确认后明确地块指标，并配合获取规划条件。

5)经济测算:对各版本规划方案进行经济分析，确保开发方案在满足规划要求的同时实现最优经济效益，评选出最优地块设计方案。

- 2、文物保护专项（如需）

文物保护专项工作旨在确保在土地开发过程中，地下和地上的文物得到有效保护和合理处理。以下是主要工作内容：

1）本项目内现存市级文物温峤墓衣冠冢，需重点进行文物保护方案研究。

2）形成文物保护方案，最终通过主管部门审核。

- 3、地块道路市政优化调整研究专项及地块交通影响评价

交通研究专项及交通影响评价工作旨在评估土地开发对交通的影响，并提出改善措施，确保交通系统的顺畅。主要内容包括：

- 1）服务于地块开发对应的道路系统研究并论证，以及相关市政方面研究，最终经市级主管部门认可。

2）完成交通影响评估报告，最终通过主管部门审核。

- 4、控详调整

1）根据主管部门要求完成该控详图则单元调整相应成果的编制工作，并通过政府方评审。

2）根据南京市控详图则调整的相关程序，开展控详图则编制的调整工作，通过政府审批后完成入库工作。

# 四、成果文件

设计成果的内容必须符合规划设计任务书的有关要求和国家有关标准。设计内容必须清晰完整，规划说明书应准确、完整地阐述意图和内容，设计图纸内容必须全面。

1、图纸要求

设计成果应满足汇报及政府审批要求，且设计方应自行咨询相关政府部门，并满足政府对设计成果的所有要求。

设计成果包括但不限于以下内容：

地块开发研究（含规划方案）

文物保护报告（如需）

交通影响评价报告

控详调整成果

2、成果形式

提交成果包括纸质文本及相应的电子文件。文件的知识产权及处理权为我单位所有。

# 五、设计周期

| 工作内容 | 时间周期（日历日） |
| --- | --- |
| 地块开发研究（含规划方案） | 根据甲方后续计划安排 |
| 文物保护报告（如需） | 根据甲方后续计划安排 |
| 交通影响评价报告 | 根据甲方后续计划安排 |
| 控详调整成果 | 根据甲方后续计划安排 |

设计周期根据项目情况适时汇报，并及时按照评审意见完成方案修改。

# 六、附图

附图1：老虎山西侧地块范围图

# 第五章 合同主要条款及格式

老虎山西侧地块出让前期相关设计研究服务合同

甲    方：南京市鼓楼区铁北片区管理办公室

乙    方：

老虎山西侧地块出让前期相关设计研究服务合同

甲方（全称）：

纳税人识别号：

法定代表人：

注册地址：

电话：

开户银行：

账号：

乙方（全称）：

纳税人识别号：

法定代表人：

纳税人身份：o一般纳税人  o小规模纳税人  o其他

发票信息：o增值税专用发票，税率   %； o增值税普通发票

注册地址：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间:  年  月  日

签约地点:

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就老虎山西侧地块出让前期相关设计研究服务合同及有关事项协商一致，签订本合同：

1、项目概况

1.1项目名称：老虎山西侧地块出让前期相关设计研究

1.2项目地点：南京市鼓楼区铁北中央门片区西北部的老虎山组团，紧邻老虎山，西侧为城市次干道金燕路（详见附件二）。

2、工作内容

本项目设计研究旨在完成范围内土地出让前各项设计研究工作，最终实现土地出让。设计研究工作包括但不限于以下内容：

- （1）地块开发研究

地块开发研究工作涵盖功能策划、用地布局、规划方案和经济测算等内容，旨在实现土地资源的高效利用和项目的经济效益最大化。具体工作内容如下：

- 1）现状分析：通过现场踏勘及部门调研收集现状研究范围内及周边区域城市建设相关资料和数据。

- 2）功能策划：分析市场需求、政策导向及地块条件，确定开发方向，研究地块的主要功能。

3）用地布局及设计研究：设计建筑、道路、绿地的空间分布，确保合理性和美观性。规划内部道路与外部交通的连接。针对片区的建筑高度、公共空间、慢行系统、街道空间等设计要素提出控制引导要求。

4）规划方案：结合市场需求开展地块规划多种方案比选，经甲方确认后明确地块指标，并配合获取规划条件。

5)经济测算:对各版本规划方案进行经济分析，确保开发方案在满足规划要求的同时实现最优经济效益，评选出最优地块设计方案。

- （2）文物保护专项（如需）

文物保护专项工作旨在确保在土地开发过程中，地下和地上的文物得到有效保护和合理处理。以下是主要工作内容：

1）本项目内现存市级文物温峤墓衣冠冢，需重点进行文物保护方案研究。

2）形成文物保护方案，最终通过主管部门审核。

- （3）地块道路市政优化调整研究专项及地块交通影响评价

交通研究专项及交通影响评价工作旨在评估土地开发对交通的影响，并提出改善措施，确保交通系统的顺畅。主要内容包括：

- 1）服务于地块开发对应的道路系统研究并论证，以及相关市政方面研究，最终经市级主管部门认可。

2）完成交通影响评估报告，最终通过主管部门审核。

- （4）控详调整

1）根据主管部门要求完成该控详图则单元调整相应成果的编制工作，并通过政府方评审。

2）根据南京市控详图则调整的相关程序，开展控详图则编制的调整工作，通过政府审批后完成入库工作。

3、履约期限、地点、方式

3.1 履行期限分为以下工作阶段（具体以实际情况及甲方要求为准）：

第一阶段：乙方接到甲方通知后，启动地块前期调研及材料收集，结合市场需求，开展地块功能分析等（包含教育用地、商业用地调整等多种方案研究），开展地块规划方案设计，及交通优化调整。并符合规划认可的地块控详调整要求。

第二阶段：开展控详调整工作，履行相关流程并最终入库。

第三阶段：根据主管部门要求，开展交通影响评价工作，并通过主管部门审核，满足土地出让要求。

第四阶段：根据市级相关部门要求开展文保方案编制并通过主管部门审核或备案（如需）。

3.2本合同服务期为乙方履行完毕本合同项下全部服务内容为止。乙方按照甲方要求提前完成的，赶工费用已包含在本合同价款中。

3.3提交成果：乙方根据甲方要求，以电子文档形式及纸质文档等方式向甲方提交成果。

4、合同价款及支付方式

4.1本合同采用固定总价计价模式，服务费为     万元，已包含税费、制作费、人工费、材料费等一切甲方认为与本项目有关的费用。在实际合同履行过程中，如果乙方未完全履行合同义务或履行的合同义务不符合约定的，则未履行或履行不符合合同约定的内容所对应的价款应当从上述约定的服务费中扣除。

4.2支付方式：

支付的比例及节点要求如下：

| 付费次序 | 付费比例 | 付费节点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10% | 签订合同后，乙方提交增值税普通发票且甲方完成内部资金支付审批流程后10个工作日内支付预付款，项目总费用的10%。 |
| 2 | 10% | 乙方完成地块规划多种方案比选，经甲方认可后，乙方提交增值税普通发票且甲方完成内部资金支付审批流程后10个工作日内支付总服务费的10%。 |
| 3 | 30% | 乙方完成地块控详入库后，乙方提交增值税普通发票且甲方完成内部资金支付审批流程后10个工作日内支付总服务费的30%。 |
| 4 | 20% | 乙方完成交通影响评价通过专家评审后，乙方提交增值税普通发票且甲方完成内部资金支付审批流程后10个工作日内支付总服务费的20%。 |
| 5 | 20% | 根据主管部门要求，若需开展文保方案编制，待文保方案通过主管部门审核后。乙方提交增值税普通发票且甲方完成内部资金支付审批流程后10个工作日内支付总服务费的20%。若根据主管部门要求，无需开展文保方案编制，则该笔费用不予支付。 |
| 6 | 10% | 乙方配合甲方获取地块规划条件后，乙方提交增值税普通发票且甲方完成内部资金支付审批流程后10个工作日内支付总服务费的20%。 |

4.3每次付款前，乙方应提供符合甲方要求的增值税普通发票及相关付款/结算申请材料，否则甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款的责任，由此给甲方造成损失的，乙方应全额进行赔偿，且乙方不得以此为由不履行合同。

5、双方权利义务

5.1甲方应在条件许可的情况下组织乙方与甲方协作单位进行研讨，便于乙方充分了解本项目的开发内涵，有利于乙方更好地提供前期策划服务。

5.2根据乙方所需资料清单，甲方负责向乙方及时提供与本项目策划有关的所有资料，以保证乙方工作的正常展开。

5.3甲方应按双方商定的时间计划对乙方提交的报告进行审核，如甲方有任何修改意见，乙方应进行相应修改，并再次交由甲方予以确认。该等审核确认的最终结果甲方应及时以传真、邮寄、电子邮件、递送的任一方式给予乙方回复。

5.4乙方根据甲方要求编制工作计划，并经甲方审定后实施。乙方在撰写报告过程中应严格按照甲方认可的计划内容进行制作。

5.5乙方就项目组织专业工作团队（服务人员名单见附件一）。该名单一经甲方确认，乙方不得随意更换；但甲方认为乙方服务人员不能胜任本合同约定的任务时，有权要求乙方更换，乙方应当在接到甲方更换服务人员的通知后7日内重新委任其他获得甲方认可的服务人员。如乙方擅自更换人员、收到甲方通10知后拒不更换人员的，每发现一次，乙方应向甲方支付1万元违约金，同时甲方有权单方解除合同。

5.6乙方有责任及时向甲方沟通工作进展情况。

5.7乙方应按照双方确认的工作计划按时完成工作。每阶段工作的报告内容以书面方式提交甲方，经甲方审核。甲方提出修改意见的，乙方应在3个工作日内按双方认同的审核意见进行修改，最终以甲方盖章认可为准。

5.8 乙方工作人员在履行本合同过程中的人身及财产安全由乙方自行负责；如在履行本合同过程中给甲方或者第三方造成人身或财产损害的，乙方应当承担全部责任。

6、违约责任

6.1 乙方未按本合同约定或甲方交付通知的日期向甲方交付成果的，每逾期一日，按1000元向甲方支付违约金；延期超过15日的，甲方有权单方面解除本合同。甲方选择解除合同的，乙方除了按合同约定支付违约金外，还应当支付2万元作为合同解除的赔偿金。

6.2 乙方不按甲方提出的反馈意见积极配合修改成果文件或修改结果始终不符合甲方要求的，自甲方书面反馈意见的通知所载整改期限届满后未能完成修正的，每逾期一日，乙方按500元向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同。甲方选择解除合同的，乙方除了按合同约定支付违约金外，还应当支付2万元作为合同解除的赔偿金；但乙方有合理理由且经甲方认可的除外。

6.3乙方必须亲自完成合同约定的全部事务，未经甲方事前书面同意，乙方不得以任何形式将合同约定的部分或全部事项交由他人处理，否则视为乙方违约，每发现一次，乙方应向甲方支付1万元违约金，同时甲方有权单方解除合同。

6.4对于本合同中的任何违约金、赔偿金、经济损失等，甲方有权从应支付或将支付给乙方的任何款项（包括但不限于工程款等）中扣除，但任何违约金及经济损失的支付或扣除均不能免除乙方承担本合同约定的任何其它责任和义务。

6.5如一方违反本合同中所规定的义务，违约方应在收到守约方要求其纠正违约行为的书面通知之日立即停止违约行为并在十日内采取补救措施，如违约方继续施行违约行为或不履行其义务，守约方有权向违约方主张损失赔偿，同时守约方有权单方解除本合同。

6.6 因本合同履行过程中发生纠纷，解决纠纷的费用由违约方承担，包括但不限于诉讼费、保全费、保函费、合理的律师费、公证费、鉴定费、差旅费用等。

7、知识产权及保密条款

7.1本合同项下乙方完成的、以任何载体所体现的图纸、方案、工作报告、图表等过程材料和最终成果的知识产权均属于甲方，乙方对该工法展示区的图片仅享有署名权及展览权。

7.2乙方履行合同的全过程不得侵犯任何第三人的知识产权，如因任何一个环节所使用的资料、方案、创意等涉及第三方知识产权或第三方对权利进行了限制或与第三方发生纠纷的，均由乙方负责解决，承担因侵权所发生的全部费用，并赔偿因此给甲方造成的损失。

7.3未经甲方同意或司法机关强制，乙方不得以任何形式向任何第三方提供以上文件及其复制版本，否则，乙方除应支付2万元违约金外，还需承担给甲方造成的实际损失。

7.4任何一方均须严格保密，并促使其工作人员、代理人和联络人严格保密。未经对方书面许可，任何一方不得向第三方（有关法律、法规、政府监管部门要求除外）泄露本合同的任何内容、签订与履行情况以及通过签订和履行本合同而获知的对方及对方关联公司的任何商业秘密、秘密信息（以下称“保密信息”）。

7.5保密义务不因本合同终止而解除。除履行本合同项下的义务外，双方将不会使用或向任何人披露另一方提供的任何该等保密信息，但为履行本合同的目的，将前项应保密的信息必要且适当的向其雇员、分包厂商或关联方披露的除外，同时披露方应与其披露的对象签订不低于本合同之标准的保密合同。

7.6若任何一方违反7.4-7.5条款，披露方应立即停止其违约行为并采取措施避免对方损失的扩大，同时，应赔偿对方因此所遭受的经济损失，损失范围包括但不限于被披露方及其关联单位、客户的名誉损失、直接损失和可得利益的损失，以及被披露方为此支出的调查费用、公证费用、诉讼费用、律师费用、向第三方支付的赔偿、为应对第三方指控而支付的一切费用等。

8、不可抗力

8.1不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，包括但不限于洪水、台风、地震、战争、恐怖行为、骚乱、大规模流行性疾病、政府征用、没收、法律变化。

8.2因不可抗力导致履行不能的一方应在不可抗力发生后的30日内向另一方履行书面通知义务，并提供相应证明材料；同时应尽一切合理努力寻找替代方案，尽可能履行本合同项下义务。

8.3不可抗力发生后，合同各方均应采取措施尽量避免和减少损失扩大，任何一方当事人能够采取但没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

8.4任何一方因不可抗力造成的履行不能不构成违约，待不可抗力情形消除后，双方应继续履行。因不可抗力致使合同无法履行的或履行后无法实现合同目的的，任意一方有权解除合同，但应提前  天书面通知对方。

9、反商业贿赂

9.1乙方承诺，乙方（无论是自己或通过乙方人员、代表和联络人等）没有且将不会向甲方任何员工或其亲属或其代表馈赠或提出馈赠任何报酬或礼物；没有且将不会与甲方任何员工或其亲属或其代表达成任何商业或财务上的安排；没有且将不会将从甲方收到的本合同项下的任何款项转给第三方，用以实现与上述两款中所禁止行为相关的用途。

9.2乙方承诺，乙方从甲方处收到的本合同项下的款项只用于承办本合同之用，不能用于与本合同无关的其他任何用途。若有甲方的任何员工向乙方索要任何形式的报酬或礼物，乙方同意立即就此向甲方汇报并提供相关证据、配合相应调查。

9.3乙方同意，若其违反上述的声明和承诺，甲方有权单方通知乙方立即解除本合同，而无须对乙方承担任何赔偿责任，同时，甲方有权要求乙方承担2万元的违约金。

10、合同解除与终止

10.1 因乙方原因导致合同解除或终止：

10.1.1未按约定或交付通知日期履行义务且延期15日以上；

10.1.2 擅自转让、分包、调换本合同项下的工作内容，或以实际行为造成本合同实际权利义务主体与签约主体不一致的；

10.1.3 违反合同义务、标准且于甲方书面通知所载整改期限届满后未能改正；

10.1.4未经甲方许可，乙方擅自转让本合同的权利和义务；

10.1.5发生破产、清算、注销、解散、无力偿债、被吊销营业执照或经营资质/许可、被责令停业以及其他可能导致履约能力实质下降的；

10.1.6合同签订后，乙方单方提出解除合同或以实际行为表示不履行合同的;

10.1.7 乙方提交的成果达不到甲方要求以及经返工2次后仍达不到甲方要求。

如乙方发生10.1条约定任一情况或多项情况，甲方有权解除合同。甲方基于前述事项解除合同或因乙方违约行为导致甲方基于本合同其他条款解除合同的，甲方有权对乙方已完成的工作量进行审计，按审计价格结算合同款（审计单位由甲方指定），若甲方前期支付的款项超过合同结算款，则乙方须在审计完成后  天内将剩余款项退回，若未超过则甲方不予支付剩余价款，同时甲方有权向乙方主张2万元的违约金。以上措施不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。甲方在本合同项下的权利并不影响和排除其根据法律、法规和其它合同所享有的任何权利。

10.2非因双方原因导致该合同目的无法实现并经双方协商一致，可解除本合同。

10.3 除10.1约定的情形外，甲方有权在合同签订、履行过程中随时要求单方面解除本合同，并不承担违约责任，甲方根据乙方实际完成的工作量按审计结算价格进行结算（审计单位由甲方指定），支付价款。

10.4 本合同约定的合同解除权均以书面通知形式行使，解约通知送达对方后本合同即解除。对合同解除有异议的，异议一方应在解约通知送到后的10日内向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11、争议解决

11.1如果双方就本合同履行中有任何问题，应尽最大的努力协商解决有关问题。

11.2如双方不能协商解决与本合同有关的或由本合同引致的任何问题，任何一方均可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

12、其他

12.1本合同自双方盖章之日起生效，在本协议项下的地块研究设计服务完毕并且甲方支付完毕全部费用时终止。合同期限届满，甲乙双方有意愿继续合作的，双方另行签订合同。但本合同个别条款本身对其适用期限另有明确规定的除外。

12.2本合同未尽事宜，双方可另行以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同存在冲突的，以补充协议为准。变更条款或协议构成本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。除变更部分外，本合同其余部分依然有效，变更部分生效前原条款仍然有效。

12.3本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.4未取得另一方的事先书面同意，任何一方均无权将本协议或本协议项下的全部或部分权利转让或处分给第三方（甲方的关联方除外）。

12.5如任何法院或有权机关认为本合同的任何部分无效、不合法或不可执行，则该部分不应被认为构成本合同的一部分，但不应影响本合同其余部分的合法有效性及可执行性。

12.6双方同意，在双方之间或与第三人之间进行诉讼或仲裁的过程中，除法律规定或国家司法机关有依职权要求中止有争议的事项以外，本合同约定的其他事项应当继续执行。

12.7为合同顺利履行，双方指定联络人及联系方式如下：

甲方联络人：

通讯地址：

电话：

乙方联络人：

通讯地址：

电话：

任何一方因履行本合同需向相对方发出通知的，均需以本合同约定的方式由指定的发件人发送给相对方指定的收件人，否则不产生通知送达的法律效果，即不视为发件方向收件方送达了该通知，同时也不视为收件方收到了该通知。一方变更联系方式，应自变更之日起三日内，以书面形式通知对方；否则，该联系方式仍视为有效，由未通知方承担由此而引起的相关责任。任何一方或其代理人、法定代表人或负责人、指定的收件人或发件人发出的口头通知，或上述人员在短信、微信、QQ等即时通信工具中发出的任何形式的指令均不构成通知，不产生通知的法律效力。

12.8本合同的变更和解除，不影响缔约各方要求赔偿损失的权利。本合同的解除，不影响有关争议解决条款的效力。

12.9本合同一式拾份，其中，甲方执伍份，乙方执伍份，具有同等法律效力。

13、附件

附件一：服务人员架构及名单

附件二：相关地块范围图

| 甲 方： | （盖章） | 乙 方： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： | （签字或盖章） | 法定代表人或委托代理人： | （签字或盖章） |

签署时间：	     年	月	 日

附件一：服务人员架构及名单

| 序号 | 岗位名称 | 人员名单 |
| --- | --- | --- |

附件二：相关地块范围图

老虎山西侧地块改造范围图

# 第六章 附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（加盖电子公章）

年 月 日

目录

## 附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：南京市鼓楼区铁北片区管理办公室

江苏省建信招投标有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）竞争性磋商公告，正式授权(姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，供应商兹宣布同意如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2.本项目交付时间为：满足磋商文件要求。

3.我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。

5.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6.我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

7.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：年月日

8.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。

营业执照扫描件：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

## 附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市鼓楼区铁北片区管理办公室

江苏省建信招投标有限公司

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的      （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签章生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（加盖电子公章）：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的扫描件:

委托代理人的身份证的扫描件:

## 附件三、 资格证明文件

1.第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求“（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料及（三）本项目特定资格要求证明文件”；（如有）

2.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并提交；

3.第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求“（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格证明文件”；

4.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件；

注：上述“3和4”项，供应商可以在响应文件中一次性提交资格证明材料，也可以在响应文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

供应商仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在成交后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。

## 附件四、磋商报价表

磋商报价表

项目编号：                                        货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 暂定总价（大写）： |  |  |

报价说明:

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

供应商（加盖电子公章）:

日    期：   年    月    日

## 附件五、分项报价表（如有提供，如没有可不提供）

供应商（加盖电子公章）：

## 附件六、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（加盖电子公章）：

## 附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（加盖电子公章）：

## 附件八、服务方案

## 附件九、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：拟参与本项目服务人员一览表格式和内容自拟，上表可供参考，如果行数不够，请自行增加。

供应商（加盖电子公章）：

## 附件十、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目工作内容 | 合同金额 | 合同签定时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并根据竞争性磋商文件要求附业绩证明材料。行数不够可自行增加。

供应商（加盖电子公章）：

## 附件十一、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

## 附件十二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京市鼓楼区铁北片区管理办公室

江苏省建信招投标有限公司

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （加盖电子公章）

日 期： 年 月 日

## 附件十三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市鼓楼区铁北片区管理办公室

江苏省建信招投标有限公司

我单位（供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（材料附后）

主要专业技术能力有：。（材料附后）

声明人（加盖电子公章）：

日期：  年  月  日

## 附件十四、其他