南京博物院

展区及公共空间多功能提升设计与实施服务

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2025-0182

江苏省设备成套股份有限公司

2025年5月

目  录

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 评标标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式及附件

# 招标公告

项目概况

南京博物院展区及公共空间多功能提升设计与实施服务招标项目的潜在供应商应在e交易平台（http://www.ejy365.com）获取招标文件，并于2025年6月3日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2025-0182（ZZ203225861456）

1.2项目名称：南京博物院展区及公共空间多功能提升设计与实施服务

1.3预算金额：188万元

1.4最高限价：188万元

1.5采购需求：本项目包含南京博物院展区及延伸公共空间的多功能适应性提升整体设计及实施服务，包含但不限于空间设计、装潢装饰改造、强电改造、灯光布设、导视标引设计改造、氛围营造设计实施、开放运营设备设施与耗材、多媒体多功能适应性设计改造提升内容。

（详细内容见本招标文件第4章）

1.6工期：展厅改造部分2025年6月12日前完成，其余公共空间部分2025年6月30日前完成。

1.7行业划分：其他未列明行业

1.8本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年或2024年度经审计的财务报告，或2024年10月至今银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年10月至今至少一个月：1提供缴纳税收的凭证；2提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

（四）拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1 时间：2025年5月12日至2025年5月19日17:30（北京时间，法定节假日除外 ）

3.2 地点：e交易平台（http://www.ejy365.com）

3.3 纸质采购文件服务费每套500元，售后不退。

具体购买方式：

（1）供应商获取招标文件前须前往e交易平台（http://www.ejy365.com）（以下简称平台）免费注册。供应商应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，务必在本公告规定的招标文件获取时间前完成招标文件服务费支付，否则将无法保证获取招标文件。采购文件服务费支付方式：登录e交易平台（http://www.ejy365.com）支付。

（2）供应商可通过平台下载招标文件电子档。下载者需要发票的，须通过平台“资金管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由采购代理机构开具；下载者可在“资金管理--标书费电子发票”下载增值税电子普通发票；平台服务费发票由江苏易交易信息科技有限公司开具。非因采购代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

（3）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。平台咨询电话为：4008280799。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1投标文件截止时间：2025年6月3日14点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点及开标地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标室2

供应商因故未出席开标会的，视同同意本项目开标结果。

4.3供应商应提供投标文件一式伍份（正本壹份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1本项目在江苏政府采购网网站发布公告。

2供应商应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。本次招标请按“标段”获取招标文件，编制、提交投标文件，并按“标段”开标、评标。

3集中勘察现场：2025年 5月26日10:00。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：南京博物院

地址：南京市中山东路321号

联系方式：詹老师 025-84838501

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址： 南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1002室

联系方式：瞿凯025-86630962、quk@jcec.cn

7.3项目联系方式

项目联系人：瞿凯

电　话：025-86630962

# 第二章 供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；供应商须知；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.5供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）－（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）供应商资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中  《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中  落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中   采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（8）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）；

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如两份开标一览表中的投标报价不一致，视为提交备选投标报价，作无效投标处理。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金

无

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次采购，成交供应商按成交金额的0.35%计算收取招标代理服务费，不足6000元按6000元收取，在领取成交通知书前向采购代理机构支付招标代理服务费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1供应商的所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或授权代表签字（或签章）并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，供应商应提供原件供核对。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖供应商公章。

17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

17.5 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3供应商不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评审因素 | 评审内容及细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.商务部分 |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标总价)×30 | 30 |
| 1.2 | 企业业绩 | 供应商自2021年1月1日（含，时间以竣工时间为准）以来成功实施与本次招标项目类似项目的博物馆展陈相关，每提供1个得1分，满分5分。（需提供中标通知书、合同、竣工验收证明，三者缺一不可。提供复印件加盖供应商公章，原件备查。不包括分包及联合体业绩。） | 5 |
| 1.3 | 项目管理机构 | 1、拟投入本项目的项目负责人具备建筑工程专业二级或以上注册建造师资格，同时具备有效的安全B证（提供注册建造师证书、安全B证扫描件），并且提供无在建工程承诺书或业主出具的可撤离证明的，以上全部满足得2分，缺一不得分。 2、其他施工人员：提供资料员、材料员、施工员、质量员、安全员、一级造价工程师的相关岗位证书，每提供一个证书得0.5分，最多3分。 3、设计组人员 3.1、拟投入本项目的总设计师须具备相关专业高级职称，承担过类似项目的设计工作（提供职称证书复印件及业绩证明材料并加盖供应商公章）得1分。 3.2、设计组组长具备装饰装修专业高级职称或高级工艺美术师得0.5分； 3.3、其他设计人员，工艺美术师、装饰设计专业、电气专业、暖通专业、计算机专业，均具有中级或以上职称的，每提供一个得0.5分，最多2.5分。 注：项目管理机构中同一人不得重复得分。上述所有人员均应为供应商的正式员工，提供供应商自2024年10月至今任意一个月为其缴纳的社保证明（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；以上资料原件由供应商自行扫描编入至投标文件中，不满足要求不得分。） | 9 |
| 1.4 | 工期 | 供应商承诺的建设完成时间，在满足招标文件要求基础上，展厅改造部分每提前1天完成得1分，满分2分。 | 2 |
| 2.设计部分 |  |  |  |
| 2.1 | 总体设计思路 | 总体设计方案能充分根据本次展览主题和内容做到主题突出，形式风格完美统一，整体布局科学、合理，设计风格先进、新颖。 优于项目需求，科学合理、针对性强、可行性高的，得5分； 符合项目需求，较为科学合理、针对性较强、可行性较强的，得2分； 基本符合项目需求，科学合理性较差、针对性较低、可行性一般的，得1分。 | 5 |
| 2.2 | 设计动线 | 展览设计能充分利用室内外的环境，展览的空间、动线规划得当，展线流畅，结构层次清晰，平面布局合理，重点突出，配套得当合理。 优于项目需求，科学合理、针对性强、可行性高的，得5分； 符合项目需求，较为科学合理、针对性较强、可行性较强的，得2分； 基本符合项目需求，科学合理性较差、针对性较低、可行性一般的，得1分。 | 5 |
| 2.3 | 设计形式及手段 | 展示形式能紧扣主题，丰富多样，科学合理；展览展示表现手段丰富、视觉观感好，现代展陈手段运用得当；注重沉浸式观展体验，重视观众体验互动项目设计，构思巧妙有吸引力、合理人性化，设置数量合理。 优于项目需求，科学合理、针对性强、可行性高的，得5分； 符合项目需求，较为科学合理、针对性较强、可行性较强的，得2分； 基本符合项目需求，科学合理性较差、针对性较低、可行性一般的，得1分。 | 5 |
| 2.4 | 立面设计及完整性 | 立面设计的详细和完整性；立面展示形式设计新颖、风格独特、充分与内容设计统一并且全面。 优于项目需求，科学合理、针对性强、可行性高的，得5分； 符合项目需求，较为科学合理、针对性较强、可行性较强的，得2分； 基本符合项目需求，科学合理性较差、针对性较低、可行性一般的，得1分。 | 5 |
| 2.5 | 标识导览系统设计 | 以“观天下·坤舆万国全图”为主题的标识导览系统设计图案应直观明了、雅致大方、外形别致、具有艺术感；根据博物院布局设置点位合理。 优于项目需求，科学合理、针对性强、可行性高的，得5分； 符合项目需求，较为科学合理、针对性较强、可行性较强的，得2分； 基本符合项目需求，科学合理性较差、针对性较低、可行性一般的，得1分。 | 5 |
| 2.6 | 图纸提供的完整性 | 本项目图纸提供的完整性包含：效果图、全套施工图等。根据本项目设计范围，全套施工图包括但不限于：地坪、天花、立面、大样、布线等反映施工要求的全套图纸。 优于项目需求，科学合理、针对性强、可行性高的，得5分； 符合项目需求，较为科学合理、针对性较强、可行性较强的，得2分； 基本符合项目需求，科学合理性较差、针对性较低、可行性一般的，得1分。 | 5 |
| 2.7 | 设计成果演示 | 设计方案展示形式可以为PPT演示（其中需提供时长不少于30秒的球幕CG视频演示）。演示应充分展示设计思路、整体效果、主题及各细节部分等。综合评审演示完整性、清晰度、整体效果、与设计方案贴合程度等；总体演示能充分展现本项目的展览主题，其中视频需具备高质量画面效果，内容完整紧凑，能够在有限时间内直观传达核心特色。 优于项目需求，科学合理、针对性强、可行性高的，得8分； 符合项目需求，较为科学合理、针对性较强、可行性较强的，得5分； 基本符合项目需求，科学合理性较差、针对性较低、可行性一般的，得3分。 | 8 |
| 3.技术部分 |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 提供的总体实施方案科学、合理、具有可操作性。 1、交货期及安装进度计划安排（装修材料进场计划，进度计划，工期保证措施，施工设备进场计划及组织措施） 2、质量保证体系（质量保证措施，电气安装质量保证措施） 3、技术组织措施（主要工序施工方法及先进技术的应用，与建筑原有电气、安防等智能化系统的衔接措施） 4、安全保证体系（质量、安全、文明施工措施，防火、防水、防渗漏、防潮、防毒、环保措施）。 优于项目需求，科学合理、针对性强、可行性高的，得5分； 符合项目需求，较为科学合理、针对性较强、可行性较强的，得2分； 基本符合项目需求，科学合理性较差、针对性较低、可行性一般的，得1分。 | 5 |
| 3.2 | 服务进度计划等 | 根据供应商提供的服务进度计划及各阶段进度的保障措施、应急方案、响应时间等综合打分。 优于项目需求，科学合理、针对性强、可行性高的，得5分； 符合项目需求，较为科学合理、针对性较强、可行性较强的，得2分； 基本符合项目需求，科学合理性较差、针对性较低、可行性一般的，得1分。 | 5 |
| 3.3 | 技术响应 | 供应商需对招标文件“采购需求”章节中重要参数指标要求（加“▲”的参数）进行逐条响应。如无负偏离，得6分。每出现1个负偏离扣1分，扣完为止。 说明：供应商应在投标文件《技术条款偏离表（格式）》中对参数指标要求（加“▲”的参数）逐条填写响应情况，提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、产品彩页、手册、技术报告、官网截图、功截图、具有相关认证的检验机构出具的检测报告、人员资质证书等）证明材料，在技术条款偏离表中标明证明材料所在投标文件页码位置。投标文件中提供的相应证明材料（如白皮书、产品彩页、手册、技术报告、官网截图、功截图、具有相关认证的检验机构出具的检测报告、人员资质证书等）复印件（需加盖供应商公章）。 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1、所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2、小微企业价格扣除

2.1对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照招标文件要求做出实质性响应，如有负偏离将按无效投标处理。

（一）项目基本情况

本项目包含南京博物院展区及延伸公共空间的多功能适应性提升整体设计及实施服务，包含但不限于空间设计、装潢装饰改造、强电改造、安消防调整、新风空调调整、灯光布设、导视标引设计改造、氛围营造设计实施、开放运营设备设施与耗材、多媒体多功能适应性设计改造提升等内容。

（二）采购内容

本项目包含南京博物院室内外展区及延伸公共空间共约1000平方米的多功能适应性提升整体设计及实施服务，包含但不限于空间设计、装潢装饰改造、强电改造、安消防调整、新风空调调整、灯光布设、导视标引设计改造、氛围营造设计实施、开放运营设备设施与耗材、多媒体多功能适应性设计改造提升等内容。供应商提供全部项目货物及设备、技术服务，并负责验收通过直至交付使用。服务内容包括但不限于：

★1、展区及延伸公共空间的多功能适应性提升相关内容的概念设计、深化设计、深化设计调整、项目配套补充设计、制作及布展施工。包括深化设计、二次深化设计及调整、项目配套补充设计。

★2、基础装饰工程（含地贴、吊顶、隔墙等）、现场建筑物和构筑物的成品保护、现场清理与垃圾清运、电气工程。

★3、展览导览导视系统设计制作。

★4、多媒体展项（含设备安装及综合布线等），配套软件设计制作，包括音视频内容制作等。以及多媒体展项安装调试，维护与操作培训等。

★5、配套用展柜展台、展具制作安装。

★6、美工及展览配套宣传品（展览宣传册页等）设计，并且无条件将相关宣传品设计电子版移交给采购人。

依据以上内容，供应商以包设计、包数字制作及开发、包展陈制作实施（包括相关设备、人工、材料、除采购人提供的展品外）、包质量、包安全的方式实施交钥匙项目，并确保本项目最终验收的顺利通过。

（三）具体要求

1、主要设计内容

供应商根据采购人提供的展区及公共空间多功能提升需求，进行总体方案设计。总体设计方案需思路清晰、规划合理，空间布局及参观动线科学，展示形式及手段丰富、新颖，能结合展柜展台、软件、文字元素、多媒体互动等形式，多维度的呈现展览主题和内容。结合后附图，主要设计内容如下：

1.1、流线设计要求

1.2、设计范围及主要设计内容要求

区域1：为博物院入口处，需设计智慧显示屏与可更换内容灯箱结合的展示装置；

区域2：为艺术馆入口处，需设计展示灯箱；

区域3、4、5：为大观厅外的氛围区1、氛围区2、大观厅外分流区，氛围区1需设计球形LED屏播放装置，与球幕配合的氛围营造灯箱灯带装置；球幕LED装置数字展示内容剪辑及特效制作：含球形《坤舆万国全图》、天地仪图、九重天图、南北极图、九重天图、量天尺、郑和海上船队、大鱼引舟、大报恩寺塔等场景等数字内容动画，时长90秒全CG（基本素材及影像由招标人提供，适配重制为球幕视频格式）；氛围区2需设计65：12 比例点距 P1.25及以下小间距LED长屏及播控设施（播放视频由招标人提供）；大观厅外分流区需设计服务台及双厅分流导视标识、一米线等软隔离设施；

区域6：为大观厅外两侧文创售卖区，需设计展示展台及配套展具，服务台，配套氛围营造等；

区域7：为大观厅，根据流线要求及功能要求需对大观厅总控间、观众不适休息室、设备间进行分区设计，满足装饰物品和设备设施要求；展厅内约800平方米场地面墙面定位符全贴、面光源布置等；

区域8：为氛围区大观厅外墙面、地面设计导引、氛围营造等。

区域9：在广场通道上放置大报恩寺塔琉璃拱门现代艺术装置，以南京博物院藏大报恩寺塔琉璃拱门文物为原型进行艺术装置设计。艺术装置周围需考虑天空、九大行星环绕等元素，并突出“观天下·坤舆万国全图”主题。

区域10：在广场通道上放置3个定制双面展示立式灯箱式标识，并配套道旗导引标识。

1.3、室外及其他相关区域氛围营造、导引标识设计。

主要包括在主入口、艺术馆外东侧广场流线、老大殿、历史馆休息区、特展馆1F公共空间、特展馆与艺术馆之间广场、艺术馆与民国馆之间长廊、暖翠茶社前、下沉广场、服务中心设计配套氛围营造和导引标识。

1.4、博物院入口处原石碑改造区域设计：增加智慧显示屏及可更换式灯箱。

1.5、区域8，氛围区大观厅外墙面氛围营造范围平面及立面示意。

图纸详见附件，《坤舆万国全图》请与招标代理机构联系获取。

2、需求把握方面

方案设计需充分解读本项目的需求和展示主题，方案考虑全面、完整，能精准地突出展示重点，形式及配套设计与整体风格做到完美统一。

★2.1、艺术馆大观厅 全部墙面+全部地面+部分顶面基板与VR大空间适配的定位符全贴（安全通道、消防、强电、弱电设施预留位协同）；顶面全展厅铺光灯阵列采购安装（空调、消防、安防、弱电等协同）；主控机房+设备间+应急处置间施工（空调、消防、机房工程、强电扩容、弱电布设、应急处置预案）；前台服务台、开放运营人员换班休息区、观众不适休息区的设备设施（含票务电脑与扫码枪等，与招标人提供售票系统适配）。

★2.2、文创区域的设计与功能实施，包含氛围营造，灯光布设，展板展柜展台，储物空间，服务收银区域的全套一体化设计施工，含强弱电配套施工，该区域内所有实施内容均不得破坏现有墙地面装饰面层。

★2.3、公共空间配套区域

大观厅外采购安装2m直径，点距P1.53及以下LED小间距球幕及播控设施；强电扩容及施工，与球幕配合的氛围营造设备或灯箱灯带装置。球幕LED装置数字节目制作：含球形《坤舆万国全图》、天地仪图、九重天图、南北极图、九重天图、量天尺、郑和海上船队、大鱼引舟、大报恩寺塔等场景等数字场景全动画，时长90秒全CG制作；该区域内所有实施内容均不得破坏现有墙地面装饰面层。招标人如需要更改多媒体硬件设备位置，供应商应根据招标人调整方案与现场情况，提供专业技术支持，主要方式为技术人员现场或线上指导。

大观厅外墙体采购安装65：12 比例点距 P1.25及以下小间距LED长屏及播控设施（由招标人提供先导宣传数字影片节目）；强电扩容及施工，该区域内所有实施内容均不得破坏现有墙地面装饰面层。招标人如需要更改多媒体硬件设备位置，供应商应根据招标人调整方案与现场情况，提供专业技术支持，主要方式为技术人员现场或线上指导。

大观厅外墙面、地面设计导引与氛围营造，该区域内所有实施内容均不得破坏现有墙地面装饰面层。

南博主入口处设置不低于85寸室外智慧显示屏（高亮LED屏幕一体装置），主屏分辨率不低于3840*2160，适用于室外全天候条件，匹配防雨防潮降温配套设施，同时设计可更换内容灯箱装置，播控一体设计，防盗、防篡改设计合理。（屏幕播放内容由甲提供先导宣传数字影片节目）

★2.4、导视导引设计和施工，解决从南博大门入口氛围—入口闸机—广场西侧氛围—艺术馆大门前氛围灯箱或大屏—艺术馆大观厅氛围装置的一体引导式设计，让观众快速导引至大观厅主展区区域。从服务中心、历史馆、特展馆、民国馆区域氛围营造，导引在场观众至大观厅主展区区域。

覆盖主入口、艺术馆外东侧广场流线、老大殿、历史馆休息区、特展馆1F公共空间、特展馆与艺术馆之间广场、艺术馆与民国馆之间长廊、暖翠茶社前、下沉广场、服务中心、室外导引装置的配套氛围营造和导引标识设计制作。

室外广场琉璃拱门造型艺术装置的设计及施工，配套强电施工。

★2.5、本项目包含涉及到现场室内及室外需增容和调整强电（含380V动力电）线路的所有改造、布线、施工、保护、复原等工作内容。包含所有涉及到的弱电线路的改造、布线、施工、保护、复原等工作内容。

★2.6、本项目包含所有施工产生的运输，保管，安装，调试，清理，保洁，成品保护，垃圾清运等相关工作内容。

3、设计风格方面

根据展览的展厅格局，总体设计理念先进、新颖，空间规划得当，平面布局合理，展线流畅舒适，结构层次清晰；突出展示重点、特点及亮点，配套设计形式统一；关注展厅入口、出口空间、时空过渡空间的设计表现；注重沉浸式观展体验，符合现代展陈要求。整体设计风格应简洁、现代，突出运用新颖的展陈设计和表现手法，更多使用多色透明材质与灯光相结合的极简式装饰设计，避免展板加展品简单式的罗列，避免千展一面。

4、展示形式及手段方面

展览突出展示陈列的主题性及艺术性，体现南博主要藏品“坤舆万国全图”为主设计元素的设计原则。以人为本，展示形式能紧扣主题，充分挖掘本次展览内容的主体性，丰富多样，科学合理，艺术水准高；展示表现手段丰富、视觉观感好，现代数字展陈手段运用得当。重视观众体验互动项目设计，构思巧妙有吸引力、合理人性化。

通过展示形式及手段，配合本次展览主题需求，达到静态与动态展示相结合，准确、生动、立体地呈现出展览内容，使观众获得沉浸式、场景式、探究式的参观体验。

展览展示形式及手段包括但不限于：展柜、展具、美工、导览、多媒体展项等，展示手段有理有据，科学真实，实景实现，互动体验，使展示内容更富可读性与趣味性。

5、数字多媒体展项方面

5.1、适时、适地、适用新媒体及数字新科技，充分发挥这些辅助技术在展陈设计中的重要功能。展陈智能应用系统、电器设备的质量过关、技术先进、信誉优良，操作、维护简便。

硬件方面，选用的设备完全满足采购需求，多媒体展项所用设备及智能产品实用合理、技术成熟、可靠稳定，后期维护方便。

软件方面，展示数字内容、多媒体软件的设计与制作要符合科学性、视觉效果突出。

5.2、多媒体展项设备应根据展览需求，经审核通过后的深化设计方案进行采购。供应商应标方案中须提出拟采用多媒体的主要互动展项，并提供必须使用的设备名称、规格、参数、报价、运维成本等详细信息。

5.2.1、成品设备选购需充分考虑产品本身的质量可靠性，不得选用已经停产的型号（以开标之日为准）。

5.2.2、自行研发组装的各个设备必须选用质量可靠的元器件，同时提供实验测试报告和第三方（权威机构）的安全检验检测报告。

5.2.3、各种硬件接口应采用通用接口。对于必须采用特殊接口的，须提供接口定义文档，以及至少5份完整备件以供维修。

5.2.4、自主研发非公开电器电路设计须提供3份完整备件，以供维修替换。

5.2.5、非观众直接接触的各个设备的保养间隔不小于2000小时，观众短时间直接接触的设备与产品设计保养维护间隔不小于500小时，长时间与观众皮肤或与其他感官接触的必须设计低成本卫生防护与预防措施。

5.2.6、设备的易损易耗配件要提供备品与技术维护方案。

5.3、其中主要设备规格参数等要求如下表所示：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量规格要求 | 展示区域及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外智慧显示屏 | 外壳材质：2mm钢板 表面处理：静电喷涂 液晶屏：LED液晶屏 ▲显示尺寸：不低于85寸 ▲分辨率：3840*2160 ▲亮度：2500cd/m² 画面比例：16:9 刷新频率：60Hz 色彩度：1.07B(10bit) 色域：72%NTSC 对比对：1400:1 可视角度：78°水平/178°垂直 安卓系统：芯片：内存4G存储32G 防水等级：IP55 玻璃：3+3mm厚超白钢化夹胶玻璃 开关机：自动 亮度控制：自动感光系统 温度控制：智能风扇自动感温 ▲工作温度：-10°C to50°C 工作湿度：5%to90% 电源：220V 功率：不大于2000W | 1套 | 区域1：博物院入口处 与更换式灯箱结合展示 |
| 2 | 球形LED屏装置 | ★点间距：≤P1.53 ▲刷新率：≥3840Hz | 1套，球形装置直径≥2m | 区域3、4：大观厅外氛围区1、氛围区2 与《坤舆万国全图》主题全CG视频适配。 |
| 3 | LED显示屏 | ★点间距：≤1.25mm； ▲像素密度：640000点/平米； ▲刷新率：≥3840Hz 显示比例：65：12 | 1套，显示面积≥10㎡ | 区域3、4：大观厅外氛围区1、氛围区2 |
| 4 | 笔记本电脑 | ▲CPU： 不低于6核12线程，基础频率2.3 GHz，最高睿频4.3 GHz 显卡：集显 ▲硬盘：512G固态（SSD） ▲内存：16G ▲显示器屏幕：不低于13.3英寸，2K分辨率 操作系统：WINDOWS11 | 1台 | 区域5：大观厅外分流区 与售票系统（该系统由招标人提供）适配。 |
| 5 | 图形工作站 | ▲CPU： 不低于14 核 20 线程，基础频率 2.6GHz 最高睿频5.0GHz ▲显卡：具备主流三维算力4G独显 ▲硬盘：512G固态（SSD） ▲内存：16G ▲显示器屏幕：21.5英寸，2K分辨率 操作系统：WINDOWS 11 | 2台 | 区域3、4：大观厅外氛围区1、氛围区2 分别与球形LED屏装置、LED显示屏适配。 |
| 6 | 全CG视频 | ★视频帖图类型：等距柱状投影2:1，鱼眼渲染，360球形模式 ★分辨率：不低于4K（3840×2160），满足球幕超大显示面积下的细节呈现 ★帧率：30fps ★码率：不低于50-100Mbps 视频编码及格式：H264/mp4 | ★时长≥90秒 | 区域3、4：大观厅外氛围区1、氛围区2 与球形LED屏装置适配。 |
| 7 | 集中充电装置 | 电池容量：≥5200mAh 充电头功率：65W 充电头接口：Type-c接口 其他：定时启停断电功能 | ★120套，包含240个头显原产充电宝及快充设备 | 区域7：大观厅 适配PICO 4 Ultra Enterprise头显设备 |
| 8 | 传音耳罩 | 立体双声道、可旋转调整角度 | ★120套 | 区域7：大观厅 适配PICO 4 Ultra Enterprise头显设备 |
| 9 | 一次性面罩 | 无纺布材质、挂耳式 | 20000个 | 区域7：大观厅 适配PICO 4 Ultra Enterprise头显设备 |

6、定制展台服务台方面

6.1、定制展台、服务台设计美观大方，现代简洁，结合现有灯光局部采用多色透明材质，并注重与环境的协调统一，必须采用符合国家有关设计、制造、使用、消防、环保、安全方面的标准规范的高等级质量材料。定制展台、服务台制作要工艺考究，质感好，牢固耐用，具有良好的安全性，结构稳固。展台结构、材质等均应符合展台的国家标准，同时具备一定的通用性，并考虑到儿童及残障人士参观需求。

6.2、定制展台、服务台使用的所有材料是惰性的环保材料，表面木制板材必须达到E1级以上，以降低潜在的污染风险。

6.3、为适应更全面的使用功能，可在展台上配置配套道具，主要包括积本托台与亚克力支架以几种固定尺寸组合使用，虚实结合，组合出富有节韵律的展陈载体，满足多种展示要求，并可节省存放空间。

6.4、展台总体要求及参数表如下：

6.4.1、展柜展台外形应与展厅内部陈设、展示主题设计风格相协调，外观工艺精致，外观，尺寸及数量在设计图纸中有清晰反映。

6.4.2、展柜展台具有良好的安全性，结构稳固、安全，具有良好的防破坏性能。

6.4.3、为了确保统一的视觉形象，展柜及展台外效果应充分考虑展厅陈设和展览主题的色彩需求。

▲6.4.4、展台需为定制品，按照方案展示效果与现场情况在现场进行定位、现场组装，并在项目实施方案中提供安装方案。（本条包含下表内容）

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量规格要求 | 展示区域及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木质展台 | 框架：骨架采用18mm厚成品饰面板定制框架，具有相当的自重稳定性和抗撞击稳固性 配件：非固定式展台需安装水平调节装置及移动脚轮装置，能方便移动、调节水平和稳固 面层：18mm厚成品饰面板 | 定制、水平投影面积不少于1.2㎡，且高400mm以上的独立展台不少于6个 | 区域6：大观厅外两侧文创售卖区 |
| 2 | 透明材质展台 | 框架：壁厚≥2mm的镀锌方管框架，具有相当的自重稳定性和抗撞击稳固性，金属框架表面根据面层颜色彩色喷涂处理 面层：多色透明材质 | 定制、高300mm以上的透明材质展台，水平投影面积不少于1.0㎡，数量不少于3个 | 区域6：大观厅外两侧文创售卖区 |
| 3 | 服务台 | 框架：骨架采用18mm厚成品饰面板定制框架，具有相当的自重稳定性和抗撞击稳固性 配件：304不锈钢铰链，镀层金属抽屉静音轨道 面层：18mm厚成品饰面板 | 定制，服务台数量不少于2个，且总长度不少于3m，其中多色透明材质与灯光结合的造型装置外框范围面积不少于0.3㎡ | 区域6：大观厅外两侧文创售卖区 区域5：大观厅外分流区 |
| 4 | 木质展示柜 | 框架：骨架采用18mm厚成品饰面板定制框架，具有相当的自重稳定性和抗撞击稳固性 配件：304不锈钢铰链，镀层金属抽屉静音轨道 面层：18mm厚成品饰面板 | 定制，总长度不少于8m，且可用于存储的空间不小于2m³，固定于表面的多色透明材质展具不少于40套 | 区域6：大观厅外两侧文创售卖区 |

7、图文展示方面

7.1、布展材料应选择质量好、耐用的材料，具有较好的平整度、强度和耐久性，能够保证展示装置的质量和使用寿命。

7.2、印刷质量应色彩鲜艳、清晰，不能有模糊、重影等问题。采用先进的印刷技术和设备，确保展板的印刷效果。同时，要注意印刷的环保性，选择无毒、无味、无污染的印刷材料，确保观众的健康和安全。

▲7.3、图文展示装置的安装应牢固可靠，不能有松动、摇晃等情况‌。采用合适的安装方式和固定件，确保在展示过程中不会出现安全隐患。对于尺寸较大的展示装置，需进行专业的安装设计和施工，现场组装，确保稳定性和安全性。对于室外展示的装置，需进行专业的安装设计和施工处理，现场组装，确保整体稳定性强，可抵抗台风；整体防水性好，可抵抗雨雪高温高湿度环境。（本条包含下表内容）

| 序号 | 名称 | 工艺、材料参数要求 | 数量规格要求 | 展示区域及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制灯箱 | 框架：壁厚≥2mm的镀锌方管框架 边框：厚度≥1.5mm的金属板，表面根据设计效果烤漆或喷涂处理 底板：白色反光底板 面层：厚度≥8mm树脂板灯箱片，表面图文 光源：户外防水LED漫反射光源 其他：底部配重装置 | 定制，1个，展示面宽不小于2400mm，高不小于5500mm | 区域2：艺术馆入口处 |
| 2 | 定制可更换内容灯箱 | 框架：液压杆可开启式金属框架 面层：厚度≥8mm树脂板灯箱片，表面图文 光源：户外防水LED漫反射光源 | 定制，1个，展示面宽不小于1750mm，高不小于600mm | 区域1：博物馆入口处 |
| 3 | 定制双面展示立式灯箱式标识 | 框架：壁厚≥2mm的镀锌方管框架，双面液压杆可开启式金属框架 边框：厚度≥1.5mm的钢板，表面根据设计效果烤漆或喷涂处理 底板：双面光源固定板 面层；厚度≥5mm的灯箱片，表面图文 光源：户外防水LED漫反射光源 | 定制，不少于3个，每个展示面宽不小于1100mm，高不小于1500mm | 室外及其他相关区域的氛围营造 |
| 4 | 多色透明展示装置 | 厚度：10-20mm 透光率：≥90% 面层处理：表面图文 其他：切割位置边缘需打磨光滑 | 定制，外框展示面积不少于10㎡ | 区域3、4、5：大观厅外的氛围区1、氛围区2、大观厅外分流区 |
| 5 | 室内立式导览牌 | 框架：壁厚≥2mm的镀锌方管框架 边框：厚度≥1.5mm的金属板，表面根据设计效果烤漆或喷涂处理 面层：厚度≥8mm树脂板，表面图文 其他：底部配重装置 | 定制，数量不少于4个，宽不小于500mm，高不小于1500mm | 室外及其他相关区域的氛围营造 |
| 6 | 宣绒布 | 幅宽：3200±100mm 厚度：600±50µm 密度：260±20g/m³ 燃烧等级：B级及以上 | 满足附图1.5中的示意范围 | 区域3、4、5：大观厅外的氛围区1、氛围区2、大观厅外分流区 区域6：大观厅外两侧文创售卖区 |
| 7 | 可移导气槽灰胶车贴 | 厚度：305±20µm 密度‌：330±20g/m2 ▲燃烧等级：B级及以上 | 地面、墙面需满贴 | 区域7：大观厅 |
| 8 | 琉璃拱门造型装置 | 材质：10-20mm厚半透彩色板材 透光率：≥90% 光源：LED贴片防水灯条 其他：底部配重装置 | 定制，1个，高度不小于3200mm，宽不小于2400mm | 区域9：室外广场通道 |

▲8、主要装饰、安装设备材料要求（本条包含下表内容）

| 序号 | 材料名称 | 参数要求 | 数量规格要求 | 展示区域及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共灯具 | 光源：LED光源；功率：36W；供电类型：DC24V；外观材质：压铸铝合金；色温：5000K；规格：1200*300mm；其他：明装专用挂件，照度不低于200lux | 均匀铺光面积不小于750㎡，双向间距不大于3000mm | 区域7：大观厅 |
| 2 | 电缆 | 材质：铜导体，绝缘材料交联聚乙烯；额定电压：0.6/KV~35KV；工作温度：90度（线芯）；线芯短路温度：≤250ºC；敷设弯曲半径：≥20（d+D）+5%；敷设方式：排管 | 数量满足LED屏电源接入需要 | 区域3、4：大观厅外氛围区1、氛围区2 |
| 3 | 桥架 | 材质：镀锌钢板；负载力：相对挠度不宜大于1/200；防腐性能：安装方式：壁挂式或吊装式；电缆接入方式：防火等级：绝缘性能：通风散热性能： | 数量满足LED屏电源接入需要 | 区域3、4：大观厅外氛围区1、氛围区2 |
| 4 | 插座 | 电压参数：220V；电流：16A或32A；功率：1000W及以上；材质：铜质导电针、防火塑料外壳和耐热环保绝缘材料；防水等级：IP44；防电击；安装方式：开关式或嵌入式 | 数量不少于40个 | 区域7：大观厅 |
| 5 | 电线 | 材质：铜导体、绝缘材料交联聚乙烯；额定电压：电线浸水1小时，经受交流50HZ2500V（450-750V）、2000V（300-500V）电压实验5分钟不击穿；工作温度：90度（线芯）；允许弯曲半径：电线外径小于25mm者不小于4D，电线外径为25mm以上者不小于6D | 数量满足展厅内照明、插座用电需要 | 区域7：大观厅 |
| 6 | 轻钢龙骨 | 材料：镀锌板；规格：75系列；抗冲击性：残余变形量不大于10mm，龙骨不得有明显变形；静载试验：残余变形量不大于2.0mm | 数量满足墙面满贴定位符基层需要 | 区域7：大观厅 |
| 7 | 纸面石膏板 | 密度：800KG/m以上；燃烧性能：A级；声学性能：具有隔音和吸音效果；热传导系数：具有保温功能；水分含量：5%以下 | 数量满足墙面满贴定位符基层需要 | 区域7：大观厅 |
| 8 | 阻燃板 | 密度：0.9~1.5g/cm3；厚度：3-30mm；阻燃等级：B1级；耐热性能：≥120ºC；抗冲击性能：≥9.5KJ/m2 | 数量满足墙面满贴定位符基层需要 | 区域7：大观厅 |
| 9 | 无机涂料 | 防火等级：A级；抗紫外线，耐久不褪色；抗霉等级：0级；抗澡性能：0级；透气率：>2000g/m2d；抗碱性侵蚀；不产生静电吸附；环保等级：E0级 | 定位符未覆盖的墙面需无机涂料饰面 | 区域7：大观厅 |

★（四）工期时间要求

展厅改造部分2025年6月12日前完成，其余公共空间部分2025年6月30日前完成。

★（五）数字资产知识产权要求

本项目实施过程中产生的数字资产包含数字形象、模型动画、音乐音频、代码资产等（不限于图文、数字音视频影像、三维模型动画、数字多媒体成果、互动软件程序、播控软件、中控系统等）所有相关产品、成果、服务的知识产权（此处及以下所称“知识产权”的类型，包括但不限于专利权、著作权、商标权、商业秘密）完全归属采购人所有，供应商提供全部素材、数字制作工程文件、源文件、源代码等。数字资产待项目验收后移交采购人，供应商应删除本地所有备份。供应商负有保密义务，在未事先征得采购人书面同意的情况下，供应商及其任何人员不得发表、引用或向第三方提供或泄漏与项目、本合同或采购人的业务活动有关的资料。即使供应商并非为了营利目的，如广告宣传、介绍业绩等而采用与本项目业务活动有关的文字、图像、模型等，均必须事先经采购人书面同意。

供应商在项目中使用的由采购人提供的所有资料，包括但不限于本合同及附件、招标文件、设计文件及说明等资料的所有权和知识产权均属于采购人。供应商为履行本合同所形成的深化设计成果及其他任何成果（包括但不限于数字形象、模型动画、音乐音频、代码资产）的完整知识产权均属采购人所有。

本项目数字内容、软件等所有开发必须满足正版化要求，后期产生的所有知识产权纠纷由供应商自行承担。

供应商任何时候任何情况下都不以技术、设备、材料、知识产权等的专用性为由设置条件，拒绝提供以上数字资产。

供应商导致的数字资产流失、毁坏、泄露、篡改、舆情等问题由供应商承担所有法律责任。

供应商应确保其按照本合同要求所提交的设计文件、制作的数字资产（包括但不限于数字形象、模型动画、音乐音频、代码资产等）及为完成本项目而实施的任何工作没有侵犯第三人的知识产权。供应商应当保证采购人均不会因其履行合同义务而引起的在知识产权方面，发生针对采购人的任何第三人的索赔。如有发生，供应商将负责处理并承担由此引起的法律责任以及包括律师费用在内的一切费用及损害赔偿。

5.1数字资产生产要求

数字资产的源文件和工程文件应采用通用格式，如照片格式jpg、raw、psd等，点云格式asc、xyz、ply、stl等，网格模型格式obj、stl、ply等，纹理贴图格式jpg、png、tiff等。

所有图文要求提供分层PSD工程文件或者其它图文制作软件的工程文件，不得合并图层，所有内容可以替换、修改、并重新排版；提供授权字体文件；分辨率、质量不低于显示设备的物理最高分辨率。

数字影像要求提供全部所用到的素材和工程文件（源文件），要求在工程文件实时渲染生成后才能在展项中部署，其中包含：剪辑中用到的所有外置特效插件；外置转场预设；授权字体文件；音乐、音效源文件；动态文字动画预设；视频中套用的调色LUT（色彩预设）；其余剪辑中用到的图片、视频、渲染序列等素材；最终版的剪辑PR（premiere）工程文件，或者其它剪辑软件的工程文件；最终版的特效AE（aftereffects）工程文件或者其它动画制作软件的工程文件；分辨率、质量不低于显示设备的物理最高分辨率。

数字多媒体成果、互动软件程序、播控软件、中控系统等软件系统提供源代码，源代码中做好程序注解，提供编译环境，要求所有软件在实时编译生成后才能在展项中部署运行。

所有展项中出现的数字模型需提供独立的模型制作工程文件，形成数字模型资源包；梳理归档数字模型的时代、人文、地域、用途、解读等关键研究成果和知识信息。

5.2数字资产包括：

（一）数字形象

数字内容中的建筑、环境、自然、人物、动物及非生物模型的相关原画、三维模型、贴图（含服饰、装饰等）及衍生IP等。

（二）模型动画

数字内容中用以展示对象行为与环境变化的一段或多段连续动态图像。

（三）音乐音频

数字内容中创作的原创音乐与音效。

（四）代码资产

数字内容中用于运行和交互逻辑与功能开发的代码，包含编程代码、算法与脚本等。

（五）文物二、三维模型

数字内容中用于呈现的实体文物，采用非接触式高精度二维扫描和三维激光扫描技术，进行数字化动作捕捉。

(六)项目现场管理要求

1.依据本项目的招标范围和内容，供应商以包设计、包数字制作及开发、包展陈制作实施（包括相关设备、人工、材料、除采购人提供的展品外）、包质量、包安全的方式实施交钥匙项目，并确保本项目最终验收的顺利通过。

2.本项目内容开发、设备材料供货及安装调试将纳入采购人的管理范围，供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

3.本项目合同不得转包。

4.项目管理要求：

4.1 供应商在投标书中承诺并经采购人认定的项目团队负责人应当是本单位职工（在本单位缴纳社会保险）；

项目团队负责人及现场负责人应是该项目施工现场的实际操作者，且常驻项目现场，应具有类似项目的管理经验。

4.2 其他管理人员应有相关数字内容开发、展览、展示项目的工作经历和经验。

4.3 项目人员应具有良好的职业道德和严谨的工作作风并应按照委托时限的要求按期到位开展工作。项目组人员经采购人确认后，未经采购人同意，供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求供应商对上述人员中的部分人员做出更好的调整；

4.4 项目团队负责人和现场负责人如有不尽其职或虚名挂靠，采购人有权要求撤换，直至要求终止合同，由此造成对项目的影响由供应商负责；

4.5 供应商必须具备南京市或有关行业、管理部门规定所需的资质和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

5.安全生产、文明布展、施工与环境保护要求

供应商应根据采购人对现场的统一部署，开展项目的现场工作，进场前应提交实施方案及场馆成品保护方案并经采购人（监修）认可后方可实施。

5.1 在项目实施期间为确保展陈作业区域周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行建设部《建筑安全生产监督管理规定》的要求及其他有关建设工程安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，加强和做好安全、文明布展与施工的管理工作，并按规定承担相应的费用；

5.2 供应商应根据有关规范标准，严密组织，做到：（1）布展期间不干扰采购人其他活动正常进行，不影响自身和周边交通的需要；（2）无管线事故、无伤亡事故； （3）环境影响要最小化；（4）现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；（5）清洁运输；（6）服从采购人的统一协调，做到文明布展、安全管理；

5.3 供应商必须严格履行采购人关于现场临设及布展区域企业标识要求，布展区域与非布展区域必须分隔；

5.4 供应商在项目实施期间，必须配备专职安全员，建立动用明火申请批准制度，确实有需要应事前向采购人提出申请，配备一定数量的消防灭火器材，报送采购人备案；

5.5 供应商在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝用电事故的发生；

5.6 供应商在项目实施期间必须保护好布展区域内的环境和原有装饰与设施，保证环境和原有装饰与设施完好；

5.7 供应商在组织项目实施时必须遵守采购人的规章制度并提供布展人员名单。供应商必须按计划协调好现场布展工作；

5.8 进入项目维护、试运行阶段时，供应商应根据实际情况设置足够的警卫，确保已完项目的完好；

5.9 供应商在与采购人签订项目合同的同时要签订安全生产责任协议书、治安防火责任协议书、文明维护、养护责任协议书和廉政责任书，供应商若违反规定野蛮布展、违章作业等，采购人有权限令停工整改，一切损失由供应商承担，同时采购人有权对供应商的违约责任给予适当的经济处罚；

5.10 供应商在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的文明 布展和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，相关费用含在报价中；

5.11供应商在维护工作中遵循南京博物院相关管理规定，如在维护过程中对建筑、装饰、展览、物品、线缆等产生破坏，供应商承担全部法律责任进行赔偿修复；对文物藏品产生破坏和损伤，供应商承担全部法律责任并赔偿全部损失；对人身安全产生伤害，供应商承担全部法律责任并赔偿全部损失。

(七)实施进度要求

1.本项目应按照采购人采购需求中所要求的时间、进度计划完成内容开发的设计深化（含提交采购人组织评议审查，并根据评议审查结果，对成果进行修改完善时间）及布展的全部工作并达到试运行要求。

1.1.工期：展厅改造部分6月12日前完成，其余公共空间部分6月30日前完成

1.2.供应商需准备完成审计机构提出的审计材料清单，采购人安排审计机构对项目进行竣工验收并完成决算审计，采购人向供应商支付至审定价的100%。

2.如果由于以下原因造成服务期推迟延误，经采购人代表确认后，供应商有理由延期完成交付，采购人应同供应商协商决定延长实施时间的期限：

2.1由采购人原因造成的延误、障碍、阻止；

2.2不可抗力；

2.3可能会出现的，不属供应商的过失或违约造成的。

非上述原因，供应商不能按合同完成，应承担违约责任，采购人有权向供应商索取误期损失赔偿费。误期损失赔偿费采购人可从支付给供应商的费用中扣回。此费用的支付并不能解除供应商完成项目实施的责任或合同规定的其它责任。

(八)投标报价依据与要求

1.报价依据：本招标文件明确的采购人需求内容、承包范围和招标文件规定与要求、标准、规范、资料、图纸和市场实际价格及其他供应商认为应考虑的因素等。供应商提供的必须是一个完整的项目，除本项目招标文件中所明确列出的要求外，本项目正常运行具备的功能和设备设施，均应包括在本项目范围中。各供应商应根据本项目要求结合自身能力诚信报价。

2.本项目投标总价应是供应商履行合同所需的所有费用，自主报价。供应商填报的价格应包含（不限于）完成清单项目所需策划费、开发制作费、人员费、材料费、制作费、设备设施费、运输费、现场安装调试费、安全检验（自检及第三方检测）、验收配合、售后服务及为完成以上工作所需的人工、材料、机械、管理费、利润及各项税金等。

3.报价清单中的每一单项均须有细目、单价和总价。如为硬件，细目报价应当说明所选用的材料、设备名称、品牌、规格、型号、数量，辅材品种、相关安装等费用。供应商如将数个设备、相关服务等以一总额标价，采购人有权视情况要求供应商将每项单价分列表示。

4.请各供应商充分考虑今后工作中所包含风险、责任后进行报价。报价清单中的每一单项均需填写单价和合价，对没有填写单价或合价项目的费用，视为已包括在报价清单的其他单价或合价之中。

5.供应商报价中人工工资、社会保障、社会管理等各类费用也必须符合国家、地方相关管理部门的规定进行计费，并包括在总价中。

6.供应商提供的项目工作及相关服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。供应商不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

7.合同价

7.1 中标价即合同价。在不改变本项目初步设计和技术要求的基础上，如果发现实施过程中存在问题、偏差或遗漏，允许供应商在实施过程中对本项目的设计进行必要修改，但必须征得采购人的同意，由此产生的费用不允许调整，包含在中标价中。合同价不因供应商提出的任何原因变更，也不因由于设计缺陷造成标的物现场效果功能缺失采购人提出完善要求而增加费用。

(九)质量及验收要求

1.适用规范和标准

（1）各供应商应充分注意，凡涉及本项目适用的现行国家、行业和地方规范、标准和规程、 条例、规定等，无论其是否在本招标文件中已列明或未列明，供应商均应无条件执行。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程、条例、规定等之间出现矛盾，除采购人有特别指示外，供应商应按照其中要求最严格的标准执行；

（2）涉及本项目的材料、工艺等标准、规范等都应依照本技术标准和要求及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。

2.项目验收：

2.1 成果验收：通过采购人组织的评审，达不到合格等级标准，供应商应自费进行返工，工期不予顺延；直至竣工验收通过。

2.2 项目涉及装饰、水电、设备安装的竣工验收工作按照国家有关建设项目（工程）验收办法及相关的标准、验收规范或规定（以最新颁布的或较为严格者为准）执行。因供应商原因质量达不到自报工程质量等级标准的，供应商承担违约责任。

(十)付款方式

1.第1次付款：合同生效后采购人收到供应商发票后30个工作日内，向供应商支付合同价的30%；

2.第2次付款：基础装修工程完成后，设备进场组装安装前，经采购人确认设备无误后，向供应商支付合同价的40%；

3.第3次付款：全部内容完成后，采购人收到供应商发票后15个工作日内，向供应商支付合同价的20%；

4.第4次付款：项目通过验收并通过审计决算后，采购人收到供应商发票后15个工作日内，向供应商付清尾款。

5.甲方每次付款前，供应商向采购人提供等额的增值税专用发票。

(十一)其他要求

1.责任要求及说明

1）供应商应提供技术要求提及的、计划的、或隐含的所有设备、器材、材料和对应的技术支持与详细要求，对所有合作人员的工作及产品质量负责，确保不同合作人员制造设备的完整。

2）供应商应对所有制造、安装、调试的步骤和方法负责，通过采购人协调现场关系，避免与现场其它专业的工作发生冲突。

2.包装及运输

1）产品的包装应保证设备在运输过程中不受任何形式的损坏、遗失和变质，包装应满足长途运输的要求，不允许倒置。

2）在发货之前，提前2周向采购人提出准运申请。只有收到采购人的准运通知后才能发货。供应商在装货完毕后，在发运前向采购人发出包括装箱单在内的接货通知单和发货清单，并将设备运至合同约定的地点交货。

3）包装箱的尺寸和重量，应符合交通运输部门的要求。

4）供应商应根据设备的要求、结构尺寸、重量选择合适的支撑，对每个部件进行适当的固定和保护。

5）运输方式由供应商自行选择，但包装必须符合国家标准或行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证使用人收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由供应商自行承担。

6）每一个包装箱都应正确地标贴上不易脱落、清晰的完整说明标签。

3.培训

1）供应商提供的培训是指涉及货物及服务的基本原理、安装、操作使用和保养维修等有关内容的技术培训。

2）培训在工作现场进行所需的所有费用均由供应商承担，包括培训费、旅费、食宿费、场地费、培训资料费等。供应商需在提交的技术文件中提出培训方案，培训时间可结合指导安装的时间安排进行。

3）供应商提供的培训方案应做到全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容。供应商应安排具备相应资质和经验的技术人员，对采购单位的相关人员进行维保全流程使用培训，确保熟练掌握操作使用。

4.售后服务

供应商负责对本项目提供多媒体主要硬件设备免费质保期3年，其余内容免费质保期至2026年10月30日，故障和非人为损坏货物免费更换，自项目竣工验收合格之日起计。

要求免费维护期内所有系统和程序软件等提供免费升级和修改服务，每年提供不少于2次的回访检查和保养维护。要求供应商具备完善科学的维护管理制度维修响应及时，能满足应急响应时间要求。

1）在设备质保期内，如设备发生故障，供应商应在接到用户通知后，2小时内派驻有能力处理问题的人员携带设备设施到现场处理。若供应商未能按时派人员来现场，采购人有权自行处理，由此发生的所有直接费用由供应商负责。

2）在免费维护期内，供应商负责对采购人提出的质量异议做出书面答复。确属质量问题时，供应商应及时采取保护措施且负责免费更换。并相应延长其免费维护期。

3）提供对采购人操作维修人员进行的现场技术培训，备件的品质不低于原制造件质量。

4）供应商应结合维保服务需求制定售后服务方案。做到维护响应7×24小时；2小时到现场，一般故障4小时解决，设备更换1个工作日解决。解决故障的成功率≥99%。有完善的保密制度，需签订保密协议。包含但不限于服务内容，服务流程和响应时间，方案全面合理、服务流程及内容具体、响应迅速、服务人员齐备。

5）供应商应结合现场情况，制定维保服务方案。维保服务方案应做到内容详实，服务流程清晰，实施进度安排详细合理，有完善的进度控制措施和质量管控制度。组织架构安排完整且合理，具备较好的可行性。

6）在免费维护期限内，招标人如需要更改多媒体硬件设备位置，供应商应根据招标人调整方案与现场情况，提供专业技术支持，主要方式为技术人员现场或线上指导。

第五章 合同主要条款

合同编号：

合同双方：

| 甲方（采购人）： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 联系人： | 乙方（中标供应商）： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 联系人： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规之规定，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方按照项目名称：南京博物院展区及公共空间多功能提升设计与实施服务项目（采购编号：    ）招标文件、投标文件规定条款和中标供应商承诺，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

一、定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同金额”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同项下全部义务后，采购人应支付给中标供应商的服务对价。

1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的设计、制作、策划、配合、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.4  “货物 ”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品（与服务配套的货物），包括设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

1.5 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人。

1.6 “乙方”系指根据合同约定承担本项目实施工作的中标供应商。

二、合同主要要素

2.1 项目服务内容及范围

甲方委托乙方按合同文件的规定执行及完成合同文件所说明的本项目数字内容制作和设备配备等，乙方接受委托。具体所供服务详见投标文件、招标文件。

本项目包含南京博物院室内外展区及延伸公共空间共约1000平方米的多功能适应性提升整体设计及实施服务，包含但不限于空间设计、装潢装饰改造、强电改造、安消防调整、新风空调调整、灯光布设、导视标引设计改造、氛围营造设计实施、开放运营设备设施与耗材、多媒体多功能适应性设计改造提升等内容。中标人提供全部项目货物及设备、技术服务，并负责验收通过直至交付使用。服务内容包括但不限于：

2.1.1展区及延伸公共空间的多功能适应性提升相关内容的概念设计、深化设计、深化设计调整、项目配套补充设计、制作及布展施工。包括深化设计、二次深化设计及调整、项目配套补充设计。

2.1.2基础装饰工程（含地贴、吊顶、隔墙等）、现场建筑物和构筑物的成品保护、现场清理与垃圾清运、电气工程。

2.1.3展览导览导视系统设计制作。

2.1.4多媒体展项（含设备安装及综合布线等），配套软件设计制作，包括音视频内容制作等。以及多媒体展项安装调试，维护与操作培训等。

2.1.5配套用展柜展台、展具制作安装。

2.1.6美工及展览配套宣传品（展览宣传册页等）设计，并且无条件将相关宣传品设计电子版移交给采购人。

以上六项以外，还有展览的各项配套服务等招标项目工作内容（或要求）范围以内的其他全部内容。

2.2 合同金额（含税）：人民币   万元整(￥   ），分项价款在“分项报价表”中有明确规定。此金额为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了服务价格及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

2.3 工期：

展厅改造部分2025年6月 日前完成，其余公共空间部分2025年6月 日前完成。

2.4 服务地点：江苏省南京市玄武区中山东路321号。

2.5 履约保证金：收取   万元，为合同金额的10%。

2.6 质量保证期：多媒体主要硬件设备免费质保期为年，其余内容免费质保期为年，自项目竣工验收合格之日起计，故障和非人为损坏货物免费更换。

2.7 乙方应交付标的：详见附件。

三、合同文件的组成和解释顺序如下

3.1 本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；

3.2 本合同书；

3.3 本项目中标通知书；

3.4 乙方的本项目投标文件的全部内容（含电子档）；

3.5 本项目招标文件中的全部内容；

3.6 其他合同文件（需列明）：甲乙双方在中标通知书发出后至本合同签订前的来往函件。

合同文件使用汉语，所有根据合同规定提供给甲乙双方、专家或其他授权人的货物，来往文件如果原文为英文或其他语言而不是汉语，都应附有一份汉语翻译件，并以汉语为准。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

四、服务质量、权利瑕疵担保

4.1 服务质量标准和要求

4.1.1  招标文件规定的规范及要求明确的，乙方所交付项目的质量标准应当符合招标文件规定的规范及要求，且不应低于国家强制性标准。

4.1.2  招标文件规定的规范及要求不明确的，乙方所交付项目的质量标准应按照最新的国家、地方标准或行业标准或企业标准确定，均有标准的以高者（严格者）为准。没有国家、地方标准、行业标准或企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

4.1.3 乙方所交付的项目还应符合国家和江苏省有关安全、环保、卫生之规定。

4.1.4 乙方应向甲方提供一套完整的中文的技术文件，包括数字形象、模型动画、音乐音频、代码资产等源文件。

4.1.5 本合同履行过程中乙方交付的货物应为通用产品。同时，乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能。乙方应保证其提供的货物经过正确加工、安装、正常操作和保养在货物寿命期内运转良好，在未需使用之前，乙方须将该等设备、仪器、货物及零件保存在包装内或保护性地置于覆盖之下。在合同约定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或货物的缺陷而发生的任何缺陷而负责。出现上述情况，除招标文件中另有规定外，乙方应在五个日历日之内，免费负责更换。在质量保证期内如因乙方质量原因，货物主要部件发生损坏更换，则更换部分的质量保证期自更换之日重新计算。

4.1.6  若上述的缺陷，是由于货物的材料或技术不符合本合同的规定或是由于乙方的责任而造成的，货物本身的拆除及更换的费用及由此而引起的其它拆除搬位及修复的费用均由乙方负责。

4.1.7  如乙方未能按合同规定履行其质量保证责任和义务，甲方有权委托其他单位来实施，甲方因寻求替代履行所支付的费用和损失，有权向乙方提出赔偿，或从本合同应付或将付款项中扣除。

4.2 瑕疵担保

乙方保证在提供的货物不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。乙方自愿放弃留置权。

五、包装和运输要求、竣工、验收和维修保养

5.1包装和运输要求

5.1.1  除合同另有规定外，货物的全部货物国际、国内运输须采用国际、国内运输的标准保护措施进行包装。乙方应承担由于其包装不妥或不合理而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任。

5.1.2 每件包装中应附有合同条款规定的详细装箱单和质量证书、保修保养证书各两套，同时将第 4.1.4 条规定的一整套技术资料与货物一起装箱。

5.1.3 乙方应自担风险和费用，通过乙方认为在当时情况下最合适的运输方式，将所有货物运至现场。乙方应确保全部货物安全无损地运抵甲方指定现场，并承担全部货物的运费、保险费、装卸费等费用。乙方还应在发货前通知甲方全部货物的运输信息以及到货时间，以便甲方做好验货准备。乙方应保证甲方免受由于运输货物至现场而造成的路面、桥梁或其它交通设施损害而引起的索赔。

5.2 竣工、验收与维修保养

5.2.1 一般规则

5.2.1.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合。

5.2.1.2 乙方按照合同文件中的约定，定期向甲方提交服务报告，甲方按照合同文件中的相关约定进行定期验收。

5.2.1.3 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以 书面形式约定需要完善和改进的内容。

5.2.1.4 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收；向社会公众提供的公共服务项目，验收时将邀请服务对象参与并出具意见，验收结果将向社会公告。

5.2.2 配套设备开箱与验货

5.2.2.1 乙方应在发货之前对货物有关质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书，该证书将作为提交给甲方付款单据的一部分。但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的定论。质量证书应附有写明制造商检验的结果和细节的说明。

5.2.2.2甲方可发出指示，要求乙方对任何货物（不论安装与否）进行试验以确保项目的正常运行，而有关费用（包括事后修补费用）由乙方承担。

5.2.2.3 若质量保证期内，甲方没有指出有缺陷或修补完成，证书已经发出，并不免除对乙方供应的货物的品质保证责任已完成，包括隐蔽性的、合理的检查和试验都不能发觉的缺陷。

5.2.3 项目履约验收

甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

项目具备验收条件，乙方按有关规定，向甲方提供完整的资料、验收报告及竣工图三套。甲方收到验收报告后14天内组织有关单位验收，并在验收后7天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。项目工验收通过，乙方送交验收报告的日期为实际竣工日期。

5.2.4 竣工时间

5.2.4.1 乙方须遵从甲方有关部门竣工时间及程序的要求，以使本项目全部服务工作能在预定的完工日之前完成。若本项目服务工作是分阶段完成的，竣工时间亦须在甲方规定的时间分阶段配合。甲方可对本合同应执行的工作发出缓期执行的指示，凡因此等原因而造成的项目作业不连续，乙方发生的一切有关索赔不获考虑。

5.2.4.2 乙方在签订本合同后，须按甲方规定的竣工时间表竣工。

5.2.4.3 若乙方在服务所需的细节（包括设计、时间、数量等）未了解清楚前自行预先开始工作，则任何损失由乙方负责。

5.2.4.4 本项目全部工作成果在竣工验收合格前，由乙方自行承担保管事宜，并承担相关的一切费用。

5.2.5 竣工期延长

5.2.5.1 若竣工期或提交技术资料的时间明显地延迟了，乙方须立刻以书面通知甲方延迟的原因，若甲方认为延迟乃由于下列原因所造成：

（1）一般公认的人力不可抗拒原因，而乙方在事故发生时立即电告甲方，并在事故发生后7天内给甲方可信证件证实灾害存在；

（2）甲方提供的货物资料有矛盾或甲方的设计变更；

（3）甲方未能在适当的时间向乙方提供预定货物所需的必须的指示、图纸或规范而乙方曾 在不影响工期的适当的日期前书面向甲方要求该等资料；

（4）对任何物料执行附加检查或试验，除非该等查验显示有关工作或物料不符合本供应及安装合同要求；

（5）由于甲方其他方面原因；

则甲方须尽快以书面对竣工期给予公平和合理的延长。

5.2.5.2 若甲方认为乙方很可能或已经因非不可抗力所述的其它理由，未能在协定的时间或在竣工期已延长了的时间之内履行合同。甲方可以指示乙方对货物的其中任何部分优先供应。乙方须无偿对剩余工作无延误地遵从指示。

5.2.6 维修保养

5.2.6.1 全部成果正式移交甲方后，乙方应提供合同规定的免费维修保养，在此期间，乙方应提供非人为损坏的货物、材料及维修人员工具等，应对所有软硬件设施予以定期试验和检查，并进行必要的运行维护，更换不合格的内容。

5.2.6.2 如乙方认为属人为损坏，不在保养范围内，应于开始维修前提供书面证明，并列明所需费用交付甲方确认，在免费维修保养期内，乙方应继续对甲方的工作人员提供维修指导。

5.2.6.3 需进行重大维修或修理工作而需要的任何装置部分的隔离或服务停顿应预先通知甲方。

5.2.6.4 保养维修期内所需更换的零配件由乙方免费供应，并只能采用原装零配件，除一般磨损外，因其他人的疏忽或误用或因乙方不能控制的原因导致的更换费用，乙方不必负责。

5.2.6.5 如有必要，乙方须向甲方提供由于甲方或甲方须负责的任何单位或人员的行为或疏忽而造成的损坏、损失、损毁的零件清单。乙方还将提供维修及替换这些零件，由此引起的额外费用由甲方垫付并负责向责任单位进行索赔。

六、服务费用的支付

6.1 合同金额

本合同项目服务费用金额见本合同主要要素，乙方完成及达到本合同文件规定的要求与标准的与本服务项目有关的所有费用（包括应承担的各项税负）均包含在合同金额中，除合同文件另有约定外，甲方不再另行支付任何费用。

6.2 付款方式

6.2.1第1次付款：合同生效后，甲方收到乙方发票后30个工作日内，向乙方支付合同价的30%；

6.2.2第2次付款：基础装修工程完成后，设备进场组装安装前，经甲方确认设备无误后，向乙方支付合同价的40%；

6.2.3第3次付款：全部内容完成后，甲方收到乙方发票后15个工作日内，向乙方支付合同价的20%；

6.2.4第4次付款：项目通过验收并通过审计决算后，甲方收到乙方发票后15个工作日内，向乙方付清尾款。

6.2.5甲方每次付款前，乙方向甲方提供等额的增值税专用发票。

6.3 税费

与合同有关的一切税费，均已包含在上述合同金额中。

七、履约保证金

7.1 在签署本合同之后，乙方应向甲方提交一笔合同第2.5条规定的履约保证金。履约保证金可以采用甲方认可的银行出具的履约保函，前述相应票据及保函的期限应覆盖自出具之日起至完成服务且验收合格之日止的期间，如未覆盖需重新按合同规定提交。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

7.2 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

7.3 履约保证金（全额或扣减后剩余金额部分）在按本合同规定验收合格、乙方提交决算报告且通过项目审价后15个工作日内退还乙方。上述履约保证金的“退还”是指：履约保证金采用支票、汇票、本票形式出具的，票据已兑付（或贴现或背书转让）的，退还方式为甲方将相应金额的钱款以银行转账方式无息退还至乙方账户，未兑付（或贴现或背书转让）的则将相应票据原件退还乙方；采用银行保函形式出具的，则甲方在前述期间内退还乙方提交的银行保函原件。

7.4 除合同规定情形外，如果因甲方自身原因未能按照前述规定期间向乙方退还相应履约保证金，甲方应以应退还履约保证金数额按人民银行同期存款基准利率按日向乙方承担利息损失，直至上述履约保证金退还乙方。

八、双方权利义务

8.1 甲方的权利和义务

8.1.1 甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容，有权检查和监督乙方的服务工作的质量、管理等情况，有权要求乙方以书面形式就前述内容进行汇报。

8.1.2 甲方有权对乙方服务过程中出现的具体问题提出建议和意见，有权通知乙方对违反合同规定的行为及时纠正，并按本合同有关规定给予处理。甲方或获其授权的代表可就本合同的任何问题向乙方发出书面指示。乙方须立刻执行甲方发出的指示。若在收到甲方催促执行已发指示的书面通知后七天之内，乙方仍未执行，甲方可另聘他人执行该指示所要求的工作，并把所有有关的费用作为债务向乙方追讨，或从本合同应付或将付款项中扣除。

8.1.3 甲方在任何时候可以向乙方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更。

8.1.4 若上述任何变更导致了乙方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格和/或交货进度进行合理的调整同时相应地修改合同。乙方必须在接到甲方的变更指示后3天内根据本款提出调整的要求。如乙方未能在合理时间内提供上述所述说明，或者如果甲方经与乙方协商，在合理时间内不同意合同价格的增减，调整交付期和/或对合同的其他修改等，甲方有权决定项目变更是否实施。

8.1.5 当甲方认定乙方项目服务专业人员不按项目服务合同履行其职责，或专业能力、管理能力、责任心较差，不能有效与甲方配合并履行其项目服务义务，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方更换项目服务专业人员，如对甲方造成实际损失的，甲方有权终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

8.1.6 甲方有权同意或不同意乙方因自身工作需要而更换合同约定的主要工作小组成员的要求。

8.1.7 甲方应当在合同履约中，督促、协调与本项目服务有关的第三人（与合同履行有关的相关单位）协同乙方办理有关服务事项。甲方就乙方书面提交并要求做出答复的事宜，在15个工作日内做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方可根据自己的能力负责协调、 转达及资料转送，但并不成为甲方当然的义务。

8.1.8 在场地内，甲乙双方认为有保险的必要时，甲方办理建筑物和场地内甲方人员及第三方人员生命财产保险，并支付保险费用，乙方办理场地内乙方人员生命财产和机械设备的保险，并支付保险费用。

8.1.9 合同文件说明要甲方审批、认可的文件，乙方均须提交给甲方审核批准和认可。甲方的任何不批准或不修改建议，乙方均须按合同文件所承担的责任。批准应以书面形式发出，否则无效。

8.2 乙方的权利和义务

8.2.1 乙方有权在履行合同期间内取得按合同约定应有的报酬。

8.2.2 乙方在项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

8.2.3 乙方有权在合同履行期间得到甲方必要的支持，有权拒绝执行甲方任何不符合有关法律、法规规定的要求。

8.2.4 乙方应严格遵守国家、地方的法律、法规的规定，保证在合法且不侵犯他人利益的原则下进行项目服务活动，并对其所进行的服务活动负责。

8.2.5 乙方应按本合同所述的时间、服务范围和内容,尽自己的一切努力,按本合同约定及行业通常接受的技术惯例和专业机构承认的标准，高效地履行自己的义务。在项目执行过程中 支持和维护国家和甲方的合法利益。

8.2.6 向甲方提供与本项目服务有关的资料，包括项目服务单位、人员的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、项目服务工作计划等，并按合同约定的范围、时间、工作依据、工作标准等，出具内容齐全、规范、准确的相关报告等。

8.2.7 乙方应对履行本合同所规定的服务以及在履行中因自己违约而给甲方造成的损失承担责任并应当向甲方进行赔偿。但下列情况不视为乙方违约：

（1）非乙方的行为、过失、违约或失职造成的损失或伤害；

（2）不可抗力造成的损失。

8.2.8 乙方必须为本项目涉及的各种资料、数据和收据等保密。未经甲方书面同意，乙方及乙方员工不得泄露、遗失、复印与本合同规定业务活动有关的一切资料和内容。所有甲方或第三人 （与合同业务有关相关单位）提供的与本合同规定业务活动有关的一切资料，在合同结束后均应归还。

8.2.9 乙方应对本项目所提供服务结果的可靠性、准确性、全面性向甲方负责，由于服务结果的可靠性、准确性、全面性不足而导致甲方工作偏差或失误，乙方应承担责任。

8.2.10 乙方在履行合同期间或合同规定期限内，履行本合同所确定的项目团队负责人及主要专业技术、管理人员等必须是本项目的实际操作者，未经甲方同意，乙方不得调换或撤离上述人员。

8.2.11 按本合同支付给乙方的报酬应为本合同服务的唯一报酬。

8.2.12 乙方在本合同履行期间均不能直接或间接从事与本合同中活动相冲突的商业或职业活动，不得以任何理由向甲方任何工作人员行贿或有类似的行为。

8.2.13 如甲方请求项目变更，随后又决定停止变更，乙方有权要求甲方偿付准备项目变更 说明所做工作的开支，但是乙方应预先通知甲方其大概开支金额及其准备就此要求偿付的打算，而且甲方已同意乙方可以在此基础上开始准备工作。

8.2.14 乙方须按照合同文件的规定，完成本项目设计并提供投标文件中的产品、安装、调试及必需的附件、备用的配件及保养维修内需要正常替换的零配件。乙方并须提供以下的服务：

（1）指派       为乙方代表，负责合同履行；

（2）乙方应按合同规定的技术要求和标明的技术规范、项目进度和合同总价，严格履行全部合同义务。

（3）乙方应根据项目的要求，确保制作、安装、调试等各个环节的质量达到甲方要求。同时，乙方还应根据项目进度的要求，保证其负责的项目设计制作工程按照各项目节点的时间进度表按时完工与竣工；

（4）在场外验收通过后，乙方应负责将项目安全运输至甲方指定场地；

（5）乙方（包括其制造商、供应商）必须严格、全面地把握其深化设计、采购、制作、安装以及施工的工作质量，确保由其完成的项目通过甲方或项目所在地质量技术监督以及有关政府部门的验收；

（6）乙方应根据其实施的各项工作内容，根据甲方要求按时提交各项专题报告、日常进度报告、质量报告、突发事件报告、内容修改申请等要求提供的报告；

（7）乙方在履约过程中接到甲方的通知对某些采用的器材、设备、制作工艺或安装情况提出整改意见或要求时，乙方应立即采取措施进行整改，经双方协商直至符合甲方的要求为止；

（8）乙方在动工前已了解并确认甲方提供已有的与项目设计制作工程相关的设计图纸、说明、规格要求及其它文件的内容。乙方对甲方以后提供的上述资料如有疑问，乙方应在收到后3天内向甲方正式提出，直至全部清楚并确定为止，否则，由此造成的差错由乙方负全责；

（9）乙方将负责所有的数字内容文本、数字内容脚本及VR视频动画短片、先导宣传数字影片等文件的制作，并负责在实施前获得有关专业机构对其技术上的认可或政府有关部门的审核批准，但上述认可或批准均不免除乙方设计或施工上的缺陷责任；

（10）乙方应对甲方负责其承包的项目。乙方对与其签定合同的制造商、供应商、分包商的行为负责，并承担相关责任；

（11）乙方依本合同及适用法律应承担的其他责任。

8.2.15 乙方应按本合同书所指定的时间，提交全部成果及完成安装、设计图、提供安装说明书、操作说明及维护保养手册。

8.2.16 乙方应提供必需的附件、专用工具及仪表，并提供完整的资料，保证项目正常工作，其品种与数量应列出清单。

8.2.17 乙方须遵守政府对本合同有管辖权的管理机关的法律、条例和通知，并呈交所需的 通知、申请和支付有关的法定费用和税项，除按法律规定是由甲方负责的则除外。因乙方未有缴纳其应缴的法定费用及税项，而由甲方按法律规定代缴，乙方须补偿甲方所有费用。

8.2.18 乙方应负责全部成果在现场就位安装和调试、操作培训和指导等的全部工作。配合、服从甲方对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，否则将按照本合同条款中违约处理。

8.2.19 乙方应严格遵守现行法律法规以及合同文件的安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方负责项目实施现场的安全及第三方人身、财产安全，由于乙方原因导致安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。

8.2.20 乙方应负责保管运至现场的任何成果直至甲方验收认可后，并自费补充可能丢失的 或被盗的该等货物。

8.2.21 本项目设备供货应在深化设计被批准后，按照批准的设计要求进行供货。设备供货、安装、调试、施工与技术服务等工作将纳入项目管理单位的管理范围，乙方必须服从项目管理单位的协调管理。

九、保密及廉洁条款

9.1 保密

9.1.1  甲乙双方在履行本合同过程中，所提供、接触、知悉的对方相关仍处于不为公众所知悉或尚未主动对外公开的信息（包括但不限于有关人员、技术、经营、管理等方面的各类信息），均为本条款项下双方所应恪守保密义务所针对的对象，即使该等信息未能在本保密条款的 约定中穷尽。

9.1.2  乙方在项目中使用的由甲方提供的所有资料，包括但不限于本合同及附件、招标文件、设计文件及说明等资料，在未事先征得甲方书面同意的情况下，乙方及其任何人员不得发表、引用或向第三方提供或泄漏与项目、本合同或甲方的业务活动有关的资料，以及在合同履行过程中已经形成的制作成果或文字资料。即使乙方并非为了营利目的，如广告宣传、介绍业绩等而采用与项目、本合同或甲方的业务活动有关的文字、图像、模型等，均必须事先经甲方书面同意。

9.1.3 乙方为履行本合同所形成的任何成果（包括但不限于数字形象、模型动画、音乐音频、代码资产等），乙方负有保密义务。

9.1.4  甲乙双方在合同中专辟本保密条款，视为双方已就相关需保密信息采取了必要、适当的保密措施。在履行本合同的过程中，除须配合司法调查的情形外，在未征得对方书面同意之前，甲乙双方均负有保密义务，不得向第三方泄露、披露、透露或促使第三方获得前述应当保密的信息。

9.1.5 违反保密义务的，视为严重的根本违约行为，除应按合同约定承担有关违约责任外，还应当承担由此导致的行政乃至刑事法律责任，并应承担损失赔偿责任。

9.1.6 保密的内容包括但不限于书面、电子数据等承载保密信息的各种形式。

9.1.7 前述保密义务条款为独立条款，不因本协议的解除、终止而失效。

9.2 廉洁

9.2.1 乙方应当守法诚信，保证服务能力及服务质量，不得与甲方恶意串通操纵采购活动。

9.2.2 甲方不得接受乙方组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，乙方亦不得向甲方提供或报销前述费用以及其他应当由个人承担的费用。若甲方工作人员要求 乙方给予其任何形式的不正当利益，或发现甲方工作人员违反前述原则的行为，乙方应当及时向甲方举报的，并提供相关证据给甲方，甲方经查实后作出处理，并为乙方保密。

9.2.3 乙方承诺并且确认，违背本条款的廉洁及诚信义务，将被视为严重的根本违约行为，应按合同约定承担相应的违约责任，并对造成的损失承担赔偿责任。

十、知识产权及所有权归属

10.1 知识产权

10.1.1 在项目期间内，乙方根据本合同要求提交的项目文件及服务成果（包括但不限于数字形象、模型动画、音乐音频、代码资产及乙方所提供与本合同有关的资料，及阶段性、过程性成果等相关资料）的知识产权（此处及以下所称“知识产权”的类型，包括但不限于专利权、著作权、商标权、商业秘密），归甲方所有并使用，乙方就此不做任何的权利保留。

10.1.2 乙方在项目中使用的由甲方提供的所有资料，包括但不限于本合同及附件、招标文件、设计文件及说明等资料的所有权和知识产权均属于甲方。乙方为履行本合同所形成的深化设计成果及其他任何成果（包括但不限于数字形象、模型动画、音乐音频、代码资产）的完整知识产权均属甲方所有。

10.1.3 乙方应确保其按照本合同要求所提交的设计文件、制作的数字资产（包括但不限于数字形象、模型动画、音乐音频、代码资产等）及为完成项目而实施的其它工作没有侵犯第三人的知识产权。乙方保证甲方均不会因其履行合同义务而引起的在专利权、经注册的技术以及其他知识产权方面，发生针对甲方的任何第三人的索赔。如有发生，乙方将负责处理并承担由此引起的法律责任以及包括律师费用在内的一切费用及损害赔偿。

10.2 所有权

在项目期间内，乙方根据本合同要求提交的项目文件及服务成果（包括但不限于阶段性、过程性成果等相关资料）的所有权，归甲方所有。除公安机关、人民法院、人民检察院及其他相关政府部门依据相关法律法规查阅外，乙方需要查阅的，应向甲方提出申请，经甲方同意后可以查阅与其有关的材料（应对乙方保密的材料除外）。未经甲方同意，乙方不得擅自将服务成果对外展示或使用，否则，甲方有权解除合同。

十一、违约责任

11.1 除合同规定外，如果甲方未能按照合同规定的时间足额支付相应服务费用的，应当按照未付合同款的万分之五（0.5‰）按日计收延迟付款违约金，直至足额支付服务费用时止，但延迟付款违约金的最高限额不超过未付合同款的百分之五（5%）。

11.2 如乙方拒绝提供服务的，甲方有权单方解除合同，乙方还应向甲方支付合同总金额30%的违约金。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形 式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。除合同规定或甲方确定同意延期提供服务外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方应从服务费用中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿合同总金额的百分之一（1%）计收，直至提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。如乙方逾期交付达五周，甲方有权解除合同。

11.4 （1）乙方所提供的服务中任何一部分不符合合同约定的，甲方有权拒收全部乙方服务内容，甲方亦有权根据实际情况拒收不符合约定部分的服务内容。无论是甲方拒收全部服务内容还是拒收不符合约定部分的服务内容，甲方均有权单方解除合同，甲方无需向乙方支付任何款项，已支付的款项（如有）乙方应予全额退还。（2）甲方仅拒收部分服务内容的，对于该拒收的服务内容，甲方不再向乙方付费，如甲方已支付则乙方应予退还，同时，每出现一次不符合约定的服务内容，乙方应向甲方支付合同总金额【1】%的违约金。（3）经甲方同意，对于不符合约定的服务内容，乙方整改后重新提供且重新提供内容符合约定的，甲方对于该部分服务内容应予付费，但针对每一整改事项，乙方应向甲方支付合同总金额【1】%的违约金；整改后仍不符合约定的，甲方有权拒收该部分服务内容，对于该拒收的服务内容，甲方不再向乙方付费，如甲方已支付则乙方应予退还。

11.5 若乙方提供的服务（及与服务配套的货物）与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定的质量保证期内和检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

（1）乙方同意甲方拒收服务并把被拒收服务的金额以合同规定的同类货币偿付给甲方，乙方负担发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行费用、运费和保险费、检验费、仓储和装卸费以及所需要的其它必要费用；

（2）根据服务的低劣和受损程度及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低价格；

（3）更换有缺陷的零件、部件和/或设备，以达到合同规定的规格、质量和性能，和/或修理缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方发生的一切直接费用。同时，更换质量保证期应重新计算。

11.7 甲方依法或者依照本合同约定解除合同的，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应退还全部已付合同款（如有），并向甲方支付按合同总金额10%的违约金（其他条款针对违约金有特别约定的从其约定），乙方履约保证金不予退还。

11.8 如乙方在本合同履行过程中出现任何一项违约情形，甲方均有权扣除乙方已缴纳的履约保证金，并将乙方应承担的违约责任、侵权责任等全部责任金额在后续应付款中直接扣减，履约保证金和后续应付款不足以支付本合同约定的违约责任或者给甲方造成损失的赔偿责任的，乙方应根据甲方要求另行向甲方支付。

11.9 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力

12.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

12.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化（如突发应急事件，政府采取应急措施的），以及其它双方商定的其他事件（如黑客攻击、系统崩溃、互联网灾难等）。

12.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并在15日内将有关当局出具的不可抗力证明文件发送给另一方确认。合同各方应尽实际可 能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

12.4 当不可抗力情形终止或消除后，受影响的一方应尽快以电话或传真通知对方，并以EMS证实。

12.5 受不可抗力影响方应尽一切努力减少因不可抗力而产生的损失，否则应对扩大的损失承担责任。

12.6  如不可抗力延续超过45日以上（含本数）时，双方应通过友好协商解决本合同的执 行问题，并应尽快达成协议。

十三、合同终止、中止、变更

13.1 合同终止

13.1.1 违约终止合同

13.1.1.1 在甲方针对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供服务（及与服务配套的货物）；

（2）如果乙方擅自中止合同履行；

（3）如果乙方的行为构成根本违约；

（4）未经甲方同意，乙方自行变动在合同中承诺的主要服务人员的；

（5）乙方拒绝执行甲方根据合同规定方式发出的指示或项目变更；

（6）乙方侵害了包括甲方在内任何人合法权益及其他不适当履行本合同的违约情形；

（7）乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

13.1.1.2 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法另行购买与为提供服务（及与服务配套的货物），乙方应对甲方另行购买类似服务（及与服务配套的货物）所超出部分的费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

13.1.1.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定向有关部门举报，追究其法律责任。

13.1.2  破产终止合同

如果乙方破产、进入解散或清算程序，或丧失清偿能力（包括但不限于被有关部门列入执行黑名单、失信被执行人名录等情形），视为乙方已无法履行本合同项下义务，甲方可在任何时 候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方赔偿与补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何向乙方追究违约责任及追讨损失的行动或补救措施的权利。

13.1.3 不可抗力终止合同

如因发生不可抗力事件导致合同无法履行的，或延迟履行会给一方或双方造成严重利益损害的，双方可协商终止本合同履行，双方互不承担违约及赔偿责任，但仍应就已履行部分进行 费用结算。

13.2 合同中止

13.2.1 除合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的情形外，双方当事人不得擅自中止合同。

13.2.2若发生不可抗力事件，但合同仍有继续履行可能的，双方当事人可协商中止履行本合同全部或部分内容。

13.3 合同变更

13.3.1 甲方需追加与合同标的相同的服务（及与服务配套的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同金额的百分之十。

13.3.2 除合同规定情形外，双方不得擅自变更合同。合同继续履行将损害国家利益和社会 公共利益的，双方应当变更。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

13.3.3 合同生效后，如果在中华人民共和国内，任何法律、法规条例、命令或任何具有 法律效力的地方规定生效、颁布、废除或发生变化，包括有关当局在解释和适当方面的变化以使项目发生费用或拖延工期，合同金额将相应增加或减少，供货期将作相应的调整。

十四、合同转让和分包

本项目合同不得转包或分包，否则甲方有权单方解除本合同。

十五、争议解决及管辖、送达

15.1 双方产生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

15.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

15.3 本合同中双方的地址、传真等联系方式为各自文书、信息送达地址。以专人传送的，受送达人签收即构成送达；以邮件或快递形式送达的，对方签收、拒签、退回之日视为送达；如以传真形式送达，则以传真信息发送确认之日视为送达。前述地址同时也作为双方争议发生时的各自法律文书送达地址（包括一审、二审、再审、执行等），变更须提前书面通知对方，原送达地址在收到变更通知之前仍为有效送达地址。

十六、其他

16.1 本合同经双方盖章并经法定代表人或者授权代表签字后生效。

16.2 本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。

16.3 本合同附件与合同具有同等效力。

16.4 附件：乙方应交付标的（含所有技术、商务、设备响应承诺）

签约各方：

甲方：

（盖章）

法定代表人或其授权委托人（签章）         合同签订地点：

年月日

乙方： （盖章）

法定代表人或其授权委托人（签章）         合同签订地点：

年月日

附件一：

保密协议

甲方：

乙方：

鉴于          （以下简称乙方） 为              (以下简称甲方)提供项目服务，为保证甲方文物实体及文物信息安全，并保守文物信息秘密等有关事项，经友好协商，达成如下条款，双方共同遵守：

一、双方确认：在项目实施期间，因工作需要接触到甲方的文物实体、文物目录以及电子文件等，乙方必须保守秘密，不得以任何方式带出工作场所或向外泄露。乙方同时提供一切必要的方式和采取一切必要的行动，协助甲方保证文物安全和保守文物秘密。

二、项目实施期间，乙方必须遵守甲方规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行相应的保密职责。甲方的保密规章、制度没有规定或者规定不明确之处，乙方亦应本着谨慎、诚实的态度，采取必要、合理的措施，维护其接触到的任何属于甲方或者虽属于第三方但甲方承担保密义务的文物及相关材料，以保证其机密性。

三、除了项目实施期间必要的工作需要之外，乙方承诺：未经甲方同意，不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方(包括按照保密制度的规定不得知悉该项秘密的甲方其他工作人员)知悉属于甲方或者虽属于第三方，但甲方承担保密义务的文物信息；也不得在任何时期必要工作之外使用、利用、开发相关文物信息。

四、双方同意，乙方在项目完成后仍对其在为甲方提供服务期间接触、或因接触而知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承担保密义务，乙方同意就项目完成后所承担的保密义务，甲方不再向乙方支付任何保密费用。

五、乙方因项目实施工作需要所持有或保管的一切记录着甲方文物信息的文件、资料及其他任何形式的载体，无论这些信息有无任何价值，均归甲方所有。

六、乙方应当于项目实施完成时，或者于甲方提出请求时，返还全部属于甲方的财物，包括记载着甲方信息的一切载体。但当记录信息的载体是由乙方自备的，且信息可以从载体上消除或复制出来时，可以由甲方将信息复制到甲方享有所有权的其他载体上，并把原载体上的信息消除。此种情况乙方无须将载体返还，甲方也无须给予乙方经济补偿。

七、因本合同而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择甲方所在地、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的损失。

八、本合同自双方签字或盖章完成之日起生效。

九、本协议如与双方以前的口头或书面协议有抵触，以本协议为准。本协议的修改必须采用双方同意的书面形式。

十、双方确认，在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。

甲方：                                   乙方：

电话：                                   电话：

代表（签字）：                           代表（签字）：

日期：                                   日期：

# 第六章 投标文件格式及附件

（项目名称）

投标文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字/签章）

年 月日

评分索引表（可根据评分标准进行编写）

| 序号 | 评审因素 | 在投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- |

目录

（注：供应商根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）身份证号码         手机号码         代表本公司授权在下面签字的            （供应商代表姓名、职务）身份证号码          手机号码         ，为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称         ，项目编号：        招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

供应商盖章：

日期：年月日

法定代表人的身份证明文件的复印件：

被授权人的身份证明文件的复印件：

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：项目编号：

| 投标报价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要设备品牌及型号 | 球形 LED 屏装置 |  | 大观厅外氛围区 1、氛围区2LED显示屏 |  |
| 工期 | 展厅改造部分2025年6月 日前完成，其余公共空间部分2025年6 月 日前完成。 |  |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

分项报价表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 分项内容 | 提供服务供应商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 是否小微企业提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：分项报价格式自拟，如果行数不够，请自行增加。

备注：

- 供应商应按招标文件所需服务逐项报价；

- 对于主要投标服务，供应商如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；

- 行数不够，自行添加。

4、如为小微企业提供的请注明，未注明小微企业的，不享受价格扣除。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件四、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件八、 供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件九：企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：    年   月

附件十一、 资格资信证明文件

附件十二、其他