2025年度零星驳岸维修项目

清单编制说明

一、工程概况

2025年度零星驳岸维修项目,建设单位是苏州浒墅关经济技术开发区建设局，分布于浒墅关经开区（镇）大运河以西和以东区域。项目主要建设内容：驳岸修复加固1147m，共涉及15处点位，其中4处点位分布在大运河西片经开区，11处点位分布在大运河东片区浒墅关镇。属于水利工程，质量要求合格，计划工期详见招标文件。

二、编制依据

1．《水利工程工程量清单计价规范GB50501-2015》、《江苏省水利工程预算定额》(2010年)、《江苏省水利工程预算定额建筑工程、安装工程动态基价表》（2019年含税版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）、《江苏省市政工程计价定额》(2014年)。

2．施工图纸、招标答疑等；

3．《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）；苏水基〔2023〕8号省水利厅关于调整《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定（2017年修订版）》安全文明措施费计费标准的通知；

4．2025年5月苏州市建设工程材料指导价

- 2025年3月起执行的苏州市人工工资指导价。

三、编制责任

委托方：对提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

受托方：对招标控制价编制报告的真实性、合法性负责。

四、编制说明

1.本工程人工费：水利定额人工按苏水基〔2015〕32号文计入，水利工长按11.55元/工时、高级工按10.67元/工时、中级工按8.9元/工时、初级工按6.13元/工时。安装、园林定额中人工单价按苏建函价〔2024〕262号文计入，钢筋工(二类工)122元/工日、综合人工108元/工日、园林第三册105元/工日，机械工120元/工日。

2.现场安全文明施工措施费：水利工程：安全文明施工措施费按78391.92元计入，扬尘污染防治费按13169.84元计入，不计省、市级文明工地增加费。

3.预留金：24万元。

4.主要材料的供应方式：乙供。

5.本工程未计取不属于建安工程费的其他费用，如设计费、监理费、招标代理费等。

五、其它特殊说明

1、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

2、施工单位须勘查现场，对附近原有的建筑物及构筑物进行清理和施工前、施工中、施工后的全面保护，此部分费用综合考虑在相关清单的投标报价内。

3、措施清单中的临时工程中已包含了办公、生活等施工用房，在安全文明措施费分解表中第九条第2项“办公和生活设施”不再计量施工用房费用，如投标人认为该费用必须，则自行分摊至其他费用中。

4、工具、设备、工程转移、机械进退场费等措施费用在措施费项目清单中自行考虑，结算时不调整。

5、对招标工程量清单中所列的措施项目,投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

6、投标单位自行踏勘现场，如有需要自行向建设单位索取要相关资料数据，结算中不得以此理由推脱相关责任及增加费用。

7、投标人应充分考虑施工现场实际情况，自行踏勘工人住宿基地、临时设施费用、施工作业困难等情况，产生的相关费用在投标报价中综合考虑。