苏州市吴江区政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320509-SZXC-C2025-0005号

采购项目：2025年横扇街道渔湾大道等玫瑰及绿化养护

项目类别：服务类

采购单位：苏州市吴江区人民政府横扇街道办事处

苏州市吴江区星辰技术咨询服务有限公司

2025年 07月

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年横扇街道渔湾大道等玫瑰及绿化养护 |
| 2 | 采购预算（元） | 人民币壹佰伍拾万元整（¥：1500000.00） |
| 3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 4 | 现场勘察 | 本项目不组织统一踏勘，由供应商自行踏勘现场。 |
| 5 | 答疑会 | 网上答疑 |
| 6 | 响应文件份数 | 网上响应文件 壹 份 |
| 7 | 响应货币 | 人民币 |
| 8 | 响应文件有效期 | 90天（从响应截止之日算起） |
| 9 | 响应文件接收开始时间 | 时间：2025年08月12日13:00（北京时间） |
|  | 响应文件接收截止时间 | 时间：2025年08月12日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
|  | 响应文件接收地点 | 地点：苏州市吴江区开平路998号行政服务大楼三楼开标室 |
| 10 | 磋商时间和地点 | 时间：2025年08月12日13：30（北京时间） 地点：苏州市公共资源交易中心吴江分中心开标室 (苏州市吴江区开平路998号行政服务大楼三楼开标室) |

目   录

一、 竞争性磋商公告	4

二、 磋商供应商须知	8

三、 采购需求	20

四、 评审办法及评分标准	26

五、 合同主要条款	31

六、 附件格式	51

- 竞争性磋商公告

项目概况

苏州市吴江区人民政府横扇街道办事处的2025年横扇街道渔湾大道等玫瑰及绿化养护项目的潜在投标人应在“苏采云”系统中获取招标采购文件，并于2025年08月12日13时30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-SZXC-C2025-0005号

项目名称：2025年横扇街道渔湾大道等玫瑰及绿化养护

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币壹佰伍拾万元整（¥：1500000.00）

最高限价：人民币壹佰伍拾万元整（¥：1500000.00）

采购需求：横扇街道渔湾大道路旁的绿化及玫瑰需要进行养护，养护面积共计411197.82平方米，绿化养护按《江苏省城市园林绿化养护管理分级标准》，养护区域内所有草坪均按果岭草要求养护，其中玫瑰段养护面积91984平方米。（具体内容详见采购文件）

验收标准：按采购要求进行验收。

合同履行期限：自合同签订之日起12个月（具体进场时间以采购方通知为准）。

★本项目不接受联合体投标。

★本项目不允许分包、转包。

二、申请人的资格要求：

1.★满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供证明材料或承诺。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供书面声明函。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位），根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）★未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）★法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、获取采购文件

1.本项目实行供应商网上报名，网上报名截止时间：2025年8月5日23:59（北京时间）。

方式：在苏釆云系统报名后自行免费下载磋商文件。

2.报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取磋商文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3.在网上报名和磋商过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

四、响应文件提交

1、网上响应文件截止时间：2025年08月12日13:30（北京时间）

2、地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1、时间：2025年08月12日13:30（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、成交服务费

采购代理服务费由成交单位支付，领取成交通知书时成交供应商向采购代理机构支付代理服务费。其收取标准按预算金额100万元以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万元-500万元费率为预算金额的1.1%；预算金额500万元-1000万元费率为预算金额的0.8%的差额定率累进法计算收取。请各供应商在报价时予以综合考虑。

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、其他补充事宜

1.本次采购的公告媒体苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

2.有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

3.请响应单位报名领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，并按采购文件的要求详细制作响应文件，并按以上确定的时间准时参加磋商会议。

4.开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以响应文件中投标函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

5.如不同供应商使用同一台电脑制作的电子响应文件的，双方“文件制作机器码”一致的，则其响应文件将被认定为无效响应。

6.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

- 九、凡对本次磋商提出询问，请按以下方式联系：

- 1、采购人信息

- 名    称：苏州市吴江区人民政府横扇街道办事处

- 地    址：苏州市吴江区横扇街道北举路228号

- 联 系 人：王铖

- 联系方式：0512-63310127

- 2、采购代理机构信息

- 名 称：苏州市吴江区星辰技术咨询服务有限公司

- 地　址：苏州市吴江区东太湖大道11666号开平商务中心A幢332室

- 联系方式：0512-81550501

- 3、项目联系方式

- 项目联系人：屠超超、杨晓红

- 电　话：0512-81550501

- 十、本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网等媒体上发布，敬请留意！请各单位获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

苏州市吴江区星辰技术咨询服务有限公司

- 磋商供应商须知

1.★合格磋商供应商的资格条件

1.1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2.本项目的特定资格要求：（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；（3）法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

1.3.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，磋商代理人将对供应商进行信用查询。

（1）查询截止时点：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：

统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：

在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

1.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.采购政策

2.1 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

2.2提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

2.3提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

2.4如采购货物涉及协议供货相关产品的，执行协议供货相关政策。

3.★联合体响应：不接受。

3.1.两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

3.2.鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。（该条不适用，本项目为专门面向中小企业采购）

3.3.以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

3.4. 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

3.5. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动

4.★转包与分包与磋商费用

4.1.本项目不允许转包或分包。

4.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

5.磋商文件及磋商文件的澄清和修改

供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

5.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

5.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

6.★响应文件计量单位和使用文字

6.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

7.响应文件的组成及要求

7.1目录

7.2开标一览表（磋商报价表）及磋商报价分析表

7.3资格审查响应文件

7.3.1具有独立承担民事责任的能力证明。提供营业执照或事业单位法人证等法人证明材料（复印件加盖公章）；

7.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告或财务会计制度，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

7.3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

7.3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

7.3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

7.3.6关于资格文件的声明函；

7.3.7落实政府采购政策需满足的资格要求：提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

7.4符合性审查响应文件

7.4.1磋商响应函（格式见第六章）；

7.4.2响应单位法定代表人身份证复印件；

7.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第六章）；

7.4.4响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

7.4.5投标（响应）保证承诺书（必须提供，不提供为无效响应）；

7.4.6响应单位基本情况表（格式见第六章）；

7.4.7偏离表（格式见第六章）；

7.4.8实质性条款（承诺函）；

7.4.9其他有关符合性证明的文件（投标（响应）保证承诺书等）。

7.5综合评审响应文件

7.5.1绿化养护工作方案；

7.5.2绿化养护人员配备，包括各类人员数量、专业素质及各岗位人员配置；

7.5.3绿化养护设备配备；

7.5.4绿化养护服务的其他承诺；

7.5.5对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

7.5.6采购磋商文件要求须提供的其他技术资料；

7.5.7有关部门出具的投标人为员工（被授权委托人、项目经理及项目主要相关人员）交纳社会保险的情况证明；

7.5.8类似项目清单及业绩证明；

7.5.9对本项目的其他说明情况；（响应人视情况自行编写）

7.5.10技术部分（技术标）（详见评分标准）。

注：（1）以上7.3.1-7.3.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

- 以上7.4.1-7.4.9为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

- 制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通知《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

8.响应文件的解密与评审

8.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

8.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

8.3在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

8.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

8.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

8.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

8.7对响应文件的审查

8.7.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

8.7.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

8.7.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

8.7.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

8.7.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

8.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

8.10供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交。）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

8.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

8.13评审过程的保密与公正

8.13.1磋商小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

8.13.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

8.13.3在项目评审期间，代理公司将设专门人员与供应商联系。

8.13.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

8.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

9.未实质性响应磋商文件的情形

9.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

9.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

9.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

9.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

9.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价。

9.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

9.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

9.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

9.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

9.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签署的。

9.11法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

9.12未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

注：

①如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

②供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及磋商小组联系。

10.项目的终止

10.1出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

10.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

10.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

10.1.3除“符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

10.1.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

10.1.5供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

10.1.6因重大变故，采购任务取消的。

10.2供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

10.3在评审过程中发现供应商有下述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

10.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

10.4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

10.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

10.4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

10.4.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

10.4.5不同供应商的响应文件相互混装。

11.成交

11.1确定成交单位

11.1.1磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

11.2若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

11.2.1提供虚假材料谋取成交的。

11.2.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。

11.2.3向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

11.2.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

11.2.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

11.2.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

11.2.7将政府采购合同转包的。

12.质疑处理

12.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

12.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

12.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

12.3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

12.3.2质疑项目的名称、编号；

12.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

12.3.4事实依据；

12.3.5必要的法律依据；

12.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

12.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

12.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：屠超超

联系电话：0512-81550501

现场递交地址：苏州市吴江区东太湖大道11666号开平商务中心A幢1515室

邮寄收取地址：苏州市吴江区东太湖大道11666号开平商务中心A幢1515室

13.响应无效和终止磋商活动条款

13.1响应人存在下列情况之一的，响应无效:

13.1.1未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

13.1.2供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

13.1.3报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.1.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

13.1.5因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

13.1.6不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

13.1.7法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

13.2响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

13.3有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

13.3.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

13.3.2不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

13.3.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.3.4不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13.3.5不同响应人的响应文件相互混装；

13.4终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

13.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

13.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

13.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

14.政府采购政策

14.1小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

14.2残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

14.3监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

14.4绿色采购

14.4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

14.4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

14.4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

15.关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

15.1采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，实时查询“信用中国”相关主体信用记录，并将查询结果递交评审小组并留档。

15.2采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

15.3供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

15.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

16.合同的签订

16.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

16.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

16.3.《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

17.磋商保证金：本项目不收取保证金，但需在响应文件中提供《投标（响应）保证承诺书》。

18.代理服务费：按差额定率累进法计算收取，成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%。

本次项目成交服务收费按20500元收取。领取成交通知时成交供应商向采购代理机构支付服务费。

服务费交纳账户：苏州市吴江区星辰技术咨询服务有限公司

账号：32250199763600006382

开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行

19.磋商说明：

19.1不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

19.2参加磋商的供应商必须法定代表人或授权委托人；

19.3响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

19.4最终报价超过采购预算的，不能成交；

19.5不实质性响应磋商文件的不能成交；

19.6各标段实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

20.履约保证金：（如有）。

20.1中标供应商应按规定提交履约保证金，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

20.2中标供应商必须在发出中标通知书后（合同签订前）的三日内按规定将履约保证金交至采购人指定账户。

20.3合同履行完毕，且在中标方无违约情形时，履约保证金将在合同履行完毕后在7个工作日内全额（无息）退回。

21.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

22.对供应商的机器码检查

机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应；

23.备注：本文件打“★”为实质性条款，需投标单位出具加盖公章的承诺书，如未提供则视为响应文件无效。

- 采购需求

受苏州市吴江区人民政府横扇街道办事处的委托，苏州市吴江区星辰技术咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的2025年横扇街道渔湾大道等玫瑰及绿化养护的政府采购进行国内竞争性磋商采购。

一、磋商编号：JSZC-320509-SZXC-C2025-0005号

二、采购内容：2025年横扇街道渔湾大道等玫瑰及绿化养护

采购方式：竞争性磋商采购

采购项目预算：人民币壹佰伍拾万元整（¥：1500000.00）

三、服务期限：自合同签订之日起12个月（具体进场时间以采购方通知为准）。

四、采购需求：

（一）项目概况

| 序号 | 名称 | 养护总面积 （平方米） | 分段 | 项目地段 | 养护面积 （平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年横扇街道渔湾大道等玫瑰及绿化养护 | 411197.82 | 一级 | 玫瑰段 | 91984 |
| 2 |  |  | 一级 | 渔湾大道 | 129391.82 |
| 3 |  |  | 一级 | S230++渔湾路 | 189822 |

注：数据仅作参考，实际工作量由磋商供应商自行勘察现场后做出服务方案及报价等，采购人不再由于该数据误差而更改方案。未勘查现场的成交后不得以不了解现场情况为由，向采购人提出任何索赔或其他要求。

- （二）服务要求

1.成交单位须具备应急抢险机制与能力，按110联动要求，能在出险半小时内到达现场组织抢险。遇到暴雨、暴雪等灾害天气时需有能力组织应急处置队伍，随时待命处置树木倒伏、断裂、水淹等紧急情况。

2.完成采购单位安排的绿化相关的网格化、信息化平台案件，包括但不限于大树修剪、垃圾清运、树枝清理、苗木补植以及采购文件中的其他工作要求。

3.管理范围内水生植物每年至少清理一次，包括枯萎枝干的割除、清运等工作。

4.养护区域内所有草坪均按果岭草要求养护，成交单位按考核要求及时修剪，必须保持四季常绿，冬季要播黑麦草籽。若发现损坏、发黄情况，由成交单位进行免费更换。若检查发现不符合要求，则做相应处罚。

5.成交单位应按采购单位要求对绑扎苗木的钢丝绳、铁丝等进行更换，对造型树进行专业造型，定期更换或造型一次。对不耐高温色块进行夏季遮阳保护。

6.对于长势不良、蓬形不佳且严重影响景观效果的苗木，在移交时一律认为是缺棵苗，如移交双方在移交过程中对苗木认定有争议的，由采购单位现场确认。

- （三）★成交单位须在横扇街道行政区域内设立固定营业办公场所及驻场工作人员：

（①如为自有的，响应文件中提供自有场地的权属证明复印件；如为租赁的，响应文件中还须提供租赁合同复印件；如为承诺成交后配置的，响应文件中提供相应承诺函。上述材料在响应文件中未按要求提供的，视为无效响应。②成交单位配置的固定场所及驻场工作人员须在领取成交通知书7日内按要求配置到位，自有或租赁材料原件及驻场人员材料交至采购方核查，否则采购方有权取消合同签订，造成的一切损失由成交单位承担。）

1.须配置工程指挥办公（会议）室1间；机械设备及工具耗材存放室1间；药品种子肥料储藏室1间；

2.须配备驻场工作人员。

- （四）作业人员要求：

★1.作业人员配备要求：

1）项目经理：1名，男年龄不大于60周岁；女不大于50周岁；

2）养护队长： 1名，男年龄不大于60周岁；女不大于50周岁；

3）项目组其他管理人员：2名，男年龄不大于60周岁；女不大于50周岁；

4）绿化养护工人：≥18名，男年龄不大于60周岁；女不大于50周岁；

5）养护任务繁重时（区内重大活动、灾害性天气等），对采购单位提出的临时增加作业人员的要求，成交单位应无条件服从。本项目中工作人员不得使用退休人员。

2.各类人员素质要求：

1）项目管理组：配备的项目经理和养护队长及项目组其他管理组成员，男年龄不大于60周岁；女不大于50周岁。需会使用手机上传照片，需加入采购单位绿化养护群。项目经理需具备园林绿化专业初级及以上职称，主要负责与采购单位安排的绿化管理人员对接，包括信息资料的互通、日常管理的对接等。养护队长主要负责养护工人的管理。项目管理组成员实行常日制上班，在采购单位处考勤每周不少于5天，并根据采购单位要求进行信息化考勤。每缺勤一次扣100元/次。当月项目组成员累计缺勤10次及以上时除直接扣款外另扣当月养护考核分数5分。

2）绿化养护工人：需身体健康。采购单位按照成交单位响应文件中配置人员不定期进行人员考核，每少一人扣当月养护费100元。

3）安全管理：每名养护工人在工作期间须穿着统一的反光马甲上岗，在道路周边工作时需佩戴安全帽，设置安全三角锥，高空作业时装备安全绳等，对作业人员必须采取相应的安全措施。现场管理人员统一着装挂牌上岗。反光马甲样式需符合以下要求：秋装：马甲颜色为深绿色，圆领；正面与反面各有上下两条反光条；正面左胸口印养护单位名称；背面分上下两行，印“横扇街道”与“绿化养护”白色字样。夏装：镂空网状马甲，背部有反光条，印刷成交单位名称。成交后一月内配置到位，否则按未统一着装上岗处理，发现一次直接在当月养护费中扣1000元。在道路附近进行养护作业如未设置安全设施的，发现一次直接在当月养护费中扣2000元。

4）为保证项目服务质量，采购单位有权对项目经理及养护队长使用现代化考勤机制，包括但不限于指纹识别、面部识别、手机app考勤等考勤方式。

5）作业人员工作时间要求：绿化养护工人全部人员每周单休，每天在岗不少于8小时（7：00~11：00，13：00~17：00），凡未有效记录考勤的一律按缺勤处理。（遇特殊情况假期确需加班，采购单位提前1天通知）。

3.其他要求：

成交后，合同期内不允许私自更换响应文件中承诺本项目管理组人员（包括项目经理、养护队长及承诺的项目管理组成员）。如因离职、开除等特殊原因的，必须提出书面申请并经采购单位审核通过后更换。若养护期内如上述人员不能胜任养护管理工作的，采购单位提出要求更换的，成交供应商须无条件服从更换（更换人员不得低于采购要求）并且每更换一人次处罚1万元。未提出书面申请，但事实已更换的，一经查实处罚2万元/次，并按要求完备更换手续。以上处罚费用当月从养护费用中直接扣除。

- （五）作业设备要求

★1、磋商供应商拟投入使用的作业车辆数量、类别及配置须满足所投项目对作业车辆的最低配备要求，否则为无效响应。（如为自有设备，响应文件中提供自有设备权属证明复印件；如为租赁设备，响应文件中还须提供租赁合同复印件；如为承诺成交后配置的，响应文件中提供相应承诺函。）

磋商供应商拟投入使用的作业设备数量、类别及配置须满足所投项目对作业设备的要求。

1）洒水车≥3T  1辆；清运卡车≥1.5T  1辆；巡视车 1辆（发动机排量必须在1.4L或以上的5座机动车，不得套用其他车辆）；登高车1辆；电动扫地车1辆。

2）设施设备若干。

2、成交单位须在领取成交通知书7日内配置到位所有设备，否则采购方有权取消合同签订。

3、车辆定位要求：成交单位需在上述车辆上安装GPS定位，并提供查询账号、密码供采购单位查询使用。此项工作应在合同签署后20个工作日内完成，逾期完成的每超出1天，罚款1000元/辆，从当月养护费中扣除，扣完为止。采购单位按照成交单位响应文件对投入本项目车辆不定期进行车辆考核，如成交意单位接到采购单位通知内1小时未将指定车辆开至指定地点的，每次未到位扣1000元。如未经采购单位书面同意，将本项目车辆擅自开出横扇街道管理区域的，每次违规扣1000元。

4、成交单位配备的巡视车须在日常工作时间内随时待命，在接到采购单位临时或紧急任务时，保证能在30分钟内响应并快速到达采购单位指定任务地点。

5、本项目合同履行期间采购单位不提供电源设备，成交单位在使用水泵等设备时需自行准备电源设备或采用燃油动力设备。

- （六）验收标准：按照采购文件、供应商响应文件、最终的合同及考核标准均作为验收依据。

- （七）考核管理说明：

1.绿化养护履行期间将按《江苏省城市园林绿化养护管理分级标准》中一级管护绿地考核标准，《吴江区横扇街道绿化养护管理养护要求》对该采购项目绿化养护进行检查考核和验收。

2.本项目考核办法：采购单位或其代表对成交单位的养护工作将进行定期和不定期的考核，考核内容和标准参考《吴江区横扇街道绿化养护管理考核办法》及附件《吴江区横扇街道绿化养护管理评分细则》、《冬季管理专项考核办法及评分细则》，详见“合同附件”。

3.绿化养护履行期间若成交单位服务经采购单位考核不达标的，采购单位有权按采购文件中的考核标准对成交单位实行扣分、罚款等相应处罚措施。

- （八）其他说明：

1.供应商须具备相应的专业队伍。具有相关绿化养护经验，养护负责人具有相应资历。

2.管护交接时间与管护期限：

①管护交接时间：成交后，由采购单位根据绿化移交进度，另行通知进场时间，并按实际养护期结算费用。

②管护期限：自合同签订之日起12个月（具体进场时间以采购方通知为准）。

③提前到期：如因养护过程中新增养护区域或新增养护相关服务致使合同总价款提前支付完毕时，合同自动终止。

3.若成交单位在承包养护期间，违反下列规定将被解除承包合同：

①承包方养护期间，如有项目转包、违法分包现象。

②合同期内，若按《吴江区横扇街道绿化养护管理考核办法》在平时月度考核中累计3次得分低于85分或单次考核低于60分。

4.成交单位应按期向采购单位提供符合质量要求的文件资料，养护日期到期前，成交单位提供项目相关资料。

5.因成交单位管理不善，造成工作范围内的树苗长势不良、树形缺损或死亡缺失的或毁坏、设施、设备等损坏的，由成交单位补种或赔偿。补植前需向采购单位提交书面申请，列明补植苗木的品种、规格、补植区域等信息，经采购单位审核后方可补苗。所有未经审核的补苗均视作无效。春季补苗为3-5月，秋季补苗为9-11月。如苗木有死亡的，在死亡后最近的一个补苗季节完成补苗，否则按照采购单位指定的第三方造价咨询公司提供的苗木价格及相应综合费用在合同价款内作相应扣款。合同到期前半年内不进行补植，苗木缺失的，将做扣款处理。

6.成交单位所需的全部工作装备和耗材均由成交单位负责提供并需遵守采购单位在绿化移交、绿化开挖等方面的制度。

7.成交单位应认真履行开挖监管责任，因非法开挖及开挖超出审批范围造成的损失，由成交单位负责，需在采购单位规定的时间内进行现场恢复。

★8、报价的编制说明：

8.1响应单位应按我国《劳动合同法》要求与为本项目配置的所有员工签订劳动合同，按国家及地方的有关规定为本项目配置的所有员工支付工资和交纳正常的社会保险，服务期限内因国家或地方政策性调整产生的费用由响应单位自行承担，采购单位在服务期限内不再补贴支付额外的费用。

8.2投标报价明细中国假日按每年13天计算，加班工资依照国假规定按三倍支付（以每月正常上班21.75天为基数计算），双休日按一年104天计算，加班费按国家有关规定发放双休日加班费，支付不低于日工资百分之二百的工资报酬（加班最低工资标准：月工资2490元/人/月，日工资按2490÷21.75=114.49元/人/天计算）,税金按6%计提。

8.3所有人员基本工资每人每月不得低于最新苏州市吴江区最低工资标准2490元/月；人员社保不得低于苏州市吴江区最低标准执行；所有人员均缴纳意外保险费，人身意外险每人每年不低于600元；高温费（服务期限涉及6月、7月、8月、9月）全员发放，每人每月不低于300元。以上各项费用应包含在磋商报价中。磋商供应商在报价中任何条款低于上述款项，则响应文件无效。

9.磋商供应商提供的服务能够至少达到以上采购要求，否则视为非实质响应采购文件。

10.磋商供应商必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

11.服务期间，如遇采购单位办公场所调整、迁移或者服务对象性质发生重大改变，采购单位将提前两个月告知成交单位，合同内容经双方友好协商进行调整，协商不成采购方可解除合同。

12.本项目所有人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由成交单位自行负责，采购人不承担任何责任。

（九）综合说明及其它要求：

1、成交单位在进驻时要提供所有工作人员基本信息（身份证复印件等）。

2、因成交单位管理不善，造成工作范围内的绿化及设施等损坏的，由直接负责人赔偿，若直接负责人因故无法赔偿的，采购单位有权要求成交单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

3、成交单位须为员工配置统一的工作服、胸卡等。

4、针对本项目成交单位提供公用设备如：办公用房、工作用具、用具储藏室等。

5、成交单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，招标单位不承担任何责任。

6、成交单位所委派工作的所有劳动者，均应与成交单位签订书面劳动合同，支付不低于当地最低工资水平的薪酬，并由成交单位为派驻员工缴纳社保等所有法定保险；若成交单位委派工作的劳动者，因任何理由通过劳动仲裁、法院诉讼等任何途径向招标单位主张任何劳动者权益，若受诉机关判令招标单位向该劳动者承担任何责任后，则招标单位依法代偿后，有权向成交单位全额追偿，成交单位不得以任何理由予以推脱。

7、成交单位的所有劳动者在工作期间，不管因其个人原因还是工作原因亦或第三人原因，所受到的人身或财产损害均由成交单位或第三人或劳动者自行承担，而不得以劳动仲裁或诉讼等途径向招标单位主张相关权利；若成交单位委派至招标单位工作的所有劳动者，通过劳动仲裁或诉讼任何方式向招标单位主张任何权利，任何法定机关通过仲裁裁决、法院判决等形式判令招标单位向该受害劳动者承担赔偿责任后，则招标单位依法代偿后，有权向成交单位全额追偿，成交单位不得以任何理由予以推脱。

8、若成交单位的所有劳动者造成招标单位人员或任何第三人人身财产损失，若该受害人向招标人主张相应权利，则招标依法代偿后，有权向成交单位全额追偿，成交单位不得以任何理由予以推脱。

9．凡涉及招标采购文件的补充说明和修改，均以招标代理机构书面通知为准。

- 评审办法及评分标准

一、评审方法

1.本次磋商评标采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足投标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

2.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，以实际投标报价较低的优先作为中标人；得分且实际投标报价相同的，则由采购人以抽签方式确定中标人。

3.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数点）；报价得分直接计算取得（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），二者相加为投标人的总得分。

4.如供应商存在“苏财购字（2017）11号”文件中所列的失信或不良行为，按照文件规定执行。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准

各标段总分值均为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与方案及其它占70%（权重）。

（一）报价得分（最高为30分）

1.评定内容包括报价范围是否完整，有否重大错漏项，如果某响应单位的投标报价中有漏项，则该磋商响应单位的投标价格评审时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有参加磋商的供应商中相应部分所报的最高价格计算，如果该磋商响应单位成交，则其成交总价不能调整，漏项部分的价格需该磋商响应单位自行消化，如漏项构成未实质性响应磋商文件要求的，将不得成交。

2.响应报价低于或等于采购预算（最高限价）的，为有效响应报价。超采购预算（最高限价）的响应报价为无效报价。无效报价的响应文件不得成交。

3.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应报价最低的响应报价为评标基准价（如磋商响应单位为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，其价格均给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价），成交金额则以实际响应报价为准。其价格分为满分30分，其他磋商响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价*价格权值*100），保留小数点后二位（价格权值为30%）

4.报价修正规则

在评审中，对投标报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述方法调整后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.磋商小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。

（二）服务与技术方案（40分）

1.绿化养护整体方案（5分）

组织机构完整、管理责任完善清晰、作业方式、作业流程规范、服务项目现状分析全面的得5分，组织机构基本完整、管理责任与作业方式基本完整、作业流程、服务项目现状分析基本完整的得3分；组织机构、管理责任与作业方式、作业流程、服务项目现状分析简略的得1分；未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。

2.服务方案：作业管理方案、服务质量保证措施、设备维护保养比较（5分）

方案完善清晰，措施全面有效，可行性强的得5分；方案、措施基本完整，可行性一般的得3分；方案措施简略的得1分；未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。

3.针对本项目的绿化养护技术方案结合季节变化，考虑各种植物特性，养护计划周密，措施有效，病虫害防治方案科学、环保方面比较（5分）

各供应商结合现有绿化特点，制定详细的、可行的、有针对性的绿化整治、养护等方案进行比较：方案详细完善、可操作性强，科学合理、切实可行的得5分；方案较完善、可操作性较好，有可行性的得3分；方案简略粗糙、可操作性不足得1分；未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。

4.迎检预案（5分）

根据磋商供应商提供的针对本项目的迎检预案【方案涉及评审要点：迎接重大活动和检查评比保障措施、节假日期间预案】进行评定：方案全部体现上述评审要点，且完善详细、科学合理、切实可行的得5分；方案全部体现上述评审要点，完善、合理、可行，但存在欠缺的得3分；方案仅体现上述部分评审要点，简略粗糙、合理性和可行性不足的得1分；未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。

5.恶劣天气或特殊情况养护方案（5分）

根据磋商供应商针对本项目提供的恶劣天气或特殊情况养护方案【方案涉及评审要点：恶劣天气或特殊情况服务方案、突击保障力量配置】进行评定：方案全部体现上述评审要点，且完善详细、科学合理、切实可行的得5分；方案全部体现上述评审要点，完善、合理、可行，但存在欠缺的得3分；方案仅体现上述部分评审要点，简略粗糙、合理性和可行性不足的得1分；未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。

6.安全管理方案比较（5分）

具备安全文明预案、安全文明保障措施、环卫作业安全管理措施、安全设施设备、安全检查记录等方案的合理性和完整性比较。措施方案考虑全面、合理、切实可行、实用性强的得5分；措施方案考虑较全面、可行性尚可的得3分；措施方案方案相对不合理、可行性不足的得1分；未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。

7.人员管理配置方案比较（5分）

方案内容中至少包含项目组人员分工、作业人员配置及其作业人员管理组成方案等内容。内容详细、人员配置到位、有针对性的得5分；内容相对充实，人员配置较合理，有一定针对性的得3分；基本满足要求的得1分；未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。

8.养护期间与其他单位、部门的综合协调方案（5分）

根据磋商供应商养护期间与其他单位、部门的综合协调方案进行比较：可操作性强，方案描述详细的得5分；可操作性一般，内容描述较详细的得3分；可操作性不足，方案有所欠缺的得1分；未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。

（三）针对本项目拟投入人员及设备车辆配置情况（20分）

1.磋商供应商针对本项目人员配置情况：7分

1.1对项目经理的要求（5分）

（1）项目经理具备园林绿化及相关专业中级及以上职称的得3分，本项最高得3分。注：“园林绿化及相关专业”指：与园林绿化工程施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、植物（含植保、森保等）等专业。

（2）自2022年6月以来作为项目经理承担过绿化养护服务业绩的，提供一份得1分，本项最高得2分。

注：响应文件中需提供对应项目完整的业绩合同复印件或扫描件及磋商供应商为其连续缴纳的近六个月社保证明材料并加盖磋商供应商公章，合同如未体现项目负责人的还需提供甲方证明材料，若提供的业绩无法证明是作为项目负责人的业绩不得分；资料缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

1.2磋商供应商拟投入的项目组人员（除项目经理外）参加园林绿化、花卉园艺等相关职业培训，并获得合格证书。每提供一人得1分，本项最高得2分。

注：响应文件中需提供相应人员培训合格证书复印件或扫描件及磋商供应商为其连续缴纳的近六个月社保证明材料并加盖磋商供应商公章，资料缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

2.磋商供应商拟投入的设备车辆配置情况：13分

2.1主要养护设备配置情况（8分）

水泵10台、草坪修剪机3台、绿篱机2台、割灌机4台、草坪打孔机2台、高压打药机2台、汽油锯2台、吹风机1台、无人飞机1台，设备数量满足上述要求得8分，多投不计分。设备每缺少一台扣0.5分，扣完为止，本项最高得8分。自有、租赁、承诺得分同等对待。

注：设备如为自有的，响应文件中需提供相应设备购置发票复印件；如为租赁的，响应文件中需提供设备购租赁合同、租金发票复印件（租赁结束日期不早于本项目服务结束日期）；承诺成交后购买或租赁的，响应文件中需提供承诺函（承诺函中需列明相关养护设备）并加盖磋商供应商公章；资料缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

2.2车辆配置情况（5分）

（1）洒水车≥3T  在满足采购文件要求的基础上，每增加一辆得1分；本项最高1分；

（2）清运卡车≥1.5T  在满足采购文件要求的基础上，每增加一辆得1分；本项最高1分；

（3）巡视车（发动机排量必须在1.4L或以上的5座机动车，不得套用其他车辆），在满足采购文件要求的基础上，每增加一辆得1分；本项最高1分；

（4）登高车，在满足采购文件要求的基础上，每增加一辆得1分；本项最高1分；

（5）电动扫地车，在满足采购文件要求的基础上，每增加一辆得1分；本项最高1分。

注：（1）-（5）中

<1>自有、租赁、承诺得分同等对待；

<2>上述车辆如为自有的，响应文件中需提交车辆购置发票、产权证、行驶证复印件，行驶证和产权证所有人必须为磋商供应商；

<3>上述车辆如为租赁的，响应文件中需提供车辆的购置发票、产权证、行驶证、租赁合同、租金发票等复印件且租赁结束日期不早于本项目服务结束日期；

<4>承诺成交后购买或租赁的，响应文件中需提供承诺函（承诺函中需列明相关车辆配置）并加盖磋商供应商公章；资料缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

（四）磋商供应商综合实力（10分）

1、磋商供应商具备（50亩以上）玫瑰、月季等品种花卉的供应能力，得3分。

注：响应文件中若自有须提供基地自有土地证明（或租赁协议）、购买玫瑰月季类种苗发票及采购合同复印件；外购的须提供购买合同（或供货协议）、供货方购买玫瑰月季类种苗发票及采购合同（协议）复印件及供货方自有土地证明（或租赁协议）；如承诺成交后七日内配置（购买或租赁）（50亩以上）玫瑰、月季等品种花卉供应能力的【成交后7个工作日内，提供自有或外购相关证明材料（如上）】，须在响应文件中提供承诺函；响应文件中需提供相关证明材料并加盖磋商供应商公章，资料缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

2.服务响应承诺比较：本项最高得3分

根据磋商供应商接到采购人服务通知后的服务响应承诺进行评定。磋商供应商承诺在30分钟（含30分钟）内到达服务现场的得3分；承诺在30分钟（不含30分钟）~60分钟（含60分钟）内到达服务现场的得2分；承诺在60分钟（不含60分钟）~120分钟（含120分钟）内到达服务现场的得1分；超过120分钟的得0.5分；未提供承诺书（承诺书格式自拟，但必须加盖磋商供应商公章）的本项不得分。

3.履约服务能力比较：本项最高得4分

磋商供应商提供自2022年6月（以签订合同日期为准）至今承担过相关项目的类似绿化养护服务业绩的，每提供一份有效合同得2分，本项最高得4分。注：响应文件中须提供相关业绩合同（至少包括合同首页、合同具体内容页、标的金额所在页、签字盖章页、任意一期发票）复印件或者扫描件并加盖磋商供应商公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分）

注：（1）报价超过采购预算（或最高限价）将不进入综合评审程序，也不得中标。

（2）付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标。

（3）针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料供评委评判并上传到投标书四（评分要点及技术要求）相关对应链接中，对应链接中无相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（4）以上须要递交的资料投标截止时间之前递交，逾时递交的资料将不作为评审依据。响应人提供资料必须真实有效，成交后采购人对相应证书等进行原件核查，如若提供虚假资料，将承担相应法律责任。

（5）投标响应文件中扫描件须清晰可辨，如因扫描件模糊，造成无法辨认，该项不得分。

- 合同主要条款

甲方（采购单位）：

联系人：

联系电话：

乙方（成交单位）：

联系人：

联系电话：

根据甲方申请并经苏州市吴江区财政局核准2025年横扇街道渔湾大道等玫瑰及绿化养护政府采购计划，依据甲方委托苏州市吴江区星辰技术咨询服务有限公司进行本项目政府采购JSZC-320509-SZXC-C2025-0005的招标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容：

（一）乙方负责完成：服务；

## （二）服务范围及概况：详见采购文件。

（三）服务期限：  年   月  日至  年   月  日。

（四）服务地点：甲方指定地点。

（五）下列文件为本合同不可分割部分：

1.成交通知书；

2.乙方的响应文件；

3.磋商采购文件；

4.乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

5.《吴江区横扇街道绿化养护管理考核办法》、《吴江区横扇街道绿化养护管理评分细则》、《冬季管理专项考核办法及评分细则》。

6.验收标准：按照采购文件、供应商响应文件、最终的合同及考核标准均作为验收依据。

- 合同价款及支付：

（一）合同金额为人民币（大写）      元（￥：      ）。合同总价包括完成该项目全部养护服务所需的费用，包括养护费、人员工资、社保、高温费、加班费、意外险、设备工具费、作业服装费、易耗品费用、养护所需的肥料及农药费用、养护所需的种子、苗木及水电费用、通讯费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用，甲方不再支付其他任何费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（二）合同价款的支付及付款方式：

1.付款：本合同总金额包括绿化养护费用和绿化修复费用。

（1）绿化养护费用

1.1日常养护费用（占绿化养护费用的90%）

包括绿地、花卉、行道树、和造型树等养护费用。经由甲方考核后按照《吴江区横扇街道绿化养护管理考核办法》考核分数，具体详见合同附件。每月计算日常养护费用，按月付款。

每月支付养护费=90%×绿化养护费用/养护月数×考核折算比例

每月支付养护费计算时不考虑养护内容变更因素。

如有直接扣款情况的，在每月支付养护费中直接扣除。

1.2冬管养护费用（占绿化养护费用的10%）

经由甲方按照《冬季管理专项考核办法及评分细则》考核后结算冬管养护费用。具体详见合同附件4。冬管养护费用计算时不考虑养护内容变更因素。

（2）绿化修复费用

合同总价包括括绿化修复费用，具体工作内容和工作量由甲方确认。

（三）合同变更

1.如管理区域面积或数量增减，需要变更合同金额时，统一在合同到期前一个月进行变更并调整合同总金额。

2.养护变更时单价按如下计算：如为一级绿地，则按100%绿化养护费用单价计算。如为二级绿地，则按50%绿化养护费用单价计算。

3.面积或数量按实计算。

4.因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合。如在乙方职责范围内的由乙方承担费用。当额外工作产生费用时，如有市场定额或相关指导价的一律按审计结算，下浮率15%，其他情况由甲乙双方协商后按协议价计取。

合同变更总价不可超过原合同的10%，否则超出部分不予支付。

（四）付款方式：银行转账等。

（五）根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、双方的权利和义务：

（一）甲方权利和义务

1.根据甲方绿化养护要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2.按照《吴江区横扇街道绿化养护管理考核办法》，甲方对乙方养护管理工作进行检查考核，并打分，甲方根据考核结果支付养护费用。

3.甲方可在适当的范围内公开考核结果。

4.若乙方在承包养护期间，因将绿地养护管理转包他人，或违反《吴江区横扇街道绿化养护管理考核办法》（见采购文件附件）等有关规定，则甲方有权解除合同。

5.为保证项目服务质量，甲方有权对项目管理组成员（包括项目经理、养护队长及承诺配备的项目管理组成员）使用现代化考勤机制，包括但不限于指纹识别、面部识别、手机app考勤等考勤方式。

（二）乙方权利和义务

1.乙方根据《江苏省城市园林绿化养护管理分级标准》中一级、二级管护绿地标准、《吴江区横扇街道绿化养护管理养护要求》和有关要求，积极主动保质保量地完成绿化养护工作。

2.接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

3.养护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

4.因乙方养护管理不善而损坏的植物及相关设施应负责及时补植和修复，或照价赔偿（按甲方指定的第三方造价咨询公司提供的苗木价格及相应综合费用为准）。

5.乙方在每月经验收考核后，按月度领取日常养护费用；

6.乙方在合同签订时须向甲方提供响应文件中承诺本项目人员的园林工程师职称证书原件（响应文件中人员为助理工程师的则提供助理工程师职称证书原件），并由甲方进行核实。合同期内不允许私自更换响应文件中承诺本项目管理组人员（包括项目经理、养护队长及承诺的项目管理组成员）。如因离职、开除等特殊原因的，必须提出书面申请并经甲方审核通过后更换。若养护期内如上述人员不能胜任养护管理工作的，甲方提出要求更换的，乙方须无条件服从更换（更换人员不得低于采购要求）并且每更换一人次处罚1万元。未提出书面申请，但事实已更换的，一经查实处罚2万元/次，并按要求完备更换手续。以上处罚费用当月从养护费用中直接扣除。

四、项目要求和内容相关约定：

（一）绿化养护内容的调整

1.合同签订定时因实际绿化养护面积与采购文件中所述面积有差异，以实际养护面积为准，甲方不再因此变更合同金额；

2.乙方绿化养护区域范围内，甲方若有其他绿化需乙方养护的，将作为新增面积增加到合同内，乙方须服从甲方的安排；

3.在合同履行过程中，若遇到城市建设需收回乙方所养护的区域进行建设时甲方应提前通知乙方，乙方应无条件配合。产生的面积减少以实际测量为准，并按实扣除养护费用。

（二）绿化养护基本要求

1.为确保养护质量，乙方需对成交后的绿地落实养护项目经理和养护队长,上述人员应在响应文件人员名单内，进行日常养护管理，着装上岗，跟随绿化工人作业。

2.如遇不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、干旱、大雪、冻害、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌，碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物），乙方应成立项目应急处理队伍，在接到甲方通知后半小时内到达现场并及时处理（如扶正、养护等），且相关费用不再另行支付。

3.受不可抗力影响造成苗木损失或第三方损失时，乙方须及时采取必要的应急措施及时处理并提供受不可抗拒因素影响的现场照片等其他有关证明资料送至甲方处鉴定，经由甲方鉴定完成后确认为不可抗力所造成的苗木损失或第三方损失的，由甲方负责。若因乙方因素所造成的一切损失，由乙方负责。

4.乙方如遇重大事件须及时上报甲方，未及时上报而造成的损失由乙方承担。

5.其他具体要求参照《吴江区横扇街道绿化养护管理考核办法》及其评分细则、《冬季管理专项考核办法及评分细则》。

（三）移交管理

1.养护期开始和期满时乙方须配合甲方办理移交手续。如乙方对养护缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同价款中扣除。

2.移交完成后，甲方与乙方就最后3个月的养护费做最终结算并支付。

3.乙方必须在合同期开始后2个月内完成相关交接手续；否则每拖延一个月在当月实际支付绿化养护价款中扣除5万元/月。

4.乙方必须在合同期满后2个月内与甲方办理完毕相关移交手续；否则每拖延一个月在合同价款中扣5万元/月。

5.乙方必须在移交过程中对所管苗木进行如实清点移交。如在清点过程中发现乙方有隐瞒或不予配合情况，则移交清单以甲方清点确认清单为准，且甲方可视情节轻重对乙方处1到5万元处罚。

6.乙方合同到期日起满半年仍未移交结束的，甲方视为乙方自动放弃本合同所有养护遗留尾款，甲方不再予以支付。

五、违约责任：

（一）乙方的违约责任

1.乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿；造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，每日处以合同金额万分之五的罚款，可从余款中扣除，直到甲方确认本项目恢复正常流程为止。

2.因乙方原因养护期提前终止的，乙方所有养护遗留尾款不再予以支付。

3.乙方不能按时进场养护（经常养护期为合同签订生效后七日内），或拖延从而对甲方造成损失的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4.乙方必须自己完成合同内容，不得转包或违法分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

5.乙方应执行国家有关规定，负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

（二）甲方违约责任

乙方按合同履约，甲方若不能按期付款应向乙方递交延期付款的声明，付款时间延期原则上不得超过30个工作日，每逾期一天，按合同价万分之五/天的偿付违约金。

六、不可抗力：

（一）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

- （二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

八、合同生效及其他：

1.本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需甲、乙、采购代理机构加盖骑缝章，生效的合同在规定时间内需通过政府采购监督管理部门的网上备案。

2.合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定处理，在合同履行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和磋商文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。双方如有争议，任何一方均可向合同履行地当地人民法院提起诉讼。

3.甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构、政府采购监督管理部门各执壹份。

5.未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或代理人（签字或盖章）： | 法定代表人或代理人（签字或盖章）： |
| 签订日期： | 签订日期： |

合同附件1：横扇街道外包绿化养护明细

| 序号 | 名称 | 养护总面积 （平方米） | 分段 | 项目地段 | 养护面积 （平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年横扇街道渔湾大道等玫瑰及绿化养护 | 411197.82 | 一级 | 玫瑰段 | 91984 |
| 2 |  |  | 一级 | 渔湾大道 | 129391.82 |
| 3 |  |  | 一级 | S230++渔湾路 | 189822 |

注：数据仅作参考，实际工作量由磋商供应商自行勘察现场后做出服务方案及报价等，采购人不再由于该数据误差而更改方案。未勘查现场的成交后不得以不了解现场情况为由，向采购人提出任何索赔或其他要求。

合同附件2：吴江区横扇街道绿化养护管理考核办法

为促进养护管理规范化、制度化，维护园林绿化养护市场的正常秩序，保证园林绿化养护质量稳中有升，根据《江苏省城市绿化管理条例》、《江苏省城市园林绿化养护管理分级标准》中一级管护绿地考核标准和相关规定，结合横扇街道实际情况，制定本办法。

一、适用范围

苏州市吴江区横扇街道建设管理办公室（以下简称“建设管理办公室”）所管辖本次公共区域绿化养护管理工作适用本办法进行考核。

二、考核方式和依据

考核分为月度考核和冬季绿化管理专项考核

（一）月度考核方式

月度考核包括日常考核和月末考核。考核评分依据《吴江区横扇街道绿化养护管理考核评分细则》（附件3）。

1、日常考核：根据日常巡查、市民投诉、便民中心、媒体等渠道反映的问题，按考核标准进行扣分。

2、月末考核：每月下旬进行一次集中考核，按考核标准进行扣分。

月度考核分数=100分–平时考核扣分 –月末考核扣分

（二）冬季绿化管理专项考核

冬季绿化管理专项考核工作每年进行一次，具体要求如下：

1、考核时间及参与人员

冬季管理专项工作于每年10月开始。10月完成计划上报和任务清单制定，现场考核于每年11至12月期间进行。

考核小组由绿管中心养护负责人、养护管理人员及养护单位项目负责人共同参与考核。

2、考核内容

考核内容涉及冬季管理多项工作，如施肥、松土、切边沟、涂白、乔灌木色块修剪等。

3、考核依据

考核评分依据《横扇街道绿化养护冬季管理专项考核评分细则》。

冬季管理考核分数=100分-冬季管理考核扣分+冬季管理考核加分项

（三）年度等次评定方式和依据

1. 年度等次评定时间段为公历年度。以承包方为单位参评。当年连续养护6个月以上的承包方可参加年度等次评定。

2. 年度等次评定依据为年度综合得分。

年度综合得分=当年度月度考核得分的平均值+年度加分

3. 年度加分事项

（1）按时保质完成上级交给的突击或重大抢险任务，相关费用由养护单位承担时，在年度等次评定时一次性加0.5分。

（2）修剪、果岭草养护等效果突出的路段作为示范，在年度等次评定时一次性加0.5分。

三、考核结果通报及运用

（一）月度考核

每月底公布扣分情况和扣分原因，月度考核结果于次月10日前以电子档形式发布在信息平台上。如有异议，需在3日内向建设管理办公室提出，逾期视作认可。

包括绿地、果岭草、行道树、和造型树养护费用。经由建设管理办公室考核后按照《吴江区横扇街道绿化养护管理考核办法》考核分数，每月计算养护费用，按月付款。考核折算比例=月度考核分数/100，月度考核得分达95分及以上，则考核折算比例按100%结算养护费用；月度考核得分低于95分，则考核折算比例按照上述公式计算。

每月支付养护费=90%×绿化养护费用/养护月数×考核折算比例

每月支付养护费计算时不考虑养护内容变更因素。

如有直接扣款情况的，在每月支付养护费中直接扣除。

直接扣款包括：

1、养护工人和现场负责人未按要求着装上场，扣养护费1000元/次。道路施工时未设置安全装置的扣养护费2000元/次

2、建设管理办公室按照成交方响应文件中本项目配置人员不定期进行人员考核，包括项目经理、养护队长、养护工人和保洁人员，每少一人扣当月养护费100元。

3、成交单位需在投标车辆上安装GPS定位，并提供查询账号、密码供采购单位查询使用。此项工作应在合同签署后20个工作日内完成，逾期完成的每超出1天，罚款1000元，从当月养护费中扣除，扣完为止。采购单位按照成交单位响应文件中投入本项目车辆不定期进行车辆考核，如成交单位接到通知内1小时未将指定车辆开至指定地点的，每次未到位扣1000元。如未经采购单位书面同意，将本项目车辆擅自开出横扇街道管理区域的，每次违规扣1000元。

4、成交后，合同期内不允许私自更换响应文件中承诺本项目管理组人员。如因离职、开除等特殊原因的，必须提出书面申请并经采购单位审核通过后更换。或养护期内如上述人员不能胜任养护管理工作的，采购单位提出要求更换的，成交单位须无条件服从更换（更换人员不得低于采购要求）。以上每更换一人次处罚1万元。未提出书面申请，但事实已更换的，一经查实处罚2万元/次，并按要求完备更换手续。以上处罚费用当月从养护费用中直接扣除。

5、采购文件中规定的其他直接扣款项。

（二）冬季绿化管理专项考核

经由甲方按照《冬季管理专项考核办法及评分细则》考核后结算冬管养护费用。考核折算比例=冬管考核得分/100。冬管考核得分达95分及以上，则考核折算比例按100%结算养护费用；冬管考核得分低于95分，则考核折算比例按照上述公式计算。

当年支付冬管养护费用=5%×绿化养护费用×考核折算比例

冬管养护费用计算时不考虑养护内容变更因素。

四、直接终止合同情况

1. 承包方养护期间，如有项目分包、转包现象，建设管理办公室有权单方面终止合同，因终止合同造成的所有损失由承包方承担。

2．合同期内，若在平时每月考核中累计3次及以上得分低于85分或单次得分低于60分的承包方，建设管理办公室有权单方面终止合同，因终止合同造成的所有损失由承包方承担。

五、安全保障与责任

承包方养护过程中，采取周密的安全措施，以避免对工作人员、公众和他人人身以及财产造成损害，因承包方操作不当或养护管理不当（如蛀干害虫未及时清理、枯枝未及时清理等引起枝条砸落或因烂根导致的树木倒伏等）造成人身及其它财产损失，由承包方承担一切责任。

六、其他

本办法自2021年1月1日起施行。

附件3．吴江区横扇街道绿化养护管理考核评分细则

附件4. 横扇街道绿化养护冬季管理专项考核评分细则

苏州市吴江区横扇街道建设管理办公室

合同附件3：吴江区横扇街道绿化养护管理考核评分细则

| 序号 | 分类 | 条目 | 考核内容及管护要求 | 扣分细则 | 整改时效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台账资料 (5分) | 1 | 每日按时上交电子版台账等信息资料，纸质台账等信息资料每周汇总上报一次。 | 未上报电子版台账，扣0.1分/次；未上报纸质台账扣1分/次；发现上述台账作假的扣5分/次。 | 1天 |
| 2 | 卫生保洁 （5分） | 2 | 每天全天候保洁，及时清理绿地、广场、园路、廊亭、假山、水体等处垃圾、杂物，无卫生死角。 | 同一路段零星垃圾杂物，扣0.2分/处；积存垃圾杂物，扣1分/处。 | 2小时 |
|  |  |  | 树木、草坪修剪后枝叶，随产随清，不乱丢。 | 扣1分/路段。 | 2小时 |
| 3 | 除草 （15分） | 3 | 绿地及时除草，保持绿地整洁。杂草高度不得高于绿化10cm或成片杂草不得大于0.2m2/路段。 | 色块、地被：杂草高度超出绿化10cm，且密度＜5%的扣1分/路段；密度介于5%-30%，扣3分/路段；密度＞30%，扣5分/路段。 草坪：有杂草的区域杂草密度＜20%且成片杂草面积＞0.2m2的扣1分/处；密度介于20%-40%，扣3分/路段；密度＞40%，扣5分/路段。 背景林：杂草高度＞20cm，扣3分/路段；杂草高度＞40cm，扣5分/路段。 若有雨雪天气，雨雪停后应立即安排除草，否则按照上述标准扣分。 | 2天 |
|  |  | 4 | 经同意使用除草剂，用药后枯黄的杂草需及时清除干净。保证园林植物的安全，确保不发生药害。 | 发现药害扣1分/处；药害面积大于100m2，扣15分；用药后枯黄的杂草未及时清除干净的扣1分/路段。 |  |
| 4 | 绿地排水 （2分） | 5 | 绿地内积水及时排除，确保无积水。若有客观原因导致的排水不畅的，需及时上报。 | 发现积水扣1分/路段（客观原因导致排水不畅已上报的除外），客观原因导致的积水提出整改方案2天内未处理的，扣1分/路段。 | 2天 |
| 5 | 病虫防治 （10分） | 6 | 做好病虫害预防工作；发现病虫害应及时防治，效果明显。 | 有病虫害危害症状，乔灌木扣0.5分/株；色块、草坪扣0.2分/m2。有虫壳未清理扣0.1/株 | 1天 |
|  |  | 7 | 使用农药严格按操作规程和有关规定进行配比，用量正确，无药害产生。 | 使用不当发生药害，乔灌木扣0.5分/株；色块、草坪扣0.2分/m2。 |  |
| 6 | 绿化长势 （18分） | 8 | 绿地及道路内树木无死株、断枝及明显枯枝。草坪应长势良好，无枯黄、死亡、空缺现象。 | 因管护不当造成死亡或缺失（包括种菜）的，乔灌木扣1分/株，绿篱扣0.5分/米，色块及草坪扣0.5分/㎡；有断枝、明显枯枝，扣0.2分/株；草坪枯黄扣0.2分/10m2。死树树桩未清理或绿地内存在明显坑洞的，扣0.2分/个 | 修剪： 2天 |
|  |  | 9 | 绿地内乔灌木有缺株，绿篱及色块、草坪、草花有空缺应及时补缺，少数树种因季节不能及时补种除外。客观原因造成的缺失及时上报并制止，并在建设管理办公室规定的时间内完成补植；主观原因造成的缺失适宜季节7天内补植。 | 未及时上报并制止的扣1分/次；客观原因未在规定时间内补植的，扣2分/次；主观原因未在适宜季节7天内补植的，乔灌木扣1分/株，色块、草坪及草花扣1分/㎡。 | 5天 |
|  |  | 10 | 绿地内苗木无倾斜、倒歪现象，高大乔木在大风来临时应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气或其他事故造成树木倒伏时，应及时扶正支撑树木。 | 正常情况下，绿地内有倾斜、倒伏现象，乔灌木扣0.5分/株，色块扣0.1分/m2。灾害天气或其他事故发生的倾斜、倒伏现象，未在规定时间内扶正支撑，乔灌木扣0.5分/株，色块扣0.1分/m2。 | 1天 |
|  |  | 11 | 草坪应长势良好，全年见绿率应达80%以上，无枯黄、死亡、空缺现象。9月中旬，进行黑麦草的补播，播种量参考标准15-25g/m2。黑麦草分布均匀。不达标的于10月上旬前进行追播。 | 草坪枯黄扣0.2分/10m2。若草坪见绿率低于80%。 |  |
|  |  | 12 | 草坪有空缺应及时补缺。客观原因造成的缺失及时上报并制止，并在建设管理办公室规定的时间内完成补植；主观原因造成的缺失7天内补植。 | 客观原因造成的缺失未及时上报并制止的扣1分/次，未在规定时间内补植的，扣2分/次；主观原因造成的缺失未在7天内补植的，扣1分/㎡。 | 5天 |
| 7 | 绿化修剪 （18分） | 13 | 树木修剪规范整齐，定枝、整枝合理均匀，通风透光良好；花灌木开花适时，花后修剪及时、规范；色块、绿篱适期修剪，曲线润畅，边界明显，不脱脚，不缺损，整齐平整。球类修剪圆整，与相邻色块有明显边界。机非带及人行道2米范围内乔木适时修剪，确保不妨碍通行，每次修剪提前上报。 | 乔木不及时修剪妨碍通行的，扣0.2分/株；灌木类、色块不及时修剪的扣1分/路段。色块修剪面不直、不平，扣0.5分/路段；球类修剪不圆整或边界不明显，扣0.1分/株。不按要求乱修剪导致的开花量减少，扣2分/株。若有雨雪天气，雨雪停后应立即安排修剪，否则按上述标准扣分。 | 2天 |
|  |  | 14 | 根据树木习性及时剥芽，确保主干、主枝营养供给。 | 树木未及时剥芽，扣0.1分/株。 | 1天 |
|  |  | 15 | 草坪按照1/3原则适时进行修剪，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫尽运出。修剪参考高度：冷季型为5-7cm，夏季6-8cm，暖季型3-5cm。 | 修剪面不平，边角有遗留，扣0.1分/m2；修剪后色斑明显，扣0.1分/m2；不及时修剪，扣0.2分/m2。 | 1天 |
| 8 | 支撑附属物 （5分）） | 16 | 树木支撑完整，修复必要支撑，拆除无用支撑；拆除无用树木牵引绳索，更换必要牵引绳索。 | 未修复必要支撑或未拆除无用支撑、木桩，扣0.5分/株；未拆除无用树木牵引绳索，更换必要牵引绳索，扣0.5分/株。 | 1天 |
| 9 | 例会 （2分） | 17 | 市政绿化管理中心建设管理办公室每月组织承包方召开养护例会一次，承包方项目经理必须按时到场。 | 月度会议若无法到场，须递交书面请假单并安排人员参加，每年度不得超过2次；若月度会议迟到，在当月月度总分中扣1分；未到场的在当月月度总分中扣2分。 | 无 |
| 10 | 信息化工单处置 （15分） | 18 | 承包方须及时、保质保量完成中心交付的信息化工单，处置时保留相关照片 | 超时完成一次扣2分。处置时照片不到位扣0.2分/次。若有责工单数量超出30件，每超出一件扣0.5分。 | 参照信息化平台处置时效 |
| 11 | 人员考勤 （5分） | 19 | 项目组成员按照建设管理办公室要求进行考勤 | 当月项目组成员累计缺勤10次及以上时除直接扣款外另扣当月养护考核分数5分。 | 无 |

备注1：上述扣分问题，发现立即扣分；养护单位应在整改时效内上传整改后的照片至管理人员处。同一问题（含绿化补植）管理人员第2次的通知时，在第一次扣分量基础上实行双倍扣分；累计3次，当月考核分数直接扣15分，再减去其他扣分项。

备注2：不按要求乱修剪导致的树形多年不能成冠的，在规定时间内更换同规格苗木；若未在建设管理办公室规定时间内更换的，建设管理办公室有权安排第三方进行种植，费用从原承包方月养护费中扣除。再减去其他扣分项。

备注3：路段为相邻的两个道路红绿灯中间距离，若一个路段超过800米，则以800米计一个路段。

备注4：造型树和行道树考核均参考以上考核办法实施。

合同附件4：横扇街道绿化养护冬季管理专项考核评分细则

| 序号 | 项目 |  | 考核内容及管护要求 | 最高 得分 | 得分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作计划 |  | 根据当年建设管理办公室冬管工作布置要求，按时上报冬管工作计划。 | 3 | 按时上报得3分 |
|  |  |  |  |  | 否则不得分。 |
| 2 |  |  | 工作计划包括日期、工作内容、地点（按道路分）、人数等信息 | 3 | 计划项目齐全、内容详尽得3分。内容不全的扣1分/项。 |
| 3 | 施肥 |  | 按要求及时施肥，规范操作。乔灌木、色块、草坪均按要求进行施肥。施肥量参考标准为15-20g/m2。 | 3 | 按要求完成施肥工作得3分； |
|  |  |  |  |  | 发现未施肥的扣0.5分/处。 |
| 4 |  |  | 施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。 | 1 | 施肥量合理，播撒均匀，未有肥害的得1分。肥害扣0.5分/处。 |
| 5 |  |  | 施肥后，应将土壤覆盖肥料，避免雨水冲刷使肥料流失。 | 3 | 施肥后完成覆盖的得3分； |
|  |  |  |  |  | 未进行土壤覆盖的扣0.5分/处。 |
| 6 | 松土 |  | 绿地内植物根部周围土壤应保持疏松，松土深度以不伤根系生长为宜。埋土过深的表层要扒土，埋土过浅致根系裸露的要填土。 | 3 | 按要求完成松土得3分； |
|  |  |  |  |  | 未进行松土的扣1分/处，松土范围过小的扣0.2分/处。 |
| 7 | 切边沟 |  | 树穴整修，乔木树穴直径不得小于1m，灌木树穴直径不得小于0.6m | 2 | 修整达到要求得2分； |
|  |  |  |  |  | 树穴修整范围过小的扣0.2分/处。 |
| 8 |  |  | 草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木、绿篱、草花应有分隔沟。切边和分隔沟应流畅圆润，其内种植土应细碎平整。切边沟在树木根部外20-50cm处切边或留出积水穴，深度以10-20cm为宜。 | 2 | 按要求完成得2分； |
|  |  |  |  |  | 否则视情况2分以下评分。 |
| 9 | 涂白 | 高度 | 及时涂白，涂白高度一致，乔木及行道树涂白高度1.2米，灌木涂白高度0.4米； | 4 | 高度一致得2分，涂白高度符合要求得2分； |
|  |  |  |  |  | 不符要求扣0.2分/处。 |
| 10 |  | 外观 | 涂白工作全面、细致，无遗漏，涂白均匀、美观 | 6 | 未有涂白遗漏得3分； |
|  |  |  |  |  | 涂白均匀美观得3分。 |
|  |  |  |  |  | 不符要求扣0.3分/处。 |
| 11 |  | 涂白剂 | 结合涂白及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。涂白剂参考配方：生石灰8kg、硫磺1kg、食盐1kg、动（植）物油0.1kg、热水18kg。先用热水将生石灰与食盐溶化，然后将石灰乳和食盐水混合，加入硫磺和油脂充分搅匀即成。使用成品涂白剂的按照说明进行配比。 | 6 | 涂白液中包含杀虫剂、杀菌剂及附着剂，并按照相应要求进行配比的得6分。 |
|  |  |  |  |  | 配比缺少一项的扣2分，浓度不达标导致过稀的扣3分。 |
| 12 | 冬季修剪 | 实施计划 | 按时上报冬季修剪示范路段。示范路段应包含标段的主要苗木品种。 | 2 | 按时上报示范路段并通过审核得2分。 |
|  |  |  |  |  | 否则不得分。 |
| 13 |  |  | 示范路段按要求进行修剪并通过修剪验收。 | 5 | 按计划、要求完成示范路段修剪并通过验收得5分。否则适情况5分以下评分。 |
| 14 |  | 行道树修剪 | 植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝，修剪前后效果明显。 | 25 | 按要求进行修剪得25分。 |
|  |  |  |  |  | 存在修剪不到位的，扣1分/棵。 |
| 15 |  |  | 行道树修剪综合考虑车辆通行、高压线、路灯、交通灯、指示牌及商家店面。修剪完成后不影响上述设施。 | 15 | 综合考虑行道树周边情况并按要求修剪得15分。 |
|  |  |  |  |  | 存在修剪不到位的，扣1分/棵。 |
| 16 |  | 绿地内修剪 | 乔灌木植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝，修剪前后效果明显。明确紫薇、垂丝海棠、紫荆等修剪要求，能做到根据现状区别对待 | 12 | 按要求进行修剪得12分。 |
|  |  |  |  |  | 存在修剪不到位的，扣1分/棵。 |
| 17 |  |  | 色块修剪高度适宜，色块、灌木、乔木之间高低错落有致。、整形球修剪控制整体高度，整形球之间或与色块之间不产生混杂。 | 5 | 按要求进行修剪得5分。 |
|  |  |  |  |  | 存在修剪不到位的，扣1分/棵。 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |
| 加分 |  |  | 养护单位冬管工作到位，受到上级部门或领导表扬 | 4 | 每次加2分，最高4分。 |
|  |  |  | 参与冬管工作宣传，受到媒体正面报道 | 6 | 每次加3分，最高6分。 |

合同附件5：横扇街道绿化养护管理养护要求

一、绿地养护要求

（一）总体要求：

1、苗木保存量：根据上期移交时的总量，年末苗木保有量及成活率要求达到100%以上。

2、苗木长势：苗木生长健壮，苗木年生长量达到横扇街道建设管理办公室规定的要求。

3、病虫害防治：病虫害防治应以预防为主、防治结合的原则，病虫发生后，应及时开展科学防治，把病虫为害控制到最低水平。

4、排灌施肥：根据林地实情，采取合理的浇灌和排涝措施，保证林木正常生长；根据林木不同的生长季节，进行科学施肥，促进林木生长健壮。

5、松土除草：及时松土、除草，保持土壤疏松，林地整洁，基本无杂草。

6、整枝修剪：根据植物长势及生长周期，及时进行科学合理地整枝、修剪，做到不见枯枝败叶，保持树形匀称，林相整齐。

7、合理补植：抓住最佳季节，及时搞好补植，保证年末林木总量。

8、档案资料：养护档案资料要求齐全规范。

（二）、养护规范

公共绿地养护标准：

1、苗木养护

1.1灌溉与排水

苗木的浇水应根据不同的环境条件、季节差异和植物的生长情况确定浇水量。

1.1.1、养护方应确保所浇的水不含任何污染物。

1.1.2、养护方应自行解决从水源到浇水地点的运输，严禁擅自打开消防水笼头或窨井盖取水。

1.1.3、浇水前应先松土，并围堰做好积水坑。夏季浇水宜在上午进行，浇水要一次浇透，特别是春、夏季节。浇水水流不能过急，以防止地表泾流。

1.1.4、对于名贵树木及新种植树木，视天气干旱情况和植物情况对树干和树体进行喷雾。

1.1.5、树木周围雨后积水应及时排除。

1.2松土、除草

1.2.1、苗木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限。

1.2.2、种植在草坪内的树木须每年在树穴周围对草坪切边。

1.2.3、松土除草应选在晴朗或初晴天气，且土壤不过分潮湿（一般在土壤含水50%）的时候进行，不得在土壤泥泞下进行，以免破坏土壤结构。

1.2.4、乔、灌木下的杂草应及时铲除，除掉的杂草要马上清理，运出绿化带。

1.2.5、未经横扇街道建设管理办公室同意不得使用任何除草剂。使用除草剂的申请应为书面的并附有有关化学药品的功能的详细资料，得到批准后，养护方应确保该药品的使用符合政府规定的要求。

1.3病虫害防治

1.3.1、做好植物病虫害的预测、预报，及时防治、控制，做到用药配比正确，安全操作，不发生危害。

1.3.2、喷药时间宜有清早或傍晚，同时，为防止产生抗药性，应轮流使用多种药剂。

1.3.3、每次打药应在浇水后进行，以确保杀虫剂不被冲掉。

1.3.4、制止病虫害发生的效果，应是植物看不到明显的伤害及发生大面积病虫害蔓延现象。

1.4施肥

施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。

1.4.1、树木休眠和栽植前，需施基肥，生长期可按植株的生长势施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。宜选择晴天进行。

1.4.2、基肥施用，应将肥料和表层土彻底搅和，追肥使用，应确保植物的叶子不因施肥而变枯焦。

1.4.3、各类绿地应以施有机肥为主，有机肥应腐熟后施用。应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。

1.4.4、树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25-30公分。

1.4.5、所有的化肥应清楚的贴有标签。必须说明化学元素及其比例；化肥必须有制造厂的名字和商标；制造和出厂日期及过期日期也应标明。

1.5树木保护、支撑

1.5.1、树木保护：

每年的初冬，均需对行道树进行抗冻处理（根际培土、主干包扎、涂白），并在树木休眠期内，进行扶正。

对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏，做到早治，防止扩大。

以现树洞要及时修补，防止腐朽进一步扩大；对腐烂部位应按外科方法进行处理。

1.5.2、树木支撑：

做好高大乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施。一旦风暴来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。

用于支撑、固定的材料应坚固耐用，并采用软性材料同植物接触。

1.6修剪

1.6.1、主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、扭伤枝。枝条修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的后侧呈45度倾斜。剪口要平整，涂抹防腐剂 。（剪口直径大于15公分以上时）对于粗壮的大枝，应采取分段截枝法，防止撕裂树枝，并做好操作时的安全工作。

1.6.2、修剪程度：休眠期修剪以整形为主，可稍重剪，生长期修剪（包括剥芽、去蘖、疏枝等工作）以调整树势为主，宜轻剪。

1.6.3、花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪。

1.6.4、绿篱、地被修剪应促其分枝，保持全株枝叶丰满，加速覆盖。

1.6.5、修剪剩余物要及时清理，保证作业现场洁净。

1.7树木补植及死树处理

1.7.1、补植树木应选用规格略大于原树种1---2公分的树种。

1.7.2、补植季节与绿化季节相同。

1.7.3、及时清除死树，并填平坑塘。

2、地被植物

2.1、地被植物在未覆盖前，每年应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

2.2、天气干旱、土壤干燥时要适时、适量浇水。早春发芽前要施肥，生长季节采取薄肥勤施。

2.3、枯死植物应及时挖除并补植，枯枝败叶、残花要随时清理。

2.4、木本地被植物应在冬季休眠期修剪，应使植株在生长期间保持高度不超过60公分的低矮状态。

3、草坪

3.1、总体要求：草坪覆盖度不得少于95%，集中空秃不得大于1平方米；及时控制病虫害；及时挑除杂草，保证草坪色泽正常生长良好、无明显杂草。

3.2、浇水灌溉：必须湿透根系层；灌溉量应根据土质、生长期、草种等因素确定；灌溉方式应以喷灌为主，也可用浸灌；灌溉时间及时期；冷季型草坪在春秋二季充分浇水，夏季早晨适量浇水，暖季型草坪夏季要勤浇水，宜早晚浇；雨后及时排除草坪上的积水。

| 月份项目 | 1----2月 | 3----6月 | 7----8月 | 9---10月 | 11---12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇水 | 1次/周，浇水量为土壤2---3厘米深度湿润为标准 | 3次/周，浇水量为主壤3---4厘米深度湿润为标准 | 4次/周，浇水量为土壤10—15米深度湿润为标准 | 3次/周，浇水量为土壤4-6厘米深度湿润为标准 | 2次/周，浇水量为土壤2—3厘米深度湿润为标准 |

3.3、修剪：草坪在生长季节,应按三分之一原则适时进行修剪,修剪后高度冷季型不超过6公分,暖季型宜为5-7公分,年修剪次数：冷季型为40-41次(冬季12-2月份,2次/月:春季3-4月份,3次/月、5-6月份，5次/月；夏季7-8月份，2次/月；秋季9-10月份，5次/月)，暖季型为20次。

刈剪方式：同一草坪应避免用同一种方式刈剪，防止同一点、同一方式多次重复修剪，使该处草坪长势弱，且趋于同一方向生长。一般应采用条纹状交叉修剪。

清理：在每次修剪后，应及时清除草坪上的茎叶，以防止滋生病害，影响美观。所有剪下的品应在每次修剪后清除并运出。

修剪后过1-2天，应喷洒一次常规抗菌剂（如甲基托布津、代森锌等）防止病害发生，此工作在6-8月病虫害多发季节尤其重要。

3.4、施肥：每次修剪后需立即施肥。主要施肥时期在春秋季。施肥可采用撒施和根外追肥。

春秋季应加大施肥，施肥前应先除草，以使肥料容易渗入泥土；施肥应均匀，采取东西向施肥和南北向施肥相结合，在叶片干燥时进行，施后立即水，这样有利于草坪对肥力的快速吸收和防止叶片灼伤，养护方应确保植物的叶子不因施肥而大面积变焦，不发生明显的肥害现象。

| 月份项目 | 1-2月份 | 3-6月份 | 7-8月份 | 9-10月份 | 11-12月份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施肥 | 1次/月、鸡粪等专用有机肥130g/m2次结合打孔进行 | 2次/月、20g/m2次N:P:K=10:5:5复合 | 基本不需施肥 | 2次/月、15g/m2次，N:P:K=10:6:4复合肥 | 1次/月、15g/m2次，N:P:K=5:10:5复合肥结合中耕进行 |

3.5、清除杂草：草坪杂草应及时清除，做到除早、除小、除净。清除方法可采用人工除草、生物除草、机械除草和化学除草，采用化学除草剂必须经采购方同意后方可实施。

3.6、病虫害防治：病虫害应以防为主，防治结合，尽量采用生物防治。如采用化学防治应选择无公害药剂或高效低毒的化学药剂。7-9月份，每次修剪后需立即打药防治病害发生。

3.7、草坪更新：可采用补播草籽复壮、条状更新、定期封闭和断根更新等方法。

3.8、滚压、打孔：每年早春，土壤解冻之际，应对草坪进行滚压一次。滚压采用重量60-200公斤的空心铁轮。滚压前土壤处于微湿润状态，滚压后应及时对草坪进行疏耙，并追施P.K为主的复合肥25公斤/亩。

草坪使用一段时间后土壤会板结，草坪根部严重缺气，排水不良。应采用打孔中耕措施改良草坪的理性能，增加土壤透气性，促进地下部分生长。每年深秋采用专用草坪打孔机进行打孔。打孔深度达到5-8厘米。然后粉碎土壤，并对草坪进行耙平和修剪，使土壤均匀撒播在草坪上。打孔后立即用消毒过的壤土和草坪专用有机肥料（N.P.K复合肥,用量为20公斤/亩）按2:1的比例(体积比),进行混和后覆盖在草坪上,平均覆盖厚度为0.3-0.5厘米,并及时浇透水.每年复末和初秋用松土机或中耕机(安装垂直刀片)进行近地表的垂直刈剪或划破草皮,中耙后需及时修剪一次,并清除枯草、修正草坪。

3.9、场地平整：为保证草坪的弹性和保护根系，冬季应在草坪上复盖厚为0.5-1公分的细土或细砂。

3.10、疏草：冬季应用专门机械对草坪疏草一次，以减少来年病虫害的发生。

3.11、其它养护：草坪中的树坛、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰；每年秋冬，采用刺孔在草坪上打洞，除去打出的老土，撒入泥炭土或沙粒，以增加土壤的透气性，促进草坪的生长。

4、花坛和花卉养护

4.1、换花移裁前必须深翻细耙，除尽土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。

4.2、花坛的防护设施应当保持清洁完好，并尽量保证行人和游客和安全。

4.3、球根、宿根类地被植物，经2-3年生长后，根部拥挤以致影响其正常生长时，必须按不同类群的生理习性进行分株或更新移植。

造型树

5.1、造型树木需要由专业人员管理，修剪成型。

二、行道树养护及种植要求

1、植株青枝绿叶，长势茂盛(含地被植物)，树冠完整，长势良好。植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝，主侧枝分布匀称和数量适宜，上缘线和下缘线整齐，不影响车辆通行和高压线、路灯交通指示牌，商家店面，居民生活小区遮阳等（行道树修剪，遇到高压电、自然因素、人为因素、高空作业等带来的风险，由投标单位承担）

2、无死树，无缺株现象，植株不倾斜。

3、树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。

4、行道树道路要有群体特色效果，选用的品种应保持一定数量(不低于200株)和统一的规格。补植树品种规格，也应保持一致有良好的面貌和遮荫效果。

5、无断桩、坏桩、桩位扎缚规范化。

6、基本无病虫害危害迹象。其中蛀干性害虫危害率不超过3%。

7、树干每年涂白1次(十一月初)涂白均匀、高度一致（标准1.3米处），树下无杂草、杂物，树上无牵绳挂物、无藤蔓缠绕

8、毁绿、占绿事件及时制止，并协助主管部门查处。

合同附件6：行道树养护一年月度管理要点

| 一月 | 1.对一二年内新栽植的行道树普施冬肥,发现倾斜应及时扶正,必要时加柱支撑. 2.做好行道树冬季整形修剪,除去病虫、过密枝条及触及架空线等设施的枝叶。 3.做好冬季刷白工作，清除越冬虫茧。 4．做好防寒及香樟等常绿树敲雪工作。 |
| --- | --- |
| 二月 | 1．继续做好冬季整形修剪工作，并于中旬结束冬修工作。 2．对缺株的落叶行道树，如悬铃木、中国槐等进行补植。 |
| 三月 | 全面开展新植、补植行道树工作，新植行道树一定要施底肥 |
| 四月 | 1．继续做好行道树新植、补植工作。 2．加强新植行道树养护管理工作。 |
| 五月 | 1．继续加强新植行道树管理，及时浇水提高成活率。 2．对悬铃木做好抹芽、定芽、去蘖工作，并及时清理。 3．注意防治第一代青桐木虱和新植香樟芽虫。 |
| 六月 | 1．全面开展行道树抹芽、定芽、去蘖工作。 2．对新植行道树进行除草、松土。 3．对刺蛾、木虱、介壳虫、袋蛾、樟巢蛾及时采取喷药防治，以达到治小、治少效果。 4．注意观察行道树病虫害发生时期。 |
| 七月 | 1．继续做好行道树抹芽、除蘖工作。 2．继续做好高温季节病虫害防治工作，特别是加强天牛防治。 3．及时对行道树枯枝进行修剪、清除。 4．做好防台、抗旱、抗涝准备工作。 5．对新植行道树进行抗旱保苗工作。 |
| 八月 | 1．继续做好行道树抹芽、除蘖工作。 2．继续做好行道树病虫害防治工作。 3．继续做好抗台、抗旱工作。 4．及时扶正受暴雨、台风影响后的行道树，固定支撑工作。 |
| 九月 | 1．继续做好行道树抹芽、除蘖工作。 2．继续做好行道树病虫害防治工作。 3．继续做好抗台、抗旱工作。 4．及时扶正受暴雨、台风影响后的行道树，固定支撑工作。 |
| 十月 | 根据行道树发枝长势及树冠要求，对香樟、垂柳、中国槐等进行疏枝及枯死枝修剪。 |
| 十一月 | 1．对新植行道树进行松土、施冬肥。 2．全面进行行道树刷白工作。 3．全面进行行道树大修剪工作，特别加强悬铃木的修剪，严格控制树冠与架空线矛盾，贯彻悬铃木三级修剪控制法。 |
| 十二月 | 1．继续做好冬季行道树整修剪及悬铃木大修工作。 2．继续做好行道树冬季刷白工作。 |

- 附件格式

附件1：磋商响应函

磋商响应函

苏州市吴江区星辰技术咨询服务有限公司 ：

我们收到你们JSZC-320509-SZXC-C2025-0005号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目服务，磋商响应报价包含完成本项目服务所需全部费用，报价明细见《磋商响应报价表》。我们保证成交后不会对成交价格提出任何异议，更不会以任何理由要求采购单位针对成交范围的价款要求额外补偿。不会以不了解采购文件、合同文件为由或曲解、片面理解采购文件、合同文件或割裂采购文件、合同文件，断章取义，向采购单位提出任何补偿要求。

2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，保证按期、按质、按量履行合同义务，完成成交项目的全部服务工作。

3、我们同意按采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供采购单位在采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

5、我们愿意遵守采购公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其成交资格将被取消。

7、我们同意成交后若无法按约定条款履行义务等行为，采购单位有权取消我们的成交资格，并可就因我方未能履约而导致采购方损失的向我方进行索赔。

8、我们保证全部响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

9、如果我们成交，我们愿意按采购文件规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

10、与本投标有关的通讯地址：

单位： 联系人：

地址： 邮政编码：

联系电话： 传真：

响应单位：（单位盖章）             法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年     月     日

附件2：（磋商响应单位）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我 （姓名）系（磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州市吴江区星辰技术咨询服务有限公司 组织实施的编号为号的磋商采购活动。委托代理人在报名、制作磋商响应文件、磋商、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之时起至合同履行完毕止。

委托代理人无转委托权。特此委托。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月     日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

附件3：磋商响应报价表

磋商响应报价表

磋商项目名称：2025年横扇街道渔湾大道等玫瑰及绿化养护 磋商编号：JSZC-320509-SZXC-C2025-0005号

磋商响应单位（盖章）：

| 项目名称 | 2025年横扇街道渔湾大道等玫瑰及绿化养护 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JSZC-320509-SZXC-C2025-0005 |
| 磋商总报价 | 人民币大写： 元 （小写￥： 元） |
| 是否小微企业： □中型 □小型 □微型 □否 |  |
| 是否残疾人或监狱企业： □是 □否 |  |

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）                   日期：

说明：本表中的报价为综合报价，应包括完成该项目全部养护服务所需的费用，包括养护费、人员工资、社保、高温费、加班费、意外险、设备工具费、作业服装费、易耗品费用、养护所需的肥料及农药费用、养护所需的种子、苗木及水电费用、通讯费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

附件4：磋商响应报价分析表

磋商报价分析表

项目名称：                                                    采购编号：

| 序号 | 名称 | 人数 | 综合单价 （元/人×月） | 响应报价 （人数×综合单价×个月） | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  |  |
| 2 | 人员社保 |  |  |  |  |
| 3 | 高温费 |  |  |  |  |
| 4 | 加班费（国假日） |  |  |  |  |
| 5 | 意外险 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |
| 7 | ... |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

磋商供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

注：

1.本表合计金额应与磋商响应报价表中磋商总价一致，否则磋商总报价将以磋商响应报价表为准。

2.报价明细表包含磋商供应商各项成本核算和投入的成本明细。

3.条目举例如下：劳保、损耗、服务设备、服装、税金、维护、利润等各项费用等等。不限于此，可自行添加。

4.磋商供应商必须按照《劳动法》、苏州市吴江区的有关规定，并支付工资（充分考虑本地区最低工资标准）、国假加班费和交纳正常的社会保险，高温费、加班费、法定节假日的加班费等按国家有关规定费用一并包含在成交价中。人员工资标准及加班费、社保、高温费计算均须满足苏州市及吴江区相关政府文件规定的最低标准要求，否则视为非实质性响应采购文件，其磋商响应文件将被拒绝。

①本项目人员的月工资标准不得低于苏州市吴江区最低工资标准要求（本项目人员最低工资标准：每月每人不得低于2490元），社会保险标准不得低于苏州市吴江区规定最低社会保险要求；人员意外保险每年每人不低于600元。

②国假日加班工资按劳动法规定执行。(法定休假日按每年13天，法定休假日在岗人数按22人计算，双休日为52周，国假日加班工资为三倍，双休日加班工资为二倍)。

③高温费（服务期限涉及6月、7月、8月、9月）按高温作业人数发放，每人每月不低于300元。

5.各磋商供应商可根据实际情况调整表格内容，但不得改变该表整体格式。

6.税金、管理费及相应利润投标响应单位自行考虑。

7.报价金额全部采用人民币表示，投标报价四舍五入保留到小数点后两位精确到分。

附件5：技术部分（格式为参考，磋商响应单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

1.服务条款偏离表

服务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、磋商响应单位应对照采购文件技术要求等要求，所投标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标的物（服务）关于技术要求等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年         月       日

2.商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 名称 | 磋商文件商务要求 | 响应文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

注：磋商响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

3.针对本项目的人员配置表

（1）针对本项目的人员配置表

磋商项目名称：                            磋商编号： JSZC-320509-SZXC-C2025-0005号

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

注：采购单位可参照上述格式自行设计表格投标。

（2）针对本项目的项目负责人授权书

项目负责人授权书

本授权书声明：如果我方成交，则在本授权书上签字的(单位名称) 的(法定代表人姓名、职务)代表本单位任命在本授权书上签字的(****，即项目负责人姓名、在单位现任职务)为本单位项目总负责人职责，处理与之有关的一切事务。特签字如下，以资证明。

授权人（法定代表人）：               （签字盖公章）

项目负责人：

响应单位名称：

日 期：    年    月     日

4、针对本项目的设备设施清单

投入本项目的设备设施清单

（格式可自拟）

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 设备 | 单位 | 数量 | 自有或租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

磋商投标单位（公章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年 月  日

5、类似项目业绩表

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 服务范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

6、服务实施方案及计划

服务实施方案及计划

提示： 1.供应商应根据本次采购项目要求，编写公司成交后拟采取的服务计划，包括人员安排、时间安排、设备机具的安排等，以及遇重大、紧急事项的应急措施等。 2.磋商供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

附件6、资格证明文件（格式为参考，响应单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

1.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市吴江区星辰技术咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320509-SZXC-C2025-0005号的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。本公司愿意提供采购文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合采购文件响应单位须知要求中“合格响应单位的一般条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

响应单位：（公章）

日期：      年	 月 	日

2.响应单位情况表

响应单位基本情况表

响应单位：（公章）

| 响应单位 |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 注册时间 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 职工人数 | 总 人 数：中高级职称： |  |  |  |  |
|  | 管理人员：大学本科以上学历人数： |  |  |  |  |
|  | 专业人员数： |  |  |  |  |
| 响应单位基本情况（包括机构组成、主要技术人员、取得的业绩成果等情况）： |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日   期：

3.响应单位资格承诺书

响应单位资格承诺书

响应单位：（公章）                             采购编号：             号

| 序号 | 响应单位部分资格要求 | 是否完全满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  | 提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表或财务会计制度，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  | 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  | 提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  | 提供书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 7 | 合格磋商响应单位特殊要求（如有） |  | 如有要求须提供符合要求的资质证书等证明文件。 |

响应单位（公章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

声明函

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

单位名称（盖章）：

日期：      年    月    日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（加盖公章）：

年 月 日

4.中小企业声明资料

中小企业声明函（服务）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应优惠。

5. 残疾人福利性单位声明函【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6.监狱企业声明函【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位签章：

日     期：    年   月   日

7.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（盖公章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章）：

日期：

附件7：

竞争性磋商最终承诺及二次报价表

采购编号：JSZC-320509-SZXC-C2025-0005号

采购内容：2025年横扇街道渔湾大道等玫瑰及绿化养护

采购单位：苏州市吴江区人民政府横扇街道办事处

时    间: 2025年 月 日

| 响应供应商 |  |
| --- | --- |
| 二次报价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 其他承诺 | 完全响应采购文件 |

磋商响应单位（公章）：

日期：

注：二次报价编制完成后，需由磋商响应单位盖章扫描，以pdf形式上传至当天开标系统。

（全文完）