竞争性磋商文件

项目名称：“人工智能+政务服务”辅助审批项目

项目编号：JSZC-320509-JZCG-C2025-0043

苏州市公共资源交易中心吴江分中心

2025年7月

总  目  录

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 合同文本

第四章 采购需求

第五章 评审方法与评审标准

第六章 响应文件格式

- 第一章  磋商邀请

项目概况

“人工智能+政务服务”辅助审批项目JSZC-320509-JZCG-C2025-0043采购项目的潜在供应商应在苏采云系统 获取采购文件，并于2025-7-28  13:30 （北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-JZCG-C2025-0043

项目名称：“人工智能+政务服务”辅助审批项目

预算金额：125.000000万元

最高限价（如有）：121.000000万元

采购方式：竞争性磋商

采购需求：“人工智能+政务服务”辅助审批项目主要围绕以下四类场景打造各项功能。一是智能审批，支持基于特定的审核规则，对各类待审文本进行全面而智能的判断。二是智能审查，智能评估采购需求文件的完整性、公正性和合规性。三是智能分析，具备对涉企诉求进行深度分析的功能。四是内资企业登记数智员工，定制开发机器视觉交互模块，基于业务规则库构建专用大模型，自动化完成业务相关操作。

合同履行期限：合同签订后5个月内完成交付。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1.具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供2024年度经审计的财务报告或投标截止前六个月内银行金融机构出具的资信证明。

1.3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供参加本次政府采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

1.4.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.5.提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- 三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统

方式：自行下载

售价：0.00元

- 四、响应文件提交

截止时间：2025-7-28  13:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

- 五、开启

时间：2025-7-28  13:30 （北京时间）

地点：苏州市吴江区开平路998号3楼不见面开标室01

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.CA证书办理 供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动 供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备 供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。 在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系： 注册咨询：0512-69820854； CA技术咨询电话：400-608-6099； 签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030； 系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州市公共资源交易中心吴江分中心在“江苏政府采购网、苏州市政府采购网”发布的更正公告。

5.本次招标不收取投标保证金。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：苏州市吴江区数据局

地址：苏州市吴江区开平路3688号苏州湾大厦A座吴江区政务服务中心

联系人：包雯蕾

联系方式：0512-60905719

2.苏州市公共资源交易中心吴江分中心

地　址：苏州市吴江区开平路998号

联系人：汪亮

联系方式： 0512-60905852

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心吴江分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“苏州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2交易中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网、苏州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网、苏州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

★19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中打“★”为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库2023〔7〕号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.11 不同投标人的投标文件制作机器码一致。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

26.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8 评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形(偏离度达到±30%)的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在20分钟内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。得分且实际投标报价相同的，则以抽签方式确定中标人。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人确定成交供应商后，交易中心将在“江苏省政府采购网、苏州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑联系人：质疑处理专岗工作人员，联系地址：苏州市吴江区开平路998号 苏州市公共资源交易中心吴江分中心，联系电话：0512-60905861。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，★成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权就转包或分包行为立即终止或解除合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他实质性权利义务条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心吴江分中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：“人工智能+政务服务”辅助审批项目

1.2 标的质量：符合相关行业技术标准，功能稳定无明显漏洞与卡顿，界面友好易操作，数据处理准确高效，具备可靠的安全防护机制，可在约定的操作系统及网络环境下正常运行并定期更新维护。

1.3 标的数量（规模）：一套

1.4 履行时间（期限）：合同签订后5个月内完成交付

1.5 履行地点：根据甲方指定地点，甲方未于约定交付日前指定的，则为甲方办公地。

1.6 履行方式：产品交付

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权或所有权争议的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，导致甲方因此承担责任的，甲方有权向乙方索赔因此支出的全部费用（包括但不限于直接间接经济损失、按司法厅建议收费标准的上限标准的律师费、调查费、担保费、公证费等）。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权和知识产权、商业秘密完全属于乙方且无任何质押、抵押、查封等产权瑕疵，且上述权利的有效期应覆盖本合同合格履行的全部期间。

六、履约保证金

无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权立即解除或终止合同，并全额追回已付合同款、拒付全部合同余款。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款  支付时间：合同签订后30日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2 进度款和尾款  支付时间：产品初步验收通过后，支付进度款30%，产品终验合格且服务结束、完成交接后支付进度款30%,，尾款10%于项目终验合格、乙方的合同义务完全、正当、合格履行后60日内支付。采购人收到合格发票后15日内支付上述款项。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据甲方的验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值30％ 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之五每日向乙方支付违约金，但乙方充分理解乙方支付行为受财政统一支付规则的约束，接受因财政支付流程导致的合理延迟。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额30％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后、乙方作为安生生产责任主体签署了《安全生产协议书》和《保密协议书》后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

合同附件：

验收方案

- 验收单位：苏州市吴江区数据局

一、验收原则

项目验收应遵循“标准明确、程序规范、过程可控、结果可查”的原则，确保验收工作的科学性、公正性和可操作性。验收内容应覆盖系统功能实现、性能指标、安全性、可靠性、文档完整性、用户培训及服务承诺等方面。

二、验收阶段划分

项目验收分为两个阶段：初步验收和最终验收。

第一阶段：初步验收

1、时间节点：所有项目建设内容开发工作须于合同签订后2个月内完成交付，并提交初步验收申请；

2、验收内容：

- 系统功能是否按照合同要求全部开发完成；

- 是否通过系统集成测试、性能测试、安全测试等关键测试环节；

- 技术文档是否齐全、规范，包括但不限于系统设计文档、测试报告、用户手册、运维手册等；

3、验收方式：由甲方组织相关人员对系统进行功能验证和技术审查；

4、验收结果：

若通过初步验收，进入下一阶段试运行；如未通过，乙方应在规定时间内完成整改并重新提交验收申请。

第二阶段：试运行及最终验收

1、试运行时间：初步验收通过后，进入为期3个月的试运行阶段；

2、试运行要求：

- 各功能模块需在实际业务环境中稳定运行；

- 运行期间应对系统问题及时修复、优化调整；

- 乙方应配合甲方完成用户反馈收集与系统完善；

3、最终验收申请：试运行结束后，乙方提交终验申请及相关材料；

4、最终验收条件：

- 系统运行稳定，满足合同规定的各项技术指标；

- 所有问题已闭环处理；

- 文档资料完整、准确；

5、最终验收时间：甲方应在收到终验申请后1周内组织完成最终验收；

6、验收结论：验收合格后签署项目验收报告，作为项目正式交付依据。

三、验收文档要求

乙方应提供完整的项目交付文档，至少包括以下内容：

- 系统设计文档

- 测试计划与测试报告

- 用户操作手册

- 系统维护手册

- 培训材料及培训记录

- 版本发布说明及变更记录（如有）

- 初步验收与最终验收申请材料

四、其他说明

如因乙方原因导致项目无法按时完成初步验收或通过最终验收，甲方有权根据合同条款追究相关责任。乙方应承担相应整改及延期造成的全部后果。

- 第四章 采购需求

项目属性：建设类项目

- 项目背景

苏州市吴江区作为推动地方经济发展和服务民生的重要力量，始终致力于提升政务服务效率与质量，以优化营商环境，不断探索新的工作方法和技术手段，旨在进一步提高行政审批工作的透明度、公正性和高效性。

“组织区级行政审批政务服务事项集中受理办理”是吴江区政府的主要职能之一，这一职能涉及到多个政府部门的协同合作以及处理大量复杂各异的审批流程。目前窗口人工审核是行政审批业务的主要方式，这种方式极易因为个人经验差异而导致审批标准的不统一。此外，人工审核过程耗时较长，难以满足日益增长的服务需求，特别是在面对大批量的申请材料时，这种方式不仅效率不高，而且易发生审批疏漏，从而影响整体的审批速度和质量。

当前，在全球范围内，随着人工智能技术的迅猛发展，尤其是人工智能大模型的广泛应用，各行各业的服务模式和效率边界正在被重新定义。同时，公众对政务服务的需求也在不断提升。因此，建设一套基于人工智能大模型的吴江区“人工智能+政务服务”辅助审批系统显得尤为迫切。此工具通过运用先进的算法和模型，结合具体的行政审批要求，实现受审文件的完备性检测、冲突检测、智能分析和智能审查等功能。这将全面提升审批工作的效率和准确性，减少人为错误，加快审批流程，确保各项审批工作的合规性，进而优化整体行政审批服务质量，为社会各界提供更加优质高效的政务服务。

- 项目目标

基于通用基座人工智能大模型，依托吴江区多年积累的实际业务数据，将行政审批业务与人工智能大模型深度融合，打造以行政审批为主的垂直场景人工智能大模型，同时进一步建设基于该行政审批大模型的“人工智能+政务服务”辅助审批系统，优化审批工作的效率和准确性，进一步提升服务智能化水平。具体目标如下：

1、围绕“企业固定资产投资项目备案”、“人防行政许可备案”以及“房屋租赁备案”三大试点场景，构建智能预审批模块，支持基于特定的审核规则，对各类待审文本进行全面而智能的判断；

2、构建智能问答模块，为用户提供系统化、便捷化的信息查询途径，满足企业和公众的咨询需求；

3、构建智能审查模块，智能评估采购需求文件的完整性、公正性和合规性；

4、构建智能分析模块，实现对企业诉求工单数据的深度整合与智能分析并形成处置建议，以显著提升处理效率和决策质量；

5、构建数智员工模块，开发内资企业设立登记数智员工，通过智能文件核对、流程自动化执行、人工智能+机器人流程自动化等功能，实现内资企业设立登记业务的流程自动化；

6、基于开源基座大模型，融合吴江区历史政务数据，开展领域内的微调优化，构建面向政务领域的垂直场景人工智能大模型，切实满足本系统各个功能模块在实际业务中的多样化应用需求，提供强有力的人工智能能力支撑。

- 项目服务期

从合同签订之日起至质保期结束为止。

1、项目分为2个阶段。第一阶段：完成所有项目建设内容的开发工作，并通过初步验收。第二阶段：通过初步验收后，进入为期三个月的试运行阶段，各功能模块将投入实际使用并进行优化；试运行结束后乙方提出项目终验申请，符合终验条件，甲方在一周内完成项目终验。

2、质保期：项目整体验收通过后，正式进入质保期，质保期1年。

- 项目建设内容

  - 功能需求

结合具体功能需求，实现吴江区智慧政务审批一体化平台用户界面的开发，确保系统开发功能贴合实际应用场景，满足用户的操作习惯和工作流程要求，实现高效、准确的文件处理与审批。

    - 智能审批需求

- 构建行政审批模块，支持基于特定的审核规则，对各类待审文本进行全面而智能的判断，具备例如内容比对、规则计算、逻辑判断、智能审查等多项能力。功能要求如下：

- 智能审批门户：提供多角色登录入口（审批员、企业用户、管理员），支持各项审批业务场景的审批服务入口。

- 多格式文件上传：提供上传材料功能，支持单个上传、拖拽上传、批量上传及压缩包（ZIP/RAR）解压。

- 格式校验：自动识别并校验文件格式（如.doc/.docx/.xls/.xlsx/.pdf），拒绝非法格式上传。

- 内容解析：自动解析文档内容，支持对常见证照、标准文档、图片等文件的解析。

- 自动化审批：实现待审文件输入后即刻触发自动化审批流程，系统自动完成文件完整性、内容一致性及合规性检查等校验，并输出审核明细。

- 审批完成展示：展示审批结果通过/不通过，若未不通过，展示具体不通过内容项。

- 审批结论及修改建议生成：基于审核结果，系统应自动生成综合性的审批结论，提供详细的错误提示和修改建议，确保决策依据充分，审批意见明确，以指导用户完善申报材料。

- 审批报告及预审材料生成：系统支持生成带有水印标识的预审材料，确保材料的真实性和不可篡改性。此外，系统应自动汇总审批数据，编制结构化的审批报告，支持下载存档，便于后续查阅和管理。

- 审批详情短信通知-用户：对于申报企业/个人，系统将在任务处理完毕后，支持通过短信形式通知企业的审批结果，确保信息传达的及时性和准确性。用户可自行选择是否需要在审批完成后向登录用户发送短信。

- 审批详情短信通知-审批人员：当预审材料审核通过之后，系统将自动发送短信通知相应的审批人员，告知其已有企业的预审材料通过审核。便于审批人员及时掌握工作进展，高效安排后续审批任务，从而提升整体审批效率和服务质量。

- 审批任务：用户上传待审文件后系统自动形成一次审批任务，并显示审批编号、审批任务状态（已预审/待修改）、审批时间等。

- 历史审批任务时间轴：提供按时间顺序显示当前用户的历史审批记录功能。

- 历史审批任务详情：记录每次审批的历史记录，包括时间戳、申请人及审批内容等信息，建立完整的审批历史档案，为审计和责任追溯提供可靠依据。

- 历史审批任务删除：提供删除历史审批任务功能。

- 历史审批任务下载：提供单个/批量下载历史审批任务报告功能。

- 审批报表：提供对预审批情况进行数据统计和展示，包括整体情况概览、审批类型占比、访问量、高频错误汇总等功能。可按审批类型、时间周期等维度筛选统计数据等功能。同时支持审批报表导出。

- 审批场景管理：提供统一管理审批场景，支持对场景任务的增删改查、失效生效等操作。

- 审批场景规则配置：支持设定每个场景中的审批内容，包含审核规则以及具体描述，支持对审批规则进行增删改查等操作。

    - 智能问答需求

提供常见问题查询专区，结合基础搜索功能，确保用户在准备申报材料时能获得必要的官方指导和解答。问答范围涵盖企业固定资产投资项目备案、人防行政许可、工程规划许可及施工许可等场景，问答类型包括政策指导、常见FAQ、操作指引、办事指南、模板下载等类别。

- 智能问答门户：提供答疑页面，提供建设场景相关问题的问答服务。

- 审批咨询：提供包括政策指导、常见FAQ、操作指引、办事指南、模板下载等问答服务。

- 问答知识管理：提供统一管理QA问答类型知识点，支持知识点的单条以及批量知识维护。

    - 智能审查需求

- 自动化审查

- 智能评估采购需求文件的完整性、公正性和合规性。通过分析采购需求，判断需求文件是否有内容缺失；通过比对最新国标文件，判断所选用标准是否符合当前最新规定以及是否适用于特定采购情境，同时识别是否存在排他性或其他不公正因素；

- 文件上传：提供上传材料功能，支持单个上传、拖拽上传、批量上传及压缩包（ZIP/RAR）解压。

- 格式校验：自动识别并校验文件格式（如.doc/.docx/.pdf），拒绝非法格式上传。

- 内容解析：调用OCR服务自动解析文档内容。

- 自动化审查：根据审查规则，智能评估采购文件的完整性、时效性、一致性和合规性等。

- 审批完成展示：展示审查结果通过/不通过，若未不通过，展示具体不通过内容项。

- 审查结论综合生成：针对检测出的问题或潜在风险点，系统自动生成详细的修改建议报告，指出需要调整的具体内容及其依据，辅助人工审核过程，提高整体工作效率和决策准确性。

- 审查结论报告导出：提供Word/PDF格式报告导出功能。

- 文件库建设：

- 构建国家标准文件库，用于管理最新发布的国家标准文件及相关政策法规，确保文件的实时更新与分类存储，便于后续的审查和比对；

- 标准文件管理：开发文件库，管理负面清单、政策文件及相关法律法规法规等内容，支持对标准文件的增删改查等操作。

- 国家标准库管理：开发国标文件库，上传国标文件，标记国标文件状态，并支持对国标文件进行增删改查、废止及发布等操作。

- 文件回收站：提供回收站功能，对删除的文件进行管理。

- 审查场景管理：提供统一管理审查场景功能，支持对场景任务的增删改查、失效生效等操作。

- 审查场景流程配置：支持设定每个场景中的审查内容，包含审查点（完整性、公正性、合规性校验规则）以及具体描述，支持对审查内容进行增删改查操作以及生效失效操作。

    - 智能分析需求

具备对涉企诉求进行深度分析的功能，并支持定期将分析结果以周报、季报等形式自动生成报告并可视化呈现。同时，利用大模型技术，系统能够学习已有的涉企诉求内容及问题处置建议，在企业提出新诉求时自动生成相应的处置内容供内部人员参考，确保对企业诉求的高效响应与智能化处理。

- 数据采集与治理：支持从12345热线、内部数据库等多渠道接入企业诉求数据，提供数据清洗、去重、标准化处理功能，确保数据质量，并形成结构化数据集；

- 智能总结：总结上传的Excel表中的工单总数量、类别、概述以及回复数据情况，通过图表展示各工单类别占比情况；

- 趋势与热点分析：基于历史诉求数据，识别高频问题、共性诉求及潜在风险等；

- 处置建议生成：提供大模型学习涉企诉求工单数据，自动生成问题处置建议内容，供内部人员参考功能；

- 周报/季报生成：支持按照相关模板，从治理数据中提取关键指标（如审批通过率、高频问题类型）填充模板，形成报告；

- 周报/季报下载：提供Word/PDF格式报告导出功能。

    - 数智员工需求

- 沙箱环境水印策略：提供可对抗动态水印的机器视觉模型

- 机器操控程序：开发程序监听此接口，模拟鼠标、键盘动作，向操作系统下达操作指令，模拟鼠标键盘在沙箱中进行操作，提供python接口程序。

- 业务数据库构建：接收大模型在综合分析机器视觉检测结果后提取的关键信息，并进行持久化存储，提供数据库结构。

- QT应用开发：与业务数据库交互，实时拉取数据库中标记为“需提醒”的关键信息，在Windows系统上进行直观可视化展示，并提供一键跳转链接或按钮，便于用户快速访问详情，提供QT程序。

- 业务验证：人工校验数据库中的业务数据，验证大模型输出的准确性，并据此对模型进行微调，从而提升其准确性，提供微调后大模型。

    - 系统管理需求

系统登录：提供多角色登录入口（审批员、企业用户、管理员）。

大模型管理：提供支持对使用到的大模型统一管理，并支持不同审批任务配置不同的大模型。

提示工程：提供支持对使用到的prompt统一管理，并支持对多套prompt方案在线调试。

OCR服务：支持配置OCR服务。

角色管理：提供对于角色的资源、数据权限进行管理，区分角色权限功能。

组织架构：提供对于组织的设定和层级的管理功能。

用户管理：提供管理系统的用户，选择对应角色即可创建具有对应权限的用户账号功能。

操作日志：支持对操作日志的查看和下载，了解用户操作。

  - 服务需求

- （1）大模型建设服务

- 基于开源基座大模型（如LLAMA、ChatGLM、Deepseek R1等），融合吴江区历史政务数据完成领域微调，构建政务领域垂直场景人工智能大模型，实现文本内容比对、规则计算、逻辑判断、数据分析等核心能力。

涉及到的服务内容包括硬件资源比选、数据采集、数据治理、数据标注、基座模型比选、模型微调训练、模型版本管理、机器视觉模型训练等工作，最终服务产出需为覆盖所有试点场景应用的一类或多类模型。

- （2）系统集成服务

- 系统需与现有的江苏政务服务网无缝集成，实现单点登录。

  - 技术需求

    - 系统性能要求

- 系统响应性能指标：系统登录响应时间≤5秒，功能操作响应时间≤5秒；

- 并发性指标：系统支持至少300并发的访问要求，智能审批的响应时间≤5秒；

- 兼容性指标：支持chrome、IE、Firefox等主流浏览器；客户端支持在win7（32位、64位）、winXP、win10、win11操作系统上正常运行；支持达梦、高斯等国产化数据库，支持中创 InforSuiteLB、中创InforSuiteRDS、普元Primeton-MemDB等国产化中间件，并支持非结构化大内容数据（如文件数据库）的外部存储；

- 稳定性指标：系统支持7*24小时不间断地工作，应用系统中的任一构件更新、加载时，在不更新上下构件的接口前提下，不影响业务运转和服务。系统在业务处理高峰时，各主机设备的内存利用率应该不大于70%,CPU平均空闲率不低于30%。

- 流程完整性：确保“人工智能+政务服务”辅助审批系统能够覆盖所有预设的审批步骤，从申请提交到预审结束的所有环节都能够在平台上顺利完成，覆盖率要求达到100%。

    - 系统国产化要求

要求本项目所采用的数据库、中间件、大模型和支撑软件等均为国产，并支持信创基础设施和操作系统。

    - 系统安全性要求

- 具备安全管理机制，保证信息存储安全、信息传输和处理安全，保证系统能够正常运行，不被非授权访问，不被攻击破坏，保证敏感数据不被非法获取。有能力解决数据库崩溃后的数据恢复，有良好的数据备份方案。在系统上线后定期提供详细的数据备份和恢复策略。

- 提供详细日志记录，包括本项目需求涉及到的各类用户操作日志、接口访问日志、用户登录退出等，对日志记录可进行方便查询及导出。

- 对关键数据进行加密存储，应用架构设计确保数据安全可控，保证数据在传输及存储过程中的正确性、完整性、一致性、安全性；有完善的数据加密及传输加密机制，系统数据传输的各个环节无明文数据；有效防止数据被非法访问、篡改、丢失；系统维护及操作遵循最小授权原则；通过多种加密算法、数字签名等机制有效保证系统和数据安全。

- 程序对数据库的操作不允许直接删除和修改任何业务相关数据，业务数据的改动必须保留痕迹。

- 密码复杂度策略以及密码长度符合安全要求。

    - 标准化与规范性要求

- 系统开发应遵循国家及行业相关技术标准与规范，确保设计、开发、测试和部署各环节符合标准化要求。代码编写应统一规范，结构清晰，注释完整，提升可读性和可维护性。项目文档应齐全完整，涵盖需求、设计、测试、操作等内容，便于各方使用与追溯。系统版本管理应清晰有序，做到变更可控、可追溯。系统在部署、运行及维护过程中，应严格执行信息化项目建设相关的管理流程和规范，保障系统建设质量与运行稳定。

    - 系统安全性要求

- 具备安全管理机制，保证信息存储安全、信息传输和处理安全，保证系统能够正常运行，不被非授权访问，不被攻击破坏，保证敏感数据不被非法获取。有能力解决数据库崩溃后的数据恢复，有良好的数据备份方案。在系统上线后定期提供详细的数据备份和恢复策略。

- 提供详细日志记录，包括本项目需求涉及到的各类用户操作日志、接口访问日志、用户登录退出等，对日志记录可进行方便查询及导出。

- 对关键数据进行加密存储，应用架构设计确保数据安全可控，保证数据在传输及存储过程中的正确性、完整性、一致性、安全性；有完善的数据加密及传输加密机制，系统数据传输的各个环节无明文数据；有效防止数据被非法访问、篡改、丢失；系统维护及操作遵循最小授权原则；通过多种加密算法、数字签名等机制有效保证系统和数据安全。

- 程序对数据库的操作不允许直接删除和修改任何业务相关数据，业务数据的改动必须保留痕迹。

- 密码复杂度策略以及密码长度符合安全要求。

    - 系统兼容性要求

系统应支持主流操作系统平台，包括但不限于Windows、Linux和macOS，确保在不同操作系统环境下均可稳定运行，并保持功能一致性与性能稳定性。

若系统包含Web端应用，应兼容当前主流浏览器，如Chrome、Firefox、Edge等，确保界面显示正常、交互流畅，无兼容性问题。

系统应支持与多种主流数据库管理系统的对接，包括MySQL、Oracle、SQLServer等，具备良好的数据读写能力与迁移支持，保障数据的完整性与一致性。

系统应兼容常用的中间件产品（如RabbitMQ、Kafka、Redis、Nginx等）和应用服务器（如ApacheTomcat、WebLogic、JBoss等），支持高可用部署与分布式架构。

系统应提供标准的数据接口规范，支持RESTfulAPI、SOAP、XML、JSON等常见通信协议和数据格式，便于与其他系统进行数据交互与集成。

系统应能够与甲方现有的业务系统、身份认证系统、数据平台等相关系统实现无缝对接，支持统一身份认证、数据共享、业务联动等功能，提升整体信息化协同效率。

系统需对接吴江区12345工单数据（涉企数据）

    - 系统可靠性要求

系统应具备高度的稳定性与可用性，能够支持7×24小时不间断运行，满足业务连续性要求。在系统架构设计中，应充分考虑高并发、大数据量处理场景下的稳定运行能力，采用成熟可靠的技术方案和软硬件环境，确保系统长时间运行不出现性能衰减或服务中断。

为保障系统的持续服务能力，系统应具备完善的负载均衡机制，合理分配访问压力，避免单点故障对整体运行的影响；同时应支持故障自动检测与切换（故障转移），在发生异常或节点失效时，能够快速切换至备用节点，保障业务不中断。

系统还应建立健全的数据备份与灾难恢复机制，定期进行数据备份，并支持关键业务数据的快速恢复，防止因数据丢失造成的业务影响。备份策略应包括全量与增量备份方式，并具备可靠的恢复验证机制，确保数据可恢复、可追溯。

- 此外，系统平均无故障时间（MTBF）应达到行业较高标准，故障恢复时间（MTTR）应控制在最低限度，以提升整体运维效率和服务质量，保障系统长期稳定、安全、高效运行。

    - 系统扩展性要求

系统应采用模块化、松耦合的架构设计，各功能模块之间应保持良好的独立性与协作性，便于系统的持续扩展、功能升级和局部维护。通过模块化设计，能够有效降低系统变更带来的影响范围，提升系统的灵活性和适应能力，满足未来业务发展和技术演进的需求。系统应支持灵活配置和参数化设置，方便后期维护和功能迭代。

同时，系统应提供完善的系统管理工具，涵盖运行监控、日志管理、性能调优、权限配置等功能，便于运维人员实时掌握系统运行状态，快速定位并处理问题。系统应配套提供完整、准确的接口文档和技术资料，包括接口说明、调用示例、数据格式定义等，确保第三方系统集成和后续开发工作的顺利开展。

- 整体架构设计应具备良好的可扩展性、可集成性与可维护性，为系统的长期稳定运行及持续优化打下坚实基础。

    - 系统易用性要求

本项目应用系统界面友好，充分考虑使用人员的需求特点，界面布局须合理，展示图层清晰，功能点关联逻辑清晰，操作方便快捷，符合常规业务处理习惯。

- 项目实施及管理要求

  - 进度要求

- 根据安排，计划在合同签订起两个月内完成所有场景建设，并试运行三个月，年底前完成项目终验。

  - 组织要求

在项目团队方面，需为本项目设置专门的项目经理；项目团队所有成员必须是建设本项目的专职人员且人数不低于12人，需保证项目实施团队的稳定，且项目实施阶段必须至少有2位人员驻场提供服务（其中包括项目经理），具体人员配置组成如下表所示：

| 序号 | 岗位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 本科及以上 |
| 2 | 技术总监 | 本科及以上 |
| 3 | 系统架构师 | 本科及以上 |
| 4 | 算法工程师 | 本科及以上，不少于2人 |
| 5 | 研发工程师 | 本科及以上，不少于2人 |
| 6 | 运营工程师 | 本科及以上，不少于2人 |
| 7 | 测试工程师 | 本科及以上，不少于2人 |
| 8 | 运维工程师 | 本科及以上 |

  - 质量管理要求

投标人应建立完善的质量管理体系，确保软件系统在需求分析、设计、开发、测试、部署及运维各阶段均符合国家相关标准、行业规范及招标人的业务需求。投标人在项目实施过程中应遵循科学、规范的质量控制流程，确保系统功能完整、性能稳定、安全可靠。

投标人须在项目实施前提交详细的质量保证计划，内容包括但不限于质量目标、质量控制措施、阶段性验收标准、问题跟踪与整改机制等。项目开发过程应设置关键质量检查点，定期开展内部质量审核，并接受招标人或其委托的第三方机构对项目进度和质量的监督检查。

系统交付前，投标人应完成全面的功能测试、性能测试、安全测试和用户验收测试，并提供完整的测试报告。所有测试项应覆盖合同约定的功能模块和技术指标，确保系统满足可用性、稳定性与可维护性要求。对于测试中发现的问题，须有明确的整改措施和闭环处理记录。

系统上线后，投标人应提供一定期限的质量保证服务，及时响应并修复因开发原因导致的系统缺陷或故障，保障系统的正常运行和持续优化。

  - 风险管控要求

为保障项目顺利实施，投标人应建立完善的风险管理体系，在项目实施全过程中有计划、有步骤地识别、评估、应对和监控各类潜在风险。风险范围包括但不限于技术风险、进度风险、质量风险、安全风险、人员风险及外部环境风险等。

投标人应在项目启动前制定详细的风险管理计划，明确风险分类、评估标准、应对措施和责任人分工。在项目执行过程中，应定期开展风险评估与动态监测，建立风险台账，及时预警并采取有效控制措施，防止风险升级影响项目整体进展。

针对关键技术难点、系统集成复杂度高、需求变更频繁等情况，投标人应制定专项风险预案，确保系统开发可控、可测、可追溯。对于可能影响项目进度或交付质量的风险，须提前向招标人报告，并提出可行的解决方案。

- 同时，投标人应建立健全的应急响应机制，具备对突发问题或故障快速处理的能力，最大限度降低风险带来的负面影响，确保项目的连续性与稳定性。

  - 知识产权要求

- 该项目中标方原有建设成果的知识产权仍归中标方所有，但基于招标方要求进行建设及技术支撑所产生成果的知识产权及成果归招标方所有。

- 在项目完成以后，中标方应向招标方提供该项目所有技术成果。

- 中标方应保证其提供的产品、工具、模型、方法论、源代码、文档、知识资产及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利。招标方在使用该产品或服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何侵犯其知识产权的权利主张。如果任何人对招标方使用该产品及服务主张权利，由中标方负责处理一切纠纷及相关事宜，由此给招标方造成的损失，由中标方承担。

  - 工作规范要求

- 中标方在开展工作期间，须严格遵守以下工作规范要求：

- 遵守国家法律和政府的有关条例、规定和办法，以及招标方相关管理规定开展工作；

- 执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，行测试合同规定的义务和职责；

- 中标方在签署技术协议时，须同步签订《安全协议》及《保密承诺书》并严格履行协议和承诺书条款。

- 项目验收要求

  - 项目初验

- 项目第一阶段工作完成后进行一阶段验收，验收内容主要包括：

以《技术部分需求内容》的内容为依据，根据甲乙双方签字确认的项目需求及经甲乙双方签字确认的过程变更文件（若有）为验收依据，对项目完成成果进行测试检验，主要检查系统功能设计、服务场景及流程等目标是否达到。经甲方确认后进行项目一阶段工作验收，验收合格后，双方签订《项目一阶段验收书》。

  - 项目终验

- 项目第二阶段工作完成后进行二阶段验收，验收内容主要包括：

- 以《技术部分需求内容》的内容为依据，根据甲乙双方签字确认的项目需求及经甲乙双方签字确认的过程变更文件（若有）为验收依据，主要检查系统功能模块、系统性能、服务指标等目标是否达到。

- 乙方解决试运行期间的系统BUG，功能优化。

- 项目资料检验：包括但不限于系统实施方案、需求设计文档、定制开发部分源代码及说明、系统测试报告、用户操作手册、系统管理员手册、培训记录表、系统试运行报告等。

- 以上验收内容均符合要求后，该项目终验验收合格，双方签订《项目验收书》。

- 售后运维服务要求

  - 项目质保期

- 项目整体验收通过后，正式进入质保期，质保期1年。

  - 运维服务要求

质量保证期内，中标人需要负责对本项目提供相关技术服务，不涉及系统架构调整。包括：

(1)须提供7*24 小时的系统实时故障响应；

(2)须提供软件的补丁升级服务，以解决系统或应用软件运行中出现的问题；

(3)故障及问题处理服务，进行软件的故障申告受理和处理；

(4)咨询服务，对软件使用过程中的问题提供咨询服务；

(5)故障定位和查找服务，在问题不清楚的情况，帮助招标人进行问题定位；

(6)若系统出现故障，自故障发生之时起，须提供1小时内响应，2小时内开始实际处理系统紧急情况，24小时内解决故障或采取其他措施保障系统的正常使用；

(7)为运维系统定期修订完善专项应急预案，明确应急处置流程，保障应急事件下的系统能及时有效的恢复。

  - 培训要求

在系统上线试运行之前，乙方须对甲方系统管理员、技术人员、业务人员进行培训，确保甲方能熟练、准确地使用、管理、维护该软件。

(1)培训时间：系统上线前按甲方要求对本项目采购的内容进行不少于一次的集中培训。

(2)培训内容：应包括系统维护、系统管理、系统应用及操作等内容，将项目知识转移给系统管理员、业务人员等关键用户，使其具备使用系统、维护系统、排查基础问题的能力。

乙方负责制作培训教材及课件，教材、课件美观、清晰，图文结合。

(3)培训方式：可采取线上线下等形式。

(4)培训费用：培训费用(包括但不仅限于讲课费、资料费等)由乙方承担。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “人工智能+政务服务”辅助审批项目 | 软件和信息技术服务业 |

- 第五章  评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小微企业，不再享受价格折扣优惠政策。

评审方法与评审标准

（一）价格（10分）

1.投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

（二）技术分（90分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体建设方案 （6分） | - 投标单位提供总体建设方案，方案包括：①现状分析、②需求分析、③系统架构设计。方案完整、符合本项目实际需求的，每项得2分，未提供不得分；每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，出现二处及以上的此项不得分。最高得6分。 - 注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 6 |
| 2 | 智能审批建设方案 （12分） | - 提供智能审批建设方案，包括：①智能审批门户、②多格式文件上传、③格式校验、④内容解析、⑤自动化审批、审批完成展示、⑥审批结论及修改建议生成、审批报告及预审材料生成、⑦审批详情短信通知-用户、审批详情短信通知-审批人员、⑧审批任务、⑨历史审批任务时间轴、⑩历史审批任务详情、历史审批任务删除、历史审批任务下载、⑪审批报表、⑫审批场景管理、审批场景规则配置。方案完整、符合本项目实际需求的，每项得1分，未提供不得分；每项内容里有一处内容不合理或错误的得0.5分，出现二处及以上的此项不得分。最高得12分。 - 注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 12 |
| 3 | 智能问答建设方案 （3分） | - 提供智能问答建设方案，包括：①智能问答门户、②审批咨询、③问答知识管理。方案完整、符合本项目实际需求的，每项得1分，未提供不得分；每项内容里有一处内容不合理或错误的得0.5分，出现二处及以上的此项不得分。最高得3分。 - 注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 3 |
| 4 | 智能审查建设方案 （7分） | - 提供智能审查建设方案，包括：①审批完成展示。②自动化审查③审查结论综合生成④审查报告导出⑤文件库建设⑥审查场景管理、⑦审查场景流程配置。方案完整、符合本项目实际需求的，每项得1分，未提供不得分；每项内容里有一处内容不合理或错误的得0.5分，出现二处及以上的此项不得分。最高得分。 - 注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 7 |
| 5 | 智能分析建设方案 （5分） | - 提供智能分析建设方案，包括：①智能总结、②趋势与热点分析、③处置建议生成、④周报/季报生成、⑤周报/季报下载。方案完整、符合本项目实际需求的，每项得1分，未提供不得分；每项内容里有一处内容不合理或错误的得0.5分，出现二处及以上的此项不得分。最高得5分。 - 注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 5 |
| 6 | 数智员工建设方案 （5分） | - 提供数智员工建设方案，包括：①沙箱环境水印策略、②机器操控程序、③业务数据库构建、④QT应用开发、⑤业务验证。方案完整、符合本项目实际需求的，每项得1分，未提供不得分；每项内容里有一处内容不合理或错误的得0.5分，出现二处及以上的此项不得分。最高得5分。 - 注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 5 |
| 7 | 系统管理建设方案（2分） | - 提供系统管理建设方案，包括：①系统登录、大模型管理、②提示工程、OCR服务。方案完整、符合本项目实际需求的，每项得1分，未提供不得分；每项内容里有一处内容不合理或错误的得0.5分，出现二处及以上的此项不得分。最高得2分。 - 注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 2 |
| 8 | 大模型建设服务方案 （6分） | - 提供大模型建设服务方案，包括：①服务技术路线、②服务产出成果。方案完整、符合本项目实际需求的，每项得3分，未提供不得分；每项内容里有一处内容不合理或错误的得1.5分，出现二处及以上的此项不得分。最高得6分。 - 注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 6 |
| 9 | 项目实施方案 （6分） | 提供项目实施方案，包括：①项目实施计划、②项目质量管控、③项目风险管理。方案完整、符合本项目实际需求的，每项得2分，未提供不得分；每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，出现二处及以上的此项不得分。最高得6分。 注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 6 |
| 10 | 售后服务方案 （6分） | 提供售后服务方案，包括：①售后服务承诺、②运维方案、③培训方案。方案完整、符合本项目实际需求的，每项得2分，未提供不得分；每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，出现二处及以上的此项不得分。最高得6分。 注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 6 |
| 11 | 数据安全保护方案 （4分） | 提供数据安全保护方案内容包括：①风险防控措施、、应急预案、②服务器数据安全方案。方案完整、符合本项目实际需求的，每项得2分，未提供不得分；每项内容里有一处内容不合理或错误的得1分，出现二处及以上的此项不得分。最高得4分。 注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 4 |
| 12 | 拟投入本项目的项目经理 （5分） | 项目经理具有电子信息工程类中级及以上职称得3分；具有系统集成项目管理工程师证书或信息系统项目管理师证书得2分。本项最高得5分。 注：响应文件中需提供证书复印件或扫描件及供应商为其缴纳的近三个月社保证明材料加盖供应商公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。 | 5 |
| 13 | 拟投入本项目的项目组成员（项目经理除外） （8分） | 项目组成员中具有系统集成项目管理工程师证书或信息系统项目管理师证书得2分；具有电子信息工程类中级及以上证书得2分；具有注册信息安全工程师（CISE）或CISP-PTE证书或CISP-PTS证书或CISP-CSE证书或NISP-CCS证书或NISP-PT证书得2分；具有系统分析师证书得2分。本项最高得8分。 注：响应文件中需提供证书复印件或扫描件及供应商为其缴纳的近三个月社保证明材料加盖供应商公章，一人多证不可兼得，提供多个相同类型证书只计算一个，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。 | 8 |
| 14 | 企业综合实力 （9分） | 1、供应商具备有效期内的信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得2分，最高得6分。 注：响应文件中提供证书扫描件或复印件加盖供应商公章，并提供证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站查询为有效状态的查询结果完整网页截图，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。 2、供应商具备有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证三级及以上证书得3分；三级以下的得1.5分。 注：响应文件中提供有效期内的证书复印件或扫描件加盖供应商公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。 | 9 |
| 15 | 类似业绩 （6分） | 供应商2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过类似项目的业绩，每具备1个有效业绩得2分，本项最高得6分。 注：响应文件中提供完整的合同、服务期内任意一期往来发票复印件或扫描件加盖供应商公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。 | 6 |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

★一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

★二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。提供2024年度经审计的财务报告或投标截止前六个月内银行金融机构出具的资信证明。

★三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

★四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

★五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

★六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

★七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

★八、磋商响应函

致：苏州市公共资源交易中心吴江分中心

根据贵方的JSZC-    号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的          （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行填写，视同未对中小微企业进行声明。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、响应单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人/负责人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 生产范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

★十二、投标分项报价表（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

★十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

★十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

★十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

★十六：人员配置表

人员配置表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 在本项目中负责的岗位（按照采购要求填写） | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职称证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“项目组人员”指响应单位针对该项目所配备的主要专业技术人员。人员一经确认，未经采购单位事先书面同意，不能更换，如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经采购单位事先书面同意。但人员的能力不能满足任务的要求，采购单位有权要求更换，成交单位必须及时更换。

2、响应人可参照上述格式自行设计表格。

投标单位：         （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：         年         月       日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。