常州市政府采购项目

竞争性磋商文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：2025年溧阳市居家和社区基本养老服务提升行动家庭养老床位建设服务项目

项目编号：JSZC-320481-LCGL-C2025-0061

采 购 人：溧阳市民政局

采购代理机构：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司

- 目      录

第一章   磋商邀请	1

第二章   供应商须知	6

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	20

第四章   采购需求	30

第五章   合同草案条款	32

第六章   响应文件格式	33

- 第一章   磋商邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-LCGL-C2025-0061

2.项目名称：2025年溧阳市居家和社区基本养老服务提升行动家庭

养老床位建设服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：228万元、控制优惠率：5%/标段

5.采购需求：根据服务对象失能情况、居家环境条件等情况，对其居家环境关键区域或部位提供适老化改造、智能化改造和老年用品配套等服务。

本项目分为3个标段，1标段为别桥镇、埭头镇、南渡镇、上黄镇范围内约163户；2标段为戴埠镇、古县街道、上兴镇、竹箦镇范围内约143户；3标段为昆仑街道、溧城街道、社渚镇、天目湖镇范围内约153户。每个供应商可根据自身能力，同时参与3个标段的响应，但只能成交1个标段。

成交顺序为评标顺序，评标顺序为标段顺序，已成交的单位仍然参与后续标段的评分，但不得再次成交。

6.合同履行期限：合同签订之日起至2025年12月31日。

7.本项目是否接受联合体：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大 税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。中小企业即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接；监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取竞争性磋商文件

1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日，每天0:00至23:59（北京时间）。

2.地点：苏采云

3.方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云” 系统，在线自行下载本项目竞争性磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年9月16日14点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2025年9月16日14点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，供应商登录“苏采云”供应商端，通过系统在线解密电子响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持中小企业、监狱企业、残疾人福利企业、绿色建材。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目成交（成交）通知书或成交（成交）合同，为成交（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：溧阳市民政局

地    址：江苏省常州市溧阳市溧城镇南大街137号

联系方式：袁先生 18961480019

2.采购代理机构信息

名    称：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司

地    址：溧阳市古县街道奥体大道3001号贝桥嘉苑36幢101室2层-2

联系方式：0519-87925608

3.项目联系方式

项目联系人：丁女士

电      话：0519-87925608

注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 磋商前答疑会 | 不召开 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定：有，报优惠率 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目不允许分包。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司； 联系电话：0519-87925608； 通讯地址：溧阳市古县街道奥体大道3001号贝桥嘉苑36幢101室2层-2。 |
| 25 | 代理费 | 每标段代理费收费对象：成交供应商 每标段代理费收费标准：按照苏政采协(2024)20号计取； 每标段代理费缴纳时间：领取成交通知书的同时。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《磋商邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供工程的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

本项目不适用。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《磋商邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

本项目不适用。

  - 支持乡村产业振兴管理

本项目不适用。

  - 正版软件

本项目不适用。

  - 政府采购创新产品政策

本项目不适用。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

本项目不适用。

    - 推广应用绿色建材

本项目严格执行《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，涉及使用《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》中的绿色建材的，成交供应商须全部使用符合要求的绿色建材，并在材料进场时提供符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》相关指标要求的绿色建材检测报告或绿色建材产品认证证书，否则采购人有权取消其成交资格。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

本项目落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，成交供应商须全部使用符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品，并在材料进场时提供符合要求的检测报告，否则采购人有权取消其成交资格。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件成交记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务的费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面交易模式，使用“苏采云”在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 |  |  |
| 1-1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | (1)具有独立承担民事责任的能力；须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如为自然人则提供自然人的身份证明。 (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；须提供上一年度的财务状况报告，内容至少须包含资产负债表和利润表；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的无需提供。 (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；须提供《供应商资格声明函》，格式见《投标文件格式》 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；须提供近期依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，相关材料应是：相关主管部门出具的证明材料或银行代扣证明或缴纳流水明细。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关主管部门出具的证明材料。 (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；须提供《供应商资格声明函》，格式见《投标文件格式》。 |  |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 1-3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 须提供《供应商资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 |  |  |
| 3-1 | 不接受分支机构参与投标 | / | 无需提供证明材料。 |
| 3-2 | 属于政府购买服务 | / |  |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 无 |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 相应标段响应报价未超过磋商文件中规定的项目预算金额、最高限价；相应标段投标优惠率未低于控制优惠率。 |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 12 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装； |
| 13 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 最终报价 | 供应商最终报价未高于首次报价的； |
| 15 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：

- 2.2.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

- 1）投标报价低于采购项目预算50% 的，即投标报价<采购项目预算×50%

- 2）投标报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%

- 3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 2.2.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类项目价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 2.2.3出现采购文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评标委员会的法律责任。

  - 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性，磋商小组将其作为无效响应处理。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 本项目响应文件中的响应报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”提交最终报价。最终报价不得高于首次报价（即最终响应优惠率不得低于首次响应优惠率）。

  - 成交人的最终报价即为成交价，即成交人的最终响应优惠率即为成交优惠率。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

    - 落实政府采购政策的价格调整：/

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 最终报价高于首次报价的。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评标方法和评标标准》3。 |
| 二 | 主观分 | 54 |  |  |
| 2.1 | 项目认知与理解 | 12 | 根据供应商针对本项目提供的项目认知与理解的分析进行综合评审，包含： ①项目实施的背景与意义； ②现状的认知梳理； 上述①~②项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、内容没有细化层次的任意一种情形）的得12分，每缺少一项内容扣6分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 实施方案 | 30 | 结合项目需求和实际情况，提供切实可行的实施方案，包括： ①整体工作布局与划分 ②被改造家庭评估与分析办法及与被改造家庭的沟通协调办法 ③工作流程分析及实施的办法 ④服务进度保障措施 ⑤重点难点分析及应对措施 ⑥项目组人员配备与管理。 上述①~⑥项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、内容没有细化层次的任意一种情形）的得30分，每缺少一项内容扣5分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 后续服务方案 | 12 | 根据供应商针对本项目提供的后续服务方案进行综合评审，包含： ①项目合理化建议； ②服务承诺。 上述①~②项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、内容没有细化层次的任意一种情形）的得12分，每缺少一项内容扣6分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 三 | 客观分 | 36 |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 12 | 供应商自2022年1月1日以来承担过类似适老化服务项目业绩的，有1个得4分。本项最高12分。 | 须提供合同，时间以合同签订时间为准，不提供不得分。 |
| 3.2 | 项目组成员1 | 12 | 拟派项目负责人自2022年1月1日以来承担过类似适老化服务项目业绩并作为项目负责人的，有1个得4分。本项最高12分。 | 须提供合同，时间以合同签订时间为准，合同未载明项目负责人的则须出具该业绩甲方出具的证明材料（须加盖甲方公章并留存联系方式），不提供不得分。 |
| 3.3 | 项目组成员2 | 4 | 拟派项目组成员中具有电工证的得4分。 | 须提供相应证书，不提供不得分。上述人员均须提供供应商为其缴纳的近期社保证明（如为退休人员，须提供返聘合同），不提供不得分。 |
| 3.4 | 项目组成员3 | 4 | 拟派项目组成员中具有老年人能力评估师证书的得4分。 |  |
| 3.5 | 项目组成员4 | 4 | 拟派项目组成员中具有社工证的得4分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1、证明材料由投标供应商自行提供，磋商小组根据投标供应商提供的相关证明材料进行评审，相关证明材料的全面性、有效性、完整性、真实性由投标供应商自行负责。

2、以上所需资料均应真实、有效，如发现投标供应商涉嫌资料造假等，采购人将有权取消其成交资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。

第四章  采购需求

一、采购标的

根据服务对象失能情况、居家环境条件等情况，对其居家环境关键区域或部位提供适老化改造、智能化改造和老年用品配套等服务。

本项目分为3个标段，1标段为别桥镇、埭头镇、南渡镇、上黄镇范围内约163户；2标段为戴埠镇、古县街道、上兴镇、竹箦镇范围内约143户；3标段为昆仑街道、溧城街道、社渚镇、天目湖镇范围内约153户。每个供应商可根据自身能力，同时参与3个标段的响应，但只能成交1个标段。

成交顺序为评标顺序，评标顺序为标段顺序，已成交的单位仍然参与后续标段的评分，但不得再次成交。

1标段造价：81万元，2标段造价：70.8万元，3标段造价：76.2万元

- 商务要求

1.付款条件

1）合同签订后，服务期限内将所有工作完成，并经审计单位和甲方审定后，支付至最终结算价的100%。

2.服务期限要求

合同签订之日起至2025年12月31日止。

3.质量要求：合格。

三、技术要求

（一）服务对象

1.结合老年人实际需求，为具有常州户籍且实际居住在常州市范围内的60周岁及以上的经评估适宜建设家庭养老床位的经济困难的失能、部分失能老年人建设家庭养老床位。

2.服务对象包括分散供养特困人员、低保对象、低保边缘家庭、刚性支出型困难家庭，可根据任务目标和实际排摸情况，视情扩大到当地人均可支配收入统计口径的低收入组和中间偏下收入组的失能、部分失能老年人。

3.原则上服务对象根据申请时间先后，按照经济困难程度（困难优先）和评估等级（重度优先）依次排序。

（二）补助政策

1．未实施家庭适老化改造的家庭，提升项目执行期间，按照单床最高不超过6000元标准给予一次性补贴。

2．已实施家庭适老化改造，但未达到本次提升行动规定的家庭养老床位建设标准的家庭，具备相应功能的项目不重复改造，重点进行智能化改造并视情配备老年用品。提升项目执行期间，原适老化改造已超5年的（2021年前改造的），可按照单床最高不超过5000元标准给予一次性补贴；原适老化改造5年以内的（2021年及2021年以后改造的），可按照单床最高不超过3000元标准给予一次性补贴。

3.同一家庭只能申请建设1张养老床位。

（三）家庭养老床位建设实施内容

1.本项目主要为符合条件的老年人建设家庭养老床位服务。对经评估适宜建设家庭养老床位的老年人，为其建设家庭养老床位。

2.根据服务对象失能状况、居家环境条件等情况并结合其意愿，对其居家环境关键区域或部位进行适老化改造，按需安装网络连接、紧急呼叫、活动监测等智能化设备，并视情配备助行、助餐、感知类老年用品（适老化改造、智能化改造和老年用品配备）。建设的家庭养老床位应有效增强服务对象居家生活的安全性、便利性和舒适性，并能够通过智能化手段进行远程监测和动态管理，对服务对象服务需求和异常情况及时响应和进行应急处置。

（1）适老化改造及老年用品配备：按照无障碍设计规范对老年人住所的卧室、卫生间、浴室、厨房、客厅等重点部位进行适老化改造，配备必要老年用品，改善老年人的居住环境，建设无障碍空间，为老年人居家安全和上门服务有效开展提供保障。改善老年人的居住环境，为老年人居家安全和上门服务人员有效开展工作提供保障。

（2）智能化改造。服务机构为老年人住所安装必要电子信息服务设备和上门服务，包括网络连接设备、紧急呼叫、体征监测、视频语音通话等基本电子信息服务设备，增强老年人居家生活的安全性、便利性和舒适性。智能化设备信息及服务数据应保证能有效链接至智慧养老服务平台、居家上门服务机构平台，并能通过智能化设备提供至少一年的24小时动态管理和远程监护服务，增强老年人居家生活的安全性、便利性和舒适性。

（四）建设流程

1．评估。申请家庭养老床位建设的老年人，由采购人聘请专业机构按照《老年人能力评估规范》国家标准相关要求，对其进行能力评估。

2．申请。经评估符合条件的老年人向所在社区（村）提出家庭养老床位建设申请服务申请，由社区（村）初审、镇（街道）复审，并及时公示服务对象名单。名单确定后，统一报采购人相关部门备案，市民政局抽样督查。

3．签约。家庭养老床位建设服务机构对老年人家庭进行评估设计，合理确定适老化改造、智能化改造和老年用品配置等项目，与老年人家庭确认建设方案后，签订家庭养老床位建设协议。家庭养老床位建设协议经镇（街道）审查后报区民政部门备案。采购人对服务对象按照“一户一策”“一人一案”原则进行基本信息和需求登记，建立台账。

4．服务。家庭养老床位建设服务机构按照确定的建设方案及时实施相关改造，安装相应设备，原则上60个工作日内完成。在现场施工过程中，社区（村）工作人员协助老年人家庭做好跟踪和指导，确保进度和质量。

5．履约验收的基本要求

（1）确履约验收的实施主体：采购人（或委托第三方机构）。

（2）时间：家庭养老床位建设完成之后，服务机构提交验收申请，采购人（或委托第三方机构）组织实地验收和考核。验收合格后，给予建床补贴。

（3）方式：逐户验收。

（4）内容：本项目全部实施内容。

（5）标准：采购文件、响应文件、合同及现行相关标准。

（6）成交供应商应配合监管审计单位实施过程监管和开展履约验收或审计工作，并将资料归档；若考核结果低于90分，则成交供应商需按中标金额的5%支付违约金。

注：成交供应商若未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的，将按《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》规定记入失信行为记录，并将按照《江苏省养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理实施办法》，将严重违法失信的养老服务单位和从业人员列入联合惩戒对象名单。

- 四、提供的改造服务清单及控制单价

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 项目类型 | 控制单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面改造 | 防滑处理 | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶 | 防滑地砖 | 拆除原地面，找平，放线，瓷砖铺贴，嵌缝处理（含人工、主材、辅材；不含防水） | m2 | 基础（任选其一） | 160 |
| 2 |  |  |  | 防滑地胶 | 1.PVC材质，厚度≥2MM。 2.防滑等级高。 3.功能：用于浴室厨房等湿滑地面，可多块拼接。 | m2 |  | 85 |
| 3 |  |  |  | 防滑地垫 | 1.PVC材质，厚度≥2MM。 2.防滑等级高。 3.功能：地面防滑，避免老年人摔倒。 4.尺寸≥350*700MM | 块 |  | 15 |
| 4 |  | 高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道 | 移动坡道 | 1、天然橡胶材质，耐水防滑、承重力≥500kg； 2.产品稳定性高，长期使用不变形； 3.表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强； 4.高度根据实际需求配置。 | 个 | 基础（任选其一） | 240 |
| 5 |  |  |  | 水泥坡道 | 1.材质：水泥、砂子。 2.尺寸：根据门厅、过道等处实际高低差（大于50mm）设计施工样式。 3.坡道坡度比≤1：8（根据现场实际情况定）。 4.表面作防滑条纹处理。 | m2 |  | 220 |
| 6 | 门改造 | 门槛移除 | 移除门槛，便利老年人进出 | 门槛移除 | 1.适合水泥地面，不包括木质结构房屋。 2.拆除原有门槛石并清理原水泥层，定制并安装新门槛石与地面瓷砖保持水平。 | 项 | 可选 | 360 |
| 7 |  | 房门拓宽 | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门 | 门 | 门洞拓宽，抹灰修复，粉刷涂饰 对门洞狭窄影响轮椅通行进行扩宽，门净宽度≥80cm。含拆除人工费用、垃圾处理费用等。 | 扇 | 可选 | 800 |
| 8 |  |  |  | 卫生间或厨房更换铝合金移门 | 铝合金厚度不小于1.0mm；钢化玻璃厚度不低于6mm | ㎡ |  | 800 |
| 9 |  |  |  | 铝合金+钢化玻璃外开门 | 拆除原门，更换新门；含门锁、铰链、门吸 | 项 |  | 1800 |
| 10 |  | 下压式 门把手改造 | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门 | 下压式门把手 | 1.材质：不锈钢。 2.功能：可用单手手掌或手指轻操作 ，增加摩擦力和稳定性 ，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。 | 个 | 可选 | 220 |
| 11 | 卧室改造 | 安装床边护栏（抓杆） | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床 | 落地床边扶手 | 1.材质：优质钢材。 2.功能：外表面有防滑颗粒，老人在使用中安全舒适，高度多档可调。 3.扶手高度多档可调。 | 个 | 基础（任选其一） | 580 |
| 12 |  |  |  | 床边抓杆 | 1.材质：碳钢钢材。 2.可折叠，方便收纳。 3.高度可调。 | 个 |  | 320 |
| 13 |  | 配置护理床 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等 | 手摇护理床 | 1.尺寸：长度≥2000mm、床面宽度≥900mm、地面到床面高度≥500mm。 2.功能包含：起背、抬腿、落腿、左右两侧翻身右侧翻身、助便等 3.背部、腿部可升降调节。 4.承重≥240KG 5.采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动。 6.使用专用密度棉医用床垫，厚度≧6cm，具有良好的弹性和韧性且不易变形，方便拆洗。 | 张 | 可选 | 1800 |
| 14 |  |  |  | 电动护理床 | 1.尺寸：长度≥2000mm、床面宽度≥1000mm、地面到床面高度≥550mm。 2.功能包含：起背、抬腿、落腿、左右两侧翻身右侧翻身、助便等 3.背部、腿部可升降调节。 4.承重≥240KG 5.采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动。 6.使用专用密度棉医用床垫，厚度≧6cm，具有良好的弹性和韧性且不易变形，方便拆洗。 7.电机： 配置专用医用电机，选用电机电动控制体位变换，电机性能稳定，升降平稳可靠，安静无噪音，防水防尘，电源电压220V，频率50Hz，噪音小于45DB。 | 张 |  | 3600 |
| 15 |  | 配置防压 疮垫 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等 | 防压疮床垫 | 1.材质:床垫由优质无毒性的医用乙烯聚合物制成，柔软舒适，防水、防霉、抗菌，不含任何剌激皮肤的有害物质，保持卧床使用者皮肤干爽。具有阻燃性，经久耐用、不易老化，容易清洁和保养。 2.防褥疮床垫由床垫和充气泵组成。 | 张 | 可选 | 450 |
| 16 |  |  |  | 防压疮坐垫 | 1.功能:重新分布臀部与背部受力，避免长期乘坐轮椅或卧床老年人发生严重压疮。 | 个 | 可选 | 55 |
| 17 | 如厕洗浴设备改造 | 安装扶手 | 在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等 | 一字形扶手 | 1.材质：扶手采用不锈钢龙骨、不锈钢底座。 内衬龙骨不锈钢。外层ABS环保材料。 2.功能：辅助老年人行走 、起身 、站立 、 转身和坐下。 | 个 | 基础 | 100 |
| 18 |  |  |  | U形扶手 | 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座、ABS环保材料。 2.功能：外表面有防滑颗粒，使用中安全舒适。 | 个 |  | 200 |
| 19 |  |  |  | L形扶手 | 1.材质：201不锈钢龙骨、201不锈钢底座、ABS环保材料。 2.功能：外表面有防滑颗粒，使用中安全舒适。 | 个 |  | 260 |
| 20 |  |  |  | 135°扶手 | 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座、ABS环保材料。 2.功能：外表面有防滑颗粒，使用中安全舒适。 | 个 |  | 220 |
| 21 |  |  |  | T形扶手 | 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座、ABS环保材料。 2.功能：外表面有防滑颗粒，使用中安全舒适。 | 个 |  | 220 |
| 22 |  |  |  | 马桶助力扶手 | 1.材质：PP+钢管组装式支架。 2.产品承重100kg以上。 3.功能：马桶高度两侧扶手设置，方便老人起身辅助 。无需打孔安装，直接安装在坐便器与坐便器盖板之间，扶手可上翻收起或前后移动，适用于关节受限老人的如厕起身。 | 个 |  | 380 |
| 23 |  | 配置淋浴椅 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒 | 洗澡椅 | 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座、ABS环保材料。 2.洗澡椅可调节档位，腿脚防滑。 | 个 | 基础 | 320 |
| 24 | 物理环境改造 | 灯源改造 | 安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用 | 人体红外感应小夜灯 | 1.功能:安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用。 2.感应距离0-3米，120 度动作捕捉，人离开感应范围，25秒（±5秒）自动熄灭。 3.供电方式：干电池或充电 。 | 个 | 基础 | 50 |
| 25 |  | 电源插座及开关改造 | 根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造，方便老年人使用 | 大按键开关面板 | 1.银镍合金触点、国产PC料 2.额定电流：10A 3.额定电压：250V 4.额定功率：2500W 5.规格：86mm*86mm | 项 | 可选 | 35 |
| 26 |  |  |  | 插座及线路改造 | 插座： 1.银镍合金触点、国产PC料 2.额定电流：10A 3.额定电压：250V 4.额定功率：2500W 5.规格：86mm*86mm 线路改造最高限价见括号内，如涉及线路改造，则以米为单位计算，使用RVVB白色变形2芯铜芯护套线（4平方米或2.5平方米），3C 认证，BV硬线，含改造费用 | 项 |  | 35 |
| 27 |  | 安装防撞护角/防撞条、提示标识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，必要时粘贴警示条 | 防撞护角 | 1、材质：高密度NBR或其他柔软、耐用的材料，确保在轻微撞击时能起到减震回弹的效果，防水耐油。 2、防火阻燃，经久耐用，不含甲醛，无异味，无残留，不伤家具。 | 个 | 可选 | 5 |
| 28 |  |  |  | 防撞条 | 1、材质：高密度NBR或其他柔软、耐用的材料，确保在轻微撞击时能起到减震回弹的效果，防水耐油。 2、防火阻燃，经久耐用，不含甲醛，无异味，无残留，不伤家具。 | 米 |  | 10 |
| 二、智能化改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 项目类型 |  |
| 1 | 网络连接设备 | WIFI 路由 器 | 保证相关智能设备数据的传送和服务响应，含一年流量费。 | WIFI 路由 器 | 1.运营商：支持联调、电信、移动。 2.支持TYPE-C接口供电设计； 3.支持RNDS USB网口； 4.支持2.4G单流WIFI，最高支持上行286Mbps，下行229Mbps速率； 5.支持LTE最高上行50Mbps，下行150Mbps速率； 6.内置web服务器，用于web配置； 7.支持一个百兆网口； 8.支持SIM卡(Nano卡)/贴片卡（5*6MM）； | 套 | 基础（任选其一） | 350 |
| 2 |  | 无线 网卡 |  | 无线网卡 | 保证相关智能设备数据的传送和服务响应。 1.供电方式：Type-C 5V 2.工作电流：≤150mA 3.通信方式：Zigbee 2.4GHz 4.传输距离：≤130m(空旷可视距离) 5.工作温度：-10℃～55℃ 6.无线频率：2.4GHz 7.网络标准：Zigbee3.0标准 | 套 |  | 600 |
| 3 | 紧急呼叫设备 | 紧急 呼叫 器 | 老年人出现危机情况可一键呼救，手机或服务中心接收信息，快速应急处置,含一年流量费。 | SOS 报警 设备 | 1.需紧急求助时，主动按钮或拉绳，发出主动求助的信号。 2.支持管理监控平台/小程序等方式远程报警，响应及时。 3.具有低压报警功能，同步上传电池的电量状态。 4.联网方式：NB-IOT、4G 5.电池类型：电池 6.工作温度：-20℃～60℃ 7.提供2年7*24小时的实时支持服务响应服务，并对设备的运行情况进行实时监控。 | 个 | 基础 | 160 |
| 4 | 生命体征监测设 备 | 智能腕表 | 动态监测和记录老年人呼吸、心率等参数，发现异常自动提醒 | 智能腕表 | 1.语音通话：可设置多个紧急联系人，实现双向语音通话。 2.一键呼救：长按可发出告警进行呼救。 3.健康监测：支持心率、血氧、体温健康监测。 4.多重定位：采用GPS 北斗卫星 +WIFI+LBS 多重实时定位，支持查找历史轨迹、设置电子围栏。 5.便捷功能：可设置语音播报，支持计步、天气预报等功能。 6.显示屏分辨率：≥240*240，钢化 7.配置前置摄像头。 8.传感器：动态心率，红光血氧。 9.电池类型：高容高压聚合物锂电池，长续航。 10.防水等级：IP65生活防水 11.工作温度：-10℃～+55℃ |  | 基础（任选其一） | 650 |
| 5 |  | 生命 体征 监测 仪 | 动态监测和记录老人呼吸、心率等健康数据，可一键报警,含一年流量费。具有呼吸、心率监测、睡眠分析，数据异常报警等功能。 | 毫米波雷 达健康守 护设备 | 1.生命体征探测：实时检测在离床状态、活动状态（活动、静卧）、呼吸率、心率等。 2.支持管理监控平台/小程序等方式远程报警，响应及时。 3.健康报告分析：定期生成健康报告，提供智能分析和趋势提醒。 4.异常情况告警：呼吸率或心率异常告警，及时响应潜在风险。 5.支持TYPE-C接口供电设计。 6.通信方式：4G。 7.雷达频率：60GHz。 8.工作温度：-20℃～50℃。 7.提供2年7*24小时的实时支持服务响应服务，并对设备的运行情况进行实时监控。 | 个 |  | 920 |
| 6 | 安全监 控装置 | 烟雾报警器 | 发生浓烟意外时提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时烟雾火情监控、遇险告警推送含一年流量费。 | 烟雾报警器 | 1.烟雾报警快速无线上报，助力火灾响应快速及时。 2.支持管理监控平台/小程序等方式远程报警，响应及时。 3.低功耗、无线通信、无需布线、多终端管理监控。 4.具有低压报警功能，同步上传电池的电量状态。 5.支持设备自检，短按“TEST”按键即可进行自检。 6.联网方式：NB-IoT、4G。 7.工作温度：-10℃～50℃。 8.提供2年7*24小时的实时支持服务响应服务，并对设备的运行情况进行实时监控。 | 个 | 基础 | 180 |
| 7 |  | 可燃气体泄漏 报警器 | 发生燃气泄漏意外时提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时燃气泄漏监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。 | 可燃气报警器 | 1.采用先进半导体气体传感器检测可燃气体的泄漏，响应速度快。 2.支持管理监控平台/小程序等方式远程报警，响应及时。 3.续航时间长、无线通信、多终端管理监控。 4.采用壁挂安装方式，安装简单，接线方便。 5.适用气体：甲烷(天然气)。 6.联网方式：NB-IoT、4G。 工作温度：-10℃～55℃。 | 个 | 可选 | 180 |
| 8 |  | 溢水报警器 | 发生溢水意外时提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时漏水监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。 | 溢水报警器 | 1.功能：防水防潮，小巧灵活，可以安装在比较狭小，封闭等环境恶劣的场所，控制主机可以放在空旷的场所，方便人员的操作与有利于信号的传输。 2.支持管理监控平台/小程序等方式远程报警，响应及时。 | 个 | 可选 | 140 |
| 9 | 视频或语音通话设备 | 智能 监控 摄像 头 | 双向实时视频和语音通话，语音呼救及时准确掌握老人在家实时情况，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台。 | 智能 监控 摄像 头 | 1.配置：摄像头像素≥300万，配置超清图像广角镜头，具有红外夜视功能，自动切换白天黑夜模式。夜视效果良好。 2.功能：当检测到监控画面中的动态变化时(如有人走过、物体被移动等)，摄像机自动发出告警音震慑。支持双向语音通话。 | 个 | 基础（任选其一） | 480 |
| 10 |  | 双向语音通话设备 | 双向实时视频和语音通话，语音呼救及时准确掌握老人在家实时情况，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台。 | SOS 紧急 求助 4G 通话 | 1.一键求助：紧急情况下拉绳/按钮即可主动发出求助信号。 2.双向通话：可设置多组电话，支持双向高清语音通话，自动接听白名单号码。 3.远距离拾音：高清音质，支持3米通话距离。 4.支持管理监控平台/小程序等方式远程报警，响应及时。 5.超长续航：低功耗设计，超长待机，稳定可靠。 6.联网方式：NB-IoT、4G。 7.工作温度：-20℃~55℃。 8.提供2年7*24小时的实时支持服务响应服务，并对设备的运行情况进行实时监控。 | 个 |  | 450 |
| 11 | 智能感应设备 | 门磁 感应 器 | 安装在室内外出入主门口处并实时传输数据感应出入情况、感应入户门、冰箱开启情况、采集行动数据、隐藏式安装、低功耗设计 | 门磁感应 器 | 1.可集中对智能门窗传感器管理、监控和操作。 2.支持管理监控平台/小程序等方式远程报警，响应及时。 3.支持信号质量、通讯故障、设备故障等信息检测。 | 个 | 可选 | 150 |
| 12 |  | 红外探测器 | 具备场景识别能力，识别有人/无人及人员活动状态；不受温度、湿度、噪声等影响； | 红外探测器 | 1.探测方式：红外线。 2.通讯方式：NB-IoT、4G。 3.工作温度：-10℃～+55℃。 4.工作湿度：＜95%RH。 5.探测距离：≥8m。 6.探测角度：≥90°。 7.提供2年7*24小时的实时支持服务响应服务，并对设备的运行情况进行实时监控。 | 个 | 可选 | 260 |
| 13 |  | 毫米波雷达探测器 |  | 毫米波雷达探测器 | 1.通信方式：4G，采用毫米波技术。 2.低功耗、低辐射，不涉及个人隐私，非接触24小时持续监测。 3.不受温度、湿度、噪声、水汽、尘埃、光照等影响。 4.功能：实时监测老年人活动情况，出现异常情况及时通知亲属。 5.支持管理监控平台/小程序等方式远程报警，响应及时。 6.提供2年7*24小时的实时支持服务响应服务，并对设备的运行情况进行实时监控。 | 个 | 可选 | 320 |
| 三、养老用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 项目类型 |  |
| 1 | 老年用品 | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等 | 四脚手杖 | 1.材质：铝合金支架、钢材质底座，管壁厚度≥1.2MM。 2.功能：脚垫防滑，档位可调节 | 个 | 5项目任选其三） | 95 |
| 2 |  |  |  | 拐凳 | 1.材质：铝合金支架、钢材质底座，管壁厚度≥1.2MM。 2.凳面高度≥50CM。 3.功能：脚垫防滑，档位可调节。 | 个 |  | 190 |
| 3 |  | 轮椅/助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间 | 助行器 | 1.功能：可助行可推行 ，配置座椅靠背可休息 ；内置刹车带驻车功能 。 2.可快速折叠，轻松收纳节省空间。 | 个 |  | 190 |
| 4 |  |  |  | 手动轮椅 | 1.主要功能：具备高靠背支撑，靠背角度可调节。 2.承重≥100KG。 3.车架可折叠，便于收纳与运输。 4.主体由优质金属管材焊接成型，坚固耐用。 5.配置实心前轮胎。采用金属转向支撑结构。 6.采用实心耐磨橡胶后轮胎配高强度金属轮圈。外缘安装手推圈，用于驱动轮椅。 7.配备双侧金属手动刹车装置。 8.坐垫和靠背覆盖层采用防水、易清洁的高强度复合面料。 9.腿托可拆卸，腿托板角度可调。 脚踏板采用轻质高强度金属，高度可调节。 | 个 |  | 820 |
| 5 |  |  |  | 电动轮椅 | 1.材质：高强度轻质合金材料。 2.承重≥120KG。 3.主体结构可快速折叠，便于收纳与运输。 4.配置高能效无刷电机，确保稳定动力输出。 5.标配高能量密度锂离子电池组。 6.前后轮均采用高分子材料实心轮胎，免维护。 7.主体采用轻量化合金框架结构，兼顾强度与重量。 |  |  | 3200 |
| 6 |  | 放大装置 | 运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用 | 放大镜 | 1.功能:方便老人阅读。 | 个 |  | 18 |
| 7 |  |  |  | 放大镜指甲钳 | 1.功能:帮助视力不佳的老人修剪指甲 指甲钳和放大镜均为大尺寸，使用更加舒适，便捷。 | 个 |  | 18 |
| 8 |  | 自助进食 器具 | 辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶） | 自助进食器具 | 1.功能:辅助老年人进食。适老配重餐具，方便上肢及神经系统有功能障碍的老年人进食。 | 套 |  | 145 |
| 9 |  | 助听器 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等 | 骨传导助听器 | 1.功能:骨传导助听不入耳不伤听力，通过头骨、颌骨把声音传递到听觉神经。 2.适用轻度、中度、及重度听力补偿。 3.多段频率可自主选择，支持左右耳独立音量调节。 | 个 |  | 1500 |

六、其他要求

- 1.绿色建材要求

- 本项目严格执行《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，涉及使用《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》中的绿色建材的，成交供应商须全部使用符合要求的绿色建材，并在材料进场时提供符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》相关指标要求的绿色建材检测报告或绿色建材产品认证证书，否则采购人有权取消其成交资格。

- 2.优先使用低挥发性有机化合物产品

- 本项目落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，成交供应商须全部使用符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品，并在材料进场时提供符合要求的检测报告，否则采购人有权取消其成交资格。

3.货物包装与运输

3.1货物包装满足现行国家《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件的要求。

3.2成交供应商应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全无损的运输至采购人指定地点，并负责清理回收抛弃的相关包装。

3.3使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及配置清单等一并附于货物内，进口设备必须提供报关单（如有）。

- 3.4成交供应商在货物发运手续办理完毕后及时派人到指定地点接货，货到前至少24小时通知采购人，以便共同验收。

4.投标供应商应当在响应文件中提供项目实施的背景与意义；供应商对服务对象现状的认知梳理；对整体工作进行布局与划分；项目实施安全保障方案；家庭居住环境全面评估工作方案及改造提升服务具体方案；服务进度保障措施；项目实施重点难点进行分析及应对措施；还应明确项目组人员配备与管理。供应商针对本项目实施提供合理化建议和服务承诺。

供应商应当具备以往承担类似项目的经验；拟派项目负责人也具备类似项目经验。为完成本项目所有工作内容，还应当具备有电工证、老年人能力评估师证书和社工证的人员为项目实施提供保障。

上述内容无须在《采购需求偏离表》中列明。

5.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业采购预留份额100%。

6.成交供应商应当在成交后递交纸质版标书1份。

七、考核细则

溧阳市民政局2025年提升行动家庭养老床位建设考核细则

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务管理（40分） | 各项制度健全：有完善的项目管理制度、薪酬管理制度、财务管理制度、应急保障制度、培训制度、投诉反馈机制等。 | 2 |  |
| 2 |  | 按项目实施方案和约定进度进行建设：未按合同约定的方案和时间节点进行实施，每个时间节点每推迟1个工作日扣0.2分；擅自变更方案或材料，每发现一处，扣0.2分扣完为止。 | 8 |  |
| 3 |  | 按要求及时录入民政系统：未按时间截点录入的扣10分。 | 10 |  |
| 4 |  | 项目一户一档归纳：每户档案包括但不限于合同约定的《老年人能力评估表》《溧阳市民政局2025年提升行动家庭养老床位建设方案确认表》、产品清单及含参数的合格证、照片（评估者入户评估照片，老人家庭改造环境照片）、告知单、维护维修协议等材料。未按要求归档的扣8分。 | 8 |  |
| 5 |  | 入户时实施需及时主动联系所在乡镇（街道）、村、社区及第三方监督单位，如未及时通知到位，每发现一次，扣0.5分。 | 2 |  |
| 6 |  | 服从管理：实施过程中，应配合并服从监督管理，如不服从管理或拒绝接受监督方正确指令，每发生一起，扣0.5分。 | 3 |  |
| 7 |  | 施工人员服务时穿戴工作服/牌（工作服含福彩标识），每户现场施工照片应有穿着含福彩标识的工作服，通过查看照片或现场核查，发现有一次未穿/戴的扣0.1分。 | 5 |  |
| 8 | 施工及产品配置与使用（50分） | 产品价格、质量是否符合投标文件响应内容，发现提供一个三无或价格审计后不符合市场价的，扣0.5分，扣完为止。 | 6 |  |
| 9 |  | 施工工艺是否符合投标文件响应内容，发现一个未按招标文件及投标文件要求施工的扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |
| 10 |  | 方案确认后如需修改方案未事先报备民政局，发现一个未报备扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |
| 11 |  | 是否违背老人意愿强行配置不需要的产品，每强制配备一件扣0.1分，扣完为止，且强制配备的产品不予结算。 | 5 |  |
| 12 |  | 配置产品是否少件、有质量问题：在验收前未整改到位的，每有一件扣1分，且问题产品不予结算。 | 5 |  |
| 13 |  | 配置产品是否按照要求安装到位：如扶手安装、门框改造等。需按照苏民养老〔2023〕35号、《养老机构康复辅助器具基本配置MZ/T 174-2021》《建筑与市政工程无障碍通用规范GB 55019-2021》标准安装到位。发现一件未安装到位扣0.1分。 | 5 |  |
| 14 |  | 明确告知老人产品使用方法，并留存相关佐证资料。每户发放告知单、维护维修协议，教授老人如何使用产品、产品的免费质保期等。发现有一户没有告知的扣0.1分。 | 8 |  |
| 15 |  | 老人是否会使用所有配置的适老化产品。有一件产品不会使用扣0.2分，扣完为止。 | 6 |  |
| 16 |  | 专人负责24小时监控、运维智能化产品平台，及时响应预警信息并主动反馈给老人监护人、村（居）及区民政部门。 | 5 |  |
| 17 | 满意度（10分） | 项目总体满意度。施工结束后第三方评估公司逐户入户回访，95%≤满意度＜100%（含）扣1分，90%≤满意度＜95%（不含）扣2分，85%≤满意度＜90%（不含）扣3分，满意度＜85%（不含）扣5分 | 5 |  |
| 18 |  | 施工中接到一个投诉扣1分，投诉至区级及以上平台的扣2分。（诉求在3个工作日及时解决的不计入投诉） | 5 |  |
| 19 | 否决项 | 合同内规定的其他取消事项。（如项目资金使用未按采购需求要求、出现因施工方引起的安全生产责任事故等） |  |  |
| 考核得分 |  |  |  |  |

- 第五章   合同主要条款

甲方（采购人）:                          签订地点：溧阳

乙方（成交人）:                          签订时间: 2025年  月   日

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，订立本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：2025年溧阳市居家和社区基本养老服务提升行动家庭养老床位建设服务项目，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

- 一、项目概况

本项目为2025年溧阳市居家和社区基本养老服务提升行动家庭养老床位建设服务项目，乙方根据服务对象失能状况、居家环境条件等情况并结合意愿，对其居家环境关键区域或部位进行适老化改造、按需安装网络连接、紧急呼叫、活动监测等智能化设备，并视情配备助行、助餐、感知类老年产品。

- 二、服务实施

（一）服务对象

1.结合老年人实际需求，为具有溧阳户籍且实际居住在溧阳市范围内的60周岁及以上的经评估适宜建设家庭养老床位的经济困难的失能、部分失能老年人建设家庭养老床位。

2.服务对象包括分散供养特困人员、低保对象、低保边缘家庭、刚性支出型困难家庭，可根据任务目标和实际排摸情况，视情扩大到当地人均可支配收入统计口径的低收入组和中间偏下收入组的失能、部分失能老年人。

3.原则上服务对象根据申请时间先后，按照经济困难程度（困难优先）和评估等级（重度优先）依次排序。

（二）补助政策

1．未实施家庭适老化改造的家庭，提升项目执行期间，按照单床最高不超过6000元标准给予一次性补贴。

2．已实施家庭适老化改造，但未达到本次提升行动规定的家庭养老床位建设标准的家庭，具备相应功能的项目不重复改造，重点进行智能化改造并视情配备老年用品。提升项目执行期间，原适老化改造已超5年的（2021年前改造的），可按照单床最高不超过5000元标准给予一次性补贴；原适老化改造5年以内的（2021年及2021年以后改造的），可按照单床最高不超过3000元标准给予一次性补贴。

3.同一家庭只能申请建设1张养老床位。

（三）家庭养老床位建设实施内容

1.本项目主要为符合条件的老年人建设家庭养老床位服务。对经评估适宜建设家庭养老床位的老年人，为其建设家庭养老床位。

2.根据服务对象失能状况、居家环境条件等情况并结合其意愿，对其居家环境关键区域或部位进行适老化改造，按需安装网络连接、紧急呼叫、活动监测等智能化设备，并视情配备助行、助餐、感知类老年用品（适老化改造、智能化改造和老年用品配备）。建设的家庭养老床位应有效增强服务对象居家生活的安全性、便利性和舒适性，并能够通过智能化手段进行远程监测和动态管理，对服务对象服务需求和异常情况及时响应和进行应急处置。

（1）适老化改造及老年用品配备：按照无障碍设计规范对老年人住所的卧室、卫生间、浴室、厨房、客厅等重点部位进行适老化改造，配备必要老年用品，改善老年人的居住环境，建设无障碍空间，为老年人居家安全和上门服务有效开展提供保障。改善老年人的居住环境，为老年人居家安全和上门服务人员有效开展工作提供保障。

（2）智能化改造。服务机构为老年人住所安装必要电子信息服务设备和上门服务，包括网络连接设备、紧急呼叫、体征监测、视频语音通话等基本电子信息服务设备，增强老年人居家生活的安全性、便利性和舒适性。智能化设备信息及服务数据应保证能有效链接至智慧养老服务平台、居家上门服务机构平台，并能通过智能化设备提供至少一年的24小时动态管理和远程监护服务，增强老年人居家生活的安全性、便利性和舒适性。

（四）建设流程

1．评估。申请家庭养老床位建设的老年人，由甲方聘请专业机构按照《老年人能力评估规范》国家标准相关要求，对其进行能力评估。

2．申请。经评估符合条件的老年人向所在社区（村）提出家庭养老床位建设申请，由社区（村）初审、镇（街道）复审，并及时公示服务对象名单。名单确定后，统一报甲方相关部门备案，市民政局抽样督查。

3．签约。家庭养老床位建设服务机构对老年人家庭进行评估设计，合理确定适老化改造、智能化改造和老年用品配置等项目，与老年人家庭确认建设方案后，签订家庭养老床位建设协议。家庭养老床位建设协议经镇（街道）审查后报区民政部门备案。甲方对服务对象按照“一户一策”“一人一案”原则进行基本信息和需求登记，建立台账。

4．服务。家庭养老床位建设服务机构按照确定的建设方案及时实施相关改造，安装相应设备，原则上60个工作日内完成。在现场施工过程中，社区（村）工作人员协助老年人家庭做好跟踪和指导，确保进度和质量。

5．验收。

（1）家庭养老床位建设完成之后，服务机构提交验收申请，采购人（或委托第三方机构）组织实地验收和考核。验收合格后，给予建床补贴。

（2）成交供应商应配合监管审计单位实施过程监管和开展履约验收或审计工作，并将资料归档；若考核结果低于90分，则成交供应商需按中标金额的5%支付违约金。

注：乙方若未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的，将按《常州市政府采购乙方信用管理暂行办法》规定记入失信行为记录，并将按照《江苏省养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理实施办法》，将严重违法失信的养老服务单位和从业人员列入联合惩戒对象名单。

- 三、相关要求及说明

（一）建设要求

1.“一户一策”“一人一案”

（1）按照“一户一策”原则，重点围绕“适老化改造，智能化改造，老年人产品辅助器具适配”三个方面功能，根据每户评估情况和实际需求，设计个性化改造策略。

（2）按照“一户一案”原则，将相关协议、设计方案、验收申请等甲方要求的全部资料形成档案（电子化档案和纸质档案），保存改造服务数据。

2.规范开展改造服务

（1）乙方要注意工作方式、方法和态度，充分尊重老人、家属、社区的改造意向，不能与老人、家属、街道社区工作人员发生矛盾。严格按响应文件承诺的《参加本项目人员一览表》配置人员进行服务，评估验收单位在项目实施过程中将对此进行抽查。

（2）配送安装到位后会为老人进行使用说明介绍，对老人进行培训，指导老人使用等。乙方在入户开展适老化改造服务过程中，不得向老人及家属推销保健品、P2P等违法违规的内容，否则甲方有权取消其中标资格，并追究法律责任。

（3）实施服务过程中产生的垃圾要及时清运，并对老人家中因服务搬动的物品进行归为整理。

（4）在实际改造实施过程中，因为老人的身体状况发生变化，家庭因素等原因，需要方案实时调整，涉及到方案重新设计，产品调换，回收等内容的需积极跟进调整。

（5）确保在执行过程中人员与老人、家属、工作人员的人身安全。执行过程中发生任何安全问题，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

（6）严格按照改造申请、环境评估设计、实施改造、监管验收、补贴结算等步骤，规范开展老年人居家适老化改造。常态化开展家庭适老化改造“回头看”，主动征询既往改造家庭的意见建议，提升后续服务。

3.确保质量

（1）建设标准和规范

所有产品应符合和国家现行相关标准，要求所有材料环保无污染。

采用产品环保等级高，产品甲醛释放量均不低于E0标准。

施工采用的材料满足环保、无毒，达到国家相关标准。

相关设施设备的使用功能、规格尺寸、材料说明、数量等，制作及加工要符合相关的国家标准、行业标准及招标实际需要。

（2）乙方不能简单照搬磋商文件提供的需求，必须按磋商文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后乙方在同甲方签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由乙方承担。

（3）乙方应按项目需求中的材质、制作要求和质量标准完成相关改造服务的设计制作、运输、安装调试、验收、售后服务等工作。响应文件中须明确地标明设施设备及其主要部件的原产地（生产基地）、品牌及相关技术资料，交货（安装）时应附上原产地（生产基地）出厂合格证明、装箱清单，且随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

（4）乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

（5）乙方应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合磋商文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足老年人使用要求，保证能通过甲方的质量验收等各类验收。乙方应保证老年人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由乙方承担全部责任。

（6）所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准、规范及磋商文件的要求。

（7）如出现乙方提供货物质量与投标时不符，乙方无条件更正并配送、安装。

（8）对生活设施无障碍改造，如厕所洗澡安全改造、居家环境改善等设备安装和施工，要保质保量，预防因环境障碍和安全隐患导致的风险。

4.“彩票公益金”标识

乙方后续服务须对提供相关设备产品上印制或粘贴“彩票公益金资助-中国福利彩票和中国体育彩票”的标识。

5.安全管理

（1）为贯彻“安全第一，预防为主”方针，乙方应为现场施工人员购买不记名工程意外伤害保险。乙方在项目工程现场施工安装过程中，必须遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任，并按国家有关规定，为施工人员购买人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

（2）若发生安全问题，由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与甲方一切无关，同时按合同要求保证施工进度，按时完工。

第二条 合同价格

本项目暂定合同价：。

签约合同优惠率：

1.乙方根据《关于印发<2025年常州市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案>的通知》（常民养[2025]10号）政策要求选择建设项目。

2.上述清单中的价格包含辅材主材价格和服务费，其中服务费包括人工、评估、办公设备、包装、运输、保险、地面墙面开槽及开孔、工具、辅材、安装调试管理、培训、售后服务、利润、税金等。

3.乙方提供的独立产品上应具有相应的品牌、安全、节能、环保等标志。所提供产品报价须符合市场行情，不得以次充好、不得提供三无产品。施工质量和价格应与市场同价位、规格及等次的施工相匹配。

4.乙方报价时应确保成交后可按分项报价表中品牌及型号进行供货，成交后原则上不得更换品牌及型号。如遇所提供产品与老年人家庭实际情况不匹配等特殊情况，由乙方提交更换型号或品牌的方案，经甲方及其第三方单位审定并确认其价格及方案后方可实施。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件（编号：   ）

（2）乙方提供的响应文件；

（3）成交通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 合同履行期限及产品质保期

1.合同履行期限:本项目自      年      月      日开工至      年      月      日完成。如甲方通知开工日期调整的，自确定的开工日期工期按照      天内计算。合同价款不作调整。

2.质保期及售后服务要求

（1）本项目质保维护期2年，自验收合格之日起算。乙方对质保维护期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。在质保维护期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，乙方应无条件维修或更换，更换的零部件质保维护期顺延。

（2）乙方需有完善的安装实施、培训、维护方案。

质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

（3）乙方应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件型号和规格应与被更换的完全一样或更优。乙方在每次预防性维护后，应针对设备的隐患，准备备件，并立即进行更换。

（4）乙方每完成一户改造，需提供售后服务卡给服务对象。售后服务卡内容包括但不限于：售后服务联系人、联系电话、监督人、监督电话等内容。

（5）出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，老年人家庭可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定全费用单价，按实结算。

固定全费用单价合同在项目结算时不作任何调整，包括所有政策性调整。其中所有发生的费用，乙方自行承担，结算中不作任何调整。

结算单价=控制单价*（1-成交优惠率）

- 工作量的确定：根据审计及甲方最终审定的工作量进行结算。

4.付款方式：

1）合同签订后，服务期限内将所有工作完成，并经审计单位和甲方审定后，支付至最终结算价的100%。

甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

2）未实施家庭适老化改造的家庭，提升项目执行期间，按照单床最高不超过6000元标准进行改造，超过部分由乙方自行承担。

3）已实施家庭适老化改造，但未达到本次提升行动规定的家庭养老床位建设标准的家庭，具备相应功能的项目不重复改造，重点进行智能化改造并视情配备老年用品。提升项目执行期间，原适老化改造已超5年的（2021年前改造的），可按照单床最高不超过5000元标准进行改造；原适老化改造5年以内的（2021年及2021年以后改造的），可按照单床最高不超过3000元标准进行改造；超过部分均由乙方自行承担。

第六条  甲方工作

1.本合同签订前，甲方应将本项目的作业内容及要求向乙方进行了充分告知说明。甲方不负责为乙方提供作业所需的水、电、气及电讯等设备，乙方自行协调被改造家庭解决作业所需水电等事项，并承担与此相关的责任。作业如涉及相关申请、批件等手续的，由乙方负责协调，需要甲方协助的，甲方予以配合。

2.指派监督服务单位为甲方驻工地代表，负责合同履行。对项目质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3.委托监督服务单位进行项目监管及验收,其职责在监督服务合同中明确，并将合同副本交乙方。

第七条  乙方工作

1.严格执行作业规范、安全操作规程、消防安全规定。严格按照图纸或作法说明进行作业，做好各项质量检查记录。参加完工验收，编制项目结算。

2.乙方所提供的货物质量和施工工艺须与响应文件一致，如出现乙方提供货物质量和施工工艺不符合甲方要求，乙方无条件更正。

3.服从甲方、监督服务单位合理合法管理，按甲方、监督服务单位要求，配合监督服务单位做好作业进度、作业质量监管及材料进场验收（包含但不限于以上内容）等一切与作业有关的监管工作，并真实填写过程监督记录表。

4.遵守国家或地方政府及有关部门对作业现场管理的规定，妥善保护好作业现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好作业现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于作业带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。

5.作业中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线，如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

6.项目完工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和成品进行保护。

7.协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第八条  关于工期的约定

1.甲方要求比合同约定的工期提前完工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第九条  关于项目质量及验收的约定

1.本项目以图纸、作法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300——2013）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2.本项目质量应达到国家质量评定标准。

- 2.1绿色建材要求

- 本项目严格执行《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，涉及使用《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》中的绿色建材的，乙方须全部使用符合要求的绿色建材，并在材料进场时提供符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》相关指标要求的绿色建材检测报告或绿色建材产品认证证书，否则甲方有权取消其成交资格。

- 2.2优先使用低挥发性有机化合物产品

- 本项目落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，乙方须全部使用符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品，并在材料进场时提供符合要求的检测报告，否则甲方有权取消其成交资格。

2.3货物包装与运输

2.3.1货物包装满足现行国家《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件的要求。

2.3.2乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全无损的运输至甲方指定地点，并负责清理回收抛弃的相关包装。

2.3.3使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及配置清单等一并附于货物内，进口设备必须提供报关单（如有）。

- 2.3.4乙方在货物发运手续办理完毕后及时派人到指定地点接货，货到前至少24小时通知甲方，以便共同验收。

3.甲、乙双方应及时办理隐蔽项目和中间项目的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽项目和中间项目验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期不予顺延。

4.乙方负责采购的材料，应严格按磋商文件要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前,应进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。

5.由于乙方原因造成质量事故，其损失及费用由乙方承担，工期不顺延。

6.项目完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知   日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认完工日期。

7.本项目质保维护期2年，自验收合格之日起算，保修方法参照国家及地方相关规定执行。

（1）所有的售后服务均由乙方受理。乙方应按照甲方及被改造家庭提出的维修要求予以维修，乙方对质保维护期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（2）如发现所提供的产品存在问题，需要乙方解决或配合解决时，乙方应当在接到通知后2小时内予以答复，24小时内派有关人员到达现场，48小时内排除故障。

（3）乙方派往现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，为甲方提供最佳的服务。如乙方怠于维修的，甲方或者被改造家庭可以自行维修，维修费用从项目尾款中扣除。

（4）在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，乙方应无条件维修或更换，更换的零部件质保维护期顺延。

8.项目完工验收后，乙方提出项目结算并将有关资料送交甲方。由甲方将相关的项目结算资料报相关业务处室，实施项目结算审计，并作为最终决算的依据。

第十条  关于材料供应的约定

1.凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对项目造成的损失由乙方负责。

2.若本合同清单内提供的的材料品牌（或规格、型号、产地）采购不到的，应在同等金额的备选品牌范围内进行选择，并如实告知甲方以及被改造家庭。

第十一条  有关安全生产和防火的约定

1.乙方的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2.乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

3.由于乙方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

4.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第十二条 违约责任

1.施工过程中甲方如对乙方采购使用的材料进行抽检，检验结果材料不合格，严禁使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方批准，乙方擅自使用品牌、规格、技术参数等与磋商文件规定不相符的材料，该材料所涉及的分项目将不予验收结算；并做返工处理。

2.乙方若未按合同规定履行合同义务，甲方有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，如违约金不足以弥补乙方造成的损失，则应赔偿甲方所有损失。甲方有权按《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》规定将乙方记入失信行为记录，按照《江苏省养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理实施办法》将严重违法失信的养老服务单位和从业人员列入联合惩戒对象名单。

3.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每拖期一天，按付款额的万分之二支付违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

4.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，合同履行期限顺延。

5.由于乙方原因，逾期完工，乙方应支付甲方违约金，每逾期一天支付总价万分之四的违约金，并赔偿甲方不能按期完工的所有损失。

6.乙方未办理任何手续或未经甲方同意，擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则赔偿甲方所有损失。

9.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，承担相关违约责任。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十六条 争议的解决

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

十八、本合同自签订之日起生效。本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

采购人（印章）：                乙方（印章）：

法人代表（签字）：              法人代表（签字）：

委托代理人（签字）：            委托代理人（签字）：

地址：                          地址：

电话：                          电话：

开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：

附件1

廉 政 责 任 书

为进一步加强廉政建设，特订立如下责任书：

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3．甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4．甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5．甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6．甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1．甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2．本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

日期：    年   月   日             日期：     年   月   日

- 附件2考核细则

溧阳市民政局2025年提升行动家庭养老床位建设考核细则

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务管理（40分） | 各项制度健全：有完善的项目管理制度、薪酬管理制度、财务管理制度、应急保障制度、培训制度、投诉反馈机制等。 | 2 |  |
| 2 |  | 按项目实施方案和约定进度进行建设：未按合同约定的方案和时间节点进行实施，每个时间节点每推迟1个工作日扣0.2分；擅自变更方案或材料，每发现一处，扣0.2分扣完为止。 | 8 |  |
| 3 |  | 按要求及时录入民政系统：未按时间截点录入的扣10分。 | 10 |  |
| 4 |  | 项目一户一档归纳：每户档案包括但不限于合同约定的《老年人能力评估表》《溧阳市民政局2025年提升行动家庭养老床位建设方案确认表》、产品清单及含参数的合格证、照片（评估者入户评估照片，老人家庭改造环境照片）、告知单、维护维修协议等材料。未按要求归档的扣8分。 | 8 |  |
| 5 |  | 入户时实施需及时主动联系所在乡镇（街道）、村、社区及第三方监督单位，如未及时通知到位，每发现一次，扣0.5分。 | 2 |  |
| 6 |  | 服从管理：实施过程中，应配合并服从监督管理，如不服从管理或拒绝接受监督方正确指令，每发生一起，扣0.5分。 | 3 |  |
| 7 |  | 施工人员服务时穿戴工作服/牌（工作服含福彩标识），每户现场施工照片应有穿着含福彩标识的工作服，通过查看照片或现场核查，发现有一次未穿/戴的扣0.1分。 | 5 |  |
| 8 | 施工及产品配置与使用（50分） | 产品价格、质量是否符合投标文件响应内容，发现提供一个三无或价格审计后不符合市场价的，扣0.5分，扣完为止。 | 6 |  |
| 9 |  | 施工工艺是否符合投标文件响应内容，发现一个未按招标文件及投标文件要求施工的扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |
| 10 |  | 方案确认后如需修改方案未事先报备民政局，发现一个未报备扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |
| 11 |  | 是否违背老人意愿强行配置不需要的产品，每强制配备一件扣0.1分，扣完为止，且强制配备的产品不予结算。 | 5 |  |
| 12 |  | 配置产品是否少件、有质量问题：在验收前未整改到位的，每有一件扣1分，且问题产品不予结算。 | 5 |  |
| 13 |  | 配置产品是否按照要求安装到位：如扶手安装、门框改造等。需按照苏民养老〔2023〕35号、《养老机构康复辅助器具基本配置MZ/T 174-2021》《建筑与市政工程无障碍通用规范GB 55019-2021》标准安装到位。发现一件未安装到位扣0.1分。 | 5 |  |
| 14 |  | 明确告知老人产品使用方法，并留存相关佐证资料。每户发放告知单、维护维修协议，教授老人如何使用产品、产品的免费质保期等。发现有一户没有告知的扣0.1分。 | 8 |  |
| 15 |  | 老人是否会使用所有配置的适老化产品。有一件产品不会使用扣0.2分，扣完为止。 | 6 |  |
| 16 |  | 专人负责24小时监控、运维智能化产品平台，及时响应预警信息并主动反馈给老人监护人、村（居）及区民政部门。 | 5 |  |
| 17 | 满意度（10分） | 项目总体满意度。施工结束后第三方评估公司逐户入户回访，95%≤满意度＜100%（含）扣1分，90%≤满意度＜95%（不含）扣2分，85%≤满意度＜90%（不含）扣3分，满意度＜85%（不含）扣5分 | 5 |  |
| 18 |  | 施工中接到一个投诉扣1分，投诉至区级及以上平台的扣2分。（诉求在3个工作日及时解决的不计入投诉） | 5 |  |
| 19 | 否决项 | 合同内规定的其他取消事项。（如项目资金使用未按采购需求要求、出现因施工方引起的安全生产责任事故等） |  |  |
| 考核得分 |  |  |  |  |

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件成交记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取成交、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函（实质性格式）

说明：

- 中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。

2）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

（标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3  本项目的特定资格要求

3-3其他特定资格要求

- 1  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  报价一览表

报价一览表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 投标优惠率（%） |
| --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料