招　标　文　件

项目名称：连云港市农业农村大数据建设项目(二期)

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0033

连云港市公共资源交易中心

2024年6月

目  录

第一章投标邀请	1

第二章投标人须知	5

第三章合同文本	22

第四章采购需求	27

第五章评标方法与评标标准	63

第六章投标文件格式	66

第一章  投标邀请

受连云港市农业农村局的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市农业农村大数据建设项目(二期)（JSZC-320700-JZCG-G2024-0033）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市农业农村大数据建设项目(二期)招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2024年6月28日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0033

项目名称：连云港市农业农村大数据建设项目(二期)

采购方式：公开招标

预算金额：139万，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：本项目计划建设内容为完善农业农村大数据平台、升级数字乡村指挥中心。全面展示涉农各类资源、监控数据和监控部署情况，实现视频会议中心实时联动、视频会商、与部省县乡各级进行视频会议。在发生突发重大灾情时，能够调度全市农业农村基础信息及资源，实时指挥调度应对灾情。农业农村大数据平台重点完善物联网监控应用、生产信息采集、产品溯源查询、农业专家服务和农村生态环境监管等移动端系统。数字乡村指挥中心将升级建设视频会议指挥中心，包括显示系统、视频会议系统、扩声系统、发言系统、图像调度系统、集中控制系统、无纸化办公系统等，满足农业农村工作指导、数字乡村指挥调度、系统平台展示、单位内现场开会、远程视频、多方会议组织等实际需要，将平台建设成内外、上下数据传达与互联互通的关键联动节点。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：1年（自合同约定之日起算）

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年6月7日 至 2024年6月17日，每天上午0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年6月28日10:30:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：连云港市农业农村局

地址：江苏省连云港市海州区通灌南路134号

联系人：张健

联系电话：15861226486

2.采购代理机构信息

名称：连云港市公共资源交易中心

地址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼421室

联系人：徐磊

联系电话：0518-82302305

3.项目联系方式

项目联系人：张健

电话：15861226486

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和交易中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

37.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据年月日连云港市农业农村大数据建设项目(二期)项目（项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0033）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：。

1.2 服务要求：。

1.3 服务标准：。

1.4补充条款：。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：元（¥）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：。

九、合同内容的交付

9.1 交付期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的。逾期超过约定日期不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：

联系电话：联系电话：

签订日期：年月日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 服务期限：1 年。 |
| 2 | 交付期：合同签订后 60 天内完成安装调试，达到预期效果。 |
| 3 | 付款方式：合同签订后，支付合同额的30%作为预付款，项目验收合格通过后支付至合同额的100%。 |
| 4 | LED屏禁止模组磁吸钢结构或模组托架安装方式；本项目要求单元箱体为所投品牌整机出货，不接受市场组装机，采用原厂整机出厂方式供货安装。 |
| 5 | 所投视频会议终端设备需与省厅平台做无缝对接，投标时需提供无缝对接承诺函加盖投标人公章。 |
| 6 | PC电脑： 1、CPU。物理核数≥8；CPU主频≥2.7GHz；二级缓存≥8MB；线程≥8；CPU末级缓存容量≥2MB；CPU支持的内存最高速率≥2666MT/s、支持双通道内存。 2、内存。内存配置容量≥16GB，支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型，内存条配置数量≥2；内存读写速率≥2666MT/s。 3、主板。集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现，支持1颗CPU和2根DDR4内存，支持PCIe插槽数量不少于2个，内置硬盘接口最大可支持4TB HDD；支持M.2SSD；最大可扩展至1TB SSD，单内存插槽最大可支持容量≥8GB，内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB。内存扩展接口(板载内存不涉及)≥2个；存储扩展接口(板载存储不涉及)，主板支持存储扩展接口类型，SATA3.0、M.2等类型接口；主板USB瞬间过流保护，支持有瞬间过流保护功能；主板防静电保护，支持防静电保护功能；I/O接口功能，提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 4、存储设备。配置固态盘数量≥1个；固态存储容量≥512GB；机械硬盘可支持≥1个；机械硬盘总容量可支持≥4000GB；机械硬盘转速可支持≥5400rpm；机械硬盘形态2.5英寸或3.5英寸等；固态存储形态采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态；存储设备其他参数要求，a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；c)工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定；通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能；内置控制器固态存储加密，固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除。固态存储寿命，TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）；机械硬盘寿命，通电时间≥5万小时； 5、显卡。独立显卡≥1，DDR4，显存位宽≥16位，显存容量≥2GB；显示分辨率≥1920x1080；显卡显示芯片核心频率≥600MHz；显存等效频率≥1000MT/s；显卡可支持多屏同时显示数量显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080；显卡外接显示接口，显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。 6、显示器。≥23.8英寸；屏占比≥80%；分辨率≥1920x1080；屏幕比例16:9；显示器外观颜色，黑色；显示屏支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；显示屏应支持低频闪≤-35dB；显示屏镜面反射率≤10%；显示器接口，显示器应与显卡外接显示接口匹配；显示器支架，显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等；显示器参数调节，a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节；显示屏刷新率≥75Hz；显示屏位深≥8位；显示屏色域≥99%sRGB；显示屏色准△E≤4；显示屏响应时间≤6ms；显示屏亮度≥250尼特；显示屏亮度一致性≥70%；显示屏对比度≥1000：1；显示屏其他参数应符合SJ/T11292的相关规定；显示设备可靠性：显示屏屏幕失效点，符合GB/T9813.2的要求 7、外设。鼠标数量≥1个；键盘数量≥1个；键盘按键数目≥86键；键盘连接方式有线或无线；键盘键程2.3mm~4.0mm；键盘按键压力应在0.54N±0.14N；有线键盘连接线≥1米；键盘颜色黑色；鼠标连接方式有线；有线鼠标连接线≥1.5米；鼠标DPI分辨率800~1600；鼠标颜色黑色；鼠标其它参数应符合GB/T26245的相关规定；内置光驱；键盘按键寿命≥1000万次；鼠标按键寿命≥500万次；键盘鼠标线材寿命，键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；风扇寿命≥4万小时； 8、网络设备。有线网卡数量≥1；有线网卡速率最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；支持无线网络通信技术协议，支持WAPI或WiFi5.0及以上协议；无线网卡频宽支持≥20MHz；网络功能，a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能；无线网卡频段，支持双频段；数据传输，支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；有线网卡接口类型，支持RJ45接口；网络设备拆装，网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。 9、外部接口。USB接口数量不少于8个、机箱前面板应提供不少于4个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）；视频接口数量≥1；音频接口数量≥1；音频接口类型，支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；视频接口类型，至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；HDMI、DP、Type-C显示接口要求，若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；其他接口，a)支持串行接口，可实现GB/T6107的功能；b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能；存储卡接口类型，支持SD、TF等存储卡接口； 10、电源。电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求； 11、整机基础。整机外观，a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；状态指示灯，在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数；整机结构，a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定；机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求；产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；整机散热，在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃；整机能效限定值，产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上；机身材质金属等；机身颜色黑色；机箱尺寸容量机箱体积应在10L-20L； 12、操作系统及软件功能。中文信息处理要求，符合GB18030的相关规定；操作系统备份及还原功能，支持操作系统备份及还原功能；固件备份还原能力，支持备份及还原固件的功能；操作系统及驱动升级，支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；固件升级，支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；BIOS支持关闭通讯接口，支持BIOS关闭以太网及USB接口；固件查看信息，支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；固件设置启动顺序，支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；固件设置口令，支持设置口令、修改口令、验证口令功能；固件设置网络引导，支持网络引导启动和关闭功能； 整机可靠性要求：电磁兼容性要求的抗扰度符合GB/T9254.2的规定；环境条件要求的气候环境适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的振动适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的冲击适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的碰撞适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的运输包装件跌落适应性符合GB/T9813.1中规定；MTBF测试，MTBF(m1)≥3万小时； 13兼容要求。常用软件兼容，支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；数据库兼容，兼容3个及以上厂商的数据库产品；中间件兼容，兼容3个及以上厂商中间件产品；平台软件兼容，兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 14、包装及运输要求。标志、包装、运输和贮存，符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 15、服务要求。配置检查工具，供应商提供自检测试工具；服务响应，a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；服务周期，a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期；预装操作系统，预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；培训服务，供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；典型问题解决手册，供应商提供典型问题解决说明文档或视频；厂家升级软件与扩容服务，供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；整机质量服务要求，免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年（中标后签订合同之前提供原厂授权函及质保函）；合格证书要求，供应商提供产品合格证；开箱组装/使用指导要求，供应商提供开箱组装/使用指导；驱动下载服务要求，供应商提供驱动光盘或下载方式；兼容适配软件下载服务要求，供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；跨架构平台应用兼容，供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用； 16、供应链合规性。产品部件保障，供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； 17、供应链质量。抗干扰性，当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；供应能力证明，供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； 18、关键部件安全要求。CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求； 19、整机安全性要求。密码算法实现，CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；支持USB端口管控；支持安全物理锁；信息安全基本要求，a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；固件安全启动，支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；限用物质的限量要求，符合GB/T26572中规定。 20、投标产品经过3C、节能认证（投标文件中提供产品节能认证证书并加盖投标人公章）； 21、国产自主品牌；支持麒麟/统信/Windows 7/Windows 10；整机提供不少于3年免费原厂质保，不少于3年免费上门，要求提供所投产品原厂术支持电话（中标后签订合同之前提供原厂授权函及质保函） |

## 一、项目概况

随着信息化技术的不断发展，数字乡村建设已成为推动农业农村现代化的重要手段。为进一步加强数字技术与农业农村科技的深度融合，提升农业农村监管与服务水平，我市于2021年启动了连云港市数字乡村指挥中心建设项目一期工程。该项目在推进数字化产业、数字化治理、数字化民生等数字化系统应用方面取得了显著成效，为我市数字乡村建设奠定了坚实基础。为进一步深化数字化应用，提升数字乡村建设水平，结合连云港市数字乡村发展规划和省“苏农云”平台数据对接需求，我市拟在数字乡村指挥中心建设项目一期基础上，开展连云港市农业农村大数据建设项目二期工程。

本项目计划建设内容为完善农业农村大数据平台、升级数字乡村指挥中心。全面展示涉农各类资源、监控数据和监控部署情况，实现视频会议中心实时联动、视频会商、与部省县乡各级进行视频会议。在发生突发重大灾情时，能够调度全市农业农村基础信息及资源，实时指挥调度应对灾情。农业农村大数据平台重点完善物联网监控应用、生产信息采集、产品溯源查询、农业专家服务和农村生态环境监管等移动端系统。数字乡村指挥中心将升级建设视频会议指挥中心，包括显示系统、视频会议系统、扩声系统、发言系统、图像调度系统、集中控制系统、无纸化办公系统等，满足农业农村工作指导、数字乡村指挥调度、系统平台展示、单位内现场开会、远程视频、多方会议组织等实际需要，将平台建设成内外、上下数据传达与互联互通的关键联动节点。

## 二、服务技术要求

### 1、服务范围（服务内容）

      - 1.1农业农村大数据平台完善

针对市农业农村大数据平台重点完善物联网监控应用、生产信息采集、产品溯源查询、农业专家服务和农村生态环境监管等移动端系统，与视频会议指挥中心相关PC端业务系统数据对接、实时交互，有效支撑移动互联、大数据条件下数字农业农村实战应用。构建移动应用支撑体系统筹建设、分级应用，实现全网移动数字农业农村用户发证和认证、资源发布和授权、应用开发和运维等统一规范管理。

在现有连云港市农业数据统计平台基础上，将本期建设应用系统及数据资源库数据进行归纳汇总，形成更加全面的农业数据统计一张图。囊括整合的资产类数据统计与展示，追溯管理平台数据统计与展示，监管监测类数据统计与展示，全市农业、农村、农民、巩固和脱贫攻坚成果、乡村振兴等数据统计与展示等。

乡村数字化治理应用：包括智慧党建平台、数字村务平台、平安乡村等应用。

数字乡村管理服务：通过移动端、网络平台、应用服务等组件，搜集、汇聚各类系统的涉农数据，并与中心平台关键节点联动，实现平台的统一监管，并将相关信息与省“苏农云”平台和市大数据管理中心等进行推送和联动，实现全市涉农数据的全面采集与共享。

      - 1.2数字乡村指挥中心升级

数字乡村指挥中心将升级建设视频会议指挥中心，包括显示系统、视频会议系统、扩声系统、发言系统、图像调度系统、集中控制系统、无纸化办公系统等，解决农业农村工作指导、数字乡村指挥调度、系统平台展示、单位内现场开会、远程视频、多方会议组织等实际需要，将平台建设成内外、上下数据传达与互联互通的关键联动节点。该中心不仅将作为全市农业农村工作统一的集中管控中心，还将成为数字农业农村业务开展的重要平台。为数字农业农村业务开展提供统一的资产管理、统一的运维监测、统一的安全管控，实现全市农业农村相关用户、终端、网络、应用、数据等全要素管理、全流程监控、全体系防护，使农业管理部门做到“情况清、底数明”、“决策有依据、实施有目标”。

1.3需求清单

      - 1.3.1定制软件开发功能清单

| 序号 | 平台 | 一级模块 | 二级模块 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业农村大数据平台 | 物联网监控应用 | 主体排查、清理、管理 | 1 | 套 |
| 2 |  |  | 主体入驻指导、培训 | 1 | 套 |
| 3 |  |  | 数据处理 | 1 | 套 |
| 4 |  |  | 数据分析 | 1 | 套 |
| 5 |  |  | 数据图表展示 | 1 | 套 |
| 6 |  | 生产信息采集 | 主体管理 | 1 | 套 |
| 7 |  |  | 生产台账 | 1 | 套 |
| 8 |  |  | 数据抓取 | 1 | 套 |
| 9 |  |  | 数据存储 | 1 | 套 |
| 10 |  |  | 数据分析 | 1 | 套 |
| 11 |  |  | 数据图表展示 | 1 | 套 |
| 12 |  | 产品溯源查询 | 信用数据库 | 1 | 套 |
| 13 |  |  | 追溯查询系统 | 1 | 套 |
| 14 |  |  | 主体查询 | 1 | 套 |
| 15 |  |  | 数据处理 | 1 | 套 |
| 16 |  |  | 数据分析 | 1 | 套 |
| 17 |  |  | 数据图表统计展示 | 1 | 套 |
| 18 |  | 农业专家服务 | 实时远程技术咨询 | 1 | 套 |
| 19 |  |  | 视频问诊、智能诊断 | 1 | 套 |
| 20 |  |  | 农业知识库 | 1 | 套 |
| 21 |  |  | 在线教育培训 | 1 | 套 |
| 22 |  |  | 农业资讯服务 | 1 | 套 |
| 23 |  |  | 农业科技成果推广 | 1 | 套 |
| 24 |  | 农村生态环境监管 | 畜禽养殖废污监管系统 | 1 | 套 |
| 25 |  |  | 农田土壤环境监测系统 | 1 | 套 |
| 26 |  | 农业农村证书认证管理 | 用户发证管理模块 | 1 | 套 |
| 27 |  |  | 用户认证管理模块 | 1 | 套 |
| 28 |  |  | 用户信息管理系统 | 1 | 套 |
| 29 |  |  | 农村信用体系建设模块 | 1 | 套 |
| 30 |  | 农村宅基地信息管理系统 | 资格权管理 | 1 | 套 |
| 31 |  |  | 审批管理 | 1 | 套 |
| 32 |  |  | 土地流转管理 | 1 | 套 |
| 33 |  |  | 退出管理 | 1 | 套 |
| 34 |  |  | 土地执法督查 | 1 | 套 |
| 35 |  |  | 土地一张图 | 1 | 套 |
| 36 |  |  | 宅基地手机端 | 1 | 套 |
| 37 |  |  | 数据分析 | 1 | 套 |
| 38 |  |  | 数据共享 | 1 | 套 |
| 39 |  | 涉农数据采集与共享 | 江苏省农业农村大数据云平台（苏农云）对接 | 1 | 套 |
| 40 |  |  | 江苏省农业农村数字服务平台 | 1 | 套 |
| 41 |  |  | 连云港市大数据中心对接 | 1 | 套 |
| 42 |  |  | 江苏省农产品质量追溯管理平台对接 | 1 | 套 |
| 43 |  |  | 江苏省农业物联网管理服务平台对接 | 1 | 套 |
| 44 |  |  | 连云港农机网格监管平台对接 | 1 | 套 |
| 45 |  |  | 连云港农村集体三资智慧监管平台对接 | 1 | 套 |
| 46 |  |  | 连云港市农业综合行政执法信息平台对接 | 1 | 套 |
| 47 |  |  | 灌云县农业大数据平台对接 | 1 | 套 |
| 48 |  |  | 海州区农业大数据平台对接 | 1 | 套 |
| 49 |  |  | 赣榆区农业大数据平台对接 | 1 | 套 |
| 50 |  |  | 其他平台采集与对接 | 1 | 套 |
|  |  | 数据安全要求 | 在本次大数据平台建设中，要求供应商确保数据处理和存储过程中的数据安全性，包括但不限于实施数据加密、严格访问控制、定期数据备份、安全审计、漏洞管理及合规性审查，以保障用户隐私和系统完整性。 | 1 | 套 |
| 51 | 数字乡村指挥中心 | 统一用户中心 | 新系统接入集成 | 1 | 套 |
| 52 |  |  | 外部系统接入集成 | 1 | 套 |
| 53 |  | 系统对接 | 大屏显示系统对接 | 1 | 套 |
| 54 |  |  | 视频指挥调度系统集成 | 1 | 套 |
| 55 |  |  | 无纸化办公系统集成 | 1 | 套 |
| 56 |  | 应用展示窗口 | 新增业务系统集成展示 | 1 | 套 |
| 57 |  |  | 新增数据分析、集成展示 | 1 | 套 |

      - 1.3.2货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频会议设备 |  |  |
|  | 视频指挥调度系统 |  |  |
| 1 | MCU | 1 | 台 |
| 2 | 数字录播主机 | 1 | 台 |
| 3 | 视频会议终端 | 2 | 台 |
| 4 | 会议专用摄像机 | 1 | 台 |
|  | 发言扩声系统 |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1 | 台 |
| 2 | 主席单元 | 1 | 台 |
| 3 | 代表单元 | 19 | 台 |
| 4 | 会议线缆 | 2 | 根 |
| 5 | 无线话筒手持 | 2 | 套 |
| 6 | 天线放大器 | 1 | 套 |
| 7 | 16路调音台 | 1 | 台 |
| 8 | 音频处理器（带回声消除） | 1 | 台 |
| 9 | 反馈抑制器 | 1 | 台 |
| 10 | 专业功放450W(主扩) | 1 | 台 |
| 11 | 专业功放350W（辅助、吸顶） | 1 | 台 |
| 12 | 补声功放 | 1 | 台 |
| 13 | 线性音柱（主扩） | 2 | 台 |
| 14 | 8寸音箱（辅助） | 2 | 台 |
| 15 | 补声音响 | 2 | 台 |
| 16 | 8路电源时序器 | 2 | 台 |
| 17 | 配套配件 | 1 | 项 |
|  | 集中控制系统 |  |  |
| 1 | 多媒体地插 | 4 | 个 |
| 2 | 无缝16*16混插矩阵 | 1 | 台 |
| 3 | HDMI+音频输入板卡 | 2 | 块 |
| 4 | 3GSDI+音频输入板卡 | 1 | 块 |
| 5 | HDMI+音频输出板卡 | 2 | 块 |
| 6 | HDMI延长线 | 4 | 根 |
| 7 | 网络中控主机 | 1 | 台 |
| 8 | 专用编程软件 | 1 | 套 |
| 9 | 8路电源控制器 | 1 | 台 |
| 10 | 红外发射棒 | 8 | 根 |
| 11 | 无线路由器 | 1 | 台 |
| 12 | 控制终端 | 1 | 台 |
| 13 | 4路中控串口协议扩展终端 | 1 | 台 |
| 14 | 四路串口分配器 | 1 | 台 |
|  | 无纸化办公系统 |  |  |
| 1 | 会议平板电脑终端 | 20 | 台 |
| 2 | 智慧会议客户端软件 | 20 | 套 |
| 3 | 无纸化会议系统主机 | 1 | 套 |
| 4 | 智慧后台管理软件 | 1 | 套 |
| 5 | 投屏控制器 | 1 | 台 |
| 6 | 高清数字编码器 | 1 | 台 |
| 7 | 智慧会控平台 | 1 | 套 |
| 8 | 放装AP | 2 | 台 |
| 9 | 8口POE交换机 | 1 | 台 |
| 10 | 无线控制器 | 1 | 台 |
| 11 | 出口网关 | 1 | 台 |
| 12 | 平板充电柜 | 1 | 套 |
| 13 | 线材物料 | 1 | 项 |
|  | 网络设备及布线 |  |  |
| 1 | 接入交换机 | 2 | 台 |
| 2 | 6类非屏蔽网线 | 2 | 箱 |
| 3 | 双口面板 | 12 | 个 |
| 4 | 六类非屏蔽模块 | 24 | 个 |
| 5 | 六类非屏蔽跳线2米 | 48 | 条 |
| 6 | 24口网络配线架 | 1 | 个 |
| 7 | 理线架 | 1 | 个 |
| 8 | 单模LC-LC光纤跳线3m | 6 | 对 |
| 9 | 机柜 | 2 | 个 |
|  | 其它设备及辅材 |  |  |
| 1 | 吊顶式音箱支架 | 4 | 只 |
| 2 | 6.35转莲花头音频线 | 1 | 条 |
| 3 | 3.5转莲花头音频线 | 1 | 条 |
| 4 | 卡侬延长线 | 14 | 条 |
| 5 | 音响欧姆头 | 18 | 个 |
| 6 | SDI视频线 | 2 | 条 |
| 7 | 专业咪线 | 1 | 批 |
| 8 | 专业护套线 | 1 | 批 |
| 9 | 所需管材 | 1 | 批 |
| 10 | 其它辅材 | 1 | 批 |
| 11 | 水电局部改造 | 1 | 项 |
| 二 | 大屏幕显示设备 |  |  |
| 1 | 小间距LED显示屏 | 11.06 | ㎡ |
| 2 | 视频控制主机 | 1 | 台 |
| 3 | 智能电源管理器 | 1 | 台 |
| 4 | 屏体结构 | 1 | 项 |
| 5 | 配套辅材 | 1 | 项 |
| 三 | 其他 |  |  |
|  | 场地改造装修及办公设备 |  |  |
| 1 | 场地改造装修 双层纸面石膏板吊顶； 三遍腻子、三遍乳胶漆； 实木强化地板； 50mm厚水泥砂浆找平； 强电改造，含开关、插座安装； 墙面吸音板； 15mm厚阻燃板基层； 15mm厚免漆板定做隔板； | 100 | ㎡ |
| 2 | 大会议桌+桌椅 | 1 | 套 |
| 3 | 会议条桌+椅子（1套含1张会议条桌+2把椅子） | 12 | 套 |
| 4 | PC电脑 | 2 | 套 |
| 5 | 辅料辅材 | 1 | 项 |

### 2、服务技术要求

#### 2.1服务要求

2.1.1实用性原则

系统建设需要充分做好调研工作，充分了解数字乡村涉及到的各部门、各单位相关业务需求、管理需求、业务流程，开发建设的系统能够功能强大、操作简单、人性化，能够有力支撑政府部门、生产主体、社会化服务组织、农资经销商等不同单位、部门和用户的业务需求，有力促进政府提高对农业农村的监管水平。

2.1.2先进性原则

系统设计开发必须尽可能采用最先进的技术、方法、软件系统等，确保系统有一定的先进性、前瞻性，符合技术发展方向，延长系统的生命周期，保障对农业农村管理与服务综合业务的持续支撑。

2.1.3标准和开放性原则

项目实施前，充分对国家、农业部关于农业信息化建设的政策法规、规范和标准进行研究，并考虑与正在制定或即将出台的相关政策法规、规范和标准的衔接。在设计思路上满足国家对数字乡村建设的相关要求，让本系统不仅满足连云港实际管理需要，还能充分与国家系统进行数据交互，最终依托管理系统构建满足国家要求的区域性数字乡村体系。

2.1.4高可靠性原则

必须在建设系统上保证软件的可靠性，设计中可有适量冗余及其它保护措施，系统和应用软件应具有容错性、稳健性等。必须有足够的健壮性，在发生意外的软硬件故障、操作错误等情况下，一方面能够保证回退，减少不必要的损失；另一方面能够很好地处理并给出错误报告。大数据平台需确保在信息系统遭受攻击或发生安全事件时，能够及时、有效地采取应急措施，能迅速响应：在发现信息安全事件后，应迅速启动应急响应机制，尽快采取措施控制事态发展。能准确判断：对事件性质、影响范围、危害程度等进行准确判断，为后续处置提供决策依据。能有效处置：根据事件类型和特点，采取有效的技术手段和管理措施，降低事件对信息系统的影响。

2.1.5可维护性原则

软件设计应标准化、规范化，按照架构分层设计、软件组件和构件化结合的方法来实现。对于采用的软件开发方式要满足：一是软件结构分层，业务与实现分离，逻辑与数据分离；二是以接口为核心，使用开放标准。

2.1.6可扩展与伸缩性原则

考虑到系统建设是一个循序渐进、不断扩充的过程，因此要采用积木式结构，组件化设计，整体构架要考虑系统间的无缝连接，为今后系统扩展和集成留有扩充余量。

2.1.7数据安全原则

在信息化建设中保证数据安全，尤其保障数据不泄漏是项目建设的重点。本项目充分考虑到系统的数据安全，并将按照等保三级的标准进行数据安全防护。同时，本项目应特别关注大数据服务的安全性，以确保数据的安全性、完整性和可用性。大数据服务需要具备强大的数据加密能力，包括存储加密和传输加密，以保护数据在存储和传输过程中的安全性。为了确保数据的机密性和完整性，大数据服务应采取数据隔离措施，将敏感数据与非敏感数据分开存储和处理。大数据服务应建立完善的数据备份与恢复机制，确保在数据丢失或损坏时能够迅速恢复数据。

2.1.8合理投资原则

在项目建设角度，总体规划中应综合考虑各种资源（硬件、网络、数据及软件系统）整体配置，合理利用现有资源，力求节俭不浪费。

在项目对接角度，项目需与现有市农业农村局系统及平台、区县农业农村局系统及平台等紧密结合，提高节约化建设水平。

2.1.9规范软件开发原则

在整个建设过程中，必须遵守软件开发过程规范，通过控制过程成果的质量来保证提交最终成果的质量。

2.1.10模块化开发原则

针对不同角色用户之间，存在着实际生产方式的差异，采用模块化的程序开发原则，供不同角色自行灵活选取管理模块。

#### 2.2货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 视频指挥调度系统 |  |
| 1 | MCU | 支持20路1080P30fps AVC接入端口，单台设备可通过license最大可扩容至60路1080p30fps AVC接入端口；支持H265编解码，双电源备份；标准2U电信机箱； |
| 2 | 数字录播主机 | 1.支持导播输出画面，可以在录播主机上进行录播功能操作，内置远程导播模块，可通过网络访问远程导播界面进行录播功能操作； 2.可实时对主机和软件运行状态进行监测，包括CPU、内存、硬盘空间等，支持断电保护，录制过程中突然断电自动保存视频； 3.界面布局简洁清晰，具有信号显示区、录播控制区和功能设置区，导播界面支持自适应显示视频信号，可实现不同分辨率的视频混合输入； 4.支持全屏、双分屏、画中画、三分屏、五分屏显示等PGM主播窗口，多分屏模式下可自定义画面布局和信号源，支持多种切换特效； 5.可接入≥4路SDI和2路HDMI画面，可选择录制MP4、FLV两种格式其中一种，支持一键录制、暂停、直播功能，并单独显示录制和直播时长； 6.支持与跟踪系统对接，可以在录制过程中实现自动完成画面跟踪和切换，也可通过控制器实现手动切换和跟踪或通过导播界面中实现上述功能； ▲7.支持H.264视频编码协议和ACC音频编码协议，支持25 Fps、30 Fps、50 Fps、60Fps等帧率；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA认证标识的检测报告和软件功能截图并加盖投标人公章） 8.内置rtmp直播服务器，支持≥50路直播并发，也可将直播流推送到第三方流媒体服务器； 9.支持字幕功能和不少于5条字幕内容预设或临时输入，支持字幕背景图片上传，加强字幕美观可读； 10.支持对文字大小、位置、颜色进行配置调整、位置任意拖动； 11.资源模式支持同时录制≥6路视频，具备存储空间预警功能； ▲12.支持拓展传感器模块，可以实现环境监测功能，实时显示温度、湿度、CO2浓度、PM2.5浓度、PM10浓度等信息，可以设置CO2浓度、PM2.5浓度、PM10浓度的报警值，超过时自动报警；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA认证标识的检测报告和软件功能截图并加盖投标人公章） 13.录制视频可选择同时录制在本地硬盘或移动U盘中； 14.支持片头和片尾标题自定义设置，同时可以自定义上传JPG格式图片做为片头和片尾，且具有预览功能； 15.支持不少于4种录制时长选择和5种倒计时录制，可选择是否弹出录制信息窗口。 |
| 3 | 视频会议终端 | 1.支持媒体框架协议H.323/SIP；支持最新H.265视频编解码协议，OPUS音频编解码协议；支持4K显示；支持1080P60fps双流；视频输入2×HDMI、1×HDMI/DVI/VGA/YPbPr、1×3G-SDI；视频输出2×HDMI、1×HDMI/DVI/VGA、1×3G-SDI；音频输入2×XLR、2×RCA、1×6.35mm、1×DH-AI、3×HDMI；音频输出4×RCA、1×6.35mm； 2.所投设备需与省厅平台（宝利通）做无缝对接，投标时需提供无缝对接承诺函加投标人公章。 |
| 4 | 会议专用摄像机 | 配套分体式硬件会议终端使用，1/2.8英寸 CMOS传感器，最大支持1080P60fps视频输出，30倍光学变焦，最大视角60.7°，视频接口1xHDMI、1x3G-SDI |
|  | 发言扩声系统 |  |
| 5 | 会议系统主机 | - ≥4.3寸彩色显示触摸屏，支持与会者话筒服务请求功能，可通过4.3显示屏响应处理与会者在会议中服务的请求； 2.不少于4路话筒输入，单路可连接不少于15个彩屏会议单元或22只非彩屏话筒，系统最大可挂载60个彩屏会议单元或88个非彩屏会议单元； 3.支持投票表决、视像跟踪、讨论等功能，且具有多种会议模式：先入先出模式、后入先出模式、限制模式、电脑/主席允许模式、自由讨论模式； 4.不少于四进一出SDI视频矩阵，可直接控制≥4个高清摄像球，完成视频会议中图像自动切换； - 内置不少于1路RS-232和1路RS-485视频控制输出口，支持派尔高-P，派尔高-D，VISCA控制协议； 6.内含不少于三路电源输出，实现设备电源管理； 7.≥1路RS232视频控制输出口连接电脑或中央控制等系统，进行话筒及主机的功能控制及会议的签到表决，搭配电脑软件可实现硬件自检功能； 8.内置多种输入输出接口，不少于：1组辅助输入、4组卡座输入，1路主席话筒音频备份平衡输入接口和1组主输出、1组辅助输出接口； 9.密码设定功能，主机要修改菜单设定，必须通过密码来进入，保证会议主机设定稳定可靠； 10.支持软件控制及支持中央控制系统控制； ▲11.具有人员库管理功能，可添加和修改参会人的姓名、民族、职务、年龄、单位、电话等信息；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA认证标识的检测报告并加盖投标人公章） ▲12.包含会议布局模块，分为大、中、小、超小4种不同的坐席模式，可载入背景图片，并带有自动布局功能；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA认证标识的检测报告并加盖投标人公章） ▲13.具有含有“预置位调度、顺序发言”类似字样的软件著作权证书。 |
| 6 | 主席单元 | 1.≥3.5英寸的彩色触摸屏； 2.具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元； 3.带有视像跟踪、讨论、时钟显示，支持图片显示、话筒请求服务等功能； 4.配合主机，可以实现先入先出，后入先出，限制模式，主席允许模式，自由讨论模式； 5.全金属短咪杆，高灵敏度设计，拾音距离≥80cm； 6.话筒的身份可以自行设定，可以通过主机设置自由切换代表/主席/VIP话筒身份； 7.最大承受声压≥136dB，等效噪声级≥16dB，频率响应：20-20kHz； 8.具有不少于一路USB Type-C预留接口。 |
| 7 | 代表单元 | 1.≥3.5英寸的彩色触摸屏； 2.代表单元具有一键发言功能，接受主席单元的控制； 3.带有视像跟踪、讨论、时钟显示，支持图片显示、话筒请求服务等功能； 4.配合主机，可以实现先入先出，后入先出，限制模式，主席允许模式，自由讨论模式； 5.全金属短咪杆，高灵敏度设计，拾音距离≥80cm； 6.话筒的身份可以自行设定，可以通过主机设置自由切换代表/主席/VIP话筒身份； 7.最大承受声压≥136dB，等效噪声级≥16dB，频率响应：20-20kHz； 8.具有不少于一路USB Type-C预留接口。 |
| 8 | 会议线缆 | 8芯20米系统主机与会议单元延长连接线 |
| 9 | 无线话筒手持 | 1.具备超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪首干扰及同频干扰； 2.支持锁键功能，具有解/锁ID功能，防止人为误操作； 3.振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 4.采用平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm（1/4"）输出； 5.有效工作距离≥140米； 6.频段载波：UHF640-689MHz； 7.音频频响：60-13kHz； 8.谐波失真≤0.5%； 9.信噪比≥50dB。 |
|  | 天线放大器 | 1.适用频带范围：400-950MHz； 2.可对信号进行放大补偿，为接收机提供较强的信号； 3.支持≥31档调节； 4.支持DC12-18V电源供应，消耗电流≤170mA。 |
| 10 | 16路调音台 | 1.不少于10路话筒、4组立体声输入、1组辅助返回输入、1组录音输入； 2.不少于1组主输出、2个辅助输出、2个编组输出、1组录音输出、1个耳机监听输出； 3.单声道输入具有48V幻象供电和100Hz低切功能，话筒输入支持高中低三段均衡调节； 4.内置蓝牙模块，支持蓝牙输入音频实现无线播放音乐； 5.支持连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑； 6.USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字和歌词，支持MP3/WAV等多种格式，中英文界面可选，循环模式可选； 7.内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出。 |
| 11 | 音频处理器（带回声消除） | 1.≥8路模拟平衡输入、≥8路模拟平衡输出，最大输入输出≥17dBu不失真； 2.具有AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益）AUTO MIX（自动混音）、MATRIX MIX（矩阵混音）、噪声门、PEQ（参量均衡器）、延时器、FIR滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器等DSP功能； 3.输入每通道带麦克风放大器，不窄于0~40dB增益调节，支持48V幻像电源； 4.输入输出支持参量均衡器调节，输入≥15段PEQ，输出≥10段PEQ； 5.USB接口，电脑软件控制和立体声USB声卡，支持播放和录音； ▲6.输入通道具备语音激励功能（摄像跟踪），支持带PELCO-D、PELCO-P、VISCA协议摄像头控制；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA认证标识的检测报告并加盖投标人公章） 7.支持存档加锁，隐藏设置参数，具有不少于60个预设记忆位置； 8.支持线控盒控制、APP网络控制。 |
| 12 | 反馈抑制器 | - 采用2寸TFT彩屏，可在主界面显示陷波器开关、频移量、均衡开关、当前用户模式、系统上锁情况等状态信息，并带有双排9段电平指示灯； 2.双通道设置，采用两组平衡/非平衡输入，两组平衡/非平衡输出接口； 3.双通道所有参数均可独立调节也可以进行联通调节；支持一键默音功能； 4.内置-64db到+6dB增益调节，噪声门为0dB~-90dB范围可调，移频器支持2Hz~8Hz多级调节； 5.啸叫抑制响应采用三种模式检测和抑制，快、默认、慢三个速度可设定，满足不同的需求； 6.参数调节可以设置两级面板锁，分别是参数锁定和整机锁定功能； 7.不低于20种模式保存与调用，在使用不同的场所直接调用； 8.实现PC软件控制，界面简单易懂，保存模式后可脱离PC运行。 |
| 13 | 专业功放450W(主扩) | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 3.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选； 4.AB类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户放心使用； 5.8Ω立体声额定功率≥450W×2；4Ω立体声额定功率≥810W×2；8Ω桥接功率≥1120W； 6.输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡； 7.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±0.5dB； 8.信噪比(A计权)：≥90dB； 9.额定源电动势不劣于630mV； 10.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 |
| 14 | 专业功放350W（辅助、吸顶） | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 3.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选； 4.AB类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户放心使用； 5.8Ω立体声额定功率≥350W×2；4Ω立体声额定功率≥650W×2；8Ω桥接功率≥870W； 6.输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡； 7.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±0.5dB； 8.信噪比(A计权)：≥90dB； 9.额定源电动势不劣于630mV； 10.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 |
| 15 | 补声功放 | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 3.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选； 4.AB类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户放心使用； 5.8Ω立体声额定功率≥450W×2；4Ω立体声额定功率≥810W×2；8Ω桥接功率≥1120W； 6.输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡； 7.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±0.5dB； 8.信噪比(A计权)：≥90dB； 9.额定源电动势不劣于630mV； 10.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 |
| 16 | 线性音柱（主扩） | 1.配置不少于4个4.5＂全频单元和1个音圈； 2.扩散角度≥150°x15°（HxV）； 3.额定功率≥200W； 4.灵敏度≥95dB 1W/1m； 5.最大声压≥118dB； 6.频率响应：100Hz-20KHz； 7.分频点频率：3kHz； 8.阻抗:8Ω。 |
| 17 | 8寸音箱（辅助） | 1.单元≥8"同轴×1； 2.额定功率≥60W； 3.输入阻抗：8Ω； 4.灵敏度≥90dB； 5.最大声压≥108dB； 6.频率响应:50Hz-20KHz。 |
| 18 | 补声音响 | 1.单元≥8"同轴×1； 2.额定功率≥60W； 3.输入阻抗：8Ω； 4.灵敏度≥90dB； 5.最大声压≥108dB； 6.频率响应:50Hz-20KHz。 |
| 19 | 8路电源时序器 | 1.配置彩色液晶智能显示窗，可以实时显示当前电压、日期时间和通道开关状态等信息； 2.支持欠压、超压检测及报警等功能，总功率≥6000W，单路最大功率≥2000W； 3.支持定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定； 4.具有≥8路可控制电源，每路延时开启和关闭时间支持0-999S范围自由设置，具有≥2路输出辅助通道； 5.配置≥8组设备开关场景数据保存/调用，可以实现更加简单便捷的场景管理； 6.采用RS232接口，可通过外部中央控制设备控制，支持实现远程集中控制，自带设备编码ID检测和设置； 7.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作，开机可设上电自启； 8.单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A。 |
| 20 | 配套配件 | 定制（根据现场的位置、间距等定制音箱支架、机柜内音频跳线、音频接插件等）。 |
|  | 集中控制系统 |  |
| 21 | 多媒体地插 | 开口尺寸：120 X 120 mm 面板尺寸：127 X 127 mm 模 块：6个模块（可随意更改） |
| 22 | 无缝16*16混插矩阵 | - 支持不少于16x16路的音视频信号切换，采用输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，具有热插拔功能； 2.主机及信号板卡可以长时间无故障满负荷连续工作，连续运行7*24小时不断电运行，断电不会丢失参数和功能设置； 3.采用FPGA架构，内部自建核心运算机制，无内嵌操作系统，支持总线交换技术和倍频倍线技术； 4.支持CVBS、YPbPr、VGA、DVI、HDMI、3G/HD/SD-SDI等信号无缝任意输入输出切换传输，兼容HDCP； ▲5.支持EDID管理和手动EDID学习功能，支持当前输出通道状态查询功能；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA认证标识的检测报告并加盖投标人公章） 6.支持自动识别N制式和PAL制式，具有自动倍线功能，具有伴随音频输入可实现音视频同步切换； 7.支持不少于35种分辨率，包含1920*1200、1080P@50Hz、1080P@30Hz、1080I@60Hz、1080I@30Hz、1366*768、720P@50Hz等分辨率； 8.HDMI信号输入输出卡最高支持4K信号输入输出，兼容HDCP，支持HDMI内嵌音频传输，有独立外接音频接口； 9.支持不少于20个场景保存和调用功能，支持群切功能； 10.具有防静电设计，能有效防止人员触碰放电产生的电击； 11.支持前面板按键、外接控制面板、遥控器、RS-232串行通讯、LAN网络控制等多种控制方式，支持本地和远端控制方式，可以根据需要锁定前面板防止误操作； 12.具有断电记忆功能，断电不会丢失参数和功能设置； |
| 23 | HDMI+音频输入板卡 | 1.支持≥4路HDMI输入，支持HDMI1.3和HDCP； 2.支持≥4路模拟音频输入，非平衡立体声； 3.HDMI内嵌音频支持PCM格式； 4.支持倍线功能，倍线后支持1360*768@60Hz、1024*768@60Hz、1280*720@60Hz、1920*1080p@60Hz、1920*1200@60Hz等分辨率。 |
| 24 | 3GSDI+音频输入板卡 | 1.支持不少于4路SDI输入和4路SDI环出； 2.SDI输入/输出兼容3G-SDI/HD-SDI/SDI； 3.1080P信号传输的距离≥100米； 4.支持倍线功能，倍线后支持1360*768@60Hz、1024*768@60Hz、1280*720@60Hz、1920*1080p@60Hz、1920*1200@60Hz等分辨率。 |
| 25 | HDMI+音频输出板卡 | 1.支持≥4路HDMI输出，支持HDMI1.4和HDCP； 2.支持≥4路模拟音频输出，非平衡立体声； 3.HDMI内嵌音频支持PCM格式； 4.支持无缝切换，支持1280x720@60Hz、1920x1200@60Hz、1280x1024@60Hz、1024x768@60Hz、800x600@60Hz等输出分辨率可调。 |
| 26 | HDMI延长线 | 25米 |
| 27 | 网络中控主机 | 1.1U机箱可安装于标准机柜； ▲2.提供网络远程访问管理功能，支持连接状态诊断、程序备份与恢复；能与具有通用协议的：会议主机、电源管理器、音频处理器、摄像头、插卡式混合信号系统矩阵、矩阵切换器、电动窗帘、投影/幕布等产品联动；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 3.具备时间轴多事件执行模式，自行时钟同步功能，用户自定义预约功能； 4.配置不低于4核 ，1GB RAM 内存储器，8GB NandFlash 高速存储器； 5.≥8路多功能可定义串口功能，支持RS-232、RS-485、DMX-512协议，其中≥2路支持24V供电； ≥8路红外/IO复用接口，输入输出分开可同时受控；≥4路可编程继电器强弱电控制接口；≥2路CAN总线控制协议； 6.≥1路红外学习还原控制接口，≥1路LAN网络输入，≥1路电源输入，≥1路IR USB接口，内嵌智能红外学习功能模块； 7.可接RF无线射频接收器和WIFI无线路由器； 8.扩展预留接口：≥1路Z-SET无线设置按键，≥1路ZigBee天线备选ANT接口； 9.支持Android系统及iOS系统平板 PC端口设备混合使用。 |
| 28 | 专用编程软件 | 对软件进行编辑，自定义软件界面。同时支持Android和IPAD控制，支持WIFI双向通讯实现强大功能。 |
| 29 | 8路电源控制器 | 1.负载能力单路功率≥2000W，总功率≥16000W； 2.通讯方式HVX-NET总线/RS-232； 3.继电器触点结构1对常开，1对常闭触点； 4.内置≥8个强制应急拨码开关； 5.面板具有全开.全关及8路单独开关按键； 6.最多可串接至99台，控制高达792路连接设备； 7.具有过载断路保护器，防止电路过载损坏设备； 8.可通过中控执行电源开启/关闭/重新开启管理性能。 |
| 30 | 红外发射棒 | 连接中央控制主机，可发射 32-56KHz 范围内的红外载波，稳定性好，信号强，可控制红外设备。 |
| 31 | 无线路由器 | ≥1200M双频智能无线控制器，四天线结构。 |
| 32 | 控制终端 | 1.电池容量：≥7250mAh(典型值)，续航时长≥12小时； 2.屏幕尺寸：≥11英寸； 3.运行内存：≥（RAM）8GB； 4.存储容量：≥（ROM）128GB； 5.前置摄像头：≥800万； 6.后置摄像头：≥1300万； 7.分辨率：≥2560x1600，刷新率≥120Hz。 |
| 33 | 4路中控串口协议扩展终端 | 1.≥4路可自定义协议的串口，支持RS-232、RS-485、RS-422、DMX512等协议，采用凤凰端子连接； 2.支持有线或无线连接，通过TCP/IP与主机进行通讯； 3.支持热插拔，可抵抗≥20KV的静电冲击； 4.支持≥4位16进制ID调节，最高容量≥65535.最高数据流量≥10M/S； 5.支持24V电压供电，静态功耗≤0.5W。 |
| 34 | 四路串口分配器 | 1.≥1路RS-232串口输入，≥4路RS-232串口输出； 2.输入数据切换至4路的任何一路输出； 3.支持任意波特率和任何协议格式； 4.电源 ：AC220V/50Hz。 |
|  | 无纸化办公系统 |  |
| 35 | 会议平板电脑终端 | 12.35英寸二合一平板笔记本电脑 护眼全面屏像素不低于2.5K、内存不低于16+512GB、带WIFI； 用于安装无纸化终端端管理软件，实现无纸化会议功能。 |
| 36 | 智慧会议客户端软件 | - 支持内置密码登录界面、显示会议名称、参会人员姓名、设备在线状态以及日期时间等； 2.签到实现信息实时显示当前会议应到人数、签到人数、未到人数； 3.支持参会人采用密码签到、直接签到等，签到结果可显示在后台和终端并导出至Excel表格； 4.支持以目录形式查看会议文件，会议资料中具有文档、图片、视频文件等分类显示； 5.参会人可对文字材料进行批注，批注后自动上传自服务器； 6.具备呼叫服务功能，支持茶水、计算器、白纸、签字笔、服务人员、清扫等服务；（投标时需提供软件功能页面截图，并加盖投标人公章） 7.支持任何多媒体会议终端播放的视频文件同步到其他会议终端与大屏幕或只同屏到大屏幕显示； 8.支持实时发起投票表决，实现进行投票结果统计，投票结束后，投票结果自动返回给参会人；支持临时发起投票表决； 9.支持大屏点播，可以实现申请点播、结束点播、加入点播等操作，具有播放、暂停、恢复、快进、快退、退出等控制方式； 10.每个参会人员可以一对一或者一对多进行信息交流，信息接收端通过闪烁和弹窗的方式进行提示； 11.具备电子白板功能，支持文字、橡皮擦、手绘、清屏、矩形、曲线、直线等操作； 12.具备快捷方式功能，快捷数字按钮浮窗显示，可以任意拖动，快捷方式以多宫格显示包括申请同屏、加入同屏、结束同屏、申请投影、结束投影等功能； 13.具备系统设置功能，可选择流畅模式或标清模式等同屏质量，支持选择是否输出日志。 |
| 37 | 无纸化会议系统主机 | 1.处理器频率≥3.2GHz； 2.≥1TB硬盘存储，≥DDR4 8G内存,最大支持≥DDR4 32GB； 3.接口不少于：千兆网卡接口2个，RS232*接口5个,HDMI接口1个，VGA接口1个,DVI接口1个,PS2接口1个,USB2.0*4，USB3.0*4。 |
| 38 | 智慧后台管理软件 | - 系统基于移动互联网和CS架构运用；支持二次开发功能与办公OA系统无缝对接； 2.可设置多个后台管理员，任意终端设备都可以直接进入管理员状态，每个管理员之间互相保密，超级管理员具备最高权限，可以增加删除普通管理员； 3.会议后台可以对所有终端进行管理，一键搜索终端，终端可直接拖拽与参会人绑定，并可在线删除和升级；支持对终端进行单个或多个同时升降机控制/开关机控制； 4.具有会议管理功能，申请会议时可对会议厅名、会议名称、会议时间以及会议简介进行自定义设置，同时可以选择是否保密和免签，保密会议模式在会议结束后会自动删除会议信息； - 具有文件权限管理功能，可根据人员设置或根据文件设置； 6.支持会议权限设置，可针对不同用户进行同屏、投影、投票等功能权限进行选择； 7.会前可对参会人员增加、修改、删减个人信息，支持模板上传；也可对会议进行增加、修改、删除，控制会议的开始与结束，给会议添加议程并设置议题相关文件； 8.会中可以实时的看到参会人的签到情况，控制倒计时进行表决，将结果实时显示在大屏上；可对大屏进行点播、控制视频播放，并且可发起大屏同屏； 9.会后可以将会议资料按照会议目录进行导出归档，可以将参会人的批注文件按照参会人姓名进行目录归档，对重要文件可设置阅后即焚； 10.支持远程分控软件控制，方便会议管理，无需进入机房，即可远程进行会议的所有管理； 11.表决统计支持通过Excel或Word进行导出表决结果，问卷统计支持通过Word进行导出调查结果，签到管理支持通过Excel进行导出签到结果； 12.会议进行的过程中参会人之间可一对多进行点对点的文字、文件等互动； 13.支持多会议管理功能，分布式设置一个后台支持多个多个会议室模式，每个会议室之间互相独立，可同时召开不同的会议室会议； 14.具有会议厅菜单，可针对不同会议厅进行选择U盘导入、电子白板、呼叫服务、大屏点播、问卷调查、同屏控制、会议议题、座位列表、会议议程、会议资料、投票表决、查看批注、会议交流、外接视频等功能； 15.支持一键开机、重启、关机等终端管理操作，方便进行统一维护管理。（投标时需提供软件功能页面截图，并加盖投标人公章） |
| 39 | 投屏控制器 | 1.支持客户端发起同步演示操作，支持同步至PC或笔记本支持外接大屏或者投影设备； 2.实现无纸化会议主机的内容投影到大屏幕上共同观看； 3.流量上下行小于1K/秒传输速率； 4.投影终端的关机、开机、熄屏、亮屏等操作可通过服务端管理软件进行控制，同时也可以实现离线/在线的设备状态监测； 5.输出分辨率≥1920*1080； 6.输入接口不少于:1*DC、1*RJ45、2*USB2.0； 7.输出接口不少于:1*VGA、1*HDMI、1*AUDIO IN、1*AUDIO OUT。 |
| 40 | 高清数字编码器 | 1.支持1主码流3次码流，支持TS、HLS、FLV、RTSP、RTMP、SRT等多种流媒体协议； 2.支持不低于1080P@60Hz采集、HDMI视频接入和3.5mm音频接入； 3.支持画面旋转、对比度增强、锐利度增强、亮度和色度调节，可以选择EDID； 4.支持ONVIF音频，RTSP流使用G711A编码； 5.支持单独设置主码流和次码流的OSD，支持≥4区域OSD设置； 6.OSD支持文本、滚动文本、图片和时间，支持设置位置大小颜色等； 7.支持上传LOGO、自定义网络信息、NTP自动校准时间； 8.支持串口透传、系统更新和系统备份和定时重启，可以一键恢复出厂配置； 9.支持H.265/H.2654/MJPEG等视频编码方式和AAC、AAC+、AAC++、MP3、MP2、AC3等音频编码方式。 |
| 41 | 智慧会控平台 | 1.支持内置密码登录界面、显示会议名称、参会人员姓名、设备在线状态以及日期时间等； 2.签到实现信息实时显示当前会议应到人数、签到人数、未到人数； 3.支持参会人采用密码签到、直接签到等，签到结果可显示在后台和终端并导出至Excel表格； 4.支持以目录形式查看会议文件，会议资料中具有文档、图片、视频文件等分类显示； 5.参会人可对文字材料进行批注，批注后自动上传自服务器； 6.具备呼叫服务功能，支持茶水、计算器、白纸、签字笔、服务人员、清扫等服务；（投标时需提供软件功能页面截图，并加盖投标人公章） 7.支持任何多媒体会议终端播放的视频文件同步到其他会议终端与大屏幕或只同屏到大屏幕显示； 8.支持实时发起投票表决，实现进行投票结果统计，投票结束后，投票结果自动返回给参会人；支持临时发起投票表决； 9.支持大屏点播，可以实现申请点播、结束点播、加入点播等操作，具有播放、暂停、恢复、快进、快退、退出等控制方式；（投标时需提供软件功能页面截图，并加盖投标人公章） 10.每个参会人员可以一对一或者一对多进行信息交流，信息接收端通过闪烁和弹窗的方式进行提示； 11.具备电子白板功能，支持文字、橡皮擦、手绘、清屏、矩形、曲线、直线等操作；（投标时需提供软件功能页面截图，并加盖投标人公章） 12.具备快捷方式功能，快捷数字按钮浮窗显示，可以任意拖动，快捷方式以多宫格显示包括申请同屏、加入同屏、结束同屏、申请投影、结束投影等功能； 13.具备系统设置功能，可选择流畅模式或标清模式等同屏质量，支持选择是否输出日志。 |
| 42 | 放装AP | 1.支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条； 2.整机最大无线速率≥2.97Gbps； 3.至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口； 4.▲由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章） 5.支持Fat/Fit模式切换，当工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式； 6.为保证无线网络安全，支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式； 7.支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单； 8.由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。 |
| 43 | 8口POE交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥30Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； 3.支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W； 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 6.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 |
| 44 | 无线控制器 | 1.支持5个千兆口，其中1个千兆WAN口，4个千兆LAN口； 2.支持≥4口PoE； 3.支持4G扩展槽； 4.支持流量控制、上网行为管理、上网内容审计、实名审计； 5.支持管理64个面板或放装AP提供官网截图并加盖投标人公章； 6.支持IPSEC VPN、SSL VPN、PPTP VPN、L2TP VPN。 |
| 45 | 出口网关 | 1.支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个； 2.标准1U机箱，多核非X86架构； 3.支持1个硬盘，硬盘容量≥1T；内存≥2GB； 4.支持VPN内流量的可视化监控，并支持VPN内流量流量控制； 5.支持对无线AP进行管理，可自动发现接入AP，默认可管理AP数量为64个，最大可扩容至128个； 6.可设置无线用户黑白名单，支持反制非法AP； 7.为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式； 8.支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择； 9.网络资源加速（主动缓存）支持通过定时、实时、立即缓存等多种方式进行缓存同步； 10.支持防攻击：支持防Land攻击、防 Teardrop 攻击、防 Smurf 攻击、防异常TCP Flag 攻击、防Ping of Death 攻击、防SYN Flood 攻击、防UDP Flood 攻击、防ICMP Flood 攻击、防Fraggle攻击、防超长ICMP报文攻击、防Winnuke攻击、防ARP Flood报文攻击等。 |
| 46 | 平板充电柜 | 1.内置USB 5V2.4A直流充电口60个并对应配60条绿色数据线（充电IC芯片智能识别平板、手机等设备所需要的电流，安全、稳定、高效）； 2.每口独立充电并具备智能LED转灯功能（红灯：充电状态 中，绿灯：充满/未连接），且有对应的数字序号； 3.金属按钮开关，可过15A以上大电流，兼具电源开关和通电指示功能，单120mm风扇，搭配智能温控系统，30℃±8自动启停； 4.主动式PEC节能开关电源，柜内置十重安全保护①雷击保护②浪涌保护③过载保护④漏电保护⑤隔离保护⑥过流保护⑦过压保护⑧短路保护⑨过充保护⑩灌流保护； 5.自动消毒功能，紫外线+臭氧O₃双重消毒，搭配金属按钮开关，启动25min后自动关闭； 6.定时充电具有电子显示屏/多组设置/精准定时/倒计时设置（根据使用习惯随意设定启停时间段）（选配项）； 7.支持数据同步功能，能批量一键安装和卸载APP，支持文件分发、文件删除、一键关机等智能化管控，监测设备实时充电状态和电量等； 8.外形尺寸≤ 695*830*358mm （含脚轮、防撞角），工位容积为320*200*25mm ，顶边圆弧(≥R8)设计； 9.两侧设有ABS工程提手，柜体四个底角加装凸高15mm软塑防撞角，配装 4个3寸带刹车天然橡胶静音脚轮（高度105mm）； 10.三层式全黑16/20（每层）工位设计，配装ABS绿色隔断，单开前门锁，左侧舱为电源管控封闭区； 11.门板透明视窗部分与内部充电LED灯一一对应，且有相应的数字序号，前门板与侧板设有对流孔，通风散热； |
| 47 | 线材物料 | 六类非屏蔽网线，布线使用， 导体直流电阻：7.7Ω/100m, 特性阻抗：100Ω， 带宽为250MHz。 符合YD/T1019-2001标准和TIA/EIA568标准。 |
|  | 网络设备及布线 |  |
| 48 | 接入交换机 | - 交换容量≥598G，包转发率≥220Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥28个，复用100/1000M SFP光口≥4个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 3.▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；（提供承诺书） 4.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 5.支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6； 6.支持N:1虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理； 7.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 8.支持并实配可拔插双模块化电源。 |
| 49 | 6类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线，布线使用， 导体直流电阻：7.7Ω/100m, 特性阻抗：100Ω， 带宽为250MHz。 满足YD/T1019-2001标准和TIA/EIA568标准。 |
| 50 | 双口面板 | 86型平口面板，可提供双口面板。 |
| 51 | 六类非屏蔽模块 | CAT6 UTP RJ45信息模块插座，可选T568A、T568B打线方式。 |
| 52 | 六类非屏蔽跳线2米 | 规格：CAT6 UTP 4对RJ45/RJ45信息跳线，2米。 |
| 53 | 24口网络配线架 | 采用高度1U，可实现24个铜缆端口，预装24个六类非屏蔽模块，具备后理线功能。 |
| 54 | 理线架 | 机架式水平理线器。 |
| 55 | 单模LC-LC光纤跳线3m | 单模 9/125um双芯光纤跳线， LC双工接头类型，3米。 |
| 56 | 机柜 | 1、600mm*1200mm*2000mm黑色42U机柜； 2、风扇部件2组； 3、固定板不少于3块； 4、透气网孔门，镀铝锌板方孔条, 开孔率应不小于75%； 5、机柜含32A 20位PDU二套（10A/16A输出）； 6、承重要求：机柜静态承重≥2500KG。 |
|  | 其它设备及辅材 |  |
| 57 | 吊顶式音箱支架 | 1.吊顶式安装支架，最大承重≥35KG； 2.音箱角度支持调节，伸缩长度≥4档调节，可调距离不窄于：27-38CM。 |
| 58 | 6.35转莲花头音频线 | 1.2米6.35mm（话筒插头）转莲花头（公）音频线。 |
| 59 | 3.5转莲花头音频线 | 1.5米3.5mm（耳机插头）转双莲花头（公）音频线。 |
| 60 | 卡侬延长线 | 1.5米卡侬头（公）对卡侬头（母）音频线。 |
| 61 | 音响欧姆头 | 专业音响四芯欧姆头。 |
| 62 | SDI视频线 | SDI视频线。 |
| 63 | 专业咪线 | RVPE 2x0.5mm。 |
| 64 | 专业护套线 | 1.结构：导体芯数2； 2.材质：铜； 3.导体截面：2*2.0mm²； 4.护套材料：无氧化铜PVC绝缘护套线。 |
| 65 | 所需管材 | pvc管材、pvc线槽。 |
| 66 | 水电改装 | 会议室水电改造（会议室面积100㎡），电工电线布置（局改）。 |
|  | 大屏幕显示设备 |  |
| 67 | 小间距LED显示屏 | 1.▲显示类型：LED类型采用SMD三合一黑灯1010，点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡；显示单元尺寸640mm×360mm，厚度≤65mm，显示单元重量≤6kg，要求16:9压铸铝前维护箱体，箱体之间采用隐藏式走线；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA认证标识的检测报告并加盖投标人公章） 2.禁止模组磁吸钢结构或模组托架安装方式；本项目要求单元箱体为所投品牌整机出货，不接受市场组装机，采用原厂整机出厂方式供货安装； 3.刷新率支持740Hz-4880Hz调节；支持通过配套控制软件调节刷新率设置。最高对比度≥12000:1；色温：标准6500K，1000-13000K 可调，调节步长100K，并可自定义色温值；换帧频率支持50/60/120Hz。可视角度：水平≥170°，垂直≥170°；4.为适应室内长期观看，显示屏校正后亮度或白平衡亮度≥800nit，校正后亮度损失＜10%；要求所选择灯芯的波长误差在±1nm之内，亮度误差在3%；传输接插件采用浮动式结构，可以微距调节屏体间隙及平整度； 5.箱体间/模组间相对错位值≤0.5%。显示单元平整度：≤0.05mm，显示单元间隙≤0.05mm；模组平整度≤0.05mm，模组间隙≤0.05mm；支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复、隐亮消除； 6.箱体自带测试按钮，可实现无连线快速测试；实现红、绿、蓝、白四种单色显示， 横扫、竖扫等方式扫描显示。信号指示灯快闪证明信号正常电源指示灯常亮表示供电正常； 7.亮度均匀性≥99%；色度均匀性：在±0.001 Cx,Cy之内；色彩偏离度（色准）：ΔE≤0.9；色域≥120% NTSC。像素中心间距差≤1%，LED像素失控率≤1/150000；LED灯珠抗拉机械强度测试≥1kg。箱体拉伸强度≥300Mpa，硬度≥80HB； 8.峰值功耗：≤580W/㎡，平均功耗：≤160W/㎡，具有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电50%以上；能源效率值≥3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/㎡；支持低转折节能技术，4档可调节恒流拐点电（0.16V/0.24V/0.32V/0.4V）；支持热插拔；支持不关屏热插拔抢修维护功能； 9.支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%。屏体正面黑色哑光处理，反光率≤1.5%；工作时间满足7×24小时连续工作无故障；画面延时≤2ms；人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级； 10.▲LED显示屏具有提高显示效果的技术特点，较短距离观看时，可以一定程度上缓解颗粒感问题，提高清晰度，以及可以提高整个图像显示的视觉过渡效果；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA认证标识的检测报告并加盖投标人公章） 11.▲LED显示屏具有智能的微处理器对白平衡补偿和修正功能，具有LED显示屏白平衡控制方法的技术能力；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA认证标识的检测报告并加盖投标人公章） 12.工作温度：-20℃-﹢60℃；存储温度：-40℃-﹢80℃；工作湿度：10%-90%RH，无结露；产品符合盐雾10级要求，符合抗震8级要求；采用防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性 好； 13.▲LED显示屏确保协议通讯及系统运行稳定性，屏体控制器与屏体之间有信号加密传输功能；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA认证标识的检测报告并加盖投标人公章） 14.支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB等多种色域转换；电源带PFC高功率因数， 功率因数≥0.95，转换效率≥86%；支持LED显示屏OSD及校正智能显示驱动软件； 15.自动Gamma矫正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准； 16.显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；具有电源过压、过流、断电保护及温度控制系统，对电源进行实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效；可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理； 17.▲板卡级联自适应：支持LED显示屏系统级联板卡自适应功能。（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA认证标识的检测报告并加盖投标人公章） |
| 68 | 视频控制主机 | 1.拥有完备的视频输入接口，1路HDMI2.0，4路DVI，1路3G-SDI； 2.支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040 万像素； 3.支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰； 4.支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放； 5.支持5窗口任意布局； 6.支持预监输出画面，将预监内容通过HDMI发送到显示器显示； 7.支持智能控制软件进行操作控制； 8.支持场景预设，最多可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用； 9.支持EDID管理，支持用户自定义EDID和预设EDID。 |
| 69 | 智能电源管理器 | 1.拥有完备的视频输入接口，1路HDMI2.0，4路DVI，1路3G-SDI； 2.支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040 万像素； 3.支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰； 4.支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放； 5.支持5窗口任意布局； 6.支持预监输出画面，将预监内容通过HDMI发送到显示器显示； 7.支持智能控制软件进行操作控制； 8.支持场景预设，最多可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用； 9.支持EDID管理，支持用户自定义EDID和预设EDID。 |
| 70 | 屏体结构 | 15.56㎡ 1.根据现场定制； 2.采用优质钢材，焊接牢固，焊点饱满、光滑； 3.钢结构需均匀涂上防腐和防火涂料，不允许漏刷或表面生锈等现象。 |
| 71 | 配套辅材，安装调试 | 1.LED大屏单元箱体安装和系统联调等； 2.屏体供电线缆、信号传输线缆和相关施工辅材等。 |
|  | 场地改造装修及办公设备 |  |
| 72 | 场地改造装修 | 双层纸面石膏板吊顶；三遍腻子；三遍乳胶漆。 |
| 73 |  | 实木强化地板；50mm厚水泥砂浆找平。 |
| 74 |  | 强电改造；含开关、插座安装。 |
| 75 |  | 墙面吸音板；15mm厚阻燃板基层。 |
| 76 |  | LED灯具（吸顶灯2个，筒灯12个）；透光软膜（5㎡）。 |
| 77 |  | 布艺窗帘（宽8m，高2.6m）；含轨道。 |
| 78 |  | 15mm厚免漆板定做隔板。 |
| 79 |  | 部分墙体/石膏板/隔墙拆除。 |
| 80 |  | 地毯，PVC底背，中灰色，加厚（10平方40片）。 |
| 81 | 椭圆形会议桌+将军椅 | 1个椭圆形会议桌+34把将军椅 10*2米椭圆形油漆实木皮大型会议桌，带线盒 防火 可拆卸 带线盒 将军椅，黑色PU皮圆扶手，尺寸：椅背高102cm，扶手高63cm，坐高43cm，宽63cm 备注：椅子最高限价：500元/张。 |
| 82 | 会议条桌+座椅 | 1个1.2米胡桃木实木皮双人位会议条桌+2把仿皮可拆椅，尺寸：总高90cm，宽45cm，坐高45cm。 备注：椅子最高限价500元/张。 |
| 83 | PC电脑 | 1、CPU。物理核数≥8；CPU主频≥2.7GHz；二级缓存≥8MB；线程≥8；CPU末级缓存容量≥2MB；CPU支持的内存最高速率≥2666MT/s、支持双通道内存。 2、内存。内存配置容量≥16GB，支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型，内存条配置数量≥2；内存读写速率≥2666MT/s。 3、主板。集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现，支持1颗CPU和2根DDR4内存，支持PCIe插槽数量不少于2个，内置硬盘接口最大可支持4TB HDD；支持M.2SSD；最大可扩展至1TB SSD，单内存插槽最大可支持容量≥8GB，内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB。内存扩展接口(板载内存不涉及)≥2个；存储扩展接口(板载存储不涉及)，主板支持存储扩展接口类型，SATA3.0、M.2等类型接口；主板USB瞬间过流保护，支持有瞬间过流保护功能；主板防静电保护，支持防静电保护功能；I/O接口功能，提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 4、存储设备。配置固态盘数量≥1个；固态存储容量≥512GB；机械硬盘可支持≥1个；机械硬盘总容量可支持≥4000GB；机械硬盘转速可支持≥5400rpm；机械硬盘形态2.5英寸或3.5英寸等；固态存储形态采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态；存储设备其他参数要求，a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；c)工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定；通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能；内置控制器固态存储加密，固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除。固态存储寿命，TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）；机械硬盘寿命，通电时间≥5万小时； 5、显卡。独立显卡≥1，DDR4，显存位宽≥16位，显存容量≥2GB；显示分辨率≥1920x1080；显卡显示芯片核心频率≥600MHz；显存等效频率≥1000MT/s；显卡可支持多屏同时显示数量显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080；显卡外接显示接口，显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。 6、显示器。≥23.8英寸；屏占比≥80%；分辨率≥1920x1080；屏幕比例16:9；显示器外观颜色，黑色；显示屏支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；显示屏应支持低频闪≤-35dB；显示屏镜面反射率≤10%；显示器接口，显示器应与显卡外接显示接口匹配；显示器支架，显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等；显示器参数调节，a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节；显示屏刷新率≥75Hz；显示屏位深≥8位；显示屏色域≥99%sRGB；显示屏色准△E≤4；显示屏响应时间≤6ms；显示屏亮度≥250尼特；显示屏亮度一致性≥70%；显示屏对比度≥1000：1；显示屏其他参数应符合SJ/T11292的相关规定；显示设备可靠性：显示屏屏幕失效点，符合GB/T9813.2的要求 7、外设。鼠标数量≥1个；键盘数量≥1个；键盘按键数目≥86键；键盘连接方式有线或无线；键盘键程2.3mm~4.0mm；键盘按键压力应在0.54N±0.14N；有线键盘连接线≥1米；键盘颜色黑色；鼠标连接方式有线；有线鼠标连接线≥1.5米；鼠标DPI分辨率800~1600；鼠标颜色黑色；鼠标其它参数应符合GB/T26245的相关规定；内置光驱；键盘按键寿命≥1000万次；鼠标按键寿命≥500万次；键盘鼠标线材寿命，键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；风扇寿命≥4万小时； 8、网络设备。有线网卡数量≥1；有线网卡速率最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；支持无线网络通信技术协议，支持WAPI或WiFi5.0及以上协议；无线网卡频宽支持≥20MHz；网络功能，a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能；无线网卡频段，支持双频段；数据传输，支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；有线网卡接口类型，支持RJ45接口；网络设备拆装，网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。 9、外部接口。USB接口数量不少于8个、机箱前面板应提供不少于4个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）；视频接口数量≥1；音频接口数量≥1；音频接口类型，支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；视频接口类型，至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；HDMI、DP、Type-C显示接口要求，若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；其他接口，a)支持串行接口，可实现GB/T6107的功能；b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能；存储卡接口类型，支持SD、TF等存储卡接口； 10、电源。电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求； 11、整机基础。整机外观，a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；状态指示灯，在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数；整机结构，a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定；机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求；产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；整机散热，在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃；整机能效限定值，产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上；机身材质金属等；机身颜色黑色；机箱尺寸容量机箱体积应在10L-20L； 12、操作系统及软件功能。中文信息处理要求，符合GB18030的相关规定；操作系统备份及还原功能，支持操作系统备份及还原功能；固件备份还原能力，支持备份及还原固件的功能；操作系统及驱动升级，支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；固件升级，支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；BIOS支持关闭通讯接口，支持BIOS关闭以太网及USB接口；固件查看信息，支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；固件设置启动顺序，支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；固件设置口令，支持设置口令、修改口令、验证口令功能；固件设置网络引导，支持网络引导启动和关闭功能； 整机可靠性要求：电磁兼容性要求的抗扰度符合GB/T9254.2的规定；环境条件要求的气候环境适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的振动适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的冲击适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的碰撞适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的运输包装件跌落适应性符合GB/T9813.1中规定；MTBF测试，MTBF(m1)≥3万小时； 13兼容要求。常用软件兼容，支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；数据库兼容，兼容3个及以上厂商的数据库产品；中间件兼容，兼容3个及以上厂商中间件产品；平台软件兼容，兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 14、包装及运输要求。标志、包装、运输和贮存，符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 15、服务要求。配置检查工具，供应商提供自检测试工具；服务响应，a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；服务周期，a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期；预装操作系统，预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；培训服务，供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；典型问题解决手册，供应商提供典型问题解决说明文档或视频；厂家升级软件与扩容服务，供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；整机质量服务要求，免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年（中标后签订合同之前提供原厂授权函及质保函）；合格证书要求，供应商提供产品合格证；开箱组装/使用指导要求，供应商提供开箱组装/使用指导；驱动下载服务要求，供应商提供驱动光盘或下载方式；兼容适配软件下载服务要求，供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；跨架构平台应用兼容，供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用； 16、供应链合规性。产品部件保障，供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； 17、供应链质量。抗干扰性，当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；供应能力证明，供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； 18、关键部件安全要求。CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求； 19、整机安全性要求。密码算法实现，CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；支持USB端口管控；支持安全物理锁；信息安全基本要求，a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；固件安全启动，支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；限用物质的限量要求，符合GB/T26572中规定。 20、投标产品经过3C、节能认证（投标文件中提供产品节能认证证书并加盖投标人公章）； 21、国产自主品牌；支持麒麟/统信/Windows 7/Windows 10；整机提供不少于3年免费原厂质保，不少于3年免费上门，要求提供所投产品原厂术支持电话（中标后签订合同之前提供原厂授权函及质保函） |
| 84 | 辅料辅材 | 线缆、管材、开关插座。 |

## 三、人员配备要求

本项目须派项目组成员不低于 6 名，包括项目经理 1 名和项目负责人 1 名，项目经理需要有丰富的项目管理经验、IT 项目服务经验、信息安全防范经验。项目成员不低于4 名，项目成员中需要有专人负责网络调试、网络规划、弱电系统、信息安全防范等工作并与投标时提供人员资料一致。

1.项目组成员工作主要工作包含软、硬件设备安装调试，机房综合布线，网络调试，与采购人的沟通协调，质量保证期的技术服务等。

2.项目组成人员需为专业人员且具有参与类似项目的经验，以保证项目实施质量。

3.到现场进行安装调试，直至验收合格，验收时配合采购人做好验收工作。

## 四、服务期限与项目进度安排

服务期限：1年

交付期：合同签订后60 天内完成安装调试，达到预期效果。

中标人在交付期内完成软件开发、设备安装及装修改造。

## 五、服务标准

1.软件安装所需的技术资料由中标人提供。

2.所有涉及调试工作均需现场完成。

3.中标人提供软件使用支撑，及时支撑软件系统使用，必要时驻场服务。

4.中标人承诺提供的所有系统软件质保期免费升级（升级内容主要为系统修复，非新模块开发）、免费上门维护服务。

5.本项目所有数据内容保密，中标人需要签订保密协议，严格按照保密要求提供系统支撑服务。

## 六、培训要求

1.提供完善的人员培训方案，通过各种培训课程和培训方式，对采购人的业务人员和技术人员进行针对性培训，直到采购人能够熟练操作为止。

2.应采用课程培训和实际操作培训相结合的方式，确保项目建设完成后技术人员（包括系统管理员）可以独立完成系统的管理、配置和维护。培训可以根据人数可分批进行，以保证培训质量。

3.提供培训所需要的文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写。

## 七、售后服务要求

1.质保期内，中标人提供一年四次（每三个月一次）的定期检查保养服务，派技术人员到采购人单位对所购买的所有设备进行检测、调试、维护工作。

2.质保期内，如设备故障需要维修，中标人需一小时内到达现场进行故障排查并找出故障原因。现场无法维修好，中标人须免费提供同类型的兼容设备供采购人使用，以确保系统正常运行，直至设备维修好后方才取回，如不能维修，则需免费提供不低于原产品型号的兼容设备，保障整个项目系统运行正常。

## 八、履约验收

中标人按照要求整体建设内容调试完毕并完整上线，功能满足采购清单及技术参数，系统建设满足国家相应规范，相关资料报项目监理单位审核后，由采购人在系统试运行一个月后的7天内召集专家评审会（专家不低于 3 人）并根据国家相关验收规范组织验收。

验收标准如下：

a.系统安装调试后试运行一个月，项目运行正常。

b.系统试运行期间无重大故障。

## 九、付款方式与履约保证金

1、付款方式

合同签订后，支付合同额的30%作为预付款，项目验收合格通过后支付至合同额的100%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 报价要求

1.报价币种为人民币，项目报价不得超过预算价。

2.报价除标的物的价款外还应包括开发、测试、验收、培训、保险、人工费用、管理、质保、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和管理等各项全部费用。

## 十一、其他

## 本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

## 特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

（2）技术分（54分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术响应 （30分） | 技术响应评审基准分30分，标有▲的参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止。（要求提供证明材料的参数未提供证明材料或所提供材料与投标文件要求不一致的视为负偏离，中标结果公告后采购方可以要求中标单位提供产品检测报告原件与中标单位的投标文件进行核对）。 |
| 节能环保 （2分） | 1、投标标的属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标标的均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标标的属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |
| 整体技术方案 （7分） | 投标人提供整体技术方案，包括但不限于软件详细功能描述，项目实施人员配备、设备供货、安装进度、安装调试等。 方案内容完整、针对性强，切实可行，得7分； 方案较合理、针对性较强，可行性较强，得5分， 方案简单、可行性一般，得3分； 未提供不得分。 |
| 实施方案 （7分） | 投标人提供实施方案，包括但不限于对项目所需系统现状了解程度、关于本项目的人员安排、实施组织设计、紧急预案及时间进度等。 内容完整、针对性强，切实可行，得7分； 方案较合理、针对性较强，可行性较强，得5分； 方案简单、可行性一般，得3分； 未提供不得分。 |
| 售后服务方案 （5分） | 1.投标人提供售后服务方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障、服务保障体系等。 方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得3分； 方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善，具有一定的服务保障体系的得2分； 方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，可实施性一般的得1分； 未提供不得分。 2.投标人能提供长期快速的本地化服务，承诺成交后成立本地化服务团队的得2分，提供承诺函加盖公章，格式自拟。未提供或提供与要求不符的不得分。 |
| 驻场运维方案 （3分） | 投标人提供驻场运维保障方案，内容包括但不限于驻场运维服务质量保证措施方案和相关制度、故障响应等。 有详细、合理、切合项目实际的驻场运维保障方案，发生故障响应速度快速的，得3分； 有较详细、基本合理可行的切合项目实际的驻场运维保障方案，发生故障响应比较快的，得2分； 提供的切合项目实际的驻场运维保障方案粗略简单，发生故障响应较慢的，得1分； 不提供驻场运维方案的不得分。 |

（3）商务分（16分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目实施保障（7分） | - 投标人具有五星级大数据服务安全能力评价认证证书的得1分。（提供有效证书复印件加盖投标人公章） - 投标人具有信息化工程与技术服务能力CNIETS认证证书的得1分。（提供有效证书复印件加盖投标人公章） - 投标人具有信息安全服务资质认证证书，且认证覆盖的业务范围包含信息安全应急处理的得2分。（提供证书扫描件和国家市场监督管理总局网站查询截图并加盖投标人公章） 4、投标人拟派项目经理具有信息系统项目管理师、系统架构设计师、CISP证书的，每有一项得1分，最高得3分。提供有效相关证书扫描件加盖单位公章，并提供单位为其缴纳的2024年1月（含）以来任意一个月社保证明材料。 提供有效证书复印件加盖投标人公章，不提供的不得分。 |
| 相关软件著作权 （3分） | 投标人具有数字乡村管理、乡村治理、数据统计分析相关软件著作权证书的，每提供一项得1分，最高得3分。 投标文件中提供有效证书复印件加盖投标人公章，不提供的不得分。 |
| 类似业绩 （6分） | 投标人自2021年1月1日（含）以来具有与本项目服务内容类似业绩，每有一个得2分，最高得6分。 投标文件中提供合同扫描件、验收报告等并加盖投标人公章，否则不得分。时间、服务内容以合同为准。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：连云港市农业农村大数据建设项目(二期)

项 目 编 号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0033

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改连云港市农业农村大数据建设项目(二期) 项目（项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0033）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，

姓名：   性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日

## 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320700-JZCG-G2024-0033号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：连云港市农业农村大数据建设项目(二期)

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0033      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：连云港市农业农村大数据建设项目(二期)

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0033      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：连云港市农业农村大数据建设项目(二期)

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0033      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：连云港市农业农村大数据建设项目(二期)

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0033      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：连云港市农业农村大数据建设项目(二期)

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0033      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十九、开标一览表

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0033      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 连云港市农业农村大数据建设项目(二期) | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：（电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。