招　标　文　件

项目名称：江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0074

江苏省政府采购中心

2025年9月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………87

- 投标文件格式………………………………98

第一章  投标邀请

受[江苏省民政厅]的委托，江苏省政府采购中心就江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目( JSZC-320000-SCZX-G2025-0074)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年10月16日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0074

2.项目名称：江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目

3.预算金额

| 采购包号 | 分包名称 | 预算金额 （人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省“智慧民政”一体化信息平台 | 1652.4 |
| 2 | 江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目监理服务 | 37.43 |
| 3 | 江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目财务审计服务 | 5 |
| 4 | 江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目第三方软件测试和安全测评/评估服务 | 52.96 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 1652.4 |
| 2 | 是 | 37.43 |
| 3 | 是 | 5 |
| 4 | 是 | 52.96 |

5.采购需求（简介）：改造升级江苏省一体化民政业务平台，打造“为困、为老、为小、为残、公益、社会组织、婚姻、殡葬、区划地名”等民政服务应用场景，建设省级民政数据中台，全面对接“苏服办”服务体系，建设省级民政事务综合调度中心，健全标准规范体系，全方位推动民政工作数字化转型、智能化发展、重塑性变革。同时，需对江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目所有建设内容提供全过程监理服务、财务审计服务、第三方软件测试和安全测评/评估服务，以提高信息系统的安全保护水平及质量，保障项目建设成效。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：

采购包1：自合同签订之日起，12个月内完成所有合同标的开发、部署安装、集成和调试工作。质保期：免费提供3年质保（自通过采购人组织的验收之日起）。

采购包2：自合同签订之日起至江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目通过财务主管部门竣工决算为止。

采购包3：自合同签订之日起至江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目通过财务主管部门竣工决算为止。

采购包4：自合同签订之日起至江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目通过主管部门竣工验收为止。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |
| 2 | 否 | / |
| 3 | 否 | / |
| 4 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |
| 2 | 无 |
| 3 | 无 |
| 4 | 无 |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年10月 16日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省民政厅

地址：南京市鼓楼区中山北路277号

联系人：柴海昊

联系方式：025-83590667

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市建邺区汉中门大街145号

联系人：张文怡、唐文

联系方式：025-83668505、83668519

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4采购包1：供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购包2、3、4：供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

采购包号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包或分包

6.1采购包1、2、3乙方不得将合同标的分包给他人履行，采购包4乙方应按照采购需求中的要求进行分包。

6.2乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

七、合同款项支付

7.1采购包1：合同签订后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，预付合同金额的30%；交付物上线试用后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，支付合同额20%；项目甲方初验合格后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，支付合同额35%；项目通过主管部门组织的验收后，支付甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，支付合同额10%；项目通过竣工财务决算审批后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，支付合同额的5%。

7.2采购包2：合同签订后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，甲方支付合同额的30%；项目甲方初验合格后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，甲方支付合同额的50%；项目通过竣工财务决算审批后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，甲方支付合同额的20%。

7.3采购包3：合同签订后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，甲方支付合同额的60%；项目甲方初验合格后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，甲方支付合同额的30%；项目通过竣工财务决算审批后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，甲方支付合同额的10%。

7.4采购包4：合同签订后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，甲方支付合同额的60%；自乙方出具项目合格的测试报告后30个工作日内，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，甲方支付合同额的30%；项目通过主管部门组织的验收后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，甲方支付合同额的10%。

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、项目验收

9.1 甲方依法组织履约验收工作。

9.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

9.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

9.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十、违约责任

10.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

10.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、解决争议的方法

12.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

13.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

- 一、采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省“智慧民政”一体化信息平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目监理服务 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目财务审计服务 | 租赁和商务服务业 |
| 4 | 江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目第三方软件测试和安全测评/评估服务 | 软件和信息技术服务业 |

本项目不接受进口产品参与投标。

- 二、建设背景

为深入贯彻党中央、国务院决策部署和省委、省政府关于数字政府建设的工作要求，落实省民政厅《江苏省“智慧民政”建设三年行动计划（2021-2023年）》（苏民发〔2021〕10号）、《全面推进江苏民政数字化转型工作方案的通知》（苏民发〔2022〕9号）等文件精神，更好推动我省民政信息化跨层级、跨地域、跨系统、跨业务协同应用，避免重复建设，推进各级分散的信息系统向省级平台整合，统筹解决信息孤岛和数据壁垒等问题，在充分借鉴吸收先进省份经验做法的基础上，经深入调查调研和广泛征求部门及专家意见，江苏省民政厅以项目建设为牵引，充分利用现有民政信息化建设成果基础和省大数据中心已建设的政务云、大数据、基础数据库、人工智能平台等资源，开展江苏省“智慧民政”一体化信息平台建设，全方位推动民政工作数字化转型、智能化发展、重塑性变革，努力使“智慧民政”成为江苏民政事业高质量发展的重大标志性成果。

- 三、采购包1：江苏省“智慧民政”一体化信息平台

- （一）项目目标

通过本项目实施，可着力解决民政综合业务信息平台存在的数据标准不统一、便民服务和智慧监管拓展不够等问题，加快推动我省民政工作数字化转型和智能化发展，为更好满足群众民政服务需求提供有效支撑。

- （二）技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中必须满足的实质性要求加斜体下划线，不满足将不能通过符合性审查。

  - 建设内容

1、标准规范体系。对照民政部“金民工程”和我省数字政府建设相关标准规范，梳理民政数字化转型各领域的标准需求，构建完备的江苏民政数字化标准规范体系，编制修订包括总体、技术类、业务与服务类、管理类等4类标准规范建设，共计19项标准。

2、省一体化民政业务平台。通过业务平台技术架构提供模块化、组件化、标准化技术能力和综合管理、统一受理等通用支撑，开发相关移动端应用，整合全省各级各类现有民政业务系统，建成“为困、为老、为小、为残、老龄、公益、社会组织、婚姻、 殡葬、区划地名”十大民政综合业务系统和人事人才信息管理、福彩公益金监管等行政办公业务系统。

3、省级民政数据中台。建设面向省到乡镇（街道）民政工作人员的全省“智慧民政”统一门户和面向乡镇（街道）、社区（村）的民政业务“一门受理”系统，汇聚治理全省各类民政业务数据，共享交换其他跨部门数据，支持包括数据标准管理、数据汇聚、业务申请、业务审核、数据资源接口管理、标签库管理等11个服务能力，形成基础库、业务库、主题库、共享库等4类全省民政数据库，提供数据汇聚、数据治理、数据服务、共享交换、数据开发、数据可视6大核心能力。

4、“苏服办”总门户融合对接。对接由“苏服办”总门户和省一体化政务服务平台提供统一的政务服务支撑，升级建设和优化运营民政服务“旗舰店”，实现全省民政政务服务全面接入、同源发布、统一管理。整合现有28个信息查询类应用、5个民政业务申办类应用、9个主题业务类应用、5个工作业务类应用，打造移动端“一站式”服务平台，推动更多民政服务事项网上办、掌上办、跨区域办。

5、省级民政事务综合调度中心。依托系统平台和数据共享，推动更多民政业务跨区域办理、一件事联办，提高业务办理协同效能。基于汇集的民政数据，面向民政业务工作人员和领导，提供智慧大脑、数据分析、掌端分析等多层次一体化的数据应用。按照平战结合、纵横联动、响应及时、监管有力的思路，建设省级民政事务综合调度中心，全面接入调度支撑平台、短信平台、视频监控等，推动数据对接上屏、多维呈现，全量、全时、全域感知民政业务发展态势，做到“一屏统览”。

  - 采购清单

本项目采购清单如下：

表4-1 定制化软件采购清单

| 序号 | 名称 | 系统描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省一体化民政业务平台 | 具体见“系统功能要求” | 套 | 1 |
| 2 | 省级民政数据中台 | 具体见“系统功能要求” | 套 | 1 |
| 3 | “苏服办”总门户融合对接 | 具体见“系统功能要求” | 套 | 1 |
| 4 | 民政事务综合调度中心 | 具体见“系统功能要求” | 套 | 1 |
| 5 | 统一运维平台 | 具体见“系统功能要求” | 套 | 1 |
| 6 | 与外部系统的对接 | 具体见“系统功能要求” | 套 | 1 |

表4-2 成品软件采购清单

| 序号 | 名称 | 系统描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频汇聚平台 | 具体见“系统功能要求” | 套 | 1 |

表4-3 硬件产品采购清单

| 序号 | 名称 | 指标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大屏展示 | 具体见“系统功能要求” | 套 | 1 |

表4-4 标准规范采购清单

| 序号 | 名称 | 编制要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体标准 | 具体见“系统功能要求” | 套 | 1 |
| 2 | 业务与服务类标准 | 具体见“系统功能要求” | 套 | 1 |
| 3 | 技术类标准 | 具体见“系统功能要求” | 套 | 1 |
| 4 | 管理类标准 | 具体见“系统功能要求” | 套 | 1 |

  - 总体技术要求

###### 1.3.1技术路线要求

（1）采用微服务架构进行系统设计、开发和部署，充分利用统一业务支撑平台提供的各种能力。

（2）采用J2EE技术体系结构开发，充分利用J2EE跨平台、高速度、高性能、高安全性、高可靠性以及易扩充和拓展等特性。

（3）采用B/S模式进行实现，B端兼容Chrome、Firefox等主流浏览器，S端支持Linux、Windows、Unix跨平台部署、混合部署、集群部署、分布式部署。

（4）与外部系统之间的接口，支持根据情况采用Webservice接口技术和Restful接口技术。

（5）建设内容须全面支持国产软硬件环境，服务端支持麒麟、统信、深度等国产操作系统，支持东方通、金蝶、宝兰德等国产中间件，支持人大金仓、南大通用、达梦、海量等国产数据库，客户端支持主流国产终端适配。（投标人须针对以上内容提供书面承诺函，并加盖投标人公章）

（6）业务系统开发建设过程中应遵循《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》第三级要求、《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》第三级要求进行实施。

###### 1.3.2易维护性要求

（1）系统须具有较好的易用性，提供界面配置等功能，菜单结构合理、功能划分清晰。

（2）系统须采用通用成熟的组件技术和模块化松耦合设计，不依赖特定组件版本或特殊功能。

（3）系统须提供可视化配置功能，参数维护可根据业务要求提供及时生效或定时生效的功能。

（4）系统须具备必要的维护工具，包括系统日志、网关日志等收集工具。

（5）系统支持在线升级，不影响现有业务运行；系统具备升级、回退和回滚功能，能够精准回滚到升级前的版本，操作过程中不影响系统运行使用。

###### 1.3.3许可授权要求

系统各功能模块及使用的组件工具不涉及许可授权限制，包括各组件机器数量、注册用户数量、访问用户数量、在线用户数量、并发用户数量、存储数据量、网络流量和使用期限等。

###### 1.3.4系统性能要求

投标人基于省政务云网环境科学制定部署架构，实施系统部署，要求达到性能指标如下：

（1）系统稳定性指标

具备7×24小时的可靠运行能力，可用率≥99.9%，平均故障间隔时间（MTBF）≥2000小时，平均修复时间（MTTR）≤1小时。

（2）系统应用性能指标

支持同时在线访问用户数≥5000人，单一业务并发访问用户数支持≥500人。在网络稳定的环境下，界面单一操作的系统响应时间＜2秒。在网络稳定的环境下，精确查询（包括请求服务）响应时间≤1秒，模糊查询响应时间≤3秒，各种统计分析复杂事务处理响应时间≤5秒。

（3）系统响应时间指标

单个用户一般性操作最长不超过3秒，系统响应时间≤1秒。当用户做一些处理时间较长的操作时，能给出提示信息提醒用户。在返回数据量过大导致响应时间过长时，能提供部分响应，例如分页取数据等，减少操作人员等待的时间。门户、菜单、应用拉取响应时间≤3秒。

  - 系统功能要求

投标人必须对以下所有采购技术参数要求逐项编写《技术要求响应及偏离表》。下述技术参数要求中斜体加下划线的指标为实质性响应条款，不接受负偏离，有一项不满足作废标处理；加“★”标志的为重要响应指标；其余的为一般响应指标。

投标人所提供的所有证明材料应加盖公章，未按要求提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致，该指标按不满足处理。

###### 1.4.1定制化软件开发

1、省一体化民政业务平台

| 系统 | 子系统 | 模块 | 子功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一业务支撑平台 | 综合管理门户 | 统一门户 | 统一门户 | 将多个不同的业务系统功能、账户、权限、待办事项进行全面整合，为全省各级民政工作人员提供全面、统一的操作门户，包括但不限于登录管理、门户功能、通知公告、问题反馈等功能。 |
|  |  | 统一用户 | 统一用户 | ★通过对各业务信息系统的接入，对所有用户账号进行统一的管理与维护，建立统一用户体系，包括但不限于以下功能： （1）统一管理：支持对民政接入业务系统的组织机构及用户信息进行统一管理。 （2）自助功能管理：包括账号关联管理、个人信息维护、用户实名认证功能。 （3）API服务：为现有或者新建业务系统提供调用接口服务。 （提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  | 统一权限 | 统一权限 | ★根据管理需求为用户分配相应的数据权限和系统功能模块操作权限，包括但不限于包括菜单（资源）管理、角色管理、角色权限授权、权限参数控制等功能。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  | 统一受理平台 | 受理集成门户 | 受理集成门户 | 支持在该门户上提交业务受理申请并查询事项办理进度，提供包括但不限于公告管理、工作台、热门事项管理、事项收藏等功能。 |
|  |  | 统一受理中心 | 统一受理中心 | 负责接收用户提交的申请信息和材料，并将其流转到对应的业务系统办理，包括但不限于事项查询、办件受理、办件进度跟踪、待办件查询、逾期办件查询、异常办件查询等功能。 |
|  |  | 事项管理中心 | 事项管理中心 | 支持可配置的标准化的事项管理功能，将业务部门提出的事项标准化材料转换为系统成果。提供包括但不限于事项目录管理，事项基本信息管理、事项流程信息管理、事项环节参数管理、事项材料管理、事项受理管理等功能。 |
|  |  | 材料管理中心 | 材料管理中心 | 支持管理和维护各种业务所需的材料清单、模板和要求，包括但不限于材料清单管理、材料模板管理、文书管理等功能。 |
|  |  | 民政基层高频事项办理中心 | 民政基层高频事项办理中心 | 提供社会救助申请、尊老金申领等民政基层服务等功能。 |
|  |  |  |  | 实现与省政务中台和基层高频事项办理“一平台”的对接，对接内容需包括：支持工作人员跨平台登录、办理民政服务事项、回流办件信息等。 |
|  | 业务公用组件 | 公共字典管理 | 公共字典管理 | 提供统一的公共字典服务，包括但不限于查询、添加与维护等，并提供API接口服务。 |
|  |  | 统一消息队列 | 统一消息队列 | 对消息队列进行封装，为业务系统提供统一的消息队列，以API形式提供给各业务系统。 |
|  |  | 统一文件存储 | 统一文件存储 | 为业务系统提供统一的文件存储，以API形式提供给各业务系统。 |
| 社会救助管理系统 | 社会救助业务信息系统 | 社会救助业务信息（PC端） | 救助跨区域通办 | 提供通办流程配置功能，支持包括但不限于流程节点设置、增减等。 |
|  |  |  |  | 提供全域通办业务流程功能，包括但不限于受理登记、入户调查、审核、审核确认等。 |
|  |  |  |  | ★系统应在业务类型菜单中提供全域通办选项，全域通办类型应支持跨区协同受理和不分类预受理两种。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 预警推送/处置 | 与数据中台对接，接收救助预警数据进行分发处置，同时将预警处置数据推送到数据中台。 |
|  |  |  | 业务配置 | 支持对社会救助事项提供灵活、可配置的业务变量和参数设置。 |
|  |  |  | 系统管理 | 提供包括但不限于数据字典管理、数据元管理、行政区划管理、系统功能管理、系统菜单管理、功能授权管理等功能。 |
|  |  |  |  | 支持组织机构管理，可通过搜索框搜索组织机构，在组织机构列表中可进行条件下级、编辑等操作；支持角色权限管理，提供角色维度和人员维度的查询，人员角色列表可进行人员管理和权限管理等。 |
|  |  | 移动管理应用 | 智慧救助申请 | 支持用户在移动端在线进行救助申请。 |
|  |  |  |  | ★提供救助申请和进度查询，可查看救助政策等功能；提供救助业务事项列表供申请人自主选择；提供申请向导功能，引导申请人下拉选择致贫原因、户籍所在地等信息；提供身份证上传功能，支持按身份证正反面分别拍照上传，且应提供身份证照片拍摄要求提示。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 工作人员端小程序集成 | 与统一门户对接，确保数据的互通和同步，提供包括但不限于业务办理、进度查询、数据共享、页面适配等功能。 |
|  | 特殊困难群体救助管理系统 | 江苏省特殊困难群体救助管理（PC端） | 特殊困难群体专项摸排对象管理 | 支持对特殊困难群体对象的管理，按业务类别进行家庭管理及对象管理。 |
|  |  |  | 特殊困难群体专项摸排集中排查 | 支持对排查的整体管理，提供对十六类排查对象、排查任务、排查记录的集中管理，以及排查发现问题的针对性处理处置等功能。 |
|  |  |  | 特殊困难群体专项摸排统计分析 | 为各级主管部门提供特殊困难群体专项摸排工作开展过程中各类统计数据的汇聚、汇总等功能。 |
|  |  |  | 特殊困难群体专项摸排工作人员管理 | 支持对全省摸排工作人员的统一管理，支持对全省基层工作人员信息的摸底，形成全省基层工作人员管理台帐。 |
|  |  |  | 事实无人抚养儿童排查 | 支持按是否符合政策、区划等分类以方便各层级的管理需要，对问题排查可退回再排查。 |
|  |  |  | 空巢独居老人探访 | 支持但不限于探访对象的新增、删除、批量导出等功能，支持探访记录集中管理和隐患处置，支持多种分类展示查询、导出。 |
|  |  | 江苏省特殊困难群体救助管理（移动端） | 未办任务 | 支持对巡访过程进行记录，根据页面提示填写摸排信息。 |
|  |  |  | 已办任务 | 支持对已经完成巡访任务的统一管理，可查看详细巡访情况。 |
|  |  |  | 老人探访 | 支持对需要控访的空巢独居老人任务的统一管理，可对探访过程进行记录。 |
|  |  |  | 儿童摸排 | 支持对需要控访的事实无人抚养儿童对象任务的统一管理，可对探访过程进行记录。 |
|  |  |  | 巡访发现 | 支持对巡访发现新的特殊困难群体人员信息的采集。 |
|  |  |  | 通知公告 | 支持接收上级下发通知公告的功能。 |
|  |  |  | 政策导览 | 支持整理并汇集江苏省困难群体政策，并提供政策信息的查询。 |
|  |  |  | 工作指南 | 支持汇集江苏省困难群体相关工作手册，并提供相关工作手册的查询查看。 |
|  | 低收入人口动态监测信息系统 | 主动发现预警 | 数据比对分析 | ★支持对横向共享的低收入人口数据进行比对分析，主动发现潜在的低收入救助对象，提供包括但不限于发起比对、比对结果数据分发、预警处置、查询等功能。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 救助线索录入 | 面向社会公众，支持通过微信小程序录入可能需要救助的对象信息。 |
|  |  |  | 数据填报 | 面向业务经办人员，在收到主动发现业务线索后，可采集录入低收入救助申请对象相关业务信息。 |
|  |  | 预警监测 | 预警模型 | 对低收入人群的经济状况、健康状况、就业情况等多维度信息进行动态分析和实时监控，可构建多种业务数据预警模型。 |
|  |  |  | 监测报表生成 | 根据系统汇聚的各类业务数据，结合低收入监测指标，支持生成低收入人口监测报表。 |
|  |  | 预警策略 | 预警指标配置 | 支持及时识别和预测潜在风险，确保系统或业务能够在问题发生前采取预防措施。 |
|  |  |  | 预警指标阈值 | 支持预先设定数值或条件，当监控数据或指标达到或超过该数值时，系统发出预警。 |
|  |  |  | 预警等级 | 支持根据不同严重程度的风险或问题来划分预警等级，每个等级对应不同的紧急性和响应措施。 |
|  |  |  | 预警频率 | 支持用户综合考虑数据变化、风险的严重性以及监控的资源成本等设置预警频率。 |
|  |  | 预警数据上报 | 数据节点管理 | 在数据传输过程中，支持使用对称加密、非对称加密、数字签名和摘要等技术，同时支持失败重传机制。 |
|  |  |  | 预警数据质量管理 | 针对数据传输状态进行监控，支持各类预警数据统计等功能。 |
|  |  |  | 日志管理 | 支持对系统运行状态、访问日志的实时监控和分析、查询、备份清理等功能。 |
|  |  | 动态监测数据大屏 | 预警监测 | 支持展示各类评估预警指标，包括但不限于死亡预警、疾病预警、满60岁预警、失业人员预警等。 |
|  |  |  |  | ★支持在数据大屏页面显示死亡预警、残疾预警、满60岁预警、失业人员预警等预警指标的预警次数、已处置次数、未处置次数及项目预警事项的列表展示。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 可视化数据查询 | 提供可视化的低收入人口数据显示功能，以多种数据可视化形式显示低收入人口数量的趋势变化情况等。 |
|  |  |  | 动态地图预警 | 支持在地图上显示相关预警信息，点击色块可查看详细预警信息，包括但不限于各设区市的低收入动态监测人口总数，分为保障对象和监测对象。 |
|  |  |  |  | 支持在数据大屏页面中点击各设区市的色块，弹出图层显示该市的低收入动态监测人口总数、保障对象总数及分类数、监测对象的总数及分类数。 |
|  | 江苏省申请救助家庭经济状况核对系统 | 全省核对域 | 全省核对域 | 建立完善动态调整的低收入人口信息库，包括但不限于低收入人口基础信息、核对通用信息、家庭收入信息、家庭财产信息和家庭支出信息等，支持包括但不限于数据资源目录、数据共享方式、服务接口注册、服务资源编目等功能。 |
|  |  | 数据交换 | 数据交换 | ★按照数据共享交换平台的对接规范，开发医学死亡证明、中职学生信息、中小学学籍信息、营运驾驶员从业资格证信息、民政救助对象信息、残疾人信息、医疗费用信息、困难职工信息的数据获取接口，补充完善经济状况的支出信息。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  | 跨区域核对 | 民政部数据核查 | 支持不动产登记信息、工商登记、车辆信息、殡葬数据、婚姻登记信息、低保信息、特困信息的数据查询、核对等功能。 |
|  |  |  | 外省数据协查 | 支持外省数据协查，核对工作人员可以实时看到外省协查批次并进行审批转办，已完成核对的协查家庭生成核对结果后自动推送。 |
|  |  |  | 跨省核对申请 | 支持跨区域核对申请流程，为社会救助认定工作提供精准有效的核对数据支撑。 |
|  |  |  | 跨市核对协查 | 支持跨市核对申请流程，为社会救助认定工作提供精准有效的核对数据支撑。 |
|  |  | 核对业务 | 核对电子授权 | ★具备与国家民政部低收入认定指导中心提供的个人电子授权相关服务实现互联共享的能力，并具备向13个设区市救助认定部门提供相关电子授权服务的能力。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 家庭成员识别 | 支持对已抽取入库家庭成员进行姓名与身份证号的一致性核查，对于不一致的人员终止核查；在核对报告中新增人证是否一致标识。 |
|  |  |  | 救助人员取消限制 | 支持核对申请录入界面及救助人员导入模板中，增加“证件类型”数据项，当“证件类型”为非身份证号时不进行校验。 |
|  |  |  |  | 支持对省市核对系统对接规范进行修订，增加“证件类型”数据项并对各设区市前置库进行调整，对数据校验程序进行调整；支持对省级部门救助系统对接规范进行修订，增加“证件类型”数据项并对各设区市前置库进行调整，对数据校验程序进行调整。 |
|  |  |  | 授权文件自动校验 | 对汇聚的授权文件进行准确性校验，主要校验指标包括但不限于是否为核对授权书模板、是否存在指模印、是否存在签字等。 |
|  |  | 数据挖掘及返贫监测 | 低收入人口库 | 建立完善动态调整的低收入人口信息库，向人口库提供低收入人口专题数据集并动态更新。 |
|  |  |  | 数据管理 | 对数据资源中心的各类数据资源进行综合管理，提供包括但不限于数据标准管理、数据目录管理、数据质量管理、数据价值评估、数据资源监测等功能。 |
|  |  |  | 数据集成加工 | 为数据资源集成、数据资源标准化处理，以及各类数据专题分析提供数据处理操作引擎，提供包括但不限于数据整合、标准数据加工、数据服务总线、大数据加工等功能。 |
|  |  |  | 数据服务 | 提供标准化、安全共享的数据资源服务，实现中心数据资源的统一服务、资源共享与管理，提供包括但不限于数据资源总线、服务资源管理、服务资源接口、数据交换平台等功能。 |
|  |  |  | 数据挖掘应用 | 支持包括但不限于智能比对、人员画像等数据挖掘分析决策功能。 |
|  |  |  | 监测预警应用 | 提供数据监测预警、智能搜索、关联图谱、分析展现等大数据分析功能。 |
| 养老服务管理系统 | 养老服务管理系统 | 公共服务中心 | 尊老金申请 | 提供在线填写尊老金申请信息、上传尊老金相关申请材料等功能，在未提交审核前可以修改与撤销申请，并提供已申请信息查询功能，可随时查看尊老金申请审核情况。 |
|  |  |  | 全省养老地图 | 构建全省养老服务电子地图，支持社会公众通过门户网站、掌端小程序使用养老服务电子地图。 |
|  |  |  |  | 以列表或地图形式展示全省养老服务机构和设施情况，包括但不限于养老机构、养老设施、养老助餐点等；提供多种查询条件及组合查询条件，查询全省养老服务机构和设施情况。 |
|  |  |  | 养老政策宝典 | 提供包括但不限于养老政策的维护、发布、发布撤销、政策查看、检索等功能。 |
|  |  | 业务管理中心 | 老年人综合档案库 | 提供包括但不限于现有的老年人基本档案、服务档案、健康档案，建立个人画像以及标签处理。 |
|  |  |  | 尊老金发放管理 | 提供包括但不限于尊老金申请、信息确认、尊老金状态恢复、尊老金停发处理、尊老金停发审核、尊老金发放历史、尊老金变更统计、尊老金发放标准配置、尊老金历史办件查询等功能。 |
|  |  |  | 养老机构管理“一键事” | 建立养老机构房态图，通过房态图展示机构的楼宇、楼层，房间，床位的位置等，完成入住、退住、换床、锁床、暂离等操作。 |
|  |  |  | 养老服务通讯录 | 支持对包括但不限于人员姓名、所在地区，所属部门、职务、岗位、分管工作、联系电话等信息的维护管理与查询。 |
|  |  |  | 养老资金管理 | ★提供省、市、县（区、市）三级用户的预算安排、预算支出管理等功能，省级用户可对全省预算资金进行设置，支持市级用户调整或再次分配资金使用用途。提供包括但不限于省级资金管理、市级资金管理、支出情况管理等功能。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  | 监管考核中心 | 尊老金发放监管 | 通过数据比对，针对符合条件却未能获得尊老金补贴、死亡还在领取尊老金、跨地区重复享受尊老金等情况进行预警。 |
|  |  |  | 机构预付费监管 | 支持养老机构填写相关预付费备案信息以及三方协议文件，支持已开展预付费机构与养老机构占比情况统计分析。 |
|  |  |  | 居家服务质量监管 | 对汇聚数据进行比对，对包括但不限于死亡还在服务、时间异常、时间重叠、时段异常等情况进行预警。 |
|  |  |  | 助餐服务质量监管 | 针对各设区市、各区县通过民政数据中台汇聚的用餐记录情况进行监管。针对用餐人数较低的养老助餐网点，进行筛选并提供名单给到市区民政。针对当日用餐重复记录、用餐人次数异常、用餐时间异常、用餐补贴发放异常情况等进行监管。 |
|  |  |  | 农村养老建设考核 | 支持开展各设区市、各区县农村养老设施建设的考核，根据各地市建设目标和建设进度进行考核。 |
|  |  |  | 社区设施建设考核 | 支持开展各设区市、各区县社区设施建设的考核，根据各地市建设目标和建设进度进行考核。 |
|  |  |  | 养老资金监管 | 支持开展各设区市民政资金使用情况考核，支持根据资金分配情况查看各地区资金使用情况和使用进度；支持资金使用进度异常情况预警，通过核实确认后可完成预警消除；支持考核数据指标生成。 |
|  |  | 统计分析中心 | 信息查询 | 提供养老服务设施网络查询、尊老金补贴申请发放情况查询功能，支持对全省尊老金补贴申请、审核、审批、应发金额等信息进行查询。 |
|  |  |  | 信息统计 | 提供包括但不限于尊老金补贴申请发放情况统计、机构考核情况统计、养老机构床位相关统计、社区养老服务设施占比、养老机构床位价格统计、养老护理员等级统计、护理员各项信息统计、机构从业人员各项统计、养老机构在业类别统计、尊老金年龄统计、资金监管统计、助餐情况统计等功能。 |
| 儿童福利管理系统 | 苏童成长一站式儿童福利和未保综合服务系统 | 苏童成长一站式儿童福利和未保综合服务平台（PC端） | 困境儿童 | 支持对困境儿童的信息管理、支持在线申请审批、动态管理、每月发放资金管理、四色管理，包括但不限于实施评估和系统自动计算并生成评估报告，基于评估结果对困境儿童实施N重关爱，记录服务日期、服务基本内容和个性内容。 |
|  |  |  |  | ★提供困境儿童申请、审批流程管理，儿童信息的详细录入功能，资金发放全流程管理、以及对相关数据的统计分析功能。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 农村留守儿童 | ★提供对农村留守儿童在线申报审批和动态管理功能，包括但不限于变更审批、注销审批、导入、导出、查询，以及对相关数据进行综合统计分析。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 农村留守妇女 | 支持对农村留守妇女进行动态管理，包括但不限于新增、修改、删除、导入、导出、查询等操作，支持人数、行政区域、类型、年龄段等多维度统计分析。 |
|  |  |  | 大数据预警 | 提供主动发现需要重点关注的未成年人的功能，形成重点关注儿童信息库，对其进行统计分析。对接残联、医保、卫健等部门，获取未成年人信息，形成预警数据，进行核查核对后判断是否新增为困境、留守儿童。对数据预警有效性进行分析，不断优化比对模型。 |
|  |  |  |  | ★提供以下功能： （1）异常预警接收与处理：能够接收在保对象的异常预警信息，并进行及时处理。 （2）大数据主动发现预警：利用大数据分析技术主动发现潜在的风险和问题，提前预警并采取预防措施。 （3）数据统计分析：对预警数据进行统计和深入分析，以识别趋势、模式和关键指标，为决策提供数据支持。 （提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 探访关爱 | 支持按照制定的探访任务进行入户探访，上报儿童情况、上传照片，完成探访任务，生成探访记录，上级可根据探访记录进行统计分析。 |
|  |  |  | 收养业务 | 支持新增收养申请，形成收养登记申请记录列表，支持修改、删除记录，管理第三方收养登记评估机构信息和评估机构人员信息。 |
|  |  |  | 儿童福利机构 | 支持对儿童福利机构的基本信息、机构孤儿信息、福利机构工作人员信息、服务和资源等进行信息管理。支持机构孤儿在线申请审批、动态管理（变更审批、注销审批），对儿童福利机构、机构孤儿、工作人员等按需求进行统计分析。 |
|  |  |  |  | 提供以下功能： （1）福利机构管理：能够对儿童福利机构进行综合管理，支持机构信息的维护和更新。 （2）机构儿童管理：能够对福利机构中的儿童进行有效管理，支持儿童信息的录入、查询和更新。 （3）机构工作人员管理：能够对福利机构的工作人员进行管理，支持人员信息的录入、查询。 （4）儿童基本生活费管理：能够对儿童的基本生活费用进行管理。 |
|  |  |  | 未保中心 | 提供对包括但不限于未保中心基本信息、临时监护、个案服务、活动、培训的管理，支持新增、导入、导出、查询、注销功能，按照行政区域、未保中心类型等维度实现未保站统计分析。 |
|  |  |  | 未保站 | 支持包括但不限于显示未保站基础信息、项目在线申报、层层审批、上报建设进度、临期提醒、上传实地考察照片、绩效评价等功能。 |
|  |  |  |  | ★提供以下功能： （1）未保站申请与审批管理：能够处理未保站的申请和审批流程，确保流程的合规性和效率。 （2）未保站项目管理：能够对未保站的项目进行全生命周期管理。 （3）未保站活动管理：能够对未保站组织的各类活动进行规划、组织和记录。 （4）社会组织管理：能够对与未保站合作的社会组织进行管理，包括组织信息的录入和维护。 （提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 村居妇女儿童委员会 | 支持村居妇女儿童委员的信息管理，包括但不限于录入、注销、修改等功能。 |
|  |  |  | 基层队伍 | 支持儿童督导员、儿童主任的信息管理，包括但不限于新增、修改、注销、导入、导出、查询操作，按照行政区域、人数、是否领取补贴等维度进行统计分析。 |
|  |  |  |  | ★提供以下功能： （1）儿童督导员管理：能够对儿童督导员进行有效管理，包括督导员的基本信息录入、修改和查询。 （2）儿童主任管理：能够对儿童主任进行综合管理，并设置儿童主任与负责儿童的关联。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 苏童成长 | 支持管理苏童成长试点单位，试点单位的践习基地，整合服务资源，归集专家人才资源。 |
|  |  |  | 系统管理 | 提供包括但不限于行政区划管理、系统角色管理、功能授权管理等功能。 |
|  |  |  | 数据驾驶舱 | 支持展示特殊对象、业务办理、基层队伍、儿童福利机构、未成年人救助保护机构等相关数据，将业务数据转化为可视化界面，结合数字地图工具，分场景建模，实现对象分类、年龄分段、风险分级、服务覆盖、专业比例、资源分布等数据分析。 |
|  |  | 苏童成长在线服务小程序（移动端） | 在线申请 | 支持困境儿童申请认定基本生活费给付网上办理，支持儿童、儿童监护人或儿童主任代办在线申请认定困境儿童，填写儿童基本信息、父母信息、监护人信息、社会关系人信息，上传证明材料，以及查看申请日期、申请人、受理情况等信息。 |
|  |  |  | 未保机构 | 支持按列表显示未保机构信息，包括但不限于地址、开放时间、联系方式等，支持按照行政区域、类型搜索。 |
|  |  |  | 践习基地 | 支持按列表显示践习基地信息，包括但不限于地址、开放时间、联系方式，支持按照行政区域、类型搜索。 |
|  |  | 苏童成长管理端小程序（移动端） | 三步排查 | 支持显示需要重点关注的儿童列表，儿童督导员、儿童主任根据所在行政区域显示该区域内需要探访的儿童列表。支持选择探访儿童，上报儿童情况，提交后自动修改困境儿童基本信息。支持按探访日期、探访人员、儿童信息等进行搜索。支持按照行政区域统计走访数量、走访覆盖率等。 |
|  |  |  | 四色管理 | 支持第三方评估机构或民政工作人员对困境儿童开始评估，填写评估表，系统自动计算并生成评估报告，形成评估记录。 |
|  |  |  |  | ★通过“数据对比+专业评估”的方式，按照儿童级别评估赋值为四色进行风险管理，提供在移动端实现儿童风险等级的分类管理功能。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  |  | N重关爱 | 支持基于评估结果对困境儿童实施N重关爱，记录服务频次、期限、服务基本内容和个性内容等。 |
|  |  |  |  | ★提供在移动端记录和跟踪儿童主任对儿童的关爱探访活动功能。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 能力提升 | 对江苏智慧民政小程序开发学习培训应用，设计开发培训课件和答题库，形成学习培训专题库。支持上传儿童工作理论和实务相关视频，在线观看视频，快进、禁止跳播，记录浏览时长。支持上传政策法规和实务手册，在线浏览学习。 |
|  |  |  | 我的记录 | 支持显示操作记录，包括但不限于N重关爱记录、专项行动摸排记录、在线学习观看记录、在线测验答题记录等。 |
| 残疾人福利管理系统 | 残疾人“两项补贴”管理系统 | 江苏省残疾人两项补贴信息系统（PC端） | 基本功能 | 提供包括但不限于两补业务管理、便民服务、机构管理、系统管理等基础能力。 |
|  |  |  | 统计分析 | 提供完善的统计功能。实现按任意时间段数据统计，新增按低内重残、非重残、低保外无固定收入、一户多残、依老养残等细分项进行数据统计。 |
|  |  |  | 月度报告 | 提供基于江苏省月报模板的月度报告生成功能。每月初自动整合月报所需数据并生成月报，同时提供下载功能。 |
|  |  |  | 数据比对 | 通过比对全国系统数据与本地各类数据，提供督查功能。对于超过指定天数仍未处理的数据，系统将自动进行统计汇总，可实时查看各地处理情况，并具备反查具体数据的能力。 |
|  |  |  | 业务流程附件 | 针对江苏省业务需求，定制开发各类表单附件模板等。 |
|  |  |  | 两补对象资格核定与数据比对接口 | 与江苏省各类相关数据实现实时对接，提供“协助审核”“主动预警”等功能。 |
|  |  | 移动端应用 | 群众自主申请 | 提供残疾对象自主申请残疾人两项补贴业务功能，支持委托人代理申请残疾人两项补贴业务等。 |
|  | 精神障碍患者社区康复管理系统 | 社区康复活动管理 | 政策资讯 | 为精神障碍患者建立解政策资讯平台。 |
|  |  |  | 活动发布 | 通过系统发布康复活动信息。 |
|  |  |  | 活动报名 | 精神障碍患者进行康复活动报名。 |
|  |  |  | 活动签到 | 进行活动签到，记录参与人员的到场情况。 |
|  |  | 服务站点管理 | 站点信息管理 | 提供服务站管理人员对服务站信息进行管理、变更维护等功能。 |
|  |  |  | 服务人员信息管理 | 提供服务站服务人员信息管理功能。 |
|  |  |  | 药品信息维护 | 提供录入精神障碍患者的药品信息功能。 |
|  |  |  | 精神障碍患者加入 | 对于精神障碍患者未加入服务网络的情况，支持手动查找基层服务机构，加入基层服务网络。 |
|  |  |  | 精神障碍患者管理 | 提供对服务辖区内精神障碍患者的集中管理功能，可输出台账。 |
|  |  |  | 重点对象管理 | 将重度急性期和复发患者等列为重点联系对象，提供包括但不限于重点对象信息管理、重点对象清单、重点对象转诊等功能。 |
|  |  |  | 联系表单 | 通过联系日志规范填写表卡，记录监护随访、督促病人服药等工作。 |
|  |  | 康复效果评估 | 评估指标设定 | 设定精神障碍患者康复活动效果评估指标。 |
|  |  |  | 评估结果记录 | 记录精神障碍患者康复活动效果评估结果。 |
|  |  |  | 康复效果查询 | 管理员对患者康复记录、指标得分、康复效果进行查询，支持精神障碍患者或其家属查看康复效果。 |
|  |  |  | 制定年度康复计划 | 根据评估结果制定精神障碍患者年度康复计划。 |
|  |  | 服务记录管理 | 服务记录添加 | 管理员和医护人员通过系统添加患者的康复服务记录。 |
|  |  |  | 服务记录查询 | 按照服务时间、服务人员等条件查询患者的康复服务记录。 |
|  |  |  | 服务记录下发 | 将患者康复服务记录下发给医护人员。 |
|  |  | 统计分析 | 年龄段信息统计 | 根据患者的出生日期自动计算出患者年龄，支持按年龄段对患者数量和比例进行统计分析。 |
|  |  |  | 精神障碍患者社区信息统计 | 根据患者常住地信息统计各社区的患者数量和比例。 |
|  |  |  | 精神障碍患者服务站点信息统计 | 统计各服务站点的患者数量和比例。 |
|  |  |  | 康复效果评估统计 | 统计康复效果评估结果。 |
|  |  |  | 服务记录管理统计 | 统计服务记录。 |
|  |  |  | 生活补贴资金发放统计 | 统计生活补贴资金的发放情况。 |
|  |  |  | 其他统计 | 其他信息的定制化统计。 |
|  | 康复辅助器具租赁服务管理系统 | 智能查询 | 生产企业查询 | 查询辅助器具产品生产企业信息，对残疾人辅助器具产品质量进行监控。 |
|  |  |  | 服务机构查询 | 对配置服务机构信息进行管理和维护，提供服务站点信息查询功能。 |
|  |  |  | 从业人员查询 | 对康复辅助器具服务站从业人员信息进行记录和管理，提供从业人员信息查询功能。 |
|  |  | 统计分析 | 订单统计 | 康复辅助器具租赁订单全流程的定制化查询、统计 |
|  |  |  | 报表生成 | 按要求生成康复辅助器具租赁报表 |
|  |  | 需求管理 | 需求收集 | 在线填写需求申请信息、上传相关申请材料等功能。 |
|  |  |  | 需求审核 | 需求受理后，区县残联审核业务后，支持同级区县民政进行审定。 |
|  |  |  | 需求发布 | 在需求发布后，支持在公告管理中集中管理公告信息。 |
|  |  |  | 供需智能匹配 | 包括但不限于资源供需匹配设置、需求匹配管理、服务对象筛查等功能。 |
|  |  |  | 信息推送 | 查看需求申请和发布记录，对于匹配成功的，系统支持自动发送信息；对于长时间无应答的，及时介入处理。 |
| 慈善管理系统 | 大爱江苏慈善综合管理系统 | 慈善组织管理 | 慈善组织基础管理功能 | 提供包括但不限于组织核名、成立、变更、注销登记，年检年报、换届、业务监管等管理功能。 |
|  |  |  | 慈善组织认定 | 提供对已经设立的基金会、社会团体、社会服务机构等非营利性组织申请认定为慈善组织的业务管理功能。 |
|  |  |  | 慈善组织公开募捐资格审核与发布 | 提供对慈善组织申请公开募捐资格提交材料进行审核和许可功能。提供慈善募捐信息审核与发布功能，对具有募捐主体资格的组织，基于慈善宗旨向社会开展的募集捐赠活动进行许可。 |
|  |  |  | 慈善信托信息备案 | 与慈善中国对接，同步慈善信托备案信息，提供包括但不限于备案信息管理、备案反馈管理等功能。 支持对在线填报的信托备案信息进行汇总审核。 |
|  |  |  | 慈善捐赠物资管理 | 支持物资调拨申请、物资调拨批复、物资调拨管理、物资调运管理及分发管理等功能。 |
|  |  | 慈善关爱 | 慈善帮扶需求发布 | 建立统一的资源供给库和需求库，为服务需求提供智能匹配；提供在线发布需求，经社区和民政部门审核后正式发布，爱心企业可在线认领。 |
|  |  |  | 慈善需求配对 | 提供包括但不限于资源供需匹配设置、慈善需求匹配管理、慈善项目服务对象筛查等功能。 |
|  |  | 慈善表彰管理 | 候选申报登记 | 提供慈善奖项类别管理功能，支持配置包括但不限于相应慈善奖项评选流程、评审标准（指标）、相应的申报表、附件材料模板等。 |
|  |  |  | 候选对象资格审查 | 支持对提交的材料进行确认，根据评分标准和分值，记录评审委员对每份申报的打分情况，按照评审分值权值，计算生成评审分值排名。 |
|  |  |  | 候选对象评审提名管理 | 支持对推荐者填写的基本信息和上传材料进行审查，材料齐全的形成推荐名单。 |
|  |  |  | 公示投票 | 提供拟推荐名单内部公示信息管理功能。 |
|  |  |  | 表彰名单公示 | 确定表彰名单后，支持通过省民政厅门户网站、“大爱江苏”慈善服务管理系统、推荐者所在单位门户网站等渠道进行表彰名单公示。 |
|  |  | 慈善项目管理 | 慈善项目信息管理 | 为慈善组织提供下属各部门的项目及项目相关业务功能进行管理与维护功能，包括但不限于慈善项目配置、项目发布审核、项目数据看板等。 |
|  |  |  | 慈善项目需求管理 | 支持根据慈善组织需求生成报告，为项目选择提供需求依据，包括但不限于项目需求配置、需求报告管理等功能。 |
|  |  |  | 公开募捐备案管理 | 与慈善中国对接，同步慈善中国公开募捐方案备案信息，提供包括但不限于备案信息管理、备案反馈管理等功能。 |
|  |  |  | 慈善救助管理 | 提供申请人自主申请、多申报单位联动、公示、档案等能力，提供包括但不限于救助项目管理、救助管理、申报单位管理、拨付管理、救助档案管理、救助信息管理、救助系统配置等功能。 |
|  |  | 慈善综合监管 | 慈善组织年报工作 | 支持慈善组织开展年度工作报告填写、申报，业务主管单位初审，慈善工作部门审查等功能。 |
|  |  |  | 税前扣除资格认定 | 提供辖区内登记注册的公益性社会组织税前扣除资格审核认定功能，提供在各级民政部门依法登记符合规定的慈善组织和其他社会组织清单。支持民政部门组织做好公益性社会组织日常监管和基本情况信息填报、资格初审工作，对相关社会组织进行资格管理和年度资格复核。 |
|  |  |  | 慈善组织基金管理 | 支持已入驻且经过审核的慈善组织全部基金情况展示，以机构、基金分类、收入情况等维度，客观全面地展示慈善基金收入、支出、动态等情况。提供包括但不限于基金管理、基金审核、基金数据看板等功能。 |
|  |  |  | 阳光慈善管理 | 提供包括但不限于慈善新闻管理、机构信息管理等功能。 |
|  |  |  | 票据管理 | 支持针对已入驻慈善组织开通申请通道，支持筹款电子票据的开具服务，支持慈善组织自主募捐部分的电子票据开具服务，支持捐赠票据开具情况的实时监控。提供包括但不限于票据配置、票据查询、票据分析、票据信息推送、票据换开审核等功能。 |
|  |  |  | 慈善专题管理 | 支持对专题系统数据统一处理及统计，专题一键生成，功能自主配置，提供包括但不限于专题基础配置、专题配置管理、捐赠信息查询、运营内容管理等功能。 |
|  |  |  | 慈善财务管理 | 支持管理端、慈善组织财务部人员对资金捐赠、拨付进行管理，提供包括但不限于资金管理、资金明细管理、理财公示管理、对账管理等功能。 |
|  |  |  | 慈善报表管理 | 开发多种智能报表，按照慈善组织和各级民政部门要求预制各类模块。提供包括但不限于智能报表系统、智能数据报送、慈善组织数据看板等功能。 |
|  |  |  | 慈善档案管理 | 支持以项目为维度的所有关联数据的归集治理及可定制化展示，包括慈善数据标准库、重大专项数据等。提供包括但不限于文件管理、数据管理、档案生成管理、运营看板等功能。 |
|  |  |  | 慈善信托信息备案 | 支持对在线填报的信托备案信息进行汇总审核。 |
|  |  |  | 线下义卖管理 | 支持用于项目、基金、求助等情况下的专属收款码搜索查看。提供包括但不限于活动管理、二维码管理、数据统计等功能。 |
|  |  |  | 救助信息一键查 | 支持输入救助对象身份证号码检索所有接受救助情况。提供包括但不限于一证查询、查询报告等功能。 |
|  |  | 慈善微服务（移动端） | 应用首页 | 支持查看新闻动态、通知公告、政策法规、信息公开内容。 |
|  |  |  | 数据填报 | 提供包括但不限于物资接收填报、物资调拨填报、物资转拨确认、资金接收填报、资金拨付填报、资金转拨确认和小额捐赠资金池管理等功能。 |
|  |  |  | 在线捐赠 | 支持用户在线捐赠。 |
|  |  |  | 捐赠溯源 | 支持用户安全登陆后，查看自己的慈善基金和资金去向。 |
|  |  |  | 数据公示 | 支持查看包括但不限于全省物资接收、物资调拨、资金接收和资金拨付总体情况以及当日接收和调拨/拨付情况，物资和资金定向和非定向捐赠趋势，以及各地区捐赠总体分布情况等。 |
| 社会组织管理系统 | 江苏省社会组织综合管理系统 | 社会组织综合管理系统（PC端） | 僵尸型社会组织监管 | 提供包括但不限于选择处理措施、整治组织名单、整治工作情况等功能。 |
|  |  |  |  | ★提供以下功能： （1）基于社会组织的年检数据和社会组织数据，过滤出未参检的社会组织名单。民政部门选择需清理的名单，选择需采取的整治措施并生成任务。工作人员在整治完成后，自动关联整治措施对应的整治结果信息。 （2）根据整治的社会组织名单，展示选择整治措施及对应的整治结果的处理结果信息，方便及时跟踪监督整治任务工作。 （3）基于整治数据，利用大数据分析技术，统计分析整治报表，利于工作人员直观查看整治任务完成情况，包括总体统计表、按地区分类统计表以及按整治措施分类统计表等。 （提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 整改提示 | 提供包括但不限于登记管理机关端的文书编发、整改反馈，社会组织网上办事系统的查看下载、责令整改结果反馈，业务主管单位端的审核发放等功能。 |
|  |  |  | 电子票据管理 | ★提供社会组织端的会费信息维护、票据资格申领、电子票据申请、电子票据开具、票据管理、冲红票据管理、异常问题处置等功能，民政端/业务主管单位端的用票资格管理、票据查询、票据情况统计等功能。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 档案管理 | 提供包括但不限于档案信息页面布局优化、档案打印、年检报告打印、其他信息布局优化、其他信息打印等功能。 |
|  |  | 自助终端 | 证书打印 | 支持在自助终端自助打印《社会团体变更登记决定书》《民办非企业单位变更登记决定书》等。 |
|  |  |  | 基本信息查询打印 | 支持社会组织基本信息的自主查询及打印。 |
|  |  |  | 变更信息打印 | 支持社会组织变更信息的自主查询及打印。 |
|  |  |  | 资料下载 | 支持社会组织自主查询及下载登记需要的相应的表格。 |
| 婚姻登记管理系统 | 江苏省婚姻登记管理信息系统 | 在线婚姻家庭辅导 | 在线咨询 | 支持直接向在线的辅导服务人员发起网络咨询，通过文字、图片、语音等方式进行咨询服务；支持对辅导服务进行评价；支持在线预约服务。 |
|  |  |  | 服务人员管理 | 支持查询婚姻登记处的辅导服务人员信息，包含姓名、简介、资质等；支持对辅导服务人员进行管理，包括但不限于姓名、简介、照片、资质等信息录入、查询和修改、删除等。 |
|  |  |  | 辅导情况录入 | 支持记录包括但不限于被辅导人基本情况，辅导情况新增、查看等。 |
|  |  |  | 辅导案例 | 支持查询、查看包括但不限于询问笔录、介入评估、辅导结果等内容。 |
|  |  |  | 查询统计 | 支持对辅导情况进行查询和统计。 |
|  |  |  | 生成报表 | 支持自动生成婚姻家庭辅导统计报表。 |
|  |  |  | 导出台账 | 支持根据档案和计财需求，导出台账文件。 |
|  |  |  | 监管相关功能 | 支持查看辅导记录和用户评价，定期抽查辅导情况。 |
|  |  | VR婚姻登记场地、婚俗改革成果展示 | VR场景录入编辑 | 支持后台录入VR场景图片，提供录入和编辑、修改功能。 |
|  |  |  | VR场景展示 | 支持在婚姻登记在线服务平台上展示VR场景。 |
|  |  | 服务评价 | 现场评价 | 对接电子签批屏，对接“好差评”系统，实现现场评价后自动传输至省一体化政务服务平台的“好差评”系统。 |
|  |  |  | 评价记录查询 | 支持根据日期、业务类型等条件，对评价记录进行查询。 |
|  |  |  | 评价复核 | 支持登记处管理员联系当事人重新评价的功能。 |
|  |  | 证件照采集模块 | 证件照采集模块 | ★支持使用高拍仪、扫描仪等多种方式采集证件照，在线完成电子证照制作。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  | 备注处理（自纠撤销）婚姻登记记录 | 备注处理录入 | 支持自动生成并更改备注信息，并上传决定书扫描件。 |
|  |  |  | 办件查询 | 支持在综合查询中设置条件，查询已通过自纠撤销的记录。 |
|  |  |  | 办件统计 | 支持统计一段时间范围、机构范围内自纠业务的办件量。 |
|  |  | 婚姻登记机关等级评定 | 录入与审核 | 支持县级管理人员定期录入婚姻登记机关建设情况，市级管理人员进行初审，省厅管理人员进行最终复核。 |
|  |  |  | 生成申报表 | 支持根据录入的建设情况，自动生成申报表并打印。 |
|  |  |  | 辅助评审 | 支持根据录入的建设情况，自动生成评审建议，显示不符合项以供整改。 |
|  |  |  | 统计汇总 | 统计各级机构建设情况，显示各个等级的机关数量、不符合项情况。 |
|  |  |  | 评定结果查询 | 支持查询评定结果，对符合项和不符合项进行提示。 |
| 殡葬管理系统 | 殡葬管理系统 | 智慧殡葬管理系统（PC端） | 殡葬业务管理 | 提供包括但不限于遗体外运、骨灰安放（葬）设施建设项目审批等殡葬业务审批、殡仪服务机构（殡仪馆、公墓、骨灰堂）年度工作报告、火化安葬信息查询、火化安葬电子证照管理、生态葬管理以及对应统计分析等功能。 |
|  |  |  | 殡仪业务管理 | 提供包括但不限于殡仪业务、公墓、骨灰堂及安葬点等业务管理、馆墓统计分析、统一定制、可视化服务、历史数据补录、殡仪业务应急办理等功能。 |
|  |  |  | 殡葬公共服务 | 提供包括但不限于便民服务、网上预约、网络祭扫、网上公示、网上续费、网上评价、集体公祭等功能。 |
|  |  |  | 殡葬行业管理 | ★提供包括但不限于殡葬服务中介机构基础信息、工作人员、服务项目及收费标准等管理查询，包括中介机构服务评价、业务培训等功能。 |
|  |  |  | 数据对接 | 各地自建殡葬信息管理系统与省厅系统数据对接、实时传输。 |
|  |  | 智慧殡葬管理系统（移动端） | 殡仪服务机构内部工作移动端应用 | 针对殡仪服务机构内部运转需要，开发建设工作人员移动端应用。 |
|  |  | 移动互联应用 | 信息公开 | 支持公众通过微信小程序浏览殡葬管理法规政策、新闻动态。 |
|  |  |  | 文化宣传 | 支持公众通过微信小程序浏览殡葬移风易俗、文明节俭治丧、生态安葬等相关内容。 |
|  |  |  | 信息查询 | 提供包括但不限于殡仪馆、殡仪服务站、骨灰安放（葬）设施名称相关地址、服务项目及收费标准、联系电话、业务办理流程查询等功能。 |
|  |  |  | 移动续费 | 支持在线续缴骨灰寄存费及公墓维护管理费。 |
|  |  |  | 在线评价 | 在线对殡仪馆、殡仪服务站、骨灰安放（葬）设施、殡葬服务中介机构等提供的服务进行评价。 |
|  |  |  | 用户认证 | 支持用户在小程序注册及实名认证（链接苏服办进行注册、实名认证及登录）。 |
|  |  |  | 业务办理 | 支持公众通过移动端进行遗体接运、火化告别、骨灰安葬等业务预约、丧葬用品服务选购以及身后一件事联办等业务办理。 |
| 区划地名管理系统 | 江苏省区划地名信息系统 | 区划管理 | 行政区划管理 | 提供行政区划查询、行政区划调整、导出行政区划、行政区划生命周期和行政区划属性编辑等功能。 |
|  |  |  | 变更记录列表 | 提供按条件查询，查看变更记录详情，变更记录导出等功能。 |
|  |  |  | 区划变更演示 | 以电子地图为基础，支持对行政区位置属性及变更方案进行展示，并对行政区划进行图上定位。 |
|  |  |  | 行政区划统计 | 对行政区划数据进行统计与汇总，支持按照省、市、县、乡、村以饼状图、柱状图、列表等形式展现结果，提供各区划数量统计功能。 |
|  |  |  | 民服站统计 | 乡镇（街道）民政服务站情况统计。 |
|  |  |  | 村居委会数据统计 | 预留接口，承接国家自治组织管理平台回流数据，并按要求统计相关数据。 |
|  |  | 地名管理 | 地名数据库 | 支持对地名的添加和修改等功能。提供按条件查询地名、地名添加、地名编辑、地名删除和定点地名，地图协助工具等功能；支持地图定点，所选中的地名地址可以形象地在地图上显示出来。 |
|  |  |  | 地名审批 | 落实分级管理、分类负责地名管理要求，支持全省地名审批业务开展，提供分时段、分类别对审批地名进行统计。 |
|  |  |  | 地名统计 | 对地名数据进行统计与汇总，支持按照行政区划以饼状图、柱状图等形式展现结果，实现各年份各行政区地名数量统计。包括但不限于11大类地名统计、小类统计、年地名维护量统计、地名类型分析、乡村地名数据统计等。 |
|  |  |  | 地名保护名录档案 | 提供省、市、县三级地名保护名录管理功能。 |
|  |  |  | 地名成果展示 | 提供省、市、县三级地名文化成果展示功能。 |
|  |  | 界线界桩管理 | 界线界桩 | 提供界线查询、界线导出、界线详情、生命周期、界线导入、界线新增、界限修改、界线删除、界线定位、界桩详情、界桩新增、界桩修改、界桩删除等功能。 |
|  |  |  | 界线联检 | 提供查询、新增、修改、删除任务等功能。 |
|  |  |  | 界线界桩统计 | 对界线和界桩数据进行统计与汇总，以饼状图、柱状图等形式展现结果，包括但不限于界线等级统计、界线数量统计、界桩等级统计和界桩类型统计。 |
|  |  | 政策法规及解读 | 发布信息查询 | 支持按关键字和日期查询政策法规文件。 |
|  |  |  | 信息发布 | 支持填写相关内容后政策法规的发布。 |
|  |  |  | 信息编辑 | 支持编辑已发布的文件信息。 |
|  |  |  | 信息删除 | 支持政策法规与解读数据的删除操作。 |
|  |  |  | 查看详情 | 支持预览已发布的政策文件内容。 |
| 行政办公管理系统 | 人事人才信息管理系统 | 全省民政系统机构、人员信息管理 | 机构管理 | 提供包括但不限于机构信息查看、机构信息审核、基础信息维护等功能。 |
|  |  |  |  | 支持添加、编辑、删除操作，对于机构可设置下级单位，也能够管理内部机构或直属单位。 |
|  |  |  | 人员信息管理 | 支持通过切换机构所含的单位，设置查询条件，获取目标人员信息，支持添加、编辑、注销等操作。 |
|  |  |  | 人员统计 | 支持按照设区市进行分类、分级统计，进行不同维度查询与统计结果导出。 |
|  |  | 全省民政系统人员考核奖惩信息管理 | 考勤抽查管理 | 支持考勤抽查信息的查看、添加、修改、删除等管理功能，可通过输入名称关键字、设置类型和时间范围等条件，提取目标信息。 |
|  |  |  | 年度考核信息管理 | 支持包括但不限于机关年度考核信息、机关公务员年度考核信息的查看、添加、修改、删除等管理功能。 |
|  |  |  | 人员奖惩信息管理 | 支持包括但不限于全省评选表彰信息、惩戒处分信息的查看、添加、修改、删除等管理功能。 |
|  |  | 全省民政系统人员培训信息管理 | 培训信息管理 | 提供组织部干部培训情况的汇总统计、查询等功能，支持查看、添加、修改、删除人员培训信息。 |
|  |  | 全省民政系统人才信息管理 | 技能人才信息管理 | 提供包括但不限于查看、添加、修改、删除技能人才信息等功能。 |
|  |  |  | 技能等级认定机构管理 | 支持对技能等级认定机构信息进行查看、添加、修改、删除等操作。 |
|  |  |  | 培训基地管理 | 支持对培训基地信息进行查看、添加、修改、删除等操作。 |
|  |  |  | 专家库信息管理 | 支持对专家库信息进行查看、添加、修改、删除等操作。 |
|  |  | 全省民政系统出国（境）人员信息管理 | 出国（境）信息管理 | 支持对出国（境）信息进行查看、添加、修改、删除等操作。 |
|  |  |  | 护照（通行证）信息管理 | 支持对护照（通行证）信息进行查看、添加、修改、删除等操作。 |
|  |  | 全省民政系统离退休人员信息管理 | 全省民政系统离退休人员信息管理 | 支持对离退休人员信息的归集管理，及时跟踪离退休人员的信息和状态。 |
|  | 民政专项资金和福彩公益金监管系统 | 公益金管理 | 公益金管理 | 支持公益金资金管理的添加、编辑、查看、分配、项目立项，支持公益金信息管理。 |
|  |  |  |  | ★支持由省级单位先分配资金项目至设区市、县（市）级单位，设区市、县（市）级单位将资金分配至区、乡镇（街道），区、乡镇（街道）将资金分配给社区（村），社区（村）将资金分配给具体的实施单位，由实施单位上报具体项目信息。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  | 专项资金管理 | 专项资金管理 | 支持资金自上而下分配，统计各级分配资金数额、占比等。 |
|  |  | 项目管理 | 项目管理 | 提供包括但不限于项目实施、项目监管等功能。 |
|  |  |  |  | 提供查看所有项目的资金使用情况、项目过程资料等功能，可通过选择资金、输入项目名称关键字、实施单位名称、选择资金类型等条件查询涉及项目的信息，对详情资料进行下载和查阅。 |
|  |  | 查询统计 | 查询统计 | 支持设立查询指标，包括但不限于时间范围、资金关键词等条件，查看资金信息报表，配合图例进行直观呈现。 |
|  | 江苏省民政事业统计台账系统 | 业务数据集成审核 | 数据标准管理 | 通过内置统计台卡数据标准，以满足台卡推送及后续台卡生成报表的相关要求。按照统一的数据标准规范，通过开发统一的数据接口，实现省级层面统计系统与相关业务系统数据指标的对接，推动基于业务系统对接数据直接形成基层统计台账。支持数据回流，保证统计系统与业务系统数据的一致性。 |
|  |  |  | 数据来源管理 | 以民政部要求的统计台账标准为基础，建立完善的技术规范，明确数据来源。业务系统能够按照标准推送各类数据供统计使用。 |
|  |  |  | 数据交换管理 | 包括交换方案管理、交换方案分组、交换方案、交换方案设计、交换指标、基础数据、交换方案发布、导出方案。 |
|  |  |  | 交换方案应用 | 可手动执或按照计划任务执行周期自动执行，交换方案创建时自动创建的计划任务。支持数据录入界面提取中间库数据，选择需要取数的单位和报表。 |
|  |  |  | 对接统一门户 | 对接统一门户单点登录，按照管理要求，对接统一认证平台，实现用户登录的统一管理，配合调试统一认证平台。 |
|  |  | 建立统计台账 | 区划管理 | 包括区划新设、区划调整、区划合并、区划变更、区划撤销、单独撤销、版本管理、区划审核等功能。助力用户便捷更新维护信息，确保与实际一致，为民政统计工作筑牢数据基础；与民政部级统计系统的本省区划管理保持一致。 |
|  |  |  | 台账任务 | 提供对各类台账数据的填写、运算、审核、报送等在线管理功能。内置数据运算和公式审核功能，能在录入时进行初步审核与验证，提升效率并确保数据准确规范。与民政部要求规范保持一致。涵盖但不局限于社会救助、社会事务、社会组织、婚姻登记、社会救助、殡葬、流浪乞讨、残疾人两补、养老服务、儿童福利、慈善事业、老年人福利等。 |
|  |  | 数据质量评估 | 权责划分管理功能 | 按照业务口径，对不同层级、不同业务所涉及的数据表权限与单位权限进行细致且系统的分类管理。 |
|  |  |  | 工作分派管理功能 | 统计人员自主分发和管理业务人员账号权限，鉴于各级人员分工不同，人员变动情况不同，所有的业务用户的新增、修改、删除、调换由各级统计人员自主管理。 |
|  |  |  | 双线审核机制功能 | 对原有统计工作流程进行改造，改变原有业务人员不直接参与统计数据报送的现状，建立双线审核机制，实现业务部门确认核实数据统计部门审核汇总上报数据。 |
|  |  |  | 业务数据稽核 | 台账审核根据民政事业统计调查制度预置人员类、机构类和地址类等类别的数据审核规则，对全级次填报的民政统计数据台账进行数据逻辑审核、数据重复审核、数据漏报审核、数据对比审核和跨业务类等数据审核。 |
|  |  |  | 数据质量结果反馈 | 根据数据稽核检查出的数据,暴露出目前业务数据与统计标准间存在的问题及差异，分析数据问题、业务情况，内容包括数据总量、异常数据量、异常类型等信息。 |
|  |  | 数据交换校对 | 部省两级数据同步 | 与全国民政事业统计信息管理系统的无缝对接。具体方式上，在部省双向运行环境条件具备的前提下，可以建立部省数据采集任务的同步机制，通过元数据交换的形式，自动对接部级数据采集参数和采集任务，并在数据采集标准发生变化时，对部省两级采集参数进行自动对齐；在部省间网络环境等条件不具备自动同步的条件时，可以建立部省参数数据的离线对接，通过参数数据包导出导入实现统计任务的参数一致性以及数据的上下衔接。 |
|  |  |  | 统计数据回流 | 支持本地使用部建业务系统数据通过部统计系统接口回流至本地统计系统，实现部建业务系统台账数据自动生成。 |
|  |  | 民政统计报表 | 统计报表 | 提供报表数据录入、上报纵览、报表数分析等功能。实现报表数据的提取、填写、运算、审核、报送等在线管理功能。提供数据运算、审核和汇总服务，高效处理报表数据。与民政部要求规范保持一致。 |
|  |  |  | 建模管理 | 包括数据方案、任务管理、报表管理、公式管理、枚举字典管理、组织机构定义、组织机构管理、指标映射管理、综合检查配置、时期管理、公共参数、查询分析等功能。实现对民政统计报表任务参数的统一定制和管理，便于民政统计工作的部署实施和组织分配管理。 |
|  |  |  | 系统管理 | 包括角色管理、用户管理、登录页管理、首页管理、数据录入模板、工作流定义、流程管理、计划任务、系统配置、日志管理等功能。实现对系统用户、用户权限，以及组织机构、登录页样式、首页内容、工作流、计划任务、系统日志以及系统配置项等内容进行管理。 |
|  |  | 业务综合监管 | 查询分析 | 支持区划查询、基本季报分析表、基本季报审核表、季报挂网分析表、标准填报分析表。能够根据工作需要，生成临时格式的查询报表。 |
|  | 江苏民政服务机构安全生产管理系统 | 民政服务机构安全生产管理（PC端） | 机构管理 | 提供包括但不限于机构信息查看、机构信息审核、基础信息维护、机构运营状态审批等功能。 |
|  |  |  | 特种设备管理 | 提供包括但不限于电梯基础信息管理、气瓶基础信息管理、设备维护信息管理等功能。 |
|  |  |  | 隐患排查 | 提供包括但不限于隐患信息填报、民政机构自查记录、机构自查信息查看、整改信息维护查询、整改信息维护操作等功能。 |
|  |  |  | 人员管理 | 提供包括但不限于餐饮从业人员管理、特设安全管理人员管理、消防安全人员管理、医护人员管理等功能。 |
|  |  |  | 监督检查 | 提供包括但不限于任务生成、生成任务查看、参与任务查看、检查记录查询、未检查机构查询、远程检查等功能。 |
|  |  |  | 统计分析 | 支持多维度查询，自动生成各类业务报表，以及结果导出。 |
|  |  | 民政服务机构安全生产管理（移动端） | 民政服务机构信息采集 | 支持对民政服务机构信息采集，提供包括但不限于拍照、定位、审核等功能。 |
|  |  |  | 安全风险隐患采集管理 | 将各类安全风险隐患项目和标准内置于移动端应用中，支持拍照取证。 |
|  |  |  | 监督检查任务处理 | 支持机构基础信息及历史安全检查、风险隐患等信息查询，提供检查记录录入、在线导航等服务。 |
|  |  |  | 特种设备管理 | 提供包括但不限于电梯基础信息管理、气瓶基础信息管理、设备维护信息管理等功能。 |
|  |  |  | 人员管理 | 提供包括但不限于餐饮从业人员管理、特设安全管理人员管理、消防安全人员管理、医护人员管理等功能。 |
|  |  |  | 远程检查 | 支持对民政服务机构远程安全生产检查，形成检查记录。 |
|  |  |  | 安全预警 | 支持对可能出现安全隐患的情况，提供预警提醒，展示预警信息及通知信息。 |
|  |  |  | 统计分析 | 支持多维度查询，自动生成各类业务报表，以及结果导出。 |

2、省级民政数据中台

| 系统 | 子系统 | 模块 | 子功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级民政数据中台 | 工作台 | 数据汇聚概览统计 | 数据汇聚概览统计 | 支持生成可视化图表，包括但不限于柱状图、饼图等，用于直观展示数据汇聚的统计结果。 |
|  |  | 对外共享概览统计 | 对外共享概览统计 | 支持统计已配置接口、共享接口、共享表、共享部门、共享系统总数据量及共享服务总次数等信息。 |
|  |  | 快捷入口 | 快捷入口 | 提供快捷入口功能，为常用功能模块提供快捷入口。 |
|  |  | 预警信息 | 预警信息 | 支持查询各类预警信息，点击详情跳转相应预警模块。 |
|  |  | 待办事项 | 待办事项 | 支持查询待办事项，点击具体事项跳转相应模块。 |
|  | 数据标准管理 | 标准规范文档管理 | 标准规范文档管理 | 支持管理员对中台建设的各类规范要求与文件政策进行统一维护管理。 |
|  |  | 标准规范文档查询 | 标准规范文档查询 | 支持使用者对中台建设的各类规范要求与文件政策进行查看、下载。 |
|  |  | 标准字段管理 | 标准字段管理 | 为数据中台的数据规范统一标准，各系统均与此字段建立对应关系。 |
|  |  | 标准字典管理 | 标准字典管理 | 为数据中台的数据规范统一字典，各系统均与此字典建立对应关系。 |
|  |  |  |  | 页面应可通过点选标签形式来快速查询各类数据字典，如字典表状态、字典表依据等；可创建字典、导出全部字典、导入字典。 |
|  |  | 标准区划管理 | 标准区划管理 | 支持对数据中台接入的第三方系统的民政区划进行重新梳理。 |
|  |  | 区划数据导入 | 区划数据导入 | 支持根据登录的使用人所属系统的不同，各自导入自身的标准区划数据。 |
|  |  | 业务系统区划维护 | 业务系统区划维护 | 支持根据登录的使用人所属系统的不同，对各自导入的标准区划数据和数据汇聚中台的标准区划之间的差异进行绑定。 |
|  | 数据汇聚管理 | 对接系统管理 | 对接系统管理 | 支持对各类接入系统的信息进行统一维护管理，提供包括但不限于接入系统查询、列表展示、接入系统创建等功能。 |
|  |  |  |  | ★页面可通过点选标签形式来快速查询数据中台对接的各类信息系统，如部署环境、部署方式、主管业务部门等，可新建对接系统、导出对接系统信息等。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  | 对接系统查询 | 对接系统查询 | 支持对数据中台当前已经接入系统进行查看，根据主管业务部门显示对应系统，查看各个接入系统的详细对接信息。 |
|  |  | 前置库管理 | 前置库管理 | 支持对中台涉及的各类服务器进行统一维护管理，提供前置库管理等功能。 |
|  |  | 元数据管理 | 元数据管理 | 提供适用于民政业务的预定义元数据模型，用于约束系统中能够存在的元素，创建外部系统的表和表字段。 |
|  |  |  |  | ★页面可通过点击选择标签的方式选择不同业务主管部门的信息系统，可搜索查询元数据表状态、元数据表名称等。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  | 元数据字典管理 | 元数据字典管理 | 支持各类相关术语的有效组织、管理和维护，实现数据库数据字典的动态管理。 |
|  |  | 数据抽取管理 | 数据抽取管理 | 支持记录各业务系统与中台交互数据的配置信息。 |
|  |  |  |  | ★页面可通过点击选择标签的方式选择不同业务主管部门的信息系统，可通过数据表的中文名称、表数据库名称进行搜索查询，并可以对搜索结果中的数据表进行编辑或查看数据抽取详情。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  | 数据抽取记录 | 数据抽取记录 | 支持记录各业务系统与中台交互数据的具体抽取信息。 |
|  |  | 数据模型管理 | 数据模型管理 | 支持对数据进行抽取建模，提供包括但不限于数据模型查询、数据模型列表展示等功能。 |
|  |  | 数据标准化管理 | 数据标准化管理 | 支持用户对创建的外部系统表的字段以及字典建立对应关系。 |
|  | 数据资源管理 | 资源目录管理 | 资源目录管理 | 支持按照一定标准生成对应的资源目录，提供包括但不限于资源目录查询、列表展示及目录表等功能。 |
|  |  | 资源目录发布管理 | 资源目录发布管理 | 支持对已创建的资源目录进行发布管理。 |
|  | 业务申请管理 | 数据资源接口申请 | 数据资源接口申请 | 支持发起业务申请流程，并对已申请的业务查询申请结果，提供数据资源接口详情查看等功能。 |
|  |  |  |  | ★页面可通过点击标签方式选择查看各类数据资源接口申请，如资源类型、共享条件、开放条件等，在搜索结果列表中可以选择需要的数据资源接口进行申请操作。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  | 业务审核管理 | 数据资源接口审核 | 数据资源接口审核 | 支持对数据资源接口业务申请进行审核，并支持对已审核的业务查看详情。 |
|  |  | 数据资源表审核 | 数据资源表审核 | 支持对数据资源表业务申请进行审批或者退回的操作，并支持对已审核的业务查看详情。 |
|  | 数据接口管理 | 共享资源管理 | 共享资源管理 | 提供标准接口或自定义接口给使用人申请，支持直接完成配置并提交申请使用。 |
|  |  | 共享接口管理 | 共享接口管理 | 支持对系统当前提供服务的各项接口数据进行管理，提供各类共享接口相关的数据统计及查询展示等功能。 |
|  |  | 共享请求配置 | 共享请求配置 | 对已经申请的接口，支持进行具体配置来提供服务，提供包括但不限于共享接口查询、列表展示及共享配置等功能。 |
|  |  | 共享请求统计 | 共享请求统计 | 支持直观显示系统的接口情况相关数据，提供包括但不限于共享请求统计展示、共享请求查询、共享接口列表展示、接口使用情况等功能。 |
|  |  | 共享部门统计 | 共享部门统计 | 支持直观显示各申请单位使用资源情况相关数据，提供包括但不限于共享部门统计展示、共享部门查询、共享部门列表展示、接口使用情况等功能。 |
|  |  | 共享交换日志 | 共享交换日志 | 支持直观显示各个接口的使用情况，提供包括但不限于接口使用日志模糊查询、接口使用情况等功能。 |
|  | 中台资源监控 | 存储状态监控 | 存储状态监控 | 支持直观显示存储指标内容，提供包括不限于存储使用情况、存储使用预警等功能。 |
|  |  | 数据汇聚监控 | 数据汇聚监控 | 支持直观显示数据汇聚情况，提供包括不限于平台数据汇聚统计、数据汇聚入库趋势图、数据汇聚数量排名、数据汇聚总量占比等功能。 |
|  |  |  |  | 页面应可显示数据汇聚数量，汇聚数据表总数、汇聚数据字段总数、数控入库总量、数据汇聚入库趋势等内容。 |
|  |  | 对外共享监控 | 对外共享监控 | 支持直观显示对外共享数据内容，提供包括但不限于对外共享数据基础统计、分析等功能。 |
|  | 标签库管理 | 标签类型查询 | 标签类型查询 | 支持单一条件或多条件组合查询相关标签内容。 |
|  |  | 标签名称模糊查询 | 标签名称模糊查询 | 支持输入关键字申请单位进行模糊查询，显示对应部门。 |
|  |  | 标签列表展示 | 标签列表展示 | 支持显示标签名称、标签类型、自定义设置、创建时间等相关内容，并进行查看、编辑、删除等。 |
|  |  | 标签新增 | 标签新增 | 支持设置标签名称、标签类型、使用自定义条件配置成一个标签，并对输出的内容进行预览。 |
|  | 预警管理 | 业务规则预警类型管理 | 业务规则预警类型管理 | 支持对预警进行基础配置，提供包括但不限于预警类型查询、新增、列表展示等功能。 |
|  |  | 业务规则预警管理 | 业务规则预警管理 | 支持显示预警的相关内容并能进行对应操作，提供包括但不限于预警查询、新增、预警内容列表显示等功能。 |
|  |  | 预警历史记录 | 预警历史记录 | 支持查看预警历史记录，提供包括但不限于预警历史记录查询、预警列表展示、预警详情、预警内容导出等功能。 |
|  |  |  |  | ★页面可通过预警名称、预警类型、预警系统、预警时间进行搜索查询，在搜索结果列表中可查看预警详情。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  | 数据治理预警类型管理 | 数据治理预警类型管理 | 支持管理员或授权用户对已存在的数据治理预警类型进行编辑。 |
|  |  | 数据治理预警历史记录 | 数据治理预警历史记录 | 支持管理员或授权用户查看特定预警事件的详细信息和历史记录，提供各类数据治理预警历史的查看、导航与操作等功能。 |
|  |  | 接口调用预警 | 接口调用预警 | 支持根据设定的接口调用预警规则，在满足设定规则时触发预警信息，支持管理员或授权用户通过接口方式主动触发预警。 |
|  |  | 接口安全检查预警 | 接口安全检查预警 | 支持对接口进行全面安全检查，并在发现异常或潜在风险时提供预警。 |
|  | 接口使用管理 | 我的接口列表 | 我的接口列表 | 支持申请人对已申请的接口进行查看、调试。 |
|  | 系统管理 | 菜单管理 | 菜单管理 | 对本系统涉及的所有层级菜单目录进行统一维护管理。 |
|  |  | 用户管理 | 用户管理 | 支持系统中用户账户的创建、维护和监控等功能。 |
|  |  | 角色管理 | 角色管理 | 提供角色管理功能，支持对角色进行访问菜单目录权限设置，提供角色授权资源管理等功能。 |
|  |  | 字典管理 | 字典管理 | 支持维护系统中用于数据标准化的字典项，对数据字典进行配置管理。 |
|  |  | 部门管理 | 部门管理 | 支持对组织架构信息进行综合维护管理。 |
|  | 数据采集治理 | 数据汇聚 | 数据汇聚 | 支持通过数据抽取、数据转换和数据装载的连续操作，将民政不同来源、不同格式的数据抽取到数据仓库，并进行进一步的汇总加载。 |
|  |  | 数据清洗 | 数据清洗 | 支持通过数据清洁、数据转换和数据集成等预处理步骤建立数据仓库。 |
|  |  | 数据标准化 | 数据标准化 | 提供数据标准化处理功能，依据对多源异构数据的标准化，为系统有效管理数据提供支持。 |
|  |  | 数据共享交换 | 数据共享交换 | 支持与各部委前置库、省级政务数据共享交换平台、民政部金民工程统一数据交换平台等进行对接，完成横向、纵向单位之间的数据交换请求与获取；支持与政府各部门业务应用系统之间形成统一的数据交换协议、标准和服务，对业务系统提供标准的信息交换服务调用；预留民政其他未建业务功能接口；支持数据库与应用系统之间、应用系统与应用系统之间、数据库与数据库之间、数据文件到数据文件、数据文件与数据库之间、应用系统与数据文件之间等交换。提供包括但不限于数据交换申请、数据交换申请受理、数据抽取提交、数据质量管理、数据校核等功能。 |
|  | 全省民政数据库 | 基础库 | 基础库 | 建设基础数据库，用于存放各类标准基础字典数据以及基础民政对象数据。基础数据包括但不限于个人、法人、证照、信用、空间、事项、办件等。 |
|  |  | 业务库 | 业务库 | 按照业务条线对业务的分类要求等不同条件，建设业务数据库。提供包括但不限于救助业务数据库、养老服务业务数据库、儿童福利信息库、残疾人信息库、婚姻信息库、殡葬信息库、社会组织信息库、行政区划信息库等。 |
|  |  | 主题库 | 主题库 | 支持通过ETL工具对各业数据进行抽取、清洗和转换，并根据业务主题需求，对业务数据进行分类，形成包括但不限于精准救助主题库、婚姻关系主题库、人员关系主题库、民政关爱对象人物画像主题库、专题业务数据统计库等，支持包括但不限于自然人血缘关系、婚姻关系、姻亲关系、社会关系、法律关系等的全面梳理入库和专题业务数据统计功能。 |
|  |  | 共享库 | 共享库 | 采用符合国家制定的信息系统开发标准规范，预留开放、灵活、可拓展的标准接口，支持各设区市民政数据的上报和下发、支持民政各类业务系统调用数据交换接口读取共享数据。提供包括但不限于社会团体基本信息、低保人员信息、低保家庭信息、特困人员信息、社区基本信息、社区统计信息、老年人口数目信息、老年证信息、殡葬单位信息、死亡火化人员信息、公墓信息、社会福利机构信息、行政区划基本信息、行政区划统计信息、婚姻登记信息等信息资源共享能力。 |
|  |  | 服务 | 服务 | 投标人需按照采购人要求，完成江苏省“智慧民政”一体化信息平台各业务系统和省公共数据平台对接，实现数据的共享、交换等功能。 投标人需按照采购人要求，汇聚治理民政业务数据，建设包含基础库、业务库、主题库、共享库在内的全省民政数据库。 （上述服务提供承诺函，并加盖投标人公章） |

3、“苏服办”总门户融合对接

| 系统 | 子系统 | 模块 | 子功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “苏服办”总门户融合对接 | 民政移动端应用开发 | 首页 | 首页 | 支持自上而下展示所在城市、天气、搜索框、四个图标（扫一扫、苏服码、亮证、老人长者版）、热门服务、特色专题、服务应用、热点资讯。提供包括但不限于业务查询、业务申办、主题业务、新闻资讯、其他服务等功能。 |
|  |  | 服务 | 服务 | 面向社会公众，支持选择具体市后显示该市所有服务应用，按照“热门服务”“业务类别”进行导航展示，应用涵盖全省通用应用以及地方特色应用。 |
|  |  |  |  | 包含但不限于民政机关查询、社会组织信用信息查询、社会组织异常名录查询、社会组织严重非法失信名单查询、慈善组织查询等30个业务查询类应用，残疾人两项补贴申办、尊老金申领、适老化改造申请等12个业务申办类应用和“苏易助”、婚姻登记预约、江苏志愿服务等8个主题业务类应用。 |
|  |  | 工作 | 工作 | ★根据不同民政工作人员的权限，可展现相对应的业务类应用，如民政法规政策库、困难群众巡访、未保关爱服务、救助业务核查等应用。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  | 我的 | 我的 | 面向社会公众，提供包括但不限于个人信息（待登录、已登录）、我的办事记录、我的待遇发放、我的电子证照、我要咨询投诉、关于我们等功能，可进行退出登录操作。 |
|  |  | 管理系统 | 应用管理 | 针对智慧民政小程序应用进行日常管理维护，可添加应用，审核并设置应用上架、下架，查看应用详情、删除应用。 |
|  |  |  | 资讯管理 | 提供资讯信息管理功能，支持添加、查看、编辑、删除和审核操作，支持对授权后的官方信息进行引用和发布。 |
|  |  |  | 系统配置管理 | 提供系统配置管理功能，支持智慧民政特殊滤镜的管理配置，管理系统的参数及用户账号管理等。 |
|  |  | 民政移动端标准应用 | 民政移动端标准应用 | 支持将民政信息查询、业务申办、主题服务、工作业务等进行整合，按照功能分区、业务分类进行设计，打造民政服务一站式应用，嵌入至微信小程序中。 |
|  | 民政综合服务旗舰店升级 | 旗舰店适老化改造 | 旗舰店适老化改造 | 根据采购人要求，对旗舰店首页及各版块子栏目进行重构，包括但不限于页面可感知性改造、页面展示改造、页面功能改造，并以模式切换的方式，提供直接进入“长者版”适老化服务快捷方式。 |
|  |  | 旗舰店无障碍访问适配 | 旗舰店无障碍访问适配 | 对无障碍浏览功能进行改造，增设无障碍辅助浏览工具条，实现无障碍辅助浏览和强化导航功能。针对老年人，提供大字体、高对比度、纯文本等功能；针对视力障碍人士，提供文字转语音、辅助光标、专用显示屏等工具；针对听力障碍人士，提供音量调整、语速调整等功能；提供授权代理、亲友代办等功能。提供包括但不限于界面放大、界面缩小、开启对比度、文本显示、大鼠标、辅屏、开启辅助线、读屏专用、说明、退出服务等。 |
|  |  | 民政服务旗舰店提升 | 民政服务旗舰店提升 | 根据采购人要求，对江苏民政政务服务“旗舰店”进行重构，对接“苏服办”总门户，集成整合各级各类民政权力事项、公共服务事项和便民服务应用。完善旗舰店用户体系，对接省政务服务网统一身份认证，对咨询建言、网上投诉等具有互动功能的栏目实现统一登录，自动带入实名信息。改进新闻发布会页面布局、意见征集后台管理、常见问题知识库开发、视频及图片新闻列表展示、移动端页面自适应调优等模块功能。 |
|  | 政务服务接口服务 | 政务服务接口服务 | 政务服务接口服务 | 与江苏省政务中台对接，将民政各业务系统的接口进行统一管理和监控，对接口进行统一管理和维护。与“苏服办”网站、移动端、自助终端、办事窗口等多渠道对接，支持身份认证、电子证照、电子印章、电子支付等基础支撑能力对民政业务管理的集中赋能。为业务系统提供统一标准API，对接口的注册、授权、调用进行统一管理，通过系统管理调整相关系统参数和运行状态。提供接口服务注册、服务调用控制、服务开放查询、服务运行监控功能，与业务系统进行对接联调。 |

4、省级民政事务综合调度中心

| 系统 | 子系统 | 模块 | 子功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 民政事务综合调度中心 | “智慧大脑”决策分析平台 | 智慧大脑 | 数据存储配置 | 对查询的本地数据来源详情进行预定义，本地数据包括但不限于预备数据、手工数据以及自定义查询数据。 |
|  |  |  | 手工数据填报 | 支持对临时需要统计分析的数据进行手工采集，汇总后通过大屏展示手工数据填报情况。 |
|  |  |  | 大屏数据资源管理 | 将各来源的数据定义，整合为一个数据资源，并以服务的形式对外提供查询服务。 |
|  |  |  | 实时数据接口管理 | 支持对大屏中所需要用到的数据API进行配置管理，并可对API历史数据进行查询。 |
|  |  |  | 数据准备任务管理 | 对大屏中所需要使用的数据进行定时任务管理，按设定的时间执行数据任务。 |
|  |  |  | 大屏显示 | 将“智慧大脑”中的价值数据、实时数据进行分类可视化、动态、直观展示。 |
|  |  | 数据分析 | 业务专题分析 | ★根据业务类型，设置婚姻、养老、社会组织等不同的专题分析。提供包括但不限于慈善业务分析、养老服务业务分析、儿童福利业务分析、殡葬服务业务分析、救助管理业务分析、婚姻登记业务分析、流浪乞讨业务分析、社会组织业务分析等功能。（提供系统截图证明，并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 业务关联性分析 | 支持民政业务关联性分析，提供包括但不限于民政业务经办综合分析、民政服务对象综合分析、民政服务机构综合分析、民政数据资产可视化分析、老年人与低保对象综合分析、残疾人与低保对象综合分析、逝者与老年人综合分析、逝者与低保对象综合分析、逝者与养老机构补贴综合分析、低保对象与儿童综合分析、逝者与儿童综合分析、民政服务机构专题分析、民政服务人员年度总体情况分析、儿童、养老服务综合分析等专题统计分析功能。 |
|  |  |  |  | 提供养老机构供需分析、婚姻登记预测分析，以及民政对象死亡、迁入迁出等信息异常预警等功能。 |
|  |  |  | 全息查询 | 提供包括但不限于自然人全息查询、法人全息查询等功能。 |
|  |  | 掌端分析 | 今日数据 | 统计当日各业务受理情况，包括但不限于今日全市社区养老服务量、今日全市社区养老服务高峰期、今日社区养老服务项目各时间段分布情况、今日全市结婚/离婚登记量、今日各登记中心排行榜、今日各时间段婚姻登记趋势分析、今日各条线受理量情况、今日各条线平均办理时长情况、每月各条线受理量趋势、每日受理量时间分布等十大类业务相关的当日数据。 |
|  |  |  | 统计数据 | 支持统计业务数据，包括但不限于对社会组织、社会事务、养老服务、儿童福利、慈善、政务服务、区划地名等业务数据统计。 |
|  | 综合调度支撑平台 | 事件汇聚 | 事件汇集渠道 | 提供包括但不限于各系统任务工单接入、大数据预警处置工单、网格员上报工单、领导交办工单、公众上报等功能。 |
|  |  |  | 渠道事件签收 | 支持针对部门推送、公众上报渠道和网格上报的任务工单进行签收和确认。 |
|  |  |  | 事件汇集展示 | 支持对各类渠道来源的事件工单进行台账展示。 |
|  |  |  | 事件分类管理 | 汇集所有渠道的任务工单，通过自动化和人工手动的方式将各类来源工单进行汇集管理。支持根据任务类型的特点，配置相应流程和规则。 |
|  |  | 工单派发 | 工单派发渠道 | 针对不同工单类型，支持各种派发模式，包括但不限于指定派发、逐级派发、循环派发、并行派发等。 |
|  |  |  | 工单联动标准 | 按照各职能部门工作职责与重点管控业务梳理出各类矛盾纠纷的部门联动清单，进行事件工单派发时可以参照该清单进行快速派发与督办。 |
|  |  |  | 工单处置方式 | 支持任务工单处置方式，包括但不限于自行处置、工单流转、工单退回等。 |
|  |  |  | 处置结果审核 | 支持将所有接单用户的处置结果汇集至派发用户的审批界面，派发用户对接单用户的处置结果进行审批确认。 |
|  |  |  | 工单退回审核 | 工单退回后，支持派单人员进行审核，判断退回是否合理。 |
|  |  |  | 工单确认办结 | 支持派发用户对接单用户的处置结果进行审核，经过办结确认操作后，任务工单将被移至办结库。 |
|  |  | 工单督办 | 工单待办节点处置时限设定 | 派发用户在进行任务工单指派时，支持设定接单人的处置时限。针对部分疑难案事件，支持当前节点处置人申请延长处置时限。 |
|  |  |  | 任务工单办结时限设定 | 支持对事件工单整体设定结案时限，减少不必要的节点流转。任务工单办结时限设定支持两种模式，根据工单类型系统预设办结时限、工单签收指派时人工设定办结时限。 |
|  |  |  | 工单待办督办 | 对于单个节点的处置时限，当处置时间剩余不足、超过节点处置时限时进行警告，自动进行督办消息推送。 |
|  |  |  | 工单办结督办 | 对于事件整体结案时限，当结案时限剩余不足、事件工单超期未结案时进行警告，将督办消息推送至各未办结的用户终端进行处置提醒。 |
|  |  | 监督评价 | 综合评价 | 提供包括但不限于区域评价、部门评价、岗位评价、案件与地图关联、评价结果统计输出等功能。 |
|  |  |  | 评价指标管理 | 对工单处理过程中的各项指标进行管理和评定，为每个指标设定合理的目标值和评定标准。 |
|  |  |  | 考核申诉 | 支持被考核人对考核结果提出异议和申诉，提供相关的申诉理由和证据，系统根据设定的审核流程进行处理，审核完成后将申诉结果反馈给被考核人。被考核人可以在系统中查看申诉结果。 |
|  |  | 应用维护 | 机构管理 | 提供包括但不限于机构人员管理、资源管理、人员权限管理等功能。 |
|  |  |  | 案件维护 | 提供包括但不限于事件维护、工单维护等功能。 |
|  |  | 对象风险管理 | 业务服务对象风险管理 | 支持根据业务设置规则，实时发现业务办理流程中存在的服务对象风险。 |
|  |  |  | 数据比对风险管理 | 支持通过内外部数据比对、分析，及时发现业务数据存在的问题，及时提醒和预警。 |
|  |  |  | 民政资金风险管理 | 支持通过定期筛查和数据分析，对民政资金发放可能存在问题的数据及时提醒和预警。 |
|  |  |  | 服务机构风险管理 | 支持针对各民政服务机构安全生产隐患的机构视频监控、机构活动、运营秩序、质量安全等相关数据等进行监测管理。 |
|  |  | 短信平台 | 短信模版管理 | 支持管理提醒申办、申办回执短信的模板。 |
|  |  |  | 通知短信发送服务 | 支持使用通知对象的信息组装短信内容，向通知对象发送短信，并将发送记录保存到私有的短信发送记录库。 |
|  |  |  | 短信发送监控管理 | 支持按时间、区域统计提醒短信发送失败、发送成功的记录数，支持脱敏查询明细。 |
|  |  |  | 风险预警通知 | 支持在监测到相关预警信息后，通过事先配置的通知渠道进行风险预警通知。 |

5、统一运维平台

| 系统 | 子系统 | 模块 | 子功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事件中心 | 运维事件中心 | 运维事件中心 | 面向各级运维工作人员以及业务人员提供运维事件概览、待办事件、监控预警以及快捷入口。 |
|  |  | 运维工单创建 | 运维工单创建 | 对于系统使用问题或实际运维过程中无法解答的用户问题，支持运维管理人员在指定期限内对问题进行处理或回复。提供包括但不限于工单记录和分类管理等功能。 |
|  |  | 运维工单流转 | 运维工单流转 | 将提交的工单进行流转处理，提供包括但不限于运维工单流程设置、智能分配、手动分配等功能。 |
|  |  | 运维处理反馈 | 运维处理反馈 | 提供包括但不限于问题处理记录、问题进度跟踪和问题解决反馈等功能。 |
|  | 服务端口管理 | 服务编排管理 | 服务编排管理 | 面向各业务系统工作人员提供各类服务的编排管理，实现新的服务，并对服务进行管控。提供包括但不限于分组管理、编排管理等功能。 |
|  |  | 接口调用管理 | 接口调用管理 | 提供包括但不限于接口日志查询、调用情况统计等功能。 |
|  | 报表中心 | 统计分析 | 统计分析 | 支持对运维工单按照运维内容或运维对象类别进行定期统计，生成统计报表。 |
|  |  | 报告生成 | 报告生成 | 支持自动生成问题处理报告，包括但不限于问题分布、处理效率等指标。 |
|  |  | 资产管理 | 资产管理 | 根据采购人需求，提供资产管理功能，对省本级政务服务事项、信息化项目、信息系统、数据资源、数据基础设施等信息进行归集展示。 |
|  | 主题中心 | 常见问题主题分析 | 常见问题主题分析 | 支持对日常运维工单数据进行主题分析，生成常见问题清单并定期进行更新。 |
|  |  | 常见问题编辑发布 | 常见问题编辑发布 | 支持运维人员编辑对应业务主题相关的问题，并在统一运维平台上发布，支持包括但不限于新增、下架、更新等操作。 |
|  |  | 常见问题知识库 | 常见问题知识库 | 支持将不同主题的常见问题及其解决方案、运维文档整理成知识库，供对应运维人员和用户自助查询。 |
|  |  | 常见问题搜索 | 常见问题搜索 | 对常见问题提供中文主题名称查找、拼音速查、关键字等多种搜索方式。 |
|  | 应用分析 | 工单处理进度监控分析 | 工单处理进度监控分析 | 支持对运维工单设置处理时限，根据时间进度进行监控预警。当工单接近或超过处理时限时，自动发送提醒至相关人员。 |
|  |  | 运维操作行为监控分析 | 运维操作行为监控分析 | 支持对运维操作行为和访问数据进行监控，设置人员访问权限，对不规范操作进行监控预警。 |

6、与外部系统的对接

本项目建设包含制定标准接口、开发与部署数据汇聚服务、验证接入数据的规范性及安全性、对接入的第三方进行相关标准与规范的技术咨询与指导。本项目外部系统对接包括：民政部可信用户平台、全国残联信息化服务平台等不少于10个国家平台，卫健委居民健康档案信息系统、省人社厅人社协同平台等不少于7个省级平台，预留与未来应用系统的对接接口。投标人须在项目质保期内按照采购人要求，积极配合人采购人提供免费的系统对接服务。与本项目已实现对接的外部系统发生升级和调整时，投标人应免费同步调整。采购人保留根据政务需要对具体对接工作内容进行变更的权利。（投标人须提供承诺函，并加盖投标人公章）

对接系统的接口标准文件等由采购人提供给中标单位。

| 类别 | 对接系统 | 对接要求 |
| --- | --- | --- |
| 与外部系统对接 | 与民政部可信用户平台对接 | 统一门户在实现用户统一管理和业务系统单点登录的基础上，增加与民政部可信用户平台对接，实现用户互信互认和业务系统单点登录跳转，通过一体化信息平台单点登录，即可访问民政部业务系统。 |
|  | 与全国残联信息化服务平台对接 | 通过与全国残联信息化服务平台进行数据对接，实现残疾人证信息的数据共享。 |
|  | 与全国通用版殡葬管理服务信息系统对接 | 通过与全国通用版殡葬管理服务信息系统进行数据对接，实现包括但不限于殡葬管理信息、殡仪馆基础信息、殡仪馆工作人员信息、逝者火化信息的数据共享。 |
|  | 与全国流浪乞讨人员救助管理系统对接 | 通过与全国流浪乞讨人员救助管理系统进行数据对接，实现包括但不限于救助管理站信息、流浪乞讨人员救助基本信息、民政精神卫生福利机构信息、工作人员信息、流浪人员指纹信息、流浪人员人脸信息、流浪人员救助信息、流浪人员离站信息登记信息、走失人员家属寻亲信息、落户安置方案信息的数据共享。 |
|  | 与全国残疾人两项补贴信息系统对接 | 通过与全国残疾人两项补贴信息系统进行数据对接，实现包括但不限于残疾人两项补贴对象信息的数据共享。 |
|  | 与慈善中国系统对接 | 通过与中国慈善系统进行数据对接，实现包括但不限于慈善组织信息、慈善项目信息、项目募捐进展情况、公开募捐方案备案信息、成员信息、行政处罚信息、评优获奖信息、等级评估信息、章程/其他公示信息、公开募捐备案、年度报告/审计/专项审核报告的数据共享。 |
|  | 与“金民工程”儿童福利系统对接 | 通过与“金民工程”儿童福利系统对接，实现农村留守儿童信息、困境儿童信息、儿童医疗救助信息等内容的数据共享。 |
|  | 与“金民工程”养老服务管理系统对接 | 通过与“金民工程”养老服务管理系统进行数据对接，实现包括但不限于尊老金信息、养老信息的数据共享。 |
|  | 与民政部居民家庭经济状况核对信息系统对接 | 通过与民政部居民家庭经济状况核对信息系统进行数据对接，实现包括但不限于居民家庭经济状况核对信息的数据共享。 |
|  | 与国家地名信息库平台对接 | 通过与国家地名信息库平台进行数据对接，实现包括但不限于地名信息、区划信息的数据共享。 |
|  | 与卫健委居民健康档案信息系统对接 | 与卫健委居民健康档案信息系统对接，获取老年居民的健康档案信息，包括但不限于老年人既往病史，过敏史，日常用药信息，体征信息、体检信息、就诊记录等。 |
|  | 与卫健委全民健康信息平台对接 | 通过与全民健康信息平台对接，获取包括但不限于出生信息、死亡证明信息。 |
|  | 与公安人口库对接 | 通过与公安人口库对接，获取包括但不限于基本信息、家庭信息、非正常死亡证明信息、逝者公民身份信息。 |
|  | 与省人社厅人社协同平台对接 | 通过与省人社厅人社协同平台对接，获取包括但不限于失业信息、就业信息。 |
|  | 与省残联信息化服务平台对接 | 通过与省残联信息化服务平台对接，获取包括但不限于残疾人证信息。 |
|  | 与省住建厅对接 | 通过与省住建厅对接，获取包括但不限于住房救助信息。 |
|  | 与省税务税收大数据管理平台对接 | 通过与省税务税收大数据管理平台对接，获取包括但不限于社会组织税务信息。 |

###### 1.4.2成品软件购置

1、视频汇聚平台

具体功能要求如下：

| 指标项 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 中心管理服务 | 为摄像机接入、存储、分发和管理调度提供运营管理和业务调度服务。 |
|  | 可提供多业务节点组网和多级多域组网。 |
|  | 从运营管理数据库和业务调度数据库获取数据，与各个应用服务（接入服务、存储服务、转发服务等）进行通信，管理各类视频任务（浏览、回放、录像、云台、上墙等），实现处理码流管理、任务调度、负载均衡控制等逻辑。 |
| 媒体服务 | 接入摄像机和NVR等设备推送的视频流，支持国标、onvif协议和SDK方式（包含海康HIKSDK、大华DHSDK和华为HWSDK等），接入平台国标推送的视频流。（提供由具有CMA认证资质的第三方检测认证机构出具的智能视频平台测试报告复印件加盖公章） |
|  | 为实时流调阅、本地存储、第三方存储和视频解析等提供视频流分发服务。 |
|  | 为视频存储写入和本地录像读取提供读写服务。 |
| 基础业务 | 包含实况浏览、录像管理、告警管理、大屏服务、组织用户管理、接入平台管理、设备管理、系统管理、参数配置、电子地图、视图管理等基础功能。 |
| 能力开放 | 支持HTTP API接口，支持提供PC客户端SDK，手机客户端（Android、IOS）SDK。 |
| 客户端呈现 | 支持实时浏览（云台控制、实时语音、轮巡）、录像管理、资料中心、告警中心、电子地图、大屏中心和参数配置等功能，支持win7以上操作系统。 |
| 接入授权 | 配置摄像机设备接入数量不低于20000个。 |
|  | 支持视频监控能力平台摄像机接入路数License限制的参数设置信息展示。 （提供由具有CMA认证资质的第三方检测认证机构出具的智能视频平台测试报告复印件加盖公章） |
| 服务 | 承诺按照采购人要求，完成与13个设区市视频汇聚平台的对接服务。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |

###### 1.4.3硬件产品购置

1、大屏展示

大屏展示详细采购清单如下:

| 硬件名称 | 分项组件 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大屏展示 | 高清LED显示屏 | 台 | 1 |
|  | 拼接服务器 | 个 | 1 |
|  | 大屏配电柜 | 套 | 1 |
|  | 配套 | 套 | 1 |
|  | 备品备件 | 套 | 1 |

具体技术参数如下：

| 硬件名称 | 分项组件 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 大屏展示 | 高清LED显示屏 | 1、5.4米≤屏体净宽≤6米，1.9米≤净高≤2.01米，整屏显示分辨率≥5760*2160（提供承诺函，并加盖投标人公章）。 |
|  |  | 2、点间距≤0.94mm；像素密度≥1137778点/㎡；像素构成：1R1G1B全倒装集成三合一COB封装实像素，芯片尺寸＜80um；像素失控率：≤0.000001，无连续失控点，出厂时为0。 |
|  |  | 3、亮度≥820nits，支持通过配套软件0-100%无极调节；最大对比度≥20000:1。 |
|  |  | 4、亮度均匀性：≥99%；色度均匀性：≥99%；水平视角≥175°；垂直视角≥175°。 |
|  |  | 5、刷新频率：3840Hz&7680Hz；换帧频率：50Hz&60Hz&120Hz&240Hz。 |
|  |  | 6、平整度≤0.04mm；单元拼接间隙≤0.03mm；表面硬度≤4H。 |
|  |  | 7、产品通过节能认证，具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能不少于50%。 |
|  |  | 8、LED显示屏供电电源功率因数≥95%，转换效率≥89%。 |
|  |  | 9、墨色一致性△E<0.5，色准 △E<0.9，发光面光泽度≤10 GU。 |
|  |  | 10、PCI-P3色域重合率≥96%，色域覆盖率≥126% NTSC。 |
|  |  | 11、4层PCB板结构设计，同时采用35u镀金接插件。 |
|  |  | 12、模组与主板采用浮动接插件对插接口设计。 |
|  |  | 13、具备防信号远程窃密技术，具有良好的抗还原性能；具备防电力远程窃密技术，采用信息相关方式阻止电力通信；覆盖范围广，涵盖 1KHz~ 1.5GHz；输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼容性。 |
|  |  | 14、LED显示屏制造商必须是LED显示屏研发、生产制造一体化厂商，具有采用一体化驱动主板设计、自带驱动控制的LED显示单元及其生产方法的技术证书，不接受贴牌（OEM）设备。提供营业执照和技术证书复印件。 |
|  |  | 15、具有大屏幕数据实时搜索及处理分析管理功能，提供技术证书复印件。 |
|  |  | 上述2-13条基本参数需提供具有CNAS和CMA认证资质的第三方检测认证机构出具的检测报告复印件。 |
|  | 拼接服务器 | 1、为保证系统稳定性，拼接服务器需与LED屏体同品牌，提供CCC证书复印件。 |
|  |  | 2、采用全硬件FPGA架构，无内置操作系统，防尘设计达到IEC标准IP20X等级。 |
|  |  | 3、设备可靠性高，平均无故障运行时间（MTBF）≥32万小时，满足长时间稳定运行的要求。 |
|  |  | 4、单台设备支持视频接口输出卡和二合一网口输出卡混合使用，可同时带载LED、LCD等多种显示介质，特别是在带载LED显示时，无需使用传统发送卡设备。 |
|  |  | 5、在线对设备应当进行自检，所有板卡状态均可检测，包括运行情况、 CPU、内存情况、EMMC、高速通信链路、电压、温度状态检测，可实现设备故障快速定位。 |
|  |  | 6、板卡和接口状态监测，输入源信号丢失实现主动上报预警。 |
|  |  | 7、输入源预监与输出的实时回显和IP流回显，实现从源端，到大屏显示的全流程监控。 |
|  |  | 8、输入采集、内部视频处理、内部LED发送处理、LED显示屏的全链路可以真4K处理，搭配DP1.2、HDMI2.0超高清真4K板卡，最大规格可做到4096×2160@60Hz，RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4，全链路支持30bit，支持HDR高动态范围显示，处理实现超大分辨率的60Hz流畅图像显示与处理，无卡顿，不丢帧，画面细节呈现完整。 |
|  |  | 9、采用亚像素级像素同步处理技术，实现设备输出接口或多台设备间的超大分辨率屏幕的完美拼接同步显示，消除拼接缝和图像撕裂问题，支持所有输出图像在<18ms内同步。 |
|  |  | 10、本次配置2路HDMI 2.0输入，4路HDMI 1.3输入，4路光纤，32路网口输出；所投产品需兼容现有播控平台，需投标人提供承诺函。 |
|  |  | 上述2-10项基本参数需提供具有CNAS和CMA认证资质的第三方检测认证机构出具的检测报告复印件加盖公章。 |
|  | 大屏配电柜 | 1、智能配电柜功率10KW，配电系统应具有过载、欠压、短路、断相、漏电保护等功能，显示屏发生过流，短路等故障时，能自动切断电源，并发出报警。 |
|  |  | 2、含PLC远程控制模块，支持远程开关屏功能。 |
|  | 安装及结构 | 原厂安装调试，含屏体结构、安装调试、屏体包边，屏体内部线缆，辅材，综合布线，运费保险。 |
|  | 配套 | 1、提供不少于4张2K矩阵卡（与新建LED显示系统、原会议系统适配）。 |
|  |  | 2、提供不少于4张4K矩阵卡（与新建LED显示系统、原会议系统适配）。 |
|  |  | 3、提供不少于20块机房静电地板（与新建LED显示屏面积和环境适配）。 |
|  |  | 4、提供不少于25㎡装饰面软包（与新建LED显示系统面积和环境适配）。 |
|  |  | 5、提供不少于25㎡强电改造服务（与新建LED显示系统面积和环境适配）。 |
|  | 备品备件 | 同批次屏体备件≥0.2025㎡，接收卡≥2块，电源≥2块，转接板≥2张。 |

###### 1.4.4标准规范编制

根据国家和我省电子政务标准的总体框架，采用已有的相关国家标准、民政行业标准和江苏省政务服务一体化平台标准，建立健全江苏省“智慧民政”标准体系，包括总体、技术类、业务与服务类、管理类等四类标准规范建设，共计19项标准，为江苏省“智慧民政”建设提供有力的支持、保障和服务。

具体编制要求如下：

| 类别 | 序号 | 标准名称 | 编制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体标准 | 1 | 总体框架 | 编制“智慧民政”总体技术、总体架构标准。 |
|  | 2 | 术语标准 | 编制民政领域各类业务专业描述和定义。 |
| 业务与服务类标准 | 3 | 基本民生保障业务功能规划标准 | 编制社会救助的业务功能、业务流程规范。 |
|  | 4 | 基层社会治理业务功能规划标准 | 编制社会组织管理、慈善事业的业务功能、业务流程规范。 |
|  | 5 | 基本社会服务业务功能规划标准 | 编制养老服务、儿童福利、残疾人福利等业务的业务功能、业务流程规范。 |
|  | 6 | 专项社会事务业务功能规划标准 | 编制婚姻登记、殡葬业务的业务功能、业务流程规范。 |
|  | 7 | 民政业务服务分类和信息服务标准 | 为民政对象提供管理服务的规范索引。 |
| 技术类标准 | 8 | 民政数据库设计标准 | 编制民政基础数据库、业务数据库和共享数据库的数据库设计标准。 |
|  | 9 | 民政数据质量标准 | 编制民政数据质量规范化管理要求。 |
|  | 10 | 民政业务数据共享与交换标准 | 编制民政业务数据共享与交换的基本数据元、业务数据元目录与格式等内容。 |
|  | 11 | 民政信息资源分类和编码规则 | 对民政信息分类和编码提供统一的规范。 |
|  | 12 | 民政信用信息标准 | 提供对民政业务应用中涉及信用信息的标准规范。 |
| 技术类标准 | 13 | 统一门户UI规范 | 制定统一门户系统UI设计和开发的标准规范。 |
|  | 14 | 移动端UI设计规范 | 规定移动端UI设计和开发的标准规范。 |
|  | 15 | 业务系统集成规范 | 编制民政业务系统涉及的应用集成、数据集成等集成工作内容和技术要求。 |
|  | 16 | 系统与应用接口规范 | 编制民政业务系统内外部接口的标准规范。 |
| 管理类标准 | 17 | 项目文档管理规范 | 编制民政业务系统文档管理的标准规范。 |
|  | 18 | 项目运行维护规范 | 编制项目运维维护的标准规范要求。 |
|  | 19 | 系统数据安全管理规范 | 对民政业务系统数据安全相关标准进行拟定，建立符合等级要求保护的数据安全管理制度和技术防范措施。 |

  - 其他

###### 1.5.1.技术方案要求

（1）总体设计方案

投标人应提供项目总体设计方案，包括现状分析、需求理解、项目总体架构、业务架构、技术架构、数据架构、部署架构、网络安全等级保护、密码应用防护、数据安全防护等。

（2）业务系统设计方案

投标人应提供业务系统设计方案，包括省一体化民政业务平台、省级民政数据中台、“苏服办”总门户融合对接、民政事务综合调度中心、统一运维平台、系统对接等建设内容。

（3）“一件事”技术方案

投标人应提供“一件事”技术方案，包括关爱帮扶一件事、结婚落户一件事、身后一件事，其中关爱帮扶一件事要体现民政共享数据接口，结婚落户一件事要体现线上线下流程的无缝衔接，身后一件事要体现民政自动关联办理事项的经办流转。

（4）社会救助管理系统整合技术方案

投标人应提供社会救助管理系统整合技术方案，包括社会救助业务信息系统、低收入人口动态监测信息系统、江苏省申请救助家庭经济状况核对系统的整合，实现统一门户、统一用户、统一权限。

（5）系统对接方案

投标人应提供系统对接方案，包括与江苏省政务服务网、江苏省数字政府政务中台和苏服办的对接。

（6）项目实施管理方案

投标人应提供项目实施管理方案，包括项目目标和范围、组织结构和人员分配、时间计划和进度安排、项目质量管理、项目风险管理等内容。

（7）项目培训和售后服务方案

投标人应提供培训售后服务方案，要求培训方案和计划全面合理，培训流程及内容具体，售后方案包括售后服务内容、服务流程、服务方式等。

###### 1.5.2.实施要求

投标人应提供项目实施方案，包括项目进度计划及保障措施、项目质量保障措施、项目风险管理、项目管理制度、项目测试方案、实施人员组织规划等，方案应科学、合理、切实可行、针对性强，能确保在交付期内完成所有合同标的开发、交货、部署安装、集成及调试工作，并确保项目整体质量控制达到项目设计及各参数要求。

###### 1.5.3.验收要求

本项目的验收由采购人组织，中标人负责具体验收实施工作，并承担验收过程产生的全部费用。项目验收分为初验和终验两个阶段。

（1）项目初验

中标人完成项目招标文件和合同约定的各项内容，经测试通过后，向采购人提出书面初验申请。采购人通过相关资料的审查，认为具备下列条件，由采购人组织初验。

1）完成系统设计和合同约定的各项内容；

2）有完整的技术开发档案和实施管理资料；

3）集成测试和用户测试通过；

4）完成操作手册（初稿）和用户手册（初稿）；

5）项目建设要求的各类规范文档。

（2）主管部门验收

中标人对初验问题进行修改完善后，系统正式上线试运行，试运行期不少于2个月。试运行期间系统未发生重大故障或需求没有重大变动，试运行期满后，采购人对项目需求、设计文档以及运行程序（包括：操作手册和用户手册）进行审查，确认三者的一致性后，经采购人组织的第三方检测机构对系统功能和性能进行全面检测。检测通过后，中标人提出书面终验申请，经采购人同意后组织主管部门验收。

主管部门验收前，中标人应备齐以下验收材料：

1）项目招标书、投标书及补充说明（如果有）；

2）项目中标书和项目合同；

3）项目实施方案；

4）软件需求说明书；

5）概要（总体）设计说明书；

6）数据及数据库设计说明书；

7）详细设计说明书；

8）操作手册（部署、安装、维护）；

9）用户手册；

10）用户测试报告；

11）试运行报告；

12）第三方测试报告；

13）实施过程管理文档；

14）项目监理报告；

15）试运行期间的用户报告；

16）项目实施总结报告；

17）系统运维方案和手册；

18）项目建设要求的其他各类规范文档。

（3）移交

系统验收前完成项目正式移交，中标人应将完整的各类档案、施工文档、驱动程序、软件、技术文档全部提供给采购人。

###### 1.5.4.售后及培训服务

（1）售后服务

1）投标人中标后需提供系统运行保障和技术支持服务，提供7×24小时的技术支持响应。在出现问题时，投标人接到通知后必须派技术人员2小时内赶到现场检查处理。遇到重大事件应无条件响应，且具备30分钟内到达现场支持的能力。

2）在质保期内，投标人应在南京成立客户服务队伍，提供良好的维护服务，确保本项目范围内的产品和服务能够正常使用。

3）在质保期满后，如果因标的物的固有缺陷和瑕疵出现使用问题或故障等，投标人应在收到采购人通知后24小时内到达现场。

4）投标人应提供驻场运维服务承诺：在甲方验收合格后免费提供2年不少于8人的驻场运维服务，并满足下表中人员能力要求。项目实施和运维期间，投标人遵守采购人各项管理制度和工作要求，与采购人工作作息保持同步，及时响应采购人运维要求。服务级别不低于5×8小时，遇到重大事件应无条件响应，且具备现场半小时内支持的能力。（提供上述承诺函及下面人员表格，并加盖投标人公章）

| 专业 | 人数 | 证书 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 | 1 | 系统集成项目管理工程师证书 |
| 数据库运维 | 1 | 数据库系统工程师证书 |
| 软件设计 | 1 | 软件设计师证书 |

（2）培训服务

针对本项目相关人员的培训将在采购人认为方便合适的时间和地点举行。

1）培训要求

投标人应在投标文件中提交培训计划书，明确培训内容，课程安排及培训计划；

投标人须提供现场培训；

投标人应对领导和管理人员、业务操作人员、技术管理和维护人员提供针对性培训。

2）培训方式

现场培训：投标人须提供免费的现场培训，人数不限。通过在使用现场集中讲解与操作，确保受训人员对系统设计、技术特性、操作规范、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理等工作。

集中培训：投标人须预先制定周密的集中培训计划，列出详细课程安排及拟投入的教师资质，配备足量的合格教师与教材讲义。

专业培训：投标人承诺按需提供由原厂商或原厂商授权的专业培训机构组织培训。

（3）售后与培训服务方案

投标人根据售后服务及培训服务要求，提供项目培训方案与售后服务方案，方案应科学、合理、切实可行、针对性强，符合项目需求。

###### 1.5.5.质量保障

服务有效期内，投标人根据采购人需求，对平台进行正常运行的保障服务。投标人应具备与本项目匹配的服务能力。

（1）投标人成交后提供的所有产品在原厂商处的注册登记用户必须是本项目采购人。

（2）本项目须提供3年软件质保，3年硬件质保。质保服务期内，所有产品缺陷修复和维护升级均为免费。

（3）投标人须承诺配合采购人开展网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估。（提供承诺函，并加盖投标人公章）

（4）为保证响应时间及服务质量，明确提供服务的组织体系和人员角色配置。

（5）为保证服务质量，应具备必要技术人员和技术服务能力，以响应采购人的技术服务要求。

（6）本项目实施期间需要提供驻场开发服务。

###### 1.5.6.安装调试

投标人在提供所投系统的同时，须提供对于本次采购系统的安装调试服务。

（1）投标人负责所投系统的安装调试。系统部署安装前须提供详细的安装调试方案并提交采购人认可，安装调试过程应严格执行相关规范并保证安全。安装调试期间，采购人有权派技术人员参加，投标人有义务对其提出问题进行解答。投标人须承担本项目安装调试过程涉及的全部费用，系统部署、安装调试的全过程必须接受监理监督。

（2）在系统试运行期间，根据需要，投标人有责任派技术人员到现场指导维护工作。在系统变更或扩容时，产品原厂商应派技术人员到场指导。投标人必须向用户方提供标书中系统安装调试、售后服务、培训的全部资料内容。

（3）投标人在本项目中须实施IPv4和IPv6双栈协议网络的部署工作。

（4）本项目为交钥匙工程。投标人须实现采购人所有功能要求和业务要求，若涉及到未列出的必要系统功能、软件开发组件、设备及辅材，投标人报价时自行考虑并详细列明产品清单（包括功能组件、产品名称、品牌、型号、性能参数、数量、连接拓扑图及使用说明等内容），无需增加的可以不用列明。

###### 1.5.7.人员要求

（1）投标人须为本项目配置项目经理和项目实施人员等服务团队，并严格按照投标文件所列拟派遣的项目组人员清单配置，未经采购人同意，不得随意更换。

（2）项目组人员须具有全面综合的政务信息化系统设计、实施、维护和安全建设能力和经验。

（3）项目实施期间，投标人应合理成立本项目实施团队，确保有效人力和物力投入。项目实施团队应明确项目经理、项目技术负责人和项目实施团队成员组成，满足项目建设需求，项目实施团队应不少于30人，其中包括不少于8人的实施服务团队驻场办公，驻场办公人员不得进行与本项目无关的工作。

###### 15.8.保密要求

项目实施过程中产生的政务数据、系统运行数据、收集个人信息等数据资产归招标人所有。投标人应明确网络安全责任与义务，按照法律法规加强个人信息保护，未经招标人同意不得变更数据用途用法，不得访问、修改、公开、披露、利用、转让、销毁、私自留存或者向第三方提供。

涉及本项目的所有资料都视为内部涉密数据，投标人有责任和义务保证项目所涉及全部内容的保密和安全，不得在其他任何场合以任何手段使用。对于投标人未经招标人书面同意，以任何方式和渠道泄露秘密的情况，投标人将承担由此造成的一切损失并承担法律责任。投标人需建立完善的安全和保密体制，在本项目结束后，需将项目实施过程中所使用和拥有的招标人的资料进行归档和清点并归还，对于不能归还的资料进行书面说明由双方进行协商处理，投标人中标后应在项目实施前与招标人签订保密协议。（对于本项目中所涉及的全部内容的安全保密，投标人需提供盖有投标人公章的书面保密保证。）

  - 交付成果要求

中标人应按照采购文件所约定的内容和时间进行交付；按照计算机软件工程规范国家标准——《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）的要求分阶段交付应用系统的文档，所交付的文档与文件应该是电子版式及纸质形式。

- （三）商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

（1）交付期：自合同签订之日起，12个月内完成所有合同标的开发、部署安装、集成及调试工作。质保期：免费提供3年质保（自通过甲方初验合格后起）

（2）试运行期：试运行60日后进行项目初步验收。

（3）交付方式：产品和服务现场交付，并提交相关交付物。

（4）交付地点：采购人指定地点。

（5）款项支付：

合同签订后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，预付合同金额的30%；交付物上线试用后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，支付合同额20%；项目甲方初验合格后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，支付合同额35%；项目通过主管部门组织的验收后，支付甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，支付合同额10%；项目通过竣工财务决算审批后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，支付合同额的5%。

（6）备品备件及耗材等要求：

满足本项目产品的安装、调试、集成、质保、运维等需求。

- （四）演示要求

演示方式：现场演示

（一）投标人演示人员和设备需在评审前到达江苏省公共资源交易中心二期四楼等候区。按照苏采云系统安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标小组的要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备由投标人自备。

演示内容如下：

1、统一用户登录认证与多终端联动。内容包括：

（1）统一用户登录：工作人员通过实名认证，登录民政移动端，并进行民政工作者身份的二次验证，对于符合工作人员身份认证的用户账号，通过标签进行识别展示，同时展示账号的有效性及有效期限。民政工作者能够通过民政移动端首页扫一扫，以扫二维码的形式一键登录江苏省“智慧民政”一体化信息平台。

（2）授权访问：管理员登录一体化平台的统一用户管理，通过用户权限复制的方式给该用户赋予民政移动端“儿童福利”应用角色，用户可在民政移动端的工作应用板块中访问“儿童福利”应用；

（3）儿童福利移动端应用：在民政移动端中的“儿童福利”应用，演示儿童主任在线学习，可查看分目录的不同视频；演示儿童主任通过答题形式进行考核；演示留守儿童家庭监护能力评估，通过填写评估表，自动计算生成评估分数与等级。

2、民政事务综合调度中心演示。内容包括：

（1）数据中台环节：通过图形化界面定义并设计 “特殊困难家庭” 数据开发任务，依托该任务自动识别特殊困难家庭，将预警信息以消息队列形式推送至民政事务综合调度中心；

（2）民政事务综合调度中心环节：接收预警信息后自动生成工单，完成工单从受理登记、派遣、处置到结案的全流程闭环管理；

（3）流程配置演示环节：展示特殊困难家庭预警处置工单的可视化流程配置功能，支持更改流程。

3、养老服务管理系统演示。内容包括：

（1）养老服务设施网络展示：演示以图形化形式展示全省五级养老服务设施网络（可下钻），涵盖养老机构、社区养老服务机构数量，并可跳转到地图进行撒点显示。

（2）尊老金到龄预警：演示批量导入老年人信息，对于即将到达尊老金享受年龄的人群可根据户籍详细地址与在库对象的户籍地址进行相似度匹配，以精准比对出其户籍所在行政区划到村（居）一级，并推送给辖区工作人员；并演示后续尊老金人员信息确认功能。

（3）尊老金动态管理：演示在库对象的死亡预警，支持误报、停发及状态恢复操作；演示补发操作，选择补发年月后自动计算补发金额并支持修改；

（4）尊老金查询统计：可通过省级账号，演示查看各区县发放标准，并根据不同的发放标准，动态生成各年龄段尊老金发放人次、金额统计；演示按年度、年龄段并分月统计各地市发放情况；演示查询个人尊老金变更明细、发放历史记录。

（二）投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员姓名及身份证号，不接受非注明的人员进入评审现场进行演示。投标人进入评审现场的人员应出示有效身份证件。

- 四、采购包2：江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目监理服务

- （一）项目目标

按照信息化项目监理行业标准规范，结合实际，为江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目实施提供全过程和全方位项目监理服务，通过标准化、信息化的监理工具和措施，开展质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息/文档管理、安全管理、知识产权管理、风险管理等工作，沟通并协调各相关方，确保项目能够按期、按计划、高质量完成。

- （二）服务内容及要求

中标单位在项目中应受采购人委托，代表采购人的利益，保护投资、控制质量、确保进度，依据合同及设计方案对项目的全过程进行监督管理，并站在第三方的立场上，公正地对待承建方，协调建设方和承建方的关系，最终圆满完成项目建设。

1、监理服务要求

（1）中标单位作为独立第三方开展对项目的监督管理工作，根据项目的具体情况，公平、公正、客观地出具监理意见。

（2）监理过程中发现的重大问题需及时向采购人汇报。

（3）中标单位应跟踪、统计、梳理所监理的全部项目的整体运行情况，对项目实施质量水平进行综合评定。提交采购人所需要的质量技术文档，包括监理周报、月报、测试文档、测试报告和竣工报告等。

（4）对于采购人提出的监理需求，中标单位应及时给予响应。

（5）中标单位不得参与或成为建设服务供应商。

中标单位必须坚持以“质量第一，预防为主，科学、规范、诚信”作为监理原则，安排监理人员做好项目进度和质量控制管理，协助采购人完成项目任务并提供管理和技术咨询。

2、监理服务内容

（1）项目招标文件、合同、整体设计、组织及实施方案等相关文件的总体审核

①配合采购人对主体标的合同的内容审核及协助采购人完成主体标的招标工作和合同签订工作；

②审核和确认承建单位的实施人员组织和实施计划安排；

③协助采购人审核和确认项目实施方案的可行性和安全性；

④审核和确认承建单位的质量保证计划；

⑤审核和确认承建单位的进度计划。

（2）质量控制

①系统质量控制

a．依据合同要求和有关技术标准，审查、监督、控制本工程设备采购及设备安装的质量；

b．采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；每月按项目对各项目文档进行查阅审核，提供监理简报，提出各项目工作的改进意见；

c．协助采购人进行设计方案的审核和确认；

d．协助采购人审核系统软件选型方案；

e．对采购的系统软件质量进行检验和验收审核；

f．对系统软件的安装调试进行验收审核；

g．根据工程的特点，制定工程的验收标准，验收方法。

②技术培训质量控制

a．审核确认承建单位的培训计划；

b．监督承建单位实施培训计划，并征求采购人的反馈意见；

c．审核确认承建单位的培训总结报告。

（3）进度控制

①审核承建单位的进度分解计划及项目实施过程的衔接性，确认分解计划可以保证总体计划目标，监督检查项目进度执行情况；

②对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实施；

③当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

④采用先进的项目管理工具，控制项目实施进度。

（4）项目投资的控制

①通过对项目实施方案的把关，确保投资控制在计划范围内合理使用；

②当发现资金使用严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

（5）项目变更的控制

①在项目生命周期的整个过程中对项目的变更进行识别、管理和控制；

②对可能发生的变更要保持预控能力，对变更申请要快速响应，明确界定项目变更的目标，加强变更风险以及变更效果评估；

③协助采购人对影响变更的因素进行分析、引导和控制，使其朝着有利于项目的方向发展；

④监督项目的变更是否严格按照变更流程完成，做好变更记录，及时发布变更信息。

（6）合同管理

①协助采购人与承建单位签订合同；

②跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

③对合同工期的延误和延期进行解释，协助采购人处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

④根据合同约定，对承建单位提交的付款申请，提出付款建议。

（7）项目信息管理

①及时向采购人提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

②建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

③督促、检查承建单位及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作。

（8）项目文档管理

①中标单位应负责以下文档的编写：

a．项目建设监理周报、月报及项目大事记；

b．项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；

c．阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知。

②中标单位应参与以下文档的管理：

a．项目实施期间各类技术文件；

b．合同执行过程中的各类往来文件及存档。

（9）项目安全管理

①负责监督项目建设过程中所涉及的政府数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；

②负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

（10）知识产权管理

负责项目实施过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用。

（11）验收管理

负责协助采购人开展省级信息化主管部门的项目验收相关工作，包括材料的收集、整理等。

（12）项目会议制度

①为保证监理工作的开展和实施协调，监理方负责组织必要的会议来保证：

a．项目协调会；

b．项目专题研讨会；

c．项目问题通报会；

d．项目阶段及最终验收会。

②监理方还应积极参加以下会议：

a．项目专家论证评审会；

b．项目阶段工作总结会。

（13）组织协调

①监督各方履行职责，定期召集项目例会，协调各方的工作关系；

②建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决；

③确立项目安全监督的工作目标。

（14）参与并配合审计工作

按照采购人要求配合项目审计工作，提供相关资料，确保审计部门或第三方专业机构对采购人项目开展审计工作。

（15）项目成果物：（包括不限于以下）

①监理规划、监理细则；

②监理周报、月报；

③会议纪要（包括项目例会、项目专题会议等）；

④各类文档评审意见；

⑤针对各种事项提出的监理意见；

⑥监理联系单；

⑦监理通知单；

⑧旁站记录等检查记录；

⑨费用支付意见；

⑩监理工作总结。

3、监理服务过程

（1）项目采购及启动阶段

协助采购人确定与项目承建单位的商务与技术条款，参与合同谈判，协助合同编制及签订过程。在协助理清项目详细需求的基础上，提交项目监理规划，审定项目实施方案、工期安排计划等。

（2）项目实施阶段

严格按照启动阶段获得采购人认可的监理规划进行全过程监理；督促、检查项目承建单位严格按照合同约定进行项目实施；严格监督、审核承建单位的项目实施，针对实施过程中出现的问题及时向采购人以及项目承建单位发出预警，组织项目协调会，签发会议纪要；到项目承建单位的现场监督、检查，如实向采购人汇报项目研发及实施进展，及时反映承建单位在人员配备、内部管理等方面出现的问题；按照合同约定的要求，与采购人一起进行项目里程碑节点测试、审核以及验收，参与撰写阶段验收报告，并签署里程碑验收文件以及阶段付款凭证；监督、协助项目承建单位进行系统需求分析、设计，审核所提交的需求分析文档和设计文档；监督、协助项目承建单位进行系统配置管理，审核所提交的配置及发布管理文档；协调采购人与项目承建单位间的工作，保证项目顺利进行；负责与合同相关的变更管理。

（3）项目验收阶段

监督各方做好验收准备；督促项目承建单位制定验收方案，审查验收方案、计划；检查、审核承建单位的最终交付物是否完整、齐备，是否符合合同的约定，是否已经按照指定的时间和方式提交给采购人；监督检查系统的试运行阶段，提交试运行阶段监理监控报告；监督检查项目是否已经完成合同中所规定的各项内容；监督检查工程是否已经满足合同中的各项技术、应用指标；检查最终交付系统是否已经经过验收测试，各项性能、功能是否已经达到设计要求，并处于正常工作状态；检查所交付系统的用户化工作是否已经完成，合同中提及的相关培训是否已经完成，相关资料是否已经提交；协助编制项目竣工报告；协助甲方完成项目竣工财务决算批复的相关工作；进行监理总结，移交监理资料和其他有关资料。

4、监理大纲要求

（1）要求投标人具有丰富的监理经验，了解政务信息化的业务特点，提供科学完整、合理可行的监理大纲。监理大纲内容应全面覆盖质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调等监理方案。

（2）监理大纲应包含对江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目的理解，并根据项目特点提出合理化建议。投标人应结合江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目建设内容，并运用自身经验和知识结合项目业务特点，编写对项目的理解，同时对项目建设提出切实可行的合理化建议。

（3）监理大纲应包含针对江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目重难点的分析，并有针对性地提出相应的监理措施。重难点分析及监理措施应具有针对性，不应仅仅从项目管理、沟通协调、知识产权等方面通用的描述，应根据项目建设内容的特点较准确地识别出项目建设的重难点进行分析。

（4）监理大纲中的质量控制措施、进度控制措施、投资控制措施、变更控制措施、安全管理方案、合同管理和信息管理方案，各方案应科学合理完整、可行性强、有针对性。

- （三）商务要求

1、服务期：自合同签订之日起至江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目通过财务主管部门竣工决算为止。

2、服务地点：按采购人指定地点提供服务。

3、付款方式：合同签订后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，甲方支付合同额的30%；项目甲方初验合格后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，甲方支付合同额的50%；项目通过竣工财务决算审批后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，甲方支付合同额的20%。

- （四）其它要求

1、投标人须按照项目建设目标和要求，遵循国家、江苏省政务信息化项目建设、监理的相关标准规范，依据项目建设合同和用户需求，对项目的各个层面进行先进、科学、合理的管理、控制和协调。

2、投标人须对江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目所有信息负有保密义务，不得侵害、外泄或以任何直接或间接的方法使任何第三人知悉或使用。

3、投标人须保证信息介质的使用安全，做好介质的管理工作，不能随意摆放。

4、投标人须保证参与采购人工作过程中严格遵守关于信息安全的相关规定。所使用的电脑软、硬件设施都满足采购人的安全要求。

5、投标人在结束采购人委托的工作时，要销毁工作期间使用的相关纸质文件和电子文档，不能保存相关文件。

6、总监理工程师自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）担任过信息化项目总监理工程师。能够对江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目进行全过程管理，并有较强的安全服务意识和服务能力，具备丰富的系统规划与管理、系统集成项目管理经验和网络工程相关知识储备，掌握常用的大型数据库管理系统的应用技术，能够识别并降低江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目中所涉及的网络和数据等安全风险。同时，总监理工程师应能够对项目中的投资进行精准控制，对于可能存在的变更能够进行造价评估，并提供相应意见和建议。

7、总监理工程师代表（与总监理工程师不得为同一人）常驻现场服务，总监理工程师代表自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）担任过信息化项目总监理工程师或总监理工程师代表。须能够对江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目进行全面管理，并且对国家和江苏省关于政务信息化项目的管理办法有深刻的理解，具备一定工程咨询能力，能够在项目过程中为采购人针对项目过程管理、财政资金管理、网络安全管理、项目验收管理等提出咨询建议。总监理工程师代表须掌握开发信息系统的综合技术知识，具备丰富的信息系统项目管理经验，具备信息安全管理能力以及实施信息技术服务规划和信息系统运行维护管理相关经验，在项目现场对各项目承建单位的实施过程进行信息安全管控，协助采购人对软硬件交付物进行质量检验，保证承建单位交付产品的合格。

8、除总监理工程师、总监理工程师代表之外，监理服务团队成员专业须搭配须合理，配置项目管理、系统分析、信息安全、系统集成等方面的专业监理工程师开展日常的监理工作，并且有专职的监理工程师按照国家相关信息技术服务标准要求对监理过程进行监控，确保监理合法合规，所有的监理输出物和工作流程满足相关信息技术服务要求。投标人应为本项目配备项目不少于6人的服务团队。

9、投标人须使用信息化工具辅助监理工作，具有工程监理项目管理系统软件著作权。提供包含“质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息/文档管理、安全管理、参建单位沟通或协调”相关功能的管理系统软件著作权证书。

10、投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）有信息化项目监理服务业绩。

11、本项目中产生的所有文档，知识产权属于采购人。项目结束时，所有文档（包括文字资料和电子文件）必须全部提交给采购人，投标人不得在其他场合、项目中使用。所有产出文档投标人向采购人提交纸质文档一套、电子文档一套。

12、报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含采购文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

- 五、采购包3：江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目财务审计服务

- （一）项目目标

本项目需要采用先进的审计工具和审计方法，通过对江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目财务决算审计服务，保障江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目的建设资金调整、使用、管理的合理合规性，从而推动项目顺利验收，加强采购人项目审计管理能力，贯彻采购人审计管理理念，进一步促进项目建设管理水平整体提升。

- （二）服务内容及要求

1、服务范围

主要包括江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目的财务决算审计、其他与江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目审计有关的服务工作。

2、服务内容（包括但不限于以下方面）

（1）提供财务决算审计服务方案

投标人应具有丰富的信息化项目审计经验，了解政务信息化业务特点，针对江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目提供科学完整、合理可行的财务决算审计服务方案。审计服务方案内容应全面覆盖江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目设计变更的经济分析、实施阶段的现场计量、现场签证、新增项目的价格审核及评价、工程预付款及进度款审核、项目结算审核等和审计控制有关的其他服务工作等。

（2）财务决算审计

1）审查江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目的立项、招投标、项目设计、项目监理、合同管理、竣工验收等制度和其他规定的执行情况；

2）审查江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目设计、实施变更的内容和程序执行情况，以及建设规模及概算投资的调整、执行、控制情况；

3）审查江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目的资金来源情况及实际控制到位情况，包括工程建设费和工程建设其他费；

4）审查江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目的资金实际支出情况，审查各相关单位应收款、应付款的准确性，审查预留费用的合理合规性；

5）审查江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目交付使用的资产情况，对全部移交资产进行盘点清算；

6）按国家及省相关规定的要求完成竣工财务决算审计，出具竣工财务决算审计报告，进行会计核算与财务管理情况审计；

7）完成采购人提出的与江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目财务决算相关的其他事项。

8）编制竣工财务决算审计报告，配合采购人完成相关主管部门审批。

（3）其他与项目审计有关的服务工作

1）定期组织召开审计协调会，确保项目进展顺利

组织形成完善的工作交流和汇报机制，每月对审计内容形成工作报告提交给采购人，并对驻场审计期间发现的违法、违规以及违反建设程序和内部程序问题及时书面汇报。

2）完成采购人提出的与本项目审计控制相关的其他工作

在江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目全生命周期过程中，灵活响应、积极配合采购人在江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目审计方面的工作需求，做好支撑并提供相关咨询服务。

（4）审计成果

审计服务成果一式六份，装订成册。提供纸质审计服务成果报告的同时，须同步提供相关纸质成果的电子数据及数据的形成过程资料，并对其出具的结果负责。

审计服务成果须包括但不限于：

1）针对江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目出具竣工财务决算审计报告及竣工财务决算报表等文件。

2）概算与决算费用拆分对照表。

3）根据采购人需要，针对江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目的财务决算审计发现的问题出具管理建议书。

4）审计过程中的原始资料、项目实施过程分析报告。

5）其他采购人需要的项目审计服务报告。

（7）审计服务方案编制要求

投标人需根据招标文件需求，结合自身对江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目审计服务需求的理解，编制符合项目需求的审计服务方案。

1）项目现状及情况分析

提供完整的项目现状及情况分析，重点包括对项目的理解以及项目审计目标、审计内容和审计范围等内容。

2）审计服务工作内容

从审计方案制定、审计现场取证、日记和底稿生成、审计报告、审计项目复核等方面，明确本项目审计服务工作内容。包括但不限于审计服务流程、实施计划、工作方法、工作流程、审计程序和方法、职责分工、审计服务成果等内容。

3）审计重难点分析

针对江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目的财务决算审计等工作中的实际需求，提供符合审计工作的难点、要点分析等内容。

4）审计工作应急预案

提供有针对性、完善的审计工作应急预案，包括但不限于应急响应组织架构、应急预警机制、应对策略等。

5）时间及质量保证措施

提供有针对性、完善的进度计划，制定相应的质量管控措施，包括但不限于定期沟通制度、固定联系人、重大问题请示报告制度、进度管理、协调管理等。

6）审计风险评估方案

提供有针对性、完善的审计风险评估方案，包括但不限于风险识别与分析、风险应对策略、风险监控与预警、风险沟通与确认等。

7）审计工具使用方案

投标人应具有能够保证本项目财务审计工作良好进行的审计工具，针对本项目需求提供审计工具使用方案，包括审计工具选择、工具应用流程等。

8）审计数据管理方案

提供有针对性、完善的审计数据管理方案，包括但不限于数据采集与整合、数据存储与备份、数据质量管理、数据安全与合规等。

9）廉政措施

投标人应具备完善的廉政管理制度，针对本项目制定内容全面、切实可行的审计服务廉政风险防范措施。

10）保密措施

投标人应具备完善保密管理制度，针对本项目制定内容全面、切实可行的项目信息保密措施。

11）岗位部门职责方案

投标人应具备完善的岗位部门职责分工管理制度，包括但不限于部门团队人员安排计划与分工、岗位设置及职责、各类规章制度、考核办法、服务目标等。

12）服务响应及承诺

投标人应提供服务响应及承诺，包括实际办公地点与采购人之间的便捷程度、接到采购人任务分配时的响应时效、执行绩效监控服务时的完成效率、针对采购人特殊应急事项的解决途径、与各单位的对接机制、针对其服务人员的廉政管控措施、其他投标人认为有利于提高项目质量的服务承诺等。

- （三）商务要求

1、服务期：自合同签订之日起至江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目通过财务主管部门竣工决算为止。

2、服务地点：按采购人指定地点提供服务。

3、付款方式：合同签订后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，甲方支付合同额的60%；项目甲方初验合格后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，甲方支付合同额的30%；项目通过竣工财务决算审批后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，甲方支付合同额的10%。

- （四）其它要求

1、投标人须按照江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目建设目标和要求，遵循国家、江苏省信息化项目建设管理办法和项目审计的相关标准规范，依据项目建设合同和采购人需求，对项目的各个层面进行先进、科学、合理的管理、控制和协调。

2、投标人应严格遵守国家有关保密规定和审计、调查、审核等约定，不得泄露工作中知悉的国家秘密、商业秘密和项目情况，不得擅自将工作中取得的材料和信息透露给任何第三方。

3、投标人须保证参与本项目的人员严格遵守信息安全的相关规定，所使用的电脑软、硬件等设施满足采购人的安全要求。同时，须做好使用信息介质和过程资料的安全管理工作。

4、投标人在结束采购人委托的工作时，须退还或销毁工作期间使用的相关纸质文件和电子文档，不得另作保存。

5、投标人项目负责人须对项目全过程进行审计管理，具有较强的安全服务意识和服务能力。同时，项目负责人应能够对江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目中的投资进行精准分析和审核，对于项目中可能存在的变更能够进行造价评估，并为采购人提供合理化建议。

6、投标人所做的工作底稿及参审过程中形成的其他资料应如实反映江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目实施情况，做到事实准确、结论清楚。同时，投标人应对其出具的检查、调查和审计等报告承担责任。

7、投标人的项目组人员专业搭配合理，确保项目审计合法合规。

8、团队要求

中标单位在执行合同时应建立工程项目服务机构，在完成合同约定的任务后方可解散。服务机构应严格按照合同履行责任，配备满足工作需要的设备和工具，应妥善使用采购人所提供的设施。

服务人员应遵守相应的工作制度，包括会议制度、文件制度、记录制度、工作报告制度等，保证审计工作协调有序地进行。

9、服务准则

（1）认真履行合同所承诺的义务和承担约定的责任。

（2）执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责。

（3）不收受被其他单位的任何礼金。

（4）不泄漏项目需保密的事项。

（5）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

（6）坚持科学的态度和实事求是的原则。

10、保密要求：所有参与服务项目的人员应签订正式保密协议，并在工作中坚持保密原则，投标人严格规范执行各项保密制度，对取得的采购人各类信息进行保密管理，杜绝任何泄密事件的发生。在结束采购人委托的工作时，要销毁工作期间使用的相关纸质文件和电子文档，不能保存相关文件。

11、知识产权：本项目中产生的所有文档，知识产权属于采购人。项目结束时，所有文档（包括文字资料和电子文件）必须全部提交给采购人，投标人不得在其他场合、项目中使用。所有产出文档投标人向采购人提交纸质文档一套、电子文档一套。

12、报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包含但不限于人员、设备、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含采购文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

（4）项目负责人应具备注册会计师证书和中级及以上职称；配备实施团队，团队成员应具备注册会计师证书。

（5）投标人具有自2022年1月1日以来信息化项目财务审计业绩。

- 六、采购包4：江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目第三方软件测试和安全测评/评估服务

- （一）项目目标

以相关行业及国家测试标准及规范为依据，利用系统、全面、科学的测试设计和有效地测试组织实施，独立、客观、公正、定量地分析评估和报告被测系统的整体状况，对平台所涉及到的各个软件的业务流程、性能、应用安全、易用性、兼容性等方面提供全面测试服务，验证系统功能是否满足系统业务设计要求，验证系统性能是否满足当前以及日后扩容的潜在需求，验证系统安全是否满足国家信息化建设技术安全规范，为被测系统评审验收提供客观依据。

- （二）服务内容及要求

依据国家标准及系统需求规格说明书的要求检查系统，对系统功能、性能、安全等方面进行专业的测试，全面保障信息化工程质量，为工程完工质量评定提供重要依据。

1、标准依据

软件测试服务的实施流程和技术方法必须严格执行国家相关标准规范，包括但不限于以下：

（1）《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》（GB/T 25000.51-2016）

（2）《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》（GB/T 25000.10-2016）

（3）《信息技术 软件工程术语》（GB/T 11457-2006）

（4）《信息安全技术 信息安全风险评估规范》（GB/T 20984-2022）

（5）《软件需求规格说明书》

（6）《系统详细设计文档》

（7）采购人能够出具的相关行业标准及其他具体意见和要求

2、软件测试总体要求和工作原则

投标人应遵循信息化项目建设软件测试服务的有关文件及规范，做好项目软件质量测试工作，对项目质量负责。投标人应通过测试工作找出存在不足和缺失的地方，为系统建设提供安全保障。

软件测试总体要求如下：

（1）规范各系统文档资料，协调测试计划时间安排，组织实施测试工作。根据测试结果，编写并提交测试报告。

（2）严格管理项目参加人员，把控方案、计划、实施工作，合理安排软件测试计划，确保测试工作按时保质完成。

（3）根据信息系统需求、系统设计编写测试用例、测试报告等相关文档，确保文档质量。

（4）在测试过程中报告发现的缺陷并实时提出优化建议，在系统承建方完成整改后进行一轮回归测试，验证缺陷和优化建议已得到正确处理且未引入新的缺陷。

（5）通过实施软件测试，发现和找出系统开发阶段未满足项目设计要求并且影响上线使用的开发设计缺陷。

软件测试工作原则如下：

（1）公平原则：投标人应遵循“面向应用、保证质量、客观公正、诚信守诺”的原则开展软件测试工作。

（2）标准性原则：投标人应依据相关国家标准、行业标准开展测试工作。本测试要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

（3）优质服务原则：投标人应保证提供符合本项目软件测试要求和有关标准的优质服务。

（4）保密原则：对测试服务过程中接触到的各种信息，不得泄漏给任何单位和个人，未经允许不得利用这些信息从事与服务无关的活动。

3、测试内容

（1）功能测试

功能测试的目的是通过设计测试用例、执行用例、获取结果，对系统的功能、可靠性、易用性、业务流程等分别进行测试，保证系统功能符合用户的业务需求。

1）分析被测信息系统功能需求，依据《需求规格说明书》《系统详细设计文档》和软件产品质量要求验证系统实现了全部需求和设计，测试覆盖所有功能点，确保各项功能是可正确执行的。

2）根据系统《需求规格说明书》《系统详细设计文档》，分析各功能点测试的优先级别。用户经常使用、关系到系统核心功能、优先级别较高的功能点应予以重点关注，尤其在回归测试时应优先执行。

3）分析信息系统数据处理需求，对系统业务数据进行严格的正确性测试（包括数据是否超出正常值范围、报表数据准确性等），确保系统即时数据和历史数据准确无误。

4）信息系统遵循可维护性原则，具备监控运行状态和故障诊断的能力，能够通过维护向导或监控指标快速判断故障发生点，系统故障易分析性、易定位、易修复性和可测试性，并能够出具证实可验证的依据。

5）依据用户视觉感受和使用习惯，信息系统人机交互友好，界面风格一致，简洁美观，有关系统执行过程中的各种中断操作的问题、提示消息和操作结果都有相应的提示信息，并且信息内容易理解。

（2）性能测试

依据《需求规格说明书》中对信息系统效率的描述，考查信息系统关键业务在正常工作量、预期的峰值工作量下的效率情况，主要考虑系统容量特性、时间特性及资源利用状况等效率指标是否符合用户需求，并据此对系统的性能做出全面的评价：

1）性能测试要求

使用先进的性能测试工具，对系统进行压力负载、疲劳强度、大数据量等测试，验证系统的性能是否满足用户的业务需求；各信息系统的数据存储能力、存储周期、并发访问量、性能指标根据《需求规格说明书》和《系统详细设计文档》确定。

2）时间特性和资源利用特性

分析系统用户行为，依据性能需求验证分级部署的信息系统支持高并发处理业务的能力；系统的关键业务，诸如数据采集、数据同步、数据统计等，具备快速响应能力；系统数据容量响应时间满足用户性能需求；系统资源利用在合理的数值范围，不超过资源指标的预警值；测试在大用户量、大并发、大数据量和长时间连续运行等条件下，系统的响应时间和稳定运行情况；确认信息系统软件与相关的各种硬件设备、操作系统、相关支撑软件以及其他相关信息系统的兼容性。

（3）安全性测试

从应用系统、环境等多个方面进行测试，验证系统是否满足用户安全方面的需求。包括但不限于安全软件功能验证、访问权限测试、加密测试、审计测试，漏洞扫描；SQL注入、跨站脚本攻击、DDoS攻击等模拟渗透测试。

（4）兼容性测试

审查产品、系统或组件与国产化信创环境的系统或组件交换信息、执行所需功能的适应能力、获取信息的程度。

（5）可移植性测试

审查产品对不同操作系统、浏览器、分辨率、数据库等的适应能力；测试软件安装的工作量、安装的可定制性、安装设计的完备性、安装卸载操作的简易性；审查系统、数据库等国产化适配能力，可进行平滑过渡。

（6）可维护性测试

测试产品或系统在原有模块的基础上扩展、删减能力，测试系统参数可维护性；软件产品的多运行环境测试。

（7）易用性测试

1）系统所有的业务功能界面风格和操作流程一致；

2）业务表单尽量做到所见即所得；

3）信息录入能够完全通过键盘完成；

4）界面美观、简洁、高效，界面各部件的布局应该保持合理性和一致性；

5）常用操作有快捷键支持，大部分操作能够在小键盘内完成；

6）在前端还应提供一些智能化的校验功能，提供友好联机的帮助信息，对各种状态和操作结果进行及时的反馈和提示。

（8）可靠性测试

系统应保证在正常情况下和极端情况下业务逻辑的正确性。

无单点故障：系统应不受任何单点故障的影响。

故障恢复：系统应能够从故障中恢复的能力。

灾难恢复：测试当灾难被发布后，核心系统的恢复能力。

4、测试环境与工具要求

投标人应根据项目需求和测试工作内容在技术方案中提出明确的测试环境建议和要求，并承诺在测试过程中所使用的测试工具和测试管理工具应具备通用性和一定的先进性。投标人应详细说明用于本次测试的具体测试环境要求、测试场地、各种硬件设备、测试工具及其使用计划。

投标人应使用业界主流的软件测试工具，并保证所使用的测试工具具有合法的版权和使用权，如在项目使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由投标人负责，采购人不承担责任，给采购人造成损失的，投标人需全额赔偿。

5、测试报告要求

测试报告和测试结果应按照服务阶段进行提供，包括过程测试报告及最终测试报告，其中测试报告包含但不局限于测试结果描述。

按实际工作需要，应提交不少于五份测试总结报告。报告内容包含测试背景、测试概述、测试结果和测试结论等。

6、通过测试的要求

为保证保障系统测试质量，被测信息系统应满足以下要求，方可认定通过测试：

（1）设计足够的测试用例，确保满足软件功能、性能、压力、安全以及易用性等方面的需求，要求测试用例执行覆盖率达100％。

（2）测试用例执行率应达到100%。

（3）回归测试时，测试用例通过率超过90%，且无严重技术缺陷和错误。

7、测试方案要求

投标人应具有丰富的测试经验，了解政务信息化的业务特点，提供测试服务大纲、重难点分析和解决方案、功能测试方案、性能测试方案、安全测试方案以及兼容性测试、可移植性测试、可维护性测试、易用性测试、可靠性测试、服务质量保障和售后服务方案，各方案应科学合理完整、可行性强、有针对性。

8、网络安全等级保护测评要求

投标人承诺中标后在项目相应节点组织具备公安部第三研究所颁发的《网络安全服务认证等级保护测评服务认证证书》的单位进行网络安全等级保护测评服务。（提供书面承诺函）

提供网络安全等级保护测评服务的单位须按要求提供以下服务项：

（1）协助采购人对本项目测评对象进行定级和备案，通过省级以上公安机关备案手续。

（2）协助采购人对本项目测评对象进行网络安全等级保护差距分析，明确本项目测评对象存在的风险和相关脆弱点，并针对本项目测评对象存在的主要问题出具《网络安全等级保护差距分析报告》。

（3）针对本项目测评对象开展网络安全等级保护测评工作，出具《网络安全等级保护测评报告》。

（4）按照《网络安全等级保护管理办法》《网络安全等级保护基本要求》，协助采购人建立健全并落实符合相应等级要求的安全管理制度。

（5）提供网络安全技术培训，培训内容包括但不限于：网络安全知识培训，网络安全常见问题处理等，并提供网络安全技术培训方案。

（6）在服务期内针对本项目测评对象按需开展漏洞扫描、渗透测试等安全服务工作，并提供服务方案。

（7）在服务期内针对本项目测评对象按需协助采购人开展攻防演练。

（8）在服务期内为采购人提供常态化的安全技术支撑服务。

（9）在服务期内，根据实际情况安排专业人员提供重大节假日等特殊时段的技术支撑服务。

测评内容：

按照本项目测评对象现状，参照所定等级对应的技术要求进行测评分析。项目测评工作要求以访谈、现场勘查、上机查看、工具测试等方式进行，所有获取测评证据的过程不得影响测评对象的正常运行，对于可能产生的负面影响（如有）须在投标文件中做具体描述，并提供解决方案。

本项目网络安全等级保护测评主要内容包括：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理、云计算安全扩展要求等。

投标人应根据服务内容提供网络安全等级保护测评方案，测评方案内容包括但不限于测评内容、测评指标、测评方法和测评工作流程等，测评方案应能够清晰直观展现本项目测评工作的各个环节，突出关键测评细节，提供完善的测评方案确保项目安全可靠运行，方案应科学、合理、切实可行、针对性强、符合本项目要求。

9、商用密码应用安全性评估要求

投标人承诺中标后在项目相应节点组织具备国家密码管理局颁发的《商用密码检测机构资质证书》的单位进行商用密码应用安全性评估服务。（提供书面承诺函）

提供商用密码应用安全性评估服务的单位须按要求提供以下服务项：

（1）提供商用密码技术应用测评服务。针对物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据等四个方面安全进行商用密码技术应用测评，验证商用密码应用是否达到具有相应安全等级的密码应用安全保障能力，是否满足相应安全等级的商用密码应用安全性评估要求。

（2）提供密钥管理测评服务。针对密钥的产生、分发、存储、使用、更新、归档、撤销、备份、恢复和销毁等环节进行密钥管理测评，验证密钥管理是否符合商用密码密钥管理安全要求。

（3）提供安全管理测评服务。针对管理制度、人员管理、建设运行和应急处置等四个方面进行安全管理测评，协助采购人建立健全相关商用密码应用安全管理制度。

（4）提供商用密码应用安全性评估相关报告。根据评估结果编制符合国家密码管理局要求的商用密码应用安全性评估报告，提出有针对性的整改措施和建议，并协助采购人完成相关备案工作。

（5）提供商用密码应用培训服务。从国家政策法规、国家密码标准、密码行业标准、密码要求规范等方面对采购人进行培训，主要包括商用密码应用安全性评估的目的和意义、商用密码应用要求、商用密码评估要求等。

（6）充分考虑本项目信息系统现状、密评合规要求、工程实施的现实可行性，协助采购人编制系统商用密码应用方案，并通过专家论证。

（7）针对本项目测评对象存在的主要问题出具商用密码应用安全差距分析报告，指导项目主体工程承建单位开展问题整改工作，及时完成复测。

（8）协助采购人对接密码资源。从合规性、资源匹配、流程衔接等多维度切入，确保与密码资源精准对接，有效提升信息系统的密码安全防护能力。

测评内容：

根据本项目评估对象实际现状，参照所定等级对应的商用密码应用基本要求进行评估分析。评估过程不得影响评估对象的正常运行，对于可能产生的负面影响（如有）须在投标文件中做具体描述，并提供解决方案。

本项目商用密码应用安全性评估主要内容包括：物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行、应急处置等。

投标人应根据服务内容提供商用密码应用安全性评估相关方案，评估方案内容包括但不限于测评内容、评估指标、评估方法、实施内容和实施计划等，评估方案应能够清晰直观展现本项目评估工作的各个环节，突出关键测评细节，科学、合理、切实可行、针对性强、符合本项目要求。

- （三）商务要求

1、服务期：自合同签订之日起至江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目通过主管部门竣工验收为止。

2、服务地点：按采购人指定地点提供服务。

3、网络安全等级保护测评要求：

（1）采购人下达测评通知书后40自然日内完成（不包含安全建设整改和复测时间）网络安全等级保护测评服务，交付测评报告，通过省级以上公安机关备案审查。

（2）中标人在项目验收前须分别提交以下等级保护测评成果文档：1）《网络安全等级保护定级建议报告》、2）《网络安全等级保护备案表》、3）《网络安全等级保护差距分析报告》、4）《网络安全等级保护测评报告》(每个测评对象一份)、5）网络安全等级保护测评过程文档等。

4、商用密码应用安全性评估要求：

（1）采购人下达测评通知书后40自然日内完成（不包含安全建设整改和复测时间）商用密码应用安全性评估服务，交付测评报告，通过省国家密码管理局备案审查。

（2）中标人在项目验收前须分别提交以下商用密码应用安全性评估服务成果文档：1）《系统基本情况调研表》、2）《系统密码应用方案》、3)《商用密码应用安全性评估方案》、4）《商用密码应用安全性评估报告》（每个评估对象一份)、5）商用密码应用安全性评估过程文档等。

5、付款方式：合同签订后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，甲方支付合同额的60%；自乙方出具项目合格的测试报告后30个工作日内，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，甲方支付合同额的30%；项目通过主管部门组织的验收后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，甲方支付合同额的10%。

- （四）其它要求

1、测试团队要求

（1）项目团队要求

投标人须为本项目配置项目经理、测试负责人和项目实施人员在内的服务团队，并严格按照采购文件所列拟派遣的项目组人员清单配置，未经采购人同意，不得随意更换。

项目服务团队不少于5人，团队人员应具备软件测试经验，具有信息技术软件检测基础理论专业知识，能够快速充分理解各应用系统建设需求，熟练掌握软件测试环境、测试流程、以及熟练运用相关软件测试工具。

（2）人员配置要求

1）项目经理需具有3年以上软件测试经理经验（提供相关证明材料如社保证明、与项目有关的证书证明等），具有较强的软件测试规划能力、风险控制能力；具有较强的组织能力、管理能力和沟通能力，统筹软件测试全过程管理工作。

2）测试负责人需具有3年以上软件测试负责人经验（提供相关证明材料如社保证明、与项目有关的证书证明等），熟练掌握软件工程中典型的测试的技术及方法，熟练运用相关软件测试工具，具备丰富的软件测试实施经验，能独立编制软件测试工作方案和技术方案，能带领团队较好完成工作任务。

3）服务团队人员（除项目经理、测试负责人外）具有2年及以上软件测试工作经验（提供相关证明材料如社保证明、与项目有关的证书证明等），具备计算机操作系统、网络、数据库的基本知识和实际软件测试能力，熟练掌握系统和接口测试的技术及方法，具有项目工程实施、应急处理、故障处理、质量检验等方面工作经验。

（3）项目管理要求

投标人应提供项目管理制度，并严格按照项目管理制度保障测试工作按质按量按时实施，包括测试项目管理与测试资产管理。

测试项目管理：完成测试项目的进度计划管理、人力资源管理、测试问题管理、项目会议管理等。

测试资产管理：实现对测试资产（包括测试分析、测试用例、测试缺陷和各种测试文档等）的管理，项目开展过程中产生的所有测试资产应进行妥善保密。

投标人委派的服务人员应遵守相应的工作制度，包括会议制度、文件制度、记录制度、工作报告制度等，保证测试工作协调有序地进行。

投标人委派的服务人员应服从采购人统一指挥和安排，遵守采购人单位的管理规定，按时保质保量地完成任务。严格遵循诚实信用的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益。

投标人委派的服务人员由于工作过失或蓄意破坏服务单位造成经济和信誉损失的，应由投标人承担全部经济损失和法律责任。

2、服务准则

以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

（1）认真履行合同所承诺的义务和承担约定的责任。

（2）执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责。

（3）不收受其他单位的任何礼金。

（4）不泄漏项目需保密的事项。

（5）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

（6）坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

（7）坚持科学的态度和实事求是的原则。

（8）在坚持按照合同规定向采购人和建设单位提供技术服务的同时，帮助被测试方完成担负的建设任务。

3、保密要求：所有参与服务项目的人员应签订正式保密协议，并在工作中坚持保密原则，投标人严格规范执行各项保密制度，对在项目招标、建设、质保各阶段取得的采购人各类信息进行保密管理，杜绝任何泄密事件的发生。在结束采购人委托的工作时，要销毁工作期间使用的相关纸质文件和电子文档。如果在规定的保密期内发生泄密情况，中标方应依法承担责任。

4、知识产权：本项目中产生的所有文档，知识产权属于采购人。项目结束时，所有文档（包括文字资料和电子文件）必须全部提交给采购人，中标方不得在其他场合、项目中使用。所有产出文档投标人向采购人提交纸质文档一套、电子文档一套。

5、由于中标方提供的技术服务不能够满足本文件测试要求，中标方应承担责任，并及时予以解决；同时，中标方应对提供材料的真实性以及测试结果负责。如果经过测试的系统在运行过程中出现测试过程中未发现的重大缺陷，测试方应按照采购人的要求重新开展第三方软件测试工作。

6、报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含采购文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 4个分包兼投不兼中。本项目按照分包1至分包4的顺序依次评审，已被推荐为分包1中标候选人的投标人不再参与分包2、3、4的评审，已被推荐为分包2中标候选人的投标人不再参与分包3、4的评审，已被推荐为分包3中标候选人的投标人不再参与分包4的评审。 |
| 2 | 1 |  |
| 3 | 1 |  |
| 4 | 1 |  |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

- 采购包1：江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.价格（10分） |  |  |  |
| 1 | 价格（10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分。分值保留小数点后2位。 | 10 |
| 2.技术及商务要求响应（20分） |  |  |  |
| 2 | 技术要求响应（20分） | 投标人需对招标文件第四章的“系统功能要求”所有内容进行逐条应答，技术响应不得直接拷贝采购文件技术要求，否则评标时评委会有权不予认可。 全部满足招标文件技术指标、参数要求的得20分； 2.1打★项有28项，每项负偏离扣0.5分，共14分； 2.2其他“一般指标项”按“1.4.1定制化软件开发”、“1.4.2成品软件购置”、“1.4.3硬件产品购置”响应情况进行打分，每一类功能、技术参数有负偏离扣2分，共6分。（投标人需按照本招标文件第四章的系统相关要求，在“技术要求响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的功能、参数及服务承诺，并按照采购要求提供产品技术功能、参数的证明材料，并在偏离表中标明所在页码或位置，否则评委会有权作负偏离处理） | 20 |
| 3.技术方案（28分） |  |  |  |
| 3.1 | 项目总体设计方案（5分） | 投标人应提供项目总体设计方案，包括现状分析、需求理解、项目总体架构、业务架构、技术架构、数据架构、部署架构、网络安全等级保护、密码应用防护、数据安全防护等。重点评审方案的合理性、可行性、针对性，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 3.2 | 业务系统设计方案（5分） | 投标人应提供业务系统设计方案，包括省一体化民政业务平台、省级民政数据中台、“苏服办”总门户融合对接、民政事务综合调度中心、统一运维平台、系统对接等建设内容。重点评审方案的合理性、可行性、针对性，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 3.3 | “一件事”技术方案（3分） | 投标人应提供“一件事”技术方案，包括关爱帮扶一件事、结婚落户一件事、身后一件事，其中关爱帮扶一件事要体现民政共享数据接口，结婚落户一件事要体现线上线下流程的无缝衔接，身后一件事要体现民政自动关联办理事项的经办流转。重点评审方案的合理性、可行性、针对性，方案优于项目要求的得3分，符合项目要求的得2分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 3 |
| 3.4 | 社会救助管理系统整合技术方案（4分） | 投标人应提供社会救助管理系统整合技术方案，包括社会救助业务信息系统、特殊困难群体救助管理系统、低收入人口动态监测信息系统、江苏省申请救助家庭经济状况核对系统4个系统的整合，实现统一门户、统一用户、统一权限。方案优于项目要求的得4分，符合项目要求的得2分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 4 |
| 3.5 | 系统对接方案（3分） | 投标人应提供系统对接方案，包括与江苏省政务服务网、江苏省数字政府政务中台和苏服办的对接。方案优于项目要求的得3分，符合项目要求的得2分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 3 |
| 3.6 | 项目实施管理方案（3分） | 投标人应提供项目实施管理方案，包括项目目标和范围、组织结构和人员分配、时间计划和进度安排、项目质量管理、项目风险管理等内容。重点评审方案的合理性、可行性、针对性，方案优于项目要求的得3分，符合项目要求的得2分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 3 |
| 3.7 | 项目培训和售后服务方案（5分） | 投标人应提供培训售后服务方案，要求培训方案和计划全面合理，培训流程及内容具体，售后方案包括售后服务内容、服务流程、服务方式等。重点评审方案的合理性、可行性、针对性，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 4.现场演示（10分） |  |  |  |
| 4 | 系统功能演示（10分） | 投标人演示人员和设备需在评审前到达江苏省公共资源交易中心二期四楼等候区。按照苏采云系统安排的顺序进行现场演示，演示需按照采购文件的规定和采购小组的要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备由投标人自备。演示环境应为可交互系统，如采用静态页面、PPT、动画或录屏等其它方式演示，每项得分*0.5，不演示不得分。 演示内容应包括： 4.1、统一用户登录认证与多终端联动。内容包括： （1）统一用户登录：工作人员通过实名认证，登录民政移动端，并进行民政工作者身份的二次验证，对于符合工作人员身份认证的用户账号，通过标签进行识别展示，同时展示账号的有效性及有效期限。民政工作者能够通过民政移动端首页扫一扫，以扫二维码的形式一键登录江苏省“智慧民政”一体化信息平台。 （2）授权访问：管理员登录一体化平台的统一用户管理，通过用户权限复制的方式给该用户赋予民政移动端“儿童福利”应用角色，用户可在民政移动端的工作应用板块中访问“儿童福利”应用； （3）儿童福利移动端应用：在民政移动端中的“儿童福利”应用，演示儿童主任在线学习，可查看分目录的不同视频；演示儿童主任通过答题形式进行考核；演示留守儿童家庭监护能力评估，通过填写评估表，自动计算生成评估分数与等级。 （以上3个功能要求，每成功演示一个功能得1分，最多得3分） 4.2、民政事务综合调度中心演示。内容包括： （1）数据中台环节：通过图形化界面定义并设计 “特殊困难家庭” 数据开发任务，依托该任务自动识别特殊困难家庭，将预警信息以消息队列形式推送至民政事务综合调度中心； （2）民政事务综合调度中心环节：接收预警信息后自动生成工单，完成工单从受理登记、派遣、处置到结案的全流程闭环管理； （3）流程配置演示环节：展示特殊困难家庭预警处置工单的可视化流程配置功能，支持更改流程。 （以上3个功能要求，每成功演示一个功能得1分，最多得3分） 4.3、养老服务管理系统演示。内容包括： （1）养老服务设施网络展示：演示以图形化形式展示全省五级养老服务设施网络（可下钻），涵盖养老机构、社区养老服务机构数量，并可跳转到地图进行撒点显示。 （2）尊老金到龄预警：演示批量导入老年人信息，对于即将到达尊老金享受年龄的人群可根据户籍详细地址与在库对象的户籍地址进行相似度匹配，以精准比对出其户籍所在行政区划到村（居）一级，并推送给辖区工作人员；并演示后续尊老金人员信息确认功能。 （3）尊老金动态管理：演示在库对象的死亡预警，支持误报、停发及状态恢复操作；演示补发操作，选择补发年月后自动计算补发金额并支持修改； （4）尊老金查询统计：可通过省级账号，演示查看各区县发放标准，并根据不同的发放标准，动态生成各年龄段尊老金发放人次、金额统计；演示按年度、年龄段并分月统计各地市发放情况；演示查询个人尊老金变更明细、发放历史记录。 （以上4个功能要求，每成功演示一个功能得1分，最多得4分） | 10 |
| 5.商务（32分） |  |  |  |
| 5.1 | 企业资质（10分） | 5.1.1、投标人具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得0.5分，最高得2分，不提供不得分（提供证书复印件并加盖投标人公章）。 5.1.2、投标人具有中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全开发类）、国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类），每提供1个得2分，最高得4分，不提供不得分（提供证书复印件并加盖投标人公章）。 5.1.3、投标人具有DCMM数据管理能力成熟度证书得2分，不提供不得分（提供证书复印件并加盖投标人公章） 5.1.4、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书得2分，不提供不得分（提供证书复印件并加盖投标人公章）。 | 10 |
| 5.2 | 产品成熟度（3分） | 投标人具有与本项目相关的软件著作权证书，所提供的著作权登记证书覆盖民政综合业务类、养老类、救助类、婚姻类、社会组织类、儿童类等与本项目采购需求相关的内容，每提供一类得0.5分，最多得3分。（提供证书扫描件并加盖公章） （如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的覆盖内容不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） 注：软件著作权登记日期应早于采购公告发布之日，投标人需提供以上证书复印件并加盖公章。 | 3 |
| 5.3 | 企业业绩（6分） | 投标人具有2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过政务信息化软件开发类项目案例，每提供一个得1分，最多得6分，不提供不得分。（需提供合同复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准，同一业主或者甲方业绩不重复计算） | 6 |
| 5.4 | 团队实力（13分） | 5.4.1项目经理 投标人应为本项目实施配备项目经理1名，项目经理具有高级职称证书、信息系统项目管理师证书、系统分析师证书的，每提供1个得1分，最多得3分，不提供不得分；（提供证书复印件、投标人近6个月内为该项目经理缴纳的任意一个月的社保证明材料并加盖公章） 项目经理工作满10年（含）以上的得1分，其余不得分；（提供劳务合同复印件或社保证明，并加盖投标人公章） 项目经理具有类似项目管理经验，提供有效证明的得1分，不提供不得分。（提供列明参加人员的项目合同，或者有署名的证明材料、底稿，或者委托人（业主）出具的证明材料，并加盖投标人公章） | 5 |
|  |  | 5.4.2技术负责人 投标人应为本项目实施配备技术负责人1名（除项目经理外），技术负责人具有高级职称证书、信息系统项目管理师证书的，每提供1个得1分，最多得2分，不提供不得分。（提供证书复印件、投标人近6个月内为该技术负责人缴纳的任意一个月的社保证明材料并加盖公章） | 2 |
|  |  | 实施团队 投标人应为本项目配备项目实施团队，项目实施团队成员（除项目经理和技术负责人外）需具有相关资质： 5.4.3具有高级职称证书的，每提供1个得1分，最多得2分； 5.4.4具有信息系统项目管理师证书、系统架构设计师证书、系统分析师证书、软件设计师证书、数据库系统工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、信息安全工程师证书、注册信息安全专业人员证书（CISP）的，每提供1类证书得0.5分，最多得4分。（提供证书复印件、投标人近6个月内为项目团队人员缴纳的任意一个月的社保证明材料并加盖公章，一人多证按一证计算，人员不重复计分） | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |

- 采购包2：江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目监理服务

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.价格（10分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分。分值保留小数点后2位。 | 10 |
| 2.技术（40分） |  |  |  |
| 2.1 | 技术方案 | 投标文件有完整的监理大纲，大纲内容应全面覆盖变更控制、安全管理、合同管理、信息管理等内容。大纲细致全面、合理，优于项目需求得5分；大纲符合项目需求得3分；不符合或未提供的不得分。 | 5 |
| 2.2 |  | 投标文件有完整的对本项目的理解，内容包括但不限于项目建设背景、建设必要性、总体目标和总体需求分析等。方案细致全面、合理，优于项目需求得5分；方案符合项目需求得3分；不符合或未提供的不得分。 | 5 |
| 2.3 |  | 投标文件有完整的项目重难点分析及措施。内容科学合理完整、可行性强、有针对性，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合或未提供的不得分。 | 5 |
| 2.4 |  | 投标文件有完整的项目质量控制方案。方案科学合理完整、可行性强、有针对性，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合或未提供的不得分。 | 5 |
| 2.5 |  | 投标文件有完整的项目实施进度控制方案。方案科学合理完整、可行性强、有针对性，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合或未提供的不得分。 | 5 |
| 2.6 |  | 投标文件有完整的项目投资控制方案和变更控制方案。方案科学合理完整、可行性强、有针对性，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合或未提供的不得分。 | 5 |
| 2.7 |  | 投标文件有完整的合同管理方案。方案科学合理完整、可行性强、有针对性，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合或未提供的不得分。 | 5 |
| 2.8 |  | 投标文件有完整的安全管理和信息管理方案。方案科学合理完整、可行性强、有针对性，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合或未提供的不得分。 | 5 |
| 3.服务（38分） |  |  |  |
| 3.1 | 总监理工程师 | 3.1.1、总监理工程师具有信息系统监理师证书，得1分； 3.1.2、总监理工程师具有软件评测师证书、信息系统项目管理师证书、软件质量检验师、信息安全保障人员认证（CISAW）、系统集成项目管理工程师证书，每提供一个得2分，最高得10分，不提供不得分。（提供人员身份证、资质证书复印件及投标人近6个月内为其缴纳的任意一个月的社保证明材料，加盖投标人公章） 3.1.3、总监理工程师自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）担任过信息化项目总监理工程师，提供有效业绩证明的得1分，不提供不得分。（提供列明参加人员的项目合同，或者有署名的证明材料、底稿，或者委托人出具的其他证明材料，并加盖投标人公章） | 12 |
| 3.2 | 总监理工程师代表 | 投标人应为本项目配备总监理工程师代表1名。（与总监理工程师不得为同一人） 3.2.1、总监理工程师代表具有信息系统监理师证书，得1分： 3.2.2、总监理工程师代表具有网络工程师证书、信息系统项目管理师证书、数据库系统工程师、信息安全工程师证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书，每提供一个得2分，最高得10分，不提供不得分。（提供人员身份证、资质证书复印件及投标人近6个月内为其缴纳的任意一个月的社保证明材料并加盖投标人公章） 3.2.3、总监理工程师代表自2022年以来担任过信息化项目总监理工程师或总监理工程师代表，提供有效业绩证明的得1分，不提供不得分。（提供列明参加人员的项目合同，或者有署名的证明材料、底稿，或者委托人出具的其他证明材料，并加盖投标人公章） | 12 |
| 3.3 | 项目组成员 | 投标人应为本项目配备项目服务团队，团队成员（除总监理工程师、总监理工程师代表之外）不少于7人。 3.3.1、团队成员每一人具有信息系统监理师证书，得0.5分，最高得3.5分； 3.3.2、团队成员具有智能化系统集成项目经理证书、信息系统项目管理师证书、数据库系统工程师证书、系统分析师证书、系统集成项目管理工程师证书、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、网络安全与数据恢复证书，每提供一类证书得1分，最高得7分，不提供不得分。团队成员不足7人则本项得0分。（以上人员同一个人具有多个证书的不重复计分，提供人员身份证、资质证书复印件及投标人近6个月内为其缴纳的任意一个月的社保证明材料，加盖投标人公章） 3.3.3、以上持证成员自2022年以来参与过信息化项目监理服务项目，每提供1个业绩证明得0.5分，最多得3.5分（最多提供6名成员，一人多个业绩或一个业绩多人按一个业绩计算，以合同签订日期为准，提供合同复印件或委托人出具的其他有效证明材料，加盖投标人公章） | 14 |
| 4.履约能力（2分） |  |  |  |
| 4.1 | 项目过程管理能力 | 投标人须使用信息化工具辅助监理工作，具有工程监理项目管理系统软件著作权。提供包含“质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息/文档管理、安全管理、参建单位沟通或协调”相关功能的管理系统软件著作权证书，有1个得1分，最高得2分。（提供相关计算机软件著作权登记证书，并加盖投标人公章） | 2 |
| 5.业绩（10分） |  |  |  |
| 5.1 | 业绩 | 投标人具有自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）信息化项目监理服务业绩案例的，每提供一个得2分，本项最高得10分，不提供不得分。（提供合同复印件并加盖投标人公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见） | 10 |
| 合计： |  |  | 100 |

- 采购包3：江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目财务审计服务

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.价格（10分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分，分值保留小数点后2位。 | 10 |
| 2.技术（60分） |  |  |  |
| 2.1 | 服务方案 | 投标文件有完整的项目现状及情况分析。内容科学完整、详细、切实可行，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 2.2 |  | 投标文件有完整的审计服务工作内容。内容科学完整、详细、切实可行，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 2.3 |  | 投标文件有完整的审计重难点分析。内容科学完整、详细、切实可行，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 2.4 |  | 投标文件有完整的审计工作应急预案。内容科学完整、详细、切实可行，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 2.5 |  | 投标文件有完整的时间及质量保证措施。内容科学完整、详细、切实可行，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 2.6 |  | 投标文件有完整的审计风险评估方案。内容科学完整、详细、切实可行，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 2.7 |  | 投标文件有完整的审计工具使用方案。内容科学完整、详细、切实可行，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 2.8 |  | 投标文件有完整的审计数据管理方案。内容科学完整、详细、切实可行，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 2.9 |  | 投标文件有完整的廉政措施。内容科学完整、详细、切实可行，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 2.10 |  | 投标文件有完整的保密措施。内容全面、切实可行，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 2.11 |  | 投标文件有完整的岗位部门职责方案。内容全面、切实可行，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 2.12 |  | 投标文件有完整的对本项目的服务响应及承诺。方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 3.服务（20分） |  |  |  |
| 3.1 | 项目负责人 | 3.1.1投标人针对本项目安排的项目负责人具有注册会计师证书，截至2024年12月31日，注册年限满5年（含）以上的得5分，满3年（含）以上、5年以下的得3分，满1年（含）以上、3年以下的得1分，其他不得分； 3.1.2项目负责人具有高级职称的得3分，具有中级职称的得2分。（提供证书复印件和投标人近6个月内为项目负责人缴纳的任意一个月的社保证明材料，并加盖投标人公章） | 8 |
| 3.2 | 团队成员 | 投标人针对本项目配备实施团队： 3.2.1团队成员每提供一个注册会计师执业资格的得3分，最高得6分； 3.2.2团队成员每提供一个中级职称证书的得3分，最高得6分。（实施团队成员与项目负责人不可重复，提供人员身份证、资质证书复印件及投标人近6个月内为团队成员缴纳的任意一个月的社保证明材料，加盖投标人公章） | 12 |
| 4.业绩（10分） |  |  |  |
| 4 | 业绩 | 投标人具有自2022年1月1日以来信息化项目财务审计业绩的，每提供1个得2.5分，最多得10分。（提供合同复印件并加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见） | 10 |
| 合计： |  |  | 100 |

- 采购包4：江苏省“智慧民政”一体化信息平台项目第三方软件测试和安全测评/评估服务

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.价格（10分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分，分值保留小数点后2位。 | 10 |
| 2.技术（36分） |  |  |  |
| 2.1 | 技术方案 | 投标人应根据招标文件及项目特点，编制测试服务大纲。大纲细致全面、合理，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 2.2 |  | 投标人应根据招标文件及项目特点，编制重难点分析和解决方案。方案科学完整、可行性强、有针对性，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 2.3 |  | 投标人应根据招标文件及项目特点，编制功能测试方案。方案科学完整、可行性强、有针对性，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 2.4 |  | 投标人应根据招标文件及项目特点，编制性能测试方案。方案科学完整、可行性强、有针对性，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 2.5 |  | 投标人应根据招标文件及项目特点，编制安全测试方案。方案科学完整、可行性强、有针对性，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 2.6 |  | 投标人应根据招标文件及项目特点，编制兼容性测试、可移植性测试、可维护性测试、易用性测试、可靠性测试方案。方案科学完整、可行性强、有针对性，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 2.7 |  | 投标人应根据招标文件及项目特点，编制网络安全等级保护测评服务方案。方案优于项目要求的得3分，符合项目要求的得2分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 3 |
| 2.8 |  | 投标人应根据招标文件及项目特点商用密码应用安全性评估服务方案。方案优于项目要求的得3分，符合项目要求的得2分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 3 |
| 3.服务（42分） |  |  |  |
| 3.1 | 项目经理 | 投标人应为本项目配备项目经理1名。 3.1.1、项目经理具有软件评测师证书、软件设计师证书、信息安全工程师证书、数据库系统工程师证书、CISP-PTE注册渗透测试工程师证书，每提供一个得2分，最高得10分，不提供不得分。（提供人员身份证、资质证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明，加盖投标人公章） 3.1.2、项目经理自2022年以来担任过信息系统项目测试负责人或测试项目经理，提供有效业绩证明的得2分，不提供不得分。（提供合同复印件或者项目委托人出具的有效证明材料，加盖投标人公章） | 12 |
| 3.2 | 测试负责人 | 投标人应为本项目配备测试负责人1名（与项目经理不得为同一人）。 3.2.1、测试负责人具有软件评测师证书、数据库系统工程师证书、信息安全工程师证书、系统集成项目管理工程师、高级软件测试工程师，每提供一个得2分，本项最高得10分，不提供不得分。（提供人员身份证、资质证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明并加盖投标人公章） 3.2.2、测试负责人自2022年以来担任过信息化项目测试负责人，提供有效业绩证明的得2分，不提供不得分。（提供合同复印件或者项目委托人出具的有效证明材料，加盖投标人公章） | 12 |
| 3.3 | 项目组成员 | 投标人应为本项目配备项目服务团队，团队成员（除项目经理、测试负责人之外）不少于6人。 3.3.1、团队成员具有软件评测师证书、信息系统项目管理师证书、软件设计师证书、系统集成项目管理工程师证书、系统分析师证书、数据库系统工程师证书、软件质量检验师证书，每提供一类得2分，最高得12分，不提供不得分。团队成员不足6人则本项得0分。（以上人员同一个人具有多个证书的不重复计分，提供人员身份证、资质证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明，加盖投标人公章） 3.3.2、团队成员自2022年以来参与过信息化项目测试服务项目，每提供1个业绩证明得1分，最多得6分（最多提供6名成员，一人多个业绩或一个业绩多人按一个业绩计算，提供合同复印件或者委托人出具的有效证明材料，加盖投标人公章） | 18 |
| 4.履约能力（6分） |  |  |  |
| 4.1 | 测试工具 | 投标人具备相应的测试工具，提供软件性能测试工具、自动化测试工具、安全测试工具（开源工具不计算），每提供一个得2分，本项最高得6分，不提供不得分。（需提供相应工具的购买发票或合同或相应工具的授权文件或软件著作权，加盖投标人公章） | 6 |
| 5.业绩（6分） |  |  |  |
| 5.1 | 业绩 | 投标人具有自2022年1月1日以来信息化项目第三方测试服务业绩案例的，每提供一个得1分，本项最高得6分，不提供不得分。（提供合同复印件并加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见） | 6 |
| 合计： |  |  | 100 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2023或2024年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

- 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

- 附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

- 附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

（人员姓名），身份证号          。……

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

- 附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件11 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。