苏州市姑苏区政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320508-SZJJ-G2025-0022

采购单位：苏州市姑苏区绿化管理站

项目名称：2025-2026年姑苏区干将路等道路花箱植物配置项目

项目类别：服务类

苏州骏捷建设管理咨询有限公司

2025年7月

目    录

前附表

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同及主要条款

第六章  评标办法和评分标准

前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320508-SZJJ-G2025-0022 |
| 2 | 项目名称 | 2025-2026年姑苏区干将路等道路花箱植物配置项目 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州骏捷建设管理咨询有限公司 地址：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼518 电话：0512-65954780-816 联系人：杨喻婷、杨易 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市姑苏区绿化管理站 地址：姑苏区解放东路117号11楼 联系人：潘奇芝 联系电话：0512-65268073 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年07月29日09点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年07月29日09点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年07月29日09点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。 中标后中标单位提供与投标时上传的电子投标响应文件一致的全套纸质投标文件（叁份），送至采购代理机构。 注：纸质投标文件仅用归档使用。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 中标服务费 | 由中标单位支付,以项目预算金额作为招标代理服务费的计算基数,按照以下费率差额定率累进法计算方法确定政府采购代理服务费金额： 预算金额：100万元以下部分按预算金额的1.5%收取； 预算金额：100 万元（含）~500万元以下部分按预算金额的1.1%收取； 预算金额：500万元（含）~1000万元以下部分按预算金额的0.8%收取； 领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。 本项目代理服务费63000.00元，由中标单位支付。 |
| 15 | 履约保证金 | 详见合同条款 |
| 16 | 中标（未中标）通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 17 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； - 出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的； (五)本项目为不见面项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 18 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

第一章 投标邀请函

项目概况： 2025-2026年姑苏区干将路等道路花箱植物配置项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年07月29日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320508-SZJJ-G2025-0022

2.项目名称：2025-2026年姑苏区干将路等道路花箱植物配置项目

3.预算金额：人民币伍佰伍拾万元整（￥：5500000.00）

4.采购需求：

（一）项目概述及服务内容：

根据苏州市政府办公室关于科学绿化的实施意见，姑苏区坚持因地制宜、科学绿化，着力推进绿化景观彩色化、立体化、开放化、精细化和现代化进程，主动对标上海、杭州等先进城市和地区，推进城市绿化提档升级，加快建设立体绿化，纵向拓展绿色空间，拟对主城区部分主干道沿线的花卉植物配置服务进行采购。通过增加花卉植物的布置，达到美化道路整体环境、展现城市良好风貌的效果。本项目主要涉及干将路、道前街、三香路等道路花箱容器及地栽草花的种植更换和养护管理。（具体内容详见招标文件）。

（二）服务地点：姑苏区干将路、道前街、三香路等道路沿线。

5.合同履行期限：1年（具体开始时间以采购人书面通知为准）。

6.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间：发布之日起五个工作日。

（二）地点：“苏采云”系统自行下载采购文件。

（三）方式：

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、依法获取采购文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标（响应）文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标（采购）公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标（采购）文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

更正（补充）公告及附件的获取：项目的招标（采购）文件的更正、补充（澄清）通知作为招标（采购）文件的组成部分，对响应单位起约束作用，投标（响应）供应商应及时关注、查询、下载政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标（响应）供应商自行负责。

3、电子投标（响应）准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标（采购）文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标（响应）文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标（响应）文件。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

（四）售价：免费。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年07月29日09点30分(北京时间)

2、开标时间：2025年07月29日09点30分北京时间)

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他相关事宜

1、本项目支持政府采购合同信用融资，具体详见《政府采购合同信用融资政策告知函》。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商(包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司)，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、本采购信息公告媒体：江苏省政府采购、苏州市政府采购、中国政府采购网。

4、苏州市姑苏区政府采购监督电话：0512-68728409。

5、如不同供应商使用同一台电脑制作的电子投标文件的，双方“文件制作机器码”一致的，则其投标文件将被认定为无效响应。

6、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

7、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苏州市姑苏区绿化管理站

地    址：苏州市姑苏区解放东路117号11楼

联系人：潘奇芝

联系电话：0512-65268073

2.采购代理机构信息

名    称：苏州骏捷建设管理咨询有限公司

地    址：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼518

联系方式：0512-65954780

3.项目联系方式

项目联系人：杨喻婷、杨易

电话：0512-65954780

苏州骏捷建设管理咨询有限公司

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州骏捷建设管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州骏捷建设管理咨询有限公司。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目采购代理机构是苏州骏捷建设管理咨询有限公司。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.6合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.8乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.9天：日历日。

2.10时间：除特别说明，均指北京时间。

2.11知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.13合同价款：根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）未按本招标文件规定的方式获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8、招标文件的询问与澄清(修改)

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本扫描件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

10.6联系单位：苏州骏捷建设管理咨询有限公司

10.7收件人：杨喻婷、杨易

10.8联系电话：0512-65954780

10.9通讯地址：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼518。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13.知识产权

13.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方考核单位提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1报价部分(格式见第三章)：

14.1.1开标一览表（以系统格式为准）；

14.1.2分析报价明细表（详见投标文件格式）；

14.2资格性审查文件（不得出现投标总报价）：

14.2.1关于资格文件的声明函；

14.2.2具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

14.2.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：包括但不限于最近一年度经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

14.2.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

14.2.5依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料：税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

14.2.6参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.2.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如是）；

14.3符合性审查文件（不得出现投标总报价）：

14.3.1投标函；

14.3.2投标人情况表；

14.3.3投标人法定代表人身份证扫描件；

14.3.4法定代表人授权委托书、投标人授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

14.3.5偏离表（服务、商务）；

14.3.6投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表；

14.3.7投标（响应）保证承诺书；

14.3.8投入设备一览表；

14.3.9项目组成员一览表；

14.3.10采购需求中所涉及到的或投标单位认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）；

14.4综合评审文件（不得出现投标总报价）：

14.4.1类似业绩一览表；

14.4.2针对本项目所制定的服务方案；

14.4.3采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；

14.4.5与本次招标相关的证明材料。

注：

（1）投标文件由“14.1-14.4”款规定的内容共同组成，投标人必须提交上述“14.1”、“14.2-14.3”款规定的资料，否则，投标文件将被视为未实质性响应招标要求。

（2）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包含但不限于所需要的花木、种植基质（如草炭、珍珠岩、营养土等）、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、设计费、各种税费、绿化养护费用、管理费、利润、专利技术、招标代理服务费及养护期间等一切费用。投标报价为最终报价，且单价固定，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。投标单位未填单价的项目，在实施后，招标采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价。

16.2投标人应按《开标一览表》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣比例不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交（上传）

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的投标文件按无效文件处理：

(一)政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

(二)财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

(1)被列入失信被执行人名单；

(2)被列入重大税收违法案件当事人名单；

(3)企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款(法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定)的信用记录。处罚生效日至递交投标(响应)文件日未满三年的。

23.3.5评审小组应当对投标文件进行评审，并根据招标文件规定的程序、评定中标的标准等事项与实质性响应招标文件要求的供应商进行评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效处理，评审小组应当告知有关供应商。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2招标采购单位将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章，或者由法定代表人/负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，不同投标人使用同一台电脑编制投标文件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，招标采购单位将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1评标办法采用综合评分法。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，评标委员会推荐中标候选人，采购人确定中标单位。

31.2经评标委员会评审推荐中标候选人，采购人确定中标单位后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。

32.合同授予标准

招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。

34.2采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：中标人须按前附表的规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.本项目适用苏财规【2024】7号文件关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州骏捷建设管理咨询有限公司

我方收到贵公司             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵公司作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

8、与本投标有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（签章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（以系统格式为准）

附件3、分析报价明细表

分析报价明细表

| 序号 | 地点 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 种植参考时间 | 单价（元） | 合计（=数量*单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干将路 | 展扇款花箱种植 | 1851 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 1851 | 箱 | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 1851 | 箱 | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 1851 | 箱 | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 2 | 道前街（道前街银杏款花箱、会议中心广场花箱） | 道前街银杏款花箱种植 | 298 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 298 | 箱 | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 298 | 箱 | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 298 | 箱 | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
|  |  | 会议中心广场花箱种植 | 21 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 箱 | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 箱 | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 箱 | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 3 | 十梓街 | 十梓街银杏款花箱种植 | 84 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 84 | 箱 | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 84 | 箱 | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 84 | 箱 | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 4 | 相门桥西人行道（北侧） | 银杏款花箱种植 | 28 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 28 | 箱 | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 28 | 箱 | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 28 | 箱 | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 5 | 平江路南入口 | 银杏款花箱种植 | 12 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 箱 | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 箱 | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 箱 | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 6 | 三香路 | 银杏款花箱种植 | 216 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 216 | 箱 | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 216 | 箱 | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 216 | 箱 | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 7 | 干将路（平江路口、锦帆路） | 方形花箱种植 | 6 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 箱 | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 箱 | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 箱 | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 8 | 仓街入口 | 新增银杏款花箱 | 28 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 28 | 箱 | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 28 | 箱 | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 28 | 箱 | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 9 | 干将路（相门桥中央隔离） | 相门桥“一箱一链”种植 | 240 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 240 | 箱 | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 240 | 箱 | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 240 | 箱 | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 10 | 革命博物馆广场 | 银杏款花箱种植 | 24 | 箱 | 第一次：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 24 | 箱 | 第二次：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 24 | 箱 | 第三次：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 24 | 箱 | 第四次：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 11 | 十全街沿线 | 金属花箱种植 | 168 | 个 | 第一次：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 168 | 个 | 第二次：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 168 | 个 | 第三次：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 168 | 个 | 第四次：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 12 | 干将路沿线花塔、饮马桥、平江路南入口、三香路 | 花塔种植 | 73 | 个 | 第一次：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 73 | 个 | 第二次：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 73 | 个 | 第三次：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 73 | 个 | 第四次：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 13 | 三香路 | 三香路下穿通道花墙种植、三香公园花墙 | 125 | ㎡ | 第一次：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 125 | ㎡ | 第二次：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 125 | ㎡ | 第三次：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 125 | ㎡ | 第四次：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 14 | 阊胥路口200㎡、平江路南入口景墙70㎡ | 沿线节点摆花、绿雕、装置类景观养护 | 270 | ㎡ | 第一次：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 270 | ㎡ | 第二次：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 270 | ㎡ | 第三次：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 270 | ㎡ | 第四次：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 15 | 平江路南入口 | 苑桥北草花及盆栽植物摆放 | 47 | ㎡ | 第一次：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 47 | ㎡ | 第二次：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 47 | ㎡ | 第三次：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  | 47 | ㎡ | 第四次：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 16 | 城区主干道路口 | 网红角花卉布置 | 810 | ㎡ | 第一季：7月—11月 |  |  |  |
|  |  |  | 810 | ㎡ | 第二季：3月—6月 |  |  |  |
|  |  |  | 810 | ㎡ | 其余时间为草花养护 |  |  |  |
| 17 | 乐桥下穿 | 盆栽月季日常养护 | 858 | 盆 | 日常养护 |  |  |  |
|  | 东南环道路 | 隔离带大花月季养护 | 200 | 平方 | 日常养护 |  |  |  |
| 18 | 饮马桥花塔周围 | 盆栽植物摆放 | 58 | 平方 | 日常养护 |  |  |  |
| 19 | 三香路、道前街、十字街 | 2.2m太阳能板维护 | 45 | 个 | 日常养护 |  |  |  |
| 20 | 三香路、道前街、十字街、干将西路 | 2m太阳能板维护 | 108 | 个 | 日常养护 |  |  |  |
| 21 | 储电电池 | 储电电池更换 | 70 | 个 | 日常养护 |  |  | 由投标单位自行现场勘察，免费质保期3年 |
| 23 | 暂列金 |  |  |  |  | 200000.00 | 200000.00 | 固定金额20万，用于迎检、接待及活动等临时新增内容，或新接收内容，单价参照本项目同款或同类型花箱花器或地栽花卉。最终按实结算。（本项报价不可竞争，否则为无效报价） |
| 投标总报价：人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

注：

1、“合计”应与开标一览表的投标总报价一致。

2、本表中的单价为综合报价，报价包括但不限于所需要的花木、种植基质（如草炭、珍珠岩、营养土等）、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、设计费、各种税费、绿化养护费用、管理费、利润、专利技术、招标代理服务费及养护期间等一切费用

3、投标单位为投入本项目的相关人员支付的基本工资、加班工资、社保、公积金和高温费等均应不低于国家、江苏省及苏州市最新公布的相关法律法规规定的最低标准。

4、单价、合价、总价均须以人民币元表示，各金额均须用小写填写，并精确到小数点后2位，第3位四舍五入。

5、未按要求填报的，按无效标处理。

- 附件4.投入设备一览表

(1)投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| ... | ... |  |

投标人：（签章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

- 附件5.项目组成员一览表

项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 身份证号码 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（签章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

附件6.类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中须提供的证明材料详见第六章评分标准。

投标人：（签章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

- 附件7.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州骏捷建设管理咨询有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（签章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：    年   月   日

附件8.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州骏捷建设管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（签章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

- 附件8.投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 2024年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（签章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

- 附件10. 偏离表（服务、商务）

偏离表（服务、商务）

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件服务要求有偏离的，应在此表中说明。未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定。但该表不作为供应商对所投标服务的详细描述和说明的替代。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（签章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

附件11.投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

投标人（签章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

- 附件12.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州骏捷建设管理咨询有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（项目名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日 期： 年  月  日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件13.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州骏捷建设管理咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵公司组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（签章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

附件14.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致： （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1、自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（中标）公告为止，撤销投标（响应）；

2、中标（中标）后不依法与采购人签订合同；

3、中标（中标）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（签章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

第四章 招标书

苏州骏捷建设管理咨询有限公司受苏州市姑苏区绿化管理站的委托，就2025-2026年姑苏区干将路等道路花箱植物配置项目项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320508-SZJJ-G2025-0022

二、项目名称：2025-2026年姑苏区干将路等道路花箱植物配置项目

三、项目预算：人民币伍佰伍拾万元整（￥：5500000.00）

四、合同履行期限：1年（具体开始时间以采购人书面通知为准）。

五、招标内容

（一）项目概述：

根据苏州市政府办公室关于科学绿化的实施意见，姑苏区坚持因地制宜、科学绿化，着力推进绿化景观彩色化、立体化、开放化、精细化和现代化进程，主动对标上海、杭州等先进城市和地区，推进城市绿化提档升级，加快建设立体绿化，纵向拓展绿色空间，拟对主城区部分主干道沿线的花卉植物配置服务进行采购。通过增加花卉植物的布置，达到美化道路整体环境、展现城市良好风貌的效果。本项目主要涉及干将路、道前街、三香路等道路花箱容器及地栽草花的种植更换和养护管理。

（二）服务地点：姑苏区干将路、道前街、三香路等道路沿线。

（三）服务内容清单：

| 序号 | 项目内容 | 项目地点 | 单位 | 数量 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干将路展扇款花箱种植（1851箱） | 干将路（西环路--络香路） | 箱 | 82 | 4 |  |
|  |  | 干将路（络香路--馨泓路） | 箱 | 127 |  |  |
|  |  | 干将路（馨泓路--银泰路） | 箱 | 131 |  |  |
|  |  | 干将路（银泰路--桐泾路） | 箱 | 217 |  |  |
|  |  | 干将路（桐泾路--彩香路） | 箱 | 70 |  |  |
|  |  | 干将路（彩香路--烽火路） | 箱 | 217 |  |  |
|  |  | 干将路（烽火路--广济路） | 箱 | 123 |  |  |
|  |  | 干将路（广济路--阊胥路） | 箱 | 188 |  |  |
|  |  | 干将路（阊胥路--学士街） | 箱 | 191 |  |  |
|  |  | 干将路（学士街--养育巷） | 箱 | 172 |  |  |
|  |  | 干将路（养育巷--乐桥） | 箱 | 333 |  |  |
| 2 | 道前街（道前街银杏款花箱、会议中心广场花箱） | 道前街 | 箱 | 298 |  |  |
|  |  | 会议中心广场 | 箱 | 21 |  |  |
| 3 | 十梓街银杏款花箱种植 | 十梓街 | 箱 | 84 |  |  |
| 4 | 相门桥西人行道（北侧）银杏款花箱种植 | 相门桥西人行道（北侧） | 箱 | 28 |  |  |
| 5 | 平江路南入口银杏款花箱种植 | 平江路南入口 | 箱 | 12 |  |  |
| 6 | 三香路银杏款花箱种植 | 三香路银杏款花箱种植 | 箱 | 216 |  |  |
| 7 | 干将路（平江路口、锦帆路口方形花箱种植） | 平江路口、锦帆路口 | 箱 | 6 |  |  |
| 8 | 仓街入口 | 新增银杏款花箱 | 箱 | 28 |  |  |
| 9 | 干将路（相门桥“一箱一链”种植） | 相门桥中央隔离 | 箱 | 240 |  |  |
| 10 | 革命博物馆广场银杏款花箱种植 | 革命博物馆广场 | 箱 | 24 | 4 |  |
| 11 | 十全街沿线金属花箱种植 | 十全街 | 个 | 168 | 4 |  |
| 12 | 干将路花塔种植 | 干将路沿线花塔61个、饮马桥3个、平江路南入口3个、三香路6个 | 个 | 73 | 4 |  |
| 13 | 三香路下穿通道花墙种植、三香公园花墙 | 三香路下穿通道花墙种植 | ㎡ | 105 | 4 |  |
|  |  | 三香公园花墙种植 | ㎡ | 20 |  |  |
| 14 | 沿线节点摆花、绿雕、装置类景观养护 | 阊胥路口200㎡、平江路南入口景墙70㎡ | ㎡ | 270 |  |  |
| 15 | 平江路南入口苑桥北草花及盆栽植物摆放 | 平江路南入口 | ㎡ | 47 | 4 |  |
| 16 | 城区主干道路口网红角花卉布置 | 位置及预估面积：金门路桐泾路西南角120㎡、干将路桐泾路西南角100㎡、干将路广济路东北角80㎡、上塘街与广济桥西北角80㎡、广济路（匝道公园）北侧30㎡、干将西路（创元公园东侧）100㎡、干将西路张家浜东北侧100㎡、银泰路干将西路东北侧50㎡、三香路中分带（市政府南门）150㎡。 | ㎡ | 810 | 第一季：8月—11月 第二季：3月—6月。 其余时间为草花养护。 |  |
| 17 | 月季日常养护 | 乐桥下穿盆栽月季日常养护 | 盆 | 858 | 日常养护 |  |
|  |  | 东南环道路隔离带大花月季养护 | 平方 | 200 |  |  |
| 18 | 饮马桥地面植物摆放 | 饮马桥花塔周围盆栽植物摆放 | 平方 | 58 |  |  |
| 19 | 三香路、道前街、十字街 | 2.2m太阳能板更换 | 个 | 45 | 日常养护 |  |
| 20 | 三香路、道前街、十字街、干将西路 | 2m太阳能板更换 | 个 | 108 | 日常养护 |  |
| 21 | 储电电池 | 储电电池更换 | 个 | 70 | 日常养护 | 由投标单位自行现场勘察，免费质保期3年 |
| 22 | 暂列金 |  | 项 | 1 | 固定金额20万，用于迎检、接待及活动等临时新增内容，或新接收内容，单价参照本项目同款或同类型花箱花器或地栽花卉。 |  |

（四）具体要求（花卉植物更换种植、养护时间段及所需品种、规格、数量等）：

1、单个花箱内植物配置（包括道路设置的银杏款、展扇款等各类道路花箱）：

第一次：8月上旬—9月中旬更换 每箱配置： 骨架品种参考：三角梅（h70-80cm，p55-65cm）、红火箭紫薇、美国天鹅绒紫薇（h60-70cm，p40-45cm）、小香柏（h60-70cm，p40-45cm）、黄金枸骨（h60-70cm，p55-65cm）等，同一节点或同一路段需同一品种作主花，主花品种数量根据配置效果确定； 主景品种参考：蓝雪花、蓝花茄、五色梅、香彩雀、繁星花、长春花等，180﹟盆，株型丰满，颜色纯正；每箱配置2个及以上品种，总数不少于20盆（会议中心广场等处的大型方形花箱不少于30盆），满铺种植、不露土； 线条植物参考：鸢尾、花叶美人蕉（180﹟盆，每箱配置1个品种点缀， 2盆）； 辅材品种参考：常春藤、金叶番薯（180﹟盆，每盆15-20枝，蔓长30-40cm），每箱不少于12盆； 同一节点或同一路段需同一类型组合，主花、配花、辅材等搭配合理，具艺术美感。

第二次：9月中旬—12月下旬 每箱配置： 骨架品种参考：杜鹃（h60-70cm，p55-65cm）、三角梅（h70-80cm，p55-65cm）、扶桑（h70-80cm，p55-65cm），株型丰满，花红色，种植摆放时花开1/3以上，同一节点或同一路段需同一品种作主花，主花品种数量根据配置效果确定； 主景品种参考：丰花百日草、矮牵牛、非洲凤仙、比哥海棠、新几内亚凤仙等，180﹟盆，株型丰满，颜色纯正；每箱配置2个及以上品种，总数不少于20盆（会议中心广场等处的大型方形花箱不少于30盆），满铺种植、不露土； 线条植物参考：花叶山菅兰、狐尾天门冬（180﹟盆，每箱配置1个品种点缀， 2盆）； 辅材品种参考：常春藤、金叶甘薯、花叶络石（180﹟盆，每盆15-20枝，蔓长30-40cm），每箱不少于12盆。 同一节点或同一路段需同一类型组合，主花、配花、辅材等搭配合理，具艺术美感。

第三次：12月下旬--4月下旬 每箱配置： 骨架品种参考：茶梅（h60-70cm，p55-65cm）花苞50个以上、北美冬青（h70-80cm，p55-65cm）、火焰南天竹（h40-50cm，p35-40cm）、小香柏（h60-70cm，p40-45cm）、黄金枸骨（h60-70cm，p55-65cm）等，同一节点或同一路段需同一品种作主花，主花品种数量根据配置效果确定； 主景品种参考：角堇、羽衣甘蓝、石竹、三色堇、紫罗兰、金鱼草、银叶菊、火焰南天竹等，180﹟盆，株型丰满，颜色纯正；每箱配置2个及以上品种，总数不少于20盆（会议中心广场等处的大型方形花箱不少于30盆），满铺种植、不露土； 线条植物参考：金叶石菖蒲、迷迭香（180﹟盆，每箱配置1个品种点缀，2盆）； 辅材品种参考：常春藤、花叶络石（180﹟盆，每盆15-20枝，蔓长30-40cm），每箱不少于12盆。 同一节点或同一路段需同一类型组合，主花、配花、辅材等搭配合理，具艺术美感。

第四次：4月下旬--7月下旬 每箱配置： 骨架品种参考：杜鹃（h60-70cm，p55-65cm）、三角梅（h70-80cm，p55-65cm）、无尽夏绣球（h50-60cm，p40-45cm）、丛生月季（h60-70cm，p40-50cm，4—5年生）、龙船花（h50-60cm，p40-45cm）等，同一节点或同一路段需同一品种作主花，主花品种数量根据配置效果确定； 主景品种参考：天竺葵、鼠尾草、南非万寿菊、美女樱、海棠、凤仙等，180﹟盆，株型丰满，颜色纯正；每箱配置2个及以上品种，总数不少于20盆（会议中心广场等处的大型方形花箱不少于30盆），满铺种植、不露土； 线条植物参考：肾蕨、鸢尾（180﹟盆，每箱配置1个品种点缀， 2盆）； 辅材品种参考：常春藤、花叶蔓长春（180﹟盆，每盆15-20枝，蔓长30-40cm），每箱不少于12盆。 同一节点或同一路段需同一类型组合，主花、配花、辅材等搭配合理，具艺术美感。

- 干将路（相门桥“一箱一链”种植）

| 项目内容 | 单位 | 数量 | 每季种植养护参考时间 | 种植品种参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相门桥中央隔离 | 箱 | 240 | 第一季：8月上旬—9月下旬； 第二季：9月下旬—12月下旬； 第三季：12月下旬—4月下旬； 第四季：4月下旬—7月下旬。 | 每季更换时间、植物配置品种及规格要求等参照展扇款、银杏款花箱 配置数量如下：骨架植物1盆、主景植物10盆（两个及以上品种）、线条植物2盆、辅材6盆。 |

- 革命博物馆广场银杏款花箱种植

| 项目内容 | 单位 | 数量 | 每季种植养护参考时间 | 种植品种参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 革命博物馆广场银杏款花箱种植 | 箱 | 24 | 第一季：8月上旬—9月下旬； 第二季：9月下旬—12月下旬； 第三季：12月下旬—4月下旬； 第四季：4月下旬—7月下旬。 | 以季节性草花为主，如百日草、角堇、凤仙、四季海棠、矮牵牛、美女樱、孔雀草、万寿菊、黄金菊、比格海棠、石竹、彩叶草、紫罗兰等。180﹟盆或以上规格的容器苗栽植，满铺种植、不露泥土。 |

- 十全街沿线金属花箱种植

| 项目内容 | 单位 | 数量 | 每季种植养护参考时间 | 种植品种参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 十全街沿线金属花箱种植 | 个 | 168 | 第一季：8月上旬—9月下旬； 第二季：9月下旬—12月下旬； 第三季：12月下旬—4月下旬； 第四季：4月下旬—7月下旬。 | 以季节性草花为主，如百日草、角堇、凤仙、四季海棠、矮牵牛、美女樱、孔雀草、万寿菊、黄金菊、比格海棠、石竹、彩叶草、紫罗兰等，搭配藤本植物如常春藤、花叶蔓长春、络石等。180﹟盆或以上规格的容器苗栽植，满铺种植、不露泥土。 |

5、干将路花塔种植

| 项目内容 | 单位 | 数量 | 每季种植养护参考时间 | 种植品种参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干将路沿线花塔61个、饮马桥3个、平江路南入口3个、三香路6个 | 个 | 73 | 第一季：8月上旬—9月下旬； 第二季：9月下旬—12月下旬； 第三季：12月下旬—4月下旬； 第四季：4月下旬—7月下旬。 | 花塔骨架高220㎝，最大直径110㎝，花槽间距20㎝；花塔主体密植 180﹟盆花卉植物，如垂吊牵牛、美女樱、海棠系列（如比哥海棠等）、垂吊凤仙、繁星花、大花百日草、南非万寿菊、紫罗兰、瓜叶菊、玛格丽特、姬小菊等，底座可配植常春藤、金叶番薯、花叶长春蔓等藤本植物，种植时呈塔型，丰满、无空缺、种植后不见容器，体现美感。每季养护期内如出现植物老化、缺损、景观效果退化等情况的需进行补缺、更换。 |

6、三香路（银杏款花箱种植、三香路下穿通道花墙种植、三香公园花墙种植三香路中分带花境养护）

| 项目内容 | 单位 | 数量 | 每季种植养护参考时间 | 种植品种参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三香路下穿通道花墙种植 | ㎡ | 105 | 第一季：8月上旬—9月下旬； 第二季：9月下旬—12月下旬； 第三季：12月下旬—4月下旬； 第四季：4月下旬—7月下旬。 | 对原有花墙骨架容器进行一年4次的当季花卉植物更换种植，并做好相关养护工作，种植后基本达到满铺效果，无明显间隔空隙，可使用观花结合观叶植物，全年见花。方案设计时考虑颜色、线条的搭配。 |
| 三香公园花墙种植 | ㎡ | 20 |  |  |

7、沿线节点摆花、绿雕、装置类景观养护

| 项目内容 | 单位 | 数量 | 每季种植养护参考时间 | 种植品种参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阊胥路口200㎡、平江路南入口景墙70㎡ | ㎡ | 270 | 第一季：8月上旬—9月下旬； 第二季：9月下旬—12月下旬； 第三季：12月下旬—4月下旬； 第四季：4月下旬—7月下旬。 | 养护内容包括草花部分的4次更换及花境的日常养护，立体绿雕部分的插草（佛甲草、景天、红绿草等）应季更换，满种不露土。如有花卉植物出现长势不良、景观效果退化等情况的需及时进行补缺、更换等，保持良好景观效果。养护期内，现场种植养护面积如有变化调整的，按实际面积结算。 |

8、平江路南入口苑桥北草花及盆栽植物摆放

| 项目内容 | 单位 | 数量 | 每季种植养护参考时间 | 种植品种参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平江路南入口苑桥北草花及盆栽植物摆放 | ㎡ | 47 | 第一季：8月上旬—9月下旬； 第二季：9月下旬—12月下旬； 第三季：12月下旬—4月下旬； 第四季：4月下旬—7月下旬。 | 苑桥北侧花塔周边铺地摆放，以季节性草花为主，如百日草、角堇、凤仙、四季海棠、矮牵牛、美女樱、孔雀草、万寿菊、黄金菊、比格海棠、石竹、彩叶草、紫罗兰等。180﹟盆或以上规格的容器苗栽植，满铺种植、不露泥土。 |

9、城区主干道路口网红角花卉布置

| 项目内容 | 单位 | 数量 | 每季种植养护参考时间 | 种植品种参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置及预估面积：金门路桐泾路西南角120㎡、干将路桐泾路西南角100㎡、干将路广济路东北角80㎡、上塘街与广济桥西北角80㎡、广济路（匝道公园）北侧30㎡、干将西路（创元公园东侧）100㎡、干将西路张家浜东北侧100㎡、银泰路干将西路东北侧50㎡、三香路中分带（市政府南门）150㎡ | ㎡ | 810 | 第一季：8月—11月 第二季：3月—6月。 其余时间为草花养护。 | 一年两次季节性花卉的种植及养护，3-6月参考品种郁金香、洋水仙、葡萄风信子、紫罗兰、金鱼草、玛格丽特、姬小菊、多花筋骨草、萱草等；8-11月参考品种风雨兰、芙蓉菊、荷兰菊、地被菊、大丽花、蓝雪花、玉簪、矾根、姜荷花、林荫鼠尾草等；其余时间为草花养护。花卉满铺种植，不露土；每季种植方案报采购方审核确认后实施；现场种植养护面积如有变化调整的，按实际种植面积结算。 |

10、日常养护（月季日常养护、饮马桥地面植物摆放）

| 项目内容 | 单位 | 数量 | 每季种植养护参考时间 | 种植品种参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乐桥下穿盆栽月季日常养护 | 盆 | 585 | 日常养护 | 包括盆栽月季的日常养护管理、靠河一侧花盆内藤本植物养护及补缺，植物长势不良或景观效果不佳的，须进行更换种植。 |
| 东南环道路隔离带大花月季养护 | 平方 | 200 |  | 包括月季的日常养护管理及补缺，植物长势不良或景观效果不佳的，须进行更换种植。 |
| 饮马桥花塔周围盆栽植物摆放 | 平方 | 58 |  | 包括盆栽南天竹、茶花的日常养护管理、植物长势不良或景观效果不佳的，须进行更换种植。 |

备注：

（1）所有花卉配置均包含种植基质（如草炭、珍珠岩、营养土等）、绿化养护及施工等相关费用。

（2）中标单位除了上述品种外，在征得采购人同意后，可根据上报的植物配置方案引进并种植其他新品种。对于上述要求内注明规格的品种，实际应用时不得低于该品种相对应的规格标准。

（3）采购结算金额以最终实际工作量为准，最高不得超过中标价。

（4）投标单位须提供每季花箱植物配置、草花种植的设计方案，每套包括花卉品种、规格、数量等文字说明及图形的彩色图，经采购人确认后方可实施种植。

（5）第一次花卉种植摆放效果至少需达到采购人认可的效果；第二次起，花卉种植摆放前15天，须经采购人及第三方考核单位确认效果、品种及配花方案，若配花效果及品种不满足采购人要求，中标方需按照采购人要求进行修改，由此产生的费用由中标单位承担。

（6）因花箱及相应配套的护栏包含备用量，投标单位中标后与上轮中标单位做好花箱花器及相关设施的移交工作（包括现场及备用部分），移交过程所产生的运输及仓储费用计入合同总价内，不再另算，并待下一轮招标结果出来后将本轮接收时的数量移交至下一轮中标单位。

（五）人员、设备配备及其他要求：

1、项目负责人1名：

拟投入本项目的项目负责人须为本单位自有人员（需提供最近一期社保证明扫描件），园林绿化专业本科及以上学历，中标后项目负责人不经采购人同意不得变更，直至本项目的合同期满。

- 技术负责人1名：

拟投入本项目的技术负责人须为本单位人员（需提供最近一期社保证明扫描件）。

- 资料员兼工单员：

拟投入本项目组人员中至少配备1名资料员兼工单员，需在20分内响应采购人的工单。

- 项目组人员（项目负责人除外）要求：

项目组人员安排需按照实际要求。合同期内，作业人员在工作期间须穿着采购人要求的统一服装上岗，夜间施工须穿反光马甲，配备安全帽，作业时须采取相应的安全措施，承诺中标后一月内配置到位。中标单位必须为合同服务期内的所有服务人员购买意外险等保险，服务人员应严格遵守苏州市姑苏区绿化站各项管理规定。如遇重要活动、参观接待时中标单位应及时组织人员，完成各项突击任务。接到采购人在养护考核中发现的问题后，应及时整改到位。以上所用费用均包含在报价中。

- 针对本项目所配备的车辆最低配置要求：

提供洒水车2辆（洒水车为专项作业车）、巡视汽车1辆、巡视电瓶自行车2辆、清运卡车2辆等专业相关设备。

注：投标时车辆可现自有或已租赁，也可以承诺中标后购买或租赁，投标文件中须提供车辆清单。

①设备为现自有的，投标文件中须提供车辆行驶证（包括行驶证上车辆照片）、机动车登记证书、车辆购买发票以及交强险保单的扫描件。

②设备为已租赁的，投标文件中须提供投标单位的租赁协议、车辆行驶证（包括行驶证上车辆照片）、机动车登记证书、租赁费用发票以及交强险保单的扫描件。

③承诺中标后购买或租赁的，需在投标文件中提供书面承诺函原件，需经单位法定代表人/负责人签字或盖章，并加盖单位公章。否则不予认可。

- 针对本项目所配备的其他设备最低配置要求：

提供背负式喷雾器15台、水泵（不含洒水车）8台及小型无人机拍摄设备1台（用于每季竣工图片的拍摄）。

注：投标时设备可现自有或已租赁，也可以承诺中标后购买或租赁，投标文件中须提供设备清单。

①设备设施为现自有的，须附设备设施购买发票的扫描件。

②设备设施为已租赁的，须附上投标单位的租赁协议、设备设施购买发票、租赁费用发票的扫描件。

③承诺中标后购买或中标后租赁的，需在投标文件中提供书面承诺函原件，需经单位法定代表人/负责人签字或盖章，并加盖单位公章。否则不予认可。

7、除特别规定外，投标人必须按照技术保养承诺要求配备相应种植及养护器具及车辆。车辆的所有权或使用权属于投标人（以车辆产权证或租赁协议为准）。在合同履行过程中，如发现专用车辆用于其它项目的，视为违约，采购人有权对中标人按中标价（单项分析价）处罚，若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权上报财政主管部门。

8、台账要求：按照采购内容，中标人应做好花箱、花墙每一季花卉种植物台账、养护记录等台账。每一季花卉种植摆放完成后，应配合采购人及第三方考核单位做好验收工作，填写验收表。

9、在养护期间，本项目配置不少于20名现场养护人员，每天工作时间不少于4小时，夏天作息时间按相关规定执行。

10、拟投入本项目组人员需配置使用职能手机，配合采购人接入姑苏绿化养护管理平台。检查考核整改单在姑苏区绿化养护管理平台上发送和回复。

【注：投标单位在上述人员、设备配备要求上不得低于招标文件最低数量要求，否则为不实质性响应招标文件。】

（六）种植施工及养护管理要求：

- 1、花箱内花卉植物配置

（1）所有花卉种植前，须经采购人及第三方考核单位确认配花效果、品种、规格及数量，如种植后未达到招标要求或投标时方案内的配花效果，中标单位须按采购人要求进行整改，由此产生的费用由中标单位承担，第一季种植摆放时所有花卉必须接近盛花期，后面3季种植摆放时花卉开放度不低于40%，必须完全体现品种特性。每季更换种植的施工时间不得超过7天，如因中标单位原因造成工期延长，按10000元/天给予经济处罚。

（2）所有花卉，都必须在种植摆放时达到设计高度、蓬径、花期的需求，务必保证种植后不露泥土，整体花型丰满，色彩鲜艳。

（3）为保证更换花卉的生长及开花，更换后每隔15日，必须追肥一次，肥料以液体磷钾为主。多次开花的品种在花后及时打顶修剪，保证花开不断。

（4）服务期内，中标单位应自行负责花卉植物及相关设施的管护与防盗工作，并维护好周围的环境卫生。如遇花箱及护栏发生损坏情况，须负责对接事故的处理、理赔等。

2、花墙种植要求

- （1）要求一年种植4季花卉植物（具体详见招标清单要求），品种为当期色彩艳丽的花卉植物；种植时规格应统一，必须是F1 代种子培育，180﹟及以上盆径的花卉，非营养钵苗，整株健壮，圆满匀称，花色亮丽，无病虫害。

（2）每季花卉品种、规格、更换具体时间、种植施工方案及设计图形须经采购人及第三方考核单位确认后方可实施，种植时应由采购单位及第三方考核单位对花卉样品进行确认后方可进行种植。

（3）不同颜色或品种的花卉组成图案种植时，界限应清晰，界限模糊的，必须在2天内整改完毕。

（4）花卉种植后总体要求饱满无空隙。

- 3、地栽花卉种植施工

- （1）根据招标清单规定的时间、数量、参考品种等要求种植，品种为当期色彩艳丽的花卉；种植时规格应统一，必须是F1代种子培育，180﹟及以上盆径花卉（招标清单备注有明确规定的依招标清单执行），非营养钵苗，每盆见花，整株健壮，圆满匀称，花色亮丽，无病虫害。

（2）每季草花更换具体时间及草花种植施工方案须经甲方及第三方考核单位确认后方可实施，种植草花时应由采购单位及第三方考核单位对草花样品进行确认后方可进行种植。每季更换草花的施工时间不得超过7天，如因中标人原因造成工期延长，按10000元/天给予经济处罚。

（3）种植草花时必须深翻细耙，除尽土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。在整个服务期内，中标单位应根据地形、土壤肥力变化，随时做好地形调整、追肥等工作。土方高度必须低于侧石边缘，浇水后要保持路面整洁、清洁，不得污染地面。不同颜色或品种草花组成图案种植时，界限应清晰，界限模糊的，必须在2天内整改完毕。

（4）草花种植密度应视季节不同及花卉品种或花型大小不同而定，总体要求饱满无空隙， 种植完成后必须达到“黄土不露天”的效果，180﹟盆径花卉规格每平方米不少于36株（招标清单备注有明确规格及密度的依招标清单执行）。种植时草花距离侧石应小于5cm，超出范围的，必须在2天内整改完毕。

（5）草花种植深度应为原种植深度，不得损伤茎叶，并保持根系完整。种植过深，导致草花茎叶损伤或草花高度不一致（高差大于2cm）以及种植过浅，容器苗土面高于种植区域土面，必须在2天内整改完毕。

（6）地栽花卉种植养护严格执行《江苏省园林绿化工程施工及验收规范》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》等相应规范。

（7）服务期内，中标单位应自行负责花卉植物及相关设施的管护与防盗工作，并维护好周围的环境卫生。

（七）施工及养护管理要求：

1、如因中标人原因，导致首轮花箱植物配置及花卉种植无法在正式进场后七天内完成的，按10,0000元/天给予经济处罚，最高不超过100万元，采购人可向相关部门通报中标单位不诚信的行为，并有权与其解除合约，对已完成的工作量不予承担费用。

2、花卉种植后应加强水肥、除草、保洁等日常管理，应保证种植范围内不出现黄土露天、枯死现象，及时清理杂草、杂物、垃圾等。一旦出现草花死亡、长势不良（局部枯死、叶片发黄、脚叶脱落、花株瘦高、花株萎蔫）、遭人为破坏等明显影响观赏效果的，而新一季花卉更换时间尚未到的，养护单位应2天内无偿更换、补植到位。补植的草花应和原种植品种、规格一致。草花浇水时要确保道路、花坛等的外观整洁，多余泥土及时清理。花卉植物种植后严格控制高度，保持高度一致。

3、确保所有花器表面及周边整洁干净无污染，花器设置完好无损坏，中标单位负责破损花器设施的修复或更换，做好日常维护。

4、浇水使用的水车必须是正规水车，能进入古城区，车辆整洁、干净，油漆无脱落现象，浇水后要保持路面整洁、清洁，不得污染地面。

5、保证所有花卉颜色鲜艳饱满，不得有枯死空缺，如经检查发现有花卉枯死、空缺的，须根据要求完成整改。

6、服务期间，采购人提出口头整改通知后，如中标单位第一次对不符合采购要求的花卉等不整改的，采购人有权自行选择其他单位进行整改，相关费用从中标单位采购费用中予以扣除；如中标单位第二次对不符合采购要求的花卉等不整改，采购人有权自行选择其他单位进行整改，相关费用从中标单位采购费用中予以扣除；如中标单位第三次对不符合采购要求的花卉等不整改，采购人提出严重警告或可单方面提出终止合同，中标单位承担相关经济损失。

7、非中标单位原因导致的花器人为损害及交通事故损坏逃逸等原因致花卉死亡、花器损坏的，中标单位应负责更换，其中花卉更换费用由中标单位负责，花器由采购人提供；对未逃逸可找到明确责任人的交通事故等原因造成的花卉死亡、花器损坏的，中标单位应直接负责及时更换，相关费用向责任人追讨，采购人不承担相关费用。

8、在养护期间，若出现花卉枯死、花株萎蔫等情况，明显影响观赏效果的，而更换时间尚未到期的，根据季节性进行补植到位，采购人不增加任何费用。

9、在服务期间，如因涉及道路交通安全、工程项目施工或其他原因需将花箱及相关设施拆除运走的，服务单位须配合交通等职能部门，办理相关手续，将花箱设施拆除后运至指定地点（或仓库），费用含在投标报价中。对于现场减少的花箱数量或种植面积，自减少当季起在结算时做相应核减。

10、合同期满后，本轮中标单位须将花箱花器及相关设施移交给下一轮中标单位。按照本轮服务接收时的数量（包括现场设置、备用部分数量）移交，如有不足，本轮中标单位须按采购要求原样予以补足数量。如上述缺损数量未能补足的，采购人可在结算余款及履约保证金内，根据缺失的花箱花器及相应设施采购时的中标价格予以扣除。完成移交后支付最后一季费用，移交期限为合同期满后一个月，一个月内未完成移交并签订移交单的，每延迟一个天扣款2000元，直至余款扣完。

- （八）安全施工要求：

1、合同期内，中标单位自行负责花卉植物及花器设施的管护与防盗等工作。

2、道路上种植施工或养护作业时，须按照道路交通作业要求设置必要的警示隔离设施（如安全提示牌、爆闪灯、隔离栏、安全锥桶等），确保作业人员及行人、车辆的安全。

3、合同期内，中标单位需为本项目服务人员购买意外伤害保险，并承担全部人员安全问题、设备损坏等安全事故责任，采购人不承担任何责任。

4、每季种植施工及养护前需提供相关安全方案，报第三方考核单位审核后方可实施。

（九）质量与验收：

1、中标单位应按照招标文件的要求提供合格的产品和服务。

2、项目验收包括；外观、安全性、花器数量、花卉品种、花卉面积、花卉质量、搭配效果以及养护管理质量，中标单位对质量问题负责无条件更换不合格花卉、无条件重新制作或修理加固设施，因此发生的费用由中标单位负责。

- 3、服务地点：采购单位指定的花卉种植摆放及花墙地点。

4、验收标准：须完全符合采购清单、设计方案的要求，以采购单位验收通过为准。

5、检查考核期限：所有植物配置施工及养护工作须接受采购人及第三方考核单位的随机检查，检查考核时间覆盖整个合同期，并在完成与下一轮中标单位移交后结束，具体检查考核按照附件“项目管理考核办法”执行。

6、售后服务：中标方应以优良的服务态度，在花卉整改方面，提供20分钟以内响应，根据考核办法规定的时限完成采购人提出的整改要求；如遇采购人紧急的整改要求，中标方需无条件配合，并提供5小时以内完成整改的服务，在花器及周边地面保洁方面需在8小时内完成整改。当发生抢险任务时，中标单位应半小时以内组织人员到达抢险现场。

（十）若中标的投标人在服务期间，出现下列情形的将被解除合同：

1、将中标的服务项目或管理转包他人；

2、违反招标文件的有关规定。

3、出现重大问题或重大事故造成严重影响的。

（十一）综合说明及其它要求：

1、应能保证所提供的实施服务方案涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标单位承担。

2、合同期间，如出现重大施工或养护缺陷，采购单位有权扣留缺陷出现之日起的施工或养护费用，直至缺陷更正，如中标人对施工或养护缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在施工或养护费用中扣除。

3、如遇台风、暴雨、大雪等恶劣自然天气，中标方需服从采购人要求，做好相关抢险救灾工作并做好安全防护工作，相关措施费用由中标方负责。

4、中标单位须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由中标单位自行负责，采购人不承担任何责任。

5、中标单位不得将本服务转包或分包给他人。

6、采购单位有权检查监督中标单位服务质量，对不称职的工作人员有权要求中标单位在一周内更换，直至人选合格为止（所更换的人员不得低于原投标文件中人员要求）。

六、投标的其他要求：

（一）报价要求：

1、本项目投标报价不得高于采购预算，否则视为无效投标文件。

2、本项目投标总报价一次报定，报价包括完成本项目所需一切费用，包括但不限于所需要的花木、种植基质（如草炭、珍珠岩、营养土等）、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、设计费、各种税费、绿化养护费用、管理费、利润、专利技术、招标代理服务费及养护期间等一切费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。报价中包含本项目招标代理服务费。

3、投标单位对招标文件中提出的全部内容和要求进行响应，如果其中某些条款不能完全响应时，应在投标文件中逐条列出，如未列出，且评审时未能发现其未响应或未完全，则履约时视同乙方全部招标采购文件要求并按招标文件要求执行。

4、投标单位须对本项目中的所有货物和服务功能进行报价，不得拆开报价或只投其中的部分内容，否则作无效响应处理。

七、政府采购政策：

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为未实质性响应。

八、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经招标代理机构确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1.查询时间：投标文件递交截止时间。

2.查询渠道：统一登录苏采云的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏采云“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

3.查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者招标代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，招标代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

九、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以最后在苏州市政府采购网发布的内容为准。

第五章  合同及主要条款

项目名称：2025-2026年姑苏区干将路等道路花箱植物配置项目

项目编号：JSZC-320508-SZJJ-G2025-0022

甲方（采购人）：

联系人：

联系电话：

乙方（供应方）：

联系人：

联系电话：

根据甲方申请并经财政局核准2025-2026年姑苏区干将路等道路花箱植物配置项目政府采购计划，依据甲方委托              进行本项目政府采购的招标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 一、合同的标的物：

1、服务期限：1年（具体开始时间以采购人书面通知为准）。

2、标的物清单：详见附件。

- 3、下列文件为本合同不可分割部分：

- ①中标通知书；

- ②招标文件；

- ③乙方中标的投标书；

- ④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、合同价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币：           （包括但不限于所需要的花木、种植基质（如草炭、珍珠岩、营养土等）、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、设计费、各种税费、绿化养护费用、管理费、利润、专利技术、招标代理服务费及养护期间等一切费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。报价中包含本项目代理服务费）。

2、合同生效后，乙方向甲方提供合同金额5%的履约保函。收到保函后甲方向乙方支付合同金额30%的预付款。进场后，乙方根据甲方规定的时间和要求对指定地点的花卉植物进行更换及养护，甲方对服务期内阶段性实际完成的工作量进行验收及考核，根据考核结果扣除罚款支付项目进度款。合同期满后待本次中标单位与下一轮中标单位完成交接后，采购人结清余款并退还5％履约保函（无息），如因本次中标单位原因影响下一轮中标单位进场养护，相关损失由采购人在未支付费用及履约保函内予以扣除。(乙方每次申请资金时，需提供通过甲方验收的实际工作量证明等材料)

（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定。）

3、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票（根据甲方要求开具发票）。

（2）由甲乙双方及招标代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》（项目全部完成）

（3）其他（如有）

5、支付方式：采用数字人民币支付。

数字人民币账户:

开户行:

账号:

三、种植施工及养护要求：

- 1、花箱内花卉植物配置

（1）所有花卉种植前，须经甲方及第三方考核单位确认配花效果、品种、规格及数量，如种植后未达到招标要求或投标时方案内的配花效果，乙方须按甲方要求进行整改，由此产生的费用由乙方承担，第一季种植摆放时所有花卉必须接近盛花期，后面3季种植摆放时花卉开放度不低于40%，必须完全体现品种特性。每季更换种植的施工时间不得超过7天，如因中标人原因造成工期延长，按10000元/天给予经济处罚。

（2）所有花卉，都必须在种植摆放时达到设计高度、蓬径、花期的需求，务必保证种植后不露泥土，整体花型丰满，色彩鲜艳。

（3）为保证更换花卉的生长及开花，更换后每隔15日，必须追肥一次，肥料以液体磷钾为主。多次开花的品种在花后及时打顶修剪，保证花开不断。

（4）服务期内，乙方应自行负责花卉植物及相关设施的管护与防盗工作，并维护好周围的环境卫生。如遇花箱及护栏发生损坏情况，须负责对接事故的处理、理赔等。

2、花墙种植要求

- （1）要求一年种植4季花卉植物（具体详见招标清单要求），品种为当期色彩艳丽的花卉植物；种植时规格应统一，必须是F1 代种子培育，180﹟及以上盆径的花卉，非营养钵苗，整株健壮，圆满匀称，花色亮丽，无病虫害。

（2）每季花卉品种、规格、更换具体时间、种植施工方案及设计图形须经甲方及第三方考核单位确认后方可实施，种植时应由甲方及第三方考核单位对花卉样品进行确认后方可进行种植。

（3）不同颜色或品种的花卉组成图案种植时，界限应清晰，界限模糊的，必须在2天内整改完毕。

（4）花卉种植后总体要求饱满无空隙。

- 3、地栽花卉种植施工

- （1）根据招标清单规定的时间、数量、参考品种等要求种植，品种为当期色彩艳丽的花卉；种植时规格应统一，必须是F1代种子培育，180﹟及以上盆径花卉（招标清单备注有明确规定的依招标清单执行），非营养钵苗，每盆见花，整株健壮，圆满匀称，花色亮丽，无病虫害。

（2）每季草花更换具体时间及草花种植施工方案须经甲方及第三方考核单位确认后方可实施，种植草花时应由甲方及第三方考核单位对草花样品进行确认后方可进行种植。每季更换草花的施工时间不得超过7天，如因乙方原因造成工期延长，按10000元/天给予经济处罚。

（3）种植草花时必须深翻细耙，除尽土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。在整个服务期内，乙方应根据地形、土壤肥力变化，随时做好地形调整、追肥等工作。土方高度必须低于侧石边缘，浇水后要保持路面整洁、清洁，不得污染地面。不同颜色或品种草花组成图案种植时，界限应清晰，界限模糊的，必须在2天内整改完毕。

（4）草花种植密度应视季节不同及花卉品种或花型大小不同而定，总体要求饱满无空隙， 种植完成后必须达到“黄土不露天”的效果，180﹟盆径花卉规格每平方米不少于36株（招标清单备注有明确规格及密度的依招标清单执行）。种植时草花距离侧石应小于5cm，超出范围的，必须在2天内整改完毕。

（5）草花种植深度应为原种植深度，不得损伤茎叶，并保持根系完整。种植过深，导致草花茎叶损伤或草花高度不一致（高差大于2cm）以及种植过浅，容器苗土面高于种植区域土面，必须在2天内整改完毕。

（6）地栽花卉种植养护严格执行《江苏省园林绿化工程施工及验收规范》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》等相应规范。

（7）服务期内，乙方应自行负责花卉植物及相关设施的管护与防盗工作，并维护好周围的环境卫生。

- 四、施工及养护管理要求：

1、如因乙方原因，导致首轮花箱植物配置及花卉种植无法在正式进场后七天内完成的，按10,0000元/天给予经济处罚，最高不超过100万元，甲方可向相关部门通报乙方不诚信的行为，并有权与其解除合约，对已完成的工作量不予承担费用。

2、花卉种植后应加强水肥、除草、保洁等日常管理，应保证种植范围内不出现黄土露天、枯死现象，及时清理杂草、杂物、垃圾等。一旦出现草花死亡、长势不良（局部枯死、叶片发黄、脚叶脱落、花株瘦高、花株萎蔫）、遭人为破坏等明显影响观赏效果的，而新一季花卉更换时间尚未到的，养护单位应2天内无偿更换、补植到位。补植的草花应和原种植品种、规格一致。草花浇水时要确保道路、花坛等的外观整洁，多余泥土及时清理。花卉植物种植后严格控制高度，保持高度一致。

3、确保所有花器表面及周边整洁干净无污染，花器设置完好无损坏，中标单位负责破损花器设施的修复或更换，做好日常维护。

4、浇水使用的水车必须是正规水车，能进入古城区，车辆整洁、干净，油漆无脱落现象，浇水后要保持路面整洁、清洁，不得污染地面。

5、保证所有花卉颜色鲜艳饱满，不得有枯死空缺，如经检查发现有花卉枯死、空缺的，须根据要求完成整改。

6、服务期间，甲方提出口头整改通知后，如乙方第一次对不符合采购要求的花卉等不整改的，甲方有权自行选择其他单位进行整改，相关费用从乙方采购费用中予以扣除；如乙方第二次对不符合采购要求的花卉等不整改，甲方有权自行选择其他单位进行整改，相关费用从乙方采购费用中予以扣除；如乙方第三次对不符合采购要求的花卉等不整改，甲方提出严重警告或可单方面提出终止合同，乙方承担相关经济损失。

7、非乙方原因导致的花器人为损害及交通事故损坏逃逸等原因致花卉死亡、花器损坏的，乙方应负责更换，其中花卉更换费用由乙方负责，花器由采购人提供；对未逃逸可找到明确责任人的交通事故等原因造成的花卉死亡、花器损坏的，乙方应直接负责及时更换，相关费用向责任人追讨，甲方不承担相关费用。

8、在养护期间，若出现花卉枯死、花株萎蔫等情况，明显影响观赏效果的，而更换时间尚未到期的，根据季节性进行补植到位，采购人不增加任何费用。

9、在服务期间，如因涉及道路交通安全、工程项目施工或其他原因需将花箱及相关设施拆除运走的，乙方须配合交通等职能部门，办理相关手续，将花箱设施拆除后运至指定地点（或仓库），费用含在投标报价中。对于现场减少的花箱数量或种植面积，自减少当季起在结算时做相应核减。

10、合同期满后，本轮中标单位须将花箱花器及相关设施移交给下一轮中标单位。按照本轮服务接收时的数量（包括现场设置、备用部分数量）移交，如有不足，本轮中标单位须按采购要求原样予以补足数量。如上述缺损数量未能补足的，采购人可在结算余款及履约保证金内，根据缺失的花箱花器及相应设施采购时的中标价格予以扣除。完成移交后支付最后一季费用，移交期限为合同期满后一个月，一个月内未完成移交并签订移交单的，每延迟一个天扣款2000元，直至余款扣完。

- 五、安全施工要求：

1、合同期内，乙方自行负责花卉及花器设施的管护与防盗等工作。

2、道路上种植施工或养护作业时，须按照道路交通作业要求设置必要的警示隔离设施（如安全提示牌、爆闪灯、隔离栏、安全锥桶等），确保作业人员及行人、车辆的安全。

3、合同期内，乙方需为本项目服务人员购买意外伤害保险，并承担全部人员安全问题、设备损坏等安全事故责任，采购人不承担任何责任。

4、每季种植施工及养护前需提供相关安全方案，报第三方考核单位审核后方可实施。

六、质量与验收：

1、乙方应按照招标文件的要求提供合格的产品和服务。

2、项目验收包括；外观、安全性、花器数量、花卉品种、花卉面积、花卉质量、搭配效果以及养护管理质量，中标方对质量问题负责无条件更换不合格花卉、无条件重新制作或修理加固设施，因此发生的费用由中标方负责。

- 3、服务地点：甲方指定的花卉种植摆放及花墙地点。

4、验收标准：须完全符合采购清单、设计方案的要求，以甲方验收通过为准。

5、检查考核期限：所有种植及养护工作须接受甲方及第三方考核单位的随机检查，检查考核时间覆盖整个合同期，并在完成与下家中标单位移交后结束，具体检查考核按照附件规定的管理考核办法执行。

七、售后服务：

乙方应以优良的服务态度，在花卉整改方面，提供20分钟以内响应，根据考核办法规定的时限完成甲方提出的整改要求；如遇甲方紧急的整改要求，乙方需无条件配合，并提供5小时以内完成整改的服务，在花器及周边地面保洁方面需在8小时内完成整改。当发生抢险任务时，乙方应半小时以内组织人员到达抢险现场。

八、合同生效及其它：

1、合同经甲乙双方代表签字、加盖公章（或合同章），向甲方缴纳履约保函即生效，合同签订后二个工作日内公示。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，经政府采购监督管理部门备案后作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标机构提交二份备存。

九、违约责任：

1、甲方违约责任

A、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

B、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任

A、如因乙方原因，导致首轮花卉种植摆放无法正式进场后七天内完成，按10,0000元/天给予经济处罚，最高不超过100万元。采购人可向相关部门通报中标方不诚信的行为，且甲方有权与其解除合约，对已完成的工作量不予承担费用。

B、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。如需修改，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

C、服务范围之内的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。如乙方拒不配合或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

D、乙方应做好详细的花卉种植台账（包含方案、验收情况、每个花器类型图片等），建立养护档案。如乙方拒不配合或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

E、乙方应切实做好安全生产工作，加强培训，增强防范意识，严格遵守各项法律、法规和文件规定，遵守操作规范，养护工程期间发生的安全事故，由乙方负责处理解决，处理过程中所发生的一切费用由乙方承担。乙方人员在合同期内与第三方考核单位造成损害的，或第三方考核单位与乙方人员造成损害的，都由乙方负责处理，并由其依法承担责任，与甲方无关。

F、乙方需服从甲方下达的整改任务，乙方如未按照要求整改，甲方有权安排其他单位进行养护和整改，相关费用全部由乙方承担。

十、不可抗力：

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、合同的解除和转让：

1、合同的解除

1.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

1.1.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十二、争议的解决：

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十三、附则：

1、本合同经双方法定（或授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效，并进行网上备案。

2、合同份数：本合同一式七份，甲、乙双方各执三份，招标机构一份。

3、 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

4、 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标书和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

5、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 日期： | 日期： |

附件：

2025-2026年姑苏区干将路等道路花箱植物配置项目管理考核办法

一、考核范围

本项目范围内的花卉植物种植、养护管理等工作适用本办法进行考核。

二、考核办法

本项目实行两级考核制，采购人委托的第三方考核单位负责日常检查考核工作，苏州市姑苏区绿化管理站负责抽查、组织每季验收。

区绿化管理站按方案设计类、种植质量类、日常养护类、台账资料类、行政管理类等分类进行考核。考核方式为直接扣费。

三、种植及养护经费

实际花箱数量如超出投标文件数量，花卉植物配置费用不再核增。现场实际花箱植物配置数量如小于招标清单数量，以现场实际种植摆放数量为准，费用按照投标报价作相应核减。单价按中标单价计算。

四、考核细则

（一）方案设计类

1.每次换季更新时，未在换季更新前15个工作日主动上报种植设计方案的（以图纸或CAD电子图形式），含品种、规格、数量、颜色、图案、种植时间等，每次扣5000元。

2.上报的设计方案不全，有遗漏，每次扣2000元。

3．上报的方案种植数量有调整，方案中未能及时体现的，每次扣1000元。

（二）种植质量类

1.每季种植前未送样，每季扣5000元。送样未达到招标文件要求规定的规格和长势等，每季扣除3000元。

2.现场种植花卉品种、颜色、规格、数量、图形等需与上报方案一致，未经采购人同意擅自变更的，当季每发现1处扣除2000元。

3.每季更换施工日期不得超过7天，每延迟一天扣除10000元。

4.花卉植物种植完成后未达到“黄土不露天”的效果，每发现1处扣除300元。

5.路面未打扫整洁，旧花清理不干净，每发现1处扣300元。

6.每季经初次验收不合格，在3日内未整改到位的，当季每处扣除1000元，7天内再次组织验收仍不合格，当季扣50000元。

（三）日常养护

1.花卉植物生长不健壮，花、叶片有枯萎、焦边，黄叶，且在1日内未及时更换的，每发现1处扣除300元。

2.花卉植物出现植株老化、植株瘦弱、明显光杆、萎蔫、开花率低等情况而影响景观效果的，未在1日内补植、更换或整改不达要求的，每1处扣除300元。

3．花卉植物出现明显整株枯萎或死亡的，严重影响景观效果的，每发现1处扣除500元。

4. 做好草花、花器、花箱以及护栏等设施的保洁工作，管理范围内出现明显杂草、杂物、垃圾未及时清理的，每发现1处扣除300元。

5.清理出的杂草、垃圾袋等未及时清除或扔在附近绿地内的，每发现1次扣除500元。

6.花箱、花墙内花卉植物出现被人为破坏、偷盗等，未在1日内进行补植或补植不达要求的，每1处扣除500元。

7.未做好病虫害预防工作，花箱、花墙内花卉植物出现病虫害，每发现1处扣除300元。

8.花箱、护栏等设施因外力导致移位，未及时进行复位的，每发现1处扣除500元。

9.因交通事故或其他原因导致花箱或花墙损坏的，中标单位应在收到采购人或其他部门通知后半小时内到达现场进行抢险处置，未按时处置的每次扣款2000元；损坏现场须在2天内恢复原状，未按时恢复原状的，每次扣款5000元。如遇采购人紧急整改要求，中标方需无条件配合，并提供5小时以内完成整改服务，未按时整改的，每次扣款5000元。

（四）台账资料

1、未按甲方要求在每季结束后的7日内上交当季台账资料和付款申请材料的，每次扣5000元。

2、道路花箱、草花种植每季竣工结算材料内需提供符合采购人要求的当季花卉实景航拍照片，未提供或提供不符合要求的照片，每季扣5000元。

（五）履约管理

1.未完成区绿化站下达的其他迎检、突击等其他任务，每次扣除10000元。

2.项目负责人应按时参加由采购人召集的养护检查、工作例会及其它临时通知的须由项目负责人参加的检查、会议，未经采购人同意擅自缺席的一次扣2000元，迟到一次扣500元。

3.中标单位未经甲方同意擅自更换项目经理的，每次扣除10000元。因项目经理履职能力不足或其他原因采购人要求更换的，应更换与投标项目经理相当学历和职称人员，否则每次扣除5000元。

4.未在中标后的1个月内将投标时上报的日常养护使用的洒水车、清运卡车及巡视车的行驶证扫描件提供至甲方报备，每次检查扣除10000元；未按招标规定在中标后1个月内将投标项目经理职称证书原件在采购人处存档的，服务期内每季扣3000元。

5.采购人不定期对项目养护人员进行数量抽查，在接到采购人抽查通知后中标单位项目负责人须在半小时内召集现场养护工人到指定地点集中接受检查。以采购人通知时间半小时内到场的工人数量为准，工人数量未达到招标要求数量95%的，每次扣款2000元；未达到招标要求数量80%的，每次扣款8000元；未达到招标要求数量70%的，每次扣款20000元；未达到招标要求数量50%的，每次扣款50000元。

6.现场作业人员未统一着装上岗，发现一次扣300元/人。

7．未经采购人同意，中标单位擅自使用本项目花箱或相关设施（含仓储备用部分）的，一经发现，每次扣10000元。

（六）其他

1、中标单位应明确至少一名工单员及时配合采购人处理12345、数字城管、寒山闻钟、信访等工单投诉，经查属于有责工单的，每张扣款200元，超期整改的每张扣款1000元，2倍超期的加倍扣款。

2、被新闻媒体、上级部门等点名批评的，每次扣款10000元。

3、种植及养护过程中，因未放置临时隔离围挡或安全警示牌、安全警示线、锥形桶等防护装置导致出现事故的，由中标单位自行承担。采购人检查时发现安全措施未做到位，每个检查点扣除1000元。

4、因养护管理不善，发生人员伤亡、财产损失后未处理或处理不妥造成投诉的，每次扣款10000元。

第六章  评标办法和评分标准

一、评标办法：

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。得分且投标报价相同的并列，则由采购代理机构组织抽签确定中标人。

2、评标时，评标委员会各成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价，得出每位评委对每个投标人的得分。每个投标人的最终得分按算术平均法汇总所有评委的得分得出。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得。所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

二、评分标准

（一）价格分：(10分)

1.投标报价低于或等于最高限价的，为有效投标报价。超预算金额的投标报价为无效投标报价。无效投标报价投标文件的投标人不得参与评审。

2.价格得分计算方法：根据各投标人通过资格性审查、符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值％×100；（本项目价格权值为10%，计算到小数点后二位）。

3.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

3.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的有关规定，中小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.2本项目所属行业：其他未列明行业。

3.3本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的 “中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）施工及养护管理技术方案（59分）

1、管理制度5分：

针对花器（花箱）、花墙花卉种植及草花种植养护等管理制度完善，程序规范，责任明确，具有可操作性，包括但不限于养护档案管理制度、安全文明措施方案、花卉种植摆放等进行综合评审。

方案科学合理，重点突出，针对性强，可操作性强的得5分；方案科学较合理，重点突出，可操作性较强得3分；方案科学合理，重点突出，针对性一般，可操作性一般的得1分；未提供相应方案的不得分。

- 针对本项目的技术方案和设施维护管理措施5分：

针对本项目的技术方案和设施维护管理措施，科学合理，重点突出，针对性强等。如养护方案及措施、病虫害防治方案、花卉花器设施等防盗及整改措施等。

方案科学合理，重点突出，针对性强，可操作性强的得5分；方案科学较合理，重点突出，可操作性较强得3分；方案科学合理，重点突出，针对性一般，可操作性一般的得1分；未提供相应方案的不得分。

- 项目工作人员安排5分：

针对项目工作人员安排计划合理，组织管理体系科学，能够有效实施养护管理工作。包括各专业工种人员的配备以及劳动力安排等。

方案科学合理，重点突出，针对性强，可操作性强的得5分；方案科学较合理，重点突出，可操作性较强的得3分；方案科学合理，重点突出，针对性一般，可操作性一般的得1分；未提供相应方案的不得分。

- 供花计划方案5分：

供花计划方案结合季节变化，计划周密，措施有效。如供花时间、花卉组织及运输详细说明等。

方案科学合理，重点突出，针对性强，可操作性强的得5分；方案科学较合理，重点突出，可操作性较强的得3分；方案科学合理，重点突出，针对性一般，可操作性一般的得1分；未提供相应方案的不得分。

- 施工方案5分：

花箱、花墙内花卉种植及草花种植施工方案完整，措施有效扎实，管理责任清晰。包括安全施工方案、卫生保洁责任落实、施工及养护管理时交通组织方案等。

方案科学合理，重点突出，针对性强，可操作性强的得5分；方案科学较合理，重点突出，可操作性较强的得3分；方案科学合理，重点突出，针对性一般，可操作性一般的得1分。未提供相应方案的不得分。

- 应急处理机制方案5分：

应对养护自然灾害、交通事故紧急处理、110联动抢险处理等应急处理机制方案，以及节假日及各类城市评比、检查时的应对措施，操作性强，计划安排科学合理的得5分；操作性较强，计划安排科学合理的得3分；操作性一般，计划安排较合理的得1分。

- 投标人进退场交接方案4分：

方案内容完整、合理，针对性适用性强的得4分；方案内容完整，针对性适用性一般的，得2分；方案内容完整，针对性适用性较差的，得1分。

- 花卉配置设计方案及种植效果25分：

（1）设计方案（15分）：

按照招标文件要求，花箱、花墙的植物配置每季各提供1套或以上设计方案，须包含每一季方案的彩色效果图及花卉品种、规格、数量、颜色、图形等文字说明，花卉品种可参考标的物清单，也可以采用其他品种，各个花器、各季内主花、配花、辅材等搭配合理，具艺术美感。

提供内容完整，搭配合理，艺术美感强，可操作性强，效果图充分考虑招标项目实地背景的得15分；内容较完整，搭配较合理，可操作性较强的得10分；内容一般，搭配一般，可操作性一般的得5分；未提供彩色效果图和文字说明的不得分。

- 种植效果（10分）：

提供当季1个花箱的花卉植物配置的种植效果照片一套（至少包含正面、背面、侧面等多个角度，能完整看出花卉植物的种植质量、景观效果等）。花卉植物品种由投标单位根据设计方案自选，容器规格参照展扇款花箱，种植形式参照采购要求所列的骨架品种1种、主景品种不少于2种（含）、线条植物1种、辅材品种1种，搭配组合种植。

品种齐全、花卉生长健康、长势特别好、艺术效果好、园艺水平高的得10分；品种齐全、长势较好、艺术效果较好、园艺水平较高的得7分；品种齐全、长势一般、园艺水平一般的得5分；品种不全、长势一般、园艺水平一般的得2分；未提供的不得分。

（三）拟投入项目组人员比较（14分）

1、拟投入本项目的项目负责人3分：

①拟投入项目负责人具有园林绿化及相关专业高级及以上职称的，得3分；

②拟投入项目负责人具有园林绿化及相关专业中级职称的，得1分；

【投标文件中须提供项目负责人职称证书扫描件及投标单位为其缴纳的最近一期的社保缴纳证明扫描件，否则不得分】

- 拟投入本项目其他相关人员（不含项目负责人）5分：

项目组人员（不含项目负责人）中具有园林绿化及相关专业中级职称的每有一人得0.5分；具有高级职称的每有一人得1分，最高得5分。同一人不得重复计取分值，按最高等级计取。

【投标文件中须提供职称证书扫描件及投标单位为其缴纳的最近一期的社保缴纳证明扫描件，否则不得分。】

注：该项人员不与下列3项企业技术工种人员重复计取分值，如出现重复人员则计为职称人员。

- 项目组技术工种人员（不含项目负责人、技术负责人）6分：

具有中级花卉工(或花卉园艺工)每有一人得0.5分，具有高级及以上花卉工(或花卉园艺工)每有一人得1分，最高得6分:【投标文件中须提供技术等级证书扫描件及投标单位为其缴纳的最近一期的社保缴纳证明扫描件，否则不得分。】

（四）企业综合实力比较（17分）

1、投标人具有有效期内的认证证书6分：

投标人具有效期内的职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供一种证书的得2分，最高6分。【投标文件中提供认证证书扫描件并提供该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站上查询有效的页面完整截图，否则不得分。】

2、业绩6分：

投标人自2022年1月1日（时间以合同签订日期为准）至今履约过的类似项目：有一个得2分，最高得6分。【投标文件中提供合同扫描件、成品照片及与合同名称相对应的发票联（或记账联）扫描件，每个合同至少提供服务发票一张，否则不得分。】

3、表彰5分：

投标人2020年（含）以后获得行政主管部门或政府部门的表彰：

（1）获得省级及以上行政主管部门或政府部门表彰的，有一个得2分；

（2）获得地市级行政主管部门或政府部门表彰的，有一个得1.5分；

（3）获得区、市（县）级行政主管部门或政府部门表彰的，有一个得1分。最高得5分。

【投标文件中提供获奖证书扫描件或网上公示截屏等证明材料，否则不得分。】

注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。