# 锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

# 项目名称：九里河、芙蓉塘、南桥港、双泾河绿化养护

# 项目

# 项目编号：JSZC-320205-JYJF-G2025-0004

# 采购人：无锡市锡山区水利局

# 采购机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

二○二五年一月

# 目    录

一、投标邀请函 ………………………………………………………………………… 3

二、投标人须知 ………………………………………………………………………… 7

三、项目技术要求和有关说明………………………………………………………… 16

四、合同书（格式文本）……………………………………………………………… 21

五、合同条款……………………………………………………………………………22

六、附件…………………………………………………………………………………68

一、投标邀请函

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司受无锡市锡山区水利局的委托，对九里河、芙蓉塘、南桥港、双泾河绿化养护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：九里河、芙蓉塘、南桥港、双泾河绿化养护项目

2.项目编号：JSZC-320205-JYJF-G2025-0004

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额：83.2217万元。

5.最高限价：83.2217万元。投标人不得超过项目最高限价，否则作无效投标文件处理。

6.采购内容：约18万平方米绿化养护，秋季追播黑麦草籽约17万平方米。

7.养护期：1年。

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9.本项目是否专门面向中小企业：是。

10.是否接受联合体投标：否。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；[提供营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（三证合一单位只需提供营业执照）]；

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业，或供应商应为监狱企业，或供应商应为残疾人福利企业。

5.本项目的特定资格要求：

项目负责人必须具有园林绿化相关专业中级及以上职称；

（三）供应商主体信息库注册

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

（四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将以电话咨询、电子邮箱等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年2月8日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以电子邮箱形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-JYJF-G2025-0004项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱发送（404051172@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅签到，在我代理机构人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年2月24日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

开标时间（网上投标解密时间）：2025年2月24日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区迎宾南路21号204室

（七）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（八）投标有效期：投标截止之日起90天

（九）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十）其他

采购人：无锡市锡山区水利局

采购人地址：江苏省无锡市锡山区东亭团结南路3号

采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

代理机构地址：无锡市锡山区迎宾南路17号7楼

代理机构联系人：夏海英、肖芳

代理机构电话：0510-88207527、18112389497

代理机构邮编：214101

二、投标人须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．本项目不接受联合体投标。

6. 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

(三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏建圆建方工程管理咨询有限公司。

(四)招标文件的补充或修正：

1．江苏建圆建方工程管理咨询有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏建圆建方工程管理咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件并电子签章；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件）描件并电子签章；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）并电子签章；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）并电子签章；

（6）法定代表人授权代表与企业签订的劳动合同扫描件并电子签章（法定代表人亲自参加的除外）；

（7）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的年度审计报告和所附已审财务报表（含有二维码）扫描件并电子签章；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章；

（9）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章；

（10）中小企业声明函（格式见附件）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）电子签章；

（11）采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之4中要求）。

3．开标一览表（总价）（格式见附件）

4．开标一览表附表（格式见附件）

5．明细报价表（格式见附件）

6．项目人员配置表（格式见附件）

7．服务偏离表（格式见附件）

8．服务保障承诺书（格式见附件）

9．技术文件（服务方案）（如有，格式自拟并自行添加）

10．评分标准中对应的其他所需证明材料（如有，自行添加）

11．要求采购人提供的配合（如有，自行添加）

12．其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行添加）

上述1-8项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（7）（8）（9）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

(六)投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.制作电子投标文件时，请正确关联对应页面，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

7.投标费用自理。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

(八)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

  - 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

  - 电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

  - 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

  - 投标人未按招标文件要求解密的；

  - 不具备招标文件中规定的资格要求的；

  - 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

  - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

  - 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

  - 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

  - 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

  - 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

  - 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

  - 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

  - 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

  - 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

  - 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

  - 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

  - 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

  - 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

  - 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

  - 未按要求提供技术文件，技术文件编制粗糙、条理不清、页数偏少的；

  - 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

  - 不同投标供应商的投标文件的纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

  - 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

  - 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

  - 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

  - 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的

(九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一为中标候选人。

6．评标标准：详见附件。

(十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按得分由高到低的原则确定中标供应商，得分且投标报价相同的，由采购人或采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标人。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏建圆建方工程管理咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将向中标供应商发中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

(十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

(十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购人、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同报江苏建圆建方工程管理咨询有限公司备案。

2．中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# (十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

# (十五)中标服务费：

本次代理服务费用由采购人支付，以中标金额为计费基础，100万以下费率为1.2%计取。

第三章 项目技术要求和有关说明

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.采购标的需实现的功能或者目标：

九里河、芙蓉塘、南桥港、双泾河绿化养护。约18万平方米绿化养护，秋季追播黑麦草籽约17万平方米。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：

本项目专门面向中小/小微企业采购，专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 项 目 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通作业工人 | 人 | 7 |
| 2 | 中级技工及以上 | 人 | 2 |
| 3 | 高级技工及以上 | 人 | 1 |

说明：作业人员配置要求：高级技工及以上1名；

一级养护：每10万平方米配置中级技工及以上1名，每2万平方米绿地配绿化普通作业工人1名；

二级养护：每15万平方米配置中级技工及以上1名，每3万平方米绿地配绿化普通作业工人1名；

三级养护：每20万平方米配置中级技工及以上1名，每4万平方米绿地配绿化普通作业工人1名。

注：

- 技能工人一人一证，其中技能人员和作业工人不得重复。投标人需对此项的最低配置人数要求作出承诺，并承诺中标后提供上述所有人员名单，在进场作业前必须全部集中至采购人指定现场核查，若低于上述标准或未作出承诺的，作无效投标文件处理。（承诺书格式内容自拟，未提供承诺书视为无效投标文件）

- 本项目拟配备人员年龄须在60周岁(含)以内，人员工资不得低于无锡最低工资标准，按最新标准执行，并按规定缴纳社保。（承诺书格式内容自拟，未提供承诺书视为无效投标文件）

四、车辆设备配置要求

供应商须配备有完成本项目的基本车辆设备，配置能够满足本次养护服务所需的车辆设备数量，具体要求如下：

1、投标供应商配置吊车（汽车起重机）（核定载质量或额定起重量≥8吨）1~2辆；

2、投标供应商配置多功能抑尘车（核定载质量≥6吨）1~2辆；

3、投标供应商配置客车（10座及以上，用于接送养护工人及应急作业）1~2辆；

4、投标供应商配置标准制式洒水车（核定载质量≥8吨）1~2辆；

5、投标供应商配置巡逻船1条。

（承诺书格式内容自拟，未提供承诺书视为无效投标文件）

五、采购清单

| 序号 | 养护路段 | 养护等级 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九里河（厚裕路西转角处-宛山湖西路） | 二级养护 | m2 | 21162.00 | 养护等级：二级养护1年 |
| 2 | 南桥港（锡虞路南-锡沪路南） | 二级养护 | m2 | 24294.00 |  |
| 3 | 芙蓉塘（走马塘路-联福路） | 二级养护 | m2 | 28214.00 |  |
| 4 | 双泾河（迎龙桥-锡虞路南） | 二级养护 | m2 | 101321.49 |  |
| 5 | 南桥港（锡虞路南-锡沪路南）：（籽播二月兰、金鸡菊18-20g/m2） | 二级养护 | m2 | 1398.00 |  |
| 6 | 芙蓉塘（走马塘路-联福路）：籽播二月兰、金鸡菊18-20g/m2） | 二级养护 | m2 | 6824.00 |  |
| 7 | 黑麦草籽追播 | 二级养护 | m2 | 174991.49 |  |
| 备注： 1、投标报价包含人工、材料费、机械使用费、运输费、人员保险、管理费、利润、规费、税金等，并考虑一定的风险因素。 |  |  |  |  |  |

六、养护主要工作内容

1、上木类：修剪、剥芽、浇灌、松土、施肥及病虫害防治、涂白、扶正支撑、安全防护、环境清理及清运。

2、色块绿篱类：修剪整形、浇灌、松土除草、施肥及病虫害防治、环境清理及清运。

3、草本地被类：修剪整形、浇灌、松土除草、施肥及病虫害防治、环境清理及清运。

4、草坪类：修剪、浇灌、打孔、梳草、除草、施肥及病虫害防治、杂草地清理、环境清理及清运。

5、竹类：修剪钩梢、老竹清理、浇灌、松土除草、施肥及病虫害防治、环境清理及清运。

6、草花：清除残花、浇灌、松土除草、施肥及病虫害防治、环境清理及清运。                                                                                                                                                       7、每年秋季追播黑麦草。

8、突发事件处置:如遭遇风雨雷电、植被病虫害等突发事件,需要及时报告甲方并处理。

七、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购标的数量：一项。

2.采购标的交付或者实施的地点：无锡市锡山区九里河、芙蓉塘、南桥港、双泾河。

八、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

质量要求：合格；养护标准二级。

养护期：1年。

九、采购标的的验收标准：满足采购人需求。

十、采购标的的其他技术、服务等要求：

1、结算方式：合同总价除以12为每月的服务费用，每月服务费用的结算和考评得分及招标人检查情况挂钩，即每月服务费结算价=合同总价/12-月度考核应扣费用（如有）-其他经济处罚（如有）。

2、付款方式：合同签订后预付合同金额的30%，合同总价除以12为每月的服务费用。月度考核作为与中标供应商的月度费用结算的重要参考依据，月考分达到优秀90分的不扣款；未达到优秀要求的，少1分，扣当月养护款的1%，（例89分，扣除当月养护款*1%，88分，扣除当月养护款*2%，以此类推）。服务费每3个月支付一次（预付款在项目第一次支付服务费时一次性扣回，如无法一次性扣回则顺延至下一次支付服务费时扣回直至全部扣回预付款）。

3、中标人所属工作人员的所有用工风险由中标人承担，采购人不承担任何责任。

4、投标报价应包括完成本项目所需的人工、材料费、机械使用费、运输费、人员保险、管理费、利润、规费、税金等，并考虑一定的风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，包括达到工完清场、移交竣工验收、养护期满。

5、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6、所有的养护方案的费用以及按国家标准或养护验收规范要求对材料、构件进行质量检测所需的试验、检测费用应包含在投标报价中。

7、各种材料的价格，当招标人未提供市场价格或限定价格时，由投标人自行进行市场调查后决定报价，但各投标人应充分考虑在项目建设周期内市场价格的波动风险，并将认为适合的风险费用计列在内，凡未列的，将视为已包含在报价之中，一经报价确定，将不作调整。

8、投标人应根据养护现场的实际情况、文明养护要求和各自的养护经验确定合理的养护组织方案，自主合理报价。各投标人应认真踏勘现场，并对养护车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，凡未列的一旦发生，将视为由投标人自理。投标人的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9、投标人应根据养护现场的实际情况、本采购文件中载明的养护组织要求、现场的交通管制条件、文明养护要求和各自的养护经验确定合理的养护组织方案，自主合理报价。各投标单位应认真踏勘现场，充分考虑临时用地(招标人无偿提供定点线内土地可供临时使用)、临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通使工效受到影响等因素，并对养护车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路须发生修复费用的，均可列入，凡未列的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。

10、水、电费用请投标人自行考虑，费用纳入投标报价中。养护用水、电由投标人自行解决。如有需要，采购人可协助办理相关手续。

第四章 合同书(格式)

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：人民币（大写）          元 ；人民币（小写）          元

- 服务要求及验收标准：

- 服务期或完工期：

- 服务地点和方式：

- 服务费支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、响应文件、合同条款及中标通知书，乙方在招标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式五份，甲乙双方各执二份，见证方一份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏建圆建方工程管理咨询有限公司见证后生效。

本项目无需缴纳履约保证金。

甲方（采购人）：          （盖章）    乙方（成交方）：             （盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

年      月       日                   年      月       日

采购代理机构（见证方单位盖章）：      乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

第五章 合同条款(格式文本)

1甲方代表

甲方指派           为代表，全面负责日常养护作业的管理工作。

2乙方代表

2.1 乙方指派      为绿化养护项目负责人，具体负责本养护项目作业工作，并用书面材料报甲方备案。

2.2 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

2.3 乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

2.4 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

3 甲方工作

3.1 负责向乙方提供项目的有关资料。

3.2 组织召开养护作业技术交底会。

3.3 负责乙方的日常养护作业的管理和检查。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对当月度养护工作进行考核 (全年考核12次) ，考核按有关养护工作考核标准结合甲方养护工作计划要求综合进行。

3.4 甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核，按本合同有关条款支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6 若乙方违反《绿化养护管理考核办法》及招标文件等有关规定而被解除承包合同的，甲方可以按投标人的得分由高到低的顺序，选择下一投标人按原中标的投标价承接本项目的绿化养护管理。

3.7 在合同期内，因国家需要征用、改造、临时占用绿地等需要调整乙方管护绿化地段和管护等级时，乙方应服从大局，退出原养护地段，或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

3.8  甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

4 乙方工作

4.1 根据甲方养护工作计划，乙方承担日常养护内容有：九里河、芙蓉塘、南桥港、双泾河绿化养护。约18万平方米绿化养护，秋季追播黑麦草籽约17万平方米。

4.2 做好详细的养护台账，建立养护档案，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

4.3 应按甲方提出的对各种管理的要求落实各项措施，根据工作量确定长期稳定的日常管理养护人员，并报甲方备案，如有变更，应及时上报变更情况。甲方应将检查管护人员日常落实情况纳入考核评分范畴。

4.4 建立巡视报告制，每天有专人进行对绿化等设施的巡视，并做好每日巡视记录。如乙方承包的绿地受到非法占用、损坏等，乙方须承担经济赔偿和相关责任。发现养护范围内公用设施等缺损，应在原位置设置明显的安全标志，及时与甲方联系，否则乙方将承担相应责任。甲方应对因巡视不到位导致绿地受损事实，给予乙方一定的经济处罚和扣分处理。

(1) 巡视中如发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕，如发现人为造成的绿化设施损坏，必须在24小时内书面报告甲方和所在地监察部门。

(2) 巡视中发现绿地内有违章搭建及其它破坏绿化等现象，必须当场予以制止，立即报告所在地的监察部门，协助做好有关工作，并将处理结果报告甲方。

(3) 汛期和台风季节要加强人员值班，随时处理各种情况。

4.5及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

4.6 按时按量完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务。

4.7 加强法定节假日的正常养护维修工作。

4.8乙方应服从所在地的绿化行政主管部门的行业管理。

4.9乙方抽调必要的人员和设备、工具，作为抢险救灾的中坚力量，原则上负责各自养护范围内绿地的抢险救灾，但对局部性严重自然灾害，局抢险指挥中心可对各抢险队伍进行合理调配，以集中精力解决严重的灾情。

4.10乙方应按照养护面积组织相应数量的抢险救灾队员，救灾人员要求身体健康、体力好、熟悉绿化业务的人员组成，老弱病残及女职工不得作为抢险救灾队员，抢险救灾队员应统一着装（工作服），夜间抢险作业必穿反光背心。

4.11乙方应储备应急所需的物资，种类包括支撑木棍、绳索、铁丝、竹梯、油锯、高空修剪机洒水车等抢险设备、器械和车辆，应急储备物资使用后要及时予以补充。

4.12乙方一旦发现有突发性绿化应急事件发生，都有及时上报的权利和责任，无论事件级别大小，都应在一小时内向甲方报告，先期处置过程要做好记录。

4.13积极参与各项应急抢险任务，所发生的各种费用，由乙方承担，本次养护合同期内不再另外增加该项费用（除本合同3.6条款外）。

4.14甲方在合同实施期间进行每年乔木总量3%以内的疏林工程(具体实施疏林方案由甲方审定)，乙方组织实施，甲方不再另外增加相关费用。

4.15 如有移伐树木、占用绿地等事项，乙方应及时无偿负责移伐树木、占用绿地后的绿地修复工作。

4.16 在合同期内乙方应服从甲方的安排，做好以下的服务工作：

(1)因不可抗力造成的抢修保养工作；

(2)防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作；

(3)养护相关的社会职能工作；

(4)上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

(5)确保国定节假日的养护维修工作。

4.17 乙方有偿或无偿承担防范、杀灭四害等有关规定的义务，所使用的肥料、农药等符合环保标准。

4.18 乙方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

养护组织设计

5 进度计划

5.1 乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和养护管理人员网络组成表，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方，甲方在7天内予以确认。

5.2 乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

质量与考核

6 质量标准

养护维修质量标准按照采购文件约定的质量标准。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

7 检查和考核

7.1 乙方应认真按照采购文件中约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

7.2 对于养护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在两天内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方养护费中扣除。

7.3在日常工作中甲方下达任务给乙方，乙方未在规定的期限内完成或完成不到位的，甲方有权视情况按比例扣除养护费。

7.4 乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活，补植费用由乙方承担。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费从乙方养护费中扣除。

7.5甲方按照相关考核办法和规定中约定的考核奖惩办法进行考核。乙方连续2个月或一年内累计有3个月考核分低于合格分（80分）的，甲方有权无条件单方面终止合同；在甲方组织的考核中，乙方经考核确实不能承担养护项目的，甲方有权无条件单方面终止合同。乙方接甲方通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的经济损失由乙方承担，原已完成的工作量按实结算。

7.6 乙方在养护合同期内有下列行为之一的，甲方有权无条件单方面终止合同。

(1)乙方未经审批同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的；

(2)对毁绿、占绿的行为，乙方未在第一时间（48小时）内发现、制止和及时报告，且毁损乔木3株以上，或毁占绿地面积5平方米以上的；

(3)经群众举报或媒体曝光等投诉内容经查证属实，并确系养护管理不到位所致的养护管理重大责任事件。

(4)乙方应急抢险事件处理不力，造成严重后果的。

7.7乙方退出管护，绿地交接按《关于加强环境绿化工程验收备案移交管理工作的实施意见》与下一接管单位办理绿地交接手续，绿地需在规定时间内按要求整改到位后交付，逾期整改不到位由接管方进行整改，所需费用由原施工单位支付。

7.8合同期满后，未达到《锡山区城市园林绿化植物养护技术规定》所属养护等级标准，甲方有权对乙方处以普查费用两倍的处罚。

安全文明养护

8 安全文明养护与检查

8.1 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.2 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的，由乙方承担一切责任和损失。

9 安全防护

养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，养护期间按规定做好安全标识，作业区放置安全警示标志。

10 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

合同价款与支付方式

11合同价款

11.1 合同价款由甲乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

11.2 如实际养护作业量与设施量清单有出入时，乙方按时上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

11.3 对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

11.4如因招标时间延后，导致招标合同期满后仍由原养护单位延续养护的，养护费按原合同每月均价按实结算。

12支付方式

12.1结算方式：合同总价除以12为每月的服务费用，每月服务费用的结算和考评得分及招标人检查情况挂钩，即每月服务费结算价=合同总价/12-月度考核应扣费用（如有）-其他经济处罚（如有）。

12.2支付方式：合同签订后预付合同金额的30%，合同总价除以12为每月的服务费用，月度考核作为与中标供应商的月度费用结算的重要参考依据，月考分达到优秀90分的不扣款；未达到优秀要求的，少1分，扣当月养护款的1%，（例89分，扣除当月养护款*1%，88分，扣除当月养护款*2%，以此类推），服务费每3个月支付一次（预付款在项目第一次支付服务费时一次性扣回，如无法一次性扣回则顺延至下一次支付服务费时扣回直至全部扣回预付款）。

13 违约

13.1 甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不能按合同约定履行自己的各项义务、以及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任(包括支付违约导致乙方增加经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息)，相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因违约给乙方造成的窝工等损失。

13.2 乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金并赔偿因违约给甲方造成的损失。

13.3 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

14 争议

14.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、协商不成可向无锡市锡山区人民法院起诉。

14.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止养护作业；

(3) 仲裁机关要求停止养护作业；

(4) 法院要求停止养护作业。

合同中止、终止

15.1 承包范围内的养护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止或解除养护承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担。

15.2 乙方在本合同订立之日起一个月内，未按投标文件中提供的拟投入人员、设备及养护及时性保障要求到位的，甲方有权终止合同；本合同订立之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，达不到质量和技术标准的，甲方有权终止合同。养护期内甲方不定期进行巡视，如发现未按投标文件中提供的拟投入人员、设备及养护及时性保障要求到位的一次进行警告，第二次扣除合同价款的10%作为处罚，第三次甲方有权终止合同。如甲方解除合同养护费按合同价的月平均价50％付给。

15.3甲方在乙方履行合同期间发现乙方投标文件中的内容有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为的，甲方有权终止或解除养护承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担。

15.4合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

15.5合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

合同的变更

16.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背招标文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%。

16.2因任何一方原因（包括双方当事人内部工作安排、计划调整等自身原因；中央、省、市、区级政策变动，规划、计划调整等外部原因以及其他原因）导致合同变更的，双方当事人应当在发生相应情形后及时通知对方，并组织双方协商确定解决方案，并以书面形式变更合同，补偿因合同变更而引发的对方直接损失。同时甲方应当按约支付乙方完成服务对应的合同价款。

合同生效及其他

17.1合同一式五份，具同等法律效力。甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

17.2合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由采购代理机构协调解决。如协商不能解决，由无锡市锡山区人民法院管辖，法院受理期间，除法院要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

17.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

17.4在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

17.5 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

17.6本合同的解释权在无锡市锡山区水利局。

合同附件：

附件1：

| 绿化养护考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期： |  |  |  |  |  |
| 类别 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 扣分点数量 | 得分 |
| 园林植物 | 修剪 | 10 | 未按树种特点/要求修剪,留短桩，截口不平，截口直径5cm以上树木未涂防腐剂每发现一起2分 |  |  |
|  |  |  | 枯枝危膀、，交叉枝、徒长枝明显，生长季异长黄叶、不正常落叶、卷叶每发现一起2分 |  |  |
|  |  |  | 作业工具不符合作业要求，作业不符合安全文明施工要求 每发现一起1分 |  |  |
|  |  |  | 乔木、花灌木整形修剪作业未安排相匹配的技工实施每发现一起2分 |  |  |
|  |  |  | 剥芽去蘖，萌蘖枝长超过15公分,剥芽、去萌蘖等时拉伤树皮、未剥到位每发现一起3分 |  |  |
|  |  |  | 花灌木未按品种、生长习性、开花特点等进行修剪、剥芽，修剪后枯枝败叶残存 每发现一起2分 |  |  |
|  |  |  | 残花、残果未及时清理，苗木长势衰弱 每发现一起3分 |  |  |
|  |  |  | 不同地被、草坪品种未按要求及时修剪，草坪修剪工具未整修，造成草坪草拉伤撕裂 每发现一起3分 |  |  |
|  |  |  | 草坪中的树穴边缘未切边，线条乱 每发现一起2分 |  |  |
|  | 病虫害防治 | 10 | 有明显虫口、虫粪、巢螟、蛀干等，危害率在5%以上每发现一起5分 |  |  |
|  |  |  | 药液配制不正确，造成树木伤害和环境污染，用药对行人造成影响 每发现一起2分 |  |  |
|  |  |  | 树洞、腐烂、脱皮、裂皮、空洞等缺陷不能修复及时，冬季未按要求及时涂白 每发现一起2分 |  |  |
|  | 灌溉排水施肥 | 5 | 苗木严重缺水，叶片枯萎，绿地积水、排水不畅，未采取措施及时排除，苗木损伤 每发现一起2分 |  |  |
|  |  |  | 未按要求方式进行施肥，肥料的施用不及时、质量、数量未满足需求，造成植物长势衰弱 每发现一起2分 |  |  |
|  |  |  | 衰弱树、衰老树未采取针对性措施施肥 每发现一起2分 |  |  |
|  |  |  | 肥料种类或比例配制不正确，造成苗木伤害和环境的污染 每发现一起2分 |  |  |
|  | 中耕除草 | 10 | 树穴未按规定要求中耕松土 每发现一起1分 |  |  |
|  |  |  | 绿地内杂草明显、有大杂草、攀援性杂草、缠绕性杂草每发现一起2分 |  |  |
|  |  |  | 使用灭生性除草剂的，树穴内使用除草剂的 每发现一起5分 |  |  |
|  |  |  | 未经许可、不合理使用化学除草剂土壤封闭造成苗木长势衰弱 每发现一起3分 |  |  |
|  | 保存率 | 5 | 乔木保存率98%以下、灌木97%以下、地被草坪覆盖率98%以下集中空秃每发现一起2分 |  |  |
|  |  |  | 空缺补植未按要求时间内同品种、同规格、同长势苗木每发现一起5分 |  |  |
| 卫生保洁 | 保洁 | 15 | 配合河道管理清除绿地内建筑垃圾、塑料袋、烟盒等各类杂物 及换季时集中清枯枝落叶2分每发现一起2分 |  |  |
|  |  |  | 绿地中堆物、堆料、搭棚、树干上钉拴刻画等现象每发现一起2分 |  |  |
|  | 垃圾处理 | 15 | 绿化垃圾随意抛弃，随意倾倒每发现一起5分 |  |  |
|  |  |  | 未满足重点地区随产随清，其他地区日产日清的要求每发现一起5分 |  |  |
|  |  |  | 焚烧绿化垃圾 每发现一起15分 |  |  |
| 现场管理 | 人员 | 5 | 工作时间内养护负责人擅离现场；现场巡视不能发现问题、工作安排拖拉每发现一起2分 |  |  |
|  |  |  | 养护工人人数、年龄、技术配备人员等不符合要求，工人着装不统一 每发现一起2分 |  |  |
|  | 设备 | 5 | 水泵、割草机等园艺机械设备陈旧每发现一起2分 |  |  |
|  |  |  | 专业园艺工具配备不齐全，工人未经培训使用工具不熟练 每发现一起2分 |  |  |
|  | 安全文 明作业 | 10 | 未对设备、工具、工棚等定期检查，存在安全隐患每发现一起2分 |  |  |
|  |  |  | 员工未定期进行安全知识培训 每发现一起2分 |  |  |
|  |  |  | 绿化修剪作业未采取相应安全措施，工人上树未采取防护措施 每发现一起5分 |  |  |
|  |  |  | 养护作业过程中污染河道，影响环境卫生每发现一起2分 |  |  |
|  |  |  | 养护工人按要求购买保险 每发现一起2分 |  |  |
|  | 支撑 | 5 | 树木歪斜（10º以上）未及时扶正 每发现一起1分 |  |  |
|  |  |  | 灾害性天气未对支撑、绑扎物等及时调整、整新、加固更新 每发现一起2分 |  |  |
|  |  |  | 灾害性天气前需修剪的苗木未及时修剪 每发现一起2分 |  |  |
| 资料档案 | 资料档案 | 5 | 绿化资料不齐全：养护台账、养护日志内容作假、缺失 每发现一起2分 |  |  |
|  |  |  | 统计报表及报送的资料不正确，不能及时上报每发现一起2分 |  |  |
| 合计得分(100分-总扣分数) |  |  |  |  |  |

考核说明：

一、评分等级

根据每次考核评分，考核等级为优秀、合格、不合格三类。

90分（含）以上的为优秀， 80分（含）-90分为合格，80分以下为不合格。

二、分值计算

考核评分采用百分制计分，满分100分。根据《锡山区绿地养护管理考核评定表》要求对检查结果进行评分。每月一考核，每季一付款。考核人员以书面形式告知养护承包单位月度考核得分，扣罚金额在季度养护费中予以兑现。

三、奖惩措施

锡山区水利局以检查和考核得分结果作为合同价款支付依据，实行经济处罚的奖惩制度：

（一）月考分达到优秀90分的不扣款；未达到优秀要求的，少1分，扣当月养护款的1%，（例89分，扣除当月养护款*1%，88分，扣除当月养护款*2%，以此类推）。

（二）养护承包单位连续2个月或一年内累计有3个月考核分低于合格分（80分）的，甲方有权无条件单方面终止合同；在甲方组织的考核中，乙方经考核确实不能承担养护项目的，甲方有权无条件单方面终止合同。乙方接甲方通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的经济损失由乙方承担，原已完成的工作量按实结算。

（三）在检查考核评分的同时，在养护工作期间如出现以下情况处以经济处罚：

1、作业工人未规范着装，每次处以200元/人罚款；工作时未设置警示标志，每次处以200元罚款。

2、在规定时间内灌木、色块、草坪修剪未完成；灌木、色块修剪平面不平整、高度不统一、棱角不清楚，球形不圆整；草坪修剪未控制在5-7cm以内；修剪时剪坏剪损剪伤各种乔木、灌木、绿篱的，将视情况给予一定的经济处罚，严重影响形象的须同时予以赔偿更换同规格苗木。

3、被上级领导批评、市民投诉、媒体曝光情况属养护公司责任的，视情况扣除1000-5000元。

4、养护承包单位负责人需保证通信通畅。如果长期联系不上，将给予适当的经济处罚。项目经理巡查每次发现问题应附照片，如被锡山区水利局发现问题，项目经理未有发现，发现一次处以100元/次处罚。

（四）养护承包单位在防台防汛、抗雪减灾等应急抢险中未能按要求积极履行职责的，锡山区水利局有权无条件单方面终止合同，养护承包单位接到锡山区水利局通知后24小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由养护承包单位承担，原已完成工作量据实按有关规定结算。

（五）养护承包单位应在中标后15个工作日内落实好采购文件中约定的作业机械、作业人员等要求，未能及时落实到位的，锡山区水利局有权无条件单方面终止合同，养护承包单位接到锡山区水利局考核小组通知后24小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由养护承包单位承担。

附件2：

    - 锡山区城市园林绿化植物养护技术规定

第一章  总  则

第1.0.1条  为了加强对锡山区城市绿地绿化植物的养护，提高对绿化植物养护的技术水平，根据《江苏省城市绿化管理条例》《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》制定本规定。

第1.0.2条  本规定适用于辖区内的公共绿地、防护绿地、风景林地、居住区绿地、单位附属绿地、道路绿地内的树木、花卉、地被和草坪等植物的养护技术工作。

第1.0.3条  各类植物凡种植一年以上的，其保存率应达到98％，受自然灾害或环境污染等原因而死亡的除外。

第1.0.4条  各绿地管理单位应结合绿地设计和实际情况，根据本规定，不断总结经验，开展科学试验、推广新技术、实现科学管理。

第l.0.5条  加强对职工的技术培训和考核，提高职工的技术素质，按规定指导对绿化植物的养护。

第1.0.6条  各单位应根据分级管理的要求和质量标准，制订全年的养护计划。

第1.0.7条  应严格按照有关安全生产操作规程组织作业，保证作业人员人身安全。

第二章  树木养护

第一节  树体保护

第2.1.1条  树体保护应贯彻防重于治的精神，做好宣传教育工作，使人们认识到“保护树木，人人有责"，做好对各种自然灾害的预防工作。

第2.1.2条  对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏，做到早治防止扩大。

第2.1.3条  发现树洞要及时修补，防止腐烂进一步扩大，对腐烂部位应按外科方法进行处理。

第二节 灌溉与排水

第2.2.1条  根据不同树种、土地条件、季节差异和生长状况及时进行，并要一次浇透。

第2.2.2条  树种浇水前应先松土、围堰，做好积水坑。

第2.2.3条  夏季浇水宜早、晚进行，高温季节严禁中午浇水，对蒸发量大的草花和树种要勤浇水；冬季浇水宜中午进行，入冬前必须浇一次灌冬水。

第2.2.4条  草坪浇水必须浇透根系层，冷季型草坪在春秋季充分浇水，暖季型草坪夏季要勤浇水。草坪修剪后要及时浇水。

第2.2.5条  对名贵树木、新种树木，视天气干旱情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾。

第2.2.6条  球类、色块等植物每周进行冲洗蒙尘，保持叶面整洁卫生，色泽光洁。

第2.2.7条  浇水作业过程中水流不能过急，以防止地表泾流，避免对路面造成污染，如有污染需及时整改。

第2.2.8条  树木周围雨后积水应及时排除。

第三节  松土、除草

第2.3.1条  树木根部周围的土壤要保持疏松，每年松土不少于4次。春、夏、冬季必须松土一次。易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限：乔木30cm以上，花灌木15cm以上，草坪10cm以上。松土范围：乔木为树穴直径1.5米范围以上，花灌木为植株冠幅。

第2.3.2条  乔灌木下、草坪、草花内的杂草、缠绕树木的各类藤蔓必须及时铲除。

第2.3.3条  草坪杂草应及时连根清除，做到除早、除小、除净，草坪覆盖率不低于98％，集中空秃不大于0.1平方米。

第2.3.4条  树穴、模纹色块、绿篱、草花等与草坪交界边线每年要2-3次切边，并全年保持树穴工整，切边清晰。

第2.3.5条  使用化学除草剂时必须保证园林植物的安全，不得对植株产生危害。

第2.3.6条  除掉的杂草应及时清理、运走、掩埋或异地制肥。

第四节  施肥

第2.4.1条  施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。

第2.4.2条  树木休眠期和种植前，需施基肥。生长期可按植株的生长势施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。

第2.4.3条  各类绿地应以施腐熟有机肥为主，应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。

第2.4.4条  树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与树冠幅相适应。环沟深、宽均为25-30CM，除根外施肥外，肥料不得触及树叶，施肥宜在晴天进行。

第2.4.5条  草坪主要施肥时期在春秋季，施肥可采用撒施和根外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象。

第2.4.6条  每年冬春两季施腐熟有机复合肥不少于2kg/平方、氮磷钾复合肥不少于45g/平方。

第五节  修剪

第2.5.1条  乔木类主修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头。枝条修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜，剪口要平整，不拉伤树皮，截口涂抹防腐剂。一般乔木每年修剪不少于2次，休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛期。行道树要求分枝点高度留养一致，不影响交通。生长季节及时剥芽（含脚芽）、去蘖、疏枝，芽长不超过10cm。

第2.5.2条  花灌木类秋冬季修剪应促枝叶繁茂，分布均匀，要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪，生长季节及时剥芽（含脚芽），芽长不超过10cm。

第2.5.3条  绿篱、地被及时修剪，促其分枝，保持全株枝叶饱满，加速覆盖。球形灌木应常年保持形态完整，修剪应注意促其生长，保证球形丰满。色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞、无脱脚。特殊造型的绿篱要逐步修剪成形。

第2.5.4条  草坪修剪在生长季节，应采用条纹状交叉修剪方式，按三分之一原则适时进行修剪，修剪后高度宜为5-7cm，年修剪次数：冷季型为40次（冬季12-2月，2次/月；春季3-4月，3次/月；5-6月，5次/月；夏季7-8月，2次/月；秋季9-11月，5次/月），暖季型为20次。

第2.5.5条  修剪剩余物要及时清理干净，保证作业现场洁净，防止滋生病虫害。

第六节  防护设施

第2.6.1条  新栽、倾斜树木必须进行扶正支撑；乔木、竹类植株等必须有防台措施。支撑所用材料须做到合理、美观，不伤及到树木本身，支撑所用材料应在规定时间内拆除（一般为2年）。

第2.6.2条  高大乔木在风暴来临前夕，应做好防止吹倒的预防工作，采取立支柱、绑扎、疏枝、打地桩等综合措施，发现问题及时解决。风暴后，应分轻重缓急进行抢救，对树体歪倒的树木及时扶正。

第2.6.3条  易受冻害的树木，冬季应采取根际培土。

第2.6.4条  枝叶积雪应及时清除，有倒伏危险的树木应立支撑保护。

第七节  死树的处理和补植、移植

第2.7.1条  街头绿地以及公园、广场等主要景点的死树应连同根部及时挖除，并填平坑槽。

第2.7.2条  枯死的大树和古树名木在挖除前，必须报区锡山区水利局审批，不得擅自挖除。

第2.7.3条  补植、移植树木应选用原树种，规格相近，并按相关规定规范施工。

第2.7.4条  枯死植物应及时挖除并补植，枯枝残叶、残花要随时清理。

第三章  地被植物和草坪养护

第一节  地被植物

第3.1.1条  地被植物在未覆盖前，每年应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

第3.1.2条  天气干旱、土壤干燥时要适时、适量浇水。早春发芽前要施肥，生长季节采取薄肥勤施。

第3.1.3条  枯死植物应及时挖除并补植，枯枝残叶、残花要随时清理。

第3.1.4条  木本地被植物应在冬季休眠期修剪，应使植株在生长期间保持高度不超过60cm的低矮状态。

第3.1.5条  球根、宿根类地被植物，经3-4年生长后，根部拥挤以致影响其正常生长时，必须按不同类群的生理习性进行分株或更新移植。

第二节  草坪管护

第3.2.1条  草坪在生长季节，应按三分之一原则适时进行修剪，保持一定的高度，一般控制在5-7cm。修剪要平整，边角无遗留，草屑应及时运出、除净。

第3.2.2条  草坪中的树坛、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰、整齐。

第3.2.3条  每年秋、冬季可采用刺孔在草坪上打洞，增加草坪土壤的透气性，促进草坪生长。枯草层每年一、二次用耙或疏草机清除出草坪。

第3.2.4条  黑麦草品种由甲方指定，播种前须将原草坪修剪至2-3cm，并进行疏草、打孔处理，经甲方检验合格后方可进行播种，草籽播种要均匀，做好后期水肥管理和日常养护工作，确保出芽率90%以上。

第四章  花坛和花卉养护

第一节  花坛

第4.1.1条  根据花坛的分级标准，制定花坛分级养护的技术措施和管理标准。

第4.1.2条  换花移栽前必须深翻细耙，除尽土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。

第4.1.3条  花坛的防护设施应保持清洁完好，并尽量保证行人和游客的安全。

第4.1.4条  立体花坛要与周围环境相协调，设置在路边的立体花坛不得影响交通视线，立体花坛要稳固、防止大风刮倒。

第4.1.5条  主要花坛换花时空置期在3天之内，花卉覆盖率为90％以上。

第二节  宿根花卉

第4.2.1条  应根据宿根花卉不同品种的开花结实、越冬休眠等生长习性，采取相应养管措施。

第4.2.2条  宿根花卉开花后，对不具观果价值的品种应及时修剪残枝、残花、残果。

第4.2.3条  宿根花卉进入休眠状态后，应及时清除地上部枯枝、残叶。

第4.2.4条  对根蘖成丛的宿根花卉，宜结合调整栽植密度，于休眠期进行分墩重栽。

第4.2.5条  冬季宜对耐寒性差的宿根花卉培土保墒、防寒。

第4.2.6条  对宜倒伏的宿根花卉应适时修剪。对有二次开花习性的宿根花卉应在花后适时进行修剪。

第4.2.7条  宿根花卉生长期间应进行追肥或叶面施肥。

第4.2.8条  应根据土壤墒情适时浇水。喜湿的品种应在生长期保持充足的水分供给。宿根花卉必须浇返青水和冻水。

第三节  草花

第4.3.1条  各类花卉的种植，在最高气温25C0以下时可全天种植；当气温高于25C0时，应避开中午高温时间，宜在早晨、傍晚或阴天进行，移栽后应立即浇透水，浇水时防止土壤冲到茎叶上，保持植株清洁。

第4.3.2条  草本花卉需摘心的品种(如一串红、菊花)应及时摘心。对株型高、花茎长、花朵大的品种(如菊花)，应用支柱固定。

第4.3.3条  选择生长健壮的花苗移栽，花苗需带花蕾方可移栽，应及时摘除残花和修剪黄叶，缺株要及时补栽，保持草花区域的清洁、完整。

第4.3.4条  应对栽于篱垣和棚架的攀缘草花采取适宜的牵引措施。

第4.3.5条  应适时浇水、施肥或叶面施肥。

第4.3.6条  花卉生长盛期要及时松土除草，施追肥后立即喷洒清水，并做好病虫害的防治工作。

第4.3.7条  及时更换草花，观叶类必须在开花前掉换，观花类必须在花朵凋谢前调换。

第4.3.8条  及时清运草花种植区域多余泥土，使其不高于周边草坪。

第4.3.9条  草花覆盖率应达到90%以上，基本不见裸土，种植密度不低于49株/平方米。

第4.3.10条  花卉应做到图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致。花境搭配科学、层次分明、高矮有序。

第五章  防止污染和防治病虫害

第一节  防止污染

第5.1.1条  绿地内的排污管网和排水管网应保证通畅、有效，不得有漏点。

第5.1.2条  绿地周围如发现有危害植物生长的废气时，应及时向环保部门报告，防止污染，必要时应调整种植抗有害气体的植物种类。

第5.1.3条  树木根际附近不得有堆放盛有废液的容器、废渣和其他有害植物生长的物质。

第5.1.4条  施用化肥、药剂要合理，不得污染环境。有机肥必须腐熟后使用，不得使用人粪尿和国家明令禁止使用的药品。

第5.1.5条  加强肥料、药剂使用管理，对化肥农药等包装物统一收集堆放，并由专业单位回收，建立肥料、药剂进出仓库使用管理台账。

第二节  防治病虫害

第5.2.1条  贯彻“预防为主，综合防治”的原则。

第5.2.2条  引进和输出种苗，必须严格遵守有关植物检疫法规和有关规章制度。

第5.2.3条  做好园林植物病虫害的预测、预报工作，密切注意周边地区的病虫害发生情况，制订好防治计划。

第5.2.4条  加强观察，局部发生严重病虫害地区必须及时治理，以防止扩大蔓延。

第5.2.5条  严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药，使用化学农药应按有关安全操作规定进行作业。

第5.2.6条  发现大面积的病虫害应及时通知周边地区。

第5.2.7条  及时清除病虫害枝条或植株并按要求集中焚烧处理。

第六章  技术档案

第6.1.1条  各单位必须建立完整的园林植物养护技术档案，及时收集、整理和积累资料，总结经验。

第6.1.2条  技术档案内容

(一) 招投标文件、合同、预决算资料。

(二) 养护施工组织设计（含项目部组成、机械设备各工种投入、目标任务及年度计划）、月度养护工作计划、自检情况、考核结果。

(三) 养护工作日志，包括日常巡查、防汛防台抗雪减灾（应急预案及执行情况）、技术培训等所有养护工作内容。

(四) 养护工作量变更情况。

(五) 应用新技术、新工艺和新成果的单项技术资料。

(七) 各类统计表和调查报告、总结等。

第6.1.3条  技术档案每年应分类整理，装订成册，编好目录，分类归档。

第七章  其他

第7.1.1条  在管护时，严格按照管护操作规程操作，做到安全管理、文明作业。

第7.1.2条  必须参与系统内的工作培训、技术指导、政治学习等活动，掌握新技术和必要的技能,更好地做好绿化养护工作。

第7.1.3条  按时按质完成业主布置的其他突击性工作。

    - 附件3：

    - 锡山区绿地养护等级标准

1、绿化比较充分，植物配置基本合理，基本达到黄土不露天。

2、植物达到：

(1)生长势：正常。生长达到该树种该规格的平均生长量。

(2)叶子正常：①叶色、大小、薄厚正常；②较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在2％以下；③被啃咬的

叶片最严重的每株在10％以下。

(3)枝、干正常：

①无明显枯枝、死权；

②有蛀干害虫的株数在2％以下(包括2％，以下同)；

③介壳虫最严重处主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4％以下；

④树冠基本完整：主侧枝分布均称，树冠通风透光。

(4)措施：按二级技术措施要求认真进行养护。

(5)树木缺株在l％以下。

(6)草坪覆盖率达95％以上；草坪内杂草控制在20％以内；生长和颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型二次以上，冷地型10次以上；基本无病虫害。

3、河道范围内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

4、绿化生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的废弃物，能坚持在重大节日前进行突击清理。

5、无较重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏，能及时发现和处理、绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；树干无明显地钉栓刻画现象，树下距树2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。

无锡锡山区绿化养护全年主要工作任务及目标要求

| 月份 |  | 主要工作任务 |  | 目标要求 | 时间计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | 12月 | 1 | 冬季草花更换 | 12月中旬，完成冬季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土 | 4周 |
|  |  | 2 | 树木整形修剪 | 对以香樟、法梧为代表的常绿和落叶行道树进行疏枝和整形修剪，本月应完成行道树整形以及法梧、紫薇、木芙蓉、月季、美人蕉、水生植物等品种的越冬修剪 | 1-4周 |
|  |  | 3 | 安全管理 | 树木修剪前应重点针对高空作业人员进行安全技术交底和正确示范，并做好安全防护措施，并上报安全交底记录和照片 | 1周 |
|  |  | 4 | 草坪修剪 | 黑麦草每15天修剪1次 | 1、3周 |
|  |  | 5 | 抗雪减灾应急保障 | 12月上旬完成抗雪减灾应急预案编制，最低标准应急物料（铁锹10把、长竹竿30根、扫帚10把）、车辆（卡车1辆、水车1辆）、人员（10人）等全部落实到位，加固倾斜松动树木，抽稀和加固竹林，并按照考核小组统一部署组织应急抢险演练，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 1周 |
|  |  | 6 | 灌冻水 | 12月下旬，土壤封冻前，对所有乔灌草浇灌一次冻水，浇足浇透，以浸透土壤15-20cm为宜。 | 4周 |
|  |  | 7 | 台账资料 | 12月上旬上报，台账包括年度工作总结、项目管理网络图、项目经理每日巡查记录、考核扣分台账、合同，1月中旬上报 | 1-2周 |
|  | 1月 | 8 | 草坪修剪 | 黑麦草中旬修剪1次 | 3周 |
|  |  | 9 | 抗雪减灾应急保障 | 继续按照抗雪减灾应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 随机 |
|  |  | 10 | 安全管理 | 春节前一周应对所有作业工人进行节日安全交底，并上报春节值班表 | 3周 |
|  |  | 11 | 春节保障 | 春节前一周对绿地内的绿化垃圾进行一次全面清理，并按照抗雪减灾应急预案做好春节期间应急保障 | 3-4周 |
|  | 2月 | 12 | 抗雪减灾应急保障 | 继续按照抗雪减灾应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 随机 |
|  |  | 13 | 草坪修剪 | 黑麦草中旬修剪1次 | 3周 |
|  |  | 14 | 树木整形修剪 | 完成除行道树以外的香樟、广玉兰、女贞、桂花等常绿树种的疏枝整形修剪 | 1-4周 |
| 春季 | 3月 | 15 | 施肥、松土 | 结合对所有乔灌木树穴松土整饬，施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2，对绿篱、色块、黑麦草和草花等地被植物施一次复合肥，施肥量不低于15g/m2，施肥可与春灌结合，提高吸收率 | 1-2周 |
|  |  | 16 | 春灌 | 对所有绿地进行一次全面春灌，要求浇足浇透，以浸透土壤15-20cm为宜 | 2周 |
|  |  | 17 | 撤除防寒设施 | 撤除热带树种防寒设施 | 4周 |
|  |  | 18 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |
|  |  | 19 | 草坪修剪 | 黑麦草每15天修剪1次，中旬天堂草、绿篱、球类修剪1次 | 1、3周 |
|  |  | 20 | 病虫害防治 | 主要应针对病虫害越冬代进行防治，摘除大袋蛾虫囊（香樟、樱花、柏类、桂花等）；清除刺蛾虫茧（法梧、栾树、枫杨、红叶李、杨树、柳树、桃树等）；对草坪、麦冬、葱兰等土壤中的金龟子幼虫（蛴螬）视情况通过人工翻土或药物进行防治；开始对蚜虫、黄杨绢野螟、金叶女贞叶斑病进行防治 | 3-4周 |
|  | 4月 | 21 | 春季草花更换 | 完成春季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土 | 1-2周 |
|  |  | 22 | 修剪 | 每15天修剪一次黑麦草、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪，开花植物花后2周内完成整形修剪并施肥 | 1-4周 |
|  |  | 23 | 浇水 | 每10天对绿地浇一次透水 | 1-4周 |
|  |  | 24 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |
|  |  | 25 | 清扫香樟落叶 | 加大保洁力度，及时清扫香樟落叶 | 2-4周 |
|  |  | 26 | 病虫害防治 | 本月是春季病虫害发生和危害高峰，重点防治对象：蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、天牛（栾树、无患子、合欢、红枫、法梧、杨树、柳树、桃树、槐树等）、蛴螬（草坪、麦冬、葱兰）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、杜鹃网蝽（杜鹃）、黄杨绢野螟、大叶黄杨斑蛾，金叶女贞叶斑病、月季黑斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治。 | 1-4周 |
|  | 5月 | 27 | 修剪 | 每15天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪，开花植物花后2周内完成整形修剪 | 1-4周 |
|  |  | 28 | 浇水 | 每5天对绿地浇一次透水 | 1-4周 |
|  |  | 29 | 追肥 | 5月上旬对草坪、草花、绿篱追施复合肥，施肥量不低于15g/ m2，对花后植物追施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2 | 1-2周 |
|  |  | 30 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |
|  |  | 31 | 松土 | 中旬对所有乔灌木树穴进行翻土整饬，灌木、色块、草坪切边 | 2-3周 |
|  |  | 32 | 清扫香樟落叶 | 5月上旬继续对香樟落叶进行及时清扫 | 1-2周 |
|  |  | 33 | 常绿树补植 | 10月上旬对常绿树种缺株、死苗及受损、外形不佳苗木规格数量进行排查统计，制定补植计划，本月完成常绿树种补植，补植苗木规格不得低于原来标准 | 1-4周 |
|  |  | 34 | 病虫害防治 | 重点防治对象：木虱（青桐、合欢）、刺蛾（法梧、杨树、柳树、枫杨、槐树、桃树、梅花、海棠、樱花、红叶李等）、蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、天牛（栾树、无患子、合欢、红枫、法梧、杨树、柳树、桃树、槐树等）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、黄杨绢野螟、大叶黄杨斑蛾，金叶女贞叶斑病、月季黑斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治。 | 1-4周 |
| 夏季 | 6月 | 35 | 修剪 | 每15天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次 | 1-4周 |
|  |  | 36 | 浇水 | 每3天对绿地浇一次透水 | 1-4周 |
|  |  | 37 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |
|  |  | 38 | 防台防汛应急保障 | 6月上旬完成防台防汛应急预案编制，最低标准应急物料（铁锹10把、排水泵2台、油锯2台、手锯10把、杉木棍60根）、车辆（卡车1辆、水车1辆）、人员（10人）等全部落实到位，加固倾斜松动的树木，抽稀和加固竹林，并按照考核小组统一部署组织应急抢险演练，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 1-2周 |
|  |  | 39 | 排水 | 6月上旬完成林带排水系统整饬，至少每5排树一条排水沟，排水沟底宽及深度不低于50cm，排水导入地表水系或道路排水管网 | 1-2周 |
|  |  | 40 | 病虫害防治 | 重点防治对象：木虱（青桐、合欢）、刺蛾（法梧、杨树、柳树、枫杨、槐树、桃树、梅花、海棠、樱花、红叶李等）、蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、天牛（栾树、无患子、合欢、红枫、法梧、杨树、柳树、桃树、槐树等）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、黄杨绢野螟、大叶黄杨斑蛾，金叶女贞叶斑病、月季黑斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治。 | 1-4周 |
|  |  | 41 | 安全管理 | 针对高温期间作业安全管理工作进行安全技术交底，发放相应防暑降温物资，并上报安全交底记录、防暑降温物资领取记录和照片 | 4周 |
|  | 7月 | 42 | 修剪 | 每15天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪 | 1-4周 |
|  |  | 43 | 浇水 | 每天对绿地浇一次透水，视天气情况对乔灌木树穴翻土灌水 | 1-4周 |
|  |  | 44 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |
|  |  | 45 | 防台防汛应急保障 | 继续按照防台防汛应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 随机 |
|  |  | 46 | 病虫害防治 | 重点防治对象：天牛、刺蛾、樟巢螟（香樟）、葱兰夜蛾（葱兰）。每7天进行一次药物防治，樟巢螟虫巢进行1次人工剪除销毁。 | 1-4周 |
|  |  | 47 | 夏季草花更换 | 7月份完成夏季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土 | 4周 |
|  | 8月 | 48 | 修剪 | 每15天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次 | 1-4周 |
|  |  | 49 | 浇水 | 每天对绿地浇一次透水，视天气情况对乔灌木树穴翻土灌水 | 1-4周 |
|  |  | 50 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |
|  |  | 51 | 防台防汛应急保障 | 继续按照防台防汛应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 随机 |
|  |  | 52 | 病虫害防治 | 重点防治对象：刺蛾、樟巢螟（香樟）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、斜纹夜蛾（白三叶、草坪）、粘虫（草坪）、草地螟（草坪）、葱兰夜蛾（葱兰）、蛴螬（草坪）、黄杨绢野螟、杜鹃网蝽（杜鹃）、康氏粉蚧（金叶女贞），合欢枯萎病、金叶女贞叶斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治，樟巢螟虫巢进行1次人工剪除销毁。 | 1-4周 |
| 秋季 | 9月 | 53 | 修剪 | 每15天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木每月剥芽1次 | 1-4周 |
|  |  | 54 | 浇水 | 每2天对绿地浇一次透水 | 1-4周 |
|  |  | 55 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |
|  |  | 56 | 防台防汛应急保障 | 继续按照防台防汛应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 随机 |
|  |  | 57 | 秋季草花更换 | 下旬完成秋季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土 | 4周 |
|  |  | 58 | 病虫害防治 | 本月是秋季病虫害发生和危害高峰，重点防治对象：天牛、刺蛾、樟巢螟、斜纹夜蛾（白三叶、草坪）、葱兰夜蛾（葱兰）、木蠹蛾（银杏、杨树、柳树、榆树、桃树、樱花、法冬、海棠、法梧、栾树等）、木虱（青桐、合欢）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、舟蛾（杨树、柳树、榆叶梅、海棠、樱花、桃树等）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、杜鹃网蝽（杜鹃）、蛴螬（草坪）、各类天蛾幼虫，月季黑斑病、白粉病、草坪斑枯病、草坪褐斑病、樱花褐斑病、大叶黄杨枯萎病。每7天进行一次药物防治，樟巢螟虫巢进行1次人工剪除销毁。 | 1-4周 |
|  |  | 59 | 籽播黑麦草 | 上旬起对籽播黑麦草路段草坪进行疏草、打孔，每7天低修剪1次，下旬播种路段经验收后进行播种 | 1-4周 |
|  | 10月 | 60 | 籽播黑麦草 | 上旬完成所有路段黑麦草播种工作 | 1-2周 |
|  |  | 61 | 修剪 | 每15天修剪一次绿篱、球类，未播黑麦草路段草坪每15天修剪1次，乔木每月剥芽2次 | 1-4周 |
|  |  | 62 | 浇水 | 黑麦草播种路段每天浇1次透水，其他则5天 | 1-4周 |
|  |  | 63 | 除草 | 每15天除一次杂草 | 2、4周 |
|  |  | 64 | 追肥 | 10月下旬对黑麦草、草花、绿篱追施复合肥，施肥量不低于15g/m2 | 4周 |
|  |  | 65 | 落叶清扫 | 10月下旬完成所有绿地内落叶清扫，消除火灾隐患 | 4周 |
|  |  | 66 | 落叶树补植 | 10月上旬对落叶树种缺株、死苗及受损、外形不佳苗木规格数量进行排查统计，制定补植计划，本月完成落叶树和藤本植物补植，补植苗木规格不得低于原来标准 | 1-4周 |
|  |  | 67 | 病虫害防治 | 重点防治对象：蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、蛴螬（草坪） | 1-4周 |
|  | 11月 | 68 | 翻土 | 对所有乔灌木树穴、生态林进行翻土，翻土深度不低于20cm，灌木、草坪切边 | 1-4周 |
|  |  | 69 | 浇水 | 黑麦草播种路段每3天浇1次透水，其他则10天 | 1-4周 |
|  |  | 70 | 草坪修剪 | 黑麦草每15天修剪1次 | 1、3周 |
|  |  | 71 | 安全管理 | 树木修剪前应重点针对高空作业人员进行安全技术交底和正确示范，并做好安全防护措施，并上报安全交底记录和照片 | 1周 |
|  |  | 72 | 落叶树整形修剪 | 完成除行道树以外的榉树、朴树、白玉兰、栾树、槐树、无患子、合欢、樱花、海棠、桃树、梅花、红叶李、紫荆等落叶树种的疏枝整形修剪 | 1-4周 |
|  |  | 73 | 施基肥 | 对所有乔灌木施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2，施肥可与树穴翻土结合进行 | 1-4周 |
|  |  | 74 | 防寒设施 | 11月中旬，对所有不耐寒树种统一进行包扎 | 3周 |
|  |  | 75 | 树干刷白 | 刷白时间：11月中旬-12月中旬，范围：所有乔木及花灌木，高度：乔木1.3m、花灌木0.8m，质量：不流淌、无疙瘩、均匀严密、无刷花刷漏，配比：100斤水+20斤生石灰+1包石硫合剂，用量：石硫合剂10cm树木200棵1包、片林1亩1包 | 3-4周 |
| 注：本表工作任务中加粗的为当月重点工作，浇水等部分目标要求及作业时间安排视气候情况可相应调整。 |  |  |  |  |  |

第六章 附件

附件一：评分标准

（一）投标报价（20分）

满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分。

注：本项目专门面向中小企业，不进行价格扣除。

（二）供应商评价（20分）

1、业绩（6分）

供应商2021年1月1日以来承担过类似项目的，每提供1个得2分，本项最高得6分。（时间以合同签订日期为准，提供中标通知书、合同原件扫描件加盖公章，不提供不得分。）

2、认证证书（1.5分）

投标供应商具备有效期内的环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供1项得0.5分，本项最高得1.5分。（提供证书扫描件加盖公章，不提供或提供不全不得分。）

3、配备人员（6.5分）

（1）本项目中拟配备的普通作业工人（不含项目负责人），具备中级及以上绿化工证书的，每1人得0.5分，最高得2.5分；

（2）本项目中拟配备的技能工人（不含项目负责人），具备园林绿化相关专业中级及以上职称证书每1人得1分，最高得2分。

（3）具备起重机相关专业特种工证书，有1人得1分，最高得1分。

（4）具备高处作业相关专业特种工证书，有1人得1分，最高得1分。

注：（1）、（2）、（3）、（4） 配置同一人时不可重复得分，须提供以上人员相关证书原件扫描件、由供应商为其缴纳2024年10月至2024年12月中任意一个月社保机构出具的缴费证明（原件扫描件或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件）扫描件上传至系统中并电子签章，不提供或提供不全者本项不得分。

园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）。提供有效职称证书原件的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。

- 车辆设备配置（6分）

在满足采购人对车辆设备基本需求的前提下：

1、吊车（汽车起重机）（核定载质量或额定起重量≥8吨）有2辆得2分，最高得2分；

2、多功能抑尘车（核定载质量≥6吨）有2辆得2分，最高得2分；

3、投标供应商配置客车（10座及以上，用于接送养护工人及应急作业）有2辆得1分，最高得1分；

4、标准制式洒水车（核定载质量≥8吨）有2辆得1分，最高得1分；

注：上述①机械设备为自有的，投标时须提供机械设备照片、购置发票（发票抬头必须与供应商名称一致）原件的扫描件、车辆行驶证原件的扫描件；或②上述机械设备为租赁的，投标时须提供机械设备照片扫描件、租赁发票、有效期内的车辆租赁协议（租赁期不得少于本项目的服务期限）原件的扫描件、出租人购置发票、车辆行驶证的原件扫描件。相关证明材料扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供或提供不全者不得分。

（三）服务方案（60分）

1、养护管理制度（8分）

①养护考核制度（2分）

②日常养护管理方案（2分）

③项目人员责任制落实措施（2分）

④养护台账体系（2分）

上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的该条得1.5分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

2、绿化应急修复（8分）

①针对各类灾害处置的可行性预案（4分）

②突发事件处置的可行性预案（4分）

上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵的得4分，存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

3、养护技术方案（12分）

①针对本项目绿化设施特点，制订符合实际情况的月度养护重点及主要养护工作计划（6分）；

②针对本项目绿化存在的问题及解决措施（6分）

上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵的得6分，存在1处瑕疵的该条得3分；存在2处瑕疵的该条得1.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

4、专项养护方案（12分）

①乔木修剪（3分）

②花灌木修剪（3分）

③空秃地整治（3分）

④病虫害防治（3分）

上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵的得3分，存在1处瑕疵的该条得1.5分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

5、安全文明施工及环境保护（10分）

①描述安全文明养护施工措施（5分）

②描述日常养护作业对周边环境维护（5分）

上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵的得5分，存在1处瑕疵的该条得2.5分；存在2处瑕疵的该条得1.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

6、苗木移栽补栽（6分）

①绿化补种方案（3分）

②树木移栽方案（3分）

上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵的得3分，存在1处瑕疵的该条得1.5分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

- 质量及服务承诺（4分）

①质量承诺（2分）

②服务承诺（2分）

上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的该条得1.5分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

注:以上所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

评标说明：

1、评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得分。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。

2、评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标人：

二○二五年  月  日

# (一)(投标人)投标函(格式)：

投  标  函

致江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我方收到贵方编号	JSZC-320205-JYJF-G2025-0004招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏建圆建方工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订后按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# (二)(投标人)关于资格的声明函(格式)：

# 关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320205-JYJF-G2025-0004

日期：

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我公司(单位)愿针对本次项目九里河、芙蓉塘、南桥港、双泾河绿化养护项目进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表(签字或盖章)：

# 备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

(三)(投标人)法定代表人授权委托书(格式)：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：JSZC-320205-JYJF-G2025-0004

日期：

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目九里河、芙蓉塘、南桥港、双泾河绿化养护项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：             电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证复印件

（正面）

被授权人身份证复印件

（反面）

# (四)开标一览表(格式)：

# 开标一览表（总价）

项目编号：项目编号

货币单位：人民币

| 项目名称 | 项目内容 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| （项目名称） | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

# 投标人公章：                               （电子签章）
开标一览表附表

投标人全称（加盖投标供应商公章）：              采购文件编号：

| 投标总价（人民币） | 项目总报价：大写： 小写： 元 |
| --- | --- |
| 养护期限 |  |
| 服务质量 |  |
| 项目负责人 |  |

日期：   年   月   日

填写说明：

1、开标一览表（总价）及开标一览表附录中的内容应与响应函内容一致，否则评标时投标报价一律按开标一览表（总价）中内容为准，其余内容以开标一览表附录中内容为准，开标一览表附录中必须盖章或签字。

(五)明细报价表 (格式)：

# 明细报价表

投标供应商名称（盖章）                      采购项目编号：

| 序号 | 养护路段 | 养护等级 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九里河（厚裕路西转角处-宛山湖西路） | 二级养护 | m2 | 21162.00 | 养护等级：二级养护1年 |
| 2 | 南桥港（锡虞路南-锡沪路南） | 二级养护 | m2 | 24294.00 |  |
| 3 | 芙蓉塘（走马塘路-联福路） | 二级养护 | m2 | 28214.00 |  |
| 4 | 双泾河（迎龙桥-锡虞路南） | 二级养护 | m2 | 101321.49 |  |
| 5 | 南桥港（锡虞路南-锡沪路南）：（籽播二月兰、金鸡菊18-20g/m2） | 二级养护 | m2 | 1398.00 |  |
| 6 | 芙蓉塘（走马塘路-联福路）：籽播二月兰、金鸡菊18-20g/m2） | 二级养护 | m2 | 6824.00 |  |
| 7 | 黑麦草籽追播 | 二级养护 | m2 | 174991.49 |  |
| 备注： 1、投标报价包含人工、材料费、机械使用费、运输费、人员保险、管理费、利润、规费、税金等，并考虑一定的风险因素。 |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

# （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

# （3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件或扫描件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

(六)服务偏离表（格式）

服务偏离表

政府采购编号：JSZC-320205-JYJF-G2025-0004

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

# 投标人（盖章）：

# 法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

### （七）项目人员配置表

项目人员配置表

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 人员资格 | 职称 | 工作年限 | 本项目 所任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附人员相关资料。

投标人：（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表：（签字或盖章）

（八）服务保障承诺书（格式）

服务保障承诺书

(投标人名称)   针对九里河、芙蓉塘、南桥港、双泾河绿化养护项目在此承诺：

（内容自拟）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

注：以上内容由投标供应商根据采购要求自行完善。

（九）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日　        期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（十）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

（十一）拟投入的主要设备表(格式)：

拟投入的主要车辆设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附相关资料。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

（十二）技术文件（服务方案）

服务方案

投标人应按评分点编制完整的技术服务方案，以便评审。

# （十三）其他资料

# 投标人认为有必要提供的声明和文件；如有，自拟并自行添加。