竞争性磋商文件

项目编号： JSZC-320900-KCDL-G2025-0004

项目名称：盐城市农村生活污水治理及黑臭水体滚动排查整治

第三方服务项目

盐城市生态环境局

盐城凯诚招标代理有限公司

2025年9月

总  目  录

- 第一章  磋商公告……………………………………3

- 第二章  磋商须知……………………………………7

- 第三章  合同条款及格式……………………………23

- 第四章  项目需求……………………………………32

- 第五章  评审方法与评审标准………………………39

- 第六章  响应文件格式………………………………43

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

盐城市农村生活污水治理及黑臭水体滚动排查整治第三方服务项目采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；并于2025年9月30日10点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320900-KCDL-G2025-0004

2.项目名称：盐城市农村生活污水治理及黑臭水体滚动排查整治第三方服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：人民币91万元。

5.最高限价：人民币91万元。

6.采购需求：根据《江苏省农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办〔2022〕143号）、《农村环境整治成效评估工作指南（试行）》（环办土壤函〔2024〕227号）、《建立农村环境整治常态化摸排调研机制工作指南》（环办土壤函〔2024〕217号）、《农村黑臭水体治理工作指南》（环办土壤〔2023〕23号）、《全省开展新一轮农村黑臭水体排查整治工作方案》（苏环办〔2024〕156号）、《关于印发<设区市2025年治污攻坚重点任务清单>的通知》（苏污防攻坚指办〔2025〕22号）、《2025年度全省推进乡村振兴战略实绩考核(含落实耕地保护和粮食安全责任制考核)实施方案》（苏委农发〔2025〕4号）、《盐城市人民政府关于下达2025年为民办实事项目任务的通知》（盐政发〔2025〕1号）、《2025年全市农业农村重点工作预期目标》（盐委农发〔2025〕2号）和国家、省、市有关规范要求，对我市农村生活污水治理（管控）情况、农村生活污水治理设施运行情况、农村黑臭水体排查整治情况、农村环境整治情况进行现场查看。具体内容及要求详见磋商文件采购需求。

7.合同履行期限：合同签订之日起一年。

8.本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）。

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目专门面向中小企业，采购标的的所属行业为其他未列明行业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

3.1在项目期限内，禁止已参与盐城市各县（市、区）关于农村污水处理设施运维、黑臭水体整治项目、农村生活环境整治项目的单位参与投标（投标时提供承诺函）。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年9月30日10点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 。

五、开启

1.时间：2025年9月30日10点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》：盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载磋商文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的磋商文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次磋商不收取磋商保证金，不收取质量保证金。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：盐城市生态环境局

地址：盐城市世纪大道21号

联系方式：张女士，0515-69083813

- 采购代理机构信息

名 称：盐城凯诚招标代理有限公司

地　址：盐城市学海路29号1幢大数据产业园创新大厦北楼

联系方式：李先生，18036320757

3.项目联系方式

项目联系人：张女士

电　话：0515-69083813

第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，盐城市生态环境局（以下简称采购人）采购人和盐城凯诚招标代理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本次采购代理费即100万元以下按中标价的1.5%的计取，100-500万元按（中标价-100万元）的1.1%计取，500-1000万元按（中标价-500万元）的0.8%计取，由中标人承担，由中标供应商在领取中标通知书之前直接向采购代理机构缴纳。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的递交

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1.响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3.磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在磋商过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

29.2供应商认为磋商文件、磋商过程和磋商结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。

29.2.2对磋商过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

29.4 以下情形的质疑不予受理

29.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.4.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.4.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.4.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.5供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1至8级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

本项目免收履约保证金

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款及格式

项目名称：盐城市农村生活污水治理及黑臭水体滚动排查整治第三方服务项目

项目编号： JSZC-320900-KCDL-G2025-0004

委托单位：盐城市生态环境局（以下简称“甲方”）

受托单位：                （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，共同达成如下协议：甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上，订立如下条款，以兹共同遵守。

一、项目名称：盐城市农村生活污水治理及黑臭水体滚动排查整治第三方服务项目。

二、项目地点：盐城市境内。

三、采购范围及内容：盐城市农村生活污水治理及黑臭水体滚动排查整治第三方服务项目，具体内容及要求详见磋商文件、合同规定和投标承诺。

四、合同价

总价为人民币    元整 （¥    ），本合同价是指乙方为完成招标文件中的所有内容，乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部费用，即主要包括（但不限于）：人工费、材料费、技术服务费、技术排查费、检测费、办公费、差旅费、管理费、税金、利润、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

五、服务范围

全市11个县（市、区）。

六、提交的技术服务成果

6.1农村生活污水治理（管控）技术服务报告。服务期满前，提交全市农村生活污水治理（管控）技术服务报告，包括每月现场查看清单、发现问题清单、整改建议以及必要的支撑数据。

6.2农村生活污水治理设施技术服务报告。服务期满前，提交农村污水处理设施技术服务报告，包括每月现场查看清单、发现问题清单、整改建议、设施水质检测报告以及必要的支撑数据。

6.3农村黑臭水体整治技术服务报告。服务期满前，提交农村黑臭水体技术服务报告，包括每月现场查看清单、发现问题清单、整改建议、水质检测报告以及必要的支撑数据。

6.4农村环境整治技术服务报告。服务期满前，提交“十四五”以来已完成的农村环境整治项目技术服务报告，包括每月现场查看清单、发现问题清单、整改建议以及必要的支撑数据。

- 七、项目进度及技术服务要求

- 每月对11个县（市、区）同步开展现场查看，形成查看清单、问题清单及整改建议，通过指定方式反馈采购人，为市、县（市、区）两级农村生活污水治理及农村黑臭水体主管部门开展工作提供科学决策依据，分别于2025年底前和服务期满前完成对所有项目现场查看全覆盖。

- 7.1农村生活污水治理（管控）行政村现场查看要求。完成生活污水治理的行政村必须采用纳入污水管网处理、建设集中污水处理站、建设分散式污水处理设备、资源化利用四种治理模式之一；完成生活污水治理（管控）的行政村必须实现“三基本”目标（即基本看不到污水横流，公共空间基本没有生活污水乱倒乱排现象；基本闻不到臭味，公共空间或房前屋后基本没有黑臭水体、臭水沟、臭水坑等；基本听不到村民怨言，治理成效为多数村民群众认可），否则视为未完成治理（管控）。

- 7.2农村生活污水治理设施现场查看要求。现场查看已建集中式设施运行情况，查看内容主要参照《农村环境整治成效评估工作指南（试行）》（环办土壤函〔2024〕227号）等文件要求。对全市农村生活污水处理设施设计日处理能力≥100m³的进行全覆盖检测，设计日处理能力20m³(含)至100m³(不含)的按比例抽取20%进行检测。

- 7.3农村黑臭水体现场查看要求。对纳入国家监管及全市“十四五”以来已完成整治的农村黑臭水体进行“回头看”，现场查看水体治理情况、长效管护机制落实情况。对国家监管清单中的农村黑臭水体进行全覆盖水质检测；对“十四五”以来已完成整治的农村黑臭水体感官判定有争议的，开展水质检测。为各县（市、区）排查整治工作提供建议，为县、市两级验收销号工作提供技术服务。

- 7.4农村环境整治村庄现场查看要求。一看污水。对地表、路面污水横流的，查看是否含有油污等，以及流经区域是否明显存在油污等痕迹。二看化粪池。看厕所粪污是否直排或者溢流，化粪池出水是否接入污水处理设施，或用于房前屋后花园、果园、菜园等消纳利用，或由吸污（粪）车抽取。三看村庄内及其周边的排水沟渠。看排水是否通畅，是否有明显臭味，是否淤积大量污水、生活垃圾、淤泥等。四看村庄水体（如坑塘等）。通过感官判断是否黑臭;感官判断有争议的，可开展水质监测，非必要不监测:水体及水体周边是否存在生活垃圾、畜禽粪污乱排乱倒现象。五看生活垃圾。看村庄公共空间、道路及沿线、村庄周边等。是否存在生活垃圾乱堆乱放现象。六看畜禽粪污。看村庄公共空间、散养密集区周边、农户房前屋后等，是否存在畜禽粪污直排或者随意堆放现象。行政村实现以下“三基本”标准方可认定完成农村环境整治：

- A、基本看不到“脏乱差”。公共空间及房前屋后基本没有生活污水、生活垃圾、畜禽粪污等乱排乱倒现象。

- 基本闻不到臭味。公共空间或房前屋后基本没有黑臭水体:臭水沟、臭水坑；基本没有清理不及时，臭气熏天，蚊虫纷飞的生活垃圾堆、畜禽粪污堆等。

- 基本听不到村民怨言。治理成效为多数村民群众认可。

八、服务期限

自合同签订之日起一年。

九、付款方式

甲方收到乙方发票后10个工作日内支付合同总价的30%（在签订合同时，如乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，经双方协商甲方可就预付款比例作相应调整）；完成2025年度技术服务任务并提交阶段报告后5日内支付合同总价的40%；完成所有技术服务任务并提交总报告后5日内支付合同总价的30%。若出现下列任一情形的，采购方按相应标准扣减服务费用：

- （1）服务成果每少1项，扣减合同总额20%；

（2）省市抽查评估的治理（管控）率或正常运行率低于成交供应商技术服务成果10%以上且30%以内的扣减合同总价的10%，省市抽查评估的治理（管控）率或正常运行率低于成交供应商技术服务成果30%以上的扣减合同总价的20%；对发现的问题没有及时反馈的受到省级以上通报的按照每个问题扣减合同总价的1%累加；对问题整改情况没有“回头看”的，按300元/村/次扣减服务费用；

（3）成交供应商未按期提供技术服务成果的按照每延期15日扣减合同总价的0.5%累加；

（4）成交供应商不如实反馈现场查看发现的问题的按照每个问题扣减合同总价的0.5%累加；

（5）服务期满未实现对所有项目现场查看全覆盖的按照每个项目扣减合同总价的0.5%累加；

（6）影响采购方工作的其他情形。

十、结算方式

10.1 本项目采用“固定总价”合同，合同实施过程中中标（合同）总价一律不予调整（除甲方调整服务内容或合同约定调整外）。

10.2 结算价=中标（合同）总价±甲方调整服务内容或合同约定调整价款。

- 十一、知识产权及保密责任

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或著作权等知识产权及其他权利的指控。任何第三方如果提出侵权指控，均由乙方自行处理并承担可能发生的一切法律责任和费用。

乙方及其人员因履行本项目事务所产生的各项成果或利用因本合同履行而获知的数据、信息、资料、报告等而产生的任何作品，其知识产权和其他权益均归甲方单方所有。未经甲方事先书面许可，乙方及其人员不得为本合同约定事务之外的任何目的、以任何形式自行使用、擅自许可第三方使用或向第三方透露部分或全部信息，存在前述任意情况时均视为乙方侵权并应承担各项法律责任。

保密责任：乙方就本合同履行过程中所形成或获知的各类信息及书面和电子材料（包括但不限于本合同；本项目全部数据、文件资料、各类报告及方案等）均有保密义务（有真实有效的证据证明该信息属于公知信息或者事先得到需方书面授权的除外），该保密义务在本合同解除或终止后继续有效。乙方因违反保密义务而给项目或甲方造成损失的，应承担因此导致的直接和间接经济损失及各类法律责任。

十二、各方当事人的义务或协作事项及承担的责任

12.1 甲方责任

（1）甲方要求乙方比本合同规定时间提前交付最终成果时，甲方应支付赶工费，具体金额由甲、乙双方另议。

（2）甲方应为乙方的工作人员提供工作、生活及交通等方便条件，其费用由乙方承担。

（3）为保证乙方有效进行盐城市农村生活污水治理及黑臭水体滚动排查整治第三方服务工作，甲方应在能力范围内就必要事务对乙方予以配合、提供必要的资料和内容。乙方就需要甲方协作的事项或需要甲方提供的资料、内容，应提前至少7个工作日向甲方提出书面申请并列明具体事宜、时间等要求，以便甲方予以审查判断及对于需要协助事务或提供的资料和内容进行安排、准备。

12.2 乙方责任

（1）乙方应组织专业的工作团队，并按照约定时间节点开展工作。工作团队要任命并保持一名经验丰富的项目负责人，负责与甲方之间的联系以及工作安排。本项目团队在工作期间应保持稳定和连续，除甲方要求外乙方原则上不能进行项目人员变动。如乙方需对项目人员进行变动的，应提前书面告知甲方并取得甲方同意，乙方应及时安排符合约定要求的员工接替被变动人员，在征得甲方意见时，乙方应将接替人员的信息（包括但不限于：姓名、性别、年龄、联系方式、资质及专业经历情况、负责的项目事宜等）及资质证书等均提供给甲方，甲方如同意更换人员的，由甲方对接替人员前述信息资料及资质证书予以书面备案。出现项目人员变动情形的，由乙方保障该人员变动不影响项目开展的进度及质量，如因人员变动导致项目或甲方出现逾期、质量不符合约定及甲方要求等情况的，由乙方负责立即弥补和处理且应承担因此产生的费用增项、损失或违约等其他各项责任。乙方指定由     作为项目负责人并以其下列联系信息作为乙方联系方式：电话          、邮箱          、微信号          、联系地址          。乙方确认该项目负责人已获得授权且其作出的意见及决定均可视为乙方意见，前述联系信息均为不可改变的联系方式：以邮件方式寄出的文书，一经寄出在三日内均视为已经收到；用手机短信、微信、电子邮件发送的信息，一经发出均视为立即收到。如双方通过诉讼方式解决争议的，项目负责人的电话及收件地址即为乙方确认的法院送达方式，如项目负责人或其联系信息发生改变的，乙方均应及时以书面方式告知甲方，否则引起的不利后果均由乙方承担。

（2）乙方应依照本合同（含组成部分）的约定及甲方的要求开展和完成各项目事务，并对完成进度、质量及各方全过程安全承担全部负责。乙方应保障甲方就本合同履行情况的监督权及知情权，甲方如就项目的各项事务提出异议或要求的，乙方应及时回复甲方并依要求制作书面答复意见或对相关工作进行调整、整改等。

（3）乙方在履行本合同过程中取得、制作的各类信息、记录、报告等资料均应分类整理、归档并妥善管理，对于甲方要求提供或应提交给甲方的材料应及时交付。在本合同解除或履行完毕之日乙方将前述材料全部交付给甲方，所有相关资料不得外泄。

（4）本合同约定的项目事务均应由乙方及其约定的具备相应技术资质及能力的人员完成，合同履行过程中乙方及其人员不得邀请、放任、默许任意第三方（含单位和个人）以有偿或无偿方式参与项目工作及事务，乙方也不得擅自将项目的部分或全部分包、转包、委托给任意第三方。出现前述情形时，由乙方自行处理和承担相应各项事务和责任，同时甲方均有权单方解除本合同并要求乙方退还已付合同价款、承担费用增项及损失等。

（5）乙方出现下列任一情形时，甲方均有权单方解除本合同、不继续履行付款义务并要求乙方给付费用增项、损失及违约金等：

①未依照约定开展项目服务累计出现3次及以上的；

②研究结论不实或不完整的；

③全部或部分成果经审核后未通过，修改后3次后仍未通过或不依照约定及甲方要求修改的；

④如实告知情况，提供虚假材料的；

⑤乙方及其人员存在违反知识产权、保密条款的约定；干扰甲方工作及项目事务开展；损害甲方及项目利益（含声誉、经济利益等）之任一行为的；

⑥因乙方原因导致甲方涉及纠纷或承担责任的。

十三、履约验收的标准和方法

符合本合同（含组成部分）的约定，保障在约定期限内完成全部项目事务、均通过盐城市生态环境局项目验收且配合完成盐城市农村生活污水治理及黑臭水体滚动排查整治第三方服务以及其他相关工作，以及保障通过上级部门的确认。

乙方要充分运用信息化手段，强化系统管理，实现全过程留痕，乙方需接受采购人安排的质量检查工作，检查范围包括但不限于现场检查、矢量数据比对、提交成果审核、收集资料查阅等，对于不符合要求的实施过程或结果，需重新开展。

在合同期内发现提供的材料、编制的报告、提供的服务等有缺陷或实际情况改变的，乙方应当负责重新调整或采取补救措施、提供顾问式咨询等措施，至满足甲方需求止，该服务费用已包含于约定合同价款内。

十四、违约责任

14.1项目实施期间，乙方应该确保按照要求提供成果，如因工作失误等原因延误工作进度的，乙方按合同总价总额每日千分之六向甲方支付违约金；逾期超过约定日期30个工作日不能交付的，甲方可解除合同；如提供的成果未能通过甲方验收，乙方需按中标价格的百分之三十向甲方支付违约金；乙方提供虚假材料，甲方有权终止合同，乙方需按合同总额的百分之十向甲方支付违约金。

14.2除本合同已约定的违约情形外，当乙方出现下列任一情况时，甲方除有权选择适用上一条内约定的一项或多项违约责任追究方式外，还有权单方解除本合同：

（1）乙方未完成/未按时完成服务事务；

（2）乙方提交的方案等不符合约定或甲方要求，乙方不予修改/重做或修改/重做2次及以上后仍未完全满足约定或甲方要求的；

（3）委派的员工不符合约定要求及能力，并已严重影响项目进程，经甲方指出，仍未改正；

（4）中止或终止开展项目事务的；

（5）乙方及其人员存在违反知识产权、保密条款的约定；干扰甲方工作及项目事务开展；损害甲方及项目利益（含声誉、经济利益等）之任一行为的；

（6）因乙方原因导致甲方涉及纠纷或承担责任的。

十五、不可抗力

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议的解决

甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商仍得不到解决，任何一方均可依法向项目所在地人民法院起诉。

十七、其他

17.1 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.2 如需补充合同内容，经协商，甲、乙双方应签署书面补充合同协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

17.3 招标文件和乙方的投标文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

17.4 本合同一式陆份，以中文书写，甲、乙双方各执叁份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

第四章  项目需求

项目属性:服务类项目。

为贯彻落实省委、省政府《关于学习运用“千万工程”经验加快建设新时代鱼米之乡的意见》要求，大力实施乡村生态振兴战略，扎实推进农村生活污水、黑臭水体治理、农村环境整治，持续改善农村人居环境质量，拟委托第三方对盐城市农村生活污水治理及黑臭水体滚动排查整治工作提供技术服务支撑，现制定如下采购方案。

一、项目名称

盐城市农村生活污水治理及黑臭水体滚动排查整治第三方服务项目

二、资金来源

该项目经费从市级生态环境保护专项资金中安排，预算标的服务经费91万元。

三、项目内容和要求

（一）项目内容

根据《江苏省农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办〔2022〕143号）、《农村环境整治成效评估工作指南（试行）》（环办土壤函〔2024〕227号）、《建立农村环境整治常态化摸排调研机制工作指南》（环办土壤函〔2024〕217号）、《农村黑臭水体治理工作指南》（环办土壤〔2023〕23号）、《全省开展新一轮农村黑臭水体排查整治工作方案》（苏环办〔2024〕156号）、《关于印发<设区市2025年治污攻坚重点任务清单>的通知》（苏污防攻坚指办〔2025〕22号）、《2025年度全省推进乡村振兴战略实绩考核(含落实耕地保护和粮食安全责任制考核)实施方案》（苏委农发〔2025〕4号）、《盐城市人民政府关于下达2025年为民办实事项目任务的通知》（盐政发〔2025〕1号）、《2025年全市农业农村重点工作预期目标》（盐委农发〔2025〕2号）和国家、省、市有关规范要求，对我市农村生活污水治理（管控）情况、农村生活污水治理设施运行情况、农村黑臭水体排查整治情况、农村环境整治情况进行现场查看。

- 1.农村生活污水治理（管控）情况。重点现场查看年度任务清单内村庄治理（管控）完成情况、村庄内治理设施建设情况、治理工程设计建设合规情况，推动全市农村生活污水治理（管控）达序时进度。

- 2.农村生活污水治理设施运行情况。重点现场查看治理设施管理维护情况，发现并指出存在的问题，提出整改建议，对有关县（市、区）问题整改成效开展“回头看”，推动全市农村生活污水治理设施正常运行率稳定在90%以上。

- 3.农村黑臭水体排查整治情况。重点现场查看国家监管清单内及全市“十四五”以来已完成整治的农村黑臭水体整治成效，发现并指出存在的问题，提出整改建议，对有关县（市、区）问题整改成效开展“回头看”。

4.农村环境整治情况。重点现场查看“十四五”以来已完成的农村环境整治项目整治成效，发现并指出存在的问题，提出整改建议，对有关县（市、区）问题整改成效开展“回头看”。

（二）服务范围

全市11个县（市、区）。

（三）服务期限

自合同签订之日起一年。

（四）项目进度和技术服务要求

- 每月对11个县（市、区）同步开展现场查看，形成查看清单、问题清单及整改建议，通过指定方式反馈采购人，为市、县（市、区）两级农村生活污水治理及农村黑臭水体主管部门开展工作提供科学决策依据，分别于2025年底前和服务期满前完成对所有项目现场查看全覆盖。

- 7.1农村生活污水治理（管控）行政村现场查看要求。完成生活污水治理的行政村必须采用纳入污水管网处理、建设集中污水处理站、建设分散式污水处理设备、资源化利用四种治理模式之一；完成生活污水治理（管控）的行政村必须实现“三基本”目标（即基本看不到污水横流，公共空间基本没有生活污水乱倒乱排现象；基本闻不到臭味，公共空间或房前屋后基本没有黑臭水体、臭水沟、臭水坑等；基本听不到村民怨言，治理成效为多数村民群众认可），否则视为未完成治理（管控）。

- 7.2农村生活污水治理设施现场查看要求。现场查看已建集中式设施运行情况，查看内容主要参照《农村环境整治成效评估工作指南（试行）》（环办土壤函〔2024〕227号）等文件要求。

- 对全市农村生活污水处理设施设计日处理能力≥100m³的进行全覆盖检测，设计日处理能力20m³(含)至100m³(不含)的按比例抽取20%进行检测。

- 7.3农村黑臭水体现场查看要求。对纳入国家监管及全市“十四五”以来已完成整治的农村黑臭水体进行“回头看”，现场查看水体治理情况、长效管护机制落实情况。对国家监管清单中的农村黑臭水体进行全覆盖水质检测；对“十四五”以来已完成整治的农村黑臭水体感官判定有争议的，开展水质检测。为各县（市、区）排查整治工作提供建议，为县、市两级验收销号工作提供技术服务。

- 7.4农村环境整治村庄现场查看要求。一看污水。对地表、路面污水横流的，查看是否含有油污等，以及流经区域是否明显存在油污等痕迹。二看化粪池。看厕所粪污是否直排或者溢流，化粪池出水是否接入污水处理设施，或用于房前屋后花园、果园、菜园等消纳利用，或由吸污（粪）车抽取。三看村庄内及其周边的排水沟渠。看排水是否通畅，是否有明显臭味，是否淤积大量污水、生活垃圾、淤泥等。四看村庄水体（如坑塘等）。通过感官判断是否黑臭;感官判断有争议的，可开展水质监测，非必要不监测:水体及水体周边是否存在生活垃圾、畜禽粪污乱排乱倒现象。五看生活垃圾。看村庄公共空间、道路及沿线、村庄周边等。是否存在生活垃圾乱堆乱放现象。六看畜禽粪污。看村庄公共空间、散养密集区周边、农户房前屋后等，是否存在畜禽粪污直排或者随意堆放现象。行政村实现以下“三基本”标准方可认定完成农村环境整治：

- A、基本看不到“脏乱差”。公共空间及房前屋后基本没有生活污水、生活垃圾、畜禽粪污等乱排乱倒现象。

- 基本闻不到臭味。公共空间或房前屋后基本没有黑臭水体:臭水沟、臭水坑；基本没有清理不及时，臭气熏天，蚊虫纷飞的生活垃圾堆、畜禽粪污堆等。

- 基本听不到村民怨言。治理成效为多数村民群众认可。

（五）服务成果

1.农村生活污水治理（管控）技术服务报告。服务期满前，提交全市农村生活污水治理（管控）技术服务报告，包括每月现场查看清单、发现问题清单、整改建议以及必要的支撑数据。

2.农村生活污水治理设施技术服务报告。服务期满前，提交农村污水处理设施技术服务报告，包括每月现场查看清单、发现问题清单、整改建议、设施水质检测报告以及必要的支撑数据。

3.农村黑臭水体整治技术服务报告。服务期满前，提交农村黑臭水体整治技术服务报告，包括每月现场查看清单、发现问题清单、整改建议、水质检测报告以及必要的支撑数据。

4.农村环境整治技术服务报告。服务期满前，提交“十四五”以来已完成的农村环境整治项目技术服务报告，包括每月现场查看清单、发现问题清单、整改建议以及必要的支撑数据。

（六）付款方式

甲方收到乙方发票后10个工作日内支付合同总价的30%；完成2025年度技术服务任务并提交阶段报告后5日内支付合同总价的40%；完成所有技术服务任务并提交总报告后5日内支付合同总价的30%。若出现下列任一情形的，采购方按相应标准扣减服务费用：

- （1）服务成果每少1项，扣减合同总额20%；

（2）省市抽查评估的治理（管控）率或正常运行率低于成交供应商技术服务成果10%以上且30%以内的扣减合同总价的10%，省市抽查评估的治理（管控）率或正常运行率低于成交供应商技术服务成果30%以上的扣减合同总价的20%；对发现的问题没有及时反馈的受到省级以上通报的按照每个问题扣减合同总价的1%累加；对问题整改情况没有“回头看”的，按300元/村/次扣减服务费用；

（3）成交供应商未按期提供技术服务成果的按照每延期15日扣减合同总价的0.5%累加；

（4）成交供应商不如实反馈现场查看发现的问题的按照每个问题扣减合同总价的0.5%累加；

（5）服务期满未实现对所有项目现场查看全覆盖的按照每个项目扣减合同总价的0.5%累加；

（6）影响采购方工作的其他情形。

四、其他

1、综合实力

1.1本项目为服务项目，投标人需具有科学有效的管理流程和规范，优化内部管理，提高工作效率和质量；并且通过有效的环境管理减少环境污染，同时应重视员工的职业健康和安全；降低工伤事故和职业病的发生率，提高员工的工作积极性。具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的优先。

1.2为更好地体现企业的综合实力，投标人需具备类似服务经验，供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似项目业绩（如：生活污水处理设施运维或技术服务类、黑臭水体治理或技术服务类、环境连片整治技术服务类与本项目项目需求相匹配的业绩合同）的优先。

1.3为更好地体现企业的综合实力及巡检服务的稳定性，投标人需具备日常巡检车辆，自有车辆的优先。

1.4为更好地体现企业的综合实力及巡检服务的稳定性，投标人需具备日常巡检设备，自行购买的设备的优先。

1.5为更好地体现企业的综合实力及巡检服务的权威性，投标人需自有或控股或委托具有检测农村生活污水及黑臭水体数据指标的CMA认证实验室的优先。

2、人员配备

2.1项目负责人：本项目为服务类且专业技术要求高，要求拟派项目负责人具备带领团队的能力、组织能力和大局观，较强的应变能力和沟通能力，能够迅速应变项目实施过程中出现的问题，拟投入项目负责人具有环保类高级职称的优先；

2.2技术负责人：本项目为服务类且专业技术要求较高，要求拟派技术负责人负责项目的技术方案制定、技术团队管理、技术难题攻关与质量保障，同时须与项目负责人高度协同配合，拟投入技术负责人具有环保类中级职称、污废水处理证书的优先；

2.3项目组其他成员：也需具备较强的专业技术能力，配合项目负责人、技术负责人专业、严谨的完成本项目的服务工作，拟投入项目组其他成员以具备污废水处理证书的优先。

2.4驻点服务：承诺派员驻点办公并配备相应办公设备等，能够为采购人提供专业技术支撑直至服务期满的优先。

注：投标时须提供相关证书证明材料和在公告前1个月在投标人单位缴纳社保的相关证明材料。

3、实施方案

投标人须根据自身实际情况与对本项目的理解，编制实施方案，实施方案至少包含对本项目的理解和把握、拟开展的重点工作内容、质量保证体系及措施、进度安排及保障措施4大项。施技术方案内容清晰、全面、合理、可靠、结构完整优于项目需求的优先。

（1）对本项目的理解和把握：在源头控制（农户厨房、洗涤、沐浴和厕所等产生的日常生活污水）以及黑臭水体滚动排查整治的末端治理与效果保障（已因污染而变黑、变臭的村庄河塘、沟渠等水体）以及考虑因地制宜、建管并重、长效运维、村民参与等因素，确保治理成效符合“三基本”标准，推动农村环境质量持续改善，其主要内容至少包含：①阐明服务覆盖县区的范围以及源头；②阐明盐城市农村生活污水及黑臭水体现状的基本情况；③阐明通过全面查看农村生活污水治理（管控）、治理设施运行、黑臭水体排查整治及农村环境整治情况；④阐明盐城市农村生活污水及黑臭水体的排查治理方案；⑤分析采购需求中提供的各项法规对本项目的影响。

（2）拟开展的重点工作内容：通过污水设施的运行、处理工艺、排放标准；滚动排查与动态清单管理、溯源分析与精准施治以及后期的维护制度，对比现状与省、市的差距、研究整治工作的思路与路径其主要内容至少包含：①阐明农村生活污水治理（管控）、治理设施运行情况、农村黑臭水体整治、农村环境整治的重点；②阐明盐城市农村生活污水及黑臭水体现状与省、市对农村环境标准的差距；③阐明盐城市农村生活污水及黑臭水体整治工作的思路与路径；④阐明后期农村环境整治的方向；⑤明确农村环境质量改善的新举措。

（3）质量保证体系及措施，制定详细的项目质量保证体系、质量保证措施、质量控制措施；根据项目实际情况制定详细的各工作流程的质量控制措施，其主要内容至少包含：①针对本项目，供应商结合自身实际为本项目制定质量保障措施；②须在投入人员数量不得少于6人、项目分组至少两组；③投入本项目的设备含交通工具、检测设备等方面逐项给出保障措施。

（4）进度安排及进度保障措施：制定详细的项目进度计划安排、进度保障措施；根据项目实际情况制定详细的各工作计划的安排及保障措施，其主要内容至少包含：①工作计划安排至少为1年；②须供应商须结合自身实际情况安排每月现场查看并形成查看月报；③考虑天气、水体环境等不利因素带来的可能会影响现场查看的不良影响，有针对性地拟定保障措施。

注：采购标的的所属行业为 其他未列明行业 ，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

第五章  评审方法与评审标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目为专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，不再对报价给予价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，不再对报价给予价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评分项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 15分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×15。 |
| 综合实力 | 27分 | 1.投标人具备有效期内的：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得2分。最高得6分 注：投标时提供上证书原件的扫描件，同时须提供上述证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）查询页面完整截图，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。 2.投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩（如：生活污水处理设施运维或技术服务类、黑臭水体治理或技术服务类、环境连片整治技术服务类与本项目项目需求相匹配的业绩合同），每提供一份得2分，最高得6分。 注：投标时须提供业绩原件的扫描件，未提供的或提供不全或无法认定与项目需求相匹配的不得分。 3.投标人为本项目配备日常巡检车辆的，每配备1辆车辆加1分；最多加5分。 注：投标时须提供车辆的全身彩色照片（显示出车牌号码）、车辆行驶证、车辆登记证书、车辆交强险及商业保险保单原件的扫描件（商业保险保单可以投标时提供，也可以承诺中标后提供，由采购人核查）如租赁车辆须在此基础上提供租赁合同或协议等相关证明材料。 4.投标人为本项目配备日常巡检设备：①便携式pH计、②便携式电导率仪、③便携式溶解氧仪、④便携式水质测定仪、⑤无人机。每提供一种设备得1分，本项最多得5分。 注：投标时须提供投标人自行购买设备发票原件的扫描件，如租赁设备须在此基础上提供租赁合同或协议等相关证明材料，未提供的或提供不全的不得分。 5.投标人自有或控股或委托的用于质量控制和检测的CMA认证实验室且认定范围至少包含:pH、悬浮物、化学需氧量、总氮、动植物油、氨氮、总磷、透明度、溶解氧、水温，每缺一项扣0.5分;本项最高得5分。 注：投标时须提供计量证书和计量确认证明原件的扫描件及自有或控股或委托有效相关证明材料，未提供的或提供不全的不得分。 |
| 人员配备 | 18分 | 1.项目负责人具有环保类高级职称，得5分；具有环保类中级职称，得3分；本项最高得5分。 注：投标时须提供相关证书原件的扫描件，同时提供项目负责人在公告前1个月在投标人单位缴纳社保的相关证明材料，未提供的或提供不全的不得分；不接受退休返聘人员。 2.技术负责人具有环保类中级职称，得3分；本项最高得3分。 注：投标时须提供相关证书原件的扫描件，同时提供技术负责人在公告前1个月在投标人单位缴纳社保的相关证明材料，未提供的或提供不全的不得分；不接受退休返聘人员。 3.项目组成员（除项目负责人、技术负责人外），具有环保类职称证书的，每有一个得2分，最多得8分。 注：投标时须提供相关证书原件的扫描件，同时提供项目组成员（除项目负责人、技术负责人外）在公告前1个月在投标人单位缴纳社保的相关证明材料，未提供的或提供不全的不得分；不接受退休返聘人员。 4.投标人承诺派员驻点办公并配备相应办公设备等，能够为采购人提供专业技术支撑直至服务期满的，得2分。 注：投标时须提供上述内容承诺函原件的扫描件，同时提供驻点人员在公告前1个月在投标人单位缴纳社保的相关证明材料，未提供的或提供不全的不得分；不接受退休返聘人员。 |
| 实施方案 | 12.5分 | 对本项目的理解和把握： 供应商根据本项目第四章中“项目需求”要求，提供有针对性的、科学合理的方案，至少包含：①阐明服务覆盖县区的范围以及源头；②阐明盐城市农村生活污水及黑臭水体现状的基本情况；③阐明通过全面查看农村生活污水治理（管控）、治理设施运行、黑臭水体排查整治及农村环境整治情况；④阐明盐城市农村生活污水及黑臭水体的排查治理方案；⑤分析采购需求中提供的各项法规对本项目的影响。 以上方案内容完整的得12.5分，每有一内容缺失的扣2.5分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣0.5分，直至该项分值2.5分扣完为止，不提供本项不得分。 |
|  | 12.5分 | 拟开展的重点工作内容： 供应商根据第四章中“实施方案”第（2）条要求，提供有针对性的、科学合理的方案，至少包含：①阐明农村生活污水治理（管控）、治理设施运行情况、农村黑臭水体整治、农村环境整治的重点；②阐明盐城市农村生活污水及黑臭水体现状与省、市对农村环境标准的差距；③阐明盐城市农村生活污水及黑臭水体整治工作的思路与路径；④阐明后期农村环境整治的方向；⑤明确农村环境质量改善的新举措。 以上方案内容完整的得12.5分，每有一内容缺失的扣2.5分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣0.5分，直至该项分值2.5分扣完为止，不提供本项不得分。 |
|  | 7.5分 | 质量保证体系及措施： 供应商根据第四章中“实施方案”第（3）条要求，提供有针对性的、科学合理的质量保证及措施，至少包含：①针对本项目，供应商结合自身实际为本项目制定质量保障措施；②须在投入人员数量不得少于6人、项目分组至少两组；③投入本项目的设备含交通工具、检测设备等方面逐项给出保障措施。 以上方案内容完整的得7.5分，每有一内容缺失的扣2.5分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣0.5分，直至该项分值2.5分扣完为止，不提供本项不得分。 |
|  | 7.5分 | 进度安排及保障措施： 供应商根据第四章中“实施方案”第（3）条要求，提供有针对性的、科学合理的进度安排及进度保障措施，至少包含：①工作计划安排至少为1年；②须供应商须结合自身实际情况安排每月现场查看并形成查看月报；③考虑天气、水体环境等不利因素带来的可能会影响现场查看的不良影响，有针对性地拟定保障措施。 以上方案内容完整的得7.5分，每有一内容缺失的扣2.5分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣0.5分，直至该项分值2.5分扣完为止，不提供本项不得分。 |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、磋商报价表

十二、分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：               。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：盐城市生态环境局

根据贵方的JSZC-           号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市生态环境局组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的磋商文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、磋商报价表

货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市农村生活污水治理及黑臭水体滚动排查整治第三方服务项目 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写： |  |

供应商（电子签章）：

日期：   年   月    日

- 十二、分项报价表

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

________年____月____日

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、实施方案等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

磋商文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。