招　标　文　件

项目名称：南通市第四人民医院信创OA协同办公平台采购项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0113

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2025年9月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南通市第四人民医院的委托，南通市政府采购中心就南通市第四人民医院信创OA协同办公平台采购项目(JSZC-320600-JZCG-G2025-0113)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市第四人民医院信创OA协同办公平台采购项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年10月16日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0113

2.项目名称：南通市第四人民医院信创OA协同办公平台采购项目

3.预算金额：80万元

- 4.本项目 设定  最高限价，最高限价为  80   万元。

5.采购需求（简介）详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：≥3年

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目 不接受 联合体投标。

- 5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年10月16日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收

2. 项目演示、样品、答辩等：无

3. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。(补充目录外）

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

- 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市第四人民医院

地址：南通市崇川区城港路37号

联系人：  缪程鹏

联系方式：　15996543863

2.南通市政府采购中心信息

地　址：南通市崇川区工农南路150号

联系人：       徐女士

联系方式：　　0513-59001986

3.软件技术支持：0519-86722801

那工  0513-59001950

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 异常低价审查

26.1根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

27.1.13启动异常低价投标审查后,投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

27.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

33.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 南通市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：南通市第四人民医院信创OA协同办公平台采购项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0113

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南通市公共资源交易中心 南通市第四人民医院信创OA协同办公平台采购 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：信创OA协同办公平台采购项目

1.2标的质量：符合招投标文件要求的产品

1.3 标的数量（规模）：1套

1.4 履行时间（期限）：90天

1.5 履行地点：南通市第四人民医院

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 验收支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后15日内，支付比例：合同金额的80%。

8.1.2 尾款支付时间：系统通过验收后正常运行满一年，采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的20%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信创OA协同办公平台采购项目 | 软件和信息技术服务业 |

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

- 技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

- 1.1、建设清单：

- 备注：请各投标人务必分项报价总体需求：

| 分项 | 内容 | 数量 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 协同办公平台 | 提供具有组织管理、门户管理、流程管理、公文管理、党建管理、三重一大管理、督查督办管理、会议管理、信息发布管理、移动办公管理、综合事务管理等功能的本国生产协同办公平台软件。 | 1套 | 是 |
| 数据库 | 适配本国生产服务器、操作系统及本次采购软件的本国生产数据库。 | 1套 |  |
| 中间件 | 适配本国生产服务器、操作系统、数据库及本次采购软件的本国生产中间件。 | 1套 |  |
| 文件控件 | 类本国生产 Office在线预览与编辑，支持多人协作、多格式兼容、跨平台操作等功能。 | 1套 |  |
| 服务器及存储 | 本国生产机架式服务器两台及存储阵列柜一台组成存算分离虚拟化硬件。 | 1套 |  |
| 虚拟化软件 | 4颗物理CPU虚拟化永久授权许可，授权许可包含计算虚拟化，网络虚拟化及管理平台等功能模块；兼容本国生产 CPU芯片、中间件、数据库等；提供集群高可用（HA）、资源动态调整（DRS）、电源智能管理（DPM）等企业级虚拟化功能。 | 1套 |  |
| 文件安全摆渡 | 内置病毒检测机制、传输加密、数据隔离的跨网文件安全传输硬软件。 | 1套 |  |

- 1.2、总体需求：

| 功能 | 分项 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、总体需求（一） | 本国生产适配 | 支持本国生产的CPU、本国生产的操作系统、本国生产的数据库、本国生产的中间件及本国生产的浏览器。 |
|  |  | 兼容多操作系统（Windows/Linux等）、多中间件（Tomcat/WebLogic等）、多数据库（MSSQL/MySQL/Oracle等）及多语言（Java/Python等）。 |
| 2、总体需求（二） | ★基础能力 | 提供标准化开发框架、API接口及核心引擎（组织权限、工作流、表单、门户、报表等），支持快速开发与系统集成，≥3年原厂免费运维服务支持。 |
|  |  | 支持PC端、移动端（iOS/Android/鸿蒙）及多终端自适应访问，确保跨平台一致性。 |
| 3、核心引擎 | 门户引擎 | 提供多层级入口（工作门户、科室门户、领导门户等），支持SSO单点登录、皮肤切换、栏目拖拽布局及多终端适配。 |
|  |  | 集成信息发布、待办中心、报表展示、知识库等功能模块，支持角色化视图定制。 |
|  | 表单引擎 | 支持可视化表单设计（字段级权限控制）、移动端适配、多表单组合绑定流程节点。 |
|  |  | 实现表单字段的动态权限配置（查看/编辑/隐藏等），支持组织架构直接授权或流程节点绑定。 |
|  | 流程引擎 | 提供图形化拖拽设计工具，支持流程版本管理、跨单据关联及流程数据协同（如报销与预算联动）。 |
|  |  | 功能覆盖：多级审批（同意/退回/加签/会签等）、超时自动处理、代理授权（时间段设定）、跨系统触发（事件/时间驱动）。 |
|  |  | 支持流程效率分析（执行时间统计、瓶颈定位等）及全流程监控（异常提醒、督办干预等）。 |
|  | 组织权限 | 支持多维组织架构管理（科室/岗位/用户）、自定义基本信息、细粒度权限控制（功能/数据/字段级），支持一人多岗及工作交接。 |
|  | 报表引擎 | 零编码报表设计，支持多源数据整合、图形化展示及跨平台兼容，提供动态权限调度与定时任务管理。 |
| 4、技术架构 | 分层架构 | 数据层：基于数据库连接池与缓存机制，支持横向扩展及分布式部署。 |
|  |  | 服务层：组件化设计，提供REST/WebService标准接口，支持微服务化扩展。 |
|  |  | 展现层：单页化前端技术（SPA），适配多分辨率终端。 |
|  | 性能要求 | 支持7×24小时运行，多端多用户并发，系统可靠性≥99.9%，故障恢复时间≤2小时，灵活升级授权，无需重新部署。 |
| 5、集成要求 | 开放接口 | 提供标准化API（REST/WebService等），支持用户同步、单点登录、数据/流程/报表集成。 |
|  |  | 支持配置服务注册、事件管理及接口监控，降低跨系统对接开发成本。 |
|  | 安全访问 | 支持HTTPS加密、CA认证及其它第三方身份认证（如LDAP/OAuth2）及零信任VPN接入，支持访问日志审计。 |

- 1.3功能需求

| 功能 | 分项 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 6、组织管理 | 组织架构 | 支持多维组织结构（医院/科室/岗位）的增删改查，支持批量导入，支持属性自定义及一人多岗配置。 |
|  |  | 科室管理：定义科室名称、代码、级次、隶属关系，设置分管领导及关键角色（门户管理员、流程管理员等）。 |
|  |  | 岗位管理：定义岗位分类、职级、职责描述，支持技能资质要求、教育背景等扩展属性。 |
|  | 权限控制 | 用户全生命周期管理（新建/启用/禁用/密码重置），支持批量操作及账号与应用绑定，支持登录终端标识与帐号绑定。 |
|  |  | 多维度权限模型：基于角色、岗位、职级的细粒度权限分配（功能/数据/字段级）。 |
|  |  | 密码策略：支持复杂度校验、失败锁定、到期提醒等，集成邮件找回机制。 |
| 7、门户管理 | 动态配置 | 支持多级门户（个人/科室/医院/领导）的拖拽式布局，支持皮肤切换与SSO单点登录。 |
|  |  | 内容聚合，集成待办中心、信息发布（新闻/通知/公告）、流程入口、问卷与论坛、图形化报表及知识库等，支持接入第三方数据源、链接异构系统页面。 |
|  | 分发协作 | 支持门户元素扩展，支持富文本编辑（图文/附件）、多终端自适应（Web/移动端），实现分级权限控制（发布/查看/编辑）。 |
| 8、流程管理 | 设计与执行 | 图形化、拖拽式流程建模，流程表单定制与组织架构关联，支持撤销、回退、转发、分发、加签、会签、拟办、阅办、归档、转文等，支持分支条件、节点触发（时间/事件驱动）、跨单据关联（如预算与报销联动），可定义流程审批的各种默认操作，支持自由流程。 |
|  |  | 支持多版本管理，流程更新兼容历史单据；支持代理授权（时间段限定）、自动审批（超时跳转）、批量审批及打印等。 |
|  | 监控与优化 | 实时监控看板，可视化展示流程状态、异常预警（邮件/SMS/IM提醒），支持督办催办，消息自动通知。 |
|  |  | 提供效率分析，统计各环节耗时、退回率，生成瓶颈分析报表、图形化展现。 |
| 9、公文管理 | 收发与督办 | 发文管理：支持模板调用、套红、签章，支持审批复核，支持会签痕迹保留（手写/文字批注），支持发文转公告，自动归档为OFD（红头/黑头文件），支持固定格式的输出。 |
|  |  | 收文管理：支持调用收文、签报模板，支持登记、拟办、会签、承办、办理、阅读、知会、转发等动作；支持多种格式附件在线预览，支持关联其他公文、日程、知识文档等； |
|  |  | 公文督办：能设置超期规则（自动提醒/催办），支持流转查询、全文检索，支持流程干预（更换处理人、自由加签、终止流程等）。 |
|  | 安全与合规 | 符合国家公文管理规定，公文文单与纸质文单一致，采用本国生产的 Office或自主产权控件编辑，控制各流程中相应修改及正文、公章下载权限。 |
|  |  | 文号可自动生成，有密级控制（普通/机密），归档文件支持借阅审批、时效控制与操作日志审计。 |
| 10、党建管理 | 全周期管理 | 组织与党员库：覆盖党员基础档案（转入/转出/奖惩记录）、发展流程（入党申请→积极分子→发展对象→预备党员→转正五阶段）、考核评议结果等。 |
|  |  | 动态信息维护：实时同步党员状态变更（职务调整、组织关系迁移），关联历史操作可追溯。 |
|  | 党务自动化 | 标准化流程引擎：配置党员发展、党费缴纳（自动计算/提醒）、组织生活（“三会一课”计划生成）等标准化审批流，支持智能表单与节点权限控制。 |
|  |  | 活动协同管理：党群活动线上化（报名/签到/反馈），支持日程同步与消息通知，支持活动效果评估（参与率/满意度分析）。 |
|  | 赋能与决策 | 在线学习平台：提供党课课件、政策法规知识库，支持路径定制、考试与学分统计、智能推送资源。 |
|  |  | 数据治理与可视化：能生成多维度分析报表（党员结构分布、活动参与热力图、党费收支趋势等），按角色分配数据可见性。 |
| 11、三重一大管理（一） | 总体要求 | 基于医疗行业数据标准构建智能化监管，通过自动编码与异常校验确保数据合规性。实现重大事项决策、重要人事任免、大项目安排及大额资金使用的一体化监督和管理，提供多维度穿透式分析视图，满足医院内部治理和外部监管双重需求。 |
|  | 基础数据 | 标准化数据模型，涵盖事项目录分类、会议类型定义、资金用途编码、表决规则描述等核心元数据。通过动态扩展支持业务实体，建立数据间的多级关联关系，确保决策链各环节的数据一致性。 |
|  | 制度管理 | 实现制度文件的全流程管控，涵盖版本控制、审批工作流、智能归档及上报管理。内置制度类型模板与合规性校验，确保制度文件与监管要求同步。 |
|  | 议题管理 | 议题的填写、提报、征询、论证、审批、表决等全周期管理，支持结构化议题建模，支持事项关联，支持补充上传，支持决策回避。集成智能表单引擎、材料合规性校验及决策过程留痕功能。支持议题论证、表决流程数字化及关联数据自动同步。 |
|  | 会议管理 | 集成智能会议室调度与视频会议平台，实现会议的预订审批、议题关联、通知生成、电子签到、智能纪要生成及决策结果自动同步等全流程数字化管理。 |
|  | 合规校验 | 建立规则引擎驱动的自动化监管，通过异常特征构建多维检测模型。支持异常事项列表，主要包括制度文件异常、召开条件异常、党委（党组）会未前置、决策顺序异常、议题表决异常、法律审核异常等。实时监控决策链合规性，提供动态预警与整改跟踪功能。 |
|  | 执行监管 | 提供决策执行数字化跟踪，实现责任矩阵可视化、进度智能预警及实施效果评估。建立执行数据与原始决策的智能关联。 |
|  | 流程审批 | 可视化流程设计器，支持多维度组织架构建模与智能路由策略，支持定义紧急审批流程。提供多端审批服务及智能代理机制，支持定时委托、同职授权等。审批流程可展示、能跟踪，有待办预警及催办提醒。 |
|  | 资金监管 | 记录三重一大范围内大额资金支出，支持支付合规校验、资金流向追踪等。 |
|  | 智能分析 | 基于平台数据，实现多维度钻取分析。集成预置分析模型与自定义报表引擎，提供领导驾驶舱与移动BI支持。 |
| 12、三重一大管理（二） | 清单追踪 | ★基于上级监管决策事项目录，建立可配置化事项模型，提供事项清单的动态维护，支持事项清单填报、审批决策、进展更新等。实现决策过程追踪、事项目录统计分析及多模态数据可视化呈现。 |
| 13、督查督办管理（一） | 总体要求 | 基于工作流引擎的闭环监管，通过流程自动化、智能预警和跨系统协同实现督查事项全周期管理。采用事件驱动架构实现任务智能分发与实时状态追踪，提供多模态预警机制与数据可视化分析，提升医院行政效能。 |
|  | 数据归集 | 通过流程审批、会议记要、事项决策、公文摘要等沉淀数据，并与医疗、运营系统对接，实现跨系统数据交互，归集督查管理领域数据资产，形成督办流程与数据的绑定机制。减少督查数据二次录入，方便管理者依据数据查询评价督办成效。 |
|  | 智能立项 | 提供结构化立项模板与智能推荐，支持阶段计划导入，支持多科室协作，支持附件上传，实现立项依据智能关联。 |
|  | 督办执行（一） | 分布式任务协同机制，支持多主体并行处理，支持执行过程实时监测。 |
|  | 检查整改 | 支持缺陷识别，部署规则引擎实现预算合规自动校验。支持事项检查记录，需整改时可自动发起整改通知，支持整改情况反馈评价。 |
|  | 预警提醒 | 建立多级预警触发机制，基于时间序列预测实现智能提醒。支持预警阈值动态调整与应对关联。 |
|  | 闭环评价 | 构建PDCA质量环评价体系，支持智能评分算法，实现经验知识自动沉淀与复用。 |
|  | 决策支持 | 支持即席查询，自动生成各类统计报表（状态分布/类别占比等），提供多维度管理驾驶舱视图。 |
| 14、督查督办管理（一） | 督办执行（二） | ★提供督查督办任务多级分派、进度反馈、智能催办、变更申请、异常恢复等功能。通过事件驱动待办自动生成与状态更新。 |
| 15、知识文档管理 | 统一知识库 | 多级分类存储（技术资料/制度文档等），支持版本控制、富文本编辑（HTML/Word等）及全文检索。 |
|  |  | 权限管理：细粒度控制（预览/下载/打印/编辑等），操作日志记录（IP/时间/用户等）。 |
|  | 知识共享 | 知识地图：岗位/制度/文化等关联图谱，支持订阅推送（邮件/门户）与在线学习（课件/视频/搜索等）。 |
| 16、会议管理 | 智能会务 | 会前：议题库管理、会议室可视化预定（冲突检测）、一键通知（回执统计/超期催办）。 |
|  |  | 会中：二维码签到、实时记录（表决结果/议题结论），支持电子白板协同。 |
|  |  | 会后：纪要自动生成（转公文/公告），任务自动转督办流程。 |
| 17、信息发布管理 | 内容管理 | 支持多级审核流程（起草/审批/发布），动态权限控制（栏目/角色）。 |
|  | 多端同步 | 官网/移动端信息同步更新，支持RSS订阅与数据埋点分析（点击量/停留时长）。 |
| 18、移动办公管理 | 跨平台 | 提供iOS/Android/鸿蒙等应用，功能涵盖审批流转（手写签名/语音签批/附件上传等）、消息提醒、日程同步、通讯录集成（一键拨号/邮件）等，支持与企业微信、钉钉及第三方APP集成。 |
|  | 离线模式 | 缓存关键数据，网络恢复后自动同步。 |
|  | 安全应用 | 支持水印功能（通讯录/消息会话/特定页面等）；提供移动应用监测，追踪关键事务，定位后端异常；提供本院其它第三方移动应用安全授权接入。 |
| 19、综合事务管理 | 行政查房 | 指定的行政组（目前4个）的查房管理，根据固定的格式登记行政查房情况。 |
|  | 值班表 | 各科室每月填报固定格式的值班情况，系统自动汇总。 |
|  |  | 总值班（行政、医疗、护理）每天填报固定格式的值班记录，系统自动汇总。 |
|  | 员工关怀 | 系统支持员工生日提醒，生日当日员工能收到生日贺卡（电子贺卡）。 |
|  | 计划总结 | 系统支持各科室提交计划总结，周、月、半年及年计划总结等并能显示执行情况。 |
|  | 办公用品 | 存储办公用品的信息，包括基础信息（用品名称、用品类别等）、领用情况（当前库存、领用总数、领用次数等）、购买情况（购买总数、购买次数、购买总价等）。支持库存数量偏低（默认数量小于10）时，向办公用品管理人员发送低库存预警消息。 |
|  | 车辆管理 | 包括车辆购置申请审批，车辆使用申请审批，使用情况查询，维护管理等，与申请审批流程集成。 |
|  | 印章管理 | 包括印章的新增、申领、借用等管理功能，并与申请审批流程集成。 |
|  | 通讯管理 | 包括通讯录的分类、设置及查询功能，实现通讯方式个人维护，支持不同科室建立不同通讯录；支持即时通讯中聊天数据加密管理。 |
| 20、其他需求（一） | 用户体验 | 响应式UI设计，支持多终端自适应布局，整合门户资源实现信息高效触达。 |
|  | 部署要求 | 支持本地化部署，提供及时有效的更新补丁，能与第三方业务系统无缝集成（如HIS/HRP等）。 |
| 21、其他需求（二） | 数据安全 | ★三员分立（系统/审计/安全管理员）、服务端加密存储、文件摆渡防篡改、HTTPS传输加密。 |
| 22、其他需求（三） | 授权用户 | ★≥1000用户注册数，移动端及PC分别支持≥300用户并发。 |

1.4  配套需求

1.4.1.本国生产数据库

| 功能 | 要求 |
| --- | --- |
| 23、高性能（一） | 采用先进的存储引擎和优化技术(查询复用、结果集缓存、内存表、智能索引等)； |
|  | 支持大规模级数据（单库单表≥500T）的高效处理和快速访问； |
|  | 内核设计注重并行处理和优化算法，支持多线程和多核处理； |
| 24、高性能（二） | ★支持高速读写操作，本次采购的硬软件环境下单节点联机事务处理≥100万TPMC，单结点并发连接数≥10万，无索引单表插入≥1万条/秒。 |
| 25、高可靠 | 提供可靠的ACID事务处理和数据保护机制，需要正确处理脏读、不可重复读、幻读等并发问题，确保数据一致性和完整性； |
|  | 支持数据的实时备份和恢复，保证数据的安全性和持久性； |
|  | 提供了数据冗余和故障转移功能，确保系统连续性和可用性。 |
| 26、兼容性 | 支持本国生产的硬件体系，支持飞腾系列、龙芯系列、兆芯系列、鲲鹏系列、海光系列等不同CPU架构的服务器； |
|  | 支持本国生产的操作系统平台； |
|  | 支持主流虚拟化环境部署； |
|  | 支持主流系统中间件； |
|  | 支持主流第三方数据处理工具； |
|  | 支持Java、C/C++、.NET、Node.js、Python、Go、仓吉等主流开发语言、工具及框架技术； |
|  | 支持中文字符集，支持中文显示输出结果和错误信息。 |
| 27、安全性 | 支持EAL4安全标准； |
|  | 提供基于角色的访问控制和细粒度的权限管理； |
|  | 支持基于操作系统的身份认证、基于LDAP集中式的第三方认证等； |
|  | 集成安全防护措施，包括数据存储加密、传输加密、数据库审等； |
|  | 与操作系统集成性好，提供包括活动目录集成认证在内的安全性支持。 |
| 28、扩展性 | 支持分布式架构和集群部署，支持水平扩展和垂直扩展。 |
|  | 可以根据业务需求进行灵活的资源配置和扩展。 |
| 29、其他（一） | 提供良好的图形化用户界面（GUI），方便数据库管理； |
|  | 提供作业调度工具，支持事务处理，支持视图、存储过程、函数等，支持触发器； |
|  | 提供性能监视、事件警报的服务； |
|  | 数据库应具有良好的自我管理、自我配置与自我调优能力。 |
| 30、其他（二） | ▲提供≥3年免费原厂运维服务支持。 |

1.4.2.本国生产中间件

| 功能 | 要求 |
| --- | --- |
| 31、高性能（一） | 企业级HTTP和反向代理web服务器，支持消息同步、异步传输； |
|  | 提供负载均衡和静态缓存等性能优化，确保高效和稳定运行； |
|  | 优化事务资源调度与架构算法，有效减少资源锁定，确保响应的低时延； |
|  | NIO通讯框架、多线程池管理、数据分段压缩，确保高并发场景下高吞吐量。 |
| 32、高性能（二） | ★本次采购硬软件环境下，≥55万并发处理，且平均响应时间低于100毫秒。 |
| 33、安全性 | 支持国密SSL，防止数据在传输过程中被窃取或篡改； |
|  | 统一安全策略管理，提供认证授权管理，防止未授权访问和操作； |
|  | 多维度监控连接池及应用、环境运行状况，有预警管理，及时发现和处理安全隐患； |
|  | 安全测试符合网络安全等级保护2.0三级及以上合规要求。 |
| 34、扩展性 | 松耦合构件，支持虚拟化环境动态部署； |
|  | 与本次采购硬软件良好适配，支持二次开发和扩展。 |
| 35、兼容性 | 支持本国生产的硬件体系，支持飞腾系列、龙芯系列、兆芯系列、鲲鹏系列、海光系列等不同CPU架构的服务器； |
|  | 支持本国生产的操作系统平台； |
|  | 支持主流虚拟化环境部署； |
|  | 支持本国生产的主流数据库； |
|  | 支持主流浏览器，包括Chrome、Edge、360、Firefox、Quark等； |
|  | 支持Java、C/C++、.NET、Node.js、Python、Go、仓吉等主流开发语言、工具及框架技术； |
|  | 支持中文字符集，支持中文显示输出结果和错误信息。 |
| 36、其它（一） | 支持快速启动、低资源消耗，简易配置，按需服务； |
|  | 监控、配置、运维、安全管控于一体。 |
| 37、其它（二） | ▲提供≥3年免费原厂运维服务支持。 |

1.4.3.本国生产文件控件

| 功能 | 要求 |
| --- | --- |
| 38、编辑（一） | ★支持在线编辑文字处理（.wps/.doc/.docx等）、电子表格（.et/.xls/.xlsx等）、演示文稿（.dps/.ppt/.pptx等）、PDF/OFD等格式。 |
| 39、编辑（二） | 支持公式、图表、图片、超链、批注、目录、页眉、页脚等复杂元素编辑。 |
|  | 支持校对纠错、大纲生成、排版优化、多表嵌套等。 |
|  | 支持大文件处理：单文件≥500页或≥200MB时，操作流畅无卡顿。 |
|  | 提供与主流Office软件（如WPS、永中Office等）一致的UI交互体验。 |
| 40、协作 | 不少于本次采购协同办公软件用户授权数量。 |
|  | 支持≥200用户实时协同编辑，操作同步低延迟。 |
|  | 支持批注、修订模式，支持审阅痕迹保留及冲突自动合并等。 |
| 41、兼容 | 支持本国生产的办公格式（WPS、永中Office等）转换，兼容MSOffice，提供历史版本支持。 |
|  | 支持本国生产的主流操作系统及浏览器，移动端H5适配。 |
|  | 支持本国生产的云平台私有化部署及混合云架构。 |
| 42、安全 | 支持细粒度权限控制（如仅查看、编辑、下载、分享、打印等）。 |
|  | 支持动态水印（含用户信息、时间戳等），防止截图泄密。 |
|  | 支持文档加密（国密算法）及密码访问控制。 |
|  | 开放与OA系统日志审计模块的对接，确保操作记录可追溯。 |
| 43、售后（一） | ▲提供≥3年免费原厂运维服务支持，提供功能升级及安全补丁。 |
| 44、售后（二） | 明确用户数/并发数计费模式，提供免费维护期后的分项报价（授权许可费、年维护费等）。 |

1.4.4.本国生产虚拟化

| 功能 | 要求 |
| --- | --- |
| 45、总体要求（一） | ▲产品为本国生产的自主研发品牌，非第三方软件整合（提供软件著作权证书）； |
| 46、总体要求（二） | ★本次配置4颗物理CPU虚拟化永久授权许可，授权许可包含计算虚拟化，网络虚拟化及管理平台等功能模块（提供原厂针对本次授权数量出具的正版软件声明函加盖公章）； |
| 47、总体要求（三） | 所投虚拟化产品拥有独立的虚拟化资源管理界面（非云运营管理）；非基于OpenStack或CloudStack架构二次开发的云平台产品； |
|  | 虚拟化产品裸金属架构，广泛兼容本国生产的 CPU芯片（包括龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威），同时适配多种本国生产的品牌中间件以及适配多种本国生产的品牌数据库（例如达梦、人大金仓、神舟通用、南大通用等）； |
|  | 提供统一的虚拟化图形界面，支持单一视图同时管理主流x86架构服务器以及多种本国生产的芯片服务器，支持同集群内的虚拟机跨CPU平台间的在线迁移。 |
| 48、计算虚拟化 | 支持虚拟机生命周期管理，包括创建、启动、关闭、重启、休眠、暂停、恢复、删除、迁移、备份、快照、克隆、控制台等基本功能； |
|  | 支持基于X86和ARM架构，支持本国生产的主流操作系统，在操作系统支持的前提下，虚拟机支持在线、离线调整vCPU、内存； |
|  | 系统能够根据策略评估虚拟机的性能，可自动热添加vCPU、内存等资源； |
|  | CPU 虚拟化、内存虚拟化性能损耗均小于 10%； |
|  | 单物理机支持≥128个虚拟机，单集群可≥256台物理服务器； |
|  | 支持vGPU功能；支持虚拟串口及USB设备；支持控制台发送键盘组合指令； |
|  | 提供集群高可用（HA）、资源动态调整（DRS）、亲和性设置、监控、电源智能管理（DPM）等企业级虚拟化功能； |
|  | 支持跨版本迁移管理功能，用户可按计划创建迁移任务，逐批将旧版本平台的虚拟机在线迁移到新版本平台，迁移过程中虚拟机无需停机； |
| 49、存储虚拟化 | 支持多种存储类型，包括本地目录、ISCSI、FC-SAN、IP-SAN、NAS、NVMe、分布式存储等类型；支持裸磁盘挂载，直接映射到虚拟机； |
|  | 虚拟磁盘支持精简置备磁盘置备类型，实现灵活分配存储容量空间，提高存储利用效率； |
|  | 支持Hyper-V等主流虚拟化平台磁盘格式，支持导入第三方品牌云平台的虚拟机镜像文件且数据不丢失； |
|  | 删除磁盘时允许擦除数据，即数据清零，防止数据泄密； |
| 50、网络虚拟化 | 支持虚拟交换机管理，包括创建、修改、启动、暂停、删除；支持端口镜像； |
|  | 虚拟交换机端口组支持中继模式，满足虚拟机多VLAN标签； |
|  | 支持宿主机防火墙功能，可配置宿主机设置防火墙规则； |
|  | 支持VPC网络模型，不依赖SDN硬件交换机，即可实现包括如私有网络、路由器、浮动IP、负载均衡、安全组、NAT网关、VPN等网络元素； |
| 51、异构管理 | 支持纳管医院原有主流虚拟化平台，查看集群、资源池、宿主机、虚机、存储池、VPC网络、端口组、镜像、路由、任务等信息，支持创建虚拟机，开机、关机、控制台等生命周期管理； |
|  | 提供医院原有虚机在线迁移到自有平台，非独立的迁移工具，虚拟机无需中断业务、无需在虚拟机内安装代理；支持批量迁移，迁移过程支持时间、资源等策略控制；迁移进度可视化；提供不少于50个跨云迁移授权；虚拟机热迁移中断时延小于 1 秒； |
|  | 支持虚拟机和裸金属服务器统一管理，包括电源管理及裸机硬件信息，包括温度、功耗、转速等； |
| 52、备份功能 | 支持管理平台自带备份功能，可实现虚拟机全量、增量备份；支持定时、周期性等计划性备份策略，支持按照保留规则自动清理备份，支持通过备份文件新建虚拟机； |
| 53、运维管理 | 提供B/S或C/S虚拟机控制台使用方式，支持多种登录认证策略； |
|  | 支持用户对角色的权限做细粒度授权控制,包含菜单权限、资源权限、操作权限等； |
|  | 提供容器管理模块，可对已有的容器集群添加到管理平台进行纳管，纳管后可提供集群、命名空间、工作负载、容器组、项目管理等服务；可对已有容器的网络、存储配置管理；支持告警管理，提供告警规则配置，消息通知等服务。 |
|  | 支持常见的虚拟资源和物理资源报警；支持资源预测，展示集群宿主机的资源负载，进行趋势预测，提供具体的扩容建议； |
|  | 支持系统优化建议，可自定义阈值设定，自动列出现有平台所有按阈值设定的虚拟机，提供优化建议，包含：长期闲置、需要扩容、需要降配、长期闲置等; |
|  | 为保障业务的连续性，虚拟化需支持多种形式的平台热升级能力，如原地热升级、滚动热升级等，平台支持跨版本进行升级或补丁，支持配置多种形式的主机升级策略 |
| 54、售后服务 | ▲≥3年免费质保及服务。 |

1.4.5.本国生产服务器

| 功能 | 要求 |
| --- | --- |
| 55、机型 | ≤2U机架式服务器；本国生产的自主品牌，非OEM产品 |
| 56、处理器 | ★配置≥2颗C86 CPU，每颗CPU核心数≥16核，主频≥2.5GHz。 |
| 57、内存 | ★配置≥256GB 不低于DDR4-3200内存，支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持ECC。 |
| 58、硬盘 | 实配≥2*480G SSD（SATA 6Gpbs）；配置≥2G缓存RAID阵列卡，支持RAID0/1/5/6/10。 |
| 59、接口 | 本次配置双万兆光口（含模块）、双端口16GB Fibre Channel HBA。支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性。 |
| 60、管理 | 集成BMC芯片，对外提供1个1Gbps RJ45管理口，支持IPMI2.0、Redfish、SNMP等标准接口；基于远程管理界面，提供全面的故障诊断、自动化运维和远程管理的功能。 |
| 61、电源 | 配置冗余电源。 |
| 62、扩展 | 最大可扩展10个PCIe 4.0插槽。 |
| 63、安全 | 为符合安全等保可信计算要求，所投机型通过可信计算3.0认证，在投标时须提供认证证书。 |
| 64、服务 | ▲≥3年免费原厂整机质保，≥3年原厂免费上门售后服务。 |

1.4.6.本国生产阵列柜

| 65、芯片 | 为保证核心数据安全，存储的关键芯片（控制器 CPU、系统 BMC 管理芯片、SSD 控制芯片）均为本国生产的品牌，实现关键芯片自主可控，保障数据安全可靠。 |
| --- | --- |
| 66、双活 | 支持SAN 和NAS 免网关一体化Active-Active 双活， 单一站点故障不影响业目的务连续性。 |
| 67、扩展 | 支持控制器扩展，最大支持≥8控；可以跨控制器实现资源访问，LUN无控制器归属, 多控配置下能够负载到所有控制器。 |
| 68、配置 | 控制器采用多核处理器，且单控制器处理器总核心数≥18核，CPU主频为≥2.1GHz；采用2U盘控一体架构，控制器框提供≥12个硬盘槽位。 |
| 69、缓存 | ★系统内总一级缓存容量配置≥32GB，且任意控制器一级缓存容量≥16GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等） |
| 70、接口 | 支持8/16/32G FC、1/10/25 GE；配置≥8*1Gb ETH，≥4*10Gb ETH（含光模块），≥8*16Gb FC（含光模块） |
| 71、磁盘 | ★配置≥4块480G SSD硬盘，≥6块2.4T ≥10krpm SAS硬盘。 |
| 72、RAID | ▲支持RAID三盘同时故障。任意三块成员盘故障，不影响SAN 和NAS 业务的连续性和数据一致性。（并提供具备CNAS资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告。） |
| 73、虚拟 | 存储系统支持异构存储数据在线迁移功能，在不中断业务的情况下，将异构存储的数据在线迁移到新存储设备中。 |
| 74、NAS | 配置NAS功能，支持NFS V3.1/V4.0/V4.1，SMB V2.0/V3.0协议，支持SMB ABE，Notify功能存储系统。 |
| 75、备份 | 存储支持文件系统一体化备份，基于一体化备份功能实现本地数据备份与恢复和异地数据备份与恢复。 |
| 76、多路径 | 存储系统支持厂商自研的多路径，支持链路的负载均衡，支持路径故障自动切换与回切，支持链路检测和隔离。 |
| 77、日志 | 提供日志审计功能，支持记录从协议下来的用户操作，包括用户的登陆信息，用户的创建、删除、修改等操作。 |
| 78、运维 | 通过性能监控界面可以实时统计指定对象（控制器的缓存、处理器、前端端口，以及LUN和卷组等）的性能指标（例如：占用率、IOPS、时延、带宽），并能单独统计读、写IOPS、时延和带宽指标。 |
| 79、服务 | ▲≥3年免费原厂整机质保，≥3年原厂免费上门售后服务。 |

1.4.7.文件安全摆渡

| 功能 | 要求 |
| --- | --- |
| 80、硬件配置 | ★两台≤2U设备，单台配置： 本国生产的CPU：不低于海光3250，内存：≥32G，硬盘：≥8TB RAID5实际容量，自带软件防火墙。 |
| 81、系统构架 | B/S架构，前置机模式和部署架构，内、外网各部署一台，设备之间通过网闸或内置隔离单元进行文件交换。 |
| 82、用户授权 | 配置支持≥100用户并发，不限制账户数。 |
| 83、用户管理 | 支持手动创建用户、使用模板导入用户、域用户认证、LDAP认证、集成用户单点登录系统以及第三方认证系统。 |
|  | 为满足数据安全管理要求，系统管理权限三权分立：系统管理员、安全管理员、审计管理员，相互制约，以保证数据安全。 |
| 84、访问形式（一） | 系统必须支持内、外网文件双向传输，提供断点续传。 |
|  | 支持多访问方式，包括但不限于web访问、客户端访问方式。 |
| 85、访问形式（二） | ★支持跨平台应用客户端：windows、IOS、Android、本国生产的操作系统等客户端和Web网页方式访问，安装客端后支持本地磁盘文件自动上传下载或windows客户端支持映射为本地磁盘形式访问。 |
| 86、访问形式（三） | ▲系统应支持对接我院现场第三方业务系统，可提供系统接口为第三方应用系统提供空间，可直接体现第三方业务应用数据管理功能。 |
| 87、审批管理 | 可实现基于用户流程的自定义审批流程功能，经管理员审批后，文件才可进行内外网文件交换，支持自动审批。 |
| 88、文件保护 | 系统内置杀毒引擎，并支持第三方杀毒引擎；在文件从医院外网传输到医院内网时，产品能对文件进行病毒和木马检测，识别可能导致系统风险的恶意文件。一旦发现可疑文件，可自动阻止文件交换。 |
|  | 支持对文件后缀名进行进行分析，可以准确判断文件类型是否被伪造，伪造类型不符的文件禁止传输。 |
|  | 支持文件交换敏感字符检测，敏感数据防泄漏 |
|  | 对上传的文件加密存储，防止后台恶意获取文件。 |
| 89、数据安全 | 应支持基于SSL的加密传输。 |
|  | 支持包括查看、创建、删除、重命名、上传、预览、编辑、移动、下载、考贝、打印等分权管理，策略可配置。 |
|  | 可实现文件加密、设置访问密码、绑定主机特征码等控制功能，可设置文件使用期限、打开次数、是否允许打印等，提供外发访问客户端。 |
| 90、在线编辑 | 支持多种格式在线预览Office系列、图片、PDF等。 |
|  | 系统应内置动态水印生成引擎，用户在预览、在线编辑文件时能显示部门、名称和自定义信息，防止截屏、拍照泄露信息。 |
| 91、外链分享 | 个人文件可支持外链分享功能，设置分享有效期及访问密码，设置预览、下载等权限，以及个人文件支持文件发布功能并支持审批流程功能。 |
| 92、回收机制 | 用户删除的文件会进入回收站，释放个人空间，进入删除审计中，删除审计中的文件不少于六个月，误删除操作时，可通过回收站进行数据恢复操作。 |
| 93、日志管理（一） | 登录日志：可根据指定账户、时间范围等条件查询最近一个月的用户登录日志（时间、账号名、登录IP、登录方式等） |
|  | 后台可直接体现用户登录审计、用户操作日志功能，可体现具体操作审计内容。 |
| 94、日志管理（二） | ▲操作日志：可根据指定账户、时间范围、IP地址、审计类型（文件授权、上传/新建、重命名、下载、预览、复制、移动、版本、删除/还原、外链）等条件查询用户操作日志，支持报表导出（此功能需提供产品功能截图，并加盖原厂公章）。 |
| 95、版本管理 | 系统应支持文件版本管理、选择版本回滚功能。 |
| 96、资质要求 | ▲软件著作权、软件产品登记证书、公安部颁发的网络安全产品认证证书、CCC证书、本国生产的硬件及操作系统适配证明（需提供相应材料复印件，并加盖原厂公章）。 |
| 97、维保服务 | ▲提供≥3年免费原厂质保服务。 |

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务的推广应用。

二、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

为提高医院管理效率，优化资源配置，加强内部沟通与协作，提升医疗服务质量和患者满意度，建设新一代本国生产协同办公平台尤其必要。替代原有办公系统，建设新的全栈式本国生产环境的办公平台，全面实现医院办公自动化、信息资源共享化、审批移动化、决策相对智能化，从而推动医院职能转变和信息公开，提高工作效率，降低内部管理费用，增强南通市第四人民医院的监管和服务能力。

（1）提升“智慧管理”能力：通过构建协同办公分级分权管理体系，建立统一的系统标准和数据规范，实现医院内部各个科室和科室之间的协同管理和高效沟通。

（2）实现业务整合和数据共享：将医院日常业务信息整合在一起，形成具有特色、高效的业务、办公的软件环境。同时，实现各科室、科室之间的数据共享和标准化工作流程，改善信息流通渠道。

（3）优化运营成本和提高工作效率：通过实现医院核心业务的有效管理和协同，帮助医院在投入有限人力的情况下能够充分调配资源，编制信息管理网，将医院从科室到个人纳入到整体统筹中，大大优化了运营成本，提高了工作效率。

（4）提升个人工作效率和知识管理：通过统一用户管理、统一门户构建、一体化办公和集成与开发等手段，为全院人员提供一个个人事物处理平台，管理个人的时间、活动、信息、知识等。

总的来说，医院协同办公平台旨在提高医院整体运营效率和管理水平，优化工作流程，实现资源整合和共享，同时提升个人工作效率和知识管理能力。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

协同办公平台的设计采用开放式的SOA技术架构，实现组件化设计；采用B/S架构，支持本地化或私有云端部署，客户端通过浏览器即可方便使用，尽可能降低系统的维护和使用成本，便于系统今后的推广应用；并在力求满足功能要求的同时，要始终坚持以人为本的设计风格，应用界面友好、操作快捷简便、安全性高、性能稳定、维护使用方便、提供与其它WEB系统以及各类业务数据库无缝整合：

（1）成熟性原则：选用经过市场考验和用户实际应用验证，在系统稳定性、运行效率和可维护性上都达到了国际先进水平的成熟操作系统平台和应用系统平台。

（2）标准化原则：在系统平台、技术等选型时符合国际标准、工业标准、行业标准，使系统的通信环境、软件环境相互间依赖减至最小；强调各种系统之间的通信和信息交换，以信息资源共享为有效的基本出发点。

（3）易用性原则：用户操作界面应尽可能的直观，简洁，缩略操作步骤不能太复杂，必须采用B/S结构能够使用浏览器运行，浏览器必须支持IE、Firefox、Safari、Opera、Chrome等系列的多个版本。

（4）开放性原则：基于“平台＋应用”的架构，采用“构件模式”来安装各种协同管理支撑平台功能模块，所有模块的用户都由应用支撑平台来管理，个别模块的添加删除不影响其它模块的运行，应便于系统的二次开发和升级改造。

（5）可维护性原则：系统应提供灵活易用的流程设计、图形化表单设计、配置管理、实时监控和详细的日志、审计功能，实现院、各科室的分级管理。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（1）安全性原则：对于认定的关键及敏感数据，只有经过授权的合法用户才能使用访问及修改，并具有完备的日志及审核功能。系统应该有一套完整的安全机制，保证系统能够抵抗内部和外部的黑客性质的攻击；完整的身份认证与授权，对关键用户、领导的身份确认进行数字签名，并支持对敏感数据的加密传输；用户不能够直接存取关键数据，而只能通过相关的功能模块对数据进行操作；同时建立完备的数据备份与灾难恢复机制及策略。

（2）保密要求：供应商参与建设和实施人员均需签署保密协议，保证南通市第四人民医院信息安全。

（3）风险管理：在项目实施过程中，投标方须对整个项目进行项目风险评估和管理。投标方须定期地对项目风险进行评估，并对风险应对计划进行审计和调整。在项目实施过程中，出现的对项目影响重大的风险，投标方须提出风险应对措施，如实向最终用户汇报，应对风险并控制风险发生、控制风险的影响，保证项目符合项目总体要求和目标。

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

数量：一套

1.供货时间：成交单位须在签订合同后90天内负责将所有服务项目在采购人指定地点安装调试培训完毕后，接受验收。

2.交付地点：具体地点由采购人指定。

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1. 质量保障要求

1.1、所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

1.2、成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

1.3、成交人所供货物最终验收后，成交人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

2.本项目为交钥匙工程，供应商报价时需含全系统集成费用，机房建设，设备调试费用、人员培训费及其他所需配件、线材、辅料等一切费用。

3.整体项目免费质保期≥ 3年，自验收合格之日起计。质保期满后，年维护费不超过合同总价的4.8%。

- 4.项目实施安装要求：实施周期：90天，供应商应提供信创OA协同办公平台采购项目的实施方案，以及实施组织、管理办法和应急方案等。

5.实施要求：

(1) 供应商需提供完整的平台实施方案和项目实施管理办法，以及提供详细的项目实施方案和计划进度说明书；实施过程要从严要求软件或组件的质量；提供详细、全面的人员培训计划和实施方案；项目实施完成后提供可靠的后期维护工作；严格按照双方确定的计划进度保质保量完成工作。

(2) 供应商应充分调研需求并考虑到项目部署实施过程中存在的诸多不确定因素，积极配合采购方在实施部署阶段根据实际业务需求组织团队进行定制开发和调整，不得以新增需求为由增加预算。

(3) 供应商应及时按照投标文件要求组建项目组，提供有丰富的行业经验与技能的项目人员进行全过程的驻现场实施开发工作，并严格按照投标文件配备项目管理人员和技术人员，项目经理全面负责现场工作的组织、协调和施工，未经采购方同意不得擅自更换驻场实施人员。

(4) 所有项目参与人员需接受采购方医院的统一管理，包括工作时间、工作安排、请假事项、节假日休假事项等，由采购方医院安排、调配和批准。

(5) 供应商必须积极主动与本项目相关的其他系统供应商合作，服从采购方协调。供应商须同意采购方技术人员参与施工、安装、集成、调试工作。

(6) 供应商为采购方制定一整套平台管理制度及管理办法，包括技术标准规范、安全规范、监管考核评估规范、建设管理办法、日常运行和维护方案、应急预案等。

(7) 本项目实施范围为南通市第四人民医院，成交供应商需按南通市第四人民医院要求，完成所有实施范围内的业务梳理、配置、实施及上线工作。

(8) 在项目实施的各个阶段，成交供应商需提供阶段性汇报及报告，并交南通市第四人民医院评审，评审通过后方可生效。

(9) 在系统建设中，成交供应商必须提供完整的系统设计、运行与维护文档(规范、标准、操作手册)，如果系统运行与维护的文档发生了变更，则需要及时对系统管理员进行相应的技术培训和教育；

(10) 系统上线后，需要进行为期不少于1个月的试运行，在试运行阶段过程中，进行用户培训、系统调优等工作，直至系统稳定，满足验收标准。试运行期间系统对应部分如果无明显异常，则在试运行结束时，成交供应商可以申请部分验收或系统验收；试运行期间系统对应部分如果出现故障或异常，在解决出现的故障或异常后，用户可以适当延长试运行期。

6.人员要求：

(1)	项目团队必须按照投标文件中承诺的实施人数投入项目的实施。如因实施、开发人员能力不足，导致项目实施延期或不能达到本项目的要求，成交供应商应承担相应违约责任；

(2)	成交供应商提供的实施团队成员必须是与成交供应商签订劳动合同的正式员工，并提供近一年内社保缴纳证明；

(3)	成交供应商必须提供专业的维护队伍，在全系统生命周期内提供平台基础设施系统软件、应用系统软件、信息安全系统等各方面的维护，满足南通市第四人民医院所需的与平台相关的各类技术服务；

7.维保服务要求：

投标人在投标时必须提供详细的服务承诺书，服务承诺不能低于下列要求：

1、自系统开发完成，通过验收并正式交付使用开始提供3年系统免费维护期。开发及免费维护期内应提供项目人员进行现场维护，以确保项目开展与系统正常使用；

2、免费维护期内要求确保应用系统7×24小时正常运行。投标人应根据采购人所提最低服务要求和自身情况提供明确的应用系统免费维护期内现场维护方案。

3、投标人必须提供完整详细的用户操作培训资料，制定培训计划，配合采购人完成对系统用户的操作培训。投标人必须提供完整详细的应用系统开发、维护等工作所需的资料，制定详细的用户方技术人员开发及维护培训计划，并根据用户的要求完成培训任务。投标人应制定详细的系统软件使用、配置及维护培训计划，并根据用户的要求完成对用户方技术人员的系统软件现场培训任务。

6、采购标的的验收标准；

1.质量控制：供应商应负责所有交付内容和产品的质量。供应商应建立适当和可行的质量保证体系，并保证项目的实施、竣工和修补缺陷的全部过程符合该质量保证体系的要求。

供应商应按照质量体系要求提供、填写、整理并保存任何必要的过程记录。最终用户可随时查阅这些过程记录。

供应商应在项目实施过程中采用成熟的实施方法，对本项目的组织、管理、质量管理、风险控制、成果评估等给出具体的策划安排，确保项目质量、进度可预期、可控制、可评估。

供应商应在项目实施过程中至少每周举行一次项目进度会议并提交项目进度报告。

对项目实施过程中所有访谈、会议，均提供相应的会议记录，并按照项目整体计划完成在各个阶段的成果汇报与评审工作，汇报、评审的结果也应以会议纪要的方式进行记录。

2.自合同签订后，1个月内完成系统的初试，试运行正常一个月后，组织项目终验。

3.安装调试过程中发生的费用由中标商负责。

7、采购标的的其他技术、服务等要求；

投标人应有良好的服务理念和完善的售后服务体系，能够提供本地技术服务。

针对本项目，提出完整而切实可行的服务方案。

1.结合医院实际情况，拟定详细的系统实施计划，含客户化修改、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线系统的基本平稳。

2.投标人所承诺的服务内容应包括：投标人的服务响应及维修等承诺，详细说明服务能力、服务时间、人员配备、系统故障响应、诊断、应急处理、维修和相应的设备更换计划等；投标人的技术支持和相应软件的升级承诺等。

3.在系统的服务期内，投标人应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

4.提供7×24小时的免费上门保修服务，半小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障。

5.热线电话服务提供技术咨询、故障诊断、故障排除、以及现场支持等具体的技术支持工作，并对客户投诉做出相应处理。

6.交付成果：在本次项目的开发过程中和交付使用后，各个阶段都会有各种成果和文档资料。这些成果和文档资料对所开发系统的维护和持续发展起着非常重大的作用。因此，要求将全面、规范、的成果和文档（可编辑）资料交付给南通市第四人民医院，而且要提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。

软件成果：平台必须满足南通市第四人民医院实际业务需求，从业务需求形成应用需求，以系统功能匹配应用需求，最终实现业务、应用、功能全贯通的一体化平台。

文档成果：含总体设计、详细设计、需求分析、技术总结、测试报告、使用说明书等。

7.培训要求：培训内容分为三类，分别为系统管理（对管理用户进行系统配置和管理培训）、系统运维（对运维用户进行平台运行与维护管理培训）和系统应用（对普通用户进行基础操作和应用维护培训）。通过培训应使各类用户能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行；成交供应商在系统实施过程中，应对南通市第四人民医院员工及系统管理员进行全方位的知识转移，并使南通市第四人民医院具备独立进行项目实施、维护能力。

(1) 每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。成交供应商提供培训教材和高水平的培训讲师。

(2) 将知识转移贯穿到项目实施的过程当中，并在每个关键节点列出需要进行知识转移的内容，在关键节点审查中，均对知识转移成果进行评估。

(3) 对一般用户培训应达到：能够熟练使用本项目系统、软件、平台。

(4) 对科室级关键用户的培训应达到：可以维护日常应用方面出现的问题。

(5) 对系统管理员的培训应达到要求：能够对系统级的错误进行初步判断的能力；能够独立安装、调试系统；能够独立进行数据备份与恢复；同时保证系统管理员有能力对其他新进人员进行一般应用培训。

(6) 成交供应商须列出详细的培训计划，并提供符合南通市第四人民医院的各类操作手册等培训资料。

(7) 成交供应商培训人员必须是与成交供应商签订劳动合同的正式员工。

8.技术升级：在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

8、付款方式：

8.1、验收支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后15日内，支付比例：合同金额的80%。

8.2、尾款支付时间：系统通过验收后正常运行满一年，采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的20%。

9、本项目不接受进口产品投标

10、本项目不收取履约保证金。

- 三、采购需求中必须满足的实质性要求。（请单独列出并加斜体下划线）

4.1技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

信创OA协同办公平台采购项目须具备以下功能

4.1.1、基础能力：提供标准化开发框架、API接口及核心引擎（组织权限、工作流、表单、门户、报表等），支持快速开发与系统集成，≥3年原厂免费运维服务支持。支持PC端、移动端（iOS/Android/鸿蒙）及多终端自适应访问，确保跨平台一致性。

4.1.2、功能需求：基于上级监管决策事项目录，建立可配置化事项模型，提供事项清单的动态维护，支持事项清单填报、审批决策、进展更新等。实现决策过程追踪、事项目录统计分析及多模态数据可视化呈现。提供督查督办任务多级分派、进度反馈、智能催办、变更申请、异常恢复等功能。通过事件驱动待办自动生成与状态更新。

4.1.3、数据安全：三员分立（系统/审计/安全管理员）、服务端加密存储、文件摆渡防篡改、HTTPS传输加密。

4.1.4、授权用户：≥1000用户注册数，移动端及PC分别支持≥300用户并发。

4.1.5、本国生产的数据库：支持高速读写操作，本次采购的硬软件环境下单节点联机事务处理≥100万TPMC，单结点并发连接数≥10万，无索引单表插入≥1万条/秒。

4.1.6、本国生产的中间件：本次采购硬软件环境下，≥55万并发处理，且平均响应时间低于100毫秒。

4.1.7、本国生产的文件控件：支持在线编辑文字处理（.wps/.doc/.docx等）、电子表格（.et/.xls/.xlsx等）、演示文稿（.dps/.ppt/.pptx等）、PDF/OFD等格式。

4.1.8、本国生产的虚拟化：本次配置4颗物理CPU虚拟化永久授权许可，授权许可包含计算虚拟化，网络虚拟化及管理平台等功能模块（提供原厂针对本次授权数量出具的正版软件声明函加盖公章）；

4.1.9、本国生产的服务器：配置≥2颗C86 CPU，每颗CPU核心数≥16核，主频≥2.5GHz。配置≥256GB 不低于DDR4-3200内存，支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持ECC。系统内总一级缓存容量配置≥32GB，且任意控制器一级缓存容量≥16GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）。配置≥4块480G SSD硬盘，≥6块2.4T ≥10krpm SAS硬盘。

4.1.10、文件安全摆渡硬件配置：两台≤2U设备，单台配置： 本国生产的CPU：不低于海光3250，内存：≥32G，硬盘：≥8TB  RAID5实际容量，自带软件防火墙。支持跨平台应用客户端：windows、IOS、Android、本国生产的操作系统等客户端和Web网页方式访问，安装客端后支持本地磁盘文件自动上传下载或windows客户端支持映射为本地磁盘形式访问。

以上要求需提供原厂承诺函。（格式详见承诺函（一））

承诺函（一）

南通市第四人民医院：

本公司愿就由贵单位组织实施的（信创OA协同办公平台采购项目)招标活动进行响应。针对贵单位采购需求中必须满足的实质性要求4.1技术部分实质性要求（不包括4.1.8），本公司完全响应上述要求中的全部条款。本公司所提交的投标文件中所有关于本条款响应的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	 月    日

4.2商务部分实质性要求

4.2.1、供货时间：成交单位须在签订合同后90天内负责将所有服务项目在采购人指定地点安装调试培训完毕后，接受验收。

4.2.2、所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

4.2.3、成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.2.4、成交人所供货物最终验收后，成交人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

4.2.5、本项目为交钥匙工程，供应商报价时需含全系统集成费用，机房建设，设备调试费用、人员培训费及其他所需配件、线材、辅料、与我院相关信息系统接口费等一切费用。

4.2.6、整体项目免费质保期≥ 3年，自验收合格之日起计。质保期满后，年维护费不超过合同总价的4.8%。

以上要求需提供承诺函（格式详见承诺函（二））。

承诺函（二）

南通市第四人民医院：

本公司愿就由贵单位组织实施的（信创OA协同办公平台采购项目)招标活动进行响应。针对贵单位采购需求中必须满足的实质性要求4.2商务部分实质性要求，本公司完全响应上述要求中的全部条款。本公司所提交的投标文件中所有关于本条款响应的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	 月    日

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

| 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- |
| 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

评标方法与评标标准

- 价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

- 技术分：65分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能、技术指标 | 所投产品完全符合招标文件技术要求，没有任何负偏离者得40分，其中加“★”参数是必须满足的，不允许出现负偏离。如果投标文件在这些参数上出现负偏离，将被视为无效投标‌；加“▲”重要参数，每满足或正偏离1项得1分；其他参数要求，每满足或正偏离1项，得0.4分。本项最高得 40分 。 （注：供应商须承诺所提供的参数响应性及相关证明材料均为真实有效，如中标后所提供的软硬件无法满足此参数，采购人有权认定其弄虚作假行为，取消其成交供应商资格，并对其作出相关处罚，如不提供，此项不得分。 功能列▲参数第30、37、43、54、64、79、86、97条，中标商在签订合同前需提供承诺函原件，功能列★46条需提供声明函原件。） | 40 |  | 客观分 |
| 2 | 企业证书及报告 | 1.投标人具备信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供一个得0.5分，最高得1.5分。 2.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的得0.25分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 3.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的得0.25分。 提供相关认证证书原件的复印件，原件备查，未提供则不得分。（以上需提供有效期内的证书复印件并加盖公章，原件备查） | 2 |  | 客观分 |
| 3 | 产品能力 | - 文件摆渡系统需具备基于B/S架构的文件跨网传输功能，并兼容FTP、SFTP协议访问。投标人需提供加盖厂商公章的系统功能截图作为证明，满足该要求得2分，未能提供有效证明材料的不得分。 - 文件摆渡系统需具备管理页面化的自定义审批表单模板功能，允许用户通过可视化界面进行表单模板的添加、修改、删除、预览、查看及导出操作。投标人需提供加盖厂商公章的功能截图作为证明材料，证实该功能已实现，符合此项要求得2分，未能提供有效证明材料的不得分。 - 虚拟化平台需具备内存ECC自动纠错能力，能够在检测到物理主机内存条出现ECC、CE或UE错误时，自动隔离故障内存区域，并通过告警精准定位故障内存槽位，从而降低内存故障对业务运行的干扰。投标方需提交由CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的功能测试报告截图作为证明（报告中需明确体现相关功能验证），并在中标后合同签订前加盖原厂公章确认。满足此项要求得2分，未提供或不符合要求则不得分。 - OA厂商需提供由国家权威检测机构出具的、基于本国环境的电子文件全生命周期管理测评报告（涵盖支撑平台、办公系统、档案系统、版式阅读及存储系统），符合要求得2分，否则不得分。若供应商为代理商，须同步提交原厂授权文件以佐证资质有效性。 - 虚拟化产品需兼容多种主流本国生产的芯片，提供超融合产品计算虚拟化组件与芯片产品的兼容性互认证证书的得2分。 - 为保证核心数据安全，存储的关键芯片（控制器 CPU、系统 BMC 管理芯片、SSD 控制芯片）均为本国生产的品牌，实现关键芯片自主可控，保障数据安全可靠。并提供具备CMA或CNAS资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告的得2分。 - 虚拟化产品具备国家信息安全测评级别为EAL3+《信息技术产品安全测评证书》并复印证明得2分。 | 14 |  | 客观分 |
| 4 | 项目实施方案 | 根据投标人提供针对本项目的实施方案，方案针对本项目实施提出：1、应急保障措施、质量保障措施、信息安全管理措施；2、进度安排、组织架构；3、试运行方案、验收方案等进行评审。 方案各项内容全面详细、能有效保障本项目实施得3分。每有一项缺失扣1分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。 备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容标书前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 3 |  | 主观分 |
| 5 | 售后服务方案 | 投标人提供针对本项目的售后服务方案，内容包含:1.售后服务承诺（质保期限、响应时间）;2.售后服务内容（售后服务机构设置、售后服务流程、质保期内外服务内容及方式、售后服务人员）;3.故障服务管理、问题管理方案（故障响应机制、问题应急响应预案）。 方案内容全面详细、方案合理，能有效保障本项目实施得3分，每有一项缺项扣1分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。 备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 3 |  | 主观分 |
| 6 | 培训方案 | 投标人提供针对本项目的培训服务方案，内容包括：1.培训对象、培训时间、培训形式、培训地点；2.培训内容应包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面；3.培训目标、培训计划、培训预期、培训课程设置等。 方案内容全面详细、计划合理，能有效保障本项目实施得3分，每有一项缺项扣1分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。 备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 3 |  | 主观分 |

3.商务分：5分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 供应商具有2022年以来与本项目类似的办公平台类项目实施案例，提供合同扫描件或中标公告或中标通知书，并加盖投标人公章（提供电子扫描件），每提供一个得1分，不提供不得分。注：同一业主的多个合同不可累计计分，不同业主可以累积计分。 | 5 |  | 客观分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3 、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 |  |  | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体需求（一） | 本国生产适配 | 支持本国生产 CPU、本国生产操作系统、本国生产数据库、本国生产中间件及本国生产浏览器。 |  |  |
|  |  |  | 兼容多操作系统（Windows/Linux等）、多中间件（Tomcat/WebLogic等）、多数据库（MSSQL/MySQL/Oracle等）及多语言（Java/Python等）。 |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

附件6、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7、投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 (采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 (采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

南通市公共资源交易中心

政府采购供应商友情提醒

为帮助供应商顺利参与政府采购项目，提高采购质效，南通市公共资源交易（以下简称“中心”）汇总了供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：

一、如何参与政府采购项目？

答：（1）潜在供应商如有意向参与中心政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。

方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

采购文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，采购文件获取时限为自采购公告发布之日起5个工作日内，仅在江苏省政府采购网下载采购文件无法参与后续项目投标。

（2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

二、如何正确填写《中小企业声明函》？

答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。

三、填写附件的时候有哪些需要注意的？

答：供应商需严格按照采购文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。

四、报价时有哪些注意事项？

答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。

此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。

对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。

五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？

答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。

六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？

答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。

供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。