
 编制说明
采购包3：2025年海陵区农村公路路基路面养护工程
	一、工程概况:

本工程位于泰州市海陵区内，对全区111公里县道以及区管乡道的日常维护保养、抢修等。本次招标清单主要内容包括:详见工程量清单

二、编制依据及说明:

1、建设单位提供的工程量清单及现场实地勘察;

2、国家、交通部及有关部委的标准和规范;

3、《江苏省普通公路养护工程预算定额》、《江苏省普通公路养护机械台班费用定额》、《江苏省普通公路养护工程预算编制方法》、《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》(2011年第83号公告)、《(2016营改增)江苏公路养护预算计价依据》(DB32-T1649-2010);

4、交通部《公路工程预算定额》JTG/T3832-2018、《江苏省市政工程计价定额》2014;

5、本地区类似工程常规施工方案，重点施工组织措施及技术方案。

三、其他直接费与现场经费取费标准:

1、本标段取费按照(2016营改增)江苏公路养护费率标准(DB32-TI)的规定计取，冬季施工按照准二区计取，雨季施工按照II区4个月计取，工地转移按照50km计取，行车干扰费按照每昼夜3000 以下次计取，施工安全费、临时设施费、施工辅助费计取，夜间施工费、高原施工施工费、风沙施工施工费、沿海地区施工费不计取。

2、利润按7.42%计取;税金按9%计取。

四、人工、材料单价及安全生产费:

1、人工工资按每工日73.1元，机械工87.07 元。

2、采用2025年9月江苏省泰州市工程材料指导价格结合江苏省交通材料市场价计价。

3、安全生产费:暂列金额，总额控制，由建设单位控制,计量支付。用于安全生产施工中完善、改造警示灯、标志标牌、照明及设备、设施费用;应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品配备费用;安全生产检查与评价费用;重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控费用;安全技能培训及应急救援演练费用和其他安全费用等。

五、其他说明:

1、101道路日常巡视检查要求养护公司每周不少于一次对道路进行巡查。每次巡查按照县道全覆盖巡查一次进行计算，以车辆行驶轨迹及巡查记录作为计量的依据。没有全覆盖的按照己巡查线路的长度计量。遇有坑塘等危及交通安全的必须立即采用沥青混凝土进行修补。

2、121-1突击用工;

3、122-1~122-6突击用机械，含机械进退场、机械工使用等一切费用，详见清单;

4、123、应急处理(业主按实指定使用，不可让利):业主控制使用;

5、221、缘石维护，拆除缘石按外运费用，222-1拆除缘石:包括人工拆除旧缘石及混凝土垫层，集中堆放，装车外运等一切与之相关的费用;222-2包括混凝土侧石的预制、安装、混凝土垫层的施工等有关的一切作业费用。222-3包括混凝土侧石的安装、混凝土垫层的施工等有关的一切作业费用;

6、222路肩、边坡维护:222-1清运路肩边坡杂物、堆积物、装车外运，222-2整修路肩(挂线、整平、拍实)，222-3路肩培土(含借土):包括借土、挂线、培肩压实、修整路槽、修筑泄水槽、放样挖槽、填料、填土压实;

7、223-1、清除表土20cm:含清除表土、装车外运等与之相关的一切费用，223-2土方购买含运至施工现场的费用，223-3土方填筑夯实，按压实体积，以立方米计量，包括掺灰、运输、压实、整形等一切与此有关作业费用。224-5/6/7:包括掺灰、运输、压实、整形等一切与此有关作业费用;

8、225-1、2、浆砌机砖:砖砌构筑物、内外粉刷等相关的一切费用，225-3/4、15cm厚C25砼实心六角块护坡(含15cm厚砂垫层、不含混凝土基础、开挖方):包括钢筋预制块的预制(含钢筋)、垫层施工、运输、铺砌等一切与之相关工作。225-5包括现场浆砌圬工挖、装、运、弃等有关的一切作业费用。225-6:M7.5浆砌片石:含片石的购买、运输、砌筑等与之相关的额一切费用;225-7;现浇压顶混凝土:支模、浇筑、养护等与之相关的一切费用;225-8/9/10/11盖板:含旧盖板拆除、外运，盖板的预制(成品盖板购买)、运至现场安装、防坠网等与之相关的一切费用;

9、225-12路基注浆:含准备浆液、钻孔(综合考虑钻孔深度、钻孔密度、路基处理深度等)、注浆管插入土层注浆、场地清洗、保养等一切与之有关的一切费用;

10、225-13管道CCTV检测:已综合考虑各类管径CCTV检测，检测内容包含检测管道的破裂、腐蚀等质量情况，并提供CCTV检测的视频完整版及检测报告和成果要求需提交的资料，价格中已包含为检测所需的管道清洗费用等一切与之有关的一切费用;

11、225-14、15气囊封堵:含管道气囊安装、冲气封堵、拆除等所有一切与之有关的一切费用;

12、226:20cm碎石灰土(碎石:石灰:土=60:4:36，含借土):含碎石石灰土的拌合、运输、压实、整形、借土等一切与之有关的一切费用;

13、301与321;满足道路使用要求

14、322沥青路面病害处理:322-1裂缝、清缝、灌缝处治，322-2专用防水抗裂自粘膜:对裂缝沥青灌缝处理，满铺砂面式道桥专用防水抗裂自粘膜。322-3粘层油:乳化沥青粘层包括清扫整理下承层，安设拆除熬油设备、熬油运油，沥青洒布车洒油，人工铺撒矿料，稀浆封层机铺料，碾压，找补，初期养护等有关的一切作业费用。322-4封层(一油一封):包括清扫整理下承层、施工企业自有设备安设拆除熬油设备、熬油运油、沥青洒布车洒油、人工铺撒矿料、稀浆封层机铺料、碾压、找补、初期养护。322-5:水稳碎石修复坑槽:含水稳碎石的购买、运输、坑槽修复至满足要求等与之相关的一切费用322-6 冷补料修复坑槽、沉陷(含开槽)包含路面出现坑塘及时处治时所需的车辆、人员、材料等费用,确保路面不出现深度大于2cm，面积在0.04m2以上的坑塘。322-7/8:AC-13(AC-20)沥青混凝土修复坑槽、沉陷:含沥青的购买、运输、摊铺等与之相关的一切费用，322-9/10:铣刨机铣刨沥青路面/破碎机破除旧路基，挖渣装车外运等与之相关的一切费用

15、323水泥混凝土路面病害处治:323-3:裂缝清缝、灌缝处治，

323-4:破碎机破除旧路面并装车外运，323-5/6:砼路面板块局部修补/钢筋:含混凝土的浇筑、养护，钢筋绑扎、模板等与之相关的一切费用

400 章桥梁工程:

1、混凝土凿除:空压机凿除桥面及防撞栏杆混凝土，包括凿除、外运等一切费用，不对桥体造成破坏。桥梁钢筋项目:铺装钢筋、成品钢筋网及预埋件计入工程细目“上部结构钢筋”搭板、防撞护栏等用于安装的钢筋、预埋件作为各相应工程项目中的附属工作，计入工程细目“附属结构钢筋”。桥梁结构混凝土分别以不同结构类型及混凝土等级，以m3计量。为商品砼，包括结构物模板制作安装、拆除，泵车输送、捣固、养生等工序。

2、HDPE400(300)排水管(含挖方、砂垫层、灰土回填):中400mm(HDPE)雨水管道(360°砂包管,含挖方、灰土回填、不含井点降水):S2级管，包括成品管涵运至施工现场;土方开挖、砂垫层360°包管的铺筑与压实;铺设管涵、胶圈接口、闭水试验、土方填筑及压实等一切有关的作业费用。

3、雨水检查井:包括集水井垫层的施工，井圈砌筑、内外抹灰、成品井盖安装等一切相关工作。

4、泵房配件更换、维修费用等，以经核实的票据费用为计量依据，在暂列金额中支付。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


2
 2 / 2

