江苏省海洋渔业安全生产监管系统（一期）

招　标　文　件

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0066

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2024年6月

## 总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	28

第五章  评标方法与评标标准	46

第六章  投标文件格式	54

第一章  投标邀请

受中华人民共和国江苏渔港监督局的委托，南通市政府采购中心就江苏省海洋渔业安全生产监管系统（一期）(项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0066)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省海洋渔业安全生产监管系统（一期）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年 7 月 4 日 9点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

  - 项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0066

  - 项目名称：江苏省海洋渔业安全生产监管系统（一期）

  - 预算金额：881万元。

  - 最高限价：881万元。

  - 项目类型：服务类

  - 项目所属行业：软件和信息技术服务业

  - 采购需求：详细内容见本招标文件第四章

| 标的名称 | 数量 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 江苏省海洋渔业安全生产监管系统（一期） | 1 | 基于已有前端感知和通信设备，围绕渔船、渔港和渔业船员三大管理核心，为省、市、县、乡、村五级用户打造一体化省级渔业安全生产监管平台，内容包括建设“1个中心”即渔业安全生产数据中心，构建“3个平台”即渔业安全生产监控平台、渔业安全生产业务平台、渔业安全生产指挥平台，建设“1套规范”，即渔业安全生产监管系统建设标准规范，形成“1+3+1”的渔业安全生产信息化监管体系。 |

  - 合同履行期限：540天。

- 申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向所有企业

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 2024 年 7 月 4 日 9 点 30 分（北京时间）

- 2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向项目经办人提出；对在交易系统操作阶段的询问请向软件技术支持人员提出。

2.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

3.开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应责任由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：中华人民共和国江苏渔港监督局

地址：南通市崇川区姚港路52号

联系人：许先生

联系方式：18962987891

2.南通市政府采购中心

地　址：江苏省南通市崇川区工农南路150号

项目制作联系人：高娜

联系方式：0513-59001970

3.软件技术支持：0519-86722801

- 其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南通市政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

- 总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清与解释

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2 招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购中心解释。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2 废标条款

26.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

27、确定中标单位

27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2 向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

30、签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

## 南通市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：江苏省海洋渔业安全生产监管系统（一期）

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》以及南通市政府采购中心项目公开招标的结果，签署本合同。

一、特别约定

1.采购需求：乙方应严格按照采购需求进行系统开发，但在系统基本构架不变的前提下，乙方应根据实际需求变化、甲方测试情况及系统各级用户的反馈，对变更需求做出无条件免费响应。

2.开发费用：项目中标价为乙方为全面履行合同义务所需支付的所有费用，包括软件开发，数据接口对接与开发，中间件、基础数据、中台、开发工具采购，乙方差旅费、讲课费，免费维护期内的技术支持等，甲方无需支付任何额外费用。

3.接口开发：乙方应在项目竣工验收前，完成相关接口开发与接口规范制定。如在项目竣工验收时，需要与本项目对接的相关系统仍不确定或不具备对接开发、测试的条件，乙方应承诺在具备条件时无条件按本项目要求，完成相关的接口开发、数据对接工作。

4.信创要求：乙方应确保系统软硬件符合国家信创要求，免费维护期内，对国家新的信创要求应及时免费升级改造。

5.集成配合：乙方应无条件配合甲方做好北斗、AIS、视频监控、卫星终端、服务器、云部署等所有与本项目相关的集成与部署工作。

6.项目管理：乙方应具备完善的项目管理体系，能够对进度、质量、变更进行全面的控制，对代码、文档进行完备的版本管理，并保证项目过程中的沟通顺畅。乙方须严格按照项目计划开发实施，按甲方要求提交进度报告（内容包括但不限于进度、问题、需协调的资源等），对项目过程进行追踪和控制。

甲方根据需要对项目实施过程中的问题组织相关单位进行讨论，时间节点由甲方根据实际情况确定，乙方应无条件配合。

乙方应积极配合甲方及委托的监理单位的管理，严格按照监理制度及有关要求实施项目。监理单位提出的整改要求经甲方确认的，乙方应积极落实。

7.安全漏洞：系统免费运维期内乙方应充分履行数据安全责任、对国家有关部门对系统安全监管发现的系统安全漏洞负责，并承诺无条件配合甲方及时做好原发漏洞的修复工作。乙方的安全漏洞修补不得以关闭服务、端口的方式应付相关部门安全监管，而应在不影响原有功能与效果、经严格测试的前提下，进行实质性修复，以满足国家有关部门安全监管要求。

8.软件质量管理：乙方应有严格的质量控制管理体系，严格执行软件开发规范，系统的开发、测试、安装、调试过程中生成的的技术文档必须按照甲方的要求提交，包括规范文件、完整的项目源码、数据库设计文档等，确保代码、数据库的易读性、规范性。

项目源码必须在甲方的代码管理平台上全程管理，由甲方统一部署测试。

9.第三方商品化软件：乙方使用第三方商品化软件应征得甲方认可，并提供软件清单、数字证书、帐号与密码等相关资料。优先采用永久性授权软件，费用由乙方承担。非永久性授权的软件，免费维护期内，费用由乙方承担，免费维护期外，费用双方另行约定。

10.乙方应根据甲方要求，配合做好等保测评、软件第三方测评、商用密码应用安全性评估等工作。

二、软件交付

1.交付地点：中华人民共和国江苏渔港监督局指定地点

2.交付节点：

项目工期从合同签订之日起算540天。各模块交付节点由乙方响应文件确定，甲方可视情调整具体开发进度与优先级。

3.合同履行期限：从合同签订生效之日起至免费维护期（以乙方承诺的免费维护期为准）满。

三、系统试运行

乙方完成招标文件全部内容并通过系统封闭测试和小范围试点，经甲方同意后进入试运行期，试运行期不少于3个月。

四、竣工验收

1.验收条件

项目竣工验收以本项目技术文件和招投标文件要求为依据。

项目竣工验收必须符合项目验收要求和国家有关规定，完成合同全部工程，完成相关人员培训，解决试运行中发现的所有问题，竣工资料齐备。

2.竣工验收

1）乙方应完成内部单元测试和系统测试，系统功能及性能指标应满足招标文件及相关技术规范要求，如系统存在功能不全，架构不合理、代码执行效能较差、安全隐患，尤其是因乙方原因造成的数据对接不完整、不实时的，乙方应及时处理，达标后再进行竣工验收。

2）测试、小范围试点和试运行时出现的问题已被解决，乙方认为工程已达到约定的竣工验收条件，申请甲方根据合同约定进行竣工验收。甲方可委托专业权威的第三方检测机构对系统进行测评，乙方应予以无条件配合，且必须通过系统测评后方可验收。如因乙方提交测评的系统质量问题导致项目延期的，由乙方承担相关责任。

3）如项目或项目部分功能未能通过竣工验收，则乙方根据验收结果对项目进行整改或修复。整改修复达标之后，应重新申请验收，重新验收产生相关费用由乙方承担。

乙方对甲方招标文件中标记“*”的需求进行了响应但未达到响应文件承诺的功能效果的，按乙方违约处理，但不作为竣工验收合格的必要条件。

4）如政府及有关管理机构要求对项目进行进一步核验或审计，乙方应无条件配合、整改。

3.验收文档

乙方应向甲方提交但不限于以下资料文件：

1）本项目系统详细设计文档（含项目总体设计、设计图、数据库设计、系统升级文档等项目设计相关的全部内容）；

2）本项目应用系统，包含项目环境搭建部署手册、部署程序包、部署脚本等一系列内容；

- 完整的项目源码（含第三方商品化软件清单和授权文件、接口程序等）、技术说明及规范性文件；二次开发源码详细说明；

4）系统测试报告（包含代码测试规范、单元测试报告、集成测试报告、系统测试报告，具体内容包括测试方法、程序、项目、测试数据等）、系统试运行记录；

5）系统操作使用手册；

6）本项目系统部署详细方案（含应用集群分布式部署）与相关管理密钥等；

7）如系统需移交第三方时，乙方无条件配合承诺书；

8）需求变更、配置调整、会议纪要等记录文档；

9）保密协议和知识产权承诺书；

10）本项目提出的智慧渔港解决方案；

11）甲方认为有必要的其他材料。

五、项目人员安排

1.人员配置

乙方项目开发团队应由乙方在职员工组成，且各工种比例配置科学，团队人员名单和人员资历（学历、项目履历、技术职称等）、开发人员驻场要求应与响应文件一致。

乙方项目经理：            乙方技术负责人：

2.人员变动

原则上乙方项目开发团队在项目建设周期内不得变动，如因特殊原因确需调整，须事先书面征得甲方同意。如果甲方认为乙方项目组成员不能胜任，则有权要求乙方无条件更换。出现下述情况之一的,视为乙方违约:

1）乙方项目团队成员不能满足项目需要,甲方提出调整意见一周后,乙方未能响应的；

2）乙方擅自更换项目开发人员（因开发人员离职等不可抗力除外）,未事先征得甲方同意的。

六、付款

1.合同价为固定总价人民币（大写）：        圆；人民币（小写）：  元。

2.付款节点及比例：

| 时间节点 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合同签订后，甲方支付预付款 | 40% |  |
| 完成合同全部建设内容，项目试运行开始，甲方收到乙方开具的发票后十五个工作日内 | 30% |  |
| 竣工验收合格，甲方收到乙方开具的发票后十五个工作日内 | 30% |  |

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

3.付款前乙方需向甲方出具中华人民共和国法定发票，如乙方提交的发票不规范，甲方可拒绝付款。

4.账户名称、开户银行及账号以本合同提供的为准,若账户信息发生变更，需提前20日向对方书面提供相关部门出具的各项变更证明。

七、履约保证金

1.履约保证金有效期限：合同签订生效之日起至免费维护期满止。

2.履约保证金退还：免费维护期满，按合同约定扣除相关款项（如有）后原路退还。

八、合同转包或分包

1.乙方不得将合同标的转包给他人履行。

2.乙方不得将合同标的分包给他人履行。如遇特殊情形，确需分包的，分包内容应经乙方申请，甲方评估后，在乙方确保甲方拥有完全知识产权、使用、修改、升级权限后，可同意乙方采用第三方解决方案（含第三方商品化软件），第三方解决方案视同乙方自己开发，按本合同履行相应义务。

3.乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

九、培训及汇报服务

乙方应按照响应文件为甲方提供项目所需的培训服务和汇报服务。时间、内容、方式等甲方有权根据实际需要确定，乙方应按照甲方要求提供包括但不限于以下内容：

培训必需达到系统管理人员能够独立进行系统管理、系统应用操作人员能够熟练进行应用操作。

授课内容包括系统设计理念、模块功能、业务流程、操作和维护管理等内容。

若遇软件升级，乙方应及时调整培训文档和软件操作手册，并适时组织培训。

乙方应按照甲方要求，及时响应、高质量完成项目相关的汇报、演示工作。

上述培训、汇报服务乙方授课、汇报涉及乙方人员的交通、住宿、讲课费用由乙方自行承担，其他费用由甲方按规定支付。

十、知识产权

1.乙方声明并保证，乙方向甲方提供的产品及服务等合法有效，且并未直接或间接侵害甲方或第三人任何知识产权。

2.乙方保证甲方有合法使用本合同所有产品的权利，后续不得增收任何费用。

若有任何知识产权争议，乙方同意负责所有关于知识产权争议的协商、和解谈判、抗辩与防卫行为，并赔偿及负担甲方因第三人主张知识产权争议衍生之所受损害及所支付所有费用。

3.甲乙双方同意，乙方因履行本合同而产生的所有成果的所有权及知识产权均归属甲方，所有成果包括但不限于：甲方委托乙方开发的软件产品（平台、系统等及所有源代码）、相应的文档（包含项目需求书、技术方案书、数据库设计书、产品说明书、实施部署文档等）、技术成果（含中间成果和最终成果）、与成果有关的所有材料等。甲方是该成果的著作权、专利权、技术秘密及其他相关知识产权的所有人。如乙方违约申请知识产权，应当无偿转还给甲方。经甲方同意的情况下，乙方可以保留与开发成果相关的副本供乙方内部使用，在不损害甲方利益的情况下，可以为准备制作在乙方内部使用的其他产品而修改和翻译该等资料，或与其他资料结合使用，不得以任何方式提供给第三方使用。

4.乙方在取得甲方另行书面同意后，方可在甲方指定的主页中注明该主页由乙方制作或技术支持等字样或标识，否则不得在网页中进行标示。

5.乙方违反本知识产权条款约定的，除需要按照本合同约定纠正违约行为外，仍须支付本合同总金额5%的违约金。

6.本项目采购的商业软件（含自主品牌），最终许可用户名为：江苏省农业农村厅。

十一、保密

1.由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业，不管本合同因何种原因终止，本保密条款一直约束乙方。

2.双方采取适当措施对相关资料或信息予以严格保密，未经一方的书面同意，另一方不得泄露给任何第三方。

3.一方和其技术人员在履行合同过程中所获得或接触到的任何保密信息，另一方有义务予以保密，未经其书面同意，任何一方不得使用或泄露从他方获得的上述保密信息。

十二、售后服务

1.免费维护期：乙方提供免费维护期不低于3年（投标响应文件免费维护期超过3年的以投标响应文件为准），免费维护期从本合同竣工验收合格之日起算；如免费维护期内的缺陷超过3个月未解决，免费维护期应相应顺延。

甲方如在本合同免费维护期内实施项目二期工程，不改变乙方对本合同质保内容的履行义务。

2.质保内容：乙方提供日常的免费技术支持与售后服务，以及系统使用期间的免费使用指导。其中免费技术支持包括但不限于满足最新的信创要求、本项目内容功能完善与优化、对网安、网信部门反馈的系统安全漏洞、bug的处置、数据动态备份、数据交换、源代码库及相关文档更新。因系统技术漏洞、补丁或bug导致的安全问题不受免费维护期限制。

质保要求：乙方接到甲方系统故障维修请求后，应在1小时内做出第一次响应，必要时提供现场故障维护。

乙方须按年向甲方提供详细的整体运行维护服务方案，对系统年维护成本和涉及的相关服务内容给予详细说明；免费维护期外，根据规定程序，乙方未能中标本项目的运维标的，乙方应无条件的配合新的中标单位接手本项目的升级与维护。

所有售后运维服务由乙方扎口负责，涉及业务方面的咨询由乙方直接对接相关参建单位；涉及项目需求调整的，须经甲方确认后实施。

十三、违约情形与责任

1.在本合同生效至免费维护期满，乙方未能按照合同条款约定向甲方提供技术支持与服务，视为违约。技术支持和服务中断5个工作日视为未能按照合同条款约定向甲方提供技术支持与服务。

2.乙方项目团体开发人员、人员资历（学历、项目履历、技术职称等）与响应文件不一致或者实际参与的技术人员非本单位职工的视为违约，甲方有权要求乙方按照响应文件以同等资历重组项目团队，同时保留解除合同并索赔的权利。

3.合同期内，系统达不到响应文件的要求或乙方没能解决系统出现的问题，视为违约。

4．项目移交时，乙方拒不配合提供全部验收文档，拒不配合完成部署的，视为违约。

5．乙方未能有效履行响应文件中信创承诺的，视为违约。

6．通过数据接口获取的渔船、船员、船位等基础数据因乙方原因未能满足本系统实时准确要求的，视为违约。

7．乙方未能有效履行本合同其他相关要求的，视为违约。

8．乙方对甲方需求中每有一个标“*”的需求未能达到其响应文件表达的功能效果的，视为一项违约（标“*”需求指向同一技术的不累计）。

9．上述条款相关违约金，单项违约金为合同总价的2%，多项违约的，累加计算违约金额，由甲方在未付尾款、履约保证金内进行直接扣减，超出未付尾款、履约保证金的部分，甲方有权要求乙方补足违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

10.上述违约金以及不予支付未付款项、不予退还或尚未退还的履约保证金，由甲方按规定上交财政后，乙方不得再申请甲方予以支付。

11．乙方在合同期内，违约次数达3次或违约情形达3种及以上的，甲方有权终止合同的履行，同时取消乙方参与免费维护期后本项目的升级及运维竞标资格。

12.甲方应按时履行付款义务，如甲方无正当理由拒不付款，每延迟一月，乙方可要求甲方支付延迟支付款项1‰的违约金；无特殊原因，乙方应在合同规定节点期限内交付合同约定全部内容，每迟延一月，甲方可要求乙方按照合同约定支付金额的1‰支付违约金。由于上级部门项目资金审批拨付流程等不可抗原因造成的延期支付，不视为甲方延期付款，甲方不承担违约责任。

13.因乙方原因中断开发，甲方保留索赔的权利，并在乙方履行赔偿义务后，甲方按实结算乙方已投入项目的直接费用，甲方已经支付费用超过按实结算直接费用部分，乙方应及时予以全额退还。

十四、争议解决

合同履行中发生争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同组成

组成本合同的文件包括：

1.本合同书；

2.招标文件：详见项目招标文件；

3.响应文件：详见项目响应文件；

4.中标或成交通知书；

5.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述文件互为补充，如有不明确或不一致之处，以本合同条款为准，由甲方负责解释。

十六、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同未尽事宜，甲乙双方遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文规定另行签订补充协议。补充协议与本合同书具有同等效力。

3.本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

甲方：                            乙方：

地址：                           地址：

法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表：

联系电话：                      联系电话：

签订日期：年月日

# 第四章  采购需求

项目属性:服务类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

## 1、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求。

项目基于已有前端感知和通信设备，围绕渔船、渔港和渔业船员三大管理核心，为省、市、县、乡、村五级用户打造一体化省级渔业安全生产监管平台，内容包括建设“1个中心”即渔业安全生产数据中心，构建“3个平台”即渔业安全生产监控平台、渔业安全生产业务平台、渔业安全生产指挥平台，建设“1套规范”，即渔业安全生产监管系统建设标准规范，形成“1+3+1”的渔业安全生产信息化监管体系。

功能需求标“*”部分为本项目探索性功能，不作为本项目验收的必要条件，但可作为投标人响应加分项在评分规则中体现。如投标人在响应文件中作出响应，但在实际交付时未能达到相应的功能与效果，视为违约，扣除相应约定合同款，不影响本项目验收。

项目开发必须严格按照软件工程的原则和方法进行开发，按照项目管理规范进行管理，具备兼容性、前瞻性，充分考虑未来可能的业务拓展，保证系统具有易改造、易升级、易操作、易维护、性能稳定等特征。

项目开发时，应实现本文档要求的所有功能需求，对于需求点的深入和细化以招标人的理解为准。投标人在投标时，应充分考虑到系统开发过程中的需求的深度、变动与反复，不得以此提出中标价以外的任何费用。

### 1.1 PC端基本功能需求

#### 1.1.1 渔业安全生产监控平台

“渔业安全生产监控平台”功能需求，应实现现有“江苏省海洋渔业安全生产应急指挥系统”所有功能，经甲方确认已经不适用或有更优解决方案的除外。

新的“海洋渔业安全生产监控平台”采用最新海陆图信息，添加智慧渔港、智能预警等管理功能，融合气象水文等信息。

##### 1.1.1.1 船位监控

（1）地图服务：提供海陆图融合地图服务。支持各类违规信息预警、渔船动态编组等。

（2）热力图：将渔船长期作业位置，某类作业方式渔船的作业分布，海上实时渔船分布，事故多发地点等以热力图的形式在海图上呈现。

（3）终端绑定：将定位终端与渔船基础信息绑定，录入北斗和AIS设备的型号、生产厂家、安装时间、北斗ID号等补充信息。

##### 1.1.1.2 智慧渔港

（1）渔船进出港识别与记录：通过北斗或者AIS等手段，结合进出港判别线，识别进出港渔船身份，自动生成渔船进出港（停泊点）流水记录。

（2）渔船进出港报告记录：展示船长报告的数据记录，记录每艘渔船进出港的合规性研判结果。

*（3）前端感知设备接入：包括渔港AI视频监控（含进出港影像），雷视联动等。在条件允许的情况下，可选择部分有条件的渔港进行视频、雷达等前端感知数据及边缘计算结果数据接入。支持小视频录像，截图，拍照存储、转发。支持远程视频回放。支持通过AR技术在视频图像上标识渔船号。支持视频、雷达设备的远程操控。

*（4）船员点验：在沿海4G、5G信号覆盖区域，系统指定或随机电话点名出海渔船，要求船长当场拍摄、回传所有在船人员照片（支持活体检测），后台核验在船人员是否与报告船员一致。

（5）数字渔港：提供江苏沿海区域不低于0.5米分辨率最新卫星影像数据，可视化呈现每一个渔港水域地图，实现静态场景（码头、泊区、航标等）与动态模拟数据（港内渔船船位等）融合展示。支持港内一键找船。渔港之间可自由切换。

*通过历史卫星影像数据或者航空影像瓦片数据反映江苏沿海渔港及海岸线的变化，并在服务期内保持数据免费持续更新。在条件允许的前提下，能够展示地方建设的渔港数字孪生场景。

##### 1.1.1.3 智能预警

系统根据非现场监管规则或者大数据模型给出各类违规告警信息（分级），根据管辖权限向省市县乡村各层级展示。预警内容是否研判、是否展示可后台开启和关闭。

##### 1.1.1.4 气象信息

对接与展示权威部门气象、海况、台风等信息。

#### 1.1.2 渔业安全生产业务平台

##### 1.1.2.1 渔港管理

（1）渔港信息维护：维护渔港名称、渔港等级、位置坐标、陆域面积、水域面积、码头长度、护岸长度、渔船容纳量、管理主体、所有权、经营权、管理权、配套设施、航标信息、执法站点信息、港章、港长、现场照片等信息。

（2）渔港项目管理：管理渔港建设项目，展示渔港建设进度等。

##### 1.1.2.2 伏休管理

（1）伏休数据调度：根据省厅每年关于伏休管理的相关通知要求，实时调度伏休管理数据，支持后台自定义调度报表。

（2）伏休规则配置：根据当年伏季休渔政策（船舶类型、伏休时段、船主意愿等），自定义伏休规则，监管伏休渔船动态。违反规则，系统自动告警。

（3）伏休位置图：记录生成渔船伏休位置信息。

（4）伏休审批：对异地伏休和伏休移泊的渔船实施管理。

##### 1.1.2.3 组织化管理

（1）我的渔船：从渔船基础库选择自己管理的网格渔船，加入“我的渔船”，完善渔船补充信息及管理标签，完成渔船与网格员、服务组织的绑定。

（2）我的船员：自动将“我的渔船”的报告船员作为“我的船员”，完善船员补充信息。

（3）每日日志：每日确认渔船动态，包括在海、在港情况，三率，报平安等。

（4）隐患排查：根据下达任务或自定义任务，对渔船开展安全检查或者协助船长开展安全自查。

（5）整改闭环：处理平台告警、上级交办、隐患排查产生的问题清单，上传佐证材料。对不服从管理的渔船，与执法机构联动。

（6）船员安全教育：记录船员安全教育培训信息。

（7）伏休协管：协助开展伏休期间渔船移泊管理、对渔船停泊位置定期巡查，上传巡查照片，记录渔船停泊位置。

（8）通知公告：发布、接受有关文件通知、画像分析结果、通报信息提醒等。

##### 1.1.2.4 闭环管理

不同的用户根据权限，对系统产生的自动告警，排查的安全隐患，人工创建问题等进行分类处置，处置流程可根据实际配置。系统记录闭环处理的流程、处理进度和处理结果。

##### 1.1.2.5 检验管理

补充完善渔船其他基础信息（如甲板装载等）。建立图纸信息库，支持图纸上传。

##### *1.1.2.6 一网通办（海洋）

打通江苏省政务服务网（苏服办）、苏农云（江苏省农业农村厅行政权力公开透明运行系统）、中国渔政指挥系统、中国渔业船员管理系统、中国海事协同管理平台，实现本省所有海洋渔船管理行权审批与证书制作一条龙办理。实现电子印章，电子证照。外省渔船、船员数据通过接口实现。

##### 1.1.2.7 一网通办（内陆）

建设内陆渔船发证模块，打通江苏省政务服务网（苏服办）、苏农云（江苏省农业农村厅行政权力公开透明运行系统），实现所有内陆渔船管理行权审批与证书制作一条龙办理。实现电子印章，电子证照。

##### 1.1.2.8 涉外和远洋渔业管理

整合对接农业农村部渔业渔政管理局“远洋渔业服务平台和涉韩渔业作业管理系统”。

##### 1.1.2.9 补贴管理

支持对不同的政府专项补助资金进行申报、发放、统计等管理。例如渔业资源养护补贴、海难救助补贴等。

系统支持省市县管理员，根据权限，对不同的补贴政策，结合系统基础数据库以及补充数据，配置不同的计算参数、计算公式，并对不同补贴的结果进行固化、可追溯。

（1）补贴申报：包括批次管理、申请表的受理和审核、资格确认、审核、公示等。

（2）资金发放：包括发放金额确认、金额审核、金额公示、发放确认，发放审核，发放上报。补贴扣减时，用户仅需选择相应的扣减项，扣减项、扣减比例支持自主配置，同时支持系统自动给定的扣减额度人工修改，录入人工扣减理由。

（3）补贴规则设定: 提供补贴计算公式，将补贴涉及的计算参数细化，可根据每年补贴政策变化，机动设置计算出补贴金额；补贴扣减，机动设置补贴扣减关联项。如无涉及系统架构改变的重大变更，原则上应达到补贴政策变化、补贴专项变化，系统不需变化的目标。

*（4）实现通用补贴管理模块。支持多类型补贴自定义配置，无需因补贴类型、补贴政策变化而重新开发补贴模块。

##### 1.1.2.10 渔业互助保险管理

接入渔业互助保险承保与理赔数据，满足承保与理赔结果数据的汇聚、统计、分析、展示，以及基于承保与理赔数据对渔船管理、船员管理关联分析、研判；建立完善的数据库，为后期无缝直接开发互保渔业互助保管理功能奠定基础。

##### *1.1.2.11 渔业船舶水上安全事故管理

事故记录与分析：对接国家95166系统，汇总记录事故险情数据。

事故调处：提供渔业水上安全事故调处有关文书在线制作与审批。文书制作要求同行政处罚文件制作的相关要求。

##### 1.1.2.12 渔业执法装备管理

建立渔政执法装备库，支持装备出入库管理，支持对执法装备信息查询统计。

##### 1.1.2.13 执法监督

（1）执法计划分配：发布专项（短期或年度）行政检查和行政执法指标。实时显示各地实施进度。

（2）行政检查：

检查事项库，建立检查事项库，通过自定义方式实现检查事项的新增、修改、删除。

任务发布，执法机构根据相关上级文件或有关要求，发布检查任务，检查内容根据检查场景（五大场景）确定（内容分必查项和可选项），检查对象系统随机或人工指定，分配指定机构或人员实施。

检查记录与统计，实现检查记录的增删改查，动态分析统计检查结果，智能提醒检查类型、检查对象覆盖短板，给出下一步重点检查建议。

检查通报，根据需要对检查情况以模板形式生成检查通报反馈指定机构。模板可自定义。

（3）行政处罚：

案由管理，建立行政处罚案由库（由管理员根据权限字典设置）。

模板管理，提供典型案由的文书制作模板。模板格式、内容可后台自行管理。

文书制作：按照法定程序类型，系统自动配置完整文书，可根据实际情况人工增加删减文书类别。

*支持先取证（离线模式下）再立案。

文书制作采用即见即所得的形式，支持文书全文本或单文本复制，支持自动换行换页，对外文书提供防伪二维码。

所有文书完成后均应按照执法文书顺序自动编制文书目录，做好文书时序效验，以PDF形式形成一卷一档，支持导出和打印操作。

支持在线签名。支持电子印章。支持在线送达。支持文书审批流程后台配置。

（4）违法举报管理：对线上或线下举报和反馈问题的进行处置。

##### 1.1.2.14 政策法规查阅

提供相关政策法规的查阅功能。支持关键字等多种检索功能。

#### 1.1.3 渔业安全生产指挥平台

##### 1.1.3.1 值班管理

（1）排班管理：支持值排班信息增加、删除、修改、查询等操作。显示全省渔业机构、人员值班信息、值班状态。

*（2）值班日志：系统支持值班日志记录功能，并对值班日志进行统一管理。支持值班通话在系统留痕。

##### 1.1.3.2 险情处置

（1）应急预案管理：记录保存应急预案信息，并将其分解到各个应急处置环节中去，与应急事件处置联动。

*（2）融合通信：系统支持指挥中心与执法船艇、渔船的远程呼叫和实时语音通讯服务。自动记录电话记录。

（3）救援辅助：

险情发布，值班人员或者渔业组织或者其他途径，录入船舶遇险信息，经确认后通过短信、站内消息等方式发送预警信息至应急预案中指定人员的移动端。

辅助决策，提供船舶遇险地点风向、风速、浪高等气象信息，结合船舶AIS、北斗等数据，实时展示事故船舶位置、当前状态，自动搜索涉险渔船周边的救援力量，综合分析救援态势，给出一种或多种可行的、效率较高的救援方案，提供辅助决策。

*救援调度，基于GIS地图，标注，自动记录整个救援过程（包括救援资源配置、救援路径推荐、救援过程复盘等）。

总结报告，系统支持总结报告的填写，生成最终总结报告。

（4）执法调度：

执法行动发布，发布执法行动信息。

执法资源调度，按照执法行动规模、行动时间、行动使用装备类型和数量，统一调度分配可使用的资源。用户可通过系统实现对执法资源合理分配调度。

*实时数据调度，支持对发布的执法行动进行执法数据实时调度，系统支持指挥中心与执法船即时通信并留痕。

执法成果，支持将每次执法行动的成果进行汇总，根据模板生成执法行动总结报告。

（5）防台风：

防台风预案，管理和展示相关防台风预案，并将其分解到各个台风处置环节中去，指导防台风指挥。

防台风指挥，对接权威部门台风实时信息，实时显示受影响海域范围，预判渔船危险作业区域，发布台风预警和防台撤离命令，科学提出渔船最佳安全撤离路线建议，给出应撤未撤渔船名单并持续跟踪。可查询历史台风数据。

数据调度，根据调度要求，快速统计上报防台风关键信息，如渔船撤离船数、撤离人员数、尚未撤离船数和人员数、渔港内实时船数、渔港剩余容量、渔船当前分布情况等。

受灾统计，统计本地灾情受损情况，包括受损船只、受损原因、受损程度、现场照片等。

#### 1.1.4 数据中心

实现数据可视化处理过程、规则配置管理、数据集中展示与统计等。

##### 1.1.4.1 数据管理

（1）数据采集：采集中国渔政指挥系统、中国海事协同管理平台、中国船员管理信息系统、江苏省渔船管理信息系统、国家异地容灾备份系统等系统中的渔船、船员、船位等信息。接入第三方API接口数据。

（2）数据治理：将系统获得的内外部数据通过脱敏、效验、加密、转换、过滤等一系列动作，生成格式规范、结构统一的数据，形成江苏省海洋渔业安全生产监管系统数据目录及数据仓库。

（3）数据共享：建立数据实时共享交换平台，通过可视化窗口自定义配置数据共享的接口，实现与外部平台的数据共享。

（4）数据监控：实现数据健康监控、应用监控以及数据告警管理等日志管理。

##### 1.1.4.2 全息档案

（1）一港一档：建立渔港信息档案，维护展示渔港的基本信息、配套设施信息、项目储备信息、项目管理信息、渔港执法站点信息等。

（2）一船一档：建立渔船电子档案，包含一船一码、渔船生命图、当前位置、渔船照片、主要参数、图纸信息、电子化证照、当前在船船员信息、进出港报告、编组信息、保险信息、资源养护补贴、行政处罚、事故险情信息、安全检查信息、靠泊港口统计信息、定位终端信息、关系图谱。

（3）一人一档：建立船员电子档案，包含一人一码、基本信息、电子化证照、培训信息、安全教育、考试信息、保险信息、处罚信息、任职资历、职级晋升路线图、关系图谱。

##### 1.1.4.3 非现场监管规则配置

包括规则名称、规则详述、规则配置、规则作用对象（范围）、预警等级、规则的新增、启用、停用、修改等。

（1）预警规则：

单条规则（31项）：证书有效性，灾害天气，危险作业区域，非本港渔船进入港区，未按泊区停泊，船舶（员）记分，未编组生产，商船航道及光缆区域提醒，敏感水域，限定水域，隐患未闭环，伏休私自移泊，违法行为未处理，出海人员未参保，船舶超员，数据接口异常，数据库数据不规范，出（进）港未报告，出海船员不适任，越界、跨区作业，超航区，超抗风等级，不服从防台指令（应撤未撤），伏休违规出海，北斗终端离线，超载（甲板超载），未达年度检查目标次数，全年“零”报告，达到限制使用船龄，船员点验不合格，船员长期“持证不上船”等。

组合规则：根据场景需要，基于单条规则，选择多条规则，组合成为各场景的判断条件，各条之间逻辑关系可为“或”、“且”关系，可命名并保存组合规则，如在海渔船合规性等。

*（2）算法模型（2项）：

借名登记研判规律，通过渔船停靠渔港，停靠时间，检查记录等分析该船是否涉嫌借名登记。

网证不符研判规律，根据渔船作业轨迹，作业区域，作业时长等分析渔船实际作业类型，依此判断是否与捕捞许可证作业类型一致。或者根据海上作业渔船分布，找出聚集的一群渔船中，作业方式不同的少数渔船。

（3）赋（转）码规则：根据渔船分类分级管控及其他因素，建立渔船赋（转）码规则；根据船员计分、违法行为等建立船员码（考虑使用“苏服码”规范）赋（转）码规则。以红、黄、绿三种颜色体现。规则可自定义配置与调整。

##### 1.1.4.4 统计查询

（1）自定义查询：用户基于系统提供的各类数据库表（渔船库、船员库等）、非现场监管规则，以可视化、拖拉拽的方式选择需要查询的字段，自定义查询条件，获取查询结果。自定义的查询条件可保存方便下次快捷使用。

查询的结果能够以列表展示，也可通过图表（线形图、柱状图、饼状图等）形式展示，支持表格导出，支持通报模板一键推送所属渔业执法部门、对应渔业组织等。支持汇总统计，如求和、求平均数、求百分比等。

（2）专题数据统计：侧重于固定报表格式的统计。

渔船专题统计，实现渔船管理常规固定内容的查询统计；实现渔船在海（港）统计；渔船进出港统计；渔船进出港报告统计。

船员专题统计，实现船员管理常规固定内容的查询统计。

船位专题统计，北斗在线统计，航行里程查询，台站指令查询统计，北斗号、AIS九位码查询统计。

组织化管理专题统计，实现组织化管理的查询统计。

执法专题统计，实现与执法管理相关的查询统计。

安全专题统计，实现安全检查、各类告警信息、水上安全事故、承保理赔、编组生产等安全专题统计。

补贴专题统计，对资金发放情况进行统计查询。系统支持将历年补贴内容跟历年补贴批次固化展示，提供查询功能便于快速筛选历年补贴信息。

机构履职专题统计，对执法机构、渔业组织履职情况进行综合分析。

历史数据专题统计，可对最小单位为天的任何时段（默认为分年度）进行查询统计历史渔船、船员、补贴等数据。

基于已知条件的数据查询，导入已知船舶清单，选择想要查询的内容，给出结果。

##### 1.1.4.5 画像分析

（1）机构画像：对执法机构、渔业组织的履职情况进行画像分析，展示执法机构、渔业组织一年的工作成效与工作短板，展示用户活跃度。

（2）角色画像：对系统中角色（网格员、执法人员、船员等）画像。记录角色活跃度、使用偏好，工作成效等。

（3）渔船画像：结合渔船每年出海次数、作业时间与里程、靠泊渔港、靠泊时间、作业渔区等因素，对渔船进行画像分析。

#### 1.1.5 数字驾驶舱

以电子海陆图、高清渔港地图为支撑，可视化展现海上、港内各要素的动态及业务属性，支持海上与渔港一键切换。支持核心应用场景的配置及展示。

（1）海上一张图：以船位监控为核心，组合式展示海上安全监管模块。支持与渔港视图的一键切换。

（2）渔港一张图：以数字渔港为核心，组合式展示与渔港管理相关模块。支持渔港间切换。

（3）核心场景（要素）展示：模块化展示渔船管理各类核心场景，具体场景可根据用户权限后台配置，支持数据下钻。涉及业务的关联具体功能模块。

（4）工作台：提供隐藏式操作工作台，根据权限提供常用功能菜单，作为便捷入口。

（5）功能菜单导航：提供全功菜单导航。

*（6）AI助手：支持语音交互信息查询；利用AI大模型进行相关查询分析、报告制作。

#### 1.1.6 后台管理

（1）信息发布管理：公共站内信息发布管理，管理员在系统门户的通知栏进行信息发布，实现工作信息的及时发布。

（2）单位管理：维护全省渔业主管部门、渔政、港监、船检等行政管理机构，渔业服务组织、渔港管理服务等基层服务机构等相关单位信息，机动配置各单位管理范围。

（3）用户（组）管理、角色管理：用户（执法人员，船管员等）信息维护。支持省市县三级管理员。

（4）登录管理：支持账号登录，微信、支付宝、苏服办等扫码登录等快捷方式。变换设备登录、非常用地登录要求手机验证等安全防范措施。支持手机短信验证找回密码。

（5）单点登录：根据调研实际需要与其他系统实现单点登录。

（6）日志管理：记录系统发生在所有操作记录，对操作可追溯。系统支持数据导出、查询、统计、收割等一系列操作的日志功能，方便追溯。

（7）个性化用户界面配置

不同角色都希望看到与自己工作相关的功能，支持按角色自定义菜单和主页风格、内容，用户可以自定义选择自己需要的部分，添加到主页上。首次登录根据用户角色，展示告知用户所具有的功能菜单，用户可在此范围内选择自己重点关注的功能菜单，用于日常操作，可随时调整功能菜单。

#### 1.1.7系统建设规范

提供统一门户规范、集成规范、技术规范、数据规范四个方面标准规范，并随项目建设需要分阶段在该体系框架基础上进行补充和完善。

### 1.2 移动端功能需求

移动端业务需求包括PC端所有业务需求（经投标方申请、招标人同意的除外），以及适合移动端进行的相关应用，如进出港报告（江苏渔港通）、随手拍（提供违法线索）。移动端包括管理端和公众端。

## 2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

《政务信息资源目录编制指南（试行）》（2017年）

- 《信息技术ASN.1 编码规则第1部分：基本编码规则（BER）、正则编码规则（CER）和非典型编码规则（DER）规范》（GB/T 16263.1-2006）

- 《软件工程软件生存周期过程用于项目管理的指南》（GB/Z 20156-2006）

- 《信息安全技术-数据库管理系统安全技术要求》（GB/T 20273-2019）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

- 《电子政务电子认证服务业务规则规范》（2018）

- 《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

- 《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786—2021）

- 《国家软件工程规范》

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）

- 《软件工程 GB/T19001-2000应用于计算机软件的指南》（GB/T 19003-2008）

- 《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）

- 《信息技术 信息资源词典系统(IRDS)框架》（GB/T 16647-1996）

- 《通信线路工程设计规范》（GB 51158-2015）

- 《信息技术XML元数据交换》（GB/T 28167-2011）

- 《地理信息 服务》（GB/T 25530-2010）

- 《地理信息万维网地图服务接口》（GB/T 25597-2010）

- 《质量管理质量计划指南》（GB/T 19015-2021）

- 《质量管理 项目质量管理指南》（GB/T 19016－2021）

- 《信息技术 软件工程术语》（GB/T 11457-2006）

- 《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）

- 《信息技术可扩展置标语言(XML) 1.0》（GB/T 18793-2002）

- 《信息技术 元数据注册系统(MDR) 第6部分：注册》（GB/T 18391.6-2009）

## 3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

1.中台，包括数据中台和业务中台，本项目采用中台理念作为软件架构设计的核心，统一数据管理和服务架构，实现不同系统间的数据共享和协同工作；通过模块化、组件化设计，实现系统的集成和快速扩展；引入自动化和智能化的业务处理和数据处理，以提高业务效率和质量；满足高可用和可扩展要求，支持多平台应用，具备较高的安全性和稳定性。能够方便快速与苏农云、苏服办等平台共享，同时快速接入其他平台共享给本平台的内容。

2.GIS引擎，满足本项目空间数据的处理与应用展示，并能为市县平台提供基础的GIS应用服务。

3.电子海图，图幅包括全国概略图和江苏海域的详细海图。

4.工作流引擎，采用当前主流工作流引擎，满足项目流程控制需求，通过拖、拉、拽可视化的方式创建流程，所见及所得；支持流程仿真、任务分发汇总、自循环、复杂退回、自由流等各类流程模式；支持流程的全生命周期管理；易于和第三方系统集成。

5.表单引擎，提供友好的图形化表单设计器，通过可视化界面实现表单设计、修改。采用仿WROD界面，支持插入黏贴表格、图片，调整字体等操作，支持快速发布，实现了所见即所得的开发效果。

6.信创，本项目需满足江苏省“信创”工作相关要求，所涉及应用软件均采用终端适配模式，所涉及硬件设备原则上优先使用“信创”设备。

7.系统设计，系统应采用组件化、微服务化、前后端分离的开发方式，各模块之间相互独立，具有低耦合性。

8.安装部署，系统应符合江苏省“政务云”部署要求，同时应支持部署至省政务云信创环境，确保系统在信创环境下可正常运行。项目源代码必须托管在采购人部署或委托的代码管理平台上全程管理，由采购人统一部署测试。源码不允许有暗盒封装。

9.安全设计，系统应满足国家网络安全三级等保要求，并采用国密算法进行加密处理设计，确保信息安全。

10.系统整体性能，系统应充分考虑用户的实际使用体验，保证系统操作流畅无卡顿，大屏、数据查询检索等各项响应速度控制在合理范围。

服务器关机后重启，系统相关应用服务应能够自动重新启动。

11.UI设计，界面设计应简洁明了，清新大气，保持统一的风格，布局要科学合理、层次分明、重点突出。

12.系统的可扩展性：软件系统具有一定的灵活性和可扩展性，可以与其他系统进行集成和交互。在软件系统实现新增业务时，不需要对原有功能做任何改动或很少改动；软件系统本身与其他存在协同关系的外部系统之间存在松耦合关系，软件系统的变化对其他软件系统无影响，其他软件系统和功能不需要进行改动；对特定的开发者提供服务接口，实现数据和功能共享。

13.系统规范性：软件系统遵循一定的标准和规范，以确保系统的可靠性、稳定性和安全性。包括

标准化: 软件系统应符合相关的标准和规范。

可维护性: 软件系统应易于维护，包括代码的可读性、可扩展性、可移植性和可重用性等。

可测试性: 软件系统应易于测试，包括设计可测试的代码、提供测试工具和测试文档等。

安全性: 软件系统应具有一定的安全性，包括数据安全、系统访问控制、用户身份认证等。

可靠性: 软件系统应具有一定的可靠性，包括错误处理、容错能力、可恢复性等。

14.中标人需在本项目中标标的内提供地图测绘和工程测量服务，并结合需求提供智慧渔港整体解决方案，内容包括但不限于建设内容、硬件技术参数、工程造价估算等，方案能够科学指导各县实施自己的智慧渔港软硬件采购，实现与本项目平台无缝结合。

15．投标人的应标价格应给出总价和分项明细价格，明细价格细化到每一个系统功能需求点。

16.提供系统正式版和全功能测试版两个应用环境的部署。

17.投标人须提供项目完整交付所需的基础数据和中间件，包括但不限于下表内容：

| 序号 | 数据/平台内容 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏沿海卫星影像图 | 江苏沿海不低于0.5米分辨率卫星影像数据 |  |
| 2 | 海图 | 全国概略海图、江苏省标准海图 | 需与陆图融合。 |
| 3 | 融合通讯 | 通过系统语音平台向外拨打电话并留痕 |  |
| 4 | 气象数据 | 海面风、台风、气温、海浪、洋流、寒潮 |  |
| 5 | 数据中台/业务中台 | 采用第三方平台需提供软件著作权，自主提供需提供软件著作权或完整使用说明书。 |  |
| 6 | 工作流引擎 |  |  |
| 7 | 报表引擎 |  |  |
| 8 | GIS工具 |  |  |

## 4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点。

4.1 标的数量：江苏省海洋渔业安全生产监管系统（一期）1套

4.2 交货时间：合同签订后  540 天内交货并安装调试完毕。

4.3 交货地点：中华人民共和国江苏渔港监督局指定地点。

## 5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求。

5.1 本项目免费维护期不低于3年（投标响应文件免费维护期超过3年的以投标响应文件为准），免费维护期从项目验收合格之日起算；如免费维护期内的缺陷超过3个月未解决，免费维护期应相应顺延。

采购人如在免费维护期内实施项目二期工程，不改变中标方对质保内容的履行义务。

5.2 质保内容：中标方提供日常的免费技术支持与售后服务，以及系统使用期间的免费使用指导。其中免费技术支持包括但不限于满足最新的信创要求、本项目内容功能完善与优化、对网安、网信部门反馈的系统安全漏洞、bug的处置、数据动态备份、数据交换、源代码库及相关文档更新。因系统技术漏洞、补丁或bug导致的安全问题不受免费维护期限制。

质保要求：中标方应提供7*24运维服务，采购人或系统使用人向中标方发出故障通知后，一般应在1小时内做出第一次响应，故障须在2小时内解决，重大故障须在两天（自然日）内解决。

中标方须按年向采购人提供详细的整体运行维护服务方案，对系统年维护成本和涉及的相关服务内容给予详细说明。

5.3 项目交付使用时，中标方必须向需方提供但不限于以下资料文件：

1）本项目系统详细设计文档（含项目总体设计、设计图、数据库设计、系统升级文档等项目设计相关的全部内容）；

2）本项目应用系统，包含项目环境搭建部署手册、部署程序包、部署脚本等一系列内容；

完整的项目源码（含第三方商品化软件清单和授权文件、接口程序等）、技术说明及规范性文件；二次开发源码详细说明；

4）系统测试报告（包含代码测试规范、单元测试报告、集成测试报告、系统测试报告，具体内容包括测试方法、程序、项目、测试数据等）、系统试运行记录；

5）系统操作使用手册；

6）本项目系统部署详细方案（含应用集群分布式部署）与相关管理密钥等；

7）如系统需移交第三方时，中标方无条件配合承诺书；

8）需求变更、配置调整、会议纪要等记录文档；

9）保密协议和知识产权承诺书；

10）本项目提出的智慧渔港解决方案；

11）采购人认为有必要的其他材料。

## 6、采购标的的验收标准。

项目竣工验收以本项目技术文件和招投标文件要求为依据。

项目竣工验收必须符合项目验收要求和国家有关规定，完成合同全部工程，成内部单元测试和系统测试，系统功能及性能指标应满足招标文件及相关技术规范要求，完成相关人员培训，解决试运行中发现的所有问题，竣工资料齐备。

## 7、采购需求中必须满足的实质性要求。

7.1技术部分实质性要求

无。

7.2商务部分实质性要求

投标人必须提供至少3年免费维护服务，提供承诺函并加盖公章。

## 8、演示要求

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容如下：

1）基于GIS海陆图融合、北斗定位等，进行移动目标相关的功能演示

展示陆域与海域电子地图无缝融合效果，支持渔港场景与海上场景之间相互切换；图上能够融合展示各类要素(渔船图标等)及专题空间数据（港口、码头、航标等）。展示移动目标基于位置信息的定位、移动方向、移动速度、轨迹回放等功能。

2）流程表单能力演示

展示表单设计页基础控件、自定义控件能力，演示拖拽控件的方式快速制作表单，并可通过定宽、百分比中的任意一个维度调整页面宽度，演示分别预览制作中的表单在网页端和移动端的实际交互展现形式；选择平台已配置好的流程，依次展示流程对应的的基础信息、表单设计、流程设计、列表设计共四个环节信息，支持四个环节的动态图文新手引导。

3）驾驶舱功能演示

通过拖拉拽拼装的方式将工作表中产出的图表封装为固定尺寸的数据大屏或可滚动的数据看板、移动端驾驶舱。支持通过驾驶舱作为word编辑器配置带有智能参数的word模板，文字内容支持定时刷新，可直接导出word文件。

4）数据中心功能演示

演示数据服务的注册、共享、权限控制、日志管理等功能。演示通过数据画布实现数据任务的输入、处理及输出等全流程配置；演示数据资源开放能力，数据资源中心支持按照归集情况、共享属性等维度进行数据表的筛选。

5）数据统计分析演示

演示数据自定义查询过程，可自定义配置数据源，通过多条件判断，得出个性化查询报表。同时展示2-3个数据分析挖掘功能。

6）应急指挥辅助决策演示

演示展示类似联合执法调度，事故救援，突发事件应急指挥场景下的具体流程与应用。

7）渔船进出港报告演示

投标人结合招标人功能需求，根据自身理解，基于GIS平台，以渔船进出港报告场景为例，演示出海船员不适任在线研判，实时预警，以及闭环处置的全流程管理。

备注：以上演示内容，须为投标人本单位团队完成，提供承诺函。

## 9、本项目不接受进口产品投标。

## 10、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省海洋渔业安全生产监管系统（一期） | 软件和信息技术服务业 |

## 11.履约保证金要求

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4、以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

## 12.支付要求

| 时间节点 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合同签订后，采购人支付预付款 | 40% |  |
| 完成合同全部建设内容，项目试运行开始，采购人收到中标方开具的发票后十五个工作日内 | 30% |  |
| 竣工验收合格，采购人收到中标方开具的发票后十五个工作日内 | 30% |  |

相关的一切税费均由中标方负担。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

## 1、政府采购政策功能落实

1.1 小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

1.2 残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.3 监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.5 如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.6 联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.7 根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

## 2、评标方法与评标标准

采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标、四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

2.1 采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

2.2 评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

2.3 通过符合性审查后，进行综合评分，总分100分：

投标响应文件中提供的证明材料（证书、合同等）应清晰可辨、且在有效期以内，如无法辨识、过期的，不得分；证明材料提供复印件的，应在复印件加盖投标人公章。不提供不得分。

2.3.1 价格分：15分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（保留2位小数）

2.3.2 技术分：47分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件自主研发能 力 | 投标人具备与本项目相关的软件著作权证书，证书内容涉及数据处理、整合建库、数据共享、时空大数据或GIS（地理信息系统）、智能监管、动态监测、可视化分析平台、数据监管平台、一张图、公共服务平台、数据中台、视频监管、工作流引擎、表单引擎、业务建模（具备业务模块管理、数据表配置、表单设计、展示配置、系统预览等功能）、零代码或低代码平台等相关主题，每提供一个主题软件著作权证书得1分，每个主题不重复给分，本项最多得7分。 如软件著作权证书名称与上述所列名称不一致的，需提供详细功能附页，功能描述中体现上述相关主题。未提供不得分。软件著作权证书获取时间截止为2024年6月。 | 7 | 0 | 客观分 |
| 2 | 总体设计方 案 | 投标人结合自身条件和对本项目的理解，给出总体设计方案，能够体现软件的可靠性、安全性、可扩展性、可定制化、可维护性。方案从系统功能架构，逻辑架构，数据架构，部署架构，技术架构以及关键技术6个方面提出科学描述，并绘制相应架构图。方案完整，关键技术先进，满足项目需求，且6个方面全部表述清晰，得3分；方案较完整，关键技术可行，基本满足项目需求，但6个方面未全部表述清楚，得1.5分；方案表述不合理，不满足项目需求得0分。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 3 | 数据中心建设方 案 | 投标人能够结合招标人数据治理痛点(数据交换的实时性、准确性、完整性)，在数据接入、采集、治理和共享方面，提出科学可行的技术方案；能够结合业务管理，给出数字驾驶舱、一船（人）一档（含赋码管理、其他基础监管数据补充、标签化管理）的建设思路和主要页面设计；提供33项非现场监管规则的算法说明及逻辑判断图。方案描述合理、清晰，且以上3个方面全部表述清晰，得3分；方案描述较合理、清晰，但以上3个方面未全部表述清晰，得1.5分；方案不包含以上任何方面，描述不合理、不清晰，得0分。 除招标文件提出的非现场监管规则需求外，结合本项目提炼其他合理的非现场监管规则并附逻辑原理图，每提供1个得0.25分，最高得2分。 | 5 | 0 |  |
| 4 | 监控平台建设方 案 | 投标人根据项目需求，对渔业安全生产监控平台各部分实现方法进行详细阐述。提供关键业务（船位监控、北斗短报文、数字渔港、泊区管理（含飞点处理）、渔船进出港行为识别以及与报告记录的智慧关联、智能预警）的功能设计和主要页面设计。 方案整体描述合理、清晰，且6个关键业务全部表述清晰，内容详细，可行性强，得4分；方案整体描述较合理、清晰，但6个关键业务未全部表述清楚，得2分；方案描述不完整，不清晰，不具有可行性，得0分。 | 4 | 0 |  |
| 5 | 指挥平台建设方 案 | 投标人结合业务需求，对渔业安全生产指挥平台各部分实现方法详细阐述。提供关键业务（值班管理、险情处置、防台风（含危险区域分析及指挥调度主要规则说明）、执法调度）的功能设计和主要页面设计。 方案整体描述合理、清晰，且4个关键业务全部表述清晰，内容详细，可行性强，得4分；方案整体描述较合理、清晰，但4个关键业务未全部表述清楚，得2分；方案描述不完整，不清晰，不具有可行性，得0分。 | 4 | 0 |  |
| 6 | 业务平台建设方 案 | 投标人结合业务需求，对渔业安全生产业务平台各部分业务详细阐述。提供关键业务（渔船组织化管理、执法监督、闭环管理、一网通办、渔业资源养护补贴）的业务流程和主要页面设计。 方案整体描述合理、清晰，且5个关键业务全部表述清晰，内容详细，可行性强，得4分；方案整体描述较合理、清晰，但5个关键业务未全部表述清楚，得2分；方案描述不完整，不清晰，业务流程混乱，得0分。 | 4 | 0 |  |
| 7 | 标准规范建 设 | 投标人结合本项目提供初步的统一门户规范、集成规范、技术规范、数据规范，尤其是与市县智慧渔港之间的关系及融合方法。以上4个规范描述全面、合理，具有一定前瞻性，得1分；规范描述不够全面，阐述一般，得0.5分；规范不合理，阐述不清，得0分。 | 1 | 0 |  |
| 8 | 现场演 示 | 1）基于GIS海陆图融合、北斗定位等，进行移动目标相关的功能演示（1分） 展示陆域与海域电子地图无缝融合效果，支持渔港场景与海上场景之间相互切换；图上能够融合展示各类要素(渔船图标等)及专题空间数据（港口、码头、航标等）。展示移动目标基于位置信息的定位、移动方向、移动速度、轨迹回放等功能。 - 流程表单能力演示（1分） - 展示表单设计页基础控件、自定义控件能力，演示拖拽控件的方式快速制作表单，并可通过定宽、百分比中的任意一个维度调整页面宽度，演示分别预览制作中的表单在网页端和移动端的实际交互展现形式；选择平台已配置好的流程，依次展示流程对应的基础信息、表单设计、流程设计、列表设计共四个环节信息，支持四个环节的动态图文新手引导。 - 驾驶舱功能演示（1分） - 通过拖拉拽拼装的方式将工作表中产出的图表封装为固定尺寸的数据大屏或可滚动的数据看板、移动端驾驶舱。支持通过驾驶舱作为word编辑器配置带有智能参数的word模板，文字内容支持定时刷新，可直接导出word文件。 4）数据中心功能演示（1分） 演示数据服务的注册、共享、权限控制、日志管理等功能。演示通过数据画布实现数据任务的输入、处理及输出等全流程配置；演示数据资源开放能力，数据资源中心支持按照归集情况、共享属性等维度进行数据表的筛选。 5）数据统计分析演示（1分） 演示数据自定义查询过程，可自定义配置数据源，通过多条件判断，得出个性化查询报表。同时展示2-3个数据分析挖掘功能。 6）应急指挥辅助决策演示（1分） 演示展示类似联合执法调度，事故救援，突发事件应急指挥场景下的具体流程与应用。 7）渔船进出港报告演示（2分） 投标人结合招标人功能需求，根据自身理解，基于GIS平台，以渔船进出港报告场景为例，演示出海船员不适任在线研判，实时预警，以及闭环处置的全流程管理。 备注： 1.以上演示内容，须为投标人本单位团队完成开发，提供承诺函。 2.评委根据演示情况，从功能完整性、交互界面友好性等方面打分。 | 8 | 0 |  |
| 9 | 信创能 力 | 投标人承担的软件产品具备信息技术应用创新产品适配性测试认证证书或者测试报告，得2分。 | 2 | 0 |  |
| 10 | 探索性功能建设能力 | *（1）前端感知设备接入：包括渔港AI视频监控（含进出港影像），雷视联动等。在条件允许的情况下，可选择部分有条件的渔港进行视频、雷达等前端感知数据及边缘计算结果数据接入。支持小视频录像，截图，拍照存储、转发。支持远程视频回放。支持通过AR技术在视频图像上标识渔船号。支持视频、雷达设备的远程操控。承诺能够响应上述需求，得0.5分；能够提供案例的，得0.5分。 *（2）船员点验：在沿海4G、5G信号覆盖区域，系统指定或随机点名出海渔船，电话要求船长当场拍摄、回传所有在船人员照片（支持活体检测），后台核验在船人员是否与报告船员一致。承诺能够响应上述需求，且能够给出实现方案的，得1分。 *（3）数字渔港：通过历史卫星影像数据或者航空影像瓦片数据反映江苏沿海渔港及海岸线的变化，并在服务期内提供数据免费持续更新。承诺能够响应上述需求，得1分。 *（4）实现通用补贴管理模块。支持多类型补贴自定义配置，无需因补贴类型、补贴政策变化而重新开发补贴模块。承诺能够响应上述需求，且能够提出解决思路的，得1分。 *（5）执法监督：支持执法系统在离线模式下办案。承诺能够响应上述需求，得0.5分；能够提供案例的，得0.5分。 *（6）融合通信：系统支持指挥中心、渔业组织与海上渔船的实时语音通讯服务（基于公网），并自动记录通话时间和通话内容。承诺能够响应上述需求，得0.5分；能够提供案例的，得0.5分。 *（7）救援调度，基于GIS地图，标注，自动记录整个救援过程（包括救援资源配置、救援路径推荐、救援过程复盘等）。承诺能够响应上述需求，且能够提供案例的，得1分。 *（8）算法模型： 通过渔船停靠渔港，停靠时间，检查记录等给出渔船借名登记研判模型；根据渔船作业轨迹，作业区域，作业时长等或者根据海上作业渔船分布，给出渔船网证不符研判模型。承诺能够响应上述需求，且能够提出具体判断逻辑图的，得1分。 *（9）AI助手：支持语音交互信息查询；利用AI大模型进行相关查询分析、报告制作。承诺能够响应上述需求，得0.5分；能够提供案例的，得0.5分。 上述案例需提供项目开发合同复印件和系统主要功能页面截图。 | 9 | 0 |  |

2.3.3 商务分：38分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资历 | 1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，得1分。 2）投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得1分。 3）投标人具有信息系统建设和服务能力评估体系证书（CS3级或以上），得1分。 4）投标人具有地图编制和工程测量测绘能力，提供相应资质证明或提供地图测绘和工程测量服务的承诺函并盖投标人公章。得2分。 | 5 | 0 | 客观分 |
| 2 | 业绩情况 | 1）投标人近5年（自2019年5月1日以来，以合同签订时间为准）承担过软硬件集成或纯软件管理类项目案例(如：水上安全管理、执法管理、数字（智慧）城市建设、GIS地理信息系统等)，项目为与业主单位直接签订的项目合同，且为投标人团队完成的，每提供一个得2分，最高得8分。 2）投标人获得过与信息化建设相关的，由政府颁发的技术奖项的，有一个得2分；同一项目不重复计分，最高得4分。 备注： 1、投标人直接与业主单位签订项目合同，且为本单位团队完成的案例，须提供中标通知书、项目合同等有效证明文件复印件。 投标人非直接与项目业主单位签订合同，但项目为本单位团队完成的案例，提供项目合同、软件开发内容清单及项目业主单位联系人信息等有效证明文件复印件。招标人可根据需要进行验证。同一类型案例，同一项目或同一项目的分期业绩不得累计、重复计分。 2、如项目为集成项目，合同中应详细说明软件部分合同额，投标人须提供软件额度说明文件。 3、投标人为提供案例及材料的真实性负责，并做出书面承诺，否则不得分。 | 12 | 0 |  |
| 3 | 项目团队能力 | 项目负责人：具备与本项目相关的（计算机类、电子信息类、自动化类、测绘类）研究员级高级（正高级）工程师职称，得2分；具备与本项目相关的（计算机类、电子信息类、自动化类、测绘类）高级工程师职称或者系统分析师、系统架构设计师，得1分；最高得2分。 技术负责人：具备与本项目相关的（计算机类、电子信息类、自动化类、测绘类）研究员级高级（正高级）工程师职称，得2分；具备与本项目相关的（计算机类、电子信息类、自动化类、测绘类）高级工程师职称或者系统分析师、系统架构设计师，得1分；最高得2分 投入本项目的其他技术人员中（除项目负责人、技术负责人外），具备与本项目相关的（计算机类、电子信息类、自动化类、测绘类）高级工程师以上（含）职称或者系统分析师、系统架构设计师的，有一人得0.5分，最多得5分；具备与本项目相关的（计算机类、电子信息类、自动化类、测绘类）工程师（中级）职称或者软件设计师、软件评测师、数据库系统工程师的，有一人得0.3分，最多得3分。此项最多得8分。 投入本项目的其他技术人员获得过计算机类、电子信息类、自动化类、测绘类竞赛荣誉的，有一人得1分，最高得3分。 说明： 1.项目负责人、技术负责人不得为同一人，且要求全程参与本项目建设，提供全程参与的承诺函。 2.项目团队其他人员提供花名册明细，同时承诺响应人员为实际参与本项目开发人员。 3.上述人员须为投标人单位在职员工，提供证书证明、近3个月任意一个月的社保缴纳证明，未提供或不符合条件不得分。社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准（截至2024年6月）。 | 15 | 0 |  |
| 4 | 软件质量控制 | 投标人根据项目建设内容提出详细的软件质量管理方案，内容至少包括软件代码规范、项目计划草案（含组织架构、风险管理、软件开发、过程控制等内容）、代码审计方案、软件测试方案、源码控制管理方案、信息安全管控方案、项目交付管理方案（含开发日志、测试报告、接口文档、项目搭建部署手册等）等内容。 方案描述合理、清晰，且以上7个内容全部表述清晰，内容详细，可执行性强，得2分；方案描述较合理、清晰，但以上7个内容未全部表述清楚，得1分；方案描述不完整，不清晰，可执行性差，得0分。 | 2 | 0 | 主观分 |
| 5 | 项目实施 | 在总体构架、数据库一体化前提下，承诺“三平台一中心”（共四大模块）能够多个模块同时建设，且每个模块技术骨干不少于2人（技术骨干不得跨模块计数），两个模块同时建设的得0.5分，三个模块及以上同时建设的得1分。 投标人自本项目合同签订之日起至本项目验收通过期间，承诺可根据采购人需要，无条件派项目团队的1-2名技术骨干驻场（驻地为采购人要求的地点），相关费用自理，得1分。 说明：技术骨干为从事软件开发3个月（含）以上（截至2024年6月）； | 2 | 0 |  |
| 6 | 培训与售后服务 | 提供完整的培训和售后服务方案，软件免费维护期不少于3年，超过3年的，每增加1年得1分。本项最高得2分。 | 2 | 0 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 投标文件目录

一、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

二、特定资格要求的证明文件

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函（如有，请上传至企业报价折扣证明项）

六、残疾人福利性单位声明函（如有，请上传至企业报价折扣证明项）

七、监狱和戒毒企业证明材料（如有，请上传至企业报价折扣证明项）

八、联合体协议

九、投标分项报价表

十、技术要求响应及偏离表

十一、商务要求响应及偏离表

十二、开标一览表

## 一、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

## 二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

## 五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

## 六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 七、监狱和戒毒企业证明材料（分包号：**）

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 八、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加南通市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

## 九、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 十、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

## 十一、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

## 十二、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。