2025年度中国渔政003、中国渔政32541、中国渔政32542船维护保养项目（二次）

公开招标文件

（资格后审）

项目编号：JSZC-320600-DFHX-G2025-0023

采购单位：南通市农业综合行政执法支队

代理机构：东方华星建设管理（江苏）有限公司

日期：2025年7月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	6

第三章  项目需求	21

第四章  评审方法和程序	21

第五章  合同主要条款	32

第六章  合同授予	50

第七章  质疑与投诉	51

第八章  投标文件组成及格式	54

# 第一章  招标公告

项目概况

2025年度中国渔政003、中国渔政32541、中国渔政32542船维护保养项目（二次）的潜在投标人应在苏采云系统内免费获取招标文件，并于2025年7月29日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-DFHX-G2025-0023

2.项目名称：2025年度中国渔政003、中国渔政32541、中国渔政32542船维护保养项目（二次）

3.项目类型：服务

4.所属行业：其他未列明行业

5.项目预算金额：320万元

6.最高限价：2706150元（其中中国渔政003单船限价372733元、中国渔政32541单船限价690343元，中国渔政32542单船限价1643074元。）投标报价超过最高限价的为无效投标。

7.项目需求：中国渔政003、中国渔政32541、中国渔政32542船年度维修，具体详见工程量清单，船舶修理结束后负责相关报检工作，并确保船舶顺利通过检验。

8.服务期限：三艘船舶维修穿插交替进行，单船工期20个日历晴天，总工期不超过2个月，具体开工时间以开工指令为准。

9.本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业【供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件】。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，有能力按本招标文件规定的要求提供专业服务。

（2）如为法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证原件的复印件。如为被委托授权人参加投标的，还须提供法人代表签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件的复印件（须加盖公章）。

（3）供应商具备干坞或浮坞垂直升降船排，坞长65米以上的修理设施。提供产权证或建筑规划许可证或专业的测绘报告等相关证明材料。

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日至2025年7月29日9时30分（北京时间）。

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，投标供应商一端参与交互的人员将均被视为是投标供应商的授权委托人或法定代表人，投标供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间：2025年7月29日9时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2.项目开标活动模式：不见面远程投标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或招标代理提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.本次采购的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南通市农业综合行政执法支队

地址：南通市姚港路52号复客科技园32号楼

联系人：胡先生

联系方式：13815213838

2.招标代理机构信息

名称：东方华星建设管理（江苏）有限公司

地址：南通市崇川区北大街万科壹中心2402室

联系方式：卫佳丽/戚小辉  18106295192 /0513-89000706

邮箱：dfhxnt@126.com

附件:

1.公开招标文件

2.采购人信用承诺书

3.公平竞争审查二维码

4.百度网盘提取码（含工程量清单）

5.政采贷和履约保函（保险）告知函

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1本项目招标代理费（含造价咨询费、评委费等）均由采购人承担。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由招标代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或招标代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在提交投标文件截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或招标代理机构。采购人或招标代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。

3.招标文件的修改

3.1 在投标文件提交截止时间前，采购人或招标代理机构可以对招标文件进行修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.2 采购人或招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，采购人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标项目涉及到的现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉服务现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第八章 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.投标分项报价表

4.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

4.3本项目采用固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑维修期间各类材料的市场风险。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

4.4工程价款的调整

4.5本工程以投标截止日前28天为基准值，其后国家的法律法规、规章和政策发生变化影响工程造价，除一般的规费、税金可按照省级或行业建设主管部门或其授权的造价管理机构发布的规定实际征收及缴纳情况调整合同价款外，其余一律不作调整。

4.6因设计变更和采购人要求变动的按照以下的计价办法结算：A、变更（或新增项目）引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按计价规定及材料价格按投标报价时的标准计算。由承包人提出新增项目的综合单价，经发包人、监理方及审计确认后作为结算单价。

4.7工程价款调整其他详见《船舶维修合同》中相关条款。

4.8投标报价的计价方法

按照国家有关计价规范，由采购人提供修理项目工程量，投标人自主报价确定修理工程造价的计价方式。

4.9投标报价编制要求

4.10采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

4.11投标人应按本企业定额计价，若无本企业定额，则可参照有关计价文件规定执行。

4.12修理工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

4.13投标人在投标报价时，不可竞争费用及采购人提供的暂定价不得调整，否则按无效文件处理。

4.14完成本修理工程合同内全部内容的措施项目费由各投标人根据现场实际条件自行报价，工程竣工结算时不作调整。

4.14投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。

4.15投标人应充分考虑修理工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠维修所发生的费用，采购人不再承担此类费用。

4.16若结算时发现中标人投标时有明显的不平衡报价，采购人可自行按有利采购人利益的原则进行调整并直接予以扣除，无须中标人确认。

4.17其他投标报价编制要求，详见本修理工程《维修工程量清单》。

4.18本项目维修维护和零部件更换等项目，原则采用与原装原配一致的品牌和型号，如涉及如下增配换新项目建议品牌：各投标单位需在该项建议品牌中选择其中一个品牌和型号，也可使用其他品牌，如使用其他品牌，投标单位需提供与建议品牌同档次或优于建议品牌的相关证明材料。若既没有选择建议品牌也没有提供其他品牌相关证明材料的，如若中标，乙方确定的品牌将由甲方驻场人员及监理现场确认，符合要求后方可使用，中标单位不得有异议。

品牌建议表

| 名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 会议室电视机 | 海信 SONY 创维 康佳 | 换新 |
| 空调 | 海尔 格力 奥克斯 美的 | 换新 |
| 热水器 | 阿里斯顿 惠而浦 能率 美的 帅康 | 换新 |
| 彩色打印机复印一体机 | 惠普 佳能 理光 联想 | 增配 |
| 笔记本电脑 | 联想、戴尔、华为、华硕 | 增配 |
| 驾驶台顶部两侧LED大屏 | 海康威视、强力巨彩、科讯维、大华丰视、海佳彩亮 | 换新 |
| 会议室商用净水机 | 美的 海尔 AO史密斯 飞利浦 | 增配 |
| 新装全船数字监控 | 海康威视、华为、莹石 | 换新 |
| 天花板 | 吉祥、泛铝、西蒙铝业 | 换新 |
| 洗衣机 | 海尔、美的、小天鹅、志高 | 换新 |

注：采用非建议品牌时，投标时需提供：

（1）应同时提交拟投品牌的设备在品牌、技术指标等方面不低于采购人建议品牌的相关证明材料（如提供拟投产品详细技术参数说明文件复印件、与任意一个建议品牌产品详细技术参数的对比清单、各类认证证明文件复印件等证明材料，以上材料需盖产品生产厂家或政府产品技术质量监督部门公章）。

（2）当三分之二评委认定所选品牌性能及主要技术参数优于或相当于推荐品牌的为有效标，否则将作无效响应处理。

5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.投标函和开标一览表

6.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

7.投标有效期

7.1投标有效期为招标文件规定的投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

8.投标有效期的延长

8.1在特殊情况下，采购人或招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

9.电子投标文件其他要求

9.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

9.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

9.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

五、投标文件的提交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5. 投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

6.投标文件线上格式要求

6.1 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!

6.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

六、开标与评标

1.开标

1.1采购人或招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“苏采云”系统供应商操作手册规定，参加开标活动，在开标后30分钟之内对投标文件进行解密。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3. 评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、采购人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6采购人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标文件的澄清

4.1　项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或招标代理机构及评标委员会联系。

七、无效投标条款

1.同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

2.投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

3.投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

4.未通过符合性审查的。

5.不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

6.投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。（如有）

10.投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

11.投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

12.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的，或上传的文件打不开的。

13.不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

14.投标文件未满足项目需求中实质性要求的。

15.其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

八、废标条款

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

4.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5.因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

九、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或招标代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。

1.4.5与评审专家、采购人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.4.7中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人或招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

2.7投诉提起路径：江苏政府采购网-“办事指南”—“投诉办理指南”。

十、中标通知书

1.中标结果确定后，采购人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载或收到中标通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质投标文件交给招标代理机构存档。

十一、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入各采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.中标人全部履约合同义务，经采购单位验收合格后一次性无息退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标人在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册”（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

十二、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

十三、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

十四、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章 项目需求

供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。

供应商不能简单照搬照抄采购文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在进行必要的说明。

- 一、项目概况

- 工程名称：2025年度中国渔政003、中国渔政32541、中国渔政32542船维护保养项目（二次）

2、最高限价：2706150元（其中中国渔政003单船限价372733元、中国渔政32541单船限价690343元，中国渔政32542单船限价1643074元。）

- 工程描述：见附件维修工程量清单

- 3、承包方式；包工包料

- 4、质量标准：合格工程

5、工期要求：三艘船舶维修穿插交替进行，单船工期20个日历晴天，总工期不超过2个月，具体开工时间以开工指令为准。

6、报价方式：固定单价

7、船舶修理原则和要求

7.1船厂要求。应满足渔政船修理的船台（或船坞）、码头、维修车间等修理场所、起吊能力；修理场所航道水深、最小净空高度等满足船舶安全进出、停泊要求；船舶上下排必须使用船坞、轨道上下排，确保船舶平稳上下排。

7.2按原样修复原则。除修理项目单有特别要求或说明，修理应遵守相关规范、标准、工艺以及说明书要求，完成所有修理项目。所需的所有零配件和材料均包含在报价内；重要设备如柴油机及其他重要机电设备等更换配件时，必须采用原装配件，由原厂或有授权维修商实施；若由于原生产厂家倒闭、停止生产等特殊原因确需采用非原厂配件的，该质量应符合有关国家、行业技术标准，并提供产品证书，船检规范有要求的配件、器材应提供认可证书，并必须先征得采购人同意。

7.3原样修复定义。经修理过的设备、构件、设施等应与原设计规格、性能指标、功能、质量、强度、外观等保持一致或等效。

7.4修理质量证书和产品证书。修理设施设备或零配件进场，船厂应报告驻场监修组和监理单位，开展现场签证确认，并提供船舶修理工程质量证书或保修卡等相关质量或保修期证明材料一式三份给船长、监理保管。质量证书至少应包含：主要修理内容简述，主要节点验收清单，主要设备检修测量数据及试验或验收报告（业主监修和监理代表签字），主要配件或设备更换清单，以及工程项目清单特别要求的其他内容。船用设备或器材安装或更新还应提供船用产品证书。

7.5质量要求。须按有关船舶修理技术标准和船舶技术规范要求进行施工修理，并须通过国家船舶检验机构检验合格。其承修工程运动件、固定件、船体、通导等检修设施（设备）保修期按投标承诺期限执行。保修期自采购人及国家船舶检验机构检验通过且3艘船均验收合格之日起开始计算。同时为了保障产品质量和售后服务的可靠性，本项目涉及维修零件、耗材、备品、备件，物料等均由中标船厂供应，但须满足原样修复原则，且柴油机等重要零件、耗材、备品、备件须向驻场监修组及监理单位提供产品原厂销售清单及发票，同时提供产品厂家销售联系人相关信息。

- 7.6验收要求。所有维修任务清单、物料清单、备品备件需到位后，提出验收申请。

- 南通市农业综合行政执法支队执法船发动机明细表

| 船名 | 发动机信息 |  | 数量 | 制造（商）或工厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类型 | 品牌及型号 |  |  |
| 中国渔政003 | 主机 | 淄柴LB6250ZLCZ-11 | 1 | 淄柴机器有限公司 |
|  | 辅机 | 潍柴WP4CD100E200 | 2 | 潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司 |
| 中国渔政32541 | 主机 | 康明斯KTA50-M2 | 2 | 康明斯英国有限公司 |
|  | 辅机 | 康明斯6CT8.3-D(M) | 2 | 康明斯英国有限公司 |
| 中国渔政32542 | 主机 | MTU 12V 4000 M 93 | 2 | MTU Friedrichshafen GmbH |
|  | 主付机 | 康明斯QSM11-DM | 2 | 康明斯美国詹姆斯敦发动机厂 |
|  | 停泊付机 | 东风康明斯CUMMINS 6BT59-GM83 | 1 | 东风康明斯柴油机有限公司襄樊厂 |

- 特别说明：

- 本项目的柴油机维修保养由原厂或持有柴油机制造商签发的维修授权书（含船机市场或柴油机型号授权）的维修单位进行维修保养，技师必须是维修单位员工（有社保）且具备维修资质。

- 康明斯发动机的维修保养，由康明期厂家独立完成，该部分不在本次维护保养项目招标清单范围内，剩余其他维护保养内容以招标清单及招标文件要求为准，请各投标供应商悉知。

- 二、付款方式

（1）签订维护保养合同，并在收到发包人的驻厂人员签字确认的开工报告后支付合同价的30%；（2）全部工程结束收到船舶检验合格证书且工程审计结束后支付至审定价的90%；（3）待所有分部分项工程质量保修期满后无工程质量问题后一次性无息付清剩余的款项。每次支付进度款前承包人不先行提供相应金额税务发票的，发包人有权不予支付款项。

注：上述内容均为实质性条款，不接受负偏离，否则按无效投标处理。

# 第四章  评审方法和程序

一、采购人委托招标代理机构组织招标

1、成立评标委员会小组，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

二、开标

1、不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

2、招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

3、投标人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1、开标后，采购人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的投标人进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标。

- 四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者招标代理机构沟通并作书面记录。采购人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或招标代理机构答复投标人提出的质疑。

5、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1、本项目采用综合评分法，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格和商务技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评标程序：

资格符合性评审——商务技术标评审——价格标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入商务技术标的开标。先开商务技术标，商务技术标打分结束后再开价格标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术标分值占总分值的比重为65%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为35%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、商务技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启投标人的价格报价标，现场唱标后由投标人代表在苏采云系统确认。

8、投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其商务技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

七、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应，则按无效投标处理。

2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标，且列入采购人招投标市场黑名单。

八、评审评分项

（一）商务技术标评分：（65分）

| 评审因素 | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- |
| 修造资质 | 3 | 投标单位具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，上述3证齐全得3分，否则不得分； |
| 技术能力 | 7.5 | 投标单位提供拟派项目负责人、安全员、技术员等驻场人员的资料，项目组人员中需配备船舶工程、轮机、电气、数控，质检5个专业。上述人员须提供身份证复印件、近三个月中任意一个月社保缴纳证明或有效合同复印件，以及相关专业执业证书或职称证书复印件，满足上述条件每有一人得1.5分，最多7.5分。（注：拟派人员中，不可一人兼任多岗。） |
| 修理方案 | 3 | 提供修理方案： 修理项目组织机构健全、有合理的进度计划，各工序安排得当、设备使用和人力配备合理，得3分；修理项目组织机构基本健全、有进度计划，各工序安排基本得当、设备使用和人力配备基本合理，得2分；修理项目组织机构健全、有基本进度计划，各工序安排一般、设备使用和人力配备一般，得1分；不提供不得分。 |
| 修理方法 | 6 | 1.提供船舶修理方法： 修理方法合理可行、针对性强，有完善的节约成本提高效率的措施，得3分；修理方法基本合理可行，节约成本提高效率的措施内容一般，得2分；修理方法一般但具有可行性，无节约成本提高效率的措施内容，得1分；不提供不得分。 2.具有修理重大分项工程修理方法经验： 投标人2022年1月1日（合同签订时间）以来具有同类型的执法（公务）船大轴抽检，水封、轴承更换等重大分项工程的经验业绩。 提供合同复印件、业主方签字的工程完工单，每提供一艘船得1分，最多3分。（若合同或完工单上无法显示修理方法的，则需另外提供业主方出具的说明，否则不得分。） |
| 施工安全 | 2 | 提供施工安全制度方案及安全保障措施： 施工安全制度健全、措施可行并配备必要的安全保障设施、施工组织机构健全，文明施工有完善的制度，得2分；施工安全制度一般、措施可行并配备必要的安全保障设施、施工组织机构一般，文明施工有制度不完善，得1分；不提供不得分。 |
| 工程质量 | 5 | 围绕项目需求，提供工程质量保障方案： 对所有维修项目及物料提供，质量控制目标明确、流程合理、质量可追溯、修理程序闭环，有健全的质量保证体系，有合理的质量控制流程基本，修理项目或产品质量可追溯，质量控制措施可靠、程序闭环且针对性强，得5分； 质量控制目标基本明确、流程基本合理、质量可追溯、修理程序闭环，有健全的质量保证体系，有基本合理的质量控制流程，修理项目或产品质量可追溯，质量控制措施可靠、程序闭环且有一定针对性，得3分； 质量控制目标基本明确、流程一般、质量可追溯、修理程序闭环性不强，有质量保证体系，质量控制流程一般，修理项目或产品质量追溯性一般，质量控制措施一般、程序闭环但针对性不强，得1分； 不满足要求或者未提供不得分。 |
| 修理进度 | 2 | 围绕项目需求，提供进度计划及保障措施： 提供的进度计划及保障措施满足招标要求且进度计划合理可行并有工期保证措施得2分，不满足要求或者未提供不得分。 |
| 备品备件供货时间 | 4 | 投标单位在船舶竣工验收出厂前完成供货上船的加4分，延迟1月完成供货上船的加2分，其他情况不得分，提供承诺书（格式自拟），不提供或不符合要求的不得分。 注：验收后采购人将考核实际供货时间，如虚假承诺的列入采购人招投标市场黑名单。 |
| 业绩 | 7.5 | 提供2022年1月1日（合同签订时间）以来，企业完成的总长35m以上、总吨300t及以上公务执法船的修理业绩，每提供一条修理船舶的业绩合同、相关船舶证书原件复印件（或相关能证明总长和吨位的证明材料），得1.5分，本项最高分7.5分。 注：若一份合同中有多条满足以上要求修理船舶的，每有一条船算一个业绩。 |
| 技术响应 | 20 | 1、投标人具备满足项目要求的船台（或船坞）、码头、维修车间等修理场所、起吊能力；修理场所航道水深、最小净空高度等满足船舶安全进出、停泊要求；船舶上下排必须使用船坞、轨道上下排，确保船舶平稳上下排。 投标时提供①承诺函（格式自拟），②同时需提供满足修理场所的证明材料（例如产权证或建筑规划许可证或专业的测绘报告等相关证明材料）。同时满足①②要求得5分，否则不得分。 |
|  |  | 2、投标人承诺本项目的柴油机维修保养须由原厂或持有柴油机制造商签发的维修授权书（含船机市场或柴油机型号授权）的维修单位进行维修保养，技师必须是维修单位员工（有社保）且具备维修资质，相关零件、耗材、备品、备件须向驻场监修组及监理提供产品原厂销售清单及发票，同时提供产品厂家销售联系人相关信息。投标时提供①承诺函，格式自拟，提供满足以上要求的承诺函，得2分；②投标时提供与柴油机维修单位合作证明复印件③柴油机维修合作单位须是原厂或持有的柴油机制造商签发的维修授权书（含船机市场或柴油机型号授权）的复印件。同时满足②③要求得10分，否则不得分。 本项满分12分。 3、投标人提供本项目的通导设备维修保养由持有维修资质的维修单位进行维修保养。投标时提供①与通导设备维修单位合作证明材料复印件、②通导设备合作单位持有的维修资质证明材料复印件。同时满足①②要求得3分，否则不得分。 |
| 保修期 | 5 | 本维修保养项目，船体、固定件质保期1年，通导设备、运动件、检修设施（设备）质保期9月，以检验通过且3艘船验收均通过之日起算，与产品证书或行业规范维保时间不一致的以时间长的为质保期标准，投标人满足此要求的得2分，在此基础上，通导设备、运动件、检修设施（设备）每项均增加1月保修期加1分，本项最高分为5分。提供承诺函，格式自拟。 |
| 合计 | 65 |  |

（说明：同类型的执法（公务）船是300吨级或船长35M以上的渔政、海监、海警、海事等公务船舶，并提供相关船舶证书或其它证明材料复印件）

注：1、上述投标文件中，证书或证明或报告必须提供复印件（加盖投标人公章），如发现弄虚作假的，将按照本招标文件相关条款规定予以处理。

- 2、评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

- （二）价格标评分：（35分）

1、本次项目最高限价：2706150元；超过限价作无效标处理。

其中中国渔政003单船主机部分报价为62600元，付机部分报价为26933元；中国渔政32542单船主机部分报价为572030元。

以上内容为固定报价，投标时不得修改。否则按无效标处理。

2、满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分。

3、其他投标供应商的价格标得分按照下列公式计算：

价格标得分 =（评标基准价/投标报价）×35%×100

（三）政府采购政策功能落实

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。采购人委托评标委员会直接确定中标人。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

九、评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

十、落标原因

评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

# 第五章 合同主要条款

2025年度中国渔政003、中国渔政32541、中国渔政32542船维护保养项目（二次）采购合同书

- 第一节　协议书

发包人(全称)：         南通市农业综合行政执法支队

承包人(全称)：            （中标人名称）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本船舶维修事项协商一致，订立本合同。

1.工程概况

工程名称：

工程内容：工程清单说明

资金来源：财政拨款

2.工程承包范围

承包范围：详见《工程量清单》

3.合同工期：

3.1三艘船舶维修穿插交替进行，单船工期20个日历晴天，总工期不超过2个月，具体开工时间以开工指令为准。

3.2备品备件上船时间：      天内完成供货。

4.质量标准

工程质量标准： 合格 。

5.合同价款

金额(大写)：            （币种，金额，单位）

（小写）

6.承包人渔政船修理的船台（或船坞）设施情况：

具备干坞或浮坞垂直升降船排，坞长     米以上的修理设施。

- 承包人的柴油机维修合作单位为：        ，柴油机制造商为          。

本项目的柴油机维修保养由原厂或持有柴油机制造商签发的维修授权书（含船机市场或柴油机型号授权）的维修单位进行维修保养，技师必须是维修单位员工（有社保）且具备维修资质。使用的相关零件、耗材、备品、备件须向驻场监修组及监理提供产品原厂销售清单及发票，同时提供产品厂家销售联系人相关信息。

8.承包人的通导设备维修保养单位为      。

9.组成合同的文件

9.1.组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）招标文件及附件

（4）投标书及其附件

（5）本合同专用条款

（6）本合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）维修计划工程量清单

（9）图纸

（10）工程报价单或预算书

9.2.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。

10.本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

11.承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

12.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

13.合同生效

合同订立时间：          年      月_____ 日

合同订立地点：        南通

本合同双方约定：本合同自发、承包人双方签署，且承包人按约支付了履约保证金之日起                     后生效。

本合同正本一式贰份，发包人、承包人双方各执壹份，副本陆份，发包人、承包人双方各执叁份，具有同等法律效力。

发包人：(公章)                       承包人：(公章)

地址：                              地址：

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

委托代表人：                         委托代表人：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号

邮政编码：                           邮政编码：

- 第二节　通用条款(略)

此部分采用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-1999-0201)中《第二部分   通用条款》。

- 第三节　专用条款

一、词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及附件；（4）投标书及其附件；（5）专用条款；（6）通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）维修计划工程量清单；（9）图纸；（10）工程报价单或预算书；

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：交通部92黄本。

发包人提供标准、规范的时间：  上述标准、规范由承包人自行收集，费用已包含在合同价款内。

二、双方一般权利和义务

3.工程师

3.1发包人派驻的工程师

姓名：                       职务：

职权：代表发包人行使权利和履行义务。

4.项目负责人

姓名：                         职务：

5.发包人工作

5.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

1、及时将待修船舶开赴船厂。

2、及时将修理完工船舶驶离船厂。

5.2发包人委托承包人办理的工作：  施工过程中具体协商。

6.承包人工作

6.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每周五前向发包人和监理人提供工程量月报表、施工进度计划、材料使用计划、材料采购计划等。

(3)承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：提供和维修施工使用的(安全）照明、围栏设施，并负责安全保卫，禁止外单位人员上船，负责施工人员的治安教育和管理，由此发生的事故或纠纷，由承包人负责。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：为发包人驻场监修人员提供食宿及工作便利（具体事项由双方协商确定）。

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：

①根据国家和工程所在地政府有关部门的规定，由承包人办理交通、环卫、环保手续，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因承包人责任造成的罚款。

(6)已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完成工程成品在正式移交发包人前，由承包人负责保护，其费用由承包人承担。

(7)施工场地清洁卫生的要求：做好现场安全文明工作，交付前清理现场，垃圾外运，承担因自身原因违反规定造成的损失和罚款。

三、修理组织设计和工期

7.进度计划

7.1.承包人提供修理组织设计（修理方案）和进度计划的时间：本合同签订并生效后七日内。

工程师确认的时间：  承包人报送修理组织设计和修理进度计划后七日内。

7.2.群体工程中有关进度计划的要求： 所有工程必须在合同工期内完成。

8.工期延误

8.1.双方约定工期顺延的其他情况：  非承包人原因可能出现的特殊情况。不可抗力或由于设计变更、补充等原因影响工期的，承包人必须及时办理延期申请手续。否则，视为不涉及工期顺延  。

四、质量与验收

9.中间验收

9.1.双方约定中间验收部位：分部分项工程修理结束后，承包人应向监理单位、驻场监修组报告，并负责相关报检工作，并保证验收通过，检验费用由发包人承担。

10.验收

10.1.验收程序：船舶修理结束后，承包人负责相关报检工作，并承担相关费用，并保证验收通过。一次验收不通过的，发包人有权要求承包人整改，并罚款10000元，整改费用由承包人承担，整改完成后由承包人再次报检并支付相关费用，若承包人拒不整改或整改后报检仍不通过的，发包人有权单方解除合同，并且已验收合格的工程量仅按50%结算价款。

五、安全施工

承包人应严格按照《中华人民共和国安全生产管理条例》等法律法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由承包人承担。

承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在维修工地现场必须配备专职安全员；安全员必须持证上岗。

工程施工前，承包人应根据法律法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。

工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经验船工程师签字确认后方可使用。

特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

承包人应当遵守有关环境保护法律法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，并负责承担对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作及相关费用。

六、合同价款与支付

10.合同价款及调整

10.1.本合同价款采用 固定单价 方式确定。

采用固定单价合同，工程量按实结算。其中价的风险在下述约定范围内的由承包人承担。

风险内容及范围：价款中包括的风险范围：工程施工期间建筑材料价格上涨或下降、人工、机械费，国家政策性调整（除规费、税金调整除外）。

风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经充分考虑，竣工结算时不作任何调整。

风险范围以外合同价款调整范围及方法：

（1）因非承包人原因引起分部分项工程量增减，当工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，且其影响分部分项工程费超过0.1%时，应由受益方向合同的另一方提出工程价款调整要求，由承包人提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据。

本工程以投标截止日前28天为基准值，其后国家的法律法规、规章和政策发生变化影响工程造价，除一般的规费、税金可按照省级或行业建设主管部门或其授权的造价管理机构发布的规定实际征收及缴纳情况调整合同价款外，其余一律不作调整。

超出约定风险范围时的综合单价调整办法：

（1）因设计变更和采购人要求变动的按照以下的计价办法结算：A、变更（或新增项目）引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按计价规定及其人工、机械台班单价及耗用量、管理费率、利润率等费用标准及材料价格按投标报价时的标准计算。由承包人提出新增项目的综合单价，经发包人、监理方及审计确认后作为结算依据。B、变更引起工程量增减，工程量增减在15%以内（含15%）的，其投标综合单价不作调整， 工程量按实结算；变更引起工程量增减，工程量增减在15%以上的，其综合单价按（1）中A方式确认。

（2）清单工程量有明显缺项、错项、漏项的，发生设计变更及签证引起的工程量增减，按实结算。

（3）施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单特征描述不符的，以工程量清单为准；新的项目特征确定相应综合单价由承包人按（1）中A条要求提出综合单价，经监理工程师审核报发包人确认。

10.2.双方约定合同价款的其他调整因素：  /

11.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： /

扣回工程款的时间、比例：      /

12.工程量确认

12.1.承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：  每周五  。

13.工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：（1）签订维护保养合同，并在收到发包人的驻厂人员签字确认的开工报告后支付合同价的30%；（2）全部工程结束收到船舶检验合格证书且工程审计结束后支付至审定价的90%；（3）待所有分部分项工程质量保修期满后无工程质量问题后一次性无息付清剩余的款项。每次支付进度款前承包人不先行提供相应金额税务发票的，发包人有权不予支付款项。

发包人支付给承包人的工程进度款，承包人只能用于支付与本工程相关的劳务、设备、材料、机械等费用，如工程进度款用于支付与本工程无关的费用，发包人有权选择在总的支付比例不变的情况下，采取其他的支付方法。

七、材料设备供应

14.发包人供应材料设备（如有）

14.1.承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。

14.2.发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

⑴材料设备单价与一览表不符：   按通用条款执行

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按通用条款执行

⑶承包人可代为调剂串换的材料：  按通用条款执行

⑷到货地点与一览表不符：   按通用条款执行

⑸供应数量与一览表不符：   按通用条款执行

⑹到货时间与一览表不符：  按通用条款执行

14.3.发包人供应材料设备的结算方法：    /

15.承包人采购材料设备

15.1. 承包人采购材料设备的约定：本工程的所有材料，均由承包人按设计文件及施工验收规范要求自行采购与保管，但是：

（1）凡是招标文件提供参考品牌的材料，承包人必须按采购人提供的参考品牌之一进行采购，并且采购前须经发包人对材料的品种、规格、质量、品牌、产地的书面确认后方可采购；

（2）材料进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；材料进场后须通知发包人及验船工程师验收并经书面确认后方可使用。否则，所引起的一切后果与责任均由承包人负责。

（3）修理设施设备或零配件进场，船厂应报告驻场监修组和监理单位，开展现场签证确认，并提供船舶修理工程质量证书或保修卡等相关质量或保修期证明材料一式三份给船长、监理保管。质量证书至少应包含：主要修理内容简述，主要节点验收清单，主要设备检修测量数据及试验或验收报告（业主监修及监理代表签字），主要配件或设备更换清单，以及工程项目清单特别要求的其他内容。船用设备或器材安装或更新还应提供船用产品证书。

（4）本项目涉及维修零件、耗材、备品、备件，物料等均由中标船厂供应，但须满足原样修复原则，且柴油机等重要零件、耗材、备品、备件须向驻场监修组及监理单位提供产品原厂销售清单及发票，同时提供产品厂家销售联系人相关信息。

八、工程变更

1、发包人变更设计：按通用条款29.1款规定执行。

2、承包人提出变更：按通用条款29.2、29.3款规定执行。

九、竣工验收与结算

16.竣工验收

16.1承包人提供竣工图的约定： 承包人在本工程竣工验收后30日内向发包人提交肆套符合要求的完整的竣工资料（包括竣工图和竣工结算资料等）。

16.2中间交工工程的范围和竣工时间：  按通用条款执行。

17.竣工结算

工程竣工结算以甲方出具的最终审计结果为准。

十、委托驻厂总代表

发包人委托驻厂代表，负责船舶修理的质量、隐蔽工程的确认以及加减账项目的确认工作，驻厂代表人选在签订修理合同时明确。

十一、违约、索赔和争议

18.违约

18.1.本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：  /

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任： /

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任： /

双方约定的发包人其他违约责任： /

18.2.本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：

（1）实际开工时间为    年  月  日，竣工日期以竣工验收报告日期为准。

（2）若承包人未按期开工，则按延期每天2000元处罚；每延期一天，按2000元/天处罚；若超过七天，则发包人有权单方解除合同，由此导致的全部损失由承包人承担。

（3）若承包人未经发包人书面同意工程延误天数小于5天，则按延误每天2000元处罚。

（4）若承包人未经发包人书面同意工程延误天数等于或大于5天，则罚没全额工期履约保证金，并且按延误每天5000元加罚。每延期一天，按5000元/天加罚。若超过七天，则发包人有权单方解除合同，由此导致的全部损失由承包人承担，并且已验收合格的工程量的仅按50%结算价款。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

本工程质量等级要求达到合格，必须保证船舶通过船舶年度检验，并取得船舶检验合格证书。承包人完工后3天内必须提出交竣工验收报告，竣工验收时质量等级达不到合格的，除责令返工达到合格外，另进行罚款10000元。逾期不整改的，则发包人有权单方解除合同，并且已验收合格的工程量仅按50%结算价款。

19.争议

19.1.双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)请   双方当事人协商   调解；

(2)当采取第（1） 种方式不能解决时，双方约定向 船籍所在地南通市崇川区 人民法院提起诉讼。

十二、其他

20.工程分包

20.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无 。

20.2在履行合同过程中，承包人不得转包和违法分包，一经发现，取消承包资格，罚没全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人负责。

21.不可抗力

21.1双方关于不可抗力的约定：   按本合同通用条款执行

22.保险

22.1本工程双方约定投保内容如下：

⑴发包人投保内容：   /

发包人委托承包人办理的保险事项：   /

⑵承包人投保内容：  按本合同通用条款执行

23.担保

23.1本工程双方约定担保事项如下：

(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：   无   担保合同作为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：  履约保证金合同价款的10%，合同签署前由承包人付至发包人账户   工程结束并验收通过后，根据履约情况无息退还全部或部分履约保证金。

⑶双方约定的其他担保事项：   无 。

24.合同份数

24.1.双方约定合同副本份数：   正本肆份，副本肆份，合计捌份。

25.补充条款

（1）在工程实施过程中，监理工程师在征得发包人书面同意后，有权针对工程的质量、进度、安全等存在问题，根据情节轻重，给予承包人每次2000元以内的罚款；承包人在接到发包人和监理工程师发出的罚款通知书后三天内，必须将罚款交至发包人财务处，否则，发包人将按罚款金额的10倍加重处罚，并在工程款支付时扣除。

（2）本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。

（3）廉政规定：承包人在投标过程和今后的施工过程中必须严格遵守国家廉政纪律，不得向发包人及相关单位的有关人员进行贿赂，一旦发现有违纪行为按20000元/次计违约金。

（4）承包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少扰民影响，并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，若有违章行为按规定处罚，一切责任自负。

（5）在履行合同过程中应遵守国家或地方的法律法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

（6）无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

（7）本工程实行监理制度。承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。

（8）中标后承包人保证不实质或形式转包，否则发包人有权没收质量、工期保证金，并取消中标资格。

（9）承包人相关资质证书原件须交采购人保存至工程竣工结束。

（10）下列项目费用已包括在本合同价中，工程结算时不作调整：

a.因施工场地局限而发生的一切费用。

b.承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众及其他工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻止施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理纠纷等费用和损失。

c.本工程水源、电源已接至总接入点，再接至各施工场地所需费用。

d.施工排水等接至市政总管所需费用。

e.赶工费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费与试验费。

I．本工程的工程排污费。

(11)承包人不得拒绝完成发包人在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容。

(12)本工程竣工结算的最终审计单位由发包人决定。

(13)若结算时发现承包人投标时有明显的不平衡报价，发包人可自行按有利发包人利益的原则进行调整并直接予以扣除，无须承包人确认。

- 第四节　工程质量保修书

发包人(全称)：         南通市农业综合行政执法支队

承包人(全称)：          （中标人名称）

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 2025年度中国渔政003、中国渔政32541、中国渔政32542船维护保养项目（二次） 签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：按招标文件项目需求及国务院第279号令规定执行。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

南通市农业综合行政执法支队中国渔政003、中国渔政32541、中国渔政32542船年度维护保养项目质保期如下：船体、固定件质保期      月，通导设备、运动件、检修设施（设备）质保期        月，与产品证书或行业规范维保时间不一致的，以时间长的为质保期标准。

2.2质量保修期自发包人及国家船舶检验机构检验通过且3艘船均验收合格之日起开始计算。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1保修费用由承包人承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：

5.1.1本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金额为 /。

5.1.2质量保修金额的返还： 。

5.1.3质量保修金额不计利息。

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，保修书自双方签署之日起生效。

发　包　人(公章)：　　　　　      承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　法定代表人(签字或盖章)：

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

2025年度中国渔政003、中国渔政32541、中国渔政32542船维护保养项目（二次）廉政协议

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为搞好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全、有效使用以及投资效益，经南通市农业综合行政执法支队（以下称甲方）与            （以下称乙方）协商，特订立如下廉政协议。

第一条 甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

- 严格执行                 工程合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外）,不得损害国家和集体的利益，违反工程建设管理规章制度。

- 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方义务

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

- 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具或高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

- 甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料（设备）供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

- 乙方不得以任何理由向甲方人员行贿、馈赠礼金、有价证券和贵重物品。

- 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

- 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

- 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

- 甲方及其工作人员违反本协议第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿。

- 乙方及其工作人员违反本协议第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪政纪或组织处理，给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权建议乙方主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的行业建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本协议执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本协议作为                合同的附件，经合同双方签署后生效。

第七条 本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方单位：    （盖章）                  乙方单位：      （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

甲方监督单位（盖章）                     乙方监督单位（盖章）

年   月   日                                   年   月   日

注：采购人保留调整合同条款的权利。

# 第六章 合同授予

一、自中标通知书发出之日起30日内，中标人凭“中标通知书”及履约缴纳凭证与采购人签订合同。合同一式肆份，采购人、中标人各贰份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。

五、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

# 第七章 质疑与投诉

一、质疑的提出

1、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2、投标人认为招标文件、招投标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加招投标活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加招投标活动的投标人。

5.4投标人组成联合体参加招投标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第八章 投标文件组成及格式

一、投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术标、价格标三部分组成。

（一）资格审查文件（不能出现价格文件）

1、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，有能力按本招标文件规定的要求提供专业服务。

2、如为法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证原件的复印件。如为被委托授权人参加投标的，还须提供法人代表签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件的复印件（须加盖公章）（格式参见附件）。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第八章）。

4、投标人须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

5、提供修理设施的相关证明材料：

具备干坞或浮坞垂直升降船排、坞长65米以上的修理设施。提供产权证或建筑规划许可证或专业的测绘报告等相关证明材料。

6、其它需要提交的资格审查证明材料（以下满足其一即可）：

6.1中小企业声明函（格式参见第八章）

6.2残疾人福利性单位声明函（格式参见第八章）

6.3监狱和戒毒企业证明材料（格式参见第八章）

注：以上材料如为复印件均需加盖投标人公章。

（二）技术标（不得出现报价）

1、投标响应函（格式参见第八章）

2、投标人一般情况表（格式参见第八章）

3、技术要求响应及偏离表（格式参见第八章）

4、商务要求响应及偏离表（格式参见第八章）

5、计划投入的主要施工机械设备表（格式参见第八章）

6、主要施工管理人员表（格式参见第八章）

7、品牌确认表（格式参见第八章）

8、项目需求及评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

9、招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

（三）价格标

1、开标一览表（见苏采云系统）

2、投  标  函（格式参见第八章）

3、已标价的维修工程量清单

4、供应商信用承诺书（格式参见第八章）

附件：相关格式

- A资格审查文件相关的格式文件及表格

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通市农业综合行政执法支队：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的（招标项目名称）的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）               法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                            年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通市农业综合行政执法支队：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加（招标项目名称）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

- 3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市农业综合行政执法支队：

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

4、诚信承诺书

南通市农业综合行政执法支队：

我单位在参加贵单位组织的             项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、服务等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

- 5、中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

6、残疾人福利性单位声明函（如涉有，则提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的残疾人福利性单位承接。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

- 7、监狱企业的证明（如涉有，则提供）

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

B技术标

- 1、投标响应函（格式不得变动）

南通市农业综合行政执法支队：

依据贵单位（招标项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方同意并接受本项目招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

3、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。也可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的商务技术部分的条款内容。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

4、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。也可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的商务技术部分的条款内容。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

5、投标人一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

- 6、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 7、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |
|  | 质检员 |  |  |  |  |
|  | 材料员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | 其他人员 |  |  |  |  |

8.品牌确认表

| 名称 | 建议品牌 | 投标品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议室电视机 | 海信 SONY 创维 康佳 |  |  |
| 洗浴间空调 | 海尔 格力 奥克斯 美的 |  |  |
| 热水器 | 阿里斯顿 惠而浦 能率 美的 帅康 |  |  |
| 彩色打印机复印一体机 | 惠普 佳能 理光 联想 |  |  |
| 笔记本电脑 | 联想、戴尔、华为、华硕 |  |  |
| 驾驶台顶部两侧LED大屏 | 海康威视、强力巨彩、科讯维、大华丰视、海佳彩亮 |  |  |
| 会议室商用净水机 | 美的 海尔 AO史密斯 飞利浦 |  |  |
| 新装全船数字监控 | 海康威视、华为、莹石 |  |  |
| 天花板 | 吉祥、泛铝、西蒙铝业 |  |  |
| 洗衣机 | 海尔、美的、小天鹅、志高 |  |  |

注：如采用非“建议品牌”的，则须按照招标文件要求提供相应的证明材料。否则视为无效投标。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

C、价格标

- 1.投  标  函

致：南通市农业综合行政执法支队

(一)根据已收到的                          工程的招标文件，我单位将遵照《政府采购法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经研究招标文件后，愿以人民币         元的总价（其中中国渔政003单船   元、中国渔政32541单船  元，中国渔政32542单船  元）。按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在总工期不超过2个月，单船       日历晴天内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到                    。

(四)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月    日

备注：

（1）本投标报价（以人民币计价）包括但不限于人工费、管理费、相关劳务支出、包装费、检测费、验收、保险、利润、税金、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即完成本招标项目服务的所有费用及包含响应招标文件招标要求的所有费用。

（2）投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时应考虑风险因素。

- 2.已标价的维修工程量清单

一、  投标报价的编制应符合下列规定：

使用表格：本招标公告后附的维修工程量清单,格式不得自行修改，否则作废标处理。

二、投标人应按照招标文件的要求，对照工程量清单内容逐项编制，如出现漏项，视同该项已包含在其他项目报价中，《船购材料清单》须逐项填写并作为报价附件。

三、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的数量、单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

3.供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取成交、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：年月日

附件：

中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。