太仓市政府采购

TAICANG PROCUREMENT GOVERNMENT

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320585-SZYT-G2024-0023

采购类型：服务类

采购标的所属行业：其他未列明行业

采购内容：供水水质和城镇污水处理设施水质泥质检测项目

采购单位：太仓市供排水管理处

采购代理单位：苏州云天建设工程项目管理有限公司

二〇二四年六月

目   录

投标须知前附表

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  项目需求

第四章  主要合同条款

第五章  投标格式

第六章  评分办法

投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 供水水质和城镇污水处理设施水质泥质检测项目 |  |  |
|  | 采购单位 | 太仓市供排水管理处 |  |  |
|  | 采购方式 | 公开招标 | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 采购内容 | （1）进行太仓市供水企业出厂水、管网水、管网末梢水、二次供水水质的日常检测（包括：①生活饮用水常规43+3项（二氯甲烷、2、4、6三氯酚、高氯酸盐）、②常规43+8项（二氯甲烷、2、4、6三氯酚、高氯酸盐、锑、亚硝酸盐、甲醛、三氯乙醛、总有机碳）、③生活饮用水全分析97项、④二次供水进水、出水常规8项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯、菌落总数、总大肠菌群）），具体频次数量由太仓市供排水管理处根据实际情况确定。 （2）对太仓市10家城镇污水处理厂及其配套管网（含泵站）、农村生活污水处理设施开展水质泥质检测 |  |  |
|  | 项目期限 | 自合同生效之日起一年或累计金额达到合同价时则合同终止 |  |  |
| 2 | 采购预算 | 人民币捌拾万元整（¥800000.00元） |  |  |
| 3 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |  |  |
| 4 | 履约保证金 | 本项目无须递交履约保证金 |  |  |
| 5 | 投标文件份数 | 网上上传电子投标文件，中标后提供纸质投标文件3份 |  |  |
| 6 | 投标文件 递交、开标 | 加密的电子投标文件上传截止时间：2024年7月4日14点00分（北京时间），投标人进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。 注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。 开标地点：苏采云网上不见面开标大厅 开标时间：2024年7月4日14点00分 |  |  |
| 7 | 中标服务费 | 由中标单位支付，按预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%、1000-5000万元收取0.5%的差额定率累进法计算，如计算不足3000元按3000元计，中标单位在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。 |  |  |

第一章  招标公告

项目概况：供水水质和城镇污水处理设施水质泥质检测项目JSZC-320585-SZYT-G2024-0023的潜在投标人应在苏采云获取招标文件，并于2024-07-04 14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-SZYT-G2024-0023

项目名称：供水水质和城镇污水处理设施水质泥质检测项目

采购方式：公开招标

采购预算：80万元

最高限价：80万元

采购需求：（1）进行太仓市供水企业出厂水、管网水、管网末梢水、二次供水水质的日常检测（包括：①生活饮用水常规43+3项（二氯甲烷、2、4、6三氯酚、高氯酸盐）、②常规43+8项（二氯甲烷、2、4、6三氯酚、高氯酸盐、锑、亚硝酸盐、甲醛、三氯乙醛、总有机碳）、③生活饮用水全分析97项、④二次供水进水、出水常规8项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯、菌落总数、总大肠菌群）），具体频次数量由太仓市供排水管理处根据实际情况确定。

（2）对太仓市10家城镇污水处理厂及其配套管网（含泵站）、农村生活污水处理设施开展水质泥质检测，具体检测项目见下表：

| 项目 | 序号 | 检测参数 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水厂进出水水质常规8项 | 1 | CODCr | HJ 828-2017水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |  |
|  | 2 | BOD5 | HJ 505-2009 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 |  |
|  | 3 | SS | GB/T 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 |  |
|  | 4 | 氨氮 | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂比色法 |  |
|  | 5 | 总氮 | HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |  |
|  | 6 | 总磷 | GB/T 11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |  |
|  | 7 | pH | HJ 1147-2020 水质 pH值的测定 电极法 |  |
|  | 8 | 粪大肠菌群 | HJ 347-2018、HJ 1001-2018、HJ 755-2015 |  |
| 污水厂进出水水质常规21项 | 9 | 氯化物 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 10 | 色度 | HJ 1182-2021水质 色度的测定 稀释倍数法 |  |
|  | 11 | 硫化物 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 12 | 氟化物 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 13 | 挥发酚 | 4-氨基安替吡啉分光光度法 HJ 503-2009 |  |
|  | 14 | 总汞 | 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011、原子荧光法HJ 694-2014 |  |
|  | 15 | 烷基汞 | HJ 1268-2022 水质 甲基汞和乙基汞的测定 液相色谱-原子荧光法 |  |
|  | 16 | 总镉 | GB/T 7475-1987、HJ 776-2015 |  |
|  | 17 | 总铬 | GB/T 7466-1987、HJ 776-2015 |  |
|  | 18 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 |  |
|  | 19 | 总砷 | GB/T 7485-1987、HJ694-2014 |  |
|  | 20 | 总铅 | GB/T 7475-1987、GB/T 7470-1987、HJ 776-2015 |  |
|  | 21 | 总镍 | GB/T 11912-1989、GB/T 11910-1989、HJ 776-2015 |  |
|  | 22 | 总铜 | GB/T 7475-1987、HJ 485-2009、HJ 776-2015 |  |
|  | 23 | 总锰 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 24 | 总锌 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 25 | 动植物油 | 红外分光光度法 HJ 637-2018 |  |
|  | 26 | 石油类 | 红外分光光度法 HJ 637-2018、紫外分光光度法HJ970-2018 |  |
|  | 27 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 |  |
|  | 28 | 总固体 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 29 | 溶解性固体 | 具有相应检测能力 |  |
| 污水厂泥质16项 | 1 | 含水率 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 2 | PH | 具有相应检测能力 |  |
|  | 3 | 粪大肠菌群 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 4 | 矿物油 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 5 | 总镉 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 6 | 总汞 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 7 | 总铬 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 8 | 总铅 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 9 | 总砷 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 10 | 总镍 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 11 | 总锌 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 12 | 总铜 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 13 | 有机物含量 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 14 | 蠕虫卵死亡率 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 15 | 脂肪酸 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 16 | 挥发酚 | 具有相应检测能力 |  |
| 污水管网及配套泵站水质4项 | 1 | CODCr | HJ 828-2017水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |  |
|  | 2 | 氨氮 | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂比色法 |  |
|  | 3 | 总氮 | HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |  |
|  | 4 | 总磷 | GB/T 11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |  |
| 农村生活污水独立设施进、出水水质7项 | 1 | CODCr | HJ 828-2017水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |  |
|  | 2 | 氨氮 | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂比色法 |  |
|  | 3 | 总氮 | HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |  |
|  | 4 | 总磷 | GB/T 11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |  |
|  | 5 | SS | GB/T 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 |  |
|  | 6 | pH | HJ 1147-2020 水质 pH值的测定 电极法 |  |
|  | 7 | 动植物油 | 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 接纳餐饮废水的设施 |

合同履行期限：自合同生效之日起一年或累计金额达到合同价时则合同终止

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人应为本项目配备相关检测设备，包含液相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、气相色谱仪、弱α、β放射性检测仪、ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪）、离子色谱仪、原子吸收仪，提供设备的有效检定/校准证书。投标人应为本项目配备至少1辆专用采样及样品运输车辆，提供车辆行驶证。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6、法律、行政法规规定的其他条件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2、供应商必须具备以上检测项目中污水水质（29项中至少具备20项，其中CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、pH、SS这7项指标必须具备）检测资质、污泥（16项中至少具备10项指标）检测资质（检测方法必须与检测项目明细表中一致，国家检测标准更新后，按新标准执行）以及具备《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中表1、表2的43项常规指标检测资质，附表3中54项扩展指标中至少具备50项指标检测资质。

三、获取招标文件

时间：2024年06月13日至2024年06月19日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云政府采购一体化平台

方式：网上下载电子采购文件

售价：0.00元

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-07-04 14:00（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

4、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

5、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

6、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

7、政府采购监督电话：0512-53512539

8、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

9、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

10、中标服务费：由中标单位支付，按预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%差额定率累进法计算，中标单位在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。中标服务费缴纳户名：苏州云天建设工程项目管理有限公司

开户银行：工商银行太仓弇山支行

账    号：1102024009002053460

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：太仓市供排水管理处

地址：太仓市东亭北路22号10幢

联系人：杨志成

联系电话：18962241870

2、采购代理机构信息

名称：苏州云天建设工程项目管理有限公司

地址：太仓市东亭北路22号7幢

联系人：李奕斌

联系电话：13732630101

3、项目联系方式

项目联系人：李奕斌

电话：13732630101

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州云天建设工程项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州云天建设工程项目管理有限公司。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州云天建设工程项目管理有限公司。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定。

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标

6.1本次招标不接受联合体投标。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于网上投标截止时间之前，在网上报名系统上向采购代理机构提出，采购代理机构将在系统上予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算。

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话。

11.4.2 质疑项目的名称、编号。

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求。

11.4.4 事实依据。

11.4.5 必要的法律依据。

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的报名确认单。

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章。

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章。

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.9 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成和顺序

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1投标函

15.1.2《开标一览表》。

15.1.3投标报价明细表。

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）。

15.2.1.2投标人基本情况表（详见投标文件格式）。

15.2.1.3投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件。

15.2.1.4投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明。

15.2.1.5投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

15.2.1.6投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

15.2.1.7投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）。

15.2.1.8投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料（如有）。

15.2.1.9投标人法定代表人身份证复印件。

15.2.1.10投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）。

15.2.1.11投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）。

15.2.1.12投标（响应）保证承诺书。

15.2.1.13中小企业声明函（如有）。

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）。

15.2.1.15其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料（如有）。

15.2.2技术部分

15.2.2.1服务要求偏离表。

15.2.2.2商务要求偏离表。

15.2.2.3项目实施方案。

15.2.2.4各项保证措施及承诺。

15.2.2.5类似项目业绩一览表及相关证明材料。

15.2.2.6拟投入人员情况表。

15.2.2.7拟投入本项目设备表

15.2.2.8招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料。

15.2.2.9其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）。

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：供应商需要通过CA证书报名并下载采购文件。系统中下载采购文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括完成本项目所需的检测仪器、化验分析设备及搬运费、包人工、包交通、包食宿、包数据收集及购买资料，包采样（样品的抽取、处置、传送和贮存、制备）、包平行样送检费用、包测量不确定度的评估、检测、检验数据的分析、记录、专家咨询（如有需要）等相关的检测活动，包检测报告的编制及电子、纸质文稿（含递送），包工期、包安全及保险、包税费等履行合同所有相关服务所需的一切费用以及风险。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不做调整。现场采样费用、现场检测费用与样品前处理费用不另行单独报价，均分摊至单项检测单价中。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起六十（60）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到苏采云系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构主持。

23.2参加开标的投标人法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上开标大厅进行网上签到，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商。

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

24.3.4参与评标报告的起草。

24.3.5配合采购人答复投标供应商提出的质疑。

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作。

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明、投标保证金承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经采购人或者采购代理机确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.2.2查询渠道：登录“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装。

26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的。

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的。

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

28.1.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容。

29.2.2服务配备的人员。

29.2.3投标者的资信情况和履约能力。

29.2.4投标者提供的其他优惠条件。

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉。

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

32.3中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

本项目无须递交履约保证金。

34. 合同的签订

34.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.4签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。如中标人为小微企业，未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、其他事项

35. 监督和公证

35.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

36. 未尽事宜

36.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章  项目需求

苏州云天建设工程项目管理有限公司受太仓市供排水管理处的委托，就其所需的供水水质和城镇污水处理设施水质泥质检测项目采用公开招标方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次投标。

一、采购编号：JSZC-320585-SZYT-G2024-0023

二、采购项目信息：

1、项目名称：供水水质和城镇污水处理设施水质泥质检测项目

2、采购单位：太仓市供排水管理处

3、预算金额：80万元

4、最高限价：80万元

三、采购内容：

（一）业务范围：

（1）进行太仓市供水企业出厂水、管网水、管网末梢水、二次供水水质的日常检测（包括：①生活饮用水常规43+3项（二氯甲烷、2、4、6三氯酚、高氯酸盐）、②生活饮用水常规43+8项（二氯甲烷、2、4、6三氯酚、高氯酸盐、锑、亚硝酸盐、甲醛、三氯乙醛、总有机碳）、③生活饮用水全分析97项、④二次供水进水、出水常规8项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯、菌落总数、总大肠菌群），具体频次数量由太仓市供排水管理处根据实际情况确定。

（2）对太仓市10家城镇污水处理厂及其配套管网（含泵站）、农村生活污水处理设施开展水质泥质检测，对太仓市10家城镇污水处理厂泥质开展检测，具体检测项目见下表：

| 项目 | 序号 | 检测参数 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水厂进出水水质常规8项 | 1 | CODCr | HJ 828-2017水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |  |
|  | 2 | BOD5 | HJ 505-2009 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 |  |
|  | 3 | SS | GB/T 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 |  |
|  | 4 | 氨氮 | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂比色法 |  |
|  | 5 | 总氮 | HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |  |
|  | 6 | 总磷 | GB/T 11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |  |
|  | 7 | pH | HJ 1147-2020 水质 pH值的测定 电极法 |  |
|  | 8 | 粪大肠菌群 | HJ 347-2018、HJ 1001-2018、HJ 755-2015 |  |
| 污水厂进出水水质常规21项 | 9 | 氯化物 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 10 | 色度 | HJ 1182-2021水质 色度的测定 稀释倍数法 |  |
|  | 11 | 硫化物 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 12 | 氟化物 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 13 | 挥发酚 | 4-氨基安替吡啉分光光度法 HJ 503-2009 |  |
|  | 14 | 总汞 | 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011、原子荧光法HJ 694-2014 |  |
|  | 15 | 烷基汞 | HJ 1268-2022 水质 甲基汞和乙基汞的测定 液相色谱-原子荧光法 |  |
|  | 16 | 总镉 | GB/T 7475-1987、HJ 776-2015 |  |
|  | 17 | 总铬 | GB/T 7466-1987、HJ 776-2015 |  |
|  | 18 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 |  |
|  | 19 | 总砷 | GB/T 7485-1987、HJ694-2014 |  |
|  | 20 | 总铅 | GB/T 7475-1987、GB/T 7470-1987、HJ 776-2015 |  |
|  | 21 | 总镍 | GB/T 11912-1989、GB/T 11910-1989、HJ 776-2015 |  |
|  | 22 | 总铜 | GB/T 7475-1987、HJ 485-2009、HJ 776-2015 |  |
|  | 23 | 总锰 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 24 | 总锌 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 25 | 动植物油 | 红外分光光度法 HJ 637-2018 |  |
|  | 26 | 石油类 | 红外分光光度法 HJ 637-2018、紫外分光光度法HJ970-2018 |  |
|  | 27 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 |  |
|  | 28 | 总固体 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 29 | 溶解性固体 | 具有相应检测能力 |  |
| 污水厂泥质16项 | 1 | 含水率 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 2 | PH | 具有相应检测能力 |  |
|  | 3 | 粪大肠菌群 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 4 | 矿物油 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 5 | 总镉 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 6 | 总汞 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 7 | 总铬 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 8 | 总铅 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 9 | 总砷 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 10 | 总镍 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 11 | 总锌 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 12 | 总铜 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 13 | 有机物含量 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 14 | 蠕虫卵死亡率 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 15 | 脂肪酸 | 具有相应检测能力 |  |
|  | 16 | 挥发酚 | 具有相应检测能力 |  |
| 污水管网及配套泵站水质4项 | 1 | CODCr | HJ 828-2017水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |  |
|  | 2 | 氨氮 | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂比色法 |  |
|  | 3 | 总氮 | HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |  |
|  | 4 | 总磷 | GB/T 11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |  |
| 农村生活污水独立设施进、出水水质7项 | 1 | CODCr | HJ 828-2017水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |  |
|  | 2 | 氨氮 | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂比色法 |  |
|  | 3 | 总氮 | HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |  |
|  | 4 | 总磷 | GB/T 11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |  |
|  | 5 | SS | GB/T 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 |  |
|  | 6 | pH | HJ 1147-2020 水质 pH值的测定 电极法 |  |
|  | 7 | 动植物油 | 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 接纳餐饮废水的设施 |

注：采样数量为水质检测10座污水处理厂每次每座进水、出水各取1次样，泥质检测每次每座出泥取1次样，污水管网及配套泵站每个点位取1次样，农村生活污水独立设施每个站点进水、出水各取1次样。

检测频次：每季度管网水3个（生活饮用水常规43+3项（二氯甲烷、2、4、6三氯酚、高氯酸盐））、末梢水2个（生活饮用水常规43+8项（二氯甲烷、2、4、6三氯酚、高氯酸盐、锑、亚硝酸盐、甲醛、三氯乙醛、总有机碳））、二次供水5个（常规8项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯、菌落总数、总大肠菌群））；第一、第三季度出厂水2个（生活饮用水常规43+3项（二氯甲烷、2、4、6三氯酚、高氯酸盐））；第二、第四季度出厂水2个（全分析97项）。

每月10座污水厂进出水常规8项各1次；每季度10座污水厂进出水常规21项各1次、泥质16项各1次、污水管网及配套泵站水质4项50次、17座农污独立设施进出水7项各1次。

应急检测：根据采购方需要，针对突发情况，对城镇供水与生活污水处理设施开展应急检测，采样人员需两小时内到达现场开展采样，具体检测数量由采购方确定，最终根据所报单价与具体检测数量计算总价，总价不得超过10万。

实际检测数量根据具体情况依采购方要求调整。

（二）服务要求

1、检测分析方法

样品检测方法按照现行有效的标准方法执行且所列检测方法需经过资质认证。实际服务时使用检测方法需与响应文件所列检测方法一致，且方法经过资质认定，饮用水类检测方法均适用饮用水。

2、质控要求

样品的采集、保存和管理、水质检测等应严格按照相关国家标准执行。

实验室质量控制要满足精密度和准确度的要求，实验中使用的仪器设备必须经技监部门的检定/校准并在计量检定/校准合格的有效期内。

3、报告要求

（1）乙方在收到采购单位书面的采样检测通知后，必须按采购单位指定的日期、采样点位和检测项目完成样品采集工作，并且全分析在采样完毕后30个自然日内、常规在采样完毕后15个工作日内向采购单位提供检测纸质报告一式二份，报告PDF电子扫描件一份，报告EXCEL数据表一份，报告中需对样品检测结果进行评价总结。

（2）乙方每年须将本项目当年出厂水全部检测数据进行汇总分析，对比全年数据，出具全年分析报告。

4、人员要求：

★（1）拟投入本项目人员不少于13人（包括：项目负责人1人，项目组成员不少于12人），项目组人员数量不少于13人为实质性响应条款，不满足的视为无效响应。

（2）项目负责人有供应商为其缴纳社保的证明，具备相关专业技术能力，具有具有高级及以上技术职称，身体健康，工作态度端正，工作责任心强。

（3）项目组人员有供应商为其缴纳社保的证明，具备相关知识能力，具有相关技术职称，人员身体健康，工作态度端正，工作责任心强。

5、报价要求：

按《江苏省环境检测专业服务收费标准》进行报价。

报价包含检测仪器、化验分析设备及搬运费、包人工、包交通、包食宿、包数据收集及购买资料，包采样（样品的抽取、处置、传送和贮存、制备）、包测量不确定度的评估、检测、检验数据的分析、记录、专家咨询、专家评估等相关的检测活动，包检测报告的编制及电子、纸质文稿（含递送）包工期、包安全及保险、包税费，等履行合同所有相关服务所需的一切费用以及风险。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不做调整。现场采样费用、现场检测费用与样品前处理费用不另行单独报价，均分摊至单价中。

投标人必须在分项报价明细表内列出各检测项目的检测单价。

6、项目期限：自合同生效之日起一年或累计金额达到合同价时则合同终止

7、考核、合同价款的支付及付款方式：

（1）付款条件：乙方向甲方提供书面和电子版的检测报告，并同时提供检测结果汇总表的电子版（EXCEL）数据和合法发票后，拟定检测费通知单, 经太仓市供排水管理处审核有效后，以检测费通知单为结算凭据，根据年度财政资金安排结算支付。

注：甲方有权从应付合同价中扣减乙方依合同中规定应付的违约金和赔偿金。

（2）付款方式：根据年度财政资金安排结算支付。

（3）第三方检测机构考核细则见合同条款附件

8、其他要求

（1）成交单位应对样品的分析数据有保密责任，不得泄漏给任何第三方，需签订保密合同。

（2）现场检测项目，必须在样品采集的同时进行测定。

（3）成交单位在服务期间，应能随时按受委托方要求提供原始记录等的抽检要求。

（4）服务期间将承担的检测服务转包他人，或者出现数据弄虚作假欺骗用户，将被解除服务合同。

（5）供应商应针对本项目提供初步的技术工作方案，包括采样检测方案、质量控制方案、安全管理、超标复测等；并提供项目进度保障措施，包括进度计划、节点安排、有效执行计划措施等；以及项目服务保障措施，包括服务质量保证措施、售后技术支持、服务响应速度的承诺、突发事件应急预案等内容。

（6）供应商应对本项目的重点和难点（如如不同检测样品的采集运输保存、应急检测保证手段等等）进行针对分析，提前为项目实施过程中的重点难点工作做好准备，保证项目顺利实施。

四、综合说明：

1、供应商必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、如成交单位实际服务期不满足本次招标文件要求所规定的时间期限，采购方有权取消其成交供应商资格的权利。

3、供应商须提供本次采购成交后，合同不转包承诺，如发现成交单位私自转包即刻取消其成交资格。

4、供应商须保证所提供的响应文件真实有效，如因供应商的响应文件不实而造成的后果由各供应商自行承担。有虚假响应行为经查实的响应文件，评标委员会有权予以响应无效处理，并按“政府采购法”相关规定处理报请政府监管部门给予行政处罚。

5、评标委员会在审查时，可以要求供应商对响应文件某些报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约等内容作出必要的澄清、说明或者更正或者提供相关产品的证明，若供应商无法澄清、说明或提供相关证明材料的，评标委员会可认定其响应无效。

6、投标须就所有需求货物或服务进行响应，不得拆开响应或只投其中的部分内容。

六、政府采购政策

（一）节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

节能产品：无

（二）小微企业的价格分评审：

1、根据《关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的规定：

（1）根据《关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定：在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审；

（2）根据《关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定：在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（6）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

（7）中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

（8）以上规定未尽事项，按《关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号）等有关制度规定执行。

2、残疾人福利性单位政策：

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标供应商若为残疾人福利性单位的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型或微型企业的，不重复享受政策。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

3、监狱企业发展政策：

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标供应商若为监狱企业的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

第四章  合同条款

供水水质和城镇污水处理设施水质泥质检测项目采购合同

根据采购编号            采购文件及该文件的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的      事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、甲方委托乙方：就                         项目遵照国家及江苏省有关的法规及国家现行检测标准等要求，对太仓市供水企业出厂水、管网水、管网末梢水、二次供水水质的日常检测，对太仓市10家城镇污水处理厂及其配套管网（含泵站）、农村生活污水处理设施开展水质泥质检测。具体实施中的采样点位、采样时间，检测项目由甲方确定。

本合同的结算费用是按照响应报价的各检测项目的检测单价乘以实际检测项目的数量考核后进行计算，但总计费用不超过合同价。

合同总价：

检测清单单价如下：

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①采购文件；

②乙方成交的响应文件；

③乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④成交通知书；

二、履约保证金

本项目无须递交履约保证金。

三、履行期限和方式

1、合同期限：自合同生效之日起一年或累计金额达到采购预算时则合同终止。

2、检测分析方法

样品检测方法按照现行有效的标准方法执行且所列检测方法需经过资质认证。实际服务时使用检测方法需与响应文件所列检测方法一致，且方法经过资质认定，饮用水类检测方法均适用饮用水。

3、质控要求

样品的采集、保存和管理、水质检测等应严格按照相关国家标准执行。

实验室质量控制要满足精密度和准确度的要求，实验中使用的仪器设备必须经技监部门的检定/校准并在计量检定/校准合格的有效期内。

4、报告要求

（1）乙方在收到采购单位书面的采样检测通知后，必须按采购单位指定的日期、采样点位和检测项目完成样品采集工作，并且全分析在采样完毕后30个自然日内、常规在采样完毕后15个工作日内向采购单位提供检测纸质报告一式二份，报告PDF电子扫描件一份，报告EXCEL数据表一份，报告中需对样品检测结果进行评价总结。

（2）乙方每年须将本项目当年出厂水全部检测数据进行汇总分析，对比全年数据，出具全年分析报告

5、本合同的履行方式如下：

（1）合同生效后，乙方收集本项目的相关资料，并按照甲方的通知及确定的采样点进行采样；

（2）乙方进行测量不确定度的评估、检测、检验数据的分析、专家咨询（如有需要）等相关的检测活动，并做好检测过程中的各项原件记录，撰写检测报告；

（3）乙方向甲方提交经甲方认可的检测报告成果文件和检测结果汇总表的电子版（EXCEL）数据；

（4）对检测数据出现异议时，请具有相应资质的第三方检测公司进行数据比对,所产生的费用由乙方承担。

四、项目负责人

1、乙方委派于本项目的项目负责人：        ；上岗证编号：        。

五、技术情报和资料的保密：

1、双方各自对对方提供的技术资料负有保密义务，除事先取得对方同意外，不得将对方的技术资料转让给第三方；

2、乙方在服务过程中借用甲方的技术资料，在本合同任务完成后，全部归还给甲方；

3、乙方对样品的分析数据负有保密责任，并建立相应保密措施，检测过程中的所有原始记录在项目完成时，全部移交甲方；

4、若因乙方泄露相关资料，导致的一切后果（含群体性事件），全部由乙方负责。本条规定在本合同终止后亦有效。

六、验收、评价方法

乙方通过采样、检测分析、专家咨询（如有需要）等程序后，向甲方提交认可的检测报告（书面文件一式四份，电子文件一份）和检测结果汇总表的电子版（EXCEL）数据可接收后视为通过验收。

七、报酬及其支付方法

1、本项目合同价最终按检测单价乘以实际检测项目的数量考核后，根据年度财政资金安排进行结算（考核办法见附件），但总计费用不超过合同总价。

2、合同价包含检测仪器、化验分析设备及搬运费、包人工、包交通、包食宿、包数据收集及购买资料，包采样（样品的抽取、处置、传送和贮存、制备）、包测量不确定度的评估、检测、检验数据的分析、记录、专家咨询、专家评估等相关的检测活动，包检测报告的编制及电子、纸质文稿（含递送）包工期、包安全及保险、包税费，等履行合同所有相关服务所需的一切费用以及风险。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不做调整。现场采样费用、现场检测费用与样品前处理费用不另行单独报价，均分摊至单次报价中。

3、费用支付方式：

（1）付款条件：乙方向甲方提供书面和电子版的检测报告，并同时提供检测结果汇总表的电子版（EXCEL）数据和合法发票后，拟定检测费通知单, 经太仓市供排水管理处审核有效后，以检测费通知单为结算凭据，根据年度财政资金安排结算支付。

注：甲方有权从应付合同价中扣减乙方依合同中规定应付的违约金和赔偿金。

（2）付款方式：根据年度财政资金安排结算支付。

3、第三方检测机构考核细则见合同条款附件

八、甲方的权利和义务

1、确定项目的采样点位、采样时间、检测项目，抽调人员配合乙方开展采样工作。

2、对乙方参与项目的技术力量进行审查并有权要求乙方更换或调整技术力量；随时对项目的工作进度、质量等情况进行监督检查，并要求乙方按甲方要求进行整改和调整。对过程中阶段进行审查，向乙方提出修改意见。

九、乙方的权利和义务

1、按甲方要求成立项目组，项目负责人于本合同签订之日起与甲方联系。

2、负责本项目检测服务。

3、提供书面（一式四份）和电子版的检测报告，并同时提供检测结果汇总表的电子版（EXCEL）数据。乙方对出具的数据可靠性承担相应的义务，包括水样的保存、检测过程。若出现数据弄虚作假情况，一经发现，马上解除合同。

4、对工作中的问题，及时与甲方进行沟通，采取措施保证工作正常进展。

十、违约责任

1、乙方不能按时向甲方提交检测报告的，每逾期一天向甲方支付逾期罚金为该笔应付款项金额的0.5%，非乙方责任造成延误的除外。

2、如果乙方编制检测报告不能达到验收标准，乙方应全额退还合同下已支付的全部款项。

3、签订合同后，乙方不得将服务进行转包和分包，否则甲方有权终止合同。出现转包或分包的，乙方应承担相应赔偿责任。

十一、合同份数。

本合同一式五份，其中甲、乙双方各执二份,采购代理机构执一份。

十二、合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1） 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2） 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（3） 考核得分＜60分的，扣除该年检测费用的35%，并终止服务合同

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十三、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十四、未尽事宜

1、本合同在双方签字盖章后生效。在乙方履行完毕本合同规定的全部义务，并将所有的检测报告等成果移交甲方，并经甲方验收合格，甲方支付完毕本合同总价后，合同终止。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方协商解决，可签订补充合同，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

甲  方：      （公章）                     乙 方：  （公章）

法定代表人：(签字)                         法定代表人：(签字)

或                                         或

委托代理人：(签字)                         委托代理人：(签字)

日  期：     年    月   日                 日  期：     年    月   日

备案方：

日  期：     年    月   日

日      期：_____年____月____日

附件：第三方检测机构考核细则

（一）检查与考核

甲方对乙方样品检测工作进行抽查，并定期进行考核。对于检查中发现的问题及时通知乙方，乙方应及时整改，同时，在考核得分情况说明上签字确认，如乙方不及时签字确认，甲方一律视为乙方默认甲方的考评得分。

（二）考核时间

甲方对乙方的考核每年进行一次。

（三）考核办法

考核采取百分制扣分法。

（四）考核内容

甲方从取样准时性、报告及时性、结果准确性、计划完成率、统计真实性等五个方面进行考核。

1.取样准时性

乙方在接到甲方取样通知后及时到约定的取样现场接样。

2、报告及时性

要求每次检测出具检测报告，对于有超标情况的检测报告，水质在接样后两天通过电子邮件发送至我处(粪大肠菌群应在3天后，BOD5应在6天后)，接样7天后出具四份书面纸质报告及扫描件；泥质检测在接样后一个月出具四份书面纸质报告及扫描件；同时填报月度汇总表，并做好纸质检测报告整理归档工作。

3、结果准确性

按照国家标准进行检测，保证检测结果准确度。

4、计划完成率

每年根据甲方检测计划完成检测任务，由我处工作人员统计完成率。

5、数据真实性

每年统计发生检测明细合计，列好详细清单，确保真实有效，加盖公章，报送至我处。

（五）考核结果兑现

考核得分≥90分的，甲方全额支付乙方当年检测费用；

90分＞考核得分≥60分的，按低于90分的差值，作为扣除当年检测费用的比值（如得分85分，与90分的差值为5分，则将扣除当年检测费用的5%）；

考核得分＜60分的，扣除当年检测费用的35%，并终止服务合同。

（六）特别情况

1、乙方应严格按照相关规范进行检验检测工作，不得弄虚作假。一旦发现并核实数据造假行为，甲方将有权终止合同，并视数据造假的程度在相关检测费用中给予扣除。

考核表详见附件：《第三方化验检测工作考核表》。

附件：

第三方化验检测工作考核表

年                                        考核日期：    年   月   日

| 考核项目 | 具体要求 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样 准时性 | 乙方在接到甲方取样通知后及时到约定的取样现场接样。一次未准时取样扣1分，扣完为止。 | 10分 |  |
| 报告 及时性 | 对于有超标情况的检测报告，水质在接样后两天通过电子邮件发送至我处(粪大肠菌群应在3天后，BOD5应在6天后)，未及时发送，发现一次扣1分，扣完为止； 水质、泥质未按规定期限要求出具四份书面纸质报告及扫描件，一次扣1分； 报月度汇总表，未汇总一次扣1分； 做好纸质检测报告整理归档工作，未做好扣2分。 *各项总计扣分不超过25分。 | 25分 |  |
| 结果 准确性 | 按照国家标准进行检测，保证检测结果准确度。未按照国家标准方法检测，一个项目一次扣1分； 甲方对乙方样品检测工作进行抽查，发现弄虚作假一次扣2分。 *各项总计扣分不超过25分。 | 25分 |  |
| 计划 完成率 | 每年根据甲方检测计划完成检测任务，由我处工作人员统计完成率。完成率100%不扣分，每低1%扣1分，扣完为止。 | 20分 |  |
| 统计 真实性 | 每年统计发生检测费用合计，列好详细清单，确保真实有效，加盖公章，报送至我处。发送一次不全实际扣1分，扣完为止。 | 20分 |  |
| 合计 |  | 100分 |  |

甲方签字：                                     乙方签字：

附件二：

供水水质和城镇污水处理设施水质泥质检测保密协议

编号：

甲方：太仓市供排水管理处

乙方：

太仓市供排水管理处(以下简称甲方)与            (以下简称乙方)经友好协商，乙方进行太仓城镇污水处理厂水质泥质检测，并做好保密工作，双方一致同意并达成如下保密协议：

一、乙方向甲方提供供水水质和城镇污水处理设施水质泥质检测服务，检测数据仅作为    水质检测报告。

二、乙方未经甲方书面许可，不得以任何形式提供给任何单位和个人。如乙方泄密或未经甲方书面许可提供给第三方，由乙方负责承担所有法律责任。

三、乙方应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关法律、法规，在使用过程中加强管理，依法做好检测数据的安全保密工作。

四、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。本协议于签订之日生效。

甲方：								乙方：

法人（或法人委托人）：              法人（或法人委托人）：

信息数据提供人：                    保密责任人：

盖章：	                            盖章:

日期：                              日期:

第五章  投标文件组成与格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面：

投  标  文  件

采购单位：太仓市供排水管理处

项目名称：

项目编号：

投 标 人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：2024年  月   日

附件1、投标函

投标函

苏州云天建设工程项目管理有限公司：

我们收到贵单位        号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1．我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2．如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3．我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后60天。

4．我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5．我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6．我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7．我们愿意按招标文件的规定交纳人民币元的投标保证金；

8．综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：

地址：                         邮政编码：

联系电话：                     传真：

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年  月  日

附件2、开标一览表

开标一览表

| 采购项目名称 |  | 采购项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |
| 项目期限 |  |  |  |
| 中小微或福利企业 | □小型企业 □微型企业 □福利企业 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年  月  日

附件3、投标报价明细表

投标报价明细表

采购编号：

| 序号 | 项目 | 综合单价（元/次） | 预估数量 | 合价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活饮用水常规43+3项（二氯甲烷、2、4、6三氯酚、高氯酸盐） |  | 16次 |  |  |  |
| 2 | 生活饮用水常规43+8项（二氯甲烷、2、4、6三氯酚、高氯酸盐、锑、亚硝酸盐、甲醛、三氯乙醛、总有机碳） |  | 8次 |  |  |  |
| 3 | 生活饮用水全分析97项 |  | 4次 |  |  |  |
| 4 | 二次供水常规8项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯、菌落总数、总大肠菌群） |  | 15次 |  |  |  |
| 5 | 污水厂进出水水质常规8项 |  | 240次 |  |  |  |
| 6 | 污水厂进出水水质常规21项 |  | 80次 |  |  |  |
| 7 | 污水厂泥质16项 |  | 40次 |  |  |  |
| 8 | 污水管网及配套泵站水质4项 |  | 200次 |  |  |  |
| 9 | 农村生活污水独立设施进、出水水质7项 |  | 136次 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 应急检测 | 参照以上单价 |  | 100000 |  | 按实际检测结算，不超过10万 |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |

注：1.单价包含检测仪器、化验分析设备及搬运费、包人工、包交通、包食宿、包数据收集及购买资料，包采样（样品的抽取、处置、传送和贮存、制备）、包测量不确定度的评估、检测、检验数据的分析、记录、专家咨询、专家评估等相关的检测活动，包检测报告的编制及电子、纸质文稿（含递送）包工期、包安全及保险、包税费，等履行合同所有相关服务所需的一切费用以及风险。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不做调整。现场采样费用、现场检测费用与样品前处理费用不另行单独报价，均分摊至单次报价中。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

分项单价明细表

| 项目 | 序号 | 检测参数 | 单价 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活饮用水常规43+3项（二氯甲烷、2、4、6三氯酚、高氯酸盐） | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 生活饮用水常规43+8项（二氯甲烷、2、4、6三氯酚、高氯酸盐、锑、亚硝酸盐、甲醛、三氯乙醛、总有机碳） | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 生活饮用水全分析97项 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 二次供水常规8项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯、菌落总数、总大肠菌群） | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 污水厂进出水水质常规8项 | 1 | CODCr |  |  |
|  | 2 | BOD5 |  |  |
|  | 3 | SS |  |  |
|  | 4 | 氨氮 |  |  |
|  | 5 | 总氮 |  |  |
|  | 6 | 总磷 |  |  |
|  | 7 | pH |  |  |
|  | 8 | 粪大肠菌群 |  |  |
| 污水厂进出水水质常规21项 | 9 | 氯化物 |  |  |
|  | 10 | 色度 |  |  |
|  | 11 | 硫化物 |  |  |
|  | 12 | 氟化物 |  |  |
|  | 13 | 挥发酚 |  |  |
|  | 14 | 总汞 |  |  |
|  | 15 | 烷基汞 |  |  |
|  | 16 | 总镉 |  |  |
|  | 17 | 总铬 |  |  |
|  | 18 | 六价铬 |  |  |
|  | 19 | 总砷 |  |  |
|  | 20 | 总铅 |  |  |
|  | 21 | 总镍 |  |  |
|  | 22 | 总铜 |  |  |
|  | 23 | 总锰 |  |  |
|  | 24 | 总锌 |  |  |
|  | 25 | 动植物油 |  |  |
|  | 26 | 石油类 |  |  |
|  | 27 | 阴离子表面活性剂 |  |  |
|  | 28 | 总固体 |  |  |
|  | 29 | 溶解性固体 |  |  |
| 污水厂泥质16项 | 1 | 含水率 |  |  |
|  | 2 | PH |  |  |
|  | 3 | 粪大肠菌群 |  |  |
|  | 4 | 矿物油 |  |  |
|  | 5 | 总镉 |  |  |
|  | 6 | 总汞 |  |  |
|  | 7 | 总铬 |  |  |
|  | 8 | 总铅 |  |  |
|  | 9 | 总砷 |  |  |
|  | 10 | 总镍 |  |  |
|  | 11 | 总锌 |  |  |
|  | 12 | 总铜 |  |  |
|  | 13 | 有机物含量 |  |  |
|  | 14 | 蠕虫卵死亡率 |  |  |
|  | 15 | 脂肪酸 |  |  |
|  | 16 | 挥发酚 |  |  |
| 污水管网及配套泵站水质4项 | 1 | CODCr |  |  |
|  | 2 | 氨氮 |  |  |
|  | 3 | 总氮 |  |  |
|  | 4 | 总磷 |  |  |
| 农村生活污水独立设施进、出水水质7项 | 1 | CODCr |  |  |
|  | 2 | 氨氮 |  |  |
|  | 3 | 总氮 |  |  |
|  | 4 | 总磷 |  |  |
|  | 5 | SS |  |  |
|  | 6 | pH |  |  |
|  | 7 | 动植物油 |  |  |

注：汇总综合单价应与投标报价明细表综合单价一致

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

附件4、资格证明文件

(一)供应商资格声明函

供应商资格声明函

致：     (采购人或采购代理机构)

1、我方已知晓招标文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商对是否符合要求做如实声明 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力投标人应为本项目配备相关检测设备，包含液相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、气相色谱仪、弱α、β放射性检测仪、ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪）、离子色谱仪、原子吸收仪，提供设备的有效检定/校准证书。投标人应为本项目配备至少1辆专用采样及样品运输车辆，提供车辆行驶证。 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 招标文件对合格供应商的特定规定 |  |
| 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动 |  |
| 供应商必须具备以上检测项目中污水水质（29项中至少具备20项，其中CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、pH、SS这7项指标必须具备）检测资质、污泥（16项中至少具备10项指标）检测资质（检测方法必须与检测项目明细表中一致，国家检测标准更新后，按新标准执行）以及具备《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中表1、表2的43项常规指标检测资质，附表3中54项扩展指标中至少具备50项指标检测资质。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据招标文件和投标过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

(二)投标单位情况表

投标单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2022年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  | 2023年 万元 |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

(三)需要提供的其他证明文件

提供法人或者其他组织的营业执照、资质证书等证明文件，自然人的身份证明

投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标单位参加本次政府采购活动前的财务报告或者银行出具的资信证明

投标单位参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收的证明材料

投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

附件5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州云天建设工程项目管理有限公司：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件1、（供应商）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我（姓名）系  （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州云天建设工程项目管理有限公司组织实施的编号为      号的公开采购的招投标活动。授权代表在招投标活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自招投标活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：       年  月  日

附件7、投标保证承诺书

投标保证承诺书

致：

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加        （采购编号      ）的投标,并做出如下承诺：

一、 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

二、 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：                （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件8、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于 其他未列明行业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为    	万元，资产总额为   	万元，属于              （小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件9、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：本项目专门面向中小企业采购，投标人若为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），否则为非实质响应。并对声明的真实性负责，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件10、服务要求偏离表

服务要求偏离表

采购编号：

| 序号 | 内容 | 招标文件 服务要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.投标人应在本表中对照招标文件服务要求与实际投标服务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件11、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 商务内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件12、项目实施方案（自拟）

附件13、相关业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订 时间 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

附：1.根据招标文件及评分标书填写，并附相关证明文件；

2.表格不够填写可添加。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件14、拟投入人员情况表

拟投入人员情况表

项目名称：                                            采购编号：

| 序号 | 拟在本项目担任工作 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历/专业 | 职称/证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表格式仅供参考，投标人可根据自身情况自行增减；

2、如采购文件有要求，投标人拟投入人员数量、资格须满足招标文件要求；

3、如采购文件有要求，投标人应按采购文件要求提供拟投入人员的相关证书及社保证明等材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件15、拟投入本项目设备、车辆表

拟投入项目设备、车辆表

项目名称：                                            采购编号：

| 序号 | 设备（车辆）名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表格式仅供参考，投标人可根据自身情况自行增减；

2、如采购文件有要求，投标人拟投入设备、车辆须满足招标文件要求；

3、如采购文件有要求，投标人应按采购文件要求提供拟投入设备、车辆的相关证书等材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件16、技术、商务评分标准对应情况表

| 序号 | 技术、商务评分内容 | 投标文件响应情况 | 详见页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

为方便评审，请响应供应商按照评分标准内容，按序填写此表。

第六章  评审因素和评分标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

4、投标供应商按评审方法被确定为中标候选人的标段数超过上述规定的中标数量限定原则，则依开标顺序，按先开先中的原则，确定该投标人的中标标段，其余标段将自动失去中标资格，由该标段的综合评分由高到低排名高的投标供应商获得中标资格。

二、评分标准

（一）价格分：（15分）

投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价 ，其价格分为15分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15％×100

（二）技术方案（47分）

1、项目技术工作方案16分

根据投标人针对本项目提供的初步技术工作方案进行评定，内容至少包括①采样检测方案、②质量控制方案、③安全管理、④超标复测等；

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得16分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣4分。

2、项目实施进度保障措施9分

根据投标人针对本项目提供的实施进度保障措施进行综合评定，内容至少包括①进度计划、②节点安排、③有效执行计划措施等；

内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得9分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分。

3、项目服务保障措施12分

根据投标人针对本项目提供的服务保障措施进行评定，内容至少包括①服务质量保证措施、②售后技术支持、③服务响应速度的承诺、④突发事件应急预案等内容；

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得12分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分。

4、项目理解认知及重难点分析10分

对项目的重点和难点（如不同检测样品的采集运输保存，应急检测的保证手段等）针对分析，能够有针对性地提出方案，对可能出现的问题有防范措施的得10分；对重点难点分析比较浅显，提出的方案或措施比较笼统，难以参照执行的得5分；未提供不得分。

（三）人员配置（24分）

1、项目负责人5分

拟派项目负责人具有给排水工程或环境工程或化学工程专业高级工程师（或以上）技术职称的，得5分。请在投标文件中提供职称证书及投标人为其缴纳的近三个月社保证明，不提供不得分。

2、项目组成员（项目负责人除外）19分

（1）拟投入人员（项目负责人除外）满足采购需求基本要求的情况下，每增加3人得1分，本项最多得4分。

（2）投标人针对本项目拟配备的项目组成员中具有环境工程或化学工程或生物工程或给排水或石油化工或化学分析专业职称的，中级职称有1人得0.5分，高级及以上职称有1人得1分，限评18人，最多得12分；

（3）投标人针对本项目拟配备的项目组成员中有为地市级及以上供排水行业专家库成员的，有一个得3分，本项最多得3分

请在投标文件中提供人员相关职称证书及投标人为其缴纳的近三个月社保证明和专家证明材料，不提供不得分。

（四）履约能力（14分）

1、检测能力3分

投标人具有通过实验室资质认定能力的生活饮用水及其源水、城镇供水类别项目在120项以下的不得分，达到120项的，得1分，每超过10项的加1分，最高得3分。请在投标文件中注明项目合计数，并提供证书，证书附表或省市场监督管理局网站查询出的检测能力截图等相关证明，不提供或提供不全不得分。

2、业绩6分

投标人提供2022年1月以来（以合同签订日期为准）承担过的类似业绩，有一份得1分，最多得6分。请在投标文件中提供合同复印件等有效证明，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供或提供不全不得分。

3、能力验证5分

投标人提供2022年1月以来参加的各类检测能力验证（按照“计划编号”统计，如果一个计划中含有多个参数，只计一次），每合格7个得1分，最多得5分。请在投标文件中提供相关证明，不提供不得分。

注：1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、所有扫描件字迹须清晰可见,字迹不清晰或扫描不全，视为未提供。

3、请按要求填写“技术、商务评分标准对应情况表”，以方便评审。

（全文完）