公开招标文件

项目编号：JSZC-320200-AHZB-G2025-0001

项目名称：天地图省市数据融合项目（2025年）

采 购 人：无锡市自然资源和规划局

采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

二○二五年五月

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	20

第四章 采购需求	23

第五章  评标方法与评标标准	31

第六章  投标文件内容与格式	36

- 第一章  投标邀请

受无锡市自然资源和规划局的委托，安徽省招标集团股份有限公司就天地图省市数据融合项目（2025年）（JSZC-320200-AHZB-G2025-0001）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

天地图省市数据融合项目（2025年）采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年6月 4日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-AHZB-G2025-0001

2.项目名称：天地图省市数据融合项目（2025年）

3.项目预算金额：63万元

4.项目最高限价：63万元

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：完成2025年省市矢量数据融合、地名地址兴趣点更新、重要地理要素季度更新、专题数据更新等天地图无锡省市数据融合工作，实现保障2025年辅助决策地图联动更新工作，保障天地图节点评估考核，满足政府部门、社会公众和行业应用对地理位置、时空信息等方面的需求，不断扩宽和深化天地图的成果应用，具体要求详见《采购需求》；

7.合同履行期限：签订合同后15个月内

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业，投标人所提供的服务由中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位承接。

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：投标人具备乙级及以上测绘资质证书，专业范围包含摄影测量与遥感，地理信息系统工程及工程测量。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年6月4日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市自然资源和规划局

地    址：无锡市观山路199号10号楼

联 系 人：贾旖旎

联系电话：0510-81823504

2.采购代理机构信息

名    称：安徽省招标集团股份有限公司

地    址：无锡市龙山路4号B座704

联 系 人：欧阳义

联系电话：13225692357

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注安徽省招标集团股份有限公司在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）其他事项

1.本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

2.纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商需向采购代理机构提供中标的标段与电子投标文件完全一致的签章的纸质投标文件并在封面加盖单位公章（2份）。

3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

4.本招标文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费由中标人支付，以中标价为计算基数，按计价格[2002]1980号文标准收费的80%计取。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购代理机构将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购代理机构将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或采购代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向请向采购代理机构或采购人提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金为0元。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

为明确双方的权利、义务，经协商一致，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关政府采购法规，甲乙双方按照                 项目（采购编号：           ）采购结果，并遵循诚实、诚信、公平和自愿原则订立本合同。

一、采购内容、形式及要求

第一条 采购内容：

第二条 质量及成果提交要求：

1、质量要求：

2、项目成果提交要求：

第三条 进度安排：

项目服务截止日期为签订合同后15个月内。其中2025年度天地图省市数据融合成果按照省厅年度《天地图综合评估指标体系》的时间节点要求及时提交并通过省基础地理信息中心质检。

第四条成果验收

采购人根据                                。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

二、费用与支付

第五条 费用：

本项目合同金额（大写）人民币：              ，小写（¥：           元）。

第六条 支付过程：

签订合同后，自收到乙方发票起15日内，支付合同总价的30%；完成天地图省市数据融合并提交成果，自收到乙方发票起15日内，支付至31.5万元（合同总价低于31.5万的，支付至合同总价的50%）；项目通过验收，自收到乙方发票起15日内，支付余款。

三、双方责任与协作事项

第七条 甲方权利和义务：

1、提供本项目相关的各类业务说明、资料以及数据等；

2、进行本项目的质量检查、成果检查验收与移交等工作；

3、按期支付项目经费；

4、配合乙方协调解决工作中出现的问题。

5、对乙方的技术人员进行审核，并对其工作进行检查和监督，对不称职的人员有权要求更换；

6、有权对乙方的作业方法、工程进度、工程质量进行审查；

7、因乙方原因造成工程进度、工作质量不符合要求时，有权要求补充修改或延迟付款期限。

第八条 乙方权利和义务：

1、按照本项目工期要求，在规定的时间内保质保量完成所有工作任务；

2、接受甲方的技术指导、监督、检查，及时向甲方汇报工程进度；

3、提交项目验收、鉴定所需的全部技术资料和成果资料；

4、对检查、验收中发现的问题及时补充修改。

5、有权查询与本项目有关的设计文件、技术资料，参与本项目的有关业务会议；

6、有权按照合同规定获得甲方的帮助和配合。

四、违约及争议解决方式

1.任何一方不执行本合同的规定或不履行合同中约定的义务，均视为违约。违约方应承担违约责任并赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。

2.在执行合同过程中，双方因合同发生争议时应当协商解决或者提请上级行政主管部门进行调解，若协商或调解无效，可选择以下方式之一进行处理：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

争议发生后，除双方均同意终止合同外，双方均应继续履行合同，否则视为违约。

第九条 其他：

1、本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份、代理机构（见证方）壹份。

2、本合同其他未尽事宜，甲乙双方协商解决。

3、本合同项目所有数据成果的所有权、使用权和著作权归属需方，供方的使用必须由需方授权。

4、本合同自签订之日起生效。

（以下无正文）

甲方（采购人）：                        乙方（中标人）：

单位名称（章）：                        单位名称（章）：

单位地址：                              单位地址：

法定代表人或委托代理人：                法定代表人或委托代理人：

电话：                                  电话：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

邮政编码：                              邮政编码：

见证方：

- 第四章  采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：其他未列明行业

- （一）项目技术要求：

本次采购项目为无锡市自然资源和规划局天地图无锡省市数据融合项目。

- 1．项目概述

为贯彻落实自然资源部办公厅关于印发《新一代地理信息公共服务平台（天地图）建设总体实施方案》的通知、省厅2025年对天地图建设新的工作要求和年度天地图评价指标体系要求，以集约、规范、共享、协同为原则，开展天地图无锡省市数据融合项目（2025年），完成包括天地图无锡省市数据融合、专题数据维护更新、保障2025年辅助决策地图联动更新工作、保障天地图节点评估考核等内容，实现2025年无锡市18-20级电子地图数据资源融合更新，提升地理信息公共服务能力，从而更好地满足政府部门、社会公众和行业应用对地理位置、时空信息等方面的需求。

- 2．工作依据

（1）《基础地理信息数据库基本规定》（GB/T 30319-2013）

（2）《地理信息公共平台基本规定》（GB/T 30318-2013）

（3）《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2022）

（4）《基础地理信息要素数据字典第1部分：1:500 1:1000 1:2000比例尺》（GB/T 20258.1-2019）

（5）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）

（6）《地理信息公共服务平台地理实体与地名地址数据规范》（CH/Z 9010-2011）

（7）《地理信息公共服务平台电子地图数据规范》（CH/Z 9011-2011）

（8）《江苏省“十四五”基础测绘规划》

（9）《基础地理信息公开表示内容的规定（试行）》

（10）《公开地图内容表示规范》

（11）《江苏省地理信息公共服务平台管理细则》（苏自然资发〔2023〕91号）

（12）《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》

（13）《2024年江苏省天地图市县节点数据更新技术要求》

（14）《2024年江苏省天地图专题数据更新要求》

（15）《自然资源部办公厅关于开展地理信息公共服务平台2024年综合评估工作的通知》（自然资办函〔2024〕403号）

（16）《2025年江苏省天地图综合评估指标体系》

- 3．现有资料

| 序号 | 数据类型 | 数据现势性 | 数据范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矢量电子地图数据库 | 2024年 | 无锡市 |
| 2 | 注记电子地图数据库 |  |  |
| 3 | 省级矢量融合数据源 | 2024年 |  |
| 4 | 省级兴趣点融合数据源 |  |  |
| 5 | 0.5米影像 | 2024年 |  |
| 6 | 基础地理信息数据库 | 2024年 | 无锡市辖区 |
| 7 | 不动产登记数据 | 2024年 |  |
| 8 | 一标三实数据 | 2024年 | 无锡市 |

- 4．工作任务和内容

结合自然资源部办公厅关于印发《新一代地理信息公共服务平台（天地图）建设总体实施方案》的通知、省厅2025年对天地图建设新的工作要求和年度天地图评价指标体系要求，主要开展以下几方面工作：

（1）天地图无锡省市数据融合。按照省厅2025年度天地图省市融合相关要求，开展无锡市辖区范围省、市二级的天地图数据分析和融合工作。天地图数据包括矢量数据和地名地址兴趣点两大类，矢量数据融合工作主要是检查天地图矢量数据（含交通及附属设施、居民地及附属设施、水系及附属设施、绿地、境界与政区、综合功能单元6类）的图形正确性和属性正确性，并按省市县天地图数据融合更新技术要求选取表达准确、现势性好、精度高、内容全的要素进行融合，做好接边处理。地名地址兴趣点融合工作主要根据省级下发商业兴趣点，结合我市地名地址、一标三实等各类数据源，融合更新形成全市地名地址兴趣点更新库。综合以上两类数据，形成完整的无锡市辖区天地图省市融合成果，提交至省基础地理信息中心并通过其成果质检。

（2）更新维护专题数据。按照省厅年度天地图评价指标体系要求，更新维护行政地名、A级景区、教育、医疗、政府机构及政务服务中心等专题数据，进一步丰富自然资源和公共政务服务专题数据内容。

（3）保障2025年辅助决策地图联动更新工作。根据省厅《关于进一步做好辅助决策地图联动更新工作的通知》工作要求，对照《辅助决策地图联动更新市县汇交评价指标体系》，完成各区县政区图共10个图幅的联动更新，并按月提交地图数据更新包。地图数据包括陆地水系要素、居民地要素、道路网要素、境界要素、地形要素、植被要素等6项内容。

（4）保障天地图节点评估考核。按照省厅年度天地图评价指标体系，重点做好与指标体系相关的各项工作任务，包括建立全市天地图融合工作机制，与江阴、宜兴做好数据对接与质量检查工作，按照省厅天地图数据规范，在“天地图省市县数据联动更新系统”上按月提交天地图更新数据包，实现月度更新，做好地理信息资源目录更新，地理信息公开与应用，以及天地图运行维护和特色化工作等各项任务，保障天地图无锡节点评估考核。

- 5．省市数据融合要求

融合后数据成果的质量应按照数字测绘成果质量要求等技术标准，做好成果数据的质量控制与检查，总体要求包括：

（1）数据的数学基础正确；

（2）数据完整；

（3）属性表的字段名、长度正确性与属性内容填写规范；

（4）数据逻辑一致；

（5）数据拓扑正确；

（6）数据接边正确。

在满足以上总体要求前提下，技术处理过程原则上按以下具体要求，分别对道路、铁路、水系、居民地、境界、绿地与政区及地名地址与兴趣点数据进行更新与融合处理：

（1）矢量数据融合处理要求

1）道路数据处理要求

道路数据应以道路中心线或车道中心线表达，并构成符合实际连通情况的道路网络。道路顶层线用来标识立交区域最顶部道路，其道路几何信息与属性信息（DISPCLASID、FORM、FUNCCLASS）与所表达的道路一致，长度应满足渲染后覆盖下方道路。

2）铁路数据处理要求

铁路数据以铁路中心线表达，与本底数据联通构成铁路路网，站线和专用铁路不采集。

3）地铁数据处理要求

地铁数据包括地铁线路、站点、站台及通道、出入口，地铁线路以地铁中心线表达，地铁站点、出入口以点表达，地铁站台及通道以面表达。

4）水系数据处理要求

水系数据以线或者面表达，水系线(非水系结构线)和水系面不能共同存在表达同一段水系。更新重点是河流、湖泊、水库等有名称的水系，更新后的水系应保持连通性。

5）居民地数据处理要求

居民地数据以面表达，主要表达房屋、构建筑物等信息。大比例尺数据中的廊、楼梯、阳台等要素，按照2025年度省市县天地图数据融合更新技术要求正确填写分类代码。房屋的楼栋号、楼层数分别在LZH、FLOOR 字段中，楼层数只填写地上层数。

6）绿地数据处理要求

绿地数据以面表达，重点是城市绿地、公园、植物园、风景区等。水系内部绿地与水系之间不应有缝隙。水系内部或相邻面积相差不大的绿地显示级别（LEVEL）与水系一致。同一地理实体的绿地面名称、显示级别属性一致。

7）境界与政区数据处理要求

境界数据以线表达，政区数据以面表达。更新时要处理好境界线与各等级政区面之间的拓扑关系，同一政区合并为一个地理实体。政区范围内的岛屿需完整表示。更新后的境界数据与政区数据应保持境界的完全一致。

8）道路附属设施数据处理要求

道路附属设施（点）数据需与POI图层开展融合。无名称的要素仍存放于道路附属设施层（若POI已采集相同要素且含名称信息，则删除附属设施层中的对应要素）；有名称的要素应转存至POI图层，并按照技术要求中附录填写TYPE2018、GB字段属性，在LAYNAME字段中填写附属设施层名“LFCP”以记录该要素的来源。融合时需避免要素的重复采集。道路附属设施与道路、水系、绿地、居民地的关系应合理，道路中心线应从桥梁面中穿过。

9）居民地附属设施数据处理要求

居民地附属设施（点）数据需与POI图层开展融合。无名称的要素仍存放于居民地附属设施层（若POI已采集相同要素且含名称信息，则删除附属设施层中的对应要素）；有名称的要素应转存至POI图层，并按照技术要求中附录填写TYPE2018、GB属性，在LAYNAME字段中填写附属设施层名“RFCP”以记录该要素的来源。融合时需避免要素的重复采集。居民地附属设施与道路、水系、绿地、居民地的关系应合理。

10）综合功能单元数据处理要求

综合功能单元数据只允许要素的删除操作。该层不再新增和修改任何要素。如有新增和修改需求，请以兴趣面形式进行重新采集。对于现实已灭失的小区、公司企业、综合体育中心、旅游休闲场所、娱乐购物场所等，须进行删除。

11）兴趣面数据处理要求

兴趣面数据以面表达，表示对应兴趣点的范围，更新时可参考综合功能单元面。教育、医疗、景区专题兴趣点对应的兴趣面数据必须进行更新，其他数据选择性采集和更新。兴趣面与综合功能单元面不应重复采集，如有重复应将综合功能单元面中的同名要素删除。

（2）兴趣点数据处理要求

兴趣点数据以点表达。基于省级下发的商业兴趣点进行融合更新，更新过程中应直接在本底数据基础上进行更新，包括属性和位置更新，不允许进行替换更新（替换更新是指某要素实际未灭失的情况下，将该要素逻辑删除后并进行新增）。对本底数据中确未采集的要素，可进行新增处理，并将STACODE字段标记为1。

（3）专题数据更新要求

按照《2025年江苏省天地图专题数据更新要求》，对专题数据进行更新维护，按照标签取值表赋相应的TAG值，兴趣点、兴趣面、房屋专题数据的属性、图形、空间关系等，还应满足《2025年江苏省天地图市县节点数据更新技术要求》的相关规定。房屋专题数据更新过程中，如涉及其他图层数据的拓扑冲突处理，应一并提交。

（4）电子地图制作要求

依据《天地图电子地图符号与注记说明》制作符号库，根据矢量和注记电子地图数据的代码、地图显示级别等属性，将电子地图数据与符号库中的符号进行配置，完成电子地图自动化渲染。制作18-20级天地图无锡电子地图。

影像脱密要求：完成航测数据的脱密审图工作，对航摄数据进行删除涉密信息内容、降低空间精度以及降低影像分辨率等脱密处理，通过相关主管部门的脱密审查，并取得相关批准文件，形成脱密版正射影像图。

电子地图脱密要求：依据国家相关规定删除电子地图中的涉密要素和信息，实现电子地图的要素内容脱密，对于地理空间框架公众版数据成果必须进行脱密处理后才能通过非涉密网提供服务。

渲染后切片要求：瓦片分块大小为256像素×256像素，地图瓦片数据格式采用PNG24。

部署运行要求：18-20级电子地图制作完成后，须取得互联网地图审图号。

- 6．辅助决策地图联动更新要求

（1）政区图更新内容

1）乡镇级界线、县级界线、特别是县级行政区划变更引起的界线变动；

2）乡镇、街道及以上政府驻地名称、位置；

3）行政村、社区居委会名称、位置；

4）县道、省道、国道走向及编号；

5）高速公路走向及编号，包括在建的高速公路；

6）普通铁路、高速铁路的走向及停靠站位置和名称，包括在建的铁路；

7）开发区名称和具体位置；

8）过江通道、江堤、特大桥等大型基础设施位置和名称。

（2）城区图更新内容

1）水系：更新有变化的河流、沟渠、湖泊、水库、鱼塘、岛屿、水闸、水利枢纽、港口、车渡、人渡；

2）道路：更新在建和已建成的铁路、公路、桥梁、快速路、枢纽、互通、隧道的变化；

3）街区与绿地：更新建成区的变化，更新地名、小区名、村庄名，核对公园、景区景点名称，补充新建公园、景区、景点；

4）单位点：更新政府驻地、机关单位、企事业单位、学校、医院、银行、大厦、商场、车站、机场等名称，更新开发区、产业园区的标准名称、范围及其管委会。

（3）汇交任务要求

1）每月20日（法定节假日顺延）省级发布汇交任务，市级及时接收任务，完成市级审核，并汇交标记。

2）市级每年6月完成年中总结文档的提交；每年11月完成年终总结文档的提交，工作总结包括辅助决策地图联动更新项目市县级的工作概况、项目完成情况、资料情况、执行内容和情况、主要问题和解决方法、新技术应用、质量情况等。

3）省级任务下发五日内各市接收任务，并且每月20日至次月5日完成汇交工作。

（4）汇交形式要求

1）在系统中标注出图幅内变化的内容，采用点、线、面进行图形标记，并填写每条标记的名称、变化类型、要素类型等信息。

2）标记的图形信息绘制准确；标记的说明信息描述清晰。

（5）汇交质量要求

1）每个设区市需更新的图幅包括本辖区内所有县（市、区）政区图和市城区图、县（市）城区图。汇交的更新内容应覆盖所有图幅。

2）按照汇交内容的具体要求，及时汇交地图上交通、水系、境界、地名等地理要素的变化信息。

3）汇交内容信息准确，有可靠依据。

（6）辅助决策地图服务工作要求

1）在辅助决策地图联动更新共建共享工作的基础上，建立市级辅助决策地图保障机制，说明本年度市县为政府机关提供地图保障服务的具体内容、技术路线和成果，每年11月提交，为市县级政府机关提供及时、可靠的地图保障服务。

2）结合本市的优势资源、地理文化，拓展辅助决策地图联动更新共建共享工作，开展特色化地图服务，宣传地图文化，形成特色地图成果和相关文档，每年11月提交。

- 7．服务期

项目服务截止日期为签订合同后15个月内。其中2025年度天地图省市数据融合成果按照省厅年度《2025年江苏省天地图综合评估指标体系》中的时间节点要求及时提交并通过省基础地理信息中心质检。

- 8．项目成果

| 成果类型 |  | 成果范围 | 成果格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线上电子地图成果 | 矢量电子地图 | 无锡市 | .bundle |
|  | 矢量注记电子地图 |  |  |
|  | 影像电子地图 |  |  |
|  | 影像注记电子地图 |  |  |
| 省市县数据融合成果 | 矢量数据库 |  | .gdb |
|  | 兴趣点数据库 |  |  |
| 辅助决策地图联动更新数据成果 | 本市辅助决策地图更新月度数据 |  | .shp |
| 文档成果 | 项目总结 | \ | 纸质 |
|  | 成果检验报告 |  | 纸质 |
|  | 辅助决策地图联动更新文档 （年中工作总结和年终工作总结） | \ | 纸质 |

- 9．项目质检和验收

（1）项目质检

按照省自然资源厅有关要求，天地图省市数据融合成果提交质检单位质检，并出具质检意见或质检报告。质检通过后，质检意见或质检报告作为支付货款的依据。

（2）项目验收

天地图省市数据融合成果通过质检单位质检，且中标方提交全部项目成果后，由采购方组织整体项目验收，验收意见作为支付货款的依据。

10.项目售后

（1）技术支持：技术承担单位在免费质保期内应提供免费技术支持。技术支持的方式包括：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。

（2）售后服务：如有数据库需要修改、完善、升级，均应免费进行。技术承担单位提供每周7天，每天24小时的售后服务，在接到采购方通知后反应时间不多于4小时，修复时间不多于48小时。

（3）项目管理要求：通过定期的项目推进会议，由中标供应商向采购方汇报工作进度、问题及下阶段工作计划，确保按时完成项目工作。

- （二）有关说明：

1.投标总报价包括满足本项目要求的所有服务等从项目中标起到项目服务完成期内所发生的一切费用。

2.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

3.本项目合同履行地点：无锡市。

4.付款方式：签订合同后，自收到中标人发票起15日内，支付合同总价的30%；完成天地图省市数据融合并提交成果，自收到中标人发票起15日内，支付至31.5万元（合同总价低于31.5万的，支付至合同总价的50%）；项目通过验收，自收到中标人发票起15日内，支付余款。

5.完工期：项目服务截止日期为签订合同后15个月内。其中2025年度天地图省市数据融合成果按照省厅年度《2025年江苏省天地图综合评估指标体系》的时间节点要求及时提交并通过省基础地理信息中心质检。

6.项目整体质保期：一年。

7.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

- 第五章  评标方法与评标标准

- 第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

- 第二部分  评标标准

- 一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

- 评分标准

- （一）价格部分（22分）

        - 价格评审（22分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。结果保留两位小数。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

- （二）商务部分（18分）

        - 项目人员配置情况（6分）

（1）项目负责人（2分）：具备中级工程师（测绘、遥感、地理信息相关领域）职称，且具有涉密成果管理人员岗位培训证书的，得2分；

（2）质量负责人（2分）：具备质量检验员证书，得2分；

（3）其他项目组成员（2分）：具备中级工程师证书或质量检验员证书的，每增加1人得1分，本项最高得2分。

备注：

①考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。

②项目负责人、质量负责人和其他项目组成员不得有重复，如重复则不得分。

        - 投标人业绩（6分）

自2022年1月1日起（以合同签订日期为准），投标人具有类似项目（天地图数据融合处理或技术服务）成功案例，每提供一个得2分，最高得6分。（须提供合同复印件并加盖公章，合同须体现采购内容、日期、盖章等评审要素）。

        - 体系认证（3分）：

投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项得1分，本项最高得3分。（须提供证书复印件并加盖公章，否则不得分）

        - 投标人资信（3分）：

投标人具有地理信息数据采集、生产、治理、分析和制图相关软件著作权证书，每提供一个得1分，本项最高得3分。（须提供证书复印件并加盖公章，否则不得分）

- （三）技术部分（60分）

项目方案（60分）

（1）整体设计（16分）：

①无锡市相关数据情况分析（6分）：

对无锡市相关数据情况及现状进行相关分析，数据分析情况详实、合理、贴合现状的，得6分；数据分析情况较详实、较合理、较贴合现状的，得4分；数据分析情况详实度、合理度、贴合现状程度较差的，得2分；未提供，不得分。

②根据投标人在投标文件中提供的相应资料，就投标人的设计方案，统筹考虑2025年度天地图省市数据融合项目总体思路及方案设计（10分）：

对天地图无锡建设的思路和设计有创新且科学性、完善性、合理性和可操作性高的，得10分；对天地图无锡建设的思路和设计有创新性的，科学性、完善性、合理性和可操作性一般的，得7分；对天地图无锡建设的思路和设计有创新性的，科学性、完善性、合理性和可操作性较差的，得4分；未提供整体设计方案的，本项不得分。

（2）数据更新方案（18分）：

①省市矢量数据融合技术设计（6分）：

根据招标方提供的省市矢量数据进行融合技术设计，设计完善且严谨，运用技术先进的，得6分；设计及技术一般的，得4分；设计及技术较差的，得2分；未提供技术设计的，本项不得分。

②地名地址兴趣点及专题数据更新（6分）：

根据招标方提供的省市地名地址兴趣点及专题数据，提供相关数据更新方案，方案合理且在全面性、可行性方面能够考虑充分的，得6分；方案较合理且在全面性、可行性方面一般的，得4分；方案较不合理且全面性、可行性方面较差的，得2分；未提供数据更新方案的，本项不得分。

③辅助决策地图联动月度更新（6分）：

根据招标方提供的辅助决策地图联动更新数据，提供相关数据更新方案，方案合理且在全面性、可行性方面能够考虑充分的，得6分；方案较合理且在全面性、可行性方面一般的，得4分；方案较不合理且全面性、可行性方面较差的，得2分；未提供数据更新方案的，本项不得分。

（3）合理化建议（5分）：

给出天地图无锡数据融合与数字无锡地理空间框架成果衔接的合理建议，建议符合实际并且可操作性强的，得5分；建议符合实际且可操作性一般的，得3分；建议符合实际且可操作性差的，得1分；未提供合理化建议的，本项不得分。

（4）项目实施方案（6分）：

根据项目整体安排及各投标人提供的项目实施方案，工作进度安排紧凑合理、安全责任措施落实到位，数据保密措施及实施方案内容完整且切实可行的，得6分；工作进度安排较紧凑合理、安全责任措施落实情况一般，数据保密措施及实施方案内容较完整且切实可行的，得4分；工作进度安排紧凑合理性较差、安全责任措施落实情况较差，数据保密措施及实施方案内容完整性且切实可行性较差的，得2分；未提供项目实施方案的，本项不得分。

（5）项目管理方案（6分）：

考察本项目数据融合实施的管理制度，以及针对项目进度、质量、风险、资源、范围等方面控制所采取的必要措施，方案完善且可操作性强的，得6分；管理方案及操作性一般的，得4分；管理方案及操作性较差的，得2分；未提供项目管理方案的，本项不得分。

（6）培训方案（5分）：

项目实施过程中能为采购人提供及时详细的数据维护管理员、基础操作人员培训，培训计划安排完善及培训内容丰富的，得5分；培训计划安排及培训内容一般的，得3分；培训计划安排及培训内容较差的，得1分；未提供培训方案的，本项不得分。

（7）售后服务方案（4分）：

投标人根据本项目包括服务体系、服务内容、应急处理方案、响应时间、质保承诺说明、专业技术人员保障等进行编制售后服务方案。方案内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得4分；内容较为简单、可行、细节较完善的得2分；内容基本齐全，细节有待完善的得1分；未提供售后服务方案的，本项不得分。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320200-AHZB-G2025-0001

项目名称：天地图省市数据融合项目（2025年）

投 标 人：

日    期：

- 一、投标函

致：安徽省招标集团股份有限公司

我方收到贵方JSZC-320200-AHZB-G2025-0001招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供安徽省招标集团股份有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人名称（盖章）：

电话：

传真：

邮编：

通讯地址：

- 二、授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-AHZB-G2025-0001项目兹授权           为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人的姓名：         ；性别：     ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                     ；联系方式：             ；

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

日期：   年   月   日

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

- 三、开标一览表

项目编号：JSZC-320200-AHZB-G2025-0001

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 人民币(大写)： ； 人民币(小写)： 。 |
| 服务期 |  |
| 质保期 |  |
| 服务质量 |  |

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

- 四、分项报价表

项目编号：JSZC-320200-AHZB-G2025-0001

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单报价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，安徽省招标集团股份有限公司有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

- 五、资格声明函

致：安徽省招标集团股份有限公司

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320200-AHZB-G2025-0001进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.我公司（单位、联合体）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

4.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

- 六、中小企业声明函和残疾人福利性单位声明函

（一）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 七、投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-AHZB-G2025-0001

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 八、项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-AHZB-G2025-0001

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

日期：   年   月   日

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

- 九、业绩（案例）一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

日期：    年    月   日

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

- 十、技术服务方案

格式自拟，投标人应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。