泰 州 市 政 府 采 购

竞争性磋商文件

（全流程电子化不见面开标）

项目名称：农村公路生命安全防护工程

项目编号：JSZC-321202-JSJQ-C2025-0002

采购人：泰州市海陵区交通建设服务中心

采购代理：江苏金秋工程项目管理有限公司

2025年5月

目    录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审办法及标准

- 合同条款及格式（参考）

- 响应文件格式

第一章   竞争性磋商公告

项目概况

农村公路生命安全防护工程的潜在投标人应在供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，下载本项目磋商文件。获取招标文件，并于2025- 6- 6 09:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321202-JSJQ-C2025-0002

2.项目名称：农村公路生命安全防护工程

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：300万元

5.最高限价：2969961.75元

6.采购需求：具体详见第三章采购需求

7.合同履行期限：60日历天

8.本项目不接受联合体参加磋商。

二.申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持和适用支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。本项目专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业投标。中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照；

- （2）供应商应具有交通运输主管部门核发的公路养护作业（交通安全设施养护）资质或公路交通工程（公路安全设施）专业承包二级及以上资质；

- （3）具备省级及以上建设行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》；

（4）供应商及拟派项目负责人应具备的其他要求：

- （4.1）供应商拟派的项目经理系已在供应商单位注册并具备有效的公路工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且未担任其他在建项目的项目经理；项目负责人具备具有省级交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证），

- （4.2）拟派的本项目的技术负责人须持有交通工程相关专业的工程师及以上技术职称；

- （4.3）根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）的规定并结合实际，拟投入的专职安全生产管理人员数量1名，并具有省级交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）；

（4.4）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，仅限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③在其他企业担任法定代表人。

（5）以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。此项评审方式为承诺制，如查实投标人在《无在建承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。

6.动态考核：评标当日，供应商投标所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足采购文件规定的资格条件。成交公示期间，成交人投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。动态监管不合格资质查询网址：

http://58.213.147.230:7001/Website/#/compQuery/enterInfoQuery

（四）其他要求

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

3.单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：磋商文件的获取期限自开始之日起不得少于5个工作日

地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，下载本项目招标文件。

方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统

售价：免费

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年6月6日09点30分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（4）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（5）如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名 称：泰州市海陵区交通建设服务中心

地 址：江苏省泰州市海陵区迎春西路656号

联系方式：0523-86689088             联系人：王工

2.采购代理机构信息

名 称：江苏金秋工程项目管理有限公司

地　址：江苏省泰州市创美科技产业园6幢103室

联系方式：18652618087  联系人：钱工

3.项目联系方式

项目联系人 ：钱工     电　话：18652618087

第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：农村公路生命安全防护工程 |
| 2 | 采购服务及要求:具体详见固化清单及图纸。 |
| 3 | 磋商报价及费用：（1）本项目磋商应以人民币报价； （2）不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 磋商保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：自行踏勘。 |
| 6 | 项目地点：泰州市海陵区 |
| 7 | 采购预算价：300万元 最高限价：2969961.75元，不得超过最高限价，否则按无效响应文件处理。 |
| 8 | 工期:60日历天 |
| 9 | 质量标准：合格。 质保期：2年。 |
| 10 | 是否接受联合体：不接受 |
| 11 | 偏离：不允许 |
| 12 | 履约保证金：银行电汇或网上银行支付 1.合同签订前中标通知书发出后按以上形式递交成交价10%的履约保证金，履约保证金在工程竣工验收合格后无息退还。 2.如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。 如果成交供应商没有按照上条约定缴纳履约保证金，采购人将有充分理由取消该授标，在此情况下采购人可将下一个成交候选人定为成交人，或重新招标。 |
| 13 | 签订合同地点：采购人的办公室 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案：不允许 |
| 15 | 是否退还响应文件：否 |
| 16 | 磋商响应文件递交截止时间及地点：2025年6月6日09点30分（北京时间）前；地点：江苏政府采购“苏采云”系统。 |
| 17 | 评审办法及标准：（详见本文件第四章）。 |
| 18 | 磋商结果公告：竞争性磋商结果公告发布于江苏省政府采购网 |
| 19 | 响应文件有效期：90天。 |
| 20 | 解释：本文件的解释权属于采购人（或代理机构）。 |
| 21 | 该项目代理费用由成交供应商按代理收费标准参照“苏政采协[2024]20号文件支付”，专家费暂定2500元，采购文件论证费1500元，按实结算。 |
| 22 | 合同形式：本项目为固定单价合同，结算时按实结算。 |
| 23 | 付款方式：合同签订、施工单位进场支付合同价（扣除暂列金额，以下合同价下同）的10%（含安全文明施工费），工程竣工验收合格后付至已完工程价款的80%，工程竣工结算核对并双方确认签字后付至双方确认价的97%，工程缺陷责任期满后结清余款（扣除相关违约金、赔偿费用等）。每次支付工程款时承包人须提供增值税发票。此工程所涉及款项皆不计取利息。 |

一、总则

1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1响应文件的组成

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，供应商法定代表人身份证或供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加磋商的除外）（原件扫描件盖电子章）；

（2）供应商资质证书、安全生产许可证（原件扫描件盖电子章）；

（3）施工项目负责人执业资格注册证书及建设行政主管部门颁发的有效的安全考核合格证书（B证）（原件扫描件盖电子章）；

（4）项目负责人社保证明（提供提交磋商响应文件截止时间近六个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）（原件扫描件盖电子章）；

（5）技术负责人证书（原件扫描件盖电子章）；

（6）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（磋商供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商响应文件递交当月)的财务状况报表（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的审计报告）（原件扫描件盖电子章）；

（7）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间近六个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（原件扫描件盖电子章）；

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（9）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（10）法人授权书；

（11）磋商响应函；

（12）中小微企业声明函；

（13）残疾人福利性单位声明函；

（14）报价一览表；

（15）分项报价表；

（16）拟投入本项目人员一览表；

（17）无在建承诺书；

（18）承诺书；

（19）资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料。

10.2 标书格式和内容请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务保障

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定作无效响应处理。

19.2采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

24.4采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，并且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 如本项目采购产品属于被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.11响应文件改变或实质性遗漏磋商文件（含工程量清单、招标控制价）中规定的暂列金额、暂估价、采购人自行采购材料单价或数量的；

26.3.12改变随同磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量及不可竞争费的费率的；

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

详见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正性的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照质疑函要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则质疑函中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34、政府采购政策功能落实情况

1.参加报价的中小企业，应当根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（见附件）。

2.残疾人福利单位

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

②监狱和戒毒企业需按照采购文件的要求提供《监狱企业声明函》（见附件）。

③监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

④监狱企业发展标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

注：残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定。本项目所属行业为：建筑业。

5.绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件，否则视为未实质性投标。

6.落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2020〕123号）的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

7.按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

第三章  采购需求

一、项目概况：

本项目位于泰州市海陵区，农村公路生命安全防护工程，具体详见工程量清单。

二、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质量要求：合格。

2.安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规的要求，无安全责任事故。

3.工期：60日历天。

三、其他技术、服务要求：

1、供应商成交后，在维修服务期间，成交供应商应无条件的遵守维修现场的各项规章制度。

2、供应商在磋商文件中承诺的项目班子主要成员、项目经理及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，不得调换和撤离，完全按项目进度及时到位。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和项目质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员及项目经理，直至采购人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

3、所有施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、泰州市相应地方规范、竞争性磋商文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；

4、成交供应商应对施工质量、安全全面负责，如因供应商原因造成质量、安全事故、供应商承担一切经济法律责任；

5、施工期间，供应商应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

6、成交供应商必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料；

7、供应商发现设计文件和图纸差错的应当及时向采购人提出意见和建议，经采购人认可后方可进行修改；

8、供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程应在隐蔽前24小时前书面通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁赔偿的原则，供应商必须采取切实有效的成品保护措施，并编制相应的成品保护方案报采购人批准同意后组织实施；

9、报价方式：磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和泰州市相关文件执行。本项目的具体结算方式在合同条款中约定。

10、安全文明施工：养护过程中中标方应严格落实安全文明施工措施，并承担全部责任。在对设施进行维修时，应按建设部第15号令《建设工程施工现场管理规定》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

11、其他技术、服务要求：常见病害养护技术措施、安全文明保证措施、养护项目内部人员组织、分工和责任制落实措施、道路巡视方案与保证措施、夜间养护措施、设施保障措施和发生突发事件（防汛、防冻及不可抗力事件）的应急救援措施、养护管理制度和养护台账资料（目录）、遇紧急抢修任务时的承诺及合理化建议。为保障服务及时性，供应商需派驻2人至业主单位及时处置各平台工单。

12、成交供应商在项目审计时必须按采购人委托的审计单位要求提供所有单据及资料，否则成交供应商自行承担相应责任。竣工结算审计时，成交供应商提供的结算书如核减额超过送审结算总价的10%（不含 10%）时，则超出部分的审计费用由供应商承担。

- 第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

“通用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》的“通用合同条款”。

第二节 专用合同条款（参考）

A  公路工程专用合同条款

“A．公路工程专用合同条款”的内容详见《公路工程标准施工招标文件》“公路工程专 用合同条款”。

- B.项目专用合同条款

- 项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归 纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人： 地址： 邮政编码： |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：待定 地址： 邮政编码： |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期： |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相 应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该 单项工程签约时合同价的 5%或累计变更超过了签约合同价的 3%。 |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否。 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：否。 |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否。 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：否。 |
| 8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订本合同 后 7 天内。 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供得上述 资料后 7 天内。 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金：5000 元/天 |
| 10 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10％签约合同价 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金：/元/天 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金限额：/％签约合同价 |
| 13 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包 人按所节约成本的 / %或增加收益的 / ％给予奖励 |
| 14 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 15 | 17.2.1 | 开工预付款金额：无开工预付款 |
| 16 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：无材料、设备预付款 |
| 17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 5 份 |
| 18 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：不适用 |
| 19 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率： / |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金金额：工程计量款的 3%，不计息。 |
| 21 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：5 份 |
| 22 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：5 份 |
| 23 | 18.2 | 竣工资料的份数：3 份 |
| 24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：否 |
| 26 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率：在工程量清单中单独列支，由承包人以承包 人与业主联名投保。承包人应在签订合同协议书后 28 天内完成投保并将保 单副本原件上报发包人，发包人根据承包人提供的保险单按实支付，超出 投标报价的部分由承包人自行承担。 |
| 27 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：在工程量清单中单独列支，由承包人以承 包人与业主联名投保。承包人应在签订合同协议书后 28 天内完成投保并将 保单副本原件上报发包人，发包人根据承包人提供的保险单按实支付，超 出投标报价的部分由承包人自行承担。 |
| 28 | 24.1 | 争议的最终解决方式：诉讼 诉讼机构：项目所在地人民法院 |

项 目专用合 同条款

项目专用合同条款是对合同通用条款有关条款的补充、修改或具体化。应对照合同通用条款 中同一编号的条款一起阅读和理解。如果合同专用条款与合同通用条款之间有不符之处，以合同 专用条款为准。

项目专用合同条款是对合同通用条款有关条款的补充、修改或具体化。应对照合同通用条款 中同一编号的条款一起阅读和理解。如果合同专用条款与合同通用条款之间有不符之处，以合同 专用条款为准。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 （1）款约定为：

承包人临时用地、场站建设、承包人驻地建设、工地试验室建设等必须满足本工程建设管理要 求。

4.1.10（4）款约定为：

承包人应履行的其他义务：

1）承包人应仔细研究本标段的施工方案和技术要求，施工地点的水文、地质、气象情况，制 定周密的安全、质量保证、信息管理措施及施工计划（包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急  处理措施等），并报监理人批准后严格执行，以保证本合同工程的顺利施工。为执行本款要求而  发生的费用均应认为已含入承包人的报价之中，发包人将不另行支付。凡因承包人采取措施不力  而造成本合同工程的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。

承包人应严格执行发包人或监理人提出的阶段性工期要求，根据要求合理编制施工方案和工 期计划。

2）承包人应按照图纸、招标文件和技术规范的要求，编制施工组织设计，明确确保工程质量 的施工技术方案和施工工艺要求，特别是关键工程、重点部位、关键工序的施工技术方案和施工  工艺。

根据本项目的实际情况，发包人有可能在合同实施期间制定《公路工程质量检验评定标准第 一册土建工程》（JTG F80/1-2017）未涉及项目的专项质量检验评定标准，承包人必须严格执行  专项质量检验评定标准的规定，承包人不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切 费用视为已计入工程量清单各细目所报单价或总价中。

考虑到减少项目施工对地方的干扰和影响，发包人要求承包人应在施工前期完成本标段的施 工范围内的改路、改河、改渠（改沟）工程，承包人应严格执行发包人或监理人提出的阶段性工 期要求。

3）承包人应接受交通质监机构及泰州市交通运输行政主管部门对其工程施工质量的监督与检 查，凡工程质量不合格的工程不验收、不支付，并应自费拆除重建。

4）承包人必须建立针对本合同工程的施工质量保证体系，做到“横向到边、纵向到底、控制 有效”，加强施工过程中的自检，互检和交接检工作。

5）根据合同的各项规定，承包人应精心组织施工，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为 此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。

6）承包人应对本标段的雇用劳务、运输、供料等委托单位的经济往来全权负责。在工程结束 撤出现场前应结算清楚。否则，承包人与委托单位之间发生的经济纠纷，应由承包人承担一切经  济和法律责任。

7）承包人应按发包人的要求配合发包人对本项目可能进行的科研和试验课题研究，并为其提 供必要的试验场地、设备及人员等。承包人因此发生的一切费用均应含入工程量清单各细目的单  价或总额价中，发包人不单独计价。

8）投标人在编制施工组织建议书时，应仔细研究所投标段的施工方案和技术要求，了解施工 地点的地质、气象等情况，制定周密的安全、质量保证措施(包括人员、设备、材料、后勤保障及 紧急处理措施等)及施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，所需费用均应含入所报的单价或总 额价内，招标人不再单独计列。

设计单位提供的设计文件中的施工方案、沿线筑路材料和水电等建设条件仅是设计单位提供 的参考意见，并非发包人要求投标人必须采纳的。因此，各投标人在编制投标文件时，应充分调 查，仔细研究招标文件，根据自己的技术水平、施工经验、设备配备等选择合适的施工方案和材 料来源。

考虑到减少项目施工对地方的干扰和影响，发包人要求承包人应在施工前期完成标段施工范 围内的改路、改河、改渠（沟）工程，承包人应严格执行发包人或监理人提出的阶段性工期要

求，根据要求合理编制施工方案和工期计划。

9）本项目承包人应在发包人或监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。投 标人因此发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，招标人不再单独计列。

10）承包人应按发包人要求及时将废弃材料等施工垃圾清理外运（抛弃点自行考虑并承担相  关费用）、处理，承包人垃圾处理必须满足环保、国土等相关部门的规定。上述费用均含在相关 的单价或总额价内，发包人不再单独计列。

11）承包人应对施工现场充分调查，在施工期内对施工范围内的管道、光纤、电缆、排水等 设施采取合理、有效的临时保护措施。承包人实施期间必须服从有关管理单位的协调和要求，做 好与相关部门的协调工作。承包人由上述情况而发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价

内，发包人不再单独计价。

12）承包人必须充分调查本工程现场情况，制定较详实的实施计划和绕行方案，确保施工安 全，保障交通畅通，所需费用由承包人承担。

13）承包人应精心组织施工，充分考虑各项保证措施。若未达到质量目标的要求，应无条件 采取措施补救，直至工程合格。

14）承包人应结合现场地质水文勘探数据及采用的施工工艺，制定详细的安全措施报监理人 批准（该批准不能免除承包人的责任），以保证施工现场周边建筑物的安全，并应设置安全观测点进行安全监测。

对本标段中与既有道路等有交叉、干扰的地段，施工时应保证施工和交通的安全。承包人应 在主要交叉点实行道路两侧围挡施工，在人员密度大、流动大的地段以及其他需要地段也必须采 取围挡施工，以确保施工安全和人员安全。

15）承包人应为外委试验监理人员提供相应的生活设施（包括住房、生活用品等）、办公设 施（包括办公用房、办公用品、但不包括办公电脑等设施）、办公通讯（含传真、固定电话通

讯、网络接入等，但不包括移动通讯设施）以及市内交通等便利条件。

16）承包人为满足本项目施工需要而开展的科研和试验课题研究，应将其详细成果资料报发 包人备案。

17）施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规 章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工 安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

18）一个有经验的承包人应考虑到施工过程中可能会发生的由于施工及各种原因造成的地方 矛盾（红线范围内的征地矛盾除外）和阻工问题，以及由此产生的工期延迟及费用增加，承包人 自行负责解决，并支付所发生的一切费用。发包人协助做好协调工作，发包人的协调不免除承包 人自行解决矛盾的任何责任。

19）各分部工程应建立详细工程施工档案，当分部工程完成时，承包人须按竣工文件编制要求，将上述原始记录、施工记录、进度照片、录像等资料编订成册，所有资料电子文件拷贝在

DVD 光盘中，提交两份纸质资料（一正一副）和 1 份电子文件给发包人保存。

承包人应按照《公路工程竣(交)工验收办法》的相关规定编制交（竣）工资料。全部工程完 工后，在全部工程的交工验收证书签发之前，承包人须按合同条款规定向发包人提交监理人认为 完整、合格的交（竣）工文件。在缺陷责任期内，承包人应补充交（竣）工资料，并在签发缺陷 责任期终止证书之前提交。

承包人应配备满足工程需要的专业专职档案管理人员，并相对固定。

承包人应分阶段编制并上报《施工技术总结》，施工技术总结报告应按科技论文的要求编 制，并达到监理人满意的程度，并在交工验收前 28 天将总结报告提交发包人。

20）承包人应履行的其他义务：承包人要认真贯彻落实《劳动法》、《保障农民工工资支付  条例》、苏人社规〔2022〕3 号《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》、苏人社   规〔2022〕4 号《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》、苏交规〔2021〕2 号《省交 通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》等国家及省市相关法律法规有关禁  止拖欠民工工资的要求。

合同实施过程中，因承包人原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果承包人自行承担。

4.3 分包

按照《省交通运输厅关于贯彻落实交通运输部<公路工程施工分包管理办法>的通知》（苏交 建函〔2024〕53 号文）、《交通运输部关于印发<公路工程施工分包管理办法>的通知》（交公路规〔2024〕2 号）、《交通运输部办公厅关于印发<公路工程施工分包负面清单（2024 年版）>的 通知》（交办公路〔2024〕6 号）、《关于贯彻执行<江苏省公路工程施工分包管理实施细则>的 意见》（苏交建工〔2015〕22 号文）等国家及江苏省有关分包管理的法律法规、行政规章执行。 如相关要求有不一致之处，以发布时间在后的为准。实施过程中，具体专业分包单位须经招标人 同意，并履行相关手续。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员 在该款中补充第二自然段如下：

项目经理在本合同期内严禁兼任另一合同的项目经理。在整个工程实施过程中，承包人成立 项目经理部，派出原投标书中承诺的项目经理。发包人将对其实行考勤制度，必须保证每天 8 小 时在工地现场。事先未征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理，但发包人有权根据工程 实施情况要求承包人立即更换项目经理。

4.8 保障承包人人员的合法权益

本款补充第 4.8.7 项：

4.8.7 承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医 药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人还应建立人员流动登记制 度，信息报告制度，要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。承包人应 将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入工程量清单各子目的单价和总额价中，发包人将不 另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。

4.8.8 承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理或授权的项目副 经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直 接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资 格的组织和个人。

承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和劳务用工工资的法律、法规和规定，及时支付 工程中的材料、设备货款及劳务用工工资等费用，且应签订劳务用工合同。承包人不得以任何借 口拖欠材料、设备货款及劳务用工工资，如果出现此种现象，一经查实后，一律通报并责令承包 人自行组织资金迅速偿还欠款。在必要时，业主有权从应付给承包人的工程款中代为支付其拖欠 的材料、设备货款及民工工资。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，将报交通主管部门。

4.8.9  为保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。承 包人应承诺在泰州设立项目经理部，专门负责该工程的管理。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然 的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

5.材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

补充第 5.1.4 款

为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按资格审查资料表中所报的型号、规  格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、 短缺或任意更换，否则将按第 22 款视为承包人违约。

尽管承包人已按投标函附表的要求提供了上述机械、设备和仪器，但监理人认为仍不能满足 现场施工的需要并且不能保证工程质量时，监理人有权要求承包人继续调遣或租用某些设备、仪 器。承包人在接到指令后应立即执行，否则将按第 22 款视为承包人违约。

承包人的施工机械、设备应在工程所在地办理机械、设备的安全施工相关手续，接受监督与 管理，完成相关手续后方可投入使用。

承包人的施工机械、设备未经监理人同意不得擅自撤离本施工现场。当工程由于发包人原因 造成停工或暂缓施工，承包人有义务降低损失，经监理人同意后，可撤离不必要的机械、设备和 人员。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

本项目发包人不提供任何材料和工程设备。

6. 施工设备和临时设施

第 6.3 款细化为：

为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标文件承诺的型号、规格、数量和 时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意 更换，否则将按第 22.1 款视为承包人违约。

尽管承包人已按承诺提供了上述机械、设备和仪器，但若承包人使用的施工机械、设备和仪 器不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工机械、设备 和仪器，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。承包人在接 到监理人指令后应立即执行，否则将按第 22.1 款视为承包人违约。

7.交通运输

补充第 7.2.3 款为：

除合同另有规定外，承包人为实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业所需的 临时出入现场和施工运输，应对所使用的由发包人提供的或按需要由承包人自建的或借用、占

用、利用当地的所有出入现场的临时道路和桥梁进行养护和维修，直到工程竣工，并应保证发包 人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。

第 7.5 细化为：

承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已接受原有地方道路、 桥涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协调、改善、加固并养护，因承包人 出入或施工运输使用造成的损坏，承包人应负责自行处理。承包人在实施和完成本合同工程及缺 陷修复工作中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他 交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。

为保证道路交通安全及运输畅通,承包人应采取以下措施:

(a) 当施工期间，承包人必须在与交通和公安部门协商下，采取足够的引导交通措施；

(b) 承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。

8.2 施工测量

补充 8.2.3、8.2.4 款：

8.2.3  承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对使用的测量仪器 进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本合同工程施工过程中，如果工程任何部  分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监  理人认为符合合同规定为止。

8.2.4  承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资 料，应至少在 48 小时前通知监理人进行复测。

8.3 基准资料错误的责任

本款补充：

承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知监理人和发包人，否则 应承担相应责任。

9.3 治安保卫

补充 9.3.4 项：

在符合合同要求的范围内，进行为工程的施工和竣工以及对任何缺陷做必要的补救，均应以 不使下述各方面遭受不必要的和不恰当的干扰为条件：

(1)公众的便利；

(2)公用道路或私人道路以及通往属于发包人或他人财产的人行小道的进入使用和占用；

(3)河流、航道、铁路、城镇道路和其他公共交通运输线路等；

(4)空中或地下的属于公共、团体或他人的管线和设施。

如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由承包人承担一切 责任及费用，但由于发包人或监理人对本工程提供的设计所引起的必然影响除外。

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：承包人应在签订合同协议书后 28 天之内按发包人和监理人的要 求将其编制的施工方案报送监理人审批。

11.4 异常恶劣的气候条件

删除通用条款本款原内容，改为：

承包人应充分研究，估计本工程实施中的各项异常恶劣的气候条件及各项风险，合理计划安 排，采取相应措施保证工期，由于气候条件影响的工期不予延长。

12.1 承包人暂停施工的责任

（6）由承包人承担的其他暂停施工的责任：无。

15.4 变更

项目变更按照相关规定执行。

16.1 价格调整

不调整。

17.1 计量

本条修改为：单价子目已完成的工程量根据工程实际进展情况予以计量。

17.2 预付款

本项目无预付款。

17.3 工程进度付款

工程款支付方式：详见采购文件

17.3.5 农民工工资

承包人要认真贯彻落实《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》、苏人社规【2022】3 号《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》、苏人社规【2022】4 号《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》、苏交规 2021 年 2 号文《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》等国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠民工工资的要求。

合同实施过程中，因承包人原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果承包人自行承担。

20.6.4 保险金不足的补偿

本款细化为：

保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分），应按下列对发包人或承包 人责任的规定，由发包人或承包人承担：

1、在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成部分，或将用于或安装在本合同 工程中的材料、设备等发生损失或损害，不论出于什么原因（属于发包人的风险除外），承包人  均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按“19 缺陷责任和保修责任”规定而实施作业的 过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

2、由于发包人风险所造成的损失或损害：

a、由于本款规定的发包人风险中的任何一种已投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承 包人应在事故发生后及时报告监理人和保险公司并向保险公司提出索赔。不能从保险公司收回的  免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险公司最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均  分担。

b、由于承包人责任引起的事故损失或损害，已投保的保险无法赔偿的部分由承包人承担。

c、由于本款规定的发包人风险中的任何一种无法投保的发包人风险造成的上述损失或损害，

承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照合同规定在与承包人协商 并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人均应 采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的 损失承担责任。

d、由于发包人风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本款(a)或(c)(视 情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。

3、属于发包人的风险包括：

a、地震、海啸、龙卷风及其他自然灾害，但承包人从发包人提供的参考资料中能合理预见或 能合理采取防范措施的自然灾害除外；

b、雷电、火灾、爆炸，但因承包人责任造成的火灾和爆炸除外；

c、飞机坠毁，飞机部件或飞行物体坠落；

d、战争、政变、征用、罢工、暴乱、骚乱，但纯系承包人由本合同工程施工引起的骚乱除 外；

e、核反应、辐射或放射性污染；

f、除合同规定者外，永久工程的任何区段或单位工程被发包人使用或占用所造成的损失或损 害；

g、属于本工程设计引起的损失或损害(由承包人负责的设计除外)；

上述 a～c 项风险应按照第 20 条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包 人的利益不受到损害。

4、但是，由于下列情况本应却未能从承保人处收回偿额，应由承包人全部负责：

a、承包人未按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告事故情况； b、承包人未履行保险单中规定的被保险人的义务。

18.交工验收

本条补充：本项目竣（交）工验收按照《泰州市公路事业发展中心工程竣（交）工验收实施 细则（试行）》执行。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 项补充：

本项所述(1)、 (4) 目风险应按照合同条款第 20 条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保 护发包人和承包人的利益不受到损害。

21.3 不可抗力后果及其处理

本项(1)目补充：

a、由于合同条款第 21.1.1 项中的任何一种已投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害， 承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险人并向保险人提出索赔。不能从保险人收回的免赔 额部分由承包人自己承担，而超过保险人最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。

b、由于合同条款第 21.1.1 项中的任何一种无法投保的不可抗力风险造成的上述损失或损

害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人 均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩 大的损失承担责任。

c、由于不可抗力风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本目 (a)或 (b)(视情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。

22.1 承包人违约

22.1.2  当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人扣以违约金，具 体约定如下：

如果发生 22.1.1 款承包人违约的情况，发包人可视承包人违约的严重程度采取下列措施之 一：

(1)发包人可按签约时签约合同价的 1%—10%的金额扣缴承包人违约金，该违约金或通知履约 保函开具银行支付或在期中支付证书中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实 施和完成本合同工程及其缺陷修复；若承包人未经批准擅自撤离工地，发包人除扣除承包人的全 部履约担保（含现金担保）和剩余工程款项之外，并不承担承包人与其它承包人、供货商等的经 济纠纷和法律责任，也不赔偿任何费用。

(2)发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完 成合同工程其余部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应  包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人应确定由于承包人违约而给发包人造成的费  用增加和其他损失，报发包人批准后从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理人应将上述  决定通知承包人，并抄送发包人；

(3)发包人在向承包人发出书面通知的 14 天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本 合同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或 监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或 其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料。合同终止后的有关事宜 应按照第 22.1.4 和 22.1.5 款的规定办理。

此外，当承包人发生了下述违约现象之后，发包人可依据下列具体情况扣除承包人的违约 金：

(1)人员变更违约金标准：施工单位不得擅自更换投标文件确定的关键岗位人员，确需更换  的，必须严格按照人员变更程序办理手续，更换人员的资格等级不得低于更换前的标准，并符合 招标文件要求。同时交纳一定数额的违约金，其中，施工单位主要管理人员（项目负责人、项目 总工或技术负责人、专职安全员）1 万元/人。

缺岗违约金标准：施工单位主要管理人员每月在岗不少于 25 天，缺岗 1 天扣 1000 元/人。

(2)承包人在监理人规定的截止日前，投标函附表所列的主要机械及试验、测量设备不能按时 进场，每迟到 1 天，发包人将按照该设备的台班费的三倍扣除违约金，直到设备进场为止。

(3)在工程实施期间，未经监理人批准，承包人进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备撤 离现场，发包人将按该设备的重置价值从工程中期支付款中扣除违约金。

(4)在工程实施期间，承包人应制定阶段性工期目标并提交监理人批准，并努力完成工期目标。若承包人不能完成工期目标，可按 1000 元/天标准扣除承包人的违约金。

(5)在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，一经发包人发现，则按 5000 元/次标准 扣除承包人的违约金。

(6)承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理人作假，一经查 实，发包人将按每次 1 万元的标准扣除承包人的违约金。

(7)承包人应无条件接受上级交通主管部门、质量监督部门、发包人监理单位的质量检查或抽 查，如发现承包人出现降低施工标准或偷工减料或出现较大质量问题，发包人将按每次 5 万元的  标准扣除承包人的违约金。

(8)承包人在施工期间未能做好环境保护工作，使得周边环境遭到破坏或污染，经监理人认可 后，每次按照 1 万元/次的标准扣除承包人的违约金。

除上述约定外，发包人还将按《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的相关规定将 违约情况上报交通行政主管部门。

补充 25 款为：

25 廉政建设

在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设 的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程 建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。

26 履约考核

在工程实施期间，发包人将按照本项目建设工程相关履约考核办法的规定及《泰州市公路事 业发展中心履约考核管理办法》（试行）对承包人进行履约考核，并将履约考核结果上报上级交 通行政主管部门，由上级行政主管部门核实后计入承包人信用档案。

27 文明施工和规范化建设

按照江苏省交通厅公路局《交公程[2009]92 号》文件执行。

28 其他奖惩

各标段养护工程省级质量检查中原材料以及工程实体质量关键性项目指标合格率有一项未达 到 100%，扣减 20 万元/项（从工程计量款中扣减，不予返还），累计扣减金额不超过合同价的10%。

- 第三节  合同附件格式

- 附件1：合同协议书

甲方(招标人)：

乙方(中标人)：

签订地点： 泰州市

甲乙双方根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及本项目招标文件，按照平等、自愿的原则，协商签订此合同。

一、说明

受甲方委托，   于     年   月   日组织了      的评标工作，经  评标委员会认真严格的评审，确定由乙方承包本项目。

二、项目基本情况

1.项目名称：

2.项目地点：泰州市

3.工作内容：

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标（成交）通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）其他合同文件。

（5）响应文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部 分，具有同等效力。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同 一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字 或盖章。

四、项目负责人

姓名                  身份证号

五、合同服务期

。

六、费用及结算方式

1.合同类型：单价合同

2.合同签订金额：人民币（大写）(¥   )

3.付款方式：

4.缺陷责任期：1 年。

5.质保金：工程计量款的 3%，不计息。

七、乙方需要提交的竣工资料套数：三套。

八、履约保证金

履约保证金为成交价的    %，以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺，该 保证金在甲方的规定存续期间不计息。

九、合同生效和终止

本合同经双方签字盖章后生效，至双方按照施工合同的规定履行完各自的义务和 责任后自然失效。

十、违约责任

1.由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺 延外，甲方应向乙方支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由甲方承担法律 责任和经济责任。

2.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方 可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准 后，甲方应支付相应的服务费用。

3.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要 求乙方按实赔偿（包括诉讼费、律师费、评估费、鉴定费等合理支出）；因乙方原因 （包括服务质量问题）导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

十一、争议处理

本合同在履行过程中，如发生争议，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，应 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他

1．未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，或将部 分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2．合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需  经双方共同协商，订立补充协议，补充协议条款与本合同条款有冲突的，以补充协议 条款为准，补充协议与本合同有同等法律效力。

3．本合同一式四份，自签订之日起生效。

4．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方：                                    乙方：

（盖单位章）                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

年     月    日                      年      月     日

第五章  评审办法及评分标准

一、总则

本项目评审采用综合评分法，总分为100分。合格响应人的综合得分为各评分项目汇总得分，最终得分为各评委所评定综合得分分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。排名第一的响应人放弃成交，因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形不具备成交条件的，采购人可依次确定排名在前的其他响应人为成交候选人，也可依法重新组织采购。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留两位小数。

二、评审内容及标准

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价部分 |  | 20 |
| 1 | 投标报价 | 按满足竞争性磋商文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分按以下公式计算：投标报价得分＝（评审基准价/最终投标报价）×20（分值保留两位小数）。 | 20 |
| 二 | 商务部分 |  | 30 |
| 1 | 投标人业绩 | 2020年1月1日以来（时间以交/竣工时间为准）磋商供应商具有类似业绩的（业绩证明须提供中标（成交）通知书、施工合同、竣工验收证明或交工完工证明，缺一不可），每个得3分；本项累计最多得9分。以上资料均须提供扫描件（加盖公章），无原件不得分。 | 9 |
| 2 | 认证证书 | 磋商供应商需具有质量管理体系认证证书，得3分；具有环境管理体系认证证书，得3分；具有职业健康安全管理体系认证证书，得3分；本项累计最多得9分。所有证书均在有效期内。提供相应证书扫描件（加盖公章）。 | 9 |
| 3 | 项目负责人业绩 | - 2020年1月1日以来（时间以交/竣工时间为准）拟派项目负责人在本单位以项目负责人身份承担类似业绩的（业绩证明须提供中标（成交）通知书、施工合同、竣工验收证明或交工完工证明，缺一不可），每个得4分；本项累计最多得12分。以上资料均须提供扫描件（加盖公章）。 | 12 |
| 三 | 技术部分 |  | 50 |
| - 1 | - 工程概述、施工现场平面布置及临时设施、临时道路、施工部署及施工段划分及总体安排等 | - 概述科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； - 概述较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得8分； - 概述基本合理、描述一般、存在可操作性的6分； - 概述具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得4分； - 未提供不得分。 | - 10 |
| - 2 | - 关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所制定措施 | - 施工总进度计划科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； - 施工总进度计划较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得8分； - 施工总进度计划基本合理、描述一般、存在可操作性的得6分；施工总进度计划具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的4分； - 未提供不得分。 | - 10 |
| - 3 | - 工程分部分项工程的施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施 | - 施工方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分；施工方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得8分； - 施工方案基本合理、描述一般、存在可操作性的得6分； - 施工方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得4分； - 未提供不得分。 | - 10 |
| - 4 | - 安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施 | - 安全文明施工措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的10分； - 安全文明施工措施较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的8分； - 安全文明施工措施基本合理、描述一般、存在可操作性的得6分； - 安全文明施工措施具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得4分； - 未提供不得分。 | - 10 |
| - 5 | - 保证项目实施的技术设备和人力资源安排 | - 投入项目的技术设备科学、严密、合理，管理制度完备、使用方案详细且具有针对性:技术人员配备合理、考虑周全的得10分； - 投入项目的技术设备较严密、合理，管理制度较完备、使用方案较详细，不存在实施难度:技术人员配备较合理、考虑较周全的得8分； - 投入技术设备基本符合项目实际、管理制度一般、使用方案一般:技术人员配备一般、能满足项目实施需要的得6分； - 设入技术设备有欠缺，基本能满足项目实施需要:技术人员配备简单，基本能满足项目实施需要的得4分； - 未提供不得分。 | - 10 |

- 说明：1.上述评分标准中须提供相关的各种资格、资质、证书、证明材料等，供应商必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取成交等虚假行为，将依据法律规定取消其中标资格。

2.技术部分方案总篇幅不超过80页，超过 80 页的，扣 2分。

四、本办法未尽事宜，经磋商小组集体通过后，形成书面材料，作为本磋商办法的补充条款，并按磋商办法及补充条款进行磋商。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，供应商法定代表人身份证或供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加磋商的除外）

二、供应商资质证书、安全生产许可证（原件扫描件盖电子章）

三、施工项目负责人执业资格注册证书及建设行政主管部门颁发的有效的安全考核合格证书（B证）（原件扫描件盖电子章）

四、技术负责人证书（原件扫描件盖电子章）、项目负责人社保证明（磋商供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商响应文件递交当月)（原件扫描件盖电子章）

五、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（磋商供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商响应文件递交当月)的财务状况报表（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的审计报告）原件扫描件盖电子章）

六、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间近六个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

七、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

八、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

九、法人授权书

十、磋商响应函

十一、中小微企业声明函

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、报价一览表

十四、分项报价表

十五、拟投入本项目人员一览表

十六、无在建工程承诺书

十七、承诺书

十八、资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，供应商法定代表人身份证或供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加磋商的除外）

二、供应商资质证书、安全生产许可证（原件扫描件盖电子章）

三、施工项目负责人执业资格注册证书及建设行政主管部门颁发的有效的安全考核合格证书（B证）（原件扫描件盖电子章）

四、技术负责人证书（原件扫描件盖电子章）、项目负责人社保证明（磋商供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商响应文件递交当月)（原件扫描件盖电子章）

五、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供磋商供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报表（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的审计报告）（原件扫描件盖电子章）

六、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交磋商响应文件截止时间近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

七、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：      。

单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：法定代表人或授权委托人身份证扫描件盖CA电子公章。

十、磋商响应函

致：               （采购单位名称）：

根据贵方             磋商文件的要求，正式授权下述签字人       (姓名) 代表响应人         （响应人名称）全权处理本次项目磋商的有关事宜。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的响应人。

3.我方在磋商之前已经完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议（包括修改文件，如有）。

4.我方同意按采购文件中的规定，本磋商文件的有效期限为磋商截止之日起90天，并在规定的磋商有效期，期满之前均具有约束力。

5.如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可不予退还。

6.同意提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

9.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮编：

电话：                                 传真：

响应人开户行：                          账户：

供应商（CA签章）：

日   期：________年____月____日

十一、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：建筑业。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、响应单位根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位       （是/否）为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十三、报价一览表 （参考格式，以苏采云系统格式为准）

采购项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

供应商（CA签章）：          法定代表人或授权代表签字或盖章（CA签章）：

日期：   年  月  日

十四、分项报价表

详见招标控制价

十五、拟投入本项目人员一览表

| 职务 | 姓名 | 身份 证号 | 职称 | 执业证书或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老 保险 |
| 注：1.养老保险栏应填写“已缴”或“未缴”，未填写的视同未缴。 2.投标人不按实填写本表的，以弄虚作假处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（CA签章）：          法定代表人或授权代表签字或盖章（CA签章）：

十六、无在建工程承诺书

致：                                  （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位采购编号为             的                  项目的投标，并接受对我公司的资信审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资信证明文件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

拟任项目负责人              身份证号码           注册证书号           ，现阶段无任何在建工程项目。本公司递交的资信证明文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商（CA签章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章（CA签章）：

日期：   年  月  日

十七、承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1、我单位同意并响应农村公路生命安全防护工程采购文件的所有内容；

2、本公司（单位）对本项目（项目编号：             ）所提供的服务符合国家相关规定和采购人要求；

3、我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、本公司不存在单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

6、本公司拟派本项目的工作人员，均无犯罪记录。

7、如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十八、供应商类似业绩情况表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 服务单位 | 合同日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（CA签章）：          法定代表人或授权代表签字或盖章（CA签章）：

日期：   年  月  日

说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附符合评审办法要求的证明材料。

十九、资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料