无锡市新吴区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320214-HLXM-G2025-0004

采购项目名称：无锡市新吴区梅村片区梅南单元详细规划项目

采 购 人：无锡市自然资源和规划局新吴分局

采 购 代 理 机 构：江苏恒立工程项目管理有限公司

二○二五年四月

目     录

第一部分. 投标邀请	1

第二部分. 投标供应商须知	7

第三部分．采购需求	29

第四部分．合同书（格式）	38

第五部分．附件（投标文件格式）	53

（一）投标函（格式）	54

（二）开标一览表（格式）	56

（三）类似业绩一览表	57

（四）关于资格的声明函（格式）	59

（五）承诺书（格式）：	60

（六）投标供应商简介和经营情况说明	64

（七）法定代表人授权委托书（格式）：	66

（八）拟投入人员一览表	67

（九）中小企业声明函（格式）：	68

（十）残疾人福利性单位声明函	70

- 第一部分. 投标邀请

江苏恒立工程项目管理有限公司受无锡市自然资源和规划局新吴分局委托，就其无锡市新吴区梅村片区梅南单元详细规划项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，投标邀请如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市新吴区梅村片区梅南单元详细规划项目 采购编号：JSZC-320214-HLXM-G2025-0004 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市自然资源和规划局新吴分局 采购人地址： 无锡市新吴区龙山路9号 采购代理机构：江苏恒立工程项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市新吴区具区路108-19 |
| 3 | 采购项目概况、要求：为建立健全新吴区国土空间规划体系，加强城镇规划管理，积极开展城镇开发边界内详细规划编制工作，拟编制《无锡市新吴区梅村片区梅南单元详细规划》。本次详细规划的编制范围为新锡路以东、薛典北路以西、梅育路和伯渎河以南、京沪高速以北区域，总面积约945.35公顷。规划内容分为单元-街区两个层面。单元层次详细规划承接传导上位规划意图，落实总体规划确定的管控传导要求，并将相关管控要求分解传导至街区，同时提出地块开发管控通则。街区层次详细规划在严格遵循单元层次详细规划管控要求的基础上，结合街区实际情况，加强用地策划，深化城市更新、社区生活圈构建、道路交通组织等研究工作，优化空间布局，制定地块具体管控指标和要求，指导建设项目实施。 服务期限：180日历天，满足各阶段进度要求。 服务要求：满足采购人及相关政策文件的要求，符合《中华人民共和国城乡规划法》、《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》、《江苏省城镇开发边界内详细规划编制指南（试行）》（2021）、《江苏省城市规划管理技术规定》（2011年版）及其他相关规定和规范，经无锡市人民政府批准后，完成向省自然资源厅逐级汇交规划基本内容； 本项目是否专门面向中小企业：是。 本项目所属行业类型：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 采购预算：160万元； 最高限价：160万元，投标供应商的投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业，供应商应为监狱企业，供应商应为残疾人福利企业。 3.本项目的特定资格要求： （1）投标人应为中华人民共和国境内经国家相关管理机关注册并登记的具有独立法人资格的企业（事业）单位、社会组织、其他组织和自然人； （2）投标供应商应具有城乡规划乙级及以上资质（供应商城乡规划资质，因国家机构改革，证书有效期过期未予补办，依旧视为资质有效，需提供相关主管部门出具的证明材料或公告截图）； （3）具有良好的银行资信和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；经营活动中没有违法、违纪行为； （4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 （5）本项目不接受联合体投标。 注：1、按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2、采购人有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。 |
| 5 | （1）获取采购文件方式：供应商登录苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。 （2）采购文件获取时间：本项目采购公告发布之日起五个工作日内（法定假日休息），每天00:00-12:00，12:00-17:00。 |
| 6 | 踏勘现场：由投标供应商自行组织踏勘现场。相关踏勘费用由供应商自行承担。供应商在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。 投标供应商要求澄清采购文件的截止时间：2025年4月10日17时，以书面形式给采购代理机构。 采购人对采购文件澄清、修改时间：投标截止时间15天前。 |
| 7 | 本项目无需递交投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止时间起90天。 |
| 9 | 网上投标文件递交截止时间：2025年5月13日09:30（截止时间后的响应文件恕不接受）。 网上解密时间：2025年5月13日09:30开启解密后30分钟。 投标递交地点：在苏采云投标客户端上传响应文件，本项目为不见面开标，报价供应商无需到达现场。 注：本项目采用线上不见面开标，报价供应商应根据有关规定和方法，在电子采购平台的电子招投标系统参加开标会议。供应商自行准备CA锁、无线上网的笔记本一台（报价供应商自行解决上网问题，笔记本电脑提前确认是否浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端），如因未准备相关设备及CA锁导致的废标，由投标供应商自行承担。 |
| 10 | 投标有关信息： 投标时间：2025年5月13日09:30 投标地点：苏采云投标客户端 本项目进行线上不见面采购活动，供应商授权委托人在整个投标过程中，应保持电话畅通，由于供应商无法及时沟通，造成的损失由各供应商自行承担。 |
| 11 | 评审时间：2025年5月13日 评审地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标3室新吴区交大联云科技园停车场1楼（清晏路与净慧东路交叉口东120米）（政采云投标客户端，本项目为不见面开标，无需到达开标现场）。 确定成交单位时间：2025年5月13日评审结束 确定成交单位地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心开标1室新吴区交大联云科技园停车场1楼（清晏路与净慧东路交叉口东120米）（政采云投标客户端，本项目为不见面开标，无需到达开标现场）。 |
| 12 | 响应文件份数： 1、因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在响应文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。 2、本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。 3、纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标供应商无需递交纸质响应文件至现场，中标后中标供应商向采购人提供与电子投标文件完全一致的纸质响应文件（两份：一正、一副）。 4、供应商请仔细阅读供应商注册流程和采购文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 5、本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 13 | 采购人：无锡市自然资源和规划局新吴分局 联系人：王杉 联系电话：0510-81021517 联系地址：无锡市新吴区龙山路九号 采购代理机构：江苏恒立工程项目管理有限公司 联系人：丁海铭 联系电话：15061810731 联系地址：无锡市新吴区具区路108-19 邮箱：108675756@qq.com 有关本次采购活动方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 14 | 供应商主体信息库注册 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。 （2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。 （3）“苏采云”系统供应商操作手册链接： http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml （4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）： http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00） 2.完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。 3.如投标供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。 |

- 第二部分. 投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1、采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2、投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 (http://jszfcg.jsczt.cn/)在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3、采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

4、采购文件仅作为本次招投标使用。

（三）采购文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件或书面传真发送至江苏恒立工程项目管理有限公司，联系方式详见“投标邀请”第13项。

2．采购人、江苏恒立工程项目管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

（四）采购文件的补充或修正：

1．投标截止时间15日前江苏恒立工程项目管理有限公司可对采购文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长投标截止时间。

2．如需对采购文件进行补充或修正，江苏恒立工程项目管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分， 与采购文件具有同等约束力。

（五）投标文件的组成：

投标文件由证明文件、投标函、报价文件、技术部分四部分组成（相应内容上传至无锡市政府采购交易管理系统投标模块）。

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商营业执照副本复印件加盖公章（提供原件扫描件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章（提供原件扫描件）；

（5）投标供应商应具有城乡规划乙级及以上资质（供应商城乡规划资质，因国家机构改革，证书有效期过期未予补办，依旧视为资质有效，需提供相关主管部门出具的证明材料或公告截图）；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度的审计报告和所附已审财务报告复印件加盖公章；

（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

（9）被授权委托人提供企业与其签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附社保部门出具的近一年中任意一个月份（不含开标本月）的社保缴费清单）或由社保机构出具的近一年中任意一个月份（不含开标本月）的缴费证明复印件加盖公章；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）中小型企业声明函或残疾人福利性单位声明函；

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2：补充证明文件

（1）投标供应商简介和经营情况说明（格式见附件）；

（2）细目报价表（格式见附件）；

（3）其他投标供应商认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）；

2．投标函部分（格式见附件）：

（1）投标函（格式见附件）

（2）拟投入本项目仪器设备一览表（格式见附件）

（3）拟投入人员一览表（格式见附件）

（4）类似业绩一览表（格式见附件）

（5）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）。

3.报价部分（格式见附件）：

（1）开标一览表（格式见附件）

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（一个小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

注：总报价中应包括货物、配件、包装、运杂、安装、调试、税金、售后服务等所有费用。

4、技术部分

4.1、项目背景的理解及分析

4.2、现状分析和规划衔接

4.3、规划内容初步构思

4.4、项目重难点及创新点总结

4.5、项目进度控制措施

4.6、质量与服务保障措施

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件份数：本项目为不见面开标，投标供应商无需递交纸质响应文件至现场，中标后中标供应商向采购人提供与电子投标文件完全一致的纸质响应文件（2份：一正、一副）。

6.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

7.投标费用自理。

8.网上投标

投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（七）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

2.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如要求）未按规定的期限、地点送达的；

3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

4.投标供应商的被授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

7.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

8.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

9.未按采购文件要求解密电子投标文件的；

10.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

11.投标文件未按要求制作、递交的；

12.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

13.投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

14.不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

15.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

16.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

17.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

18.不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

19.不同投标供应商投标文件相互混装的；

20.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

21.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

22.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

23.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

24.投标文件被本项目评委确认为无效投标文件的；

25.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

26.未按要求提供技术文件的；

27.投标报价超过采购文件中规定的最高限价或者采购预算或者单项最高限价的；

28.投标供应商的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

29.投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性，不能在合理的时间内提供书面说明及提交相关证明材料，有可能影响产品及服务质量或者不能诚信履约的；

30.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

31.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

32.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

33.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

34.各投标供应商的投标文件上传使用的 MAC 地址和 IP 地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

35.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

36.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（八）开标、评标：

1.开标工作程序

1.1所有投标供应商在采购文件规定的时间内解密各自投标文件，并由采购代理机构宣读各投标供应商的《开标一览表》。

1.2解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按采购文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

1.3投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。

1.4开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）一（4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2.投标供应商资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供的资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：采购人或采购代理机构在投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人及采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.5资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件符合性检查

3.2.1投标文件的符合性检查由评标委员会负责。

3.2.2对投标文件的有效性、完整性和对采购文件要求的符合性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3.2.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查；

3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露；

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列， 中标候选人并列的按技术文件优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

本项目若多家供应商提供相同品牌的核心产品，且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算。评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

具体评分标准如下：

（一）评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                 30分

（2）供应商综合情况                           26分

（3）技术文件（服务方案）                     44分

（二）各项目评分标准

（1）报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值。

注：项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，成交供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示）。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。参加报价的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》。

（2）供应商综合情况 （26分）

2.1、投标供应商业绩（9分）：2020年1月1日以来，投标供应商承担过类似项目业绩，有一项得3分，本项最高得9分。以签订合同时间为准，合同复印件加盖公章，业绩不满足要求不得分。

2.2、项目人员配备（11分）：

①拟派项目负责人（2分）

项目负责人同时具备高级城乡规划师职称和注册城乡规划师资格的，得1分。

自2021年1月1日（以获奖证书证明时间为准）以来项目负责人参加过的项目获得过省级及以上行政主管部门颁发的奖项，每有一个得0.5分，本项最多得1分（须提供获奖证书扫描件，同一项目获得多个奖项的，仅按一个项目计算）。

②拟派项目组成员（除项目负责人以外）（9分）

配备一名技术负责人：具有土地或城市（乡）规划专业高级及以上技术职称的得1分，自2021年1月1日（以获奖证书证明时间为准）以来参加过的项目获得过市级及以上行政主管部门颁发的奖项的得1分。本项最多得2分

除项目负责人外，项目组成员中每增加一名注册城乡规划师，加0.5分，本项最多得3分；

除项目负责人外，项目组成员中具有中级职称的，每有1人得0.5分；具有高级及以上职称的，每有1人得1分；本项最多得4分。

注：以上人员不得重复计分，提供证书及奖项证明文件复印件并加盖公章及社保机构出具的近一年中任意一个月份（不含开标本月）的缴费证明复印件加盖公章。

2.3、投标供应商综合实力（6分）：

①供应商同时具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，得1分。

注：提供相关证书原件扫描件，未提供或未按要求提供此项不得分。

②企业荣誉：供应商自2021年1月1日（以获奖证书证明时间为准）以来投标人承担过的项目获得过市级及以上行政主管部门颁发奖项的，每提供一个得1分。本项最多得5分。（提供投标单位获奖证书复印件，此处获奖及荣誉的评分与前述项目负责人个人获奖同一项目不同证书可得分，同一奖项同一证书不重复得分。）

注：提供证书复印件加盖公章并放入投标文件中。未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。

（3）技术文件（服务方案）（44分）

3.1项目背景的理解及分析（6分）

包括：①项目背景、编制要求的认知；②任务要求的理解与分析。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容翔实、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

3.2现状分析和规划衔接（6分）

包括：①现状情况的梳理与分析；②上位规划及相关规划的传导与衔接。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容翔实、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得1分；本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

3.3规划内容初步构思（15分）

包括：①目标定位；②内容框架及成果构成；③规划方案；④规划支撑体系；⑤管控要求及开发引导。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容翔实、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得1分；本项最高得15分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

3.4 项目重难点及创新点总结（9分）

包括：①项目重难点分析；②项目重难点解决措施；③项目创新点；

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容翔实、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得9分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

3.5 项目进度控制措施（4分）

包括：①项目进度安排；②进度保证措施。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容翔实、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

3.6 质量与服务保障措施（4分）

包括：①质量保证措施；②服务保证措施。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容翔实、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（十）确定中标供应商：

1．评审小组根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审并推荐中标候选人。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。江苏恒立工程项目管理有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。如有质疑，供应商按中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》第十二条：供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。规定提交资料；按《中华人民共和国政府采购法》等有关法规处理。评审、开标及定标的整个过程均由采购人或纪律监察部门全程监督。

2．在发布中标公告的同时，江苏恒立工程项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

（十一）废标的确认：

在采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十二）投标保证金：

本项目无需递交投标保证金。

（十三）履约保证金：本项目无需递交履约保证金。

（十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏恒立工程项目管理有限公司见证后生效。

2.江苏恒立工程项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标供应商支付，代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法，收费标准为：成交金额100万元以下费率为成交金额的1.5%,100万元-500万元费率为成交金额的1.1%，在此基础上打七折。

2.领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十六）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十七）政府采购合同融资：【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附：政府采购合同融资政策告知：

中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

附件1.                政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                         。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

- 第三部分．采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品给予扶持；

2）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，监狱企业属于小微企业的，不重复享受政策支持。

3）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4）优先和强制采购节能产品。属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购，属于节能产品清单中强制采购的产品强制采购。优先采购环保产品。属于财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

一、编制背景

（一）响应江苏省详细规划指南的编制要求

2021年，《江苏省城镇开发边界内详细规划编制指南（试行）》文件的发布，明确了详细规划的编制方法、内容、重点及成果要求，为规范详细规划编制工作，加强国土空间规划监督实施，持续做好城市规划建设管理工作提供了依据。在《无锡市国土空间总体规划（2021-2035年)》获批和《无锡市新吴区国土空间总体规划（2021-2035年)》报批的背景下，详细规划作为实现各级总体规划向实施环节传导落实的重要载体，正成为持续深化“多规合一”的关注焦点。为加强城镇规划管理，贯彻新发展理念，构建新发展格局，需要开展城镇开发边界内详细规划的编制工作，以确保国土空间总体规划实施不走样，一张蓝图绘到底，切实提升空间规划管理与治理水平。

- 适应新吴区产业升级发展的新需求

新吴区作为无锡市最为重要的产业高地，在无锡市深化“产业强市”的战略中，承担着极为重要的角色，正着力构建形成具有国际影响力、国内领先及高成长性的“6+2+X”现代产业体系。梅村片区作为新吴区产业组成的重要部分，承担着生产制造、商务办公、研发孵化等功能，但目前片区整体呈现出“传统工业区”和“产业园区”混合分布的特征，面临着产业转型升级的发展需求。梅南单元制造业基础雄厚，周边优质产业创新要素与科创平台众多，需要进一步扩大协同优势，探索新质生产力的升级发展路径。

- 推动街道存量产业用地产生新效能

梅南单元位于梅村街道、旺庄街道与硕放街道的交界处，周边机场、高铁、高速等交通设施条件较好，是区域交通联系的腹地，地理位置较为优越。规划单元内部以工业用地为主，功能结构相对单一，存量用地占比约80%以上，总体建设开发强度相对偏低，部分用地使用不集约。现状产业集聚度较好、整体发展水平较高，但产出效益高低不均，面临着如何在存量土地上进一步提高用地效益的现实问题。需要结合产业发展的需求，综合考虑集约性、公共性、经济性、操作性等要求，梳理存量资源、挖潜用地潜力，强化功能策划、倡导用地混合，科学制定管控要求，提升空间资源的综合利用效益。

二、工作范围

本次项目的规划编制范围为新锡路以东、薛典北路以西、梅育路和伯渎河以南、京沪高速以北区域，总面积约945.35公顷。

规划范围示意图

三、工作内容

服务内容根据国家、省、市有关国土空间规划体系下详细规划编制要求，包括但不限于以下内容：

（一）基础工作

开展前期沟通，结合地方实际，把准发展需求，明确规划重点。制作资料清单，进行数据资料的收集、整理与分析。

1.开展现状调查

采取现场踏勘、公众调查等方式，结合国土变更调查、影像、确权登记等数据，对详细规划范围内及周边的自然条件、生态本底、历史文化资源、土地利用、土地权属、地下空间利用、公共管理与公共服务设施、重要企业、综合交通、公用设施、综合防灾等现状进行详细调查，梳理分析上位规划及其他相关规划，总结现状特征，分析存在问题，挖掘发展条件。

2．统一底图基数

收集第三次全国国土调查（“三调”）成果、地形图、遥感影像图、国土空间总体规划底图、批地供地征收信息、城镇地籍信息（产权权属、地籍）等基础数据，结合年度国土变更调查开展地类细化调查，形成比例尺不小于1:2000、用地分类以三级类为主的土地利用现状数据和工作底图。

3．评估规划实施

开展现行详细规划的实施评估。评估规划内容实施情况、影响规划实施的外部因素变化情况以及规划内容自身合理性情况，梳理规划实施问题，剖析问题原因，提出现行详细规划延续内容与优化建议，确定详细规划编制重点。

4.分析土地潜力

统筹土地储备规划、低效用地再开发专项规划、土地征收成片开发方案等，以宗地为单位，结合权属单位发展意向进行开发潜力分析，合理确定保留、提升等用地类型，统筹利用边角地、插花地、夹心地等畸零宗地，优化用地布局。

（二）详细规划编制工作

按照《江苏省城镇开发边界内详细规划编制指南（试行）》开展详细规划分层编制，分别包括单元层次和街区层次的详细规划。

1．单元层次：

（1）目标定位

明晰目标定位，指引规划编制及规划区未来发展：明确上位规划要求、立足自身发展重点优势、特点和迫切需求，明晰发展目标和功能定位。

（2）规模控制

依据上位规划约束指标传导要求，合理确定住宅建筑总面积、建设用地规模，保持人口规模、住宅规模、公共管理与公共服务设施配置的匹配关系。

（3）建设空间布局

落实上位规划的保护开发总体要求，统筹单元内部生态保护、重大设施与廊道控制、特色景观等空间影响因素，加强产城融合，研究确定单元布局结构。

落实上位规划确定的文、教、体、卫、养老、社区服务等公共管理与公共服务设施配置要求和标准，结合相关专项规划，与相邻生活区统筹考虑，在满足服务半径基础上优化用地布局。

落实总体规划工业保障线管控要求，明确产业用地安全防护、环境保护等控制要求，优化货运交通组织。

强化规划土地资源要素的弹性保障，增加对部分规划类叠加融合管理要求，结合重点地区实际发展需求及用地混合诉求，合理确定用地性质，细化用地混合和兼容要求，提高规划弹性适应能力，促进城市功能融合发展。

（4）蓝绿空间管控

落实总体规划确定的生态环境保护目标，合理确定单元绿地总量和重要绿地、绿廊，明确绿地的规模、数量以及绿廊宽度，优化各类绿地布局。

尊重水系现状和历史沿革，明确水面率控制要求；确定水体控制线。

（5）地下空间

统筹地上地下空间规划，明确地下交通设施、地下公用设施、地下防灾设施等地下公共服务设施的位置、开发深度以及连通、避让等通则规定。

（6）综合交通

落实总体规划及专项规划提出的道路网、公共交通、慢行交通、停车设施等交通网络与设施的规模、布局要求，坚持以人为本、公交优先、绿色低碳、分区差异等原则，统筹协调交通、用地、环境等空间要素，综合考虑慢行交通、机动交通、静态交通等各类交通的关系，优化并明确交通设施功能、规模、布局，提升交通出行环境。

（7）公用设施

落实总体规划及专项规划中设施布局及规模，确定给水、排水、电力等各类市政公用设施的规划布局和主要管线的控制要求，做好各类管线与地下空间和设施的规划协调和衔接。

（8）综合防灾

落实总体规划及专项规划中设施布局及规模，按照韧性城市建设要求，高标准规划抗震工程、防洪排涝工程、消防、人防及其他工程等防灾减灾基础设施布局和应急防控措施。

（9）竖向规划

合理确定建设用地的场地高程和道路、桥梁、堤防等控制点标高，提出地面、地下分层开发、分层赋权、统筹管控模式。

（10）城市控制线

根据上位规划划定的城市红线、绿线、蓝线、黄线的位置及边界，刚弹结合地明确控制线范围内的各类控制要求。

2．街区层次：

街区层次的详细规划强调实施管控。在严格遵循单元层次详细规划强制性内容的基础上，结合街区实际情况，加强用地策划，深化交通影响等研究工作，优化空间布局，制定地块具体控制指标及管控要求。

（1）优化用地布局

结合改造更新、项目建设等实际需求，深化研究，优化街区用地布局。

（2）保障设施落地

优化调整单元层次详细规划确定的公共管理与公共服务设施、绿地广场、公用设施的位置、边界及规模。

（3）交通设施深化

提出综合交通系统优化或用地功能、开发强度调整措施。深化明确各类交通设施的位置、控制点及控制界限，指导工程设计。

（4）细化竖向及立体开发控制

细化确定街区内各地块场地高程和道路控制点标高；协调地上地下空间开发利用，深化街区内重点地下空间的分层建设要求。

（5）确定地块控制基本指标

明确地块编号、地块边界、建筑退线、机动车出入口方位，确定地块用地性质、容积率、建筑密度、建筑高度、绿地率、各类配套设施要求、混合用地地块内不同功能比例等控制指标和要求。

（6）重点地区城市设计研究

结合片区发展导向和相关需求，开展重点地区城市设计研究。

（四）采购数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

服务地点：无锡市辖区

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

一、服务期：180日历天，满足各阶段进度要求。

二、成果提交

规划成果应包括规划文本、图件（图纸、图则）、附件及数据库，内容须符合设计任务书的有关要求和国家、省、市有关标准。（文本为WORD格式和PDF格式，图纸为DWG和JPG格式，数据库为ARCGIS格式，汇报电子文件为PPT格式），以光盘形式提交。

规划成果包括纸质文件及相应的计算机文件，其中详细规划数据库是国土空间规划“一张图”的重要组成部分， 需在详细规划编制过程中同步建立规划成果数据库，并整合到国土空间基础信息平台，数据库须符合省、市有关标准。

（六）采购验收标准

符合《中华人民共和国城乡规划法》、《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》、《江苏省城镇开发边界内详细规划编制指南（试行）》（2021）、《江苏省城市规划管理技术规定》（2011年版）及其他相关规定和规范，经无锡市人民政府批准后，完成向省自然资源厅逐级汇交规划基本内容。

（七）采购其他技术、服务等要求：

一、付款方式

（1）合同签订后，乙方按时间进度完成初步成果，经甲方确认成果质量后，甲方财务部门审核同意之日起10个工作日内，甲方支付合同额的10%;；

（2）乙方按时间进度完成中期成果，经甲方确认成果质量后，甲方财务部门审核同意之日起10个工作日内，甲方支付合同额的25%；

（3）乙方向甲方提交专家论证成果，经甲方组织专家论证通过，甲方财务部门审核同意之日起10个工作日内，甲方支付合同额的35%；

（4）乙方按专家评审意见修改完善，完成报批及汇交工作，甲方财务部门审核同意之日起10个工作日内，甲方支付合同额的25%。

（5）乙方在服务合同签订后三年内，配合甲方安排部署完成项目评优工作及规划跟踪指导等后续服务，经甲方财务部门审核同意后，甲方支付合同额的5%。（以上价款均不计利息，如因财政拨款问题延后支付日期，甲方不承担责任）服务费最终支付次数以财政预算拨付统筹为准。

二、其他说明

费用说明：投标总价应包括投标供应商整个服务期内全部费用的报价，包含人员工资、加班费、各项福利、办公费、管理费、为本招标项目提供服务所需的仪器设备、各类耗材、公共耗能费、专家评审费、利润、税金、本项目招标代理费等本项目招标文件规定的全部费用。除因特殊原因经双方协商同意外，投标供应商不得再要求追加任何费用。

- 第四部分．合同书（格式）

合同编号：

技术咨询服务合同

项目名称：无锡市新吴区梅村片区梅南单元详细规划项目

甲方（采购人）： 无锡市自然资源和规划局新吴分局

乙方（中标方）：

签订地点：无锡市新吴区

签订日期：    年  月  日

甲方（采购人）：无锡市自然资源和规划局新吴分局

地址：

乙方（中标方）：

地址：

一、政府采购编号：

二、采购内容：无锡市新吴区梅村片区梅南单元详细规划项目

三、中标总金额：人民币（大写）          万元整  ；人民币（小写）      元

四、质量和服务要求及验收标准：满足甲方及相关政策文件的要求，符合《中华人民共和国城乡规划法》、《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》、《江苏省城镇开发边界内详细规划编制指南（试行）》（2021）、《江苏省城市规划管理技术规定》（2011年版）及其他相关规定和规范，经无锡市人民政府批准后，完成向省自然资源厅逐级汇交规划基本内容。

五、服务期或完工期：180日历天；第一阶段：现状调研30日历天：完成底图底数梳理，结合现状调研，完成现状综合分析，总结现状问题； 第二阶段：规划评估工作及初步方案构思30日历天：结合发展定位与目标，开展规划评估工作，寻找核心问题和提升路径，有针对性地提出下一步详规方案深化方向；第三阶段：深化方案45日历天，形成中期成果，进一步深化方案，形成规划中间成果，征求意见，多方讨论，深化规划细节，并形成规划共识；第四阶段：成果制作+成果论证45日历天：完善各项规划内容，形成规划成果，组织专家论证；第五阶段：成果报批+成果汇交30日历天：形成报批成果，协助甲方完成成果报批及汇交。

六、服务地点和方式： 无锡市辖区，甲方指定地点

七、（1）款项支付步骤和办法： 详见合同条款

（2）履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： 否   。

履约保证金缴纳金额：         \               元。

履约保证金的缴纳时间：   \  ，缴纳形式：   \   。

履约保证金的退付时间：  \   ，退付办法：  \    。

履约保证金不予退还的情形：       \             。

逾期退还履约保证金的违约责任：   \             。

八、违约责任： 详见合同条款；

九、解决争议的方式：详见合同条款；

十、其他事项： (1)合同服务期内，甲方可依据国家、省、市有关国土空间规划体系下详细规划编制最新政策要求，对服务内容进行针对性补充，乙方应无条件配合；(2) 地形基础资料由乙方向具有测绘资质的单位自行购买

十一、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在招标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：

合同一式六份，甲方执三份，乙方执二份，见证方一份。

十三、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏恒立工程项目管理有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：（盖章）              乙方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

年月日                                年月日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

采购代理机构（见证方单位盖章）：

法定(被授权）代表人：

★。备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

合同条款

根据编号招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次无锡市新吴区梅村片区梅南单元详细规划项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 合同内容：无锡市新吴区梅村片区梅南单元详细规划项目。

二、价格及支付

1、本项目报酬       万元整   （大写）元整（小写：       元整）。注：投标总价应包括乙方整个服务期内全部费用的报价，包含人员工资、加班费、各项福利、办公费、管理费、为本招标项目提供服务所需的仪器设备、各类耗材、公共耗能费、专家评审费、利润、税金、本项目招标代理费等本项目招标文件规定的全部费用。除因特殊原因经双方协商同意外，乙方不得再要求追加任何费用。

2、付款方式：

（1）合同签订后，乙方按时间进度完成初步成果，经甲方确认成果质量后，甲方财务部门审核同意之日起10个工作日内，甲方支付合同额的10%;；

（2）乙方按时间进度完成中期成果，经甲方确认成果质量后，甲方财务部门审核同意之日起10个工作日内，甲方支付合同额的25%；

（3）乙方向甲方提交专家论证成果，经甲方组织专家论证通过，甲方财务部门审核同意之日起10个工作日内，甲方支付合同额的35%；

（4）乙方按专家评审意见修改完善，完成报批及汇交工作，甲方财务部门审核同意之日起10个工作日内，甲方支付合同额的25%。

（5）乙方在服务合同签订后三年内，配合甲方安排部署完成项目评优工作及规划跟踪指导等后续服务，经甲方财务部门审核同意后，甲方支付合同额的5%。（以上价款均不计利息，如因财政拨款问题延后支付日期，甲方不承担责任）服务费最终支付次数以财政预算拨付统筹为准。

三、服务内容

服务内容根据国家、省、市有关国土空间规划体系下详细规划编制要求，包括但不限于以下内容：

（一）基础工作

开展前期沟通，结合地方实际，把准发展需求，明确规划重点。制作资料清单，进行数据资料的收集、整理与分析。

1.开展现状调查

采取现场踏勘、公众调查等方式，结合国土变更调查、影像、确权登记等数据，对详细规划范围内及周边的自然条件、生态本底、历史文化资源、土地利用、土地权属、地下空间利用、公共管理与公共服务设施、重要企业、综合交通、公用设施、综合防灾等现状进行详细调查，梳理分析上位规划及其他相关规划，总结现状特征，分析存在问题，挖掘发展条件。

2．统一底图基数

收集第三次全国国土调查（“三调”）成果、地形图、遥感影像图、国土空间总体规划底图、批地供地征收信息、城镇地籍信息（产权权属、地籍）等基础数据，结合年度国土变更调查开展地类细化调查，形成比例尺不小于1:2000、用地分类以三级类为主的土地利用现状数据和工作底图。

3．评估规划实施

开展现行详细规划的实施评估。评估规划内容实施情况、影响规划实施的外部因素变化情况以及规划内容自身合理性情况，梳理规划实施问题，剖析问题原因，提出现行详细规划延续内容与优化建议，确定详细规划编制重点。

4.分析土地潜力

统筹土地储备规划、低效用地再开发专项规划、土地征收成片开发方案等，以宗地为单位，结合权属单位发展意向进行开发潜力分析，合理确定保留、提升等用地类型，统筹利用边角地、插花地、夹心地等畸零宗地，优化用地布局。

（二）详细规划编制工作

按照《江苏省城镇开发边界内详细规划编制指南（试行）》开展详细规划分层编制，分别包括单元层次和街区层次的详细规划。

1．单元层次：

（1）目标定位

明晰目标定位，指引规划编制及规划区未来发展：明确上位规划要求、立足自身发展点优势、特点和迫切需求，明晰发展目标和功能定位。

（2）规模控制

依据上位规划约束指标传导要求，合理确定住宅建筑总面积、建设用地规模，保持人口规模、住宅规模、公共管理与公共服务设施配置的匹配关系。

（3）建设空间布局

落实上位规划的保护开发总体要求，统筹单元内部生态保护、重大设施与廊道控制、特色景观等空间影响因素，加强产城融合，研究确定单元布局结构。

落实上位规划确定的文、教、体、卫、养老、社区服务等公共管理与公共服务设施配置要求和标准，结合相关专项规划，与相邻生活区统筹考虑，在满足服务半径基础上优化用地布局。

落实总体规划工业保障线管控要求，明确产业用地安全防护、环境保护等控制要求，优化货运交通组织。

强化规划土地资源要素的弹性保障，增加对部分规划地类叠加融合管理要求，结合重点地区实际发展需求及用地混合诉求，合理确定用地性质，细化用地混合和兼容要求，提高规划弹性适应能力，促进城市功能融合发展。

（4）蓝绿空间管控

落实总体规划确定的生态环境保护目标，合理确定单元绿地总量和重要绿地、绿廊，明确绿地的规模、数量以及绿廊宽度，优化各类绿地布局。

尊重水系现状和历史沿革，明确水面率控制要求；确定水体控制线。

（5）地下空间

统筹地上地下空间规划，明确地下交通设施、地下公用设施、地下防灾设施等地下公共服务设施的位置、开发深度以及连通、避让等通则规定。

（6）综合交通

落实总体规划及专项规划提出的道路网、公共交通、慢行交通、停车设施等交通网络与设施的规模、布局要求，坚持以人为本、公交优先、绿色低碳、分区差异等原则，统筹协调交通、用地、环境等空间要素，综合考虑慢行交通、机动交通、静态交通等各类交通的关系，优化并明确交通设施功能、规模、布局，提升交通出行环境。

（7）公用设施

落实总体规划及专项规划中设施布局及规模，确定给水、排水、电力等各类市政公用设施的规划布局和主要管线的控制要求，做好各类管线与地下空间和设施的规划协调和衔接。

（8）综合防灾

落实总体规划及专项规划中设施布局及规模，按照韧性城市建设要求，高标准规划抗震工程、防洪排涝工程、消防、人防及其他工程等防灾减灾基础设施布局和应急防控措施。

（9）竖向规划

合理确定建设用地的场地高程和道路、桥梁、堤防等控制点标高，提出地面、地下分层开发、分层赋权、统筹管控模式。

（10）城市控制线

根据上位规划划定的城市红线、绿线、蓝线、黄线的位置及边界，刚弹结合地明确控制线范围内的各类控制要求。

2．街区层次：

街区层次的详细规划强调实施管控。在严格遵循单元层次详细规划强制性内容的基础上，结合街区实际情况，加强用地策划，深化交通影响等研究工作，优化空间布局，制定地块具体控制指标及管控要求。

（1）优化用地布局

结合改造更新、项目建设等实际需求，深化研究，优化街区用地布局。

（2）保障设施落地

优化调整单元层次详细规划确定的公共管理与公共服务设施、绿地广场、公用设施的位置、边界及规模。

（3）交通设施深化

提出综合交通系统优化或用地功能、开发强度调整措施。深化明确各类交通设施的位置、控制点及控制界限，指导工程设计。

（4）细化竖向及立体开发控制

细化确定街区内各地块场地高程和道路控制点标高；协调地上地下空间开发利用，深化街区内重点地下空间的分层建设要求。

（5）确定地块控制基本指标

明确地块编号、地块边界、建筑退线、机动车出入口方位，确定地块用地性质、容积率、建筑密度、建筑高度、绿地率、各类配套设施要求、混合用地地块内不同功能比例等控制指标和要求。

（6）重点地区城市设计研究

结合片区发展导向和相关需求，开展重点地区城市设计研究。

四、项目成果

规划成果应包括规划文本、图件（图纸、图则）、附件及数据库，内容须符合设计任务书的有关要求和国家、省、市有关标准。（文本为WORD格式和PDF格式，图纸为DWG和JPG格式，数据库为ARCGIS格式，汇报电子文件为PPT格式），以光盘形式提交。

规划成果包括纸质文件及相应的计算机文件，其中详细规划数据库是国土空间规划“一张图”的重要组成部分， 需在详细规划编制过程中同步建立规划成果数据库，并整合到国土空间基础信息平台，数据库须符合省、市有关标准。

五、甲方权利和义务

1、甲方对本合同研究事项负指导监督义务，有权检查乙方工作进展。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行编制，对乙方编制规划过程中的情况与乙方交换意见，但不应影响乙方的工作计划进程。

2、甲方变更委托编制项目、规模、条件等，双方需另行协商签订补充协议（或另订合同）。

3、甲方对乙方交付的成果拥有所有权，乙方可以在著述中引用、署名，但不得用于其他商务活动。

六、乙方权利义务

1、乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的要求开展相关服务，按合同规定的进度要求提交质量合格的成果资料，并对其负责。

2、乙方按本合同规定进度向甲方交付资料及文件等。

3、乙方交付编制资料及文件等成果后，按甲方要求参加相关审议、论证、评审、评优等活动，并根据相关结论意见负责对成果做必要修改、调整及补充。

4、乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让和使用甲方提交的相关资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

5、乙方在提交的成果中，不得侵犯第三方的知识产权，如因此发生争议，由乙方负责处理并承担全部责任。

七、保密条款

乙方在本合同履行期间所知悉或获取的甲方的一切信息或资料均负有保密的义务，包括甲方工作人员家庭、身份等不宜公开的隐私信息等。乙方应确保项目中甲方成果数据的安全性与保密性，未征得甲方书面同意，不得泄露和用于其他用途。本项义务不受本协议履行期限的限制，如发现此类问题，甲方有权向司法机关追究乙方相应法律责任。

八、其他说明：

（1）本项目投标总报价包括项目中标起到项目正式交付到验收所发生的一切费用。

（2）供应商必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

（3）质量及验收：满足甲方及相关政策文件的要求，项目研究成果通过甲方验收并完成报批、汇交及评优工作。

九、知识产权

本项目从征集至最终成果提交过程中的各类成果及知识产权均归甲方所有而不被视为侵权乙方须无条件提供。甲方对编制过程中的阶段性成果和方案享有版权和使用权，并可以进行展览、印刷、出版等。

十、违约责任

1、本合同履行期内，甲、乙双方任何一方无故单方终止合同则按合同额的20%向对方支付违约金。

2、除本合同另有约定外，若乙方违反本合同第三、四、六、七条之约定，则向甲方承担合同总金额20%的违约金。

3、若乙方提交的成果未达到审查、验收通过要求且经修改后仍不符合要求，或提供报告的内容虚假、不符合实际或不提供报告、成果侵权，则甲方有权解除合同，如甲方选择解除合同，乙方应退还已支付款项并承担合同总金额20%的违约金。

4、如乙方交付的成果和技术资料侵犯第三方的合法权益，发生第三方指控甲方技术侵权，乙方应承担全部责任。

十一、争议处理方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：

1、提交仲裁委员会仲裁；

2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、其他有关约定事项

未尽事宜由双方协商解决。

（本页无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人/委托代理人： | 法定代表人/委托代理人： |
| 所在地： | 所在地： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 年月日 | 年月日 |

无锡市自然资源和规划局新吴分局

电子数据使用保密协议

甲方：无锡市自然资源和规划局新吴分局

乙方：

鉴于乙方从甲方处获取的国土资源电子数据属于涉密数据，双方当事人就乙方获取数据后的保密事宜，达成以下条款：

第一条  甲方提供使用的成果范围

甲方向乙方提供的 年度国土利用变更调查数据、地籍数据、高清影像图、城市国土空间监测数据  用于无锡市新吴区梅村片区梅南单元详细规划项目。

第二条  乙方的保密义务

甲方提供给乙方的资料信息的知识产权和所有权、持有权皆属甲方，未经甲方书面授权，严禁乙方以任何方式，无论口头、书面，还是磁盘、通信网络等介质向任何其他方，包括个人、公司、商社、其他经济组织等提供或转让，违者属侵权行为，乙方应承担法律责任。乙方仅能按照协议规定的用途使用该数据，未经甲方事先书面许可，不得用于其他用途。

所有由甲方提供给乙方的技术资料和商业信息乙方应采取执行有效的安全保密措施，乙方采取安全保密措施所需人力、物力、财力由乙方自行承担。

乙方无权擅自修改或移除本协议中的任何条款或权利注释。

第三条    保密期限

双方同意本协议规定的保密期限为自本协议签署之日起长期有效。

第四条    违约责任

如果乙方违反本协议约定，应承担由此带给甲方的一切损失，包括但不限于甲方的直接损失、间接损失及调查、诉讼费用。且乙方还应采取各种合理方法挽回泄密造成的影响，尽可能使涉密数据继续处于保密状态；同时，本协议继续有效。

第五条    协议的生效与效力

1.本协议自甲、乙双方签字之日起生效。

2.本协议一式两份，甲方、乙方各保留一份。两份协议具有同等法律效力。

甲方：

法人代表或授权代表（签字）

日期：       年    月    日

乙方：

法人代表或授权代表（签字）

日期：       年    月    日

- 第五部分．附件（投标文件格式）

公开招标

投标文件

采购编号：

项目名称：

投标文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- （一）投标函（格式）

投标函

致     （采购人名称）     ：

我方收到贵公司                  项目的采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次投标。

一、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按照采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成中标任务。

五、我方认为贵单位有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏恒立工程项目管理有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按采购文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）开标一览表（格式）

开标一览表

投标供应商全称（加盖公章）：                        政府采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无锡市新吴区梅村片区梅南单元详细规划项目 | 投标总价 大写： 小写： |
| 服务期限： |  |  |
| 服务要求： |  |  |
| 项目负责人（姓名）： 联系电话： |  |  |
| 备注：本项目投标综合单价应包括规划成本（含交通费、机械仪器费、人工费等）、税费、利润、管理费、样品费等服务期间可能发生的所有费用。供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦投标结束，最终中标单价固定不变。 |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：   年   月   日

- （三）类似业绩一览表

类似业绩一览表

投标供应商名称（盖章）                          采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同额 | 起止年月 | 完成情况 | 委托方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

投标报价明细表（仅参考，可自拟）

| 序号 | 项目类别 | 项目内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 合计 |  |  |  |  |

注：由投标供应商自行列明报价项目类别和项目内容及报价

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

- （四）关于资格的声明函（格式）

采购编号：

日    期：

江苏恒立工程项目管理有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）承诺书（格式）：

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次                                （项目名称）进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日

承诺书二

致：无锡市自然资源和规划局新吴分局

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：                                                     年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检部门举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

年    月     日

- （六）投标供应商简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

- （七）法定代表人授权委托书（格式）：

采购编号：

日    期：

江苏恒立工程项目管理有限公司：

（投标供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目                  的投标，参与谈判、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （八）拟投入人员一览表

拟投入人员一览表

投标供应商名称（盖章）                          采购编号：

| 序号 | 姓名 | 担任岗位 | 职称 | 年龄 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （九）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （十）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：