锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

# 项目名称：锡东新城城乡建设碳达峰碳中和先导区CIM智慧管理平台采购项目

# 项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0090

# 采购单位：江苏省无锡翠屏山旅游度假区管理办公室

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

二〇二五年十一月十九日

目    录

一、投标邀请函............................................3

二、供应商须知............................................6

三、项目要求和有关说明...................................19

四、合同书（格式）.......................................35

五、合同条款.............................................36

六、附件.................................................49

- 投标邀请函

无锡市公共资源交易中心锡山分中心受江苏省无锡翠屏山旅游度假区管理办公室的委托，对锡东新城城乡建设碳达峰碳中和先导区CIM智慧管理平台采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：锡东新城城乡建设碳达峰碳中和先导区CIM智慧管理平台采购项目

2.项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0090

3.项目预算：530万元，投标最高限价为528万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

4.软硬件运维期：自项目整体验收合格并交付采购人之日起3年。

  - 5.建设周期：合同签订生效后6个月内完成。

6.采购方式：公开招标

7.采购人：江苏省无锡翠屏山旅游度假区管理办公室。

8.本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业。

9.本项目是否专门面向中小企业：否

10.本项目不接受联合体投标。

（二）供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目的特定资格要求：无

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（四）获取采购文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以电话咨询、发邮件（xszfcgzx@163.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年12月1日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-JZCG-G2025-0090项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前发邮件（xszfcgzx@163.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点：

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年12月23日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年12月23日 9:30

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

（八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼）

联系人：陈中飞

电  话：0510-88213027

采购人：江苏省无锡翠屏山旅游度假区管理办公室

联系人：董明杰

电  话：0510-88535066

二、投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

（四）招标文件的补充或修正：

1.无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成：

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）

（3）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人（自然人）身份证扫描件（正、反面）；

（5）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人自然人亲自参加投标的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外；

（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表；

（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外；

（9）承诺书（格式见附件）；

3.开标一览表（本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准）

4.报价明细表（格式见附件）

5. 服务保障承诺书（格式见附件）

6.投标偏离表（格式见附件）

7.投标供应商情况表（格式见附件）

8.项目人员配置表（格式见附件）

9.提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料

10. 服务方案（如有格式自拟并自行添加）

11.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

12.如是中小微企业需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

13. 其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-8项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6.投标费用自理。

7.在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（供应商综合评价、产品演示、产品资质）和暗标（服务方案）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

（2）暗标中所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号、电子签章等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

（3）字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。

页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。

（七） 网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.未通过符合性审查的；

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

24.暗标未按招标文件要求编制的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

（九）开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。

3.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件） |
| 3 | 供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人（自然人）身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人（自然人）亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外； |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外； |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | / |
| 11 | 特定资格要求 | / |
| 12 | 信用记录 （ 由网上直接查询，无需提供证明材料） | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

# 资格性审查表

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| # 序号 | # 评审点要求概况 | # 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 投标函 | # 按招标文件填写，格式见附件 |
| # 2 | # 开标一览表 | # 本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准 |
| # 3 | # 报价明细表 | # 按招标文件填写，格式见附件 |
| # 4 | # 服务保障承诺书 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 5 | # 投标偏离表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 6 | # 投标供应商基本情况表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 7 | # 项目人员配置表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 8 | # 投标文件内容 | # 不存在供应商须知第八条中的情形 |

# 符合性审查表

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6．评标标准：详见附件。

（十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市公共资源交易中心锡山分中心在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不作解释。

2.在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.1提供虚假材料谋取中标的；

1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

1.3与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

1.4向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

1.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1.1至1.5项情形之一的，中标无效。有上述1.1至1.6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十五）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4。条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（十六）代理服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

（十七）服务（包含与服务相关的货物）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

# 三、采购需求和技术有关要求

本次采购为江苏省无锡翠屏山旅游度假区管理办公室委托的锡东新城城乡建设碳达峰碳中和先导区CIM智慧管理平台采购项目，所投内容必须完全满足以下设备的参数及服务要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件，项目需求如下：

本项目属性：服务类

一、项目概况

1.项目背景

为贯彻落实《无锡市碳达峰实施方案》《锡东新城城乡建设碳达峰碳中和先导区实施方案》等工作部署，结合锡东新城先导区实际情况，基于先导区2.05平方公里CIM地理信息建模展示，以能源数据打通各环节，对园区各类物联数据、能源数据相关重点要素进行汇聚分析，建立园区双碳管理功能。采购CIM平台、数据中台等基础平台，基于双碳业务需求进行定制化开发及软硬件集成服务。

2.建设目标

锡东新城先导区基于CIM的双碳智慧管理平台，强调“数字融汇赋能”，落脚点为“高品质发展”。平台以打通园区各环节核心能源数据要素，基于先导区CIM地理信息模型，对园区能源基础以及碳排放相关重点要素数据进行系统梳理和全量汇聚，为场景化业务应用提供通用的、可复制性的基础能力支撑。依托系统的能源数字化核心能力，保障锡东新城先导区园区建设顺利推进和愿景落地。为未来推进全面塑造园区零碳化发展建设目标。

3.建设内容

锡东新城先导区CIM智慧管理平台项目建设，结合锡东新城现有条件，充分考虑与各类业务系统的对接共享，此次项目的主要围绕电力资源监控、能源管理及双碳管理建设业务应用，搭建CIM基础平台、物联网平台、数据中台及数字驾驶舱平台支撑系统，实现基于CIM的智慧管理平台。此次建设内容主要包含软件产品、定制化开发及配套云资源及硬件服务，具体包含以下内容：

（一）软件平台及定制化开发

采购CIM基础平台、物联网平台、数据中台、数字驾驶舱、环境监测平台等产品。基于以上产品进行可视化设计、平台基础配置、电力资源监控、能源管理、双碳管理、能碳行动等功能应用定制化开发。

（二）硬件设备

室内空气质量传感器、CO监测传感器、水质监测传感器、室外噪音监测传感器、室外空气质量传感器及图形工作站。

（三）云资源

云主机及云安全服务。

二、总体需求清单

1.软件平台及定制化开发清单

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 建设模式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIM基础平台 | 1套 | 产品+服务 |  |
| 2 | 物联网平台 | 1套 | 产品+服务 |  |
| 3 | 数据中台 | 1套 | 产品+服务 |  |
| 4 | 数字驾驶舱 | 1套 | 产品 |  |
| 5 | 环境监测平台 | 1套 | 产品+服务 |  |
| 6 | 可视化设计 | 1套 | 定制化开发 |  |
| 7 | 平台基础配置 | 1套 | 定制化开发 |  |
| 8 | 电力资源监控 | 1套 | 定制化开发 |  |
| 9 | 能源管理 | 1套 | 定制化开发 |  |
| 10 | 双碳管理 | 1套 | 定制化开发 |  |
| 11 | 能碳行动 | 1套 | 定制化开发 |  |

2.硬件设备清单

| 序号 | 系统 | 硬件设备 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIM基础平台 | 图形工作站 | 1台 |  |
| 2 | 环境监测平台 | 室内空气质量传感器 | 330个 |  |
| 3 |  | CO监测传感器 | 18个 |  |
| 4 |  | 水质监测传感器 | 16个 |  |
| 5 |  | 室外噪音监测传感器 | 16个 |  |
| 6 |  | 室外空气质量传感器 | 16个 |  |

3.云资源清单

| 序号 | 需求 | 数量 | 建设模式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云主机资源 | 1套 | 租赁 | 3年 |
| 2 | 云安全服务 | 1套 | 租赁 | 3年 |

三、技术要求

通过软件平台及定制化开发，配套硬件设备及云资源，实现锡东新城城乡建设碳达峰碳中和先导区CIM智慧管理平台，相关技术要求如下：

1.软件平台及定制化开发要求

1.1CIM基础平台

作为底层地图数据的基础平台，需支持数据接入、数据管理、双碳数据中心、CIM服务门户及运维管理等功能模块。

1.1.1产品功能要求

| 序号 | 名称 | 模块 | 功能项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIM基础平台 | 数据接入系统 | 转换设计 |
| 2 |  |  | 作业设计 |
| 3 |  |  | 资源库 |
| 4 |  |  | 任务管理 |
| 5 |  |  | 任务监控 |
| 6 |  | 数据管理系统 | 数据入库 |
| 7 |  |  | 字段管理 |
| 8 |  |  | 数据管理 |
| 9 |  |  | 服务发布 |
| 10 |  |  | 服务管理 |
| 11 |  |  | 服务样式 |
| 12 |  | 双碳数据中心 | 系统管理 |
| 13 |  |  | 数据中心 |
| 14 |  |  | 服务中心 |
| 15 |  | CIM服务门户 | 门户首页 |
| 16 |  |  | 全息地图 |
| 17 |  |  | 资源中心 |
| 18 |  |  | 开发中心 |
| 19 |  |  | 个人中心 |
| 20 |  | 运维管理系统 | 个人台账 |
| 21 |  |  | 用户中心 |
| 22 |  |  | 安全中心 |
| 23 |  |  | 系统监控 |
| 24 |  |  | 内容管理 |
| 25 |  |  | 日志管理 |
| 26 |  |  | 系统配置 |

1.1.2服务要求

| 序号 | 名称 | 工作 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIM数据服务 | 基础数据对接 | 与市级部门进行对接，获取锡东新城先导区2.05平方公里范围内的电子地图数据、遥感影像数据、地名地址数据、POI数据等 |
| 2 |  | 标准模型（白模）生产 | 基于地形矢量数据和房屋数据，对锡东新城先导区全域范围进行标准模型（白模）生产。 |
| 3 |  | 倾斜摄影数据生产制作 | 利用无人机，基于倾斜航空摄影方式开展先导区2.05平方公里范围倾斜摄影三维数据生产。提供三年倾斜摄影数据生产制作服务，频率为一年一次。 |
| 4 |  | 精细三维模型数据处理 | 基于已有的3Dmax文件对先导区2.05平方公里进行精细化人工建模。 |
| 5 |  | BIM数据处理 | 通过数据对接方式获取BIM模型数据，按照统一数据标准和格式进行整理，形成结构化BIM模型数据， |
| 6 |  | 专题数据生产 | 对接先导区2.05平方公里范围内双碳相关的物联设备点位信息、视频监控数据、物联监测实时数据等，实现物联感知数据在地图上的展示。 |

1.2物联网平台

搭建物联网平台实现物联数据的对接。

1.2.1产品功能要求

| 序号 | 名称 | 模块 | 功能项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网平台 | 首页 | 首页 |
| 2 |  | 设备管理 | 仪表盘 |
| 3 |  |  | 产品管理 |
| 4 |  |  | 设备管理 |
| 5 |  |  | 产品分类 |
| 6 |  | 运维管理 | 设备接入网关 |
| 7 |  |  | 协议管理 |
| 8 |  |  | 日志管理 |
| 9 |  |  | 网络组件 |
| 10 |  |  | 证书管理 |
| 11 |  | 告警中心 | 告警配置 |
| 12 |  |  | 告警记录 |
| 13 |  | 通知管理 | 通知配置 |
| 14 |  |  | 通知模板 |
| 15 |  | 规则引擎 | 规则引擎 |
| 16 |  | 系统管理 | 系统管理配置 |

1.2.2服务要求

平台按锡东新城建设现状需支持配置3种物联网设备，实现接入信息、调试以及结果验证。

1.3数据中台

数据中台作为平台的重要组成部分，需支撑锡东新城先导区原有业务数据的对接，也实现新业务应用的数据沉淀赋能。

1.3.1产品功能要求

| 序号 | 名称 | 模块 | 功能项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中台 | 基础平台 | 大数据基础平台 |
| 2 |  |  | 系统参数管理 |
| 3 |  |  | 分类管理 |
| 4 |  |  | 数据字典管理 |
| 5 |  |  | 库表数据源管理 |
| 6 |  |  | 元数据采集 |
| 7 |  |  | 数据资产查询 |
| 8 |  |  | 权限管理 |
| 9 |  |  | 用户管理 |

1.3.2服务要求

| 序号 | 名称 | 工作 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据对接 | 平台对接 | 确认光伏、储能、充电桩等5种类型数据接入接口协议、数据接入配置以及结果验证 |
| 2 |  | 海绵城市 | 对接现有海绵城市平台，获取相关数据 |
| 3 |  | 智慧工地 | 对接智慧工地平台，获取相关数据 |
| 4 |  | 碳标准对接 | 梳理园区与国家碳标准相关数据 |

1.4数字驾驶舱

数字驾驶舱平台利用可视化技术，以微服务开放式的体系为基础架构，结合系统组件和前端丰富的图表展示技术，根据展示内容进行灵活动态调整、拆分、扩展和集成，实现围绕各类业务主题，以图表等形式直观展现。

1.4.1产品功能要求

| 序号 | 名称 | 模块 | 功能项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字驾驶舱 | 概览 | 概览统计 |
| 2 |  | 可视化工作台 | 作品分组管理 |
| 3 |  |  | 作品管理 |
| 4 |  | 模板管理 | 模板分组管理 |
| 5 |  |  | 模板管理 |
| 6 |  | 画布设计器 | 图层管理 |
| 7 |  |  | 组件管理 |
| 8 |  |  | 组件库 |
| 9 |  |  | 画布工具 |
| 10 |  |  | 画布配置与编辑 |
| 11 |  |  | 组件配置 |
| 12 |  |  | 资源使用 |
| 13 |  | 数据源管理 | 数据源管理 |
| 14 |  | 资源中心 | 资源导入 |
| 15 |  |  | 资源分类管理 |
| 16 |  | 日志管理 | 系统操作日志 |
| 17 |  |  | 数据调用日志 |

1.5环境监测平台

环境感知平台，是实现建筑技术低碳化的重要基础设施。

1.5.1产品功能要求

| 序号 | 名称 | 模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境监测平台 | 室内外空气质量监测 |
| 2 |  | 水质监测 |
| 3 |  | 噪音监测 |
| 4 |  | 数据管理 |

1.5.2服务要求

配套硬件对环境监测设备安装，安装终端采集设备，对接数据协议，调试平台功能实现数据互通。

1.6可视化设计

基于CIM基础平台提供的数据和功能服务，结合应用场景需求，开展先导区低碳智慧管理可视化系统建设，平台覆盖先导区总览、文景园区等多个维度，聚焦绿色城市、低碳建筑、清洁能源、低碳生活、绿色出行以及碳达峰路径推演等多专题领域应用展示，全面实现对锡东新城先导区基于CIM的双碳智慧管理平台可视化展示。

1.6.1定制化开发要求

| 序号 | 名称 | 模块 | 功能项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视化设计 | 先导区总览 | 支持锡东新城先导区2.05平方公里区域内的地图引擎、总体指标、城市指标、建筑指标、能源指标及市政指标内容展示 |
| 2 |  | 绿色城市 | 以城市通风、建筑布局、水绿碳汇等信息展示 |
| 3 |  | 低碳建筑 | 以地图展示、统计建筑指标、建筑能耗及光伏一体化等数据信息主题展示 |
| 4 |  | 清洁能源 | 以三维立体化可视化展示源、网、荷、储四个维度的布局，展示清洁能源利用率、用能概况及运行监测等信息 |
| 5 |  | 低碳生活 | 基于地图展示垃圾循环处理、市政路灯、地下管网雨污水处理、中水回收等信息 |
| 6 |  | 绿色出行 | 展示交通出行构成、智慧停车管理、交通功能站监测、接驳系统等数据 |
| 7 |  | 碳达峰路径推演 | 以降低碳达峰的峰值为目标，展示总体目标、减排路线图、碳排量、碳减排榜等数据 |
| 8 |  | 智慧工地 | 对接智慧工地平台数据获取工地地图、设备信息及碳排放数据展示 |
| 9 |  | 园区场景 | 以园区三维地图浏览园区低碳概览、能源碳排放、低碳建筑、微电网监控及光储直柔等主题 |

1.7平台基础配置

开发设备档案分类及能源类型管理功能。

1.7.1定制化开发要求

| 序号 | 名称 | 模块 | 功能项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台基础配置 | 档案管理 | 支持基础信息管理、区域管理、计量点管理、表计管理、负荷设备管理、充电桩档案、光伏设备管理、储能设备管理、容需量配置、能源配置管理等基础信息配置功能 |
| 2 |  | 系统管理 | 支持组织管理、用户管理、角色管理、菜单管理、字典管理、日志管理等基础管理功能 |

1.8电力资源监控

开发光伏、储能、充电桩及用能等监测。

1.8.1定制化开发要求

| 序号 | 名称 | 模块 | 功能项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力资源监控 | 实时监测 | 支持全景监测、光伏运行监测、储能运行监测、负荷监测、市电监测、充电桩运行监测使用情况数据 |
| 2 |  | 预警中心 | 支持报警信息查询及指标低于阈值预警通知功能 |

1.9能源管理

开发区域画像内能耗的情况展示及统计分析。

1.9.1定制化开发要求

| 序号 | 名称 | 模块 | 功能项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源管理 | 总览 | 先导区基础信息（总建筑面积、绿色建筑面积、星级建筑数量等）、能耗信息（能耗总量、能耗强度）、碳排放信息（碳排总量、碳排强度） |
| 2 |  | 用能分析 | 选择按区域展示用能类比分析、用能时比分析、充电桩用能分析、建筑能耗分析等数据 |
| 3 |  | 供电分析 | 支持按日、月、年及用电时段分析展示市电供电分析、光伏供电分析、储能供电分析等 |
| 4 |  | 报表统计 | 支持以报表展示能耗统计报表、光伏发电报表、储能运行报表及抄表数据查询等信息 |

1.10双碳管理

针对碳核算，碳监控，碳排放分析及碳达峰推演进行业务系统开发。

1.10.1定制化开发要求

| 序号 | 名称 | 模块 | 功能项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双碳管理 | 碳排放监测 | 支持碳排放监测、建筑碳排放监测、市政碳排放监测、交通碳排放监测、可再生能源减碳监测、碳汇监测等数据 |
| 2 |  | 碳排放分析 | 支持碳排放分析、碳结构分析、强度对比分析、碳汇分析、碳中和分析等数据 |
| 3 |  | 碳核算管理 | 系统自动结合活动水平数据、排放因子数据，基于平台内嵌的碳核算模型、公式，可自动计算不同维度下的碳排放量、实现碳排放源管理、碳排因子管理、活动水平、碳抵消量管理、计量单位管理等核算 |

1.11能碳行动

开发能碳数据监控，分解指标展示相关成果措施。

1.11.1定制化开发要求

| 序号 | 名称 | 模块 | 功能项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能碳行动 | 能碳监控 | 展示能碳监控，展示能源、碳排及碳达成情况数据配置 |
| 2 |  | 指标管理 | 支持指标体系管理、指标分解与下达、指标填报管理、查看考核结果等业务开发 |
| 3 |  | 措施管理 | 实现措施制定、部门任务处理及行动成果跟踪等情况 |
| 4 |  | 能碳月报 | 能碳月报统计相关指标数据 |

2.硬件要求

2.1CIM平台终端

2.11设备参数要求

| 序号 | 系统 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIM平台终端 | 图形工作站 | CPU：16核 内存：32G 显存：24G 存储：1TB | 1 | 台 |

2.2环境监测设备

2.2.1设备参数要求

| 序号 | 系统 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监测 | 室内空气质量传感器 | 实时采集室内温湿度、CO2、甲醛、PM2.5、PM10、TVOC等环境数据 温度（1）量程：-45-130℃（2）分辨率：0.01℃（3）精度：±0.3℃（4）工作温度：-45-130℃（5）传感器类型：半导体 湿度（1）量程：0-100%RH（2）分辨率：0.01%RH（3）精度：±3.0%RH（4）工作温度：-45-130℃（5）传感器类型：半导体 TVOC（1）量程：0-60ppm（2）分辨率：0.01ppm（3）工作温度：-10-40℃（4）工作湿度：＜90%RH（5）传感器类型：半导体 CO2（1）量程：400-5000ppm（2）分辨率：1ppm（3）精度：±50ppm，±读数的5%（4）工作温度：0-50℃（5）工作湿度：0-90%RH（无凝结）（6）传感器类型：NDIR 甲醛（1）量程：0-5mg/m³（2）分辨率：0.001mg/m³（3）工作温度：0-40℃（4）工作湿度：15-90%RH（无凝结）（5）传感器类型：电化学 PM（1）量程：0-1000ug/m³（2）分辨率：1ug/m³（3）精度：±10%@100~500ug/m³，±10ug/m³@0~100ug/m³（4）工作温度：-10-60℃（5）工作湿度：0-95%RH（无凝结）（6）传感器类型：激光 | 330 | 台 |
| 2 |  | CO监测传感器 | 实时采集地下室CO浓度数据 （1）量程：0-100ppm（2）分辨率：0.01ppm（3）精度：±0.10ppm或者±10%测试值取大者（4）工作温度：-20-50℃（5）工作湿度：15-90%RH（无凝结）（6）传感器类型：电化学 | 18 | 台 |
| 3 |  | 水质监测传感器 | 实时采集建筑用水的pH值、OD、TDS等指标 pH值（1）量程：0-14PH（2）精度：±0.15PH（3）工作温度：0-60℃ OD（1）量程：0-20mg/L（0-200%饱和度）（2）分辨率：0.01mg/L；0.1%；0.1℃（3）精度：±3%FS；±0.5℃（25℃） TDS（1）量程：0-500ppm（2）分辨率：1ppm | 16 | 台 |
| 4 |  | 室外噪音监测传感器 | 实时监测室外噪声数据 （1）量程：30dB-120dB（2）精度：±0.5dB（3）工作温度：-20-60℃（4）工作湿度：0-80%RH（5）传感器类型：驻极体电容型 | 16 | 台 |
| 5 |  | 室外空气质量传感器 | 实时采集室外温湿度、PM2.5、PM10等环境数据 温度（1）量程：-45-130℃（2）分辨率：0.01℃（3）精度：±0.3℃（4）工作温度：-45-130℃（5）传感器类型：半导体 湿度（1）量程：0-100%RH（2）分辨率：0.01%RH（3）精度：±3.0%RH（4）工作温度：-45-130℃（5）传感器类型：半导体 PM（1）量程：0-1000ug/m³（2）分辨率：1ug/m³（3）精度：±10%@100~500ug/m³，±10ug/m³@0~100ug/m³（4）工作温度：-10-60℃（5）工作湿度：0-95%RH（无凝结）（6）传感器类型：激光 | 16 | 台 |

3.云资源要求

3.1云主机资源

为满足软件平台搭建，租赁云主机资源，租赁期3年。

| 序号 | 分类 | CPU核数 | 内存(G) | 系统盘（G） | 数据盘(G) | 带宽（M） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云主机 | 8 | 32 | 40 | 300 | 5 | 1 | 按需带宽 |
| 2 | 云主机 | 8 | 32 | 40 | 200 | 10 | 1 | 固定带宽 |
| 3 | 云主机 | 8 | 16 | 40 | 500 | 2 | 6 | 按需带宽 |
| 4 | 云主机 | 8 | 32 | 40 | 1100 | 2 | 1 | 按需带宽 |
| 5 | 云主机 | 8 | 16 | 40 | 500 | 5 | 3 | 按需带宽 |
| 6 | 云主机 | 8 | 16 | 40 | 300 |  | 1 |  |
| 7 | 云主机 | 16 | 32 | 40 | 500 |  | 1 |  |
| 8 | 云主机 | 16 | 32 | 40 | 300 |  | 1 |  |
| 9 | 云主机 | 16 | 32 | 40 | 2000 |  | 6 |  |
| 10 | GPU主机 | 16 | 64 | 40 | 500 |  | 1 | 增加显卡 NVIDIA A10 (24GB) |
| 11 | 带宽资源 |  |  |  |  | 100 | 1 | 互联网100M+1个固定IP |
| 12 | 备份资源 | 9000G |  |  |  |  | 1 | 整机备份 |

3.2云安全服务

为满足软件平台安全，租赁云安全服务，租赁期3年。

| 序号 | 分类 | 资源名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等保安全 | 主机安全 | 单机部署 | 12 | 基础病毒防护，支持病毒库在线更新 |
|  |  | NAT网关 | SNAT支持最大连接数<10,000 | 1 |  |
| 2 | 等保安全 | 下一代防火墙 | 出口带宽50M（含5/10IP） | 1 | 立足于用户网络边界，实现边界防护与访问控制 1、防护概览：包括源地址全部事件、目的地址全部事件、源地址阻断事件、目的地址阻断事件。 2、防护配置：提供基于源/目的IP地址的精细粒度的安全访问控制，支持对已设置的防护策略的增、删、改、查； 3、防护日志：支持查看已设定的策略的防护日志 4、统计报表：云租户设置报表生成条件后，用户管理平台即可按照设置的条件从运营平台上获取统计报表数据。租户可以对报表进行添加、查看、删除等操作。 |
| 3 | 等保安全 | Web应用防火墙 | 出口带宽50M（含10web端口） | 1 | 抵御OWASP Top 10等各类Web安全威胁和拒绝服务，保卫Web应用免遭当前和未来的安全威胁攻击 |
| 4 | 等保安全 | 堡垒机 | 20个资产 | 1 | 转变传统IT 安全运维被动响应的模式，建立面向用户的集中、主动的运维安全管控模式，降低人为安全风险，满足合规要求，保障企业效益 |
| 5 | 等保安全 | 日志审计 | 20个日志源 | 1 | 资产异构日志高效采集、统一管理、集中存储、统计分析，安全事件事后取证 |
| 6 | 等保安全 | 数据库审计 | 1个授权 | 1 | 数据库操作行为记录、数据库操作实时审计、数据库操作实时监控、事故追根溯源、提高资产安全 |

四、有关说明

1、运维期：自项目整体验收合格并交付采购人之日起3年，应保证系统正常运行，定期优化系统，当系统运行效率下降时，负责及时查清下降原因并及时解决。现网络信息安全等问题，及时提供处理及修复服务。

故障响应及处理：

①	故障响应时间：提供全年的7*24小时响应服务（包括节假日）。在非工作时间内出现故障的响应为1小时以内。

②	故障恢复时间：系统出现异常或故障时，中标人须2小时内响应，4小时内提供解决方案。

2、建设周期：合同签订生效后6个月内完成。

3、付款方式：中标方需按采购人的要求开具相应发票，且每次要求付款前需提交付款通知书及相应发票。前述付款通知书先经采购人及监理单位签认后，由采购人向中标方支付。若中标方未能按期开具发票或提供资料的，采购人可作同期顺延付款，且不视为违约。

其中硬件部分：

（一）合同签订后30日内，按合同价款中硬件部分的20%向中标方支付设备采购款；

（二）本合同项下所列全部产品货到现场并经采购人初验合格后，支付至合同价款中硬件部分的的50％（若所采购货物较原招标文件载明的数量发生重大变更，则以跟踪审计单位现场核定的实际数量为基准进行结算，结算比例不变）；

（三）整体调试完毕并经采购人正式验收合格后30日内，支付至合同价款中硬件部分的70％；

（四）本项目最终审计结束，且经采购人正式验收合格满一年后30日内，支付至项目硬件部分审定价款的90％；

（五）本项目最终审计结束，且经采购人正式验收合格满二年后30日内，支付至项目硬件部分审定价款的100％。若此时质保期未满，则留项目硬件部分审定价款的5%作为保修款，待质保期满后，双方无其他争议时付清（不计息）。

其中软件部分：

合同签订后30日内，按软件部分的20%向中标方支付预付款；软件部分完成成果并交付采购人后支付至软件部分的70%，整体调试完毕并经采购人正式验收合格后支付至项目软件部分的95%，余款在3年运维期满后付清。

4、质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

5、质保期及服务响应：

1）硬件产品质保期为3年。

2）在规定质保期内，当设备及材料出现故障或损坏或其他瑕疵时，中标方须在接到采购人通知2小时内响应，4小时内赶赴故障现场维修，除免费排除故障、修复或更换合格的产品外；还应承担因更换所发生的运输、保险、调试、检测等有关的全部费用。如中标方不响应或未在规定时间到达，视为中标方默认质量瑕疵，采购人有权请第三方解决，费用将在中标方的质保金中扣除，不足部分由中标方承担（中标方有承诺缩短响应时间的，按中标方承诺的响应时间为准）。

3）质保期期满后产品故障/损坏，自通知后4小时内到达现场维修并在维修价格上给予优惠（以成本价计取并不得高于中标方提供给任何第三方之优惠）。

6、报价说明：招标报价采用总承包方式，固定总价形式，因此投标人的报价应完全响应采购需求，该总价已包括全部费用但不限于软件开发、提供、安装、调试及有关技术、运维服务、售后服务等一切有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

7、项目团队要求：投标人中标后，应依据本项目特点和需求成立相应的团队，负责本项目全过程交付、服务工作，包括但不限于项目负责人、技术负责人、项目实施、技术与维护人员等至少10人。项目负责人需具备信息系统运行管理员（初级及以上）证书，项目团队其他人员具备初级及以上计算机技术与软件专业技术资格(水平)相关证书。

注：

1、需求中涉及量化指标区间范围的，首个数字为该项最低标准，须完全满足，未满足的视为负偏离。

- 2、在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由供应商根据自身情况提供材料。

- 3、本项目不收取履约保证金。

附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

5.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

6.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

8.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

9.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

10.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

11.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

12.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

四、政府采购服务买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

- 合同条款

根据无锡市公共资源交易中心锡山分中心编号：                       的招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就锡东新城城乡建设碳达峰碳中和先导区CIM智慧管理平台采购项目服务及相关问题，同意按下列条款规定执行。

甲方（全称）：江苏省无锡翠屏山旅游度假区管理办公室（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 第一条服务项目

服务名称：

服务地点：

服务范围：

- 第二条合同标的

(一)合同总价（大写）   （小写：   元）（其中硬件产品部分    元，  软件产品部分    元，软件定制化开发及服务部分    元），该项目为固定单价合同，投标报价时的综合单价不变，工作量按实调整。该总价已包括全部费用但不限于软件开发、提供、安装、调试及有关技术、运维服务、售后服务等一切有关的为完成本项目发生的所有费用，乙方不得再以任何名义向甲方收取任何费用。

(二)在整体安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿在约定交货限期前补齐，由此发生的一切费用，视为已包含在乙方的投标报价之中，且并不因此影响交付甲方使用的时间。

(三)在整体安装、调试过程中，甲方可能对部分硬件货物数量进行调整，调整的依据以乙方投标时投标报价的单价乘以增减的数量及相关费用为准，并对合同总价作相应的调整，如调整的，以甲方书面签认的材料为准。

(四)乙方承诺承担全部因原材料价格波动、政策调整所带来的风险和收益；在履行合同过程中，货物单价不做调整。

- 第三条  交货日期

（一）合同签订生效后6个月内完成。如因甲方原因，甲方书面要求变更交货日期的，乙方应无条件配合并相关风险乙方已在投标时充分考虑，乙方不再额外收取仓储费、赶工费等费用，但双方另行达成书面约定的除外。

（二）乙方应按合同约定的期限交货并完成安装、调试达到可投用状态后通知甲方验收，甲方初步验收合格后投用产品，产品无瑕疵且安全使用满30日视为正式验收合格。甲方收到通知后未及时验收的，则双方应另行确认验收时间，因甲方未及时验收而造成的迟延可不视为乙方违约。

（三）运维期：验收通过之日起3年，应保证系统正常运行，定期优化系统，当系统运行效率下降时，负责及时查清下降原因并及时解决。现网络信息安全等问题，及时提供处理及修复服务。

故障响应及处理：

①	故障响应时间：提供全年的7*24小时响应服务（包括节假日）。在非工作时间内出现故障的响应为1小时以内。

②	故障恢复时间：系统出现异常或故障时，中标人须2小时内响应，4小时内提供解决方案。

- 第四条交货(交付)地点：

产品交货地点为                       产品交付并经甲方确认后其所有权归甲方。

- 第五条 运输方式：

汽运，费用（含保险）由乙方负担(含在本次合同总价内)。乙方应确保货物的包装符合要求，使货物能安全、完整、无损的到达甲方指定地点。

- 第六条  履约担保

签订合同时，乙方须向甲方交纳中标合同总金额10%的履约担保。担保方式为：①合同价款的10％的银行履约保函，保函有效期应至完成全部合同工作量之日。或者②合同价款的10％的履约保证金，签订合同时提交。履约保证金有效期限从提交履约保证金起，到项目完工止。履约保证金在完成全部合同工作量且经甲方正式验收通过后半个月内返还。或者③合同价款的10％的担保机构保函，保函有效期自本合同生效之日起至合同约定的项目竣工日期后30日内，担保机构应为甲方认可的国有融资性担保公司。

若乙方在签订合同后5 日内未予提交履约担保或未经甲方要求补足履约担保的，甲方有权取消乙方中标资格并由乙方承担赔偿责任，或选择每逾期一日，乙方应向甲方支付人民币1000元／日的违约金。若签订合同后15日内乙方未提交履约担保的，则甲方有权终止合同，并有权要求乙方支付自首次逾期之日起人民币2000元／日的违约金，同时乙方还须赔偿因此给甲方造成的一切损失。

履行过程中，若履约保证金因乙方违约被全部或部分扣除，乙方未按照甲方要求补足履约担保的，违约责任照前款执行。

- 第七条 付款方式

乙方承诺按甲方的要求开具相应发票，且每次要求付款前需提交付款通知书及相应发票。前述付款通知书先经甲方及监理单位签认后，由甲方向乙方支付。若乙方未能按期开具发票或提供资料的，甲方可作同期顺延付款，且不视为违约。

其中硬件部分：

（一）合同签订后30日内，按合同价款中硬件部分的20%向乙方支付设备采购款；

（二）本合同项下所列全部产品货到现场并经甲方初验合格后，支付至合同价款中硬件部分的的50％（若所采购货物较原招标文件载明的数量发生重大变更，则以跟踪审计单位现场核定的实际数量为基准进行结算，结算比例不变）；

（三）整体调试完毕并经甲方正式验收合格后30日内，支付至合同价款中硬件部分的70％；

（四）本项目最终审计结束，且经甲方正式验收合格满一年后30日内，支付至项目硬件部分审定价款的90％；

（五）本项目最终审计结束，且经甲方正式验收合格满二年后30日内，支付至项目硬件部分审定价款的100％。若此时质保期未满，则留项目硬件部分审定价款的5%作为保修款，待质保期满后，双方无其他争议时付清（不计息）。

其中软件部分：

合同签订后30日内，按软件部分的20%向乙方支付预付款；软件部分完成成果并交付甲方后支付至软件部分的70%，整体调试完毕并经甲方正式验收合格后支付至项目软件部分的95%，余款在3年运维期满后付清。

- 第八条项目质量和检查验收

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收（若标准不一致的则以较高标准者为准）。乙方按照本项目投标文件中要求，精心组织施工，保证项目质量，确保符合甲方的实际使用需求。验收程序如下：

1、表面验收：到货后乙方通知甲方对货物数量、包装外观等进行表面验收。若乙方提供的货物数量、包装、外观存在瑕疵的，乙方必须在限期内补正并交货期不得顺延，不得延误甲方工期。表面验收合格不视为对货物任何质量瑕疵的默认。

2、初步验收：乙方按照合同约定及甲方要求将货物安装、调试并确保设备可以正常运行后，通知甲方初步验收，甲方验收合格后投用。

3、产品无任何瑕疵且待甲方安全稳定使用达30日且无任何服务瑕疵的，视为验收合格。安装完毕并且交付投用前货物均由乙方保管，风险由乙方承担。

4、乙方按照本项目投标文件要求，保证货物质量及项目质量，货物应当附有质量合格证明文件、使用说明、质保材料等附随文件。如货物质量不合格或不满足甲方的实际使用要求的，应当及时维修至甲方满意并交付期不顺延。

5、如质量不合标准，必须返工修理至合格并赔偿甲方合同总价10%的质量违约金；如项目质量低劣又无法整改至符合甲方要求的，甲方有权解除合同，此时乙方应赔偿甲方合同总价20%的违约金及因此造成全部损失和费用。

- 第九条安全生产

1、甲方有权对乙方交付的货物及安装工程进行安全检查，并提出明确的安全要求，并进行监督检查，但乙方通过甲方的安全检查并不免除乙方在生产、运输、安装等过程的安全保障责任。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，自行配备生产、安装货物的工具、器具、护具。施工中如因乙方违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

2、乙方应自行承担合同履行期限内的安全责任，期间因乙方原因（包括但不限于乙方违章操作，野蛮安装）而造成的各项安全事故均由乙方自行负责，与甲方无涉；如导致甲方或甲方客户或任意第三人受到财产损失，乙方应作全额赔偿。

3、乙方应当为其工作人员安排必要的劳动保障措施及保险，劳动保护用品及施工中属个人使用的工具等由乙方自行解决，乙方人员的人身、财产安全由乙方负责，与甲方无涉。

4、在合同履行过程中发生的火灾、工伤、人身或财产损害等事故，均由乙方承担全部责任，乙方人员任何时候不视为与甲方构成任何劳务、劳动、雇佣的关系。若因此导致甲方可能陷入诉讼或仲裁的（无论是否进入相关程序），还应赔付甲方由此产生的包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、保全费、保全担保/保险费、公告费、公证费、差旅费、鉴定费、执行费、人员工资损失等。

- 第十条材料供应管理

1、本合同硬件安装所用材料设备由乙方采购供应，乙方保证交付的所有货物的产品质量及安装质量必须严格按照国家规范及江苏省、无锡市相应地方规范、采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，材料、工具、设备都必须具有合格证、质量保证书、检验报告等有效相关证明，并报甲方书面认可。

2、甲方未认可的材料、工具、设备不得使用，由于乙方采购的材料造成交付的货物或安装工程质量不合格、工期延误，所造成的一切责任及损失均由乙方负责。

3、甲方的任何书面认可不代表免除乙方材料、工具、设备应达到国标或行业通行标准的义务，乙方亦不可据此向任意第三方进行任何性质的明示、暗示承诺。

- 第十一条现场管理

1、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证合同顺利进行。

2、甲方有权随时向乙方询问货物交付及安装工作的进展情况及相关的内容（包括但不限于费用明细、使用说明、售后服务等），乙方应就甲方的问题进行详细说明。乙方对甲方的解释说明构成乙方对本次服务的承诺，但不意味着甲方仅可按照乙方说明的事项要求服务或默认乙方服务缺陷瑕疵。

3、乙方应对本项目所涉的乙方人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

4、乙方应保证具有实施本合同所应具有的资质、能力和要求，根据实际情况或甲方的要求配备足够的、有相应经验与资质的工作人员，乙方所有技术/服务人员相关资质证件等需交甲方备案，如人员发生变动，人员变动资料需交甲方备案。

- 第十二条售后服务

（一）合同签订生效后6个月内完成。如因甲方原因，甲方书面要求变更交货日期的，乙方应无条件配合并相关风险乙方已在投标时充分考虑，乙方不再额外收取仓储费、赶工费等费用，但双方另行达成书面约定的除外。

（二）运维期：验收通过之日起3年，应保证系统正常运行，定期优化系统，当系统运行效率下降时，负责及时查清下降原因并及时解决。现网络信息安全等问题，及时提供处理及修复服务。

故障响应及处理：

①	故障响应时间：提供全年的7*24小时响应服务（包括节假日）。在非工作时间内出现故障的响应为1小时以内。

②	故障恢复时间：系统出现异常或故障时，中标人须2小时内响应，4小时内提供解决方案。

(三)乙方有义务在合同生效后在甲方需要时给予现场技术指导，确保交付安装的货物符合甲方的实际使用要求。

(四)本项目质保期为3年(自项目验收合格并交付甲方之日起计算)，质保期内，乙方提供免费维修服务，质保期结束后提供有偿终身维修服务（乙方有承诺延长质保期的，按乙方承诺的质保期年限为准）。

(五) 在合同规定质保期内，当硬件设备及材料出现故障或损坏或其他瑕疵时，乙方须在接到甲方通知2小时内响应，4小时内赶赴故障现场维修，除免费排除故障、修复或更换合格的产品外；还应承担因更换所发生的运输、保险、调试、检测等有关的全部费用。如乙方不响应或未在规定时间到达，视为乙方默认质量瑕疵，甲方有权请第三方解决，费用将在乙方的质保金中扣除，不足部分由乙方承担（乙方有承诺缩短响应时间的，按乙方承诺的响应时间为准）。

(六)质保期期满后硬件产品故障/损坏，自通知后4小时内到达现场维修并在维修价格上给予优惠（以成本价计取并不得高于乙方提供给任何第三方之优惠）。

- 第十三条知识产权

乙方应保证甲方在中国使用该产品或产品的任何一部分时，不侵犯第三人的在先权利（包括但限于专利权、商标权、工业设计、商业秘密等），否则因此产生的损失和费用均由乙方承担，乙方应当出面处理解决并不得影响甲方使用及甲方任何权益。

- 第十四条合同的解除或终止

若甲方无正当理由单方要求解除或终止合同的，应承担乙方实际已经发生的直接经济损失。

若乙方无正当理由单方要求解除或终止合同的，乙方应退回已收取的款项，并支付中标合同总金额20%的违约金，造成甲方损失超过中标合同总金额20％时，乙方须按照实际发生的损失赔偿。

- 第十五条双方负责事项

1、甲方

(1)协助乙方组织各方验收工作（如须）。

(2)审核乙方的交货及安装进度，及时向乙方支付项目进度款；

(3)有权对乙方的项目进度、项目质量、安全生产和合同执行等工作进行定期监督检查。

2、乙方

(1) 乙方必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，与其他施工单位密切配合。硬件产品本着谁安装谁负责产品保护的原则，乙方必须采取切实有效的硬件产品保护措施，并编制相应的硬件产品保护方案报甲方批准同意后组织实施。

(2)严格按照合同约定及履行生产、运输、安装、质保的义务，确保交付货物的质量及安装后的安全、稳定使用，按合同规定的时间如期完工和交付，如未能按照甲方要求进度完成硬件安装，甲方有权增派人员参与施工安装，其工资单价根据增派人员工资要求，在乙方硬件款项中直接扣除。

(3) 乙方对于产品和服务质量问题，应当按照甲方意见及时整改到位，且合同周期不顺延。乙方履行质保服务不及时、不符合要求的，甲方有权另行委托第三方处理，由此产生的费用及损失由乙方承担。

(4)已完工的货物，交付甲方但未安装完毕前应由乙方负责保管，安装完成后乙方进行自检并清理好场地。

(5)提供竣工验收的附随文件及技术资料，办理验收结算。

(6)乙方负责标的物合格、正常、安全使用，所需要通过的相关部门的验收、通过环境检测的相关费用由乙方负责。

(7)在合同规定的质保期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。

(8)未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让予第三人，亦不得在本合同项下的权利上设置任何权利负担（包括但不限于质押、担保等）。

- 第十六条违约责任

1、项目整体验收合格后，由甲方委托有资质的中介机构进行结算审计，审计结果由甲乙双方确认后作为结算依据（乙方未在甲方限期内确认的，视为已确认）。项目结算审计审减率在5%（含5%）以内的，审计费由甲方承担；审减率大于5%而小于等于10%的，审计费用由甲乙双方各半承担，并由乙方按审定价的1%向甲方支付违约金，乙方承担的审计费用及违约金在项目审定价内扣除；审减率大于10%，审计费用由乙方全额承担，并由乙方按审定价的1.5%向甲方支付违约金，乙方承担的审计费用及违约金在项目审定价内扣除。

2、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让予第三人，亦不得在本合同项下的权利上设置任何权利负担（包括但不限于质押、担保等）。甲方发现乙方在施工过程中无能力履行合同或违反前述约定的，甲方有权解除本合同并勒令乙方退场，乙方应在甲方通知日期内无条件撤离工地，乙方支付合同总价20%的违约金并承担因此发生的全部损失和费用及全部法律责任。

3、保修期内，硬件产品因同一问题（不含人为破坏或不可抗力）乙方反复维修达2次的，或产品、安装质量达不到合同要求的，或存在质量问题（不含人为破坏）累计维修达4次及以上（无论是否为同一事项）的，甲方有权要求乙方退款，并解除合同、承担硬件产品总价30%的违约金。

4、乙方必须按合同规定的工期要求完成全部事项，并且及时履行质保义务，否则每逾期1天，应按合同中标价的万分之五向甲方支付逾期违约金，逾期超过15天的，甲方有权解除合同，乙方按合同中标价的20%向甲方支付逾期违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失和费用。

5、为避免歧义，如乙方发生多种违约情形则违约责任分别计算后累计承担，且乙方违约均应向甲方赔偿损失及费用，费用包括但不限于律师费、诉讼/仲裁费、鉴定费、公证费、公告费、差旅费、保全费、保全担保/保险费、执行费等一切费用。且甲方均有权直接从未付款项中直接扣除。

- 第十七条争议的解决

双方在签订以及履行本合同过程中发生的一切争议，应首先协商解决，如协商不成的，则双方均可选择向甲方所在地人民法院诉讼解决。

- 第十八条合同不可分割部分

交易文件、商务谈判文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 第十九条合同的生效及其他

(一)合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

(二)合同一式陆份，甲乙双方各执三份。

甲方(盖章)：                       乙方(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签名)：     法定代表人或委托代理人(签名)：

签约日期：  年   月   日           签约日期：  年   月   日

附件一： 廉政承诺书

项 目 名 称 ：锡东新城城乡建设碳达峰碳中和先导区CIM智慧管理平台采购项目

甲方（全称）：江苏省无锡翠屏山旅游度假区管理办公室

乙方（全称）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法利益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

一、甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理（勘察设计、施工安装、建设监理） 的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程有关等经济活动。

三、乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及工作人员索要、接受赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的， 应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的， 应予以赔偿。

五、本责任书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收及保修期满时止。

本协议一式贰份，甲乙双方各执一份。

甲方单位：	( 盖 章 )     乙方单位：	                          (盖章)

法 定 代 表 人 或 其                  法 定 代 表 人 或 其

委托代理人：	(签字)	       委托代理人：             (签字)

经办人：(签字)                        经办人：(签字)

年	 月   日                               年   月    日

附件二：安全管理协议书

项 目 名 称 ：锡东新城城乡建设碳达峰碳中和先导区CIM智慧管理平台采购项目

甲方（全称）：江苏省无锡翠屏山旅游度假区管理办公室

乙方（全称）：

为了切实贯彻和落实《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及有关政策的相关规定，遵照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保本工程目标建设的顺利实现，甲乙双方就 （合同编号： ）的安全管理责任达成以下共识，特签订本协议书，供双方共同遵守：

一、目标和任务

坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少一般安全事故。

二、甲方权利义务

（一）甲方有权审查乙方施工资质、安全生产资质及安全生产信誉度。

（二）甲方有权对乙方进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求乙方限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，甲方有权责令乙方停止一切施工并限期整改到位。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，甲方有权单方面终止与乙方的工程合同，一切责任均由乙方自负。

（三）甲方有义务对乙方进行安全生产职责告知。

（四）甲方设立安全生产管理办公室，负责公司安全生产日常事务。

三、乙方权利义务

（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及甲方各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。

（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程， 严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理， 确保安全生产。

（三）加强安全生产管理机构和队伍建设，定期召开安全生产会议，及时解决安全生产的重大问题，加强施工现场安全生产管理。

（四）乙方有义务在入场一周前上报该工程项目劳务人员花名册及其管理人员分工情况。

（五）乙方指派为现场安全员，负责本工程安全生产的现场管理工作。

（六）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人员必须依法通过相关有资质单位组织的安全生产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。

（七）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。

（八）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，进行定期检测、评估、监控。

（九）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员工对岗位安全知识不熟知的，

不准进行生产或进行相应的施工作业。对涉及安全生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许可。

（十）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。

（十一）落实安全生产工作定期履职报告制度，每季度填写《无锡市锡山区安全生产工作履职报告书》， 由单位主要负责人签名后于下季度第一个月 2 日前报送甲方安全生产管理办公室。

（十二）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，组织事故抢救和善后处理， 防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）的有关规定，如实报告， 同时负责事故现场的保护。

（十二）乙方负责施工的工程项目及设施在施工期发生对第三方或甲方的人身财产损害的，由乙方承担一切赔偿责任。

（十三）乙方承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须报甲方工程项目主管部门批准。乙方必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，乙方与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。

（十四）乙方根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全施工方案，并在甲方安全生产管理办公室同意后实施。乙方在工人进场一周内，要填写三级教育卡，不得缺人漏人，三级教育卡由乙方保存并备查， 经常教育由乙方负责。

（十五）乙方须建立安全生产管理台帐，接受甲方及上级有关部门检查。

（十六）做好安全生产法律法规规定的其他工作。

四、法律责任

- 甲方有违反本协议书责任行为，按照《建设工程安全生产管理条例》的规定限期改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事 责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

- 乙方有违反本协议书责任行为，按照《建设工程安全生产管理条例》的规定限期改正，直至停业整顿。造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

本协议书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

五、对本协议所确定安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。

六、本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

七、本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。本协议一式贰份，甲乙双方各执一份。

甲 方 单 位 ：  （ 盖 章 ）             乙 方 单 位 ： （ 盖 章 ）

法 定 代 表 人 ：                       法 定 代 表 人 ：

（ 或 授 权 委 托 人 ）                （ 或 授 权 委 托 人 ）

地 址 ：                                  地 址 ：

电 话 ：                                  电 话 ：

年  月   日                               年  月   日

六、附件

附件一：评分标准（100分）

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

具体评分标准如下：

评分项目及分值

1.投标报价                                                   30分

2.投标供应商综合评价                                         14分

3.产品资质                                                    4分

4.产品演示                                                    7分

5.实施方案                                                   45分

本项目评分标准

一、投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价／投标报价）×30

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

二、供应商综合评价（14分）

1业绩（2分）：投标人自2022年1月1日承担过类似的项目，有一个得2分，最高得2分。(须提供①中标通知书②合同或协议③资金往来凭证④验收证明（能够证明本项目已完成的证明材料）上传至投标文件并电子签章，时间以合同（协议）上签订时间为准，未按要求提供不得分)

2证书（6分）：投标人或生产厂家具有有效期内的ITSS（信息技术服务标准）三级及以上等级证书的得2分；具有信息系统建设和服务能力等级二级(CS2)及以上证书的得2分；具有信息安全服务资质（软件开发）二级及以上证书的得2分；本项最高得6分。【以上证书原件扫描件上传至投标文件中并加盖投标人电子公章，不提供不得分。】

3人员配置（6分）：

（1）项目负责人（2分）：（限评一人）

投标人拟派项目负责人具有信息系统管理工程师（中级）证书的得1分；具有信息系统项目管理师（高级）证书的得2分；最高得2分。

注：提供证书原件扫描件上传至投标文件中并加盖投标人电子公章；同时提供投标人或其分公司连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(可不含开标当月)为其缴纳社保（含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证，新成立的公司除外、法定代表人除外）等资料扫描件上传至投标文件中并电子签章，未按要求提供不得分。

（2）项目成员（4分）：除上述项目负责人之外，项目组成员具有软件设计师证书的得2分；具有系统规划与管理师证书的得2分；最高得4分。

注：以投标人填列的《项目人员配置表》为准，提供上述证书等相关证明材料原件扫描件上传至投标文件中并加盖投标人电子公章；同时提供投标人或其分公司近三个月连续为其缴纳社保的缴费证明（至少包含近三个月中任意一个月份不含投标当月缴纳社保的证明，新成立的公司若无法提供为其缴纳的社保，则需提供此员工与企业签订的劳动合同），需提供带有清晰二维码的官网打印件或劳动合同原件扫描件上传至电子标书中并加盖投标人电子公章；不提供或提供不全的不得分。

三、产品资质（4分）

1 CIM基础平台产品（1分）：

投标人选用的CIM基础平台产品具有相关计算机软件著作权登记证书的，得1分。【证书原件扫描件上传至投标文件中并加盖投标人电子公章，不提供不得分】

2 数据中台产品（1分）：

投标人选用的数据中台产品具有相关计算机软件著作权登记证书的，得1分。【证书原件扫描件上传至投标文件中并加盖投标人电子公章，不提供不得分】

3 数字驾驶舱平台产品（1分）：

投标人选用的数字驾驶舱平台产品具有相关计算机软件著作权登记证书的，得1分。【证书原件扫描件上传至投标文件中并加盖投标人电子公章，不提供不得分】

4 物联网平台产品（1分）:

投标人选用的物联网平台产品具有相关计算机软件著作权登记证书的，得1分。【证书原件扫描件上传至投标文件中并加盖投标人电子公章，不提供不得分】

四、产品演示（7分）

演示必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用PPT演示稿或录屏、截图等其他方式演示。演示时间不超过15分钟，无演示不得分，且无演示须在投标模块中注明。本项目演示为投标人在线提供演示，投标人无需到现场，关于在线演示时的系统内操作，详见https://ggzyjy.wuxi.gov.cn/doc/2022/04/29/3656786.shtml中的《投标人在线演示操作指南》。投标人提供演示的须自行配备好演示所需设备（包括：电脑、摄像头、耳机、麦克风、网络环境等），并确保有人随时响应演示请求以及演示时网络的通畅，不能按时响应演示请求的视为无演示，不得分。

一、 CIM基础平台系统演示（3分）：

1、演示基于浏览器进行矢量数据的导入及服务发布功能。

2、演示倾斜三维模型、BIM模型数据及属性信息的可视化展示。

3、演示基于三维场景通视性分析和可视域分析功能。

以上演示要求每满足一项得1分，未提供或演示内容不齐全该项不得分。最高得3分。

二、 数据中台系统演示（4分）：

1、演示前置数据库元数据采集

2、演示从前置数据库采集的模型物化到贴源层

3、演示使用任务流程把前置层的数据同步到贴源层

4、演示在明细层创建模型并物化

以上演示要求满足一项得1分，未提供或演示内容不齐全该项不得分。最高得4分。

注：投标文件中需上传证明的材料文件应上传到相关联对应的页面，若在评审过程中，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行负责。所需证明文件扫描件上传至投标文件并电子签章。

五、服务方案（45分）

1、项目背景及需求分析（4分）：

①项目背景及现状（2分）

②建设内容及需求（2分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容进行描述且满足采购需求不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的得1.5分；以上内容存在2处瑕的得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。本项最高得4分。

2、 CIM基础平台方案（6分）：

①数据接入系统（2分）

②数据管理系统（2分）

③CIM服务门户（2分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得6分。

3、物联网平台方案（2分）：需描述平台主要系统功能，满足建设需求。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。

4、数据中台平台方案（4分）：

①数据中台产品方案（2分）

②数据服务方案（2分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得4分。

5、数字驾驶舱平台方案（2分）：需描述平台主要系统功能，满足建设需求。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。

6、环境监测方案（3分）：

①环境监测平台方案（1.5分）

②环境监测设备介绍（1.5分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得3分。

7、定制化开发部分设计方案（6分）：包括但不限于

①可视化设计（2分）

②电力资源监控（2分）

③双碳管理（2分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得6分。

8、项目实施方案（6分）：

①项目实施任务与计划进度（2分）

②项目管理办法（2分）

③测试方案（2分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得6分。

9、项目培训方案（6分）：

①培训内容（2分）

②培训方式（2分）

③培训保障（2分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得6分。

10、项目售后方案（6分）：

①售后服务内容（2分）

②售后服务规范（2分）

③售后服务流程（2分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

# 采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0090

# 采购项目名称：锡东新城城乡建设碳达峰碳中和先导区CIM智慧管理平台采购项目

# 供应商：

二○二五年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投  标  函

致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我方收到贵方编号JSZC-320205-JZCG-G2025-0090招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0090

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我公司（单位）愿针对本次锡东新城城乡建设碳达峰碳中和先导区CIM智慧管理平台采购项目进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

# （三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0090                                         日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（锡东新城城乡建设碳达峰碳中和先导区CIM智慧管理平台采购项目）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# 供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表人

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

# （四）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（项目编号 JSZC-320205-JZCG-G2025-0090）所提供的货物符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （五）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

供应商名称（盖章）

项目名称：

采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0090

分包号：采购包

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目内容 |  |
| 总价（小写） |  |
| 总价（大写） |  |

填写说明：

- 评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。

日期：

- 报价明细表（格式）：

报价明细表

供应商名称（盖章）                            政府采购编号：

| 硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 性能指标 | 制造商 | 数量 | 单报价 | 分项总报价 | 税率 |
| 软件产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 厂商 |  | 数量 | 单报价 | 分项总报价 | 税率 |
| 定制化开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 相关描述 |  | 数量 | 单报价 | 分项总报价 | 税率 |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 相关描述 |  | 数量 | 单报价 | 分项总报价 | 税率 |
| 云资源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 相关描述 |  | 数量 | 一年报价 | 三年总报价 | 税率 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  |  | 项目经最终验收合格之日起____年 |  |  |  |  |  |

上述报价表不限于此，结合第三章项目要求和有关说明详细清单自行编制。

# （1）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （2）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

（3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（4）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

# （七） 服务保障承诺书（格式）：

服务承诺

（供应商名称）针对本次锡东新城城乡建设碳达峰碳中和先导区CIM智慧管理平台采购项目在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），且提供相关福利等。现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。

3、

4、

5、

6、

7、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

# （八）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

# 供应商名称（盖章）                采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0090

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：

# （1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

# （九）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表

- 单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

### （十）项目人员配置表（格式）：

报价人名称（盖章）                     政府采购编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0090

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 持有证书 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

- 2.填写的人员相关证明材料附在本表之后

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（十）（供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十一）（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十二）服务方案（格式）

供应商应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（十三）（供应商）其他材料：

供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：     年    月   日