招　标　文　件

项目名称：实验室信息管理系统项目

项目编号：	JSZC-320400-JZCG-G2025-0186

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2025年5月26日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[江苏省常州环境监测中心]的委托，常州市政府采购中心就[实验室信息管理系统项目]([JSZC-320400-JZCG-G2025-0186])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0186

2.项目名称：实验室信息管理系统项目

3.预算金额：90万元

4.最高限价：90万元

5.采购需求（简介）：从江苏省常州环境监测中心自身管理特点及工作流程的需求出发，在满足质量要求的前提下提升运转效率，实现检测过程标准化、自动化、精细化、智能化、无纸化，全面提升综合监测能力。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订起270日内完成。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目  不接受    联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省常州环境监测中心

地址：常州市天宁区青洋北路47号黑牡丹科技园27号楼

联系人：沈女士

联系方式：0519-86691381

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：李女士

电  　话：0519-85588159

开标评审相关联系人：孙先生

电  　话：0519-85588155

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币_____/____元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款：  项目合同签订后支付合同金额的30%，项目通过验收后支付合同金额的60%，质保期结束经甲方考核合格后支付合同金额的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

采购需求

一、采购标的

1.项目名称：实验室信息管理系统项目

2.预算金额：90万元

3.最高限价：90万元

4.采购项目概况（简介）：从江苏省常州环境监测中心自身管理特点及工作流程的需求出发，在满足质量要求的前提下提升运转效率，实现检测过程标准化、自动化、精细化、智能化、无纸化，全面提升综合监测能力。

5.合同履行期限：自合同签订起270日内完成。

6.是/否接受联合体投标：否

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

二、商务要求

1.实施的时间和地点

时间：自合同签订起270日内完成。

地点：常州市天宁区青洋北路47号黑牡丹科技园27号楼江苏省常州环境监测中心。

2. 付款条件（进度和方式）

2.1分期付款： 项目合同签订后支付合同金额的30%，项目通过验收后支付合同金额的60%，质保期结束经甲方考核合格后支付合同金额的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 包装和运输

无

4. 售后服务（质保期等）

4.1售后服务从系统验收通过之日起计算，提供1年质保期。

4.2在质保期内，提供应用系统小版本免费升级及对软件现有功能的维护；若系统功能或流程需调整变更，则供应商应提供及时的变更服务，费用单独计算。

4.3在系统验收后，对于用户提出系统运维需求进行及时响应，供应商保证7*24小时服务。在重大问题亟需当面解决时，供应商须在接到用户通知后4个小时内到达现场处理问题。

4.4配置专业的售后服务团队，按照规范、合理的售后管理体系提供技术支持服务，确保系统运维服务质量。

4.5供应商须在质保期内配合用户对系统运行状况进行评价，并免费对评价不合格项进行整改。

4.6追踪记录LIMS出现的问题和解决方法，并发送月维护报告给江苏省常州环境监测中心。

5. 保险

无

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

1.1.1 功能需求

（1）实现对环境监测业务的全面管理，实现监测业务程序化、流程化、标准化、精细化、无纸化管理。

（2）▲遵从CMA等标准规范要求，实现与监测质量密切相关的人（人员）、机（仪器、设备）、料（样品、试剂、标样、标液）、法（方法、评价标准）、环（环境）的全方位管理，提升综合管理水平（提供承诺书加盖供应商公章）。

（3）通过建立环境监测标准化体系，规范样品的采样、监测业务流程，对样品分析的每一个环节进行监控、对影响检验质量的相关要素进行有效管理，实现质量控制智能管理，使监测过程可控制，数据可追溯，提高水质监测的准确性。

（4）▲通过系统各种提醒功能，如任务每个环节超期提醒、仪器检定、校准提醒、期间核查提醒、人员上岗证到期提醒、标样试剂低库存提醒、过期提醒等，使监测中心更好地遵循检测实验室规范，使监测中心的质量管理体系总是处于受控状态，提升综合管理水平（提供承诺书加盖供应商公章）。

（5）实现具有标准输出的分析仪器数据自动采集，既提升了工作效率，又极大程度避免了手工誊抄的可能出现的问题。

（6）系统自动生成任务单、监测方案、样品标签、采样单、样品交接单、原始记录，监测报告等，实现了业务流程的自动化、无纸化管理。实现所有原始记录一键合成、自动归档、实现高效管理。

（7）通过系统自动计算每个检测项目的报出结果、结果自动修约、自动对每个样品进行评价。

（8）▲通过现场监测应用移动平板实现采样点北斗自动定位、现场拍照和录像、绘制点位图、现场数据录入、历史数据查询、电子签名等功能，加强现场监测过程质量管理控制，使监督监测有据可依，实现公平执法（提供承诺书加盖供应商公章）。

（9）▲系统为完全B／S架构，支持SpringCloud框架和基于SpringBoot的一整套实现微服务架构的服务框架，支持容器化部署，开发语言是 Java（提供承诺书加盖供应商公章）。

（10）▲系统支持国产操作系统及服务器，并提供适配环境证明材料（提供系统功能界面截图加盖供应商公章）。

（11）▲系统支持多种关系型数据库，如MySql、Oracle 和SQL Server 以及国产自主研发的成熟性关系数据库（提供承诺书加盖供应商公章）。

（12）▲系统自带可视化的工作流工具，用户通过拖拽方式即可实现工作流程的自定义配置和调整，同时提供审核记录功能（提供系统功能界面截图复印件并加盖供应商公章）。

（13）▲系统具有完整的审计跟踪解决方案，支持对每个数据表、数据字段配置审计跟踪功能，记录数据的所有修改痕迹，包括修改人、修改前数据、修改后数据、修改时间（提供系统功能界面截图复印件并加盖供应商公章）。

1.1.2 功能需求

（1）监测业务流程管理

（2）质量控制管理

（3）全面资源管理

（4）实验室仪器数据采集

（5）现场监测管理

（6）原始记录无纸化管理

（7）查询统计与分析

（8）大屏可视化展示

（9）系统安全管理

（10）数据安全管理

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

《实验室信息管理系统管理规范》（RB/T 028-2020）

《实验室信息管理系统建设指南》（RB/T 029-2020）

《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》

《实验室资质认定评审准则》

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

《计算机软件开发规范》

GB/T 27025-2019/ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》

ASTM Designation: E 1578实验室信息管理系统（实验室信息管理）标准导则《检测和校准实验室能力的基本要求》

GB/T 15532-1992《计算机软件单元测试》

GB 8566-1988《计算机软件开发规范》

GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》

GB/T 9385-2008《计算机软件需求说明编制指南》

GB/T 12504-1990《计算机软件质量保证计划规范》

GB/T 12505-1990《计算机软件配置管理计划规范》

GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》

2. 服务内容及要求

2.1服务要求

(1)采用成熟、先进的IT技术，开发功能强大的软件平台

(2)借鉴国外实验室管理先进理念和方法，全面提升质量控制和管理水平

(3)注重仪器数据自动采集，提高实验室自动化水平

(4)注重环境监测实验室专业性，复杂业务流程处理和异常流程处理

(5)国产化部署

2.2书面技术资料内容

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。应该全面、完整、详细。投标人提供的交付物至少应包括：

－ 技术手册(安装、测试、操作等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书；

(2)系统总体设计说明书；

(3)应用软件功能清单和实施过程中的定制化源代码；

提供全套技术文件纸介质2套以及电子文件1套。

2.3系统功能设计

2.3.1监测业务流程管理

应用实验室信息管理系统实现中心所有环境监测业务流程的全面管理，以提高实验室管理的规范性和时效性。实现从受理开始到任务安排、采样、分析及报告的自动生成、审核和签发等全过程管理。主要业务功能包括承接任务、任务指派、方案编制与确认、采样安排、现场采样、样品接收和管理、分析任务分配、数据录入和仪器数据自动采集、数据审核、报告自动生成、报告审核和签发、项目归档。核心的监测流程图概述如下：

图3  业务流程

实验室的监测业务按任务的实施特点可分为计划性任务和非计划性任务；任务的类型主要包括环境质量监测、污染源执法监测等；任务的检测要素包含水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声、土壤和水系沉积物等。

2.3.1.1任务登记

系统具有任务登记功能，主要记录任务的信息，主要包括任务委托单位、任务名称、监测类别、委托时间、受检单位、所在区域、相关审批资料、任务紧急类型（普通、加急）、任务是否加密、报告出具要求（报告格式、报告数量）、期望完成的时限等。

对于不同监测业务，系统可以自定义灵活配置业务流程及审核流程，方便业务的扩展。

系统具有复制任务及方案功能。复制项目及方案功能灵活，可按照项目类型，项目名称、受检单位的要素检索，可选择要复制的年份、月份及份数。如果该受检单位曾经做过在系统中已经设有监测项目，可以直接调用历史监测方案，如果该监测企业已经在系统中建立了监测模板，也可以直接调用监测模板，避免每个采样点单独添加监测方案，提升任务登记的效率。

系统可以自动生成任务单，任务单内容包括任务基本信息，监测方案。

2.3.1.2监测计划管理

周期计划性监测任务的基本信息是相对固定的，可以提前在系统中建立监测计划，录入计划监测内容、监测周期、监测频次，对应的监测点位、经纬度、监测项目等。

监测计划审核通过后，系统可以依照设置好的时间，到期时自动生成任务单。任务单内容包括任务基本信息，监测要求、点位要求等，避免了重复录入的工作量。

2.3.1.3监测方案管理

监测方案包括采样点的信息，采样的周期、频次以及每次采样的样品个数，每个样品要检测的分析项目，每个检测点要应用的评价依据等。项目负责人也可以将电子版的监测方案作为附件上传并提交。

审核人员可以查看监测方案和附件等全部信息，并对其内容进行审核。当发现内容有误可以退回，拒绝或退回时可以输入审核原因。

2.3.1.4采样安排

系统可根据监测任务的采样要求，由采样科室负责人在系统中安排计划采样日期，现场负责人和采样小组人员。当无法采样时可随时退回上面任何一个任务登记环节。

2.3.1.5现场采样

系统自动生成采样瓶条形码标签，实现按照采样规范自动配瓶，采样人员可打印任务单，条码标签，现场采样记录单。

采样环节可以在系统中增加现场质控措施。

系统具有终止点位功能，对于无法采样的任务可以终止点位。

当采样回来后，发现样品多采和少采可在系统中进行添加和删除。当采样点与实际采样不相符时，可退回到采样安排，也可退回到任务登记。

2.3.1.6采样互审及审核

现场采样提交以后，可以在系统上进行采样互审及采样审核。可以通过预览系统中电子版采样单的形式进行审核。审核过程中，如果发现数据异常或任何不符合规范的内容，可以在系统上退回采样单到现场采样。

2.3.1.7样品接收

样品管理员可通过条码扫描器读取样品信息，进行样品交接；也可实现样品批量选择交样，当一个项目一次样品交接完成时，可按照整个项目进行样品的交接，支持对每个周期，每个频次，每次采集回来的样品进行多次交接，做到采集来的样品马上可以分析，没有采的样品还在待接收状态，系统实时反映项目的执行情况。并记录样品交接详细信息，如采样或送样人、接样人、接样时间、样品状态、是否留样，并可以形成样品交接单，当有的样品达不到接收条件时可以退回。

可在这个环节添加各种质控盲码样如密码平行、盲码考核样等，保障盲码样按照跟着项目同时进行，并且可以打印盲码样标签。

系统具有留样管理功能，留样到期后自动提醒样品管理员进行样品处置。

2.3.1.8分配任务

样品接收后，样品管理员可通过系统自动将任务分配到分析测试相关岗位人员，并进行样品领取。必要时也可以手工进行任务分配。

2.3.1.9数据录入

项目负责人在下任务时，已经默认了一个检测分析方法，当分析员认为项目负责人下任务时提出的分析方法，不能满足要求，可进行修改分析方法，并且可做到对同一个项目的不同周期频次下的样品的分析方法批量修改。

系统可以根据分析人员上岗证设置只有持证的人员才能录入对应检测项目的数据。可以设置人员仪器授权，只有授权使用仪器的人员才能选择相关分析仪器。

分析员接到任务后，可以在系统中依据实际上机任务创建批。将同一批分析的样品创建在一个批中进行数据录入。

系统可提供快速、方便的数据手工输入方式。例如批录入和EXCEL导入的功能，输入的数据能自动根据设定的修约规则进行数据修约，对定义有计算公式的数据能进行自动计算。数据录入时，可以将图表、文件等相关信息作为附件一起保存。数据录入时系统自动记录录入时间和录入人。

系统可以自动生成统一格式的原始记录单，信息包括样品信息、分析方法、检测仪器、分析人员、分析时间、实验参数、前处理措施、检测结果、质控信息。

对于需要做化学法工作曲线的检测方法，系统能根据所添加的标样自动生成校准曲线，并计算斜率、截距和相关系数，并自动参与下一次样品的浓度计算直到新的校准曲线产生。

在实验前可根据实际的检测方法，能够完成各种实验室质量控制样的添加，例如实验室空白、实验室平行，实验室标准样品，实验室样品加标，样品加标平行等。并且根据添加的质量控制样类型系统自动计算出加标回收率，百分比偏差等，并根据质控要求实现质控样品自动评价。

2.3.1.10数据校核和审核

校核和审核时可查看样品的原始记录信息。校核和审核人发现数据异常，可以退回给分析人员进行重测，系统会记录数据修改信息。

2.3.1.11报告编制

系统支持将通过审核的数据自动抓取并填充到报告模板上，自动生成报告，可减少重复录入的工作量。用户可以根据监测任务的不同，设置不同的报告模板，系统可以实现监测报告灵活定制，报告由首页和附页组成，均可以通过报告模板调用。系统提供多种报告模板供选择，系统支持对特殊字符的方便调用和在报告上显示。

系统可自动生成待编制报告的任务列表，供报告编制人员操作。对于不合格的监测项目，报告编制环节可将任务按科室退回至数据审核环节。

报告编制环节可以查看监测任务的所有信息，系统支持对样品、项目的检测进度进行状态标注，如测试中、已提交、校核中、完成等，用来区别完成项目与未完成项目。

报告编制环节可以查看监测任务的审核记录，系统支持查看修改情况，记录修改信息，以实现任务溯源。

2.3.1.12报告审核和报告签发

系统有监测报告审核功能，可以自定义报告审核人员，审核过程如果认为不符合可以拒审，并记录拒审原因，退回给编制报告的人。

授权签字人可在LIMS中查看到待签发的任务，可以浏览报告，也可下载报告或打印报告，可以浏览整个项目的所有信息，可以查阅报告的审核跟踪过程，可以退回报告。

2.3.1.13报告发放和归档

当数据审核完成后，需要盖章的报告可以在相关科室打印出来进行盖章，盖章后的报告可以线下发放，系统自动将该任务进行归档。

归档后的报告只有相关授权的人员才可以查看。

2.3.1.14任务信息管理

系统具有任务信息管理功能，可以随时掌握监测任务当前所处环节和任务完成进度以及任务在系统中记录的所有信息。

2.3.1.15项目修改

系统可以实现对项目修改、方法修改、数据修改、样品编辑等特殊变更事项进行管理。授权用户可以实现对任务信息的快速修改，系统支持对单个样品单个项目的修改，也支持对样品的批量修改。修改信息会被记录，包括修改人、修改时间、修改前信息和修改后信息等，修改记录可以被查阅，以实现任务溯源。

2.3.2质量控制管理

可以实现盲码样、现场质控样、实验室质控样等多种质控措施管理。

1)根据质控样品类型自动计算相对误差、偏差、加标回收率,质控异常提醒。

2)可根据质控样品标准值和不确定度，实现检测结果的自动评判。

3)实现质控数据固定格式的查询统计功能。

可以选择检测因子与质控类型，生成质控图。

2.3.3全面资源管理

在符合ISO/IEC17025、CMA的情况下实现全面的资源管理，主要包括：人员管理、仪器设备管理、标样试剂管理、文件管理、环境管理、检测方法管理、检测项目管理、评价标准管理、监测对象管理。

2.3.3.1人员管理

系统具有人员档案管理，可以记录人员档案信息。如其他系统提供数据接口，可以通过接口获取，如无法提供接口，也可在LIMS系统中自行维护。

2.3.3.2仪器设备管理

建立仪器设备台账，记录仪器设备信息。如在管的系统可以提供数据接口，LIMS系统可以与其对接，定时获取仪器信息。如无法对接，可以在LIMS系统中单独建立台账。

实现仪器设备的检定、校准、期间核查管理，可设置仪器设备的检定、校准、期间核查频率和到期日期，当检定、校准将要到期，可实现提前提醒，以安排设备的检定、校准工作，并且可以根据检定频率自动生成下次检定日期。

系统可以自动生成仪器使用记录。

现场仪器设备出入库记录自动生成，主要记录出入库仪器信息及出入库时间，关联现场仪器设备使用记录，现场所选用的仪器必须为已经登记出库的仪器设备。

仪器适用方法配置管理，配置仪器适用的检测方法，检验人员在选择分析仪器时，能够快速选择到适用的分析仪器。

仪器授权管理，可以设置仪器的授权使用人员，只有授权的分析人员才能使用该仪器。

2.3.3.3标样试剂管理

实现材料分类管理，材料台账管理，记录材料信息，如名称、出厂编号、规格型号、数量、生产日期、有效期、用途等。

1)实现材料出入库管理，出入库时自动更新库存数量。如使用的标样管理系统如提供接口，LIMS系统可以与之对接。

2)实现低库存提醒和过期提醒功能。

3)可以对材料进行盘点、销毁。

2.3.3.4文件管理

需对质量体系文件进行分类管理，可上传质量手册、程序文件、作业指导书、标准电子版等文件。支持批量上传。

需实现文件授权使用管理，可为各部门开放在线查看、预览、下载、打印不同级别、不同使用范围文件的权限。未授权的不能进行相应操作。

可对文件状态进行管理，包括现行有效、作废。作废文件有状态标识，除管理员外不能再被使用。

2.3.3.5环境管理

系统支持对实验室环境进行管理。在该模块中，可以在系统中登记记某一场所某一时间的温度、湿度情况。温度、湿度的记录数据可供检验原始记录调用。不使用此功能，分析记录时也可自行录入温湿度数据。

2.3.3.6检测方法管理

1)应覆盖对江苏省常州环境监测中心的检验检测能力所涉及的检测方法的管理和维护，可以维护实验室检测方法信息，包括方法名称、方法编号、方法依据、方法来源等信息。

2)提供对于方法附件的上传、下载功能。

3)分析人员在检测过程中可随时查看所做检测方法的电子版文件。

2.3.3.7检测项目管理

1)应覆盖对江苏省常州环境监测中心检测能力所涉及的检测项目的管理和维护。可以对检测能力范围内的所有检测标准相关信息进行全面管理，包括检测项目编号、检测项目名称、是否启用、分析方法、检测科室、是否认证方法、是否认可方法、采样容器、固定剂、方法参数、检测因子编号、名称、计算公式、修约规则（包括四舍五入、奇进偶舍五留双，保留小数位数和有效位数）、检出限、计量单位、是否在报告中显示、是否分段修约以及适用的分析仪器、前处理措施、质控评价标准等。

2)通过自定义公式，实现检测结果的自动计算，可以对定义好的公式进行验证。

3)系统可实现检测结果根据修约规则和检出限精度共同修约，同时满足两种情况。

4)系统可实现检测结果的分段修约功能，满足同一个分析项不同数据范围修约规则不一致的需求，规范数据上报要求。

5)可以设置质控样品评价标准，实现质控样品结果超标提醒。

6)可以为检测项目关联分析仪器。

2.3.3.8监测对象管理

检测对象管理功能模块可以记录监测对象基本信息和点位信息，监测点维护的内容包括测点的基本信息（包括点位名称、编号、位置、测点性质、当前水质级别、经纬度等测点信息）、该测点需要的监测方案（检测项目、对应的检测方法、评价标准等），在登记任务时，选择监测点时系统可以直接关联该点位的监测方案，方便任务登记人员快速下达任务。

2.3.3.9评价标准管理

1)可以建立各种样品类型的检测项目不同级别的评价标准信息库。

2)可以维护标准类型、标准代码、标准名称、标准级、标准值等信息。

3)可以实现样品的超标提醒。

2.3.4实验室仪器数据采集

实验室仪器数据的自动采集是实验室自动化的关键内容，也是实施LIMS系统的关键环节，既降低分析人员抄录数据的工作量，同时也避免因人工抄写产生的错误、偏差。

系统需具有仪器数据采集模块，通过界面配置即可实现具有标准输出接口分析仪器的数据自动采集，可采集PDF、Excel、Txt等多种格式的仪器输出文件，采集后的数据自动填充到原始记录中，并根据系统中定义好的公式自动完成最终检验结果的计算，自动保存上传的数据以及谱图文件，保证数据的可追溯性。

2.3.5现场监测管理系统

应用现场监测管理系统，实现现场监测人员使用移动终端记录现场采样信息，实现现场采样无纸化。主要功能包括：

1)现场监测任务下载到移动终端中。

2)采样点卫星（北斗）定位功能。

3)现场拍照摄像。

4)绘制采样点示意图。

5)现场数据录入，支持任务下载后离线录入数据，再上传的方式。

6)支持电子签名功能。

7)现场人员采样回来后，可将现场检测记录及相关附件上传到LIMS系统中。

2.3.6原始记录无纸化管理

系统自动生成统一格式的任务单、样品交接单、分析原始记录单（信息包括样品信息、分析方法、检测仪器、分析人员、分析时间、实验参数、前处理措施、检测结果、质控信息），并且可以将这些原始记录以PDF文件的方式存储到系统中，提高查看原始记录的速度及便捷性，更符合归档的要求。

2.3.7查询统计分析

2.3.7.1日常查询

构建各类资源（包括检测人员、检测方法、检测项目、标准、仪器设备、试剂、标准品等）相关信息的查询与统计。

实现按用户相应权限，查询到样品信息、原始记录、结果数据、评价结果、监测报告。

管理部门可对各部门的工作进行汇总查询。可查询该部门一段时间内完成的工作量。

2.3.7.2运营统计分析

人员工作量统计：统计每个人员（岗位）的工作量。

科室工作量统计：按月/年统计工作量，按产品类型、按检测项目逐项统计总数。

仪器利用率统计：按月/年统计仪器的分析项次汇总，需要全面了解仪器设备的使用情况。

2.3.8大屏可视化展示

系统提供与液晶大屏集成的技术方案，以及数据展示的界面开发，展示数据可由系统进行获取和处理，集业务数据于一体，通过屏幕展示实验室整体运行情况。

系统提供大数据综合性大屏显示功能，通过该功能对环境监测的各类信息进行统一的展示宣传。可通过大屏直观展现单位内部整体设备情况、人员分布、任务情况、环境数据等，能设置告警弹窗跟踪，可根据常州环监实际使用内容自定义配置大屏展示信息内容。

大屏展示内容支持需求定制，可显示内容包括实验室人员能力，检测设备，资质，污染排放情况等，也可显示任务情况、空气质量情况、水质量情况、人员工作量情况等；对于大屏显示的内容，系统支持看板管理员进行操作编辑。

2.3.9系统安全管理

系统软件提供了多重安全机制来保证系统应用的安全性。系统能进行相应的角色权限管理，包括分析人员、数据审核人员、报告审核人员及授权签字人等，系统能记录权限变更的过程和事由，避免未经授权的访问。

2.3.9.1用户管理

与其他任何信息系统相同，系统的安全性首先体现在为访问系统的每一用户定义唯一的账号（用户名），用户可以设定自己的口令（密码），密码一旦设定，系统采用一定的加密算法为密码加密。

2.3.9.2授权-组织结构

系统的组织结构模块可以为用户提供其组织结构的管理，在此可以分级定义用户的科室，科室下设岗位，岗位下设成员。可以赋予一个用户归属多个班组，这样其就可以具有对多个班组、岗位数据的访问权限。

2.3.9.3角色

系统在角色管理模块中可以设置每一个角色或用户能够进入的各功能模块，并细化到使用模块中各功能都必须经过授权。通过角色授权后，每一用户在控制台能看到的只是自己角色范围内的功能模块。

2.3.9.4身份验证

电子签名的设置是在系统的用户管理模块中实现的，每个用户对应唯一一个电子签名，同时系统将赋予该用户电子签名一个唯一的数字密钥。如使用CA系统人员签名，需要单独购买CA服务后，LIMS系统可与其对接使用。

2.3.9.5审核跟踪

系统的闭环追溯性帮助用户完全遵循ISO/IEC 17025标准的全部管理要素的要求，电子签名功能和检测结果审核跟踪可以确认和跟踪对系统所做的修改。审计跟踪功能记录每个操作人员对所有原始数据的修改，包括修改时间，修改前、后的数据。

可追溯任何数据记录的修改，包括修改前后的数据、修改的日期、标示修改的内容和修改操作的人员。

有完整的审核回退操作记录；再次提交数据后，同样进行逐级审批环节。

2.3.9.6系统日志

通过系统日志系统管理员可以观察当前所有进入系统的人员和登录所在的工作站以及所有人员登录的历史记录。同时也可记录进出系统的人员、访问的模块、停留时间及对数据做出的改动，并提供根据权限不同进行逐级的日志查询。

2.3.10数据安全管理

系统具有有效保障数据及系统使用安全的方式或手段。

2.3.10.1远程访问及传输加密

为保证数据在网络传输过程中的安全，防止出现数据丢失、泄密事故发生，系统将在数据传输过程中通过加密、解密算法实现数据密码传输。并结合网络层安全隔离系统（公司版杀毒软件）、防火墙、VPN网络配置等一系列措施保证数据传输的安全。

2.3.10.2数据安全

系统故障影响运行时，如系统崩溃、数据库崩溃或者计算机硬件损坏等导致系统无法访问的故障发生时，为使系统快速恢复、数据库还原和计算机备机等快速响应，系统拥有如下应急措施。

1）数据库备份策略

系统能够满足数据定时自动备份要求，每天完成数据逻辑全备份及增量备份，每月完成数据的物理全备份。

2）数据库恢复策略

定期将系统备份、数据备份在磁带机、移动硬盘或光盘上进行备份，把备份数据存到异地，避免地震等不可抗力造成的数据丢失。

2.3.11安全测评及渗透测试

项目验收前需要进行安全测评、渗透测试，并出具相应的测试报告作为验收依据，同时系统需出具第三方等保二级报告。

2.3.12配套软硬件配置清单

硬件配置清单如下所示：

| 序号 | 类型 | 产品类别及品牌 | 技术参数及质保 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 平板电脑 | 10.1英寸以上、麒麟980、八核、4G+128G、北斗定位 | 30 |
| 3 |  | 台式标签打印机 | 打印方式：热敏或热转印 条码类型：二维码 通信接口：支持USB接口/并口/串口 | 7 |
| 5 |  | 扫码枪 | 条码类型：二维码 触发方式：手动 支持接口：USB接口/串口/无线 | 9 |

2.4项目实施方案

2.4.1项目建设周期

项目计划于合同签订后9个月内（5个月上线，4个月现场运行保障）完成，分五个阶段进行：

第一阶段：合同签订后1个月内完成系统试用和需求差异文档，由双方共同审核确认。

第二阶段：需求确认后2个月内完成系统的基础数据收集、整理和系统差异化开发，完成系统的原型配置。

第三阶段：在原型开发配置完成后2个月内完成系统的离线测试、安装和集成工作。

第四阶段：在离线测试通过后，开始上线运行，运行4个月。

第五阶段：满足合同要求，完成系统验收。

2.4.2系统培训

在本项目中，LIMS系统是成熟的商品化软件，为了达到最佳的使用效果，保证项目的实施成功，提供三种层次的系统培训：

1）基础培训

在项目开工会之后，进行基础培训，各科室相关人员进行系统试用，提出系统功能需求差异。

2）系统管理员培训

系统管理员培训有助于系统管理员了解和掌握系统定制方法，便于系统投用后的维护和定制修改。

3）用户培训

最终操作用户培训主要是培训用户使用最终正式投用的系统，完成每天的工作任务。

2.4.3项目组织

信息化项目建设涉及软件、硬件及业务管理多个方面，为了更好地完成项目实施工作，本次项目建设相关各方面的工作均由双方（江苏省常州环境监测中心、系统供应商）人员共同开展，系统供应商向江苏省常州环境监测中心用户实行全面的“知识转移”，不仅帮助用户顺利完成项目工作本身，还帮助用户增强自身可持续发展的能力。这对于确保项目的整体成功，并在其后续的运营中让项目投入产生相应的效益，会起到关键的作用。

2.4.4质量保障

提供完善的质量保障措施，确保项目顺利完成，包括项目沟通机制、项目变更方案、项目实施监控、系统应急方案、风险控制措施。

系统应在确保数据和信息完整性的方式下进行维护，并有相关维护记录。即对系统的运维有相关的监管方法和措施，如系统运维操作记录、运维人员授权操作的流程及对系统运维的监督审核记录等，避免运维人员的误操作和未经授权的操作等。

3. 验收标准

满足技术参数要求，LIMS专班和各相关科室确认，通过专家组验收。

4. 其他要求

无

5. 实质性要求

无

6. 样品

无

7. 演示

上传演示视频的形式

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容如下：

（1）演示现场监测管理功能

根据招标文件对现场监测管理系统APP的功能要求对现场监测管理系统进行综合评价，包括添加质控、预览标签、电子签名、测点示意图等功能。

（2）演示仪器采集功能

能够实现实验室分析仪器PDF数据文件自动采集，不需要编写代码通过配置就可以实现仪器数据采集。

（3）演示数据分析功能

系统提供可视化数据分析平台，不需要后台编写代码，直接在界面上通过图表的拖拽配置，即可实现数据图形化展示。

（4）演示系统界面修改功能

可以在应用界面上，即可对界面信息进行修改，调整字段顺序，字段显示与隐藏、冻结。

（5）演示审计跟踪功能

系统具有审计跟踪功能，支持对每个数据表、数据字段配置审计跟踪，可以自动记录数据的修改痕迹，包括修改人、修改前数据、修改后数据、修改时间。

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验室信息管理系统项目 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 |  |  |
| 3 | …… |  |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高 分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 0 | 10 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高 分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1-2.4）评分项属于暗标评审项，各投标人（投标人）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（投标人）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（投标人）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 22 | 是 | 否 |
| 2.1 | 需求理解 | 评委根据投标人提供的需求理解（包括的建设目标、建设现状、建设思路、建设必要性的理解等方面内容）综合评分： （1）需求理解完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得7分； （2）需求理解较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，得 5分； （3）需求理解基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得 3分； （4）需求理解不符合采购需求或未提供的不得分。 | 0 | 7 | 是 | 否 |
| 2.2 | 总体方案 | 评委根据投标人提供的项目总体技术方案（包括整体架构设计、业务架构设计、数据库设计、安全设计等内容）综合评分： （1）方案设计思路科学、前瞻性、可行性强、紧贴采购需求的，得7分； （2）方案设计思路较科学、前瞻性、可行性较强、能够满足采购需求的，得5分； （3）方案设计思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得3分； （4）方案设计思路不能符合采购需求或未提供的不得分。 | 0 | 7 | 是 | 否 |
| 2.3 | 项目实施方案 | 投标人应根据招标文件要求制定具体、详细、科学合理的项目实施方案，方案包括但不限于实施策略、项目实施规划、系统应急方案、风险控制措施等内容。 完善得3分；一般得2分，不完善得1分，方案过于简单或未提供不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.4 | 售后服务方案 | 投标人应根据招标文件要求制定的售后服务方案，售后服务方案至少应包括售后服务团队、系统培训方案、系统测试方案、文档管理方案、售后服务联系方式、售后服务措施、售后服务响应时间等模块；模块内容详细完整、表述准确、清晰的。 售后服务方案完善得5分，售后服务方案基本符合要求得3分，售后服务方案不详细得1分，售后服务方案过于简单或未提供不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 68 | 否 | 是 |
| 3.1 | 软著证明 | 投标人具有自主获得的实验室信息管理系统、数据采集系统、实验室电子记事本软件、大数据分析和现场监测等功能软件著作权。每提供一个证书得1分，最高得7分。未提供不得分。 提供有效的证书复印件或扫描件并加盖投标人公章。软件著作权名称不同的，提供功能说明，由评委判定。 | 0 | 7 | 否 | 是 |
| 3.2 | 体系证明 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书； ISO14001环境管理体系认证证书；ISO27001系列信息安全认证证书；ISO20000系列信息技术服务认证证书。每提供一个证书得1分，最高得4分。未提供不得分。 提供有效证书复印件或扫描件并加盖投标人公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.3 | 资历证明 | 投标人具有参与制定实验室信息化相关国家标准的资历，每提供一个得1分，本项最高得3分。未提供不得分。 提供参与制定国家标准的有效证明材料的扫描件或复印件，并加盖投标人公章。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.4 | 技术偏离 | 根据招标文件“1.1 采购标的需实现的功能或者目标”相关要求响应情况进行评分，全部满足功能要求的得16分。其中打▲项为关键参数，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 提供技术参数偏离表及▲项对应参数的有效证明材料复印件并加盖投标人公章。未提供不得分。 | 0 | 16 | 否 | 是 |
| 3.5 | 演示 | （1）演示现场监测管理功能 根据招标文件对现场监测管理系统APP的功能要求对现场监测管理系统进行综合评价，包括添加质控、预览标签、电子签名、测点示意图等功能。每提供一项完整的演示内容得1分，满分4分。 （2）演示仪器采集功能 能够实现实验室分析仪器PDF数据文件自动采集，不需要编写代码通过配置就可以实现仪器数据采集。提供完整的演示内容得3分，满分3分。 （3）演示数据分析功能 系统提供可视化数据分析平台，不需要后台编写代码，直接在界面上通过图表的拖拽配置，即可实现数据图形化展示。提供完整的演示内容得3分，满分3分。 （4）演示系统界面修改功能 可以在应用界面上，即可对界面信息进行修改，调整字段顺序，字段显示与隐藏、冻结。提供完整的演示内容得2分，满分2分。 （5）演示审计跟踪功能 系统具有审计跟踪功能，支持对每个数据表、数据字段配置审计跟踪，可以自动记录数据的修改痕迹，包括修改人、修改前数据、修改后数据、修改时间。提供完整的演示内容得3分，满分3分。 未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的或素材或提供的视频内容与演示要求不符的演示项目不得分。 本项目为不见面开标，无需人员现场演示，投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。演示时间：视频时长总计应控制在15分钟内。 | 0 | 15 | 否 | 是 |
| 3.6 | 企业业绩 | 自2022年1月1日以来（具体时间以合同签订时间为准），承接过类似实验室信息管理系统案例的，每提供一个得2分，本项最高得10分。未提供不得分。 提供完整合同、验收报告的扫描件或复印件，并加盖投标人公章。 注：合同和验收报告提供首页、内容页和签章页。要求投标人（公司名称）与合同复印件主体一致才有效） 同一项目不重复计分。 | 0 | 10 | 否 | 是 |
| 3.7 | 实施团队 | 项目经理具有中级及以上信息系统项目管理师证书，得2分。 团队核心成员具有系统架构设计师证书、系统集成项目管理工程师证书，每提供1类证书得2分，最多得4分。 项目团队中数据库工程师具有数据库认证证书，得2分。 项目团队中售后服务人员具有信息系统项目管理师证书的，每提供 1 人得 1分，最高得2分。 须为本单位正式员工，投标人需提供为其缴纳的近三个月（任意一个月）的社保缴纳证明扫描件；提供相关证书扫描件加盖投标人公章。未提供不得分。 以上所涉及人员不可重复得分。 | 0 | 10 | 否 | 是 |
| 3.8 | 响应 | 承诺在免费服务期内提供7*24小时技术咨询支持，服务响应时间≦4小时。提供得1分。 在遇到重大问题亟需当面解决时，供应商承诺2小时到达现场，得2分；承诺4小时到达现场，得1分。最高得2分。 提供承诺函并加盖投标人公章。未提供不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

项目名称：实验室信息管理系统项目                                单位：元

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模板编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。