无锡市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

（暗标）

政府采购编号：JSZC-320292-ZLZL-G2025-0012

采购项目名称：华庄街道30万吨建筑垃圾清运服务

采购人：无锡市滨湖区华庄街道办事处

采购代理机构：江苏正龙项目管理有限公司

2025年8月

目  录

第一部分   投标邀请

第二部分   投标人须知

第三部分   采购需求

第四部分   合同书

第五部分   附件

第一部分. 投标邀请

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：华庄街道30万吨建筑垃圾清运服务 采购编号：JSZC-320292-ZLZL-G2025-0012 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市滨湖区华庄街道办事处 采购人地址：无锡市高浪东路999号 采购代理机构：江苏正龙项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9#楼1906室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 为加快推进拆迁地块征收和交付进程，及时清运和处置拆迁场地建筑垃圾，拟将辖区范围内华清大道与具区路东南侧地块、高凯路北侧地块、震泽路瑞景道东南侧、华谊路震泽路西南侧等地块，建筑垃圾委托专业公司进行清运、处置并对拆迁场地进行现状标高平整以及绿网覆盖，建筑垃圾总重量约30万吨（其中毛垃圾不高于总量的10%，供应商须按城管部门相关要求对毛垃圾进行清运处置），具体服务要求详见采购需求； 清运范围：华庄街道辖区范围内 服务期限：540日历天；（具体时间以采购人通知为准，不宜清运时段，服务期顺延） 服务质量标准：符合采购人要求及市、区部门的相关规程和规范要求； 响应时间：必须保证车辆在收到清运建筑垃圾通知后24小时内到达，不得延误出车。每延误一次扣除合同价款的千分之二。 本项目是否专门面向中小企业：是 本项目标的所属行业：其他未列明行业，根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标人资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业） 3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定条件： 1）投标人应为中华人民共和国境内合法注册； 2）投标人具有行政部门颁发的道路运输经营许可证； 3）投标人须在无锡市建筑垃圾准运企业目录或无锡市装修垃圾专运单位目录内，或承诺中标后5个工作日内办理相关入库事宜； 4）被授权委托人、项目负责人为投标人在职员工； 5）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 招标文件获取时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 售价：0元。 获取招标文件方式：供应商可在项目公告附件中查看采购文件，如确定参加本次项目采购，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与。 |
| 6 | 提疑截止时间：2025年8月20日10时，以书面形式（含电子邮件）发送给采购代理机构。 答疑时间：投标截止15日前，以书面形式（含电子邮件）回发给各投标人。 |
| 7 | 本项目无需缴纳投标保证金 |
| 8 | 投标有效期：投标之日起180天 |
| 9 | 网上投标截止时间（开标时间）：2025年9月26日09时30分 投标文件递交网址：江苏省政府采购（苏采云）平台中上传。 注： 1、投标截止时间后将无法上传或撤回、修改投标文件，请投标供应商谨慎处理。 2、请投标供应商关注开标大厅的提示进行解密，解密时间为30分钟，供应商未解密但解密剩余时间为0秒后，视为投标供应商放弃投标。 |
| 10 | 开标时间：2025年9月26日09时30分 开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台不见面开标大厅（推荐使用谷歌浏览器） 评标时间：2025年9月26日开标结束后 评标地点：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9#楼1906室 特别提醒： 1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅等待后续提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 3、投标文件的授权委托书中需明确授权委托人的联系方式（手机），否则如由于无法及时联系相关授权委托人而造成的一切后果由各投标供应商自行承担。 |
| 11 | 确定中标候选单位时间：2025年9月26日评审结束 确定中标候选单位地点：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9#楼1906室 |
| 12 | 投标文件制作要求： 1.因本项目采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式二份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 13 | 采购预算：3354.9万元 最高限价：3354.872万元（单项限价111.83元/吨） |
| 14 | 有关本次采购活动方面的问题，可来信、来函（传真）或电话联系。 1）采购人：无锡市滨湖区华庄街道办事处 联系人：费盛成 联系电话：0510-85607685 联系地址：无锡市高浪东路999号 2）采购代理机构：江苏正龙项目管理有限公司 联系人：杨支寒、蔡静 联系电话：17351684105 联系地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9#楼1906室 邮政编码：214000 电子邮件地址：jszlyxgs@qq.com |
| 15 | 其他事项： 1.请有意参加本项目投标的投标供应商按以下流程进行操作： （1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （4）技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日9:00-11:30,13:00-17:00） 2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 5、供应商可在项目公告附件中查看采购文件，如确定参加本次项目采购，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。 特别提醒：本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续。 |

第二部分. 投标人须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．投标人向江苏正龙项目管理有限公司获取文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标人的投标无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

- （三）招标文件的解释：

1．投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（含电子邮件）提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间发送至指定地点，联系方式详见“投标邀请”第14项。

2．采购人、江苏正龙项目管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件组成部分，与招标文件具有同等约束力。

2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3．投标人应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

4．投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式（含电子邮件）向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏正龙项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏正龙项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

- （五）投标文件的组成：

投标文件分为明标和暗标，相应内容上传至投标客户端。

明标部分：

- 1、投标函（格式见附件）

- 2、资格、资信证明文件：

- （1）关于资格的声明函（格式见附件）；

- （2）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与投标需提供法定代表人身份证明书）；

（3）投标人的法定代表人身份证及被授权委托人的身份证原件扫描件并加盖公章或签电子公章；（身份证应为正、反面）

（4）投标人有效期内营业执照原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

（5）投标人有效期内行政部门颁发的道路运输经营许可证原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

（6）投标人有效期内的城管部门相关证明文件（证明投标人在无锡市建筑垃圾准运企业目录或无锡市装修垃圾专运单位目录中）或有效期内的网上截图或承诺中标后5个工作日内完成城管部门业务许可备案，上述证明材料原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

（7）投标人近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

（8）投标人近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并加盖公章或签电子公章；

（9）投标人近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并加盖公章或签电子公章；

（10）被授权委托人、项目负责人应具备与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的投标人为其缴纳的近一年中任意一个月份（不含开标当月）的缴费证明扫描件并加盖公章或签电子公章；（法定代表人亲自参加投标的除外）

（11）承诺书（格式见附件）；

（12）《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》；（格式见附件）

注：1、若法定代表人亲自参加投标的，则无需提供法定代表人授权委托书及有关被授权委托人的相关资料；

2、提供的资料涉及时间的，如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间。

- 3、开标一览表（格式见附件）

- 4、报价附录（格式见附件）

- 5、明细报价表（格式见附件）

- 6、投标偏离表（格式见附件）

- 7、供应商车辆/设备配备表（格式见附件）

- 8、评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 9、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 10、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加，参考评分标准）

暗标部分：

技术文件（详见评分标准）

上述明标1-6项及暗标部分投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。其中要求提交的原件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。否则必须提供原件或公证件来予以证明。供应商所提交的资格、资信证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核结果。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

- （六）投标报价说明：

1.本项目固定单价，建筑垃圾量暂估300000吨。本项目最终按实际完成量结算，结算数量以合法处置点磅单为依据，审计确认的数量为准。项目单价为全费用综合单价，报价应包括采购范围内所有服务内容及运输工具营运费用（含燃料费、折旧费、维修费）、垃圾归集、消纳费用、场地平整、绿网覆盖费、场地看护费、车辆保险费、人工费及人员保险费、福利费、装卸费、税金、利润、管理费用及所包含的所有风险、责任等完成招标内容的一切费用。

2.所有的运输、处置方案必须符合国家标准和地方行业规范，以及环保法律法规的要求。

3.供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦投标结束最终中标，所报单价将固定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

4.采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

（七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.暗标编制要求：

6.1排版要求：A4版面，黑色、四号宋体字，如有必要，可配以图片、表格辅助说明（图片内字体不作要求，表格中字体为宋体，字号不作限制），暗标文件中均不得出现供应商名称、徽标、印章、商标、相关人员姓名等。要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改。除页码（页码居中，格式为阿拉伯数字小五号，页码应当连续，不得有空白页）外不得设置其他页眉页脚。

7.投标费用自理。

（八） 网上投标：

1、供应商应通过苏采云平台，在投标文件提交截止时间前制作并上传电子投标文件。供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效响应处理。

2、投标文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。投标文件开启时，苏采云平台自动提取所有投标文件。投标文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。投标文件解密失败的补救方案：无。

3、供应商应当参加投标文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子投标文件进行解密。供应商在投标文件开启过程中涉及的投标文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对投标文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

4、因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5、投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

6、投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

7、投标供应商对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

特别提醒：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（九）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定时间上传的；

- 电子投标文件未按招标文件要求加盖公章或签电子公章的；

- 投标人未按招标文件要求解密的；

- 投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的；

- 恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件商务标（明标）未加盖投标人公章及法定代表人或被授权委托人签字和盖章的；

- 不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标人聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 投标人为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 技术标（暗标）中出现投标人名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、印章、商标、人员名称或其他提示性的标记或标识等；

- 改变招标文件规定的误期违约金、质量标准及质量违约金的；

- 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评审小组确认为无效投标文件的；

- 投标文件报价出现前后不一致，投标人拒不确认修正后的报价的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

- 未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 未按要求提供技术文件，技术文件编制粗糙、条理不清的；

- 投标人的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- （十）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由代理公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

- 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件； |
| 3 | 投标人法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 投标人法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标人近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标人近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 9 | 被授权委托人、项目负责人应具备与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的投标人为其缴纳的近一年中任意一个月份（不含开标当月）的缴费证明 | 被授权委托人、项目负责人应具备与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的投标人为其缴纳的近一年中任意一个月份（不含开标当月）的缴费证明扫描件并加盖公章或签电子公章；（法定代表人亲自参加投标的除外） |
| 10 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 11 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 投标人为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业，中小微企业须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见格式），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件 |
| 12 | 特定资格要求 | - 投标人有效期内行政部门颁发的道路运输经营许可证； - 投标人有效期内的城管部门相关证明文件（证明投标人在无锡市建筑垃圾准运企业目录或无锡市装修垃圾专运单位目录中）或有效期内的网上截图或承诺中标后5个工作日内完成城管部门业务许可备案 |
| 13 | 信用记录 (由网上直接查询，投标人无需提供证明材料。） | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） |
| 14 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 符合性审查表

| - 序号 | - 评审点要求概况 | - 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标函 | - 按招标文件填写，格式见附件 |
| - 2 | - 开标一览表 | - 按招标文件填写，格式见附件 |
| - 3 | - 报价附录 | - 按招标文件填写，格式见附件 |
| - 4 | - 明细报价表 | - 按招标文件填写，格式见附件 |
| - 5 | - 投标偏离表 | - 按招标文件填写，格式见附件 |
| - 6 | - 投标文件内容 | - 不存在投标人须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

C.未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

D.在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

E.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合理要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

6．评分细则

（一）评分项目及分值

明标：

（1）报价                                    30分

（2）供应商综合评价                          20分

暗标：

- 技术文件                                50分

- 各项目评分标准

明标部分：

（1） 投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100

（2）供应商综合评价（20分）

1、类似业绩（4分）：投标供应商近三年以来（以采购公告发布之日起往前推算）承担过类似业绩的有一个得2分，最高得4分。【提供合同和中标通知书原件扫描件加盖公章上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分】

2、企业证书（3分）：投标供应商具备有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书的（认证范围需为建筑垃圾清运或相关内容），每个得1分，最高得3分；【提供有效证书的原件扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图加盖公章上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分】

3、车辆设备及人员配置（9分）

（1）投标供应商承诺根据本项目的需求配置垃圾清运车辆8～10辆的，得2分；10～15辆的，得3分；15辆以上的，得4分。【要求承诺配置的垃圾清运车辆均已按要求接入市、区级监督平台，同时根据一车一人的原则，供应商须提供中标后对应设备的操作人员（具备相应操作证）的承诺函（承诺函格式自拟），承诺函加盖公章上传至投标文件中，未提供承诺或承诺内容不全不得分】

（2）投标供应商为本项目配置洒水车的，得1分；配置雾炮车的，得1分；配置洗扫车的，得1分；最高得3分。【同时根据一车一人的原则，供应商须提供中标后对应车辆的驾驶人员（具备相应驾驶证）的承诺函（承诺函格式自拟），否则不得分。车辆如是自有的，提供发票（发票抬头必须与报价投标人名称一致）、照片、行驶证；如是租赁的，提供租赁协议、租赁发票、照片、行驶证。以上资料的扫描件加盖公章上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分】

（3）投标供应商为本项目配置挖掘机的，得1分；配置铲车的，得1分；本项最高得2分。【同时根据一车一人的原则，供应商须提供中标后对应设备的操作人员（具备相应操作证）的承诺函（承诺函格式自拟），否则不得分。设备如是自有的提供购置发票，租赁的提供租赁协议、租赁发票。以上资料的扫描件加盖公章上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分】

4、专职安全员（1分）

投标供应商承诺中标后为本项目配备专职安全员的得1分。【要求专职安全员具备政府部门颁发的与本项目相关的专职安全员证书。承诺函（承诺函格式自拟）加盖公章上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分。】

5、单日可承运量（1分）

投标供应商承诺的单日承运量达到下列数量，并承诺中标后提供处置点收纳证明且处置点单日接收量不得低于承诺数量（可提供一个及以上处置点接收证明）。单日承运量达到800吨的得0.5分，承诺单日承运量达到1200吨的得1分，未作出承诺或承诺内容不全的不得分。（承诺函格式自拟）。

6、荣誉（2分）

荣誉（2分）：投标供应商近三年以来（以采购公告发布之日起往前推算）获得过市级及以上行政主管部门颁发的与本项目相关的荣誉的，每提供一项得2分，最高得2分。【注：提供获奖证书或获奖文件扫描件加盖公章上传至投标文件，不提供或提供不全不得分。时间以证书获奖日期或者发文日期为准，获奖日期与发文日期不一致的，以发文日期为准】

暗标部分：

（3）技术文件（50分）：

1）总体概述：项目组织总体设想、方案针对性（6分）

①项目的理解程度

②项目组织总体设想

对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得6分，内容较为简单、可行、细节有待完善的得4分，内容粗糙、无针对性的得2分，未提供不得分，本项最高得6分。

- 项目实施方案（8分）

- ①收集服务实施方案

- ②清运服务实施方案

- ③抑尘防尘、消毒、防污染措施

对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得8分，内容较为简单、可行、细节有待完善的得6分，内容粗糙、无针对性的得4分，未提供不得分，本项最高得8分。

- 人员培训（6分）

- ①岗位培训

- ②安全教育培训

对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得6分，内容较为简单、可行、细节有待完善的得4分，内容粗糙、针对性不强的得2分，未提供不得分，本项最高得6分。

- 针对本项目重点、难点及相应解决措施（10分）：

- ①重难点分析

②相应解决措施

对上述内容进行阐述，每提供一条贴合本项目重难点的得1分；针对此条重难点提出科学、有效且具备可行性的解决措施的得1分，解决措施不充分的得0.5分，未提供不得分，本项最高得10分。

- 服务质量保证措施（8分）

- ①收集与清运服务质量保障措施

- ②人员、车辆、设备保障措施

- ③安全文明服务保障措施

对上述内容进行阐述，每提供一条贴合本项目且具备可行性的服务质量保证措施得1分，保证措施可行性不强的得0.5分，保证措施无可行性或未提供不得分，本项最高得8分。

6）突击性任务应急方案（6分）

①突发性的大量垃圾清运任务

②防抛洒滴漏应急处置方案

③作业车辆发生交通事故的应急处置方案

对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得6分，内容较为简单、可行、细节有待完善的得4分，内容粗糙、针对性不强的得2分，本项最高得6分。

7）特色服务承诺（6分）

对上述内容进行阐述，每提供一条具备可行性的特色服务并能详细说明的，得1分，每提供一条特色服务可行性不强或未能详细说明的，得0.5分；特色服务与本项目无关联性或未提供的不得分，本项最高得6分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按招标文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标供应商。江苏正龙项目管理有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。江苏正龙项目管理有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏正龙项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏正龙项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏正龙项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或报价供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 投标、开标及定标的整个过程均由相关部门监督。

- 在发布中标公告的同时，江苏正龙项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- 未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标人。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）处罚：

1. 中标人有下列情形之一且情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

- 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。合同经江苏正龙项目管理有限公司见证后生效。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

- 江苏正龙项目管理有限公司监督合同的履行。中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函,中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

（十六）政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

- 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

- （十六）代理服务费：

1.采购代理费由采购人支付，代理费按差额定率累进法计算，100万元以下费率为1.5%，100万-500万费率为0.8%，500万-1000万费率为0.45%，1000万-5000万费率为0.25%，以中标价为计费基数，并在此基础上五折计取，代理费不足2500元按2500元收取。

（十七）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

附：政府采购合同融资政策告知：

中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

- 采购需求

- 本项目不得有负偏离。

- 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：为加快推进拆迁地块征收和交付进程，及时清运和处置拆迁场地建筑垃圾，拟将辖区范围内华清大道与具区路东南侧地块、高凯路北侧地块、震泽路瑞景道东南侧、华谊路震泽路西南侧等地块，建筑垃圾委托专业公司进行清运、处置并对拆迁场地进行现状标高平整以及绿网覆盖，建筑垃圾总重量约30万吨（其中毛垃圾不高于总量的10%，中标人须按城管部门相关要求对毛垃圾进行清运处置）。本项目固定单价，结算时中标单价不变，工作量按实调整。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）第九条规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第二条规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。执行《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政、府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策。

- 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市建筑垃圾和工程渣土管理规定》等，符合市、区部门的相关规程和规范要求及采购人要求。

- 采购标的需满足地质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、建筑垃圾收集清运及场地平整要求：中标人将产生的建筑垃圾进行简单分类装运，并按采购人要求转运至城管部门指定消纳场所；中标人负责设置清洗台及相应的污水处理及排放设施，严禁运输车辆带泥上路；配备大型挖掘机、推土机等机械设备。做好环境管理工作，包括但不限于噪音控制、粉尘排放控制、污水排放等。建筑垃圾运输过程应密闭，不应出现遗撒及建筑垃圾粘挂现象，不得抛洒滴漏。

中标人应在地块建筑垃圾清运完成后15日内根据场地现状完成场地平整，其间未经采购人允许不得外购土方进行平整，不得对现场其他废弃物进行填埋处理。场地平整后需对平整后的场地进行不低于6针目要求的绿网覆盖。场地平整及绿网覆盖应满足接收部门要求。

清运结束后，中标单位需和采购人确认清运状态，经采购人确认通过后，由中标单位负责对清运施工现场进行看护直到地块移交接收部门，看护期间现场产生的建筑垃圾或其他非原场地的垃圾由中标单位自行清运完成，由此产生的费用采购人不再另行支付，由中标单位自行负责。如清运单位未和采购人确认，移交地块时，采购人发现地块不符合清地标准，可要求清运单位对清运施工现场整改直到符合接受部门要求，其间产生的费用，由中标单位自行负责。

2、作业质量要求：（1）建筑垃圾运输作业做到车走地净。（2）建筑垃圾收集运输途中做到密闭运输，不得抛洒滴漏。（3）建筑垃圾运输装运中应听从现场工作人员指挥，谨慎操作小心驾驶，以防人身机械事故的发生。（4）在建筑垃圾运输工作中发生的任何交通事故及涉及人员伤亡、财物损坏等安全事故，均由中标单位负责。（5）严禁车辆超载运营，因超载等违规、违法行为受到的处罚均由中标人承担。

3、安全措施及责任：中标单位自行承担项目服务期间的人员、设备等一切安全责任。在现场工作时，中标单位应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责。在作业现场，中标单位应采取必要的安全措施，一切责任均由中标单位承担。

4、车辆要求：（1）车辆必须符合相关密封要求，规范加装密闭设施，密闭设施不得超高、超限；（2）车辆必须加装卫星定位系统（具体要求根据行业行政主管部门适时进行同步调整）。

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求

- 采购标的的数量：垃圾总重量约30万吨。

2、服务期：540日历天；（具体时间以采购人通知为准，不宜清运时段，服务期顺延）。

3、清运范围：华庄街道辖区范围内。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求项目实施要求

1、服务质量标准：符合采购人要求及市、区部门的相关规程和规范要求；

2、响应时间：必须保证车辆在收到清运建筑垃圾通知后24小时内到达，不得延误出车。每延误一次扣除合同价款的千分之二。

3、项目实施要求：

1）供应商应在签订合同两周内将提供服务本项目的运输车辆、运输路线、建筑垃圾处置点在区级及以上城管部门备案，并将相关资料提供给街道征收安置科。

2）中标人应在签订合同后两周内将行业主管部门核准的合法处置点接收证明提交给采购人，并需提供处置点单日接收量不得低于中标人承诺的单日承运量.接收点必须为行业主管部门核准的合法处置点（可同时提供1个及以上处置点）。同时，中标人应将拟配备人员、车辆全部配置到位，采购人有权现场核查，核查地点由采购人指定。实际服务过程中的车辆、承诺的配备人员匹配度不符的，根据中华人民共和国政府采购法第七十七条第（一）项规定提供虚假材料谋取中标的，中标无效。

后期服务过程中，中标人投入的车辆、实际配备人员等须与投标文件中的车辆和承诺的一致，采购人发现不一致的，按中标人违约处理：

第一次发现，处以合同价1%的违约金并进行限期整改；

第二次发现，处以合同价3%的违约金并进行限期整改；

第三次发现，处以合同价20%的违约金并终止合同。

4、现场管理要求：

1）运输车辆进出场时由双方人员记录。清运现场应每日汇总当日清运车数及进、出场时间，采购人、中标单位双方现场签字确认，当天结束后报至街道城管科。供应商应将当日处置点接收车数汇总后第二天报至街道城管科。

2）供应商应在清运现场配备专职安全员与管理人员及必要的安全、环保设施。运输车辆上路应符合城管、交通、公安、建设等部门要求。清运现场应加强粉尘污染管理、人员三级安全教育管理、现场操作管理等。如因供应商管理不到位而受到有关执法部门的处罚由供应商自行承担，与采购人无关。

3）因供应商管理不到位而受到区级部门（经开区管委会、经开区建设局、经开区环保局、经开区综合执法局）及市级单位黑榜通报批评的，第一次扣除10万元违约金；第二次扣除20万元违约金并终止合同。

- 六、采购标的的验收标准

1、街道征收安置科与城管科共同对供应商作业每月进行考核，考核分值与当季度付款挂钩。当月考核分值低于90分的按当月完成清运总金额的2%在季度付款中扣除；当月考核分值低于80分的按当月完成清运总金额的3%在季度付款中扣除；当月考核分值低于75分的按当月完成清运总金额的5%在季度付款中扣除。连续3个月考核低于70分的终止合同。具体考核要求见附表一。

2、任何一方因其原因违约导致合同终止或解除的，按合同金额的20%作为违约金支付给对方。

- 七、采购标的的其他技术、服务等要求

1、每个清运点及清运范围采购人不晚于合同约定时间通知供应商。每个清运点按供应商单日承运量，计算单个点位工期，精确到天，逾期按合同有关条款处理。

2、处置点接收重量超出清运车辆自身载重上限的，不计入项目结算内，按供应商让利采购人处理。

3、采购人聘请第三方审计单位对供应商上报的季度款及完工结算进行审定，所需支付金额均按审定金额双方确认后按合同支付。

4、具有履行合同所必要的专业技术、独立承担该项目的能力。

5、其他技术要求：收集、清运服务实施方案；针对本项目重点、难点及相应解决措施；清运作业管理办法；收集、清运工作的安全保证措施及服务质量保证措施；突击性任务应急方案；作业人员培训方案；服务承诺及响应措施；合理化建议。

6、按照执法监督局推进电子联单相关工作要求，需根据管理要求在具备安装地磅的地块，（根据实际需要）运输单位须安装地磅设备，相关费用由运输单位承担。

7、项目履约过程中出现意外事故或突发情况由中标单位负责处理和解释，采购人对此不承担相关责任。

- 八、付款方式及有关报价的说明

1、付款方式：按季度支付进度款，按每季度完成工作量的50%支付进度款，项目完工后支付至合同价的70%，项目审计结束后付清。

2、关于报价的有关说明：

1）现场踏勘：为更好地了解现场情况，经采购人允许，供应商需自行至现场进行踏勘，熟悉现场及周围道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。供应商承担踏勘现场的责任和风险、承担踏勘现场所发生的自身费用。

2）报价应包括采购范围内所有服务内容及运输工具营运费用（含燃料费、折旧费、维修费）、垃圾归集、消纳费用、场地平整、绿网覆盖费、场地看护费、车辆保险费、人工费及人员保险费、福利费、装卸费、税金、利润、管理费用及所包含的所有风险、责任等完成招标内容的一切费用。供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦投标结束最终中标，所报单价将固定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

附件1             华庄街道建筑垃圾清运及处置项目考评细则评分表

服务单位：	           日期：

| 检查项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 安全措施 - （10分） | 1. 在严禁烟火区域抽烟使用明火 | 5 | 不遵守规定的，发现一次全扣。 |  |
|  | 2.现场按要求配置安全管管理员 | 5 | 未按要求配置的，发现一次全扣。 |  |
| 2.规范化作业 （15分） | 1.进场作业区域未设置警戒线或围挡。 | 10 | 对照要求落实好，发现一处扣5分，扣完为止 |  |
|  | 2.机械未实施年检或操作人员没有相应操作证件。 | 5 | 不符合标准的，全部扣除 |  |
| - 服务标准 - （40分） | 1.和执法部门相对，发生口角和肢体冲突造成负面影响的，行为恶劣的。 | 10 | 不配合执法的，发现一次全部扣除 |  |
|  | 2.未按时间节点准时入场延误工作时间的。 | 10 | 每超过一小时发现一次扣1分。 |  |
|  | 3.做好环境管理工作，严禁运输车辆带泥上路，噪音控制、粉尘排放控制、污水排放等达标；建筑垃圾运输过程应密闭，不应出现遗撒及建筑垃圾粘挂现象，转运途中不应遗洒垃圾渗沥液。 | 10 | 每发现一次不符合扣2分。 |  |
|  | 4.清运施工完成地块移交接收部门时未达到采购人确认的清运完成状态，场地平整、绿网覆盖未达到区级部门验收标准的。 | 10 | 每发现一次不符合扣2分。整改后仍不符合扣5分。 |  |
| 4. 工作标准 （35分） | 1.做好工作台账（人员、车辆进出记录、工作量核算及图片）。 | 20 | 少其中一项台账资料扣5分 |  |
|  | 2.因工作管理不到位造成投诉的 | 5 | 存在上访、投诉等问题的扣5分。 |  |
|  | 3.工作完成后垃圾清运不彻底或留有死角 | 10 | 发现一次扣2分。 |  |
| 5、其他 （违反其中一条即刻解除合同） | 1.因操作不当造成重大交通事故的造成人员伤亡的； |  |  |  |
|  | 2.不按规定要求装卸建筑垃圾，发现偷倒乱卸现象的； |  |  |  |
|  | 3.清运公司内部管理混乱，社会影响恶劣的； |  |  |  |
|  | 4.未经批准，私自将建筑垃圾运至甲方清运现场的； |  |  |  |
|  | 5.伪造清运车辆、清运车数、清运重量进行结算项目费用的； |  |  |  |
|  | 6、场地平整期间未经甲方允许外置土方或对现场废弃物进行掩埋的； |  |  |  |
|  | 7．连续考评成绩三次低于70分的。 |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 月考评综合得分： |  |  |  |  |
| 检查考核人员签名： 项目单位签名： |  |  |  |  |

第四部分．合同书

- （一）合同协议书（格式）

需方（采购人）：

住所：

供方（中标方）：

住所：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 服务质量：

- 履行期限及地点和方式：

- 支付步骤和办法：

- 验收要求及违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式伍份，供需双方各执贰份，采购代理一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经见证方见证后生效。

需方（采购人）：              （盖章）      供方（中标方）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                        法定（授权）代表人：

年      月       日                      年      月     日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方：                     （盖章）

时间：   年  月  日

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

- 合同条款（格式）

甲  方（使用方）：

乙  方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，经公开招标，确定乙方为                       项目标项        的中标单位。按照招标文件（项目编号：              ）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：服务内容、数量、价款

| 项目内容 | 数量 | 单价（吨/元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币： |  |  |  |  |

备注：报价应包括采购范围内所有服务内容及运输工具营运费用（含燃料费、折旧费、维修费）、垃圾归集、消纳费用、场地平整、绿网覆盖费、场地看护费、车辆保险费、人工费及人员保险费、福利费、装卸费、税金、利润、管理费用及所包含的所有风险、责任等完成招标内容的一切费用。

其中毛垃圾不高于总量的10%，供应商须按城管部门相关要求对毛垃圾进行清运处置。清运处置要求应符合城管部门要求，处置费用按照建筑垃圾清运处置费用同步结算。

项目经理：             联系方式：                。

专职安全员：           联系方式：                。

- ：工作质量要求：

1、服务质量标准：符合采购人要求及市、区部门的相关规程和规范要求；

2、响应时间：必须保证车辆在收到清运建筑垃圾通知后24小时内到达，不得延误出车。每延误一次扣除合同价款的千分之二。

第三条：合同履行时间、地点

1、服务期：540日历天；（具体时间以采购人通知为准，不宜清运时段，服务期顺延）；

2、项目地点：由采购单位指定。

第四条：项目实施前期要求

1、供应商应在签订合同两周内将提供服务本项目的运输车辆、运输路线、建筑垃圾处置点在区级及以上城管部门备案，并将相关资料提供给街道征收安置科。

2、乙方需提供满足本项目使用要求的车辆设备。

3、乙方提供的人员应具备相应资质或者资格，不得无证上岗。

4、乙方应在签订合同后两周内将行业主管部门核准的合法处置点接收证明提交给甲方，并需提供处置点单日接收量不得低于乙方承诺的单日承运量.接收点必须为行业主管部门核准的合法处置点（可同时提供1个及以上处置点）。同时，中标人应将拟配备人员、车辆全部配置到位，甲方有权现场核查，核查地点由甲方指定。实际服务过程中的车辆、承诺的配备人员匹配度不符的，根据中华人民共和国政府采购法第七十七条第（一）项规定提供虚假材料谋取中标的，中标无效。

后期服务过程中，中标人投入的车辆、实际配备人员等须与投标文件中的车辆和承诺的一致，采购人发现不一致的，按乙方违约处理：

第一次发现，处以合同价1%的违约金并进行限期整改；

第二次发现，处以合同价3%的违约金并进行限期整改；

第三次发现，处以合同价20%的违约金并终止合同。

第五条：现场管理要求

1、建筑垃圾收集清运要求：中标人将产生的建筑垃圾进行简单分类装运，并按采购人要求转运至城管部门指定的消纳场所；中标人负责设置清洗台及相应的污水处理及排放设施，严禁运输车辆带泥上路；配备大型挖掘机、推土机等机械设备。做好环境管理工作，包括但不限于噪音控制、粉尘排放控制、污水排放等。建筑垃圾运输过程应密闭，不应出现遗撒及建筑垃圾粘挂现象，不得抛洒滴漏。

2、作业质量要求：（1）建筑垃圾运输作业做到车走地净。（2）建筑垃圾收集运输途中做到密闭运输，不得抛洒滴漏。（3）建筑垃圾运输装运中应听从现场工作人员指挥，谨慎操作小心驾驶，以防人身机械事故的发生。（4）在建筑垃圾运输工作中发生的任何交通事故及涉及人员伤亡、财物损坏等安全事故，均由中标单位负责。（5）严禁车辆超载运营，因超载等违规、违法行为受到的处罚均由中标人承担。

3、中标人应在地块建筑垃圾清运完成后15日内根据场地现状完成场地平整，其间未经采购人允许不得外购土方进行平整，不得对现场其他废弃物进行填埋处理。场地平整后需对平整后的场地进行不低于6针目要求的绿网覆盖。场地平整及绿网覆盖应满足区级部门要求。

清运结束后，乙方需和甲方确认清运状态，经甲方确认通过后，由乙方负责对清运施工现场进行看护直到地块移交接收部门，看护期间现场产生的建筑垃圾或其他非原场地的垃圾由乙方自行清运完成，由此产生的费用甲方不再另行支付，由乙方自行负责。如乙方未和甲方确认，移交地块时，甲方发现地块不符合清地标准，可要求乙方对清运施工现场整改直到符合接受部门要求，其间产生的费用，由乙方自行负责。

4、安全措施及责任：中标单位自行承担项目服务期间的人员、设备等一切安全责任。在现场工作时，中标单位应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责。在作业现场，中标单位应采取必要的安全措施，一切责任均由中标单位承担。

5、车辆要求：（1）车辆必须符合相关密封要求，规范加装密闭设施，密闭设施不得超高、超限；（2）车辆必须加装卫星定位系统（具体要求根据行业行政主管部门适时进行同步调整）。

6、运输车辆进出场时由双方人员记录。清运现场应每日汇总当日清运车数，甲乙双方现场签字确认，当天结束后报至街道征收安置科。供应商应将当日处置点接收车数汇总后第二天报至街道征收安置科。

7、供应商应在清运现场配备专职安全员与管理人员及必要的安全、环保设施。运输车辆上路应符合城管、交通、公安、建设等部门要求。清运现场应加强粉尘污染管理、人员三级安全教育管理、现场操作管理等。如因供应商管理不到位而受到有关执法部门的处罚由供应商自行承担，与甲方无关。

8、街道征收安置科与城管科共同对乙方作业每月进行考核，考核分值与当季度付款挂钩。当月考核分值低于85分的按当月完成清运总金额的2%在季度付款中扣除；当月考核分值低于80分的按当月完成清运总金额的3%在季度付款中扣除；当月考核分值低于75分的按当月完成清运总金额的5%在季度付款中扣除。连续3个月考核低于70分的终止合同。具体考核要求见附表。

第六条：完工结算有关说明

1、乙方单日可承运量为            吨。每个清运点及清运范围甲方不晚于合同约定时间通知乙方。每个清运点按乙方单日承运量，计算单个点位工期，精确到天，逾期按合同有关条款处理。

2、处置点接收重量超出清运车辆自身载重上限的，不计入项目结算内，按乙方让利甲方处理。

3、甲方聘请第三方审计单位对乙方上报的季度款及完工结算进行审计，所需支付金额均按审计金额双方确认后按合同支付。

第七条：付款方式

- 按季度支付进度款，按每季度完成工作量的50%支付进度款，项目完工后支付至合同价的70%，项目审定结束后付清。

2、本项目合同价款采用单价固定，甲方聘请第三方审计单位对乙方上报的季度款及完工结算进行审定，投标报价时的含税单价不变，工作量按实调整，所需支付金额均按审定金额双方确认后按合同支付，

3、经甲方认可（清运及时，车走场净，无举报电话反映未按时按要求予以清运）的实际工作量和费用按甲方约定计量办法做好计量结算手续。

第八条：相关服务

在服务期限内，乙方应该确保服务范围内的质量标准符合本询价文件要求。当出现问题时，乙方应承诺在    小时内响应并提出解决方案，    小时之内到现场对存在问题进行处理，并提出相应防范措施。

第九条：乙方应自行承担项目实施过程中的安全责任，采购单位在任何情况下不承担任何责任。项目履约过程中出现意外事故或突发情况由乙方负责处理和解释，甲方对此不承担相关责任。

第十条：其他约定

因乙方管理不到位而受到区级部门（经开区管委会、经开区建设局、经开区环保局、经开区综合执法局）及市级单位黑榜通报批评的，第一次扣除10万元违约金；第二次扣除20万元违约金并终止合同。

因乙方的质量、服务问题原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方作出补偿。接到任务后，乙方必须保证车辆在收到清运建筑垃圾通知后24小时内到达，每延误一次扣除合同价款的千分之二，延误超过5次的，甲方有权终止合同按乙方违约处理，并处以合同价10%的违约金支付给甲方。

因乙方操作不当造成重大交通事故的造成人员伤亡的；乙方不按规定要求装卸建筑垃圾，发现偷倒乱卸现象的；乙方内部管理混乱，社会影响恶劣的；未经批准，私自将建筑垃圾运至甲方清运现场的；乙方伪造清运车辆、清运车数、清运重量进行结算项目费用的；连续考评成绩三次低于70分的；如有上述情形之一即刻解除合同；按乙方违约处理，并处以合同价10%的违约金支付给甲方。

第十一条：违约责任

如因乙方原因违反合同并造成合同终止的，乙方应按合同支付违约金，在合同结算期间进行扣款 。结算期间如不满足扣款的，乙方应予补齐。

第十二条：合同的中止

因上级主管部门规划或工作调整而导致的项目中止，不作违约处理；

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。

双方任意一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

第十三条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向项目所在地有管辖权人民法院提出诉讼。

第十四条：合同的生效

1.本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份。

2.本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3.本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4.本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：   ）为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

- 见证方：

- 第五部分．附件（投标文件明标格式）

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

- 日      期 ：

- （一）投标函（格式）

致：江苏正龙项目管理有限公司

一、根据已收到的采购编号为             的    （采购项目名称 ）   的公开招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方响应采购公告及采购文件的所有条款，并兹以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求、技术规范的条件完成本采购项目的编制工作。

二、我方愿意提供江苏正龙项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为投标之日起180天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购公告及采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

五、我方认为你们有权决定中标人。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁或向项目所在地人民法院起诉。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标人并签订合同后，如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：               地址：                   邮编：

开户名称：               开户银行：                 开户账号：

- （二）关于资格的声明函（格式）

采购编号：

日期：

江苏正龙项目管理有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目（采购编号：JSZC-320292-ZLZL-G2025-0012）进行投标，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

备注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定，“重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。”其中“较大数额罚款”的标准执行财库〔2022〕3号文的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购编号：JSZC-320292-ZLZL-G2025-0012

日期：

江苏正龙项目管理有限公司：

（投标人单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：JSZC-320292-ZLZL-G2025-0012）的投标，参与谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证复印件

授权代表身份证复印件

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名： 性别：年龄： 职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- （四）承诺书（格式）：

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（JSZC-320292-ZLZL-G2025-0012）提供符合招标要求的产品和服务；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4. ...

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（五）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

- 日  期：

- 开标一览表（格式）

投标人全称（盖章）：

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

日期：   年   月   日

报价附录（格式）

投标人全称（加盖公章）：                        采购编号：

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 固定单价 | 单价： 元/吨。 |
| 服务期 |  |
| 服务质量标准 |  |
| 响应时间 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：                  日期：   年   月   日

填写说明：

开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

报价应包括采购范围内所有服务内容及运输工具营运费用（含燃料费、折旧费、维修费）、垃圾归集、消纳费用、场地平整、绿网覆盖费、场地看护费、车辆保险费、人工费及人员保险费、福利费、装卸费、税金、利润、管理费用及所包含的所有风险、责任等完成招标内容的一切费用。供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦投标结束最终中标，所报单价将固定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

项目总报价=固定单价×300000吨

- （七）明细报价表（格式）：

- 明细报价表

投标人名称（加盖公章）：                        采购编号：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 分项合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | 1.服务质量： 2.服务团队配置： 3.其他承诺： （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）投标供应商如为中小微企业的，提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；

（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

- （八）投标偏离表（格式）

- 商务响应偏离表

投标人名称（公章）：                            采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

- 注：

- （1）本表不得删除；

- （2）投标供应商的投标文件（除技术部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

- （3）投标供应商填写“偏离表”，如无偏离，请在上述表格中写明无偏离。

- （4）本表如需要可自行延长。

- 技术响应偏离表

投标人名称（公章）：                            采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

- 注：

- （1）本表不得删除；

- （2）投标供应商的投标文件关于技术要求与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

- （3）投标人填写“偏离表”，如无偏离，请在上述表格中写明无偏离。

- 本表如需要可自行延长。

- （九）供应商车辆/设备配备表

| 序号 | 车辆/设备名称 | 型号规格 | 数量 | 车牌号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：“供应商车辆/设备配备表”中所提供的车辆设备需提供相关证明复印件加盖公章，相关证明文件详见招标文件要求。