招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-JSJC-G2025-0014

项目名称：大丰港航中心工作艇更新建造项目

采购单位：盐城市港航事业发展中心

二〇二五年十月

总目录

第一章招标公告………………………………… 1

第二章投标人须知……………………………… 4

第三章合同条款及格式…………………………18

第四章采购需求…………………………………21

第五章定标原则与评标标准……………………23

第六章投标文件格式……………………………26

第一章招标公告

项目概况

大丰港航中心工作艇更新建造项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于 2025年11月17日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JSJC-G2025-0014

2.项目名称：大丰港航中心工作艇更新建造项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：180万元

5.最高限价：180万元，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

6.采购需求：大丰港航中心工作艇更新建造项目，采购17米工作艇一艘，范围涵盖标段内船体、轮机、电气、通信、装潢及所有附属设施等船舶组成部分，内容包括图纸所包含的所有设备、材料，为完成船舶制造所必须的其他仪表、管件、辅材，必要的船上生活设施、设备、工器具、备品、备件等的制造、采购、安装、试航、ZC检验；以及合同条款规定的证件办理、资料整理、培训、缺陷责任期维修等服务。详细内容见本招标文件第四章采购需求及招标人提供的图纸、清单。

7.合同履行期限：180日历天(自本合同正式生效后且监理工程师签署认定开工令之日起计)。

8.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年不需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（声明格式详见附件）；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（承诺格式详见附件）。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的所属行业为工业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须具有省级船舶行业主管部门颁发的三级Ш类及以上钢质船舶生产资质(条件)证书。

3.2业绩要求：投标人自2021年1月1日以来(以交/竣工时间为准)，承建过类似钢质船舶建造业绩，投标时须提供业绩合同复印件及验收报告(或相关证明)材料复印件，原件备查。

3.3项目负责人：须为本单位的正式职工，投标时提供从2025年6月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，同时具有高级及以上职称（资格）证书，且自2021年1月1日(以合同签订时间为准)以来担任过类似钢质船舶建造业绩的项目负责人，投标时须提供业绩合同复印件及验收报告(或相关证明)材料复印件，原件备查。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年11月17 日15点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》：盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标代理机构在 “中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4、投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

5、投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

6、因投标人的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由投标人自行承担负责

7、本项目不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盐城市港航事业发展中心

地址：盐城市亭湖区青年中路8号

联 系 人：石女士

联系电话：0515-88110502

2.采购代理机构信息

名称：江苏建诚工程咨询有限公司

地址：盐城金融城10号楼806

联系人：黄女士

联系电话：13770005915

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市发展和改革委员会（以下简称采购人）和江苏建诚工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构将按“苏招协[2022] 002号《江苏省招标代理服务收费的指导意见》规定的收费标准的 38.28%，单次项目服务费用按中标标准计算少于5000元，按5000元/次结算，招标完成后由招标人支付。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目设定投标报价的最高限价，最高限价为：180万元，招标人将拒绝高于最高限价的投标报价。

12.4投标人应在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.5其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.6投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.7 投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1 项目总价：包括买方需求的服务价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按投标分项报价表中要求填报。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。联系地址及联系方式同招标公告。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）免收履约保证金。

34.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章合同条款及格式

本合同是依照中华人民共和国民法典等法律法规签订, 盐城市港航事业发展中心 为发包人 (甲方)，         为承包人（乙方），双方在 盐城市港航事业发展中心 本着平等互利、诚实信用、友好协商的原则签订本合同。

根据本合同，乙方同意按合同规定条款建造 1 艘         (下称该船)，甲方同意按合同规定条款向乙方付款和接收该船。

- 技术规格和船级

1、建造依据

乙方按下述规范、规则、标准和认可的技术文件建造。

（1）适合本项目的中华人民共和国国家标准；

（2）CCS《内河高速船入级与建造规范》(2016）

（3）CHINA MSA《内河船舶法定检验技术规则》（2011）及《修改通报》（/2015/2016/2018）

（4）其他现行国家有关船用标准、规范及规则；

（5）甲方提供的依据现行规范及相关船用标准针对本船艇指定的船、机、电制造安装精度（工艺）标准及试验、验收要求。

（6）经船检批准的图纸和技术文件、双方共同认可的厂商表，设备订货明细表以及有关文件的文号应当在（5）中反映。

2、主要规格

总长18.50m

最大船长~19.41m

水线长17.64m

总宽4.50m

型宽4.00m

型深1.70m

设计吃水1.00m

满载排水量~29t

设计航速18km/h

主机型号                   MC07.16C01

主机功率×转速×台数   120kWx1500rpmx2

乘员8人

船员2人

航区B级

上层建筑物距满载水面高度≤3.5m

3、船级

该船按照中国船级社有关规范和规则对内河B级航区的要求进行制造。

本船申请ZC检验,由乙方申请船舶检验,费用包括在合同价格内，由乙方支付。

第二条 合同价格和支付条件

1、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分。

(1)本合同协议书及附件)；

(2)中标通知书；

(3)投标书及其附表（含经甲方同意的中标人在评标期间递交的对有关问题的补充资料和澄淸文件等；如果有）；

(4)招标文件的合同条款(含招标文件补遗书与此有关部分)；

(5)招标文件的技术规格及要求；

(6)报价图纸；

(7)招标文件的货物需求一览表；

(8)投标文件；

(9)构成本合同组成的其他文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

本合同为总价合同，投标人投标报价包括船舶制造、材料和设备采购、安装调试、试航、船舶ZC检验、船舶质量检查验收（含专家咨询费等相关会务费用）、驻厂监理工作用车（或交通费）、船艇送至业主指定交船地点、培训、缺陷责任期维修等的全部费用，投标人在编制投标报价时应考虑价格上涨、政策性调整等一切因素，除设计图纸变更或合同另有规定外，投标人所报的单价和合价在合同实施期间不予调整。

3、设备、材料数量及工期要求

(1)本合同所提供的设备、材料及数量详见项目需求。

(2)本船所用材料及设备应具有中国船检的型式认可证书或单件检验证书，订购设备开箱时应通知监理人员参加。

(3)本合同工程的工期：

本合同工程的工期自本合同正式生效后且监理工程师签署认定开工令之日起计，为180日历天。

4、合同金额、付款方式及履约担保

(1)根据上述合同文件要求，合同的总价为         元人民币。

(2)本合同根据工程进度按以下办法付款：

1)合同正式生效、监理工程师签署认定开工令，收到乙方发票后10工作日内支付合同价款的30%作为预付款；

2）船体主要材料进场，经监理工程师签署认定后，收到乙方发票后10工作日内付至合同价款的70%，同时扣回30%的预付款；

3）船体主要设备进场，经监理工程师签署认定后，收到乙方发票后10工作日内付至合同价款的75%；

4)甲方在收到监理工程师签署认定的下水报告后，收到乙方发票后10工作日内付至合同价款的85%；

5)竣工验收后，乙方就验收中提出的问题整改完毕且交接完毕并提供船检证书及技术资料，待项目通过审计单位审定后，收到乙方发票后10工作日内付至合同价款的95%；

6)余款待整船质保期结束后，收到乙方发票后10工作日内一次性付清。

7)甲方在支付货款前，乙方须提供相应的财务发票，否则甲方有权拒绝付款且不构成违约，上述金额不计算利息。

（三）履约担保

1）乙方交纳人民币          （大写）元整（￥        元）作为本合同的履约保证金（中标价的10%，鼓励甲方对AA评级及以上政府采购供应商，免收履约保证金，需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）。

2）履约保证金供应商自主选择支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

3）履约保证金的退还：

①方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

②时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

③条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到成交供应商出具的发票。

④不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）成交供应商无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）成交供应商不履行与采购人订立的合同的；

（3）成交供应商所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）成交供应商采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）成交供应商将合同内容转包、违法分包的；

（6）成交供应商故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

⑤逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

第三条 图纸、监造、检验

1、图纸

甲方委托设计单位向乙方提供经中国船检部门审查通过的设计图纸和技术文件，乙方按规定向设计单位索取。

甲方对图纸文件持有全权，在未经甲方书面同意，在任何情况下，乙方不得将其泄露给第三方或建造同型船。

2、船舶监理

(1)甲方在船舶建造期间，向乙方派出监理人员   人，监理人员需持甲方的委托监造授权书。

(2)监理组按施工图纸，参照本条第1款及本合同和合同附件进行监理。

(3)监理组的市内交通、办公（借用电脑及打印机一台）、日常劳保用品、厂内三餐、住宿场所由乙方解决。

(4)乙方在每个生产阶段通知中国船检验船师检验船舶质量。

(5)除因监理组人员的过失外，监理组成员在监造现场发生人身意外事故，乙方有义务协助处理，乙方对此承担相应责任。

(6)监理组成员在执行既定职责时应遵守正常的监理程序。

(7)监理组成员有权进入本厂与本船艇建造有关的各工作场所，为使监理人员检验方便，乙方应为甲方及时提供施工建造进度报告。

3、船舶证书

(1)该船由乙方向中国船检部门申请检验，并取得相应的整套船舶检验证书。

(2)乙方质管部签署的船舶质量证书。

(3)乙方售后服务部签署的船舶操作使用指南。

(4)机电设备随机备品备件专用工具淸单。

(5)自制件图纸资料。

第四条 修改

1、图纸及其他文件的修改

(1)图纸及其他文件的修改需经双方书面同意，由此而可能引起的合同价格、交船日期，合同和说明书的其他条件的变更，双方协商解决。

(2)修改协议须经双方授权代表签字换文或以传真并经换文确认之后生效。

(3)乙方若为改进生产方法，可对图纸和其他文件做少量修改，但事先须征得甲方同意。

2、船舶所配备备品备件应满足规范要求，甲方需增加备品、备件，乙方在可能的情况下，应尽量满足甲方的要求，但由此而多付的费用由甲方承担。

3、材料的代用品

按照本合同及该船设计文件所需要的某种材料若不能及时购买或短缺时,乙方在保证该船性能和满足船检及建造该船规范要求的前提下，可用其他代用材料，乙方应与甲方提前协商确认。

第五条 试航

本船的系泊试验和试航大纲应经甲方和船检部门认可,并于试验3日前送给监理组代表。

1、通知

(1)乙方至少要在试航前3天书面通知（含传真）该船试航的时间、地点；甲方在收到通知后应立即书面告之乙方。

(2)甲方派代表随船参加试航检验并对试验结果进行确认。

2、气候条件

(1)乙方应选择合适的气候条件予以试航。

(2)若确定的试航日期气候条件不宜时，应在气候条件允许的情况下尽快试航。

(3)若该船进行试航时气候骤变，不能继续试航，应立即停止并延迟到气候允许试航的时间进行。

(4)由于不佳的气候条件使试航予以推迟而导致交船的延迟，双方允诺不作为延期交船处理。

3、接船或拒绝接船

(1)试航完毕后，若经中国船检部门和甲方监理代表认可的试航结果满足本合同的要求，乙方应将交船亊项书面通知甲方。甲方收到乙方通知后3天内，应书面通知乙方确认接船及其时间。

(2)若试航结果不满足本合同的要求，乙方应在5工作日内书面通知甲方。双方按本合同规定协商处理。

(3)在交船时，航速和拖力未达到设计要求，噪音控制未达到设计要求（若图纸有明确规定〉，甲方有权拒绝接船或降价接船。

(4)若产生争议，通过双方协商无法解决的，可按本合同第十二条执行。

第六条 交船

本船合同及合同附件规定的所有工程、修改项目全部结束，经试航各项技术性能指标全部达到设计要求，备品、备件、物料全部备齐，船检证书齐全，由乙方质检部门出具产品质量合格证明，主要机电设备的随机说明书、船检认可证明完备，即可进行交船。

1、时间与地点

该船应于本合同签订后且监理工程师签署认定开工令之日起180日历天内在甲方所在地指定码头交船。若根据本合同条款而允许推迟交船,则上述交船日期可作为相应的推迟。

2、乙方完成了全部义务，并经双方代表签署了《交接船议定书》后，即确认该船已由乙方交付，甲方接收。

3、产权与风险

该船的产权和灭失的风险只有完成上述交船与接船后，移交给甲方。建造期内，该船的产权和灭失的风险及该船的设备属乙方。

4、该船的移交

该船交付后，甲方立即拥有该船的所有权。

试航所用的油料及有关费用由乙方负责。

5、交船时乙方应向甲方提交下列文件、资料

(1)乙方检验部门签署的《船舶质量证书》。

(2)ZC签发的整套船舶检验证书。

(3)随船设备的技术文件、使用说明书，保养维修说明书、船检证书、零配件手册、准用油料规格、所有试验报告等资料。

(4)船舶完工后的全套竣工图纸叁套。

(5)机电设备的随机备品、备件、专用工具明细表一式两份。

(6)全船使用、操作说明书。

(7)本船的发票。

第七条 不可抗力

若在实际交船前的任何时候，由于不可抗力的原因，该船不能按原定计划交船时，其期限自然延期。但出现该种情况时，必须及时书面通知甲方，以便于甲方认可该种情况的真实性。

第八条 质量保证

1、该船移交给甲方后，在正常运行和维护保养的条件下，固定件18个月，运转件12个月，装修工程24个月。除上述要求外并满足验收中提出的问题整改完毕、交付之日起计算，整船质保期2年。

2、质量保证期内，凡出现属于船体及机电设备、材料及部件等存在的质量缺陷，乙方应予以免费修复或更换，并承担所有费用。

3、甲方在该船缺陷出现时，应及时书面或其他有效方法通知乙方，乙方在接到该类通知后的1小时内，应做出自行修复或委托甲方请人修复的决定。在委托修复的情况下,经证实为乙方责任时，乙方承担修理费用。

4、由于甲方的操作不当而造成的设备损坏，乙方不承担免费维修的责任。该条的证实以中国船检验船师的检验为准。

5、乙方在投标文件里的其他承诺和优惠条件。

6、其他质保条款见附件。

第九条 甲方不履行责任

1、不履行责任的定义

下列所述应视为甲方没有履行本合同项下的义务：

(1)根据本合同规定，甲方未按时向乙方付款。

(2)乙方按合同建造完工具备交船条件，签定《交船协议书》，并书面通知甲方后，甲方10天内不接船不付款。

2、若发生上述规定的甲方违约，则交船日期应顺延。

3、若甲方违约持续30天，乙方可自行用书面确认取消合同。

第十条 乙方不履行责任

1、不履行责任的定义

下列所述应视为乙方没有履行本合同项下的义务：

根据本合同规定，乙方未按时向业主或业主代表交船。

2、由于乙方原因若在本合同规定的交船日后的2天内交船，合同价不变。若在本合同规定的交船日2天后交船，每延期一天，乙方应按合同价的0.1%承担违约金。若逾期超过100天不能交船，则甲方有权取消合同，则乙方应支付甲方已支付的所有款项及利息（以中国人民银行同期同档贷款基准利率为计算标准）和合同价款10%的违约金。

第十一条 保险

乙方在该船建造期间（开工至交船前），应向保险公司投保，保险的责任和费用由乙方承担。

本合同乙方的投保义务在乙方交船并由甲方接船后立即终止。

第十二条 争议的解决

1、双方就本合同及建造过程中产生争议时，首先应本着相互合作的态度，协商解决。

2、若协商不能达成一致意见，双方约定向徐州仲裁委员会申请仲裁。

第十三条 转让的权利

除事先征得另一方的书面同意外，任何一方不得将本合同转让给第三方。

在船艇建造期间，若一方合并、分立，则由继承其权利、义务的法人接受其权利和义务。

第十四条 通知

1、地址

与本合同有关的任何通知应按下列地址：

甲方：乙方：

法定地址:                               法定地址:

邮编邮编

电话:                                   电话：

传真:                                   传真：

若一方地址的变更，该方应及时书面通知另一方。

2、本合同有关的所有通知、通信和传真等均应使用中文。

第十五条 合同生效

本合同经双方代表签字并盖章后即生效，未经双方协商一致，任何一方不得变更或解除合同。否则违约方应对另一方进行赔偿。

第十六条 解释

1、适用法律

合同双方同意,本合同每条款的生效和解释应受中华人民共和国法律和中华人民共和国海事局相应规范的约束。

2、本合同签订后双方所达成的所有书面协议均为本合同不可分割的组成部分。若前、后协议就同一问题的表述不一致吋，以时间最后的协议为准。

第十七条 其他条款

本合同正本一式贰份，双方各持壹份，副本一式陆份，双方各持叁份。附件与本合同具有同等效力。

甲方（盖章）:                                  乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）法定代表人（或授权代表）

签字或盖章：                                   签字或盖章：

日期：年 月 日                                 日期：年 月 日

附件：

船舶保修书

一、保修范围：所有船舶的原辅材料、设备等和建造、安装工艺

二、保修内容：所有因乙方采购设备及船舶建造造成的质量问题。

三、乙方责任及违约处理措施

1、乙方自接到质量修理通知书之日起（受件人签字或甲方传真），必须在48小时内到达现场与甲方共同查看待修理部位，明确责任方，商议返修内容和方案。如乙方未能按期到达现场，甲方有权单方面按以下方式处理：

（1）按原设计标准和验收规范自行安排返修，所发生的费用直接从乙方质保金中扣除。

（2）仍需由乙方返修，但乙方延迟一天到达现场，甲方将按质保金总额的0.5%从乙方质保金中扣除。

2、所有属于乙方保修范围内的返修项目，乙方必须于到达现场与甲方确定返修内容和方案后72小时内完成返修工作，如因特殊情况不能按期完成，经甲方同意后方可延长返修工期。如乙方未经甲方同意擅自延长返修工期，则甲方有权按以下方式处理：

（1）停止乙方的返修工作，按原设计标准和验收规范自行安排返修，所发生的费用直接从乙方质保金中扣除。

（2）返修工期延长一天按质保金总额的0.5%从乙方质保金中扣除。

3、凡属于乙方保修责任范围内的材料设备，乙方在维修更换时需提供同种品牌、型号的设备，如无同种品牌、型号的材料设备，乙方需经甲方同意更换其他品牌、型号的设备材料并保证原设计标准、要求，满足原有使用功能。

4、如因乙方建造及使用材料不当造成的质量问题和一切损害，除由乙方无偿维修更换外，乙方应负责赔偿全部损失并承担其它连带责任。

5、对于甲方人员使用不当及其它非乙方建造原因造成的质量问题和故障，由甲方与乙方进行协商，确定整改内容、时间及人工材料成本费，乙方应与甲方积极配合，按双方协商确定的内容保质保量完成整改内容。

四、甲方有权依据本合同规定扣除应由乙方支付的款项及违约金和赔偿款。

五、保修期满，乙方需承担维修义务，除收取材料成本费以外，其他服务承诺与保修期内一致。

六、合同中的“缺陷责任期”与“保修期”为同一含义。

七、乙方应严格遵守在投标文件中的各种优惠条件和服务承诺。

八、本附件与原合同有同等效力。

甲方：乙方：

法定代表人（或授权代表）法定代表人（或授权代表）

日期：日期：

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》、《江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的设计人进入交通工程建设市场的若干规定》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，盐城市港航事业发展中心（以下称发包人）与          （以下称承包人），特订立如下合同。

第一条发包人、承包人双方的权利

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格遵守大丰港航中心工作艇更新建造项目的服务合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条发包人的义务

（一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女、亲友的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）发包人工作人员的配偶、子女、亲友不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

第三条承包人义务

（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（五）承包人不得以单位股东或员工名义给发包人及其工作人员或其近亲亲属发放红利、工资或奖金。

第四条违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人将上报项目所属的交通工程建设主管部门，按照《江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的设计人进入交通工程建设市场的若干规定》的标准及相应处罚规定给予承包人信用等级降低或一至三年内不得进入本省交通建设市场的处罚。

第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条本合同有效期为发包人、承包人双方签署之日起至该设计服务结束后止。

第七条本合同作为大丰港航中心工作艇更新工程监理项目监理委托合同的附件，与大丰港航中心工作艇更新工程监理项目监理委托合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条本合同共伍份，双方各执贰份，监督部门留存壹份备案。

发包人（盖章）：承包人（盖章）：

法定代表人或其法定代表人或其

授权的代理人（签字）：授权的代理人（签字）：

纪检监督部门（盖章）：

签订日期：     年     月     日

安全生产合同

为在 （项目名称） 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本标段的安全管理工作，本标段发包人                     （以下简称“发包人”）与承包人                （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

二、承包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：               （全称盖章）  乙方：                （全称盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权的代理人：（签字）             或其授权的代理人：（签字）

日期：       年    月    日

第四章 采购需求

一、本项目大丰港航中心工作艇更新建造项目，具体工作内容包括船体、轮机、电气、通信、装潢及所有附属设施在内的制造、采购、安装、试航、ZC检验等工作。

二、项目内容及要求：

（一）项目简介

为响应江苏省港航事业发展中心和基于盐城市港航事业发展中心管辖范围内的航道巡查、测量的工作要求，现更新大丰港航中心工作艇，建造一艘17米工作艇。

（二）技术参数及要求

1、技术条款

1）总体要求：

本项目建造采购的17米工作挺是根据航道巡查、测量、工作等需要委托第三方设计，由盐城市港航事业发展中心委托建造。总体要求船艇外形美观，设施齐全，内部区域划分合理，为乘员、船员提供方便舒适的工作环境，配备先进的机电设备，保证船舶技术性能优良。

2）技术规范：

乙方按下述规范、规则、标准和认可的技术文件建造。

（1）适合本项目的中华人民共和国国家标准；

（2）CCS《内河高速船入级与建造规范》(2016）

（3）CHINA MSA《内河船舶法定检验技术规则》（2011）及《修改通报》（/2015/2016/2018）

（4）其他现行国家有关船用标准、规范及规则；

（5）甲方提供的依据现行规范及相关船用标准针对本船艇指定的船、机、电制造安装精度（工艺）标准及试验、验收要求。

（6）经船检批准的图纸和技术文件、双方共同认可的厂商表，设备订货明细表。

3）技术要求：

（1）设计图纸及相关资料见附表。

（2）投标人具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行的能力。

（三）报价要求

1）17米工作艇建造采购项目范围均涵盖船体、轮机、电气、通信、装潢及所有附属设施等船舶组成部分，内容包括图纸所包含的所有设备、材料，为完成船舶制造所必须的其他仪表、管件、辅材，必要的船上生活设施、设备、工器具、备品、备件等的制造、采购、安装、试航、ZC检验；以及合同条款规定的证件办理、资料整理、培训、缺陷责任期维修等服务

上述设备包含细目详见“报价图纸”，主要内容为：

（1）船体设备、材料包括《船体主要材料预估单》、油漆涂装等相关内容：

（2）轮机设备、材料包括《轮机机械设备配套明细表》、《管路附件及材料预估单》等相关内容；

（3）舾装设备、材料包括《舾装设备布置图》、《舱面工属具明细表》等相关内容：

（4）电气设备、材料包括《电气设备明细表》等相关内容。

（5）（报价）图纸说明书所载明的其它设备、材料以及其它必要的设备、设施。

2）有关装修工程界定如下：

下列内容在装潢价格范围（招标人指定价）：

1、甲板室内梯；

2、甲板室内地面、围壁、顶棚装潢衬料、面料等；

3、会议室内地面、围壁、顶棚装潢衬料、面料等；

4、甲板室内家具、桌椅、窗帘等；

5、会议室内家具、沙发、茶几、窗帘等；

6、卫生间装潢及卫生洁具；

7、甲板室内灯具、开关；

8、会议室内灯具、开关；

备注：未列入装潢部分的按图纸正常报价。

3）报价要求：

1、报价图纸应与投标人须知、合同条款、技术规格书及图纸说明等文件结合起来阅读与理解。

2、本合同为总价合同，按施工图施工。投标人应根据所提供的报价图纸和资料，自行计算每个分项工程的数量，包括所有施工工艺引起的增加工程量。

3、除非合同另有规定，投标人的工程数量报价表中的单价和总价均认为已包括了为实施和完成合同工程所需的材料、损耗、机械、质检、安装、缺陷修复、保险等费用，以及合同中明确的其他责任、义务。

4、上述材料预估单、明细表中的每一个分项，不论数量是否准确标出，均须按对招标文件的理解填入单价或合价。投标时没有填入单价或合价的分项或子项，以及报价表中未列细目的分项或子项，其费用应视为已分摊在工程数量报价表的其它分项或子项的单价或合价中，承包人应按要求完成这些分项或子项，但不能得到支付。

5、本项目只允许有一个报价，不接受选择性报价。严禁出现两个或两个以上的报价且未在投标函中声明以哪一个为准，或在投标文件中主动提出假设中标后的优惠条件。

6、投标人应具备室内建造能力，并承诺本项目在室内完成全部下水建造工程，否则，招标人有权终止该建造合同。

注：

①投标人可对部分工作内容进行分包，如有分包计划，必须遵守以下规定：

②主体和关键性工作不能分包；

③应提供分包人的企业法人营业执照、资质、业绩材料以及分包的工作量。分包工作量不能超过30%；

④分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应；

⑤投标文件中应载明分包计划。

（四）售后服务及要求

1）质保要求：

（1）工程实施严格按照最新CCS《内河高速船入级与建造规范》(2016），CHINA MSA《内河船舶法定检验技术规则》（2011）及《修改通报》（2015/2016/2018）要求，船舶检验应由有资质的机构完成建造过程检验，项目完成后乙方需提供有资质船舶检验机构出具的《船舶检验证书》，检验费用由中标方承担。

（2）该船移交给甲方后，在正常运行和维护保养的条件下，质量保证期，固定件18个月，运转件12个月，装修工程24个月。除上述要求外并满足验收中提出的问题整改完毕、交付之日起计算，整船质保期2年。

（3）质量保证期内，凡出现属于船体及机电设备、材料及部件等存在的质量缺陷，乙方应予以免费修复或更换，并承担所有费用。

（4）甲方在该船缺陷出现时，应及时书面或其他有效方式通知乙方，乙方在接到该类通知后的1小时内做出响应，应做出自行修复或委托甲方请人修复的决定，24小时内到达现场修理，否则按照《船舶保修书》的相关条款处理。在委托修复的情况下,经证实为乙方责任时，乙方承担修理费用。

（5）由于甲方的操作不当而造成的设备损坏，乙方不承担免费维修的责任。该条的证实以中国船检验船师的检验为准。

（6）超出保修期后，仍需提供维护服务，只收成本费。

（7）乙方在投标文件里的其他承诺和优惠条件。

2）售后技术服务要求：

（1）供应商须对采购文件中提出的服务内容和各项要求做出明确的承诺，说明是否可以达到相应的标准以及如何达到；

（2）协助采购单位指定的船（艇）接收单位办理船舶登记手续；

（3）中标单位应在船艇出现问题需要进行现场维护时，必须在1小时内做出响应，并保证在24个工作小时内到达现场。

（4）中标单位必须按照船（艇）维护与运行安全的实际需要。提供培训计划，包括时间、内容。培训时先给有关人员发放培训手册和参考资料，培训手册内容包括权限操作、故障排除、维护说明等项目，参考资料包括设计方案、技术白皮书等。

（5）培训人数：17米工作艇需培训不少于2~3人/艘。

（6）中标单位有责任提供包括船艇操作手册、设备维护手册、技术白皮书、技术解决方案、船（艇）合格证、保修卡、技术授权书等在内的完备准确的船艇技术资料。

（7）培训包括与本建设项目相关的内容。所提供的培训方案随报价文件一同递交。

三、补充说明

1、本项目采购的设备需求如出现发动机等主要产品，需经甲方认可后，方可购买使用。

2、本项目采购数量为1艘。

3、交货期：船（艇）合同签订后且监理工程师签署认定开工令之日起计180日历天完工，中标单位需帮助办理船舶登记手续，并负责运送到达指定地点，运输费用由中标单位承担。

4、交货地点：盐城市境内，交付地点由甲方指定。

5、备品备件及耗材等要求：生产厂家根据实际情况填报。

6、验收条款：①在交货前，中标方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验。②货物运抵现场后，由中标单位和采购单位双方对货物数量、规格和质量等进行验收。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，采购方有权根据验收结果要求中标方立即更换或提出索赔要求。

7、投标总报价为含税落地价，应包括船（艇）、检验、包装、保险、运杂、安装、调试、验收、培训、售后服务等全部费用。

四、验收要求：

竣工验收的质量评定：符合中华人民共和国船舶检验相关的法规、规范、招标文件、设计图纸、合同和投标文件，达到《江苏省航道系统专用船艇建造质量检验评定标准》规定的优良等级。

五、配送和安装方案要求

1.船舶送到甲方指定地点后，中标人与采购人一起按招标文件、设计图纸、合同和投标文件标准进行验收。采购人对船舶验收合格后，双方共同签署《船舶交接协议书》。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

2.施工和送船过程中应采取必要的安全措施，如有意外，应有中标人负全部责任。

3.投标人根据各自特点对技术图纸进行施工设计和设计项目实施方案。

六、投标人投标时应提供以下内容

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的投标文件应包括以下内容：

1、类似业绩

1.1投标人需要具备丰富的类似工程施工相关承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人自2021年1月1日以来(以交/竣工时间为准)，承建过类似钢质船舶建造业绩的优先。

1.2项目负责人须为本单位的正式职工，投标时提供从2025年6月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，同时具有高级及以上职称（资格）证书，且自2021年1月1日以来(以交/竣工时间为准)，承建过类似钢质船舶建造业绩的优先。

2、企业实力

为保证项目顺利实施，投标人为本项目需配备的建造场地（室内船台）、生产及加工能力（非火焰式材料下料设备、独立涂装车间及涂装环保设备、具有金加工车间及金加工设备）的优先。

3、技术方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的方案,至少包含以下内容：

（一）船体建造主要技术、结构、性能、特点

1）概述：

本船主要用于内河航道管理等工作，功能设施齐全、外形美观、内部区域划分合理，为工作人员、船员提供舒适方便的工作环境，同时配备先进的机电设备，船舶的技术性能优良。本船船体结构强度与性能按 CCS《内河高速船建造规范》（2022）、CHINA MSA《内河小型船舶技术检验规则》（2024）、《内河船舶法定检验技术规则》 （2019）及《修改通报》（2023）、《公务船技术规则》（2020）对 B 级航区公 务船的要求进行设计与校核。 根据《公务船技术规则》（2020）§1.8.1（12）、（13）、（14）、（15）条， 本船 Vh为 23.6km/h，巡航航速为 18.0km/h，小于 Vh值，本船按非高速公务船设计。

2）主要技术参数及性能指标 ：

总长18.50m

最大船长~19.41m

水线长17.64m

总宽4.50m

型宽4.00m

型深1.70m

设计吃水1.00m

满载排水量~29t

设计航速18km/h

主机型号MC07.16C01

主机功率×转速×台数   120kWx1500rpmx2

乘员8人

船员2人

航区B级

上层建筑物距满载水面高度≤3.5m

3 总体结构

本船主甲板以上设单层甲板室，前驾驶室布置。机舱采用半升高甲板室形式，同时改善驾驶室的后视效果，便于驾驶人员安全驾驶。

单层甲板室的设置，可以减小上层建筑侧投影面积，提高船舶在风浪环境下的适航性能，改善船舶的稳性，提高船舶的安全性能。

3.1 主甲板以下的主船体分舱布置：

从艉至艏依次为舵机舱、机舱、空舱 1、空舱 2、首尖舱。

艉~FR4 为舵机舱，用于布置舵系统，通过设在主甲板上的铝质水密舱口盖进入。 FR4~FR17为机舱，总长6.0m，主甲板上的机舱棚高1.0m，在机舱棚后壁中部设宽

度600mm 的上翻侧开式铝质机舱门，从主甲板下梯道进入机舱；机舱内设2台主机，主机轴线间距为1600mm；FR17~FR20 设有一只独立于主船体的燃油舱，容积约2.5m3，可供船舶正常航行约33h。

FR17~FR24为空舱1,内设一清水箱; FR24~FR31为空舱2,空舱内均铺设3cm 垫舱板。

FR31~艏为首尖舱，用于储存缆绳等物件，通过设在主甲板上的铝质水密舱口盖进入。

3.2 主甲板以上及上层建筑的舱室布置：

主甲板两舷侧设150mm 舷伸甲板，外走道宽度为650mm，甲板边缘设防滑条。方便工作人员安全通往首、尾甲板区域，甲板室区域设风暴扶手，以方便人员安全通过。

艉~FR5为尾甲板，面积约8.6m2，尾甲板设有不锈钢栏杆，船中部设置φ150单十字带缆桩及带缆索限位桩，两舷设不锈钢带缆桩，中间设一铝质水密舱口盖（舵机舱舱口盖）。FR1设置一长条坐凳，不锈钢支架，配柚木坐板。

FR5~FR13为机舱升高棚，两侧设铝质移窗，后壁右舷设宽度为500mm 的踏步上机舱棚顶，FR8-11设吊机口盖。

FR13~FR29为驾驶室区域，驾驶室前壁设有大面积铝质固定玻璃窗，两侧、后壁设有铝质移窗，移窗配隐形窗套。室内光线充足，两侧各设一进出驾驶室的铝合金风雨密门；FR13~FR16左舷设桌椅，右舷为整体式卫生单元，围壁设铝合金风雨密门进出； FR17~FR22两舷各设一组直排沙发；驾驶室前部设有外形美观的驾控台。

FR30~艏为首甲板，设铝质水密舱口盖一只，不锈钢带缆桩两只及其它锚泊、系泊设备。

船舶配备铝合金折叠式跳板。

船舶顶部左右两舷配备可拆式 LED 显示屏及配套设备。

- 建造工艺

1、总体要求

本船结构按CCS《内河高速船建造规范》（2022）对B级航区船舶要求进行设计，主船体为钢质结构,上层建筑为铝合金结构（减轻船舶重量，降低船舶的重心高度，改善乘坐人员的舒适性能）。

2、结构形式

本船主体为单甲板、单底、纵骨架式全焊接结构型式，全船于 FR5、FR17、FR24、

FR31共设4道水密横舱壁，机舱在每个肋位设置实肋板，其余隔档设置实肋板。

3、材质（至少达到下述要求）

本船主船体板材及骨架采用CCS-A级钢，上层建筑为5083-H321铝合金材料，支柱

采用钢管为Q235A材料。钢质主船体与铝质上层建筑间采用经过CCS（中国船级社）认可的铝-钛-钢复合材料作过渡接头形成焊接结构。

本船平板龙骨厚度5mm，舵及尾轴架、螺旋桨上方船底板厚度5mm，首柱板6mm，其余外板厚度4mm；开口区域甲板边板及首部甲板厚度为4mm，其余甲板厚度为3mm；舱壁板厚度为3mm，尾封板厚度为4mm。

钢质船体主要结构规格详见图纸

（三）质量保证要求及措施

1、质保要求（至少达到下述要求）

1.1、工程实施严格按照最新CCS《内河高速船入级与建造规范》(2016），CHINA MSA《内河船舶法定检验技术规则》（2011）及《修改通报》（2015/2016/2018）要求，船舶检验应由有资质的机构完成建造过程检验，项目完成后乙方需提供有资质船舶检验机构出具的《船舶检验证书》，检验费用由中标方承担。

1.2、该船移交给甲方后，在正常运行和维护保养的条件下，质量保证期，固定件18个月，运转件12个月，装修工程24个月。除上述要求外并满足验收中提出的问题整改完毕、交付之日起计算，整船质保期2年。

1.3、质量保证期内，凡出现属于船体及机电设备、材料及部件等存在的质量缺陷，乙方应予以免费修复或更换，并承担所有费用。

1.4、甲方在该船缺陷出现时，应及时书面或其他有效方式通知乙方，乙方在接到该类通知后的1小时内做出响应，应做出自行修复或委托甲方请人修复的决定，24小时内到达现场修理，否则按照《船舶保修书》的相关条款处理。在委托修复的情况下,经证实为乙方责任时，乙方承担修理费用。

1.5、由于甲方的操作不当而造成的设备损坏，乙方不承担免费维修的责任。该条的证实以中国船检验船师的检验为准。

1.6、超出保修期后，仍需提供维护服务，只收成本费。

2、具体质量措施

（1）材料质量控制：材料进场时需提供合格证、检验报告等资料，不合格材料严禁进场使用。

（2）施工前质量准备：组织施工人员进行详细的技术交底，明确各工序的质量控制点和施工要求。

（3）各工序质量控制：各分项工程工序自检合格率 100%，复检合格率 100%，未验收合格工序不得进入下一道，工序验收记录完整率100%。

（4）质量检查与验收：每道工序完成后，施工班组先进行自检，自检合格后报质量检查员复检，验收合格签字确认后方可进入下道工序。

（5）质量问题处理：质量问题责任人明确率100%，一般问题整改时间≤48小时，较大问题整改时间≤72 小时，整改验收合格率 100%，处理记录留存率 100%。

（四）售后技术服务方案及要求：

1、售后技术方案（至少达到下述要求）

投标人根据采购需求，提供本项目售后服务方案（至少包含培训体系及培训方案、服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话），提供售后服务大纲；

2、售后技术服务要求（至少达到下述要求）

2.1．供应商须对采购文件中提出的服务内容和各项要求做出明确的承诺，说明是否可以达到相应的标准以及如何达到；

2.2．协助采购单位指定的船（艇）接收单位办理船舶登记手续；

2.3．中标单位应在船艇出现问题需要进行现场维护时，必须至少在1小时内做出响应，并保证至少在24个工作小时内到达现场。

2.4．中标单位必须按照船（艇）维护与运行安全的实际需要。提供培训计划，包括时间、内容。培训时先给有关人员发放培训手册和参考资料，培训手册内容包括权限操作、故障排除、维护说明等项目，参考资料包括设计方案、技术白皮书等。

2.5．培训人数：17米工作艇需培训不少于2~3人/艘。

2.6．中标单位有责任提供包括船艇操作手册、设备维护手册、技术白皮书、技术解决方案、船（艇）合格证、保修卡、技术授权书等在内的完备准确的船艇技术资料。

2.7．培训包括与本建设项目相关的内容。

七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小微企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大丰港航中心工作艇更新建造项目 | 工业 |

第五章评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审项目 | 评审因素 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30） | 投标报价 （30分） | 1.采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位） |
| 类似业绩 | 投标人业绩 （12分） | 1、投标人自2021年1月1日以来(以交/竣工时间为准)，承建过类似钢质船舶建造业绩的得6分；每增加一个类似业绩加3分，本项最多得12分。 注：提供业绩合同复印件及交/竣工验收报告(或相关证明)材料复印件加盖供应商公章，投标人提供的合同中须体现双方印章、合同主要服务内容等证明信息，提供的交/竣工验收报告(或相关证明)材料需体现验收时间，如提供的材料中未能体现以上要求的相关内容的，须提供业主单位出具的能反映相关内容的证明材料（加盖业主单位公章），否则业绩合同不予认可。 |
|  | 项目负责人 （10分） | 2、项目负责人自2021年1月1日(以合同签订时间为准)以来担任过类似钢质船舶建造业绩的项目负责人得6分；每增加一个类似业绩加2分，本项最多得10分。 注：提供项目负责人相关证书及其养老保险证明复印件、业绩合同及交/竣工验收报告(或相关证明)材料复印件加盖供应商公章，投标人提供的合同中须体现双方印章、合同主要服务内容、项目负责人姓名等证明信息，提供的交/竣工验收报告(或相关证明)材料需体现验收时间，如提供的材料中未能体现以上要求的相关内容的，须提供业主单位出具的能反映相关内容的证明材料（加盖业主单位公章），否则业绩合同不予认可。 |
| 企业实力 | 建造设施条件（8分） | 根据投标人的建造场地、生产及加工能力，投标人拟投入的主要设备等情况进行评审： 1、企业具有室内船台的，得2分；（提供室内船台场地证明及现场实证照片，并加盖公章） 2、企业具有非火焰式材料下料设备的，得2分；（提供设备证明及现场实证照片，并加盖公章） 3、企业具有独立涂装车间及涂装环保设备的，得2分；（提供场地及设备证明及现场实证照片，并加盖公章） 4、企业具有金加工车间及金加工设备的，得2分。（提供场地及设备证明及现场实证照片，并加盖公章） 注：主要设备证明需提供购买合同或购买发票或租赁合同复印件加盖公章，不提供不计分。 |
| 技术部分（40分） | 船体建造主要技术、结构、性能、特点（10分） | 供应商根据本项目第四章中“船体建造主要技术、结构、性能、特点”要求提供至少包含：①概述；②主要技术参数及性能指标；③总体结构等方面内容进行综合评定：优于项目需求的得10分；满足项目需求的得8分；不满足或无此项内容的本项不得分。 |
|  | 建造工艺（10分） | 供应商根据本项目第四章中“建造工艺”要求提供至少包含：①总体要求；②结构形式；③材质等方面内容进行综合评定：优于项目需求的得10分；满足项目需求的得8分；不满足或无此项内容的本项不得分。 |
|  | 质量保证要求及措施（10分） | 供应商根据本项目第四章中“质量保证要求及措施”要求提供至少包含：①质保要求；②质量措施等方面内容进行综合评定：优于项目需求的得10分；满足项目需求的得8分；不满足或无此项内容的本项不得分。 |
|  | 售后技术服务方案及要求（10分） | 供应商根据本项目第四章中“售后技术服务方案及要求”要求提供至少包含：①售后技术 方案；②售后技术服务要求等方面内容进行综合评定：优于项目需求的得10分；满足项目需求的得8分；不满足或无此项内容的本项不得分。 |

第六章投标文件格式

投 标 文 件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日        期：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、实施方案等

十六、投标人认为需要提供的其他材料

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

（投标人成立不满一年不需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                。

主要专业技术能力有：         。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

1、投标人须具有省级船舶行业主管部门颁发的三级Ш类及以上钢质船舶生产资质(条件)证书。

2、业绩要求：投标人自2021年1月1日以来(以交/竣工时间为准)，承建过类似钢质船舶建造业绩，投标时须提供业绩合同复印件及验收报告(或相关证明)材料复印件，原件备查。

3、项目负责人：须为本单位的正式职工，投标时提供从2025年6月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，同时具有高级及以上职称（资格）证书，且自2021年1月1日(以合同签订时间为准)以来担任过类似钢质船舶建造业绩的项目负责人，投标时须提供业绩合同复印件及验收报告(或相关证明)材料复印件，原件备查。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-          号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日期：

身份证复印件粘贴处（正反面且须与原件一致）：

八、投标函

致：         （采购人）

根据贵方的JSZC-      号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

九、中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 组织的 （项目编号） ，（项目名称）   的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的采购文件编号为           的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

|  | 1、产 品 价 格 汇 总 表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 金 额（元） | 备 注 |

说明：产品总价包括但不限于：专项工程费、船体工程费、轮机工程费、电气工程费、劳务费、管理费、利润、税金等所有费用。详见采购需求的报价要求。

|  | 2、专 项 工 程 费 用 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备 注 |

|  | 3、船 体 工 程 价 格 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 备注 |

|  | 4、 轮 机 工 程 价 格 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备 注 |

|  | 5、电 气 工 程 价 格 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 备注 |

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表（总价）

项目编号：JSZC-320900-JSJC-G2025-0014

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 大丰港航中心工作艇更新建造项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价 （大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                （电子签章）

日期： 年 月 日

十五、技术方案等

（内容主要为评分要素的相关技术资料等）

十六、投标人认为需要提供的其他材料

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或授权代表（签字）：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。