招　标　文　件

项目名称：江苏省政府采购管理交易系统省级运维服务

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0660

江苏省政府采购中心

2024年12月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………31

- 投标文件格式………………………………35

第一章  投标邀请

受[江苏省财政厅财政信息管理中心]的委托，江苏省政府采购中心就[江苏省政府采购管理交易系统省级运维服务](JSZC-320000-SCZX-G2024-0660)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(江苏省政府采购管理交易系统省级运维服务) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2024 年 12 月 26 日  9  点   30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0660

2.项目名称：江苏省政府采购管理交易系统省级运维服务

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 220万元 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 220万元 |

5.采购需求（简介）：本次采购的服务主要包括完成上述系统省本级运行维护、现场驻点、培训指导、故障处理、安全防护、技术支持等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起一年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.  2024  年 12 月 26 日  9  点   30 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　江苏省财政厅财政信息管理中心

地址：　　江苏省南京市鼓楼区北京西路63号天目大厦

联系人：       吴婷婷

联系方式：　025-83633290

2.江苏省政府采购中心信息

地　  址：  南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联 系 人：       徐晨义  郁盈

联系方式：  　　025-83668521　83668529

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***工作日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 采购标的清单

| 分包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 江苏省政府采购管理交易系统2024年省级运维服务 | 软件和信息技术服务业 |

- 一、项目概况

江苏省政府采购管理交易系统按照“全省一张网”的总体要求，统一部署规划，推进云计算、大数据等新技术新模式在政府采购领域的深度应用，在江苏省政府采购管理交易系统的基础上，以高标准打造了一个覆盖省、市、县（区）、镇（乡）四级，集管理、交易和服务于一体。该系统承载了我省政府采购信息发布、集中采购交易执行、分散采购交易执行、框架协议电子化采购、政府采购监督管理、网上商城、政府采购评审专家注册、抽取与管理等相关业务的运转。由于该系统的业务复杂度高、技术路径多样、应用涉众面广等因素，需要有专业的运维服务团队提供该系统的运维服务，以保障系统安全、平稳运行，保持系统建设连续性，服务好江苏省省本级各类采购主体。

本次采购的服务主要包括完成上述系统省本级运行维护、现场驻点、培训指导、故障处理、安全防护、技术支持等。

- 二、项目服务内容

- （一）项目预算

项目预算：220万元。

- （二）服务期限

服务期限：自合同签订之日起一年。

- （三）服务地点

服务地点：采购人指定地点。

- （四）服务对象

服务对象：江苏省各类采购主体，包括采购人、代理机构、评审专家、供应商及监管部门等。

- （五）响应时间要求

系统日常运行期间提供7*24小时电话或电子邮件、智能客服服务，接收到服务请求后，在15分钟内给予响应，1小时内做出明确的响应安排，2小时内应由具有解决故障能力的工程师做出故障诊断报告。对于一般问题4小时内给予解决，复杂问题1天内给出解决办法。

出现阻断性问题，10分钟内响应，1个小时内处理完毕。出现突发系统故障，影响到财政业务正常运行的，按照相关制度或文件要求，及时报告采购人，同时启动应急措施。

- （六）服务方式

供应商安排专职固定服务人员，按期提供月度工作报告、定期运维报告、技术支持服务记录，以保障系统正常、稳定运行。

1、省级驻场：供应商在采购人指定地点安排驻场服务人员，通过热线电话、运维服务平台、智能客服平台、邮件、QQ、微信等方式，为各类采购主体提供常见问题答疑、系统操作指导、故障排查等运维保障服务。其中：

（1）苏采云系统、江苏省政府采购监督管理板块和江苏省政府采购网：QQ运维群（包括：代理机构工作群：880人左右；采购人工作群：1000人左右）。

（2）江苏省政府采购评审专家库：服务2.6万名政府采购评审专家，运维服务热线（4009281686）、QQ运维群（2000人左右）。

2、现场服务：如采购人有相关需求，供应商提供产品研发或技术保障人员提供现场支撑服务。

- （七）系统功能

1、苏采云系统主要功能包括：基础信息库、（分散采购、集中采购）项目电子化采购交易系统（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源）、框架协议电子化采购系统、及相配套的各类接口等。

2、江苏省政府采购监督管理板块主要功能包括：监管审批管理、预警监控、财政部报表、查询统计等。

3、江苏省政府采购网主要功能包括：信息公开（最新通知、政策法规、监管信息等）、采购公告、购买服务、办事指南（各类采购主体登录入口等）、政采互动、行业专题等。

4、江苏省政府采购评审专家库主要功能包括：信息填报、信息变更、请假管理、日常业务办理、代理机构评价、专家培训、专家考试、续聘申请等。

- （八）运维服务内容

- 1、运维服务范围

- （1）苏采云系统

- 业务层面：

完成省本级如下运维内容：

1.项目类采购业务流转过程中出现的问题处理，包括：项目管理流程、开评标过程、系统控件（账号和密码登录咨询、短信密码找回、不同浏览器版本登录指导、系统控件安装指导等）。

2.协助解决因用户计算机、网络环境、操作系统导致系统无法正常使用的问题。

3．注册入库：提供代理机构、供应商入库及信息变更审核业务技术支持服务，指导、协助用户完成系统内各类操作等。

4.提供政府集中采购目录及标准配置、权限配置、流程配置、各类模版配置等应用管理服务，帮助解答采购中心、采购人、供应商提出的系统相关的业务和技术问题。

5.已有系统接口保障：采购公告接口、政府采购评审专家库接口、中征平台接口、预算管理一体化接口、网上商城接口、保险保函接口、地市各类接口等运维保障，相关问题排查解决。在运维服务期内，如有其他第三方需要接入，按采购人的要求，配合第三方进行联调测试。

6.CA及电子签章控件日常运维：就CA及签章日常更换、办理、延期等疑问提供指导性答复，处理各采购主体业务使用过程中的CA问题（CA办理流程、初始pin码咨询、CA换绑、账号密码重置等）、各采购环节涉及的Word编辑器日常控件加载显示问题、需签章内容PDF显示问题及电子签章问题等。

7.框架协议采购系统：提供框架协议采购系统运维，支撑集采机构、部门征集人与供应商的框架协议签订、商品上架、采购人下订单采购等。

8.地市数据回流对接：与地市就清单列表、文件加密、权限控制、临时密钥申请等沟通答疑，以及项目通知、项目列表、数据状态、项目数据清单、接收结果反馈等进行网络权限协调、联调测试、日常数据巡查、日志分析、问题协助排查等。

9.业务数据统计分析：根据监管部门的工作要求，对系统数据进行分析汇总，并提供所需的相关数据报表。

10.在全省实施服务过程中，记录省、市、县、区级各类用户提出的新需求或系统调整优化方面的意见，筛选出其中能够提高系统易用性或业务适应性的需求，并提出解决方案。

11.根据实际工作需要，从技术角度分析苏采云与其他业务系统进行对接的可行性，设计数据接口解决方案。

- 系统层面：

1.备份服务：根据用户的要求，对系统源码、ecs实例和中间件等提供软件级定期备份服务，协助云平台方、数据库DBA方等完成服务器底层平台备份等有关工作。

2.数据库运行检查：根据事务日志及运行状况，为保障系统正常运行进行软硬件优化并向用户提供故障预防建议。

3.运行环境检查：对服务器、工作站系统运行环境及网络环境给予评估，并向用户提供优化及故障预防建议。

4.存在数据接口情况下，数据接口运行检查：交互数据检查和测试，保障数据准确及时对接。

5.系统情况报告：定期将系统运行状态及使用情况进行汇总并上报相关用户。

6.系统安全：由于系统运行是外网环境，需保障系统网络的安全性。

7.系统升级服务：应对系统不同需求，完成系统组件版本升级、中间件漏洞补丁更新等服务。

- （2）江苏省政府采购监督管理板块

完成省本级如下运维内容：

1.省本级预算单位进口产品、采购方式变更、特殊事项审批业务的日常运维。

2.根据财政部的要求，提供数据统计、汇总，财政部报表上报的日常运维。

3.提供全省监管数据上报的日常运维，保障各地数据传输正常。

- （3）江苏省政府采购评审专家库系统

- 业务层面：

1.全省政府采购评审专家的注册（入库）：包括专家注册咨询、专家信息变更咨询。

2.全省政府采购项目在专家抽取过程中的技术支持：特殊情况专家未收到短信问题排查、代理机构抽专家业务咨询、代理机构操作指导、财政用户操作指导。

3.全省政府采购评审专家库与苏采云系统接口运维问题排查。

4.完善专家类别及评价管理等。

- 系统层面：

1.备份服务：对系统源码、重要配置文件、中间件等应用程序提供定期备份服务，协助服务器平台方、数据库DBA方等完成服务器底层平台备份等有关工作。

2.数据库运行检查：定期检查系统日志、表空间等资源使用情况，为保障系统正常运行进行软硬件优化并向用户提供故障预防建议。

3.运行环境检查：对服务器、工作站系统运行环境及网络环境给予评估，并向用户提供优化及故障预防建议。

4.每周进行数据接口运行检查，进行语音及短信测试，对专家抽取接口进行交互数据检查和测试，保障数据准确及时对接。

5.系统情况报告：定期将系统运行状态及使用情况进行汇总并上报相关用户。

6.系统安全：由于系统运行是外网环境，需保障系统网络的安全性。

7.系统升级服务：应对系统不同需求，完成系统组件版本升级、中间件漏洞补丁更新等服务。

- （4）江苏省政府采购网

- 业务层面：

完成省本级如下运维内容：

1.省网日常网页布局、样式、链接等相关调整工作。

2.保障网站正常运行、实时提供相关的技术支持。

3.每个月处理所有错别字和错误链接，紧急情况下集中人力突击处理。

4.网站接口相关运维：日常地市公告推送接口联调、接口问题排查等工作。

5.与中国政府采购网进行公告接口测试联调。

6.与各地市政府采购网进行公告接口测试联调。

7.涉密敏感信息核查与处置。

- 系统层面：

1.备份服务：根据用户的要求，中间件应用程序提供定期备份服务，数据库每日提供逻辑备份，每周提供物理备份服务。

2.数据库运行检查：定期检查系统日志、表空间等资源使用情况，为保障系统正常运行进行软硬件优化并向用户提供故障预防建议。

3.运行环境检查：对服务器、工作站系统运行环境及网络环境给予评估，并向用户提供优化及故障预防建议。

4.每周进行数据接口运行检查，对采购公告接口进行交互数据检查和测试，保障数据准确及时对接，对公告索引及搜索引擎日志进行检查，保障资源充足及系统正常运行。

5.系统情况报告：定期将系统运行状态及使用情况进行汇总并上报相关用户。

6.系统安全：由于系统运行是外网环境，需保障系统网络的安全性。

7.系统升级服务：应对系统不同需求，完成系统组件版本升级、中间件漏洞补丁更新等服务。

- （5）系统安全升级加固

对政府采购相关系统（苏采云、政府采购监督管理、政府采购评审专家库、省政府采购网、不见面交易等）所涉服务、应用程序进行全面的安全性检测、升级。

1.配合安全检测涉及相关检测进行环境搭建等。

2.根据操作系统、中间件发布带来的升级，及时同步进行业务系统应用框架、中间件安全升级。

3.及时对操作系统、中间件发布的安全漏洞升级进行补丁修复；针对各类机构检测出的安全问题进行漏洞修复等。

- （6）人员驻场服务

提供人员驻场服务，其中驻点在江苏省财政厅指定地点的人员不少于10人。

（7）以上原系统的平台代码、接口等均为规范化标准，都无条件进行开放，免费对接。

- 2、应急响应

在出现突发情况时快速响应并协助用户解决问题。事件处理完成后，为采购人提供准确的分析报告和有价值的建议。

- 3、培训要求

为保障省本级采购业务顺利开展，配合采购人做好相关的系统操作培训。

培训由供应商负责师资及教材，由财政部门提供场地和培训设备并负责受训人员召集，组织实施。供应商必须派出江苏省财政厅认可的具有相关专业资格和实际工作经验的教师及辅导人员进行培训，主要培训教员应具有三年以上的相关培训经验。

供应商应详细制定人员培训方案，包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等。

- （九）服务质量要求

1、供应商应严格执行江苏省财政厅发布的《江苏财政省级统建信息系统运行维护工作制度（试行）》内有关要求。

2、供应商应具备规范、完整的运维服务管理体系，规范开展相关运维保障工作，完整记录服务过程和结果。定期与服务对象组织会议，沟通阶段运维服务成果、工作中存在的问题和后续的改进计划。

3、通过服务热线受理的服务请求，要求语言流畅，语速均匀，语音适中；电话中解答不了的问题，实时跟踪问题处理进度，并及时向服务对象予以反馈。

4、通过其他方式受理的服务请求，应在15分钟内给予响应，1小时内做出明确的响应安排，2小时内应由具有解决故障能力的工程师做出故障诊断报告。对于一般问题4小时内给予解决，复杂问题1天内给出解决办法。

- 三、保密要求

本项目运维内容是一个实时生产系统，对系统数据的保密性、安全性、可靠性有较高要求。供应商必须严格按照国家、省委省政府、省财政厅安全管理要求履行安全保密义务。

供应商必须签署保密承诺书，对本项目中涉及的所有信息有保密义务、未经采购人及所服务的各级财政部门书面认可，不得向任何第三方提供，不得用于本项目之外的任何其他用途。

供应商服务人员需与采购人及所服务的各级财政部门分别签署保密协议后方可上岗工作。并必须遵守保密义务,不得泄露、篡改或删除相关信息。因供应商（或其员工）原因引起信息泄露，供应商必须承担相应的法律责任，并可向具体责任人员追偿。

- 四、验收要求

合同服务期满后，由省财政厅组织对服务情况进行验收。供应商配合提供服务记录、工作报告等相关文档，包括但不限于：

1、服务记录；

2、需求、问题及跟踪汇总表；

3、会议纪要；

4、培训计划；

5、培训签到表；

6、月度工作报告；

7、服务方案。

- 五、运维团队要求

由于本运维项目涉及大量财政应用及数据处理工作，在配置项目人员时，应充分考虑项目人员的稳定性因素，在保证项目人员的技术能力、业务水平、项目工作经验满足项目要求的前提下，通过选派连续工作多年的技术骨干参与项目运维服务工作；同时服务人员应对政府采购业务熟悉，具备3年以上相关政府采购系统运维服务工作经验。同时需保证运维人员稳定，未经采购方同意，不得随意变更运维人员。

1、供应商应根据本项目需求提供相应的服务力量，需要为本项目配置项目经理，负责整体协调、联络和进度把控，确保服务对象能实时联系到服务人员并解决问题。

2、要求供应商在合同签订后7天内，完成服务团队组建并到达采购人指定地点进行驻场服务。

供应商应按采购文件要求安排不少于15人的服务团队，其中驻点在江苏省财政厅指定地点的人员不少于10人。同时，应提供不少于15人的服务团队人员名单。

3、服务工程师需熟悉政府采购业务，应具备较强的系统实施、运维能力，能够及时高效地完成服务对象交办的服务内容。

4、需提供服务工程师电话、邮箱联系方式，并确保7*24小时电话快速响应，及时处理相关问题；需提供应急服务支持人员电话，在非工作日或非上班时间对紧急事宜响应和处理。

5、服务工程师更换需至少提前一个月书面通知采购人，内部做好培训和工作交接，征得采购人同意后方可更换。

6、如采购人对服务工程师不满意，供应商必须在10个工作日内给予更换。

- 六、资质证书要求

供应商应具有较高的IT服务能力水平，具有与本项目软件相关的技术实力和经验，需提供以下有效期内资质证书复印件或合同复印件并加盖公章：

- 供应商具有信息技术服务管理体系认证证书ISO20000；

- 供应商具有信息安全管理体系认证证书ISO27001；

- 供应商具有质量管理体系认证证书ISO9001；

- 供应商具有知识产权管理体系认证证书；

- 供应商具有CCRC信息安全服务资质证书（信息系统安全运维）；

- 供应商具有由国家市场监督管理总局提供的全国认证认可信息公共服务平台认证的数据安全能力成熟度等级证书；

- 供应商具有中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类）；

- 供应商具有自2021年1月1日以来政府采购交易管理或电子招投标相关软件系统建设或运维项目类似业绩，项目甲方为同一个采购人的，只作为一个案例。

- 项目经理（1人）资质要求：

1）具有“人力资源和社会保障部”和“工业和信息化部”联合颁发的信息系统项目管理师证书。

2）供应商投入本项目服务的项目经理具有类似政府采购交易管理或电子招投标软件项目的服务工作经验。

10、团队人员资质要求：

1）至少有1名具有“中国信息安全测评中心”颁发的CISP证书；

2）至少有1名具有“人力资源和社会保障部”和“工业和信息化部”联合颁发的数据库系统工程师证书；

3）至少有1名具有“人力资源和社会保障部”和“工业和信息化部”联合颁发的系统集成项目管理工程师认证证书。

4）至少有1名具有IT服务项目经理（ITSS）证书。

- 七、方案要求

供应商应具有较高的IT服务能力水平，具有与本项目软件相关的经验，提供技术方案支撑。

1、系统运维重难点分析及应对方案。针对现有“江苏省政府采购管理交易系统”分析运维服务重点、难点。包括但不限于系统架构、业务功能、具体服务内容说明等内容。

2、针对“江苏省政府采购管理交易系统”面向省本级服务需求，提供软件问题咨询服务方案。方案包括但不限于咨询服务方式、服务响应及关闭流程、服务保障措施、服务体系建立等内容。

3、针对“江苏省政府采购管理交易系统”面向全省的服务需求，提供软件问题咨询服务方案。方案包括但不限于咨询服务方式、服务响应及关闭流程、服务保障措施、服务体系建立等内容。

4、针对“江苏省政府采购管理交易系统”业务需求，提供日常应用操作指导方案。方案包括但不限于操作指导方式、服务响应及关闭流程及应用指导内容等内容。

5、针对“江苏省政府采购管理交易系统”应急需求，提供应急处理服务方案。方案包括但不限于应急处理机制、应急处理思路、应急处理组织、应急响应预案、具体应急响应方案、应急保障措施和工作流程等内容。

6、针对“江苏省政府采购管理交易系统”的运维服务需求，提供保证服务及时、高效的服务方案。方案包括但不限于问题管理、沟通管理、人员管理、文档管理等内容。

7、针对“江苏省政府采购管理交易系统”的运维服务需求，提供项目管理方案。方案包括但不限于质量管理、变更管理、进度管理、风险管理等内容。

8、针对本项目培训需求，提供培训方案。方案包括但不限于培训目标、培训方式、培训内容、培训计划、培训考核等内容。

- 八、其他要求

- 本项目已明确的服务内容（具体见“（八）运维服务内容”），供应商不得以任何理由再向采购人收取任何费用。

- 要求供应商在合同签订后7日内，按照采购文件中的要求和投标文件中的承诺完成团队组建，并且团队人员全部到达采购人指定地点进行驻场服务。每逾期一日，扣减合同金额0.5%，逾期超过20日，采购人有权解除合同。

- 本项目合同不得转让，不得分包。

- 供应商使用或提供的第三方支撑软件要确保为正版合法软件，一切因供应商使用或提供第三方支撑软件引起的经济和法律纠纷由供应商负责。

- 本项目执行时，在对软件进行升级迭代、安全加固等工作中形成的产品版权及知识产权归采购人所有，供应商根据采购人要求提供项目源代码。

- 九、商务条款

下列款项以人民币方式按照以下进度由采购人办理支付。

（1）合同签订完成后支付合同总金额的40%；

（2）项目进度完成三分之二时支付合同金额的40%；

（3）项目通过验收后支付合同总金额的20%。

十、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 |  | 10 |
| 一、价格 | 1.1采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他满足招标文件要求的供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 注：报价得分保留两位小数。 | 10 |
| 商务部分 |  | 28 |
| 二、企业相关资质 | 2.1供应商具有信息技术服务管理体系认证证书ISO20000，满足得2分，其他得0分。 | 2 |
|  | 2.2供应商具有信息安全管理体系认证证书ISO27001，满足得2分，其他得0分。 | 2 |
|  | 2.3供应商具有质量管理体系认证证书ISO9001，满足得2分，其他得0分。 | 2 |
|  | 2.4供应商具有知识产权管理体系认证证书，满足得3分，其他得0分。 | 3 |
|  | 2.5供应商具有CCRC信息安全服务资质证书（信息系统安全运维）,满足得3分，其他得0分。 | 3 |
|  | 2.6供应商具有由国家市场监督管理总局提供的全国认证认可信息公共服务平台认证的数据安全能力成熟度等级证书,满足得3分，其他得0分。 | 3 |
|  | 2.7供应商具有中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类），满足得3分，其他得0分。 | 3 |
|  | 注：供应商需提供有效期内的证书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 |  |
| 三、类似业绩 | 3.1供应商具有自2021年1月1日以来政府采购交易管理或电子招投标相关软件系统建设或运维项目类似业绩，每提供一个业绩得2分，最多得10分。项目甲方为同一个采购人的，只作为一个业绩。 | 10 |
|  | 注：供应商需提供合同扫描件或复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |  |
| 技术部分 |  | 62 |
| 四、服务方案 | 4.1系统运维重难点分析及应对方案。针对现有“江苏省政府采购管理交易系统”分析运维服务重点、难点。包括但不限于系统架构、业务功能、具体服务内容说明等内容。 根据提供的重难点分析及应对方案打分。优于项目需求得5分，符合项目需求得2.5分，不符合或未提供不得分。 | 5 |
|  | 4.2针对“江苏省政府采购管理交易系统”面向省本级服务需求，提供软件问题咨询服务方案。方案包括但不限于咨询服务方式、服务响应及关闭流程、服务保障措施、服务体系建立等内容。 根据提供的服务方案打分。优于项目需求得5分，符合项目需求得2.5分，不符合或未提供不得分。 | 5 |
|  | 4.3针对“江苏省政府采购管理交易系统”面向全省的服务需求，提供软件问题咨询服务方案。方案包括但不限于咨询服务方式、服务响应及关闭流程、服务保障措施、服务体系建立等内容。 根据提供的服务方案打分。优于项目需求得5分，符合项目需求得2.5分，不符合或未提供不得分。 | 5 |
|  | 4.4针对“江苏省政府采购管理交易系统”业务需求，提供日常应用操作指导方案。方案包括但不限于操作指导方式、服务响应及关闭流程及应用指导内容等内容。 根据提供的指导方案打分。优于项目需求得5分，符合项目需求得2.5分，不符合或未提供不得分。 | 5 |
|  | 4.5针对“江苏省政府采购管理交易系统”应急需求，提供应急处理服务方案。方案包括但不限于应急处理机制、应急处理思路、应急处理组织、应急响应预案、具体应急响应方案、应急保障措施和工作流程等内容。 根据提供的服务方案打分。优于项目需求得5分，符合项目需求得2.5分，不符合或未提供不得分。 | 5 |
|  | 4.6针对“江苏省政府采购管理交易系统”的运维服务需求，提供保证服务及时、高效的服务方案。方案包括但不限于问题管理、沟通管理、人员管理、文档管理等内容。 根据提供的服务方案打分。优于项目需求得5分，符合项目需求得2.5分，不符合或未提供不得分。 | 5 |
|  | 4.7针对“江苏省政府采购管理交易系统”的运维服务需求，提供项目管理方案。方案包括但不限于质量管理、变更管理、进度管理、风险管理等内容。 根据提供的项目管理方案打分。优于项目需求得5分，符合项目需求得2.5分，不符合或未提供不得分。 | 5 |
| 五、项目团队人员 | 为保障项目顺利实施，考核供应商团队成员应具备相关专业能力： 5.1项目团队项目经理（1人）需具备以下能力： （1）具有“人力资源和社会保障部”和“工业和信息化部”联合颁发的信息系统项目管理师证书；满足得3分，其他得0分。 | 3 |
|  | （2）供应商投入本项目服务的项目经理具有2个（含）以上类似政府采购交易管理或电子招投标软件项目的服务工作经验，每提供1个得2分，最多得4分，未提供不得分。 （提供建设方出具的书面证明材料） | 4 |
|  | 5.2项目团队人员要求： |  |
|  | （1）至少有1名具有“中国信息安全测评中心”颁发的CISP证书，满足得3分，其他得0分。 | 3 |
|  | （2）至少有1名具有“人力资源和社会保障部”和“工业和信息化部”联合颁发的数据库系统工程师证书，满足得3分，其他得0分。 | 3 |
|  | （3） 至少有1名具有“人力资源和社会保障部”和“工业和信息化部”联合颁发的系统集成项目管理工程师认证证书；满足得3分，其他得0分。 | 3 |
|  | （4）至少有1名具有IT服务项目经理（ITSS）证书；满足得3分，其他得0分。 | 3 |
|  | （5）承诺按采购文件要求安排不少于15人的服务团队，其中驻点在江苏省财政厅指定地点的人员不少于10人。提供承诺函并加盖公章得3分，其他得0分。 | 3 |
|  | 注：①供应商需提供在有效期内的证书扫描件或复印件或官方查询证明，加盖供应商公章，并同时提交该人员在投标截止日期前6个月内任意一个月通过供应商缴纳的社保证明，否则视为无效。②同一人员有多项证书不允许重复使用、不重复得分。 |  |
| 六、培训方案 | 6.1供应商针对本项目培训需求，提供培训方案。方案包括但不限于培训目标、培训方式、培训内容、培训计划、培训考核等内容。 根据提供的方案打分。优于项目需求得5分，符合项目需求得2.5分，不符合或未提供不得分。 | 5 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

7.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。