招　标　文　件

项目名称：江苏省人民医院临床医学研究专病数据治理与应用项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0235

（更正稿）

江苏省政府采购中心

2025年6月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………48

- 投标文件格式………………………………56

第一章  投标邀请

受江苏省人民医院的委托，江苏省政府采购中心就江苏省人民医院临床医学研究专病数据治理与应用项目(JSZC-320000-SCZX-G2025-0235)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省人民医院临床医学研究专病数据治理与应用项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0235

2.项目名称：江苏省人民医院临床医学研究专病数据治理与应用项目

3.预算金额

| 采购包号 | 采购包名称 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 临床医学研究专病数据库治理与应用 | 420 |
| 2 | 专病队列数据库应用 | 280 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 420 |
| 2 | 是 | 280 |

5.采购需求（简介）：通过开展临床医学研究专病数据库治理与应用和专病队列数据库应用，实现多个专病数据的集中采集和队列数据的统一管理，医院将能够进一步扩大专病覆盖范围，整合更多元化、更全面的临床数据资源，构建不少于12个病种的专病数据库和10个病种的队列数据库。科研人员可以基于这些数据进行深入的挖掘和分析，探索疾病的发病机制、治疗方法和预防措施，推动医学科研的创新发展。同时，通过多中心研究合作，医院还可以进一步扩大样本量，提高科研结果的可靠性和外推性，为医学领域的进步贡献更多力量。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：项目按照“整体规划、分步推进”的原则开展，合同签订后中标方按照招标文件要求的实施步骤完成项目开发实施，实施工作须在合同签订之日起8个月内完成，符合各项验收指标，具备验收条件。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.  2025年7月16日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省人民医院

地址： 江苏省南京市广州路300号

联系人： 凡老师

联系方式：　025-68307032

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市建邺区汉中门大街145号

联系人：王烨、唐文

联系方式：025-83668550、83668519

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：_________

项目编号：_________

甲方：（买方）江苏省人民医院

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：_________

1.2 标的质量： _________

1.3 标的数量（规模）：_________

1.4 履行时间（期限）：_________

1.5 履行地点：_________

1.6 履行方式：_________

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、质保期

质保期1年。（自项目验收合格之日起计）。

九、合同款项支付

付款方式：合同生效且收到发票后支付30%，验收合格且收到发票后支付60%，验收合格半年后且收到发票后支付10%。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、项目验收

11.1 乙方发起验收申请，甲方组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

11.7 本合同包含    年的免费维保服务，自项目验收之日起。

十二、质量保修范围和保修期及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收、交付标准和方法

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方（盖章）：江苏省人民医院              乙方（盖章）：

地址：江苏省南京市鼓楼区广州路300号     地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

信息处负责人：

经办人：                                 经办人：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |

一、采购标的清单

| 采购包 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 临床医学研究专病数据库治理与应用 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 专病队列数据库应用 | 软件和信息技术服务业 |

采购包1：

二、技术要求

其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。采购功能模块清单如下：

| 建设内容 | 建设模块 |
| --- | --- |
| 科研专病库数据治理 | 专病库数据集成引擎 |
|  | 专病库患者主索引 |
|  | 专病库术语标准化管理 |
|  | 文本后结构化引擎 |
|  | 专病库数据质量管理 |
|  | 专病库数据安全管理 |
| 专病库构建 | 专病库建立（包含前台配置） |
|  | 专病库变量配置与绑定 |
|  | 专病数据集 |
|  | 专病库可视化展示 |
|  | 数据仓库 |
|  | 专病患者列表 |
| 专病数据应用 | 专病数据洞察 |
|  | 专病数据智能搜索 |
|  | 病例收藏 |
|  | 我的课题 |
|  | 统计分析 |
| 系统管理 | 用户管理 |
|  | 角色权限管理 |
|  | 数据权限管理 |
|  | 下载审批管理 |
|  | 日志管理 |

  - 科研专病库数据治理

- 2.1.1 专病库数据集成引擎

- 支持根据需要采集数据的范围及要求，以病人为中心集成患者数据。

- 支持在数据集成环节，根据专病数据集可明确专病库数据采集范围。

- 支持对接医院各业务系统，如HIS、LIS、PACS，此外还包括科研课题数据、院外随访数据、生物样本库数据、基因组学数据、可穿戴设备数据等。

- 2.1.2 专病库患者主索引

- 支持建立统一的患者主索引，支撑多源、多模态的临床数据、组学数据、影像数据、其他行业数据的融合。

- 支持自建算法和技术用于医疗服务，实现对患者的基本信息索引的创建，搜索和维护。

- 2.1.3 专病库术语标准化管理

- 支持医学术语标准映射，术语维护、术语对照、术语概念归一、术语管理。

- 支持数据标准的属性收集整理、编制、标准的审查、数据标准的发布。

- ▲支持对已结构化基础数据或指标类与国家标准、国际标准或行业标准分别进行映射，从而实现已结构化变量的标准化。例如基础数据变量如诊断、手术编码等可与ICD10、ICD9-CM-3进行交叉映射，临床信息中所见、操作、微生物、药物等与OMAHA术语进行交叉映射，药物名称与国家药管平台药品基本数据库进行映射；对于指标类变量如检验指标项与LONIC进行交叉映射。

- 2.1.4 文本后结构化引擎

- ▲支持医学文本结构化，支持医学文本溯源、标注、NLP结构化术语概念归一等功能。

- 支持通过数据治理引擎，基于自然语言处理、知识图谱、机器学习等AI引擎的数据治理模块，实现各类临床数据的结构化处理。

- 支持数据脱敏、文本溯源、结果可视化展示等功能，以确保数据结构化的过程可控和结果可控。

- 支持医疗数据处理语义和医学逻辑，包括概念实体、概念关联和语义关联。

- 2.1.5 专病库数据质量管理

- 构建以数据资产全生命周期为主线，覆盖数据采集、存储、治理、数据应用全过程的数据质量管理体系，从数据准确性、完整性、一致性、相关性和及时性等多个维度，进行识别、度量、监控、预警等一系列管理。

- 支持通过完整性、一致性、准确性、及时性、合法性等多类维度对数据进行度量

- 支持针对HDR数据库纠偏、补全。

- 支持自动生成数据质量评估分析报告，及时发现和解决数据质量问题，不断推进整体数据资产质量的提升。

- 2.1.6 专病库数据安全管理

- 支持将所有临床数据均存储在医院的核心机房内，接受院内统一安全管理。

- 支持数据安全管理，包括数据去隐私、数据调阅及下载的权限管理等功能。

- 支持提供业务所需最小数据集，同时进行访问审计。

  - 专病库构建

- 2.2.1专病库建立（包含前台配置）

- 通过前台界面实现科研平台和专病库所需变量的统一的生产、维护和管理，并支持新建面向不同疾病的专病库。需满足以下功能要求：

- 支持创建医院自定义病种（专病库）、模糊检索病种、预览病种表单、删除病种。

- 支持按项目进行变量生产需求管理与项目进度管理。

- 支持按专病库变量需求进行变量新建、属性维护、取数来源维护等。

- ▲支持专病库变量的取数逻辑自动生成与修改功能。

- 支持变量需求与已有变量的自动化匹配与复用。

- 2.2.2专病库变量配置与绑定

- 专病库变量通过科研表单的可视化设计功能，形成各专病数据集前端界面。需满足以下功能要求：

- ▲支持新建多个专病/通用域的版本；支持版本封存（不可编辑）；支持指定版本导入导出，版本之间差异比对，版本表单编辑，版本生产状态更新等。

- 可视化维护专病表单的目录及内容；支持不同患者维度的表单配置，可模糊搜索筛选表单。

- ▲支持以变量列表的方式呈现专病域信息，信息内容包括变量中英文名称、数据类型、统计类型、控件类型、关联变量的取数来源等信息；支持专病域与表单配置内容实时同步。

- 支持以变量列表的形式维护通用域，支持搜索变量中心的变量并进行添加删除，支持自定义维护通用域层级。

- 支持变量需求管理与分配，支持提供变量统计、被引用统计、分类统计及增量信息等统计信息；支持日常变量生产或按需进行变量生产，支持通过医学前端定义实现变量取数逻辑的自动生成；支持已生产变量检索，支持变量逻辑导出，可提供接口供其他应用进行变量引用。

- 2.2.3专病数据集

- 专病数据集决定了专病数据库的数据范围和数据格式，是专病数据能否有效支撑数据应用场景的关键。需满足以下功能要求：

- 支持参考专业机构临床数据集、指南及专家共识、临床路径等，结合国际主流研究方向及国内现状，定制符合研究需求的专病数据集。

- 支持个性化需求沟通，在专病范围内配合医院建立标准化数据集。

- 专病数据集根据用户需求可以包含各类信息，包括并不限于：患者基本信息，就诊记录，症状，诊断，实验室检查，药物治疗，手术记录，病理记录，影像学检查，内镜检查，既往病史，个人史，嗜好品信息，月经婚育史，家族史，体格检查，生命体征，专科检查，护理记录信息，随访记录信息等。

- 2.2.4专病库可视化展示

专病库首页展示专病库建设概览，通过对纳排条件描述、入组样本量展示、患者纳排情况展示、关注变量填充率分布、值域分布等展示，展现高质量的专病数据库概况。需满足以下功能：

- 支持纳排条件展示，入组患者数量，样本时间跨度展示。

- 支持T+1自动更新并告知新入组的患者。

- ▲支持每个用户自定义关注变量并在首页展示关注变量的数据情况。

- 支持展示关注变量的数据填充情况。

- 支持展示关注变量的结果可视化分布图。

- 2.2.5专病数据仓库

专病数据仓库会全方位的展现定制专病数据集的建设情况，将每个变量填充率、变量的具体结果用图表展示，快速让用户浏览目前专病库的科研变量资产的数据明细。需满足以下功能：

- ▲支持以二维表形式进行专病库数据集的专病域及变量的展示，包括患者基本信息，就诊记录，症状，诊断，实验室检查，药物治疗，影像学检查，既往病史，个人史，嗜好品信息，婚育史，家族史，体格检查，生命体征，护理记录等。

- 支持通过切换专病域查看变量及患者数据。

- 支持父子关系域的层级展示，支持自由选择父子变量是否展示在同一张表内。

- 支持展示当前域下专病库内的患者总数、变量数及总计记录条数。

- 支持展示每个变量的填充率，支持空值数据的人工补录功能。

- 支持变量的排序及筛选。

- 支持T+1自动更新就诊数据至数据仓库内。

- 2.2.6专病患者列表

专病库会将符合纳排条件的患者每日自动更新至专病库内，并在患者列表处展示。满足以下功能：

- 支持自动纳入符合入组条件的患者并标记新入组患者。

- 支持展示专病库所有的纳入患者，患者数量，最新一例患者入组时间，并支持搜索、删支持每个用户自定义关注变量并展示每个患者的变量结果。

- 支持展示每个患者的专病库CRF表单填充进度，支持查看患者CRF表单的具体填充情况。

- 支持手动及批量导入院外的患者。

  - 专病数据应用

- 2.3.1专病数据洞察

通过对病历复杂搜索后，查看符合搜索条件的样本量、填充率、诊断、手术、治疗、结局等数据展示。需满足以下功能要求：

- 支持对多变量进行逐级设定筛选条件，执行漏斗层级搜索，并将检索病历逐层存储，有利于逐步探索并精细研究方向.

- 支持创建多组漏斗进行比较探索，有利于对照等研究探索。

- 支持针对用户的研究方向，对院内已集成数据进行统计可视化图表汇总展示。

- 支持针对用户的研究方向，展示对应的样本量、对应人群的人口学信息、对应的治疗方式排行情况、对应的诊断排行情况、对应人群的结局情况。

- 支持自定义用户关注指标，并展示对应的填充率及填充分布情况。

- 支持展示关注指标的值域分布情况，进行可视化图表展示。

- 2.3.2专病数据智能搜索

基于医学自然语言处理技术，使得对非结构化文本进行精确检索，既快速又符合科研实际需求。支持高级搜索、事件搜索、精准搜索（住院号、门诊号、病案号），三种搜索方式可灵活搭配。需满足以下功能要求：

- 支持为具体指标设置搜索条件，精确搜索患者，支持纳入、排除搜索同时组合使用，快速完成科研纳排过程。

- 支持对疾病名进行归一化搜索；支持使用院内字典进行搜索。

- ▲支持条件树搜索：支持对多个变量（条件）之间执行复杂逻辑计算（如或、且、非）进行搜索，一个复杂逻辑计算设置称为一个多变量计算组合；支持多种数据范围的搜索（同病人：患者所有病历数据；同就诊：同一次就诊所有数据；同报告：一份报告单上的数据），且支持三种方式灵活搭配；支持父子层级或存在关联关系的变量自动显示，并支持组合搜索，比如输入诊断名称时，自动绑定诊断类型，方便用户搜索；支持计算总体的患者数量及每个条件搜索出的患者数量。

- 支持事件搜索：支持通过定义某变量前后发生的事件，精确搜索患者；支持单条件或多条件精准定义事件。（事件可以是一个单独条件，也可以是多个条件的组合）；支持计算总体的患者数量及每个条件搜索出的患者数量和就诊数量，快速了解纳排患者情况。

- ▲支持精准搜索：支持通过批量导入目标人群进行精确搜索找到患者（例如批量导入目标患者的住院号、病案号、门诊编号等）；支持搜索条件命中行记录，以就诊和报告的纬度展示命中行结果。

- 支持以上三种方式灵活搭配，支持同时创建多个搜索任务，并支持离线后台自动搜索，搜索结果完成告知查看。

- 搜索结果及导出：支持配置每个搜索结果的聚合规则，比如首次、末次、最大值、最小值、平均值、求和、所有值。支持配置基于临床事件的搜索结果聚合规则。

- 2.3.3病例收藏

我的收藏仅作为搜索与科研项目之间的过渡，可实现患者纳排，并对患者明细数据进行查看、标签，在数据集上进行科研初步尝试。需满足以下功能要求：

- 支持收藏夹的新建、删除、重命名等。支持患者和病历两种维度的收藏。

- 支持对收藏夹内患者、病历进行高级筛选，对高级筛选结果进行批量打标签。

- 支持选择收藏夹内的数据进行数据探索；支持将收藏夹的人加入我的课题；支持查看纳排条件，数据可溯源。

- 支持查看收藏夹内病人信息、病历信息，患者的疾病、检验、检查、手术和用药等域中关注变量的分布状况。可视化中支持用户自定义配置关注变量，并对关注变量的可视化图表类型自定义选择。

- 支持韦恩图的展示，可视化展示2个或3个收藏夹之间交、并、补的关系；支持将检索结果订阅入收藏夹，系统每天会定时对检索条件进行执行，将符合检索条件的患者自动加入队列。

- 2.3.4我的课题

科研课题管理是线上便捷管理课题内纳排患者、关注变量自动采集、课题随访的等功能。可以自动将医院内符合纳排条件的人群加入到课题；提供聚合工具及事件管理工具快速筛选出需要统计分析的变量集，从而能提高医生科研效能；同时提供线上制作课题表单功能，以及随访管理功能，将院内没有的临床数据通过小程序进行收集，形成科研数据收集闭环。包括课题管理、课题首页、课题表单设计、质疑管理、受试者列表及eCRF展示：需满足以下功能要求：

- 2.3.4.1 课题管理

- 支持增删自己的课题、查看课题进度、管理课题成员、管理课题描述、上传课题附件等.

- ▲支持冻结课题数据，冻结后课题数据不再更新。

- 支持创建多个单中心研究项目并发布。

- 支持便捷区分各种来源课题，支持可设置关注课题，并提供便捷进入方式。

- 支持新建课题引导，提供步骤，引导用户填写课题必要信息。

- 支持添加项目描述说明及项目附件，选择纳排条件及关注变量等，附件支持图片、pdf、MP4、word等格式文件。

- 2.3.4.2 课题可视化展示

- 支持课题信息可视化展示，提供患者数量、新增患者数记录、课题组汇总展示。

- 支持课题关注变量可视化展示，支持用户自定义添加关注变量，查看变量填充率和有效值。

- 支持关注变量值域可视化展示，可提供填充率分布图，支持散点图、折线图、柱状图、矩形树图切换展示，可一键下载图表。

- 支持课题日志以可视化日历的方式展示，记录课题详情，便于审计回顾。

- 2.3.4.3 纳排患者管理

- 支持展示纳入患者，患者数量，最新一例患者入组时间，并支持搜索、删除和管理患者。

- 支持用户手动配置纳排条件，根据纳排条件自动将符合纳排条件的患者纳入至课题。

- 支持纳排管理可视化展示，显示每个纳排条件具体命中的的患者数和就诊数，以及每个条件的检索表达式。

- ▲支持组与组关系纳排，可支持多种数据范围的纳排（同病人：患者所有病历数据；同就诊：同一次就诊所有数据；同报告：一份报告单上的数据），且支持三种方式灵活搭配。

- 支持订阅纳排条件每日自动更新符合入组条件的患者，订阅支持长期订阅，可自由配置纳排条件中止患者入组。

- 支持患者批量管理维护标签，列表提供筛选、排序等功能。

- 支持课题分组管理，支持分组新增、删除和编辑，提供患者分组移动，以分组的方式展示患者信息。

- 支持每个用户自定义关注变量并展示每个患者的变量结果，包括包括患者基本信息，就诊记录，症状，诊断，实验室检查，药物治疗，影像学检查，既往病史，个人史，嗜好品信息，婚育史，家族史，体格检查，生命体征，护理记录等。

- ▲支持手动及批量导入院外的患者到课题内。

- 2.3.4.4 变量自动采集管理

- ▲支持回顾性研究，支持选择科研域治理后的变量，并自动后结构化填充结果至数据集内.

- 支持自定义选择表单变量，配合表单和随访事件进行数据采集和分析。

- ▲支持展示患者的全生命周期的就诊数据，同时也支持将变量进行聚合并快速查看计算后变量的情况（聚合方式包括首次、末次、平均值、最大值、最小值）。

- 支持事件管理，支持复杂的组合事件，通过事件管理可以将更高级的变量筛选出来，例如做了A手术后30天后做了B手术后的第一次C指标。

- 2.3.4.5 数据稽查质疑

- ▲对患者的全量数据，需支持数据质控，质控人员对具体数据进行质疑，并指派对于录入人员进行确认及修正，会保留全流程修改痕迹。

- 支持系统核查和人工核查两种方式。

- 2.3.5统计分析

- 统计分析需包含科研所需的统计分析方法，包括组间差异、配对分析、多组配伍分析、相关性分析、单因素回归分析、多因素回归分析等模式；支持根据拖拽的变量，基于智能算法推荐最适合的统计分析方案，一键生成统计分析报告，报告内容以论文常用图表样式展示，且包含算法结果智能分析。需满足以下功能要求：

- 支持包括Pearson卡方、Pearson校正卡方、Fisher精确概率、Wilcoxon秩和检验、、Mann Whitney U检验、Kruskal-Wallis H检验、t检验、校正t检验、单因素方差分析、LSD检验、Bonferroni检验、Turkey检验、Shapiro-Wilk检验等35种统计方法，覆盖组间差异分析、配对分析、多组配伍、相关性分析、回归分析、生存分析六种场景所有常用统计分析算法。

- 支持首次使用统计分析功能时自动推荐变量，各个模式下根据运行模型所需变量类型限制自由分配变量，一键运行算法。

- 支持生存分析、线性回归、Logistic模型。

- 支持分析结果的可视化与导出，按描述性分析、统计推断模块智能生成统计分析研究报告。支持统计任务复用与修改。

- 支持根据变量类型自动匹配统计分析算法。

- 支持分类型变量自由配置基线水平。

  - 系统管理

- 用户管理：支持展示系统用户信息；添加用户；删除编辑用户信息。

- 角色权限管理：支持增删、编辑角色及不同角色配置不同功能权限。

- 数据权限管理：支持数据权限策略与配置，包括根据用户职称、职位（也可以定制化）配置全院、所在科室数据权限策略；支持对于某一类患者信息(姓名、家庭地址、身份证、出生日期等)进行加密，开启匿名化避免患者隐私泄露

- 下载审批管理：支持具有导出权限的用户申请导出数据，并支持将申请信息与院内OA系统对接，具有审批权限的管理员可以同意或拒绝导出数据申请。审批通过的申请支持下载导出文件到本地。支持查看个人历史导出记录，支持历史可按类型筛选和查询；

- 日志审计：支持统计系统用户登录/登出/变更、智能搜索、数据导出等操作记录。

- 三、商务要求

- 项目管理与实施要求

投标人应具有健全的项目管理制度和流程，以及合格的项目实施人员，对系统建设进行全过程质量管理，确保项目实施的顺利。

项目实施周期：8个月。

- 项目实施方案要求

投标人应根据项目建设目标和建设内容提供详细的实施方案，包括系统架构设计、功能实现等。

- 系统架构设计：要求采用模块化、可扩展的架构设计，确保系统能够灵活应对未来功能扩展和数据增长。

- 功能实现：根据项目建设要求，详细列出实现功能模块的实施路径。

- 项目质量管理方案要求

为确保项目的质量达到既定标准，投标人应详细阐述项目质量管理方案，包括质量标准、质量管理体系、质量控制措施以及风险管理等。

- 质量标准：项目需严格遵守国家及行业关于临床数据管理、信息安全、软件开发等方面的相关法律法规、标准规范及最佳实践。

- 质量管理体系：投标人需建立完善的质量管理体系，包括质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等环节，确保项目全生命周期的质量管理。

- 质量控制措施：在项目关键节点（如需求分析、设计、开发、测试等阶段）进行严格的评审与检查，确保各阶段输出物的质量符合预期。

- 风险管理：需对项目可能面临的风险进行全面识别和评估，包括技术风险、管理风险、安全风险等识别项目潜在风险，制定风险应对策略和预案，降低风险对项目的影响。

- 项目测试管理方案要求

为确保项目的软件质量，项目测试管理方案至关重要。投标人需详细阐述项目测试管理的具体要求，包括测试计划、测试用例设计、测试执行以及测试报告等。

- 测试计划：制定测试计划应清晰定义测试的目标、范围、策略、资源需求及时间表，确保测试活动有序进行。

- 测试用例设计：每个测试用例应包含测试步骤、预期结果、前置条件及后置处理，确保测试执行的准确性和可重复性。能够根据测试用例的重要性和风险等级，合理划分测试优先级，确保关键功能得到优先测试。

- 测试质性：建立有效的缺陷管理流程，及时记录、跟踪、分析和解决测试过程中发现的缺陷，确保缺陷得到及时修复。

- 测试报告：对性能测试结果进行详细分析，评估系统性能是否满足要求，并提出性能优化建议，形成详细测试报告。

- 项目培训管理方案要求

为确保项目的顺利实施与后续高效运维，项目培训管理方案的设计与实施至关重要。投标人需详细阐述项目培训管理的具体要求，包括培训方案、培训内容、培训材料、培训计划等方面。

- 培训方案：应提供完善的培训方案，培训方案包含培训内容、培训课时等。系统的培训工作要在系统上线试运行前实施，并在培训实施前编制专门的培训材料。

- 培训内容：对采购人主要技术人员和骨干用户提供使用及维护培训，对普通用户提供使用培训；对采购人主要技术人员提供对系统开发用到的主要技术培训，如操作系统、数据库、开发工具的厂家认证培训，以及应用系统平台的二次开发培训。

- 培训材料：投标人在采购人现场的培训，投标人必须无偿提供培训资料、讲稿的电子稿、培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写，同时允许采购人在单位内部使用。

- 培训计划：培训工作贯穿于项目的整个过程，所有的培训需提前制定培训计划，明确培训内容、培训时间、培训方式、所需要培训环境等，提供培训所需的资料、文档，针对培训，还需要制定培训用的PPT讲演稿。

- 项目售后管理方案要求

为了保障项目的长期稳定运行，提供高效、专业的售后服务至关重要。投标人需详细阐述项目售后管理方案的具体要求，包括售后时间、售后要求、售后内容以及售后人员等。

- 售后时间：自交货验收完毕之日算起，所有产品免费维保1年。

- 售后要求：投标供应商须承诺，7*24小时立即响应，2小时内到现场，4小时内解决。

- 售后内容：投标供应商须承诺提供该产品的技术培训、技术支持和维修巡检服务，并在投标文件中提供相应书面方案。

- 付款方式

合同生效且收到发票后支付30%，验收合格且收到发票后支付60%，验收合格半年后且收到发票后支付10%。

- 验收标准及方式

1.产品交付前，乙方应对产品进行全面自检，符合甲方要求的交付条件后，由乙方发起验收申请，甲方评估后组织验收。

2.在交货时乙方应对所提供的产品出具国家标准规定的产品合格证或国家认可的行业标准规定的产品合格证。

3.甲方在交货前有权对乙方提供的产品、技术、服务提出异议，并采取相关措施确保质量合格。

4.具体组织程序、验收标准和方法，按需求方规定程序执行，乙方配合。

5.产品验收不合格，需求方、甲方有权拒收和解除采购合同，由此造成的损失，由中标供应商承担。验收过程中，中标供应商可有1次整改机会，若未通过，甲方有权解除合同并追回已支付款项。

6.使用方在产品使用过程中，发现产品性能指标未达到要求的，中标供应商按照需求方明确的整改期限（不超过1个月），可有1次整改机会，在规定期限内未整改完毕的，由此造成的损失，由中标供应商承担。

7.项目验收前，乙方须培训甲方至少2名工程师和需求部门管理人员。

- 知识产权要求

投标供应商应保证使用方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉，建设单位不承担任何连带责任和赔偿责任。

投标供应商单独提供对应承诺书。

- 保密要求

投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。投标供应商提供对应承诺书。

- 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 四、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

- 项目工作小组

中标人应成立针对本项目的项目工作组：

1、项目实施人员：采购合同签订后，中标人须提供常驻项目实施人员在医院现场工作，并提供有类似项目实施管理经验的项目经理在现场进行项目管理与推进；

2、项目管理与上线支持人员：系统上线期间，中标人须提供项目管理与上线支持人员。上线后免费运维期间，中标人必须提供现场运维人员。

3、项目配备项目经理一名，需要具备信息系统项目管理师或系统分析师或网络规划设计师或信息系统架构设计师或信息系统管理工程师相关高级证书，具有医疗信息化建设类项目经验（①需提供项目经理曾参与建设的项目合同或项目验收报告，验收报告需体现项目经理姓名；②项目经理与投标单位（含其分支机构）签订的劳务合同扫描件；③近半年内任意一个月投标人（含其分支机构）为项目经理缴纳社保的证明文件）。

4、项目配备项目实施工程师五名，需要具备软件设计师或系统分析师或系统集成项目管理工程师或信息安全工程师或软件评测师中级证书或临床医学执业资格证书等资质证书（需提供资质证书复印件及在投标人单位近半年以来任意一个月缴纳社保证明复印件及劳务合同扫描件加盖投标人公章）

- 文档资料管理

1、文档是保证项目实施连贯性的重要保证，中标人需要提供完善的文档，并对项目进行过程中的文档进行有效的管理，接受采购人对项目各阶段评估分析和监督管理。

2、整个项目的过程包括后期修改维护提供系统、完整的项目管理、设计和开发、操作说明等书面文档及其电子版。

- 支持服务保证

针对采购项目，中标人应承诺如下支持服务保证：

1、中标人必须提供支持服务以保证系统的平稳运行。

2、中标人需要与采购人共同合作，统一安排运维管理，保证系统（特别是应用模块）的有效运转。

3、中标人需要制定全面的工作计划，保证按照工作计划进行运维管理。

4、中标人应在合同期内将系统的所有变动详细记录，并有反馈。

5、中标人必须保证版本的控制，对所有的应用系统配置、源程序代码、文档等进行有效的管理。

6、中标人必须制定安全管理手册，保证系统的可靠性。

7、中标人必须遵从国家卫健委、地方卫生管理机构的统一安全标准。

8、中标人对系统的任何改动都应该通知采购人。

- 需求收集及开发

1、中标人承担从医院收集需求的工作，用户需求规格说明书由采购人确认。

2、每个模块需要依据医院指定的业务科室负责人，对中标人收集的需求进行确认。在不超出模块整体业务架构的前提下，以业务科室确认的需求作为开发、上线和验收依据。

3、中标人需要对用户需求做进一步的分析与处理，并将其转化成技术需求规格，报告给采购人。

- 安全和可信要求

满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》和三级等保测评等法律法规要求。

在项目建设的整个阶段，对于网络安全要同步规划、同步建设、同步使用。

未来要支持并配合密码安全有关建设或改造。

- 公司实力

- 企业资质

投标人需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证。

- 企业能力

投标人具有患者主索引、主数据管理、临床研究数据管理、数据中心相关软件著作权证书。

- 相关业绩要求

投标人近三年内完成（2022年1月1日至今）信息化相关建设项目。

（七）本项目不接受进口产品投标

- 五、演示要求

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。

2.演示内容如下：

（1）对病历进行预处理操作，包括病历切割、生成短句、短句去重操作，支持预处理数据的导出操作；支持对原文预处理得到的短句数据进行统一存储和管理，支持查看、搜索、筛选和导出操作；支持对病历管理平台的数据进行各维度的统计结果展示，包括统计总览、项目统计、病历统计三个维度的统计。

（2）支持变量需求管理与分配，支持提供变量统计、被引用统计、分类统计及增量信息等统计信息；支持日常变量生产或按需进行变量生产，支持通过医学前端定义实现变量取数逻辑的自动生成；支持已生产变量检索，支持变量逻辑导出，可提供接口供其他应用进行变量引用。

（3）支持事件搜索，支持通过定义某变量前后发生的事件，精确搜索患者；支持单条件或多条件精准定义事件。（事件不仅可以是一个单独条件，还支持多个条件的组合）；支持计算总体的患者数量及每个条件搜索出的患者数量和就诊数量，快速了解纳排患者情况。

（4）支持课题信息可视化展示，提供患者数量、新增患者数记录、课题组汇总展示；支持课题关注变量可视化展示，支持用户自定义添加关注变量，查看变量填充率和有效值；支持关注变量值域可视化展示，可提供填充率分布图，支持散点图、折线图、柱状图、矩形树图切换展示，可一键下载图表；支持课题日志以可视化日历的方式展示，记录课题详情，便于审计回顾。

（5）搜索结果及导出：支持配置每个搜索结果的聚合规则，比如首次、末次、最大值、最小值、平均值、求和、所有值。支持配置基于临床事件的搜索结果聚合规则。

采购包2：

- 二、技术要求

其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。采购功能模块清单如下：

| 建设内容 | 建设模块 |
| --- | --- |
| 队列数据库创建 | 创建项目 |
|  | 创建团队 |
|  | 数据权限及申请 |
|  | 标准指标集合 |
|  | CRF表单管理 |
|  | 智能纳排 |
| 队列数据库管理 | 队列库首页 |
|  | 患者中心 |
|  | 随访中心 |
|  | 队列管理 |
|  | 人群检索 |
|  | 数据洞察 |
|  | 数据质控 |
|  | 组学数据 |
|  | 用户管理 |
|  | 系统管理 |
| 科研数据中心 | 数据集成 |
|  | 数据标准化处理 |
|  | 数据安全与筛选 |
| 科研智能应用 | 统计分析工具 |
|  | 绘图工具 |

  - 队列数据库创建

    - 创建项目

- 支持编辑项目名称、项目研究目的等信息。

- 支持数据脱敏设置，支持针对个人的和批量两种设置方式，可选择患者列表、智能纳排、随访患者、队列管理数据列表生效以及对应生效字段。

- 支持创建与管理特定的专科和相关疾病库，确保数据库内的每个疾病都对应正确的专科与诊断标准。

- 支持为每个疾病提供标准的 ICD-10 编码，确保数据符合国际化标准，便于在多领域的系统中进行互操作性分析和应用。

- 应能够据疾病的纳排条件（包括年龄、性别、病程、相关症状等）制定详细的纳排标准，帮助医学人员在临床中更准确地筛选符合条件的患者。

    - 创建团队

- 可添加队列数据库管理员、数据录入员和数据监查员，并设置权限。

- 项目数据管理员可导出项目数据；录入员可添加研究对象和录入研究数据；监查员可对录入员录的数据进行监查。

    - 数据权限及申请

- 支持数据权限管理，能查看详细数据或者下载数据，支持可对已获授权的数据进行溯源验证、修改、保存、确认等操作。

- 支持管理员赋予用户角色，授予功能使用权限；不同用户开启不同数据授权。

- 支持队列数据库创建者自行为用户授权。

- 支持手动创建角色并给角色赋予相关的按钮权限。

- ▲支持数据录入员、监察员、数据管理员等不同角色的权限配置。系统管理员能够为每个用户分配其能访问的患者范围。

    - 标准指标集合

- 能够基于临床指南、共识、文献以及专家经验，建立疾病标准数据指标集，定义每一个字段的含义、单位、值域等内容，构建完整的疾病模型。

- 支持使用系统内置标准临床指标或自定义指标创建队列数据库指标集合，内置符合临床医学标准指标5000个以上，覆盖病史、检查、检验、治疗、护理等。

- 支持基于队列数据库标准指标集合快速创建科研CRF表单。

    - CRF表单管理

- ▲疾病指标支持元数据管理，开放共建的疾病数据集，包括：指标定义、值域、加工方法、来源，映射配置等，通过系统内置常用指标，支持快速建立疾病指标模型。

- 支持自定义含疾病指标和自定义指标的CRF，自定义指标题型包括：单选题、多选题、填空题、数值题和子表单等。

- 支持对科研项目中的所有CRF表单进行集中列表管理，包括创建CRF表单、编辑CRF表单、删除CRF表单等操作。

- ▲支持创建CRF表单模板，保存至CRF表单库中，可供科研项目和科研队列研究过程中引用。

- 在CRF创建/编辑的过程中，支持数据元引用功能，即支持引用当前全院临床科研大数据平台最终数据元体系作为CRF表单的数据项，在填写完患者姓名后，后台可自动识别该患者相关数据并自动回填至对应该患者的CRF表单中的数据项中。

- 在CRF创建/编辑的过程中，支持普通变量配置功能，即支持创建普通变量数据项，可设置该变量数据项的格式类型（文本、数值、日期等），支持对普通变量数据项的输入值进行校验，如果是非变量格式类型的输入值将被检测和提醒。

- 支持批量创建多个普通变量，实现CRF表单的快速编辑。

- 支持对创建的普通变量进行数据域指派，后续可在该业务域中检索到上述变量数据项录入的患者数据信息。

- 可提供多个病种专业数据采集模板供参考，支持自定义表单模板管理，可永久复用。

    - 智能纳排

- ▲支持按照队列库标准数据集合建立和医院临床系统指标映射（建立与医院临床系统指标的自动映射关系）并数据自动导入。

- 支持自动发现满足条件的新病人并自动入组。

- 支持基于严谨的数学逻辑（and、or、not）的纳排条件选择，可选择需要的指标，并对已有指标进行自定义组合。两两指标可以直接and、or的逻辑组合，灵活进行条件控制；同组指标优先级选择，用户可选择需要对那些指标进行优先判断。

- 支持用户保存自定义筛选组合 作为以后可重复使用的筛选条件。

- 支持指标输出选择：可自定义选择需要输出数据的指标。

- ▲支持结果输出：提供“患者病历”跳转按键，方便用户可跳转至对应的全景病历中查看患者情况。

- 针对每个队列库，可以定义不同的指标筛选器。指标筛选器可以配置参与筛选的指标。

  - 队列数据库管理

    - 队列库首页

- ▲首页提供队列库全库概览，包含：中心数量、患者总人数、全库指标总数、支撑项目、成员总数等指标一览。

- 提供中心分布占比、研究对象入组情况等统计图表，并提供最新随访患者的待办提醒。为各类用户角色提供差异化的所需、所关注的内容及快捷入口，帮助用户提高工作效率。

    - 患者中心

- ▲根据队列库纳入排除标准，设置定时纳排任务进行患者检索，检索患者可一键纳入队列库，快速定期更新队列库人群。根据纳排设置自动纳入患者快速形成队列数据库。

- ▲纳入患者根据CRF管理中的表单自动生成CRF表单，支持多种数据采集来源方式，包括指标可手动录入、文件导入或从临床数据中心导入。

- 表单提交审核后，进行锁库操作，保证数据一致性和正确性。

- 患者中心提供患者360全景视图，整合受试者在研究过程中的所有相关信息，包括基本信息、诊疗时序、病案首页、病历记录、处方医嘱、检查检验、手术记录、病理记录、护理记录等。

- 支持查看选择对应住院，针对该次住院的诊疗时序信息。

- 方便用户全面了解患者，实时跟踪患者病情，提高工作效率，可以快速定位患者近期异常预警指标。

- 查看患者诊疗以及科研访视过程中所有关键性检查、检验、量表的统计分析图标。

- 支持自定义设定下载指标，提供导入导出权限功能。

    - 随访中心

- 支持添加随访方案。

- 支持自定义设置随访方案，包括队列、频率、次数及触发机制等，能够为不同批次的患者提供相应的随访计划和规则。能够灵活设定随访频次、开始时间、结束时间、终止规则等，并提供每日的随访工作安排，以方便随访人员快速进行随访数据录入工作。

- ▲支持配置随访模板，模板支持自定义配置CRF，根据方案自动生成患者随访列表以及随访CRF表单。

- 支持设置随访CRF表单1:1,1:N属性，分别满足不同场景下的随访方式。

- 支持根据随访计划，提醒待完成的随访任务及待随访患者列表。

- 支持根据随访方案生成队列库下患者的随访任务，支持异步生成方式，针对不确定何时结束的随访提供质询功能，由医生决定何时结束随访以满足不同方式的随访需求。

    - 队列管理

- 支持通过纳排搜索筛选出适合的患者，建立患者队列。

- 队列筛选支持病种的基础信息各类指标、术前基线资料各类指标、术前用药各类指标、术前辅助情况各类指标、术后辅助情况各类指标、术后辅助治疗指标、手术相关信息指标、术后康复情况指标、术后病理信息指标、术后首次检查信息指标、随访复发转移指标、随访生存情况指标等类别进行细化，形成队列筛选的基础，在纳排指标筛选中筛选出样本集。

- 支持増删改队列中的患者，支持队列中的患者做搜索，支持调整队列的系统筛选条件，或手动添加患者入队列。

- ▲多方式搜索设置纳排条件，支持将搜索出的患者作为队列保存进项目，并支持查看和调整队列对应的筛选条件，支持选择是否调整筛选条件以及得出对应的患者信息。

- 支持手工添加患者入组。支持用户对项目中的研究对象做剔除。

- 可在同一项目中创建多个队列，并可对队列进行分类设置，包含科研队列和随访队列两类。

- ▲支持队列切换查看：归属同一项目下的不同分类队列的研究人员可以在查看时进行快捷队列切换。

- 支持队列权限配置，队列的创建者及更高权限的用户可以对现有科研/随访队列的功能操作权限进行分配与管理。

- 支持队列数据独立，未经授权的角色用户不能进入陌生队列进行相应操作和数据查看。

- 支持导出xlsx/csv格式的文件，能够直接应用于SPSS等统计分析软件使用。

- 支持自定义CRF导出，在数据导出的时候能够自行配置CRF表单数据项内容。

- 支持在单个随访队列中，实现单个/多个患者数量填写过的单个随访问卷数据的导出。

- 支持在单个随访队列中，实现单个患者填写过的多个/全量随访问卷数据的导出。

    - 人群检索

- 通过实时复杂搜索检索多维度诊疗数据及科研样本，通过入选和排斥等集合运算快速定位人群。

- ▲支持把多维度查询条件保存，形成队列并进行队列管理。

- 支持一步导入已有的科研项目，满足条件的新病人自动入组，提升科研效率。

    - 数据洞察

- 支持将多个指标的值域作为筛选项，对全部指标进行筛选，查看研究患者样本数。

- ▲对患者数据进行依据自定义关键指标的可视化，帮助用户感知本疾病的重点指标分布情况，如年龄、性别、诊断、手术等分布情况，提供科研思路。

    - 数据质控

- 支持数据留痕，当数据录入并提交后，所有关于此数据点的修改、质疑，数据状态等都将被记录下来，保存最完整的原始资料，方便追踪数据的修改记录。

- ▲支持数据地图功能，支持基于CRF的维度统计当前表单的指标数量、成员数量、指标的整体填充率以及针对表单下的单个指标，能够查看指标的映射类型、映射设置、自动映射率和指标填充率。

    - 组学数据

- 支持查看样本信息，包括样本编号、父级编号、样本名称、样本类型、冻融次数、容器类型、状态等信息，还能查看子父级样本关联情况；能通过样本编号、患者编号等关键指标查找关联样本；

- 支持针对jbrowser基因组浏览器的深度定制开发功能。包括但不限于：

- 重构前端交互逻辑，实现基因转录本号及外显子编号前置展示；

- 优化渲染算法，使外显子区域与较大区间颜色区分清晰；

- 深度改造数据接口架构，支持样本灵活批次管理。

    - 用户管理

- 支持添加删除修改医疗机构和医疗机构下的科室信息

- 支持添加,删除不同科室下的职业信息，用于给不同的账户赋予对应的职业。

- 支持系统下角色添加删除，包含角色的名称和编码。

- 支持添加用户信息，包含用户名、工号、手机号及配置系统的菜单权限。

    - 系统管理

- 支持配置管理字典内容，包含字典名称，字典编号用于业务数据引用。

- ▲支持系统操作留痕，可以查看系统内用户操作记录，包括：操作人、操作类型、操作备注、操作时间等。

- 样本类型：支持自定义扩展添加样本类型，满足不同的场景需要。

  - 科研数据中心

    - 数据集成

支持基于患者主索引（EMPI），以患者为中心进行数据集成。所集成的数据包括患者就诊各类信息、院外随访信息等。

    - 数据标准化处理

- NLP文本后结构化处理：支持从非结构化临床数据中提取关键信息

- 支持对数据进行统一标准化处理。包括但不限于：

- 数据合并与分割：字段合并，将多个字段合并为一个字段。如，可以将“名字”和“姓氏”两个字段合并为一个“全名”字段。字段分割，将一个字段分割成多个字段。如，将“地址”字段按“街道”、“城市”、“邮政编码”拆分。

- 值映射：对某些字段中的值进行映射。如，将科室编码（如101）映射为相应的科室名称（如“骨科”）。

- 条件转换：根据特定条件转换数据。如，根据年龄范围给用户进行分类：“18岁以下”转化为“未成年”，“18-30岁”为“青年”。

- 汇总数据： 计算患者的就诊次数、费用合计、均次费用等。

- 分组与聚合：将数据按某些字段进行分组，然后进行聚合操作，如求和、计数、平均值等。

- 衍生数据的生成：基于现有数据计算或生成新的字段。如，根据出生日期计算年龄。

    - 数据安全与筛选

- 支持数据脱敏和加密，保证科研的客观性和病人隐私的保密性。

- 支持数据筛选，可根据规则选择需要的数据或去除不需要的数据。筛选包括按时间范围筛选、按条件筛选。

  - 科研智能应用

    - 统计分析工具

▲平台提供临床科研工作所需数据统计分析工具，包括但不限于：相关性网格点分析、COX回归模型、线性回归、两矩阵相关性分析等。

    - 绘图工具

▲平台提供临床科研工作所需绘图工具，包括但不限于：带有临床注释信息的复杂热图、组间相关性热图、环形热图、小提琴图、抖动散点图、桑基图、和弦图等。

- 三、商务要求

- 项目管理与实施要求

投标人应具有健全的项目管理制度和流程，以及合格的项目实施人员，对系统建设进行全过程质量管理，确保项目实施的顺利。

项目实施周期：8个月。

- 项目实施方案要求

投标人应根据项目建设目标和建设内容提供详细的实施方案，包括系统架构设计、功能实现等。

- 系统架构设计：要求采用模块化、可扩展的架构设计，确保系统能够灵活应对未来功能扩展和数据增长。

- 功能实现：根据项目建设要求，详细列出实现功能模块的实施路径。

- 项目质量管理方案要求

为确保项目的质量达到既定标准，投标人应详细阐述项目质量管理方案，包括质量标准、质量管理体系、质量控制措施以及风险管理等。

- 质量标准：项目需严格遵守国家及行业关于临床数据管理、信息安全、软件开发等方面的相关法律法规、标准规范及最佳实践。

- 质量管理体系：投标人需建立完善的质量管理体系，包括质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等环节，确保项目全生命周期的质量管理。

- 质量控制措施：在项目关键节点（如需求分析、设计、开发、测试等阶段）进行严格的评审与检查，确保各阶段输出物的质量符合预期。

- 风险管理：需对项目可能面临的风险进行全面识别和评估，包括技术风险、管理风险、安全风险等识别项目潜在风险，制定风险应对策略和预案，降低风险对项目的影响。

- 项目测试管理方案要求

为确保项目的软件质量，项目测试管理方案至关重要。投标人需详细阐述项目测试管理的具体要求，包括测试计划、测试用例设计、测试执行以及测试报告等。

- 测试计划：制定测试计划应清晰定义测试的目标、范围、策略、资源需求及时间表，确保测试活动有序进行。

- 测试用例设计：每个测试用例应包含测试步骤、预期结果、前置条件及后置处理，确保测试执行的准确性和可重复性。能够根据测试用例的重要性和风险等级，合理划分测试优先级，确保关键功能得到优先测试。

- 测试质性：建立有效的缺陷管理流程，及时记录、跟踪、分析和解决测试过程中发现的缺陷，确保缺陷得到及时修复。

- 测试报告：对性能测试结果进行详细分析，评估系统性能是否满足要求，并提出性能优化建议，形成详细测试报告。

- 项目培训管理方案要求

为确保项目的顺利实施与后续高效运维，项目培训管理方案的设计与实施至关重要。投标人需详细阐述项目培训管理的具体要求，包括培训方案、培训内容、培训材料、培训计划等方面。

- 培训方案：应提供完善的培训方案，培训方案包含培训内容、培训课时等。系统的培训工作要在系统上线试运行前实施，并在培训实施前编制专门的培训材料。

- 培训内容：对采购人主要技术人员和骨干用户提供使用及维护培训，对普通用户提供使用培训；对采购人主要技术人员提供对系统开发用到的主要技术培训，如操作系统、数据库、开发工具的厂家认证培训，以及应用系统平台的二次开发培训。

- 培训材料：投标人在采购人现场的培训，投标人必须无偿提供培训资料、讲稿的电子稿、培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写，同时允许采购人在单位内部使用。

- 培训计划：培训工作贯穿于项目的整个过程，所有的培训需提前制定培训计划，明确培训内容、培训时间、培训方式、所需要培训环境等，提供培训所需的资料、文档，针对培训，还需要制定培训用的PPT讲演稿。

- 项目售后管理方案要求

为了保障项目的长期稳定运行，提供高效、专业的售后服务至关重要。投标人需详细阐述项目售后管理方案的具体要求，包括售后时间、售后要求、售后内容以及售后人员等。

- 售后时间：自交货验收完毕之日算起，所有产品免费维保1年。

- 售后要求：投标供应商须承诺，7*24小时立即响应，2小时内到现场，4小时内解决。

- 售后内容：投标供应商须承诺提供该产品的技术培训、技术支持和维修巡检服务，并在投标文件中提供相应书面方案。

- 付款方式

合同生效且收到发票后支付30%，验收合格且收到发票后支付60%，验收合格半年后且收到发票后支付10%。

- 验收标准及方式

1.产品交付前，乙方应对产品进行全面自检，符合甲方要求的交付条件后，由乙方发起验收申请，甲方评估后组织验收。

2.在交货时乙方应对所提供的产品出具国家标准规定的产品合格证或国家认可的行业标准规定的产品合格证。

3.甲方在交货前有权对乙方提供的产品、技术、服务提出异议，并采取相关措施确保质量合格。

4.具体组织程序、验收标准和方法，按需求方规定程序执行，乙方配合。

5.产品验收不合格，需求方、甲方有权拒收和解除采购合同，由此造成的损失，由中标供应商承担。验收过程中，中标供应商可有1次整改机会，若未通过，甲方有权解除合同并追回已支付款项。

6.使用方在产品使用过程中，发现产品性能指标未达到要求的，中标供应商按照需求方明确的整改期限（不超过1个月），可有1次整改机会，在规定期限内未整改完毕的，由此造成的损失，由中标供应商承担。

7.项目验收前，乙方须培训甲方至少2名工程师和需求部门管理人员。

- 知识产权要求

投标供应商应保证使用方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉，建设单位不承担任何连带责任和赔偿责任。

投标供应商单独提供对应承诺书。

- 保密要求

投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。投标供应商提供对应承诺书。

- 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 四、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

- 项目工作小组

中标人应成立针对本项目的项目工作组：

1、项目实施人员：采购合同签订后，中标人须提供常驻项目实施人员在医院现场工作，并提供有类似项目实施管理经验的项目经理在现场进行项目管理与推进；

2、项目管理与上线支持人员：系统上线期间，中标人须提供项目管理与上线支持人员。上线后免费运维期间，中标人必须提供现场运维人员。

3、项目配备项目经理一名，项目经理除需要具备信息系统项目管理师或系统分析师或网络规划设计师或信息系统架构设计师或信息系统管理工程师高级证书（需提供资质证书）外，还需具备国家药品监督管理局相关机构颁布的GCP证书或其它GCP/临床试验培训证书（拿证时间6个月以上），并具有医疗信息化建设类项目经验。（需提供项目经理曾参与建设的项目合同或项目验收报告，验收报告需体现项目经理姓名；②项目经理与投标单位（含其分支机构）签订的劳务合同扫描件；③近半年内任意一个月投标人（含其分支机构）为项目经理缴纳社保的证明文件）；

4、项目配备实施工程师四名，需具备国家药品监督管理局相关机构颁布的GCP证书或其它GCP/临床试验培训证书（拿证时间6个月以上）（需提供资质证书复印件及在投标人单位（含其分支机构）近半年以来任意一个月缴纳社保证明复印件及劳务合同扫描件加盖投标人公章）

- 文档资料管理

1、文档是保证项目实施连贯性的重要保证，中标人需要提供完善的文档，并对项目进行过程中的文档进行有效的管理，接受采购人对项目各阶段评估分析和监督管理。

2、整个项目的过程包括后期修改维护提供系统、完整的项目管理、设计和开发、操作说明等书面文档及其电子版。

- 支持服务保证

针对采购项目，中标人应承诺如下支持服务保证：

1、中标人必须提供支持服务以保证系统的平稳运行。

2、中标人需要与采购人共同合作，统一安排运维管理，保证系统（特别是应用模块）的有效运转。

3、中标人需要制定全面的工作计划，保证按照工作计划进行运维管理。

4、中标人应在合同期内将系统的所有变动详细记录，并有反馈。

5、中标人必须保证版本的控制，对所有的应用系统配置、源程序代码、文档等进行有效的管理。

6、中标人必须制定安全管理手册，保证系统的可靠性。

7、中标人必须遵从国家卫健委、地方卫生管理机构的统一安全标准。

8、中标人对系统的任何改动都应该通知采购人。

- 需求收集及开发

1、中标人承担从医院收集需求的工作，用户需求规格说明书由采购人确认。

2、每个模块需要依据医院指定的业务科室负责人，对中标人收集的需求进行确认。在不超出模块整体业务架构的前提下，以业务科室确认的需求作为开发、上线和验收依据。

3、中标人需要对用户需求做进一步的分析与处理，并将其转化成技术需求规格，报告给采购人。

- 安全和可信要求

满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》和三级等保测评等法律法规要求。

在项目建设的整个阶段，对于网络安全要同步规划、同步建设、同步使用。

未来要支持并配合密码安全有关建设或改造。

- 公司实力

- 企业能力

投标人具有专病库、队列库、临床研究、临床试验、科研相关软件著作权证书。

- 相关业绩要求

投标人近三年内完成（2022年1月1日至今）信息化相关建设项目。

（七）本项目不接受进口产品投标

- 五、演示要求

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。

2.演示内容如下：

（1）支持使用系统内置标准临床指标或自定义指标创建队列数据库指标集合，内置符合临床医学标准指标5000个以上，覆盖病史、检查、检验、治疗、护理等。

（2）患者中心提供患者360全景视图，整合受试者在研究过程中的所有相关信息，包括基本信息、诊疗时序、病案首页、病历记录、处方医嘱、检查检验、手术记录、病理记录、护理记录等。

（3）支持自定义设置随访方案，包括队列、频率、次数及触发机制等，能够为不同批次的患者提供相应的随访计划和规则。能够灵活设定随访频次、开始时间、结束时间、终止规则等，并提供每日的随访工作安排，以方便随访人员快速进行随访数据录入工作。

（4）支持查看样本信息，包括样本编号、父级编号、样本名称、样本类型、冻融次数、容器类型、状态等信息，还能查看子父级样本关联情况；能通过样本编号、患者编号等关键指标查找关联样本。

- 支持针对jbrowser基因组浏览器的深度定制开发功能。需包括：重构前端交互逻辑，实现基因转录本号及外显子编号前置展示；优化渲染算法，使外显子区域与较大区间颜色区分清晰；深度改造数据接口架构，支持样本灵活批次管理。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 1 |  |

本项目每个采购包选取一名中标候选人，投标人可参与多个采购包投标，但同一投标人最多只能作一个采购包的中标候选人，不能兼中。评标委员会按采购包1、采购包2的顺序评审并确定中标候选人，采购包1的中标候选人不得参与采购包2的评审。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

采购包1：

- 价格部分（10分）

| 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1、投标报价 | 10 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10（小数点保留两位） |

- 商务部分（25分）

| 2、人员配备 | 11 | 技术团队服务能力（11分） 2.1拟担任本项目经理（限1名）专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况进行评价。 （1）项目经理具备信息系统项目管理师或系统分析师或网络规划设计师或信息系统架构设计师或信息系统管理工程师高级证书的，得2分。 （2）项目经理具有医疗信息化建设类项目经验的，每提供一份相关工作证明文件得2分，本项最高得4分。 注：本项须提供①项目经理曾参与建设的项目合同或项目验收报告，验收报告需体现项目经理姓名；②项目经理与投标单位（含其分支机构）签订的劳务合同扫描件；③近半年内任意一个月投标人（含其分支机构）为项目经理缴纳社保的证明文件。上述三项需同时满足，否则不得分。 2.2、项目组实施人员（项目经理除外）专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况进行评价。 项目实施人员中每有1人具有软件设计师或系统分析师或系统集成项目管理工程师或信息安全工程师或软件评测师中级证书或临床医学执业资格证书等资质证书的得1分，本项最高得5分。 注：需提供相关证书、投标人（含其分支机构）和项目组实施人员签订的劳务合同扫描件及近半年内任意一个月投标人（含其分支机构）为实施人员缴纳社保的证明文件。同一人不重复得分。 |
| --- | --- | --- |
| 3、公司实力 | 6 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，每提供一个得2分，最高得6分。 注：须提供有效期内的证书扫描件，如处于换证期内的证书，则需提供颁发机构出具的换证证明，否则不得分。 |
| 4、业绩 | 5 | 投标人需提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）信息化建设项目相关证明，每提供一个得1分，最高得5分。（提供相关合同扫描件） 注∶须提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同未注明时间的，不予得分。同一项目合同不重复得分，同一客户合同不重复得分，需提供合同复印件，否则不予得分。 |
| 5、研发能力 | 3 | 投标人每提供一类以下关键字的计算机软件著作权或专利登记证书得1分，最高分3分。包括：患者主索引、主数据管理、临床研究数据管理、数据中心。（提供证书复印件并加盖公章；如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） |

- 技术部分（65分）

| 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 6、技术指标响应 | 30 | 技术要求中打“▲”号条款为重要技术条款（共15项），投标人需提供相关类似系统功能截图证明。投标人未完全满足的，每一项重要技术条款扣2分。本项总分30分，根据投标人响应情况进行扣分，扣完为止。 |
| 7、项目实施方案 | 5 | 投标人根据招标文件要求提供总体实施方案，投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或不提供不得分。 |
| 8、质量管理方案 | 5 | 投标人根据招标文件要求提供质量管理方案，投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或不提供不得分。 |
| 9、测试管理方案 | 5 | 投标人根据招标文件要求提供测试管理方案，投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或不提供不得分。 |
| 10、项目培训方案 | 5 | 投标人根据招标文件要求提供培训方案，投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或不提供不得分。 |
| 11、售后服务方案 | 5 | 投标人根据招标文件要求提供售后服务方案，投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或不提供不得分。 |
| 12、系统演示 | 10 | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。视频时长总计不超过10分钟。每项功能能够完全满足招标要求得2分，不能完全满足则不得分，演示中得分最高10分。使用真实系统或系统原型演示的最高可得满分，使用ppt、动画等其他形式演示的得分乘以0.5。 演示内容如下： （1）对病历进行预处理操作，包括病历切割、生成短句、短句去重操作，支持预处理数据的导出操作；支持对原文预处理得到的短句数据进行统一存储和管理，支持查看、搜索、筛选和导出操作；支持对病历管理平台的数据进行各维度的统计结果展示，包括统计总览、项目统计、病历统计三个维度的统计。 （2）支持变量需求管理与分配，支持提供变量统计、被引用统计、分类统计及增量信息等统计信息；支持日常变量生产或按需进行变量生产，支持通过医学前端定义实现变量取数逻辑的自动生成；支持已生产变量检索，支持变量逻辑导出，可提供接口供其他应用进行变量引用。 （3）支持事件搜索，支持通过定义某变量前后发生的事件，精确搜索患者；支持单条件或多条件精准定义事件。（事件不仅可以是一个单独条件，还支持多个条件的组合）；支持计算总体的患者数量及每个条件搜索出的患者数量和就诊数量，快速了解纳排患者情况。 （4）支持课题信息可视化展示，提供患者数量、新增患者数记录、课题组汇总展示；支持课题关注变量可视化展示，支持用户自定义添加关注变量，查看变量填充率和有效值；支持关注变量值域可视化展示，可提供填充率分布图，支持散点图、折线图、柱状图、矩形树图切换展示，可一键下载图表；支持课题日志以可视化日历的方式展示，记录课题详情，便于审计回顾。 （5）搜索结果及导出：支持配置每个搜索结果的聚合规则，比如首次、末次、最大值、最小值、平均值、求和、所有值。支持配置基于临床事件的搜索结果聚合规则。 |

采购包2：

- 价格部分（10分）

| 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1、投标报价 | 10 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10（小数点保留两位） |

- 商务部分（21分）

| 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 2、人员配备 | 12 | 技术团队服务能力（12分） 2.1、拟担任本项目经理（限1人）专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况进行评价。 （1）项目经理具备信息系统项目管理师或系统分析师或网络规划设计师或信息系统架构设计师或信息系统管理工程师高级证书的，每提供一个得2分，本项最高得2分。 （2）项目经理具有国家药品监督管理局相关机构颁布的GCP证书或其它GCP/临床试验培训证书（拿证时间6个月以上）的，得2分。 （3）项目经理具有医疗信息化建设类项目经验的，每提供一份相关工作证明文件得1分，本项最高得2分。 注：本项须提供①项目经理曾参与建设的项目合同或项目验收报告，验收报告需体现项目经理姓名；②项目经理与投标单位（含其分支机构）签订的劳务合同扫描件；③近半年内任意一个月投标人（含其分支机构）为项目经理缴纳社保的证明文件。上述三项需同时满足，否则不得分。 - 2.2、项目组实施人员（项目经理除外）专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况进行评价。项目实施人员中每有1人具有国家药品监督管理局相关机构颁布的GCP证书或其它GCP/临床试验培训证书（拿证时间6个月以上）的得1.5分，最高得6分。 注：需提供相关证书、近半年内任意一个月投标人（含分支机构）为实施人员缴纳社保的证明文件。同一人不重复得分。 |
| 3、业绩 | 6 | 投标人需提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）信息化建设项目相关证明，每提供一个得2分，最高得6分。（提供相关合同扫描件） 注∶须提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同未注明时间的，不予得分。同一项目合同不重复得分，同一客户合同不重复得分，需提供合同复印件，否则不予得分。 |
| 4、研发能力 | 3 | 投标人每提供一类以下关键字的计算机软件著作权或专利登记证书得1分，最高分3分。包括：专病库、队列库、临床研究、临床试验、科研。（提供证书复印件并加盖公章；如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） |

- 技术部分（69分）

| 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 5、技术指标响应 | 34 | 技术要求中打“▲”号条款为重要技术条款（共17项），投标人需提供相关类似系统功能截图证明。投标人未完全满足的，每一项重要技术条款扣2分。本项总分34分，根据投标人响应情况进行扣分，扣完为止。 |
| 6、项目实施方案 | 5 | 投标人根据招标文件要求提供总体实施方案，投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或不提供不得分。 |
| 7、质量管理方案 | 5 | 投标人根据招标文件要求提供质量管理方案，投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或不提供不得分。 |
| 8、测试管理方案 | 5 | 投标人根据招标文件要求提供测试管理方案，投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或不提供不得分。 |
| 9、项目培训方案 | 5 | 投标人根据招标文件要求提供培训方案，投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或不提供不得分。 |
| 10、售后服务方案 | 5 | 投标人根据招标文件要求提供售后服务方案，投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或不提供不得分。 |
| 11、系统演示 | 10 | - 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。视频时长总计不超过10分钟。每项功能能够完全满足招标要求得2分，不能完全满足则不得分，演示中得分最高10分。使用真实系统或系统原型演示的最高可得满分，使用ppt、动画等其他形式演示的得分乘以0.5。 - 演示内容如下： - （1）支持使用系统内置标准临床指标或自定义指标创建队列数据库指标集合，内置符合临床医学标准指标5000个以上，覆盖病史、检查、检验、治疗、护理等。 - （2）患者中心提供患者360全景视图，整合受试者在研究过程中的所有相关信息，包括基本信息、诊疗时序、病案首页、病历记录、处方医嘱、检查检验、手术记录、病理记录、护理记录等。 - （3）支持自定义设置随访方案，包括队列、频率、次数及触发机制等，能够为不同批次的患者提供相应的随访计划和规则。能够灵活设定随访频次、开始时间、结束时间、终止规则等，并提供每日的随访工作安排，以方便随访人员快速进行随访数据录入工作。 - （4）支持查看样本信息，包括样本编号、父级编号、样本名称、样本类型、冻融次数、容器类型、状态等信息，还能查看子父级样本关联情况；能通过样本编号、患者编号等关键指标查找关联样本。 - （5）支持针对jbrowser基因组浏览器的深度定制开发功能。需包括：重构前端交互逻辑，实现基因转录本号及外显子编号前置展示；优化渲染算法，使外显子区域与较大区间颜色区分清晰；深度改造数据接口架构，支持样本灵活批次管理。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（采购人单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。