政府采购

招　标　文　件

| 项目名称： | 泗阳县经济开发区绿化养护项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-321323-JSDZ-G2025-0079 |

（服务类项目，非专门面向中小企业）

| 采购人： | 江苏泗阳经济开发区管理委员会 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 大洲设计咨询集团有限公司 |
| 日 期： | 2025年5月27日 |

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  投标邀请

受江苏泗阳经济开发区管理委员会的委托，大洲设计咨询集团有限公司就泗阳县经济开发区绿化养护项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

(泗阳县经济开发区绿化养护项目)招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年6月19日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321323-JSDZ-G2025-0079

2.项目名称：泗阳县经济开发区绿化养护项目

3.预算金额：606万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为606万元【投标时总价不得超过最高限价606万元，高于最高限价按无效标处理。】。

5.采购需求（简介）：开发区现有道路绿化、公共绿地、沿河绿廊等约56.02万平方米。绿化养护：包括市政道路、公园绿地、沿河绿廊苗木修剪整形、浇水除尘、排涝、除草、施肥、病虫害防治、树体防护、卫生保洁、设施维护、草坪复绿、电力通道清障和秩序维持等绿地管养的全部内容。详细内容见采购需求。

6.合同履行期限：三年。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则:供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。(投标文件中无需提供证明材料)。

信用信息查询截止时点:资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有(或注明)查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录(网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》)由采购人授权的经办人签字确认。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“第五章”-“政府采购政策功能落实规定”），用扣除后的价格参加评审。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年5月28日9:00至2025年6月4日17:30（北京时间，节假日除外）。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年6月19日9时00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-85229058。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏泗阳经济开发区管理委员会

地址：泗阳县经济开发区北京东路66号

联系人：金斌

联系方式：13773970782

2.采购代理机构信息

名  称：大洲设计咨询集团有限公司

地　址：泗阳县北京中路68号新天地商业广场2栋3楼东吴村镇银行南

联系人：鲍琪

联系方式：0527-85276789、18851292929

八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2、本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第2种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第 2 种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文)等相关规定; 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定评标办法和标准推荐1-3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第（2）种方式确定中标人 （1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人； （2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 采购人参照计价格[2002]1980号文规定的标准50%支付代理服务费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。 |
| 10 | 其他 | 1、信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。 |

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，大洲设计咨询集团有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：采购人参照计价格[2002]1980号文规定的标准50%支付代理服务费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。本项目采用固定单价合同。投标报价内容包括：完成该标段所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、保险、劳保、防疫、慰问金、高温费、防暑降温物品费用、维护、草花、草坪复播、苗木补植等全部费用以及投标人企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评委会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 供应商被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.2.6未按招标文件要求填写报价的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：江苏泗阳经济开发区管理委员会（或大洲设计咨询集团有限公司）

联系电话：13773970782（或0527-85276789、18851292929）

通讯地址：泗阳县经济开发区北京东路66号【或泗阳县北京中路68号新天地商业广场2栋3楼东吴村镇银行南】

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：  /  ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4履约保证金

本项目不收取履约保证金。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：管养经费按月度考核，根据实际管养、施工情况和考核结果，按季度拨付。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

采购单（全称）：江苏泗阳经济开发区管理委员会（简称甲方）

中标供应商（全称）：                （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就泗阳县经济开发区绿化养护项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

- 项目概要

1、项目规模：一级养护范围为：天津路南侧、三川路西侧、长江路东侧、北京路北侧、北京路(泗塘河-葛东河)侧分带、东湖公园、长江路(文城路-众兴路)，面积约为15.45万平方米，二级养护范围为：北京路(葛东河-343 国道)、北京路(泗塘河-葛东河)辅道两侧绿化带、文城路(泗塘河-343 国道)、众兴路(泗塘河-长江路)辅道两侧绿化带、苏州大道(长江路-太湖路)中分带、长江路(黄河路-众兴路)、长江路(文城路-泗水大道)、苏州大道(长江路-葛东河路)辅道两侧绿化带、黄河路(文城路-淮海路、众兴路-桂林路)、众兴路(泗塘河-长江路)侧分带，面积约为40.57万平方米。

2、服务内容包括：绿化养护：包括市政道路、公园绿地、沿河绿廊苗木修剪整形、浇水除尘、排涝、除草、施肥、病虫害防治、树体防护、卫生保洁、设施维护、草坪复绿、电力通道清障和秩序维持等绿地管养的全部内容。春秋季补植：对于市政道路、公园绿地、沿河绿廊及其他公共空间缺株少苗地块进行提升补植。;

3、管养级别分为：一级管养、二级管养，具体要求详见采购需求及《江苏泗阳经济开发区绿地养护管理考核细则》。

二、服务期限

服务期限为： 年， 自	年	月	日起至	年	月	日止（每块绿地管养期以实际接收管养的时间为准）。

三、服务标准

1、满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

2、管养标准：达到《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）、《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》、《江苏省城市园林建筑和设施维护管理规范》和《宿迁市城市园林绿化管养导则》等园林绿化管养相关要求，按《江苏泗阳经济开发区绿地养护管理考核细则》的标准进行养护。

3、保洁管理标准：按照《江苏省城市环境卫生作业服务质量标准》、《江苏省城市园林建筑和设施维护管理规范》要求，对管养范围内绿地、铺装、水面及设施设备等进行日常保洁。

4、设计标准：按照《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93)、公园设计规范（CJJ48-92）、城市道路绿化规划与设计规范（CJJ75-97）等其他现行专业规范、强制性标准、技术规范、规程等要求进行设计。

5、本项目所有管理人员和一线人员必须保证每月在养护地段工作时间到位率不低于85%，按照《江苏泗阳经济开发区绿地养护管理考核细则》进行考核。管养单位每月必须按时发放工人工资（工人工资不低于宿迁市月最低工资标准），园林绿化主管部门将对工人工资支付情况进行督查，督查情况作为下个月管养经费支付依据，对拖欠或克扣工人工资的管养单位，不支付管养经费并按《江苏泗阳经济开发区绿地养护管理考核细则》予以扣分处理。同时，园林绿化主管部门向相关部门移交违法违规行为案件。

中标企业总部需每半年对该项目进行一次绩效评估报发包单位审查。

注：本项目执行但不限于以上标准、规范，与本项目相关的国家、省、市的文件、政策等须按最新文件执行。

- 四、付款方式、合同价款及采购清单

1、按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：管养经费按月度考核，根据实际管养、施工情况和考核结果，按季度拨付。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2、合同价款

人名币大写                    （￥：               ）

- 五、管养工作内容

（1）绿化养护内容

对本绿化管养总承包项目内存在的各类树木、花卉、藤本、地被、草坪、草花等植物的养护、补植、播种、改造提升等工作（包含后期新交接的绿地管养工作）。

①绿地内黄土露天整改工作，包括人行踩踏处理、退化植被更新等，林下耐荫地被植物更新栽植等。管养期内苗木死亡补植、原有苗木疏理移植、标段内土方微调等。

②病虫害防治和弱树复壮：养护期内须加强植物的营养补充和生理性病害预防，养护工作的开展须促使植物生长健壮，原则上不允许出现所养护植物长势衰弱现象，对出现树势衰弱的要及时分析原因，对症治疗，采取测土配肥、药物防治、土壤改良等有效复壮措施，保证树木恢复勃勃生机。

（2）安全服务内容 ：

①不文明行为管理；秩序维护；活动监管；公共设施使用监管；节约用水、用电监管；外来施工按要求监管施工过程；绿化苗木防踩踏、防偷盗、防攀折、防破坏管理；绿化水泵使用管理等。

②守护服务：水电、设施设备的日常维护管理；亮化设施、各类消防、监控等系统的维护和控制；办公用房安全、设施设备安全、办公用房安全、水电安全隐患等管理；保管车辆。

③安全服务：设施设备运行安全管理。

④技术防范服务：辅助配合设施设备问题排查、简单维修；各类紧急情况的控制和处理；节假日及大型活动期间安全保障；自行车停车位划线更新；协助处置发生的紧急突发事件。

⑤其他服务：采购人安排的其它相关工作。

（5）保洁服务内容

①所有场地的植（地）被干净整洁无生活垃圾、无明显的枯枝（叶）堆积、空旷绿地无明显垃圾，日常垃圾及时清理；

②除四害活动、所有节假日及大型活动期间道路保洁等采购人安排的其它相关保洁任务，药物及工具自行负责，打捞和保洁后的垃圾、杂物当天及时清运。

（6）保洁工作要求

①中标人应统筹安排保洁工作，要求24小时清洁卫生，不得出现卫生保洁空缺时间，具体清洁卫生标准按照采购人现场负责人要求执行。

②重大活动、接待等期间，中标人保洁人员要按照采购人规定的时间完成相应的保洁内容及保洁质量。

③中标人应按采购人现场负责人要求为各岗保洁人员制作足够数量的专门用于落叶的收纳袋子，由岗位上保洁自行将清扫的落叶装入袋内方便收运。

④中标人应确保垃圾临时中转站处垃圾每日下午6点前清运。

⑤及时开展消杀工作，夏季等蚊、蝇孳生季节每周消杀 1 次；夏秋季节每月灭鼠 1 次，操作人员做好安全作业措施，确保对市民游客不存在安全隐患。

⑥及时修剪清除非道路嵌草铺装内杂草（地面铺装缝隙内、大小卵石缝隙内等）；

⑦绿化带和行道树冲洗：采用专业冲洗设备，对绿篱、草坪、地被、树冠、叶片上的灰尘进行冲洗，冲洗作业按照“从高到低、上叶下杆、先树后带”的顺序，先空中、后地面组织冲洗，冲洗作业过程中应注意避开行人、车辆，并及时清理地面落叶和污渍，确保路面整洁。主次道路绿化带和行道树冲洗必须达到“ 三无一见”标准，即：树叶树杆无灰尘、树底地面无落叶、道路路面无积水、树叶树杆见本色。

（7）设施维保服务内容

所有管养绿地内的设施设备维护工作，主要为现场及后期移交的相关园林景观建筑和景观设施（含标牌、垃圾桶、座椅、廊架、花架花箱、雕塑小品等）的保护、保洁和维修、刷漆出新、绿地内硬质铺装的维护维修保洁等，详见《江苏泗阳经济开发区绿地养护管理考核细则》。另绿地内各种材质的花盆花架，易风化材质的破损更换等，树木复壮（香樟雪松等常绿树种复壮、树木胸径20CM左右，长势不良），绿地内的设施维修保养：如球场草皮粘贴、围网加固维修更换、篮球场地面出新等，由中标人承担， 所需费用综合考虑在管养费内，不另外支付。

（8）草花栽植等其它工作内容

草花栽植和其它零星工程

草花栽植：为保证四季观赏效果，需定期更换各管养区域范围内的时令草花（含花箱、花境、景观节点等）的供苗和栽植等工作，草花应采用株型饱满、色彩鲜艳的品种。每次草花更换栽植前，拟栽植的品种、规格、图案和造型先进行设计， 设计方案需报采购人现场负责人同意后方可实施。

绿地管养质量提升工作：植物补植，绿篱补植，耐荫地被植物更新栽植等补植工作，草坪秋季黑麦草等复播工作。

草坪退化地块的草坪补植等其它零星工程。

（9）园林绿化养护管理系统使用要求

①中标人需建立有效的管理机构，制定园林绿化养护管理平台日常使用行之有效的管理规章制度。

②中标人需建立完整的项目绿植档案（项目、地块、子地块、植物名、胸径/地径/高度、冠径(m)、数量（株）、树龄(年) 、生长势（强/中/弱）、种植日期、种植形式等），并协助采购人批量录入园林绿化养护管理平台，后续绿植有变动时，中标人及时在园林绿化养护管理平台发起变更申请，保持绿植档案与实际一致。采购人不定期进行抽检，中标人需记录详细，分类清楚，数据详实。

③中标人需建立完整的项目设施档案（项目、地块、子地块、名称、材质、尺寸、建设日期、数量、单位等），并协助采购人批量录入园林绿化养护管理平台，后续设施有变动时，中标人及时在园林绿化养护管理平台发起变更申请，保持设施档案与实际一致。采购人不定期进行抽检，中标人需记录详细，分类清楚，数据详实。

④中标人需按采购人要求采购智能工卡、车辆定位终端（由中标人自行购买，费用包在投标报价中，后期不再结算），实现人员、车辆位置数据上报，并接入园林绿化养护管理平台。所有作业人员工作时间需佩戴智能工卡、作业车辆安装定位终端，智能工卡、车辆轨迹纳入园林绿化养护管理平台，做到即时动态可监督、历史轨迹可查询。

⑤中标人需按采购人要求采购人脸识别考勤机和监控摄像头（由中标人自行购买，费用包在投标报价中，后期不再结算），实现考勤数据及监控视频上报，并接入园林绿化养护管理平台。作业人员需遵守考勤制度，上下班按时完成人脸识别打卡，采购人可通过摄像头远程查看打卡过程。

⑥中标人需按采购人要求通过园林绿化养护管理平台实现管理人员人脸识别打卡，包括项目负责人、片区负责人及安全管理员，管理人员不得随意调整。

⑦中标人需按采购人要求在园林绿化养护管理平台制定养护计划、定期工作汇报、及时处理工单等，接受管养地块、管养质量的全面监管。

⑧园林绿化养护管理平台使用包含但不限于以上内容，中标人需熟练使用，及时处理。

（10）应急抢险工作

准备工作：中标人按要求做好管养地块的应急抢险演练等各项工作。中标人针对本项目建立完善的抗灾抢险应急预案机制，成立抗灾抢险应急专项工作小组， 通过微信、QQ 等方式建立通讯工作网络，落实抢险队伍，添置必需的抗灾抢险机械设备、材料工具等，做到即时响应，全面做好抗灾抢险各项应急保障工作；

抗灾抢险工作：中标人要安排人员密切关注气象部门气象报告，灾情发生时组织人员紧急救援，按应急预案要求，采取有效措施减少损失，消除安全隐患，保障人民生命和财产安全，全面掌握灾情发生情况及发展趋势，并随时向采购人汇报抗灾抢险相关情况。紧急情况要随时安排处理解决，一般情况要在灾后 2 小时内处理完毕。除不可抗力因素外，因中标人抢险不力造成的一切后果和法律责任均由中标人承担；

抗灾抢险善后工作：中标人应加强灾后巡查保障工作，避免出现二次危害或次生灾害，同时要对每次抗灾抢险工作进行认真总结，形成专项报告上报采购人。

（11）其它工作内容及要求

安排 1 名或 1 名以上工作人员专职负责绿地数字城管工单的接收、分配、处理和回复，涉及本项目所有工作内容的各类信访、投诉、举报的处理和整改， 确保在办理时限内处理、回复到位；

绿地内所有数字城管工单、市民投诉、举报的现场实地处理、整改、完善和反馈；

中标人应建立完整的管理台帐，并由每个片区专人负责。台帐资料记录详细，分类清楚，数据详实；

项目总负责人及片区负责人须具备基本的公文写作能力及办公软件操作能力，根据采购人要求做好养护相关材料的编写上报工作，按时记录月度养护计划及养护作业任务，档案齐全；

服从采购人工作调遣，按时完成管养工作内容核查、苗木及设施设备数量调查和统计、信息汇总等业主临时交办的与本项目相关工作任务；及时高效处理应急抢险工作及其他各项交办事项；

管养期内，按照采购人要求，做好本标段内涉及行政审批绿化移植和恢复等工作；

园林绿化垃圾处理，由中标人自行处理，鼓励对垃圾进行资源化处理，粉碎、消毒后作为树穴覆料，或堆制腐熟后作为有机肥改良土壤，处理场地、设备、人员由中标单位自行解决，所需费用综合考虑在投标报价内，不另外计费；

合同期内，中标人在城区安排专门肥料存放地点及采购计划和使用档案， 肥料采购及使用执行出库、入库管理制度，出入库在采购人监管下进行，每次施肥工作结束后 7 日内，中标人应将本次施肥相关档案资料及时上报采购人；合同期内，做好防汛、防风、抗旱、防寒等抗灾期间的各类养护工作；

管养范围内的所有设施，在日常巡查中，对螺丝松动、脱落，标识标牌表面破损、破旧等情况要主动及时采取相关安全防护工作并无偿予以维修或更换，保证设施的可使用性，整洁性和安全性。

合同期内中标人用电、用水、垃圾处理、人工、物耗等一切事项和支出由中标人自理。

树木喷打药物应做好现场安全防护和指挥，避开市民上下班高峰时间，选择安全环保符合相关用药规定的农药，文明实施，避免影响市民日常生活。洒水除尘时应避开市民上下班高峰时间，做到文明洒水，防止溅洒行人。

病虫害防治药品、鼠害药品的购买、储存须遵守安全生产规定，有专人管理，随领随用，谨防丢失，防止误食，施用地点有警示提醒牌，防止造成安全事故。

由于中标人在操作过程中安全防护不当导致养护工人或游人发生安全事故，一切经济与法律责任由中标人承担，与采购人无关。中标人要做好法定节假日期间正常管养工作。

管养过程中需常备仿真草坪、高密度防尘网等。当绿地内局部因覆土较少无法补植绿化时，铺设仿真草皮覆绿，仿真草皮边缘要稳固好，并与周边环境相协调。树木的移植过程中挖空的树穴要填平并用仿真草坪覆盖，土方整理后短时间内不栽植的用仿真草坪覆盖。需使用仿真草坪、防尘网时应充足供应，其费用综合考虑在管养费内，不单独报价。

巡查，保洁，绿化资产统计这些工作都要含在里面养护单位，进场后要做好绿化资产的统计建档。

负责养护范围内市政设施五微巡查，发现损坏及时上报。包含但不限于：市政设施、井盖、消防栓、公交站台、路面破损等。

- 六、乙方须按下列约定，实现管理目标

1.1项目管理人员

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 年龄 | 资格要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1投标人根据管养地块数量和管养质量要求配备相适应的工作人员，投标时须提供各项人员数量，在管养合同签订之日起 10个工作日内根据接收管养的绿地的实际进度将人员按要求配备到位，并报送所配备工作人员的名单、相关证书原件复印件，依法签订劳动合同、缴纳意外伤害险、排班情况、工作时间等装订成册报采购人现场负责人审核合格后方可进场，采购人现场负责人可根据实际需求进行安排调整。如后期工作人员人数不能满足实际管养要求，应无条件增加人员。采购人有权在各类抢险或应急突击任务时要求中标人增加人员数量，原则上增加的人数不超过日常人员计划的 20%，因此产生的所有费用包含在本项目的报价内。经采购人审核通过的所有人员在合同期内不得随意调整，如有调整，须报经采购人现场负责人同意。

2、定人定岗要求

（1）管养标准的要求人员定人定岗；

（2）进场前须报送修剪技术工的详细信息，接受采购人的岗前考察，采购人有权要求对考察不合格的人员进行调整，并在规定时间内调整到位；

（3）绿地养护人员要相对固定，中标人每年对其调整率不超过50%，对绿化工的更换和调整需报采购人备案；

（4）合同期内，所有人员不得兼职、不得一人多职、要配备工牌；

（5）所有工人必须了解本项目的工作标准和要求并按要求统一服装；

（6）现场每日到岗人员须按采购人要求进行点名考勤，考勤方式由采购人各现场负责人确定；

（7）监控员应做好室内及其设备等卫生清洁，负责对监控系统设备的监视和运用，不得擅离职守。发现故障及时报告，并协助技术人员进行修理、维护，不得擅自拆卸，挪用和停用，不得擅自增减系统数据。监控过程中如发现安全事故、设施被损被盗等异常或突发情况，要尽快确认，及时报告，并根据实际情况，采取相应措施；

（8）维修人员无法完成相应维修保养工作时，中标人需聘请专业维修人员协助维修，按时完成维修任务，维修工作所产生的费用由中标人自行承担；

（9）中标人可根据绿化管养工作实际需求及季节特点合理安排绿化养护每日工作时间，报经采购人同意实行，必要时（应急抢险、创建活动等特殊情况）需安排加班。

（二）设备车辆配备

序号

品种

数量

备注

备注：

1、投标人根据管养地块数量和管养质量要求，按需配备养护机械设备，并在投标时报送每类机械设备的具体数量，后期实际管养工作中如有需要，采购人有权根据实际管养需求，要求中标人增加机械设备数量（增加数量原则上不超过原有机械数量的两倍），因此产生的所有费用包含在本项目的报价内。

2、提倡使用专业化园林机械，景观带病虫害需要时须采用飞机防治，不得使用交管部门禁行的“三小车辆”（机动三轮车、无牌无证电动四轮车、电动三轮车）上路进行管养作业及环保要求。

3、除“标准洒水车、车载雾炮机、登高作业机械、高射程打药机、皮卡巡查车、四轮电动高压冲洗车”之外，其它设备要求8成新，所有设备在管养合同签订之日起10个工作日内全部配备到位。

4、所有车辆需安装定位系统。

（三）其它配备

序号

项目名称

数量

其它要求

注：

1、投标时仅须提供数量，中标后，中标人按采购人要求在规定时间内根据管养接管工作量分批次配备到位满足实际工作需要，并报采购人现场负责人审核后方可进场，同时提供自有机械设备购买发票电子件并加盖项目管理公章（租用设备提供租用设备协议）。

2、采购人不提供办公地点，中标人须在片区附近有固定办公和设备放置地点，中标人如使用采购人空置房屋作为办公或存储用房，须按采购人要求进行使用。

3、合同期内，所有设施设备除注明全新外，其它需保持 8成新，不得因设备坏损等原因影响使用。

4、劳保用品、保洁工具、维修工设备及材料配备等按需配备的内容投标时无须提供数量，待中标人进场后报采购人审核，经采购人审核后方可进场。

5、其它必备的养护设备、机械、工具、材料等未在清单中详细罗列的，投标人需按实际养护要求充足提供，因此产生的所有费用包含在本项目的报价内。

6、管养合同签订之日起10个工作日内中标人需在泗阳设立项目部（在管养区域内设立固定办公场所及车辆等设备统一停放场所），同时将管养设备配备齐全。

7、招标文件中的《江苏泗阳经济开发区绿地养护管理考核细则》为暂定，因本项目服务期较长，采购人在项目实施过程中对考核办法进行调整修改的，中标人需无条件执行。

六、安全责任：

乙方在实施过程中发生的一切安全事故责任由乙方承担。

七、验收

本项目的验收按照《江苏省城市园林绿化养护规范及分级标准》、《宿迁城市园林绿化管养导则》、《江苏泗阳经济开发区绿地养护管理考核细则》的标准执行。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、违约条款

（1）对栽植及管养不到位、存在问题较多的依据《江苏泗阳经济开发区绿地养护管理考核细则》直接扣除罚金。

（2）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（3）本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全的方式实施本项目总承包，乙方应对本项目负责，不得分包、转包。如一经发现上述行为，甲方单方有权立即终止本项目承包合同，清退出场，不予退还其履约保证金，由此产生一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

（4）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

（5）履约期间，乙方发生连续3个月考核成绩为不合格（低于70分）的或连续12个月内有5个月考核成绩为不合格的，甲方有权单方终止合同并不予乙方退还履约保证金。

十、误期赔偿

乙方未按照合同约定服务期提供服务的，除甲方原因或不可抗力外，应向甲方支付违约金，每少提供服务一天，按合同总价款的1‰支付违约金;如超过7日，除支付违约金外，甲方有权解除合同并不予退还履约保证金。

十一、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十二、乙方服务期满后的工作衔接

根据本合同，乙方服务期限至, 年 月   日终止，若乙方没有成为下一服务期乙方，乙方应和下一服务单位于  年   月   日前完成交接工作，下一服务单位于年 月  日正式开始服务。

十三、合同生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十四、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十五、合同份数

本合同一式陆份，以中文书写，双方各执三份.

十六、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

甲方：（盖章）                乙方：（盖章）

地址：                       地址：

法定（授权）代表人：         法定（授权）代表人：

联系人：                     联系人：

联系电话：                   联系电话：

- 年  月   日                  年  月  日

- 第四章 采购需求

一、项目情况

1、项目名称：泗阳县经济开发区绿化养护项目

2、本项目预算价：最高限价为606万元（投标时总价不得超过最高限价606万元，高于最高限价按无效标处理。）

3、合同履行期限：三年；

4、质量标准：合格；

二、付款方式

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：管养经费按月度考核，根据实际管养、施工情况和考核结果，按季度拨付。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

三、验收标准

本项目的验收按照《江苏省城市园林绿化养护规范及分级标准》、《宿迁城市园林绿化管养导则》、《江苏泗阳经济开发区绿地养护管理考核细则》的标准执行。

四、养护内容

一级养护范围为：天津路南侧、三川路西侧、长江路东侧、北京路北侧、北京路(泗塘河-葛东河)侧分带、东湖公园、长江路(文城路-众兴路)，面积约为15.45万平方米，二级养护范围为：北京路(葛东河-343 国道)、北京路(泗塘河-葛东河)辅道两侧绿化带、文城路(泗塘河-343 国道)、众兴路(泗塘河-长江路)辅道两侧绿化带、苏州大道(长江路-太湖路)中分带、长江路(黄河路-众兴路)、长江路(文城路-泗水大道)、苏州大道(长江路-葛东河路)辅道两侧绿化带、黄河路(文城路-淮海路、众兴路-桂林路)、众兴路(泗塘河-长江路)侧分带，面积约为40.57万平方米；如后期绿化面积扩大，根据道路等级，适时调整一二级养护面积。

五、技术要求

1、标准要求

1.1管养标准

达到《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）、《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》、《江苏省城市园林建筑和设施维护管理规范》和《宿迁市城市园林绿化管养导则》等园林绿化管养相关要求，按《江苏泗阳经济开发区绿地养护管理考核细则》的管养绿地标准进行养护。

1.2保洁管理标准

按照《江苏省城市环境卫生作业服务质量标准》、《江苏省城市园林建筑和设施维护管理规范》及《江苏泗阳经济开发区绿地养护管理考核细则》要求，对管养范围内绿地、铺装、水面及设施设备等进行日常保洁。

1.3设计标准

按照公园设计规范（GB 51192-2016）、城市道路绿化规划与设计规范（CJJ75-97）、《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93)等其他现行专业规范、强制性标准、技术规范、规程等要求进行设计。

注：本项目执行但不限于以上标准、规范，与本项目相关的国家、省、市的文件、政策等须按最新文件执行。

2、项目工作内容

2.1管养工作内容

2.1.1绿化养护内容

对本绿化管养总承包项目内存在的各类树木、花卉、藤本、地被、水生植物、草坪、草花等植物的养护、补植、播种、改造提升等工作（包含后期新交接的绿地管养工作）。

①绿地内黄土露天整改工作，包括人行踩踏处理、退化植被更新等，林下耐荫地被植物更新栽植等。管养期内苗木死亡补植、原有苗木疏理移植、标段内土方微调等。

②病虫害防治和弱树复壮：养护期内须加强植物的营养补充和生理性病害预防，养护工作的开展须促使植物生长健壮，原则上不允许出现所养护植物长势衰弱现象，对出现树势衰弱的要及时分析原因，对症治疗，采取测土配肥、药物防治、土壤改良等有效复壮措施，保证树木恢复勃勃生机。

③管养期内，做好抗旱、抗台、抗涝工作，旱季及时进行浇灌，防止植物因脱水造成枯死，台汛期间做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

具体工作要求及技术标准，详见《江苏泗阳经济开发区绿地养护管理考核细则》。

2.1.2安全服务内容

①不文明行为管理；秩序维护；活动监管； 公共设施使用监管；节约用水、用电监管；外来施工按要求监管施工过程；绿化苗木防踩踏、防偷盗、防攀折、防破坏管理；绿化水泵使用管理等。

②水电、设施设备的日常维护管理；亮化设施、各类消防、监控等系统的维护和控制；办公用房安全、设施设备安全、办公用房安全、水电安全隐患等管理；保管车辆、船只，并持证驾驶。

③安全服务：设施设备运行安全管理。

④技术防范服务：辅助配合设施设备问题排查、简单维修；各类紧急情况的控制和处理；节假日及大型活动期间安全保障；自行车停车位划线更新； 协助处置发生的紧急突发事件。

⑤其他服务：采购人安排的其它相关工作。

2.1.3保洁服务内容

服务内容

①养护范围内内所有场地的植（地）被干净整洁无生活垃圾、无明显的枯枝（叶）堆积、空旷绿地无明显垃圾，日常垃圾及时清理；

②除四害活动、所有节假日及大型活动期间保洁等采购人安排的其它相关保洁任务，药物及工具自行负责，打捞和保洁后的垃圾、杂物当天及时清运。

工作要求

①中标人应统筹安排保洁工作，不得出现卫生保洁空缺时间，具体清洁卫生标准按照采购人现场负责人要求执行。

②重大活动、接待等期间，中标人保洁人员要按照采购人在规定时间内完成相应的保洁内容及保洁质量。

③中标人应按采购人现场负责人要求为各岗保洁人员制作足够数量的专门用于落叶的收纳袋子，由岗位上保洁自行将清扫的落叶装入袋内方便收运。

④中标人应确保垃圾临时中转站处垃圾每日下午6点前清运。

⑤及时开展消杀工作，夏季等蚊、蝇孳生季节每周消杀1次；夏秋季节每月灭鼠1次，操作人员做好安全作业措施，确保对市民不存在安全隐患。

⑥及时修剪清除非嵌草铺装内杂草（地面铺装缝隙内、大小卵石缝隙内等）；

⑦绿化带和行道树冲洗：采用专业冲洗设备，对绿篱、草坪、地被、树冠、叶片上的灰尘进行冲洗，冲洗作业按照“从高到低、上叶下杆、先树后带”的顺序，先空中、后地面组织冲洗，冲洗作业过程中应注意避开行人、车辆，并及时清理地面落叶和污渍，确保路面整洁。主次道路绿化带和行道树冲洗必须达到“ 三无一见”标准，即：树叶树杆无灰尘、树底地面无落叶、道路路面无积水、树叶树杆见本色。

2.1.4设施维保服务内容

所有管养绿地内的设施设备维护工作，主要为现场及后期移交的相关园林景观建筑和景观设施（含标牌、垃圾桶、座椅、廊架、花架花箱、雕塑小品等）的保护、保洁和维修、刷漆出新、绿地内硬质铺装的维护维修保洁等，详见《江苏泗阳经济开发区绿地养护管理考核细则》。另绿地内各种材质的花盆花架，易风化材质的破损更换等，树木复壮（香樟雪松等常绿树种复壮、树木胸径20CM左右，长势不良），绿地内的设施维修保养：如球场草皮粘贴、围网加固维修更换、篮球场地面出新等，由中标人承担， 所需费用综合考虑在管养费内，不另外支付。

3、草花栽植等其它工作内容

3.1草花栽植和其它零星工程

3.1.1草花栽植：为保证四季观赏效果，需定期更换各管养区域范围内的时令草花（含花箱、花境、景观节点等）的供苗和栽植等工作，草花应采用株型饱满、色彩鲜艳的品种。每次草花更换栽植前，拟栽植的品种、规格、图案和造型先进行设计， 设计方案需报采购人现场负责人同意后方可实施。

3.1.2绿地管养质量提升工作：植物补植，绿篱补植，耐荫地被植物更新栽植等补植工作，草坪秋季黑麦草等复播工作。

3.1.3草坪退化地块的草坪补植等其它零星工程。

3.3园林绿化养护管理系统使用要求

3.3．1中标人需建立有效的管理机构，制定园林绿化养护管理平台日常使用行之有效的管理规章制度。

3.3.2中标人需建立完整的项目绿植档案（项目、地块、子地块、植物名、胸径/地径/高度、冠径(m)、数量（株）、树龄(年)、生长势（强/中/弱）、种植日期、种植形式等），并协助采购人批量录入园林绿化养护管理平台，后续绿植有变动时，中标人及时在园林绿化养护管理平台发起变更申请，保持绿植档案与实际一致。采购人不定期进行抽检，中标人需记录详细，分类清楚，数据详实。

3.3.3中标人需建立完整的项目设施档案（项目、地块、子地块、名称、材质、尺寸、建设日期、数量、单位等），并协助采购人批量录入园林绿化养护管理平台，后续设施有变动时，中标人及时在园林绿化养护管理平台发起变更申请，保持设施档案与实际一致。采购人不定期进行抽检，中标人需记录详细，分类清楚，数据详实。

3.3.4中标人需按采购人要求采购工卡、车辆定位终端（由中标人自行购买，费用包在投标报价中，后期不再结算），实现人员、车辆位置数据上报，并接入园林绿化养护管理平台。所有作业人员工作时间需佩戴智能工卡、作业车辆安装定位终端，智能工卡、车辆轨迹纳入园林绿化养护管理平台，做到即时动态可监督、历史轨迹可查询。

3.3.5中标人需按采购人要求采购人脸识别考勤机和监控摄像头（由中标人自行购买，费用包在投标报价中，后期不再结算），实现考勤数据及监控视频上报，并接入园林绿化养护管理平台。作业人员需遵守考勤制度，上下班按时完成人脸识别打卡，采购人可通过摄像头远程查看打卡过程。

3.3.6中标人需按采购人要求通过园林绿化养护管理平台实现管理人员人脸识别打卡，包括项目负责人、片区负责人及安全管理员，管理人员不得随意调整。

3.3.7中标人需按采购人要求在园林绿化养护管理平台制定养护计划、定期工作汇报、及时处理工单等，接受管养地块、管养质量的全面监管。

3.3.8园林绿化养护管理平台使用包含但不限于以上内容，中标人需熟练使用，及时处理。

3.4应急抢险工作

3.4.1准备工作：中标人按要求做好管养地块的应急抢险演练等各项工作。中标人针对本项目建立完善的抗灾抢险应急预案机制，成立抗灾抢险应急专项工作小组， 通过微信、QQ 等方式建立通讯工作网络，落实抢险队伍，添置必需的抗灾抢险机械设备、材料工具等，做到即时响应，全面做好抗灾抢险各项应急保障工作；

3.4.2抗灾抢险工作：中标人要安排人员密切关注气象部门气象报告，灾情发生时组织人员紧急救援，按应急预案要求，采取有效措施减少损失，消除安全隐患，保障人民生命和财产安全，全面掌握灾情发生情况及发展趋势，并随时向采购人汇报抗灾抢险相关情况。紧急情况要随时安排处理解决，一般情况要在灾后 24 小时内处理完毕。除不可抗力因素外，因中标人抢险不力造成的一切后果和法律责任均由中标人承担；

3.4.3抗灾抢险善后工作：中标人应加强灾后巡查保障工作，避免出现二次危害或次生灾害，同时要对每次抗灾抢险工作进行认真总结，形成专项报告上报采购人。

3.5其它工作内容及要求

3.5.1安排1名或1名以上工作人员专职负责绿地数字城管工单的接收、分配、处理和回复，涉及本项目所有工作内容的各类信访、投诉、举报的处理和整改， 确保在办理时限内处理、回复到位；

3.5.2绿地内所有数字城管工单、市民投诉、举报的现场实地处理、整改、完善和反馈；

3.5.3中标人应建立完整的管理台帐，并由每个片区专人负责。台帐资料记录详细，分类清楚，数据详实；

3.5.4项目总负责人及片区负责人须具备基本的公文写作能力及办公软件操作能力，根据采购人要求做好养护相关材料的编写上报工作，按时记录月度养护计划及养护作业任务，档案齐全；

3.5.5服从采购人工作调遣，按时完成管养工作内容核查、苗木及设施设备数量调查和统计、信息汇总等业主临时交办的与本项目相关工作任务；及时高效处理应急抢险工作及其他各项交办事项；

3.5.6管养期内，按照采购人要求，做好本标段内涉及行政审批绿化移植和恢复等工作；

3.5.7园林绿化垃圾处理，由中标人自行处理，鼓励对垃圾进行资源化处理，粉碎、消毒后作为树穴覆料，或堆制腐熟后作为有机肥改良土壤，处理场地、设备、人员由中标单位自行解决，所需费用综合考虑在投标报价内，不另外计费；

3.5.8合同期内，中标人在本标段内安排专门肥料存放地点及采购计划和使用档案， 肥料采购及使用执行出库、入库管理制度，出入库在采购人监管下进行，每次施肥工作结束后7日内，中标人应将本次施肥相关档案资料及时上报采购人；合同期内，做好防汛、防风、抗旱、防寒等抗灾期间的各类养护工作；

3.5.9管养范围内的所有设施，在日常巡查中，对螺丝松动、脱落，标识标牌表面破损、破旧等情况要主动及时采取相关安全防护工作并无偿予以维修或更换，保证设施的可使用性，整洁性和安全性。

3.5.10合同期内中标人用电、用水、垃圾处理、人工、物耗等一切事项和支出由中标人自理。

3.5.11洒水除尘时应避开市民上下班高峰时间，做到文明洒水，防止溅洒行人。

3.5.12病虫害防治药品、鼠害药品的购买、储存须遵守安全生产规定，有专人管理，随领随用，谨防丢失，防止误食，施用地点有警示提醒牌，防止造成安全事故。

3.5.13由于中标人在操作过程中安全防护不当导致养护工人或游人发生安全事故，一切经济与法律责任由中标人承担，与采购人无关。中标人要做好法定节假日期间正常管养工作。

3.5.14管养过程中需常备仿真草坪、高密度防尘网等。当绿地内局部因覆土较少无法补植绿化时，铺设仿真草皮覆绿，仿真草皮边缘要稳固好，并与周边环境相协调。树木的移植过程中挖空的树穴要填平并用仿真草坪覆盖，土方整理后短时间内不栽植的用仿真草坪覆盖。需使用仿真草坪、防尘网时应充足供应，其费用综合考虑在管养费内，不单独报价。

3.5.15中标应编制相应的项目实施方案，内容包括但不限于：项目总体部署、项目组织管理、项目质量、安全文明、环保管理、养护实施方案、肥料配备方案、灾害性天气和突发事件应对预案、项目重、难点分析及相关措施等。

六、项目人员素质、设备车辆配备

★1、投标单位中标后须配备不少于56人的服务团队。其中男性养护人员年龄不高于65周岁，女性养护人员年龄不高于60周岁。（提供承诺函，未提供按无效标处理。）

注：1、投标人根据管养地块数量和管养质量要求配备相适应的工作人员，投标时须提供各项人员数量，在管养合同签订之日起 10个工作日内根据接收管养的绿地的实际进度将人员按要求配备到位，并报送所配备工作人员的名单、相关证书原件复印件，依法签订劳动合同、缴纳意外伤害险、排班情况、工作时间等装订成册报采购人现场负责人审核合格后方可进场，采购人现场负责人可根据实际需求进行安排调整。如后期工作人员人数不能满足实际管养要求，应无条件增加人员。采购人有权在各类抢险或应急突击任务时要求中标人增加人员数量，原则上增加的人数不超过日常人员计划的20%，因此产生的所有费用包含在本项目的报价内。经采购人审核通过的所有人员在合同期内不得随意调整，如有调整，须报经采购人现场负责人同意。

2、定人定岗要求

（1）管养标准的定人定岗；

（2）进场前须报送修剪技术工的详细信息，接受采购人的岗前考察，采购人有权要求对考察不合格的人员进行调整，并在规定时间内调整到位；

（3）绿地养护人员要相对固定，中标人每年对其调整率不超过50%，对绿化工的更换和调整需报采购人备案；

（4）合同期内，所有人员不得兼职、不得一人多职、要配备电子工牌；

（5）所有工人必须了解本项目的工作标准和要求并按要求统一服装；

（6）现场每日到岗人员须按采购人要求进行点名考勤，考勤方式由采购人各现场负责人确定；

（7）监控员应做好室内及其设备等卫生清洁，负责对监控系统设备的监视和运用，不得擅离职守。发现故障及时报告，并协助技术人员进行修理、维护，不得擅自拆卸，挪用和停用，不得擅自增减系统数据。监控过程中如发现安全事故、设施被损被盗等异常或突发情况，要尽快确认，及时报告，并根据实际情况，采取相应措施；

（8）维修人员无法完成相应维修保养工作时，中标人需聘请专业维修人员协助维修，按时完成维修任务，维修工作所产生的费用由中标人自行承担；

（9）中标人可根据绿化管养工作实际需求及季节特点合理安排绿化养护每日工作时间，报经采购人同意实行，必要时（应急抢险、创建活动等特殊情况）需安排加班。

3、拟投入的设备

3.1投标人根据管养地块数量和管养质量要求，按需配备养护机械设备，并在投标时报送每类机械设备的具体数量，后期实际管养工作中如有需要，采购人有权根据实际管养需求，要求中标人增加机械设备数量（增加数量原则上不超过原有机械数量的两倍），因此产生的所有费用包含在本项目的报价内。

3.2提倡使用专业化园林机械，景观带病虫害需要时须采用飞机防治，不得使用交管部门禁行的“三小车辆”（机动三轮车、无牌无证电动四轮车、电动三轮车）上路进行管养作业及环保要求。

★3.3除“标准制式水车、高空作业车、随车起重运输车（随车吊）、工程运输车、6座及以上的客车、多功能抑尘车”之外，其它设备要求8成新，所有设备在管养合同签订之日起10个工作日内全部配备到位。（提供承诺函，未提供按无效标处理。）

3.4所有车辆需安装定位系统。

4、其他要求

4.1投标时仅须提供数量，中标后，中标人按采购人要求在规定时间内根据管养接管工作量分批次配备到位满足实际工作需要，并报采购人现场负责人审核后方可进场，同时提供自有机械设备购买发票电子件并加盖项目管理公章（租用设备提供租用设备协议）。

4.2采购人不提供办公地点，中标人须在片区附近有固定办公和设备放置地点，中标人如使用采购人空置房屋作为办公或存储用房，须按采购人要求进行使用。

4.3合同期内，所有设施设备除注明全新外，其它需保持8成新，不得因设备坏损等原因影响维修。

4.4劳保用品、保洁工具、维修工设备及材料配备等按需配备的内容投标时无须提供数量，待中标人进场后报采购人审核，经采购人审核后方可进场。

4.5其它必备的养护设备、机械、工具、材料等未在清单中详细罗列的，投标人需按实际养护要求充足提供，因此产生的所有费用包含在本项目的报价内。

★4.6投标人承诺如获中标后服从采购人制定或调整的考核标准制度执行。（提供承诺函，未提供按无效标处理。）

★4.7投标人须承诺如中标，若采购人有需求，必须服从采购人制定的智慧园林管理、智能化设施及无偿投入所需装备。（提供承诺函，未提供按无效标处理。）

4.8管养合同签订之日起10个工作日内中标人需在泗阳设立项目部（在管养区域内设立固定办公场所及车辆等设备统一停放场所），同时将管养设备配备齐全。

4.9招标文件中的《江苏泗阳经济开发区绿地养护管理考核细则》为暂定，因本项目服务期较长，采购人在项目实施过程中对考核办法进行调整修改的，中标人需无条件执行。

4.10巡查，保洁，绿化资产统计，中标人进场后要做好绿化资产的统计建档。

4.11负责养护范围内市政设施五微巡查，发现损坏及时上报。包含但不限于：市政设施、井盖、消防栓、公交站台、路面破损等。

- 附：江苏泗阳经济开发区绿地养护管理考核细则

- 开发区园林绿化养护管理考核表

江苏泗阳经济开发区绿地养护管理考核细则

| 序号 | 分类 | 条目 | 考核内容及管护要求 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地环境（10分） | 1 | 绿地内无塑膜、无纸屑、无果皮、无烟头、无便迹、无堆物、堆料等，园路、广场无油迹污渍、随弃垃圾及时清扫，随时清运，日产日清；绿地水面保持清洁，正常有养护保洁人员巡视。 | - 发现有塑膜、纸屑、果壳皮、烟头、便迹、杂物等，每发现一处扣0.1分。 - 园路、广场有油迹污渍，垃圾未及时清运，每发现一处扣0.5分。 - 绿地内水面有杂物漂浮的扣1分。 |
|  |  | 2 | 绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等），随产随清；绿地内树木无刻画、张贴、搭挂、摘果、损枝等现象；园路、广场无积水、积雪。 | 4.绿化垃圾未随产随清的，每发现一处扣0.1分。 5.绿地内树木有刻画、张贴、搭挂、摘果、损枝等现象，每发现一处扣0.5分。 - 园路、广场积水及积雪未及时清理的，扣1分。 |
|  |  | 3 | 不得在绿地内搭建任何建筑物、构筑物或其他临时设施，不得将绿地及水面改作其他用途，严禁停放任何车辆。 | 7.擅自在绿地内搭建建筑物、构筑物和其他临时设施或没有及时清除的，每发现一处扣5分。 8.将绿地及水面改作它用的扣3分。 9.树木花草被破坏的，绿地停放车辆的，每发现一处扣0.5分。 |
| 2 | 杂草清除（8分） | 4 | 新植树每年春夏之间松土2次，其他树木每年春夏之间松土1次，杂草及时发现及时清除，绿地内无阔叶杂草。 | 1.松土每缺一次扣1分。 2.绿地内有阔叶杂草清除不彻底的，发现一处有5平方米以下的扣1分，5平方米以上的扣2分，杂草未清除的扣3分。 |
|  |  | 5 | 树穴整修，草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木、绿篱、草花应有分隔沟。 | 3.树穴、绿篱等不及时切边，草坪与树木、绿篱、草花等无明显分隔沟，每发现一处扣2分。 |
|  |  | 6 | 经同意科学安全使用除草剂须保证园林植物的安全，确保不发生药害。 | 4.每发现一处药害扣5分。 |
|  |  | 7 | 秋冬时期，及时清除杂草，避免引发火灾。 | 5.每发现一处杂草未及时清除的扣0.5分，引发火灾的扣5分。 |
| 3 | 苗木满栽 （10分） | 8 | 绿地内乔灌木有缺株，绿篱及各种模纹、草花有空缺应及时补缺。 | 1.乔灌木未按规定及时补缺，扣1分/株；绿篱未按规定及时补缺，扣1分/㎡；模纹及草花未按规定及时补缺，扣1分/㎡ |
|  |  | 9 | 死亡的树木要及时进行清理并要同品种、同规格补植，对因大风、大雨刮倒的树木要在风雨停后及时扶正、支撑并培土，对因雨水冲刷等原因造成土方被冲刷、塌陷的，3天之内修缮完善。 | 2.树木刮风刮倒没有按时扶正，培土、浇水和搭支架的，每发现一处扣1分。 3.绿地内土方被冲刷、塌陷，或泥土外溢，没有按时修缮完整的或冲洗干净的，每发现一处扣0.5分。 |
|  |  | 10 | 做好绿地内时令花卉的季节性更换和养护工作。 | 4.绿地内季节性花卉未及时更换的，1平方米扣1分，以此累计扣分。 |
| 4 | 病虫防治（15分） | 11 | 病虫害以预防为主，发现病虫害，积极防治，效果明显。 | 1.没有喷洒药剂预防病虫害的，扣2分；不及时防治，有明显危害症状扣5分/次；因管养不及时造成大面积病虫害爆发的，一次性扣10分。 |
|  |  | 12 | 使用农药严格按病虫情况指导要求配比、用量正确，无药害产生。 | 2.用药效果不佳，造成病虫害危害症状加重，扣1分/次；使用不当发生药害，一处扣2分。 |
|  |  | 13 | 结合冬季树木涂白、修剪，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。涂白均匀，上口平齐，高度距地面1.25m，整条道路涂白后上口应保持在同一水平线上。 | 3.未及时涂白，或涂白不达标准，如上端口不整齐，树根部周围被涂白剂污染等，扣1分。 |
| 5 | 整形修剪（15分） | 14 | 树木修剪规范整齐。高大乔木树冠完美，定枝、整枝合理均匀，内膛不乱，无枯枝死枝；花灌木修剪及时、准确，按时开花结果；色块、绿篱应带线适期修剪，曲线润畅，轮廓明显，不脱叶，不缺损，三面整齐平整；球类修剪圆整，造型优雅。 | 1.树木不及时修剪，一处扣1分；不按要求乱修剪，扣2分；有脱脚、缺损，一处扣0.5分；乔木萌孽芽未及时剥除，发现1株扣0.1分；修剪不当造成树木枯死，扣2分/株；绿篱未带线修剪，修剪面不平、不直，宽度不匀，扣1分/10㎡；有明显凹凸，一处扣0.5分；色块轮廓不明显，面不平，扣1分/处；球类修整不圆，同条路或同块趋向不一，一处扣1分。 |
|  |  | 15 | 树木枝干修剪破面直径超过2公分，必须使用伤口涂抹剂。 | 2.树木修剪未使用伤口涂抹剂的，每发现一处扣0.1分。 |
|  |  | 16 | 草坪应使用专用草坪修剪机，要适时修剪，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗留，草坪修剪高度：3-5 CM。修剪后的草屑、枝叶及时扫尽运出。 | 3.草坪未使用专用修剪机的扣1分，未及时修剪，生长高度超过8cm的扣1分，修剪后草坪高度过低导致枯黄的扣1分。 4.修剪面不平，边角有遗留，一处扣0.5分；修剪后色斑明显，一处扣0.5分。 5.修剪后的草屑、枝叶未及时扫尽运出的，每处扣0.5分。 |
| 6 | 设施维修（10分） | 17 | 绿地设施始终保持完整无损、干净整洁，无刻划、张贴、搭挂等现象。 - 警示牌、宣传牌、指示牌完好，清洁卫生，无张贴刻划，每日擦拭,园灯正常开放 - 护栏、坐凳、栈道、平台完好，清洁卫生，无张贴刻划，每日擦拭。 - 垃圾筒完好，使用得当、无歪斜、无垃圾外溢等，每日擦拭。 - 定期对绿地设施进行查看及维修，确保设施无失盗和人为损坏现象、无安全隐患。 | 1.警示牌、宣传牌、指示牌等卫生保洁未做到位，每发现一处扣0.1分。 2.座椅、围栏、垃圾筒、园灯等被破坏没有及时修复的，每发现一处扣1分。 3.园灯没有正常开放的，发现一次扣1分。 |
| 7 | 绿化长势（10分） | 18 | 绿地及道路内树木无死株、断枝及明显枯枝，树木无大片光秃落叶。 | 1.发现死树，扣0.5分/株；有断枝、枯叶、大片光秃落叶，发现一处扣0.5分，色块内有1处灌木死亡扣0.5分。 |
|  |  | 19 | 绿地内树木生长健壮，树冠完整，无倾斜、歪倒现象。高大乔木在大风来临时应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正支撑倒伏树木。 | 2.正常情况下，绿地内乔木、大灌木有倾斜或倒伏现象，扣0.5分/株；因灾害天气造成树木倒伏，应在规定时间内扶正支撑，逾期扣0.5分/株；无有效措施导致高大乔木倒伏，扣0.5分/株。 |
|  |  | 20 | 草坪应长势旺盛，色泽一致，无黄化、积水现象，基本无杂草。草坪无空缺，如有空缺应及时重播或重铺，草坪及时修剪。 | 3.草坪有黄化现象，一处扣1分；有积水现象一处扣0.1分；有明显杂草未拔出现象，扣0.1分/㎡；草坪有空缺，未按时规定完成补种的，扣1分/㎡。 |
|  |  | 21 | 冬春季节要积极采取相关措施，做好植物防寒保暖工作。 | 4.未采取措施对植物进行防寒保暖，每处扣2分，植物因受冻造成死亡的，扣5分。 |
| 8 | 施肥 （7分） | 22 | 基肥、追肥使用时间、用量、品种严格按照园林植物养护标准相关要求实施，原则上春秋季各施1次复合肥，乔木胸径5cm以下，每株每次0.25公斤；胸径5-10cm以上，每株每次0.5公斤；胸径10cm以上，每株每次0.75公斤。追肥根据不同植物品种需求，每年至少1次，不得漏施、少施。 | 1.未按规定施肥的扣2分，漏施、少施等，每发现一处扣1分。 2.施肥时应通知建设单位到场监督，否则扣1分。 |
| 9 | 排灌除尘（5分） | 23 | 根据实际，干旱时及时浇水并灌足灌透，洪涝时及时排放积水。在雨季应采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝致死。绿地和树池内积水不得超过24小时，宿根花卉种植地积水不得超过12小时。 | 1.苗木干旱未及时浇水扣1分，浇水未浇透扣1分；浇水人员操作不规范，如水车驾驶员兼顾浇水、绿地内泥土被冲至路面等，发现1次扣1分；未在限定时间内排涝的扣5分。 |
|  |  | 24 | 及时喷水除尘，保持园林植物亮丽。 | 2.未及时喷水除尘，园林植物污浊的扣1分。 |
| 10 | 安全文明 （5分） | 25 | 管辖地段要设置安全警示标志，如水体、山体等易发生安全隐患部位；在道路上作业时，要设立安全警示标志，作业人员作业时应将作业工具摆放在安全的位置，不能妨碍车辆行驶和行人安全。 | 1.因养护不到位、安全措施不周密、养护操作不规范等造成的人身及其他财产损失和一切安全责任，概由养护单位承担，且此项考核为0分。 2.未设置安全警示标志或设置不当的，每发现一处扣1分。 |
|  |  | 26 | 园林机具必须按照要求正确使用，避免因操作不当引起意外事故的发生；对植物进行浇灌、喷施药物、肥料，应避免伤害行人；高空作业，应对作业区域上方的电线、广告牌多加注意，以防意外。定期排查安全隐患，及时发现及时处理安全隐患，杜绝安全事故发生。 | 3.不按技术要求使用园林机具，每发现一次扣1分；对植物进行浇灌、喷施药物和肥料，影响行人安全，事故责任由养护单位承担并对其扣2分处罚；安全巡查工作不到位扣1分。 |
|  |  | 27 | 作业时间内应讲礼貌、文明用语、不得同行人发生争执。严禁酒后、穿拖鞋、赤膊上班。 | 4.作业时间内不能文明工作的，每发现一人次扣0.5分。 |
| 11 | 设施设备定岗着装（5分） | 28 | 作业设施设备要按招标文件配备到位，应建立健全机具使用与维护管理制度，制定机具操作、维护和保养规程；机具使用实行定人、定机、定岗制度，机具的操作及维护人员和保管专人要按期做好设备的维护保养工作，严格执行“十字作业法”（即清洁、润滑、紧固、调整、防腐）。 | - 制度建立不完善，扣1分。 - 因设施设备缺少、维护不到位而导致管养不利的，每例扣5分。 |
|  |  | 29 | 项目负责人每天必须在养护现场进行现场管理指导。 | 1.养护管理责任人未在养护现场的，每次扣0.5分，2分为上限。 |
|  |  | 30 | 养护人员数量与合同要求保持一致，并着装统一仪容整洁上岗，不得披衣、敞怀、挽裤腿，不得穿拖鞋或赤脚。（工作服印有养护单位名称，并有醒目色彩、反光条等） | - 未按合同要求配备齐全养护人员的扣2分。 - 发现缺岗、聚岗，每发现一人或一起扣0.5分。未着装或仪容不整，每次扣0.5分。 |

开发区园林绿化养护管理考核表

| 序号 | 路段、名称 | 公司名称 | 评分内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 绿地环境（10分） | 杂草清除（8分） | 苗木满载（10分） | 病虫防治（15分） | 整形修剪（15分） | 设施维修（10分） | 绿化长势（10分） | 施肥 （7分） | 排灌除尘（5分） | 安全文明生产（5分） | 设施设备和定岗着装（5分） |  |  |

检查时间： 年  月  日

考核组（签字）：

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 供应商资格要求 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的，按技术方案得分由高到低排序；得分、投标报价且技术方案得分相同的由采购人确定。评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10。符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 业绩 | 16.00分 | 1、2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），投标单位承担过类似绿化管养项目的，每有一个加2分，最高得10分。 2、2020年 1 月 1 日以来（时间以合同签订时间为准）项目负责人承担过类似绿化管养项目的，每有一个加 2 分，本项最高得6分。 注：须同时提供项目中标通知书、合同及验收合格证明（或项目业主单位出具的履约反馈材料）原件的扫描件，未提供或提供上述材料不全或提供材料模糊不清无法辨认的均不得分。企业业绩和项目负责人业绩为同一项目，只计一次分数，不可重复得分，业绩需体现拟派项目负责人的名字，否则不得分。上述相关证明材料原件扫描件将随中标结果公告同步公开。 |
|  | 机具设备配置 | 8.00分 | 1、配置标准制式水车2辆（核载8吨及以上），自有每提供一辆得1分，租赁每提供一辆得0.5分。本项最高2分。 2、配置高空作业车2辆，自有每提供一辆得1分，租赁每提供一辆得0.5分。本项最高2分。 3、配置随车起重运输车（随车吊）1辆，自有得1分，租赁得0.5分。本项最高1分。 4、配置工程运输车1辆，自有得1分，租赁得0.5分。本项最高1分。 5、配置6座及以上的客车1辆，自有得1分，租赁得0.5分。本项最高1分。 6、配置多功能抑尘车1辆（核载7吨及以上），自有得1分，租赁得0.5分。本项最高1分。 注：1、上述所有车辆须同时提供车辆照片及行驶证、登记证、购置发票、车辆保险原件扫描件；租赁车辆还另须提供租赁合同原件扫描件。未提供或提供不全的不得分。 - 上述所需车辆租赁超出要求数量的不累计得分。 - 上述相关证明材料原件扫描件将随中标结果公告同步公开。 |
|  | 人员配置 | 15.00分 | 1、拟派项目负责人具有人力资源和社会保障部门颁发的园林绿化专业（园林绿化、风景园林、园林、园艺）中级职称的得2分,高级职称得4分，本项最高得4分。 2、拟派的项目组人员（项目负责人除外）具有人力资源和社会保障部门颁发的园林绿化专业（园林绿化、风景园林、园林、园艺）中级职称的得1分,高级职称得2分，本项最高得4分。 - 3、拟派项目组成员（项目负责人除外）具备安全生产C类证书，每提供一个得1分，本项最高得2分。 4、拟派项目组人员（项目负责人除外）持有国家安全生产监督管理总局监制或中华人民共和国应急管理部监制的特种作业证（作业类别：高处作业）的，每提供一人得1分，本项最高1分。 - 5、拟派项目组成员自2020年1月1日以来（以获奖文件时间或获奖证书时间或网页公示时间为准），获得过行政主管部门颁发的园林绿化养护类的表彰或荣誉的，有提供一个得2分，本项最高得4分。 注：①表彰、荣誉证书和网页公示时间与发文不一致的，以发文时间为准。②须提供表彰文件原件的扫描件或文件公示查询网站地址至投标文件中。③提供上述人员投标单位在本项目递交投标文件截止日期前近6个月中任意一个月为其缴纳的社保缴纳证明。未提供或提供上述材料不全或提供材料模糊不清无法辨认的均不得分。 ④上述相关证明材料原件扫描件将随中标结果公告同步公开。 |
|  | 企业综合实力 | 9.00分 | 1、2020年1月1日以来（以获奖文件时间或获奖证书时间或网页公示时间为准）投标单位获得过行业主管部门颁发的绿化养护优质工程项目的荣誉奖项的，每有一个加2分，本项最高得6分。 注：提供证书或文件原件扫描件或网址查询截图,同一项目获得不同奖项的，只计取一次得分。未提供或提供上述材料不全或提供材料模糊不清无法辨认的不得分。 - 投标单位具有有效期内的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书，且范围包含类似园林绿化管养类，每提供有一个得1分，本项最高得3分。 注：须同时提供证书原件扫描件和平台查询截图，未提供或提供不全的不得分。 上述相关证明材料原件扫描件将随中标结果公告同步公开。 |
| 项目实施方案 | 项目总体部署 | 5.00分 | 针对采购文件，提供项目总体部署方案。方案内容完整、思路准确、清晰、明确、措施合理的，有较强的针对性和操作性的，得5分；方案较完整、思路较准确、较清晰、较明确、措施较合理的，有一定的操作性的，得4分；方案内容有缺失、思路基本满足文件要求、操作性基本可行的，得3分；不提供的不得分。 |
|  | 项目组织管理 | 6.00分 | 针对采购文件，提供项目组织管理方案。方案内容完整、思路准确、清晰、明确、措施合理的，有较强的针对性和操作性的，得6分；方案较完整、思路较准确、较清晰、较明确、措施较合理的，有一定的操作性的，得4分；方案内容有缺失、思路基本满足文件要求、操作性基本可行的，得2分；不提供的不得分。 |
|  | 项目质量、安全文明、环保管理 | 6.00分 | 针对采购文件，提供项目质量、安全文明、环保管理方案。方案内容完整、思路准确、清晰、明确、措施合理的，有较强的针对性和操作性的，得6分；方案较完整、思路较准确、较清晰、较明确、措施较合理的，有一定的操作性的，得4分；方案内容有缺失、思路基本满足文件要求、操作性基本可行的，得2分；不提供的不得分。 |
|  | 养护实施方案 | 7.00分 | 针对采购文件，提供养护实施方案。方案内容完整、思路准确、清晰、明确、措施合理的，有较强的针对性和操作性的，得7分；方案较完整、思路较准确、较清晰、较明确、措施较合理的，有一定的操作性的，得5分；方案内容有缺失、思路基本满足文件要求、操作性基本可行的，得3分；不提供的不得分。 |
|  | 肥料配备方案 | 6.00分 | 针对采购文件，提供肥料配备方案，方案内容完整、思路准确、清晰、明确、措施合理的，有较强的针对性和操作性的，得6分；方案较完整、思路较准确、较清晰、较明确、措施较合理的，有一定的操作性的，得4分；方案内容有缺失、思路基本满足文件要求、操作性基本可行的，得2分；不提供的不得分。 |
|  | 灾害性天气和突发事件应对预案 | 6.00分 | 针对采购文件，提供灾害性天气和突发事件应对预案。方案内容完整、思路准确、清晰、明确、措施合理的，有较强的针对性和操作性的，得6分；方案较完整、思路较准确、较清晰、较明确、措施较合理的，有一定的操作性的，得4分；方案内容有缺失、思路基本满足文件要求、操作性基本可行的，得2分；不提供的不得分。 |
|  | 项目重、难点分析及相关措施 | 6.00分 | 针对采购文件，提供项目重、难点分析及相关措施”，方案内容完整、思路准确、清晰、明确、措施合理的，有较强的针对性和操作性的，得6分；方案较完整、思路较准确、较清晰、较明确、措施较合理的，有一定的操作性的，得4分；方案内容有缺失、思路基本满足文件要求、操作性基本可行的，得2分；不提供的不得分。 |

- （三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、 2

1、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知，本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、项目实施方案

十二、投标所需其他材料

十三、质疑函范本

- 一、投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人居民身份证。）

单位名称：（加盖CA电子公章）

年   月   日

法定代表人身份证电子件

2、授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                     号                    项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附法定代表人身份证电子件

- 附被授权人身份证电子件

- 五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总价： 元

合同履行期限： 年

日期：       年   月   日

- 六、投标报价明细表

投标报价汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 年 | 3 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | ￥： 元 人民币（大写）： |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

单位名称：             （加盖CA电子签章）

七、中小（微）企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

八、技术响应偏离表

响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- |

单位名称：             （加盖CA电子签章）

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见投标文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。

2、供应商所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

- 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

- 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十一、项目实施方案

- 格式自拟

- 十二、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

- 十三、质疑函范本

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。