招　标　文　件

项目名称： 涉企服务一体化平台（二期）项目

标书编号：JSZC-320582-JZCG-G2025-0038

项目属性：服务

苏州市公共资源交易中心张家港分中心

2025年6月

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	21

第五章 评标方法与评标标准	35

第六章 投标文件格式	40

- 第一章  投标邀请

涉企服务一体化平台（二期）项目JSZC-320582-JZCG-G2025-0038招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2025-07-08 9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2025-0038

项目名称： 涉企服务一体化平台（二期）项目

预算金额：113.04万元

最高限价（如有）：113.04万元

采购方式：公开招标

采购需求：落实《张家港市产业用地项目全生命周期管理工作规程》及我市涉企服务工作部署，对涉企服务一体化平台进一步延伸，以数据驱动服务升级。功能主要是招商洽谈、土地供应、履约监管、结果应用、产业项目全生命周期看板、产业创新扶持政策积分看板、升级张家港市工程建设项目审批管理系统等。

合同履行期限：自合同签订之日起6个月

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；

7.关于资格证明文件的书面承诺；

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（四）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-07-08 9:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：张家港市数据局

单位地址：张家港市人民中路5号

联系人：施雪雯

联系电话：13861613109

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心张家港分中心

单位地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座)

联系人：欧心怡

联系电话：0512-58915390

3.项目联系方式

项目联系人：欧心怡

电话：0512-58915390

第二章  投标人须知

一、总则

- 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心张家港分中心(以下简称公共资源交易中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与公共资源交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7.招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前，公共资源交易中心可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 10.投标函和开标一览表

10.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 11.投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 12.投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、货物、配件、包装、运输、装卸、安装、调试、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 13.技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 14.投标人情况介绍

- 14.1投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 15.投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16.投标有效期

16.1投标有效期为公共资源交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，公共资源交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17.投标文件的签署

17.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

- 18.投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 20.投标文件的递交

- 20.1公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 21.投标文件的修改和撤回

- 21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

- 22.开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 23.评标委员会

23.1开标后，公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向公共资源交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

- 27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的；

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

- 28.确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

- 29.质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向公共资源交易中心提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函公共资源交易中心有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，公共资源交易中心有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或公共资源交易中心将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 30.中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，公共资源交易中心向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 32.履约保证金

32.1合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为0元。

32.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 33.货物和服务的追加、添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 34.监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

34.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心张家港分中心      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：              （             元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、货物、配件、包装、运输、装卸、安装、调试、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾

期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

6.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期限：

本合同的服务期限为    。

九、货款支付

9.1 结付程序：

9.2 结付期限：

9.3 乙方收款账户：

9.4 甲方合同款支付方式：         （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3响应时间：             。

11.4在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费质保期为：            。

十二、调试和验收

12.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在         个工作日内完成验收。

12.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

13.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

14.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

第四章 项目需求

- 一、清单

1.清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉企服务一体化平台（二期）项目 | 1 | 项 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购 标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单：无

(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

注：以★标注的为政府强制采购产品

凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品

环境标志产品政府采购品目清单:

无

- 绿色采购其他政策： 
    （1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
    （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 技术要求

- （一）项目背景

2022年1月，我市印发实施《张家港市产业用地项目评审工作规程（试行）》（张委办〔2022〕5号），截至2023年11月累计已评审项目129个，共计120个项目通过准入，已准入的项目中79个项目拿地，合计供地4558.8亩，预计第一批拿地项目将于今年年底陆续竣工投产，产业用地项目后续的履约监管机制亟需配套优化完善，加快形成贯通项目全生命周期的“闭环式”工作机制；2023年9月，我市印发实施《张家港市重大产业项目全生命周期管理实施意见》（张委办发〔2023〕19号），成立市重大产业项目全生命周期管理领导小组，明确由领导小组研究制定全市产业用地项目全生命周期管理工作规程；2023年11月，我市关于印发《张家港市产业用地项目全生命周期管理工作规程（试行）》的通知（张重全〔2023〕1号），成立市重大产业项目全生命周期管理工作领导小组统筹全市产业用地项目全生命周期管理工作，成立专项准入小组、专项评价小组、专项督导小组等三个工作小组。

根据《张家港市产业用地项目全生命周期管理工作规程》，本次项目主要对涉企服务一体化平台进行进一步延伸，开发完善产业用地项目全生命周期管理服务应用、构建产业用地全生命周期管理服务看板及扶持政策积分管理看板；根据国家工程建设项目3.0要求，升级优化工程建设项目3.0应用等，进一步加速我市产业向数字化、网络化、智能化方向转型。

- （二）建设目标

以涉企服务一体化平台升级为契机，按照政府服务“整体构建、统一供给”的总体思路，进一步推进全市政务信息化项目建设的标准化、集约化，进一步推进跨业务、跨部门、跨行业的业务管理、办理和运营体系持续深化。

1.健全产业用地全生命周期服务管理能力

依托“涉企服务一体化”平台构建“产业用地项目全生命周期管理服务”应用，对产业用地项目在用地期限内的进展情况实施全过程动态评估和监管，实现产业用地利用效益最大化，为我市打造中国式现代化县域先行区提供重要支撑。

2.优化工程建设项目审批管理系统

按照住建部《工程建设项目审批管理系统数据共享交换标准3.0》要求，针对企业服务的关键领域（工程项目建设），对工改系统进行优化升级。围绕数据共享交换标准（V3.0）各项升级改造内容，梳理、归集各个表数据以及相关字段要素，支撑数据标准化上报工作。同时，开展平台功能深化建设，持续扩展工程建设项目审批服务场景，优化业务办理流程，提升服务体验，最大限度地增强企业在项目申报过程中的便捷性，努力提升企业的获得感。

3.强化产业用地全生命周期管理数据分析

通过对产业用地项目数据进行梳理、治理、分析，打造产业项目全生命周期看板、产业创新扶持政策积分看板。通过将各项关键数据智能转换成可视化的几何图形、图表或其他直观形象，按需组合并展示，让领导实时掌握一手资料，快速理解数据并获取所需信息，挖掘办事审批堵点、强化环节精简和流程再造，做出科学精准的判断和决策，持续优化政务服务能力。

4.完善涉企服务一体化平台能力

推进标签画像体系升级，结合实际业务需求构建标签画像体系，对标签进行统一管理和把控，升级标签画像应用，重点建设政策、企业、产业、项目标签体系，支撑涉企服务场景深度应用。

- （三）总体设计要求

1.设计思路与原则

本项目建设需将充分运用大数据思维和手段整合现有智慧城市底层服务能力、市政务服务管理平台、部门自建系统等，搭建跨部门、跨地区、跨层次的涉企服务应用体系。该项目建设应遵循以下设计思路和原则：

1.1总体布局、全面覆盖

强化顶层设计，注重标准规范，以涉企服务一体化平台为枢纽带动各部门业务系统持续集成及深化建设，进一步构建涉企服务一体化应用体系，实现全市相关部门涉企业务应用的集成整合。

1.2问题导向、着眼发展

聚焦涉企业务中的关键环节，充分考虑企业服务存在的基础性、普遍性、全局性问题，从亟需解决的关键问题入手，不断拓展张家港市涉企服务应用的广度和深度，提升相关部门工作精准化和智能化水平。

1.3资源整合、协同联动

充分利用各部门现有政务信息资源，围绕涉企服务进一步促进资源整合、信息共享和业务协同，依托涉企服务一体化平台构建进一步做好与各部门自建系统的能力衔接、业务衔接和数据衔接。

1.4综合防范、确保安全

健全安全管理制度，落实主体责任，强化网络安全规划、安全建设、安全监测和安全态势感知分析，加强综合防范，积极运用安全可靠技术产品，确保系统运行和数据信息安全。

2.架构要求

供应商应根据项目建设要求，提供应用架构设计、数据架构设计及业务架构设计。

2.1应用架构设计：需从基础层、支撑层、应用层、入口渠道方面对涉企服务一体化平台进行应用架构设计，能够对利旧、新建、优化内容进行有效区分。

2.2数据架构设计：需对整体业务办理过程中数据流转进行数据架构设计。

2.3产业用地项目全生命周期服务应用业务架构设计：需根据对项目需求理解，从业务架构、用户体系、业务流程方面对产业用地项目全生命周期服务应用业进行设计说明。

3.安全需求

系统建设不仅要提供稳定可靠、质量保证的政务服务，还要最大限度的保障数据信息资源的安全，保障系统平台运行的安全。

系统的安全保证应分为环境安全保障、系统安全配置保障、应用和数据库安全保障、安全保障基础设施保障、系统安全开发和实现保障内容。

4.综合保障方案需求

供应商应根据项目建设要求，提供针对本项目的实施方案、应急保障方案、服务方案、培训方案和风险管理方案。各方案需求如下：

实施方案需结合项目实际，针对性提供包括项目组织架构、人员组织安排、项目实施计划、实施过程管理、系统开发流程、质量保证措施等内容，并明确项目电子化管理手段；

应急保障方案需包括突发事件类别、各类突发事件的响应时间、应急处理程序、应急响应措施等，需具备针对软件系统、数据库故障及主机等多方面故障应急预案；

服务方案需包括运行、系统测试等，重点明确优化服务、日常巡检及保障措施方案；

培训方案需结合项目建设实际提供针对性培训目标、培训方式、培训内容、培训计划，重点明确培训目标成果及进度安排；

风险管理方案需包括风险管理计划、风险分析与管理内容、主要风险识别与分析、风险控制与规避、项目风险及应对措施，并支持风险监控。

- （四）功能建设要求：

1.产业用地项目全生命周期管理服务应用

1.1产业用地项目全生命周期办理涵盖招商洽谈阶段、准入决策阶段（审批关联）、土地供应阶段、履约监管阶段、结果应用阶段五个阶段。

招商洽谈阶段：需包含在谈项目登记、产业用地项目登记、产业用地项目《投资意向协议》签订、法人空间-企业合同签章功能。

准入决策阶段（审批关联）：结合实际工作需求，需对准入评审功能进行升级建设，增加派发回收及派发作废，发改委在派发项目准入评审后，可通过该功能完成评审申请回收或作废。需支持项目立项代码关联、统计库代码关联。

土地供应阶段：需提供用地项目《投资发展监管协议》预签订管理、二级市场项目协议签订、《投资发展监管协议》正式签订管理、《投资发展监管协议》签订作废、《土地出让合同》备案。

履约监管阶段：需提供开竣工指标申报、投达产申报、监管核验评价、《投资发展监管补充协议》签订功能。

结果应用阶段：需包含产业用地项目违约追责、监管核验评价再考核、产业退出管理、差别化政策功能。

1.2产业用地项目中心管理

需提供产业用地项目查询以及产业用地项目统计分析报表功能。

1.3产业用地项目任务中心管理

需提供历史项目数据导入、项目统计库导入、各协议内容审核、用印审核、依时间触发任务处理、需评审任务处理。

1.4产业用地项目配置中心管理

需包含《投资发展监管协议》权限划分、区镇信息配置、预警/告警时限配置、产业用地项目提醒时间配置、对比指标配置、产业用地项目流程图信息配置、监管核验指标配置功能。并依据业务实际情况，需将可识别配置化的业务内容进行提取，完善配置中心能力。

1.5实施服务

需梳理产业用地项目事项基本信息、情形类别、申报材料信息，绘制事项电子表单，完成事项结构化入库。

2.工改系统升级

2.1工改3.0升级改造

工改3.0升级改造内容包含工改网厅门户升级、工改审批管理后台级以及工改V3.0数据上报。

工改网厅门户升级：对工改网厅首页面进行改版，重新设计开发工改网厅首页面；个人空间样式优化升级；办事指南新版事项材料样式优化升级。需新增主题项目申报、各主题办事指南查询功能。需按照标准，调整项目基本信息表申报字段，完善项目建设单位信息。需根据省营商环境评价方案要求，将各类型规划许可、施工许可、环境影响评价审批办件通过数据推送、系统对接方式在张家港市工改门户定期公布。按照苏州要求，在工改门户办理工程施工许可证时，协同推送“建筑垃圾处理方案备案”办理提示，提供提示界面及附件下载功能。

工改审批管理后台升级：需完成事项标准化改造和配置、主题项目管理配置升级、新增主题项目办理、审批详情改造、关键节点事项“一张表单”升级改造、工改事项业务表单及办理信息改造、工改新增事项业务表单绘制、办件补录功能、下放事项申报提示、工改办件辖区转交、重大项目数据录入及上报、施工许可证信息查看、工改上报监控页面优化。

工改V3.0数据上报：需完成上报数据表调整、标准化数据上报及数据质检规则调整。

2.2联合报装

需完成水电气讯视一件事建设、水电气讯视单事项流程改造，并预留联合报装2个实际业务系统对接。

2.3拿地即开工

需完成拿地即开工流程建设，并实现拿地即开工数据推送。

2.4区域评估建设

需完成区域评估库成果库建设，实现区域评估成果引用和评估信息上报。

2.5方案联审模块

需完成项目关联、项目信息完善、材料提交、统一分发、部门反馈及意见汇总功能建设。

2.6工改项目链接内材料复用

需调整现有仅可获取电子证照库数据的模式，使办件结果证照和材料可以进行共享调用。

2.7强化电子签章电子证照应用

需选择1-2个试点事项，加快推进电子签名、电子印章、电子证照、电子材料、电子档案使用，“一网通办”已建设能力复用，在工改应用侧进行接入和使用推广。

2.8告知承诺办理系统适应改造

需新增告知承诺相关内容，满足3.0办件上报要求。

2.9统计分析

需结合省市工作要求及工程建设项目管理要求，定制工程建设项目个性化统计分析报表，依托工改系统运行及汇聚数据，多维展示统计分析情况。

2.10系统对接与整合

与江苏省工改系统对接：按照数据共享交换标准（V3.0）要求，对接省工改系统实现起重机办件数据回流。

与江苏省投资项目在线审批监管平台对接：按照省工改工作要求，需与省投资项目在线审批监管平台对接，按要求完成市工改系统中立项、节能审查等办件数据上报，并调用省发改接口获取同步项目信息，根据省发改接口获取最新的项目信息。

与江苏省消防系统对接：当前工程建设项目审批流程中，消防业务依托省消防系统运行，为保证本级系统数据完整性，需完成省消防系统单点登录对接、消防相关办件数据回流及消防补推模块。

与江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台对接：当前工改相关的建筑工程施工许可证的发放、建设工程竣工验收备案和施工图设计文件审查业务依托江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台运行，为确保本级工改系统数据完整性，需与上述平台对接，通过接口方式获取上述业务办件数据。

与苏州市工改系统对接：苏州市工改系统为苏州市城市工程审批系统，按照数据交换标准（V3.0）要求，应汇总全市工程建设项目审批数据并实时共享至省工改系统。本次与苏州市工改系统对接，需按照苏州市下发的工改项目主题及阶段标准，关联现有系统项目信息，按照苏州市标准进行数据上报，同时通过接口方式获取苏州市公安交通管理平台、省交通政务一体化平台相关办件数据。

与市资规系统对接：因产业用地项目“供地线”节点业务在资规业务系统内流转办理，需对接获取资规业务系统内“供地线”节点数据，自动点亮项目节点，包含未启动、进行中、正常办结、超期情况。本次平台建设需提供产业用地项目查询接口，接口包含产业用地项目名称、产业用地项目全生命周期码、项目投资主体、统一社会信用代码，提供资规业务系统查询项目绑定产业用地项目全生命周期码。

与市住建系统对接：与产业用地项目全生命周期管理应用对接：因产业用地项目“审批线”节点业务在工改系统内流转办理，需对接工改系统内“审批线”节点数据，自动点亮项目节点，包含未启动、进行中、正常办结、超期情况。需根据工改项目立项代码获取工改系统内“审批线”节点数据，自动标注节点状态（未启动、进行中、正常办结、超期情况）。

与中介超市系统对接：当前中介超市系统为工改提供相关中介服务，并沉淀具体项目中介服务成果数据。本次项目需深化与张家港市中介超市系统的数据对接及成果应用，通过接口接入方式，实现业务接件过程中中介服务成果物调用。

与联合测绘系统对接对接：当前联合测绘系统主要承接多测合一业务并沉淀多测合一结果数据，本次项目需深化与张家港市联合测绘系统的数据对接及成果应用，通过接口接入方式，实现工改业务接件过程中多测合一服务成果物调用。

省智能客服能力接入：当前省智能客服提供线上咨询服务能力，本次项目建设需在工改门户首页添加省智能客服能力，点击客服图标可跳转至省智能客服界面，用户可提出相关问题，提高网上办事深度。

江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台适配改造：需按照V3.0标准完成施工图审查申请改造、施工许可3.0本地化改造、竣工验收备案3.0本地化改造。

3.涉企服务一体化平台能力建设

需对标签画像中心应用进行升级建设，包含标签主体管理、标签管理、标签应用、统计分析、标签画像服务。

标签主体管理需支持对主体元数据以及主体分类进行配置。

标签管理需提供标签元数据配置、标签需求管理、标签规则配置、标签状态及版本管理、标签检索。

标签应用需提供标签检索应用、画像、统计分析以及标签共享目录。

统计分析需支持对标签使用和标签关系进行统计。

标签画像服务需提供提供不同主体标签画像数据治理服务以及标签服务安全管理。

4.统计分析看板

4.1看板实施服务

需提供产业用地项目全生命周期管理服务看板指标以及扶持政策积分管理看板指标梳理服务，并根据看板所需的指标，对指标数源数据进行数据治理。还需提供看板交互设计服务。

4.2产业项目全生命周期看板（PC端）

需根据UE、UI设计稿涉及指标内容，开发产业用地项目全生命周期看板页面，展示全市产业用地项目全生命周期管理情况。

需根据市资规局提供的天地图，接入至全生命周期管理看板。

根据全生命周期看板设计稿，开发对应地图图层功能。

4.3产业集群高质量发展扶持政策积分管理看板

看板需包含看板首页、积分情况专题、企业/集团奖补情况专题、政策奖补情况专题、产业/行业奖补情况专题、趋势情况专题、需关注情况专题。

需根据各积分管理看板二级模块对应的指标，在对应可查看详情的指标中，加入“详情”按钮，点击后根据指标内容跳转至看板三级页，查看奖补对象详情数据。

- 项目人员要求

投标人必须承诺在中标后，立刻提供本项目的详细工作进度安排和项目组人员配备方案。项目实施过程中，常驻现场的设计、开发、实施等人员应保持为不少于6人固定团队，系统联调、上线切换时应不少于6人。其中，项目负责人需要具备信息系统项目管理师和网络工程师证书；项目团队其他主要技术人员需要分别具备高级或以上工程师技术职称、国家信息安全水平考试认证（NISP）。

为保障本项目建设过程中，沟通和协调的便利，中标方必须指定一名项目总协调人，项目总协调人必须是公司管理层领导。项目建设过程中一旦出现重大问题，项目总协调人应能及时赶到现场。

更换项目负责人和主要技术人员，须将变更人及其变更对工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告项目采购方审核，经同意后方可更换。

项目负责人：1人，全职参与全过程活动，常驻现场，具有丰富同类项目经验。

主要技术人员：至少5人全职参与前期资源和流程梳理以及设计开发等活动；

其他辅助人员：掌握资源的相关公司管理人员，按项目过程中的支持保障要求部分参与项目活动。

所有人员均必须具备与本项目规模相适应的技能、项目经验和沟通能力。

- 项目交付文档目录清单

- 1.需求调研计划

- 需包含需交付建设内容中，对应内容的调研计划和方案，涉及调研业务范围、调研地点、调研方式、调研内容、调研对象等。

- 2.需求调研报告

- 需要调研成果需包含相关会议纪要、结果分析及调研总结。

- 3.需求规格说明书

- 3.1格式方面

- 需包含起草人员、文件更新后的版本控制，版本更新内容说明；

- 随着业务变更保证需求规格说明书是最新版本。

- 3.2内容方面

- 总体设计需求；建设内容概述；用户角色描述；流程图；业务需求分析（需包含业务场景描述、交互说明、功能描述）。

- 4.概要设计说明书

- 4.1格式方面

- （1）需包含起草人员、文件更新后的版本控制，版本更新内容说明；

- （2）随着业务变更保证概要设计说明书是最新版本。

- 4.2.内容方面

- 总体设计需求；建设内容概述；用户角色描述；流程图；功能设计（需求功能矩阵、功能设计描述）；性能设计；安全性设计；外部对接设计；后台服务设计。根据建设内容，部分设计不需要的，可无需提供。

- 5.详细设计说明书

- 5.1.格式方面

- （1）需包含起草人员、文件更新后的版本控制，版本更新内容说明；

- （2）随着业务变更保证详细设计说明书是最新版本

- 5.2内容方面

- 角色、模块设定；流程图；功能设计（主要为代码设计，功能页面读取的数据库表）

- 6.数据库设计说明书

- 6.1格式方面

- （1）需包含起草人员、文件更新后的版本控制，版本更新内容说明；

- （2）随着业务变更保证数据库设计说明书是最新版本

- 6.2.内容方面

- （1）概念阶段：业务的实体与实体间的关系表；业务数据使用规则和关系；ER图（初步设计）。

- （2）逻辑阶段：关系数据库设计图（规范化后库表设计，满足三大范式）；最终的ER图。

- （3）实现阶段：数据库建表语句；触发器、存储过程。

- （4）物理阶段：性能优化记录；索引创建记录。

- 7.接口设计说明书

- 7.1.格式方面

- （1）需包含起草人员、文件更新后的版本控制，版本更新内容说明；

- （2）随着业务变更保证接口设计说明书是最新版本

- 7.2.内容方面

- 接口清单；接口详细设计（接口名称、接口主要用途、接口请求路径、接口请求方式、提交数据、提交示例、返回参数、返回示例

- 8.项目培训计划

- 8.1培训计划：培训时间；培训地点；培训内容。

- 8.2培训方案：培训用户；培训流程。

- 8.3培训教材

- 9.培训记录表（附培训签到表）

- 提供培训记录表（附培训签到表）。

- 10.试运行申请单（附试运行方案）

- 包含监理单位及建设单位盖章。试运行方案需包含：1、试运行的准备、试运行时间、试运行制度、试运行范围、试运行记录。

- 11.试运行情况记录表

- 试运行情况问题记录、解决时间、解决方法。

- 12.试运行报告

- 试运行情况说明及复盘，试运行结论。

- 13.测试计划

- 测试概要说明；测试资源配置；测试策略；测试计划；验证计划；测试用例（需包含用例名称、用例特性、用例ID、用例设计描述、用例逻辑、执行步骤、预期结果等）。

- 14.测试报告（含功能、性能、安全）

- 测试内容；测试方法；测试环境；测试过程；测试结果与分析；测试结论。

- 15.用户使用报告

- 提供用户使用报告。

- 16.安装部署手册

- 服务器清单、中间件及业务系统部署手册。

- 17.操作手册

- 17.1格式方面：需包含起草人员、文件更新后的版本控制，版本更新内容说明；随着业务变更保证操作手册是最新版本。

- 17.2.内容方面：系统的用户操作流程步骤。

- 三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

自合同签订之日起6个月完成项目实施，免费维保期不少于2年（自验收合格之日起）。

2．实施地点：

甲方指定

3.支付方式：

3.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行义务后，凭验收报告、发票到采购单位办理服务款结算手续。

3.2、结付期限

（1）合同签订生效后10天内，采购人支付本项目合同价款的30%作为预付款；2）本项目通过整体验收，验收合格并交付使用后，采购人一次性付清本项目合同余款。

4．售后服务要求：

4.1.投标人必须为本项目建立技术支持和售后服务队伍，提供的售后工程师能够2小时内赶赴现场。

4.2.投标人须做出无推诿承诺。即投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到采购方通知后，全力协助采购方使系统尽快恢复正常。

4.3.售后服务期间，要求有熟悉系统和系统运行情况的专职技术人员负责与采购方的联系对接，对采购方提出的服务要求(系统故障除外)响应时间为 10分钟，如需现场对接，从现场服务请求至到达现场为不超过2小时。

5．投标货币：人民币。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（一）价格分10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10%*100（保留二位小数）；

- （二）技术部分，71分

- 1、总体设计（10分）

- (1)应用架构设计（4分）

- 投标人在满足招标文件的建设要求的前提下，提供应用架构设计。

- 应用架构设计满足项目需求的得4分；不能完全满足的得2分；未提供的不得分。【0/2/4】

- （2）数据架构设计（3分）

- 投标人在满足招标文件的建设要求的前提下，提供数据架构设计。

- 数据架构设计满足项目需求的得3分；不能完全满足的得1分；未提供的不得分。【0/1/3】

- （3）业务架构设计（3分）

- 投标人在满足招标文件的建设要求的前提下，提供业务架构设计。

- 业务架构设计满足项目需求的得3分；不能完全满足的得1分；未提供的不得分。【0/1/3】

- 2、安全需求（6分）

- 投标人在满足招标文件的建设要求的前提下，提供业务系统安全设计方案。

- 满足项目需求的得6分；不能完全满足的得3分；未提供的不得分。【0/3/6】

- 3、功能建设方案（36分）

- （1）产业用地项目全生命周期管理服务应用（9分）

- 投标人在满足招标文件的建设要求的前提下提供产业用地项目全生命周期管理服务应用设计方案，包括产业用地项目全生命周期办理、产业用地项目中心管理、产业用地项目任务中心管理、产业用地项目配置中心管理、实施服务。方案内容优于项目需求的得9分，方案内容完全满足的得6分；方案内容不能完全满足的得3分；未提供方案的不得分。【0/3/6/9】

- （2）工改系统升级（9分）

- 投标人在满足招标文件的建设要求的前提下提供工改系统升级设计方案，包括工改3.0升级改造、联合报装、拿地即开工、区域评估建设、方案联审模块、工改项目链接内材料复用、强化电子签章电子证照应用、告知承诺办理系统适应改造、统计分析、系统对接与整合。方案内容优于项目需求的得9分，方案内容完全满足的得6分；方案内容不能完全满足的得3分；未提供方案的不得分。【0/3/6/9】

- （3）涉企服务一体化平台能力建设（9分）

- 投标人在满足招标文件的建设要求的前提下提供涉企服务一体化平台能力建设设计方案，包括标签主体管理、标签管理、标签应用、统计分析、标签画像服务。方案内容优于项目需求的得9分，方案内容完全满足的得6分；方案内容不能完全满足的得3分；未提供方案的不得分。【0/3/6/9】

- （4）统计分析看板（9分）

- 投标人在满足招标文件的建设要求的前提下提供统计分析看板设计方案，包括看板实施服务、产业项目全生命周期看板（PC端）、产业集群高质量发展扶持政策积分管理看板。方案内容优于项目需求的得9分，方案内容完全满足的得6分；方案内容不能完全满足的得3分；未提供方案的不得分。【0/3/6/9】

- 5、实施方案（4分）

- 投标人所提供的实施方案，需包括项目组织架构、人员组织安排、项目实施计划等内容。方案内容完全满足的得4分；方案内容不能完全满足的得2分；未提供方案的不得分。【0/2/4】

- 6、应急保障方案（4分）

- 投标人所提供得应急保障方案，需包括突发事件类别、各类突发事件的响应时间、应急处理程序、应急响应措施等。方案内容完全满足的得4分；方案内容不能完全满足的得2分；未提供方案的不得分。【0/2/4】

- 7、服务方案（4分）

- 投标人所提供得服务方案，需包括运行、系统测试等。方案内容完全满足的得4分；方案内容不能完全满足的得2分；未提供方案的不得分。【0/2/4】

- 8、培训方案（4分）

- 投标人所提供得培训方案，需包括培训目标、培训方式、培训内容、培训计划。方案内容完全满足的得4分；方案内容不能完全满足的得2分；未提供方案的不得分。【0/2/4】

- 9、风险管理方案（3分）

- 投标人所提供得风险管理方案，需包括风险管理计划、风险分析与管理内容、主要风险识别与分析、风险控制与规避、项目风险及应对措施。方案内容完全满足的得3分；方案内容不能完全满足的得1分；未提供方案的不得分。【0/1/3】

- （三）人员配置（11分）

- 1、拟投入本项目的项目负责人（3分）

- 投标人拟投入本项目的项目负责人具有有效期内的信息系统项目管理师和网络工程师证书的，得3分，本项最高得3分，不提供或提供不全的不得分。（请在投标文件中提供相关证书，并附该员工的社保缴纳证明材料）

- 2、拟投入本项目的主要技术人员 （8分）

- （1）投标人拟投入本项目的主要技术人员具有有效期内的高级或以上工程师技术职称的，有一个得2分，本项最高得4分，不提供不得分。（请在投标文件中提供相关证书，并附该员工的社保缴纳证明材料）

- （2）投标人拟投入的主要技术人员通过国家信息安全水平考试认证（NISP）的，有1人得2分，最高得4分，不提供不得分。（请在投标文件中提供相关证书，并附该员工的社保缴纳证明材料）

- （四）履约能力分（8分）

- 1、投标人提供具有有效期内的信息安全管理体系认证得2分，不提供不得分。（请在投标文件中提供相关证书)

- 2、类似业绩 （6分）

- 投标人提供2022年1月1日以来承接过类似项目，每提供一个得2分，本项最高得6分。（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）

注：

以上证明材料，不提供不得分

第六章 投标文件格式

- 投标主要文件目录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、服务方案

七、投标人情况介绍

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期： 年 月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

- 7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；

- 8、中小企业声明函等（格式见后）。

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（加盖公章）：

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖公章）：

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（加盖公章）：

- 1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

- 2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

- 中小企业声明函（专门面向中小企业）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.     （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）   行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

（证明文件）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿  1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 六、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 七、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

2.相关证书

……