昆山市政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320583-KSTR-G2024-0002

采购项目：2024、2025年花桥经济开发区河道长效管护

采购单位：昆山市花桥镇人民政府

昆山泰瑞盛工程咨询有限公司

二〇二四年三月

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同主要条款

第六章  评标方法、评标标准

第七章  昆山市政府采购供应商诚信管理办法

# 第一章  投标邀请函

：

昆山泰瑞盛工程咨询有限公司受昆山市花桥镇人民政府的委托，为其拟采购的2024、2025年花桥经济开发区河道长效管护进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320583-KSTR-G2024-0002

二、项目名称：2024、2025年花桥经济开发区河道长效管护

三、招标内容：2024、2025年花桥经济开发区河道长效管护

四、预算金额：捌佰叁拾万元整（￥：8300000.00）

五、服务期限：贰年。

六、投标人资格要求：

1、投标人资格要求的一般要求：

投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定（提供承诺函，格式自拟）

2、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

注：投标人要充分考虑知识产权问题，应保证采购单位免除且承担由于投标人在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

3、本项目不接受联合体投标。

七、招标文件获取信息

1、招标文件获取时间：即日起-2024年04月02日17:00（北京时间）

2、售价：0元

3、招标文件获取：“苏采云”系统中自行下载；

八、投标保证金：取消投标保证金，采用投标承诺函形式（详见第三章）

九、履约保证金：取消履约保证金。

十、开标有关信息

1、提交投标文件截止时间：2024年04月16日09:30（北京时间）；

2、开标时间：2024年04月16日09:30（北京时间）；

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

十一、联系事项

1、采购单位：昆山市花桥镇人民政府

地址：昆山市花桥经济开发区

联系人：沈逸潇       联系电话：0512-57699008

2、招标代理人：昆山泰瑞盛工程咨询有限公司

地址：昆山周市永大商业广场1304室

联系人：高玲         联系电话：18506178217

3、昆山市财政局政府采购管理科监督电话：0512-57310854

十二、关于网上投标事项

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

十三、其他事项

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于昆山泰瑞盛工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于昆山泰瑞盛工程咨询有限公司。

2.词语释义

2.1招标代理人：在委托人授权范围内具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人。

2.3响应：投标人根据招标代理人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、行政事业单位、团体组织。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人。

2.7伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10时间：北京时间。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3.政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本招标文件内容。

二、投标人

4.合格投标人的范围

详见“投标邀请函”中投标人要求。

5.投标委托

5.1如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

6.投标费用

6.1投标人应承担其编制投标文件及递交投标文件等参加本项目投标活动所涉及的一切费用。无论结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。

7.联合投标

7.1本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

8.招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于答疑问题提交截止时间之前，在项目交易系统上向招标代理人提出，招标代理人将在项目交易系统上予以解答。

10.招标文件的修改

10.1在网上投标截止时间前，招标代理人有权在出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，以补充文件的形式对招标文件进行修改。

10.2招标代理人对招标文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请投标人及时查询。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

10.3为保证投标人有足够时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他合理原因，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原定投标时间前三天将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

11.质疑

11.1投标人认为招标文件存在标明特定生产供应者、含有倾向或者排斥潜在投标人的条款从而导致自身权益受到损害时，应当在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

11.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

11.2.1质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间。

11.2.2提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）。

11.2.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）。

11.2.4质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）。质疑供应商应提供系统报名成功截图并加盖单位公章。

11.2.5质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

11.2.6供应商委托代理质疑的，被授权质疑人必须为投标单位正式员工（提供社保证明），应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

11.3采购代理机构如对被质疑文件进行必要的澄清或者修改的，将在 “苏州市政府采购网”、“苏州市公共资源交易平台昆山分中心信息网”上以公告方式通知，与质疑事项有关的供应商可通过“中国政府采购网”更正公告栏、“苏州市政府采购网”采购公告栏、“苏州市公共资源交易平台昆山分中心信息网” 更正公告栏自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

11.4 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门对其依法予以处罚。

四、投标文件说明

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。

13.电子投标文件的组成和顺序

13.1 投标书一（报价部分）：

13.1.1投标函（格式见第三章）；

13.1.2投标人营业执照副本复印件（须加盖投标人公章）；

13.1.3法定代表人授权委托书（如有授权须提供，格式见第三章）；

13.1.4投标人法定代表人身份证复印件（须加盖投标人公章）；

13.1.5投标人被授权人身份证复印件及近三个月社保证明复印件（如有授权须提供，须加盖投标人公章）；

13.1.6开标一览表（统一格式，用于唱标，格式见第三章）；

13.1.7投标报价明细表（格式见第三章）；

13.1.8投标报价分析表（格式见第三章）；

13.1.9中小企业声明函并附带最新一期的企业纳税证明、社保缴纳证明（如有，格式见第三章）；

13.1.10残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第三章）

如为小微企业，投标人需提供加盖公章后的《中小企业声明函》原件并附带最新一期的企业纳税证明、社保缴纳证明，未递交或提供不全则不享受相关小微企业价格扣除政策。

13.2投标书二（技术及其他部分，此部分不得出现本项目投标报价）：

13.2.1投标人营业执照副本复印件（须加盖投标人公章）；

13.2.2法定代表人授权委托书（如有授权须提供，格式见第三章）；

13.2.3投标人法定代表人身份证复印件（须加盖投标人公章）；

13.2.4投标人被授权人身份证复印件及近三个月社保证明复印件（如有授权须提供，须加盖投标人公章）；

13.2.5安全责任承诺书（格式见第三章）；

13.2.6关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

13.2.7投标人情况表（格式见第三章）；

13.2.8偏离表（技术、商务）（格式见第三章）；

13.2.9人员配备表（格式见第三章）；

13.2.10人员工资费用承诺书；（格式见第三章）；

13.2.11专业机具设备配备情况表；（格式见第三章）

13.2.12项目总体方案（投标人视需要自行编写）；

13.2.13投标承诺函；

13.2.14评分标准中涉及到其它资料（按评分标准中评分项顺序提供，报价除外）

13.3投标人必须提交上述“13.1”规定的全部资料，否则，投标文件将因未实质响应招标文件而被拒绝；投标人所提交上述“13.2”全部资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

14.投标文件编制说明

14.1电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

14.2开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容（格式见第三章）。

15.对本次投标的详细说明的编制

15.1对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后。

16.投标报价

16.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部服务的报价应包括所有服务内容、专用工具费用、税费及等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

16.2投标人应按《投标报价表》中的全部服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

16.7最低报价不能作为中标的保证。

17.投标保证金承诺函

17.1投标供应商无需缴纳投标保证金，以提交投标承诺函的形式代替缴纳投标保证金。

17.2除不可抗力外，投标供应商如果发生以下（17.3）行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

17.3发生下列情况之一，投标供应商将承担违约赔偿金和响应法律后果：

17.3.1在投标有效期内，投标人撤回其投标文件的。

17.3.2中标人无正当理由不按本须知相关条款规定与采购人签订合同的。

17.3.3投标供应商在投标（响应）文件中提供虚假材料的。

17.3.4投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

18.投标文件的有效期

18.1自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，招标代理人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

五、投标文件的递交

20.电子投标文件应按以下方法提交：

20.1电子投标文件的提交请按苏州市公共资源交易平台昆山分中心信息网下载专区供应商投标工具客户端操作手册要求进行。

20.2积极推进电子化采购（以上传到系统的电子投标文件为准），实行电子化采购的不要求供应商同时提供纸质材料。所有操作过程通过线上系统、外部监控等实行全程留痕，真正实现无纸化、可回溯管理。

21.投标截止时间

21.1电子投标文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交，以系统内上传后显示的上传文件确认单为准。

21.2招标代理人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知投标人，在这种情况下，招标代理人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间以后上传的投标文件，招标代理人拒绝接收。

21.4投标人应在开标前携带数字证书（CA）参加投标，否则做无效投标。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的修改应在网上投标截止时间前进行。

22.2网上投标截止时间后至开标前，投标人可以撤回投标。

22.3开标后投标人不得撤回投标，否则将赔偿相应违约金。

六、开标和评标

23.开标

23.1招标代理人按《投标邀请函》规定的时间、地点进行公开开标。开标仪式根据委托人授权由招标代理人主持，采购单位代表及有关工作人员参加。

23.2参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应携带数字证书（CA）签名报到，未携带数字证书（CA）准时参加开标会议的，数字证书（CA）密码输入错误达到10次或输入时间超过10分钟的，均视为无效投标。

23.3在开标时，有下列情况者将视为无效：

23.3.1不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

24.资格审查、信用查询

24.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理人应当依法对投标人的资格进行审查, 未通过资格审查的视为无效投标。

24.2投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查。

24.3根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

24.3.1查询时间：开标当日。

24.3.2查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

24.3.2查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者招标代理人应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，招标代理人工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

25.评标委员会或评标小组

25.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由采购单位依法组建。

25.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

25.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

25.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

25.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购单位委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

25.2.4向采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

25.3评标委员会成员应当履行下列义务：

25.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

25.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

25.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

25.3.4参与评标报告的起草；

25.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

25.3.6配合采购单位答复投标人提出的质疑。

26.评标内容的保密

26.1公开开标后，直到宣布授予中标单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

26.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予中标的过程中，投标人对招标代理人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

26.3在评标期间，招标代理人将通过指定联络人与投标人进行联系。

27.对投标文件初审

27.1初审内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

27.2初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

27.2.1如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价；

27.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

27.2.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

27.2.4如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字；

27.2.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

27.2.6投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

27.3与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指货物和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

27.4评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

27.5下列投标文件为无效投标：

27.5.1与招标文件有重大偏离；

27.5.2投标人的报价是选择性的；

27.5.3投标人的报价只报了部分内容；

27.5.4投标报价超过预算的；

27.5.5不具备招标文件中规定的资格要求；

27.5.6不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.7不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.8不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

27.5.9不同供应商的投标文件异常一致；

27.5.10不同供应商的投标文件相互混装；

27.5.11不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

27.5.12不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

27.5.13不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

27.5.14服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

27.5.15不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

27.5.16评标委员会认定的其它为无效投标的事项。

28.投标的澄清

28.1评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标代理人通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

28.2必要时招标代理人可要求就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人的法定代表人或被授权人签署，并将作为投标内容的一部分。

28.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的。

29.2废标后，招标代理人将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1评标委员会对投标文件进行初审，并对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

30.2评价和比较采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行评价和比较。

30.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授标

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。

31.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标人将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署。招标人将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标人提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署，招标人有权对该质疑不予答复。

31.3采购合同履行中，采购人需追加服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

32.合同授予标准

32.1确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分。

33.3招标代理人对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

34.合同的签订

34.1中标单位应按中标通知书中规定的期限和地点，由法定代表人或被授权人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

35.履约保证金

35.1中标的投标人应按《投标邀请函》中的规定提交履约保证金。

35.2中标的投标人必须在合同备案前按《投标邀请函》中的规定将履约保证金交至指定帐户（不接受保函形式），未缴纳履约保证金不得备案。

35.3履约保证金（无息）将在乙方履行完合同并经验收合格后，凭乙方的收款收据在五个工作日内退返乙方。

八、诚实信用

36.诚实信用

36.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

36.2供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

36.3供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

36.4供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

九、其他事项

37.中标服务费

37.1中标单位须按规定向招标代理人缴纳中标服务费，该费用须在领取中标通知书时付清。中标服务费以预算金额为计算基数，按差额定率累进法（预算金额100万元以下1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.80%、1000万元以上0.50%）计算并支付中标服务费，最低3000元整。

37.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理人将不给予中标通知书。若影响成交合同的签订，中标单位将承担违约金及法律后果。

38.监督

38.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

39.未尽事宜

39.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

投标文档结构表

| 标书名称 | 文档名称 | 标题名称 |
| --- | --- | --- |
| 标书结构 | 1、投标函 |  |
|  | 2、法定代表人授权委托书 |  |
|  | 3、开标一览表 |  |
|  | 4、投标报价明细表 |  |
|  | 5、安全责任承诺书 |  |
|  | 6、中小企业声明函 |  |
|  | 7、关于资格文件的声明函 | 7、关于资格文件的声明函 |
|  | 8、投标人情况表 |  |
|  | 9、偏离表（技术、商务） | Error: Reference source not found |
|  | 10、人员配备表 |  |
|  | 11、专业机具设备配备情况表 | 11、专业机具设备配备情况表 |
|  | 12、投标承诺函 |  |
|  | 13、残疾人福利性单位声明函 | 13、残疾人福利性单位声明函 |

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 1、投标函

投标函

昆山泰瑞盛工程咨询有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320583-KSTR-G2024-0002号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件的各条款要求并决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求的全部物品及安装或指导安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。明细见《投标报价表》。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后60天。

4、我们愿意提供招标代理人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标。

6、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         地址：

联系人：                       联系电话：

邮政编码：                     传真：

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

## 2、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的 （姓名）             （身份证号码）                    为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山泰瑞盛工程咨询有限公司组织实施的编号为JSZC-320583-KSTR-G2024-0002号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

日期：      年  月   日

## 3、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：投标报价应包括服务所需的人员费用、设备费用、管理费用、交通食宿费用、运费、利润、税金、及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

## 4、投标报价明细表

投标报价明细表

| 序号 | 投入项目及费用名称 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 河道长效管理 |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 2 | 安全生产 |  |  |  |  |
| 3 | 社会保险 |  |  |  |  |
| 4 | 办公设备 |  |  |  |  |
| 5 | 通讯器材 |  |  |  |  |
| 6 | 巡检器材 |  |  |  |  |
| 7 | 损耗 |  |  |  |  |
| 8 | 保险费 |  |  |  |  |
| 9 | 河道垃圾及分类处理费用 |  |  |  |  |
| 10 | 交界河道设簖及维护费 |  |  |  |  |
| 11 | 管理费 |  |  |  |  |
| 12 | 税金 |  |  |  |  |
| 二 | 蓝藻防控费 |  |  |  |  |
| 三 | 水葫芦、绿萍等水生植物与边坡垃圾突击整治费 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 合计人民币: |  |  |  |  |  |

注：

1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

2.条目举例如下：劳保、损耗、人工、办公设备、通讯器材、巡检器材、税金、维护、利润等各项费用，等等。不限于此，可自行添加。

3.参保本项目服务的人员社保费用包括公积金和社保，但不局限于以上两种；本项目的投保品种需注明品名及相应的费用，品名多于以上列举的，另附。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

## 5、安全责任承诺书

## 安全责任承诺书

昆山市花桥镇人民政府 ：

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

## 6、中小企业声明函

中小企业声明函

昆山泰瑞盛工程咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.本次采购项目所属行业为 其他未列明行业  。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可；

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的相关规定，本项目专门面向小微企业采购，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接，否则为无效标。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

附件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

7、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

昆山泰瑞盛工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320583-KSTR-G2024-0002号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

## 8、投标人情况表

投标人情况表

单位名称：（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2022年 万元 |  |
| 实现利润 | 2022年 万元 |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其它原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况 |  |  |  |  |

## 9、偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件内容需求有偏离处须在表格中注明，如不填写视为无偏离。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

## 10、人员配备表

人员配备表

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目中担任的职务（岗位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

注：1、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

2、表格不够填写可添加。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年  月  日

## 11、专业机具设备配备情况表

专业机具设备配备情况表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 设备性质 （自有/租赁） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年  月  日

## 12、投标承诺函

投标承诺函

致： 昆山市花桥镇人民政府 (采购人名称）

我单位自愿参加                            （项目名称）的投标，并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

1、在采购文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标；

2、中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

3、在投标（响应）文件中提供虚假材料；

4、恶意串通；

5、其他违法违规情形。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

## 13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 昆山市花桥镇人民政府 单位的 2024、2025年花桥经济开发区河道长效管护 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

# 第四章  招标书

受昆山市花桥镇人民政府的委托，昆山泰瑞盛工程咨询有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的2024、2025年花桥经济开发区河道长效管护进行公开招标。

一、项目编号：JSZC-320583-KSTR-G2024-0002

二、项目名称：2024、2025年花桥经济开发区河道长效管护

三、服务时间：贰年

四、采购内容及要求：

（一）河道清单

| 序号 | 河道名称 | 起点 | 终点 | 所属联圩 | 河道长度 （公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦浦河 | 北泾岸河 | 吴淞江 | 金城圩 曹安路南圩 | 5.5 |
| 2 | 徐公河 | 吴淞江 | 象猛泾 | 曹安路南圩 | 8.8 |
| 3 | 鸡鸣塘河（西段） | 吴淞江 | 小瓦浦河 | 金城圩 | 5.3 |
| 4 | 鸡鸣塘河（东段） | 小瓦浦河 | 旱泾河 | 金城圩 曹安路南圩 | 4.2 |
| 5 | 沿高速公路新开河 | 小瓦浦河 | 鸡鸣塘 | 曹安路南圩 | 1.6 |
| 6 | 周浦河 | 小瓦浦 | 大瓦浦 | 曹安路南圩 | 1.3 |
| 7 | 大瓦浦 | 沿高速公路新开河 | 茅巷滩 | 曹安路南圩 | 1.65 |
| 8 | 顺扬新开河 | 铁路防震河 | 沿高速新开河 | 曹安路南圩 | 1.61 |
| 9 | 高淞浜 | 大瓦浦 | 312国道 | 曹安路南圩 | 0.22 |
| 10 | 戴家河 | 小瓦浦 | 韩泾河 | 曹安路南圩 | 0.66 |
| 11 | 韩泾河 | 鸡鸣塘 | 沿高速新开河 | 曹安路南圩 | 0.95 |
| 12 | 陆家斗河 | 蒋浦河 | 小瓦浦河 | 金城圩 | 1.32 |
| 13 | 薛家浜 | 集善小区内河 | 蒋浦河 | 金城圩 | 0.75 |
| 14 | 震雄新开河 | 木瓜河 | 陆家斗河 | 金城圩 | 0.3 |
| 15 | 横塘河(顺扬) | 小瓦浦 | 顺扬新开河 | 曹安路南圩 | 1.36 |
| 16 | 薛赵新开河 | 绿地大道新开河 | 北横泾 | 金城圩 | 0.65 |
| 17 | 横五河 | 鸡鸣塘 | 纵二河 | 金城圩 | 0.4 |
| 18 | 北横泾 | 古木江 | 集善路新开河 | 金城圩 | 1.76 |
| 19 | 集善小区内河 （周泾五期河） | 集善路新开河 | 鸡鸣塘 | 金城圩 | 1.21 |
| 20 | 百家村河 （陆巷生产河） | 基金产业园河 | 纵二河 | 金城圩 | 0.68 |
| 21 | 纵二河 | 横七河 | 百家村河 | 金城圩 | 1.2 |
| 22 | 张家浦(纵一河) | 百家村河 | 鸡鸣塘 | 金城圩 | 0.41 |
| 23 | 彭浦 | 吴淞江 | 金融大道 | 金城圩 | 0.47 |
| 24 | 基金产业园河 | 彭浦 | 百家村河 | 金城圩 | 0.9 |
| 25 | 内环新开河 | 古木江 | 绿地大道新开河 | 金城圩 | 0.85 |
| 26 | 罗家库 | 古木江 | 东城大道 | 金城圩 | 0.3 |
| 27 | 顺高新开河 | 星光河闸 | 小瓦浦 | 金城圩 | 2.1 |
| 28 | 古木江 | 滨江公园 | 内环新开河 | 金城圩 | 0.7 |
| 29 | 木瓜河 | 东城大道 | 小瓦浦 | 金城圩 | 3.53 |
| 30 | 香城湾内河 | 常发香城湾内部 | 常发香城湾内部 | 金城圩 | 0.65 |
| 31 | 老鸡鸣塘 | 鸡鸣塘 | 鸡鸣塘 | 金城圩 | 0.5 |
| 32 | 横二河 | 黄墅江 | 常发新开河 | 金城圩 | 0.8 |
| 33 | 潘正浦 | 绿地大道 | 鸡鸣塘 | 金城圩 | 1.45 |
| 34 | 横三河 | 顺陈新开河 | 黄墅江 | 金城圩 | 1.67 |
| 35 | 聚华泾 | 黄墅江 | 千河泾 | 金城圩 | 0.87 |
| 36 | 横四河 | 黄墅江 | 常发新开河 | 金城圩 | 0.5 |
| 37 | 横六河 | 黄墅江 | 千河泾 | 金城圩 | 0.76 |
| 38 | 张水浜 | 邹浦 | 西尽头 | 金城圩 | 0.2 |
| 39 | 横八河 | 邹浦 | 黄墅江 | 金城圩 | 0.53 |
| 40 | 西张浜 | 蔡浦 | 北尽头 | 金城圩 | 0.5 |
| 41 | 东泾江 | 吴淞江 | 金融大道 | 金城圩 | 0.5 |
| 42 | 西横漕（槽曹河) | 蔡浦 | 东尽头 | 金城圩 | 0.13 |
| 43 | 新河村河 | 蔡浦 | 西尽头 | 金城圩 | 0.2 |
| 44 | 陶家新开河 | 邹浦 | 蔡浦河 | 金城圩 | 0.6 |
| 45 | 祁巷新开河 | 邹浦 | 蔡浦河 | 金城圩 | 0.6 |
| 46 | 徐家浜 | 邹浦 | 东尽头 | 金城圩 | 0.135 |
| 47 | 诸家河 | 高速公路 | 西尽头 | 曹安路南圩 | 1.2 |
| 48 | 东虬江 | 横漕河 | 漕塘河 | 曹安路南圩 | 0.35 |
| 49 | 新溇浦 | 梅浦河 | 高速公路 | 曹安路南圩 | 1.25 |
| 50 | 胜巷新开河 | 泗泾河 | 漕塘河 | 曹安路南圩 | 1.15 |
| 51 | 张泾河 | 徐公河 | 漕塘河 | 圩外河道 | 2.2 |
| 52 | 汶浦河 | 312国道边 | 横塘河 | 曹安路南圩 | 1.25 |
| 53 | 横塘河(星浜) | 汶浦河 | 徐公河 | 曹安路南圩 | 0.7 |
| 54 | 星浜新开河 | 汶浦河 | 徐公河 | 曹安路南圩 | 0.62 |
| 55 | 旱泾河 | 铁路防震河 | 横塘河 | 曹安路南圩 | 1.2 |
| 56 | 螺丝浜 | 夏泉泾 | 徐公河 | 曹安路南圩 | 1.54 |
| 57 | 绿地景观河 | 小瓦浦河 | 虬江河 | 曹安路南圩 | 3.1 |
| 58 | 西虬江 | 吴淞江 | 横漕河 | 曹安路南圩 | 0.43 |
| 59 | 茅巷滩 | 小瓦浦 | 沿沪大道 | 曹安路南圩 | 3.35 |
|  |  | 沿沪大道 | 徐公河 |  |  |
| 60 | 铁路防震河 | 大瓦浦 | 沿沪大道 | 曹安路南圩 | 3.7 |
|  |  | 沿沪大道 | 徐公河 |  |  |
| 61 | 集善路新开河 | 花集路 | 绿地大道新开河 | 金城圩 | 1.82 |
|  |  | 木瓜河 | 花集路 |  |  |
| 62 | 梅浦河 | 徐公河 | 绿地大道 | 曹安路南圩 | 1.93 |
|  |  | 绿地大道 | 吴淞江 |  |  |
| 63 | 鞋城河 | 外青松公路 | 漕塘河 | 曹安路南圩 | 2.1 |
|  |  | 徐公河 | 外青松公路 |  |  |
| 64 | 泗泾河 | 外青松公路 | 漕塘河 | 曹安路南圩 | 1.95 |
|  |  | 徐公河 | 外青松公路 |  |  |
| 65 | 绿地新开河 | 夏泉泾 | 徐公河 | 曹安路南圩 | 2.45 |
|  |  | 徐公河 | 光明路 |  |  |
| 66 | 虬江河 | 神仙园西排涝站 | 云桥路 | 曹安路南圩 | 3 |
|  |  | 云桥路 | 徐公河 |  |  |
| 67 | 横漕河 | 西虬江 | 外青松公路 | 曹安路南圩 | 2.4 |
|  |  | 外青松公路 | 东虬江 |  |  |
| 68 | 蔡浦 | 顺陈路新开河 | 金峰路 | 金城圩 | 2.02 |
|  |  | 金峰路 | 吴淞江 |  |  |
| 69 | 邹浦 | 鸡鸣塘 | 金中路 | 金城圩 | 2.6 |
|  |  | 金中路 | 金峰路 |  |  |
|  |  | 金峰路 | 吴淞江 |  |  |
| 70 | 千河泾 | 小瓦浦 | 金中路 | 金城圩 | 2.32 |
|  |  | 金中路 | 金融大道 |  |  |
| 71 | 顺陈路新开河 | 绿地大道新开河 | 金中路 | 金城圩 | 2.76 |
|  |  | 金中路 | 金峰路 |  |  |
|  |  | 金峰路 | 吴淞江 |  |  |
| 72 | 蒋浦河 | 木瓜河 | 花集路 | 金城圩 | 2.81 |
|  |  | 花集路 | 金城路 |  |  |
|  |  | 金城路 | 绿地大道 |  |  |
|  |  | 绿地大道 | 千河泾 |  |  |
| 73 | 横七河 | 东城大道 | 邹浦河 | 金城圩 | 3.32 |
|  |  | 鸡鸣塘 | 东城大道 |  |  |
| 74 | 黄墅江 | 绿地大道新开河 | 金中路 | 金城圩 | 3.14 |
|  |  | 金中路 | 金融大道 |  |  |
|  |  | 金融大道 | 吴淞江 |  |  |
| 75 | 漕塘河 | 张泾河 | 312国道 | 圩外河道 | 4.86 |
|  |  | 312国道 | 吴淞江 |  |  |
| 76 | 夏泉泾 | 铁路防震河 | 沪宁高速 | 曹安路南圩 | 5.4 |
|  |  | 沪宁高速 | 绿地大道 |  |  |
|  |  | 绿地大道 | 虬江河 |  |  |
| 77 | 常发新开河 (纵四河) | 绿地大道新开河 | 金捷路 | 金城圩 | 1.33 |
|  |  | 金捷路 | 金中路 |  |  |
|  |  | 金中路 | 聚华泾 |  |  |
| 78 | 绿地大道新开河 (横一河) | 东城大道 | 远政路 | 金城圩 | 2.61 |
|  |  | 远政路 | 西环路 |  |  |
|  |  | 西环路 | 常发新开河 |  |  |
| 79 | 严浦河 | 顺铁路河 | 横塘河 | / | 0.93 |
| 80 | 星光河东段 | 三号新开河 | 小瓦浦河 | / | 0.42 |
| 81 | 北泾岸河 | 严浦河 | 大瓦浦河 | / | 0.74 |
| 82 | 小南泾河 | 312国道 | 星光河 | / | 0.955 |
| 83 | 新华中心河 | 小南泾河 | 小瓦浦河 | / | 2.826 |
| 84 | 青凤浦 | 腰沟 | 木瓜河 | / | 0.875 |
| 85 | 三凌江 | 高速公路河 | 木瓜河 | / | 1.115 |
| 86 | 俞家娄 | 三凌江 | 小瓦浦河 | / | 0.85 |
| 87 | 蒋浦河 | 俞家娄 | 木瓜河 | / | 0.358 |
| 88 | 姚家浜 | 木瓜河 | 村庄 | / | 0.28 |

注：1.河道保洁部分：发包内容包括河道清单范围内所有河道的日常水面及边坡保洁。保洁内容包括但不限于水面及边坡的白色垃圾清理、泛滥水生植物的打捞收割、蓝藻绿萍、福寿螺及油污的打捞、边坡杂物清理。清理打捞的各类垃圾水草不得乱堆乱放须根据要求妥善处置。

2.保洁范围：区域范围内各河段的河道保洁、垃圾清运工作。河道两岸有驳岸的，保洁范围为驳岸与驳岸之间，含驳岸顶（驳岸线以上5米）；包括河埠、河坡；桥洞内、桥墩上严禁堆放物品或垃圾。具体内容详见附件《昆山市水事中心花桥管理站河道长效管理考核办法》。

3.中标单位需按照采购单位要求针对河道内种植的水生植物进行收割；水葫芦、蓝藻爆发期突击打捞；河道垃圾按采购单位要求进行清运。

4. 中标单位对于河道垃圾的处理必须符合水务、环保部门的要求。如不符合，一切责任由中标单位承担，并赔偿采购人损失。

（二）人员配备及相关要求

1.人员配备

| 序号 | 岗位 | 人数 | 年龄要求 | 性别 | 岗位要求及职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 30-55周岁 | 男 | 1.组织及管理相关人员做好河道管理及垃圾清运工作。 2.组织保洁员、垃圾清运员全面配合采购人的检查考核工作。 3.在甲方指定地点办公，工作时间与甲方一致。 |
| 2 | 资料员 | 1人 | 24-50周岁 | 不限 | 1.熟练掌握电脑使用及office办公软件。 2.负责台账及各类资料的收集、整理、打印并装订；配合甲方做好各类资料的收集报送。 3.在甲方指定地点办公，工作时间与甲方一致。 |
| 3 | 保洁员 | 75人 | 18-65周岁 | 男 | 1.具有保洁经验，完成保洁工作。 2.身体健康，掌握游泳技能。 3.优先录用花桥原有保洁人员（录取比例不少于80%）。 4.如需调整，优先录用花桥户籍人员。 5.至少保证每1800米配备一名保洁员 |
| 4 | 巡查员 | 3人 | 24-60周岁 | 男 | 1.身体健康，掌握游泳技能。 2.熟练掌握智能手机应用，熟练使用微信、巡河APP及采购人指定的其他手机应用软件。 3.常驻花桥。 |
| 注：1.招标文件中人员配置要求为最低要求，各投标单位可以根据自身实力及需要进行配置，但不得低于招标要求，低于招标要求的不得标。 2.每天工作时间内保洁人数、垃圾清运人数每班在岗不得少于相应的下限人数。 3.保洁、垃圾清运、巡查人员上岗必须身着采购方指定的统一的保洁服装，佩戴统一的标志，保洁员上岗期间着救生衣。（由中标单位提供） 4.中标单位需自行采购河道保洁作业工具。 5.中标单位需安排不少于1辆皮卡车、3辆垃圾清运车辆停放甲方指定地点，按甲方要求巡查河道、装运设备、清运垃圾。 6.中标单位应合法用工，承担员工安全责任（为员工购买额度不低于100万元的人身意外伤害保险）等，其用工人员的工资不能低于昆山市最低工资标准。 7.中标单位需按国家规定为保洁员发放高温补贴。 8.中标单位需按相关规定给未退休人员交纳社保及公积金。 9.中标单位需在花桥有固定办公场所，配备有电脑、打印机等办公设备。 |  |  |  |  |  |

2.人员、设备专用原则

（1）项目负责人、资料员专用原则：中标后该项目负责人、资料员不得与正在实施中的其他项目负责人重复使用，直至该项目的合同期满。

（2）设备专用原则：投标人必须按照要求配备相关设备，且承诺投入设备均为该项目专用设施设备，不得用于其他项目。在合同履行过程中，如发现专用设备用于其它项目的，视为违约，招标人有权对中标人按中标价中单项分析价或参考同类投标报价、再或市场价加倍处罚，若出现二次（含）以上该违约现象，甲方有权解除合同。

（三）保洁管理要求

1.河道保洁内容要求

（1）保洁内容：区域范围内各河道的管理范围内的河道保洁、垃圾清运工作。河道两岸有驳岸的，保洁范围为驳岸与驳岸之间，含驳岸顶（驳岸线以上5米）；包括河埠、河坡；桥洞内、桥墩上严禁堆放物品或垃圾。具体内容详见附件《昆山市水事中心花桥管理站河道长效管理考核办法》。

（2）如需采购方配合，提前协调。

（3）如遇特殊情况（垃圾、水草量大影响排涝站水泵正常运行时），服从甲方工作调度。

（4）按要求对入吴淞江河道河口、与上海、开发区、陆家交界河道设簖，并做好日常维护（共计18条河约550米竹簖）。

2.保洁时间要求：

（1）每日≥8小时，并可根据采购方指定要求进行适当调整。

（2）首捞时间：根据天气情况，原则上夏天9:00前完成上午第一遍打捞，16:30前完成下午第一遍打捞；冬天10:00前完成上午第一遍打捞，16:00前完成下午第一遍打捞。

3.清运要求：投标人需考虑垃圾清运所需其他相关工具、运输里程，垃圾运至环卫指定地点处理。

4.各投标单位需自行进行现场踏勘，报价时应充分考虑实际工作量，包括垃圾清运处理费用。

5.保洁服务方式

（1）根据采购方实际要求，对以上区域及设施提供保洁服务，积极主动与采购人协调做好安全防范工作。

（2）节假日照常上班并相应增加保洁人数，同时要准备好一支突击保洁队伍，随时应付各种突击保洁工作。遇突击任务及重大活动时应无条件按采购方要求完成采购方布置的工作。

6.若中标的投标单位在保洁服务管理期间，违反下列规定将被解除保洁服务合同。

（1）将中标项目再行转包。

（2）《昆山市水事综合中心花桥管理站河道长效管理考核办法》（见招标文件附件）的有关规定；

（3）出现重大问题。

7.保洁服务履行期间将按照《昆山市水事综合中心花桥管理站河道长效管理考核办法》（附后）对该招标项目保洁服务进行检查考核。

8.中标人须按照采购人提供的格式要求编制月度台账，并于每月10号前将上月的台账记录上报给采购人审阅。

9.因中标人管理不善，造成保洁范围内的设施、设备、景观等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购方有权视情节要求中标方按损失金额的10%--20%赔偿。

10.签订合同前，中标人须提供每条船（编号）固定保洁员清单一览表。

11.中标单位每月须上报每月人员工资发放清单。

（四）杂树杂草清理要求

1.清理范围：花桥经济开发区河道保洁服务服务范围内所有河道。

2.清理标准：对驳岸及边坡杂树杂草进行清理。

3.管理办法：

（1）中标单位应根据河道情况，科学合理制定年度实施计划；

（2）做好杂树杂草管理台账资料，每月上报至采购方；

（3）将清理的杂树杂草及时外运，严禁随意丢弃及倒入河道内；

（4）发现杂树入河情况及时清理；

（5）配合采购方做好其他整治突击任务，必要时增加船只；

（6）边坡杂树杂草清理时，不与保洁工作发生冲突，不推诿扯皮。

（五）蓝藻防控要求

1.中标人须按照采购单位要求，对采购单位指定河道进行蓝藻巡查监控，每月出具河道蓝藻检测报告；

2.中标人须按照采购单位要求，针对蓝藻爆发情况开展治理、打捞等工作，并按照采购单位要求进行清运处理。

3.中标人对于蓝藻的处理，必须符合水务、环保部门的要求。

（六）水葫芦突击整治工作要求

1.中标人须按照采购单位要求，定期开展对河道内水生植物进行收割。

2.中标人须按照采购单位要求，在水葫芦、绿萍等水生植物高发期间开展突击打捞。

3.中标人对于水葫芦等水生植物的处理，必须符合水务、环保部门的要求。

（七）综合说明及其他要求

1.投标人提供的服务能够至少达到以上（管理服务范围及要求所提出）要求，同时明确详细的服务方案。

2.投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.投标总报价一次报定，包括在承包期内河道长效管理服务需要的人工费（包括人员工资、加班费、社保、保险、夏季高温费、节日福利等）、通信费、劳保用品及服装费，保洁运行的相关燃料费、工具费、水电费、船只维修保养费、垃圾分类清运费、水生植物养护、突击打捞费、设簖、垦种清除以及在河道长效管理服务过程中发生的一切费用。报价中还包括耗材、管理费、利润、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构网上发布的内容为准。

第五章  合同主要条款

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确使用方（甲方）与服务方（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据（名称）合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后由使用方分别支付乙方的价款。

“甲方（采购组织方）”系指组织、协调本项目招标全过程的单位。

“甲方（使用方）”系指明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

“甲方”系指采购组织方和使用方；

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、合同主要内容

1.乙方负责 花桥经济开发区河道保洁、蓝藻防控、水葫芦突击打捞等 项目。

在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止或续签，应在协议期内提前半个月通知对方。

2.乙方聘用符合招标文件要求的项目负责人  名、资料员  名、保洁员  名、巡查员  名、垃圾分类专职人员  名。

三、承包费及付款方式：

1.乙方中标价为人民币（大写）               ，（小写）￥             元。

2.付款方式：月承包经费为中标价/24，每月支付月承包经费的60%，余款在项目完成满一年后每年支付10%。

当月承包经费次月支付，月承包经费根据考核得分规则进行扣减后拨付，详见附件《河道长效管理考核办法》。

3.对于租赁甲方保洁船只的全年租赁费用为6万元（陆万元），从本项目月承包经费中扣除。

四、履约：

如乙方对保洁服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在月承包经费中扣除。

五、保洁要求：见附件《河道长效管理考核办法》。

六、服务期限

1.服务期限：贰年，自   年  月  日起至   年  月  日止。

2.若遇重大活动，乙方应无条件服从甲方对保洁时间的调整。

七、保洁考核标准：见附件《河道长效管理考核办法》。

八、保洁工作的检查：见附件《河道长效管理考核办法》。

九、权利和义务

（一）甲方权利和义务

1. 制定《河道长效管理考核办法》，对乙方给予工作的指导，按照相关要求，对乙方工作进行检查考核。

2. 按照《河道长效管理考核办法》，对乙方的工作进行检查考核，对在甲方月检查考核中累计二次不合格（低于70分）、媒体累计两次专题报道河道保洁问题、拖欠保洁员工资、发生重大安全事故等违规现象之一的，甲方有权即行终止合同。

3.发现保洁工作中不应出现的问题，由昆山市水事中心花桥管理站根据有关规定做出处理。

4.根据检查考核结果和台账资料，甲方于每月中旬向乙方支付上一月度的承包款。如果台账不全，甲方有权拒绝付款。

5.乙方的保洁船、保洁员须提供统一的标志和着装。

6.听取乙方提出的建议并给予答复。

（二）乙方权利和义务

1.花桥河道保洁按照《河道长效管理考核办法》中的考核保洁内容和标准开展花桥经济开发区河道保洁服务工作，并按要求对入吴淞江河道河口、与上海、开发区、陆家交界河道设簖（共计18条河约550米竹簖），做好日常维护，确保承包保洁的河道稳定呈现干净整洁的面貌。

2.对河道垃圾及收割的水生植物按采购单位要求进行及时清运,并按水务、环保部门标准分类处理。如不符合，一切责任由乙方承担，并赔偿甲方损失。

3. 乙方须按照甲方要求，对花桥水域内蓝藻、水葫芦等进行防控，必须符合水务、环保部门的要求。

4.为保证保洁工作正常有效开展，乙方应组成固定的专业保洁队伍。保洁员年龄男原则上18-65周岁，身体健康，并且会游泳，保洁员应通过体检符合上岗条件。乙方必须与保洁人员签订用工合同，按照国家法律法规支付保洁人员工资等，严禁发生拖欠保洁员工资的重大违规现象。

5.乙方须按照甲方提供的格式要求编制月度台账，并于每月10号前将上月的台账记录上报给甲方审阅。

6.乙方负有对自己员工的安全责任，需为保洁员购买人身意外伤害保险（额度不低于100万元），每只保洁船必须配备救生圈，保洁人员均需配备救生衣。乙方承担保洁人员、保洁船只等全部安全的责任，甲方不承担相关责任。

7.乙方所聘用的保洁人员应遵纪守法、文明作业，统一着装；保洁员中午不得饮酒并严禁酒后作业。保洁船只应设置统一标志，保持船况良好，船容整洁（部分甲方提供船只，保洁服务结束后如数归还，如有丢失或损坏，由乙方进行赔偿）。

8.打捞上岸的垃圾、杂物应当日送至指定的垃圾中转站（房），清运垃圾时间不得冲抵保洁时间，做到日捞日清，保洁船内无积存垃圾，不发生将捞出的垃圾随意丢弃或乱堆乱放现象。

9.遇重大节日或举办重大活动，乙方应服从甲方的要求和安排，做好突击性的保洁工作。

10.按照《昆山市水事中心花桥管理站河道长效管理考核办法》，接受甲方的各类检查、考核及其结果。

11.中标单位每月须上报每月人员工资发放清单。

十、违约责任

1.乙方如将中标项目再行转包，甲方有权立即终止合同。

2.如乙方在甲方月检查考核中累计二次不合格（低于70分）、媒体累计两次专题报道河道保洁问题、拖欠保洁员工资、发生重大安全事故等违规现象之一的，甲方有权即行终止合同。

3.因乙方违约导致解除合同或乙方擅自解约本合同的，甲方有权按照本合同总金额的10%向乙方主张违约金。即使甲方选择继续履行合同，亦有权按照前述条款主张相应违约金。

4.因乙方违约导致甲方支出的律师费、保全费、差旅费等其他任何费用，均应由乙方承担。

十一、其它责任：

由于第三方或不可抗力原因造成合同保洁河段部分或全部暂停保洁的，其费用由双方协商确定。

因河道管理要求调整，甲方调整考核办法，甲乙双方无法达成一致的，本合同终止，费用按实计算。

本项目的日常管理及考核工作，乙方指定现场负责人为    。

十二、特别条款

1．双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2．本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3．本合同一式伍份，甲方执贰份、乙方执贰份、代理机构执壹份，各份具有同等法律效力。

十三、其它

1. 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效，合同需提交昆山市财政部门备案，由备案部门加盖电子备案章。

2.合同生效后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定处理，在合同履行过程中，双方如有争议，首先应进行友好协商，协商不成，任何一方均可向昆山市人民法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

4.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

5.本合同记载的双方地址为有效送达地址，在本合同履行过程中及可能发生的诉讼程序中均有效，任何一方如需变更，应提前7日书面通知另一方，否则变更无效。

附件一

昆山市花桥镇人民政府(昆山市水事综合中心花桥管理站)河道长效管理

考核办法

昆山市水事综合管理中心花桥管理站具体负责全区河道长效管理的统筹组织、巡查监督和考核奖惩工作。大力推进数字信息化考核，建立并实施“日有巡查、周有检查、月有查视、季有抽查、年有评比”的多元化考核机制。

一、保洁标准

巡查保洁，要求河道水面无漂浮物，两侧驳岸顶、河坡、河埠无垃圾，沿河无杂树及乱垦乱种。

二、考核要求

1.承包单位管理水平

（1）承包单位应建立河道保洁劳动纪律、教育培训、岗位职责、好人好事登记、违章举报等管理制度。

（2）承包单位应遵守国家相关的法律法规，与保洁员签署劳动合同，按规定为员工交纳各种社会保险，提供必要的劳动工具、劳动条件。

（3）配合昆山市花桥管理站做好保洁员动态管理工作，做到“一人一档”，辞退、聘用保洁员2天之内将《保洁员信息登记表》报送昆山市花桥管理站。

（4）承包单位发现河道违章、水质异常、污染物入河、外围河道水草等杂物大量入河、侵占河坡、标识标牌损坏等必须1天之内上报至昆山市花桥管理站。

（5）承包单位应对钓鱼、非法捕鱼等行为进行劝阻并上报，对河道地笼网进行清理。保洁人员不得在河道内酒后作业、非法捕鱼。

（6）承包单位每月召开一次河道工作会议，做好会议纪要并拍照留档。

（7）承包单位对所辖标段的船只严格管理，做到定点停放、定期养护。

2.河道保洁质量

（1）河面清洁：不得有漂浮物，包括但不限于垃圾、浮萍(0.5平方米以上)、水葫芦(0.5平方米以上)、水草(0.5平方米以上)、树叶(0.5平方米以上)以及动物尸体、废弃家具、树干(枝)、沉船等较大物品。

（2）边坡整洁:不得有岸顶垃圾包括垃圾、杂树、杂草以及其他堆积杂物；不得有边坡垦种等问题。

（3）巡查员日常巡查容许漂浮物有30分钟停留时间，边坡岸顶垃圾1天内需清理完毕；花桥管理站抽查(周检查、月查视、季抽查)看到河道垃圾、边坡岸顶垃圾、边坡垦种立即执行扣分。

（4）承包单位须严格按照招标文件要求配置打捞船只，不得减少打捞力量。
    （5）遇重大活动或重要节日，承包单位服从花桥管理站的统一安排和调度，配合做好突击性保洁工作。

（6）承包单位需加强排涝站上下游河道保洁工作，遇垃圾、水草等影响排涝站水泵正常运行时，需立即安排人员打捞。

（7）接受社会监督，对发现的问题及时处办，有记录有答复。

3.安全生产及要求

（1）保洁人员相对固定，每船至少2人，以2人为一个单元。

（2）承包单位必须为作业入员购买人身意外伤害保险，并报采购人备案。
    （3）承包单位每月至少开展一次安全生产检查，每季度至少开展一次安全生产教育，每月召开一次安全生产会议，填写安全生产台账并报花桥管理站。

（4）保洁人员在工作时间内进行作业需穿好救生衣。

4.作业时间

（1）每天不得少于8小时，具体时间段根据采购方指定要求进行适当调整。

（2）首捞时间：根据天气情况，原则上夏天9:00前完成上午第一遍打捞，16:30前完成下午第一遍打捞；冬天10:00前完成上午第一遍打捞，16:00前完成下午第一遍打捞。

5.文明作业

（1）保洁人员统一服装，佩证上岗，文明作业，使用有统一标记的船只，保持船况良好，船容整洁。船只要求做到“三无"，即无积存垃圾、无污迹污水、无杂物堆放。
    （2）严禁保洁人员与岸上居民发生口角、吵架等不文明行为；严禁损坏岸边居民合法财物。

（3）发扬助人为乐、拾金不昧等优良传统。

三、考核指标

按照业务指导与解决问题相统一、作业质量与管理水平相衔接、考核成绩与经费奖惩相挂钩的原则，加强河道保洁管理，实行每月考核情况通报。

1.考核及管理指标

（1）河道保洁时间未达到额定要求的，每发现一次扣5分；每月未召开河道工作会议的，一次扣5分。

（2）船容船貌不符合要求的，未按要求设置保洁标识牌或配备救生设施的，每发现一处扣1分。

（3）承包单位对“一人一档”信息、保险更新情况未及时报送的，每次扣5分。

（4）承包单位应发现的未上报至管理站而被管理站发现的河道违章、水质异常等，每次扣5分；未及时上报各类河道公示牌损坏而被检查发现的每次扣1分。
    （5）作业船只未定点停放的每次扣5分；停靠未加锁的每发现一次扣2分；未按要求开展保养的每次扣5分。
    （6）按要求提供各类台账及各类数据报送，未按要求或提供不出台账的每起扣5分；提供台账内容缺失的每项扣2分；工作时间内承包单位负责人半小时内未回复消息的每次扣1分；工作时间内无故缺岗的每次扣2分。

（7）保洁人员未在作业时穿戴救生衣，每发现一次扣1分。
    （8）巡视员信息采集仪每月上传数据不得少于300条，每少一条扣1分。
    2.保洁指标
    （1）被花桥管理站日常巡查发现漂浮物、边坡岸顶垃圾未及时清理，按垃圾量，每发现一处扣1-2分。

（2）被上级部门检查发现交办的河道保洁问题每个扣5分。

（3）因保洁问题被昆山市河湖巡查第三方上传平台的，每次扣1分。

（4）因保洁问题被民生110投诉的，经核实确实存在的每次扣2分。

（5）堆放点垃圾未实行一天两收集的，每次扣1分。

四、奖惩制度及退出机制

1.按照等级及单项相结合的考核办法实施,按照实际得分实行梯度处罚，分值为100分，全额拨付当月承包经费；分值在90分到99分之间（含90分），每1分扣100元；分值在80分到89分之间（含80分），每1分扣1000元；分值在70分到80分之间（含70分），扣除月承包经费的10%,；分值在70分以下的，扣除当月承包经费的50%；连续两次月考核低于70分的将终止承包合同。

2.媒体专题报道河道保洁问题的，扣除月承包经费10%，满两次的中止承包合同。拖欠保洁员工资、发生重大安全事故等违规现象之一的，扣除年承包经费10%，满两次的中止承包合同。

3.存在保洁员酒后作业、偷捕电鱼行为的，每查实1次扣除月承包经费10%。

附件二

服务考核表

考核人：           被考核人：                   时间：    年    月    日

| 考核 项目 | 标准要求 | 标准 分值 | 扣分细则 | 考核 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理效果（70分） | 1.水面干净整洁，无漂浮垃圾集聚 | 20 | 存在白色垃圾的每个扣1分；白色垃圾集聚的每次扣2分;落叶集聚0.5㎡以上每次扣2分；昆山河湖系统巡查发现且未及时处理的每次扣2分；民生110投诉核实的每次扣3分。 |  |
|  | 2.河坡干净整洁，无杂物垃圾堆放 | 10 | 乱堆乱放的每次扣1分，每超过0.5㎡加扣1分。 |  |
|  | 3.垃圾分类处置到位，及时清理堆放垃圾 | 10 | 未垃圾分类处理的扣10分；未及时清理的每次扣1分。 |  |
|  | 4.保洁时间到位，保洁员信息更新及时 | 10 | 保洁时间不到位每次扣2分；保洁员信息、保险及时更新，不到位每次扣5分。 |  |
|  | 5. 巡查记录到位，按时召开会议 | 10 | 巡查上传数据每月不得少于300条，每少一条扣1分；每月未召开会议的1次扣10分。 |  |
|  | 6.及时报告乱占河道、堤防现象，及时报告水质异常问题 | 10 | 未及时发现并报告占、填、堵河道行为的每次扣5分；未及时报告水质异常的每次扣5分。未及时上报各类河道公示牌损坏而被检查发现的每次扣1分。 |  |
| 安全 生产 （20分） | 7.作业人员规范管理 | 10 | 未着救生衣作业每次扣1分，未2人一组开展工作的每次扣5分。 |  |
|  | 8.作业船只规范管理 | 10 | 存在安全隐患每次扣1分；未定点停放每次扣5分；未停放加锁的每次扣2分；未按要求开展保养的每次5分。 |  |
| 服务响应（10） | 9.及时提供台账和各类数据 | 5 | 未及时提供的每次扣5分；提供台账有缺失的每项扣2分。 |  |
|  | 10.能做到服务响应速度快、积极、主动 | 5 | 无故缺岗每次扣2分，未及时回复消息每次扣1分。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |

# 第六章  评标方法、评分标准

一、评分办法

1、本次招标评标方法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2、综合评分的主要因素为：价格、技术、服务水平、售后服务、财务状况、信誉、业绩、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术及其它分值占总分值的比重为90%（权重）。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后通过软件进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同，且投标报价和技术评分均相同的，则以抽签决定中标人或者中标候选人。

二、采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的相关规定，投标人所投服务均由小微企业承接，投标人可享受价格扣除政策：

如投标人所投服务均由小微企业承接，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件一中提交，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

投标人所投服务均由小微企业承接，且提供《中小企业声明函》，对其报价给予10%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。

2、残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的投标人给予价格扣除：

如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件一中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3、监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的投标人给予价格扣除：

如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件放置于投标文件一中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件三中提交。

5、若投标人提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准：

（一）价格得分（10分）

1、投标报价大于预算价格的，为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标人的投标报价中有漏项，且该投标人中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标人自行消化。

3、价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100（计算到小数点后两位）

（二）技术及其他部分（90分）

详见复审评审指标。

备注：

1、评分标准中评分的每一条，各投标人均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。

2、评分点中所涉及到的相关认证、证书等全部相关证明，请提供相应扫描件。

3、投标文件中如出现前后不一致时,评委有权请投标人澄清说明,澄清说明事项涉及评分时,评委有权酌情扣分。

4、如投标人中标后无法履行投标书中所作承诺的，采购人有权取消其中标资格或解除合同。

初审评审指标：

| 指标 | 描述 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 符合性检查 |  |  |
| 资格性检查 |  |  |

复审评审指标：

| 评审 类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （10分） | 价格评审 指标 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。 | 10 |
| 技术部分（60分） | 河道保洁服务方案 | 针对本项目提供的符合采购需求的河道保洁服务方案，包括但不限于： 1.各河段日常清捞方案，最高得2分； 2.各河段清捞的重点难点及针对性措施方案，最高得2分； 3.各河坡、河岸、水面清捞保洁的重点及针对性措施方案，最高得2分； 4.各河段的日常巡查方案，最高得2分； 5.水上垃圾中转服务方案，最高得2分。 | 10 |
|  | 蓝藻防控方案 | 针对本项目提供的符合采购需求的蓝藻防控方案，包括但不限于： 河湖范围内蓝藻的防控方案，最高得1分。 | 1 |
|  | 水葫芦、绿萍等水生植物突击整治方案 | 针对本项目提供的符合采购需求的水葫芦、绿萍等水生植物突击整治方案，包括但不限于： 河湖范围内水葫芦、绿萍等水生植物的突击整治方案，最高得1分。 | 1 |
|  | 地笼网、围网养殖清理方案 | 针对本项目提供的符合采购需求的地笼网、围网养殖清理专项方案，包括但不限于： 1.河道内地笼网养殖日常清理方案，最高得2分； 2.河湖范围内围网养殖日常清理方案，最高得2分。 | 4 |
|  | 垦种清理方案 | 针对本项目提供的符合采购需求的垦种清理专项方案，包括但不限于： 1.河岸边存在的破坏绿化垦种现象提出的日常清理方案，最高得2分； 2.河岸范围内乱占、乱采、乱堆等问题处置方案，最高得2分。 | 4 |
|  | 沉船处置方案 | 针对本项目提供的符合采购需求的沉船处置专项方案，包括但不限于： 河湖范围内沉船的清理方案，最高得1分。 | 1 |
|  | 工作计划及人员、装备方案 | 针对本项目提供的符合采购需求的工作计划及人员、装备方案，包括但不限于： 1.工作计划，包括（但不限于、下同）：工作流程、各项管理维护服务项目和环节所需的长远计划和短期安排，最高得2分； 2.物资装备，包括：管理服务人员管理用房、器械、交通工具、劳防用品等，最高得2分； 3.人员配备，包括：各类人员数量表，主要人员专业资格等，最高得2分； 4.人员培训，包括：新员工培训计划与方案、员工仪容仪表及规范服务培训、保洁人员业务培训、巡查管护人员培训，最高得2分； 5.人员管理，包括：考核与录用、淘汰与奖励、关系协调、服务意识、量化管理及标准化运作等，最高得2分。 | 10 |
|  | 应急预案方案 | 针对本项目提供的符合采购需求的应急预案： ①人员落水应急预案，最高得0.5分； ②保洁船火灾应急预案，最高得0.5分； ③保洁船漏水应急预案，最高得0.5分； ④人员意外伤害处置预案，最高得0.5分； ⑤人员纠纷应急处置预案，最高得0.5分； ⑥雾霾天气处置预案，最高得0.5分； ⑦台风天气应急处置预案，最高得0.5分； ⑧暴雨天气应急处理预案，最高得0.5分； ⑨除雪、破冰应急处置预案，最高得0.5分； ⑩重大活动、节假日、应急检查保洁处置预案，最高得0.5分。 | 5 |
|  | 船只、运输工具维护保养 | 针对本项目提供的符合采购需求的船只、运输工具维护保养，包括但不限于： 1.船只日常维护保养方案，最高得2分； 2巡逻车维护保养方案，最高得2分。 | 4 |
|  | 协调方案 | 针对本项目提供的符合采购需求的协调方案，包括但不限于： 1.投标人提供服务期间与其他单位、部门的综合协调方案，最高得2分； 2.投标人提供应对上级部门紧急检查时的应急协调方案，最高得2分。 | 4 |
|  | 内部管理规章制度 | 针对本项目提供的符合采购需求的内部管理规章制度，包括但不限于： 1.管理规章制度，包括：公众制度、单位内部岗位责任制、管理维护运作标准及制度、工作人员考核标准，最高得2分； 2.有针对一线作业保洁人员具体奖惩措施方案，提升工作积极性的，最高得2分； 3.项目档案的建立与管理，包括：档案管理制度、档案归纳方法、项目资料建立管理，最高得2分； 4.承诺为保洁人员配置统一着装、为船只配备统一标识的，最高得2分。 | 8 |
|  | 交接方案 | 针对本项目提供的符合采购需求的交接方案，包括但不限于： 1.交接程序，最高得2分； 2.交接内容财务、档案资料，最高得2分； 3.交接内容人员方面，最高得2分； 4.交接内容工具设备、船只方面，最高得2分。 | 8 |
| 企业综合实力（30分） | 项目负责人 | 拟投入本项目的项目负责人具有: 1.具有大专及以上学历得2分； 2.具有水域河道清洁治理项目经理(高级）证书得2分； 3.具有安全培训合格证书的得2分。 （提供相关证书原件扫描件及投标人为其缴纳的社保证明材料） | 6 |
|  | 安全员、驶员证书 | 1、拟投入本项目的安全员同时具有有效期内的安全培训合格证和救护员培训合格证的得2分； 2、拟投入本项目的驾驶员具有地方海事部门颁发的内河船舶三类驾驶员证书的1人得2分，最高得6分 ； （提供相关证书原件扫描件及投标人近一个月为其缴纳的社保证明材料扫描件，安全员与驾驶员不得出现重复人员） | 8 |
|  | 船只 | 投标人需提供1艘钢制垃圾处理船（自有船只的提供船舶所有权登记证书、发票的原件扫描件，租赁船只的须提供租赁合同、船舶所有权登记证书、发票的原件扫描件）的得3分。 | 3 |
|  | 管理体系 认证情况 | 企业资质认证： 1.获得ISO9001质量管理体系认证证书的得2分； 2.获得ISO14001环境管理体系认证证书2分； 3.获得ISO45001职业健康安全管理体系认证证书2分。 （证书覆盖范围必须包含河道保洁；提供证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page查询结果截图并加盖公章，材料提供不全的不计分） | 6 |
|  | 保险 | 投标单位为本单位的从业人员购买雇主责任险（个人保额≥100万）的得1分（提供保险公司出具的证明材料原件扫描件）。 | 1 |
|  | 类似业绩 | 投标人自2020年1月1日至今（以签订合同的时间为准）承担过类似服务业绩（包括堤防管护或河道保洁）每个得 2 分，最高得 6分。 （提供相关业绩成交/服务合同，同时提供至少一张该项目对应的发票扫描件并加盖公章，否则不得分） | 6 |

# 第七章  昆山市政府采购供应商诚信管理办法

第一条 为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等有关法律法规的规定，结合昆山市政府采购工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于参加昆山市范围内政府采购活动的供应商。

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

第三条  政府采购当事人有权对供应商的行为进行监督，发现违法违规行为应当及时向政府采购监管部门反映，并配合做好调查处理工作。

其他单位和个人对政府采购活动中供应商的违法违规行为，有权控告和检举，政府采购监管部门应当依法调查处理。

第四条  供应商参加政府采购活动，应当遵循公平竞争、诚实信用原则。

第五条  供应商参加政府采购活动的合法权益应当依法得到保护，任何人不得以任何手段损害供应商的合法权益。

第六条  供应商监管工作应当依法进行，坚持公开透明、惩罚得当、信息共享的原则。

第七条  实行政府采购供应商诚信管理制度。对供应商失信行为、不良行为等诚信信息，由政府采购监管部门予以记录，在昆山市政府采购活动中采用。

第八条 供应商有下列情形之一的，按失信行为记入该供应商诚信档案中，每发生一个失信行为，诚信记录分减10分，供应商诚信记录起始基础分为60分，失信行为记录分有效期一年。

（一）已递交投标（响应）文件而不参加开标的，或者开标时以各种理由不解密投标（响应）文件影响采购活动正常进行的；

（二）不遵守开评标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

（三）未按《政府采购法》等相关规定签订、履行合同的；

（四）无正当理由放弃中标（成交）的；

（五）履约验收不合格的；

（六）一年内累计三次及以上质疑均查无实据的；

（七）捏造事实、提供虚假材料进行恶意举报的；

（八）不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

（九）经查实，利用产品授权等方式控制货源的；

（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，同时再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十一）政府采购监管部门认定的其他失信行为。

第九条  供应商有下列情形之一的，按不良行为记入该注册供应商诚信档案中，每发生一个不良行为，诚信记录分减为零分，不良行为记录分有效期为处罚生效或者禁止参加政府采购活动期限：

（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（四）向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标（成交）供应商的投标（响应）文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（七）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；

（八）将中标（成交）项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标（成交）项目分包给他人的；

（九）拒绝履行合同义务的；

（十）一年内累计三次及以上投诉均查无实据的；

（十一）捏造事实或者提供虚假投诉材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。

供应商违法违规行为已被依法认定为不良行为的，不再重复认定为失信行为。

第十条  在供应商诚信信息记录变更登记前，政府采购监管部门应告知相关供应商。供应商如认为诚信信息有误的，应当在三个工作日内书面向政府采购监管部门提出异议并提供有关证据，经核实后，如发现有误，应当予以修改。

第十一条  采购文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商响应报价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。

评审时,要结合供应商的诚信记录情况评定供应商最终评审得分。采购文件中明确对供应商诚信记录的查询渠道及截止时点、证据留存的具体方式、信用记录的使用规则等内容。

第十二条  供应商在政府采购活动中存在不良行为的，按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定执行。

第十三条 本办法由昆山市财政局负责解释，自2018年8月21日起执行。昆山市财政局2016年3月1日发布的《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（昆财规字〔2016〕2号）同时废止。

（全文完）