苏州市政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320509-NJCC-C2025-0003

采购项目：2025年江陵街道市政道路及附属设施养护项目监理服务

采购单位：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

采购类别：服务类

南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司

二○二五年七月

目录

第一章  磋商邀请书	4

第二章  磋商供应商须知	9

第三章  响应文件格式	20

第四章  采购需求	35

第五章  合同的主要条款	39

第六章  评标办法及评分标准	53

前附表

| 序号 | 项目名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320509-NJCC-C2025-0003 |
| 2 | 采购内容 | 2025年江陵街道市政道路及附属设施养护项目监理服务 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 地址：苏州市吴江区松陵镇流虹路1086号四楼东侧 电话/传真：0512-63482162 联系人：俞敏明、王瑞佳 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处 联系电话：0512-63913052 地址：苏州市吴江区云梨路1688号 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 磋商保证金 | 无 |
| 7 | 磋商有效期 | 自提交磋商响应文件截止之日起九十日内 |
| 8 | 勘察现场 （如有需求） | 为更好地了解现场情况，各供应商可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘察现场费用自理。 |
| 9 | 网上获取 截止时间 | 2025年07月31日17：00 |
| 10 | 电子投标文 件制作要求 | 本项目采用电子投标文件，各投标单位请按照采购文件要求制作上传电子投标文件，本项目无需提供纸质投标文件。 投标单位应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标单位自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标单位自行承担全部责任。 |
| 11 | 上传投标文 件截止时间 | 2025年08月05日09：30 |
| 12 | 开标、评标 时间、地点 | 开标时间：2025年08月05日09：30 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 请投标单位确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 评标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）（投标单位无需到场） |
| 13 | 代理服务费 | 1、本项目所产生的成交服务费由成交单位支付； 2、中标服务费的收取以采购预算金额为基数依据，按差额定率累进法收取，最低收费3000元； 收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100~500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500－1000万费率为预算金额的0.8%； 按照吴江区中介超市中标公告，本项目中标服务费为10000元，由中标单位在领取成交通知书时一次性支付，该费用包含在响应报价中； 3、服务费交纳账户 户名：南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司吴江分公司 账号：1102022009000794979 开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标单位的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标单位的电子投标文件制作机器码一致； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

- 第一章  磋商邀请书

项目概况：

2025年江陵街道市政道路及附属设施养护项目监理服务的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年08月05日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320509-NJCC-C2025-0003

（二）项目名称：2025年江陵街道市政道路及附属设施养护项目监理服务

（三）采购预算：人民币陆拾玖万柒仟柒佰元整（￥：697700.00）

（四）最高限价：人民币陆拾玖万柒仟柒佰元整（￥：697700.00）

（五）采购需求：主要包括江陵街道市政养护的道路、桥梁、雨水、交安、路灯等项目监理服务（详见第二章）。

（六）合同履行期限：从项目合同签订之日起一年。

（七）项目规模：需监理项目造价约3390万元。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购（响应单位必须为中小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业，并提供相关声明函，否则为无效投标），所属行业为其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.具有市政公用工程监理乙级及以上资质；

2.属于本项目被监理对象的单位（或与被监理对象单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位）不得参与本项目的投标。

（四）其他要求：

1.★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。存在以上情形的，供应商的响应文件视为无效响应；

2.★根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

（一）本项目实行供应商网上报名，网上报名截止时间：2025年07月31日17：00（北京时间）；

（二）报名流程：

1.  CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.  参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.  电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4.  补充通知（如有）。成功获取磋商文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

（三）在网上报名和磋商过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交磋商文件截止时间

（一）本次磋商采购开标过程采用电子化招投标模式，投标人须网上提交响应文件，无需递交纸质响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。

（二）网上响应文件提交截止时间：2025年08月05日09：30（北京时间）

远程签到起止时间：2025年08月05日09:00至09:30（北京时间）

注：投标供应商必须先签到才能进入文件解密环节，如未签到，不能进入文件解密环节。

远程响应文件开启时间：2025年08月05日09：30（北京时间）

远程CA预解密时间：2025年08月05日09:30至10:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，供应商无需到现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

（一）本项目支持政府采购合同信用融资，具体详见《政府采购合同信用融资政策告知函》。

（二）线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

（三）勘察现场（如有需求）：为更好地了解现场情况，各供应商可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘察现场费用自理。

（四）质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附“交易文件下载确认单”）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。

（五）质疑联系方式：0512-63482162。

（六）政府采购监督电话：0512-63982393。

（七）本采购信息公告媒体苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

（八）本项目由南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司代理，不收取报名费用、采购文件费用及磋商保证金。

（九）本招标文件由南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司负责解释。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息：

名称：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

联系电话：0512-63913052

地址：苏州市吴江区云梨路1688号

（二）采购代理机构信息：

名称：南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司

地址：苏州市吴江区松陵镇流虹路1086号四楼东侧

联系电话：0512-63482162

（三）项目联系方式：

项目联系人：俞敏明、王瑞佳

电话：0512-63482162

备注：本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网、苏州政府采购网等媒体上发布，敬请留意,请各单位获取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

- 第二章  磋商供应商须知

1.采购政策

1.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

1.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

1.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

1.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家市场监督管理总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

1.5提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

1.6提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

1.7如采购货物涉及协议供货相关产品的，执行协议供货相关政策。

2.★联合体响应：不接受。

2.1.两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.2.鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

2.3.以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

2.4.联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

2.5.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.★转包与分包与磋商费用

3.1.本项目不允许转包或分包。

3.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

4.磋商文件

4.1.磋商文件的内容如下：

第一章 磋商邀请书

第二章 磋商供应商须知

第三章 响应文件格式

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款

第六章 评标办法及评分标准

4.2.供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应文件有可能被拒绝。

5.磋商文件的澄清和修改

5.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

5.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

6.★响应文件计量单位和使用文字

6.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

7.磋商响应文件的组成：

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

3.2磋商响应单位基本情况表（格式见第三章）；

3.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

3.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

3.5磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

3.6合格供应商的基本条件

3.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.6.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.8本项目的特定资格要求:市政公用工程监理乙级及以上资质证书扫描件;

3.9其它有关资格证明的文件；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见第三章）；

4.2偏离表（格式见第三章）；

4.3项目服务人员配置表（格式见第三章）；

4.4其他有关符合性证明的文件；

5、综合评审响应文件

5.1拟投入项目组综合能力；

5.2根据服务方案；

5.3 类似业绩；

5.4采购需求响应承诺书；

5.5与本次采购相关的其他证明材料；

6、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上3.1-3.9为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.4为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

（6）视频演示（如有）：响应文件提交截止时间前，供应商可在上传响应文件页面的演示视频模块中，上传项目所需的演示视频，文件以压缩包rar或zip格式上传，单个文件不能超过100M，如项目所需演示时间较长，请分成多个文件上传。且保证视频资料现场能打开并展示,若出现视频无法正常播放等其他一切问题由供应商自行承担。

演示视频在开标截止时间前将被保密隐藏，代理机构在响应文件解密完成后下载各供应商递交的演示视频。

8.网上响应文件的制作

8.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

8.2网上响应文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

9.报价（编制）要求的说明

9.1.磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

9.2.响应人应按《磋商报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

9.3.响应人应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

9.4.一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

9.5.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

10.★磋商有效期

10.1.磋商响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

10.2.特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

10.3.磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

11.提交响应文件截止时间

11.1.响应文件必须在提交响应文件截止时间前提交。截止时间以后送达的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

11.2.采购人或者采购代理机构推迟提交响应文件截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有响应人。

12.磋商响应文件修改和撤回

12.1.响应文件的修改应在提交响应文件截止时间前进行。

12.2.响应文件递交开始时间后至响应文件提交截止时间前，供应商可以撤回响应文件。

13.递交磋商响应文件相关事项：

13.1.如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个磋商响应单位。

14.磋商评审程序

14.1.磋商仪式

14.1.1.采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。

14.1.2.磋商仪式由采购代理机构主持，采购人代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

14.1.3.采购人依法对供应商的资格进行审查。

14.1.4.磋商代理人对供应商进行信用查询。

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，磋商代理人将对供应商进行信用查询。

（1）查询截止时点：响应文件提交截止时间。

（2）查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（3）信用记录使用规则：

在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

14.2.磋商小组

14.2.1.磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。

14.2.2.磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

14.2.3.磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）确认或者制定磋商文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定供应商参加磋商；

（3）审查供应商的响应文件并做出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

14.2.4.磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

14.3.磋商工作纪律及保密

14.3.1.磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

14.3.2.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

14.3.3.在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

14.4.响应文件审查

14.4.1.磋商小组应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

14.4.2.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.5.供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

14.6.磋商程序、最后报价

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

14.6.1磋商程序

（1）磋商顺序的确定：按磋商签到时间先后确定磋商顺序。如10分钟之内代理机构无法与供应商取得联系，磋商顺序顺延。

（2）磋商小组将首先对所有响应文件的有效性进行审查，包括对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

（3）磋商小组将根据评审需求与符合相应资格条件的供应商分别进行磋商，磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注系统。

（4）本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担)。

14.6.2磋商内容

（1）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字并加盖CA电子公章。

（2）磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后十五分钟内提交最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。如未按上述时间递交最后报价表的供应商，将作为自动放弃此次磋商以及最后报价。

14.6.3最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）最后报价截止时间之前，各供应商的最后报价将被隐藏无法显示，在到达最后报价截止时间后，代理机构工作人员可以查看各供应商最后报价。

（3）最后报价截止时间前，供应商可以修改报价，截止时间后以最新的报价为准；如超过截止时间未提交或报价超过预算，均作无效投标处理。每标段如提交二次报价的供应商不满三家，则本次竞争性磋商失败。

（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（5）关于二次报价的具体操作流程，各供应商请详细阅读《操作手册》。

14.7.响应无效和终止磋商活动条款

14.7.1.响应人存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

14.7.2.响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

14.7.3.有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装；

（6）不同响应人的响应文件制作机器码一致。

14.7.4.终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

15.确定成交、询问及质疑

15.1.确定成交供应商

15.1.1.采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

15.1.2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“苏州市政府采购网”公告成交结果，并同时书面通知成交供应商。成交通知书将成为合同的组成部分。

15.2.询问及质疑

15.2.1.询问

15.2.1.1.供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

15.2.1.2.采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起 3 个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

15.2.2.质疑

15.2.2.1.供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内做出答复。对采购文件中供应商特定资格要求、采购需求等内容的质疑，供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

15.2.2.2.根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令），提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，并请将网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

15.2.2.3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

15.2.2.4.供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

15.2.2.5.采购人或采购代理机构将在收到供应商的质疑后七个工作日内做出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

15.2.2.6.接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

名称：南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司

地址：苏州市吴江区松陵镇流虹路1086号四楼东侧

联 系 人：张炳忠

联系方式：0512-63482162

16.合同的签订

16.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

16.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

17.磋商保证金：本项目不收取保证金。

18.代理服务费：

18.1.本项目所产生的成交服务费由成交单位支付；

18.2.中标服务费的收取以采购预算金额为基数依据，按差额定率累进法收取，最低收费3000元；

收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100~500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500－1000万费率为预算金额的0.8%；

按照吴江区中介超市中标公告，本项目中标服务费为10000元，由中标单位在领取成交通知书时一次性支付，该费用包含在响应报价中；

18.3.服务费交纳账户

户名：南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司吴江分公司

账号：1102022009000794979

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行

19.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关的法律法规的规定执行。

20.备注：本文件打“★”为实质性条款，不可偏离，如偏离响应文件无效。

- 第三章  响应文件格式

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，响应人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司组织实施的编号为                             的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年    月   日

附件2

磋商响应函

南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司：

我们收到贵公司                 号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，本合同涉及到任何为了满足甲方对于服务要求的费用均已包括在合同固定总价内。本合同固定总价包括完成该项工作所需的服务管理内容：(包括但不限于完成该项目全部内容所需的人工费（含奖金、社会保障金、人身意外险、加班费、高温费、福利等）其它在管理过程中发生的一切费用，还包括设备材料费、安装检测费、运输费、售后服务费、辅助材料、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。）（政策性条款例外）。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起  90 天。

5、我们愿意提供采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

附件3

磋商响应报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 监理费总报价 | 人民币（大写） ；（¥ .00） |
| 监理费率（%） | % |
| 中小微企业：□中型 □小型 □微型 □否 残疾人企业：□是 □否 监狱企业：□是 □否 |  |

注：

1、响应总报价包括全部服务所需的人工费、通讯费、交通费、资料费、咨询费、代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用；

2、报价金额全部采取人民币表示，响应报价精确到分；

3、监理费率=监理费总报价÷3390万元×100%，监理费率四舍五入百分号前保留一位小数；

4、若监理费率与上述计算结果不一致，以监理费总报价为准，磋商小组有权修正监理费率。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件4：服务条款偏离表、商务条款偏离表

服务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件服务要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、服务条款内容主要是针对响应文件有关的服务要求等内容。

2、无偏离应在本表“响应文件响应情况”栏注明“无服务条款偏离”的字样。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

说明：

1、商务条款内容主要是针对采购文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“响应文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

附件5、响应单位专业人员：

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：采购单位可参照上述格式自行设计表格投标。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件6：企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 采购单位 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件7：服务方案

针对本项目的服务方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写服务方案。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

附件8：资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（响应单位）法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

（响应单位）公章：

年  月  日

(2) 磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

单位名称：（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  | _________万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 资产总计 | _________万元 | 净资产 |  | ___________万元 |  |
| 股东权益 | _________万元 | 销售收入 |  | ______年______万元 |  |
| 项目负责人 | 姓名_________ |  | 学历_________ |  | 电话_________ |
| 商业运营面积 | _________平方米 |  |  |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况、结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 承接 企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 承接 企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（4）残疾人福利性单位声明函(如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 、民政部 、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

（5）监狱企业证明文件（如有）

监狱企业的证明文件

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为     。

2、本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

附件9：

响应单位资格承诺书

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 响应单位部分资格要求 | 是否完全满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

附件11：磋商二次报价承诺书(二次报价时提供)

磋商二次报价承诺书

项目名称：

项目编号：

| 响应供应商 |  |
| --- | --- |
| 二次报价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 其他承诺 |  |

法定代表人或授权委托人签字：

日期：

- 第四章  采购需求

南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司受苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处的委托，就2025年江陵街道市政道路及附属设施养护项目监理服务_采用竞争性磋商方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加本次磋商采购活动。

一、项目编号：JSZC-320509-NJCC-C2025-0003

二、项目名称：2025年江陵街道市政道路及附属设施养护项目监理服务

三、项目预算：人民币陆拾玖万柒仟柒佰元整（￥：697700.00）

四、最高限价：人民币陆拾玖万柒仟柒佰元整（￥：697700.00）

五、服务地点：采购单位指定地点

六、采购标的所属行业：其他未列明行业

七、服务期限：从项目合同签订之日起一年。

八、项目规模：需监理项目造价约3390万元。

九、采购需求：

（一）项目概况：

监理服务项目位于吴江区江陵街道。主要包括江陵街道市政养护的道路、桥梁、雨水、交安、路灯等项目监理服务。

（二）监理内容：

监理单位按照整个项目的目标和要求，遵循监理的有关文件及规范，协助采购单位做好项目监理工作，负责整个项目的全程监理，并做好项目竣工后的服务。采用先进、科学和适合本项目特点和项目管理技巧等手段，对项目实施过程进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和沟通协调，确保本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。

监理单位在项目中受采购单位委托，代表采购单位的利益，保护投资、控制质量、确保进度，依据合同及设计方案对项目的全过程进行监督管理，并站在第三方的立场上，公正地对待承建单位，协调采购单位和承建单位的关系，最终圆满完成工作任务。

（三）监理范围：

监理单位应根据项目的具体情况，制定各个阶段详细的监理工作目标、监理工作依据、监理工作制度，监理工作范围应包括：

1、协助项目实施；

2、竣工验收与技术培训检查；

3、质保期售后服务监督保障；

4、协调；

5、技术支撑工作；

6、质量、进度、资金、变更控制；

7、人员管理；

8、合同管理；

9、文档管理；

10、安全管理；

11、知识产权管理；

12、有针对性的培训工作。

（四）监理各阶段主要目标：

监理工作应分为实施及验收阶段，对项目全过程进行监理。监理单位应按照项目建设目标和要求，配合采购单位和督促项目承建单位按时保质完成项目的建设工作：

1、项目实施阶段的主要监理目标：

（1）审核项目实施计划，合理控制项目进度；

（2）审核项目实施方案符合项目质量要求，与优化设计相符合；

（3）监督项目中承建单位所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律、法规和标准；

（4）监督项目实施过程与项目需求、项目设计方案、项目计划相符，在各点施工时进行现场监督并记录有关情况，确保项目质量；

2、项目验收阶段的主要监理目标：

（1）协助采购单位依据国家、部颁相关标准及项目需求确定项目验收方案，客观出具评估报告；

（2）对整个项目进行试运行情况记录，对发生的问题责成承建单位解决，最终提交采购单位试运行情况报告；

（3）促使项目的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准的要求，协助采购单位组织验收委员会进行验收；

（4）审核承建单位所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准；

（5）审核项目承建单位向采购单位按时提交项目竣工验收技术资料和相关文档，主要包括以下内容：承建单位的系统详细设计方案和施工图纸、用户手册、各设施及系统维护手册、配件清单等完整的技术资料及竣工验收文档书面材料和电子版；项目监理单位各阶段监理工作中形成的技术资料和相关文档；

（6）组织项目整体移交，报送采购单位支付项目款项的依据。

（五）服务期限：

自合同签订之日起一年。

（六）其它要求：

按照“四控制、三管理、一协调”的监理原则，对本项目进行监理，同时对项目质量、进度、成本、信息安全、变更实行全面控制和全程监督管理，负责相关的合同管理、信息管理、知识产权管理和全过程的监督协调，保证项目的顺利完成并验收达标，最终实现整个项目的目标及要求。

（七）监理单位项目组及有关配备设施要求：

监理单位针对本项目应专门成立监理工作组常驻现场管理，包括但不限于：监理工作组人员不少于7人，包括总监理工程师1名、总监理工程师代表1名、专业监理4名、资料员1名；配备服务项目所需的巡查车，用于统一组织参观、集中考核；配备服务项目所需的检测设备及办公设备。

在项目过程中供应商要保持项目组人员的稳定，未经采购单位允许不得随意更换关键监理服务成员。对不称职的监理人员采购单位要求必须更换，直到终止合同。

（八）监理服务准则要求：

1、维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业；

2、执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；

3、不收受被其他单位的任何礼金等；

4、不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项；

5、遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等；

6、认真履行项目监理合同所承诺的义务和承担约定的责任；

7、坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议；

8、坚持科学的态度和实事求是的原则；

9、在坚持按监理合同的规定向业主单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的任务；

10、不泄漏所监理的项目需保密的事项。

（九）项目安全：

服务范围在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，成交单位在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由成交单位自行承担，采购单位不承担责任。

九、项目其他说明：

1.供应商在响应文件中提供服务方案等。对采购文件中提出的全部技术规范要求及服务要求做出承诺，如果以其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.磋商响应总报价包括完成采购文件所确定的委托监理的范围和监理业务所需的全部费用，包括完成本次招标的监理服务的前期准备、项目实施期间项目监理及缺陷责任期连带工作所需的监理人员费用、现场费用（包括现场生活、办公用房及必要的设施、试验室）、交通工具及使用费、试验设备、测量仪器费及相关费用、法定税金、利润等与履行本监理合同有关的一切费用。

3.验收标准：根据采购文件要求及国家有关规定由采购单位验收通过。

4.响应单位应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。

5.响应单位必须保证全部响应资料的真实性，在成交结果公示期间，成交单位须提供相关投标原件资料以供与复印件资料核对。如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，取消其成交的资格，并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关条款给予处罚。

6.凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上公示为准。

- 第五章  合同的主要条款

采购编号：

甲方（采购方）：

联系人：

联系电话：

乙方（供应方）：

联系人：

联系电话：

根据苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处委托南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司进行本项目政府采购2025年江陵街道市政道路及附属设施养护项目监理服务（采购编号： ****）政府采购的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同一般条款

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“项目”是指委托人委托实施监理的项目。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本项目现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就项目建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“项目监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“项目监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“项目监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条  建设项目委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理项目范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条  监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本项目、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条  委托人在监理人开展监理业务后应向监理人支付合同款。

第九条  委托人应当负责项目建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与项目有关的为监理工作所需要的项目资料。

第十一条  委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求决定的一切事宜做出书面决定。

第十二条  委托人应当授权一名熟悉项目情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表（在合同特殊条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条  委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条  委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本项目合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

（2）提供与本项目有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条  委托人应免费向监理人提供办公用房、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施（具体根据采购文件的约定），委托人不提供监理人员食宿和通讯设施，委托人也不准监理人员在施工单位搭伙。

第十六条  根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条  监理人在委托人委托的项目范围内，享有以下权利：

（1）选择项目总承包人的建议权。

（2）选择项目分包人的认可权。

（3）对项目建设有关事项包括项目规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高项目造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现项目设计不符合国家颁布的建设项目质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批项目施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持项目建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人做出书面报告。

（8）项目上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）项目施工进度的检查、监督权，以及项目实际竣工日期提前或超过项目施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在项目施工合同约定的项目价格范围内，项目款支付的审核和签认权，以及项目结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付项目款。

第十八条  监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了项目费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现项目承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条  在委托的项目范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条  委托人有选定项目总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条  委托人有对项目规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对项目设计变更的审批权。

第二十二条  监理人调换总监理工程师、现场监理人员须事先经委托人同意，否则，委托人有权终止与监理人签订的合同，并要求监理人承担相应的赔偿责任。

第二十三条  委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或项目造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直至终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因项目建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十七条  监理人对发包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条  委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条  由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十二条  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条  监理人向委托人办理完竣工验收或项目移交手续，承包人和委托人已签订项目保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条  监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十七条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条  合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条  正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条  如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十一条  支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条  如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其他

第四十三条  委托的建设项目监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条  监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条  监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本项目使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条  因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

二、合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责2025年江陵街道市政道路及附属设施养护项目监理服务。若乙方不能按要求实施项目，甲方有权终止此项合同。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。

2、下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：

（1）成交通知书；

（2）乙方的响应文件；

（3）磋商文件及其附件；

（4）乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（5）合同附件。

二、项目工作内容：

1、服务期限：自合同签订之日起一年，具体从合同签订之日起算。

本项目为监理服务年度招标，服务期乙方按照甲方要求承接各项监理服务工作，合同金额包括服务期内完成本项目范围内的所有监理服务的全部费用。乙方必须保证服务至所有负责监理的项目全部完成后，甲方最终确认付款，最终所有项目监理费总额不超过本项目合同金额，且超过服务期后，甲方不增加其他额外费用。具体服务期限根据项目实际工期，履行合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

2、服务地点：苏州市吴江区江陵街道辖区内，各项目现场。

三、合同价格及费用结算：

1、本合同总价款为：人民币（大写）：             （小写）¥：           元，监理费率为          %。合同总价包括完成采购文件所确定的委托监理的范围和监理业务所需的全部费用，包括完成本次招标的监理服务的前期准备、项目实施期间项目监理及缺陷责任期连带工作所需的监理人员费用、现场费用（包括现场生活、办公用房及必要的设施、试验室）、交通工具及使用费、试验设备、测量仪器费及相关费用、法定税金、利润等与履行本监理合同有关的一切费用。

2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、付款步骤：

（1）合同签订生效后且每月考核合格；甲方于次季度支付前一季度监理费的85%（扣除考核扣款），剩余合同金额，由甲乙双方协定支付，具体支付以开发区财政局规定为准。

每季度监理费=合同价/4*85%-考核扣款。

①考核得分90及以上不扣款；

②90分＞考核得分≥80分的，考核得分与90分每相差1分扣减1000元；

③考核得分＜80分的，扣除全月监理费；

④连续两个月考核得分＜80分的，甲方有权直接解除合同。

（2）工期延长或延误，监理费不另行增加，最终以所监理项目的审定金额为准。

4、付款方式：以转账方式直接转入乙方银行账户。甲方向乙方支付合同款项前，乙方应当将同等金额的增值税专业发票或普通发票提交甲方。

四、服务标准：

1、乙方承诺由于乙方原因的，造成项目质量、资金、安全、工期拖延等问题，由乙方承担相应的经济责任；按照国家的法律、法规规定的基本建设程序，对项目有关规范管理；以甲方书面通知介入本项目，介入的程度以项目进展情况而定，项目竣工后乙方将每季度进行一次质量回访服务（直至保修期结束）。

2、按照合同一般条款、采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、违约责任

乙方逾期交付监理服务成果的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同转让和修改

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

八、合同中止和解除

1、如遇政策性调整需终止本项目乙方应无条件服从，甲方与其结清剩余服务款项。

2、有下列情况之一，合同方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后30天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

九、合同生效及其他

1、合同经采购代理机构加盖骑缝章，甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）、骑缝章后生效。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力；经双方签字并加盖公章后生效；补充协议之间如存在冲突的，应以最新签订的为准。

十、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

十二、附则

本合同一式 伍 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，采购代理机构  壹  份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 开户银行： |
|  | 帐号： |
|  | 日期： |

合同附件一：廉政协议书

廉政协议书

甲方（采购方）：

乙方（供应方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和国家及省市区关于加强党风廉政建设的各项规定和要求，为规范双方的购销行为，杜绝采购项目执行中腐败现象的产生，确保正常的业务交往，甲乙双方共同就所有往来的业务及服务达成以下廉政协议:

一、甲方承诺严格遵守上级部门规定的有关廉政规定:

1.不得向乙方暗示、索取或接受礼品、礼金、有价证券、信用卡等。

2.不得接受乙方各种名义的宴请及安排的娱乐活动。

3.严格按照要求的采购货物和服务项目合同进行采购和实施，不得从合同渠道之外购进产品、服务。

4.不得要求乙方为甲方相关工作人员个人及配偶、子女提供通讯工具、交通工具、住房装修、婚丧嫁娶、工作安排。

5.不得指定购进合同渠道之外的物品。

6.不得在乙方报销应由甲方相关工作人员个人承担的费用。

二、乙方承诺严格按照项目合同提供商品和服务，严格遵守国家反贿赂/商业贿赂的有关规定和要求:

1.不得以任何理由向甲方工作人员赠送礼品、礼金、有价证券、信用卡等。

2.不得以各种名义宴请甲方相关工作人员及提供娱乐活动。

3.不得以任何理由为甲方相关工作人员个人及配偶、子女提供通讯工具、交通工具、住房装修、婚丧嫁娶、工作安排、外出旅游等便利。

4.不得以任何理由为甲方相关工作人员个人或近亲属提供交易合同范围以外的商品、服务或报销应由个人承担的费用的便利。

5.不得向养护（施工）单位暗示、索取或接受礼品、礼金、有价证券、信用卡等。

6.不得接受养护（施工）单位各种名义的宴请及安排的娱乐活动。

7.不得要求养护（施工）单位为乙方相关工作人员个人及配偶、子女提供通讯工具、交通工具、住房装修、婚丧嫁娶、工作安排。

8.不得在养护（施工）单位方报销应由乙方相关工作人员个人承担的费用。

三、如果有确切证据能够证明甲方员工或甲方委托的第三方公司员工存在上述非法行为，则乙方将采取适当措施保护双方的利益。仅为此目的且无论主合同是否另设定有其他通知方式，乙方均可以电邮方式通知甲方。

四、乙方违反上述有关规定的，甲方有权按国家有关法律法规进行处理。所有由此产生的经济损失，乙方承担赔偿责任。同时，乙方承诺：在乙方违反上述规定行为被发现之日起2年内，乙方不参与甲方为招标人或甲方的招投标或采购活动；如乙方违反承诺参与甲方为招标人或甲方的招投标或采购活动并中标的，甲方有权要求按废标处理，取消乙方中标资格，重新进行招投标或采购，且乙方应赔偿甲方由此产生的招标/采购费用和其他损失。

五、本协议具有与合同同等的法律效力。当合同与本协议有冲突时，以本协议为准。

六、争议的解决:甲乙双方就执行本协议发生的争议，可向上级主管部门申请仲裁。

七、本协议最终解释权、修订权归所有。

八、本协议自双方签字盖章之日起生效，至下次签订之日前有效。

本协议一式两份，甲方执一份，乙方执一份。

甲方盖章:                            乙方盖章:

法定代表人:                          法定代表人:

(或授权代表):                        (或授权代表):

年   月   日                         年   月   日

合同附件二：监理工作考核评分表

监理工作考核评分表

| 序号 | 主要考核项目 |  | 扣分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人员管理 |  |  |  |  |
| 1 | 监理单位必须按照合同承诺的人员数量、结构比例配置监理人员，监理人员必须符合合同承诺的资质资历，如监理人员比例未达到要求的，未配备专职市政养护监理负责人。 |  | 3分/次 |  |
| 2 | 监理单位工作人员不积极主动工作，工作期间工作人员未能按时出勤，迟到、早退、缺勤。 |  | 1分/人·次 |  |
| 3 | 未经采购单位书面同意，擅自更换项目人员。 |  | 3分/人·次 |  |
| 二、资料管理 |  |  |  |  |
| 4 | 监理单位承接业务后，应及时编制监理实施细则，报采购人备案后实施，并送达被监理单位，未提交监理实施细则的。 |  | 5分/次 |  |
| 5 | 监理办公室未建立工作台账或监理台账不全、记录不及时；无巡视记录或记录不全、不真实；监理日志填写内容不全面、字迹无法辨认；监理人员不填写监理日志（日记）。 |  | 2分/次 |  |
| 6 | 未按要求督促养护（施工）单位上报养护资料（巡查记录、工程量、报审表、签证资料等）或上报不及时，未对现场签证及时准确复核，清单谎报、虚报。 |  | 2分/次 |  |
| 三、现场管理 |  |  |  |  |
| 7 | 监理单位应对养护（施工）单位提交的占道施工方案进行审查，未对交通疏导方案进行有效审查，现场交通组织、安全设施设置不符合方案要求。 |  | 1分/次 |  |
| 8 | 现场施工作业时监理必须到场旁站，并填报旁站记录、水印相机拍摄的影像资料，如有缺失或监理未到施工现场。 |  | 2分/次 |  |
| 9 | 养护作业实施过程中未按隐蔽工程规范、规定进行监理及验收的。 |  | 2分/次 |  |
| 10 | 养护作业质量控制不到位，监理未履责的，视情节轻重。 |  | 1-5分/次 |  |
| 11 | 除采购单位批准的养护方案调整外，养护（施工）单位未按照申报方案养护作业，且监理单位未及时提出整改意见。 |  | 2分/次 |  |
| 四、服务质量管理 |  |  |  |  |
| 12 | 能否及时完成业主布置的临时任务，有故意不接业主电话或不回电话，对业主的指令响应不积极，消极怠工，检查考核不配合的，视情节轻重。 |  | 1-10分/次 |  |
| 13 | 未与业主及时有效沟通，未定时向业主汇报养护进度，未对已经发生的问题提出有效的方案和建设性意见，视具体情况1-3分。 |  | 依据条款扣分 |  |
| 14 | 无投诉或负面影响，出现一次扣2分，影响特别恶劣的解除合同。 |  | 依据条款扣分 |  |
| 总计扣分 |  |  |  |  |
| 得分（100分-总计扣分） |  |  |  |  |
| 考核方签名： |  | 被考核方签名： |  |  |

注：（1）本考核表作为甲方支付季度服务费的重要依据，采用扣分制，满分100分，按每月考核得分计取。考核得分90及以上不扣款；90分＞考核得分≥80分的，考核得分与90分每相差1分扣减1000元；考核得分＜80分的，扣除月监理费。

（2）连续两个月考核得分＜80分的，甲方有权直接解除合同。

- 第六章  评标办法及评分标准

一、评审办法：

1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4.如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组按照技术指标优劣顺序确定成交供应商。

5.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与方案及其它占90%（权重）。

（一）报价得分（10分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后的供应商最低报价为磋商基准价，其他响应人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100，小数点后保留两位。（价格权值为10%）

2.评标委员会认为磋商响应单位的报价明显低于其他通过符合性审查磋商响应单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商响应单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）项目实施方案（49分）

供应商针对本项目监理大纲比较，监理大纲至少需包含工程质量控制、工程进度控制、安全文明施工控制、工程造价控制、合同与信息管理、工程组织协调措施等内容。

1、质量控制目标及控制措施（7分）

质量控制目标及控制措施阐述详实具体、可实施性强的得7分，质量控制目标及控制措施阐述较为详细具有可实施性的得4分，质量控制目标及控制措施阐述不够详细具体可实施性一般得2分，质量控制目标及控制措施阐述、可实施性较差得1分；未提供的不得分。

2、进度控制目标及控制措施（7分）

进度控制目标及控制措施阐述详实具体、可实施性强的得7分，进度控制目标及控制措施阐述较为详细具有可实施性的得4分，进度控制目标及控制措施阐述不够详细具体可实施性一般得2分，进度控制目标及控制措施阐述、可实施性较差得1分；未提供的不得分。

3、安全、文明施工控制目标及控制措施（7分）

安全、文明施工控制目标及控制措施阐述详实、明确、具体、可实施性强的得7分，安全、文明施工控制目标及控制措施阐述较为详细具有可实施性的得4分，安全、文明施工控制目标及控制措施阐述不够详细具体可实施性一般得2分，安全、文明施工控制目标及控制措施阐述、可实施性差得1分；未提供的不得分。

4、工程造价控制目标及控制措施（7分）

工程造价控制目标及控制措施阐述详实具体、可实施性强的得7分，工程造价控制目标及控制措施阐述较为详细具有可实施性的得4分，工程造价控制目标及控制措施阐述不够详细具体可实施性一般得2分，工程造价控制目标及控制措施阐述、可实施性较差得1分；未提供的不得分。

5、合同与信息管理控制目标及控制措施（7分）

合同与信息管理控制目标及控制措施阐述详实具体、可实施性强的得7分，合同与信息管理控制目标及控制措施阐述较为详细具有可实施性的得4分，合同与信息管理控制目标及控制措施阐述不够详细具体可实施性一般得2分，合同与信息管理控制目标及控制措施阐述、可实施性较差得1分；未提供的不得分。

6、对本工程监理重点、难点和关键部分的阐明及监理实施意见（7分）

重点、难点和关键部分的阐明及监理实施意见阐述贴合项目实际情况、重难点分析和关键工作阐述具有针对性、监理实施意见详实具体、可实施性强的得7分；重点、难点和关键部分的阐明及监理实施意见阐述基本符合项目的情况，阐述较为详细具有可实施性的得4分；重点、难点和关键部分的阐明及监理实施意见阐述不够详细具体可实施性一般得2分，重点、难点和关键部分的阐明及监理实施意见阐述、可实施性较差得1分；未提供的不得分。

7、各项工作制度的建立与现场组织、协调措施（7分）

各项工作制度的建立与现场组织、协调措施阐述详实具体、可实施性强的得7分，各项工作制度的建立与现场组织、协调措施阐述较为详细具有可实施性的得4分，各项工作制度的建立与现场组织、协调措施阐述不够详细具体可实施性一般得2分，质量控制目标及控制措施阐述、可实施性较差得1分；未提供的不得分。

（三）针对本项目的人员及设备配置（25分）

1、总监理工程师（10分）

（1）具有国家注册监理工程师且注册专业为市政公用工程的得2分，另具有房屋建筑工程注册专业的加1分，本项最高得3分。

（2）具有建设工程类中级及以上职称的得2分，具有初级职称的得1分，其他不得分；本项最高得2分。

（3）具有市政公用工程专业的国家注册一级建造师的得3分；没有不得分，本项最高得3分。

（4）总监年龄在35-50周岁（含35周岁、50周岁）的得2分，其他得1分；本项最高得2分。

注：响应文件中提供上述（1）-（4）项相关证书等证明材料扫描件及由社保部门出具的响应单位为其缴纳的最近一期社保缴纳证明材料扫描件并加盖响应单位公章，资料提供不全或未提供的，则对应项不得分。

2、监理人员（除总监理工程师外）（8分）

（1）具有中级及以上职称的，每具备一人得2分，最高6分。

（2）为配合项目顺利实施，拟派项目监理组人员平均年龄在50周岁以下的（含50周岁）的得2分。

注：响应文件中提供上述（1）-（2）项相关证书、人员清单等证明材料扫描件及由社保部门出具的响应单位为其缴纳的最近一期社保缴纳证明材料扫描件并加盖响应单位公章，资料提供不全或未提供的，则对应项不得分。

3、针对本项目配置的专业设备情况（7分）

（1）拟投入本项目巡查车1辆得2分（响应文件中自有的提供的购置发票扫描件并加盖响应单位公章；已租赁的提供租赁合同扫描件和缴纳租费的证明扫描件并加盖响应单位公章；承诺中标后购置或租赁的提供承诺书并加盖响应单位公章；否则不得分。

（2）拟投入本项目全站仪、经纬仪、水准仪、手持式激光测距仪、回弹仪得5分，缺一项扣1分。（提供有效期内检定证书扫描件并加盖响应单位公章，资料未提供或提供不全不得分。）

（四）响应单位履约能力（16分）

1、响应单位具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供1项得1分，本项最高得3分。（响应文件中提供证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会网站查询结果页面截图，资料未提供或提供不全不得分。）

2、响应单位所监理的项目在市级及以上建设行政主管部门组织的在建工程质量安全及扬尘防治综合检查中获得通报表扬四次及以上的得3分，获得三次的得2分，获得两次及以下的得 1 分；本项最高得3分。（以发文为准，响应文件中提供发文扫描件并加盖响应单位公章，资料未提供或提供不全不得分。）

3、响应单位所监理的市政项目获得市级及以上优质工程奖（如姑苏杯）的得3分，没有不得分；本项最高得3分。(以获奖证书或发文为准，响应文件中提供获奖证书或获奖发文扫描件并加盖响应单位公章，资料未提供或提供不全不得分。)

4、响应单位获得建设主管部门颁发的优秀监理单位称号的，每有一次得1分；本项最高得3分。(以获奖证书或发文为准，响应文件中提供获奖证书或获奖发文扫描件并加盖响应单位公章，资料未提供或提供不全不得分。)

5、类似业绩（4分）

响应单位自2022年7月（以竣工验收日期为准）至今承担过类似市政公用工程或市政养护项目监理的，每提供一个业绩得2分，本项最高得4分。（响应文件中提供中标通知书、监理合同、竣工验收合格证明等证明材料扫描件并加盖响应单位公章，资料未提供或提供不全不得分。）

注：

1、服务期限、付款方式及交付时间不响应采购文件要求的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）