
 封闭式框架协议采购　

征集文件
项目名称：南京市溧水区2026—2027年政府采购限额标准以下项目审计服务
项目编号：JSZC-320117-JZCG-K2025-0030
南京市公共资源交易中心溧水分中心
2025年12月

总  目  录

第1章 征集活动邀请……………………………… 3
第2章 供应商须知………………………………… 6
第3章 框架协议文本………………………………13
第4章 采购需求……………………………………27
第5章 确定入围及成交供应商……………………29
第6章 响应文件格式………………………………35
第一章  征集活动邀请

受南京市溧水区城乡建设局委托，南京市公共资源交易中心溧水分中心（以下简称“交易中心”）就南京市溧水区2026—2027年政府采购限额标准以下项目审计服务（项目名称）征集供应商，欢迎符合条件的供应商参加本次框架协议采购活动。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320117-JZCG-K2025-0030
2.项目名称：南京市溧水区2026—2027年政府采购限额标准以下项目审计服务

3.预算金额：495万元。分2个采购包，供应商可兼投和兼中。
采购包1：1.工程预算、招标控制价审核；2.施工阶段跟踪审计（施工全过程造价咨询）；3.工程结算相关审计，预算金额为395万元。
采购包2：竣工财务决算审核服务，预算金额为100万元。
4.最高限制单价：
4.1工程预算、招标控制价审核服务基准价：

工程预算、招标控制价审核收费标准×(1-下浮率)，收费标准为苏价服〔2014〕383号文件。其中：钢筋及预埋件不另行计算，含在上述费用中。

4.2施工阶段跟踪审计（施工全过程造价咨询）服务基准价：

施工阶段全过程造价控制中（基本收费+驻场收费）×(1-下浮率)，收费标准为苏价服〔2014〕383号文件。施工阶段全过程造价控制中效益收费不另行计算，含在上述费用中。

4.3工程结算相关审计服务基准价：

（工程结算审核基本收费+效益收费）×(1-下浮率)，收费标准为苏价服〔2014〕383号文件。其中：钢筋及预埋件等审核服务费用不另行计算，含在上述费用中。

4.4竣工财务决算审核服务基准价

工程决算送审金额×0.1%×(1-下浮率），收费标准为苏价费〔2010〕284号文件。

4.5计费标准

投标人结算时统一按下浮30%×考核得分（按百分制）进行结算，但投标人必须承诺具体审计服务收费根据《南京市溧水区政府性投资项目审计监督管理办法》考核结果确定，投标人必须无条件服从溧水区政府性投资项目审计服务收费的相关规定及接受采购人根据考核结果对其收费标准的调整。审计服务期间，若《南京市溧水区政府性投资项目审计监督管理办法》修订或调整，按修订或调整后的办法执行。

4.6其他说明

4.6.1 框架协议期内，如出台新政策，则按最新政策执行。

5.适用本次框架协议的采购人或服务对象范围：溧水区各级党政机关、事业单位及团体组织（详见本征集文件第四章）
6.采购需求：为进一步强化政府投资城建项目过程管控，按规定程序进行南京市溧水区2026—2027年政府采购限额标准以下项目框架协议采购，项目分两个采购包。包1：1.工程预算、招标控制价审核；2.施工阶段跟踪审计(施工全过程造价咨询)；3.工程结算相关审计；选取数量为15家。包2：竣工财务决算审核服务，选取数量为15家。具体实施执行国家、省、市相关法律法规及南京市溧水区关于建设项目审计的有关规定。（详见本征集文件第四章） 
7.框架协议的期限：自框架协议签订之日至2027年12月31日（不超过二年）

8.本项目不接受联合体参加征集活动。
二、供应商的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：租赁和商务服务业。

（二）本项目特定资格要求：
采购包1.

分所或分公司应在总所、总公司的唯一授权下，以总所或总公司名义参加征集活动、递交响应文件、合同谈判、签订及处理与之有关的一切事务（需同时提供唯一授权证明材料、总所或总公司的营业执照、分所或分公司的营业执照）。不属于分支机构的上传本公司的营业执照；

采购包2.

1.分所或分公司应在总所、总公司的唯一授权下，以总所或总公司名义参加征集活动、递交响应文件、合同谈判、签订及处理与之有关的一切事务（需同时提供唯一授权证明材料、总所或总公司的营业执照、分所或分公司的营业执照）。不属于分支机构的上传本公司的营业执照；

2.供应商必须取得会计师事务所执业许可，提供有效证书扫描件。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取征集文件

1.时间：自征集公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

1.提交响应文件截止时间、开启时间：2026年1月27日9点30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1.本次征集活动不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询联系人。 
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购活动的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向委托人提出，由委托人负责答复。
七、监管部门、征集人、委托人相关信息
1.监管部门：南京市溧水区财政局
地　址：南京市溧水区秦淮大道409号
联系人：耿科
联系方式：025-57207208
2.征集人：南京市公共资源交易中心溧水分中心

地　址：南京市溧水区天生桥大道600号市民之家

联系人：付工

联系方式：025-57236373

3.委托人：南京市溧水区城乡建设局

地址：南京市溧水区中山东路32号
联系人：吴工
联系方式：025-56221078
第二章  供应商须知
一、总则

1.采购方式

1.1 本项目采用封闭式框架协议采购方式，本文件仅适用于征集公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足征集公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足征集文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次封闭式框架协议采购活动（以下简称“采购活动”）及由此产生的框架协议文本和采购合同文本受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.参加采购活动的费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购活动有关的费用，无论采购活动过程中的做法和结果如何，征集人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购活动征集人不收取标书工本费与代理服务费。

5.征集文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、征集文件

6.征集文件构成

6.1 征集文件由以下部分组成：

（1）征集活动邀请

（2）供应商须知

（3）框架协议及合同文本

（4）采购需求

（5）确定入围及成交供应商

（6）响应文件格式
供应商请仔细检查征集文件是否齐全，如有缺漏请立即与征集人联系。

6.2 供应商应认真阅读征集文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按征集文件的要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对征集文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.征集文件的澄清

7.1 任何要求对征集文件进行澄清的供应商，应在提交响应文件截止期十日前按征集公告中的通讯地址，以书面形式通知征集人。

8.征集文件的修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，征集人可以对征集文件进行修改。征集文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为征集文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 征集人有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与征集人就采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、响应函、报价一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的征集文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的征集文件为准。

11.报价明细表（如有）

11.1 供应商应按照征集文件规定格式填报报价明细表。

11.2 每个采购包只能用一项服务进行响应。

12.技术与商务要求响应

12.1 供应商需对征集文件中的技术与商务要求逐项作出响应。供应商响应的技术与商务要求不得低于征集文件要求。

12.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺

13.1 供应商需根据征集文件要求提供服务管理制度，服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力等材料。

14.响应函和报价一览表

14.1 供应商应按照征集文件中提供的格式完整、正确填写响应函、报价一览表。

14.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。征集文件另有规定的按规定执行。
15.响应文件有效期

15.1 响应文件有效期为响应文件提交截止时间之日后九十天。响应文件有效期比规定短的将被视为未实质性响应征集文件而予以拒绝。

16.响应文件有效期的延长

16.1 在特殊情况下，征集人于原响应文件有效期满之前，可向供应商提出延长响应文件有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃参加采购活动，同意延长响应文件有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应文件有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本征集文件第二章第25.1条规定做无效响应处理。

17.3 征集人可以按照规定，通过修改征集文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1供应商可在响应文件提交截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项采购活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在响应文件提交截止时间至征集文件中规定的响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。

五、响应文件的开启与评审

20.响应文件的开启

20.1 征集人将在征集公告中规定的时间和地点组织开启响应文件。供应商应当按照《操作手册》规定，参加响应文件开启并在苏采云系统规定的时间内对电子响应文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和报价。

20.2 供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《报价记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

21.评审

21.1 依法组建的评审小组进行项目评审。

21.2 评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定入围供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评审小组成员、交易中心均不得向供应商或与评审工作无关的其他人员透露。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审工作，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和评审小组不向未入围的供应商解释未入围原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.响应文件的澄清

23.1 评审期间，评审小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明和补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
评审小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评审小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评审小组澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
24.响应文件审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和征集文件规定的资格要求对供应商的资格证明文件进行审查。

资格审查时，征集人将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加本次采购活动的资格。查询结果留存并归档。

24.1.2符合性审查。依据征集文件的规定，由评审小组从响应文件的有效性、完整性和对征集文件的响应程度进行审查，以确定是否对征集文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，征集人将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，评审小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了征集文件的要求。实质性响应是与征集文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。

所谓重大偏离或保留是指与征集文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与征集文件不一致，而且限制了框架协议中征集人的权利或入围供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评审小组以少数服从多数的原则作出结论。评审小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果响应文件实质上没有响应征集文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应文件。

24.4 评审小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

24.5 供应商在响应文件开启及项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与征集人及评审小组联系。

25.无效响应和采购活动终止

25.1 无效响应情形

25.1.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

25.1.2供应商未按照征集文件要求上传电子响应文件。

25.1.3供应商同一项服务提交两个（含两个）以上不同的报价。

25.1.4供应商不具备征集文件中规定资格要求。

25.1.5供应商所报服务单价超过了最高限制单价。
25.1.6供应商未通过符合性审查。

25.1.7不符合征集文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9响应文件含有征集人不能接受的附加条件。

25.1.10评审小组发现供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为供应商的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

25.1.11响应文件未按照征集文件加盖电子公章。

25.1.12法律法规及本征集文件规定的其他无效响应情形。

25.2 采购活动终止情形

25.2.1出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.2因重大变故，采购任务取消。

25.2.3评审小组认定征集文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.4因苏采云系统故障原因造成响应文件开启不成功。

25.2.5提交响应文件和通过资格审查、符合性审查的供应商数量符合征集文件第五章规定的采购活动终止情形。

六、入围

26.确定入围供应商

26.1 入围供应商的确定原则和数量见征集文件第五章。 

26.2 征集人将在“江苏政府采购网”发布入围结果公告，公告期限为1个工作日。

26.3 入围供应商有下列情形之一，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：
26.3.1恶意串通谋取入围或者合同成交。

26.3.2提供虚假材料谋取入围或者合同成交。 

26.3.3无正当理由拒不接受合同授予。

26.3.4不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行。

26.3.5框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动。

26.3.6框架协议约定的其他情形。

被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集。

27.入围通知书

27.1 入围结果确定后，征集人将向入围供应商发出《入围通知书》，入围供应商应登录苏采云系统及时下载《入围通知书》。因系统存储空间有限，自入围结果公告发布之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《入围通知书》服务。因未及时下载而造成的一切后果由入围供应商自行承担。

27.2 《入围通知书》将是框架协议的一个组成部分，对征集人和入围供应商均具有法律效力。《入围通知书》发出后，入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议，否则应当依法承担法律责任。

七、签订框架协议

28.签订框架协议

28.l 征集人在《入围通知书》发出之日起三十日内，按照征集文件确定的事项与入围供应商签订框架协议，入围供应商在接到通知后应及时登录苏采云系统完成框架协议签订工作，框架协议不得对征集文件确定的事项以及入围供应商的响应文件作实质性修改。入围供应商如无正当理由不及时签订框架协议的，应承担《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条第一款第（二）项规定的法律责任。

28.2 征集文件、入围供应商的响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件均作为框架协议的附件。

28.3 签订框架协议后，入围供应商不得将服务进行转包。征集文件不接受分包的，入围供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则征集人有权终止框架协议，采购人有权终止采购合同。转包或分包造成征集人或采购人损失的，入围供应商应承担相应赔偿责任。

29.政府采购履约资金扶持政策

29.1 入围供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

29.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，入围供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、其他约定

30.其他

30.1 征集人将建立用户反馈和评价机制，接受采购人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况向采购人公开，作为第二阶段选定成交供应商的参考。

30.2 框架协议有效期满后十个工作日内，征集人在苏采云系统发布成交结果汇总公告。

九、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的征集文件的，可以对征集文件提出质疑。

32.供应商认为征集文件、征集过程和征集结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向委托人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
32.1 对征集文件提出质疑的，为收到征集文件之日或者征集文件公告期限届满之日。

32.2 对征集过程提出质疑的，为各征集程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一征集程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一征集程序环节提出多次质疑的，委托人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，委托人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加征集活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向委托人提出，由委托人负责答复。

委托人《质疑函》接收部门为南京市溧水区城乡建设局。收件人：南京市溧水区城乡建设局，地址：南京市溧水区永阳街道中山东路32号，联系电话：025-56221078。 

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加征集活动或在征集活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加征集活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

十、政策功能落实
38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与征集活动的供应商享受中小企业扶持政策。
38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  框架协议文本
南京市政府采购框架协议文本（服务）（框架协议编号）
项目名称：                                

项目编号：

甲方（交易中心）：____________________

乙方（入围供应商）：____________________

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心溧水分中心____________________项目框架协议采购的结果，签署本文本。
一、项目基本情况

1.1 采购需求：见征集文件

1.2 最高限制单价：见征集文件

……

1.3 适用本次框架协议的采购人范围：溧水区各级党政机关、事业单位及团体组织

1.4 履行合同的地域范围：由采购人指定
二、第一阶段入围服务的相关信息

2.1 入围服务详细技术规格：见响应文件

2.2 服务标准：见响应文件

2.3 服务协议价格：            圆（___元）人民币或其他币种

……

三、入围服务升级换代规则

本项目框架协议期内，不对入围服务进行升级换代。

四、确定第二阶段成交供应商的方式

采购人依据入围服务价格、工作经验、工作质量、服务便利性、用户评价或考核情况等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。

五、履约保证金

本项目乙方无需缴纳履约保证金。

六、资金支付方式、时间和条件

由采购人和入围供应商按照合同约定执行。

七、框架协议期限

有效期2年，自框架协议签订之日至2027年12月31日。

八、入围供应商的清退和补充规则

8.1 清退规则。入围供应商存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议。南京市溧水区审计局按照《南京市溧水区政府性投资项目审计监督管理办法》等有关规定进行考核，履约考核结果年度所有参评项目平均分值60分（不含）以下的，取消框架协议入围资格；每个年度综合评价考核排名后三位的取消框架协议入围资格。

8.2 补充规则。如出现剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形时，交易中心报监管部门同意后，将进行补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

九、采购合同文本

见“框架协议文本附件1”（乙方在苏采云系统中与采购人签订采购合同）

十、甲乙双方的权利和义务

10.1 甲方的权利

（1）确定框架协议采购需求。

（2）确定最高限制单价。

（3）确定框架协议有限期。

（4）制定统一的采购合同文本供采购人、供应商使用，并明确要求采购人、供应商不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

（5）乙方存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条第一款规定的情形时，取消入围供应商的入围资格，或解除与其签订的框架协议。

（6）在框架协议期内，随时对乙方及其委托的代理商履约情况进行检查。 

10.2 甲方的义务

（1）为第二阶段合同授予提供工作便利。 

（2）由南京市溧水区审计局建立用户反馈和评价机制，接受采购人和服务对象对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况向采购人和服务对象公开，作为第二阶段直接选定成交供应商的参考。 

（3）办理入围供应商清退和补充相关事宜。

（4）建立真实完整的框架协议采购档案，妥善保存采购文件资料。

10.3 乙方的权利

（1）乙方（及其委托的代理商，以下统称乙方）具有为采购人提供服务的资格。

（2）乙方有权拒绝采购人提出的以本次框架协议采购名义购买非入围服务或满足采购人超出响应承诺以外的其他要求。 

（3）对采购人在购买入围服务过程中的不正当要求和违规行为进行投诉，并要求有关部门做出处理。 

（4）有权拒绝任何个人以采购人名义按照协议价格购买入围服务和进行现金交易。

10.4 乙方的义务

（1）严格执行国家法律法规，严格按照响应文件承诺的价格和服务履约，遵守本合同条款。 

（2）乙方如委托代理商代其接受采购人合同授予并履行采购合同，在签订框架协议时需提供代理商委托代理协议和代理商名单，作为框架协议的附件。乙方委托的代理商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定。

（3）随时接受并配合甲方的监督检查，并配合财政部门对采购人和其他入围供应商对框架协议执行情况进行监督，发现违规违约情形的，及时向财政部门报告。 

（4）在框架协议有效期内，按照不高于协议价格的价格，向采购人提供相关服务。 

（5）乙方及其委托的代理商对本项目承担连带责任，乙方委托的代理商必须履行乙方在响应文件中承诺的责任和义务。 

十一、税费

本框架协议执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、争议解决的办法

因本框架协议的签订、履行而发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十三、框架协议文本的生效及其它

13.1 本框架协议文本经甲乙双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

13.2 本框架协议文本未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

13.3 本框架协议文本正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                                   乙方： 

  地址：                                   地址： 

  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：          

                              签订日期：      年    月   日

附件1：采购合同文本

南京市政府采购合同（服务）（工程审计合同模版）
框架协议采购项目名称：                                             
框架协议采购项目编号：                 

甲方：                
乙方：              _
甲、乙双方根据       封闭式框架协议采购项目征集的结果，签署本合同。
甲乙双方按下述条款和条件签订本合同（以下简称合同），双方约定共同遵守：
第一条 服务项目和内容 
乙方根据甲方要求提供下列服务：                                                具体服务内容详见招标文件、乙方响应性文件等。
第二条 合同价款 
本合同项下审计服务费用最高不超过苏价服〔2014〕383号文中收费标准的70%（其中钢筋及预埋件不另行收费，施工阶段全过程造价控制中效益收费不计取），且具体审计服务收费必须根据南京市溧水区政府性投资项目审计服务考核办法考核结果确定，投标人必须无条件服从溧水区政府性投资项目审计服务收费的相关规定及接受甲方根据考核结果对其收费标准的调整。审计服务期间，如《南京市溧水区政府性投资项目审计服务考核办法》有修订或调整，按修订或调整后的办法执行。
第三条 审计服务期限
 本采购项目审计服务期限为 自框架协议签订之日至2027年12月31日。在审计服务期限截止日，若有审计服务项目尚未完成，该审计项目审计服务期限顺延至审计报告出具并完成审计档案移交止，但审计服务费用不予增加。
第四条 审计项目期限
 控制价（预算）审核项目：从接到完整的审计资料之日起，1000万元以下项目，审计期限为5个工作日；1000万元-5000万元项目，审计期限10个工作日；5000万元以上项目，审计期限15个工作日。

工程结算审核项目：从接到完整的竣工结算资料之日起，500万元以下项目，审核期限为20个工作日；500万元-2000万元项目，审核期限30个工作日；2000万—5000万元项目，审核期限45个工作日；5000万元-2亿元项目，审核期限60个工作日；2亿元以上项目，审核期限90个工作日。
第五条 组成本合同的有关文件
下列甲方征集文件、乙方响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，包括但不限于：
（一）本采购项目合同、补充协议（如有）；
（二）中标通知书；
（三）本采购项目征集文件；
（四）乙方的响应文件；
（五）乙方的服务承诺；
（六）其他有关文件等。
上述文件互为补充和解释，如有歧义、不清楚或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
第六条 权利保证
乙方应保证为甲方提供货物和服务时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉、仲裁或任何其他权利主张。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任；如因此给甲方造成任何损失，乙方需全额赔偿。
第七条 质量保证
乙方提供的服务必须全部达到征集文件各项要求及甲方对审计质量的有关规定，国家或行业有规定的还要符合相应规定。在审计服务期满前，乙方应根据甲方要求提供完成的审计项目资料，并配合甲方做好审计项目的归档工作。
第八条 参与本采购项目审计服务人员
为完成该审计项目，乙方应严格执行招投标文件中有关承诺，优先安排投标文件中的拟派人员参与项目审计。投标文件中总项目负责人非特殊情况，不得更换，否则取消该合同授予资格；投标文件中项目组成员，因病或离职等情况造成无法开展工作确需调整的，需经采购人同意且调整人数不得超过1/3，调整的相应专业人员应具有征集文件规定的同等专业水平及能力。供应商擅自调整成员或调整人数超过1/3，采购人有权终止合同，并予以通报或抄送相关主管部门，造成供应商信用评价扣分等一切后果由供应商自行承担。
具体项目审计时，乙方可以有独立的项目负责人（其中跟踪审计项目实施期间，单个项目跟踪审计小组成员不得少于2人，项目负责人驻场每周不少于3天，其他审计人员驻场每周不少于6天），但征集文件中投标项目总负责人必须对所有审计项目负总责。乙方出具的所有审计报告必须经过投标文件中拟派总项目负责人的签字盖章认可。拟派审计人员如下：
参与本征集项目审计服务人员一览表

	序号
	拟派审计       人员姓名
	专业及证               书编号
	联系方式
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第九条 甲方的权利和义务
（一）有权将乙方派出人员编入相关审计项目的审计组，若乙方派出人员不符合或不再符合受托条件的，甲方有权责令撤回或通知乙方重新指派。
（二）乙方与建设、参建等单位有利害关系的，甲方有权要求其回避。
（三）有权对乙方派出人员进行现场检查和督导。
（四）有权自行或委托第三方对乙方审核报告或审核结果进行审查或复核，对审查或复核的问题，有权要求乙方限期整改。逾期未整改或出现重大质量问题或造成经济损失的,甲方有权终止合同，并由乙方给予相应赔偿。若发现乙方有违规违纪行为的，依法依纪作出处理并移送移交相关部门。
（五）在审核项目完成后或审计实施过程中，有权对乙方的工作质量进行考评，并作为支付审计服务费用的重要依据。
（六）有权使用乙方出具的审计报告及有关文件。
（七）为乙方提供或督促被审单位提供审计有关资料。
第十条  乙方的权利和义务
（一）根据需要查阅与项目有关资料、文件，查勘现场。
（二）按照甲方有关规定合理收取审计服务费用。
（三）严格遵守法律法规、行业规范以及审计质量控制有关规定，严格遵守审计“八不准”、“四严禁”纪律及审计职业道德。
（四）审计作业人员必须具有相应的专业资格证书和业务能力，并将具体项目审核人员的相关证书复印件及证明材料报甲方备案，并根据甲方要求提供相应的原件以便甲方进行核对。
（五）派出人员接受甲方工作安排、廉政督导和业务复核，按照审计服务的有关质量要求，保质保量、及时完成甲方委托的审核工作，并对其审核结果的全面性、真实性、合法性负责。
（六）未经甲方允许不得更换（变更）派出人员，自觉接受甲方的监督、检查；
（七）根据审核中所收集、掌握的信息资料，选择带有普遍性、倾向性的问题和具有指导性的经验做法，撰写审计科研文章、论文或信息。
（八）按约定的时间、范围、目的、质量要求等全面完成审计业务，出具符合要求的审计报告，并按甲方有关规定编制审计工作底稿、记录等，真实反映审计结果，客观评价审计事项，做到证据充分可靠、定性准确。审计发现的问题如实在报告中进行披露或反映。
（九）对在审计过程中知悉的商业秘密、数据、资料和审计记录等（下称“保密信息”）负有保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式向第三方透露该保密信息，并保证就甲方提供的保密信息仅用于审计的目的。
第十一条 审计服务费用及结算
（一）审计服务费用及结算按《南京市溧水区政府性投资项目审计监督管理办法》等有关规定，由建设单位按照合同约定执行。审计服务期间，若《南京市溧水区政府性投资项目审计监督管理办法》等办法修订或调整，按修订或调整后的办法执行。
（二）上述审计服务费用中已包含与完成审计任务有关的全部费用，乙方为执行审计任务而发生的食宿、交通、邮电通讯、医疗、保险以及其他费用均自理。乙方应自行对其派出的审计人员进行管理，甲方不承担任何责任。
第十二条 违约或违规责任及合同的解除或终止
投标人有下列情形之一的，甲方有权解除审计服务协议、扣减审计服务费用；存在违法、违规等行为的，移送相关部门处理。
（一）出现被投诉、举报等情况，经查证属实的；
（二）审计或执业过程中，受到监管部门行政处罚的；
（三）隐瞒审计发现的问题或者与被审计单位串通舞弊的；
（四）利用审计工作便利承接业务或从被审计单位获取不正当利益的；
（五）将参与审计工作获取的信息用于与审计事项无关的目的，造成恶劣后果的；
（六）违反廉政、保密纪律或回避规定的；
（七）拒绝接受审计业务监督、考核或指导的；
（八）将受委托项目安排本单位之外人员进行审计的；
（九）不履行审计服务协议规定义务或弄虚作假的；
（十）未经采购人同意，擅自调整投标文件中拟派的总项目负责人、项目组成员或调整成员、调整人数超过征集文件中项目组人数的1/3的；
（十一）按照《南京市溧水区政府性投资项目审计监督管理办法》等有关规定进行考核，履约考核结果年度所有参评项目平均分值60分（不含）以下的；
（十二）其他违反法律、法规及有关规定或导致严重审计质量问题的。
第十三条 合同的转让
乙方不得擅自转让其应履行的全部或部分合同义务。
第十四条 争议的解决
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（一）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（二）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十五条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照征集文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十六条 合同生效及其他
（一）本合同经甲乙双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
（二）本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。
（三）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电    话：
	电    话：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：


附件：保密承诺书
项目名称：                              

本单位及参与人员了解有关保密法规制度和委托人、被审计单位的保密规章制度，在参加项目审计、审核和 调查全过程中以及项目结束后直至相关信息、资料等被合法公开期限内，知悉应当承担的保密义务和法律责任。

本单位郑重承诺并自愿签订本承诺书： 

一、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，认真遵守保密规章制度，履行保密义务； 

二、不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查； 

三、不违规记录、存储、复制国家秘密、工作秘密、商业秘密信息，不违规留存国家秘密、工作秘密、商业秘密载体； 

四、不以任何方式泄露（含本人家属）所接触和知悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密； 

五、未经批准，不擅自发表涉及未公开的与项目内容有关的文章、著述，不擅自接受媒体采访;

六、本单位对参与该项目审计工作的人员尽到教育管理的义务。对因项目所取得资料的使用权在项目完成后自行终止不得再保留备份数据。项目完成后，相关数据原件、复制件应交回。不得将本项目提供的既有成果扩展到其他项目或其他单位。违反上述承诺，本单位及参与人员无条件接受处理，造成被审计单位或者个人的合法权益受到损害的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法承担刑事责任。 

服务机构签章：                 

项目组成员签字： 

年     月    日
南京市政府采购合同（服务）（财务审计合同模版）
框架协议采购项目名称：                                      

框架协议采购项目编号：            
甲方：              _

乙方：              

甲、乙双方根据       封闭式框架协议采购项目征集的结果，签署本合同。
甲乙双方按下述条款和条件签订本合同（以下简称合同），双方约定共同遵守：
第一条  服务项目和内容
乙方根据甲方要求提供下列服务：                                         具体服务内容详见招标文件、乙方响应性文件等。
第二条 合同价款
本合同项下审计服务费用最高不超过苏价费〔2010〕284号文中收费标准（0.1%）的70%，且具体审计服务收费必须根据南京市溧水区政府性投资项目审计服务考核办法考核结果确定，投标人必须无条件服从溧水区政府性投资项目审计服务收费的相关规定及接受甲方根据考核结果对其收费标准的调整。审计服务期间，如《南京市溧水区政府性投资项目审计服务考核办法》有修订或调整，按修订或调整后的办法执行
第三条 审计服务期限
 本采购项目审计服务期限为 自框架协议签订之日至2027年12月31日。在审计服务期限截止日，若有审计服务项目尚未完成，该审计项目审计服务期限顺延至审计报告出具并完成审计档案移交止，但审计服务费用不予增加。
第四条 审计项目期限
 从接到完整的竣工决算审核资料之日起，2000万元以下项目，审核期限为5个工作日；2000万元-5000万元项目，审核期限10个工作日；5000万元以上项目，审核期限15个工作日。
第五条 组成本合同的有关文件
下列甲方采购文件、乙方响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，包括但不限于：
（一）本采购项目合同、补充协议（如有）；
（二）中标通知书；
（三）本采购项目征集文件；
（四）乙方的响应文件；
（五）乙方的服务承诺；
（六）其他有关文件等。
上述文件互为补充和解释，如有歧义、不清楚或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
第六条 权利保证
乙方应保证为甲方提供货物和服务时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉、仲裁或任何其他权利主张。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任；如因此给甲方造成任何损失，乙方需全额赔偿。
第七条 质量保证
乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求及甲方对审计质量的有关规定，国家或行业有规定的还要符合相应规定。在审计服务期满前，乙方应根据甲方要求提供完成的审计项目资料，并配合甲方做好审计项目的归档工作。
第八条 参与本采购项目审计服务人员
为完成该审计项目，乙方应严格执行招投标文件中有关承诺，优先安排投标文件中的拟派人员参与项目审计。投标文件中总项目负责人非特殊情况，不得更换，否则取消该合同授予资格；投标文件中项目组成员，因病或离职等情况造成无法开展工作确需调整的，需经采购人同意且调整人数不得超过1/3，调整的相应专业人员应具有采购文件规定的同等专业水平及能力。供应商擅自调整成员或调整人数超过1/3，采购人有权终止合同，并予以通报或抄送相关主管部门，造成供应商信用评价扣分等一切后果由供应商自行承担。
具体项目审计时，乙方可以有独立的项目负责人，但采购文件中投标项目总负责人必须对所有审计项目负总责。乙方出具的所有审计报告必须经过投标文件中拟派总项目负责人的签字盖章认可。拟派审计人员如下：
参与本招标项目审计服务人员一览表
	序号
	拟派审计       人员姓名
	专业及证               书编号
	联系方式
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第九条 甲方的权利和义务
（一）有权将乙方派出人员编入相关审计项目的审计组，若乙方派出人员不符合或不再符合受托条件的，甲方有权责令撤回或通知乙方重新指派。
（二）乙方与建设、参建等单位有利害关系的，甲方有权要求其回避。
（三）有权对乙方派出人员进行现场检查和督导。
（四）有权自行或委托第三方对乙方审核报告或审核结果进行审查或复核，对审查或复核的问题，有权要求乙方限期整改。逾期未整改或出现重大质量问题或造成经济损失的,甲方有权终止合同，并由乙方给予相应赔偿。若发现乙方有违规违纪行为的，依法依纪作出处理并移送移交相关部门。
（五）在审核项目完成后或审计实施过程中，有权对乙方的工作质量进行考评，并作为支付审计服务费用的重要依据。
（六）有权使用乙方出具的审计报告及有关文件。
（七）为乙方提供或督促被审单位提供审计有关资料。
第十条  乙方的权利和义务
（一）根据需要查阅与项目有关资料、文件，查勘现场。
（二）按照甲方有关规定合理收取审计服务费用。
（三）严格遵守法律法规、行业规范以及审计质量控制有关规定，严格遵守审计“八不准”、“四严禁”纪律及审计职业道德。
（四）审计作业人员必须具有相应的专业资格证书和业务能力，并将具体项目审核人员的相关证书复印件及证明材料报甲方备案，并根据甲方要求提供相应的原件以便甲方进行核对。
（五）派出人员接受甲方工作安排、廉政督导和业务复核，按照审计服务的有关质量要求，保质保量、及时完成甲方委托的审核工作，并对其审核结果的全面性、真实性、合法性负责。
（六）未经甲方允许不得更换（变更）派出人员，自觉接受甲方的监督、检查；
（七）根据审核中所收集、掌握的信息资料，选择带有普遍性、倾向性的问题和具有指导性的经验做法，撰写审计科研文章、论文或信息。
（八）按约定的时间、范围、目的、质量要求等全面完成审计业务，出具符合要求的审计报告，并按甲方有关规定编制审计工作底稿、记录等，真实反映审计结果，客观评价审计事项，做到证据充分可靠、定性准确。审计发现的问题如实在报告中进行披露或反映。
（九）对在审计过程中知悉的商业秘密、数据、资料和审计记录等（下称“保密信息”）负有保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式向第三方透露该保密信息，并保证就甲方提供的保密信息仅用于审计的目的。
第十一条 审计服务费用及结算
（一）审计服务费用及结算按《南京市溧水区政府性投资项目中介结构审计服务考核办法》等有关规定，由建设单位按照合同约定执行。审计服务期间，若《南京市溧水区政府性投资项目中介结构审计服务考核办法》等办法修订或调整，按修订或调整后的办法执行。
（二）上述审计服务费用中已包含与完成审计任务有关的全部费用，乙方为执行审计任务而发生的食宿、交通、邮电通讯、医疗、保险以及其他费用均自理。乙方应自行对其派出的审计人员进行管理，甲方不承担任何责任。
第十二条 违约或违规责任及合同的解除或终止
投标人有下列情形之一的，甲方有权解除审计服务协议、扣减审计服务费用；存在违法、违规等行为的，移送相关部门处理。
（一）出现被投诉、举报等情况，经查证属实的；
（二）审计或执业过程中，受到监管部门行政处罚的；
（三）隐瞒审计发现的问题或者与被审计单位串通舞弊的；
（四）利用审计工作便利承接业务或从被审计单位获取不正当利益的；
（五）将参与审计工作获取的信息用于与审计事项无关的目的，造成恶劣后果的；
（六）违反廉政、保密纪律或回避规定的；
（七）拒绝接受审计业务监督、考核或指导的；
（八）将受委托项目安排本单位之外人员进行审计的；
（九）不履行审计服务协议规定义务或弄虚作假的；
（十）未经采购人同意，擅自调整投标文件中拟派的总项目负责人、项目组成员或调整成员、调整人数超过采购文件中项目组人数的1/3的；
（十一）按照《南京市溧水区政府性投资项目中介结构审计服务考核办法》等有关规定进行考核，履约考核结果年度所有参评项目平均分值60分（不含）以下的；
（十二）其他违反法律、法规及有关规定或导致严重审计质量问题的。
第十三条 合同的转让
乙方不得擅自转让其应履行的全部或部分合同义务。
第十四条 争议的解决
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（一）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（二）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十五条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十六条 合同生效及其他
（一）本合同经甲乙双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
（二）本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。
（三）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电    话：
	电    话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐    号：
	帐    号：


附件：保密承诺书
项目名称：                              

本单位及参与人员了解有关保密法规制度和委托人、被审计单位的保密规章制度，在参加项目审计、审核和 调查全过程中以及项目结束后直至相关信息、资料等被合法公开期限内，知悉应当承担的保密义务和法律责任。

本单位郑重承诺并自愿签订本承诺书： 

一、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，认真遵守保密规章制度，履行保密义务； 

二、不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查； 

三、不违规记录、存储、复制国家秘密、工作秘密、商业秘密信息，不违规留存国家秘密、工作秘密、商业秘密载体； 

四、不以任何方式泄露（含本人家属）所接触和知悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密； 

五、未经批准，不擅自发表涉及未公开的与项目内容有关的文章、著述，不擅自接受媒体采访;

六、本单位对参与该项目审计工作的人员尽到教育管理的义务。对因项目所取得资料的使用权在项目完成后自行终止不得再保留备份数据。项目完成后，相关数据原件、复制件应交回。不得将本项目提供的既有成果扩展到其他项目或其他单位。违反上述承诺，本单位及参与人员无条件接受处理，造成被审计单位或者个人的合法权益受到损害的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法承担刑事责任。 

服务机构签章：                 

项目组成员签字： 

年     月    日
第四章 采购需求
一、项目概况

1.项目背景

为贯彻《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》《江苏省审计厅办公室关于印发投资审计操作指引 （试行）的通知》等文件精神，根据区委、区政府有关要求，区审计局负责全区1000万元以上的招标控制价审核、5000万元以上及重大民生项目跟踪审计、400万元以上竣工结（决）算项目的审计监督。上述审计监督主要通过招标（采购）社会审计服务单位实施。

2.需实现的功能及标准、规范

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

二、项目清单
采购包一：1.工程预算、招标控制价审核；2.施工阶段跟踪审计（施工全过程造价咨询）；3.工程结算相关审计，选取数量为15家。
采购包二：竣工财务决算审核服务，选取数量为15家。
★三、技术要求

（一）服务对象范围

溧水区各级党政机关、事业单位及团体组织。
（二）服务时间

根据第二阶段采购人与第二阶段成交供应商的具体合同约定。

（三）服务形式

1.工程审计服务（包1）

1）审计服务要求

除项目总负责人以外，项目组成员不得少于10人，（具体项目审计时，供应商可以有独立的项目负责人，其中跟踪审计项目实施期间，单个项目跟踪审计小组成员不得少于2人，单个项目负责人驻场每周不少于3天，其他审计人员驻场每周不少于6天）。项目负责人必须为一级注册造价师，其他审计人员必须为二级造价师及以上。不接受退休人员。

2）审计项目期限

控制价（预算）审核项目：从接到完整的审计资料之日起，1000万元以下项目，审计期限为5个工作日；1000万元-5000万元项目，审计期限10个工作日；5000万元以上项目，审计期限15个工作日。

工程结算审核项目：从接到完整的竣工结算资料之日起，500万元以下项目，审核期限为20个工作日；500万元-2000万元项目，审核期限30个工作日；2000万—5000万元项目，审核期限45个工作日；5000万元-2亿元项目，审核期限60个工作日；2亿元以上项目，审核期限90个工作日。

2.竣工财务决算审核服务（包2）

1）审核服务要求
除项目总负责人以外，项目组成员不少于6人，均具有会计专业中级及以上职称，且满3年（从获证之日起算）；所有人员应从事竣工财务决算审核相关工作，不接受退休人员。项目负责人应具有注册会计师执业资格，同时应从事竣工财务决算审核相关工作5年及以上，不接受退休人员。

2）审核项目期限
财务决算审核项目：从接到完整的决算资料之日起，2000万元以下项目，审核期限为5个工作日；2000万元-5000万元项目，审核期限10个工作日；5000万元以上项目，审核期限15个工作日。

（四）服务费用

包1服务费用根据苏价服〔2014〕383号文计取，包2服务费用根据苏价费〔2010〕284号文计取，投标人结算时统一按下浮30%×考核得分（百分制）进行结算，考核得分按《南京市溧水区政府性投资项目审计监督管理办法》等有关规定计算，由第二阶段采购人根据考核得分进行支付。
本采购项目约定的审计费用包括服务期限内完成该项目工作所需的所有费用，包含且不限于人工费（包括人员工资、福利费、加班费、食宿、社会保险费用、人身意外伤害险等）、设备工具费、税费、利润、政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不另行承担其他任何费用。
（五）服务管理

南京市溧水区审计局根据《南京市溧水区政府性投资项目审计监督管理办法》进行考核，履约考核结果年度所有参评项目平均分值60分（不含）以下的，取消框架协议入围资格；每个年度综合评价考核排名后三位的取消框架协议入围资格。
★四、商务要求

（一）框架协议有效期

有效期2年，自框架协议签订之日至2027年12月31日。

（二）付款条件

以第三章合同文本内容为准。
（三）其他要求

审计服务期间，若《南京市溧水区政府性投资项目审计服务考核办法》修订或调整，按修订或调整后的办法执行。

（四）履约保证金

以第三章框架协议文本内容为准。

第五章  确定入围及成交供应商
一、确定第一阶段入围供应商的评审方法

1.确定第一阶段入围供应商的评审方法为质量优先法。质量优先法是指对满足采购需求且响应报价不超过最高限制单价的服务进行质量综合评分，按照评分从高到低排序，根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商的评审方法。评分因素包括：总项目负责人（溧水区域项目负责人）、项目组成员等。

评审小组在综合比较与评价后按照综合得分由高到低顺序对供应商进行排序。综合得分相同的，依次按“3.评审标准中序号顺序项”分项得分由高到低的顺序进行排序。提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商少于2家时，采购活动终止。
2.入围供应商的淘汰比例：每个采购包入围供应商的淘汰比例不低于40%且至少淘汰一家供应商（按照淘汰比例40%计算淘汰数量，为小数时向上取整），入围供应商数量上限分别为：采购包1：15家；采购包2：15家。
3.评审标准

采购包1：工程审计服务

	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	1
	总项目负责人（溧水区域项目负责人）
	截至投标之日，拟派总项目负责人（溧水区域项目负责人）一级造价工程师注册满15年及以上的，得10分。在此基础上同时具有高级工程师职称，得3分，满分13分。

注：①须提供一级造价工程师注册证书、职称证书、劳动合同及投标人为其缴纳的（2025年6月—2025年11月）的社保证明，社保证明上若无二维码，需加盖主管部门印章。②上述需要提供的资料，除社保证明外，必须提供全部复印件并加盖单位公章，不得出现缺页、少页、涂改、模糊不清等情况，否则不得分。③不接受退休人员。
	13

	2
	项目组成员
	（1）除总项目负责人外，项目组成员不少于10人，其中，每有1名一级注册造价工程师，得1.5分，最多得15分。

（2）除总项目负责人外，项目组成员中具有一级注册造价工程师同时具有一级注册建造师或注册监理工程师或注册咨询工程师的，得1.5分/人，最多得3分。

（3）以上项目组成员中具有一级注册造价工程师同时具有高级（含）以上职称，得2分/人，最多得8分。

注：①项目组所有人员须提供注册证书、职称证书、劳动合同及投标人为其缴纳的（2025年6月—2025年11月）的社保证明，②上述需要资料除社保证明外，必须提供全部复印件并加盖单位公章，不得出现缺页、少页、涂改、模糊不清等情况，否则不得分。③以上（1）-（3）项可兼得。④不接受退休人员。
	26

	3
	总项目负责人（溧水区域项目负责人）业绩
	自2022年12月1日以来（以审计服务合同签订日期为准，若未提供或未签订审计服务合同，以审计服务确认资料日期为准），总项目负责人（溧水区域项目负责人）在投标单位服务期间负责完成的区县级及以上行政事业单位或区属国有单位及以上单位且进入交易市场的审计服务项目，按以下标准计算分值：
（1）承担过施工控制价审核项目业绩的，每提供一个得1分，最多得3分；

（2）承担过跟踪审计（施工阶段全过程造价控制）项目业绩的，每提供一个得2分，最多得6分；

（3）承担过竣工结（决）算项目业绩的，每提供一个得2分，最多得6分；

注：①项目业绩材料，须提供审计服务确认资料（包括且不限于中标通知书）、审计服务合同和该审计服务项目的施工中标通知书（若中标通知书上无二维码，须提供进入有形建筑市场交易的网站截图）（控制价审核可不提供）。②竣工结（决）算项目，还需提供竣工结（决）算审定单；跟踪审计项目还需提供竣工验收证明和最终审计报告。正在实施审计的，还须提供委托方签字并加盖单位公章的在审证明。③审计服务合同需反映项目负责人为本次投标的总负责人。④相关证明材料必须提供全部复印件并加盖投标人公章，不得出现缺页、少页、涂改、模糊不清等情况，否则不得分。⑤凡不按要求提供的材料，一律不予计算得分。
	15

	4
	项目组成员业绩
	自2022年12月1日以来（以审计服务合同签订日期为准，若未提供或未签订审计服务合同，以审计服务确认资料日期为准），除总项目负责人以外，项目组成员在投标单位服务期间负责完成的区县级及以上行政事业单位或区属国有单位及以上单位且进入交易市场的审计服务项目，按以下标准计算分值：

（1）承担过施工控制价审核项目业绩的，每提供1个得1分，最多得3分；

（2）承担过跟踪审计（施工阶段全过程造价控制）项目业绩的，每提供1个得2分，最多得6分；

（3）承担过竣工结（决）算项目业绩的，每提供1个得2分，最多得6分；

注：①项目业绩材料，须提供审计服务确认资料（包括且不限于中标通知书）、审计服务合同和该审计服务项目的施工中标通知书（若中标通知书上无二维码，须提供进入有形建筑市场交易的网站截图）（控制价审核可不提供）。②竣工结（决）算项目，还需提供竣工结（决）算审定单；跟踪审计项目还需提供竣工验收证明和最终审计报告。正在实施审计的，还须提供委托方签字并加盖单位公章的在审证明。③审计服务合同需反映项目组成员姓名，项目组成员之间业绩不能重复使用，一个审计服务合同涉及多人的，只能算一人业绩。④相关证明材料必须提供全部复印件并加盖投标人公章，不得出现缺页、少页、涂改、模糊不清等情况，否则不得分。⑤凡不按要求提供的材料，一律不予计算得分。
	15

	5
	措施建

议
	从招标控制价（预算）审核、全过程跟踪审计、竣工结（决）算审计等方面，针对审核项目的重点、难点，提出服务措施及建议：

1. 建议科学合理、可行性强的得8分；

2. 建议科学合理但可行性欠缺的得4分；

3. 建议方案可行性欠缺、无针对性的得2分；未提供者得0分。
	8

	6
	竣工结（决）算审计报告
	投标人须提供1份总项目负责人（溧水区域项目负责人）自2022年12月1日以来独立完成的政府或国有企业建设项目竣工结（决）算审计项目的审计报告。

（1）审计报告文书规范、内容详实、表述准确、证据充分、查证问题清晰、成效显著、审计建议针对性强的，得10分。

（2）审计报告文书较规范、内容较详实、表述较准确、证据较充分、查证问题较清晰、成效较显著、审计建议针对性较强的，得8分。

（3）审计报告存在文书不够规范、内容不够详实、表述不够准确、证据不够充分、查证问题不够清晰、成效不够显著或审计建议针对性不够强等任何一项的，得6分。

（4）审计报告存在文书较差、内容不详实、表述不准确、证据不充分、查证问题不清晰、成效不显著或审计建议针对性不强等任何一项的，得4分。

（5）未提供者得0分。

注：①投标人须提供该审计报告相应项目的中标通知书或审计服务合同；②审计报告必须提供报告原件的复印件，不得出现涂改、插页、少页或替换等情况，且由投标人法定代表人签字并加盖公章。③审计报告须附包括不限于①②项以外的足以支撑审计报告内容的相应材料。
	10

	7
	跟踪审计总结报告
	投标人须提供1份总项目负责人（溧水区域项目负责人）自2022年12月1日以来独立完成的政府或国有企业建设项目的跟踪审计报告。

（1）审计报告文书规范、内容详实、表述准确、证据充分、查证问题清晰、成效显著、审计建议针对性强，能全面反映跟踪审计阶段成果的，得10分。

（2）审计报告文书较规范、内容较详实、表述较准确、证据较充分、查证问题较清晰、成效较显著、审计建议针对性较强，基本反映跟踪审计成果的，得8分。

（3）审计报告文书不够规范、内容不够详实、表述不够准确、证据不够充分、查证问题不够清晰、成效不够显著、审计建议针对性不够强，反映跟踪审计成果不够的，得6分。

（4）审计报告存在文书较差、内容不详实、表述不准确、证据不充分、查证问题不清晰、成效不显著、审计建议针对性不强、不能全面反映跟踪审计成果等任何一项的，得4分。

（5）未提供者得0分。
注：①投标人须提供该审计报告相应项目的中标通知书或审计服务合同；②审计报告必须提供报告原件的复印件，不得出现涂改、插页、少页或替换等情况，且由投标人法定代表人签字并加盖公章。③审计报告须附包括不限于①②项以外的足以支撑审计报告内容的相应材料。
	10

	8
	服务承诺
	投标人须提供包括但不限于审计服务工作所需的硬件、软件、响应采购审计服务时间及相关保障等内容的承诺书（承诺书格式自拟，法定代表人签字并加盖单位公章），得3分，否则不得分。
	3

	合计
	
	100分


采购包2：财务决算审计服务

	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	1
	总项目负责人（溧水区域项目负责人）
	截至投标之日，拟派总项目负责人（溧水区域项目负责人）为注册会计师且执业年限满15年及以上，得10分。在此基础上同时具有高级（含）以上职称的得2分，满分12分。

注：①须提供有效期内的注册证书（提供延期注册证明）、职称证书、劳动合同及投标人为其缴纳的（2025年6月—2025年11月）的社保证明，社保证明上若无二维码，需加盖主管部门印章。②上述需要提供的资料，除社保证明外，必须提供全部复印件并加盖单位公章，不得出现缺页、少页、涂改、模糊不清等情况，否则不得分。③不接受退休人员。
	12

	2
	项目组成员
	（1）除总项目负责人外，项目组成员不少于6人，其中，项目组成员中每有1名注册会计师，得2分，最多得14分。

（2）除总项目负责人外，项目组成员中具有注册会计师同时具有税务师或资产评估师的，得1.5分/人，最多得3分。

（3）以上项目组成员具有注册会计师同时具有高级（含）以上职称的，得2分/人，最多得10分。

注：①项目组所有人员须提供相关证书或注册证书、职称证书、劳动合同及投标人为其缴纳的（2025年6月—2025年11月）的社保证明，社保证明上若无二维码，需加盖主管部门的印章；②上述需要资料除社保证明外，必须提供全部复印件并加盖单位公章，不得出现缺页、少页、涂改、模糊不清等情况，否则不得分。③以上（1）-（3）项可兼得。④不接受退休人员。
	27

	3
	总项目负责人（溧水区域项目负责人）业绩
	自2022年12月1日以来（以审计服务合同签订日期为准，若未提供或未签订审计服务合同，以审计服务确认资料日期为准），项目负责人在投标单位服务期间负责完成的区县级及以上行政事业单位或区属国有单位及以上单位财务审计服务的，按以下标准计算分值：

（1）承担过包括市政、园林、交通等类似项目竣工财务决算审核服务的每提供一个得2分，最多得6分。

（2）承担过包括公建、住宅等类似房建项目竣工财务决算审核服务的，每提供一个得3分，最多得9分。

注：①审计服务合同需反映项目负责人为本次投标的总项目负责人。②提供相关业绩合同、审核报告的复印件（审核报告签字人须与项目负责人名字一致）并加盖投标人公章。③审计服务合同、审核报告缺一不可。④时间、审核内容等相关要求以审计服务合同上注明的为准，如体现不出，则须提供委托单位证明文件。⑤相关证明材料必须提供全部复印件并加盖投标人公章，不得出现缺页、少页、涂改、模糊不清等情况，否则不得分。⑥凡不按要求提供的材料，一律不予计算得分。
	15

	4
	项目组成员业绩
	自2022年12月1日以来（以审计服务合同签订日期为准，若未提供或未签订审计服务合同，以审计服务确认资料日期为准），除总项目负责人以外，项目组成员在投标单位服务期间负责完成的区县级及以上行政事业单位或区属国有单位及以上单位财务审计服务的，按以下标准计算分值：

（1）承担过包括市政、园林、交通等类似项目竣工财务决算审核服务的，每提供一个得2分，最多得6分。

（2）承担过包括公建、住宅等类似房建项目竣工财务决算审核服务的，每提供一个得3分，最多得9分。

注：①审计服务合同需反映项目组成员姓名，项目组成员之间业绩不能重复使用，一个审计服务合同涉及多人的，只能算一人业绩。②提供相关业绩合同、审核报告的复印件（审核报告签字人须与项目组相应成员一致）并加盖投标人公章。③审计服务合同、审核报告缺一不可。④时间、项目组成员等相关要求以审计服务合同上注明的为准，如体现不出，则须提供委托单位证明文件。⑤相关证明材料必须提供全部复印件并加盖投标人公章，不得出现缺页、少页、涂改、模糊不清等情况，否则不得分。⑥凡不按要求提供的材料，一律不予计算得分。
	15

	5
	竣工财务决算审核报告
	投标人须提供1份总项目负责人（溧水区域项目负责人）自2022年12月1日以来独立完成的区县级及以上行政事业单位或区属国有单位及以上单位审核报告。

（1）审计报告文书规范、内容详实、表述准确、证据充分、查证问题清晰、成效显著、审计建议针对性强的，得8分。

（2）审计报告文书较规范、内容较详实、表述较准确、证据较充分、查证问题较清晰、成效较显著、审计建议针对性较强的，得6分。

（3）审计报告文书不够规范、内容不够详实、表述不够准确、证据不够充分、查证问题不够清晰、成效不够显著、审计建议针对性不够强的，得4分。

（4）审计报告存在文书较差、内容不详实、表述不准确、证据不充分、查证问题不清晰、成效不显著或审计建议针对性不强等任何一项的，得2分。

（5）未提供者得0分。

注：①投标人须提供该审计报告相应项目的中标通知书或审计服务合同；②审计报告必须提供报告原件的复印件，不得出现涂改、插页、少页或替换等情况，且由投标人法定代表人签字并加盖公章。③审计报告须附包括不限于①②项以外的足以支撑审计报告内容的相应材料。
	8

	6
	项目实施技术路线与工作流程
	项目实施技术路线与工作流程：评委根据供应商针对财务类审核项目编制的技术路线和工作流程的合理性及针对性等方面评分：

1. 思路清晰、定位准确，理解透彻、全面的得5分；

2. 思路较清晰、定位较准确，操作性较强的得3分；

3. 思路基本清晰，思路基本完整的得2分；

4. 思路不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分；未提供者得0分。
	5

	7
	工作质量

及其保证

措施
	工作质量及其保证措施（提供工作质量及其保证措施，包括实施标准、人员岗位职责、质量考核方式等）：

1. 方案科学合理、完整、切实可行的得5分；

2. 方案较科学合理、完整的得3分；

3. 方案完整但科学合理及可行性欠缺的得2分；

4. 方案不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分；未提供得0分。
	5

	8
	档案管理
	提供档案管理方案：

1. 思路清晰、定位准确，理解透彻、全面，可行性强的得5分；

2. 思路完整但科学合理及可行性欠缺的得 3分；

3. 思路不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分；未提供者得0分。
	5

	9
	措施建议
	针对审核项目的重点、难点，提出服务措施及建议：

1. 建议科学合理、可行性强的得5分；

2. 建议科学合理但可行性欠缺的得3分；

3. 建议方案可行性欠缺、无针对性的得1分；未提供者得 0分。
	5

	10
	服务承诺
	投标人须提供包括但不限于审计服务工作所需的硬件、软件、响应采购审计服务时间及相关保障等内容的承诺书（承诺书格式自拟，法定代表人签字并加盖单位公章），得3分，否则不得分。
	3

	合计
	
	100分


二、确定第二阶段成交供应商的方式
1.确定第二阶段成交供应商的方式为直接选定。由采购人或者服务对象依据入围服务价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。第一阶段入围供应商的协议价格（有量价关系折扣的，包括量价关系折扣，以下统称协议价格）是采购人确定第二阶段成交供应商的最高限价。

2.采购人在确定成交供应商后，双方应当按照框架协议中规定的“采购合同文本”格式签订电子采购合同，不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。
第六章  响应文件格式
响  应  文  件

项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      供应商名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   
响应文件目录
一、供应商信用承诺函
二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）
三、法人授权书

四、响应函

五、报价一览表

六、报价明细表（如有）

七、技术要求响应及偏离表
八、商务要求响应及偏离表
九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心溧水分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：
二、满足特定资格要求的证明文件
本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日    期：

四、响应函                       

响应函

致：南京市公共资源交易中心溧水分中心
根据贵方编号为                             的项目征集文件，我方正式提交响应函，并宣布同意如下内容：

1.按征集文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解采购人不一定将采购合同授予协议价格最低的供应商。

3.我们已详细审核全部征集文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的响应文件开启日期起遵循本响应文件，并在规定的响应文件有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与本次采购活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成为入围供应商,我方将根据征集文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在征集文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.与本次采购活动有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、报价一览表

报价一览表

供应商名称：（加盖电子公章）：
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	总报价

	小写（元）：                             


                                              日期：       年   月   日
备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，征集文件另有规定的除外。
2.供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评审小组将启动异常低价投标审查机制，供应商应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效响应处理。
3.投标系统中报价一览表“报价”统一填“1”，实际成交价格以本征集文件中的价格执行。
六、报价明细表

报价明细表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	服务名称
	服务内容
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	总报价（元）：


供应商名称：（加盖电子公章）
 
备注： 
1.《报价明细表》中“总报价”应当与《报价一览表》中“总报价”一致。
2.《报价明细表》中的服务名称须与“第四章-采购需求”中的服务一一对应，如有缺项、漏项，视为无效响应。“采购需求”中服务仅为一项的，此表无需提供。
3.行数不够，可自行添加。
七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表

	序号
	征集文件要求
	响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称：（加盖电子公章）

备注： 

1.供应商须对征集文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

	序号
	征集文件要求
	响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称：（加盖电子公章）

备注： 

1.供应商须对征集文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。
2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（征集文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（征集文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）

日    期：
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。采购需求中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）

日    期：
备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息

供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况

项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求

请求：                                                                    
签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    
相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
1
35

