苏州工业园区政府采购

招标文件

(公开招标)

采购编号：JSZC-320591-HXZJ-G2025-0003

采购名称：星港街北延工程高架花箱及植物配置项目

采购人：苏州工业园区市政建设管理中心

采购类别：服务类

苏州华星工程造价咨询有限公司

二○二五年三月

目  录

前附表.........................................................................................................................3

招标公告...........................................................5

第一章投标邀请函...................................................9

第三章投标文件格式.................................................24

第四章 招标书......................................................42

第五章合同主要条款.................................................55

第六章 评分标准....................................................61

附件

# 前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：星港街北延工程高架花箱及植物配置项目 |
| 2 | 标段数：1个标段 |
| 3 | 采购内容：见第四章招标书 |
| 4 | 投标有效期：投标截止日后六十天(日历日) |
| 5 | 投标保证金：不提交，本项目招标文件内关于投标保证金的相关规定均不适用 |
| 6 | 签订合同：中标通知书发出之日起30日内 |
| 7 | 现场考察：不组织，自行考察 |
| 8 | 投标文件：应使用“苏采云”系统制作并提交电子版投标文件，未按要求线上递交电子投标文件将被拒收。投标人中标后须提供3套纸质投标文件。 |
| 9 | 询问：获取招标文件成功的投标人在下载招标文件后，对招标文件有疑问的，可通过邮件(972975910@qq.com)进行询问。采购代理机构通过邮件予以解答，询问人自行在邮件中查看解答信息。 |
| 10 | 质疑： 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人质疑应符合政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令第94号)。 未依照采购公告要求依法获取招标文件的投标人，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。 接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。 联系单位：苏州华星工程造价咨询有限公司 收件人：田娟 、吴皓东 联系电话：0512-65200462 通讯地址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座12楼1206室 |
| 11 | 电子投标文件递交截止时间：2025年04月09日09:30(北京时间) 上传地点：“苏采云”系统 本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 开标时间：2025年04月09日09:30(北京时间) 开标地点：“苏采云”系统 |
| 12 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元(含)－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元(含)-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元(含)-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元×1.5%＋(150万元－100万元)×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收，最低不低于3000元。该费用由中标单位在领取中标通知书时一次性付清。 本项目招标代理费金额：64029元 |

# 招标公告

项目概况 星港街北延工程高架花箱及植物配置项目JSZC-320591-HXZJ-G2025-0003的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年04月09日09点30分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

采购编号：JSZC-320591-HXZJ-G2025-0003号

项目名称：星港街北延工程高架花箱及植物配置项目

预算金额：562.863785万元

最高限价：562.863785万元

采购需求：

(一)项目概述

根据苏州市政府办公室关于科学绿化的实施意见，本项目坚持因地制宜、科学绿化，着力推进绿化彩色化、立体化、开放化、精细化和现代化进程，推进城市绿化提档升级，加快建设立体绿化，纵向拓展绿色空间，拟对星港街北延高架上两侧护栏花箱内植物配置服务进行采购。通过增加花卉植物的布置，达到美化道路整体环境、展现城市良好风貌的效果。本项目主要涉及星港街北延高架上两侧护栏花箱(至和路-和顺路北段)花箱及植物配置及养护管理。

服务地点：星港街北延工程高架。

服务内容：本项目需对星港街北延工程高架花箱植物配置等工作并按采购人要求完成相关工作。

合同履行期限：2025年5月1日至2027年6月30日(具体开始时间以采购人书面通知为准)。

本项目(是/否)接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，承接服务的投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统

方式：在“苏采云”系统获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2025年04月09日09:30(北京时间)

2、地点：“苏采云”系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、公告在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布。

2、苏州工业园区财政审计局政府采购监督电话：0512-66681110。

3、(1)CA办理

投标人通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统(以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/)参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

(2)依法获取采购文件

投标人插入CA证书登陆“苏采云”系统(网址：http://jszfcg.jsczt.cn/)后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

4、未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

5、更正(补充)公告及附件的获取：投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标(响应)文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

6、制作电子投标（响应）文件：

本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

7、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

8、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

9、技术支持

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

10、投标文件网上递交

线上参加开标(开启)会方式：投标人登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标(开启)项目，开标阶段投标人在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子(投标)响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

请投标人确保电脑、系统及其他设备(视频输入输出设备等)无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

11、本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州工业园区市政建设管理中心

地址：苏州工业园区海棠街11号

联系人：王震

联系方式：0512-62766897

2、采购代理机构信息

名称：苏州华星工程造价咨询有限公司

地址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座12楼1206室

联系方式：0512-65200462

3、项目联系方式

项目联系人：田娟、吴皓东       电话：0512-65200462

# 第一章 投标邀请函

苏州华星工程造价咨询有限公司受苏州工业园区市政建设管理中心的委托，就其所需的星港街北延工程高架花箱及植物配置项目进行国内公开招标。欢迎有条件的单位前来参加投标。

采购编号：JSZC-320591-HXZJ-G2025-0003

项目名称：星港街北延工程高架花箱及植物配置项目

开标信息

1、截止时间：2025年04月09日09:30(北京时间)

2、地点：苏采云系统

开标时间：2025年04月09日09:30(北京时间)

开标地点：苏采云系统

联系单位：苏州工业园区市政建设管理中心

地址：苏州工业园区海棠街11号

联系人：王震

联系方式：0512-62766897

招标代理公司：苏州华星工程造价咨询有限公司

地址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座12楼1206室

电话：(0512)65200462

联系人：田娟、吴皓东                       邮政编码： 215021

# 第二章 投标人须知

A 说明和释义

1.总则

1.1投标人资格要求

1.1.1详见招标公告中“二、申请人的资格要求”。

1.1.2投标人不得存在下列情形之一：

(1)苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》(苏财购(2017)11号)文件规定应拒绝的失信信息。

(2)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

联合体投标：招标公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则投标无效。

(2)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

(3)联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

(4)联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.2分包

本项目☑不允许分包

□允许分包，分包要求：

1.3投标费用

(1)投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论采购结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

1.4保密

参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对投标人不利的后果由投标人自行承担。

1.6计量单位

除招标文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7扫描件

扫描件是指原件的各种复制件，包括扫描、照片等。

1.8知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

1.9现场踏勘

投标人可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

1.10集中现场考察

本项目按以下第 ① 种方式组织集中现场考察：

①采购人不组织集中现场考察；

②采购人组织集中现场考察，请投标人持在”苏采云”系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：

集合时间： /年/月/日/时/分(北京时间)；

集合地点：  /  。

联系人：  /  ；联系电话：  /  。

请投标人安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。

(1)根据自身投标需要，投标人可对项目相关情况进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

(2)采购人或采购代理机构向投标人提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

(3)经采购人允许，投标人可为考察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

(4)投标人应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

(5)由于未进行现场考察造成的任何问题由投标人自行承担。

1.11法律适用

本次招标活动及因本次招标产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2.文件的说明

2.1招标文件的获取

见招标公告

2.2招标文件的询问

投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过前附表中的邮箱或电话，以邮件或电话方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。

2.3招标文件的澄清或修改

(1)在投标截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正(补充)公告”的形式在原公告发布媒体上对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

(2)为保证投标人有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。

(3)投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标(响应)文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

2.4招标文件的约束力

(1)投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

(2)投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

3.投标文件的说明

投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，可能导致投标无效。

3.1投标文件的组成

3.1.1开标一览表(格式见第三章)；

3.1.2投标报价明细表(格式见第三章)；

3.1.3资格性审查文件

3.1.3.1具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

3.1.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3.1.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供承诺函。

3.1.3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：投标人参加本次政府采购活动前半年(至少一个月)依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

3.1.3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(格式见第三章)；

3.1.3.6中小企业声明函(格式见第三章)，未提供不享受中小企业扶持政策；

3.1.3.7残疾人福利性单位声明函(如有)(格式见第三章)，未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；

3.1.3.8监狱企业证明文件(如有)，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；

以上3.1.3.1—3.1.3.5项是资格审查要求必须提供的材料，专门面向中小企业的项目还必须提供3.1.3.6或3.1.3.7或3.1.3.8项资料，否则投标无效。

3.1.4符合性审查文件

3.1.4.1投标函(格式见第三章)；

3.1.4.2商务条款偏离表(格式见第三章)；

3.1.4.3人员配备一览表(格式见第三章)；

3.1.4.4拟投入本项目的主要人员简历表(格式见第三章)；

3.1.4.5售后服务承诺(格式见第三章)；

3.1.4.6本项目投入的设备一览表(格式见第三章)；

3.1.4.7类似业绩一览表(格式见第三章)；

3.1.4.8投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表(格式见第三章)；

3.1.4.9采购需求中所涉及到的或投标单位认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明(如有)；

3.1.4.10法人授权委托书(如有授权委托，格式见第三章)或法定代表人身份证；

3.1.4.11代理人身份证(如有授权委托)；

以上3.1.4.1—3.1.4.10为符合性审查必须提供的资料，如有授权委托，还必须提供3.1.4.11项材料，否则投标无效。

注：中标单位在中标后，需另行提交纸质投标文件3份。

3.1.5综合评审文件

3.1.5.1评分标准中所涉及到针对本项目的各项方案、证书、业绩及其他材料、证明等。

3.1.6价格折扣文件(如有)

3.1.6.1非专门面向中小企业的项目如提供3.1.3.6或3.1.3.7或3.1.3.8项材料，将按照评定成交标准享受价格评审优惠政策。

注：制作电子投标(响应)文件时请与电子投标(响应)文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。

如投标人投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括完成本招标项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.2.2如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

3.2.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，投标无效。

3.2.4一项投标内容只允许一个报价，任何有选择性投标报价的，其投标无效。

3.2.5投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，或者各标的物的单价超过该项预算单价的(仅针对采购文件标明预算单价的项目)，其投标无效。

3.2.6投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

3.3投标保证金：无

3.4投标文件的有效期

本项目投标有效期为〖60〗天。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则投标无效。特殊情况下需要延长投标有效期的，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，投标人应书面答复，同意延长的不得要求或被允许修改其投标文件；拒绝延长的，其投标失效。

3.5电子投标文件的编制与递交

3.5.1电子投标(响应)文件制作：本项目为网上招投标项目，请投标人插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端(参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明)，在客户端编制电子投标(响应)文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

3.5.2电子投标(响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标(响应)文件提交截止时间前完成电子投标(响应)文件的上传，未按要求成功上传的投标(响应)文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标(响应)文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

注：

(1)请投标人务必保管好编制递交电子投标(响应)文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标(响应)文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

(2)如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正(补充)公告，请投标人务必在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标(响应)文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

3.5.3投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。

3.5.4联合体投标：如招标(采购)公告中允许联合体投标，联合体投标的投标(响应)文件制作上传操作如下：

第一步：在投标(响应)文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标(响应)文件中，由联合体中的牵头人制作投标(响应)文件。

如投标文件制作机器码信息一致，视为不同投标人使用同一台电脑编制投标文件，投标无效。

3.6技术支持

3.6.1 CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

3.6.2网络中断故障技术支持：园区公共资源交易中心

服务时间及方式：8:00-21:00 X7天

电话： 0512-66605052；手机： 17315885859

3.7投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标文件截止时间后投标人不得撤回投标文件。

4.开标和评标

4.1开标

4.1.1本项目为不见面开标(开启)项目，开标阶段投标人在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标文件，请投标人确保电脑、系统及其他设备(视频输入输出设备等)无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

4.1.2线上参加(观看)开标(开启)会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

4.1.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

4.1.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由投标人自行承担。

4.1.5开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

4.1.6投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

4.1.7投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

4.1.8开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，投标人可登录微信直播平台(微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”)观看现场实况。

4.1.9至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。

4.1.10开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加(观看)，评标委员会成员不得参加开标活动。

4.2资格审查

4.2.1开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标无效。

4.2.2信用查询：根据政府采购法及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》(苏财购(2017)11号)文件的规定，采购人、采购代理机构对投标人进行信用查询。

4.2.2.1查询时间：投标文件提交截止时间。

4.2.2.2查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询投标人的信用记录。

4.2.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人签名(章)确认。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4.2.2.4信用记录使用规则：评审小组在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效：

(一)政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

(二)财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

(1)被列入失信被执行人名单；

(2)被列入重大税收违法案件当事人名单；

(3)企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款(或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定)的信用记录。处罚生效日至递交投标(响应)文件日未满三年的。

4.2.2.5接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

4.3评标委员会

4.3.1采购人或采购代理机构负责组织评标工作，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定，评标委员会负责具体评标事务，并独立履行职责。

4.3.2评审专家与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(二)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。

4.3.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

4.3.4评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.4评标

4.4.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未满足本项目实质性要求的认定为无效投标。

4.4.2投标文件的比较和评价

4.4.2.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.4.2.2本项目采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。评标办法和标准见第六章。

4.4.2.3价格修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按下列规定修正：

(一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明(线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供)，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

4.4.3投标的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.4.3.1本项目采用线上澄清。

4.4.3.2线上澄清答复的方式：需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为电子(投标)响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

4.4.3.3接到澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5.废标

出现下列情形之一的，应予废标：

(一)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(四)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

6.中标

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2评标委员会在确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.3采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内将中标人在政府采购信息媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

6.4在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书(中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标人领取之日)，请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

6.5中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

7.履约保证金

7.1根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知(苏财购【2023】150号)》规定，中标人可以自愿选择，使用以电子履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。中标人可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目(网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”。

7.2详见本采购文件合同文本中的约定。

8.合同

8.1采购人原则上应当自中标通知书发出之日起15日内(最迟30日内)，按照招标文件及投标文件规定与中标人签订政府采购合同。

8.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

8.3采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

8.4本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对中标人进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

9.质疑

9.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)规定。

9.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购人或者采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

9.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.4提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，未依照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

对采购文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取招标文件的投标人，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

接收信息：

联系单位：苏州华星工程造价咨询有限公司

收件人：田娟

联系电话：0512-65200462

通讯地址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座12楼1206室

接收质疑函的方式为书面形式(当场送达或邮寄方式)。投标人质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

10.其他事项

未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规文件的规定执行。

# 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

### 格式一、投标函

投标函

苏州华星工程造价咨询有限公司：

我们收到贵单位                号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并承诺如下：

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供招标项目的所有内容，我们的投标报价包括完成本项目的所有费用，但不限于所需要的花木、种植基质(如草炭、珍珠岩、营养土等)、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、设计费、各种税费、绿化养护费用、管理费、利润、专利技术及养护期间等一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成服务的全部工作。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日后60天。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。

8、我们同意中标后若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我们的中标资格，并可就因我方未能履约而导致采购人损失的向我方进行索赔。

9、如果我们中标，我们愿意按前附表规定的收费标准支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

10、与本投标有关的通讯地址：

投标单位：                          联系人：

地址：                              邮政编码：

联系电话(手机)：                     邮箱：

投标人：(单位公章)

年　　月　　日

### 格式二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           (姓名)系       (投标人名称)的法定代表人，现授权委托        (姓名)为我公司授权代表(即代理人)，以本公司的名义参加 苏州华星工程造价咨询有限公司 组织实施的采购编号为         号  (标段号)      的招投标活动。授权代表在招投标活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

投标人：(单位公章)

法定代表人：(签字或盖章)

代理人：(签字或盖章)

年　　月　　日

### 格式三、开标一览表

开标一览表

投标人：                 采购编号：

| 项目名称 | 投标报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价(元) | 大写： 小写： |  |

### 格式四、投标报价明细表

投标报价明细表

招标编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 项目内容 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、高架花箱绿植 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 栽植花卉 | 1、种类：时花 2、规格：H55-60cm,P35-40cm(山茶、三角梅)/P30-35cm(月季) 3、备注：盆苗,蓬径大于盆径,毛球苗,3盆/花箱,3分枝以上/株,其中月季4盆/箱,脱盆直接栽植,根据季节一年更换五次(共十次),每次更换选购满足观赏效果新苗，选用品种:山茶、月季、三角梅,考虑高架上更换作业便捷、安全,建议苗木与花箱一体更换；以单花箱为计量单位，工程量按全线第一次投入数量计入，价格包括但不限于苗木购置、种植、养护等，花箱另计。 4、养护期：二级养护，2年，成活率100% | 组 | 3261 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 2 | 花箱支架 | 1、种类：50*3厚拉丝面不锈钢支架 2、规格：详见设计图纸 | 个 | 3261 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 3 | 花箱 | 1、箱/钵体木材品种：5厚成品PVC种植盆(白色) 2、箱/钵外型尺寸：850*400 3、栽植植物种类、规格：另计 4、土质要求：专用轻质种植土 5、其他：箱底50厚陶粒滤水层，200g/m²土工布覆盖，底部中心预留φ100排水孔，孔顶设8目不锈钢网罩 土工布封口 6、详设计图纸 7、按投入一用一备总量计，周转使用、转运车辆等综合考虑在内 | 个 | 6522 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
|  | 二、滴灌 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：滴灌给水 3、材质、规格：HDPE给水管De110 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗,水压试验 | m | 155.61 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 2 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：滴灌给水 3、材质、规格：HDPE给水管De90 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗,水压试验 | m | 111.24 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 3 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：滴灌给水 3、材质、规格：HDPE给水管De75 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗,水压试验 | m | 2251.33 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 4 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：滴灌给水 3、材质、规格：HDPE给水管De63 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗,水压试验 | m | 135.12 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 5 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：滴灌给水 3、材质、规格：HDPE给水管De50 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗,水压试验 | m | 55.13 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 6 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：滴灌给水 3、材质、规格：HDPE给水管De25 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗,水压试验 | m | 3022.81 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 7 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：滴灌给水 3、材质、规格：1/4寸毛细管 | m | 1812.37 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 8 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 | 个 | 8 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 9 | 螺纹阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 10 | 倒流防止器 | 1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 | 套 | 2 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 11 | 螺纹阀门 | 1、名称：1出6分配器 | 个 | 3261 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 12 | 给、排水附(配)件 | 1、名称：滴头 | 个(组) | 19566 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 13 | 螺纹阀门 | 1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 16 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 14 | 螺纹阀门 | 1、类型：进排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 8 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 15 | 视频传输设备 | 1、名称：电磁阀解码器 | 台(套) | 16 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 16 | 压力仪表 | 1、名称：压力调节器 | 台 | 16 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 17 | 视频传输设备 | 1、名称：解码控制器 | 台(套) | 2 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 18 | 中央管理系统 | 1、名称：自动喷灌中控主机 2、含内置中控系统 | 套 | 2 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 19 | 传感器 | 1、名称：雨量传感器 | 台 | 8 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 20 | 水箱 | 1、名称：自动浇灌一体化加压给水泵站一 2、材质、类型：含不锈钢水箱10m3,加压水泵Q=20m3/h,H=55m,P=7.5KW,一用一备;潜污泵Q=15m3/h,H=7m,P=0.55KW,一用一备.含控制柜、管道、管件及阀门等配件 3、型号、规格：5m*3m*4m(h) 4、含混凝土基础 5、详见图纸 | 台 | 1 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 21 | 水箱 | 1、名称：自动浇灌一体化加压给水泵站二 2、材质、类型：含不锈钢水箱10m3,加压水泵Q=25m3/h,H=54m,P=7.5KW,一用一备;潜污泵Q=15m3/h,H=7m,P=0.55KW,一用一备.含控制柜、管道、管件及阀门等配件 3、型号、规格：5m*3m*4m(h) 4、含混凝土基础 5、详见图纸 | 台 | 1 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 22 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ133mm以下 | m3 | 40.56 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 23 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57mm以下 | m3 | 27.83 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 24 | 防潮层、保护层 | 1、材料：不锈钢板 2、厚度：5mm 3、外喷灰色氟碳漆 | m2 | 38.32 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 25 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：埋地敷设 | m | 40.12 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 26 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：埋地敷设 | m | 30.23 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 27 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：埋地敷设 | m | 50.51 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 28 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：高密度聚乙烯硅芯管 3、规格：HDPE32 4、配置形式：埋地敷设 | m | 175.56 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 29 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：高密度聚乙烯硅芯管 3、规格：HDPE32 4、配置形式：明配敷设 | m | 2385.14 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 30 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJY-5*6 3、材质：铜芯 | m | 30.23 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 31 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJY-3*2.5 3、材质：铜芯 | m | 20.25 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 32 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：JHSJV-5*2.5 3、材质：铜芯 | m | 30.42 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 33 | 配线 | 1、名称：双芯通讯线 2、型号：AWG14# | m | 2515.64 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 34 | 电力电缆头 | 1、名称：无端子接线 2、规格：6mm2 3、材质、类型：铜芯 | 个 | 40 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 35 | 电力电缆头 | 1、名称：无端子接线 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：铜芯 | 个 | 52 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 36 | 接地极 | 1、名称：接地铜棒 | 根(块) | 15 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 37 | 接地装置 | 1、名称：接地装置调试 | 组 | 3 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 38 | 20m升降车 | 1、名称：20m升降车使用费 2、机械进退场、租赁费等综合考虑 | 项 | 1 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 39 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：人机配合挖三类土 2、挖土深度：1米以内 | m3 | 76.9 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
|  | 回填方 | 1、原土回填 | m3 | 76.9 |  |  | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“报价明细表”中各分项报价小计应当与“开标一览表”相等，如不相等，投标总报价以“开标一览表”为准。

投标人：(单位公章)

年　　月　　日

### 格式五、人员配备一览表

人员配备一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目组人员 现场养护人员(1) |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目组人员 现场养护人员(2) |  |  |  |  |  |
| 5 | 项目组人员 现场养护人员(3) |  |  |  |  |  |
| 6 | 项目组人员 现场养护人员(4) |  |  |  |  |  |
| 7 | 项目组人员 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：投标单位在上述人员要求上不得低于招标文件最低数量要求，否则视为未实质性响应招标文件。

投标人：(单位公章)

年　　月　　日

格式六、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 项目名称 | 招标采购人 | 合同金额 | 签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：(单位公章)

年　　月　　日

格式七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

投标人：

采购编号：

| 序号 | 采购要求 | 投标情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 服务期限 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：(单位公章)

年　　月　　日

格式八、拟投入本项目的主要人员简历表

拟投入本项目的主要人员简历表

投标人：

采购编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  | 毕业时间 | 年 月 日 |  |
| 专业 |  |  | 从事本专业时间 |  |  |  |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  |  | 该项目中任职 |

投标人：(单位公章)

年　　月　　日

格式九、售后服务承诺

售后服务承诺

| 序号 | 服务内容 | 投标承诺(投标单位实际情况) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |
| 2 | 免费养护 |  |  |
| 3 | 服务响应 |  |  |
| 4 | 到达现场 |  |  |
| 5 | 解决问题(整改) |  |  |
|  | ………… |  |  |

投标人：(单位公章)

年　　月　　日

格式十、本项目投入的设备一览表

本项目投入的设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请各投标人按上述格式自制《本项目投入的设备一览表》投标；

- 请各投标人根据服务要求，提供本项目实施所须的设备、工具及易耗品等。

3、针对本项目所配备的设备及车辆基础配置要求：背负式喷雾器10台、水泵(不含洒水车)8台、巡视汽车1辆、清运卡车2辆等专业相关设备，另需1台小型无人机拍摄设备用于每季竣工图片的拍摄(自有或租赁均可)，中标后备查。

4、投标单位在上述设备配备要求上不得低于招标文件最低数量要求，否则视为未实质性响应招标文件。

### 格式十一、资格证明文件

(1)中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司参加(单位名称)                 的(项目名称)                                                 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称)                   ，属于   其他未列明行业；承建(承接)企业为(企业名称)                                  ，从业人员                 人，营业收入为           万元，资产总额为            万元，属于              (中型企业、小型企业、微型企业,三者选一填写)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若投标人提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2)残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_                 ___单位的__   ____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日期：

格式十二、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 投标人与其他单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

单位名称(盖章)：

日期：

# 第四章 招标书

苏州华星工程造价咨询有限公司作为招标代理机构，受苏州工业园区市政建设管理中心的委托，就其所需的星港街北延工程高架花箱及植物配置项目进行国内公开招标。

一、采购编号：JSZC-320591-HXZJ-G2025-0003号

二、招标项目：星港街北延工程高架花箱及植物配置项目

三、招标要求项目简要说明：

(一)项目概述

本项目位于苏州工业园区西北-湖西娄葑片区，南靠湖西CBD片区，北邻阳澄湖水系，属星港街延伸，作为重要的交通基础设施配套，建成将有力提升跨沪宁高速通行能力，增强园区湖西CBD、北部城市副中心及相城区的交通联系，助推阳澄南岸创新城新发展格局，进一步激活北部城市副中心潜能，促进苏州市域交通一体化发展。

根据苏州市政府办公室关于科学绿化的实施意见，本项目坚持因地制宜、科学绿化，着力推进绿化彩色化、立体化、开放化、精细化和现代化进程，推进城市绿化提档升级，加快建设立体绿化，纵向拓展绿色空间，拟对星港街北延高架上两侧护栏花箱内植物配置服务进行采购。通过增加花卉植物的布置，达到美化道路整体环境、展现城市良好风貌的效果。本项目主要涉及星港街北延高架上两侧护栏花箱(至和路-和顺路北段)花箱及植物配置及养护管理。

(二)预算金额：562.863785万元

(三)服务地点：星港街北延高架上两侧护栏花箱(至和路-和顺路北段)

(四)服务期限：2025年5月1日至2027年6月30日(具体开始时间以采购人书面通知为准)。

(五)服务内容：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星港街北延工程高架花箱及植物配置项目 | 3261(花箱共计6522，一备一用数量) | 个 | 一年更换五次 (共十次) | 位置：星港街北延高架上两侧护栏花箱； 规格：长85cm、宽40cm、高32cm； 含苗木采购、轻质种植土等，脱盆栽植及养护等 |

(六)详细服务清单：

| 序号 | 项目内容 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、高架花箱绿植 |  |  |  |  |
| 1 | 栽植花卉 | 1、种类：时花 2、规格：H55-60cm,P35-40cm(山茶、三角梅)/P30-35cm(月季) 3、备注：盆苗,蓬径大于盆径,毛球苗,3盆/花箱,3分枝以上/株,其中月季4盆/箱,脱盆直接栽植,根据季节一年更换五次(共十次),每次更换选购满足观赏效果新苗，选用品种:山茶、月季、三角梅,考虑高架上更换作业便捷、安全,建议苗木与花箱一体更换；以单花箱为计量单位，工程量按全线第一次投入数量计入，价格包括但不限于苗木购置、种植、养护等，花箱另计。 4、养护期：二级养护，2年，成活率100% | 组 | 3261 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 2 | 花箱支架 | 1、种类：50*3厚拉丝面不锈钢支架 2、规格：详见设计图纸 | 个 | 3261 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 3 | 花箱 | 1、箱/钵体木材品种：5厚成品PVC种植盆(白色) 2、箱/钵外型尺寸：850*400 3、栽植植物种类、规格：另计 4、土质要求：专用轻质种植土 5、其他：箱底50厚陶粒滤水层，200g/m²土工布覆盖，底部中心预留φ100排水孔，孔顶设8目不锈钢网罩 土工布封口 6、详设计图纸 7、按投入一用一备总量计，周转使用、转运车辆等综合考虑在内 | 个 | 6522 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
|  | 二、滴灌 |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：滴灌给水 3、材质、规格：HDPE给水管De110 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗,水压试验 | m | 155.61 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 2 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：滴灌给水 3、材质、规格：HDPE给水管De90 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗,水压试验 | m | 111.24 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 3 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：滴灌给水 3、材质、规格：HDPE给水管De75 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗,水压试验 | m | 2251.33 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 4 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：滴灌给水 3、材质、规格：HDPE给水管De63 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗,水压试验 | m | 135.12 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 5 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：滴灌给水 3、材质、规格：HDPE给水管De50 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗,水压试验 | m | 55.13 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 6 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：滴灌给水 3、材质、规格：HDPE给水管De25 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗,水压试验 | m | 3022.81 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 7 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：滴灌给水 3、材质、规格：1/4寸毛细管 | m | 1812.37 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 8 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 | 个 | 8 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 9 | 螺纹阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 10 | 倒流防止器 | 1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 | 套 | 2 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 11 | 螺纹阀门 | 1、名称：1出6分配器 | 个 | 3261 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 12 | 给、排水附(配)件 | 1、名称：滴头 | 个(组) | 19566 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 13 | 螺纹阀门 | 1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 16 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 14 | 螺纹阀门 | 1、类型：进排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 8 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 15 | 视频传输设备 | 1、名称：电磁阀解码器 | 台(套) | 16 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 16 | 压力仪表 | 1、名称：压力调节器 | 台 | 16 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 17 | 视频传输设备 | 1、名称：解码控制器 | 台(套) | 2 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 18 | 中央管理系统 | 1、名称：自动喷灌中控主机 2、含内置中控系统 | 套 | 2 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 19 | 传感器 | 1、名称：雨量传感器 | 台 | 8 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 20 | 水箱 | 1、名称：自动浇灌一体化加压给水泵站一 2、材质、类型：含不锈钢水箱10m3,加压水泵Q=20m3/h,H=55m,P=7.5KW,一用一备;潜污泵Q=15m3/h,H=7m,P=0.55KW,一用一备.含控制柜、管道、管件及阀门等配件 3、型号、规格：5m*3m*4m(h) 4、含混凝土基础 5、详见图纸 | 台 | 1 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 21 | 水箱 | 1、名称：自动浇灌一体化加压给水泵站二 2、材质、类型：含不锈钢水箱10m3,加压水泵Q=25m3/h,H=54m,P=7.5KW,一用一备;潜污泵Q=15m3/h,H=7m,P=0.55KW,一用一备.含控制柜、管道、管件及阀门等配件 3、型号、规格：5m*3m*4m(h) 4、含混凝土基础 5、详见图纸 | 台 | 1 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 22 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ133mm以下 | m3 | 40.56 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 23 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57mm以下 | m3 | 27.83 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 24 | 防潮层、保护层 | 1、材料：不锈钢板 2、厚度：5mm 3、外喷灰色氟碳漆 | m2 | 38.32 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 25 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：埋地敷设 | m | 40.12 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 26 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：埋地敷设 | m | 30.23 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 27 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：埋地敷设 | m | 50.51 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 28 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：高密度聚乙烯硅芯管 3、规格：HDPE32 4、配置形式：埋地敷设 | m | 175.56 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 29 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：高密度聚乙烯硅芯管 3、规格：HDPE32 4、配置形式：明配敷设 | m | 2385.14 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 30 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJY-5*6 3、材质：铜芯 | m | 30.23 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 31 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJY-3*2.5 3、材质：铜芯 | m | 20.25 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 32 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：JHSJV-5*2.5 3、材质：铜芯 | m | 30.42 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 33 | 配线 | 1、名称：双芯通讯线 2、型号：AWG14# | m | 2515.64 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 34 | 电力电缆头 | 1、名称：无端子接线 2、规格：6mm2 3、材质、类型：铜芯 | 个 | 40 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 35 | 电力电缆头 | 1、名称：无端子接线 2、规格：2.5mm2 3、材质、类型：铜芯 | 个 | 52 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 36 | 接地极 | 1、名称：接地铜棒 | 根(块) | 15 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 37 | 接地装置 | 1、名称：接地装置调试 | 组 | 3 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 38 | 20m升降车 | 1、名称：20m升降车使用费 2、机械进退场、租赁费等综合考虑 | 项 | 1 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 39 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：人机配合挖三类土 2、挖土深度：1米以内 | m3 | 76.9 | 具体详见招标文件及图纸要求 |
| 40 | 回填方 | 1、原土回填 | m3 | 76.9 | 具体详见招标文件及图纸要求 |

注：投标人如需图纸，请发邮件至采购代理机构邮箱：972975910@qq.com。

(七)具体要求(花卉植物更换种植、养护时间段及所需品种、规格、数量等)：

花箱植物配置：

第一次：1月上旬—3月下旬 每箱配置： 品种：山茶(h55-60cm，p35-40cm)，盆苗，蓬径大于盆径，毛球苗，3盆/花箱，3分枝以上/株，脱盆直接栽植；考虑高架上更换作业便捷、安全，建议苗木与花箱一体更换。

第二次：4月上旬—6月下旬 每箱配置： 品种：三角梅(h55-60cm，p35-40cm)、盆苗，蓬径大于盆径，毛球苗，3盆/花箱，3分枝以上/株，脱盆直接栽植；考虑高架上更换作业便捷、安全，建议苗木与花箱一体更换。

第三次：7月上旬—9月下旬 每箱配置： 品种：月季(h55-60cm，p30-35cm)，盆苗，蓬径大于盆径，毛球苗，4盆/花箱，3分枝以上/株，脱盆直接栽植；考虑高架上更换作业便捷、安全，建议苗木与花箱一体更换。

第四次：10月上旬--11月下旬 每箱配置： 品种：三角梅(h55-60cm，p35-40cm)、盆苗，蓬径大于盆径，毛球苗，3盆/花箱，3分枝以上/株，脱盆直接栽植;考虑高架上更换作业便捷、安全，建议苗木与花箱一体更换。

第五次：12月上旬--1月上旬 每箱配置： 品种：月季(h55-60cm，p30-35cm)，盆苗，蓬径大于盆径，毛球苗，4盆/花箱，3分枝以上/株，脱盆直接栽植;考虑高架上更换作业便捷、安全，建议苗木与花箱一体更换。

备注：

(1)所有花卉配置均包含种植基质(如草炭、珍珠岩、营养土等)、绿化养护及施工等相关费用。

(2)采购结算金额以最终实际工作量为准，最高不得超过中标价。

(3)投标单位须提供每季花卉品种、规格、数量等文字说明及图形的彩色图，经采购方确认后方可实施种植。

(4)因花箱及相应配套的护栏包含备用量，投标单位中标后与上轮中标单位做好花箱花器及相关设施的移交工作(包括现场及备用部分)，移交过程所产生的运输及仓储费用计入合同总价内，不再另算，并待下一轮招标结果出来后将本轮接收时的数量移交至下一轮中标单位。

(八)人员、设备配备要求

1、项目负责人1名：拟投入本项目的项目负责人须为本单位自有人员(需提供最近一期社保证明复印件)，园林绿化专业本科及以上学历，中标后项目负责人不经采购方同意不得变更，直至本项目的合同期满。

2、技术负责人1名：拟投入本项目的技术负责人须为本单位自有人员(需提供最近一期社保证明复印件)。

3、项目组人员(项目负责人除外)要求：项目组人员安排需按照实际要求。合同期

配备安全帽，作业时须采取相应的安全措施，承诺中标后一月内配置到位。中标单位必须为合同服务期内的所有服务人员购买意外险等保险，服务人员应严格遵守采购人各项管理规定。如遇重要活动、参观接待时中标单位应及时组织人员，完成各项突击任务。接到采购人在养护考核中发现的问题后，应及时整改到位。以上所用费用均包含在报价中。

4、针对本项目所配备的设备及车辆基础配置要求：背负式喷雾器10台、水泵(不含洒水车)8台、巡视汽车1辆、清运卡车2辆等专业相关设备，另需1台小型无人机拍摄设备用于每季竣工图片的拍摄(自有或租赁均可)，中标后备查。

5、台账要求：按照采购内容，中标人应做好每一季花卉种植物台账、养护记录等台账。每一季花卉种植摆放完成后，应配合采购方及第三方做好验收工作，填写验收表。

6、在养护期间，本项目配置不少于4名现场养护人员，每天工作时间不少于4小时，夏天作息时间按相关规定执行。

7、拟投入本项目组人员需配置使用职能手机，配合采购方养护管理。

注：投标单位在上述人员、设备配备要求上不得低于招标文件最低数量要求，否则视为未实质性响应招标文件。

(九)种植施工及养护要求

1、花箱(容器)内花卉植物配置

(1)所有花箱及花卉种植前，须经采购方及第三方确认品种、规格及数量，如种植后未达到招标要求效果，中标单位须按采购方要求进行整改，由此产生的费用由中标单位承担，花卉摆放时必须接近盛花期，须完全体现品种特性。每季更换种植的施工时间不得超过7天，如因中标人原因造成工期延长，按10000元/天给予经济处罚。

(2)所有花卉品种，都必须在种植摆放时达到设计高度、蓬径、花期的需求，务必保证种植后不露泥土，整体花型丰满，色彩鲜艳。

(3)为保证更换花卉的生长及开花，更换后每隔15日，必须追肥一次，肥料以液体磷钾为主。多次开花的品种在花后及时打顶修剪，保证花开不断。

(4)服务期内，中标单位应自行负责花卉植物及相关设施的管护与防盗工作，并维护好周围的环境卫生。如遇花箱及护栏发生损坏情况，须负责对接事故的处理、理赔等。

(十)日常管理要求

1、如因中标人原因，导致首轮花箱植物配置及花卉种植无法在正式进场后七天内完成的，按50000.00元/天给予经济处罚，最高不超过100万元，采购方可向相关部门通报中标方不诚信的行为，并有权与其解除合约，对已完成的工作量不予承担费用。

2、花卉种植后应加强水肥、除草、保洁等日常管理，应保证种植范围内不出现黄土露天、枯死现象，及时清理杂草、杂物、垃圾等。一旦出现草花死亡、长势不良(局部枯死、叶片发黄、脚叶脱落、花株瘦高、花株萎蔫)、遭人为破坏等明显影响观赏效果的，而新一季花卉更换时间尚未到的，养护单位应2天内无偿更换、补植到位。补植的草花应和原种植品种、规格一致。草花浇水时要确保道路、花坛等的外观整洁，多余泥土及时清理。花卉植物种植后严格控制高度，保持高度一致。

3、确保所有花器表面及周边整洁干净无污染。花器设置完好无损坏，中标单位负责破损花器设施的修复或更换，做好日常维护。

4、保证所有花卉颜色鲜艳饱满，不得有枯死空缺，如经检查发现有花卉枯死、空缺的，须根据要求完成整改。

5、服务期间，采购人提出口头整改通知后，如中标方第一次对不符合采购要求的花卉等不整改的，采购人有权自行选择其他单位进行整改，相关费用从中标方采购费用中予以扣除；如中标方第二次对不符合采购要求的花卉等不整改，采购人有权自行选择其他单位进行整改，相关费用从中标方采购费用中予以扣除；如中标方第三次对不符合采购要求的花卉等不整改，采购人提出严重警告或可单方面提出终止合同，中标单位承担相关经济损失。

6、非中标单位原因导致的花器人为损害及交通事故损坏逃逸等原因致花卉死亡、花器损坏的，中标单位应负责更换，其中花卉更换费用由中标单位负责，花器由采购方提供；对未逃逸可找到明确责任人的交通事故等原因造成的花卉死亡、花器损坏的，中标单位应直接负责及时更换，相关费用向责任人追讨，采购方不承担相关费用。

7、在养护期间，若出现花卉枯死、花株萎蔫等情况，明显影响观赏效果的，而更换时间尚未到期的，根据季节性进行补植到位，采购方不增加任何费用。

8、在服务期间，如因涉及道路交通安全、工程项目施工或其他原因需将花箱及相关设施拆除运走的，服务单位须配合交通等职能部门，办理相关手续，将花箱设施拆除后运至指定地点(或仓库)，费用含在投标报价中。对于现场减少的花箱数量或种植面积，自减少当季起在结算时做相应核减。

9、合同期满后，本轮中标单位须将花箱花器及相关设施移交给下一轮中标单位。按照本轮服务接收时的数量(包括现场设置、备用部分数量)移交，如有不足，本轮中标单位须按采购要求原样予以补足数量。如上述缺损数量未能补足的，采购方可在结算余款及履约保证金内，根据缺失的花箱花器及相应设施采购时的中标价格予以扣除。完成移交后支付最后一季费用，移交期限为合同期满后一个月，一个月内未完成移交并签订移交单的，每延迟一天扣款2000元，直至余款扣完。

(十一)安全施工要求

1、合同期内，中标单位自行负责花卉植物及花器设施的管护与防盗等工作。

2、道路上种植施工或养护作业时，须按照道路交通作业要求设置必要的警示隔离设施(如安全提示牌、爆闪灯、隔离栏、安全锥桶等)，确保作业人员及行人、车辆的安全。

3、合同期内，中标单位需为本项目服务人员购买意外伤害保险，并承担全部人员安全问题、设备损坏等安全事故责任，采购人不承担任何责任。

4、每季种植施工及养护前需提供相关安全方案，报第三方审核后方可实施。

(十二)质量与验收

1、中标方应按照招标文件的要求提供合格的产品和服务。

2、项目验收包括；外观、安全性、花器数量、花卉品种、花卉面积、花卉质量、搭配效果以及养护管理质量，中标方对质量问题负责无条件更换不合格花卉、无条件重新制作或修理加固设施，因此发生的费用由中标方负责。

3、服务地点：采购单位指定的花卉种植摆放地点。

4、验收标准：须完全符合采购清单、设计方案的要求，以采购单位验收通过为准。

5、检查考核期限：所有植物配置施工及养护工作须接受采购方及第三方的随机检查，检查考核时间覆盖整个合同期，并在完成与下一轮中标单位移交后结束，具体检查考核按照附件规定的本项目管理考核办法执行。

6、售后服务：中标方应以优良的服务态度，在花卉整改方面，提供20分钟以内响应，根据考核办法规定的时限完成采购方提出的整改要求；如遇采购方紧急的整改要求，中标方需无条件配合，并提供5小时以内完成整改的服务，在花器及周边地面保洁方面需在8小时内完成整改。当发生抢险任务时，中标单位应半小时以内组织人员到达抢险现场。

(十三)若中标的投标人在服务期间，出现下列情形的将被解除合同：

1、将中标的服务项目或管理转包他人；

2、违反招标文件的有关规定。

3、出现重大问题或重大事故造成严重影响的。

(十四)综合说明及其它要求

1、应能保证所提供的实施服务方案涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标单位承担。

2、合同期间，如出现重大施工或养护缺陷，采购单位有权扣留缺陷出现之日起的施工或养护费用，直至缺陷更正，如中标人对施工或养护缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在施工或养护费用中扣除。

3、如遇台风、暴雨、大雪等恶劣自然天气，中标方需服从采购方要求，做好相关抢险救灾工作并做好安全防护工作，相关措施费用由中标方负责。

4、中标单位须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由中标单位自行负责，采购人不承担任何责任。

5、中标单位不得将本服务转包或分包给他人。

6、采购单位有权检查监督中标单位服务质量，对不称职的工作人员有权要求中标单位在一周内更换，直至人选合格为止(所更换的人员不得低于原投标文件中人员要求)。

7、招标项目中如涉及政府采购协议供货目录内的产品则选用在协议供货范围内的品牌规格、必须报产品单价按苏州政府采购网上最新一期协议供货结果执行。

8、节能产品和环境标志产品

本次采购标的物清单不涉及属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，不涉及属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品。

本次采购标的物清单中涉及的“塑料制品、混凝土”属于《环保标志产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品。鼓励各投标人提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”( http://www.ccgp.gov.cn)查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，采购人对其进行优先采购(如出现两个或两个以上报价均相同的供应商，提供政府优先采购品目清单中环境标志产品认证证书多的供应商优先成交)。

9、进一步明确政府采购促进残疾人就业政策

9.1投标人如为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.2符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见格式)，并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.3中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

10、进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策

10.1投标人如为监狱企业，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

10.2符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

## 四、投标的其他要求：

1、本项目投标报价不得高于采购预算，否则视为无效投标文件。

2、本项目投标总报价一次报定，报价包括完成本项目所需一切费用，包括但不限于所需要的花木、种植基质(如草炭、珍珠岩、营养土等)、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、设计费、各种税费、绿化养护费用、管理费、利润、专利技术及养护期间等一切费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。报价中包含本项目招标代理服务费。

3、付款方式：合同生效后，乙方向甲方提供合同金额5%的履约保证金。收到履约保证金后甲方向乙方支付合同金额30%的预付款。甲方将按季与乙方进行合同价款结算。每季花卉植物种植结束且当季花卉植物养护期满并经甲方及第三方验收通过后支付当季费用，每季按照实际工作量扣除考核处罚后予以支付。最后一季费用在乙方与下一轮中标单位完成交接后予以支付。乙方履行完合同内所有义务，并与下一轮中标单位完成相应移交后，经甲方确认后30日内退还5％履约保证金(无息)。如因本次乙方原因影响下一轮中标单位进场种植摆放花卉，相关损失由甲方在最后一季费用及履约保证金中予以扣除。(乙方每季申请资金时，需提供证明工作量的材料及验收通过证明等材料)。

(在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定。)

4、投标单位对招标文件中提出的全部内容和要求进行响应，如果其中某些条款不能完全响应时，应在投标文件中逐条列出，如未列出，且评审时未能发现其未响应或未完全，则履约时视同乙方全部招标采购文件要求并按招标文件要求执行。

5、投标单位须对本项目中的所有货物和服务功能进行报价，不得拆开报价或只投其中的部分内容，否则作无效响应处理。

6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构在政府采购媒体发布的公告为准。

# 第五章 合同主要条款

甲方(采购人)：

地址：

联系人：

电话：

乙方(中标供应商)：

地址：

联系人：

联系电话：

根据甲方申请                       项目 政府采购计划，依据甲方委托          进行本项目政府采购的招标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同的标的物

1、服务期限：2025年5月1日至2027年6月30日(具体开始时间以采购人书面通知为准)。

2、标的物清单：详见附件。

3、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件；

③乙方中标的投标书；

④乙方在招投标过程中所作的有关澄清说明或补充文件。

二、合同价格与支付

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币：           (包括但不限于所需要的花木、种植基质(如草炭、珍珠岩、营养土等)、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、设计费、各种税费、绿化养护费用、管理费、利润、专利技术及养护期间等一切费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。报价中包含本项目代理服务费)。

2、合同生效后，乙方向甲方提供合同金额5%的履约保证金。收到履约保证金后甲方向乙方支付合同金额30%的预付款。甲方将按季与乙方进行合同价款结算。每季花卉植物种植结束且当季花卉植物养护期满并经甲方及第三方验收通过后支付当季费用，每季按照实际工作量扣除考核处罚后予以支付。最后一季费用在乙方与下一轮中标单位完成交接后予以支付。乙方履行完合同内所有义务，并与下一轮中标单位完成相应移交后，经甲方确认后30日内退还5％履约保证金(无息)。如因本次乙方原因影响下一轮中标单位进场种植摆放花卉，相关损失由甲方在最后一季费用及履约保证金中予以扣除。(乙方每季申请资金时，需提供证明工作量的材料及验收通过证明等材料)。

(在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定。)

3、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、乙方要求付款应提供以下资料：

(1)合格的发票(根据甲方要求开具发票)；

(2)《政府采购履约验收书》(项目全部完成)；

(3)其他(如有)。

5、支付方式：银行汇票或转帐。

三、种植施工及养护要求

四、日常管理要求

五、安全施工要求

六、质量与验收

6.1 履约验收主体：甲方。

6.2提出履约验收申请：合同履行达到采购文件明确的验收条件时，乙方应向甲方发出项目验收申请。乙方未及时履约或发出验收申请的，甲方依照合同约定催告，提出履约验收要求。乙方在收到催告后五个工作日内拒不配合的，甲方将依照合同约定追究其责任。

6.3履约验收准备时间：甲方应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知乙方。

6.4履约验收时间：验收期限自乙方提出书面验收申请之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

6.5 履约验收方式：甲方应组织成立验收小组，验收小组负责实施项目验收工作。

6.6履约验收程序：

6.6.1验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映乙方对合同的履行情况。验收小组应当要求乙方提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对乙方提供的服务按照采购文件、投标文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由乙方确认，作为履约验收的重要凭据。验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由否则视为同意验收意见。验收意见由乙方盖章确认后报甲方。相关验收费用由乙方承担，并在报价时综合考虑。

6.6.2甲方应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，甲方在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，甲方应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，甲方应当对异议事项进行复核，妥善处置。

6.7履约验收内容：包括每一项技术和商务要求的履约情况。包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。

6.8履约验收标准：根据采购文件、投标文件、政府采购合同及有关行业规定；

项目验收包括；外观、安全性、花器数量、花卉品种、花卉面积、花卉质量、搭配效果以及养护管理质量，乙方对质量问题负责无条件更换不合格花卉、无条件重新制作或修理加固设施，因此发生的费用由乙方负责。

6.9履约验收时限：甲方在验收过程中发现的问题，具备限期整改条件的，甲方应在发现服务质量不符合约定之日起 3日内向乙方提出书面限期整改，乙方在接到书面限期整改后，应当在3日内负责处理并书面回复甲方，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。整改期满后重新验收。不具备整改条件或乙方未按要求按期整改的，甲方依法追究乙方的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。乙方不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

6.10验收时或在验收后因质量原因产生的争议，由甲乙双方共同邀请国家认可的质量检测机构进行检测，以国家认可的质量检测机构的检测结果作为依据，检测不合格或存在质量问题的，检测费用由乙方承担。因乙方原因或乙方主动申请发生的费用，由乙方承担。

6.11如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所提供服务符合合同规定。

6.12经双方共同验收，验收结果达不到要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

6.13 履约验收合格作为政府采购项目财政性资金支付的必备条件。

6.14甲方与乙方签订政府采购补充合同的，其后履约验收标准按照变更后的合同内容执行，验收小组应当按照签订的政府采购补充合同予以验收。甲方或其委托的代理机构应将变更、中止或终止情况报财政部门。

七、履约保证金

7.1本次招标项目的履约保证金为合同金额的5%。

7.2乙方履约保证金按合同约定交至甲方指定账户，履约保证金可采用支票、本票、汇票、或者金融机构出具的银行保函、电子履约保函(保险)等非现金形式。

7.3如果乙方未能履行合同规定的任何义务，或因乙方责任应由乙方承担的赔偿或违约金支付未完成，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

7.4履约保证金（无息）将在乙方履行完合同内所有义务，并与下一轮中标单位完成相应移交后，经甲方确认后30日内退还。

7.5甲方逾期退还履约保证金的，乙方有权要求甲方自约定的退还期限届满次日起，每逾期一日，按应退还的履约保证金款项的0.03%支付违约金（无息），直至实际退还之日为止。

7.6乙方擅自解除合同，或因乙方违约导致甲方解除合同，或因乙方违约给甲方造成重大损失时，履约保证金不予退还。

八、售后服务

中标方应以优良的服务态度，在花卉整改方面，提供20分钟以内响应，根据考核办法规定的时限完成采购方提出的整改要求；如遇采购方紧急的整改要求，中标方需无条件配合，并提供5小时以内完成整改的服务，在花器及周边地面保洁方面需在8小时内完成整改。当发生抢险任务时，中标单位应半小时以内组织人员到达抢险现场。

九、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字、加盖公章(或合同章)，向甲方缴纳履约保函即生效，合同签订后二个工作日内完成公示。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，经公示后作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标机构提交二份备存。

十、违约责任

1、甲方违约责任

A、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

B、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任

A、如因乙方原因，导致首轮花卉种植摆放无法正式进场后七天内完成，按20000.00元/天给予经济处罚，最高不超过100万元。采购方可向相关部门通报中标方不诚信的行为，且甲方有权与其解除合约，对已完成的工作量不予承担费用。

B、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。如需修改，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

C、服务范围之内的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。如乙方拒不配合或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

D、乙方应做好详细的花卉种植台账(包含方案、验收情况等)，建立养护档案。如乙方拒不配合或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

E、乙方应切实做好安全生产工作，加强培训，增强防范意识，严格遵守各项法律、法规和文件规定，遵守操作规范，养护工程期间发生的安全事故，由乙方负责处理解决，处理过程中所发生的一切费用由乙方承担。乙方人员在合同期内与第三方造成损害的，或第三方与乙方人员造成损害的，都由乙方负责处理，并由其依法承担责任，与甲方无关。

F、乙方需服从甲方下达的整改任务，乙方如未按照要求整改，甲方有权安排其他单位进行养护和整改，相关费用全部由乙方承担。

十一、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、合同的解除和转让

1、合同的解除

1.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

1.1.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

3、符合下列情形之一的，乙方可以书面形式向甲方提出变更、中止或终止采购合同的申请：

3.1因发生了不可抗力导致乙方不能完全履行合同或合同目的不能实现的；

3.2乙方提出的拟变更标的在使用功能和标准上得到提升或者属于技术更新换代产品，不影响、不降低整个项目的运行质量和功能，且合同金额不提高。

3.3对于合同的变更、中止、终止有过错的一方应当依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和采购文件的规定承担违约赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

3.4因机构调整或撤销、机构职能改变、国家政策改变等重大变故导致采购任务减少或取消，政府釆购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权终止合同。

十三、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十四、附则

1、本合同经双方法定(或授权)代表人签字(或盖章)并盖单位公章后生效，并进行网上公示。

2、合同份数：本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，招标机构一份。

3、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

4、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、投标书和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

5、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》、《江苏省政府采购履约验收管理办法》、《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》之规定解释。

| 甲方(盖章)： | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 法定(授权)代表人(签字或盖章)： | 法定(授权)代表人(签字或盖章)： |
| 日期： | 日期： |

# 第六章 评分标准

一、评标办法：

1、评价和比较采用综合评分法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为各标段中标候选人或中标人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价(计算结果均四舍五入保留两位小数)。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人。如出现两个或两个以上最终综合得分和报价均相同的投标人，提供优先采购产品证书更多的投标人优先中标(如属优先采购产品)，否则由采购单位组织以抽签方式确定中标候选人。

二、评分标准：

(一)价格基准分：20分

第一步：投标总报价低于或等于采购预算、最高限价金额的，为有效投标报价。投标总报价超采购预算、最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。

第二步：以满足招标文件实质性要求且投标价格最低的投标有效报价为评标基准价，其价格分为满分，即20分。其他有效投标报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝(基准报价/投标报价)×20％×100

中、小企业

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定：

(1)本项目属于专门面向中小企业采购。

(2)依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

(3)本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)为准。

(4)中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

(5)若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

(二)商务、技术分(80分)

1、服务实施方案：(满分33分)

1.1项目总进度计划及保证措施(4分)：总进度计划详尽，项目实施进度、时间点、关键点等设置清晰准确的得4分；总进度计划较为详尽，项目实施进度、时间点、关键点等设置比较准确的得3分；方案简单，描述不清楚，基本能满足项目实施需要的得2分。不提供不得分。

1.2施工方案(4分)：施工方案科学合理、操作性强、考虑周全的得4分；施工方案比较合理、操作性较强、考虑较周全的得3分；施工方案简单，操作性不强的得2分。不提供不得分。

1.3针对本项目期间应急预案(4分)：应急预案完善详尽、切实可行、实施性强的得4分，应急预案较完善、实施性较强的得3分，应急预案基本完整的得2分。不提供不得分。

1.4实施措施(4分)：措施科学合理，问题沟通和解决机制简单有效，对项目安全、环保等风险进行分析，给出应对措施，操作性强的得4分；措施比较合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的的得3分；措施简单，操作性不强的得2分。不提供不得分。

1.5项目工作人员配置方案(4分)：人员配置科学合理、相关经验丰富、方案可行、可靠性高的得4分；人员配置较合理、具有一定经验、方案较可行的得3分；人员配置基本合理、方案基本可行的得2分。不提供不得分。

1.6针对花箱花卉植物搭配的每季设计方案(须包含每一季方案的彩色效果图及花卉品种、规格、数量、颜色、图形等文字说明，花卉品种需满足本项目清单要求)(9分)：

提供内容完整，搭配合理，具艺术美感，可操作性强，效果图充分考虑招标项目实地背景的得9分；内容基本完整，搭配基本合理，具备一定可操作性的得6分；内容、搭配、可操作性有欠缺的得3分；未提供彩色效果图和文字说明的不得分。

1.7针对本项目的养护方案(4分)：养护管理方案科学合理，工作计划周密细致，人员配备充足、设备配置充分得4分；养护管理方案较合理，工作计划较周密细致，人员配备较充足、设备配置较充分得3分；养护管理方案基本合理，工作计划基本可行，人员配备，设备配置有所欠缺的得2分；未提供相关内容或方案的不得分。

2、针对整体花箱滴灌系统设计方案和施工方案：(满分15分)

2.1滴灌系统设计方案比较(10分)：

滴灌系统设计方案科学合理，出具的平面图、剖面示意图重点突出，针对性强，可操作性强的得10分；滴灌系统设计方案基本合理，出具的平面图、剖面示意图有一定重点，具备一定的针对性、可操作的得7分；滴灌系统设计方案有所欠缺，出具的平面图、剖面示意图可操作性不强或者未提供平面图、剖面示意图的得4分；未提供相应方案及平面图、剖面示意图的不得分。

2.2滴灌系统施工方案(5分)：

施工方案科学合理、操作性强、滴灌系统施工工艺详细说明考虑周全的得5分；施工方案基本合理、具备一定操作性、滴灌系统施工工艺详细说明基本完整的得3分；施工方案简单，操作性不强、滴灌系统施工工艺详细说明有所欠缺的得1分。未提供不得分。

3、针对本项目人员配备情况(满分14分)

3.1项目负责人：9分

(1)项目负责人2021年1月1日至今(以合同签订时间为准)履约过类似项目(如花箱种植及养护等)，有一个得3分，本项最高得6分。

注：投标文件中提供对应业绩的合同、成品照片及对应项目任一期发票扫描件(如合同中未体现项目负责人姓名的，需提供业主盖章的其担任该合同项目负责人的证明材料扫描件)，未按上述要求提供的对应项不得分。

(2)项目负责人具有园林绿化及相关专业工程师职称的得1分；具有园林绿化及相关专业高级工程师及以上职称的，得3分，本项最高得3分。

3.2拟投入本项目组人员(项目负责人除外)：5分

(1)拟投入本项目专业工程师：项目组人员具备有园林绿化及相关专业工程师职称的得1分；具有园林绿化及相关专业高级工程师及以上职称的得3分。本项最高得3分。

(2)项目组人员(拟投入本项目专业工程师除外)具备中级花卉工或绿化工每有一人得0.5分，具有高级花卉工或绿化工每有一人得1分。本项最高得2分。

注：提供以上人员在投标单位最近一期的社保证明扫描件以及相关证书，同一人员按最高计分标准，只计一次，否则不得分。

4、投标单位的综合实力(满分18分)

4.1投标单位2021年1月1日至今(以合同签订时间为准)履约过类似项目(如花箱种植及养护等)，有一个得3分，本项最高得12分。

注：投标文件中提供对应业绩的合同、成品照片及对应项目任一期发票扫描件；未按上述要求提供或提供不全的相应业绩不得分。

4.2投标单位具有有效的质量管理体系证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系证书，每项得2分，最高得6分。(在投标文件中提供相应的证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会官网的证书查询页面截图，否则不得分)。

注：

1、投标总报价超过采购预算、最高限价的,视为无效投标报价，将不进入综合评审程序，也不得标。

2、付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标。

3、项目负责人业绩和投标单位业绩不重复得分。

4、针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

5、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。

附件：

星港街北延工程高架花箱及植物配置项目管理考核办法

一、考核范围

本项目范围内的花箱、花卉植物种植、养护管理等工作适用本办法进行考核。

二、考核办法

本项目实行两级考核制，采购方委托的第三方负责日常检查考核工作，苏州工业园区市政建设管理中心负责抽查、组织每季验收。

考核方式为直接扣费。

三、种植及养护经费

实际花箱数量如超出投标文件数量，花卉植物配置费用不再核增。现场实际花箱植物配置数量如小于招标清单数量，以现场实际种植摆放数量为准，费用按照投标报价作相应核减。单价按中标单价计算。

四、考核细则

(一)方案设计类

1.每次换季更新时，未在换季更新前15个工作日主动上报种植设计方案的(以图纸或CAD电子图形式)，含品种、规格、数量、颜色、图案、种植时间等，每次扣5000元。

2.上报的设计方案不全，有遗漏，每次扣2000元。

3.上报的方案种植数量有调整，方案中未能及时体现的，每次扣1000元。

(二)种植质量类

1.每季种植前未送样，每季扣5000元。送样未达到招标文件要求规定的规格和长势等，每季扣除3000元。

2.现场种植花卉品种、颜色、规格、数量、图形等需与上报方案一致，未经采购方同意擅自变更的，当季每发现1处扣除2000元。

3.每季更换施工日期不得超过7天，每延迟一天扣除10000元。

4.花卉植物种植完成后未达到“黄土不露天”的效果，每发现1处扣除300元。

5.路面未打扫整洁，旧花清理不干净，每发现1处扣300元。

6.每季经初次验收不合格，在3日内未整改到位的，当季每处扣除1000元，7天内再次组织验收仍不合格，当季扣50000元。

(三)日常养护

1.花卉植物生长不健壮，花、叶片有枯萎、焦边，黄叶，且在1日内未及时更换的，每发现1处扣除300元。

2.花卉植物出现植株老化、植株瘦弱、明显光杆、萎蔫、开花率低等情况而影响景观效果的，未在1日内补植、更换或整改不达要求的，每1处扣除300元。

3.花卉植物出现明显整株枯萎或死亡的，严重影响景观效果的，每发现1处扣除500元。

4.做好花箱等设施的保洁工作，管理范围内出现明显杂草、杂物、垃圾未及时清理的，每发现1处扣除300元。

5.清理出的杂草、垃圾袋等未及时清除或扔在高架上或其他地面上的，每发现1次扣除500元。

6.花箱(容器)内花卉植物出现被人为破坏、偷盗等，未在1日内进行补植或补植不达要求的，每1处扣除500元。

7.未做好病虫害预防工作，花箱(容器)内花卉植物出现病虫害，每发现1处扣除300元。

8.花箱、花箱支架等设施因外力导致移位，未及时进行复位的，每发现1处扣除500元。

9.因交通事故或其他原因导致花箱或设施损坏的，中标单位应在收到采购方或其他部门通知后半小时内到达现场进行抢险处置，未按时处置的每次扣款2000元；损坏现场须在2天内恢复原状，未按时恢复原状的，每次扣款5000元。如遇采购方紧急整改要求，中标方需无条件配合，并提供5小时以内完成整改服务，未按时整改的，每次扣款5000元。

(四)台账资料

1.未按采购方要求在每季结束后的7日内上交当季台账资料和付款申请材料的，每次扣5000元。

2.每季竣工结算材料内需提供符合采购方要求的当季花卉实景航拍照片，未提供或提供不符合要求的照片，每季扣5000元。

(五)履约管理

1.未完成区采购方下达的其他迎检、突击等其他任务，每次扣除10000元。

2.项目负责人应按时参加由采购方召集的养护检查、工作例会及其它临时通知的须由项目负责人参加的检查、会议，未经采购方同意擅自缺席的一次扣2000元，迟到一次扣500元。

3.中标单位未经采购方同意擅自更换项目负责人的，每次扣除10000元。因项目负责人履职能力不足或其他原因采购方要求更换的，应更换与投标项目负责人相当学历和职称人员，否则每次扣除5000元。

4.未在中标后的1个月内将投标时上报的日常养护使用的清运卡车及巡视车的行驶证复印件提供至甲方报备，每次检查扣除10000元；

5.采购方不定期对项目养护人员进行数量抽查，在接到采购方抽查通知后中标单位项目负责人须在半小时内召集现场养护工人到指定地点集中接受检查。以采购方通知时间半小时内到场的工人数量为准，工人数量未达到招标要求数量95%的，每次扣款2000元；未达到招标要求数量80%的，每次扣款8000元；未达到招标要求数量70%的，每次扣款20000元；未达到招标要求数量50%的，每次扣款50000元。

6.现场作业人员未统一着装上岗，发现一次扣300元/人。

7.未经采购方同意，中标单位擅自使用本项目花箱或相关设施(含仓储备用部分)的，一经发现，每次扣10000元。

(六)其他

1.被新闻媒体、上级部门等点名批评的，每次扣款10000元。

2.种植及养护过程中，因未放置临时隔离围挡或安全警示牌、安全警示线、锥形桶等防护装置导致出现事故的，由中标单位自行承担。采购方检查时发现安全措施未做到位，每个检查点扣除1000元。

3.因养护管理不善，发生人员伤亡、财产损失后未处理或处理不妥造成投诉的，每次扣款10000元。