竞争性磋商文件

项目名称：2025-2027年泰州市东风北延快速路隧道日常养护项目

项目编号：JSZC-321200-HQGC-C2025-0052

采购人：泰州市公路事业发展中心

采购代理人：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

2025年9月

目   录

第一章竞争性磋商采购公告	1

第二章参加磋商的供应商须知	3

第三章项目需求	15

第四章合同条款	19

第五章评审方法和评审标准	26

第六章响应文件的组成和格式	29

- 第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

2025-2027年泰州市东风北延快速路隧道日常养护项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取竞争性磋商文件，并于2025年9月29日14点30分（北京时间）前递交竞争性磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：2025-2027年泰州市东风北延快速路隧道日常养护项目

项目编号：JSZC-321200-HQGC-C2025-0052

采购方式：竞争性磋商

预算金额：300万元

最高限价：本项目采用优惠率进行报价。单价类结算=计量工程量数量*施工清单子目综合单价*（1-优惠率）；基价类结算=基价类总价(按实)*（1-优惠率）。本项目控制价（优惠率）为5%，投标报价优惠率应大于或等于5%，否则作为无效标处理，最终结算价不超过300万元。

采购需求：梅兰路隧道、济川路隧道、育才路隧道日常养护项目。梅兰路隧道双向四车道，全长530米，其中暗埋段135米，敞开段395米。济川路隧道双向四车道，全长490米，其中暗埋段140米，敞开段350米。育才路隧道双向四车道，全长1055米，其中暗埋段670米，敞开段385米。日常养护内容包含①土建结构、其他工程设施的日常巡查、经常性检查、日常保养、日常维修；②机电设施的日常巡查、经常性检修、设备更换；③土建结构、机电设施、其他工程设施的清洁维护；④监控中心的24小时值班和电子巡检；⑤专项应急与安全运行、专项检查、应急预案演练等。（具体内容见磋商文件第三章 项目需求）。

合同履行期限：18个月。

本项目（是/否）接受联合体：是

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.具备良好的财务状况。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

5.提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购；

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商（或其组成的联合体）必须同时具备以下资质：

①具有交通运输主管部门核发有效的公路养护作业隧道养护乙级及以上资质；

②具有有效的公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级及以上资质；

2.供应商须具有省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》，并在有效期内；（联合体投标的，联合体牵头人及联合体成员都须具备）

3.拟派的项目负责人须具有省级及以上建设行政主管部门核发的公路工程二级及以上建造师注册证书，并在有效期内；

4.拟派的项目负责人须具有省级及以上行政主管部门核发的公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书（B证）并在有效期内；

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.本项目接受联合体供应商参加磋商。联合体所有成员（包括联合体牵头人）数量不得超过2个，联合体牵头人须具备公路养护作业隧道养护乙级及以上资质。

三、获取采购文件

时间：自公告发布之日起至2025年9月26日00:00:00截止（采购文件的获取期限自开始之日起不得少于5个工作日）

地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，下载本项目采购文件。

注意事项：

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在供应商访问电子采购响应交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA、方正签章，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方式详见江苏政府采购网苏采云登录页面“新CA办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。

2、代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子采购响应交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

3、如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4、采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子采购响应交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

5、如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交

截止时间：2025年9月29日14点30分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

五、开启

开启时间：2025年9月29日14点30分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名  称：泰州市公路事业发展中心

地  址：泰州市鼓楼南路303号

联系方式：0523-86393866

2、采购代理机构信息：

名称：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

地址：泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼

联系方式：0523-82987127

3、项目联系方式：

联系人：陈健

联系电话：0523-82987127

第二章 参加磋商供应商须知

不见面交易响应文件制作提交说明

1.业务流程：潜在供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

3.视频参考资料：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=1d984549-f767-40c7-8647-cbbd55af52da

技术服务联系电话：0523-82020605，0523-87633965

竞争性谈判、磋商不见面交易注意事项

1.安装调试音视频设备。各供应商在响应前按照要求安装好耳麦、摄像头等通讯工具。

2.确保音视频畅通。竞争性谈判、磋商项目需要进行谈判、磋商程序，请各供应商在响应前按照要求对耳麦、摄像头等通讯工具进行最终调试，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判、磋商过程可以正常进行。

3.及时完成最终报价。竞争性谈判、磋商项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。

供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025-2027年泰州市东风北延快速路隧道日常养护项目 |
| 2 | 采购内容 | 详见采购公告。 |
| 3 | 服务期及服务地点 | 详见采购公告。 |
| 4 | 最高响应限价 | 优惠率5%（报价优惠率应大于或等于5%，否则作为无效标处理）。 注：单价类结算=计量工程量数量*施工清单子目综合单价*（1-优惠率）；基价类结算=基价类总价（按实）×（1-优惠率）。最终结算价不超过300万元。 |
| 5 | 合格供应商资格要求 | 详见采购公告。 |
| 6 | 联合体响应 | □不接受 ☑接受，联合体响应的，应满足下列要求： （1）联合体各方必须满足采购公告第二条规定的相应资格要求； （2）联合体牵头人必须具有有效的公路养护作业隧道养护乙级及以上资质； （3）联合体所有成员（包括联合体牵头人）数量不得超过2个； （4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目响应； |
| 7 | 现场考察 | ☑不组织，自行考察;如供应商需自行考察,费用自理; □组织，考察时间： 年 月 日 时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 8 | 响应答疑会 | ☑不召开 口召开，召开时间：年 月 日 时 召开地点： |
| 9 | 澄清、修改时间 | 时间：响应截止时间前。 |
| 10 | 响应货币 | 人民币 |
| 11 | 合同方式 | ☑单价合同, 结算时按实结算 □固定总价合同 □其他： |
| 12 | 保证金 | 依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收响应保证金。 |
| 13 | 响应文件有效期 | 60 日历天（从响应截止之日算起） |
| 14 | 响应截止时间 | 时间：见采购公告 |
|  | 响应地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。 |
| 15 | 开标时间和地点 | 时间：见采购公告 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。 |
| 16 | 评标办法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 17 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。 |
| 18 | 履约保证金 | 不要求。 |
| 19 | 付款方式 | 按每期（三个月）支付跟踪审定价的97%（扣除已付农民工工资），缺陷责任期满后付清余款（无息）。 |
| 20 | 特别说明 | 本采购文件中，所有“项目负责人”描述泛指“项目经理”，所有“技术负责人”描述泛指“项目总工”。 |

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

（一）适用范围

本磋商文件仅适用于2025-2027年泰州市东风北延快速路隧道日常养护项目。

（二）词语释义

1.采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

3.采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购代理业务的社会中介机构。

4.采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

5.评标委员会（磋商小组）：是指在采购响应和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对响应文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

6.响应（响应）：供应商根据采购人或采购代理机构发售的磋商文件，编制响应文件并按规定响应的行为。

7.知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

8.天：日历日。

9.服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

10.不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

11.实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

12.书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

（三）项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

（四）合格的磋商供应商

1.满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中供应商资格要求的规定。

2.满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律：本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

（五）参加磋商费用

1.参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商过程的做法和成交结果如何，江苏建威建设管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.采购代理服务费根据2025年度招标代理单位项目合同协议书收取，费用由采购人支付。

（六）磋商文件的约束力

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

（七）磋商文件的澄清及修改

1.任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商采购文件中的通讯地址，以书面形式通知代理机构，（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。

2.代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

二、磋商响应文件的组成

1、响应函（格式见“第六章 响应文件格式”）

2、供应商法定代表人授权委托书（格式见“第六章 响应文件格式”，法定代表人亲自参加响应的提供法定代表人身份证扫描件）、供应商法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加响应的除外）；

3、联合体协议书（如有）；

4、资格、资信证明文件：（以下资料，联合体投标的，联合体各单位均需提供)

（1）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件；

（2）供应商近六个月中任意一个月份(不含响应当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

（3）供应商近六个月中任意一个月份(不含响应当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（4）供应商近六个月中任意一个月份(不含响应当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明以及具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件；

（6）未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单查询截图；

（7）采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”-“本项目特定资格要求”中要求）（如有）；

（8）承诺书（格式见“第六章 响应文件格式”）。

5、磋商报价表；

6、商务偏离表（格式见“第六章 响应文件格式”）；

7、中小企业声明函；

8、残疾人福利性单位声明函；

9、评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）；

10、其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）；

三、磋商报价（编制）要求的说明

磋商响应报价表

1.磋商供应商应按照磋商文件要求填报磋商响应报价表。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.标的物

详见项目需求。

3.有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

供应商须响应文件中的所有工程，且响应的工程只能有一个报价，报价应包括为实施委托项目约定范围内所需的全部费用，应包括全部人工费、材料费、机具使用费、措施费、规费、税金、公积金、会务费等一切税金和费用，以及因供应商工作不当引发的相关处理费用等。

4.报价采用的货币

响应文件中的单价（如有）和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

5.磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

6.最高限价：报价优惠率应大于或等于5%，否则作为无效标处理。

四、磋商响应文件的编制

所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

响应文件由供应商按要求按照标书制作工具中格式和内容编制响应文件，如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

响应文件须有供应商盖章（或电子签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字（或电子签章），方为有效，未尽事宜可自行补充。

如无特别说明，供应商报价一律以人民币为响应结算货币,结算单位为“元”。

响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有供应商盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

响应费用自理。

五、响应保证金

磋商保证金：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件规定本项目不缴纳磋商保证金。磋商文件中有关磋商保证金的条款均取消。

六、响应文件的有效期

在本磋商文件前附表规定的响应文件有效期内，供应商所提交的响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应文件，将被认定为未实质性响应采购文件要求。

在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长响应书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝。

七、响应文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的响应截止时间后上传的任何首次响应文件。

八、响应文件的递交

首次电子响应文件的递交

供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在响应截止时间前制作并上传首次电子响应文件。

九、响应截止日期

供应商上传首次电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

采购人可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

十、响应文件的修改和撤回

响应文件的撤回

供应商可在响应截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

响应文件的修改

供应商可在响应截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

在响应截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

十一、磋商与评审

磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

4.磋商方式：

（1）磋商小组通过苏采云系统与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

（2）在单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法定代表人的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。

（3）磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。

（4）磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

5、磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。（各供应商应根据系统提示，在苏采云不见面开标系统内及时点击最后报价的按钮进行最后报价并签章确认后提交，最后报价时限为15分钟，15分钟内供应商可以对所提交的最后报价进行撤回和更改操作，未在规定时间内提交最后报价的，视同退出本次磋商）

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

由磋商小组采用综合评分法对对供应商的响应文件综合评分（最终报价评审除外）。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组对提交最后报价的依据采购文件进行报价折扣确认，报价折扣确认完成后，提交苏彩云系统自动计算报价分并汇总最终评审得分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣（得分）顺序推荐1-3名成交供应商。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

（三）被认定为非响应性的响应文件的情形

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

（1）响应文件未按规定的期限上传首次响应文件的；

（2）响应文件未按要求签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

（4）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

（6）响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（8）不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（9）不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的；

（10）项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算金额或最高响应限价的；最后报价金额超过首次响应报价金额的；

（11）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（12法律法规和采购文件规定的其它无效情形或属非响应性的响应文件的情形。

如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

（四）异常低价审查规定

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。并在评审报告中进行记录。

（五）采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

十二、成交

确定成交单位

1、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2、采购人根据磋商小组提交的评审报告，依法确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，将向成交供应商发出成交通知书。

3、评审结束后，若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，采购人将取消其成交资格，代理机构（采购人）并可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，以此类推。或者重新组织磋商活动。除此之外，采购人保留进一步追究该供应商法律责任的权利。行政监督部门也将对该供应商的上述行为依法作出行政处理。成交供应商放弃成交资格、因不可抗力提出不能履行合同，代理机构（采购人）可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，以此类推。或者重新组织磋商活动。

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）法律法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

十三、质疑处理

磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

质疑函必须由磋商供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

代理机构收到质疑函后，将对质疑函的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的采购人（或代理机构）将只对供应商的第一次质疑作出答复。

十四、合同签订相关事项

成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

十五、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，落实政府采购政策。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

8、若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

9、专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

10、未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

第三章 项目需求

- 项目概况

1.项目概况：梅兰路隧道、济川路隧道、育才路隧道日常养护项目。梅兰路隧道双向四车道，全长530米，其中暗埋段135米，敞开段395米。济川路隧道双向四车道，全长490米，其中暗埋段140米，敞开段350米。育才路隧道双向四车道，全长1055米，其中暗埋段670米，敞开段385米。日常养护内容包含①土建结构、其他工程设施的日常巡查、经常性检查、日常保养、日常维修；②机电设施的日常巡查、经常性检修、设备更换；③土建结构、机电设施、其他工程设施的清洁维护；④监控中心的24小时值班和电子巡检；⑤专项应急与安全运行、专项检查、应急预案演练等。

2.预算金额：300万元

3.最高限价：本项目采用优惠率进行报价。单价类结算=计量工程量数量*施工清单子目综合单价*（1-优惠率）；基价类结算=基价类总价(按实)*（1-优惠率）。本项目控制价（优惠率）为5%，投标报价优惠率应大于或等于5%，否则作为无效标处理，最终结算价不超过300万元。

4.质量：合格

二、其他说明

1.日常巡查：按照采购人要求开展日常巡查，做好巡查记录。

2.报价要求

本项目采用优惠率报价，不提供工程量数量，计量工程量以实际签认的数量为准。本项目单价类结算=清单子目综合单价(由采购人提供)×计量工程量数量×（1-中标优惠率），基价类结算=基价类总价(按实)*（1-中标优惠率）。除非合同另有规定，采购人提供的综合单价中已包括了除安全生产费外的实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、垃圾清理、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。符合合同条款规定的全部费用均已计入有关子目综合单价中，未列子目不予计量的工作，其费用已分摊在相应合同工程的有关子目的综合单价中。实际完成的工程量，由成交供应商按技术规范规定的计量方法，以采购人认可的尺寸、断面计量。

在合同期内，由采购人具体下达项目的实施方案、工程地点等内容，成交供应商须严格按照采购人下达的内容实施。

3.工程计量与结算：实行每三个月计量，中标单位将上三个月已完工作量和工程造价上报采购人进行确认。成交供应商上报不及时或未及时通知采购人进行确认的，采购人可自行确认，因成交供应商上报不及时或未及时通知采购人进行确认造成的一切后果由成交供应商自行承担。

4.成交供应商应保证施工现场保持良好的环境和施工秩序，现场材料有序堆放，不得破坏现场有关设施。施工期间成交供应商必须服从采购人派出的工程管理人员的指导、监督，工程竣工结束，成交供应商负责清运各自建筑垃圾，保证场地清洁、符合要求。

5.环境保护

本工程地处泰州市区，周边人流量大，中标单位需安排专职人员管理交通，车辆进出需注意行车方向和速度，做到安全文明行车，车辆载重应按规定，严禁超载，严禁随意洒落尘土造成扬尘。严禁污染周边道路及环境。

6.成交供应商应在采购人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。成交供应商因此发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，采购人不再单独计列。

7.施工所需供电、供水由成交供应商自行调查解决并承担所有费用。

8.为保障施工作业安全，有效防范交通意外对作业人员及设备的冲击，成交供应商在养护作业过程中应使用专业防撞缓冲车，相关费用包含在投标报价中，结算时不调整。

9.成交供应商应严格按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》、《省政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、《泰州市交通运输局关于开展全面治理拖欠农民工工资问题的实施方案》的意见，不得拖欠农民工工资。

10.扬尘处置要求按照《泰州市交通建设项目工地扬尘污染防治工作管理办法》（试行）要求执行，由此产生的费用均包含在投标报价中，结算时不调整。

11.本项目按照《江苏省公路养护工程管理办法》（苏交规〔2024〕11号）执行。

九、合同履约及付款方式

合同履行期限：18个月

付款方式：按每期（三个月）支付跟踪审定价的97%（扣除已付农民工工资），缺陷责任期满后付清余款（无息）。

### 十、质保要求

质保期：12个月（以分项验收报告单时间为起始时间）。

验收标准：合格。

十一、清单说明及清单（详见附件）

注：根据“工信部联企业〔2011〕300号通知”规定，本项目行业类别为：建筑业。

第四章  合同条款

2025-2027年泰州市东风北延快速路隧道日常养护项目合同

（项目编号： ）

甲方(采购人)： 泰州市公路事业发展中心

乙方(成交人)：

签订地点： 泰州

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及政府采购文件(文件编号:                    )，按照平等、自愿的原则，协商签订此合同。

一、说明

受甲方委托，江苏华强工程投资管理咨询有限公司于     年   月     日组织了 2025-2027年泰州市东风北延快速路隧道日常养护项目的竞争性磋商，经磋商小组认真严格的评审，确定由乙方承包本项目。

二、项目基本情况

1.项目名称： 2025-2027年泰州市东风北延快速路隧道日常养护项目

2.项目地点： 泰州

3.工作内容：梅兰路隧道、济川路隧道、育才路隧道日常养护项目。梅兰路隧道双向四车道，全长530米，其中暗埋段135米，敞开段395米。济川路隧道双向四车道，全长490米，其中暗埋段140米，敞开段350米。育才路隧道双向四车道，全长1055米，其中暗埋段670米，敞开段385米。日常养护内容包含①土建结构、其他工程设施的日常巡查、经常性检查、日常保养、日常维修；②机电设施的日常巡查、经常性检修、设备更换；③土建结构、机电设施、其他工程设施的清洁维护；④监控中心的24小时值班和电子巡检；⑤专项应急与安全运行、专项检查、应急预案演练等。（具体内容见磋商文件第三章 项目需求）。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标（成交）通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）其他合同文件。

（5）响应文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、项目负责人

姓名                  身份证号

五、合同服务期

18个月

六、费用及结算方式

1.合同类型： 单价合同

2.合同签订金额：300万元 ，优惠率：        %

3.付款方式： 按每期（三个月）支付跟踪审定价的97%（扣除已付农民工工资），缺陷责任期满后付清余款（无息）。

4.质保期：12个月（以分项验收报告单时间为起始时间）。

5.质保金：审定价的3%

七、乙方需要提交的竣工资料套数： 1 套。（同时提供电子档）

八、履约保证金

不要求。

九、合同生效和终止

本合同经双方签字盖章后生效，至双方按照合同的规定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、违约责任

1.由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，甲方应向乙方支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由甲方承担法律责任和经济责任。

2.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用。

3.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿（包括诉讼费、律师费、评估费、鉴定费等合理支出）；因乙方原因（包括服务质量问题）导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

十一、争议处理

本合同在履行过程中，如发生争议，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他

1．未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，或将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2．合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议条款与本合同条款有冲突的，以补充协议条款为准，补充协议与本合同有同等法律效力。

3．本合同一式肆份，自签订之日起生效。

4．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方：	                                     乙方：

（盖单位章）                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）		                               （签字）

年  	月	   日		               年 	  月 	  日

合同附件二  廉政合同

廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，2025-2027年泰州市东风北延快速路隧道日常养护项目的甲方 泰州市公路事业发展中心与乙方 （全称）特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行2025-2027年泰州市东风北延快速路隧道日常养护项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

第二条 甲方的义务

（一）甲方作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的项目。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得损害甲方利益。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目 所有工作内容完成并经甲方验收合格后止。

第七条 本合同作为泰州市农村公路网规划导则研究项目合同的附件，与泰州市农村公路网规划导则研究项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同一式四份，双方各执两份。

甲方：	                                   乙方：

（盖单位章）                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）		                               （签字）

年  	月	   日		               年 	  月 	  日

合同附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在  2025-2027年泰州市东风北延快速路隧道日常养护项目（项目名称、标段号）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 泰州市公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“甲方”）与承包人	      （承包人名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则， 加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则， 严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收合格、缺陷责任期满后失效。

5.	本合同一式肆份，合同双方各贰份。

甲方：	                                   乙方：

（盖单位章）                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）		                               （签字）

年  	月	   日		               年 	  月 	  日

第五章  评审方法和评审标准

该项目评标由磋商小组依据磋商文件的有关规定进行。磋商小组由采购人和有关专家组成，人数为三人（含）以上的单数。经磋商小组初步确认为无效的响应文件不参加详细评审，经初步评审合格的响应文件依据磋商文件的规定按下列评标标准和方法进行评审。

一、评标总则：

（一）本次采购评标采用综合评分法。即在满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，平均汇总评标总得分最高的供应商作为成交候选供应商或成交供应商。

（二）评标时，评标委员会成员按照竞争性磋商文件规定的评分标准，独立对每个供应商的响应文件进行评价、打分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留2位小数。

二、评标步骤：

（一）专家审阅：磋商小组成员阅读磋商文件，审查供应商提供的有关响应文件。

（二）符合磋商文件要求的供应商将进行磋商、二次报价（最后报价）。

（三）专家打分：磋商小组成员按本评标办法的打分标准进行打分。

三、评标分值设置：

（一）价格分（20分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标优惠率最高的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：报价得分=（1-评标基准价）/（1-供应商优惠率）×20分，分值保留小数点后2位。 | 20分 |

（二）商务标（30分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商业绩 | 1.供应商2020年1月1日（以合同交/竣工日期（年、月）以来承担过隧道土建施工（需包含隧道主体结构）或隧道土建日常养护项目（需包含隧道主体结构）的，有一个得2分，最多得6分； 2.供应商2020年1月1日（以合同交/竣工日期（年、月）以来承担过隧道机电工程施工或隧道机电日常养护项目，有一个得2分，最多得6分； 注：1.同时提供合同、竣工验收（交工验收）证明资料扫描件并加盖供应商公章。 2. 如同一个项目既有隧道土建又有隧道机电的，可同时得分。 | 12分 |
| 2 | 项目负责人 | 1.拟派项目负责人具有高级及以上职称的得2分； 2.供应商拟投入的项目负责人2020年1月1日（以合同交/竣工日期）以来承担过隧道土建施工（需包含隧道主体结构）或隧道土建养护项目（需包含隧道主体结构）的项目经理（或项目副经理或技术负责人）的，有一个得2分，最高加4分； 3.供应商拟投入的项目负责人2020年1月1日（以合同交/竣工日期）以来承担过隧道机电工程施工或隧道机电养护项目的项目经理（或项目副经理或技术负责人）的，有一个得2分，最高加4分； 注：1.第2项和第3项评分提供合同、竣工验收（交工验收）证明资料扫描件并加盖供应商公章，合同或验收报告无法体现项目负责人（含副职）或技术负责人姓名的，需提供建设单位盖章的证明资料。 2.如同一个项目既有隧道土建又有隧道机电的，可同时得分。 | 10分 |
| 3 | 项目组其他人员 | 1. 技术负责人具有高级及以上职称的得2分； 2. 供应商拟投入的技术负责人自2020年1月1日（交工验收时间或竣工验收时间）以来担任过隧道施工（需包含隧道主体结构）或隧道养护项目（需包含隧道主体结构）项目负责人（含副职）或技术负责人（含分项负责人），每提供1个业绩得2分，最高得4分。提供合同、竣工验收（交工验收）证明资料扫描件并加盖供应商公章，合同或验收报告无法体现项目负责人（含副职）或技术负责人（含分项负责人）姓名的，需提供建设单位盖章的证明资料。 3.专职安全员具有省级及以上主管部门核发的有效的《施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）的得2分； 注：提供相应证书扫描件并加盖供应商公章。 | 8分 |

（三）技术标（50分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道日常养护及防灾与突发事件处置方案 | 对隧道日常养护及防灾与突发事件处置方案内容的完整性和合理性进行评审： a.方案内容完整且合理，覆盖了隧道日常养护、防灾减灾和突发事件处置的所有环节，措施科学可行；符合技术规范和行业标准，具有高度的可操作性和经济性；风险评估全面，监测预警和演练培训安排充分，能够有效应对各类风险和突发事件。（10分） b.方案内容完整，覆盖了隧道日常养护、防灾减灾和突发事件处置的关键环节，措施较为科学可行，基本符合技术规范和行业标准，具有较高的可操作性和经济性；风险评估较为全面，监测预警和演练培训安排较为充分，能够应对大部分风险和突发事件。（8分） c.方案内容基本完整，措施基本可行，但部分内容可能不符合技术规范或行业标准，可操作性和经济性一般；风险评估不够全面，监测预警和演练培训安排不足，应对风险和突发事件的能力有限。（6分） d. 方案内容不完整，内容不符合技术规范或行业标准，无可操作性；风险评估不够全面，无监测预警和演练培训安排，无应对风险和突发事件的能力。（3分） e.未提供不得分。 | 10 |
| 2 | 隧道日常养护工艺流程、各分项养护及维修工序计划安排 | 隧道日常养护工艺流程、各分项养护及维修工序计划安排进行评审： a. 工艺流程设计科学合理，工序安排优化，资源调配高效，各分项养护及维修工序衔接顺畅，计划灵活且可控，整体方案具有高度的可操作性和可持续性；（10分） b.工艺流程设计较为合理，工序安排较为优化，资源调配较为高效，各分项养护及维修工序衔接较为顺畅，计划基本可控，整体方案具有较高的可操作性和可持续性；（8分） c.工艺流程设计基本合理，工序安排基本可行，资源调配一般，各分项养护及维修工序衔接不够顺畅，计划可控性一般，整体方案可操作性和可持续性一般；（6分） d. 工艺流程设计不合理，整体方案可操作性和可持续性不合理；（4分） e.未提供不得分。 | 10 |
| 3 | 服务期内的保证体系（质量、安全、环保）及保证措施 | 对服务期内的保证体系（质量、安全、环保）及保证措施等进行评审： a.保证体系与措施高度匹配，形成闭环管理，可主动预防、快速响应各类风险；（8分） b. 体系与措施基本匹配，能应对常规风险；（6分） c. 体系与措施部分脱节，仅能应对基础问题；（3分） d.未提供不得分。 | 8 |
| 4 | 恶劣天气隧道养护、维修的影响及相关应急措施 | 对恶劣天气隧道养护、维修的影响及相关应急措施等进行评审： a.覆盖全场景（如暴雨、台风、冰雪等），不同灾害的应对措施描述科学、合理、详细。（8分） b.覆盖主要灾害类型，应对措施详细、合理的。（6分） c.覆盖主要灾害类型，应对措施有待改善的。（3分） d.未提供不得分。 | 8 |
| 5 | 交通通行保证措施 | 对交通通行保证措施等进行评审： a.交通通行保证措施内容描述详细、分析透彻、合理、贴合实际的得7分； b.交通通行保证措施内容描述详细、分析透彻、合理的得5分； c.交通通行保证措施内容描述与实际不符的得2分； d.未提供不得分； | 7 |
| 6 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 劳动力、机械设备和材料投入计划情况进行评审 a.人员配置充足且专业结构合理，设备种类齐全且先进，材料管理规范，种类齐全且质量优良的得7分； b.人员基本满足养护需求，设备种类基本满足需求，材料管理规范，种类基本满足养护需求的得5分； c.人员严重不足，设备种类有欠缺，材料管理混乱，严重短缺的得2分； d.未提供不得分； | 7 |

注：1.供应商必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取中标等虚假行为，将依据法律规定取消其中标资格；

四、磋商小组根据综合评分高低进行排序确定成交候选单位。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分相同且最终报价相同的，按照技术得分由高到低顺序推荐成交供应商。

五、采购人按磋商文件规定的定标办法确定成交供应商。成交供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商，依次类推，或选择重新组织采购。

# 第六章 附件（响应文件主要格式）

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

二〇二五年   月

附件1      磋商响应函

致：                             采购人名称

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理             项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物或服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

联系电话：

供应商名称（公章或电子签章）：

日 期：________年____月____日

附件2   法定代表人授权委托书

泰州市公路事业发展中心：

我单位系中华人民共和国合法公司（单位），特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目               （项目名称）的报价，参与响应、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

法定代表人情况：

姓名：         性别：           电话：

委托代理人情况：

姓名：          性别：          电话：

附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件

单位名称（盖章或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年  月   日

附件3

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(格式)

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                               。

主要专业技术能力有：                                      。

响应供应商名称（盖章或电子签章）：

日期：    年    月    日

附件4    参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

响应供应商名称（盖章或电子签章）：

日    期：      年   月    日

附件5

承诺书

至采购人：（采购人名称）

我单位郑重承诺以下事项：

一、我单位同意并响应       （项目名称）      采购文件的所有内容。

二、我单位提供的服务不低于采购文件要求的标准；

三、我单位承诺如果服务工程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。

四、我单位有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

五、我单位与采购人不存在利害关系；不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目的响应的情况；

六、我单位不存在具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对本标段响应的情况。

特此承诺！

供应商：（盖章或电子签章）

日期：   年  月  日

磋商报价表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 | 优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | % |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

日期：  年  月   日

附件6    商务要求响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务要求 | 第三章项目需求 |  |  |
| 2 | 服务期 | 按磋商文件要求 |  |  |
| 3 | 付款方式 | 按磋商文件要求 |  |  |
| 4 | 响应货币 | 人民币 |  |  |
| 5 | 其他 | 按磋商文件要求 |  |  |

供应商名称（盖章或电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

日期： 年月日

填写说明：

1、行数不够，可自行添加；

附件7   技术偏离表

| 名称 | 采购要求 | 响应情况 | 有无偏离 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

2.条目数不够，自行添加。

供应商（盖章或电子签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：

日期：

附件8     中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司 (联合体) 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞ 46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.  (标的名称) ，属于 (建筑业) ；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员  人，营业收入为  万元， 资产总额为  万元1，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2.  (标的名称) ，属于 (建筑业) ；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元， 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人 为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

(备注：1、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业【2011】300 号)文件， 本项 目所属行业为建筑业。2、请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。3、1 从业人员、营业收入、资 产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

附件9 残疾人福利性单位声明函(如有，非残疾人福利性单位不需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的     （采购人名称）单位的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章或电子签章）

日期：    年     月    日

附件10  项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 注：1.职务栏应填写项目组成员相关职务信息。 |  |  |  |  |  |  |  |

附项目组成员相关证书复印件

供应商 (盖章或电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或电子签章)：

日期：   年  月  日

附件10 联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加        （项目名称）采购项目。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.  	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                 	。其中      （小型、微型企业全称）为        （请填写：小型、微型）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的      %。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权委托人签字或盖单位章之日起生效，联合体未中标（成交）或者中标（成交）时合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式  	份，联合体成员和采购人各执一份。

备注：本协议书由授权委托人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

联合体牵头人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：                  （签字）

联合体成员名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：                  （签字）

年   月   日