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一、投标邀请函

江苏翔顺工程管理咨询有限公司受无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局的委托，就新吴区2025批次开放式公园管理服务项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

	序号
	内容

	1
	采购项目信息：

项目名称：新吴区2025批次开放式公园管理服务项目

项目编号：JSZC-320214-XSGC-G2025-0007
采购内容：新吴区2025批次开放式公园管理服务项目,服务范围为新吴区核心区伯渎河沿线公园、新洲康乐休闲园等开放式公园，占地面积约为81万平方米，服务内容包括公园的绿地养护、环卫保洁、公厕管理、设施维护、安保巡防、秩序管理、水体维护、安全生产、应急保障管理，接待和活动保障等，具体详见采购需求。
服务期限：3年(自合同签订之日起至2027.12.31，根据履约情况，合同管理期间符合履约要求的，与采购单位续签下一年合同，每年签订一次合同）。
服务要求：本项目要求必须符合《无锡高新区（新吴区）党政办公室关于进一步加强开放式公园管理的通知》（锡新政办发〔2019〕29号）、无锡市市政和园林局关于印发《无锡市高品质公园评价实施方案》的通知（锡政园园〔2023〕11号）文件要求；另环卫保洁还需满足《关于印发〈无锡市城市环境卫生作业服务质量标准（修订稿）〉》（锡城管发〔2020〕139号）要求作业；绿化养护还需满足：《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》、《新吴区区管绿地养护管理考核办法（试行）》要求作业。
项目预算：2970.2万元
本项目最高限价：2970.16746万元。
采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局

采购方式：公开招标（暗标）

本项目接受联合体投标，联合体单位不超过两家。

本项目是否专门面向中小企业：否。
本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

	2
	供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的法人、其他组织或者自然人，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好；
3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目接受联合体投标，联合体单位不超过两家。

	 3
	供应商主体信息库注册：

请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。

 （2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml  

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2.完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

	4
	获取招标文件：

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

	5
	公开答疑时间、地点：

采购人、招标代理机构将以电话咨询、电子邮件（邮箱89131724@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年3月13日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“新吴区2025批次开放式公园管理服务项目JSZC-320214-XSGC-G2025-0007需澄清问题”，并于答疑截止时间前通过电子邮件（邮箱89131724@qq.com）发送给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。 

	6
	现场踏勘：
本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场，相关踏勘费用由投标供应商自行承担。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

	7
	投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年3月28日09:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年3月28日 09:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室（交大联云科技园停车场）

	8
	本项目无需递交投标保证金

	9
	投标有效期：投标截止之日起90日历天

	10
	投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式两份（一正两副）。

	11
	其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的信息。

2.未按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出的对本项目采购过程中的质疑，招标人不予受理（接收质疑函的联系方式详见联系方式）。

	12
	联系方式：
采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局
联系地址：无锡市新吴区净慧东道交大联云科技园三楼
联系人：马工
联系电话：0510-80595297
采购代理机构：江苏翔顺工程管理咨询有限公司

联系地址：无锡市新区金城东路333号中国工业博览园总部园区30幢

联系人：李彬

联系电话：0510-81892501

电子邮件地址：89131724@qq.com


二、投标人须知
（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏翔顺工程管理咨询有限公司。

（四）招标文件的补充或修正：

1.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏翔顺工程管理咨询有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前发出，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次投标文件的截止时间。 
3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏翔顺工程管理咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏翔顺工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏翔顺工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容扫描件上传至投标客户端）：

投标文件由商务部分、技术文件部分组成，其中技术文件部分为暗标。

第一部分 商务部分（明标）
1.投标函（格式见附件）
2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书加盖公章（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；

（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）项目负责人应具备与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明（新成立公司自成立日期开始、法定代表人亲自参加投标的除外），提供复印件；

（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告加盖公章；

（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（9）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（10）承诺书（格式见附件）；

注：①投标供应商访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

2.1  补充性文件：

①投标供应商简介和经营情况说明（格式自拟）

②本项目人员一览表（格式见附件）

③相关人员配备情况辅助说明资料（格式见附件）

④拟投入的主要机械设备表（格式见附件）

⑤中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

⑥省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

⑦残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

⑧要求采购人提供的配合（如有自拟，自行添加）

⑨补充性文件（评分标准中对应的其他所需证明材料，如有请提供）

⑩其它（投标供应商认为有必要提供的声明和文件）。

3.开标一览表（格式见附件）：

4.报价部分（格式见清单）：

第二部分 技术文件部分（暗标）

技术文件部分内容详见评分标准，格式自拟。
特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
（六）报价要求：

1．投标报价应包含本项目服务人员所需的统一着装、机械费、保安岗亭、车辆设备、对讲设备、其他必备的工具、员工工资（包括符合无锡市最低工资标准及人员社会保险费、节假日无法休假的加班工资、高温费、福利费）、日常管理服务中产生的维护费、办公费、固定资产折旧费、人员培训、体检、通讯、员工意外伤害保险及日常工作中所产生的易耗品支出费用、合理利润、法定税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦投标结束最终中标，不予调整。

2．药物和肥料费：绿地植物病虫害防治需要的药物和施用各类有机、无机肥料所需的费用。

3．安全文明生产装备费：包括工人工作服装（冬夏装各3套）、反光衣、安全筒、警示牌、快速干道作业车辆的警示指向灯等，以及采购人要求的车辆、人员定位设备和视频记录设备等。

4．机械设备费：巡查车、货车、水车、升降车、吊车、抑尘车等运行所需的耗油、保险、养路、修理、统一标识等费用，及使用剪草机（车）、割灌机、疏草机、打孔机、绿篱剪、油锯等所需的耗油、修理等费用。

5．包括绿地内苗木养护、补植、绿地废弃物保洁及所有园路、运动场地、景观桥梁、小品、围墙、假山、护栏、廊架、雕塑、水景、标识系统、监控系统、水体、游乐设施、照明、管道、音响、广播及其他所有构建物等设施的日常保养和维修费用，投标供应商须充分意识到标段内所有现状完好的设施保养或维修可能带来的风险。

6．如公园工程施工，现场应当进行围挡，警示标志明显，安全防范措施得当。不论这些因素是可预测的或不可预测的，均已包含在投标报价中。除采购人要求外，不作调整。
7．如公园举办各类活动，应增加安保力度（如增加保安人员数量，提升巡逻频次和区域范围等）、加强环境卫生管理（如增加保洁人员数量，增加保洁频率等）、优化公园设施建设（如加强对设施的维护和更新，检查设施的安全性和完好性，及时修复和更换老化和损坏的设施等）、加强文体活动管理等，不论这些因素是可预测的或不可预测的，均已包含在投标报价中。除采购人要求外，不作调整。
8．合同期内因政策等其他原因导致有可能增加的公园或绿地等范围超出合同工程量清单10%以内的，按照中标单价经审计后结算。

9．公园内的用于管理服务产生的水电费由中标单位先行支付，按实际用水用电数据与招标人结算。

10．因突发情况（如台风、雨雪、冰雹、霜或冻等天气或气候因素，或车辆、居民或行人等人为因素，或是其他因素，以及复合因素或不明原因的情况）导致的苗木受灾、维护设施损坏，必须及时修理、清理、移除，不论这些因素是可预测的或不可预测的，均已包含在投标报价中。除采购人要求外，不作调整。
11．垃圾处理费：生活垃圾处理以及园林废弃物的收运和处置等费用。

12．采购人提供服务清单，如投标供应商对本采购文件有疑问，应在要求修改采购文件的截止时间前向采购人提出，采购人将以书面的形式予以解答，并分发到各投标供应商。

13．经评标小组认定报价供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在评标现场合理的时间内(自通知之时起一小时内)提供书面说明，并提交相关证明材料。报价供应商不能证明其报价合理性的，评标小组当将其作为无效标书处理。
（七）投标文件的制作：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。
6．投标费用自理。

7.暗标编制要求如下：

7.1暗标中封面、封底及所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

7.2版面整洁、字迹清楚、不得批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置；不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法。
（八）网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（九）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1．电子投标文件未按规定期限投标的；

4．电子投标文件未按招标文件要求签章的；

5．投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

6．投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

7．投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的；

8．不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

9．被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

10．投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

11．投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

12．投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

13．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

14．不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

15．不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

16．不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

17．项目（标段）投标总价/超过本项目（标段）预算或最高限价的；投标综合单价高于相应招标控制价清单综合单价的；

18．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

19．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

20．评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

21．除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

22．投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

23．投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

24．投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查  
（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。本项目比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

6．评标标准：详见附件。

（十一）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人。江苏翔顺工程管理咨询有限公司在评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏翔顺工程管理咨询有限公司将在无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购人或采购代理机构，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，江苏翔顺工程管理咨询有限公司将向中标供应商发中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二）废标的确认：

在采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在采购过程中与采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和成交供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在采购代理机构就实质性条款见证后，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

2.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
3.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
4．履约保证金：
本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：否
履约保证金金额：
履约保证金缴纳时间：   

缴纳形式： 
履约保证金退付时间：  ，退付办法：。
履约保证金其他约定详见合同。
（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十六）政府采购政策：

1.合同融资
中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保
履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

3.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

5.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
（十六）代理服务费：

1．招标代理服务费以中标价为计费基础，按国家计委计价格〔2002〕1980号《采购代理服务收费管理暂行办法》所规定的服务招标类费率收费标准的70%计取。招标代理服务收费采用差额定率累进计算方式。

（十七）其他：

1、招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。
2、中标供应商在中标后五个工作日内将中标项目涉及的人员和机械作业车辆配备齐全，在采购人指定地点接受采购人验收，如未能配齐，采购人有权终止合同并追究其责任。

三、采购需求

一、项目情况介绍

本次采购项目为新吴区2025批次开放式公园管理服务项目，为提升公园管养服务的整体服务水平，创造良好的休闲、娱乐环境，根据《中华人民共和国政府采购法》、《无锡高新区（新吴区）党政办公室关于进一步加强开放式公园管理的通知》（锡新政办发〔2019〕29号）等有关规定，本着严谨、规范、安全、整洁、有序、环保、节能、节约、便利的原则，通过政府采购公开招标的方式选聘服务单位。基本情况和管理要求如下：

二、公园清单明细详见下表：
	公园名称
	公园范围
	标段
	属地
	公园养护等级
	设施养护等级
	绿地面积（m2）
	道路广场面积（m2）
	设施面积（m2）
	安保巡防面积（m2）
	水域面积（m2）
	草花面积（m2）
	占地面积（m2）
	竣工验收日期（绿化预验收）
	预计移交时间（一体化管养）

	伯渎河一期公园
	锡兴路-312国道
	一期西区
	区属
	一级
	二级
	162350.9 
	36732 
	37933 
	200284 
	18200.00 
	350.00 
	218484 
	2020
	2025.4月

	
	
	伯渎河文化中心停车场红线内景观
	区属
	一级
	三级
	4577.0 
	2148 
	2148 
	6725 
	94.00 
	27.00 
	6819 
	2024.10.10
	2027.1月

	伯渎河二期公园
	伯渎河两侧，兴昌南路-锡兴路
	景观一标段伯渎河二期（兴昌南路-机场路）
	江溪街道
	一级
	三级
	73734.0 
	48111.00 
	51254.00 
	124988 
	1232.00 
	66.00 
	126220 
	2023.4.26
	2025.4月

	
	
	景观二标段伯渎河二期（机场路-锡兴路）
	旺庄街道
	一级
	三级
	48703.3 
	22839.30 
	25338.00 
	74041 
	0.00 
	0.00 
	74041 
	2023.04.26
	2025.4月

	
	
	伯渎河生态治理工程二期项目江溪段儿童设施采购
	江溪、旺庄
	一级
	三级
	0.0 
	0.00 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0 
	2023.1.18
	2025.4月

	
	
	伯渎河生态治理工程二期项目江溪段标识导视系统
	江溪、旺庄
	一级
	三级
	0.0 
	0.00 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0 
	
	2025.4月

	
	
	伯渎河生态环境治理项目二期工程江溪段B3人行景观桥
	江溪、旺庄
	一级
	三级
	0.0 
	86.40 
	86.40 
	86 
	0.00 
	0.00 
	86 
	2023.12.12
	2025.4月

	
	
	长江路（太湖大道-泰山路）改造工程CJL1标-4号桥东侧人行桥（雅园桥）
	江溪、旺庄
	一级
	三级
	0.0 
	92.90 
	92.90 
	93 
	0.00 
	0.00 
	93 
	2021.12.23
	2025.4月

	
	
	B1、B2、B4人行桥、B6、前进桥、B4人行步道桥工程
	江溪、旺庄
	一级
	三级
	0.0 
	542.30 
	542.30 
	542 
	0.00 
	0.00 
	542 
	2023.11.20
	2025.4月

	
	
	新吴区伯渎河生态治理工程二期项目 亮化提升工程（一）
	江溪、旺庄
	一级
	三级
	0.0 
	0.00 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0 
	2024.11.25
	2026.12月

	
	
	新吴区伯渎河生态治理工程二期项目（江溪书屋）
	江溪
	一级
	三级
	1940.0 
	5350.00 
	5350.00 
	7290 
	0.00 
	0.00 
	7290 
	2022.9.10
	2025.4月

	
	
	新吴区城市停车场一期工程——学志路停车场北出入口步道景观绿化工程
	江溪
	一级
	三级
	2353.4 
	3296.53 
	6206.30 
	8560 
	0.00 
	0.00 
	8560 
	2022.12.30
	2025.4月

	
	
	伯渎河招商城段（塘南路-兴昌南路）
	江溪
	一级
	三级
	2000
	15080
	34097
	36097
	0.00 
	0.00 
	36097 
	2025.12.31
	2027.1月

	伯渎河东区公园
	伯渎河两侧，312-高浪路
	景观一标段伯渎河（新风路-高浪路）南岸
	区属
	一级
	三级
	75055.0 
	5617.00 
	6045.00 
	81100 
	0.00 
	0.00 
	81100 
	2024.5.7
	2025.6月

	
	
	景观二标段伯渎河二期（伯渎河水利枢纽-高浪路）北岸
	区属
	一级
	三级
	58394.0 
	12764.00 
	13155.00 
	71549 
	880.00 
	0.00 
	72429 
	2024.12.28
	2026.1月

	
	
	伯渎河（锡兴路-高浪路）生态环境治理工程312国道至高浪路景观绿化工程(三标段)
	区属
	一级
	三级
	42435.8 
	2543.10 
	5731.01 
	48167 
	992.70 
	0.00 
	49160 
	2023.12.18
	2026.1月

	
	
	无锡伯渎河东段(锡梅路至高浪路南岸)景观
	区属
	一级
	三级
	24836.0 
	0.00 
	0.00 
	24836 
	1479.00 
	0.00 
	26315 
	2023.5.8
	2025.6月

	
	
	伯渎河（锡兴路-高浪路）生态环境治理工程-312国道至高浪路段儿童游乐设施采购工程
	区属
	一级
	三级
	0.0 
	0.00 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0 
	2024.3.30
	2026.4月

	
	
	伯渎河（锡兴路-高浪路）生态环境治理工程、凤鸣桥亮化工程
	区属
	一级
	三级
	0.0 
	377.00 
	377.00 
	377 
	0.00 
	0.00 
	377 
	2023.12.1
	2026.1月

	伯渎河体育游园
	锡梅路以东、泰伯大道以南、伯渎河以北
	新吴区游园停车场一体化工程-伯渎河体育游园停车场
	江溪
	二级
	三级
	18476.0 
	14552.78 
	14768.62 
	33245 
	0.00 
	0.00 
	33245 
	2024.11.8
	2026.12月

	伯渎港生态安全缓冲区建设项目（伯渎河公园梅村段、鸿山段）
	梅村段（高浪路-新华路）两岸
	梅村段（高浪路-新洲路）
	梅村
	一级
	三级
	47588.0 
	14859.00 
	15143.00 
	62731 
	9858.00 
	0.00 
	72589 
	2025.7
	2026.8月

	
	
	梅村段（新洲路-新华路）
	梅村
	一级
	三级
	43500.0 
	8180.00 
	16500.00 
	60000 
	0.00 
	0.00 
	60000 
	2025.12
	2027.1月

	
	鸿山段（鸿山路-飞凤路）两岸
	鸿山段（鸿山路-飞凤路）
	区属、鸿山
	一级
	三级
	66860.0 
	33036.00 
	33036.00 
	99896 
	0.00 
	0.00 
	99896 
	2026.12
	2028.1月

	新洲康乐休闲园
	高浪路机场路桥下空间
	
	区属
	二级
	三级
	34280.0 
	22808.00 
	28353.00 
	62633 
	0.00 
	0.00 
	62633 
	2023.9.8
	2025.4月


注意事项：

1.绿地面积包含草花面积，所有设施仅计算占地投影面积，设施面积=公园占地总面积-绿地面积-水域面积，设施面积包含道路广场面积以及其他设施面积，绿地面积+设施面积=安保巡防面积。

2.公厕一级养护标准限价10万/座/年，特殊景观设施（喷泉、投影仪等）限价40万/年；按年度报价，结算按实际移交月份按比例折算。
3.竣工验收后仅接管保安保洁，质保期满后一体化接管。计算举例：伯渎河二期一标段，将于2025年4月移交一体化管理，2025年费用为年养护费/12*9；伯渎河梅村段将于2025年7月竣工后移交保安保洁、2026年8月质保期满一体化移交，计算公式为2025年养护费=保安保洁费用/12*5,2026养护费=保安保洁费用/12*7+年养护费/12*5。
4、相同养护等级的报价必须相同。

三、本项目人员配置要求

本项目需配备项目负责人、管理员、绿地养护（含绿化保洁）作业人员、环卫保洁员、设施维护工（水电工、泥瓦工等）、安保巡防员、水体维护员若干。
	新吴区2025-2027年公园管理服务项目最低人员、设备配备

	序号
	项目内容
	单位
	人员配置
	备注

	一
	人员最低配备
	
	
	

	1
	项目负责人
	人
	1
	140


	2
	管理员
	人
	6
	

	3
	绿地养护
	人
	60
	

	4
	道路广场保洁
	人
	35
	

	5
	设施维修维护

（水电工、泥瓦工等）
	人
	5
	

	6
	安保巡防
	人
	25
	

	7
	水域养护
	人
	1
	

	8
	水车驾驶员
	人
	3
	

	9
	垃圾清运车驾驶员
	人
	2
	

	10
	抢险车驾驶员
	人
	2
	

	二
	机械最低配备
	
	
	

	1
	≥7.5吨制式水车
	辆
	3
	按每20万平方米绿化配套一台

	2
	草坪打孔机
	台
	2
	按2台配备

	3
	草坪疏草机
	台
	2
	按2台配备

	4
	打药机
	台
	3
	按3台配备

	5
	风机
	台
	5
	按5台配备

	6
	草坪机或割灌机
	台
	12
	按每4万平方米绿化配套一台

	7
	绿篱机
	台
	5
	按5台配备

	8
	电动保洁车
	辆
	21
	道路保洁人员一人配备一辆

	9
	电动四轮巡逻车
	辆
	3
	用于保安巡逻

	10
	电动二轮巡逻车
	辆
	8
	用于保安巡逻

	11
	压缩式垃圾清运车
	辆
	1
	按2辆配备

	12
	慢车道清扫车
	辆
	1
	按2辆配备

	13
	路面养护车
	辆
	1
	按2辆配备

	14
	手动式全自动洗地机
	台
	1
	按2台配备


四、各岗位工作要求：

	序号
	岗位名称
	工作内容

	1
	项目负责人
	6个开放式公园管理服务项目总负责人、安全责任人，负责项目各项事务：包括对接协调、工作安排、安全自查、秩序管理、卫生保洁、活动监管、纠纷处理、应急措施、消防演练及采购人交代的其他工作等。须每天驻项目现场。

	2
	管理员
	负责6个开放式公园的资料、档案、台账、维修记录等相关管理工作；协助项目负责人开展6个开放式公园管理服务项目各项事宜及采购人交代的其他工作等。须每天驻项目现场。

	3
	绿地养护(含绿化保洁）

作业人员
	负责公园绿地（包括乔木、灌木、绿篱、竹类、球形植物、花卉、攀缘植物、地被植物、草坪等）的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护、白色垃圾及绿化垃圾等废弃物清洁清运及采购人交代的其他工作等。

	4
	环卫保洁员
	负责公园区域内硬质地面、园林设施、园林建筑与小品及垃圾桶、果屑箱的清洗保洁及采购人交代的其他工作等。

	5
	设施维护工

（水电工、泥瓦工等）
	负责园内各类设施设备巡查、日常维修及采购人交代的其他工作等，相关作业人员须持证上岗，严格遵守安全规范和操作规程。

	6
	安保巡防员
	负责公园门岗值守、园内巡逻检查、出入口秩序管理、安全检查、防火防盗、规范游园人员行为，制止不文明现象及采购人交代的其他工作等。

	7
	水体维护员
	清除水面动物尸体、有害水生植物、落叶枯枝、生活垃圾漂浮物等影响水体质量和美观的各类杂物。


五、物资配置
1、人员统一服装。
2、办公物资（包括电脑、打(复)印机、扫描仪等）及耗材。
3、自用防疫物资（包括口罩、防护服、橡胶手套、护目镜、喷壶、鞋套、帽子、消毒液等）。
4、秩序物资（包括对讲机、手电筒、警戒带、隔离栏等）。
5、保洁物资（铝梯、水刮、涂水器、扫把、毛巾、地刷、板刷、清洁水桶、胶手套、雨衣、雨鞋、雨伞等）。
6、保洁设备配置（伸缩杆、多功能清洗机、高压水枪、吸水机、落叶吹风机）。
7、作业机械配置（扫地车、洒水车、垃圾清运车等）
六、管理服务内容及要求
1、园林植物管理：

主要指公园绿地（包括乔木、灌木、绿篱、竹类、球形植物、花卉、攀缘植物、地被植物、草坪等）的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护、绿化垃圾等废弃物清洁清运。包括时令花卉更换、植物造型花卉摆放和绿地更新改造，绿化应急抢险及防治危险性有害生物、普查等应急处置，园绿地内古树名木养护，苗木因调整、维护而发生的土建材料费，新增苗木、花卉等材料费等。
1.1养护需达到清单明细内养护等级要求，保持公园特色植物景观。

1.2公园植物养护管理应当按照花卉树木种类不同进行养护、施肥，按季节进行养护，按花卉树木品种制定浇水、施肥等工作计划，保持植物自然姿态或艺术造型。
2、园林建筑及设施管理
主要指公园建筑物（构筑物）、园路、桥梁、停车场、卫生设施、健身器材及其他非植物元素的日常维修。设施维护费用于保持设施完整和正常运行所进行的预防性保养和轻微损坏部分的修补，不包括建筑主体结构修复费用和设施更新费用。
2.1服务单位应当根据公园内园林建筑及设施的实际情况，完善安全检查措施，保证园林建筑和设施处于良好的使用状态。
2.2园林建筑应当主要用于为游人服务，合理安排餐饮、展示、游憩等多样化服务内容。
2.3园林建筑（亭、台、楼、阁、廊等）及园林小品（雕塑、花架、喷泉、假山等）要保持外观良好，整洁美观。
2.4建筑门窗、室内座椅、灯具和装饰物品要经常擦拭、除尘，做到无灰尘、无蛛网、无污垢、无乱刻乱划。
2.5园林建筑损坏要及时维修。在粉刷和维修时应注意保持园林建筑的原貌和风格，不得随意改变。
2.6园内指示牌、导游图、公园简介、游客须知、安全警示牌等公共信息牌示简洁美观。
2.7园路、平台、步级、护栏、椅凳、路灯、垃圾箱等设施布局合理，维护及时。
3、园容卫生管理
3.1园容卫生需达到清单明细内养护等级要求。

3.2服务单位应当结合公园实际制定卫生保洁制度，责任到人，实行定员、定岗、包干管理。
3.3公园内主要干道、主要游览区要及时进行清扫，并随时保洁。非主干道和非主要游览区应每日至少清扫一次，做到无卫生死角。垃圾日产日清，采用封闭或遮盖的方式清运，防止二次污染。禁止在公园内焚烧树叶、荒草、园林废弃物等。
3.4园内椅凳、垃圾箱、标识牌、健身器材等设施应当每日清洁，定期消毒，做到整洁美观。
3.5园内有施工现场应做到规范遮挡，竣工后及时清场，恢复原貌。

3.7垃圾收集清运：应按照各地区要求对垃圾进行分类，并做到垃圾日产日清；对有毒物质分离特殊处理；建筑垃圾定点堆放；灰尘、泥沙等粉尘性垃圾在运送途中应加以遮挡，防止垃圾掉落或飞扬引起二次污染；废弃涂料、油漆等流质性垃圾在运送途中注意容器的封闭，防止溢流污染路面；垃圾收集车表面洁净，无污染，全封闭，无垃圾外溢、气味四散、垃圾洒落。
4、公厕管理

4.1园内厕所全部按照一类公厕标准保洁并落实专人负责。
4.2园内厕所要落实专人负责，全天候保洁，厕所全天候保持整洁干净。每日应当及时清洗，节假日增加清洗次数，定期喷洒卫生药剂。地面无积水、无污染、无蚊蝇、无明显臭味、无堵塞。
4.3公共卫生间应设立明显的性别标志，管理类型、管理单位、联系电话、监督电话、开放时间等信息应齐全。

4.4应建立保洁、消杀台账，保洁人员要服装统一、佩戴上岗证作业。

4.5厕所保洁包括地面、墙面、天花板、门、窗、隔板、洁具及其他室内设施。

4.6地面应洁净、干爽，无垃圾、无污迹、无积水、无杂物。墙面、天花板、隔板应保持洁净，无积灰、无污迹、无渗漏、无蛛网、无乱涂乱画、无张贴、无吊挂、无起皮脱落。

4.7门正、反面和门把手应洁净，无印记、无湿迹、无锈蚀、无尘土、无吊挂杂物、无乱张贴、无涂刻。窗玻璃应干净明亮，窗台、窗框、窗纱、窗花、排风扇等处应无破损、无垃圾、无杂物、无蛛网、无积灰、无乱张贴、无涂刻。

4.8坐便器、小便器、蹲便器内部无污渍、污垢；外部无灰尘、污渍、污垢及明显水渍、水迹。

4.9洗脸盆、化妆台及化妆镜及时擦拭，做到表面无灰尘、污渍、污垢、水渍、水迹；下面无灰尘、污渍、污垢。废物篓、垃圾桶应干净无破损，篓内废弃物、垃圾应及时清理，桶（篓）外无遗弃物。

4.10定期消毒、除臭，保证空气清新、流通、无异味。

4.11清洁具和用品定期消毒，并在游人可视范围之外有序摆放。清洁便池的拖把及清洁洗手盆、母婴室用品的抹布应与清洁其他设施的拖把、抹布区分使用。

4.12公厕内基本无蚊蝇等昆虫。蝇蚊滋生季节，应定时喷洒灭蚊蝇药物，有效控制蝇蛆滋生。每年药物消杀月份为4月-11月。 

4.13公厕内雨天应设置防滑垫或设置防滑标志。

     5、水域环境管理
5.1水体无异味，水面洁净无废弃漂浮物。

5.2驳岸、滩涂无建筑垃圾、生活垃圾。定期检查驳岸、堤岸，确保无白蚁隐患。

5.3观赏性景观用水水质应达到地表水Ⅳ类标准。游客接触的娱乐性景观用水应达到地表水Ⅲ标准。

5.4以水泥抹面、马赛克、花岗岩、水磨石、鹅卵石等为面层材料，无水生植物种植的小型景观水体的池壁、池底，做到池底无明显沉积，池壁无明显污渍。

5.5根据植物生长习性，定期对水生植物进行修剪，维持水体较好的景观效果。
  6、设施维护

6.1设施设备维护管理人员经培训合格，持证上岗。

6.2设施设备标志齐全、规范，责任人明确，维护人员严格执行设施设备操作规程。

6.3建立健全的设施设备台账，并将运行、检查、维修等记录齐全。

6.4木制设施及铁质设施油漆每两年涂刷一次。

6.5突发设施设备故障有应急处置措施。

7、秩序管理
7.1负责园区安保工作，现场巡查，巡查间隔时间不得大于2小时。服务单位应当综合考虑管理面积、日平均人流量、现场实际管理难度等因素，合理配备相应的安保人员和安防措施，维护公园日常秩序，确保安全有序。
7.2安保人员应劝阻游客下列不文明行为：
（1）携带各种易燃易爆及危险品入园；

（2）私拉横幅、私设摊位、兜售物品、散发广告、抛扔杂物；

（3）踩踏草坪，攀折花果树木，跨越围栏，攀爬建筑、雕塑、假山等；
（4）垂钓、游泳、戏水、卖艺、乞讨，擅自露营、宿营、使用明火；
（5）在建筑物、构筑物、设施或树木上涂抹、刻划或粘贴各类宣传品；
（6）衣冠不整，躺卧座椅、石凳；
（7）滑冰、轮滑、甩鞭等影响他人安全的行为；
（8）车辆乱停乱放无序停车、绿地停车。
7.3安保人员无法劝阻的，可向采购人和公安、城管等部门反映，由相关职能部门依法查处。
7.4确保公园导向牌完好，正确引导游客进出。
8、安全管理
8.1安全职责

8.1.1城市公园坚持“以人为本”的原则，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。服务供应商应对公园安全实施综合管理，公园安全管理应当符合下列要求：

8.1.2应当建立健全安全责任制，明确职责和责任人。服务单位应当配备专兼职安全管理人员，定期组织安全检查，及时发现和消除安全隐患。
8.1.3完善安全提示和警示标志，并保持明显清晰。

8.1.4定期维护检查设施设备，并确保安全运行。

8.1.5应当定期组织员工安全教育培训，增强员工安全意识和处置突发事件能力。
8.1.6如公园有工程施工现场，应当督促施工单位进行围挡，警示标志明显，安全防范措施得当。服务单位应建立健全消防安全制度，按规定配备必要的消防器材，定期检查维护保养，保持完好。
8.1.7公园举办花事园事活动实行“谁主办，谁负责”的安全管理原则。明确活动管理机构，落实岗位责任和保障措施，分工明确，责任到人，确保活动安全。
8.1.8结合安全条件和资源保护要求，承担相应的防灾避险功能。

8.2游客安全管理

8.2.1公园应设保安队伍，定岗定员进行治安巡逻，引导和管理游人遵守游园守则，及时发现和制止不安全的游览活动和行为，维护游览安全。

8.2.2应在显著位置设置游览安全警示说明牌，指导游人进行安全文明游览和康体健身活动。

8.2.3游客集中场所和容易发生危险的地段必须设置安全防护设施和警示标识。
8.3消防安全管理

8.3.1公园应落实消防安全管理制度和消防安全责任人，定期组织防火检查，及时发现和整改火灾隐患。

8.3.2消防通道应保持畅通。园内消防设施应登记造册，专人管理，按相关规定定期检查。

8.3.3在古建筑等要害场所，应设置禁止烟火明显标识。

8.4车辆安全管理

8.4.1公园内观光车辆驾驶员必须具有相关驾驶证件。
8.4.2驾驶员必须经过内部培训，了解并遵守园内交通安全规定，如限速、禁行区域、禁止醉驾、毒驾等。

8.4.3定期对管理区域内的车辆进行全面检查，确保车辆安全及行驶安全。 

8.4.4服务供应商需对车辆购置安全意外险。

8.5游乐、健身设施安全管理

8.5.1游乐、健身设施必须由持相应资格证书的专业人员负责日常管理，应按管理规范要求，每日清洁及检查机械运转情况，

8.5.2游乐设施的维修、检验、使用管理和监督管理应遵循《游乐设施安全规范》（GB8408-2008）等相关规范的要求。

8.5.3定期对园内公共游乐设施进行检查和维护，并做好记录。

8.5.4定期对园内经营性游乐设施进行检查，对存在隐患的设施要求停业检修，限期完成整改。

8.5.5设施周边场地应保持整洁、卫生，地面基本无破损。设施安全使用范围内无杂物堆放等现象，确保使用安全。

8.5.6设施设备经有关部门检验合格并定期维护检查，确保安全完备，保证安全运行。

8.6第三方施工管理

8.6.1公园内第三方施工按照先报备，后施工原则。 

8.6.2服务供应商应建立第三方施工安全管理制度，签订安全施工协议。

8.6.3服务供应商需要定期进行施工现场安全检查，在发现安全隐患时，及时处置、消除隐患，保障施工人员和游客的安全。

8.6.4施工结束后，服务供应商应监督施工单位及时完场清场。

8.7租户管理

8.7.1服务供应商应与公园内租户签订安全生产责任书。

8.7.2对租户的安全生产和环境管理情况开展日常检查。

8.7.3负责租户水电费抄表、收缴工作，并形成台账，专人管理。

8.7.4对于流动商贩，巡查人员发现立即劝阻，如遇不听劝阻者，立即上报相关执法部门。

8.8维修安全管理

8.8.1无证人员禁止维修作业，施工作业人员必须持相关职业资格证书。

8.8.2在工作中应注意照明不良、设备损坏、工作区域湿滑有油污等其他危险情况，以避免发生危险。

8.8.3高处作业必须按要求佩戴安全带；严禁抛投维修材料、工具，工作地点下面应设有警示保护装置，并设监护人，防止落物伤人；车辆、移动式高空作业平台上严禁载人。

8.8.4在使用带电机器时应做好漏电防护。

8.8.5未经过操作培训人员，不得私自使用机器，以免发生意外事故。

8.8.6应该严格遵守防火制度，未经许可不得动用明火。 

8.8.7在公共区域进行维修、保养等工作时，应摆放警戒带或警示牌。
9、应急保障管理服务

9.1服务供应商应建立应急保障组织，并确定应急保障工作的责任人，明确各级职责。

9.2服务供应商应制定火灾、暴雨、暴雪、防汛、防雷电、 暴风、漏水、爆管、山体滑坡等突发事件的应急预案。 

9.3服务供应商应储备必备的应急物资，如药品、医疗器械、消防器材、防暴器械、应急食品等，确保在产生突发事件时能够及时提供必要的应急服务。

9.4服务供应商应不定期组织应急演练，评估应急保障准备和措施，及时发现和解决存在的问题，提高应急保障能力。

9.5服务供应商应及时发布应急信息公告，向公众传递个人安全注意事项、应急处理方法、事故情况等相关信息。

9.6服务供应商应及时响应应急事件，启动应急预案并组织人员开展救援、处置工作，及时控制突发事件发展，尽量减少损失和影响。

9.7做好应急后评估及预案完善工作。
10、其他要求
10.1本项目要求按照《无锡市城市绿化管理条例》做好园内设施的保护和管理。建立巡视报告制，每天有专人对园内设施进行巡视，并作好每日巡视日志。巡视中如发现设施损坏，应在24小时内处理完毕。对不文明游园现象，应第一时间发现并制止，涉及违法的，须主动上报执法部门，协助执法部门做好违法查处工作，并将处理结果及时报告采购人。

10.2本项目要求必须符合《无锡高新区（新吴区）党政办公室关于进一步加强开放式公园管理的通知》（锡新政办发〔2019〕29号）文件要求；

另环卫保洁还需满足《关于印发〈无锡市城市环境卫生作业服务质量标准（修订稿）〉》（锡城管发〔2020〕139号）要求作业；绿化养护还需满足：《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》、《新吴区区管绿地养护管理考核办法（试行）》要求作业。 
10.3按照城市精细化管理和优美环境合格区建设要求，在要求时限内，做好管理范围内第三方采集问题、市民投诉、信访、纠纷等整改和处置，并及时上报采购人。
10.4负责公园内防台、防汛、防雪等抢险救灾应急管理工作及古树名木的保护和管理。
10.5负责公园内森林防火、白蚁防治等工作。
10.6法定节假日特别是重大节日期间应加强公园各方面管理工作。

10.7按采购人要求，积极配合做好管辖范围内城市树木移伐、临时占用绿地审批相关的现场踏勘和后期恢复跟踪监管等城市绿化行政许可工作。
10.8按时按量完成采购人交办的其他突击性任务和指令性任务。
10.9按时按量完成采购人及上级部门布置的其他工作。
六、大小修界定标准
	序号
	项目名称
	细分范围
	发生情况
	小修范围
	大修范围

	1
	沥青路面
	宽度3公分以内填缝，以上报大修
	开裂
	沥青灌缝
	铣刨重铺

	
	
	
	沉陷
	/
	铣刨重铺

	
	
	
	坑槽
	水泥修补
	铣刨重铺

	2
	木质设施及油漆翻新类
	木质平台及栈道
	面层
	更换面层
	/

	
	
	
	龙骨
	/
	龙骨腐烂，整体更换

	
	
	木质廊亭
	松动、脱落、腐烂
	更换木质配件、加固
	更换主要支撑结构件

	
	
	木质栏杆及扶手
	松动、脱落、腐烂
	更换面层
	更换主要支撑结构件

	
	
	油漆
	/
	每两年涂刷一次
	

	3
	铁质设施及油漆翻新类
	铁艺栏杆
	松动、脱落、锈蚀
	局部焊接
	更换主要支撑结构件

	
	
	钢丝绳栏杆
	脱落、破损、缺失
	更换或加固
	/

	
	
	油漆
	/
	每两年涂刷一次
	零星修补后存在色差、新旧等整体感官不协调，是否大修整体出新，一事一议。

	4
	铺装
	石材地面铺装
	铺装破损、凹陷、下沉
	修复凹陷下沉部位，更换破损铺装材质
	

	
	
	面包砖铺装
	铺装破损、凹陷、下沉
	修复凹陷下沉部位，更换破损铺装材质
	

	
	
	路牙石破损
	路牙石缺损、下沉
	修复下沉，更换破损路牙石
	

	
	
	树池石材及坐凳
	石材破损
	更换石材
	

	
	
	卫生间地砖
	地砖缺损、开裂
	更换地砖
	

	
	
	墙面饰面砖、石材
	墙砖或石材脱落、破损
	更换墙砖或石材饰面
	

	5
	桥梁
	结构巡查
	开裂
	水泥修补、加固
	根据桥梁检测报告或实际安全隐患进行大修改建

	
	
	立柱、栏杆
	断裂
	水泥修补、加固
	

	6
	标识标牌
	/
	褪色
	
	面板老化、褪色

	7
	智能化
	
	黑屏、破损、部件损坏
	更换损坏零部件
	屏幕老化、主机更换、根基锈蚀断裂

	8
	玻璃制品
	/
	玻璃破损
	配更换玻璃
	/

	9
	水电类
	洁具零部件维修
	水龙头、角阀、软管、冲洗阀、洁具设施破损
	及时更换
	/

	
	
	卫生间排水不畅
	管道堵塞
	管道疏通
	地下污水管网塌陷

	
	
	水管爆裂抢修
	现场紧急抢修
	现场紧急抢修
	

	
	
	照明、景观
	灯不亮
	更换灯源
	供电主线路老化

	
	
	新增光源
	/
	/
	新建

	10
	地下管网
	排水
	堵塞、下陷
	疏通、清掏
	管网塌陷导致堵塞

	11
	外立面
	损坏程度、影响范围
	剥落、损坏、变形
	外立面轻微损坏进行修复
	外立面翻新

	12
	驳岸、边坡
	/
	塌陷、滑坡
	/
	重建、加固

	13
	挡土墙
	/
	开裂、塌陷
	水泥填充修补
	重建、加固


在日常的管理中，对于室外景观设施易破损部位如：道路、园路、地面铺装、栏杆、木栈道桥、木平台、室外垃圾桶、照明灯具、指示标记、公共卫生间各部位小配件的更换和维修，采取小修包干大修申请的方式。

七、本项目其他要求：

1.各岗位工作人员，必须按时上下班，统一着装，文明服务，遵守园内规章制度。

2.养护工人应统一着装，均应统一着装，整齐大方，佩戴标志，服装颜色经采购人相关管理部门认可后由中标人负责购置，对不合格人员，采购人有权要求调整，中标人需在一个月内人员更换到位。

3.作业车辆按采购人要求配置，统一喷涂标识。

4.各类清洁工具、卫生材料、用品由中标供应商自行承担。
5.所有工作人员严格遵守安全规范和操作规程，中标供应商须为所有工作人员购买相应保险，服务期内若发生意外事故，由中标供应商承担，与采购人无关。
6.在作业过程中，由于中标供应商管理不善，引起政府职能部门处罚或者安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标供应商自行承担。
7.作业人员、施工机械对园内道路、设施等造成损坏的，由中标供应商负责修复并承担相应费用。

8.公园管理产生的所有废弃物应100%收集并运送至指定的收集点或处置点。
9.中标供应商每年须为公园购买公众责任险（含人员意外、溺水责任等），此项费用包含在总报价中，不另行支付。

合同条款（格式）

合 同 书
项目名称：新吴区2025批次开放式公园管理服务项目
采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局
供应商：                                  
签约地点：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局
签约日期：      年    月    日

合同书（格式文本）
甲方（采购人）：                               
乙方（成交方）：                               
采购内容：
成交总金额：人民币（大写）              元 ；人民币（小写）            元 
质量和服务要求及验收标准：                                            
质保期：
服务期限：                                                      
服务地点和方式：                                                      
服务支付步骤和办法：                                                  
违约责任：                                                            
解决争议的方式：                                                      
其他事项：                                                            
合同不可分割部分：
采购文件、响应文件、合同条款及成交通知书，乙方在报价、评审过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
合同备案：
合同一式柒份，甲方叁份，乙方叁份，代理机构一份。
合同生效：
本合同由供需双方签字、盖章，并经代理机构见证后生效。
甲方（采购人）：             （盖章）   乙方（成交方）：             （盖章）
法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：                
     年     月      日                    年     月     日
乙方户名：                             
乙方开户银行：                       
乙方账号：                            
见证方：江苏翔顺工程管理咨询有限公司（盖章）      
         年      月       日  
合同书（格式文本）
甲方（采购人）：无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)城市管理局

乙方（中标方）：

根据《中华人民共和国民法典》、招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次招标及相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、服务范围：

新吴区2025批次开放式公园管理服务项目,服务范围为新吴区核心区伯渎河沿线公园、新洲康乐休闲园等开放式公园，占地面积约为81万平方米，服务内容包括公园的绿地养护、环卫保洁、公厕管理、设施维护、安保巡防、秩序管理、水体维护、安全生产、应急保障管理，接待和活动保障等，具体详见采购需求。
二、服务期限：3年(自合同签订之日起至2027.12.31，根据履约情况，合同管理期间符合履约要求的，与采购单位续签下一年合同，每年签订一次合同）。
本合同服务期为： 年 月 日起至  年 月 日，为 个月。

三、服务质量：本项目要求必须符合《无锡高新区（新吴区）党政办公室关于进一步加强开放式公园管理的通知》（锡新政办发〔2019〕29号）、无锡市市政和园林局关于印发《无锡市高品质公园评价实施方案》的通知（锡政园园〔2023〕11号）文件要求；另环卫保洁还需满足《关于印发〈无锡市城市环境卫生作业服务质量标准（修订稿）〉》（锡城管发〔2020〕139号）要求作业；绿化养护还需满足：《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》、《新吴区区管绿地养护管理考核办法（试行）》要求作业。

四、服务内容：包括但不限于绿地养护、环卫保洁、公厕管理、设施维护、安保巡防、秩序管理、水体维护、安全生产、应急保障管理，接待和活动保障等，具体详见采购需求。

五、服务费用：
三年服务费用共计人民币大写                          （￥           万元），本年度服务费用共计人民币大写               （￥        万元）。

六、支付方式：根据新吴区相关财务制度和财政资金安排执行，原则上按季度支付，每季度支付不超过工作量的80%（需扣除考核扣款后支付）。服务期满后，尾款经审计审核的实际工程量由业务部门审核后支付。乙方应于每次付款前提供足额合规的增值税发票，否则甲方有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任。

结算方式：固定单价，面积清单以实际移交面积或有资质的第三方测绘面积为准，保安保洁及养护时间以甲方指定移交进场时间为准。

双方的权利与义务

（一）甲方的权利义务

1.依据有关法律法规的规定，协助乙方制订本公园管养区域规章制度，并协助乙方实施。

2.与乙方协商确定公园管养方案、年度管理计划、年度维修养护计划。监督检查乙方各项方案和计划的实施。

3.在公园管养服务期限开始前30日内，向乙方提供和移交下列物业资料：

(1)公园管养用房的清单；

(2)物业的使用、维护和管理所必需的其他资料。

4.在公园管养服务期限开始前15日，甲方应会同乙方对物业的共用部分(含共用部位、共用设施设备)进行检查验收，并向乙方办理移交手续。

（二）乙方的权利义务

1.根据法律、法规的有关规定和本合同的约定，自主开展各项公园管理服务，但不得侵害业主、非业主使用人及他人的合法权益，不得利用提供公园管理服务的便利获取不当利益。

2.建立公园管养档案，及时记载变更情况。

3.对投入本项目的所有员工定期进行培训。

4.结合各公园的实际情况，编制公园管理方案，年度管理计划、年度维修养护计划。

5.对各园内进行年度安全检查，发现安全隐患及时整改。应认真做好园内的防火、防盗等安全生产工作，确保资产安全、保值，经鉴定因乙方管理失误、疏忽等原因造成的损失，全额承担。

6.养护工人应统一着装，佩戴GPS定位手环（需接入区数字管理平台），其中带班人员应佩戴工作视频记录仪。

7.作业车辆按采购人要求统一喷涂标识，应安装GPS定位（需接入区数字管理平台），其中巡查车应进行巡更打卡。并且必须优先使用新吴区高新水务公司提供的再生水进行灌溉，同时做好用水台账。

8.所有工作人员严格遵守安全规范和操作规程，乙方须为所有工作人员购买相应保险，服务期内若发生意外事故，由乙方承担，与甲方无关。

9.在作业过程中，由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚或者安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。

10.乙方的作业人员及机械对公共区域内道路、设施等造成损坏的，由乙方负责修复并承担相应费用。
11.乙方不得将本项目以承包、租赁或其他方式转让给其他单位或个人。

12.协助维护公园管养区域公共秩序，做好安全防范工作，发生安全事故可采取应急措施，并应及时向有关部门报告，协助做好救助工作，因管理方法不当产生纠纷、冲突的费用与甲方无关。

13.本合同终止，乙方按有关规定向甲方移交全部公园管养用房、物业档案资料和相关物品。

14.乙方的工作人员与乙方之间系劳动合同关系，人员的薪资、社保、加班费、疾病、生育、非因工死亡、工伤以及在服务过程中的伤亡由乙方自行负责处理并承担费用且不得低于国家相关标准。

15.乙方不得将公园管养用房用于非法活动或者挪作他用。

（三）验收与交接
验收：乙方应在服务期满前至少提前3个月提出履约验收申请，并配合甲方组织的普查工作，普查前提交完整的有资质的第三方测绘的绿化图纸及工程量，并根据现场普查情况调整图纸及工程量。乙方应提前准备履约验收的相关资料，包括标段内普查后的工程量及电子地图。乙方参照《新吴区区管绿地养护管理考核办法（试行）》以及后续发布相关管理规定要求对拟验收的绿地进行自查，对自查发现的问题整改后，乙方向甲方提出验收申请，甲方组织合同履约验收。

乙方应对履约验收中存在的问题进行整改，整改期不得超过3个月。乙方整改结束后与新中标单位办理交接手续。完成交接后，甲方按照流程支付余款，因验收不合格顺延养护整改期间甲方不承担相关养护费用。

交接：乙方应做好与新中标单位的交接工作，新中标单位应按合同约定及时进场并于中标后三个月内完成资料交接工作。对于交接过程中发现的问题，由新中标单位列出清单，确系原承包单位原因所致，应由原承包单位在30天内完成整改。
八、违约责任

1.违反本合同约定主要义务，致使乙方的管理服务无法达到本合同约定的服务内容和质量标准的，由甲方赔偿由此给乙方造成的损失。

2.除前条规定情况外，乙方的管理服务达不到本合同约定的服务内容和质量标准，按附件考核标准执行并承担违约责任。

3.乙方未能按照合同约定，拒绝或拖延履行维修义务的，甲方可以自行或委托第三方维修，维修费用及造成的其他损失由乙方承担。

4.任何一方无合法理由提前终止合同的，应向对方支付合同总价15％的违约金；由于解除合同造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

九、合同争议的解决方式：

1.双方协商解决（  ）；

2.提请仲裁（   ）； 

3.向当地人民法院提起诉讼（ √ ）。 

十、其他约定事项： 

1.招标文件及供方的投标文件均构成本合同不可分割的组成部分。

2.本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，江苏翔顺工程管理咨询有限公司贰份。

3.本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏翔顺工程管理咨询有限公司见证后生效。

4.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

甲方（采购人）：              （盖章）    乙方（中标方）：            （盖章）
        年      月       日                      年      月       日

经办人：                                       项目负责人：

处室领导：

分管领导：

见证方：            （盖章）  
        年      月       日                

★备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。
五、附件

附件一：评标方法与评标标准

评标方法：综合评分法。特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

一、 投标报价分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

注： 本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
价格扣除：

①对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
二 、投标供应商综合评价（30分）

1、投标人业绩（7分）
投标供应商自2022年1月1日以来，承担过类似的公园管理服务项目，有1个得2分，最高得6分。（业绩时间以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同原件的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分）
投标供应商自2023年1月1日以来，承担过的公园管理服务项目获得县（区）级及以上行政主管部门表彰的得1分，提供相关证书或表彰文件扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。有效时间以获奖证书落款日期或表彰文件落款日期为准。
2、机械设备配置情况（8分）

1)压缩式垃圾清运车（1分）

投标供应商配备压缩式垃圾清运车，自有车辆有2辆得1分，租赁车辆有2辆得0.5分，最高得1分。

2)慢车道清扫车（核定载重≤3.5吨）（1分）

投标供应商配备慢车道清扫车，自有车辆有2辆得1分，租赁车辆有2辆得0.5分，最高的1分。

3)树枝粉碎机（1分）

投标供应商配备1台树枝粉碎机，自有的得1分，租赁的得0.5分。

4)管道疏通车（1分）

投标供应商配备1辆管道疏通车，自有的得1分，租赁的得0.5分。

5)高空升降车（1分）

投标供应商配备1辆高空升降车，自有的得1分，租赁的得0.5分。

6)河道保洁船（1分）

投标供应商配备1艘电动河道保洁船，自有的得1分，租赁的得0.5分。

7)路面养护车（用于道板冲洗）（1分）

投标供应商配备路面养护车，自有车辆有2辆得1分，租赁车辆有2辆得0.5分，最高得1分。

8)手动式全自动洗地机（1分）

投标供应商配备手动式全自动洗地机，自有2台的得1分，租赁2台得0.5分，最高得1分。

注：投标文件中附《机械设备配备表》（格式见附件），上述机械设备为自有的，投标时须提供机械设备照片、购置发票、行驶证的原件扫描件；上述机械设备为租赁的，投标时须提供机械设备照片、有效期内的车辆租赁协议（租赁期不得少于本项目的服务期限）、出租人购置发票、行驶证的原件扫描件。上述资料按要求上传至投标文件中，不按要求提供资料的不得分。注：树枝粉碎机、河道保洁船、手动式全自动洗地机三项自有设备或租赁设备无需提供行驶证。

3、拟投入人员情况（15分）

A.项目专业人员配置情况（9分）

1)绿化工（2分）

绿化、花卉工16名：具有绿化或花卉工证书，每提供8人得l分，最高得2分。（提供有效证书，证书原件的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用）

2)电工（1分）：具有维修电工职业资格证书，每提供1人得0.5分，最高得1分。（提供有效证书，证书原件的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用）

3）管理人员（2分）：

①管理人员中具有园林绿化专业中级及以上职称证书的，有2人得0.5分，最高得1分。

②管理人员中具有电气或电气自动化或机电相关专业中级及以上职称证书的，有1人得0.5分；

③管理人员中具有物业管理师资格证书，有1人得0.5分。

【（提供有效证书，证书原件的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用。园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）】

4）水体养护作业人员（2分）：具有内河船舶三类（含）以上驾驶员证且具有红十字救护证，每提供1人得0.5分，最高得2分。（提供有效证书，证书原件的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用）

5）安保巡防员（2分）：具有行政主管部门颁发的保安员证的，有3人得1分，最高得2分。（提供有效证书，证书原件的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用）
B.人员配置（6分）：最低配置数量标准140人，得2分，140人＜配置数量＜150人，得4分；150人≤配置数量＜160人，得6分。
投标文件中附《拟投入本项目的人员配置表》（格式见附件）。

注：A、B项中所有人员均需提供由社保机构出具的本企业的2024年12月—2025年2月的缴费证明，社保缴费证明原件的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用。如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至招标文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明。还需提供上述所有人员社保查询的网站网址、账号及开标当日密码，做进投标文件中。

三、技术部分（服务方案）（40分）

注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
（1）目标及整体设想、管理服务体系、质量控制措施（4分）： 

上述内容编制严谨、合理、科学，切实可行，内容全面，得4分，编制较为完善、合理、科学，具有可行性，内容基本全面，得2分，编制不严谨、科学性一般，内容存在多项缺失，得1分，未提供方案，该项不得分。
（2）组织协调管理程序、岗前培训及阶段性培训管理、企业物资装备计划(5分）：
上述内容编制严谨、合理、科学，切实可行，内容全面，得5分，编制较为完善、合理、科学，具有可行性，内容基本全面，得3分，编制不严谨、科学性一般，内容存在多项缺失，得1分，未提供方案，该项不得分。
（3）管理规章制度、日常管理标准及措施(5分):

上述内容编制严谨、合理、科学，切实可行，内容全面，得5分，编制较为完善、合理、科学，具有可行性，内容基本全面，得3分，编制不严谨、科学性一般，内容存在多项缺失，得1分，未提供方案，该项不得分。
（4）养护方案及管理重点难点和措施(5分):

上述内容编制严谨、合理、科学，切实可行，内容全面，得5分，编制较为完善、合理、科学，具有可行性，内容基本全面，得3分，编制不严谨、科学性一般，内容存在多项缺失，得1分，未提供方案，该项不得分。
（5）安全文明作业及环境保护（4分）：

上述内容编制严谨、合理、科学，切实可行，内容全面，得4分，编制较为完善、合理、科学，具有可行性，内容基本全面，得2分，编制不严谨、科学性一般，内容存在多项缺失，得1分，未提供方案，该项不得分。
（6）在本项目中与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案（4分）：

上述内容编制严谨、合理、科学，切实可行，内容全面，得4分，编制较为完善、合理、科学，具有可行性，内容基本全面，得2分，编制不严谨、科学性一般，内容存在多项缺失，得1分，未提供方案，该项不得分。
（7）项目特殊情况应急预案及措施（5分）：

上述内容编制严谨、合理、科学，切实可行，内容全面，得5分，编制较为完善、合理、科学，具有可行性，内容基本全面，得3分，编制不严谨、科学性一般，内容存在多项缺失，得1分，未提供方案，该项不得分。
（8）服务响应时间（4分）：

上述内容编制严谨、合理、科学，切实可行，内容全面，得4分，编制较为完善、合理、科学，具有可行性，内容基本全面，得2分，编制不严谨、科学性一般，内容存在多项缺失，得1分，未提供方案，该项不得分。
（9）特色与创新(4分):

上述内容编制严谨、合理、科学，切实可行，内容全面，得4分，编制较为完善、合理、科学，具有可行性，内容基本全面，得2分，编制不严谨、科学性一般，内容存在多项缺失，得1分，未提供方案，该项不得分。
附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：
采购项目名称：新吴区2025批次开放式公园管理服务项目

投标人：

年  月  日

（一）投标函（格式）：
投标函
致：江苏翔顺工程管理咨询有限公司
我方收到贵方编号          采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。
我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
我方愿意提供采购文件中要求的文件、资料。
我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90日历天。
如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。
我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

我方承诺不非法转包、分包。

我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与供应商进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖章）：     

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：     
日期：     
我公司（单位）愿针对本次项目       进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以财库〔2022〕3号为准]。

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：                                 日期：

江苏翔顺工程管理咨询有限公司：

                系中华人民共和国合法企业（单位），特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目                      的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：          性别：        电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人法定代表人身份证：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


     SHAPE  \* MERGEFORMAT 



法定代表人授权代表身份证：（法定代表人亲自参与投标的除外）
    

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）
单位名称：                                    
单位性质：                                    
地    址：                                    
成立时间：        年        月        日
经营期限：                                    
姓    名        性别：        年龄：        职务：        
系的法定代表人。
特此证明。
投标供应商：             （盖公章）
日  期：  年  月  日
投标人法定代表人身份证：

    

（四）承诺书（格式）：

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：
我公司（单位）愿针对此次              （项目名称）进行投标。
    我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    （一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。
投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
承诺书二
致：      （采购人名称）      
我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我单位自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。
投标供应商：（盖章）  
法定代表人签名或盖章：          
年    月    日
承诺书三、廉洁承诺书

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。
4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，我单位自愿放弃投标资格并接受其他任何形式的处理。
投标供应商（公章）：             
法定代表人或授权代理人：      （签字或盖章）
年    月     日
（五）开标一览表（格式）：

开标一览表 

投标人（盖章）                              政府采购编号：

	项目名称
	新吴区2025批次开放式公园管理服务项目

	投标总价
	人民币（大写）：            ，

人民币（小写）：          元。

	服务期限
	

	误期违约金
	

	服务要求
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日    期：

填写说明：
1、开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。
2、报价均以人民币元表示，金额精确到小数点后2位。

3、本表中投标报价金额为明细报价表中报价合计金额，即明细报价表中所有报价之和。

明细报价表（详见明细报价表）：

（七） 服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺

                   （投标人）针对本项目                 在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），且提供相关福利等。现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。

3、本公司承诺中标后人员、器具、设备确保满足项目最低配置的要求。
4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

5、本公司承诺中标之后人员配置按工种及人数要求配置到位。

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：
注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

（八）投标偏离表（格式）：
投标偏离表

项目名称：
政府采购编号：

	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

                                                           日  期：
注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；
（九）人员配置表（格式）：

（1）人员配置表
投标人名称（盖章）                     采购项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位
名称
	职称
	证书
名称
	工作经验
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。
2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（2）拟派项目负责人简历表
供应商名称（盖章）　                              政府采购编号：
	姓  名
	
	性别
	
	年  龄
	
	学  历
	

	职务
	
	职  称
	
	资格证书号
	
	参加工作时间
	

	以往工作经历
	

	已完成服务项目情况

	被服务单位
	项目名称
	规模面积
	服务期限
	管理质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

（十）投入本项目的车辆和设备明细表（格式见附件）：

采购编号： 
	序号
	机械或
设备名称
	型号
规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：
（十一）（供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的   （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
  （标的名称）  ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为   （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　期：
备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的                   采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十二）服务方案：

服务方案

投标人应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

（十三）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）：

法定代表人身份证





（正面）








法定代表人身份证





（反面）








被授权人身份证





（正面）








被授权人身份证





（反面）








法定代表人身份证





（正面）








法定代表人身份证





（反面）












