竞争性磋商文件

项目名称：海安市白甸镇2025年至2027年农村环境长效管理

和村庄环境整治项目（二次）

项目编号：JSZC-320685-SQJW-C2025-0005

采购人：海安市白甸镇人民政府

2025年04月30日

总  目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

- 第一章  磋商邀请

受[海安市白甸镇人民政府]的委托，宿迁建威工程咨询有限公司就[海安市白甸镇2025年至2027年农村环境长效管理和村庄环境整治项目（二次）]([项目编号：JSZC-320685-SQJW-C2025-0005])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

海安市白甸镇2025年至2027年农村环境长效管理和村庄环境整治项目（二次） 竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年05月16日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-SQJW-C2025-0005

2.项目名称：海安市白甸镇2025年至2027年农村环境长效管理和村庄环境整治项目（二次）

3.项目类型：服务

4.项目行业：其他未列明行业

5.预算金额：360万元/年，服务期三年。

6.最高限价：本项目年预算为360万元，最高限价360万元/年，报价超过最高限价的将作为无效响应处理。

7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：3年。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供相关材料：

(1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(5) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购项目。（须按照财库【2020】46号文要求提供中小企业声明函。格式见附件）。

3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目（不接受）联合体投标。

5.本项目（不接受）进口产品投标。

6.本项目（不接受）分包。

（二）本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- 三、获取磋商文件

1.时间：2025年04月30日至2025年05月16日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交响应文件截止时间

1.2025年05月16日09点30分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：海安市白甸镇人民政府

地 址：海安市白甸镇

联系人：郭永耕

联系方式：13615228516

2. 采购代理机构信息

单位名称：宿迁建威工程咨询有限公司

地  址：海安市高新区城南花苑43号楼二层

联系人：张宁

联系方式：18043061630

3.项目联系方式

磋商文件制作人：张宁

项目磋商经办人：郭永耕

交易系统软件维护人员：那工  15991053297、0519-86722801、0519-86722806

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商不收取标书工本费。

4.3本项目招标代理服务费为10000元，此费用由供应商综合考虑在投标报价中，由成交供应商在签订合同前支付。

- 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

7.2采购人视情组织答疑会。

- 8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

- 三、响应文件的编制

- 9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16.磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20.响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23.磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25.评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

- 27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（15分钟内）提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内（15分钟内）提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性：服务类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.1总体要求：海安市白甸镇全镇道路、桥梁、河道、沟塘、公共场地（西塘花园）、原白甸、瓦甸集镇内乱贴乱画清理、绿化带、公共厕所及空闲地的卫生保洁，政府部门公共区域保洁（包含公厕），垃圾分类收集转运处理，全镇分类后的垃圾运送至相应的终端处理中心，可腐垃圾处理中心运营，压缩中转站运营等。

1.2服务范围：

1.2.1、道路保洁：镇域范围内各等级公路、农路、村庄巷道的保洁工作。

1.2.2、河道保洁：镇域内各级河道（市级河道除外）、沟塘及河坡的保洁工作。

1.2.3、集镇区保洁：白甸集镇区、瓦甸集镇区保洁。

1.2.4、政府部门公共区域保洁：白甸镇人民政府、经发办公楼、农社办公楼、建设办公楼、文化城办公楼、国土资源规划办公楼、派出所办公楼）。

1.2.5、204国道—白甸连接线的保洁。

1.2.6、垃圾分类、清理清运：全镇范围内的住户、小区和机关事业单位的垃圾分类工作（包含垃圾分类投放、分类收集、分类转运），可腐垃圾负责终端处理运营，不可腐垃圾送镇压缩中转站。

1.2.7、绿化管护：农路两边绿化剪枝、刷白、割草、除虫工作。

1.2.8、垃圾压缩中转站及有机垃圾处理中心运营：负责压缩中转站及有机垃圾处理中心的卫生、设备的维护保养操作。

1.2.9、畜禽粪便清运，绿色种养。

1.2.10、重大节庆活动、现场会等环境卫生保障。

1.2.11、政府和主管部门布置的临时性、阶段性任务（含检查、集中整治、重大活动保障等）的环境卫生工作，及时落实上级有关政策要求，做好其他与清扫保洁和环卫管理有关的工作。

1.2.12、其他服务：发现乱倒建筑垃圾、违章建设、粪便直排、电捕鱼等及时报告。

1.3基础设施的投入与使用

1.3.1、配备足够数量的收运设施。为每位村庄垃圾收集人员配备专用车辆，每户配备1组分类垃圾桶，每5-10户配备1个生产垃圾箱（桶），配备易腐垃圾终端处理设备，生产垃圾终端处理棚及铲车（中标单位进场前由采购单位根据全镇保洁状况将所有垃圾设施设备配齐后移交给中标单位保管使用，在使用过程中有损坏的由中标单位补齐所有垃圾设施设备，全镇范围内涉及到河长制、垃圾分类、263工程及国家级、省、市、县级各种创建活动所需要投入的专用设备由采购单位承担）。中标单位需自行配备3台移动式垃圾压缩设备，并及时更换，保证运行质态良好。

1.3.2、配备足够数量的保洁设施。为保证道路清扫的彻底性，提高道路机械化保洁率，需配备洗扫车和高压冲洗车，为每位道路保洁员配备专用保洁车辆。

1.4配足管护队伍

1.4.1、项目用工符合当地人社部门相关规定，社保年龄段内的人员须缴纳相关社会保险，非社保年龄段的人员需购买雇主责任险或意外伤害险，保险身故保额不低于100万。

1.4.2、配齐保洁人员。按人口数量35000人的2‰－3‰比例配足配齐保洁人员，分类择优聘用保洁管护员，并对保洁员实行优胜劣汰的评估机制。保洁人员相对固定，如有变化需在一周之内报告服务购买方。

保洁员选择条件：身体好、思想佳、能吃苦、肯负责、年龄在18－60周岁的村民（身体健康年龄可适当放宽），实行招聘上岗，优先录用现有保洁人员。

1.4.3、加强队伍管理。保洁人员着统一的环卫服装，按管护要求及时管护。同时，每季度一次组织所有保洁管护人员进行业务以及安全知识培训，确保保洁管护队伍业务精湛、安全措施健全。

1.4.4、配备安全管理人员。按要求，项目现场管理人员配备数量不超过一线作业人员数量的6%。

供应商必须建立安全责任制，建立安全生产管理体系，定期进行安全教育和检查。运营期间如若发生人身、财产安全事故的，成交供应商负责处理并承担由此产生的一切责任。

1.5规范处理要求

1.5.1、集镇保洁要求

1)道路清扫实行不低于8小时动态保洁，交界路段相互交叉保洁；

2)道路清扫保洁要达到“四无五净”要求，即：无零星垃圾、杂草、杂物；无果皮、纸屑、烟蒂；无积灰泥、积水、污物；无堵塞窨井、沟眼；路面（人行道）净，窨井沟眼净，人行道板树穴净，路肩边角净，花坛周边及隔离护栏下净。路面积尘较多的路段应定期用高压清洗车冲洗，保证路面见本色；

3)环卫工人按规范穿着环卫工作服；

4)作业车辆和工具保持整洁,作业时不妨碍行人、其它车辆通行；

5)路面清扫的垃圾，必须及时清理并在当日清运干净；

6)垃圾不得焚烧或者扫入路边雨水口、绿地内；

7)下雨天应清扫路沟边、护栏下泥沙，保持雨水口通畅；雨、雪后积水及时清扫；

8)落叶季节应及时清扫落叶；

9)镇农贸市场、主要街道、公交站台、公共厕所等人群密集、易产生飘浮物的路段加强保洁；

10)作业人员应文明作业，不得擅自离岗，不得聚众聊天，严禁与他人争吵、打架，作业过程中禁止拾荒；

11)清扫保洁路段、区域不得漏扫、间扫；

12)实行机械化作业的路段每日洗扫应不少于1次、冲洗不少于1次。清扫作业时必须洒水，做到清扫不扬尘、不漏土；

13)来信、来访等投诉，应按照规定时限及时妥善处理，迅速整改到位；

14)自觉服从主管部门的管理和工作安排，积极配合做好各类重大活动期间的环卫保障工作。特殊情况下，应按主管部门通知作业。除重大应急保障工作外均无偿提供保障工作；

15)道旁目视范围内绿化带的日常保洁，应与行车道、人行道等同步保洁。做到绿化带内无飘浮物、杂物和暴露垃圾；

16）集镇垃圾桶如有破损，由成交供应商及时提供新垃圾桶并负责更换。

1.5.2、农村道路的保洁要求

（1）对农村四级公路的要求：

1)路面（桥面）清洁、沿线视线范围内无生活垃圾；路肩无杂草、无堆积物、无边坡种植。

2)道路沿线电杆、墙面、标牌、公交站亭（牌）、垃圾池（房）上无非标广告；

3)道路两侧路名牌、警示牌、警示桩必须无损坏、歪斜以及遮挡视线的现象；

4)必须有自然灾害天气的应急预案、人员队伍、物资车辆、警示牌、灯以及值班看护等；

5)发现水泥路面有裂纹、破损、热毁立即汇报采购人维修。道路两侧路名牌、警示牌、警示桩无损坏、歪斜以及遮挡视线等影响道路交通安全情况，发现情况立即整改到位。

（2）对水泥硬质路的要求：

路面清洁，无垃圾、抛洒物、打谷晒场、乱堆乱放现象；

（3）对村庄沙石道路的要求：

1)路面清洁、无垃圾；

2)看到乱抛乱烧、违章建筑现场要及时上报。

1.5.3、村庄环境整治要求

1）垃圾日产日清，垃圾桶内垃圾无长期积存、满溢现象；

2）垃圾桶摆放整齐，对垃圾桶进行擦洗，保证桶外体干净整洁，无破损；

3）垃圾桶外无散露垃圾和污水；

4）垃圾桶内垃圾不得焚烧，更不得随处填埋垃圾；

5) 田间地头渠道内无白色垃圾农药废弃物(农药瓶袋)

6）协助管理房前屋后乱搭乱建现象，如有发现及时上报；

7）协助管理公共区域的乱堆乱放现象，如有发现及时上报。

1.5.4、河道保洁要求

1）确保河面清洁无水花生、水葫芦、水秧花等有害水生物；

2）确保水面保持清洁无垃圾，无漂浮物（主要是白色生活垃圾）；

3）河坡整洁无暴露垃圾，发现乱堆乱放、乱建乱搭及时制止并上报有关部门；

4）河道清理上岸的垃圾必须送到政府规定的指定地点；

5）所有人员必须穿戴统一服装并穿救生衣，确保安全。

1.5.5、垃圾收集转运

1）每户配备一组垃圾分类垃圾桶，每个自然村设置1个垃圾分类中转场，包括不可腐垃圾、可腐垃圾、生产垃圾、危险固废收集设施；

2）每天按时对垃圾进行分类收集，经中转场转运至相应的垃圾终端处理中心（易腐垃圾送至有机肥生产中心、生产垃圾送至生产垃圾堆放场、其他垃圾送至镇垃圾压缩中转站）

3）装卸垃圾应符合作业要求，尽量减少噪音，做到收集时轻拿轻放。收集结束后,收集桶应放回原地，做到车走地净，确保垃圾桶周围无杂物、散落垃圾和污水；

4）垃圾收集车辆在收集运输过程中应始终保持密闭，禁止抛洒滴漏；垃圾装运量应以车辆的额定载重和有效容积为限，不得超重、超高运输；

5）收集后的垃圾严禁乱倒、乱卸、私设填埋场。进入垃圾压缩站倾卸垃圾时，应自觉服从工作人员的安排或调度，禁止插队；

6）对于主管部门和社会监督人员发现的道旁乱倒垃圾杂物，接到通知后，应及时派人清理；

7）垃圾桶应保持完好、无焚烧痕迹，发现设施损坏应及时进行维修和更换；

8）垃圾桶每天进行擦洗保洁，做到无明显积尘、蛛网、污垢，保证垃圾桶四周环境整洁，地面干净，无积水，箱体无乱涂写、乱张贴现象。

1.5.6、可腐垃圾处理中心运营

1）处理中心的运营制度应完善上墙，包含但不限于：设备的操作流程、安全规则、岗位职责、卫生标准等；

2）及时处理每天进中心的有机垃圾，杜绝垃圾隔夜积存；

3）每天作业结束后，对设备进行擦洗，对场地进行清理，确保处理中心整洁、干净、无异味；夏天需对设备及垃圾设施进行消毒，杜绝蚊蝇滋生；

4）负责有机垃圾处理设备的维护、保养、维修，确保设备处理正常工作状态。并对设备维修进行登记；

5）每天对进入中心的餐厨垃圾、出中心的有机肥进行登记，做好每日台账及月度报表；

6）及时处理生产出来的有机肥，避免长时间、大量堆积；

7）定期对污水池进行清理，杜绝满溢、异味、蚊蝇。

1.5.7、压缩中转站运营

1）管理员、操作员必须经过安全及相关职业培训，并具备环卫部门认可的上岗证后方可上岗，应保持相对稳定。

2）操作员应严格按照操作规程操作压缩设备。

3）垃圾箱装车过程中箱体离开地面时要对箱体进行清洗，每次垃圾车辆出站后必须对站内进行清洗。

4）禁止建筑装潢垃圾、生产垃圾、工业垃圾、有毒有害垃圾进站。

5）定期对设备、设施进行保养，及时维修，确保设备正常运营。

6）禁止在站内外捡拾、堆放废品，垃圾转运站内所有垃圾，必须每天清理，不得堆积在站内。转运结束后站内外要彻底清扫、冲洗，站内剩余垃圾不得超过一箱。

7）禁止改变管理间、工具间等站内设施的使用功能。管理间、工具间、操作台等处要保持整洁，工具按规定位置放置。

8）保持压缩站内外的环境整洁，外墙面无乱涂乱画，无乱堆杂物。压缩站周围5米内卫生整洁，无垃圾、污水等物，绿化良好。

9）做好日常消杀工作。

10）定期对空气净化设施和污水沉淀池进行检查清理。

11）根据需要及时吸运机坑内的污水。每半个月清理一次机坑内的污泥。

12）定期清理渗滤液，并按规定要求送往指定地点进行处置。

1.6服务内容明细

（具体区域内道路、河道等保洁工作量以各供应商实地考察为准，采购人不承担因供应商考察不彻底而造成的损失。）

1.6.1、一级路：204国道白甸连接线：

1.6.2、二、三级路：曲白路白甸段（沙白桥至运盐河大桥）、江曲线（白甸加油站至中矿厂）、海瓦线——瓦白线（双瓦桥至白甸车站、瓦甸二环路）、园区黑色路面；

1.6.3、四级路：刘舍路、季舍路、张舍路、福刘路、福溱路、施南路、施南中路、施溪路、联盟路、白南路、白官路、红荔舍路、利民路（白甸至利民）、官垛西路、孙舍路、周舍路、官垛东路、官黄路、利官路、周垛路、周双路、周垛村办路、朱于路（白朱段）、朱于A段路、朱于B段路、冯庄路、邹冯路、友谊河路、瓦仇路、瓦西路、傅丁路、瓦甸敬老院路、华舍路、向阳河路、西塘花苑路。

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

服务公司所提供的服务需满足采购文件中要求的各项要求及措施，并且符合国家相关规定。

3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（1）评估细则

1）台账资料

①每月要组织全体保洁员召开一次大会，主要宣传安全作业知识，针对不同时段农村环境变化的特点进行工作，不及时召开一次扣500元；

②组织学习开展文明卫生知识宣传，组织全体保洁员参与各项先进评比活动。不宣传或未评比扣500元；

③督促保洁员作业期间穿好黄背心，发现一人未穿的扣15元。

④及时完善保洁员花名册、管理区域台账，未完善的扣100元。

⑤按采购人要求及时上报相关台账资料，未按要求及时上报，一次扣100元。

2）河道管护

①河面保持无漂浮物，发现一处不符合要求的扣10元；

②无有害水生植物，有一处扣10元（1-3平方米为一处，3-6平方米折算为2处扣20元，6-9平方米折算为3处扣30元，以此类推）。

③河内无动物尸体，发现一处扣20元。

河道、沟塘两侧无生活垃圾，无建筑垃圾，每发现一处扣20元。

3）道路管护。

①建立专职农路管护队伍，管护路段明确，全镇不少于10名专职农路管护员，每少一名扣1800元。

②保持路面整洁，及时清扫路面，有一处不清洁扣20元。

③严禁在道路上打谷晒粮，发现一处扣10元。

④严禁占道行为，禁止路肩及边坡种植，发现一处扣20元。

⑤爱护交通安全标志及道路防护栏，确保不受损坏和人为破坏，有一处扣20元。

⑥及时发现道路、桥梁损坏现象，发现问题，及时报告，并第一时间在现场，不及时报告或不在现场的扣20元。

⑦及时发现桥下堆积物，并进行清理，有一处未发现或未清理扣20元。

⑧及时清理道路两侧杂草杂物，负责农路两侧绿化管养，按季节防病治虫，整枝修剪，树木歪斜及时扶正，冬季树木及时刷白，有一项未做扣20元。

⑨严禁道路两侧边沟以内乱堆乱放，有一处扣20元。

⑩保持路肩完整，发现路肩土流失及时培土，修整路肩及边坡，有一处未做到扣10元。

4）垃圾分类清理处置。

①垃圾做到分类清运，日产日清，垃圾池（桶）每日及时清运，各村中转站，及时清运，清扫保洁到位，有一处不及时清运扣20元。

②村内无暴露垃圾，无卫生死角，发现一处10元。

③绿化带无垃圾杂草，有一处扣10元。

④垃圾处置合理，池内无焚烧垃圾现象，垃圾房周边保持清洁，发现一处扣10元。

5）畜禽粪便清运

①保证粪便处置车辆车况良好，正常运行，接到养殖户的电话，及时到户作业，确保无粪便直排，有一户不及时清运扣50元。

②市、镇、村接到举报电话，反馈给成交供应商清运人员，一天内仍未拖运的扣20元。

6）集镇管理。及时清理镇区内墙体、电线杆上乱贴乱写的广告，有一处扣10元。公厕保洁，有一次未保洁到位的扣10元。道路清扫保洁要达到“四无五净”要求，发现一处不达标扣10元。

7）村庄环境整治。及时清理住户家前屋后暴露、积存垃圾（含田间地头农药瓶、袋），发现一处扣10元。

8）日常镇、村督查员查到的问题，限成交供应商二日内清理到位，在二日内未完成达标清理的，在当月拨款经费中按评估细则扣除相应的经费。每月由镇环境整治办、村环境整治负责人共同参与组织的检查，发现的问题，按评估细则直接扣除相应的经费。

9）合同期内，采购人每季度对成交供应商的服务进行汇总评估，一次总分低于80分，由采购方出具限期整改通知书，中标供应商限期整改；若连续两次总分低于70分，则中标供应商无条件退出，采购方可以认为服务单位履约能力欠缺，追究其违约责任并无须向中标供应商支付任何费用或承担其他任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均由中标供应商承担。

（2）项目运营奖励

- 涉及到河长制、263工程、垃圾分类、各类创建等大型专题整治行动或活动的，需要中标单位配合协助工作，且中标单位能按照政府要求完成到位的，所产生的费用根据工作开展的实际情况双方另行协商进行增补。

4.采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

总服务期要求：三年

交货（服务）地点：海安市白甸镇

5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

海安市白甸镇全镇道路、桥梁、河道、沟塘、公共场地（西塘花园）、原白甸、瓦甸集镇内乱贴乱画清理、绿化带、公共厕所及空闲地的卫生保洁，政府部门公共区域保洁（包含公厕），垃圾分类收集转运处理，全镇分类后的垃圾运送至相应的终端处理中心，可腐垃圾处理中心运营，压缩中转站运营等。

6.采购标的的验收标准：

1）日常镇、村督查员查到的问题，限成交供应商二日内清理到位，在二日内未完成达标清理的，在当月拨款经费中按评估细则扣除相应的经费。每月由镇环境整治办、村环境整治负责人共同参与组织的检查，村内随机抽查，发现的问题，按评估细则直接扣除相应的经费。

2）成交供应商在签订采购合同前，须向采购人提供参加该项目投标时提供的与投标文件一致的所有证明材料复印件的原件进行验证和核实。若没有提供或提供不全或虚假提供，将取消其中标资格，并根据相关法律规定追究其责任。

3）符合采购人服务要求、细则标准及其他相关部门的文件要求。

7.采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1项目最低配备要求：

（1）人员配备：

本项目人员配置不少于86人（包含保洁员、驾驶员、管理人员）。成交供应商的保洁员由镇、村、公司三方负责评估（权重：镇20%、村40%、公司40%），提供人员分配表，按月发放服务人员工资。

（2）设备配置：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗扫车 | 辆 | 1 | 总质量≥16T |
| 2 | 高压冲洗车 | 辆 | 1 | 总质量≥16T |
| 3 | 电动封闭式垃圾收集车 | 辆 | 2 | 总质量≥2.5T |
| 4 | 电动垃圾收集车 | 辆 | 11 | 总质量≥1.5T |
| 5 | 电动高压冲洗车 | 辆 | 1 |  |
| 6 | 中型机动保洁船 | 只 | 1 |  |
| 7 | 割草机 | 台 | 8 |  |
| 8 | 绿篱机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 18方移动式压缩设备 | 台 | 3 |  |
| 10 | 管理督查用车 | 辆 | 1 |  |

备注：上述设备须为供应商自有，机动车辆在投标文件中提供购置发票、车辆行驶证、有效期内的保险单据；其他设备在投标文件中提供购置发票。

（3）作息时间要求

集镇保洁、过境道路保洁、压缩站操作工、垃圾收运驾驶员:

4月-9月，6:00-11:00、14:00-17:00，中间时间安排错时保洁人员；

其余月份，6:30-11:30、14:00-17:00，中间时间安排错时保洁人员；

农村保洁：

4月-9月，6:00-11:00、14:00-17:00；

其余月份，6:30-11:30、14:00-17:00；

（4）人员福利

1、中秋、春节需为员工发放过节费；

2、高温寒冷季节为员工发放高温、防寒费；

3、为员工发放雨衣、雨靴、马甲，河道作业的下水裤等劳保防护用品。

7.2包装要求：

7.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.3绿色数据中心

7.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

8.（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：无

（2）本项目的主要标的：海安市白甸镇全镇道路、桥梁、河道、沟塘、公共场地（西塘花园）、原白甸、瓦甸集镇内乱贴乱画清理、绿化带、公共厕所及空闲地的卫生保洁，政府部门公共区域保洁（包含公厕），垃圾分类收集转运处理，全镇分类后的垃圾运送至相应的终端处理中心，可腐垃圾处理中心运营，压缩中转站运营等。

9.采购需求中必须满足的实质性要求：服务公司所提供的服务需满足采购文件中要求的各项要求及措施，并且符合国家相关规定。

10.付款方式

预付款: 签订合同10日内，预付当年度合同价的 30 %，其余合同款按镇、村督查员平时督查评估实绩，月度结算承包经费。

注：1.报价包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于保洁人员、管理人员、垃圾清运人员工资、保险、福利及车辆机械折旧费、燃油费、保险、维修费、工具购置、管理费、税金等所有费用（不含垃圾分类农户收集设施费用）。

2.服务公司必须按合同要求配备项目人员不少于86名，人员可根据机械设备的投入量进行合理增减，其人员调增、调减需及时报采购人备案。

合同终止后根据项目验收及合同履行中的过错或过失责任造成经济损失的进行清算后支付。

11.履约保证金：

11.1本项目免收履约保证金。

11.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

11.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

12.合同条款（详见附件）

- 第四章  评审方法与评审标准

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：85分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目团队实力 评价 | 12 | - 投标供应商拟投入本项目的负责人有不低于5年的类似项目管理经验的，得2分。 【注：①提供运营合同，若合同没有明确项目经理的，提供业主方证明。②提供投标供应商为负责人缴纳的近期的社保明细。】 - 2、投标供应商拟投入本项目的管理人员有人力资源管理师职业资格证书的，得2分。 3、投标供应商拟投入本项目的洗扫车、冲洗车驾驶员具备B证及以上驾证的，得1分。 - 4、投标供应商拟投入本项目的电动车驾驶人员具备准驾车型为普通三轮摩托车的D证，14人得7分，7-13人（含7人）得5分，不足7人不得分。 【注：2-4项提供相关证书，提供投标供应商为其缴纳的近期的社保明细；不满足的不得分。】 |
| 2 | 投标人实力 评价 | 3 | 1、投标供应商拥有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，有一个证书得1分，本项最多得3分。 【注：上述所有证书均在本项目公告发布之前取得且在有效期内。提供证书及国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图，不满足的不得分。】 |
| 3 | 供应商类似 业绩 | 10 | 1、投标供应商具有类似农村环境长效管理服务合同（合同服务内容同时包含道路保洁、生活垃圾收运、河道保洁、绿化管护），有一份得1分，此项最多得8分。 【注：①提供业绩合同、本公告日期前开具的的服务发票。②同一业主的合同不可重复得分。③服务内容以合同为依据，其他材料不作为评审依据。】 2、上述业绩中获得业主单位好评反馈的，有一份得1分，此项最多2分。 【注：需提供业主单位好评反馈证明。】 |
| 4 | 供应商设备能力 | 6 | 在满足招标文件最低配置设备的前提下，投标人增配如下应急设备： 1、为配合镇区完成上级的考核、迎检活动，投标人自有总质量18T及以上多功能应急抑尘车、总质量31T及以上应急洒水车，同时满足得1分。 2、为配合压缩站渗滤液的处理及餐厨垃圾污水的处理，投标人自有带有车载发电功能的污水处理车（干湿分离车）的得2分。 3、为配合垃圾中转站的维护保养及突发情况，投标人拥有18方配套移动压缩站及其配套车辆，自有总质量25T后装压缩车，有一项得0.5分，本项最高1分。 4、备用电动垃圾收集车，有1辆得0.5分，本项最高得2分。 【注：1、所有车辆提供有效期内的行驶证及保险单据，租赁的同时提供租赁合同。2、所有评分项的设备与最低配置设备不可重复。】 |
| 5 | 供应商企业 荣誉 | 4 | - 投标人获得行政主管部门颁发的城乡环境长效管理相关的荣誉证书或先进单位称号的，有1项得1分，本项最高2分。 - 【注：提供获得荣誉的政府红头文件或媒体公示材料。】 2、所运营的环境管理服务项目区域获得行政主管部门颁发的示范项目荣誉的（如示范区、示范镇、示范村），有1个得1分，本项最高2分。 【注：提供获得荣誉的政府红头文件或媒体公示材料。】 |
| 6 | 道路保洁管护方案 | 8 | 根据招标文件的项目需求及工作标准，编制本项目的道路保洁管护方案：①明确道路保洁项目任务（现场踏勘实际了解掌握的任务、工作量），②道路保洁的重点、难点分析和措施，③道路保洁人员配置，④道路保洁设备配置。 方案包含以上内容且满足项目实际需求没有缺陷的得8分；每缺少一项内容扣2分。方案中每有一处缺陷的扣1分，扣完为止。 【注：1、内容不全不得分。2、缺陷是指：①内容与项目无关；②内容表述错误；③内容前后表述矛盾；④非专门针对本项目或不适用本项目的特性；⑤项目名称、实施地点、实施内容、涉及的规范、标准与本项目要求不一致等。】 |
| 7 | 垃圾收集方案 | 8 | 根据招标文件的项目需求及工作标准，编制本项目的垃圾收集方案：①明确垃圾清运保洁项目任务（现场踏勘实际了解掌握的任务、工作量），②垃圾清运的重点、难点分析和措施，③垃圾清运人员配置，④垃圾清运设备配置。 方案包含以上内容且满足项目实际需求没有缺陷的得8分；每缺少一项内容扣2分。方案中每有一处缺陷的扣1分，扣完为止。 【注：1、内容不全不得分。2、缺陷是指：①内容与项目无关；②内容表述错误；③内容前后表述矛盾；④非专门针对本项目或不适用本项目的特性；⑤项目名称、实施地点、实施内容、涉及的规范、标准与本项目要求不一致等。】 |
| 8 | 河道保洁方案 | 8 | 根据招标文件的项目需求及工作标准，编制本项目的河道保洁方案：①明确河道保洁项目任务（现场踏勘实际了解掌握的任务、工作量），②河道保洁的重点、难点分析和措施，③河道保洁人员配置，④河道保洁设备配置。 方案包含以上内容且满足项目实际需求没有缺陷的得8分；每缺少一项内容扣2分。方案中每有一处缺陷的扣1分，扣完为止。 【注：1、内容不全不得分。2、缺陷是指：①内容与项目无关；②内容表述错误；③内容前后表述矛盾；④非专门针对本项目或不适用本项目的特性；⑤项目名称、实施地点、实施内容、涉及的规范、标准与本项目要求不一致等。】 |
| 9 | 可腐垃圾处理中心、压缩站运营方案 | 4 | 根据招标文件的项目需求及工作标准编制本项目的可腐垃圾处理中心、压缩站运营方案：①现场管理方案。（现场踏勘实际了解掌握的任务、工作量）②设备的维护保养方案。 方案包含以上内容且满足项目实际需求没有缺陷的得4分；每缺少一项内容扣2分。方案中每有一处缺陷的扣1分，扣完为止。 【注：1、内容不全不得分。2、缺陷是指：①内容与项目无关；②内容表述错误；③内容前后表述矛盾；④非专门针对本项目或不适用本项目的特性；⑤项目名称、实施地点、实施内容、涉及的规范、标准与本项目要求不一致等。】 |
| 10 | 质量保证措施 | 6 | 根据招标文件的项目需求及工作标准编制本项目的质量保证措施：①质量管理组织架构，②质量管理考核，③质量常态化管理办法。 方案包含以上内容且满足项目实际需求没有缺陷的得6分；每缺少一项内容扣2分。方案中每有一处缺陷的扣1分，扣完为止。 【注：1、内容不全不得分。2、缺陷是指：①内容与项目无关；②内容表述错误；③内容前后表述矛盾；④非专门针对本项目或不适用本项目的特性；⑤项目名称、实施地点、实施内容、涉及的规范、标准与本项目要求不一致等。】 |
| 11 | 安全文明生产管理方案 | 10 | 根据招标文件的项目需求及工作标准，编制本项目的安全文明生产管理方案：①安全管理组织架构，②安全设备配备，③安全防范措施及安全预案，④安全培训，⑤风险规避及文明作业措施。 方案包含以上内容且满足项目实际需求没有缺陷的得10分；每缺少一项内容扣2分。方案中每有一处缺陷的扣1分，扣完为止。 【注：1、内容不全不得分。2、缺陷是指：①内容与项目无关；②内容表述错误；③内容前后表述矛盾；④非专门针对本项目或不适用本项目的特性；⑤项目名称、实施地点、实施内容、涉及的规范、标准与本项目要求不一致等。】 |
| 12 | 应急处置方案 | 6 | 根据招标文件的项目需求及工作标准编制本项目的自然灾害（突发应急事件）处置方案：①应急组织架构，②应急设备保障，③应急管理方案，需包含夏季高温暴雨天气突击整治方案、农忙季节的应急管理方案。 方案包含以上内容且满足项目实际需求没有缺陷的得6分；每缺少一项内容扣2分。方案中每有一处缺陷的扣1分，扣完为止。 【注：1、内容不全不得分。2、缺陷是指：①内容与项目无关；②内容表述错误；③内容前后表述矛盾；④非专门针对本项目或不适用本项目的特性；⑤项目名称、实施地点、实施内容、涉及的规范、标准与本项目要求不一致等。】 |

（四）价格分：15分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价，得分保留小数点后两位（四舍五入）。

（五）政府采购政策功能落实

1.供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

2.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4.在政府采购活动中残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式详见附件1）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件2）；

6.法定代表人身份证明书（格式见附件3）；

7.法人授权书（格式见附件4）；

8.磋商响应函（格式见附件5）；

9.采购公告中“二、申请人的资格要求（二）”提供相应的佐证材料；

10.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件6）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件7）

3.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.报价总表（格式见附件8）；

2.分项报价明细表（格式见附件9）。

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件10）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件11）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件12）

附件1

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

：

我方参加你方的（项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：

本单位（具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

______年______月______日

附件2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年______月______日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方项目编号：        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件5

磋商响应函

致：采购人

根据贵方的项目编号：    磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

附件9

分项报价明细表（服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件10

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件12

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，

- 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

- 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

- 等国家有关规定追究相应责任。

附件13

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 附件14

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件15

南通市政府采购线上合同信用融资政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资是南通市财政局和中国人民银行南通市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资慢、融资贵、融资繁问题推出的一项融资服务举措。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购网-“政采贷”模块查询联系。

- 附件16

南通市政府采购履约保证保险政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购履约保证保险是南通市财政局、中国银保监会南通监管分局和南通市行政审批局共同支持企业发展，针对企业现金流不足问题推出的一项服务举措。投保履约保证保险后，不影响贵公司在银行的授信额度，也无需提供额外担保和大额现金质押，有助于盘活贵公司现金流。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保证保险形式替代履约保证金。集中采购项目可线下自主选择或在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线办理履约保证保险，分散采购项目可线下自主选择符合要求的保险公司办理。保险公司将根据《关于在政府采购领域深入开展南通市履约保证保险业务的通知》（通财购〔2023〕23号），按照双方自愿的原则提供履约保证保险服务。