梁溪区双河村社区党群服务中心装饰工程

清单编制说明

- 一、工程概况

1、本工程为梁溪区双河村社区党群服务中心装饰工程。本项目位于无锡市梁溪区山北街道双河村社区。

- 二、编制的主要依据：

1、根据业主提供的施工设计图内容及答疑文件，按工程量清单计价法编制；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；

4、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

5、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014版；

6、《江苏省安装工程计价定额》2014版；

7、《江苏省建设工程费用定额》2014版及其相应调整文件；

8、苏建价〔2016〕154号营改增文件、省住房城乡建设厅〔2018〕第24号、苏建函价〔2019〕178号；

9、无锡市住建局有关文件。

三、本工程招标范围：

1、投标单位应完成设计图纸及工程量清单所界定的范围，实施范围详见清单编制说明及施工图纸；

2、工程范围：装饰工程、安装工程等，具体内容详见工程量清单。

- 四、暂列金额、暂估价

- 1、本工程暂列金额：100000元；

- 2、本工程专业工程暂估价：广告布置暂估价100000元。

- 五、工程质量、材料、施工等特殊要求：

1、本工程须满足清单、图纸及甲方要求；

2、工程质量、材料、施工工艺等特殊要求：详见招标文件；

3、工期要求见招标文件。

六、其他说明：

1、本清单所列工程数量仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范或监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按工程量清单单价进行结算与支付。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2、分部分项工程的工作内容，凡清单备注中没列的，按照13版《建设工程工程量清单计价规范》相关项目所列的工作内容。

3、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删改。投标报价时，单位汇总表的格式应严格按照清单给出的格式进行报价。

4、投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件有矛盾时，投标人应提供书面答疑，要求书面澄清，若答疑阶段已过时发现，则以招标文件为准。

5、清单项目是施工工序的综合，招标人按规范编制的综合工序可能和设计图纸提供的“工程数量表”的计量单位及工序划分不一样，投标人应根据清单要求及《清单计价指引》规定的工程内容计算各项费用，计算施工工序数量应以设计图示（断面）尺寸为依据，设计图上所示的单位工程数量的含量只是参考。业主不承担由于设计图上提供的分项或分部工程量表缺陷而造成的各项索赔。

6、中标人应负责做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并将预计可能发生的费用列入投标报价。

7、拆除工程经现场踏勘，拆除包括但不限于墙体拆除、楼梯拆除、门窗拆除、预留门洞口拆除、消防管道拆除及其他零星拆除等，拆除工程按项包干，结算不做调整。

8、本工程门、窗应符合设计图纸明确的参数以及门窗框周边的塞缝等应满足相关验收规范、技术规程的相关规定，费用包括在投标报价中。

9、无论施工图纸或工程量清单项目特征中是否说明需二次深化设计的内容，对施工图的任何深化设计均需得到设计院及甲方的认可，涉及的深化设计费及由此增加的任何其他费用均由投标人自行在各清单项目综合单价中进行考虑，结算时不再增加此类费用。

10、图纸内部分智能化设备及空调设备不在本次招标范围内，详见招标清单及省集采文件。

11、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际的施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，中标人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

12、投标人自行考虑脚手架的相关费用、设备运输吊装费用，费用包含在投标总价中，结算不予调整。

七、工程量计算及清单计价说明

1、石膏板吊顶按垂直投影面积计算，侧边板已含在综合单价内。

- 八、投标人不得将下列不可竞争费用改变标准计取：

1、本表中所标明的有关规费为不可竞争费用，各投标单位必须按下表费率计取各项费用，如发生错误，评标委员会将以废标处理。

| 序号 | 费用类别 |  | 计算基础 | 安装工程 | 装饰工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工措施费费率(%) | 基本费率(%) | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.5 | 1.7 |
| 2 |  | 扬尘污染防治增加费(%) |  | 0.21 | 0.22 |
| 3 | 规费费率（%） | 社会保险费率(%) | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 2.4 | 2.4 |
| 4 |  | 公积金费率(%) |  | 0.42 | 0.42 |
| 5 |  | 环境保护税（%） |  | 0 | 0 |
| 6 | 税金费率(%) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 | 9 | 9 |

注：按锡建建市〔2019〕8号文《关于明确建设工程环境保护税计价问题的通知》不再计列环境保护税。