招　标　文　件

项目名称：急诊临床信息系统与三大专病中心系统（第二次）

项目编号：JSZC-320623-HWZX-G2025-0741

采购代理编号：0675-256JOC016053

采购人：如东县中医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2025年10月

目录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  项目需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件参考格式

第一章  招标公告

受如东县中医院的委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司就急诊临床信息系统与三大专病中心系统（第二次）项目[项目编号：JSZC-320623-HWZX-G2025-0741]进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

项目概况

如东县中医院急诊临床信息系统与三大专病中心系统（第二次）的潜在投标人可在 苏采云系统内免费下载招标文件 ，并于2025年11月20日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320623-HWZX-G2025-0741

2、项目名称：急诊临床信息系统与三大专病中心系统（第二次）

3、项目预算金额：人民币145.00万元

4、最高限价：人民币145.00万元（投标人投标报价不得超过前述限价金额，否则将作无效标处理）

5、采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额/最高限价 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊临床信息系统与三大专病中心系统（第二次） | 1套 | 145.00 | 不接受 |

合同履行期限：见项目需求

## 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度（2024年）的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内（即2025年5月-2025年10月期间）任意一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3、本项目 不接受 联合体投标。

4、本项目 不接受 进口产品投标。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、本项目为专门面向中小微企业项目。

2、本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目专门面向中小微企业采购。所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））。

3、中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为软件和信息技术服务业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1、时间：自招标公告发布之日起5个工作日。（5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据）

2、地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2025年11月20日14时00分（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

（一）采购代理编号：0675-256JOC016053

（二）本项目获取招标文件时间明确为：2025年10月30日09:00起至2025年11月6日17:00止（北京时间）

（三）其它补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)。

3、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件，但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：　如东县中医院

地址：　江苏省如东经济开发区淮河路66号

联系人：　王建华

联系电话：  0513-69908511

2.采购代理机构信息

名称：　江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：　南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：　025-84795989、84795467

3.项目联系方式

项目联系人：熊文宇、姜博闻

电　话：　 025-84795989、84795467

邮箱：　 xwy@jocite.com

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公布。

8.4在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

*10.3 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

证明投标人所提供货物和服务都符合招标文件要求的文件应该是鉴定书、样本、说明书、图样和资料，并须提供：

① 货物的主要技术数据和性能的详细描述，服务的履约能力、功能需求实现等应以正式印刷的样本、使用手册、说明书、检测报告、或网上公开发布的数据来证实。

②根据招标文件的技术需求逐条说明货物或服务对技术需求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；

③对上述②条的说明，请投标人注意：

招标文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过招标文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。

12、开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1 投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2 提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

*投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写完整投标函、开标一览表。

16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件签署

18.1 投标人需按照文件要求签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

19.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

19.4投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

19.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.6投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

19.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

*21.1 苏采云系统将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4 *投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 *在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件 2、需提供被授权人近三个月内（即2025年8月-2025年10月期间）任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具。 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

27.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目核心产品为：急诊临床信息系统和专病中心系统）

27.6评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内（自澄清发布后15分钟，投标人应关注苏采云系统，及时在规定时间内作出回复。回复超出时间视为未提供有效书面说明、证明材料），在政府采购管理交易系统（苏采云）中提供项目具体成本测算、项目相关货物、服务业绩案例等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，评审委员将会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平、项目相关货物业绩金额等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标（响应）文件将被评审委员会作无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审资料中进行记录。

*28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）在报价时采用选择性报价；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未通过符合性审查的。

（7）投标人未成功解密电子投标文件的。

（8） 投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的。

（9）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的；

（10）经查询，投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；

（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的；

（12）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

*28.2废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：熊文宇

联系电话：025-84795467

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人及招标范围内各医疗机构签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人及各医疗机构造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得将服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

34、电子投标文件要求

34.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

34.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

34.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

34.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册等）扫描上传至投标系统。

35、中标服务费

领取中标通知书前，中标人按照江苏省招标投标协会(苏招协[2022]002)《江苏省招标代理服务收费的指导意见》货物收费指导价标准收取，向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

合同模板

| 甲方： | 如东县中医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 住所地： | 如东县掘港镇淮河路66号 |  |
| 纳税人识别号： | 123206234676866162 |  |
| 乙方： |  |  |
| 住所地： |  |  |
| 统一社会信用代码： |  |  |
| 开户银行： |  |  |
| 银行帐号： |  |  |

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着诚实、信用、公平、友好协商的原则，就甲方向乙方购买最新版本【    系统】（以下简称“信息系统”），自愿签订本合同。具体条款如下：

一、项目要求、产品名称、型号规格、单位、数量：

为了提升甲方信息系统现代化程度，提高医院管理水平和医疗服务质量，更好地为患者服务，甲方向乙方购买 的最新版本【 系统】一套，‌其产品乙方承诺符合国家及相关部门颁布的质量标准和规范要求。按照电子病历应用五级、互联互通四甲、智慧服务三级的标准建设；按照分院模式[包括医共体分院、总分院等]和“江苏省县级妇幼保健院（依托建设）”的要求建设；完成与HIS、EMR、体检等相关系统的集成和接口开发，做到数据的统一存储和管理，实现影像和报告的全院共享，消除信息孤岛。实现医技影像业务一体化管理，保证数据的共享与临床应用。与医院信息系统对接并深度集成；并进行流程、效率方面的优化，确保系统可靠、稳定、高效运行。具体要求以招投标文件，配置见合同附件1。

二、合同总价：

1.本次合同含税总价为【人民币  元整（¥   ）】。

2.本项目为交钥匙工程(总价包括但不限全部运输、安装、调试、测试、培训、技术服务、原系统历史数据迁移、相关接口费用等，不得另行增加费用)，所有不足部分请自行测算。

3.包含工程师现场实施、部署、个性化修改、数据校对；对专职人员、信息科维护工程师就涉及此软件的使用和功能进行培训，至其能熟练使用操作。

4.包括国家、省、市、县等平台对接；医院信息系统对接；互联互通四甲、电子病历五级、智慧服务三级评审建设增加软件对接。

三、付款方式：

整体验收合格后凭验收报告及发票付总货款的   %，即【人民币 元整（¥  .00）】；自验收合格之日起满6个月时凭票支付总货款 %，即【人民币 元整（¥ ）】；自验收合格之日起满24个月时凭票支付总货款 %，即【人民币 元整（¥ ）】甲方付款需汇至本合同首部所载明的乙方银行账户。

四、售后服务：

1、信息系统（含数据库）免费质保服务【叁年】，包括功能增强性维护（包含但不限于新增报表模板、业务流程优化等非结构性修改）、医院信息系统对接、政策性系统对接，公司最新产品免费小版本升级，保证所开发的软件正常运行。维保期从系统整体验收通过之日起计算；维保期内免上门费、维修费和系统升级费等。

2、提供7x24小时的系统维护服务(以电话服务为主，结合现场服务、远程协助等形式)。在服务期内，系统软件出现故障、需要现场服务具备时，乙方技术人员收到服务请求后12小时内到达甲方现场进行故障诊断。排解重大故障，应在接到甲方服务请求后4小时内到达甲方现场解决；24小时内予以排除故障。

3、乙方在维保期内提供不定期上门巡检服务及免费预约上门维护服务，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现的问题、提供软件小版本升级服务、每月提供系统巡检报告等；保修期内，乙方负责对其所开发的应用软件进行改错性维护(即故障排除)，不收取额外费用。乙方须在每月5日前提交上月系统运行分析报告。

五、项目要求

1、施工工期：在甲方数据接口及硬件配合到位的情况下，合同签订后【 个工作日】内完成项目正式上线。如因甲方计划调整，从接到医院通知开始到正式上线整个实施周期为【 个工作日】。

2、实施团队：

实施团队由原厂工程师组成。项目组成人员不少于2人（项目实施过程中此2人必须驻场, 项目经理担任过三级医院的同类项目经理，且有互联互通四甲、电子病历五级评审通过经验）,实施团队人员的调整必须经过如东县中医院的书面同意，其中关键人员不得调整。

3、在合同签订后10个工作日内，由乙方公司组织人员根据合同、甲方的具体情况撰写《信息系统实施计划书》，包括业务流程图、网络拓扑图、项目里程碑、实施进度表、人员配置计划、风险管理计划等。该计划书需提交甲方审核，甲方有权在收到计划书后7个工作日内提出修改意见，乙方应在收到修改意见后7个工作日内完成修改并重新提交。目的：指导医院实施按计划顺利进行；明确实施过程中公司与院方的工作职责。

‌4、提供最新版本全套功能的 系统。

5、达到互联互通四甲、电子病历五级、智慧服务三级建设要求。

6、具备分院模式[包括医共体分院、总分院等]，达到“江苏省县级妇幼保健院（依托建设）”的要求和江苏影像云的要求。

7、系统跨平台设计，具备Windows、Linux，符合信创、国产化发展要求。

8、系统具备完备的应急处理模式。一旦整体网络出现故障，系统将迅速切换至应急模式，以此优先确保检查工作得以持续进行，不会出现停顿。而当网络恢复正常后，系统会切换回在线模式，并且具备将离线期间产生的数据自动上传，从而保证数据的完整性和连贯性，实现整个工作流程的无缝衔接。故障发生时，切换至应急模式的时间≤30S。故障恢复后，切换至在线模式的时间≤30S。

9、信息系统与集成平台对接；满足单点登录

10、运行数据按照标准清洗后传至数据中心

11、网络安全

①杜绝弱口令、默认口令、通用口令和易猜解口令：“口令长度8位以上，至少包含大小写字母、数字、特殊符号”。

②系统登录有使用次数及控制登录时间。

③加强网络安全建设，免费配合网络安全整改。

④数据库密码修改不影响程序。

12、免费与全部系统对接。

①国家、省、市、县等平台对接[不限江苏影像云、江苏省全民健康信息平台等]

②医院信息系统对接[优先选择集成平台对接]

③包括互联互通四甲、电子病历五级、智慧服务三级评审建设增加软件对接

13、部署测试系统，功能与正式库一致

14、不限医生工作站、技士工作站点数

15、整体验收前所有设备免费对接。同时放射设备点数不少于25个（含移动DR、口腔科设备）；超声设备点数不少于15个，满足高清传输的要求；内镜设备点数不少于5个，满足高清传输的要求。

16、提供增加新设备和替换设备的对接费用

17、报告格式：可以同时生成PDF、JPG、OFD等格式报告

六、培训要求

1、在实施过程中提供全面的培训，培训对象包括系统管理员、管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作人员培训内容为系统的操作培训；

2、派出具有相应专业资格和实际工作、培训经验的人员进行培训。

3、培训项目结束之时，安排进行培训测试，以检验学员对系统的基本操作能力和掌握水平；当学员普遍反映对培训课程不满意时，乙方重新安排培训，并承担全费用。

4、必须为所有被培训人员提供文字资料、讲义和视频等培训教材，培训教材必须以印刷品形式提供，费用一次性计入培训费用报价。所有的资料必须是中文书写；乙方须提供详细的培训计划。

5、人员培训方式分两类，一类为业务人员培训，培训采用集中授课、现场演示和辅助操作三种培训方式；另一类为技术人员培训，培训采用理论培训和实际操作相结合的方式。

6、培训方式：包括但不限于集中授课、现场演示和辅助操作。

七、测试

上线前进行系统化测试，确保系统功能、性能、安全性及稳定性，最大程度降低上线风险，保障医院业务平稳过渡。并提供功能测试报告。

（1）上线前进行模块功能验证、业务流程覆盖、数据准确性等功能测试。

（2）上线前进行系统间接口、数据一致性等集成测试

（3）上线前进行高并发场景、响应时间等性能测试

（4）上线前进行权限控制、数据加密、漏洞扫描等安全性测试

（5）上线前进行多终端适配、浏览器/操作系统等兼容性测试

（6）上线前进行完整性验证、数据清洗等数据迁移测试

（7）上线前进行备份与恢复、容灾切换等灾难恢复测试

（8）上线前进行模拟操作等用户培训测试

八、项目上线要求

项目实施完成合同所规定的系统软件的安装、调试、测试、培训工作后，测试由实施人员、院内技术人员、使用人员测试，系统测试通过且满足上线条件后进行上线，上线试运行正常，可以投入使用后，甲方签署上线确认书，试运行期限为3个月。

九、验收要求

在试用期间，甲方以纸质方式向乙方提出验收问题列表，乙方派遣工程师入场协调，解决问题后，正常运行无问题，应用软件运行稳定，期间的月报数据正确，满足医院业务正常开展；信息系统按照“功能达标、性能可靠、安全合规、用户满意”的标准进行验收：

1、按照采购文件和合同的要求进行功能完整性验收。

2、性能稳定性验收：系统在高并发场景下响应时间应控制在2秒以内，吞吐量需满足医院日常业务峰值需求；并具备容错与灾备能力。

3、数据安全与合规性验收：满足数据安全要求，患者敏感信息需采用国密算法加密传输，用户权限需按角色分级管理，防止越权访问；满足安全漏洞与风险防控通过漏洞扫描工具检测系统安全性，确保无高危漏洞，并通过《网络安全法》及《数据安全法》相关合规审查。

4、行业标准与规范符合性：符合《中医医院信息系统基本功能规范》、《三级医院评审标准实施细则》、《医疗卫生机构网络安全管理办法》、电子病历五级评审、互联互通成熟度四甲等国家标准与地方实施细则；接口标准化实现数据实时上传与共享。

5、用户体验与培训验收：操作界面友好；培训与文档完整性（提供完整的系统操作手册、业务流程图、维护文档及培训记录，确保医护人员能熟练使用系统）

6、验收流程

（1）初验：功能模块逐一测试，覆盖率达100%；

（2）终验：初验通过后试运行20天后，综合评估性能、安全及用户反馈。

7、验收报告内容与文档要求：包含功能测试结果、性能指标、安全评估、用户反馈及整改记录，需求说明文档、业务流程图、技术设计文档、功能说明文档、用户操作手册和软件维护手册等文档资料齐全，软件不需要注册使用。

十、其他要求

互联互通四甲、电子病历五级、智慧服务三级评审要求。在验收通过五年内免费提供评审服务和评级相关的系统改造。

①按照互联互通四甲、电子病历五级评审、智慧服务三级评审标准系统改造

②评审过程技术具备（数据质量优化）

③上报实证材料审核

④评级启动及迎检培训

⑤现场模拟评审

⑥现场评审具备

十一、双方责任与义务

（一）甲方责任与义务

在整个系统的实施过程中，为确保系统的实施进度与实施结果，甲方应为乙方提供如下的工作具备：

1、指定固定的至少一名网络及系统管理技术人员，做好乙方技术人员与医院信息科及其他相关人员的沟通并负责协调工作。该名技术人员全程参与乙方系统实施与培训。

2、协助乙方技术人员，收集整理系统实施中所需准备的基础数据。做好系统运行前培训人员组织和技术培训。

3、甲方为乙方现场安装调试和正式部署提供必要的软件、硬件、网络、基础数据等条件，以满足软件安装调试的需要。

4、甲方负责及时签收乙方交付的软件及相关产品，按本合同约定进行验收，并按照本合同规定的付款方式及时付款。

（二）乙方责任与义务

1、乙方负责项目实施方案沟通与制定。

2、乙方负责应用程序的安装、调试、测试、培训等。

3、乙方负责项目验收资料的收集和准备。

4、乙方保证其提供的软件产品未侵犯第三人之著作权、商标权、专利权等知识产权，不会侵犯任何第三人的商业秘密或对任何第三人构成不正当竞争，如因此与第三人形成争议、诉讼或仲裁案件，由乙方承担全部责任，并负责赔偿采购人由此而遭受的全部损失。

十二、知识产权

乙方依照本合同向甲方交付约定的项目。本合同项目的软件使用权利归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得对该些可执行程序进行任何处理，乙方不得因任何目的进行使用、复制、转让等行为。本协议项目的知识产权和源代码归乙方所有。甲乙双方在相关协议生效前各自所拥有的一切知识产权均保留为相关方各自所有，此相关协议的签订并不赋予任何一方拥有对方的任何知识产权上的权利。

十三、违约责任

1、乙方提供的产品和服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收。

2、乙方【60个工作日】未能完成信息系统正式上线，逾期每天1000元收取违约金；延期超过10日，甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总价3%的违约金。如因甲方计划调整或第三方系统数据对接配合不到位导致的延期，经甲方书面确认后，则不作为乙方违约。

3、乙方交付的产品经甲方验收三次后仍不合格的或未能在5个月内通过甲方验收（从甲方签署系统上线日期开始计算），甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总价3%的违约金。

4、甲方未按本合同约定付款达15个工作日的，乙方可书面催告甲方付款。甲方收到乙方的书面催告后15个工作日，甲方无正当理由内仍未付款的，每延迟一日，需支付乙方应付未付金额0.2%的违约金，违约金总金额不超过合同总价款的3%。

5、因乙方原因造成的重大数据安全事故乙方除承担违约金外，另按甲方实际损失金额200%赔偿。

十四、法律适用和争议解决

1、本合同适用中华人民共和国法律。

2、所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取：

2.1向【甲方所在地】人民法院起诉。

2.2诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

十五、不可抗力

1、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认可的不可抗力事件。

2、 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应在72小时内书面通知另一方并提供证明，否则不得主张免责。不可抗力持续超过15日，甲方可单方解约。尽快将事故通知另一方。在此情况下，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

十六、合同生效及其他

1、本合同经甲、乙双方法定【授权】代表人签字或并加盖甲乙双方公章或合同章后生效（多页合同须加盖骑缝章）。

2、甲乙双方共同确认本合同首部所载明的住所地，为甲乙双方有效的送达地址。今后凡与本合同项下有关的文书函件以及相关法律文书的送达地址均以此为准。甲乙双方承诺在住所地发生变更时，应及时书面通知对方，否则因住所地不准确，或住所地变更后未及时书面告知合同相对方，导致合同往来文书函件及法律文书被拒绝签收、无法送达等情形的，应自行承担有效送达的法律后果。对此甲乙双方均表示认可无异议。

3、本合同履行地点：如东县中医院。

4、本合同与洽谈文件内容及招标文件内容互补，具有同等法律效力。如有不一致，以本合同正文为准。

5、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执两份。

（本页无正文，仅合同签署页）

| 甲方（盖章）：如东县中医院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定【授权】代表人（签字）： | 法定【授权】代表人（签字）： |
| 签订日期：2025年 月 日 | 签订日期：2025年 月 日 |

第四章  项目需求

一、技术需求

（一）总体要求

1.提供最新版本的信息系统，本地化部署，软件不需要注册使用，满足信创要求，支持适配国产主流基础软硬件,覆盖芯片、操作系统、数据库等。报价中包含项目实施所需服务器操作系统、数据库、中间件

2.按照不低于互联互通四甲、电子病历五级、智慧服务三级要求建设，配合医院通过互联互通四甲、电子病历五级评审

3.具有集团医院（总分院、多院区）/医共体（总分院、多医疗机构体系）管理，系统集中部署、数据集中存储，支持多院区、具备医共体多机构接入并使用系统；同时达到“江苏省县级妇幼保健院（依托建设）”的要求。

4.通过移动PDA记录胸痛、卒中、创伤三大中心记录时间功能

5.信息系统与集成平台对接

6.运行数据按照标准清洗后传至数据中心

7.按时医院、科室、医疗组、个人进行数据统计形成报表，并按照不同权限查看和下载

①国家三级公立中医医院绩效考核

②等级医院评审

③质控中心

④专科能力建设

⑤其他政府各部门所需上报

8.单点登录

9.网络安全

①杜绝弱口令、默认口令、通用口令和易猜解口令：“口令长度8位以上，至少包含大小写字母、数字、特殊符号”。

②系统登录有使用次数及控制登录时间。

③加强网络安全建设，免费配合网络安全整改。

④数据库密码修改不影响程序。

10.免费与全部系统对接。

①国家、省、市、县等平台对接

②医院信息系统对接[优先选择集成平台对接]

③包括互联互通四甲、电子病历五级、智慧服务三级评审建设增加软件对接

④对接如东县120院前急救系统

11.部署测试系统，功能与正式库一致

12.项目实施范围： 如东县中医院、如东县妇幼保健院,

13.免费服务期：3年，质保期内免费升级及免费客户化修改

14.实施周期：急诊临床信息系统2个月实施上线， 三大中心系统4个月实施上线.

15. 免费服务期结束后，有偿维保费用单独报价，出保后年维保费用≤8%。

（二）功能配置要求

为了满足互联互通四甲、电子病历五级、智慧服务三级评审要求、等级医院评审（三甲）和“江苏省县级妇幼保健院（依托建设）” 的要求。进一步提升我院急危重症患者急救水平，通过信息化手段打造我院危重症患者协同急救体系，建设急诊临床信息系统和三大专病中心信息系统，同时对接如东县120院前急救系统，实现覆盖院前、院中、专科、院后一体化管理的全新急危重症患者协同救治模。功能配置如下：

| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊临床信息系统 | 急诊预检分诊工作站 | 1 | 套 |
| 2 |  | 急诊排队叫号管理 | 1 | 套 |
| 3 |  | 急诊诊区医生工作站 | 1 | 套 |
| 4 |  | 急诊抢救医护一体化工作站 | 1 | 套 |
| 5 |  | 急诊留观医护一体化工作站 | 1 | 套 |
| 6 |  | 急诊交接班管理 | 1 | 套 |
| 7 |  | 急诊会诊管理 | 1 | 套 |
| 8 |  | 急诊输液管理 | 1 | 套 |
| 9 |  | 急诊移动护理工作站 | 1 | 套 |
| 10 |  | 急诊质控与统计工作站 | 1 | 套 |
| 11 |  | 急诊数据驾驶舱 | 1 | 套 |
| 12 |  | 急诊系统集成管理 | 1 | 套 |
| 17 | 胸痛中心信息系统 | 胸痛绿色通道管理 | 1 | 套 |
| 18 |  | 胸痛协同救治管理 | 1 | 套 |
| 19 |  | 胸痛急救专病档案管理 | 1 | 套 |
| 20 |  | 胸痛急救质控管理 | 1 | 套 |
| 21 |  | 胸痛急救数据上报管理 | 1 | 套 |
| 23 | 卒中中心信息系统 | 卒中绿色通道管理 | 1 | 套 |
| 24 |  | 卒中协同救治管理 | 1 | 套 |
| 25 |  | 卒中急救专病档案管理 | 1 | 套 |
| 26 |  | 卒中急救质控管理 | 1 | 套 |
| 27 |  | 卒中急救数据上报管理 | 1 | 套 |
| 29 | 创伤中心信息系统 | 创伤绿色通道管理 | 1 | 套 |
| 30 |  | 创伤协同救治管理 | 1 | 套 |
| 31 |  | 创伤急救专病档案管理 | 1 | 套 |
| 32 |  | 创伤急救质控管理 | 1 | 套 |
| 33 |  | 创伤急救数据上报管理 | 1 | 套 |

（三）技术要求

（①）急诊临床信息系统

1、急诊预检分诊工作站

建设急诊预检分诊工作站，主要应用于急诊预检分诊台，规范急诊预检分诊流程，促进分诊工作智能化和均质化。系统能够自动采集设备数据，基于急诊症状学知识库，以及多种自动评分工具，帮助分诊护士快速、准确完成预检分诊。同时对群体事件、绿通等特殊流程进行专门设计，与医院挂号流程无缝对接，提高预检分诊的效率和质量。

1.1.分诊患者登记

1)支持分诊基本信息登记功能，包含：病人ID、患者姓名、性别、身份证号、出生日期、电话、地址、联系人、电话、发病时间、民族、国籍等。

2)支持快速分诊功能，支持读卡器，实现从患者身份证、就诊卡、医保卡、电子医保凭证等多种介质快速读取患者基本资料的功能。

3)支持不同年龄的显示规则。

4)系统支持先分诊后挂号，先挂号后分诊，分诊即挂号，三种模式任意一个。

5)支持无名氏登记，能够针对三无病人，自动分配预检号进行登记，后期可与挂号信息进行匹配，并且标记患者为三无患者。

6)支持患者到院方式的登记。

7)支持发热门诊、外宾等特殊人员信息标记。

8)支持患者类型登记，例如心梗、脑梗能够与主诉知识库联动。

9)支持物联网腕带绑定登记。

10)支持患者流行病学史登记。

11)系统能够实现自动分级、每个级别有颜色管理，选择病人流向；允许分诊护士对自动分级信息进行修正，修正分诊级别需要选择修改理由。

12)支持二次分诊登记功能。

13)▲支持分诊暂存功能。

14)支持打印分诊条。

15)支持打印腕带，管理急诊患者。

1.2.分诊体征智能分级

1)支持体征数据自动采集、上传，具有数据输出协议及接口的监护仪、臂式血压计等设备实现体征数据的自动采集。

2)支持同时对接多台监护设备，可以选择对应设备获取体征数据。

3)支持录入收缩压、舒张压、SpO2、脉搏、体温、意识。

4)支持拒测TPRBP、无生命迹象等选择。

5)支持生命体征自动化分级，支持自定义生命体征分级推荐策略。

6)支持儿童体征辅助分级分诊，支持根据儿童年龄进行自定义配置与维护。

1.3.分诊判定知识库分级

1)系统提供分级分诊的知识库，包含外伤和非外伤两大系统；分诊知识库具备患者主诉、主诉判断依据，供预检分诊作为依据。

2)能够提供三区四级、新五级分诊模式，病情等级筛选，自动评级功能(遵循卫《急诊患者病情分级试点指导原则(2011征求意见稿)》、《医院急诊科规范化流程》（WS/T390-2012）、《急诊预检分诊专家共识（2018 年版）》等标准，支持三区四级(五级)的分诊模式配置化分诊等级)，分诊人员将病人分配到适当的治疗区。

3)支持根据主诉搜索分诊知识库，快速定位，完成三区四级（新五级）的自动判断。

4)支持内嵌病情分级知识库，提供常用主诉、判定依据集合；能够支持医院授权人员能够对分诊知识库进行自定义配置与维护，不断完善知识库内容。

1.4.分诊评分分级

1)支持评分管理，系统通过评分自动对病人病情按轻重缓急做系统分级，评分能够根据医院的需求灵活配置。

2)支持通过自动采集的体征，引入评分系统实现对患者病情的评估。

3)支持MEWS评分、REMS评分、GCS评分、创伤评分、痛疼评分等评分管理。

4)支持通过评分进行自动化分级。

5)▲根据年龄识别患者类型为儿童时，系统评分自动支持PEWS评分。

1.5.分诊衔接管理

1)在院前急救系统提供接口的条件下，支持从院前急救系统获取急救患者信息，分诊护士可协助院前医护人员提前分诊登记；能够登记120车辆信息；支持直接手工录入、修改患者信息。

2)在院内HIS系统提供接口的条件下，支持从HIS系统获取挂号患者信息，分诊护士可协助院前医护人员提前分诊登记。

3)在院内HIS系统提供接口的条件下，支持直接手工录入、修改患者信息。

4)在院内HIS系统提供接口的条件下，支持新患者提醒。

1.6.群伤事件管理

1)支持群伤事件登记和群伤患者管理，记录事件名称、事件时间、事件地点、事件类型、事件规模。

2)支持群伤患者管理，记录患者信息、伤情记录、救治状态、患者分级。

3)支持群伤应急预案启动，通知相关人员并完成签到。

4)支持在群伤医护人员到岗后，由分诊护士进行人员签到，支持代入签到时间。

5)支持大屏显示群伤事件以及患者信息，显示群伤事件的基本信息和通知医护人员的签到信息。

6)支持系统群发伤应急预案中应急人员信息配置。

1.7.重大病种衔接

1)支持系统配置患者重大病种标识，例如急性心机梗死、急性脑卒中、急性创伤、急性呼吸衰竭、急性颅脑损伤、急性心力衰竭等。

2)支持绿色通道病种标识标记。

3)支持重大病种类型选择与主诉的联动、智能确定分级，其中选择创伤时，需要支持弹窗显示高危险受伤机制供护士选择判定分级。

4)支持重大病种患者信息同步至分诊大屏。

1.8.分诊质控统计

1)支持分诊统计功能，支持分诊准确率统计、三无人员统计、预检分诊分级统计、分诊去向统计等，支持按照科室的统计需求定制化，支持饼图、柱状图、表格等形式展现数据。

2)支持各科室分诊登记人数统计，统计每个科室分诊人数，并支持数据的导出。

2、急诊排队叫号管理

建设急诊排队叫号子系统，主要用于急诊诊区三四级病人就诊的呼叫，通过可视化的急诊排队队列信息，规范急诊排队叫号流程，内置急诊排队叫号规则，实现急诊科室患者有序就诊，有效利用有限的急诊资源。

2.1.急诊叫号规则引擎

1)能够根据急诊分诊提供的实时数据，生成患者排队队列。

2)三、四级患者在诊区不同科室排队就诊。

3)支持三四级患者自动排号：系统按照三级患者优先原则进行排队，其中三四级 患者排队模式可配置，可支持三级优先模式、三四级交叉模式、三级优先四级患者限定等待时长模式。同级别患者排队过程中要求支持地方患者和军队患者双队列。

2.2.急诊医生呼叫工作站

1)支持诊室医生呼叫患者进入诊室就诊，实现患者有序就诊。

2)支持医生重复叫号。

3)支持医生未到患者进行过号处理，过号的患者信息当天保留，过号的患者需到分诊台重新签到，由护士对其重新按照一定规则加入队列，并可对过号患者进行重呼。

4)取消叫号功能，医生临时有事患者需要等待就诊。

5)叫号详情支持查看已呼患者列表、过号患者列表、待呼叫患者列表。

2.3.急诊分诊护士工作站

1)分诊护士可以对过号患者进行过号插队，默认支持过号患者自动插入队列尾部，支持“隔3位后复呼”规则，也可根据医院需求，支持系统进行参数控制过号患者默认插入当前队列设定位置。

2)分诊护士可以对回诊患者进行回诊插队，系统进行参数控制回诊患者默认插入当前队列设定位置。

3)分诊护士可手动调整队列顺序，对特殊人群（如孕妇、儿童 军人）或病情突变患者进行优先级升级。

4)对于患者指定医生的，可由分诊台电脑手动选择对应的医生诊室。

2.4.急诊叫号综合大屏工作站

1)支持按照不同诊室显示当前就诊患者，待诊患者。

2)实时显示诊室候诊人数、预计等待时间。

3)支持显示医院公告信息，并按照医院需求进行定制。

4)支持对患者信息进行敏感处理，保证患者隐私。

2.5.急诊叫号统计

1)叫号各级别患者平均等待时间。

2)叫号排队患者高峰时间段统计。方便科室管理，以及高峰时段人员排班。

3、急诊诊区医生工作站

建设急诊诊区医生工作站，采用一体化的诊区工作站设计模式，实现急诊诊区患者精细化诊疗，提升急诊诊区的接诊效率。系统采用结构化电子病历，提供个性化的急诊病种模板定制，实现快速高效准确的病历记录；同时支持快速录入诊断信息，实现患者筛选和就诊资料的快速查阅。

3.1.诊区患者管理

1)支持待诊/已诊、患者姓名、患者id、就诊卡进行过滤。

2)支持对待诊患者进行接诊，完成就诊的患者进行结束就诊，并记录患者去向。

3)支持对属于重大病种的患者，进行一键启用专病，标记患者为重病患者，记录患者的发病时间、首次医疗接触等重要时间点。

4)支持查看患者分诊信息（主诉、判断依据、生命体征、评分分值、分诊级别等），对于分诊错误的患者，支持调整分诊级别以及填写调整原因。

5)支持展示患者最近时间的检验检查报告、生命体征、评分等信息。

6)支持对接急诊排队叫号系统，进行患者的呼叫。

7)支持查看患者的检验、检查等报告内容。

8)支持集成360视图，查看患者的历史报告数据。

3.2.诊区电子病历

1)提供常见的急诊诊区电子病历模板，满足急诊病种要求。

2)提供多种方式的结构化病历书写模板功能，可根据科室、病种、个人使用习惯定义病历模板。

3)病历创建获取治疗过程中产生的事件信息，支持插入医嘱、检验、检查、生命体征、病情记录等数据。

4)急诊分诊体征数据自动代入病历。

5)诊断信息自动体现在病历中；医生根据病情诊疗情况，可对初步诊断进行确认或修订。

6)支持表格、图片、超链接、分割线、水印等数据的插入。

7)提供医疗文书常用的特殊符号(如：℃，℉，‰，㎡，mmol等)。

8)提供上、下标功能。

9)在编辑病历内容的时候，可以另存为模版，保存模版后，可以直接对模版进行编辑。

10)根据必填项保存进行必填校验。

11)病历编写提供锁定功能(将某一份病历锁定是为避免多人同时操作同一份病历导致丢失病历现象)。

12)支持作废病历。

13)支持导入历史急诊病历内容：有些复诊患者，允许导入历史病历内容，在此基础上修改，降低重复输入，提高效率。

14)支持痕迹保留：用户对文档中的内容的新增、修改和删除都能产生痕迹信息并保留在文档中。

15)支持审阅模式，查看之前修改的病历痕迹。

16)支持各种同意书的电子化。

17)提供病历模板配置工具，允许科室自己维护各种结构化病历模板。

18)能够支持所有病历文书权限打印与电子存档功能。

19)病历列表标识病历是否签名、是否打印、是否质控标识,显示打印次数、文档状态、完成时间、完成人等信息。

20)支持预览并打印、打印当前行到本页尾、打印当前行到后续页。

21)支持调整显示比例，默认100%。

22)支持选择不同的纸张类型进行打印。

23)支持纸张方向调整，横向、纵向。

24)支持纸张边距调整。

25)在医院具备CA系统的前提下，签名支持可以对接外部CA签名。

26)实现临床数据的“一次录入，多处共享”，能够自动导入和选择导入相结合的方式，实现病历、护理间数据的充分衔接。

27)支持病历提供给院内360、平台和第三方病历系统进行调阅，实现门急诊住院病历数据互通。

3.3.急诊电子医嘱集成

1)利用接口方式与医院在用的急诊电子医嘱进行集成，通过系统集成的方式，可以省约大量的电子医嘱更换、培训、掌握熟悉的资源投入。

2)在成功集成现用的电子医嘱系统后，医生下达的诊断、医嘱将实时同步到急诊系统中，以便医护人员开展后续的工作。

3.4.急诊诊断管理

1)支持对接院内ICD-10或ICD-11疾病标准诊断库。

2)支持手工录入诊断。

3)支持常见诊断的快速下达。

4)支持诊断信息自动体现在病历中。

5)医生根据病情诊疗情况，可对初步诊断进行确认或修订。

6)支持根据诊断，自动判断患者是否为重大病种，并提醒标记。

4、急诊抢救医护一体化工作站

建设急诊抢救医护一体化工作站，采用一体化的工作站设计模式，实现抢救区医护数据的互通、协作共享，提升急诊抢救区的工作效率。系统内置急诊抢救病历模板，实现快速高效准确的病历记录；同时提供规范的护理工作站，实现患者病情的规范记录和监测。

4.1.抢救患者管理

1)支持列表、床卡模式展示在科患者信息。

2)在科列表展示已在科的患者姓名、性别、年龄、床位、分诊级别等信息。

3)支持对患者的批量导入，选择多个未在科患者，根据级别、科室自动分配床位。

4)支持对已出科的患者进行出科召回，默认为之前的床位，床位被占用，则提醒重新选择床位进行入科。

5)支持查看患者分诊信息（主诉、判断依据、生命体征、评分分值、分诊级别等），对于分诊错误的患者，支持调整分诊级别以及填写调整原因。

6)患者列表包含患者姓名、性别、年龄、分诊状态、分诊级别、分诊去向、分诊时间、重大病种等内容。

7)支持对患者姓名、床卡、科室、患者ID 进行检索。

8)支持根据患者分诊级别对患者数据检索。

9)支持根据患者在科状态对患者数据检索。

10)支持查看患者的检验、检查等报告内容。

11)支持调阅HIS 360°视图或者在HIS对接的前提下，显示患者的检验检查、生命体征、评分信息等资料。

12)支持对患者进行入科、转归、流转、绑定设备、变更编号等操作。

13)患者腕带打印，床头卡打印；支持患者入科操作自动打印腕带。

14)支持对患者进行转归操作。

15)支持病人一键式转归，抢救室，诊室，留观室，输液区流转信息自动记录。

4.2.抢救电子病历

1)提供常见的急诊抢救电子病历模板，具备抢救流程特色。

2)提供多种方式的结构化病历书写模板功能，可根据科室、病种、个人使用习惯定义病历模板。

3)病历创建获取治疗过程中产生的事件信息，支持插入医嘱、检验、检查、生命体征、病情记录等数据。

4)急诊分诊体征数据自动代入病历。

5)诊断信息自动体现在病历中；医生根据病情诊疗情况，可对初步诊断进行确认或修订。

6)支持表格、图片、超链接、分割线、水印等数据的插入。

7)提供医疗文书常用的特殊符号(如：℃，℉，‰，㎡，mmol等)。

8)提供上、下标功能。

9)在编辑病历内容的时候，可以另存为模版，保存模版后，可以直接对模版进行编辑。

10)根据必填项保存进行必填校验。

11)病历编写提供锁定功能(将某一份病历锁定是为避免多人同时操作同一份病历导致丢失病历现象)。

12)支持作废病历。

13)支持导入历史急诊病历内容：有些复诊患者，允许导入历史病历内容，在此基础上修改，降低重复输入，提高效率。

14)支持痕迹保留：用户对文档中的内容的新增、修改和删除都能产生痕迹信息并保留在文档中。

15)支持审阅模式，查看之前修改的病历痕迹。

16)支持各种同意书的电子化。

17)提供病历模板配置工具，允许科室自己维护各种结构化病历模板。

18)能够支持所有病历文书权限打印与电子存档功能。

19)病历列表标识病历是否签名、是否打印、是否质控标识,显示打印次数、文档状态、完成时间、完成人等信息。

20)支持预览并打印、打印当前行到本页尾、打印当前行到后续页。

21)支持调整显示比例，默认100%。

22)支持选择不同的纸张类型进行打印。

23)支持纸张方向调整，横向、纵向。

24)支持纸张边距调整。

25)在医院具备CA系统的前提下，签名支持可以对接外部CA签名。

26)实现临床数据的“一次录入，多处共享”，能够自动导入和选择导入相结合的方式，实现病历、护理间数据的充分衔接。

27)支持病历提供给院内360、平台和第三方病历系统进行调阅，实现门急诊住院病历数据互通。

28)支持入抢后6小时内完成抢救病历提醒。

29)支持病人离院时病程记录合并打印。

4.3.急诊诊断管理

1)支持对接院内ICD-10或ICD-11疾病标准诊断库。

2)支持手工录入诊断。

3)支持常见诊断的快速下达。

4)支持诊断信息自动体现在病历中。

5)医生根据病情诊疗情况，可对初步诊断进行确认或修订。

6)支持根据诊断，自动判断患者是否为重大病种，并提醒标记。

4.4.急诊电子医嘱集成

1)利用接口方式与医院在用的急诊电子医嘱进行集成，通过系统集成的方式，可以省约大量的电子医嘱更换、培训、掌握熟悉的资源投入。

2)在成功集成现用的电子医嘱系统后，医生下达的诊断、医嘱将实时同步到急诊系统中，以便医护人员开展后续的工作。

4.5.抢救护理管理

4.5.1.护理记录

1)支持监护数据的自动采集，并记录到护理记录单。

2)支持观察项内容分组显示，支持全折叠、全展开、手动展开等多种方式，快速定位护理项，方便护士操作。

3)观察项记录：支持记录观察项，支持提供模板，用点选的方式，快速录入观察项，如意识、瞳孔、肌力。

4)体征记录：提供提取体征功能，允许护士手工选择采集的生命体征，进行数据的批量选择。

5)支持整点或非整点录入体征数据。

6)支持患者体征趋势图展示，直观看到患者的生命体征信息变化。

7)出入量记录：支持通过简单点选，录入出入量，自动计算液体平衡，汇总到护理文书中。

8)导管管理：支持通过简单点选，录入导管信息，汇总到护理文书中。

9)满足插管时间、重置及拔管时间，记录导管的类型、规格等，对导管的长度、引流液的颜色、性质及量，穿刺部位的皮肤情况进行记录。

10)支持病情记录：对于护士重复书写的护理措施、病情记录和交班报告等文字段落进行模板化的统一订制，减轻护士书写护理记录的时间，规范医疗文书。

11)病情记录支持快捷码检索，快速检索病情记录模板。

12)支持上传护理过程中产生的图片资料。

4.5.2.医嘱执行

(1)系统支持对医嘱进行自动转抄。

(2)支持根据医嘱的类型、频次、天数、开始时间、计划执行时间拆分医嘱。

(3)支持医嘱执行时间不能早于入科时间校验。

(4)支持执行中医嘱列表以及已完成医嘱列表按照“医嘱类型”（全部、药物、检验、检查、其他）分别展示相应的医嘱。

(5)支持按照流速自动计算并呈现每小时药物医嘱执行量。

(6)支持在未执行医嘱列表中显示“输液贴”打印/未打印状态标记，支持状态进行筛选。

(7)支持用户在未执行医嘱列表操作打印输液卡、打印输液贴、打印医嘱单。

(8)支持用户可以在不同的“医嘱类型”分类下，未执行医嘱列表可以快速导航。

(9)支持未执行医嘱列表按照“医嘱类型”（全部、药物、检验、检查、治疗、其他）分别展示相应的未执行医嘱。

(10)支持根据按照未执行、执行中、已完成状态进行医嘱筛选。

(11)支持用户通过关键词，模糊查询未执行医嘱列表中的医嘱。

(12)支持用户对单条或多条医嘱进行驳回、配液、医嘱核对、医嘱执行、取消执行等操作，并支持记录操作人以及操作时间。

(13)对于静滴医嘱，支持按照设定的流速以时间轴展示执行进度。

(14)支持用户执行药物医嘱、皮试医嘱、嘱托医嘱、鼻饲医嘱以及检查/检验/其他医嘱，并支持记录医嘱的执行明细。

(15)支持时间轴展示各个环节的执行时间以及操作人。

(16)可以记录输血医嘱执行记录，并打印输血贴。

(17)支持皮试医嘱闭环：皮试医嘱执行及皮试结果录入。

(18)皮试医嘱支持双人核对流程。

(19)支持颜色标识医嘱缴费状态。

(20)支持自动调取医嘱执行项目中的皮试信息。

(21)支持执行多条通路医嘱，并记录通路信息。

(22)对于同一条医嘱，支持多次执行。

(23)支持对医嘱重新成组和取消成组。

4.5.3.护理评估记录

1)支持提供专业的评分工具，对患者病情进行快速有效的综合评估。

2)支持根据医院需求，配置护理评估表。

3)支持常见的MEWS评分、REMS评分、GCS评分、创伤评分、痛疼评分、脓毒症等评分管理。

4)支持查看患者的评分结果、评分日期，并且支持展示多个评分的曲线。

5)支持异常评分结果等级风险提示，提醒医护人员及时处理。

6)支持按专科分类对评分进行分组。

7)患者入室评估，一般患者入室评估等护理评估。

8)护理评估分值能够在多个文书中共享，“一次评估、多处共享”。

4.5.4.抢救护理单

1)提供常见的抢救护理单样式，支持按照医院实际需求进行样式调整。

2)自动汇总抢救期间从床边设备采集到的呼吸、监护等数据，以及医嘱执行情况， 自动生成护理文书，按照医院的抢救记录格式进行打印输出。

3)支持根据时间范围筛选特护单中记录的内容。

4)支持按照时间段以及时间间隔补录护理记录。

5)依据医院需求定制抢救护理单样式，支持抢救护理单内容自动生成。

6)在医院具备CA系统的情况下，支持对接CA实现护理单自动带入电子签名。

7)支持按照级别权限进行护理单的审核操作。

8)支持护理单的放大和缩小、翻页、打印预览和打印。

9)支持护理单打印设置对应水印。

4.6.诊疗时间轴

1)支持以时间轴形式展示诊疗过程。

2)▲急诊诊疗时间轴管理，以时间轴形式展示病人从分诊到离院诊疗项目信息，包括分诊时间、入科时间、开检验时间、开检查时间等。

3)支持重大病种的时间轴展示。

5、急诊留观医护一体化工作站

建设急诊留观医护一体化工作站，采用一体化的工作站设计模式，实现留观区医护数据的互通、协作共享，提升急诊留观区的工作效率。系统依据患者留观的流程进行设计，打造特色的急诊留观病历和留观护理系统，实现患者的精细化管理。

5.1.留观患者管理

1)支持列表、床卡模式展示在科患者信息。

2)在科列表展示已在科的患者姓名、性别、年龄、床位、分诊级别等信息。

3)支持对患者的批量导入，选择多个未在科患者，根据级别、科室自动分配床位。

4)支持对已出科的患者进行出科召回，默认为之前的床位，床位被占用，则提醒重新选择床位进行入科。

5)支持查看患者分诊信息（主诉、判断依据、生命体征、评分分值、分诊级别等），对于分诊错误的患者，支持调整分诊级别以及填写调整原因。

6)患者列表包含患者姓名、性别、年龄、分诊状态、分诊级别、分诊去向、分诊时间、重大病种等内容。

7)支持对患者姓名、床卡、科室、患者ID 进行检索。

8)支持根据患者分诊级别对患者数据检索。

9)支持根据患者在科状态对患者数据检索。

10)支持对患者进行入科、转归、流转、绑定设备、变更编号等操作。

11)患者腕带打印，床头卡打印；支持患者入科操作自动打印腕带。

12)支持对患者进行转归操作。

13)支持查看患者的检验、检查等报告内容。

14)支持调阅HIS 360°视图或者在HIS对接的前提下，显示患者的检验检查、生命体征、评分信息等资料。

15)支持留观体温单的调阅。

16)支持病人一键式转归，抢救室，诊室，留观室，输液区流转信息自动记录。

5.2.留观电子病历

1)提供常见的急诊留观电子病历模板，具备急诊留观特色，包括入观、出观记录、病程记录等。

2)提供多种方式的结构化病历书写模板功能，可根据科室、病种、个人使用习惯定义病历模板。

3)病历创建获取治疗过程中产生的事件信息，支持插入医嘱、检验、检查、生命体征、病情记录等数据。

4)急诊分诊体征数据自动代入病历。

5)诊断信息自动体现在病历中；医生根据病情诊疗情况，可对初步诊断进行确认或修订。

6)支持表格、图片、超链接、分割线、水印等数据的插入。

7)提供医疗文书常用的特殊符号(如：℃，℉，‰，㎡，mmol等)。

8)提供上、下标功能。

9)在编辑病历内容的时候，可以另存为模版，保存模版后，可以直接对模版进行编辑。

10)根据必填项保存进行必填校验。

11)病历编写提供锁定功能(将某一份病历锁定是为避免多人同时操作同一份病历导致丢失病历现象)。

12)支持作废病历。

13)支持导入历史急诊病历内容：有些复诊患者，允许导入历史病历内容，在此基础上修改，降低重复输入，提高效率。

14)支持痕迹保留：用户对文档中的内容的新增、修改和删除都能产生痕迹信息并保留在文档中。

15)支持审阅模式，查看之前修改的病历痕迹。

16)支持各种同意书的电子化。

17)提供病历模板配置工具，允许科室自己维护各种结构化病历模板。

18)能够支持所有病历文书权限打印与电子存档功能。

19)病历列表标识病历是否签名、是否打印、是否质控标识,显示打印次数、文档状态、完成时间、完成人等信息。

20)支持预览并打印、打印当前行到本页尾、打印当前行到后续页。

21)支持调整显示比例，默认100%。

22)支持选择不同的纸张类型进行打印。

23)支持纸张方向调整，横向、纵向。

24)支持纸张边距调整。

25)在医院具备CA系统的前提下，签名支持可以对接外部CA签名。

26)实现临床数据的“一次录入，多处共享”，能够自动导入和选择导入相结合的方式，实现病历、护理间数据的充分衔接。

27)支持病历提供给院内360、平台和第三方病历系统进行调阅，实现门急诊住院病历数据互通。

28)支持入留观后8小时内需完成首次病程记录提醒。

29)支持入留观后24小时内需完成入院记录提醒。

30)支持入留观后48小时内需完成主治医师首次查房记录提醒。

31)支持入留观后72小时内需完成副主任医师以上首次查房记录提醒。

32)支持入留观前3天每天需要写病程记录提醒。

33)支持病人离院时病程记录合并打印。

5.3.急诊诊断管理

1)支持对接院内ICD-10或ICD-11疾病标准诊断库。

2)支持手工录入诊断。

3)支持常见诊断的快速下达。

4)支持诊断信息自动体现在病历中。

5)医生根据病情诊疗情况，可对初步诊断进行确认或修订。

6)支持根据诊断，自动判断患者是否为重大病种，并提醒标记。

5.4.急诊电子医嘱集成

1)利用接口方式与医院在用的急诊电子医嘱进行集成，通过系统集成的方式，可以省约大量的电子医嘱更换、培训、掌握熟悉的资源投入。

2)在成功集成现用的电子医嘱系统后，医生下达的诊断、医嘱将实时同步到急诊系统中，以便医护人员开展后续的工作。

5.5.留观护理管理

5.5.1.护理记录

1)支持观察项内容分组显示，支持全折叠、全展开、手动展开等多种方式，快速定位护理项，方便护士操作。

2)观察项记录：支持记录观察项，支持提供模板，用点选的方式，快速录入观察项，如意识、瞳孔、肌力。

3)体征记录：提供提取体征功能，允许护士手工选择采集的生命体征，进行数据的批量选择。

4)支持整点或非整点录入体征数据。

5)支持患者体征趋势图展示，直观看到患者的生命体征信息变化。

6)出入量记录：支持通过简单点选，录入出入量，自动计算液体平衡，汇总到护理文书中。

7)导管管理：支持通过简单点选，录入导管信息，汇总到护理文书中。

8)满足插管时间、重置及拔管时间，记录导管的类型、规格等，对导管的长度、引流液的颜色、性质及量，穿刺部位的皮肤情况进行记录。

9)支持病情记录：对于护士重复书写的护理措施、病情记录和交班报告等文字段落进行模板化的统一订制，减轻护士书写护理记录的时间，规范医疗文书。

10)病情记录支持快捷码检索，快速检索病情记录模板。

11)支持上传护理过程中产生的图片资料。

5.5.2.医嘱执行

1)支持通过数据接口形式集成同步 HIS 电子医嘱中的医嘱信息，支持对同步到的医嘱进行核对。

2)支持根据医嘱的类型、频次、天数、开始时间、计划执行时间自动进行拆分医嘱。

3)支持执行医嘱按照药物、检验、检查、治疗、输血、手术、护理和其他进行分类显示。

4)支持记录医嘱的执行明细，记录执行人，执行时间，执行入量等。

5)支持已执行的医嘱按照分类分别显示，方便查阅。

6)支持对未执行医嘱录入备注说明。

7)支持快速录入信息。

8)支持新医嘱提醒。

9)支持医护人员打印医嘱对应的输液卡和瓶贴。

10)支持多个条件筛选医嘱。

5.5.3.护理评估记录

1)支持提供专业的评分工具，对患者病情进行快速有效的综合评估。

2)支持根据医院需求，配置护理评估表。

3)支持常见的MEWS评分、REMS评分、GCS评分、创伤评分、痛疼评分、脓毒症等评分管理。

4)支持查看患者的评分结果、评分日期，并且支持展示多个评分的曲线。

5)支持异常评分结果等级风险提示，提醒医护人员及时处理。

6)支持按专科分类对评分进行分组。

7)患者入室评估，一般患者入室评估等护理评估。

8)护理评估分值能够在多个文书中共享，“一次评估、多处共享”。

5.5.4.留观护理单

1)提供常见的留观护理单样式，支持按照医院实际需求进行样式调整。

2)支持根据时间范围筛选护理单中记录的内容。

3)支持按照时间段以及时间间隔补录护理记录。

4)在医院具备CA系统的情况下，支持对接CA实现护理单自动带入电子签名。

5)支持按照级别权限进行护理单的审核操作。

6)支持护理单的放大和缩小、翻页、打印预览和打印。

7)支持护理单打印设置对应水印。

5.5.5.体温单支持

1)提供标准的体温单展示。

2)支持体温单数据从护理记录中自动提取。

3)支持体温单打印功能。

4)支持体温单提供链接供第三方系统调用和对接。

5.6.诊疗时间轴

1)支持以时间轴形式展示诊疗过程。

2)急诊诊疗时间轴管理，以时间轴形式展示病人从分诊到离院诊疗项目信息，包括分诊时间、入科时间、开检验时间、开检查时间等。

6、急诊交接班管理

建设急诊交接班子系统，采用医护一体化交接班模式，全景展示在科患者情况、出入转情况，系统能够自动提取汇总交班数据，快速、准确查看交接班统计，方便医护快速掌握患者病情，提升医疗服务质量。

1)支持医护交接班模式，应用到抢救、留观、输液等区域；

2)支持科室交班自动汇总分诊、抢救区、留观区、输液区等病人信息，记录交班日志；

3)支持采用SBAR交接班模式。

4)患者病情交班自动提取病人病情信息、诊断信息、体征信息等，按需调阅病人完整病历信息。

5)汇总显示每班次患者流转情况，如入科患者人数、出科患者人数、死亡患者人数。

6)支持交接班报告的归档和我的病人、所有病人交接班打印功能。

7)根据患者诊断自动关联交班重点（如心梗患者需交接溶栓时间窗、术后患者需关注引流情况）

8)支持交接班记录数据自动在交接班大屏展示。

7、急诊会诊管理

建设急诊会诊子系统，支持急会诊、普通会诊、多学科联合会诊，实现急诊完整会诊流程记录，提升急诊会诊效率和工作质量。

1)支持会诊申请、确认、报到、取消、会诊状态查看及会诊评价闭环管理。

2)支持急诊会诊类型选择，包括急会诊、普通会诊、多学科联合会诊等，按照医院实际需求配置。

3)支持通过急诊电子病历系统自动识别危重症患者（如生命体征异常、复合伤等），一键提醒会诊，支持发起会诊申请并关联患者检查数据与初步诊断。

4)提供常规的会诊目的模板，快速完善会诊申请文书。

5)提供会诊查询功能，支持查看和导出患者的历史会诊记录。

6)系统提供客户端提醒功能，可以部署在住院相关科室电脑，进行会诊提醒。

7)支持会诊签到。

8)系统强制设定会诊响应时间阈值（如30分钟内），超时自动升级标记超时响应，支持记录延迟原因。

9)支持记录会诊意见、会诊医生到达及完成时间等信息。

10)支持根据会诊状态进行筛选会诊记录。

11)支持与LIS、PACS系统对接，能够将检验、检查报告和急诊病历内容插入到会诊文书中。

12)提供会诊评价功能。

13)支持会诊文书打印，会诊完成后，自动生成会诊记录至病历。

14)支持会诊意见书写完毕后，可填写或选择建议患者转入的住院科室。

15)支持会诊时间轴展示。

16)支持会诊记录共享，提供接口供住院会诊系统对接。

8、急诊输液管理

建设急诊输液管理子系统，依据急诊工作流程设计，记录全流程诊疗动作和工作量，实现急诊科急诊精细化流程管理。支持通过移动输液系统在PDA终端的应用，落实医嘱执行闭环，提高护士工作效率和用药安全性。

8.1.急诊输液工作站

1)支持多种方式患者识别，通过刷卡、手动输入处方号、扫描处方单等查找处方，非电子处方可通过手工方的方式接单。

2)支持查询患者新开的输液医嘱，对输液类别的处方进行自动识别、转抄和拆分。拆分形式包括天数、开始时间、计划执行时间。

3)支持输液接单时用药提醒，提示接单人员询问患者是否有其他病史、减少输液差错。

4)接单信息确认后保存并打印患者联和药物联标签，也可以选择保存不打印。

5)支持接单取消，对未进行配药操作前可以在接单界面取消，也可以进行补打标签的操作。

6)支持查看患者当天医嘱执行情况。

7)支持座位分配，操作模式有自动分配和手动分配。

8)支持静脉注射和肌肉注射药品可以打印标签。

9)支持查询座位状态，对座位进行释放、占用和重新分配的操作。

8.2.移动输液工作站

8.2.1输液准备

1)支持显示患者的姓名、性别、门诊号等基本信息

2)支持配药查对、复核，并记录配液人、配液时间、复核人及复核时间；

3)支持进行配液以及取消配液操作，不针对患者，只针对药。

4)支持根据按照未配液、已配液、已复核状态进行输液出发筛选。

5)支持输液穿刺管理。

6)语音播报操作员对药品的操作内容（配液成功、复核成功等）。

8.2.2输液巡视

1)支持记录患者在输液过程中产生的不良反应，可查询汇总不良反应信息。

2)支持记录巡视时间，以及巡视情况记录。

3)支持权限控制提供取消或观察巡视操作。

8.2.3输液暂停/恢复

1)支持对输液进行暂停，恢复输液

2)语音播报操作员操作内容（输液暂停、输液恢复等）

8.2.4输液结束

1)支持结束输液后的患者去向管理

2)支持输液结束，并记录输液结束人、输液结束时间

8.2.5 皮试管理

1)支持记录皮试开始时间，自动计算皮试剩余时间

2)支持记录皮试结果，阴性/阳性

8.2.6 肌注管理

1)支持显示需要肌注的药物名称、剂量、用法、频次等。

2)支持记录肌注时间、部位。

3)支持对不良反应记录。

4)根据不同肌注处方，显示提示信息。

8.3.输液报表和统计

1)▲支持以时间轴的方式展示输液过程，包括接单时间、配液时间、输液时间等。

2)可按照开方科室，药物的用法，输液袋数，成人和儿童等维度来统计输液人数，可生成报表导出，方便护士长统计工作量以及向上级汇报工作。

3)支持输液患者流量、工作量报表统计。

4)可实现急诊输液、肌肉注射、皮试等报表统计。

5)支持统计四级患者静脉输液率。

6)支持输液报表的自定义。

9、急诊移动护理工作站

建设急诊移动护理工作站，围绕急诊抢救区和留观区护理业务流程设计，满足护理“三查八对”基本规范，通过系统在PDA终端的应用，实现医嘱执行、体征记录、留观巡视等护理工作精细化、闭环化管理。

1)支持护理“三查八对”基本规范，实现护理工作移动化、闭环化管理。

2)支持扫描病人识别码，快速准确的识别出患者身份信息。

3)支持扫描病人识别码和输液标签，进行核对，避免医疗差错。

4)支持查看在科病人的基本信息，包括姓名，年龄，性别，床号，详情（诊断，分诊时间，入床时间，滞留时间，出床时间，责任医生，责任护士）。

5)支持床旁体征监测录入，允许在PDA上录入患者体征信息。

6)支持查询当前病人的新开输液医嘱，以及当天医嘱执行情况。

7)支持提供医嘱执行情况，自动和手动记录医嘱执行情况，如执行时间、执行量、执行者等信息。

8)支持护理评估，如MEWS评分、疼痛评估等；MEWS评估能够依据录入的体征，自动计算评分，评分后自动提取在护理记录中。

9)支持通过扫描二维码进行患者救治关键时间点快速记录，实现了时间的统一管理，解决了手动填写时间的问题，提高护士的工作效率。

10、急诊质控与统计工作站

建设急诊质控与统计工作站，可实现最新的急诊质控指标展示及原始数据追溯，提供多种急诊科室统计和数据报表，满足科室质控、管理、数据上报和医院等级评审相关需求。

10.1.急诊常用统计管理

1)支持医护工作量统计，例如急诊人次统计、收治人次统计、急诊床位使用率等运行指标。可根据医院要求定制自由配置。

2)支持各级诊疗人次统计，包括病情分级I级，II级，III级，IV A级、IVB级 诊疗人次统计。

3)支持分诊准确率统计、急诊疾病谱分布、抢救室患者滞留时间、危急值处理统计、3天内重返急诊患者统计、留观时间大于72h患者统计、心肺复苏患者统计等。

4)▲支持急会诊统计，包括急会诊次数（按科室分类）、急会诊响应时长（按科室分类）、达标率（10分钟内到达会诊现场）等。

5)支持群体事件统计，包括发生次数、事件涉及人数等。

6)支持指标数据以多种图形化展示。

7)支持质控指标数据钻取功能，能够钻取详细的患者数据。

10.2.急诊数据报表管理

1)支持急诊常见的报表定制，如急诊分诊登记表、抢救患者信息登记表、急诊留观室病人入室登记表、危重症患者登记表等。

2)支持按照医院实际需求进行报表的定制。

3)支持报表的打印和归档。

4)支持报表数据导出成EXCEL，方便进一步筛选数据。

10.3.急诊医学质控指标管理

根据2024年国家卫健委下发的急诊质控16项指标要求，统计抢救室滞留时间（中位数）、严重创伤患者24小时存活率等，按国家要求进行采集、统计和上报。

具体指标包括：

1）急诊科医患比

2）急诊科护患比

3）抢救室滞留时间（中位数）

4）急诊分级分诊执行率

5）急诊IV级患者静脉输液使用率

6）心肺复苏（CPR）质量监测率

7）心脏骤停复苏成功率

8）复苏成功后昏迷患者目标体温管理实施率

9）心脏骤停患者出院存活率

10）脓毒性休克1小时内抗菌药物使用率

11）急诊重症监护病房（EICU）脓毒性休克患者病死率

12）急诊创伤患者创伤量化评估率

13）严重创伤患者就诊－手术时间（中位数）

14）严重创伤患者24小时存活率

15）急诊中心静脉置管早期血管并发症发生率

16）体外膜肺氧合辅助心肺复苏（ECPR）实施时间（中位数）

11、急诊数据驾驶舱

建设急诊数据驾驶舱，主要用于展示急诊科整体运营效率，是急诊精细化管理的必要组成部分，系统部署于急诊科相关区域，以大屏幕实时清晰呈现急诊分级人次、医疗资源占用情况、区域内病人一览信息等。

11.1.急诊综合数据看板

1)支持今日分诊人数实时显示。

2)支持分诊绿色通道统计显示。

3)支持分诊患者年龄、性别维护统计显示。

4)支持分诊来院方式统计显示。

5)支持实时急诊绿道专病中心患者统计显示。

6)支持群伤事件患者的显示功能。

7)支持一级、二级、三级、四级不同分诊级别的患者人数显示。

8)支持分诊去向统计功能，可以显示急诊内科、急诊外科不同科室患者。

9)支持急诊入抢人数统计功能。

10)支持来诊时间段分布功能，实时显示每小时分诊量。

11)支持分诊流水数据的动态刷新功能。

12)支持周视图、月视图、年视图等不同维度进行数据统计显示切换。

11.2.抢救床卡数据看板

1)支持对接急诊护理系统，能够获取护理数据，实时展现在科患者床卡数据。

2)支持床卡显示床位号、患者姓名、性别、年龄、就诊号、入科时间、诊断、患者分诊级别信息。

3)支持床卡显示患者胸痛、卒中、创伤等绿道标识。

4)支持显示患者滞留时间，不同区间范围的滞留时长可以通过颜色展示。

5)支持通过图形化的方式显示患者的呼吸机使用情况，包括高流量、有创、无创不同呼吸方式。

6)支持通过图标等方式显示个性化指标，例如体温、压疮（PI）等。

7)支持拟收科室展示。

8)支持医护交班数据自动汇总上屏，方便科室大交班。

12、系统集成要求

本项目是运行于医院现有系统环境之上的，须与本项目涉及的医院信息平台业务系统或医疗设备设施进行集成对接，形成一套数据联通的急诊急救应用，支撑急诊急救工作的高效开展。

12.1.与医院信息平台、业务系统对接

根据本项目的业务需求、业务系统的实际情况进行接口的调整、增加或删减，以确保通过接口交互到的数据能达到业务运行的要求，实现系统及数据的互联互通。可能包括且不限于以下系统，具体根据项目实际需求再定。

| 序号 | 对接系统 | 对接数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIS系统 | 患者、挂号、入出转、就诊、处方/医嘱、申请、护理三测单等信息；门诊及住院的诊断、医嘱等卒中诊疗相关信息 |  |
| 2 | LIS系统 | 标本、检验结果等信息；检验申请、检验过程及检验报告等相关信息 |  |
| 3 | 全院PACS系统 | 检查申请单、检查过程、检查报告等相关信息 |  |
| 4 | EMR系统 | 医嘱套餐、入出院记录、病程等病历信息；病案首页、主诉等相关信息 |  |
| 5 | 心电信息系统 | 心电检查、心电报告等信息 |  |
| 6 | 智慧护理系统 | 护理记录、观察记录、护理文书、用药记录等信息 |  |
| 7 | CA电子签名 | 与医院现有CA电子签名系统完成医生端和患者端对接 |  |
| 8 | 120系统 | 院前急救系统对接 |  |

12.2.与医院设备设施集成

1）医疗设备集成

医疗设备集成主要用于自动化采集急救车、院内医疗设备输出的患者各项医疗数据，包括但不限于心电图、监护仪、除颤仪、呼吸机等设备。具体集成方法根据医疗设备的接口说明书进行。

2）辅助设备集成

辅助设备主要指时钟服务器、身份证读卡器、条码读卡器、二维码读卡器等设备的集成。具体集成方法根据医疗设备的接口说明书进行。

3）时间采集设备集成

为了真实、客观地记录急诊质控关键环节的时间节点，需部署、集成能自动采集患者救治过程时间节点的设备。本项目计划采用RFID基站与RFID标签实现自动采集功能。

12.3.与配套设备设施集成

项目将提供院前急救系统运行所必须的一批配套设备，同时提供配套的集成服务。配套设备包括：急救车数字化改造、绿色通道、RFID采集设备、工作站、音视频设备、显示设备、车辆监控设备等，以进一步提升系统的整体应用效果，支撑医务人员快速开展工作。配套设备清单如下：

| （一）院中急诊-预检分诊设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 要求/规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 分诊台 | 预检分诊一体机 | 1.屏幕尺寸≥23寸 2.1080P分辨率; 3.16G内存; 4.128G SSD硬盘。 | 1 | 台 |
| 2 |  | 患者身份识别单元 | 1.usb接口; 2.支持第二代、第三代的居民身份证和社保卡，磁条卡读取 | 1 | 台 |
| （二）院中急诊-排队叫号设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 要求/规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 诊室 | 诊间队列一体机 | 1.屏幕尺寸≥22 寸 2.含操作系统 3.RJ45网络接口1个 4.支持802.11AC 无线网络 5.≥2个USB3.0 接口 | 6 | 台 |
| （三）院中急诊-护理输液设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 要求/规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 抢救室、留观室 | 医护用移动处理单元 | 1.尺寸：≥8英寸； 2.存储容量：≥128GB； 3.WiFi功能：双频（2.4GHz+5GHz），支持802.11a/b/g/n/ac无线协议； 4.蓝牙：支持4.0及以上标准； 5.操作系统：Android或国产操作系统； 6.分辨率：支持1920*1200； 7.触摸屏：IPS 屏； 8.电池容量：≥4500mAh； 9.支持多点触控。 | 4 | 台 |
| 2 | 输液室 | 候诊大屏 | 1.屏幕尺寸≥55寸; 2.需支持有线与无线网络; 3.需支持VESA标准挂架; 4.内置Windows系统; 5.≥2个USB接口; 6.内置喇叭。 | 1 | 台 |
| 3 |  | 广播套装 | 一、 功放1台 1．支持二分区控制 2．输出方式：4-16欧姆，110V； 3.频率响应：40Hz-16kHz＜±2dB 4．话筒输入：﹣52dB 5．线路：﹣10dB 二、喇叭单元≥4个 1.喇叭尺寸：6英寸 2.额定功率:6W | 1 | 套 |
| 4 |  | 医护用手持处理单元 | 1.能够提供硬件窗口，用于条码、二维码扫描，扫描时能够激光显示定位； 2.能够提供NFC近场射频模块; 3.能够提供蓝牙模块; 4.安卓7.0以上操作系统; 5.能够电池可拆卸，提供坐式充电座; 6.重量≤280克; 7.能够含GPS/北斗功能; 8.能够支持中国电信、中国移动、中国联通三大运营商4G/5G网络; 9.提供≤800W摄像头。 | 2 | 台 |
| 5 |  | 输液一体机 | 1.屏幕尺寸≥23寸 2.1080P分辨率; 3.≥8G内存; 4.≥128G SSD硬盘。 | 1 | 台 |
| 6 |  | 信息码识别单元 | 1.支持一维码、二维码读取; 2.支持手动/连续模式; 3.扫描速度(投射)：在优化模式下，13 mil UPC 下每秒可达 120in./305 cm 4.光源：瞄准模式: 617 nm 圆形琥珀色 LED 灯 5.USB接口。 | 1 | 台 |
| （四）院中急诊-科室管理 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 要求/规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主任办公室 | 科室多维运行看板 | 1.屏幕尺寸≥65寸; 2.需支持有线与无线网络; 3.需支持VESA标准挂架; 4.内置安卓、Windows双系统; 5.≥2个USB接口； 6.需内置喇叭。 7.含摄像头 8.屏幕分辨率≥7680×4320，可视角度≥178°，屏幕响应时间≤8ms，屏幕对比度≥4000:1，亮度≥350cd/㎡； 9.整机采用四边红外触控技术，支持≥20点同时触控，触摸帧率为120Hz，触摸响应时间≤8ms，触摸分辨率≥32768*32768； | 1 | 台 |
| （五）三大中心专用设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 要求/规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 专病中心指定位置 | 抢救室门前rfid感应器 | 1.工作电压：24V~48V 2.额定功率：<12W 3.工作频段：2.4GHz~2.483GHz 4.高频参数：2.45GHz 250K速率FSK 调制方式 5.低频参数：125KHz FSK调制方式 6.激活距离：小于4米（直径） 7.通讯协议：TCP/IP客户端 8.工作湿度：≤ 90% 9.工作温度：-25℃ ~+75℃ 10.存储温度：-20℃ ~+85℃ | 1 | 台 |
| 2 |  | 导管室(介入室）RFID感应器 | 1.工作电压：24V~48V 2.额定功率：<12W 3.工作频段：2.4GHz~2.483GHz 4.高频参数 ：2.45GHz 250K速率 FSK调制方式 5.低频参数：125KHz FSK调制方式 6.激活距离：小于4米（直径） 7.通讯协议：TCP/IP客户端 8.工作湿度：≤ 90% 9.工作温度：-25℃ ~+75℃ 10.存储温度：-20℃ ~+85℃ | 1 | 台 |
| 3 |  | CT室RFID感应器 | 1.工作电压：24V~48V 2.额定功率：<12W 3.工作频段：2.4GHz~2.483GHz 4.高频参数 ：2.45GHz 250K速率 FSK调制方式 5.低频参数：125KHz FSK调制方式 6.激活距离：小于4米（直径） 7.通讯协议：TCP/IP客户端 8.工作湿度：≤ 90% 9.工作温度：-25℃ ~+75℃ 10.存储温度：-20℃ ~+85℃ | 1 | 台 |
|  |  | 时间追踪腕带 | 1.静态（待机）工作电流：<5uA 2.工作电压：3.7V 3.电池：3.7V &200mAH 4.工作电流（发射信号）：<18mA(脉冲模式） 5.电池使用寿命：电池循环次数＞500次 6.射频防冲撞能力：＞200PCS 7.发射时间：主动每秒1次/被动每秒钟发射3～4次 8.接收灵敏度：-90 dbm 9.工作方式：主动/被动/主动被动组合方式 10.产品重量：<26g 11.防水等级：IP65 | 15 | 条 |
| 4 |  | 医护用移动处理单元 | 1.尺寸：≥8英寸； 2.存储容量：≥128GB； 3.WiFi功能：双频（2.4GHz+5GHz），支持802.11a/b/g/n/ac无线协议； 4.蓝牙：支持4.0及以上标准； 5.操作系统：Android或国产操作系统； 6.分辨率：支持1920*1200； 7.触摸屏：IPS 屏； 8.电池容量：≥4500mAh； 9.支持多点触控。 | 3 | 台 |
| 5 |  | 中心质控看板 | 1.屏幕尺寸≥55寸; 2.需支持有线与无线网络; 3.需支持VESA标准挂架; 4.内置Windows系统; 5.≥2个USB接口; 6.内置喇叭。 | 3 | 台 |
| （六）技术服务 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 要求/规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 指定位置 | 技术服务 | 上述设备的安装部署、电路网路连通、软硬件集成测试、应用性能调优等 | 1 | 项 |

13、扩展服务需求

13.1为了响应南通市低空经济的发展规划、群众日益增长的高效高质急救服务需求，探索建设我院更高效的急危重症一体化急救网络，结合如东县自身地理位置特点，需要提前部署航空救援能力的技术储备，为实现海陆空一体化救援打下良好的基础，要求所投急救系统产品厂商具备前沿性的航空救援应用的落地能力。

13.2医院积极响应国家十四个五年规划、公立医院高质量发展等文件的要求，利用并强化信息化支撑作用，探索创新急诊急救服务模式，以进一步提升医疗急救服务能力。要求所投急救系统产品厂商具备科研创新能力，能够在项目按需交付的前提下，同时协助、配合医院进行急诊急救模式和应用方面的科研创新。

（②）三大专病中心信息系统

1、胸痛中心信息系统

建立胸痛中心信息系统，支持患者基础问诊、基础检查、基础治疗及相关手续的登记，可通过胸痛急救项目和专用胸痛急救病历提供精准诊断、危险评估和恰当的治疗手段，结合终端时间轴、检验检测等数据自动采集，确保患者的救治流程体现到患者电子病历里，病种发生发展、处置状况和各横断面的所有信息上报平台，为胸痛急救提供数据平台支撑。

1.1.胸痛绿色通道管理

1)支持胸痛关键事件诊疗流程的查看，包括对绿色通道的各个流程关键事件时间点进行客观、真实的数据采集以及可视化展示。

2)支持对接医院院前急救系统、急诊、HIS、LIS、PACS系统。

3)支持通过扫码、物联网感应、系统对接多种形式快速获取胸痛患者信息和记录时间，其中包括自动获取溶栓开始时间。

4)通过移动端可在患者床旁进行胸痛专病病历填写，包括患者的基本信息、病史信息、体格检查、用药信息。并最终生成完整的绿道病历。

5)支持绿色通道的开启与转归操作，保证绿道的闭环管理。

6)支持新建绿道患者，可以通过手动录入和系统导入两种形式进行操作。

7)支持一键通知到胸痛救治团队，有效的进行团队协作。

8)可以在移动端记录患者的专科评分，自动计算评分结果。支持多次记录评分，可以查看评分趋势图。包含：GRACE评分、TIMI评分、HEART评分。

9)支持在PC端对绿道病历进行数据补录、病历回顾。

10)支持符合胸痛患者诊疗流程的时间轴管理。支持在移动端查看患者的质控区间统计，包括S2FMC、FMC2ECG、D2N、D2B、FMC2B。超时用红字标识。

11)支持绿道患者进行自动分组，对绿道待开启、进行中、已完成的患者进行分组管理。支持导入预检分诊和院前标记绿道的患者到待开启列表。

12)支持通过移动端和PC端两端进行完整的绿道业务联动，满足不同场景下的绿道业务操作与管理需求。

1.2.胸痛协同救治管理

1)通过创建以胸痛患者为中心的急救群组，支持上传患者的心电、监护、影像等数据，支持开启视频、语音、图文沟通功能等，实时推送患者信息，共享医患数据，进行急救协同。

2)支持创建以胸痛患者为中心的急救群组，加强多学科协同急救能力。

3)支持上传胸痛患者的心电、监护等数据到协同救治平台。

4)系统支持实时推送患者信息，共享医患数据，进行急救协同。

5)▲支持胸痛急救病情评估： 其中包括GCS 评分、TIMI评分、HEART评分、MRS评分以及其他业务所需评分的设置和存储。

6)支持通过语音或者点选记录患者症状、胸痛急救处置以及各时间点信息。

7)支持记录急救的关键时间点及救治过程，节点包括首次医疗接触时间、院内首份心电图时间、心电图诊断时间等，通过算法自动生成时间轴传递给终端。

8)支持心电图报告、生化报告、影像报告、辅助检查报告的存储和调阅。

9)转诊转归管理:支持胸痛患者的转归记录。

1.3.胸痛急救专病档案管理

1)胸痛急救列表可查看最新的患者信息，包括患者姓名、性别、年龄、危重情况。

2)支持通过患者病种、姓名等信息快速定位患者。

3)支持展示患者设备绑定情况。

4)支持快捷方式，可快速查看患者的病历、设备、标识患者的二维码等信息。

5)支持展示胸痛急救过程实时时间节点。

6)支持快捷打开患者病历查看具体内容。

7)支持胸痛急救一体化电子病历，支持病历基于院内工作站或移动客户端的创建、修改、记录、查阅、维护、归档、打印等功能。

8)支持病历列表查看及基于条件的查询筛选功能。

9)支持结构化病情记录单功能，医护人员通过胸痛病历即可完成病情记录、体征记录、胸痛诊疗、治疗记录信息，还需同时支持手工录入补充信息功能。

10)通过对患者的病情、体征、检验检查等方式，对患者进行初步诊断，初步诊断分为STEMI、NSTEMI、UA、主动脉夹层、肺动脉栓塞、非ACS心源性胸痛、其它非心源性胸痛等内容。针对不同的初步诊断，有不同的治疗方案。

①　STEMI患者支持记录患者发病时间、发病地点、初步诊断时间、心内科接诊时间等，记录首次抗血小板给药时间、药品、剂量等情况，是否有使用抗凝药，以及其他辅助信息，溶栓评估，溶栓适应症、禁忌症等情况。再灌注措施，包含溶栓、PCI、造影等治疗措施；

②　NSTEMI和UA患者支持记录患者发病时间、发病地点、初步诊断时间、心内科接诊时间，记录首次抗血小板给药时间、药品、剂量等情况，是否有使用抗凝药，以及其他辅助信息，首次危险分层，再次危险分层等信息；

③　主动脉夹层患者支持记录患者发病时间、发病地点、初步诊断时间、心内科接诊时间，夹层类型（A型、B型），治疗方案（介入治疗、保守治疗、其他治疗方案等）等；

④　肺动脉栓塞患者支持记录患者发病时间、发病地点、初步诊断时间、心内科接诊时间，肺动脉栓筛情况（高危、中危、低危），是否溶栓、溶栓评估等；

⑤　非ACS心源性胸痛患者支持记录非ACS心源性胸痛的症状，比如心律失常、冠心病、心衰等情况，此类胸痛患者的治疗方案、去向等信息 ；

11)支持胸痛诊疗评分，包括GCS评分、HEART评分、EDACS评分、grace评分、TIMI评分。

12)病情记录，可记录患者当前发病时间、发病地点等信息，可详细记录是否有高危情况，比如 持续性胸闷/胸痛、间断性胸闷/胸痛、胸痛症状已缓解、呼吸困难；无高危情况发生，可记录当前患者病情。

13)体征记录可记录患者的意识、心率、呼吸、收缩压、舒张压、血氧饱和度、体温、肌钙蛋白抽血事件、报告时间、Killip分级以及cTnI、  cTnT、Myo、CKMB、Cr检测结果、可多次记录不同时间、地点因胸痛所发生的并发症。

14)体征多次录入，可以以曲线展示。

15)治疗记录，记录在急救过程中，给与的治疗措施，包括治疗措施，用药记录（抗凝药、抗血小板药），检验检查（X片、CT等）。

16)设备绑定，支持客户端扫描绑定监测设备从而建立患者病历与监测数据的关联功能，同时支持解除绑定功能。支持自动绑定/扫码绑定。

17)检查检查报告，对于接入检验设备，比如血气，支持检验数据报告的查看；对于院前心电图上传，院内医生书写心电图报告，实时查看心电图报告。

18)时间节点记录支持自动感应、手动快速点击记录，语音录入等多种种方式。支持自动计算已执行过的时间节点的时间差值，定位耗时长的点位，优化医疗流程支持多种查看模式，已执行、未执行、全部等查看方式；支持发病、呼叫、首份心电图、医生接诊、抗血小板给药等关键时间节点记录 。

19)患者转归

①　支持不同的转归方式，如救治中、出院、转送其他医院、转送其他科室、死亡、其它；

②　支持选择出院，记录患者出院诊断、住院天数、费用、出院带药等信息；

③　支持转送医院，医院名称，转出时间、转出科室、接诊医生、接诊护士；

④　支持转送科室，科室名称、转出时间、接诊科室、接诊时间；

⑤　支持记录死亡情况、时间、地点等情况。

20)胸痛患者救治过程中智能预警，支持超时提醒、漏项提醒，转归提醒。支持计算每个事件节点的质控事件，与国家标准事件比对，自动发出提醒。

1.4.胸痛急救质控管理

依照国家卫健委发布的胸痛相关指导规范和指南，对医院各项质控指标进行多维度动态监测，不断提升医疗服务质量、方便流程绩效管理，满足医院临床质控需求。包含以下功能：

1)胸痛绿道患者查询统计：胸痛绿道患者信息查询和导出。

2)支持中国胸痛中心质控平台标准版统计指标：

①　STEMI患者症状到首次医疗接触(S2FMC)时间；

②　首次医疗接触至首份心电图(FMC2ECG)时间；

③　ECG远程传输比例；

④　直达导管室比例：绕行急诊及CCU；

⑤　非PCI医院停留时间(DIDO)；

⑥　入门至导丝通过（D2W)的时间；

⑦　入门至导丝通过时间(D2W）达标率；

⑧　首次医疗接触至导丝通过（FMC2W)的时间；

⑨　首次医疗接触至导丝通过的时间(FMC2W)达标率；

⑩　再灌注比例；

⑪高危胸痛患者数据填报量；

⑫急诊PCI例数。

3)支持胸痛诊疗常见指标的统计，包括初步诊断类型、呼救方式、年龄段、性别、出车单位、介入治疗、D2B延误原因、患者转归等。

4)▲支持胸痛诊疗不同统计对象的分类，包括基于时间统计、来院方式统计、首次医疗接触、D2B延误原因统计、介入统计、绕行急诊趋势图、绕行CCU势图、ACS行PPCI直到导管室、溶栓地点统计、溶栓再通统计、远程心电传输统计、远程心电传输分布、GRACE评估统计、患者转归统计、死亡率统计、住院费用统计、住院天数统计、术前TIMI等级、术后TIMI等级。支持胸痛移动端查看胸痛关键质控指标，包含S2FMC、FMC2ECG、D2N、D2B、FMC2B关键指标。

5)支持质控数据通过柱状图、折线图、饼图形式的可视化展示。

6)支持根据异常质控数据，做出数据的字体颜色进行区分。

7)指标统计概要、月度趋势表格、该指标具体情况（分子、分母、达标率、无效数据病例数）。

1.5.胸痛急救数据上报管理

1)支持与HIS、LIS、PACS系统对接，自动采集门诊及住院相关诊疗信息、检验数据、检查报告信息。

2)支持胸痛上报病历的填写。

3)支持展示上报患者的病历完整度。

4)支持导航操作，快速找到上报节点内容。

5)支持对上报病历进行审核操作。

6)支持上报病历流程管理，包括入组、审核、上报、上报失败、上报驳回、审核不通过的状态标记。

2、卒中中心信息系统

建立卒中中心信息管理系统，基于物联网平台实现患者定位时间采集，快速完成病史采集、体格检查、依托辅助检查，优先鉴别诊断出血性卒中、蛛网膜下腔出血和缺血性卒中等急危重症，以及通过医生在急救现场对患者进行的急救项目和卒中专用病历信息，院内卒中小组指导下实现快速诊断及紧急溶栓。

2.1.卒中绿色通道管理

1)支持脑卒中关键事件诊疗流程的查看，包括对绿色通道的各个流程关键事件时间点进行客观、真实的数据采集以及可视化展示。

2)支持对接医院院前急救、急诊、HIS、LIS、PACS系统。

3)支持通过扫码、物联网感应、系统对接多种形式快速获取脑卒中患者信息和记录时间。其中包括自动获取溶栓开始时间。

4)通过移动端可在患者床旁进行卒中专病病历填写，包括患者的基本信息、病史信息、体格检查、用药信息。并最终生成完整的绿道病历。

5)支持新建绿道患者，可以通过手动录入和系统导入两种形式进行操作。

6)支持一键通知到卒中救治团队，有效的进行团队协作。

7)可以在移动端记录患者的专科评分，自动计算评分结果。支持多次记录评分，可以查看评分趋势图。包含：mRS评分、NIHSS评分、GCS评分。

8)支持在PC端对绿道病历进行数据补录、病历回顾。

9)支持符合卒中患者诊疗流程的时间轴管理。支持在移动端查看患者的质控区间统计，包括ODT、ONT、DNT、DPN、DPT。超时用红字标识。

10)支持绿道患者进行自动分组，对绿道待开启、进行中、已完成的患者进行分组管理。支持导入预检分诊和院前标记绿道的患者到待开启列表。

11)支持通过移动端和PC端两端进行完整的绿道业务联动，满足不同场景下的绿道业务操作与管理需求。

12)支持卒中时间轴的展示功能，支持轨迹图和树状图两种展示样式切换。

2.2.卒中协同救治管理

1)通过创建以卒中患者为中心的急救群组，支持上传患者的心电、监护、影像等数据，支持开启视频、语音、图文沟通功能等，实时推送患者信息，共享医患数据，进行急救协同。

2)支持创建以卒中患者为中心的急救群组，配合处理急救群组所需信息的处理。

3)支持上传卒中患者的心电、监护等数据到协同救治平台。

4)系统支持实时推送患者信息，共享医患数据，进行急救协同。

5)▲支持卒中急救病情评估：包含FAST，NIHSS、改良RANKIN等卒中量表评分，Glasgow昏迷评分等结果的存储和分析。

6)支持点选记录患者症状、卒中急救处置以及各时间点信息。

7)支持记录卒中急救的关键时间点及救治过程，节点包括首次医疗接触时间、院内首份心电图时间、心电图诊断时间、CT检查时间、检验结果时间、溶栓用药时间等关键时间节点等，自动生成时间轴。

8)支持心电图报告、生化报告、影像报告、辅助检查报告的存储和调阅。

9)转诊转归管理:支持卒中患者转归功能。

2.3.卒中急救专病档案管理

1)卒中急救列表可查看最新的患者信息，包括患者姓名、性别、年龄、危重情况

①　支持通过患者病种、姓名等信息快速定位患者;

②　支持展示患者设备绑定情况;

③　支持快捷方式，可快速查看患者的病历、设备、二维码等信息;

④　支持新患者语音播报，提醒值班人员;

⑤　支持展示实时体征数据，包括 心率、血氧、血压等;

⑥　支持展示实时时间节点。

2)支持卒中急救一体化电子病历模板，支持病历基于院内工作站或移动客户端的创建、修改、记录、查阅、维护、归档、打印等功能。

3)支持结构化病情记录单功能，医护人员通过卒中急救电子病历即可完成病情记录、体征记录、卒中诊疗、治疗记录信息，还需同时支持手工录入补充信息功能。

4)支持脑卒中急救过程各类情况完整时间节点记录，支持自动获取当前时间，对接获取自动采集时间节点数据；支持病程及救治过程关键节点时间记录功能，时间轴管理，救治登记表生成及打印功能。

5)通过对患者的病情、体征、检验检查等方式，对患者进行初步诊断，初步诊断分为出血性脑卒中、缺血性脑卒中、其它。针对不同的初步诊断，有不同的治疗方案。

6)体征记录可记录患者的意识、心率、呼吸、收缩压、舒张压、血氧饱和度、体温，可记录瞳孔情况。

7)支持救治关键节点体征和评估数据的连续记录功能；默认为15分记录，并标记异常数据。支持自动获取设备数据，支持体征数据以曲线展示。

8)治疗记录记录在急救过程中，给与的治疗措施，包括以下内容：

①支持溶栓评估，包括溶栓禁忌症、适应症评估；

溶栓适应症包括：有缺血性卒中导致的神经功能缺损症状、症状出现时间小于6小时 、年龄18-80岁、意识清楚或嗜睡、脑CT无明显早期脑梗死低密度改变、家属或患者签署溶栓知情同意书

溶栓禁忌症包括：、近3月有重大头颅外伤史或卒中史是否、可疑蛛网膜下腔出血是否、近1周内有在不易压迫止血部位的动脉穿刺是否、颅内肿瘤、动静脉畸形、动脉瘤是否、近期有颅内或椎管内手术是否、血压升高，收缩压≥180mmHg，或舒张压≥100mmHg是否、活动性内出血是否、急性出血倾向，包括血小板计数低于100×109/L或其他情况是否、48小时内接受过肝素治疗（APTT超过正常范围上限）是否、已口服抗凝药INR>1.7S或PT>15S是否、目前正在使用凝血酶抑制剂或Xa因子抑制剂，各种敏感实验室检查异常（如APTT,INR,血小板计数，ECT；TT或恰当的Xa因子活性测定等）是否、血糖< 2.7mmol/L是否、CT提示多脑叶梗死（低密度影大于1/3大脑半球）是否、轻型卒中或症状快速改善的卒中是否、妊娠是否、痫性发作或出现的神经功能损害症状是否、近2周内有大型外科手术或严重外伤是否、近3周内有胃肠或泌尿系统出血是否、近3月有心肌梗死病史

②　支持溶栓治疗，包括溶栓药物、溶栓时间、取栓时间；

③　支持其它辅助治疗。

9)检查检查报告，对于卒中救治院前接入检验设备，比如血气，支持检验数据报告的查看。

10)时间节点记录

①　支持移动应用、自动感应、语音录入、手动快速点击记录等多个方式记录时间；

②　支持自动计算已执行过的时间节点的时间差值，定位耗时长的点位，优化医疗流程；

③　支持多种查看模式，已执行、未执行、全部等查看方式；

④　支持 发病、呼叫、首份心电图、医生接诊、签署知情同意、溶栓开始、穿刺时间、首次血管再通等关键时间节点记录。

11)患者转归

①　支持不同的转归方式，如救治中、出院、转送其他医院、终止急救、转送其他科室、死亡；

②　支持选择出院，记录患者出院诊断、住院天数、费用、出院带药等信息；

③　支持转送医院，医院名称，转出时间、转出科室、接诊医生、接诊护士；

④　支持转送科室，科室名称、转出时间、接诊科室、接诊时间；

⑤　支持记录死亡情况、时间、地点等情况；

⑥　支持终止急救情况记录。

12)智能预警，支持超时提醒、漏项提醒，转归提醒。支持计算每个事件节点的质控事件，与国家或者自定义标准比对，自动发出提醒。

2.4.卒中急救质控管理

1)卒中绿道患者查询统计：卒中绿道患者信息查询和导出。

2)支持卒中移动端查看卒中关键质控指标，包含ODT、ONT、DNT、DPN、DPT关键指标。

3)支持质控数据通过柱状图、折线图、饼图形式的可视化展示。

4)支持根据异常质控数据，做出数据的字体颜色进行区分。

5)指标统计概要、月度趋势表格、该指标具体情况（分子、分母、达标率、无效数据病例数）。

6)卒中急救管理系统支持以下质控、统计指标：

①　DNT中位数；

②　DPT中位数；

③　ONT中位数；

④　OPT中位数；

⑤　DRT中位数；

⑥　脑出血手术患者住院死亡率；

⑦　脑出血手术并发症发生率；

⑧　所有动脉瘤手术并发症发生率；

⑨　所有动脉瘤手术患者住院死亡率；

⑩　CEA手术并发症发生率；

⑪CAS手术并发症发生率；

⑫卒中绿道患者数；

⑬患者时间分布；

⑭患者来院方式构成；

⑮医生接诊患者情况；

⑯DNT时间分布；

⑰ONT时间分布。

7)支持按照自定义维度进行质控数据统计和分析，包括但不限于以下种类：

①　按日期来统计各种情况下的D2B时间；

②　自行来院，120系统，或者基层医院来院的各种方式和对应的时间统计；

③　协助分析导致D2B出现异常情况的各种状况和原因；

④　可以自动记录心电传输时间，存储和重放心电图；

⑤　提供Grace评估工具，而且对结果进行统计分析；

⑥　记录每个患者的住院情况，可以基于时间段对住院费用和天数等情况和趋势进行分析。对住院周期,病床周转率，流转时间进行统计和标定；

⑦　自行来院，120系统，转院，院内发病等各种方式和对应的时间统计；

⑧　协助分析导致脑卒中治疗的各种状况和原因；

⑨　根据不同的治疗措施进行统计；

⑩　根据发病时长进行统计；

⑪卒中类型（LAA、CE、SAA、SOE、SUE）、性别、年龄段进行统计；

⑫术前、出院、院后随访的NIHSS评分的统计。

2.5.卒中急救数据上报管理

1)支持与HIS、LIS、PACS系统对接，自动采集门诊及住院相关诊疗信息、检验数据、检查报告信息。

2)支持与急诊系统对接，自动采集患者在急诊就诊过程中的基本信息、分诊信息、诊断信息、生命体征信息。

3)支持卒中上报病历的填写。

4)支持对上报病历进行审核操作。

5)支持上报病历流程管理，包括入组、审核、上报、上报失败、上报驳回、审核不通过的状态标记。

6)支持本页导航功能，可以快速切换数据填报大项，方便审核。

3、创伤中心信息系统

建立创伤中心信息系统，支持对病人的治疗情况和治疗结果进行综合查询。通过医生在急救现场对患者进行的急救项目和诊疗信息辅助。缩短严重创伤需紧急复苏或紧急手术治疗患者急救时间。支持一键发起多学科会诊邀请，进行病例资料的快速会诊分享和追踪。

3.1.创伤绿色通道管理

1)支持创伤关键事件诊疗流程的查看，包括对绿色通道的各个流程关键事件时间点进行客观、真实的数据采集以及可视化展示。

2)对接医院院前急救、急诊、HIS、LIS、PACS系统。

3)支持通过扫码、NFC、物联网感应、系统对接多种形式快速获取创伤患者信息。

4)通过移动端可在患者床旁进行创伤专病病历填写，包括患者的基本信息、病史信息、体格检查、用药信息。并最终生成完整的绿道病历。

5)支持绿色通道的开启与转归操作，保证绿道的闭环管理。

6)支持新建绿道患者，可以通过手动录入和系统导入两种形式进行操作。

7)支持一键通知到创伤救治团队，有效的进行团队协作。

8)可以在移动端记录患者的专科评分，自动计算评分结果。支持多次记录评分，可以查看评分趋势图。包含：ISS评分、GCS评分、TI评分。

9)支持在PC端对绿道病历进行数据补录、病历回顾。

10)▲支持符合创伤患者诊疗流程的时间轴管理。支持在移动端查看患者的质控区间统计，超时用红字标识。

11)支持绿道患者进行自动分组，对绿道待开启、进行中、已完成的患者进行分组管理。支持导入预检分诊和院前标记绿道的患者到待开启列表。

12)支持通过移动端和PC端两端进行完整的绿道业务联动，满足不同场景下的绿道业务操作与管理需求。

3.2.创伤协同救治管理

1)通过创建以创伤患者为中心的急救群组，支持上传患者的心电、监护、影像等数据，支持开启视频、语音、图文沟通功能等，实时推送患者信息，共享医患数据，进行急救协同。

2)支持创建以创伤患者为中心的急救群组，配合处理急救群组所需信息的处理。

3)支持上传创伤患者的心电、监护等数据到协同救治平台。

4)系统支持实时推送患者信息，共享医患数据，进行急救协同。

5)支持创伤急救病情评估：包含GCS、TI、ISS等结果的存储和分析。

6)支持点选记录患者症状、创伤急救处置以及各时间点信息。

7)▲支持创伤人体图快速识别创伤部位。

8)支持生化报告、影像报告、辅助检查报告的存储和调阅。

9)转诊转归管理:支持创伤急救患者交接功能。

3.3.创伤急救专病档案管理

1)创伤急救列表可查看最新的患者信息，包括患者姓名、性别、年龄、危重情况。

①　支持通过患者病种、姓名等信息快速定位患者;

②　支持展示患者设备绑定情况;

③　支持快捷方式，可快速查看患者的病历、设备、二维码等信息。

2)支持创伤急救一体化电子病历模板，支持病历基于院内工作站或移动客户端的创建、修改、记录、查阅、维护、归档、打印等功能。

3)支持结构化病情记录单功能，医护人员通过创伤急救电子病历即可完成病情记录、体征记录、创伤诊疗、治疗记录信息，还需同时支持手工录入补充信息功能。

4)支持通过对接医疗设备、第三方系统自动获取生命体征、检查检验数据、影像数据、心电图数据功能，可随时调阅、查看，检验检查的数据可分享至微信，在不具备对接条件情况下，需同时支持手工数据录入和上传，并提供既往史和用药史记录功能。

5)支持创伤急救过程各类情况完整时间节点记录，支持自动获取当前时间，对接获取自动采集时间节点数据；支持病程及救治过程关键节点时间记录功能，时间轴管理，救治登记表生成及打印功能。

6)体征记录可记录患者的意识、心率、呼吸、收缩压、舒张压、血氧饱和度、体温，可记录瞳孔情况。

7)支持救治关键节点体征和评估数据的连续记录功能；默认为15分记录，并标记异常数据。支持自动获取设备数据，支持体征数据以曲线展示。

8)治疗记录记录在急救过程中，相关患者情况以及给与的治疗措施，包括以下内容：

①　创伤原因记录；

②　创伤类型记录；

③　创伤部位记录，包括颅脑；颅面及颈部；胸部；腹部；骨盆及会阴部；手部周围血管及神经：手创伤；脊柱及脊髓；四肢骨关节等；

④　生命体征记录：意识、 呼吸、脉搏、血氧、体温、血压、心率；

⑤　气道信息；

⑥　呼吸情况；

⑦　出血情况；

⑧　循环情况；

⑨　清除气道堵塞物：用手，吸管，其他器械；

⑩　人工气道处置记录：经口气管插管，经鼻气管插管，气管切开；

⑪　氧疗记录：如有，给氧条件（低流量给氧、中流量给氧、高流量给氧、呼吸机辅助）；

⑫　有效止血措施记录；

⑬　药物止血记录；

⑭　缺血治疗措施记录；

⑮　包扎处理记录和固定处理记录；

⑯　抗休克措施记录：周围静脉、中心静脉、骨通道、药品名称、剂量，药品种类等。

9)检查检查报告，对于创伤救治院前接入检验设备，比如血气，支持检验数据报告的查看；对于院前心电图上传，院内医生书写心电图报告，实时查看心电图报告。

10)时间节点记录

①　支持移动应用、自动感应、语音录入、手动快速点击记录等多个方式记录时间；

②　支持自动计算已执行过的时间节点的时间差值，定位耗时长的点位，优化医疗流程；

③　支持多种查看模式，已执行、未执行、全部等查看方式；

④　支持 发病、呼叫、进入急诊室时间、出急诊室时间、首份心电图、进入放射科时间、出放射科时间、进入CT室时间，出CT室时间，进入超声室时间，出超声室时间，首次进手术室时间、首次手术开始时间、手术结束时间等关键时间节点记录。

11)患者转归

①　支持不同的转归方式，如救治中、出院、转送其他医院、终止急救、转送其他科室、死亡；

②　支持选择出院，记录患者出院诊断、住院天数、费用、出院带药等信息；

③　支持转送医院，医院名称，转出时间、转出科室、接诊医生、接诊护士；

④　支持转送科室，科室名称、转出时间、接诊科室、接诊时间；

⑤　支持记录死亡情况、时间、地点等情况；

⑥　支持终止急救情况记录。

12)创伤患者救治过程中智能预警，支持超时提醒、漏项提醒，转归提醒。支持计算每个事件节点的质控事件，与国家或者自定义标准比对，自动发出提醒。

3.4.创伤急救质控管理

1)创伤绿道患者查询统计：创伤绿道患者信息查询和导出。

2)支持创伤移动端查看创伤关键质控指标。

3)支持质控数据通过柱状图、折线图、饼图形式的可视化展示。

4)支持根据异常质控数据，做出数据的字体颜色进行区分。

5)指标统计概要、月度趋势表格、该指标具体情况（分子、分母、达标率、无效数据病例数）。

6)满足《创伤中心医疗质量控制指标（试行）》统计指标要求：

①　院前急救转运时间（分钟）；

②　信息预警比例；

③　急诊准备时间（分钟）；

④　全身快速CT、胸部X片、骨盆X片和FAST完成时间（分钟）；

⑤　急诊输血准备时间（分钟）；

⑥　人工气道建立时间（分钟）；

⑦　紧急手术术前准备时间（分钟）；

⑧　急诊科停留时间（分钟）；

⑨　严重创伤病人数量；

⑩　严重创伤病人病死率；

⑪严重创伤病人平均住院时间（天）；

⑫严重创伤病人ICU平均住院时间（天）；

⑬创伤病人总数；

⑭创伤病人致死率；

⑮接收外院转诊病人比例；

⑯转诊治疗的创伤病人比例；

⑰创伤评分（GCS、TI、ISS）完成比例；

⑱医院创伤数据上报系统填报完整度；

⑲创伤中心质控会议召开情况。

3.5.创伤急救数据上报管理

1)支持与HIS、LIS、PACS系统对接，自动采集门诊及住院相关诊疗信息、检验数据、检查报告信息。

2)支持与急诊系统对接，自动采集患者在急诊就诊过程中的基本信息、分诊信息、诊断信息、生命体征信息。

3)支持对上报病历进行审核操作。

4)支持上报病历流程管理，包括入组、审核、上报、上报失败、上报驳回、审核不通过的状态标记。

（四）其它要求

1、互联互通四甲、电子病历五级、智慧服务三级评审要求：

1.1.在验收通过五年内免费提供评审服务和评级相关的系统改造

①按照互联互通四甲、电子病历五级评审、智慧服务三级评审标准系统改造

②评审过程技术支持（数据质量优化）

③上报实证材料审核

④评级启动及迎检培训

⑤现场模拟评审

⑥现场评审支持

# ★二、商务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动时间 | 合同签订后十日内由投标人公司项目经理上门进行前期准备，包括用户培训、需求调研、数据准备等 |
| 2 | 项目上线要求 | 项目实施完成合同所规定的系统软件的安装、调试、测试、培训工作后，测试由实施人员、院内技术人员、使用人员测试，系统测试通过且满足上线条件后进行上线，上线试运行正常，试运行期限为3个月 |
| 3 | 质保期 | 至少提供信息系统三年质保服务，包括功能增强性维护、公司最新产品免费升级，保证所开发的软件正常运行。维保期从系统整体验收通过之日起计算；维保期内免上门费、维修费和系统升级费等 |
| 4 | 团队要求 | 1.实施团队由原厂工程师组成。项目组成人员不少于1人（提供团队成员清单，项目实施过程中项目经理必须驻场, 项目经理担任过三级医院的同类项目经理，且有互联互通四甲、电子病历五级评审通过经验）（提供证明材料） 2.实施团队人员的调整必须经过如东县中医院的书面同意，其中关键人员不得调整（提供承诺函） |
| 5 | 售后服务承诺 | 1.供应商提供7×24小时的系统维护服务（以电话服务为主，结合现场服务、远程协助等形式）。在服务期内，系统软件出现故障、需要现场服务支持时，供应商技术人员保证于收到服务请求后12小时内到达采购单位现场进行故障诊断。排解重大故障，应在接到采购人服务请求后4小时内到达采购单位现场解决；24小时内予以排除故障。 2.供应商于维保期内提供不定期上门巡检服务及免费预约上门维护服务，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现的问题、提供软件升级服务、每月提供系统巡检报告等；保修期内，供应商负责对其所开发的应用软件进行改错性维护(即故障排除)，不收取额外费用。3年后提供有偿服务，维修服务收费标准按年收费，具体由双方协商签订服务合同。 |
| 6 | 培训 | 1.在实施过程中提供全面的培训，培训对象包括系统管理员、管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训；培训项目结束之时，安排进行培训测试，以检验学员对系统的基本操作能力和掌握水平；当学员普遍反映对培训课程不满意时，开发方重新安排培训，并承担全费用。 2.在医院信息系统建设中，公司必须坚持长期合作、共同发展的原则，时刻跟踪最新技术，为用户提供最先进、最实用的技术及免费补丁升级等。 3.根据医院的具体情况，公司每年主动提出建设性的意见和方案，使得医院的信息系统建设不断前进和完善。 4.与国家、省、市、县等平台对接；并提供国考、等级医院评审、质控中心、专科能力建设报表等相关报表。 |
| 7 | 验收方式及标准 | 在试用期间，采购人以纸质方式向供应商提出验收问题列表，供应商派遣工程师入场协调，解决问题后，正常运行叁个月无问题，应用软件运行稳定，期间的月报数据正确，满足医院业务正常开展；原厂质保函、需求说明文档、技术设计文档、功能说明文档、测试验收文档、上线文档、用户操作手册和软件维护手册等文档资料齐全，永久注册码（如有不少于十年），组织项目验收。 |
| 8 | 交付地点 | 如东县中医院（院内指定的地点） |
| 9 | 付款方式 | 合同签订后凭发票支付合同总额的30%；正式入场后凭发票支付合同总额的20%；系统正式上线后凭发票支付合同总额的40%；项目验收后凭全额发票支付合同总额的5%；通过电子病历五级支付合同总额的5%。 |

*注: 商务需求中所有指标必须全部响应，任意一项不满足将判定为无效投标

三、项目其它要求

# 1、投标文件整体编制：投标文件应编制规范，内容齐全，所有招标文件要求内容无缺漏，条理清晰、编制有详细的总目录、章节目录和细目等便于评委查询。

# 2、产品质量、功能、技术先进性：本次投标产品应有完善的质量保证措施，参数满足招标文件要求，制造工艺成熟，技术先进，功能齐备。

# 3、增值服务或优惠内容：投标人可针对本项目提出针对性的增值服务或优惠内容，服务应考虑周到，对采购人具备实际价值（具体由投标人自选考虑）。

四、现场踏勘时间、地点

本项目不组织现场踏勘。投标人可自行前往现场查看相关情况，遵守采购人相关要求，并不得影响采购人正常工作秩序。中标后，投标人不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求。

五、履约保证金

# 本项目收取合同总额10%的履约保证金。中标人应于合同签订前，以银行保函或电汇等非现金形式完成履约保证金的缴纳。履约保证金将于合同履约完成后5个工作日内无息退还。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 技术响应 （24分） | 评委根据供应商对招标文件中所明确的项目需求中技术需求响应情况进行打分。 1.标注“▲”的为重要参数，每有一项负偏离的扣2分； 2.未标注“▲”的为一般参数，每有一项负偏离的扣0.5分。 正偏离不加分，分数扣完为止。 注： ①所有参数均需逐条响应。 ②注：投标人应根据所投产品技术参数性能对招标文件技术需求进行逐条响应，并提供技术需求中要求的证明材料。其中：“▲”号参数需提供系统界面在医院端视频证明，请投标人在苏采云电子系统中上传视频文件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。 如偏离项数较多或偏离程度较大，经评标委员会评议，保留这些偏离可能会导致投标产品实质上不符合采购人实际需求的，该项不得分或投标被否决。 |
| 知识产权 （8分） | 投标人提供与本项目相关的软著证书： 1.提供急诊临床信息系统类和胸痛中心临床信息系统类、卒中中心临床信息系统类、创伤中心临床信息系统类软著证书，全部提供得0.5分，缺少其中一项得0分。 2.其他类每提供1类得1.5分，最高得7.5分，包括：基于智能语音的急诊电子病历类、基于HL7的数据采集与交互类、急危重症数据隐私安全防护、360全景展示平台类、重症医学质控分析类。 注：每一类提供多个证书不重复计算；所有软著证书须由同一投标人提供；投标人所提供的软著证书的取得日期须在投标截止日期之前；须提供上述证书的扫描件并加盖公章。 |
| 项目团队资质能力（4分） | 投标人需提供拟委派的项目团队人员清单，团队人员中有取得以下证书：包含系统架构设计师、高级软件工程师、软件设计师、数据分析师、数据库系统工程师，每提供团队成员的1份有效证书得1分，同一人员不重复计算，本项最多得4分。 提供上述证书复印件，并提供证书持有人员在投标人或系统制造商单位近三个月（2025年8月至2025年10月期间）任意一个月缴纳社保证明复印件，否则不得分。 |
| 信创适配能力 （6分） | 投标人所投产品具备信创产品适配能力，根据投标人提供的相关产品的适配能力证明材料评分，每提供一份得2分，本项最高得6分。 提供所投产品同时适配信创操作系统、数据库、和中间件的证明文件（包括测试报告或评估证书或认证证书）扫描件作为证明材料。 |
| 同类项目建设经验（10分） | 投标人自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接的医院急诊和胸痛、卒中、创伤、危重孕妇、危重新生儿信息系统（需完全包含上述子系统）业绩进行评分，每1项业绩得2.5分，最高10分。 以上业绩证明要求提供对应的合同关键页扫描件及其验收报告（包含但不限于合同名称、服务内容、合同金额、签订日期以及盖章页等），否则不得分。同一客户业绩不重复计分。 |
| 方案 （18分） | 1.总体技术方案：8分 方案应为投标人针对本项目的技术要求、实施目标和具体特点，作出合理的、可操作的技术方案，方案包括但不限于未来发展的使用需求、设计思路及技术架构等。 （1）技术方案具体全面、合理可行、专业性强，完全满足用户当前和未来发展的使用需求，实施目标清晰明确，规划合理，设计思路及技术架构完整和先进，方案思路清晰、表达流畅、合理化建议科学合理，并提出针对性解决方案，解决方案整体合理的，得8分。 （2）技术方案较为具体无缺项、基本合理可行、专业性合格，满足用户当前和未来发展的使用需求，实施目标明确但规划不过清晰合理，设计思路及技术架构比较完整和先进，方案思路比较清晰但不够严谨、表达比较流畅、合理化建议比较科学合理，并提出解决方案，解决方案不完善，得5分。 （3）技术方案全面性不足，有重大缺项、合理性可行性较差、专业性体现一般，基本满足用户当前和未来发展的使用需求但实施目标不够明确，设计思路及技术架构基本完整，方案思路不清晰、表达不流畅、有合理化建议，无提出针对性解决方案，得2分。 （4）其余情况或未提供方案的，得0分。 2.项目售后服务方案：6分 投标人须承诺为采购人提供全面的售后服务和保障。考察投标人提供的售后服务方案：①售后服务的方式、范围、内容。②技术支持方式、服务标准、服务流程、人员支持。③运行维护、保养计划、故障分类、维护响应计划等。 （1）方案所述内容完整详实，清晰描述相关内容，且方案设计科学合理、具备可行性，优于采购需求的得6分； （2）方案内容较为全面，且方案设计较为科学合理、基本具备可行性，基本符合本项目实际情况；基本满足采购需求的得4分； （3）方案内容缺失较多且方案设计不科学，针对性或可行性有缺陷，仅部分满足采购需求的得2分。 （4）其余情况或未提供方案的，得0分。 3.扩展服务方案：4分 投标人需针对本项目制定航空急救方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：航空急救方案；方案技术优势、落地能力。 （1）方案所述内容完整详实，清晰描述相关内容，且方案设计科学合理、具备可行性，优于采购需求的得4分； （2）方案内容较为全面，且方案设计较为科学合理、基本具备可行性，基本符合本项目实际情况；基本满足采购需求的得2分； （3）方案内容缺失较多且方案设计不科学，针对性或可行性有缺陷，仅部分满足采购需求的得1分。 （4）其余情况或未提供方案的，得0分。 |

1、促进中小企业发展政策

①本项目为专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格不再执行价格评审优惠的扶持政策。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

第六章  投标文件参考格式

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：分项报价表

格式四：技术参数偏离表

格式五：商务条款偏离表

格式六：质保期满后三年期的备品备件明细表（货物项目适用）

格式七：项目团队资质能力

格式八：信创适配能力

格式九：同类项目建设经验

格式十：方案

格式十一：中小企业声明函

格式十二：其他声明函

格式十三：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十四：法定代表人授权书

二、资格证明文件

评分索引表

投标人名称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投 标 函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：采购代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起  90 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称（盖章）

日期

格式二：                    开标一览表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：                  包号：

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写（人民币：万元） |  |
| 投标总价：大写（人民币：元） |  |  |  |
| 所投产品制造商/服务承接企业是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业：（是/否） |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：此表的投标总价应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

格式三：                    分项报价表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：                  包号：          金额单位：人民币万元

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：

1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

格式四：技术参数偏离表

项目编号：

采购代理编号：  包号：

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。

格式五：商务条款偏离表

项目编号：

采购代理编号：包号：

| 序号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列商务需求逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

格式六：质保期满后的备品备件明细表（如果有）

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 数量 (台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

格式七：项目团队资质能力

投标人代表（签字）：

日期：

格式八：信创适配能力

投标人代表（签字）：

日期：

格式九：同类项目建设经验

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 签约 日期 | 同类或相似货物合同价 | 业主名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

格式十：方案

格式十一：中小企业声明函

（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式十二：其他声明函

### （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日	期：

### （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

### （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

格式十三：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十四：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人近三个月内（即2025年8月-2025年10月期间）任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具。

- 资格证明文件

（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式三：上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

格式四：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

格式五：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

格式六：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

格式七：资格承诺函（本项目使用）

格式八：投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式九  *****（本项目要求的其他资格条件）

注：1、以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“投标人须知”执行。

2、建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

资格性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式三

上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

格式四

依法“缴纳税收” 和 “社会保障资金”的相关材料

提供投标人参加本次政府采购活动前6个月期间任意一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

格式五

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

日期： __年   月   日

格式六

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

日期：___年   月   日

格式七

资质证书（复印件）

格式八                               其他要求