六合区水资源基础调查项目

公开招标文件

项目编号：JSZC-320116-NJPA-G2024-0002

采购人：南京市规划和自然资源局六合分局

招标代理：南京磐傲项目管理有限公司

2024年11月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 评标标准	19

第四章 采购需求	22

第五章 合同主要条款及格式	27

第六章 投标文件格式及附件	31

# 第一章 招标公告

项目概况

南京市规划和自然资源局六合分局六合区水资源基础调查项目JSZC-320116-NJPA-G2024-0002采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载 获取采购文件，并于2024-12-12 14:00 （北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320116-NJPA-G2024-0002

项目名称：六合区水资源基础调查项目

采购方式：公开招标

预算金额：190.000000万元

最高限价（如有）：190.000000万元

采购需求：六合区水资源基础调查项目，具体详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起至2026年完成六合区水资源基础调查工作为止，具体时间以部省市最新文件要求为准。

本项目（是/否）接受联合体：是

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；投标人为自然人的提供其身份证）；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度的财务报告或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①缴纳税收的凭证；②缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料；

7.提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求： （1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。需提供中小企业声明函。

（三）本项目的特定资格要求：

1. 投标人须具备乙级及以上测绘资质，专业类别需包含工程测量，地理信息系统工程。

（四）本项目中所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：自本项目招标公告发布之日5个工作日（北京时间）。

地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用锁登录系统新用户需进行“平台用户注册”→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止及开标时间：2024年12月12日14点00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

开标地点：“苏采云”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．公告发布媒体

（1）本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各投标人关注；

（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告；

（3）对采购项目的技术及需求问题，请向采购人联系人咨询。

（4）潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

1）潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

3）“CA数字证书”的办理材料以及投标人操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

4）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

2．集中现场考察或答疑：采购人不组织，投标人可自行考察。

3．采购项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

（5）信息安全产品政策

（6）进口产品政策

（7）投标担保政策

4．根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目公告“二、申请人的资格要求 2.1条”中涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见招标文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。

在政府采购资格审查环节，投标人只需提供书面《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

投标人在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门做出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京市规划和自然资源局六合分局

单位地址：六合区雄州街道雄州南路1号

联系人： 钱工

联系电话： 025-57126032

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：南京磐傲项目管理有限公司

单位地址：南京市浦口区南苑邻里中心b座7楼115室

联系人：施涛

联系电话：17712167606

3.项目联系方式

项目联系人：施涛

电话：17712167606

# 第二章 投标人须知

一、总	则1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

  - “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

  - “投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

  - “招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

  - “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

  - “用户或使用单位”是指使用货物、接受服务的单位。

3、政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的小企业（含小型、微型企业）应当应当按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知。

  - 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

  - 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

  - 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

  - 进口产品政策

- 除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照

《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

- 允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

- 允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

  - 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。 二、投标文件编制

4、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

  - 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

  - 投标人应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

  - 投标文件应按照招标文件规定的顺序制作并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或字体不清查找不到，责任由投标人承担。

  - 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

  - 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的招标文件为准。投标人需根据招标文件格式要求上传相应的文件。

  - 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

5、投标文件的组成

  - 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

  - 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

  - 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

  - 投标文件的商务部分。商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满招标文件的实质性要求，评标小组有权判定为无效响应）：

- 投标申请及声明（格式见附件）；

- 法定代表人授权委托书、法人资格证明及委托代理人的身份证复印件（格式见附件）；

- 申请人资格资信证明文件：

- 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；投标人为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度经审计的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）投标人未被“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单内；(提供网站截图，加盖公章)

- 第一章招标公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

- 报价表（格式见附件）；

- 《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》；

- 分项报价表（格式见附件）；

- 《商务条款偏离表》；

- 投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

  - 投标文件的技术部分。技术部分是证明投标人提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

- 项目技术方案、服务方案或（货物）服务说明；

- 《采购需求条款偏离表》；

- 投标人认为需要提供的其他技术资料。

  - 投标文件的价格部分

- 价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

- 报价应包含与招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

- 投标人应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和 总价。投标人系中小企业（含小型、微型企业），并由本企业提供服务的，须在《报价表》、

《分项报价表》中注明。

- 投标人应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦中标，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

- 投标文件所报的投标价格不得超过招标文件规定的预算价、限价，超过招标文件规定的，投标文件按无效响应处理。

- 经评审后，如果中标价低于投标人在投标文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标文件的其他部分。其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

5.7.1投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于施工机械设备、劳务、管理 、材料、安装、缺陷修补、临时设施费、质检（自检及监理工程师认可需要抽检所需的一切费用）、施工配合、维护、交通、利润、文明施工费、税金和合同规定的所有风险、责任及政策性文件规定的各项所有费用。

5.8投标报价编制要求

（1）投标报价应根据投标人实际情况自主进行，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑政策性调整、市场风险和实施过程中可能发生的费用进行报价，包括相关政策规定的由采购人办理的手续，请投标人代为办理，所有有关费用及其他费用请列入报价。若未单独列出，将视为已列入其他子项中。

（2）投标人必须按照招标文件规定的报价编制要求，格式进行报价。采购人不再接受其他任何形式的报价以及说明（如降价函、报价修正函、优惠报价说明等）。

（3）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

6、投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

- 投标有效期

1、自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

2、特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

8、投标文件签署

投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

9、投标费用

（1）投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（2）本次采购，成交投标人按《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)招标收费基准费率计算（不足伍仟元按伍仟元整收取），以上费用及专家评审费均由成交人在领取成交通知书前向采购代理机构支付。

- 投标文件的递交

1、投标人应当按照《操作手册》的规定（投标人自行在江苏省政府采购网下载http://jsxcmm.com/help/gys.html），按照招标公告规定，在提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

2、投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章“第三条投标文件的递交中”无效投标规定处理。

3、代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

4、代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

- 投标文件的撤回和修改

- 投标文件的撤回

1.1投标人可在提交投标文件截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

2、投标文件的修改

2.1投标人可在提交投标文件截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

2.2提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

3、在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

- 投标文件的解密与评审

1、投标文件解密

1.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标当天投标人应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标人解密时间限定为投标文件解密指令发出后30分钟（投标人应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内投标文件将被退回，相应风险由投标人自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

六、开标、评标与定标

1、开标

（1）代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

（2）投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

（3）投标人不足3家的，不得开标。

（4）投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

（5）公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

2、评标

2.1 评标委员会

2.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

2.2  评标程序

2.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求（包括未提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》）；

（5）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的；

（10）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于投标人所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及评标委员会认为需要的其他费用等的；

（11）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

2.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求，且包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等。

2.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

2.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

2.2.3澄清有关问题。

2.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

2.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当在评委会规定时间内按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

2.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。因投标人原因，评委会无法联系的，或规定时间内无法响应的，后果自负。

2.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

2.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.3 评标方法和标准

2.3.1 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3、确定中标人

3.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

3.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

3.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

3.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

4、编写评标报告

4.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

5、评标过程的保密性

5.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

5.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

5.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

七、签订合同

1、采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

3、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

5、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

6、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

八、质疑和投诉

1、质疑

1.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

1.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

1.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

1.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

1.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

2、投诉

2.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

2.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

九、诚实信用

1、投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

2、投标人不得以向采购代理机构工作人员、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

3、投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

4、投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

# 第三章 评审标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分 100 分），将全部评委会小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留 2 位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评委会小组确定成交投标人。

| 序号 | 评审因素 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且参与投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：参与投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10，小数点后保留两位。 |  | 10 |
| 2 | 技术部分（40分） | 技术方案 | 投标人对本项目任务及目标进行解读，需合理制定技术方案。根据投标人制定的技术方案进行打分： 技术方案内容齐全、结构清晰、表达准确、主题明确的得8分； 技术方案内容基本齐全、结构基本清晰、表达基本准确、主题基本明确的得5分； 技术方案内容不齐全、结构不清晰、表达不准确、主题不明确的得2分。 未提供的不得分。 | 8 |
|  |  | 进度保 证措施 | 根据投标人的项目管理和进度安排措施进行打分，包括单位组织机构设立，各项制度规定，责任分工，是否成立专项工作组、项目进度安排及工期管理措施等： 单位组织机构齐全，各项制度健全，责任分工明确，成立专项工作组。项目进度安排科学合理、可行性强的得8分； 单位组织机构较齐全，各项制度较健全，责任分工较明确。项目进度安排较科学合理、可行性较强的得5分； 单位组织机构基本齐全，各项制度基本健全。项目进度安排一般、可行性弱的得2分； 未提供的不得分。 | 8 |
|  |  | 质量保 证措施 | 根据投标人质量保证措施进行打分，包括各级质量管理人员是否齐全，质量保证措施是否合理可行等： 措施科学合理、可行性强的得8分； 措施较科学合理、可行性较强的得5分； 措施一般、可行性弱的得2分； 未提供的不得分。 | 8 |
|  |  | 安全保 密措施 | 根据投标人的安全生产及项目保密措施进行打分，包括对项目进行安全生产管理及项目保密管理等： 安全生产到位、措施科学合理、可行性强的得8分； 安全生产较到位、措施较科学合理、可行性较强的得5分； 安全生产基本到位、措施一般、可行性弱的得2分； 未提供的不得分。 | 8 |
|  |  | 合理化 建议 | 能够根据本地实际情况，结合本次项目相关需求，充分合理利用现有数据及资料，分析本项目重点、难点工作，并为高质量的完成本项目提出合理化建议。根据建议的科学性、合理性、规范性和可操作性进行打分。 建议科学合理、可行性强的得6分； 建议较合理、可行性较强的得4分； 建议基本合理、可行性弱的得2分； 未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 后续支持服 务方案及承诺 | 本项目服务期结束后可能需要投标人提供后续技术支持、技术咨询、使用培训等服务，评委根据投标人提供的后续支持服务方案及承诺进行综合评审： 服务方案科学合理，措施可行性、针对性强的得2分； 服务方案较科学合理，措施可行性、针对性较强的得1分； 服务方案一般、措施可行性弱或未提供的不得分。 | 2 |
| 3 | 商务部分（50分） | 企业资信 | 1、2019年1月1日（含）以来，投标人获得过水文地质勘察、地下水资源调查评价、地下水资源监测项目的市（厅）级及以上奖项的，有一个得3分，最高得3分。 2、投标人具有水文、水资源调查评价（需含地下水水资源调查评价）乙级及以上水平评价证书的得2分，最高得2分。（需提供证书复印件，并加盖电子公章） 未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 自主知 识产权 | 投标人具有与水文地质、工程地质相关的计算机软件著作权登记证书的，有一个得1分，最高得2分。（需提供证书复印件，并加盖电子公章），未提供的不得分。 | 2 |
|  |  | 业绩情况 | 1、2019年1月1日（含）以来（以合同签订日期为准），投标人承担过地表水或地下水资源监测类项目的，有一个得3分，最高得6分。 2、2019年1月1日（含）以来（以合同签订日期为准），投标人承担过水资源勘查项目或水资源调查评价（地表水或地下水）项目的，有一个得3分，最高得6分。 3、2019年1月1日（含）以来（以合同签订日期为准），投标人承担过江苏省省级地表水或地下水专项规划的得2分，最高得2分；承担过江苏省地市级地表水或地下水专项规划的得1分，最高得1分。 （需提供合同复印件，并加盖电子公章，转包合同无效） 未提供的不得分。 | 15 |
|  |  | 项目人员 | 1、项目负责人取得自然资源或人社部门颁发的水工环专业高级工程师证书、测绘高级工程师证书、注册土木工程师(岩土）证书的每有一项得1分，最高得3分。 2、项目技术负责人取得自然资源或人社部门颁发的物化探高级工程师证书、测绘高级工程师证书、注册测绘师注册证书的每有一项得1分，最高得3分。 3、本项目组成员每有一个取得自然资源或人社部门颁发的水工环专业正高级工程师证书的，得1分，最高得4分。 4、本项目组成员（除以上人员外）每有一个自然资源或人社部门颁发的水工环专业高级工程师证书的人员得1分，最高得2分；每有一个自然资源或人社部门颁发的水工环专业工程师证书的人员得1分，最高得4分；每有一个注册土木工程师(岩土）证书的人员得1分，最高得4分；每有一个测绘工程师或注册测绘师证书的人员得1分，最高得4分；每有一个应急管理部门颁发的注册安全工程师证书的得1分，最高得4分；满分18分。 （注：以上人员不得重复计分，需提供人员证书及近三个月内任意一个月为其缴纳的养老保险、工伤保险、失业保险或以上人员为投标人正式员工的相关证明复印件加盖电子公章）。未提供的不得分。 | 28 |

说明：

1、所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据并加盖电子公章，原件备查。

2、小微企业价格扣除

  - 对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

  - 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

  - 小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46 号）的相关规定。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

  - 本项目对监狱和戒毒企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

  - 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

  - 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

  - 本项目对残疾人福利性单位，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

  - 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

  - 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

5、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

4.1 项目名称

六合区水资源基础调查项目。

4.2 项目概况

水资源是极其重要的基础性自然资源，是维系经济社会发展和国家生态安全的重要战略资源。根据国家统一部署安排，2024至2026年开展全国水资源基础调查。根据《自然资源部关于开展水资源基础调查工作的通知》（自然资发〔2023〕230号）、《关于协同推进水资源基础调查工作的通知》（苏自然资发〔2024〕306号）、《关于开展全市水资源基础调查工作的通知》（宁规划资源发〔2024〕75号）等部省市文件要求，开展六合区水资源基础调查，全面摸清六合区水资源的空间分布、数量、质量等状况，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息。主要任务包括水域空间调查、水储存量调查、水资源数量调查、水资源质量调查、年度变化调查和综合评价等。

4.3 项目建设内容

4.3.1 地下水部分

按照自然资源部《水资源基础调查实施方案》《江苏省水资源基础调查实施方案》《南京市水资源基础调查实施方案》以及《江苏省水资源基础调查技术细则》等文件要求，开展水文地质补充调查、地下水监测与统测、地表水与地下水转化调查、地下水资源评价等，查明含水层分布与结构、地下水系统边界、地下水资源评价参数等，掌握地下水流场形态与变化，评价形成降水量及降水资源量、地下水资源量、地下水质量等国情数据。综合采用遥感、水文地质测绘、地球物理勘探、水文地质钻探、野外原位试验、示踪试验、抽水试验、地下水监测、地下水统测、地下水水样采集与测试等技术手段开展地下水实地调查。依托省级统一构建的地下水资源智慧评价平台开展地下水资源数量和质量评价，形成地下水资源调查成果。主要内容如下：

一、评价基础与补充调查

1.水文地质补充调查与含水层结构模型构建。根据目前掌握的地下水系统边界、含水层与含水岩组空间结构、地下水补给径流排泄条件、地下水动态特征等，通过补充收集资料和补充调查，开展包气带结构与“三水”转化关系的调查，将目前调查成果的调查深度更新达到主要含水层组的底板，更新松散岩类孔隙水含水层三维结构模型。根据评价单元地下水补给径流排泄条件，更新评价单元水文地质概念模型。

2、水文地质参数与地下水资源评价参数调查校验。重点调查、校验会影响资源评价准确性的参数。主要包括降水入渗补给系数、河道渗漏补给系数、渠系渗漏补给系数、渠灌田间入渗补给系数、稳渗率、给水度、弹性释水系数、渗透系数、越流系数、潜水蒸发系数等。

3、地下水相关生态地质环境问题调查。主要包括湖泊萎缩、地下水超采与枯竭、地面沉降与地裂缝、地面塌陷（岩溶塌陷）、淡水咸化等。

4、地下水监测与地下水统测。地下水监测主要是运行维护国家地下水监测工程站点和省级地下水监测站点。按照国家地下水统测有关技术要求，开展补充调查的工作，以符合省级、市级统一部署的要求。

5、开发利用资料收集与补充调查。收集的引水渠系、灌区分布、地下水开采井分布与开采量、灌溉面积及灌溉定额的资料，补充收集水库、种植结构等水资源开发利用相关资料；同时利用土地利用类型、种植结构、社会经济发展等资料，重新分析测算实际用水量。通过资料收集和补充调查，掌握区域地下水资源开发利用模式与利用量。

6、地下水质量调查。收集国家地下水监测站点和省级地下水监测站点水质监测数据，补充完善区域地下水化学特征和水质状况。

7、降水资料收集与分析评价。收集的雨量站的降雨资料及降水量的评价结果，补充开展降水资源量分析评价，分析不同区域降水现状及年度与周期变化规律，评价形成区域年度和多年平均降水量与降水资源量空间分布数据。

二、地下水资源调查评价

1、地下水资源年度调查评价。调查评价形成2024、2025年度的地下水资源量、地下水质量、地下水动态特征、地下水位降落漏斗形态及变化、地下水储存变化量、年度重大气象水文事件对地下水影响等成果。

2、地下水资源周期调查评价。收集南京市六合区历年来平均地下水资源量、地下水储存量、地下水可开采量的评价工作，补充评价不同级别地下水资源量、不同水质类型地下水资源量、地下水开采利用与超采状况、生态地质环境问题状况等成果。

三、数据库成果建设

根据国家、省统一制定的水资源基础调查数据库建设标准，建设南京市六合区地下水资源调查数据库。包括大气降水、水文地质、地下水评价参数、地下水动态观测、地下水统测、地下水开采量、地表水开发利用、地表水与地下水转化量、地下水资源量、地下水储存量、地下水可持续开采量、地下水化学、地下水水质等调查成果。

4.3.2 地表水部分

按照《水资源基础调查实施方案》《江苏省水资源基础调查实施方案》《江苏省水资源基础调查技术细则》《南京市水资源基础调查实施方案》等文件要求，开展六合区水域空间调查、水储存量调查等。

一、水域空间调查

以国土“三调”和年度国土变更调查的水域范围为基础，调查江河、湖泊、水库等水域丰水期和枯水期的水面范围、面积等情况，坑塘的范围、面积等情况。坑塘水域空间调查数据采用 2024 年度国土变更调查成果中的坑塘水面数据。

二、水储存量调查

包括地表水储存量和地下水储存量。开展水下地形（水深）测量，调查江河、湖泊、水库、坑塘水储存调查。开展地表水水下地形（水深）测量，构建水陆一体的地表水三维模型，建立“水面面积-水深-水储存量”数学模型，根据水域空间调查成果，计算湖泊、水库、坑塘、河流水储存量量。

表1 地表水储存量调查主要内容、来源及要求

| 调查对象 | 调查内容、来源 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 | 水深 |  |
| 水库 | 来源于水域空间调查成果 | 水下地形（水深） 测量、收集共享 | 对需要开展实地调查的水库，要求同上。 |
| 坑塘 | 来源于年度国土变更调查成果 | 水深抽样测量、 资料收集等 | 省级统一下发抽样坑塘样本。 |
| 河流 | 来源于水域空间调查成果 | 典型断面水下地形（水深）测量 | 原则上按 1000 米间距布设测量断面。 |

1、水库水储存量调查

根据《南京市水库调查清单》开展水库水储存量调查，六合区有金牛山水库、川桥水库、三友水库等26个需要调查水储存量水库。对于大中型水库应重点调查，通过资料收集和实地调查等方式开展水库水储存量调查。对于具有水下地形和水储存量数据资料的水库，如果实测以来水库水下地形变化不严重，通过资料收集，获取水库的名称、位置、面积、水下地形、库容、调蓄水位、库容曲线和储存量等数据成果。不满足以上条件的水库开展水下地形（水深）测量，构建水陆一体的水库三维模型，建立“水面面积-水深-水储存量”数学模型，结合水域空间调查成果计算水库水储存量。

对于收集资料无法满足工作精度要求的小型水库，采用面积小于 1 平方千米的湖泊水储存量调查方法和抽样规则开展调查。

2、坑塘水储存量调查

本次坑塘水储存量调查的范围为 2024 年度国土变更调查成果中的坑塘，具体数量以省级下发数据为准。

根据省级抽样坑塘进行水深实测，对抽样坑塘调查的坑塘，根据坑塘特点合理布设测点，按照“十”字或“井”字型布设，采用测杆、测锤、声呐装备或水位计等进行测量，单个坑塘原则上测深点数 3-5 个。

3、河流水储存量调查

根据《南京市骨干河道调查清单》开展河流水储存量调查，六合区有滁河、皂河、耿跳河等9条骨干河道。跨区河流协商分段调查。河流（河段）通过断面测量的方式开展水储存量调查。

对于已开展过水下地形测量的河流（河段），如果实测以来水下地形变化不严重，可直接使用已有测量数据，否则应进行更新测量。构建水陆一体的河流（河段）三维模型，建立河流（河段）“水面面积-水深-水储存量”数学模型，结合水域空间调查成果计算河流（河段）水储存量。

对于未开展过水下地形测量的河流（河段），一般按 1000 米间距布设测量断面，平直等宽河段可适当放宽，地形明显变化河段需适当加密。构建水陆一体的河流（河段）三维模型，建立河流（河段）“水面面积-水深-水储存量”数学模型，结合水域空间调查成果计算河流（河段）水储存量。

三、数据库建设

根据国家、省统一制定的水资源基础调查数据库建设标准，建设水域空间调查数据库、地表水储存量调查数据库。

4.4 项目依据与执行标准

包括水资源基础调查相关的国家标准、行业标准等标准规范，以及国家、省、市有关实施方案、技术方案、规程、细则等文件。

4.5 工期要求

4.5.1 地下水部分

2024年12月底前，完成2024年度地下水野外调查工作；2025年12月底前，完成2024年地下水资源年度调查评价、周期性调查评价，2025年度地下水野外调查工作；2026年4月中旬前，完成2025年地下水资源年度调查评价，水资源专题性调查评价、综合评价，水资源基础调查数据库建库工作。

4.5.2地表水部分

2024 年12月底前，开展 2024 年度丰水期水域空间调查及复核工作。2025 年4月，开展 2024 年度枯水期水域空间调查及复核工作。2025 年5-11月，开展水域空间年度变化调查。2025年9月底，完成地表水储存量调查工作。2025年12月底前完成成果提交；2026 年，根据国家要求开展地表水储存量年度变化调查。

4.5.3 其他要求

若项目工期有调整，以最新要求为准。过程成果按照部省市等要求按时、分期、分批提交。供应商须无条件配合各项时间节点要求，通过增派技术人员、设备设施等方式在规定时间内提交相应成果。

4.6 项目成果要求

一、南京市六合区地下水资源基础调查成果编制包括但不限于：

1、文档

（1）南京市六合区地下水资源调查评价工作方案；

（2）南京市六合区地下水资源年度调查评价成果报告（2024、2025）；

（3）南京市六合区地下水资源周期性调查评价成果报告。

2、附表

南京市六合区地下水资源调查评价系列数据统计表（2000-2023年、2024年、2025年）

3、附图

（1）基础类图件：降雨量、蒸发量等值线图（多年平均）、水文地质图（含水文地质剖面图）。

（2）成果类图件：

地下水周期性调查评价成果图件必编图件：地下水位(水头)等值线及埋深分区图、地下水水化学类型分区与溶解性总固体等值线图、地下水资源量分布图、地下水储存量分布图、地下水资源开发利用现状与潜力分区图、地下水质量评价图、生态地质环境问题状况图。选编图件：地下水化学图、地下水超采区划图、地面沉降速率图、累计地面沉降量图、地下水质变化情况（对比）图。

地下水年度调查评价成果图件：降水量等值线图、地下水等水位线图、地下水埋深分区图、地下水位变差图、地下水位降落漏斗分布图、典型井地下水位长序列动态曲线、地下水资源量分布图、地下水质量评价图、地下水生态地质环境问题相关图件。

4、数字成果

南京市六合区水资源立体时空数据库（地下水）。（最终调查成果以国家和省级最终要求为准）

二、南京市六合区地表水资源基础调查成果编制包括但不限于：

1、水域空间调查成果

（1）南京市六合区水域空间调查成果报告及图件；

（2）南京市六合区水域空间数据库。

2、河湖库塘水储存量调查成果

（1）南京市六合区地表水储存量调查成果报告及图件；

（2）南京市六合区地表水储存量调查数据库。

（最终调查成果以最新要求为准）

三、其他要求

1、项目成果需满足国家、省、市有关实施方案、技术方案、规程、细则等文件的要求，并通过国家、省、市的检查或验收；

2、若有最新文件要求，项目成果内容以最新要求为准。

4.7付款方式

1.项目合同签订后，支付合同总价的30%；

2.完成2025年任务后，支付合同总价的30%；

3.完成2026年全部项目内容，提交全部成果并验收后，支付剩余合同款项（合同总价的40%）。

甲方每次付款前，乙方须向甲方提供符合要求的等额增值税发票。（如乙方为联合体，联合体各成员单位按照合同份额比例向甲方提供符合要求的增值税发票，联合体各成员单位提供的增值税发票总金额须与待付款金额一致。）

# 第五章 合同主要条款

南京市政府采购合同

合同编号：。

项目名称：。

使用单位：。

供货单位：。

签订日期：。

南京市工商行政管理局

南京市财政局   监制

采购方:南京市规划和自然资源局六合分局（下称甲方）

供应方：（下称乙方）

甲乙双方根据2024年12月12日政府采购南京市规划和自然资源局六合分局六合区水资源基础调查项目，公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下采购服务合同:

一、合同标的

1、服务项目名称：六合区水资源基础调查项目

2、分包号：无

3、服务期限：合同事项完成时间应以甲方及甲方上级部门要求时间为准。

4、合同总价款：￥_________（大写人民币_________）

二、服务内容:

1、南京市规划和自然资源局六合分局六合区水资源基础调查项目。具体内容、形式、时间等详见招标文件。

2、...（经开标现场协商后，乙方提供的增值服务等）

三、付款标准、付款流程、付款方式

1、付款节点：

（1）项目合同签订后，支付合同总价的30%；

（2）2025年，支付合同总价的30%；

（3）2026年，乙方完成全部项目内容，提交全部成果后，甲方向乙方支付剩余合同款项（合同总价的40%）。

2、拨付方式为：由甲方依照合同，将约定款项拨付至乙方账户上。

四、知识产权

乙方保证必须符合国家有关的法律、法规，乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

甲方委托的所有服务成果均由乙方所有，包括但不限于所有权、知识产权等；乙方对服务成果仅享有署名权。

五、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让或分包他人供应。

六、项目组织实施及管理

1、乙方应按协商文件规定的项目需求实施服务。

2、乙方必须积极配合上级行政主管部门以及财政等部门对本单位开展的项目监督检查、绩效评估以及资金使用的考核等事宜。

甲方指定为负责人，联系方式。乙方指定为负责人，联系方式：。各方联系人全权负责本合同相关服务事项的确认。乙方应及时确认工作环境、条件和文件资料和甲方提出的通知、要求等，乙方在3日内未提出异议的，视为认可。

七、组成本合同的文件

（一）合同专用条款；

（二）协商文件和乙方的投标文件；

（三）成交通知书；

（四）甲、乙、双方商定的其他必要文件：

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、违约责任

1、乙方未按合同约定的期限和要求完成服务内容的，每逾期一日，按照合同总金额的万分之五支付违约金；

2、乙方提供的服务内容不符合甲方要求，乙方应无条件进行整改。

3、乙方违法或者违反本合同约定转包或分包的，乙方应无条件立即整改。

4、非因乙方过错造成项目无法执行的，甲方需向乙方支付已经发生的全部款项（乙方需提供己付款的相关证明）。

5、除另有约定外，乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同：①未经甲方书面同意，将合同权利义务部分或全部转让给第三人；②经甲方监督检查后,不符合甲方要求，经2次以上通知整改，仍无法达到标准的；③未履行本合同约定其他义务，经甲方催告后7日内，仍未整改的。

6、甲方依法或依据本合同约定解除本合同的，乙方应将甲方已经支付的款项全额退回，并按照合同总金额的30%向甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。如乙方支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失，乙方须继续履行赔偿责任，承担并支付一切费用

7、本合同中所约定的甲方损失，包括但不限于赔偿金、罚款、诉讼费、保全费、评估费、调查费、律师费等。

8、发生任何上述情形，甲方有权从应支付给乙方的费用中直接扣除上述费用，不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

9、以上各项交付的违约金并不影响乙方继续履行本合同的其他各项义务。

九、保密条款

对合同履行过程中，双方应对所获得或了解的对方的商业秘密，承担保密义务，未经对方事先的书面许可，不得利用或披露这些信息，否则对方有权追究其法律责任。

十、不可抗力事件处理

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十二、合同生效及其它

1、本合同所需或所确定的所有通知、要求或其他通讯应以书面形式，通过亲自派送、挂号信函方式、传真方式、电子邮箱按下列（或此后重新书面指定）的传真号码或地址传送。任何通知、要求或通讯若以传真方式或电子邮件传送，将视为立即送达，若以邮寄方式传送，在寄出的七天后视为送达。一方若需变更通讯地址，应当及时通知对方。因接受方或其签收人原因导致接受方没有收到送达文件的，视为已送达。

2、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份，代理采购机构备案一份。

甲方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二年月日

乙方：                          （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二年月日

户名：                             开户银行：

账号：

声明：本合同标的经采购机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

# 第六章	投标文件格式及附件

南京市规划和自然资源局六合分局

六合区水资源基础调查项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日 期 ：

目录

（注：投标人根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明

投标申请及声明

致：南京磐傲项目管理有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书及法人代表身份证明书格式

法定代表人授权书

致：南京磐傲项目管理有限公司

本授权书声明：注册于	（投标人住址）的

（投标人名称）法定代表人		（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的	（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称		，项目编号：	公开招标， 以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于	年	月	日签字或签章生效，特此声明。被授权代表人姓名：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

投标人：      （加盖电子公章）

日期：    年   月   日

注：后附被授权委托人身份证正反面扫描件

法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任           职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电话：

单位全称： （加盖电子公章）

### 年  月  日

### 附：法定代表人居民身份证复印件

### 注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

### 2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：	项目编号：

| 投标总价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 服务时间 | 满足招标文件要求。 |
| 是否属于小微型企业 是否属于残疾人福利性单位 投标人是否属于监狱企业 | （填写“是”或“否） （填写“是”或“否） （填写“是”或“否） |
| 备注 |  |

投标人（加盖电子公章）：

日	期：	年	月 日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“是否属于小微型企业”等栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》等函件。

### 附件四、分项报价表

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 服务分项 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于小、微型企业的产品或服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖电子公章）：

说明：1、如果行数不够，请自行增加。2、在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

### 附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同履行期限 |  |  |
|  |  | 付款方式 |  |  |
|  |  | 合同条款 |  |  |
|  |  | …… |  |  |

投标人（加盖电子公章）:

日	期：	年	月	日

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、投标人应逐一说明服务响应并填写响应程度。

### 附件六、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的采购需求条款 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（加盖电子公章）:

日	期：	年	月	日

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、投标人应逐一说明服务响应并填写响应程度。

### 附件七、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 姓名 | 执业资格及 证书号 | 技术职称 | 拟担任本项目 何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（加盖电子公章）:

日	期：	年	月 日

### 附件八、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工作主要内容 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（加盖电子公章）:

日	期：	年	月	日

### 附件九、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）（不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020） 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），   从业人员人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大  企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020） 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。   相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如果有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程

/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单   位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖电子公章）:			日	期：	年	月 日

属于监狱企业的证明文件（如果有）

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书（如果有）

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书（如果有）

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如果有）

（对于允许进口产品参加的项目）

### 附件十、单位类型及规模声明书

单位类型及规模声明书

本公司郑重声明：

1、本单位性质为 （公益二类事业单位、国有企业、民营企业、外资企业、合伙企业，为其他类型的请具体说明）；

2、根据国家统计局《统计上大中小微企业划分办法（2017）》（国统字[2017]213号）文件，本公司为 （大型、中型、小型、微型）企业。（单位类型为企业的填写）

单位名称： （加盖电子公章）

日期： 年 月 日

### 附件十一、无重大违法记录声明格式

- 无重大违法记录声明

南京磐傲项目管理有限公司：

我单位（投标人名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：	年	月日

### 附件十二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京磐傲项目管理有限公司：

我单位             （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。( 若有 )

主要专业技术能力有：         。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期： 年   月   日

### 附件十三、资格资信证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）（加盖电子公章）；

2.《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》（南京公共采购信息网可查并在线打印，法定代表人签字，加盖电子公章）；

3.本次采购项目实施所必需的许可资质证明材料（若有）；

其它资格证明文件：请参看采购文件中要求

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目资格资信证明文件，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的承诺书（详见招标文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。

在政府采购资格审查环节，投标人只需提供书面《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

投标人在中标（成交）后，应按采购文件要求，仍需将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

### 附件十四、符合性条件

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性 （是否签字盖章） |  |
| 2 | 投标文件的完整性 |  |
| 3 | 投标报价未超过预算或最高限价 |  |
| 4 | 未提交两个（含两个）以上不同的投标文件或者最后报价 |  |
| 5 | 不存在重大负偏离. |  |
| 6 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |
|  | …… |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

注：满足采购文件要求，详见投标人须知

### 附件十五、项目技术说明或实施方案

### 附件十六、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

### 附件十七、其它

### 附件十八、南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书（网站在线打印后签字盖章）

南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 投标人名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 日期： 年月日 |  |  |

投标人在中标(成交)后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。