竞争性磋商文件

项目名称：南京医保信息平台建设项目（深化医保高铁“两结合三赋能”应用）

项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2024-0535

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年12月

- 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 2

- 供应商须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………16

- 评审方法与评审标准………………………32

- 响应文件格式………………………………36

第一章  磋商邀请

受南京市医疗保障局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京医保信息平台建设项目（深化医保高铁“两结合三赋能”应用）（项目名称）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2024-0535

2.项目名称：南京医保信息平台建设项目（深化医保高铁“两结合三赋能”应用）

3.预算金额：350万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：南京市医保局拟建设南京医保信息平台建设项目（深化医保高铁‘两结合三赋能’应用），建设内容包括但不限于深化“医保高铁”业务功能、完善“医保高铁”数据底座、流媒体播放功能。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：545天（系统开发、上线时间为合同签订后180天内，维保时间为验收合格后365天）

7.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2025年01月14日09时30分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市医疗保障局

地  址：南京市建邺区江东中路265号新城大厦C座13楼

联系人：马老师

联系电话：025-86272701

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：朱老师

联系电话：025-68505724

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.1.2 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按磋商文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 系统开发完成并验收合格后，甲方支付合同总价款的60%。

8.1.3 履约期结束后，甲方支付合同尾款。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为贯彻落实《国家医疗保障局办公室关于印发医保数据“两结合三赋能”工作方案的通知》 (医保办发(2023) 18 号)文件精神，深化“医保高铁”建设应用，促进医保数据进一步赋能医保改革、管理和服务，打造医保领域的国家名片，南京市医保局拟建设南京医保信息平台建设项目（深化医保高铁‘两结合三赋能’应用）。

（二）建设目标

南京医保信息平台建设项目（深化医保高铁‘两结合三赋能’应用）主要是在原有医保高铁系统基础上进行新功能扩展，需遵循原有的医保高铁架构体系进行建设。本项目贯彻落实国家“两结合三赋能”工作总体目标，按照“快速、平稳、精准、全面、高新、认可”的标准，聚力打造“医保高铁”。完善医保数字底座，归集人社、税务、市场监管、卫健等横向部门数据，开展数据治理，进行内部数据预校验，提升数据质量；深化“医保高铁”功能，围绕入院、在院治疗、出院等就医全过程，为医生提供行为导航；将风控规则嵌入“医保高铁”，实现事前预警。

（三）建设规模

本项目建成后将支撑南京市医疗保障局履行医保政策制定，基金预决算管理和监督，医药价格和招标采购等职能。同时为南京市市本级和下辖12个区的医保部门、卫健部门、纪检监察部门、4400多家定点医药机构、7300多家医药流通企业、10.8万多名三医工作人员以及全市定点医师、护士等工作人员提供“医保高铁”服务。

（四）项目建设遵循标准

信息标准体系是本项目必须遵循和管理的数据标准，是系统运行和应用的数据基础。本项目应遵循国家医疗保障信息平台的标准规范，并采用统一架构HSAF框架进行开发。

本项目应遵循相关的标准规范，包括但不限于：

1.《医疗保障信息平台云计算平台规范》（YB-XJ-A01-2019）；

2.《医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》（YB-XJ-B01-2019）；

3.《国家医疗保障局医疗保障信息平台建设指南》；

4.《医疗保障核心业务区网络安全接入规范》（YB-XJ-AQWL.01-2019）；

5.《全国医疗保障系统核心业务区骨干网络建设指南》（医保网信办〔2019〕40号）；

6.《医疗保障信息平台业务中台应用规范》（YB-XJ-F01-2020）；

7.《医疗保障信息平台数据库设计规范》（YB-XJ-E01-2020）；

8.《国家医疗保障局医保信息平台地方实施指引手册》；

9.《医疗保障信息平台用户界面规范 第2部分 移动端用户界面规范V1.0）（XJ-C01.2-2019）；

10.《医疗保障信息系统安全开发规范》（XJ-AQTY.01-2019）；

11.《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字〔2004〕66号）；

12.《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）；

13.《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）；

14.《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

15.《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）；

16.《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）；

17.《江苏省医疗保障信息平台建设工程初步设计》；

18.《江苏省医疗保障信息平台建设操作指南》。

三、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 （元） | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深化“医保高铁”业务功能 | 主题教育 | 1 | 项 | 主要产品 | 78000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 2 |  | 光荣榜 | 1 | 项 | 主要产品 | 34000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 3 |  | 12393客服分析 | 1 | 项 | / | 62000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 4 |  | 微信公众号推广分析 | 1 | 项 | / | 86000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 5 |  | 电子处方流转分析 | 1 | 项 | / | 128000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 6 |  | 基金教育 | 1 | 项 | / | 170000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 7 |  | 绩效考核评价 | 1 | 项 | / | 82000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 8 |  | 重点药品监测 | 1 | 项 | / | 86000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 9 |  | 风险预警专区 | 1 | 项 | / | 136000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 10 |  | DRGs月结算分析 | 1 | 项 | / | 58000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 11 |  | 医保培训 | 1 | 项 | / | 48000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 12 |  | DRGs综合费用排行 | 1 | 项 | / | 54000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 13 |  | 高铁进社区 | 1 | 项 | / | 288000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 14 |  | 日常考核分析 | 1 | 项 | / | 72000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 15 |  | 异地就医备案分析 | 1 | 项 | / | 62000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 16 |  | 异地就医公共信息 | 1 | 项 | / | 10000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 17 |  | DRGs再住院 | 1 | 项 | / | 70000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 18 |  | 警示榜 | 1 | 项 | / | 70000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 19 |  | 生育保险分析 | 1 | 项 | / | 76000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 20 |  | 机关事业补充保险分析 | 1 | 项 | / | 52000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 21 |  | DRGs病组分析 | 1 | 项 | / | 24000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 22 |  | 大病保险分析 | 1 | 项 | / | 124000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 23 |  | 违反基金条例分析 | 1 | 项 | / | 92000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 24 |  | 本市要情优化 | 1 | 项 | / | 74000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 25 |  | 反欺诈 | 1 | 项 | / | 64000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 26 |  | 项目价格 | 1 | 项 | / | 32000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 27 |  | 公共服务分析 | 1 | 项 | / | 42000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 28 |  | 专项稽核 | 1 | 项 | / | 90000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 29 |  | 违规查处 | 1 | 项 | / | 42000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 30 |  | DRGs政策指南 | 1 | 项 | / | 82000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 31 |  | 居民参保分析 | 1 | 项 | / | 72000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 32 |  | 满意度评价 | 1 | 项 | / | 12000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 33 |  | 药耗监测 | 1 | 项 | / | 60000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 34 |  | 双通道药品管理 | 1 | 项 | / | 72000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 35 |  | 协议定点管理 | 1 | 项 | / | 36000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 36 |  | 门诊特殊病分析 | 1 | 项 | / | 24000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 37 |  | 发展指标分析 | 1 | 项 | / | 36000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 38 | 完善“医保高铁”数据底座 | 数据汇聚 | 1 | 项 | / | 40000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 39 |  | 数据治理本地化配置管理 | 1 | 项 | / | 46000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 40 |  | 本地脏数据分析 | 1 | 项 | / | 66000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 41 |  | 质检规则定义 | 1 | 项 | / | 292000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 42 |  | 质检规则校验 | 1 | 项 | / | 20000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 43 |  | 质检计划制定 | 1 | 项 | / | 30000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 44 |  | 质检任务查看 | 1 | 项 | / | 40000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 45 |  | 问题数据反馈 | 1 | 项 | / | 38000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 46 |  | 数据质检报告 | 1 | 项 | / | 128000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 47 |  | 数据质量验证 | 1 | 项 | / | 30000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 48 |  | 数据可视化 | 1 | 项 | / | 30000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 49 | 流媒体播放功能 | 医保高铁文件发布功能 | 1 | 项 | / | 20000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 50 |  | 医保高铁内容发布审核 | 1 | 项 | / | 16000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 51 |  | 流媒体支撑服务 | 1 | 项 | / | 4000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

1、深化“医保高铁”业务功能

深化“医保高铁”功能开发。结合“三医四全五环”要求，根据局各处室单位提交的需求，开发基层服务、主题教育等37项业务功能模块，并在功能模块中嵌入风控规则，实现对各类业务模型的有效预警与监管，推进形成风险严控、过程严管、处置严肃的医保业务全流程闭环监管格局。

（1）主题教育

建设重要论述、指示精神、学习计划、调查研究、工作推进、教育动态等主题教育内容及对应后台管理。

（2）光荣榜

建设数据口径、医疗机构次均费用低于同级同类10%以上、医保医师次均费用低于同级同类50%以上功能。

（3）12393客服分析

建设热线运行基本情况、人工座席服务量/满意度、来电业务类型、人工坐席咨询热点问题TOP10、智能客服热点问题TOP20功能。

（4）微信公众号推广分析

建设累计关注人数、医疗机构关注情况、连锁药店关注情况、区分局辖区定点医药机构关注情况、经办机构关注情况、街道医保15分钟服务圈、高校关注情况、协作单位关注情况功能。

（5）电子处方流转

建设电子处方流转概况、电子处方结算人次、电子处方医疗费用总金额、电子处方统筹基金支出、电子处方开方医疗机构家数、各区医疗机构开方量、开方医疗机构Top20、医生开方排名、电子处方诊断Top20、电子处方销方零售药店家数、销方数Top20零售药店、电子处方结算药品Top20功能。

（6）基金教育

建设案例曝光、负面清单、监管评价、举报奖励功能。其中负面清单需包含负面清单、负面清单详情、负面清单发布；监管评价需包含全市查处医保资金、定点医疗机构数量、现场检查情况、处理定点医药机构情况、违法违规个人处理情况、公开曝光情况。

（7）绩效考核评价

建设绩效考核评价功能业务模块，模块包括APP端、PC端两端功能开发，APP端包括单位绩效考核、个人绩效考核、绩效考核办法，PC端包含单位(个人)考核任务管理、单位(个人)考核表提交及管理、单位(个人)考核成绩统计功能。

（8）重点药品监测

对全市42种重点监控药品，建立重点药品使用专有目录库并定期更新贯标码目录库；建设重点监控药品采购情况、各级医疗机构重点监控药品采购情况、各类别医疗机构重点监控药品采购占比、各类别定点医疗机构重点监控药品采购情况、重点监控药品采购排名、医院汇总排名、医生重点监控药品使用排名功能。

（9）风险预警

建设风险指标说明、风险概况、监督流程、重点监控、处置情况功能。

（10）DRG月结算分析

每月同步DRGs月结算数据，对业务部门提供的数据进行数据归集、治理、加工、共享等数据初始化处理，建设基金月预结算情况、月预结算趋势、全市概况、医疗机构总结算情况、各医疗机构结算情况功能。

（11）医保培训

建设练兵比武题库、医保业务手册、业务培训、培训管理功能。

（12）DRGs综合费用排行

建设费用综合排行版块，根据病组费用情况、病组医疗能力、病组服务效率、患者满意度评价、病组服务质量等维度对DRG病组进行十个维度的分析，建立DRG综合费用医疗体系。使医保管理者及医疗机构管理者实时掌握全市、本院DRGs每个病组的服务效率、医疗能力、患者评价等情况，确保全市、本院支付改革平稳有效的落地。

（13）高铁进社区

①医保地图

建设区划列表、街道列表、社区列表、地图刻画功能，展示社区内的医院、护理院、药店、定点照护服务机构、银行、商保、服务中心等机构信息。

②街道要情

建设实时概况、居民基金支出、居民参保、长期护理保险、宁惠保、生育情况功能。

③社区要情

建设实时概况、居民基金支出、居民参保、长期护理保险、宁惠保、生育情况功能。

④15分钟服务圈

建设区划列表、街道列表、社区列表、救助人员、救助人数年度变化趋势、医疗费用超5000元人员名单、门诊特殊病人员各病种费用情况、门诊特殊病登记人员性别/年龄段分布、门诊特殊病登记人员、居民两病登记人员性别/年龄段分布、居民两病登记人员、各社区办件量排行、工作人员办件量排行、各项业务办件量排行功能。

⑤政策查询

包含查询结果功能。

⑥内部管理

对用户进行权限管理，由人找服务转向服务找人，主要通过人员参保险种、年龄、门诊和住院的病种，门慢和门特标识等信息判断。

（14）日常考核

建设概况、医疗机构模拟考核情况、各区医疗机构模拟得分情况、零售药店模拟考核情况、各区药店模拟得分情况、扣分项分析、加分项分析功能。

（15）异地就医备案分析

实时统计分析异地就医备案宁驻异地、异地来宁、区域，备案类型、备案方式、备案渠道以及各月备案趋势情况等功能。

（16）异地就医公共信息

建立异地就医公共信息查询版块，为医保、医院、医生、医药提供全国联网医院经办机构、地址、电话等信息查询服务。

（17）DRGs再住院

建设指标说明、全市概况、医疗机构15天内再住院率排行榜、各区医疗机构15天内再住院率排行榜、医疗机构不同时间段再住院率排行榜、就诊人员住院次数Top50功能。

（18）警示榜

建设数据口径、医疗机构次均费用超过同级同类10%以上、单张处方范围内费用超2000元、医生单处方超2000元排行、医保医师次均费用超过同级同类50%以上功能。

（19）生育保险

从整体情况、生育保险待遇支出情况、生育保险待遇类型支出情况、待遇支付情况、本地刷卡各级医疗机构支出情况、本地生育保险基金支出排名前10 的医疗机构、生育情况统计分析生育保险情况。

（20）机关事业补充保险

建设机关事业补充保险整体情况、补充医疗费用支出汇总情况、补充医疗费用支出情况、补充医疗保险费用占比情况、近三年补充医疗保险费用情况、补充医疗保险费用段分布、单位补充医疗保险费用TOP50、个人补充保险医疗费用TOP50功能。

（21）DRGs病组分析

建设全市病组概况、病组概况功能，统计分析每月，当年结余，盈亏DRG病组，按照病组维度分析不同等级每个病组平均住院日，次均费用，结算率、四级手术占比、是否可疑，带量、国谈、创新药品使用占比及每家医疗机构改病组的入组病例数，平均住院日，次均费用情况。

（22）大病保险分析

建设总体情况、资金收支、享受人数、资金支出、就诊类型、支出结构、费用段分布、医药机构支出、年龄段分布、病种支出TOP20、个人支出TOP50、多层次保障功能。

（23）违反基金条例分析

建立违反基金条例统计分析模块，按照超量开药，重复开药，重复收费，超标准收费，分解项目收费等八类规则实时监测医院，药店违规情况。

（24）本市要情优化

在本市要情优化统计分析模块，包含医疗-床位情况、医疗-参保人人均费用情况、医疗-普通门诊、医疗-门特、医疗-住院、医疗-药店、医疗-次均费用分析功能。

（25）反欺诈

在医保高铁“基金监管”板块下建立“反欺诈”功能模块，按照卡聚集、群体住院、慢特病人分析、异常相似病例等规则实时监医院、医生、药店、参保人等违规情况。

（26）项目价格

建立医疗服务项目价格模块，统计分析江苏省医疗服务价格目录医疗机构收入情况、不同等级不同医院不同科室不同医生使用情况以及市场调节价项目监测情况。

（27）公共服务分析

建立公共服务统计分析功能模块，包括公共服务的数据同步、公共服务情况综合分析、经办机构服务情况分析服务地图、经办人员服务情况分析服务地图功能。

（28）专项稽核

同步专项稽核数据，建设专项稽核概况、专项稽核各专项明细、专项稽核医疗机构情况功能，实现稽核工作成效集成以及全流程统计分析。按月累计固化数据，并可选择时间回看既往数据。

（29）违规查处

同步违规查处数据，建设全市违规查处概况、全市违规查处明细、各区违规查处情况、各区违规查处明细功能。

（30）DRGs政策指南

建设政策发布、分组对比统计分析、病组基准点数激励约束机制、月预结算分组情况、长期住院调节金额功能，科学合理引导医疗服务行为。

（31）居民参保分析

建设居民参保概况分析、居民医保到账情况分析、缴费情况统计、加分项医院列表分析、区划参保情况分析、街道参保情况分析等居民参保分析功能。

（32）满意度评价

建设医院满意度评价模块，与南京医保微信公众号现有评价数据进行对接，实时统计分析参保人对医保、医疗机构、医生从服务优良、就医便捷、费用合理、医疗满意、结算及时、收治流程规范、就医体验良好、医保待遇合理等20项内容的就医评价情况。

（33）药耗监测

对南京市西药、中成药、中药饮片、耗材117种重点监控品种，建立药耗费用监测专有目录库并定期更新贯标码目录库，建设总体概况、监测品类、医院使用排名top10、医生使用排名top10功能。

（34）双通道药品管理

建立双通道药品管理模块，实时统计分析双通道药品结算金额、人次、统筹基金支出、抗肿瘤、单独支付、职工、居民等双通道药品使用情况。

（35）协议定点管理

建立协议定点管理模块，实时统计分析协议医药机构总数、医疗机构、零售药店、医疗机构、协议定点流程等情况。

（36）门诊特殊病分析

建立门诊特殊病管理模块，实时统计职工医保门诊特殊病共计13类55个病种，居民医保门诊特殊病共计17类59个病种结算金额、结算人次、统筹基金支出、门诊特殊病管理人数、每个病种的人数、每个医疗机构管理人数等情况。

（37）发展指标分析

建设主要指标完成情况总况、按类别展示指标完成进度、按责任部门统计分析指标完成进度功能，按月统计分析全市医疗保障事业主要发展指标进展情况，使管理者及时动态掌握全局发展指标完成情况，为决策管理提供数据支持和信息反馈。

（38）其他要求

根据采购人提交的业务需求，做好医保高铁调度相关功能模块的建设工作。

2、完善“医保高铁”数据底座

完善“医保高铁”数字底座。根据国家医疗保障信息平台数据归集校验规则进行预校验，全面开展医保高铁数据监测，提升数字支撑业务能力，推动医保管理强基提质。

（1）数据汇聚

本项目按新建功能需求需对国家医保信息系统和本地医保信息系统数据进行汇聚，针对内部子系统数据需要使用规则脚本进行数据质量校验，根据质检要求，对汇聚的数据按照实时、日、月不同频次进行校验。包括并对元数据进行管理。

①数据源汇聚

本项目需汇聚南京市医保局现有《单位参保信息表》《费用明细表》《在院信息记录表》《就诊信息表》《结算信息表》等在内的约250张表单及其包含的数据，所有数据需要使用规则脚本进行数据质量校验。

②元数据处理

处理各种技术元数据、业务元数据、管理元数据，提供数据血缘分析和影响分析等，理清数据关系，提高数据溯源和应用能力。包含创建表、元数据采集、元数据更新、元数据一致性比对、元数据脱敏、元数据维护、元数据代码维护、数据血缘分析功能。

（2）数据治理本地化配置管理

在数据治理工具上进行本地化调试配置，需包含配置本地数据源、配置交换库表清单、配置标准表结构、数据校验规则配置、标准表和质控规则检测功能。

（3）本地脏数据分析

对发现的脏数据进行分析归类，对违反的规则条目内容进行简单分析，按照实时、日、月不同频次进行分析。

（4）质检规则定义

基于质量管理工具，提供基于质检模板进行的常规质检规则创建和自定义规则创建两种规则定义方式。

（5）质检规则校验

对数据完整性检查、规范性检查、一致性检查、准确性检查、唯一性检查、关联性检查、逻辑性检查等通用规则进行梳理。

（6）质检计划制定

通过配置质检计划、发布质检计划、记录质检计划，实现质检计划制定。

（7）质检任务查看

支持查看已经生成的数据质检任务、可看到任务明细内容、任务总体完成进度，每个任务明细的执行结果。

（8）问题数据反馈

通过问题数据归类、部门数据问题下发、区县数据问题下发、整改意见反馈功能满足问题数据反馈需求。

（9）数据质检报告

需提供质检报告配置、技术类质检报告、业务类质检报告、医疗机构类质检报告功能，同时为提升数据质量，需提供质检规则服务、质检报告服务、质检结果统计服务、质检咨询服务。

（10）数据质量验证

通过数据常态化验证、基础质量验证、一致性验证功能，实现数据质量验证。

（11）数据可视化

数据可视化是指通过数据统计分析可视化技术，配置符合业主视觉要求的数据规则页面、数据质检页面、数据报告模板、结果展示等需要可视化呈现的内容，支持对折线图、饼图、柱状图、地图、报表等组件进行灵活配置，支撑数据统计分析及分析结果的可视化展示。包含标签画像、可视化组件配置、可视化页面设计功能。

3、网络流媒体功能

（1）医保高铁文件发布

开发医保高铁文件发布程序，利用流媒体服务程序接口，将文件上传至分布式存储，提高文件读写效率。

（2）医保高铁内容发布审核

改造医保高铁内容发布系统，提供内容发布审核机制，由医保高铁管理部门审核高铁发布内容。

（3）流媒体支撑服务

①利用公有云分布式对象存储管理平台，通过文件上传系统，将可公开的非结构化数据（文件、图片、视频等）存放至公有云中，利用其弹性存储和带宽保证资源高速加载，实现数据的安全管理和高效读取。

②开发公司作为医保高铁的建设单位，配合做好公有云平台运维管理工作，确保系统的安全、平稳运行及数据安全管理。

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体技术要求

①成交供应商提供的软件应该是企业级的解决方案，支持可分布的、可伸缩的体系结构。支持部署在主流的操作系统（如openEuler）和硬件平台上，支持 B/S 结构，支持云数据库、云存储、云缓存等云架构。

②成交供应商提供的软件必须是模块化设计，并且保证任何软件模块的维护和更新都不影响其它软件模块，软件具有容错能力。

③成交供应商提供的软件应具有自身故障监视和诊断能力，即软件能及时发现故障并发出告警。

④成交供应商提供的软件在不同时期软件版本应能向下兼容，软件版本易于升级，且在升级的过程中不影响业务的性能与运行。

⑤成交供应商在供货时提供经过测试正式推出的最新版本软件，其可靠性、稳定性经过严格验证。

（2）应用软件性能要求

①本项目的各个软件功能模块应满足本文相关功能要求。软件必须能够切实满足系统监控管理的需求，并且适应今后的业务增长和变化，随时可以按功能需要进行修改和维护。

②本项目应采用通用软件开发平台进行开发，有很强的灵活性和扩展性，在今后开展新业务时可通过对参数等的简单更改迅速方便地实现，具有良好的适应能力。

③本项目应采用友好的图形化窗口的用户操作界面，可操作性强，而且操作界面应力求简洁、直观，具有全中文界面，有利于简化操作，并提高操作效率。

④本项目应采用参数驱动的设计思想，在应用软件中，凡是不能确定的因素，应做到参数化，以达到通过对参数的设置就可适应不同的情况及不同时期的应用要求，并具备多用户和多任务操作能力，并对用户数不加限制。

⑤每个应用的功能由一个应用模块完成，应用模块之间应减少耦合度；应用模块与系统之间采用开放的应用接口（API）进行通信；开发人员可灵活开发新的应用模块，并可在不需对原有系统进行重新编译的前提下，动态加载到系统使用。

⑥本项目要遵循易操作性、健壮性、实用性、高效性和安全性的原则。灵活设计和详细规划系统操作权限，支持功能级、数据级权限控制， 可按原子级业务、业务组件、业务流程分配系统操作权限；支持角色管理，个性化角色工作台展示业务组件、业务图表。

⑦本项目应具有完整、严谨的操作权限管理机制和日志记录，确保系统的安全性和业务的可稽核性；

（3）应用软件说明要求

①供应商产品应支持当前主流服务器和主流操作系统，支持虚拟化，支持容器（docker），支持主流云服务等。

②供应商产品应支持当前主流数据库、中间件及云数据库。

（4）性能要求

在线并发及处理能力：系统支持访问的总用户数约20000人。每秒业务并发数为200笔，系统支持的并发数大于200次/秒。

稳定性：在稳定性上，系统分别要求全年稳定连续运行，系统稳定性不小于 99.999%

页面响应：系统要求交互类业务平均响应时间不大于1 秒，查询类业务平均响应时间不大于 2 秒，交易接口类单条记录平均响应时间不大于 1 秒、多条记录平均响应时间不大于 3 秒；

信息编辑：对于关键字以外的字段能够修改。并检查数据的完整性、数值的合理性，有相似性和重复性检查：响应时间在4秒内；

查询检索：简单查询响应速度〈4秒；复杂和组合查询响应速度〈8秒；能够对相关文件进行全文检索、模糊查询；查询结果可以按照一定规则进行排序、筛选、保存；查询结果可以显示为图形或图表，可以输出到通用的办公处理软件中；

文件下载：一般处理时间不超过30秒钟；特别大的文件处理时间不超过2分钟；视资料大小和网络情况而定，需要有进度提示；

系统日志：系统运行日志应记录对系统数据的修改、访问日志包括IP地址；可以定期清理。

（5）安全要求

1）应用安全和数据安全要求

①成交供应商须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》要求，组织研究和实施。系统上线前，采购人统筹安排实施开展源代码安全扫描与审计,成交供应商对发现的漏洞及时进行修复。

②成交供应商应提供详细的安全设计方案并详细说明在应用安全和数据安全方面采取的安全措施。

2）软件测评要求

系统上线前，采购人统筹安排实施开展软件测评。供应商应确保自身承建的应用系统完成软件测评工作并出具测评报告（具体时间根据采购人要求确定），未通过软件测评的应用系统不予验收。

3）等保测评要求

根据国家医疗保障局对医疗保障信息平台的业务安全要求，系统应按照《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第三级安全要求建设。

本项目每年需要进行一次三级等保测评,等保测评由采购人组织实施。供应商需根据采购人要求提供等保测评所需资料并根据渗透测试的结果进行应用系统的修复及完善。

4）系统灾备能力要求

配合采购人针对应用进行冗余配置、数据实时备份，实现应用及数据的全天候运行。

5）源代码扫描与审计要求

配合采购人做好源代码扫描与审计相关工作。根据本项目实际需要，开展必要的源代码扫描与审计工作。对于国家医疗保障局下发的应用系统基础版本，如非必要，可不纳入源代码扫描与审计范围。

（6）项目管理要求

1）项目团队管理

①成交供应商提供本次项目管理方案，包括项目人员名单（供应商安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与采购人协商，否则由供应商承担相关责任。此外，供应商所安排的开发和运维人员必须专职于本项目的开发）及角色分工、项目实施计划、项目变更管理方案以及项目风险管理方案等。供应商应承诺提供现场实施服务。

②项目建设团队成员为供应商正式员工，成员人数不少于4人，其中含项目经理1名、技术负责人1名，项目经理具有1年或以上相关项目经验，具备良好的沟通能力和协调能力，拥有足够的耐心和过硬的综合素质，总体负责本项目的建设和运行维护工作。

③项目经理应专职于本项目，未经过采购人同意，成交供应商不得私自更换项目人员，否则造成项目质量、进度、成本、安全控制等问题，一切责任由供应商负责。若项目建设团队人员不能有效完成采购人工作要求，自采购人提出更换要求日起3日内供应商需更换为符合要求的人员。

2）需求分析

成交供应商在采购人的指导和组织下，编制本项目深化设计方案。同时，供应商需针对本项目开展需求调研和需求分析，建设时要符合国家医疗保障局的标准规范，并采用统一架构HSAF框架进行开发。

3）系统开发

①供应商应以本项目设上线截止时间要求为准，自行倒排工期完成各项工作。

②成交供应商须在提供项目具体项目进度方案，保证本工程按期完成。成交供应商许对上述建设进度计划提供时间安排计划，并应详细描述系统开发的里程碑事件。

③供应商须完成相关接口开发和适配工作。

④在项目实施全过程中，采购人有对工程质量进行监督控制的职责和权利，成交供应商应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，至少包括周报、月报和项目例会，应确保双方能及时了解所需的信息。

4）功能测试

系统测试将由成交供应商提供测试方案，在采购人安排和调度指导下进行。软件测试的条款应与技术要求一致，测试范围应以最终确认的需求为基础，测试指标应以技术要求及认可的答复为标准。基于以上要求，成交供应商应提供测试条件、方法和过程的测试文件，如果系统测试不能完全满足测试文件的要求，则要完善后另行组织系统测试。

成交供应商需按照采购人指定地点和要求，搭建应用系统测试环境，依据测试需要的数据规模和并发估算申请开通相应的资源，全量部署到测试环境开展测试应用工作，测试内容包括但不限于：内部单元测试、冒烟测试、全量测试、用户测试、功能测试、性能测试、安全测试等。测试完成后，供应商遵照国家医疗保障局标准及采购人相关要求形成全套测试报告，与适配源码一起提交采购人备案。

5）项目培训

①成交供应商根据采购人要求，须配合采购人提供全面、详细的培训方案和培训计划，经采购人同意后在采购人的统筹安排下做好本项目的培训工作。其中，超出采购人统一培训计划、且认为合理必要的培训，由供应商自行组织开展。

②成交供应商提供完整详细的系统操作手册、维护手册，并根据培训工作的需要，搭建模拟环境供培训练习使用。

③根据采购人要求，开展面对采购人集中培训，确保采购人熟练使用系统。

6）部署上线

①生产环境开通部署。成交供应商根据国家医疗保障局《医保信息平台地方实施指引手册》等相关规范中明确的资源测算方法，结合本项目实际需求和云平台能力进行所需资源测算，在征得采购人同意后，在市医保平台生产环境中部署本项目基线版本并完成调试和验证工作。

②系统切换上线。成交供应商要制定详细的上线方案及异常处理预案，征得采购人同意后，开展系统正式切换上线相关工作，并按相关规范做好在途业务清理、网络切割等事务，确保本项目平稳上线运行。

（7）项目验收要求

按照《江苏省医疗保障信息平台建设工程项目管理暂行办法》、《国家医疗保障局医保信息平台地方实施指引手册》等有关规定，采购人组织开展本项目的验收。

如果本项目未完成验收前，在服务过程中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，由供应商负责解决，采购人有权拒绝验收并保留依法依规追究供应商责任的权利。

成交供应商须负责整理并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目招标相关文档、项目建设相关文档、软件测试报告、安全测评报告等。

（8）指示产权和保密要求

1）知识产权

①采购人拥有本项目除第三方产品外所有工作件、交付品文档、定制软件、应用系统软件、数据资源及其他附属产品的知识产权，未经采购人许可，供应商不得用于第三方。项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关文档、源代码、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式所属权均归属采购人。

②本项目验收后，采购人有权委托第三方使用本项目中涉及的资料（包括程序源代码、数据库、项目文档等）进行二次开发。

③成交供应商提供给采购人使用的货物及服务或其中的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，成交供应商应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。

④成交供应商必须保证本项目成果及所使用到资源的版权合法性，本项目成果及实施过程中一切产出物所有权及版权归采购人所有，主要包括：应用系统框架、源代码、程序脚本、数据库字典、数据库对象以及系统运行部署说明、系统运维说明等支撑采购人系统正常运行的必须技术资料。未经采购人书面同意，不得散播、转让相关成果。涉及业务部分的相关内容必须得到采购人同意才可以使用。成交供应商自带的工具软件及系统软件,成交供应商须保证采购人具有合法使用权。

2）保密要求

①成交供应商须对项目技术文件、采购人提供的所有内部资料、技术文档、系统数据（包含原始数据和衍生数据）和信息予以保密。供应商必须与采购人签订保密协议并严格遵守。

②成交供应商驻场工作人员须签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可，并与保密协议一并提交给采购人。所有参与本项目的人员对在建设各阶段取得采购人各类信息进行保密管理，杜绝任何泄密事件的发生。

（9）运行维护要求

1）具体要求

①成交供应商应根据采购人需求，在采购人指定时间内完成软件功能开发并通过采购人测试。项目服务期结束前一个月内，采购人组织开展项目验收工作，验收通过后，项目进入运维期，运维期为期1年，运维期内供应商应对项目服务期内开发软件功能进行运维，运维工作包括程序功能及数据问题修复等，以上费用包含在投标总价中。

②运维期后，本项目年度运维费用不得超过本项目合同金额的20%，具体运维事项待运维期结束时由采购人根据招标采购等规定，另行研究确定。

③成交供应商在维保期后的各项运维内容和服务标准均与维保期内相同。

2）运维团队

供应商应在进入运维期前成立专门的运维服务团队负责本项目的运维工作，团队成员原则上均为建设期间团队成员，运维团队成员信息需报采购人备案。成交供应商提供至少1名专职长期驻场工程师，提供项目的运维服务。成交供应商必须保证项目组成员稳定，不得随意更换，如需更换项目组成员，须提前30个工作日向采购人申请。

3）运维内容

成交供应商提供的运维服务包括但不限于以下内容：

①运行服务类。提供本项目应用系统的运行服务，确保本项目应用系统现有功能、接口和服务能满足采购人实际工作需要，及时改正系统使用过程中的缺陷。

②应用保障类。包括但不限于如下内容：

协助采购人开展网络故障排查、性能评估与调优等相关基础设施环境的维保工作，提出在正常条件下改进系统性能的各项建议，包括系统资源分配与效率改进建议、软件配置规划和性能优化建议、系统容量预测建议等。

重保服务：遇重要业务上线、重要节庆日、重大活动开展等重要时间节点，根据采购人的现场重大保障服务要求，供应商提前制定保障方案和风险应急预案，提供24小时无间断服务，确保系统稳定运行、系统故障及时排解。

应急保障：供应商应建立完善的应急机制和应急预案以满足业务持续性要求，确保系统稳定运行、系统故障及时排解。

容灾演练。在采购人统筹安排下，做好系统容灾演练相关工作。

等保测评。配合采购人做好等保测评相关工作。

4）服务响应要求

故障定义及响应时间要求如下：

一级：属于普通问题。表现为系统运行效率降低、用户体验较差等现象。

二级：属于较严重问题。表现为系统运行效率明显下降、数据出现误差等现象。

三级：属于严重问题。具体现象为：表现为系统运行出现间断、数据严重失真或缺失等现象。

四级：属于紧急问题。表现为因系统自身故障导致系统停止运行、数据丢失现象。

根据上述故障级别， 供应商提供的服务响应要求如下：

| 故障级别 | 电话响应时限 | 人员到场时限 | 故障解决时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四级 | 5 分钟 | 1 小时 | 4 小时 |
| 三级 | 5 分钟 | 2小时 | 4 小时 |
| 二级 | 5分钟 | 3 小时 | 12小时 |
| 一级 | 5 分钟 | 4小时 | 12小时 |

在软件维保期内，成交供应商应实时监测系统运行状态，提供灵活多样的有效运维方式（包括但不限于驻场、远程服务、专用服务电话等），提供7*24 小时的响应服务，保证在任何时候采购人工作人员都能及时找到供应商的服务人员。如遇供应商驻场人员无法解决的问题或采购人认为需要，成交供应商的技术人员必须在规定时间内赶到现场提供支持。

5）运维文档管理

采购人制定并健全运维文档管理制度，成交供应商的运维服务团队需严格遵照执行。原则上，成交供应商要及时、详细记录本周重大维护内容、处理方式、处理结果等相关内容,及时整理其他相关技术文档和运维管理文档。

（10）项目考核与处罚

成交供应商应在项目实施过程中接受采购人及监理方（或者采购人委托的有关各方）的监督管理，在违反项目合同及有关项目管理指令、要求时接受相应的处罚，接受以下工作质量考核评价办法。

1）项目整体上线和阶段性延期处罚

项目整体上线延期：如果因为成交供应商的原因未能按合同规定的时间按时完成全部建设任务并上线，则成交供应商须向采购人支付项目合同金额1%的违约金，采购人保留进一步处罚的权利。

2）项目质量问题处罚

测试通过率低：每个业务模块上线前，供应商完成内部功能测试，提交内部自测报告，并协助采购人组织业务单位人员、第三方测试服务公司进行测试，要求在2次以内通过测试。采购人负责抽查审核，如出现第一次测试通过率低于85%，或第二次测试通过率低于100%的情况，则每次采购人对供应商处以合同金额1%的罚金。文档资料质量差：自签订合同起至项目竣工验收止，供应商应按国家规范编写过程文档，并按约定时间提交，如不能如期（以双方共同认可的项目计划为准）提交或不符合采购人、文档要求，则每次采购人对供应商处以5‰的罚金。

应用系统缺陷或数据迁移报错：所开发的业务系统或模块正式对外启用后，若出现双方确认的应用系统缺陷或数据迁移报错，造成采购人业务系统中断和数据丢失，则需在3小时内排除解决，如供应商不能达到上述要求，供应商需向采购人提交有明确完成时间的故障处理方案，并需得到采购人确认，同时每超出1个自然日，采购人向供应商处合同金额1‰的罚金；若缺陷更改不彻底或引发新的缺陷，则每出现1次，采购人向供应商处以合同金额1%的罚金，并视事故情况，保留进一步处罚的权利。注：缺陷程度由采购人和监理方认定。

3）项目验收不通过处罚

成交供应商必须按国家、省、市行业标准规范，提交基础文档、过程文档、技术文档和验收文档。文档应与现运行系统一致（验收时的系统）并对文档资料的准确性、完整性负责。由采购人进行抽查审核。采购人验收和竣工验收：如没有通过项目单位组织召开的专家评审会，采购人向供应商处合同金额1%的罚金。综合验收：如不能通过第三方测评验收，则扣除项目合同金额2%。若连续2次不能通过专家评审，则采购人有权扣除或追回项目合同金额10%，并保留进一步处罚的权利。

4）出现对社会造成重大影响事故的处罚

如果成交供应商在开展项目实施过程中，因自身管理不善，出现对社会造成重大影响的事故时，成交供应商应向采购人支付合同金额10%的罚金，同时，根据事故的严重性及其造成的后果，采购人保留进一步追究供应商法律责任的权利。

5）项目验收后质保期维护不到位的处罚

成交供应商在建设完项目并验收后，应当对系统进行妥善维护，保障系统的正常运行。如出现系统软件故障（主要包括程序无法运行、程序运行错误、数据丢失等），导致采购人系统无法进行正常工作，供应商应及时排除故障，并根据供应商承诺的RTO、RPO恢复系统运行；如系统无法正常运行，采购人有权要求供应商支付合同金额的1%作为违约金，每延期1小时，成交供应商应向采购人支付合同金额1%的违约金。

6）成交供应商不服从采购人管理，项目建设大局或项目建设出现严重后果的处罚

如成交供应商出现不服从采购人管理，对采购人工作要求故意拖延、拒不执行，项目建设出现严重后果、不服从项目建设大局等违法、违规行为，由采购人组织相关部门专家对供应商违法、违规行为进行评估，违法行为移送司法机关处理。违规行为根据情节严重程度，处以取消合同、取消付款、处以罚款等措施，具体处罚金额为项目合同金额的1%-300%。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后180天内，完成系统业务功能模块的试运行工作，供应商应自行倒排工期、严格执行计划、保证项目人员投入，确保本项目进度符合平台整体上线截止时间要求。

（2）交付地点：采购人指定地点。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

- 2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员采用综合评分法独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中2.8、5.1、5.2、2.1、2.3、2.4项”得分由高到低顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求分析 | 投标人提供针对本项目的医保高铁的需求分析，包括（每项内容逐条阐述）1、医保高铁系统运行情况；2、项目建设基础；3、信息量分析与预测；4、系统功能需求分析；5、项目建设必要性分析： （1）上述每项内容，对需求分析准确、细致完整，应对措施有力、科学可行，与采购需求高度吻合的，得2分； （2）上述每项内容，对需求分析较为准确完整，应对措施可行，与采购需求较为吻合的，得1分； （3）上述每项内容，对需求分析基本准确完整，应对措施基本可行，与采购需求基本吻合的，得0.5分； （4）上述每项内容，对需求分析不完整，应对措施不可行，脱离采购需求实际或未提供的，不得分。 本项最高得10分。 | 10 | 主观分 |
| 2.2 | 总体设计方案 | 投标人提供针对本项目的医保高铁系统总体设计方案，包括（每项内容逐条阐述）1、总体架构；2、逻辑架构；3、数据流程图 （1）上述每项内容，详尽合理、针对性和可操作性强的，得2分； （2）上述每项内容，较为合理、针对性和可操作性较强的，得1分； （3）上述每项内容，不符合需求或未提供的，不得分。 本项最高得6分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | “医保高铁”业务功能技术方案 | 投标人提供针对本项的“医保高铁”业务功能技术方案，包括（每项内容逐条阐述）1、主题教育和光荣榜；2、12393客服分析；3、微信公众号推广分析；提供不少于20张功能设计图。 （1）上述每项内容，详尽合理、针对性和可操作性强的，得3分； （2）上述每项内容，较为合理、针对性和可操作性较强的，得2分； （3）上述每项内容，基本合理、有基本针对性和可操作性，得1分； （4）上述每项内容，不符合需求或未提供的，不得分。 本项最高得9分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | “医保高铁”数据底座技术方案 | 投标人提供针对本项目的“医保高铁”数据底座技术方案，包括（每项内容逐条阐述）1、数据汇聚和数据治理本地化配置管理；2、本地脏数据分析；3、质检规则定义；提供不少于10张功能设计图。 （1）上述每项内容，详尽合理、针对性和可操作性强的，得2分； （2）上述每项内容，较为合理、针对性和可操作性较强的，得1分； （3）上述每项内容，不符合需求或未提供的，不得分。 本项最高得6分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 网络流媒体功能技术方案 | 投标人提供针对本项目的网络流媒体功能技术方案，包括（每项内容逐条阐述）1、医保高铁文件发布功能；2、医保高铁内容发布审核；3、流媒体支撑服务功能。 （1）上述每项内容，详尽合理、针对性和可操作性强的，得1分； （2）上述每项内容，较为合理、针对性和可操作性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容，不符合需求或未提供的，不得分。 本项最高得3分。 | 3 | 主观分 |
| 2.6 | 评测报告 | 所投“完善‘医保高铁’数据底座”涉及的投标人的数据平台能够满足亿级数据统计查询的平均响应时间小于5秒，亿级数据同步的平均响应时间小于40秒，提供2020年1月1日以来获得的（以报告签发日期为准），具有CMA标识的评测报告得1分，未提供不得分。 备注：所提供评测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 1 | 客观分 |
| 2.7 | 项目实施方案 | 投标人提供针对本项目的项目实施方案，包括（每项内容逐条阐述）1、进度控制；2、组织架构管理： （1）上述每项内容，详尽合理、针对性和可操作性强的，得2.5分； （2）上述每项内容，较为合理、针对性和可操作性较强的，得1分； （3）上述每项内容，不符合需求或未提供的，不得分。 本项最高得5分。 | 5 | 主观分 |
| 2.8 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的演示视频（总演示时间不超过15分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： - 演示深化“医保高铁”业务功能。 提供主题教育、光荣榜、12393客服分析、电子处方流转分析、基金教育、重点药品监测、DRGs月结算分析、高铁进社区、异地就医备案分析、本市要情优化10个功能点进行演示。 采用类似真实系统演示，以上每个功能点演示，功能完整的得1分；采用系统原型（DEMO）、PPT等非真实系统方式演示的，每个功能点得0.5分；本项最高得10分，未提供演示的不得分。 - 演示完善“医保高铁”数据底座功能。 提供质检规则定义、质检计划制定、问题数据反馈、数据质检报告、数据可视化5个功能点进行演示。 采用类似真实系统演示，以上每个功能点演示，功能完整的得1分；采用系统原型（DEMO）、PPT等非真实系统方式演示的，每个功能得点0.5分；本项最高得5分，未提供演示的不得分。 | 15 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 维保服务方案 | 投标人提供针对本项目的维保服务方案，包括（每项内容逐条阐述）1、服务措施和应急举措；2、服务流程和服务保障体系；3、培训内容： （1）上述每项内容，详尽合理、针对性和可操作性强的，得1分； （2）上述每项内容，较为合理、针对性和可操作性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容，不符合需求或未提供的，不得分。 本项最高得3分。 | 3 | 主观分 |
| 3.2 | 质量控制方案 | 投标人提供针对本项目的质量控制方案，包括（每项内容逐条阐述）1、质量控制原则；2、质量保证和控制措施；3、开发测试质量保障： （1）上述每项内容，详尽合理、针对性和可操作性强的，得1分； （2）上述每项内容，较为合理、针对性和可操作性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容，不符合需求或未提供的，不得分。 本项最高得3分。 | 3 | 主观分 |
| 3.3 | 项目管理方案 | 投标人提供针对本项目的项目管理方案，包括（每项内容逐条阐述）1、版本管理；2、需求管理；3、在线编译；4、知识库管理；5、代码评审等项目管理支撑体系；提供详细说明及界面截图。 （1）上述每项内容，详尽合理、针对性和可操作性强的，得1分； （2）上述每项内容，较为合理、针对性和可操作性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容，不符合需求或未提供的，不得分。 本项最高得5分。 | 5 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2021年1月1日（含）以来类似软件开发项目业绩，每提供1个得1分，最高得3分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 3 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | （1）投标人拟投入本项目的项目经理具有信息系统项目管理师、软件设计师证书，每提供1个证书得2分，最多得4分。 （2）投标人拟投入本项目的技术负责人能力具有数据库系统工程师、信息系统项目管理师证书，每提供1个证书得2分，最多得4分。 （3）投标人拟投入本项目的建设团队成员（不含项目经理和技术负责人）具有信息系统项目管理师、系统架构设计师（高级）、软件设计师、系统集成项目管理师证书，每提供一个证书得1分，一人多证不兼得，最高得4分。 （提供上述人员证书及投标人为其缴纳的2024年6月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 12 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的相关产品具有医保高铁系统软件、医保动态调整价格系统软件、医保价格管理系统软件著作权证书，每提供一个得3分，最高得9分，未提供不得分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 9 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

- 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目编号：                                   分包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

六、分项报价表

- 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元） |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，成交供应商签订合同时应按磋商文件要求和响应文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。成交供应商未按磋商文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合磋商文件要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。