连云港市政府采购

竞争性谈判

项目名称：连云区重大公共工程项目（连云港冷链产业园项目）竣工结算复审

项目编号：JSZC-320703-JSXS-T2025-0013

采   购   人：连云港市连云区审计局

采购代理机构：江苏星时畅建设项目管理有限公司

2025年11月
目  录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  谈判须知	5

第三章  合同条款及格式	20

第四章  项目需求	35

第五章  谈判响应文件格式	40

第一章  竞争性谈判公告

受连云港市连云区审计局的委托，江苏星时畅建设项目管理有限公司就连云区重大公共工程项目（连云港冷链产业园项目）竣工结算复审（项目编号：JSZC-320703-JSXS-T2025-0013）项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

项目概况 连云区重大公共工程项目（连云港冷链产业园项目）竣工结算复审的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年11月27日14:30:00（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320703-JSXS-T2025-0013

项目名称：连云区重大公共工程项目（连云港冷链产业园项目）竣工结算复审；

预算金额：人民币60万元(基本费按《省物价局 省住建厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服【2014】383号）文中工程结算审核项基本收费标准的25%计取（固定费率，不可竞争）；效益收费按费率报价)。

最高限价：效益收费费率为净核减金额的6%（投标人所投费率至多精确到小数点后两位），投标费率超过最高限价的投标无效。

采购方式：竞争性谈判；

采购需求：连云港云港冷链产业园项目主要建筑单体为六栋单层物流仓库，其中两栋冷库，四栋高标仓：一栋设备用房及物业、一栋设备用房，一栋门卫，一座非机动车棚;室外公用及配套工程。新建总建筑面积71230.79m2，室外公用及配套工程实施面积65974.30m2。

本次招标为采购连云港云港冷链产业园项目工程总承包（EPC）竣工结算复审服务单位，详见采购文件第四章项目需求。

说明：已经参与此工程项目前期估算、概算编审、招标代理、预算编审、跟踪审计、一审、监理等咨询服务的单位、建设单位及其利益相关方，均不得参与此项投标（具体单位详见第四章项目需求），一经发现，取消中标资格，造成不良后果，责任自负。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：30日历天(完成项目结算审计复审并出具完整审计报告，移交全部审计资料至招标人为止）,其中驻场审计时间不少于20日历天。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见谈判响应文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无；

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》（详见第五章 谈判响应文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第五章 谈判响应文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则按无效响应处理。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人拟派项目负责人必须是本单位正式职工，具有建设部核发的国家注册一级造价工程师执业资格。【投标时提供在有效期内的注册证书原件扫描件或带二维码的电子注册证书加盖投标人公章以及项目负责人招标文件上网公示之日的当月向前连续6个月由社保机构出具的社保缴纳证明材料，并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，如为退休人员须提供单位聘用合同及退休证明原件扫描件或带二维码的电子件加盖投标人公章。】

2.投标人须至少提供5个自2021年01月01日以来实施过的单项工程造价审计项目审定额5000万元及以上的结算审计业绩。【1.提供审计合同及审定单原件扫描件加盖投标人公章，审定单须经建设单位、施工单位、造价咨询单位三方盖章，缺一不可。2.业绩完成时间及金额以工程结算审定单时间为准。3.若上述资料体现不出金额或时间等需要明示内容的，则须提供加盖建设单位公章的书面证明原件扫描件。4.业绩须为投标人自身的，上级单位（集团）或下属分公司业绩，均无效。5.同一个合同下的多个业绩只计取一次。】

三、获取谈判文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年11月26日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年11月27日14:30:00（北京时间）

开标时间：提交响应文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购不收取投标保证金。

2.本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请供应商按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子响应文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市连云区审计局

地    址：江苏省连云港市连云区西墅路1号

联 系 人：吴主任

联系电话：13505137928

2.采购代理机构信息

名    称：江苏星时畅建设项目管理有限公司

地    址：淮安市清江浦区保华旺苑A座11楼（水渡口大道和广州路交汇处）

联 系 人：孙工

联系电话：18360341003

3.项目联系方式

项目联系人：孙工

电      话：18360341003

第二章  谈判须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1 满足竞争性谈判公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的供应商应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参与采购活动有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购人和江苏星时畅建设项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 采购服务费与其他

4.2.1 本次谈判响应人报价时应考虑以下费用：

（1）本项目代理费为人民币8000元整，供应商综合考虑出在报价中，不单列。由成交人在领取成交通知书时一次性支付。

5、谈判文件的约束力

供应商一旦获取了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为知道或应当知道其权益是否受到了损害。

### 二、谈判文件

#### 6、谈判文件构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）竞争性谈判公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）谈判响应文件格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、谈判文件的澄清

7.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期3日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8、谈判文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对谈判文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商, 更正公告内容将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足3个工作日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开谈判前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1除专用术语外，供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的谈判文件为准。

10.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是供应商的风险。

#### 11、证明谈判响应标的符合谈判文件规定的文件

11.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合谈判文件规定。

11.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、分项报价表（本项目无此项内容）

12.1供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。

12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表（本项目无此项内容）、商务要求响应及偏离表

13.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

14.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据谈判文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据谈判文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、谈判响应函

15.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

#### 16、谈判有效期

16.1谈判有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

#### 17、谈判有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

#### 18、电子谈判响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

#### 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、响应文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

#### 22、响应文件解密

22.1采购代理机构将在竞争性谈判公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按时参加谈判活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其响应文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

22.3供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6供应商在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

#### 23、谈判小组

23.1代理机构将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

#### 24、评审过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应谈判文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的（本谈判文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中开标一览表（首次谈判报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（首次谈判报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单

价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按政府采购有关规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(5)政府采购异常低价审查：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价20%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×20%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将书面方式要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。供应商可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及谈判小组联系。

#### 27、谈判程序及成交原则

27.1谈判程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.2 成交原则

27.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

27.2.2 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2.3 供应商的最后报价如相同，则按供应商提供的合格业绩，累计净核减额，累计的净核减额高的供应商，推荐为成交供应商。

27.2.4 采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3促进中小企业发展

27.3.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

27.3.2参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第五章 谈判文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第五章 谈判文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

27.3.3 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

27.3.4 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

#### 28、成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.1提供虚假材料谋取成交的。

28.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.7将政府采购合同转包的。

29、询问与质疑

询问

29.1. 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

质疑提出

29.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

29.3供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

29.4提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

29.5质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

29.6 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函的受理和答复

29.7质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

29.8 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

29.9对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

29.10 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

29.11采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

29.12因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

质疑处理

29.13 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

29.14 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

29.15 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

29.16质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

29.17质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

29.18 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

29.19未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

#### 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交供应商应在成交后七个工作日内，向采购代理机构提供四份与电子响应文件一致的纸质打印胶装响应文件，封面、骑缝需加盖公章。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。

#### 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1履约保证金

33.1.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

33.1.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

33.1.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

33.1.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

33.1.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

33.2成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 合同条款及格式

连云区重大公共工程项目（连云港冷链产业园项目）竣工结算复审

政府采购合同

合同编号：

采购人：

中标人：

第一部分　建设工程造价咨询协议书

采购人（甲方）：连云港市连云区审计局

中标人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规的规定，为明确甲、乙双方在连云区重大公共工程项目（连云港冷链产业园项目）竣工结算复审过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1．项目名称：连云区重大公共工程项目（连云港冷链产业园项目）竣工结算复审

2．建设地点：甲方指定地点。

3．咨询业务范围及内容：包括但不限于：根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与计价表、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明等，审核（复审）工程造价；现场踏勘、计量复核；工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核（复审）确定；编制工程造价结算审核（复审）报告；竣工结算审核（复审）相关的其他咨询服务。甲方保留对咨询业务范围及内容进行调整的权利。

4. 服务标准：

4.1 初步成果文件应包含：编制说明、现场勘察记录、经复核的工程计算底稿、初步组价文件（纸质版、电子版）、核对过程中可能存在的争议点；乙方初步成果文件不得随意应付甲方，必须严格按照甲方要求计算，若经甲方发现，乙方未按甲方要求认真计算，甲方有权拒收乙方初步成果文件。

4.2 最终成果文件应包含：双方确认后的核定单、乙方内部三级复核、审定报告书、编制说明、核增核减明细、现场勘察记录、经核对的工程量计算底稿、组价文件、造价部门出具的争议答复（如有）等等。

4.3 乙方出具最终成果文件前应将全套资料报甲方复核，经甲方复核无误后方可出具报告盖章。

4.4 未达到质量目标的，由乙方承担相关责任。

二、本协议书的措辞和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1．建设工程造价咨询协议书；

2. 建设工程造价咨询合同专用条款；

3．建设工程造价咨询合同通用条款；

4、建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

5、通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：

（1）招标文件；

（2）投标书及其附件；

（3）中标通知书。

四、乙方同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、甲方同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向乙方支付酬金。

六、合同签订生效后，30日历天(完成项目结算审计复审并出具完整审计报告，移交全部审计资料至招标人为止）,其中驻场审计时间不少于20日历天。

七、合同签订时间：2025 年   月     日。

八、本合同共 陆 份，甲方、乙方各执  叁 份。

甲方：（盖章）　　　　　　　　　        乙方：（盖章）

法定代表人或法定代表人或                法定代表人或法定代表人或

委托代理人：（签字）　　　　　          委托代理人：（签字）

第二部分　建设工程造价咨询合同通用条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“甲方”是指在建设工程造价咨询协议书上指明并与乙方在该协议书上签字、盖章的当事人。

2、“乙方”是指具有合同履约能力,在建设工程造价咨询协议书上指明并与甲方在该协议书上签字、盖章的当事人。

3、“第三人”是指除甲方、乙方以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

5、“正常服务”是指双方在专用条款中约定的工程造价咨询工作；

6、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

7、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，乙方增加的额外工作量。

第二条　建设工程造价咨询合同适用的法律、法规是中华人民共和国的法律、法规，以及专用条款中约定的部门规章、工程造价有关计价办法、规定，及项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

乙方的义务

第四条　向甲方提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括营业执照及承担本合同咨询业务的专业人员名单、咨询工作计划等。

第五条　乙方按专用条款中约定的工作范围和内容，向甲方提供工程造价咨询专业服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。并在合同约定的时间内，提供符合行业管理规定的咨询成果文件。

第六条乙方从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除甲方书面同意外，乙方及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与本项目造价咨询项目有关的任何报酬。乙方不得参与可能影响合同规定的甲方利益的任何活动。

第七条　乙方不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

甲方的义务

第八条　甲方应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。甲方应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与乙方联系，解决在咨询业务中的委托方问题，并代表甲方签署相关文件。

第九条　甲方在约定的时间内，免费向乙方提供与本项目咨询业务有关的资料。并对资料的真实性、完整性负责。

第十条  甲方在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条甲方应当按合同条款规定及时支付咨询费用。

乙方的权利

第十二条 乙方在咨询过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

第十三条 乙方在咨询过程中，有权对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问，以及到工程现场勘察。

第十四条 乙方在咨询过程中，由于甲方原因造成乙方无法继续履行合同时，乙方有权解除合同并要求甲方承担相应赔偿。

第十五条 乙方在咨询过程中，有独立执行工程造价咨询业务工作的权利。

乙方有权拒绝甲方提出的有失公平、公正及违反法律法规的要求，由此原因造成的咨询合同终止乙方免责。对于造成乙方损失的，由甲方给予赔偿。

甲方的权利

第十六条 甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

第十七条 甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。

第十八条 当甲方认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

第十九条 当甲方认定乙方执行的专业咨询业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

乙方的责任

第二十条　 乙方的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。乙方责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务。因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第二十一条 乙方对甲方或第三人所提出的咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担相应的责任。

第二十二条　乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

甲方的责任

第二十三条　甲方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

第二十四条　甲方如果向乙方提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第二十五条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十六条　由于甲方或第三人的原因使乙方工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的咨询时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十七条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在7个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十八条　乙方由于非自身原因暂停或中止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十九条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务酬金

第三十条　正常服务，附加服务和额外服务的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间、数额和币种支付。

第三十一条　如果甲方在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率计算。

第三十二条　如果甲方对乙方提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向乙方发出异议的通知，但甲方不得拖延其无异议部分酬金的支付。

第三十三条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

其　　他

第三十四条　因建设工程造价咨询业务的需要，乙方在合同约定外的外出考察，经甲方同意，其所需费用由甲方负责。

第三十五条　乙方如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由乙方承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经甲方认可其费用由甲方承担。

第三十六条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十七条乙方应对咨询报告的质量负责，甲方有对咨询工作和实施效果进行评价的权利。评价时间在咨询成果报告提交后一个月完成，并根据有关规定填写《咨询效果评价意见表》。对评价结果有争议时，以项目所在地造价行业主管部门裁定意见为准。

合同争议的解决

第三十九条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，甲方与乙方之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分　建设工程造价咨询合同专用条款

- 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1.适用法律和法规：中华人民共和国的法律、法规，以及项目涉及的部门规章、工程造价有关计价办法、规定，及项目所在地的地方法规、地方规章。

2.工程造价计价办法：工程量清单计价。

3.标准规范：国家和地方建设行政主管部门颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、2007《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》、2014年《江苏省建设工程费用定额》、苏建价【2016】154号文（江苏省住房和城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》）、苏建函价（2018）298号、苏建函价（2019）178号、江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第24号公告、江苏省住房和城乡建设厅〔2019〕第19号公告、《水利工程工程量清单规范》（GB50501-2007）、苏水基［2016］26号《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》2017修订版、《江苏省水利工程预算定额（建筑工程）、《江苏省水利工程预算定额（安装工程）》、《江苏省水利工程施工机械台时费定额》2010版、《江苏省水利工程预算定额建筑工程、安装工程动态基价表》（2019 年含税版）、苏水规【2017】2号省水利厅关于印发《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》的通知、苏水基［2023］8号省水利厅关于调整《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定（2017年修订版）》安全文明措施费计费标准的通知、江苏省、连云港市相关计价文件、政策性调整文件和国家有关法律、法规以及本项目关于工程造价咨询服务的相关文件。

第四条本合同咨询项目负责人由____________担任，负责本咨询项目的具体实施及与委托方的联系等事宜。

第五条　建设工程造价咨询业务范围及内容

1．委托工程造价咨询的工程范围：  连云港云港冷链产业园项目工程总承包（EPC） 工程竣工结算审核服务。

2.委托工程造价咨询业务的内容（下列内容有委托的在□中打√）：

2.1建设工程造价咨询业务

投资决策阶段

□编制建设工程投资估算□审核建设工程投资估算

□建设工程项目经济评价□其它

工程设计阶段

□编制建设工程概算□审核建设工程概算

□编制建设工程预算□审核建设工程预算

□设计方案经济比较□其它

工程发承包/招投标阶段

□审核招标文件造价控制条款

□编制工程量清单□编制招标控制价/发包工程预算（标底）

□审核工程量清单□审核招标控制价/发包工程预算（标底）

□参与审查经济标□参与合同谈判，协助起草合同文本

□其它

□工程施工阶段

□分析合同价款（投标报价/发包工程预算），确定工程造价控制目标，编制资金使用计划

□审核工程计量与价款支付□审核工程索赔与签证费用

□审核工程价款调整□业主分包的专业工程招标咨询，材料设备询价

□分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标□其它

☑工程竣工阶段

□编制工程竣工结算书☑审核工程竣工结算☑二审审计服务其它需完成工作

2.2造价咨询其它业务

□工程造价鉴定及仲裁咨询□编制工程造价计价依据

☑提供工程造价信息服务☑其它造价咨询服务

第八条  与乙方的工作对接，甲方授权        为本咨询业务的代表，负责与乙方联系。

第九条  双方约定的甲方应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：按甲方要求的时间和乙方承诺的时间。

第十条　甲方应在3日内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第二十条乙方在其责任期内如果因自身原因给委托方造成经济损失时，乙方承担全部责任并赔偿全部损失。

第二十三条甲方对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，由此造成的乙方工作的缺陷或失误及额外工作由甲方负责对乙方进行赔偿。

第二十六条乙方发生额外工作包括：/。

第三十条　甲方同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付乙方的正常服务酬金

1、服务费结算价=基本费+效益收费

基本费：按《省物价局 省住建厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服【2014】383号）文中工程结算审核项基本收费标准的25%计取。

效益收费：净核减金额*中标费率% 。注：审计净核减金额需得到建设单位及施工单位的签字盖章认可。

2、酬金支付方式

复审审计报告出具后付至合同价款的90%，剩下款项3个月内付清（无息）。

3、其他约定

附加服务酬金：/。

额外服务酬金：/。

- 履约保证金：乙方在签订合同前，需向甲方交纳人民币50000元作为本合同的履约保证金。于履约结束后，无质量服务问题一次性无息退还,如为保函，在到期时自行失效。

- 履约保证金形式：履约保函(保险)、电款、转账等非现金方式。鼓励供应商以履约保函(保险)形式提交履约保证金；

- 不予退还情形：

- 除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

- （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

- （2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

- （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

- （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

- （5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

- （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

- 6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

第三十八条  乙方依据造价行业主管部门及国家的有关规定及要求开展造价咨询工作，咨询质量满足委托方及行业主管的要求。乙方提交的咨询成果报告须文字清晰整齐，有较强的可复查性。为保证咨询质量，甲方与乙方约定，质量奖罚条款：详见附加条款。

第三十九条　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第2种方式解决：

1、提交　/　仲裁委员会仲裁；

2、依法向项目所在地人民法院起诉。

附加协议条款：

1、工程造价咨询服务标准

1.1初步成果文件应包含：编制说明、现场勘察记录、经复核的工程计算底稿、初步组价文件（纸质版、电子版）、核对过程中可能存在的争议点；乙方初步成果文件不得随意应付甲方，必须严格按照甲方要求计算，若经甲方发现，乙方未按甲方要求认真计算，甲方有权拒收乙方初步成果文件，同时对乙方处以5000元/次罚款。

1.2最终成果文件应包含：双方确认后的核定单、乙方内部三级复核、审定报告书、编制说明、核增核减明细、现场勘察记录、经核对的工程量计算底稿、组价文件、造价部门出具的争议答复（如有）等等。

1.3乙方出具最终成果文件前应将全套资料报甲方复核，经甲方复核无误后方可出具报告盖章。

1.4未达到质量目标的，由乙方承担相关责任。

1.5乙方初步或最终成果复查被发现问题，经乙方确认后仍以各种理由拒绝调整的，处以2000元/次罚款；

1.6乙方核对人员如不接受甲方考核、无故缺席或以各种理由拒绝核对的，每发现一次处以2000元罚款。

1.7乙方提交的结算复审造价经甲方再次复核后，复核后总价误差率需在0.8%以内，单条清单计价需偏差率在15%以内；

1.8经复核确定的工程造价甲方有权再次委托咨询机构复核，如初审、复审及施工单位三方确定的工程造价被甲方工程师或再次复核机构查处问题，对二审结算金额的核减额大于0.8%，小于1%，处以咨询费用10%违约金；核减额在最终确定工程造价的大于1%，小于2%时处以咨询费用20%违约金。超过2%的，咨询费用余额不再支付；单条清单计价偏差率超过15%的，按2000元/条扣违约金。

2、甲方的权利、义务和责任

2.1甲方有权参与审计工作的有关活动。

2.2甲方有权要求乙方及时提供审计工作阶段性的进展情况。

2.3甲方有权要求乙方更换不称职的人员或应回避的人员。

2.4甲方有权确定乙方的具体工作内容。

2.5如甲方或建设行政主管部门发现乙方在审计活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认，甲方有权要求乙方纠正，直至终止合同。

2.6甲方拥有的其他权利：有权了解审计活动的计划安排，并可要求投标人提供审计全过程的书面材料。

2.7甲方应当向乙方及时、无偿、真实、详细的提供审计工作范围内所需的文件和资料（如建设批文、资金证明、地质勘察资料、施工图纸、一审相关资料等）。

2.8对乙方提出的书面要求，甲方应当在3日内作出书面答复，如因此造成的时间延长由甲方负责。

2.9甲方不得泄露依法应当保密的任何信息。

2.10在法律规定的时限内签订相关合同。

2.11甲方及其工作人员，不得以任何形式向乙方收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其他礼物；不得为乙方报销应由个人支付的费用。

2.12项目组成员必须满足甲方要求，甲方有权更换项目负责人及项目组成员。

3、乙方的权利、义务和责任

3.1有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。

3.2依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内办理委托项目的审计工作。

3.3有权向甲方建议更换不称职或有其他原因不宜参与审计活动的甲方人员。

3.4如甲方的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序，乙方可以建议甲方进行修改。无正当理由拒不修改的，乙方有权单方面终止履行合同。

3.5乙方必须按照公开、公平、公正和诚实信用的原则独立开展工作；并对按照国家有关规定执行审计活动中的保密义务。

3.6按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事审计活动。

3.7在委托授权范围内为甲方提供审计服务，不得将本合同所确定的审计服务转让给第三方。

3.8有义务向甲方提供审计资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作。

3.9在审计活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。

3.10因乙方的过失或故意造成的直接、间接经济损失，应当向甲方进行赔偿。

3.11乙方不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争；

3.12 乙方不得转包、不得给他人挂靠、不得半途而废。一旦发生上述情况之一者，立即终止合同并没收履约保证金，且甲方有权拒付任何费用（乙方须退还已收费用）。

2.13 做好反索赔工作。

4、审计服务要求及考核办法

4.1奖励措施：无。

4.2处罚措施

（1）乙方根据投标文件或合同的约定派遣具有相应资格的从业人员进行项目服务，服务时间须服从项目进度需要；乙方派出的工作人员，须具有良好的职业道德，工作程序和方法必须符合国家和地方的相关法律法规；人员必须为投标人员，不得变更，擅自变更者，每一人处以5000元违约金，违约金直接从审计报酬或履约保证金中扣除，情节严重者甲方可解除合同，没收履约保证金，咨询费用不予支付。

（2）乙方应派遣投标文件和合同约定项目负责人参与本项目二审结算工作，在本项目二审服务过程中，项目负责人和投标时确认的项目部人员必须全程跟踪服务。中途项目负责人和项目部人员不能到岗，必须向甲方履行书面请假手续，未经甲方同意，每发生一次处以1000元整违约金，违约金直接从审计报酬或履约保证金中扣除，累计达三次以上时，甲方可解除合同，没收履约保证金，咨询费用不予支付。若擅自更换项目负责人的，经甲方提出仍未改正的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

（3）乙方要保证所审计项目在规定的期限内完成审计工作，因乙方原因在规定的时间内没有完成的，处以400元/天违约金，超过7天的，扣咨询费的50%，且不少于2000元；因乙方非人为故意的失误、差错引起纠纷、投诉的，发生一次扣该项目服务费的50%；发生两次的，不予支付该项目的服务费；发生三次及以上的，该项目的服务费不予支付且一年内不得再承接甲方的任何业务。

（4）乙方应在审计结束后15天内将所有文件装订好交给甲方，如内容不全需及时完善，延误时间的，处以500元/天的违约金。

（5）乙方应确保项目审计依法合规进行，如出现涉及投诉的，应积极处理，如乙方故意推诿，造成投诉久拖不决，造成较坏影响或影响工程进展的，甲方不予支付该项目咨询费，没收履约保证金，同时不免除其继续履约的义务，并不得再承接甲方业务；造成严重后果的，甲方有权依法追究其经济及法律责任。

（6）本项目二审审核必须按照提供的图纸及招标文件客观、公正、实事求是地进行审核。

（7）乙方应在其审计责任期内就发现的任何问题发表独立、客观的书面审计意见，不应考虑甲方内部、外部的各种因素，也不论该问题当事人双方是否已经签字认可，如果失职，按照合同金额的2%承担因单方责任而造成的经济损失。

4.3廉政行为和服务质量的考核

乙方不得收取被审的施工单位或材料供应商发放的红包或其他形式的礼品、好处（含请吃、请玩）。如果违反上述廉政规定，被举报反映情况属实，乙方除了退还所收物品外，还要接受连云港市连云区审计局的处罚，并保留进一步对乙方追究法律责任的权利，触犯法律的，将移交有关部门相关责任人的经济及法律责任。
   4.4 审计服务要求

乙方除了达到采购时甲方提出的“服务要求”标准外，还应做到以下服务条款：

（1）乙方的开始审计时间从合同签订生效后，至完成招标文件规定的全部造价咨询服务时间止，直至审计单位出具工程二审结算报告。要求采取紧密型跟踪审计，事前审核，全过程跟踪。审计深度达到对建设项目的概算、招投标文件、合同、进度款支付、材料和设备的采购、隐蔽工程、重大设计变更、结算等各个环节跟踪。30日历天(完成项目结算审计复审并出具完整审计报告，移交全部审计资料至招标人为止）,其中驻场审计时间不少于20日历天。

（2）乙方应依据签订的工程合同、一审资料、会议纪要、工程索赔事项确认资料及现场工作记录等文件，审计索赔事项是否存在及索赔费用的合理性。

（3）乙方应依据大宗材料采购合同及设备购买合同，及材料及设备实际进场情况，对材料采购及设备购置的结算款进行审计复核。

（4）乙方应对项目实施过程中所发生的设计变更费用、洽商签证费用、索赔费用、工程预付款、工程进度款的支付等各类事项进行审查，审查所发生的费用依据是否充分、工程量是否准确、手续是否完备、费用计取及支付是否合理，并发表二审审计意见。

（5）乙方应对一审送审结算中的单价进行审核，依据工程合同的相关约定及工程实施过程中的认价文件，审核一审送审结算中工程单价、取费、材料价格及设备价格等各类价格计取的合理性，确保结算价格准确合理。

（6）乙方应对一审送审结算的工程量进行审核，依据一审资料、工程施工图纸、工程竣工图纸及设计变更及洽商签证资料及现场勘察情况，对施工单位送审结算中的工程量进行严格审核，确保工程量计算准确。

（7）乙方应依据工程施工合同、工程招投标文件、工程设计变更及签证文件等审计资料及项目实际实施情况，审计送审结算中相关事项的费用计取依据是否充分。甲方有权根据项目具体情况在项目实施过程中更换项目组其他成员。

4.5本次二审审计服务项目如因特殊原因停止或长时间暂停，则合同也自动中止并结清已完成工作量的服务费用，其他费用不予计算。

5、其他约定

5.1甲方发现乙方在参与本项目过程中将承担的项目任务转包或分包给其它单位或个人、泄露商业秘密、弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权、违反廉政规定、擅自恶意补充资料、不服从管理或其他违法违规的行为给本次二审结算审核工作造成难度带来严重后果的，经查实且情节严重的，立即终止合同，触犯法律的，将移交有关部门相关责任人的经济及法律责任。

5.2乙方及其人员有下列情形之一的，甲方有权依法依纪作出处理处罚，将乙方纳入黑名单，并视情节轻重通报给行业管理部门：

(一)隐瞒与本结算审核项目已发生委托服务及利益关系的；

(二)利用受聘工作拉业务或从被审核单位获取不正当利益的；

(三)将结算审核结果用于与审核事项无关目的的；

(四)违反保密纪律或回避规定的；

(五)拒绝接受甲方或政府机关指导和监督的；

(六)考核考勤中发现严重缺勤行为的；

(七)不履行聘请协议规定的其他义务的。

第四章  项目需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业租赁和商务服务业 。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，租赁和商务服务业行业划型标准：从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本谈判文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 付款方式：复审审计报告出具后付至合同价款的90%，剩下款项3个月内付清（无息）。 |
| 2 | 拟派的项目团队：至少须配备6名注册造价师（含项目负责人），企业正式职工，其中一级注册造价师不少于3人，专业需包括土建（2名）、安装（1名）（提供针对本项目拟派项目组人员一览表（格式自拟）及人员证书人员证书原件扫描件或带二维码的电子注册证书加盖投标人公章和招标文件上网公示之日的当月向前连续6个月由社保机构出具的社保缴纳证明材料，并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，如为退休人员须提供单位聘用合同及退休证明原件扫描件或带二维码的电子件加盖投标人公章。未提供作无效响应文件处理）。 实际参与审计的人员必须是响应文件中拟派出成员，审计过程中未经批准，人员如变更或调整，应书面申请并经甲方同意后方可变更或调整，否则将终止服务合同。 |
| 3 | 合同履行期限：30日历天(完成项目结算审计复审并出具完整审计报告，移交全部审计资料至招标人为止）,其中驻场审计时间不少于20日历天。 |
| 4 | 质量标准：合格，符合国家及地方现行法律法规及采购文件要求。 |
| 5 | 服务费结算价=基本费+效益收费 基本费：按《省物价局 省住建厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服【2014】383号）文中工程结算审核项基本收费标准的25%计取（固定费率，不可竞争）。 效益收费：净核减金额*中标费率% 。注：审计净核减金额需得到建设单位及施工单位的签字盖章认可。 |
| 6 | 请各投标人提供针对本项目的复审审计方案（包含但不限于对本项目的理解、进度安排，人员配备，重难点分析，合理化建议等）和服务承诺。 |

一、项目基本概况及相关要求：

1.项目概况

（1）工程概况：连云港云港冷链产业园项目主要建筑单体为六栋单层物流仓库，其中两栋冷库，四栋高标仓：一栋设备用房及物业、一栋设备用房，一栋门卫，一座非机动车棚;室外公用及配套工程。新建总建筑面积71230.79m2，室外公用及配套工程实施面积65974.30m2。

（2）建设单位：江苏云港投资发展有限公司。

（3）中标单位：中冶天工集团有限公司。

（4）工程建设地点：连云港市连云经济开发区上和组织（连云港）国际物流园大岛山路北、松花江路西。

（5）工程项目合同形式：总价合同

（6）一审审定价：42065.53万元。

（7）本次项目业务范围及内容：包括但不限于：根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与计价表、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明等，审核（复审）工程造价；现场踏勘、计量复核；工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核（复审）确定；编制工程造价结算审核（复审）报告；竣工结算审核（复审）相关的其他咨询服务。甲方保留对咨询业务范围及内容进行调整的权利。

2.相关要求

已经参与此工程项目前期估算、概算编审、招标代理、预算编审、跟踪审计、一审、监理等咨询服务的单位、建设单位及其利益相关方，均不得参与此项投标，一经发现，取消中标资格，造成不良后果，责任自负。

| 连云港云港冷链产业园项目工程总承包（EPC）建设单位及前期服务单位一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目 | 服务单位 | 备注 |
| 1 | 建设单位 | 江苏云港投资发展有限公司 | 单位自身及其利益相关方，均不得参与此项投标。 |
| 2 | 估算编制 （可研编制） | 陕西万科项目管理咨询有限公司 | 单位自身及其利益相关方，均不得参与此项投标。 |
| 3 | 概算编制 | 连云港上和工程咨询有限公司 | 单位自身及其利益相关方，均不得参与此项投标。 |
| 4 | EPC总承包单位 | 联合体牵头方：中冶天工集团有限公司 联合体成员：中冶华天南京工程技术 有限公司 | 单位自身及其利益相关方，均不得参与此项投标。 |
| 5 | 监理 | 连云港建明达建设监理有限公司 | 单位自身及其利益相关方，均不得参与此项投标。 |
| 6 | 招标代理 | 连云港上和工程咨询有限公司 | 单位自身及其利益相关方，均不得参与此项投标。 |
| 7 | 跟踪审计 | 江苏宏才项目管理有限公司 | 单位自身及其利益相关方，均不得参与此项投标。 |
| 8 | 一审服务 | 江苏协同项目管理有限公司 | 单位自身及其利益相关方，均不得参与此项投标。 |

二、人员及服务要求

（一）项目组成员配备基本要求

拟派的项目团队：至少须配备6名注册造价师（含项目负责人），企业正式职工，其中一级注册造价师不少于3人，专业需包括土建（2名）、安装（1名）（提供针对本项目拟派项目组人员一览表（格式自拟）及人员证书人员证书原件扫描件或带二维码的电子注册证书加盖投标人公章和招标文件上网公示之日的当月向前连续6个月由社保机构出具的社保缴纳证明材料，并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，如为退休人员须提供单位聘用合同及退休证明原件扫描件或带二维码的电子件加盖投标人公章。未提供作无效响应文件处理）。

实际参与审计的人员必须是响应文件中拟派出成员，审计过程中未经批准，人员如变更或调整，应书面申请并经甲方同意后方可变更或调整，否则将终止服务合同。

（二）服务要求

1.严格执行国家法律法规和采购人对政府投资项目结算管理等的规定、政策和制度，严格按照响应文件承诺的价格和服务履约，遵守本协议条款。

2.接受采购人、财政部门的检查、监督，严格履行服务承诺，做到诚实、守信。

3.加强内部管理，提高服务质量，按照谈判文件及响应文件与采购人签订服务合同，并按规定开展服务业务，保证不发生质量问题。中标人对所承担的服务，由中标人原因造成质量等相关问题，对因此而产生的一切后果，由中标人承担。

4.对本单位人员的工作进行监督，配合相关行政主管部门对涉及本单位人员的投诉等事项的调查工作并执行相关行政主管部门的处理意见。

5.保证指派的服务团队具有相应的资质和能力。

6.应亲自处理本项目合同项下的委托服务事项，不得将服务事项全部或任何部分再行委托、外包或转让给任何第三方。

7.建立严格的项目档案管理制度，完整、准确、真实地反映和记录项目的审查情况，做好各类资料的归集、存档和保留工作。

8.不得擅自与项目施工单位接触，项目审核过程中，需要施工单位补充材料的，通过项目建设单位进行补充，所有的审核资料均需要建设单位签字、盖章确认。不得以任何形式向项目施工单位收取费用。

9.接受委托参与项目复审的中标人工作质量达不到委托要求，在项目结算审核复审中出现严重差错以及超过规定完成时间且没有及时书面说明或说明理由不充分的，将相应扣减委托业务费用。因故意或者重大过失造成财政资金损失的，以及将委托业务转移给其他中介机构和个人的，停止委托业务费用支付，终止其承担委托业务的资格，计入企业信用档案，涉嫌犯罪的，移交有关部门处理。

10.请各投标人提供针对本项目的复审审计方案（包含但不限于对本项目的理解、进度安排，人员配备，重难点分析，合理化建议等）和服务承诺。

三、商务条款

1. 付款方式：复审审计报告出具后付至合同价款的90%，剩下款项3个月内付清（无息）。

2. 履约保证金：乙方在签订合同前，需向甲方交纳人民币50000元作为本合同的履约保证金。于履约结束后，无质量服务问题一次性无息退还,如为保函，在到期时自行失效。

3.履约保证金形式：履约保函(保险)、电款、转账等非现金方式。鼓励供应商以履约保函(保险)形式提交履约保证金；

4、合同履行期限：30日历天(完成项目结算审计复审并出具完整审计报告，移交全部审计资料至招标人为止）,其中驻场审计时间不少于20日历天。

5、质量标准：合格，符合国家及地方现行法律法规及采购文件要求。

6. 服务费结算价=基本费+效益收费

基本费：按《省物价局 省住建厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服【2014】383号）文中工程结算审核项基本收费标准的25%计取（固定费率，不可竞争）。

效益收费：净核减金额*中标费率% 。注：审计净核减金额需得到建设单位及施工单位的签字盖章认可。

7. 货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。

8. 服务地点：采购人指定地点。

四、报价说明

1.本项目按费率报价（投标人所投费率至多精确到小数点后两位），投标费率不得超过最高限价，否则将按无效投标处理。

2、供应商复审服务费用应包括但不限于：人工费（工资、福利、培训等）、材料消耗费、管理费、咨询费、打印费、交通费、就餐住宿费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、供应商的工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中、驻项目施工现场等），发生自身的人身伤害、伤亡，均由供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人或建设单位不承担任何责任。

五、其他

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

## （成立不满一年无需提供）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

十、谈判响应函

谈判响应函

致：连云港市连云区审计局

根据贵方的_________________号谈判文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按谈判文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段谈判文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：   年   月   日

填报说明：

- 请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持

- 政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：连云区重大公共工程项目（连云港冷链产业园项目）竣工结算复审

标段编号：【标段编号】

标段名称：【标段名称】

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十四、开标一览表

谈判首次报价表（开标一览表）

标段编号：【标段编号】

标段名称：【标段名称】

| 投标服务名称 | 费率 |
| --- | --- |
| 效益收费 | 净核减金额* % |
| 备注 | 服务费结算价=基本费+效益收费 基本费：按《省物价局 省住建厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服【2014】383号）文中工程结算审核项基本收费标准的25%计取（固定费率，不可竞争）。 |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五：复审审计方案

复审审计方案（包含但不限于对本项目的理解、进度安排，人员配备，重难点分析，合理化建议等，格式自拟）。

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

谈判文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。