招　标　文　件

项目名称：连云港市城市建设档案馆城建档案数字化整理

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0074

连云港市公共资源交易中心

2024年7月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	23

第四章  采购需求	44

第五章  评标方法与评标标准	72

第六章  投标文件格式	99

第一章  投标邀请

受连云港市城市建设档案馆的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市城市建设档案馆城建档案数字化整理项目（JSZC-320700-JZCG-G2025-0074）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市城市建设档案馆城建档案数字化整理招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年7月23日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0074

项目名称：连云港市城市建设档案馆城建档案数字化整理

预算金额：487.9万元（采购包1：46.61万元；采购包2：107.1万元；采购包3：334.19万元）

本项目共分为三个采购包：

采购包1：城建档案数字化存储扩容设备采购及安装（预算金额46.61万元）

采购包2：城建档案数字化业务系统升级改造服务（预算金额107.1万元）

采购包3：城建档案数字化整理服务（预算金额334.19万元）

投标人三个采购包皆可投，但只可中一个采购包。

开标、评标的顺序按照采购包1、2、3依次进行，中标顺序根据评标顺序确定。如投标人采购包1被确定为中标人，采购包2、采购包3将不推荐为中标候选人，以此类推。

采购方式：公开招标

采购需求：

采购包1：城建档案馆现有数据约50T，综合评估此次数字化产生的数据量以及备份需求，计划采购容量不少于300T、可拓展的存储设备，用于满足数字化项目以及近期（计划3年）的增量需求。本次项目计划采购超融合一体机、管理交换机、业务数据交换机、云桌面软件、云终端、显示器等设备。具体要求详见第四章采购需求。

采购包2：对城建档案馆现有的档案业务平台开展升级和部分服务功能新建工作。同时，为保障城建档案电子文件在归档与移交、存储保管、提供利用过程中的安全性和档案证据效力，开发建设档案数据存证保全系统。具体要求详见第四章采购需求。

采购包3：对馆藏的30万卷存量档案进行针对性的数字化扫描、数据及附件整理，其中约20万卷档案需进行数字化，约10万卷档案需对已有数字化成果数据（约30T）进行梳理和整合，最终建立标准统一的档案数字化成果。具体要求详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：

采购包1：自合同签订后2个月内完成安装调试工作，初验合格后提供6个月保障设备平稳运行服务。

采购包2：自合同签订之日起两年。

采购包3：自合同签订后2年内完成。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1、采购包2：无。

采购包3：本项目采购包3专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月23日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市城市建设档案馆

地    址：连云港市海州区朝阳东路72号

联 系 人：戚先生

联系电话：13861423850

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼423室

联 系 人：孔庆阳

联系电话：0518-82256586

3.项目联系方式

项目联系人：孔庆阳

电      话：0518-82256586

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1 本项目采购包1和采购包2执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

本项目采购包3执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2 本项目采购包1投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

本项目采购包2对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

37.3 参加本项目采购包1、采购包2政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 参加本项目采购包3政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.5 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.6 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：      。

1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后   小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额       的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日       向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的       。逾期超过约定日期       不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

采购包1

说明：本采购包项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，软件和信息技术服务业行业划型标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 2、显示器须具有节能产品认证证书（投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效）。 |
| 2 | 1.交货期：自合同签订后2个月内完成安装调试工作，初验合格后提供6个月保障设备平稳运行服务。 |
| 3 | 1、拟投入本项目的项目组：要求具有项目负责人1名，项目组其他成员至少3名，中标后未经采购人同意不得随意调整。 |
| 4 | 1、付款方式：中标人完成安装调试工作并经采购人初验合格后，采购人向中标人支付合同价款的90%；提供6个月保障设备平稳运行服务后进行终验，终验收合格后付清尾款（无息）。每次付款前，中标人需提供符合税法要求的正规发票，否则因此造成的延迟付款责任由中标人承担。 |

3、本项目核心产品为：超融合一体机。

一、项目概况

城建档案馆现有数据约50T,综合评估此次数字化产生的数据量以及备份需求，计划采购容量不少于300T、可拓展的存储设备，用于满足数字化项目以及近期（计划3年）的增量需求。本次项目计划采购超融合一体机、管理交换机、业务数据交换机、云桌面软件、云终端、显示器等设备。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合一体机 | 3 | 台 | 工业 |
| 2 | 管理交换机 | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 业务、数据交换机 | 2 | 台 | 工业 |
| 4 | 云桌面 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 云终端 | 10 | 台 | 工业 |
| 6 | 显示器 | 10 | 台 | 工业 |

- 货物（标的）技术参数及功能指标

1.超融合一体机

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 产品 | ▲产品为制造商自主研发和生产；投标人需提供产品非OEM承诺函。（投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章） |
| 机型 | 2U机架式服务器，配置导轨 |
| 机柜 | 1、单开钢化玻璃前门，单开钣金后门； 2、前后门免焊加强筋结构，可配客户需要的各种锁；前后门可改为双开。 |
| 处理器 | ▲配置≥2颗C86架构CPU,每颗CPU核心数≥16核,每颗CPU主频≥2.5GHz; |
| 内存 | 配置≥384GB 3200MHz DDR4内存；可扩展≥16个内存插槽，支持最大容量2TB，支持内存纠错等高级功能。 |
| 硬盘 | ▲配置≥2块480GB M.2 SSD硬盘，2块7.68T SSD硬盘，10块12T 7.2K SAS硬盘。其中NVMe硬盘可支持≥8块。 |
| 硬盘控制器 | ▲配置RAID阵列卡，支持RAID 0/1/10/50等，支持电容掉电保护。 |
| 网卡 | ▲配置≥4个千兆电口，4个万兆光口（含光模块），板载1个千兆管理专用以太网口。 |
| 扩展插槽 | 最大可支持≥5个标准PCIe 4.0插槽（不含Storage专用插槽和OCP插槽）。 |
| IO接口 | 板载≥4个USB接口，其中USB3.0≥3个；≥2个VGA接口（前后面板各1个）。 |
| 风扇 | 配置≥2个800W热插拔冗余电源模块，配置≥4个热插拔冗余风扇，支持1+1冗余。 |
| 安全 | 支持TCM和TPM安全模块；配置机箱入侵检测，在外部打开机箱盖时提供报警功能。 |
| 故障诊断 | 主机前面板提供故障诊断功能，具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络/硬盘等关键部件的故障诊断报警功能；能够分别提示硬盘故障、系统运行故障、风扇及温度故障、网络故障、内存故障和电源故障。 |
| 系统维护 | ▲支持服务器管理平台，需具备以下功能：要体现支持手机APP，可通过手机APP查看服务器资产概览、资产详情信息，包括查看资产健康状态、Trap状态、网络状态、电源状态等；支持查看告警信息，包括告警名称、告警类型、告警源、级别、发生时间、逻辑分类等。（提供功能截图或产品说明或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等相关证明材料并加盖投标人公章） |
| 云计算管理软件 | 提供一套超融合管理平台软件。 1.支持系统环境一键巡检，包括不限于资源使用、物理设备、存储空间、网络使用与IP冲突等状况，支持按照每日、每周、每月设置巡检周期，支持设置巡检报告最大保留份数记录，支持自动发送检测报告到指定邮箱。 2.为保证平台兼容性，产品需满足的一云多芯场景需求，支持一套管理平台纳管不同CPU架构的主机集群，单一集群支持不同品牌的CPU平台，支持同集群内的虚拟机跨CPU平台间的在线迁移功能。 3.支持批量跨云热迁移功能，在管理界面将源vSphere平台的虚拟机（≥50台）批量迁移到超融合平台内，迁移过程无需在源虚拟机中安装代理、无需提前创建目标虚拟机、无需手动关机和重启操作，可分别为不同的虚拟机指定计算、存储、网络资源及切换时间策略。 4.平台支持多种登录认证策略以提升平台安全级别，包括但不限于身份认证、双因子认证、OTP身份认证，开启OTP认证后，用户登录系统时除需要用户密码外，还需要输入六位验证码，支持将验证码发送到用户邮箱。 ▲5.为保障业务的连续性，超融合需支持多种形式的平台热升级能力，如原地热升级、滚动热升级等，平台支持跨版本进行升级或补丁，支持配置多种形式的主机升级策略，包括但不限于主机的升级顺序、重启策略、关闭方式、忽略主机等。（提供功能截图或产品说明或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等相关证明材料并加盖投标人公章） ▲6.支持常见的虚拟资源和物理资源报警，包括但不限于CPU、内存、网卡和硬盘等资源；平台支持不同类型的报警级别，不同级别的报警需要发出对应级别的报警消息；支持邮件、短信、微信、钉钉等工具接收告警消息。（提供功能截图或产品说明或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等相关证明材料并加盖投标人公章） 7.支持对超融合裸金属服务器统一管理，实现对超融合硬件服务器全方位性能监控，包括CPU利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。 |
| 计算虚拟化 | 提供对应数量计算虚拟化授权。 ▲1.计算虚拟化软件需兼容海光、鲲鹏、飞腾、兆芯等主流芯片。（提供兼容性互认证书等证明材料并加盖投标人公章） 2.能够支持一云多芯管理，支持主流的操作系统，包括Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022，以及Oracle、Redhat、OpenSuse、Debian、Ubuntu、CentOS、红旗、麒麟信安、银河麒麟、统信、方德、凝思等主流Linux OS，同时支持MacOS/VxWorks/安卓等嵌入式操作系统。 3.支持虚拟机启动、重置密码、暂停、恢复、重启、关闭、快速克隆、迁移、备份、模板导入导出、快照等功能，支持嵌套虚拟化。 4.为满足日益增长的容器资源需求，要求同一个超融合节点支持同时运行虚拟机和容器计算资源，非虚拟机内部署容器方式；容器与虚拟机使用相同的SDN网络、数据存储。 5.支持容器实例的全生命周期管理，如创建、编辑、重启、迁移、HA等，以及事件的查看，控制台操作等；支持容器镜像仓库的管理，支持系统内置镜像库与第三方镜像库管理。 6.支持DRS动态资源调度、DPM动态电源调度，支持虚拟机故障HA功能，可配置HA接入控制策略，HA最大尝试次数、HA资源预留，且支持HA故障切换主机设置，达到故障隔离的效果，并支持配置虚拟机自启动策略和启动优先级。 7.支持精细化的虚拟机迁移控制和独享迁移网络，可配置虚拟机迁移速度，可指定专用独享迁移网络，隔离迁移网络流量与管理网流量，保障用户业务正常运行。 8.支持虚拟机快照，支持快照的瞬时创建及批量快照删除功能，批量删除虚拟机快照，虚拟机读写性能无损耗，支持在30秒内完成≥100 台云主机快照(快照大小≥2T)批量删除，支持标后验证。 9.支持选择多种虚拟机克隆方式，包括普通克隆和快速全量克隆，可设置虚拟机克隆速度及初始化虚拟机SID操作，快速全量克隆支持在100秒内完成≥100台的虚拟机(磁盘规格:厚置备>2T)的批量部署，删除云主机模板后不影响新克隆虚拟机正常运行，支持标后验证。 |
| 存储虚拟化 | 提供对应数量存储虚拟化授权。 1.元数据采用分布式保护机制，分布在不同节点，在节点意外掉电、断网、宕机情况下，系统数据不会丢失，不会影响业务系统正常运行，并且不需要额外硬件对内存中元数据提供保护，产品交付时可接受磁盘（SSD、HDD）、网络、节点故障场景测试。 2.超融合支持同时对接本地分布式存储池和外挂阵列存储资源池，支持通过ISCSI、iSER、NVMe over RoCE协议对接超融合本地分布式存储池，支持通过ISCSI、iSER、NVMe over RoCE、FC、FC-NVMe协议对接外挂阵列存储资源池。 3.超融合平台支持磁盘坏块扫描功能，发现坏块后主动修复坏块区域数据并告警，屏蔽坏快区域，及时维护分布式存储数据冗余性；当坏快数量过多，系统自动进行坏盘隔离，将用户数据自动迁移到健康的硬盘上。 4.超融合支持外挂集中式存储，可配置对接存储的IP以及端口号，为保证数据安全，需支持单向和双向验证CHAP身份信息。 ▲5.支持显示SSD物理磁盘磨损度寿命，运维用户可根据提示及时更换硬盘，避免导致系统故障，界面支持点亮/熄灭硬盘指示灯。（提供功能截图或产品说明或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等相关证明材料并加盖投标人公章） ▲6.超融合平台支持盘片S.M.A.R.T信息展示和磁盘坏块扫描与展示功能，发现坏块后主动修复坏块区域数据并告警，屏蔽坏快区域，及时维护分布式存储数据冗余性；当坏快数量过多，系统自动进行坏盘隔离，将用户数据自动迁移到健康的硬盘上。（提供功能截图或产品说明或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等相关证明材料并加盖投标人公章） 7.支持磁盘漫游功能，同一超融合节点内支持任意个存储磁盘交换位置，以防止主机维护时的运维人员误操作。 8.支持自定义存储策略，包括存储精简配置、存储白名单、自定义条带大小和条带数等。存储策略的颗粒度可以具体到存储卷（LUN）、虚拟机磁盘等，支持单虚拟机可配置不同副本和置备策略的虚拟磁盘。 ▲9.支持机架感知，可提供基于服务器机架拓扑的存储副本智能分布功能，在超融合平台可以灵活编辑机架和主机拓扑，分布式存储根据拓扑结构自动调整数据副本分布策略，保证数据智能、均衡存储。（提供功能截图或产品说明或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等相关证明材料并加盖投标人公章） ▲10.虚拟磁盘支持内核级IO加速，将虚拟磁盘的IO驱动从用户态迁移到内核态，且支持异步IO加速功能。（提供功能截图或产品说明或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等相关证明材料并加盖投标人公章） ▲11.为支持分布式存储全局RDMA互联，存储网络支持开启PFC无损网络协议，支持设置PFC优先级并配置优先信任模式。（提供功能截图或产品说明或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等相关证明材料并加盖投标人公章） 12.支持自定义时间段监控超融合主机上每块磁盘的平均时延大小，磁盘闲忙度，支持监控主机根分区和日志分区的使用率"。 ▲13.在配置3个节点的情况下，3节点9台虚拟机，执行4KB随机读操作，IOPS性能可达到100万以上。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） |
| 网络虚拟化 | 提供对应数量网络虚拟化授权。 1、提供全局分布式SDN功能，以避免SDN控制节点故障，提供分布式SDN硬件加速能力，可提供更高转发性能，SDN支持VLAN/VXLAN模式；为方便运维操作，支持网络图形化编排，编辑网络拓扑及拖拽网元即可完成网络拓扑的创建、变更、属性编辑支持分布式防火墙功能，防火墙可应用于业务网络或分布式NAT网关，可根据源\目的IP和端口设置防火墙规则，支持TCP/UDP/ICMP或任意协议；支持配置安全组，根据虚拟机出\入口的协议和端口范围设置安全组之间或安全组到网段之间的访问规则。 ▲2、支持全局分布式SDN智能加速，卸载分布式SDN网络的数据平面到硬件网卡，支持对东西向Overlay网络流量和南北向流量卸载。（提供功能截图或产品说明或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等相关证明材料并加盖投标人公章） ▲3、支持物理网卡定位功能，可在平台发现网卡故障后，在管理界面直接点亮损坏网卡，支持主备上行链路倒换。（提供功能截图或产品说明或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等相关证明材料并加盖投标人公章） 4、平台内置负载均衡服务，服务池支持轮询、加权轮询、节点最少链接、最快响应、最少请求、源IP哈希负载等负载均衡算法，支持自定义ping\http\https\dns\ftp\ntp\sip\tcp\udp等健康检查方法，支持指定TCP\UDP等服务池协议"。 5、提供200个虚拟机持续数据保护授权，可指定保护虚拟机，虚拟机数据可恢复到在受保护数据容量范围内的任意时间时刻。 |

2.管理交换机

| 序号 | 指标项 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理交换机 | ≥24个10/100/1000M以太网电口，≥4个1G SFP接口，单电源，交流220V供电。含2个万兆多模模块。 |

3.业务、数据交换机

| 序号 | 指标项 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务、数据交换机 | ≥24个1G/10Gbps SFP+光纤接口和2个40/100G QSFP28端口光纤接口，支持两个扩展插槽，双电源。含8个万兆多模模块。 |

4.云桌面

| 序号 | 指标项 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品 | ▲云桌面平台具有自主知识产权，自主研发，同时具有根据用户需求定制化的功能，保障后续产品的连续性。 |
| 2 | 授权 | 配置10个云桌面软件授权 |
| 3 | 架构 | 1、云桌面平台的管理控制器支持虚拟机快速部署，无需单独的硬件控制器设备，无需单独购买控制器授权，简化运维管理。 2、云桌面平台要求为融合型产品，要求支持但不仅限于VDI、VOI和应用虚拟化三种云桌面架构，以满足不同场景对云桌面产品的需求，支持在同一管理界面进行VDI、VOI和应用虚拟化的统一管理。 |
| 4 | 处理器支持 | 云桌面平台要求支持飞腾、鲲鹏、海光、兆芯等CPU；支持麒麟、中科方德、统信等桌面操作系统。 |
| 5 | 部署 | 要求支持超融合架构与存算分离架构，支持通过ISCSI、iSER、NVMe over RoCE协议对接超融合本地分布式存储池，支持通过ISCSI、iSER、NVMe over RoCE、FC、FC-NVMe协议对接外挂阵列存储资源池。 |
| 6 | 软件功能 | 1.支持与云桌面同一平台管理，可以通过web client和网页方式同时可以使用应用程序与桌面。 2.支持单实例应用发布，多用户同时使用单实例应用；同时支持GPU显卡的多人共享。 3.支持单应用多用户间的数据隔离，用户无法查看和操作其他用户的数据（禁止超级管理员角色）。 4.支持应用程序数据的双向保存（即可保存至接入本地，且可保存至云端）。 5.支持配置外设使用策略，支持本地外设(U盘、打印机、高拍仪、扫描仪、摄像头、Ukey等)被重定向到桌面里。 6.支持用户在虚拟桌面自行安装应用，且不影响其他用户。 7.要求桌面云平台所有组件集成化，可镜像模式导入，无需过多的部署步骤。 8.桌面云平台内置DHCP功能，部署时无需额外搭建DHCP服务器，可实现终端和虚拟机IP的动态分配。 9.支持发布Windows 7/10/11、Windows Server、Linux、麒麟、统信等多种类型操作系统的云桌面；支持桌面池功能。 桌面池支持专属模式，精简资源占用，桌面池在创建时可不占用系统资源，在具备权限的用户登陆时从池中新建分配独享资源。 10.桌面池支持还原模式，精简资源占用，桌面池在创建时可不占用系统资源，在操作系统重启后，除个人数据之外其他内容均还原为初始状态，始终为用户呈现干净可用的桌面环境，降低系统故障率。 11.桌面池支持共享模式，具备权限的用户登陆时从池中新建分配共享资源；用户退出即销毁桌面，资源释放。 12.支持PC、笔记本、云终端（含ARM和X86）、Android、IOS、Mac等设备接入访问云桌面。 13.云桌面产品可提供至少2种公网接入方案，包括不限于代理网关、NAT，不需要依赖其他硬件或授权。 14.支持管理页面自定义UI，包括但不限于自定义开机画面、自定义开机LOGO、自定义登录界面LOGO图标、支持云终端分组管理、支持配置云终端定时关机计划、支持超时关机策略、支持批量开启/关闭/移动/删除/重启云终端、支持配置是否允许自动登录和保存密码。 15.云桌面要求在同一桌面传输协议中支持H.264/H.265编码方式，用以满足复杂的业务场景及带宽需求，并可支持编码参数自定义修改。如CRF、VBR、CBR、QP等参数来调整桌面的画质与带宽。 16.桌面支持音频通道设置上行音频与下行音频的每秒数据量，用以满足复杂的业务场景需求，并可支持用户界面模式自定义修改。 17.提供基于B/S架构的管理控制台，无需独立安装管理平台程序或插件，支持HTTPS访问。 18.支持对虚拟桌面进行完整生命周期管理，桌面生命周期管理，包括新建、删除、关机、开机、重启、挂起，支持批量操作。 19.支持桌面的定时开机与关机策略，并支持桌面离线超时或闲置超时自动关机或暂停。 20.支持桌面概况展现，包括但不限于统计展示桌面状态、用户状态、终端状态、资源状态等；支持数据概况分区域筛选；支持输出到大屏进行数据展示，桌面概况支持显示风格切换。 21.支持远程协助功能，管理员在云桌面管理中可以直接向需要协助的用户发起远程协助，用户桌面无需安装任何辅助软件。 22.提供内置用户/账号管理功能，无需依赖第三方身份系统，能够实现用户/账号集中管理，包括创建、修改、删除等操作。支持从AD/LDAP导入用户，支持通过xls模板批量导入用户。 23.支持配置用户、桌面、终端三类策略，可以针对全局、用户组及用户三个维度灵活配置及生效，不同的用户组和用户可配置不同的策略。 24.支持密码安全策略，支持密码长度、密码复杂度数字/字母/特殊字符、默认密码、新旧密码重复等设置，支持在瘦终端系统自助修改密码。 25.支持后台管理可配置操作权限-角色-管理员三维模型，可以支持勾选操作权限并赋权给角色，后台管理员可以按角色进行赋权。 26.支持设置用户超过一段时间无会话后系统自动注销该用户，以释放资源。 27.支持设置用户在一定时间没有对虚拟机操作后自动注销该用户，以释放资源。 28.支持多种类型设备访问权限控制，包括但不限于PC剪切板、文件拷贝、usb存储、打印机、音频、视频等，同时支持USB外设策略管理，支持对指定USB设备的访问权限控制。 29.支持USB黑白名单技术，能够精准识别每一款不同类型的外设（包括高拍仪、摄像头、USB光驱、认证key等），并设置允许或者禁止策略，提高管控粒度和安全性。 30.支持高拍仪、摄像头等重定向到云桌面，高拍仪/摄像头在视频传输时，传输带宽稳定。 31.支持瘦终端信息自动上报云桌面控制台，包括但不限于MAC、型号、版本、状态、IP、终端ID、登陆用户及登陆时间记录，同时能对终端进行关机/重启/关机/删除/移动/绑定用户等基本操作，同时，还支持丰富的终端策略配置，支持远程对终端版本升级。 32.终端可自行修改显示分辨率，管理员支持批量远程设置终端显示分辨率，同时支持设置终端接入默认分辨率，虚拟桌面显示分辨率自适应终端分辨率，最大可支持4K桌面（3840*2160）。 33.支持配置针对全局与终端组的终端策略，支持配置终端的接入分辨率、终端设置权限密码、支持控制终端协议传输设置功能，支持自定义终端壁纸、开机动画、登录标识等信息。支持不同终端组设置不同的策略。 34.支持配置针对全局或指定桌面或者桌面池的桌面访问策略，支持配置开关机计划、屏幕水印、软终端权限、USB外设、协议传输等设置，支持灵活的策略控制，相同用户下的不同桌面可存在不同的权限管控及策略配置。 35.支持开关机计划任务，支持桌面长时间未操作自动退出登录，释放空闲终端，支持桌面长时间未登录自动挂起，释放硬件资源。 36.支持配置屏幕水印，包括满屏水印，水印内容颜色和边框颜色反色调设置，防止背景颜色与水印颜色一致，覆盖水印，支持水印内容、水印透明度、边框透明度、水印字体大小、倾斜度调整。 37.支持发布GPU直通和VGPU的两种形式的GPU桌面，GPU桌面支持YUV420/YUV444色彩格式，用以满足复杂的业务场景需求，并可支持用户界面模式自定义修改。 38.支持云桌面与终端通过一个管理平台进行统一管控。 39.支持配置自定义开机画面、自定义开机LOGO、自定义登录界面LOGO图标、支持云终端分组管理、支持配置云终端定时关机计划、支持超时关机策略、支持批量开启/关闭/移动/删除/重启云终端、支持配置是否允许自动登录和保存密码。 40.支持云桌面导航条显示网络状态，支持导航条显示当前终端与云桌面控制台之间的网络状态，网络状态会以不同的颜色显示，用户可以实时查看网络状态和时延。 41.支持用户绑定多个桌面，支持用户多桌面导航栏一键切换，无需反复退出登陆。 42.支持配置多个接入网关，支持多个接入网关负载均衡。 43.客户端连接虚拟桌面无需依赖虚拟机IP，具体表现为禁用虚机网卡或者随意更改IP，桌面会话不会中断，用户可以正常办公和播放视频，避免因误操作而导致业务中断。 44支持桌面会话保持功能，在多桌面切换、更换不同终端接入、网络波动等情况下，用户重新登录后不会影响原先的桌面操作行为。 45.支持接入虚拟机时显示开机画面，同时支持在虚拟桌面内更改分辨率（在桌面右键点击“个性化分辨率”进行设置），保持与普通PC一样的使用体验。 46.支持1080P/2K/4K高清视频在云端播放（不依赖瘦终端），不限定播放器及视频文件格式，包括但不限于Media Player/Potplayer/QQ影音等多种播放器。 47.支持用户终端画质无损/有损选择，满足用户体验需求，同时，画质支持高/中/低进行选择。 48.支持文件下发至桌面指定位置，支持配置禁止桌面安装软件黑名单。 |
| 7 | 分辨率 | ▲云桌面帧率支持配置45帧及以上。（提供功能截图或产品说明或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等相关证明材料并加盖投标人公章） |

5.云终端

| 序号 | 指标项 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云终端 | 1、支持软终端权限配置，支持操作系统剪贴板功能，可控制本地桌面和虚拟桌面的双向剪切板、单向剪切板；支持本地桌面文件拖拽至云桌面并支持权限控制。 ▲2、单个终端配置要求如下： （1）规格：≥125×125×30mm； （2）处理器：≥四核64位,主频最高2.0GHz,内置1.0TOPS算力NPU； （3）内存：≥4G DDR4 内存； （4）硬盘：≥16G 存储； （5）网口：≥1*RJ45(1G)； （6）接口：HDMI接口≥1个，VGA接口≥1个，USB2.0≥4个，USB3.0≥2个，音频输入和输出支持3.5mm孔径接口； （7）电源：DC-12V； （8）服务：3年终端软件技术服务（5*8 热线电话支持）。 |

6.显示器

| 序号 | 指标项 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示器 | 1、显示器尺寸≥23.8英寸，屏占比≥80%；显示屏像素密度≥85像素/英寸；支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；显示屏应支持低频闪≤-35dB；显示屏防炫目镜面反射率≤10%。 2、显示器须具有节能产品认证证书（投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效）。 |

五、供货要求

1.交货期：自合同签订后2个月内完成安装调试工作，初验合格后提供6个月保障设备平稳运行服务。

2.交货方式：采购人指定。

3.交货地点：采购人指定。

4.进度安排：

（1）自合同签订后2个月内完成安装调试工作，完成后进行初验；

（2）初验合格后提供6个月保障设备平稳运行服务，服务结束后进行终验。

5.提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。提供的产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循招标文件的要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能满足采购要求。

5.货物经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。货物运抵现场后应完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

六、安装调试要求

1、能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。在未验收前，货物保管、安全均由供应商负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由供应商负责。

2、提供完整的设备的同时，须为所有设备提供规范、达标的安装工作。安装所需的必要仪器和专用工具由中标人自备。

3、在系统交付验收时，应提供本项目所有的安装、测试、培训等文档，并最终提供总集成服务的所有相关技术文档。

七、数据对接及迁移要求

1、原存储上数据迁移到新设备；

2、原备份一体机数据对接迁移服务；

3、信息安全要求：严格按照网络安全、数据安全和个人信息保护相关法律法规、国家标准及政策文件的规定提供安全可靠的产品、平台或服务，确保网络系统运行安全及相关数据资产的保密性、完整性、可用性；对在服务过程中接触到的工作信息及相关文件，应予以严格保护，不得对外提供、公开、泄露或利用。

八、国家或行业相关规范标准

1、《计算机通用规范 第3部分：服务器》（GB/T 9813.3-2017）；

2、《信息技术 中文编码字符集》（GB 18030-2022）；

3、《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》（GB 4943.1-2022）；

4、《电子电气产品中限用物质的限量要求》（GB/T 26572-2011）；

5、《安全芯片密码检测准则》（GM/T 0008-2012）；

6、《硬磁盘驱动器通用规范》（GB/T 12628-2008）；

7、《微型计算机用机箱通用规范》（GB/T 26246-2010）；

8、《计算机通用规范 第1部分：台式微型计算机》（GB/T 9813.1-2016）；

9、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》

上述标准为一般性要求，如有最新要求，按最新标准执行。

九、人员配备要求

1、拟投入本项目的项目组：要求具有项目负责人1名，项目组其他成员至少3名，中标后未经采购人同意不得随意调整。

2、项目负责人职责

项目负责人需协调项目全过程的各项工作，把握项目进度、质量把控、产品验收、包装运输、指导安装、调试及验收等，具有类似项目管理经验，及时与采购人对接工作，指导项目团队成员认真完成每一项工作。

3、项目负责人能力

项目负责人需具备信息安全和数据安全保护工作的知识和技能，同时还需具备服务器虚拟化、网络、存储管理等技术能力以保证项目实施质量。

4、项目组其他人员

负责各设备及软件的部署、安装、调试及实施过程中的各项事宜。能够解决部署、安装、调试、运行过程中的遇到技术问题，保障系统稳定性和可靠性。

十、履约验收要求

1、项目安装、调试工作完成后5个工作日内，由采购人单位组织现场初验，按国家相关验收规范、招标文件及投标文件约定产品、型号、规格、数量等全部技术参数要求进行初步验收；待设备平稳运行6个月后由采购人单位组织最终验收，并出具项目验收报告。

2、如货物验收时发现货物的质量指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被视为不合格，采购人有权拒收或要求赔偿。验收完毕后采购人、中标人双方在验收报告上签名。

十一、培训要求

1、培训对象与内容

应对采购人的技术人员和管理人员进行现场培训。培训内容应包括所提供货物的原理和技术性能、操作方法、安装调测、排除故障及升级等方面。

2、培训目标

通过培训，使受培训人员能独立掌握设备的使用、基础的故障诊断，使之能适应设备正常运行的需求。

十二、售后服务要求

1、质保期：不少于1年。

2、质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

3、本项目采购清单内容在质保期内提供系统维护、升级服务。

4、日常运行维护：做好云桌面管理、模版管理；管理平台日常运维、巡检工作；定期对管理平台进行性能优化等；做好日常终端常见故障排查、巡检、保养等工作；定期提交巡检报告，并提出系统优化方案等。

5、故障处理：当采购人在使用设备出现硬件故障时，须在2小时内响应，4小时内到达现场并排除故障。

6、定期巡检：质保期内，每三个月对所供产品巡检一次，并向采购方提交书面巡检报告，对巡检中发现的潜在隐患提出改正建议，及时通知采购方。

7、技术支持：7×24技术支持、问题处理、在线技术支持、软件更新支持。

十三、商品包装及快递包装要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十四、投标报价要求

本项目投标报价应包括投标人为完成本项目规定工作所承担的全部费用，包括服务各阶段人员工资、成本、税金、利润等，并考虑了应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切与履行合同有关的一切费用。

十五、付款方式与履约保证金

1、付款方式：中标人完成安装调试工作并经采购人初验合格后，采购人向中标人支付合同价款的90%；提供6个月保障设备平稳运行服务后进行终验，终验收合格后付清尾款（无息）。每次付款前，中标人需提供符合税法要求的正规发票，否则因此造成的延迟付款责任由中标人承担。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十六、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

采购包2

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，软件和信息技术服务业对应的中小企业划分标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 1、拟投入本项目的项目组：要求具有项目负责人1名，项目组其他成员至少3名，中标后未经采购人同意不得随意调整。 |
| 2 | 服务期限：自合同签订之日起两年。 |
| 3 | 1、付款方式：合同签订后15日内支付合同价款的10%预付款，完成平台升级及新建工作并经采购人初验合格后支付合同价款的60%，服务期满并经采购人最终验收合格后，采购人向中标人支付剩余的合同价款。每次付款前，中标人需提供符合税法要求的正规发票，否则因此造成的延迟付款责任由中标人承担。 |
| 4 | 1、售后服务期：项目最终验收通过后，中标人提供一年的售后和保障系统平稳运行服务，包括但不限于每3个月提供定期巡检、系统维护、升级服务。 |

一、项目概况

城建档案馆自1981年成立以来已达40余年，目前馆内存量档案近30万卷，近年来陆续在进行数字化整理工作，但由于资料多，类型复杂，资金投入有限，以至于目前尚未形成完全统一的档案数字化成果和标准，一定程度上影响了服务效率，限制了未来发展空间。计划在近三年内完成市区存量城建档案数字化标准提升工作,先后完成存量档案的库房盘点、档案数据库整合清理、档案数字化成果匹配等相关工作，构建坚实的档案数据基础。

本项目对城建档案管现有的连云港市城建档案业务管理平台开展升级和部分服务功能新建工作。主要包含：一是平台近两年使用需求情况的升级，包含档案的查询检索、账号管理、附件管理、缓存清理等方面的升级工作，进一步保障档案接收以及查询服务的效能；二是围绕提升档案查询服务进行的平台部分功能的开发，包含查档申请无纸化服务、系统内部工作自助查询、电子签章运用、可视化展示等方面功能；三是协同档案数字化工作，梳理建立标准的存量档案数据库及附件库，同时在开发的过程中，有大量的工作需要数据建库，数据处理，数据迁移等相关专业技术处理工作，配合做好档案数字化全过程的数据建库和附件挂接相关工作。

根据国家档案局2023年发布的电子档案证据效力维护规范，为保障城建档案电子文件归档与移交、存储保管、提供利用过程中的安全性和档案证据效力，开发建设档案数据存证保全系统。

二、服务技术要求

1、服务范围

对城建档案馆现有的档案业务平台开展升级和部分服务功能新建工作。同时，为保障城建档案电子文件归档与移交、存储保管、提供利用过程中的安全性和档案证据效力，开发建设档案数据存证保全系统。

2、服务技术要求

2.1信息化系统升级改造

按照数字档案馆建设的标准，本着“统筹规划、统一标准、分级建设、持续发展、适度超前、立足利用、安全保密”的原则，加快档案信息化基础设施建设，加强城建档案数据的规范化管理。依托政务网，建立为各级党政机关服务的电子文件中心和数据备份基地；依托市级政务服务平台，建立面向社会、服务公众的档案数据网络化、信息化管理服务方式。

2.1.1功能优化

（1）登记号录入

系统需支持自动获取最大登记号+1作为本次的起始号，根据录入的案卷数量逐一生成登记号，保证登记号的连续。

系统需提供案卷信息的批次上传功能，对同一批次上传的案卷信息，按照上传案卷个数批量给号，杜绝登记串号。

（2）业务管理优化

①登记流程优化

业务登记增加审核流程，通过指定专业角色人员的审核及事项处理，进一步规范规划审核的数据要求。

②业务附件优化

需增加附件类型划分，清晰展示业务档案的资料归类及展示。

③新增业务类型

需细化业务管理类型，包括自然资源和规划管理类业务、其他管理类业务，支持按新增业务类型划分统计展示模块。

支持分类统计、分类展示、快速检索。

（3）内部管理优化

针对内部管理类档案，在档案利用中需增加统计展示模块内部管理类。按照项目及案卷分类，增加内部项目级、内部案卷级两个模块，并可支持详情查看、筛选及资料快速浏览功能。

内部项目级、内部案卷级档案需新增档案基本信息展示页面，支持项目详情查看、目录下载、附件资料快速浏览，支持通过档案基本信息进行数据快速筛选。

（4）查询检索优化

对档案查询检索功能进行优化，优化内容需包括全文检索优化、档案查询优化。

①全文检索优化

优化全文检索功能，需支持对整个平台的信息按照类别、地区关键字进行检索。同时需支持对全文检索按照业务竣工类、业务管理类、内部管理类进行分类，优化全文检索展示页面。

②档案查询优化

丰富和细化查询条件，系统需支持按地区、项目类型、年份进行查看。

（5）附件存储功能优化

对档案附件存储功能进行优化，优化内容需包括缓存清理、批量上传、子账号管理。

①缓存清理

系统需提供缓存附件清理功能，可以定期自动或手动清除缓存文件，减少存储使用。

②批量上传

系统需提供批量上传功能，支持对附件信息的批量上传。

③子账号管理

系统需支持企业端自建项目子账号，可以对同一项目的不同工程、不同案卷进行上传。

2.1.2功能新建

（1）查档服务事项登记

①查档人员记录

系统需支持通过身份证扫描、拍照，实现对查档人信息的自动记录，记录信息支持自动归档形成Excel表单，并提供记录信息的下载功能。

②查档内容记录

系统需支持对查档人员查询过的档案信息进行自动记录，查档记录与查档人员、档案信息相关联。记录信息支持自动归档形成Excel表单，并提供记录信息的下载功能。

③微服务

打造城建档案相关微服务功能，为公众打造便捷、智能的档案服务。功能需包括微服务首页、品牌矩阵、自助查档、咨询服务、信息发布管理功能。

（2）历史档案录入

①表单信息导入

系统需提供表单信息导入功能，对梳理完成的历史档案信息，支持通过Excel表信息导入的形式将历史数据直接导入系统中。

②附件挂接绑定

系统需提供附件档案的上传报备功能，所有上传的附件可绑定挂接到对应项目案卷。

③新老数据互补

系统需提供数据查重功能，用于检查表内是否有重复数据，实现新老数据的互补。

④数据导入服务

协助数据整理及导入并系统核验。

⑤专题数据库管理

结合档案数字化数据成果类型，新增相应专题数据库，需支持手动新增、删除、导入、筛选、列表统计展示及修改功能。

（3）调用电子签章

系统需支持调用电子签章，系统提供批量签章功能，实现对整理完成的图档文件批量签章。

（4）数据展示

①数据采集

通过数据交换平台采集城建档案数据中心存储的相关基础档案信息数据、业务管理数据，实现分析数据采集管理。

②数据分析

包括数据实时分析、批数据操作、数据交互设计、数据智能设计、分类归并处理、数据决策分析、数据关系分析和数据预测分析。

③大数据展现

以城建档案数据资源中心的数据资源为基础，依托大数据分析技术，结合城建档案接收、管理、利用的不同场景，借助多样化的可视化组件，将分析结果以直观的图表的方式进行展示。可视化展示内容需包括：馆藏数量统计、业务竣工类归档详情统计、在办项目情况分析、业务管理类归档详情统计、单位移交项目排名、查档服务情况统计。

（5）对接第三方数据保全系统

对接第三方数据保全系统，系统对档案结构进行指定处理后，按照规则进行对接处理。

（6）公共数据对接

根据编制的公共数据资源，将档案基础信息、接收凭证、合格证等核心数据对接推送到市大数据资源目录共享平台。

（7）数据导入

需按要求将文件所需信息录入到系统数据库里，标引著录按照国家档案局有关标准结合用户档案著录的具体要求进行。案卷目录和卷内目录按照档案的原始数据录入。卷案目录和卷内目录的样式经用户同意可做相应调整。对档案目录数据修改和补充的数据，可填写更改资料、更改资料放入原案卷内，卷内目录及其他不全的需补充完整。数据导入处理过程包括：数据预处理与校对、设定数据规范、数据导入与集成、数据验证与确认、数据备份与存储。

（8）信创操作系统适配迁移

本次升级需进行信创操作系统的适配及迁移部署工作。

（9）建立安全防护措施

建立完整的网络安全体系，加强安全监控和漏洞排查，确保档案信息的安全性和完整性。建立完备的数据存证保全信息化系统，实时对数据库进行监控防护，确保数据的唯一性和真实性，为后续档案“单套制”工作奠定基础。

（10）系统满足《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）（即“等保 2.0”）第三级要求。

2.2档案数据存证保全系统

数据保全系统是整个数据保全监控平台运维管理中心，从智能灾备数据的进入开始，涉及原始介质的管理，各级数据的流程登记，进入中心之前的数据初始化处理，最终数据同步到数据保全监控系统进行保护。数据保全监控系统模块通过对数据的实时监测、实时预警、实时保全、实时修复，确保数据的长期安全备份。

（1）数据入库

对检测双方确认后的数据上传至服务器，进行安全监控。入库的过程中会对数据进行四性检测以及预挂接检测。有问题的数据会生成报表，以便针对有问题的数据进行处理。入库文件传输支持多种协议，包括FTP、FTPS、SSH、SCP等，数据传输过程中采用Md5校验码及hash加密算法，保证数据在传输过程中安全可靠不会被非法篡改或源数据流丢失。

（2）数据加密

采用密钥同时需提供多种多重加密技术，结合公钥私钥，对数据进行加密（根据数据的情况可以选择是否加密），防止数据被窃取，保护备份数据的安全。

（3）数据安全监管

数据安全监管平台是整个数据质量实时监控中心的核心，存放了数据质量实时监控中心全部的备份数据及部分在线数据，承担了备份数据长期安全保管的职责。保证监管数据在采集、处理、存储、使用等活动中，处于完整的、可用的状态，杜绝发生泄露、篡改、损毁、丢失或非法使用等情况。

（4）实时数据监测

自动对数据进行检测校验，支持全盘和自定义在线检测，系统能实时对数据的异常变动（如篡改、删除等）进行监测，发现异常马上报警。支持自定义监控周期进行数据自动检测，支持每月、每周、每天等各时段来制定系统工作周期和检测计划。系统支持自动判断备份数据的有效及可用性，对所有数据进行检测，避免因数据异常不能及时发现而带来的更严重后果。系统对目标数据实时监测，一旦发现数据出现异常（如：损坏、非法篡改、非权限删除、替换、病毒入侵等），及时预警。

（5）异常预警

监测到数据异常后能提供多种方式的即时报警功能。系统提供有图形化的报警、短信报警及邮件报警等多种即时报警功能。

（6）实时数据监控

始终保持与原始数据一致的两份数据镜像。通过登记备份数据原始参数的日志信息，保证有两份与原始数据一致的有效数据。检测到数据异常时，实现自动修复。

（7）数据恢复利用

当应用系统数据出现灾害时通过数据仓库管理中心办理数据调取恢复。系统提供快速搜索定位工具，让数据调取恢复更便捷。数据调取时系统自动进行数据一致性检测，保证用户恢复数据的完整性。对已加密的数据，需结合密钥先进行数据解密。

（8）涉密信息自动检测

如判定为涉密文件，系统自行对该文件进行加密并移送至保密区，且同步将预警信息发送至管理员手机上。

（9）数据利用应急预案

数据管理利用查询系统（档案管理系统或业务系统）出现问题时，可运用本系统进行应急利用，实现高质量的不间断服务。

（10）统计分析

系统提供数据管理信息统计分析、数据检测信息统计分析、数据预警信息统计分析、数据入库信息统计分析等，并且提供自定义报表打印输出。

（11）仓库管理

对各个存储上数据及核心硬件设备进行监控，实时了解各个存储的状况（存储剩余容量、已用容量、CPU及硬盘的工作状况等）及相应存储上的数据状态（包含数据检测信息统计分析、数据预警信息统计分析等）。

2.3 其他要求

（1）信息安全要求：中标人需确保遵循《网络安全法》、《数据安全法》等法律规定，确保系统信息安全。

（2）中标人需充分了解项目需求、项目建设背景等内容，对项目需求进行仔细分析，以制定科学的设计方案和系统整体服务架构。

（3）中标人需制定详细的实施方案，服务期内要有明确的实施计划，确保项目能够按进度要求完成，保障项目实施质量。

（4）应对突发事件要求：中标人根据系统运行情况合理安排故障应急人员，建立系统异常应急方案，出现故障时及时处理并反馈，针对不同突发事件提供相应的应对策略。

（5）测试要求：系统开发完成后，须开展全面测试工作。依据需求对功能模块进行逐项验证，确保业务逻辑准确无误；同时开展性能测试，模拟多用户并发场景以保障系统稳定性；还需完成兼容性测试，确保软件在不同环境中均可正常运行。测试过程中应详细记录缺陷问题，形成完整测试报告，及时对漏洞进行修复，以保证系统质量符合项目需求。

三、人员配备要求

1、拟投入本项目的项目组：要求具有项目负责人1名，项目组其他成员至少3名，中标后未经采购人同意不得随意调整。

2、项目负责人具备过硬的项目管理能力和现场协调能力，在整个项目实施全过程中，项目负责人与采购人单位管理人员做好对接工作，并制定详细实施计划，包括实施计划、实施过程、质量保障、项目培训等。项目负责人要全流程跟进项目，优化服务流程，提升客户满意度主，负责现场沟通协调统筹工作。

3、项目组其他成员须具备深厚的计算机或软件专业知识和能力，熟练掌握信息系统或软件平台的开发、信息系统项目管理、系统分析、软件评测等相关技能，同时还须具备信息安全和数据安全保护工作的知识和技能，具有监测、分析和解决数据安全保护相关技术问题的能力。

四、服务期限

服务期限：自合同签订之日起两年。

五、服务标准

1、《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）；

2、《江苏省城乡建设档案事业发展“十四五”规划》；

3、《关于进一步完善市级政务信息化项目联审管理工作程序的通知》（连政信[2019]3号）；

4、《关于印发《〈连云港市政务信息化项目建设网络安全管理规定〉实施指南（试行）》的通知》（连委网办发〔2022〕16号）；

5、《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2019）；

6、《政务信息资源交换体系 第1部分：总体框架》（GB/T21062.1-2007）；

7、《计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2006）；

8、《电子政务业务流程设计方法通用规范》（GB/T19487-2004）；

9、《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》（GB/T20271-2006）。

上述标准为一般性要求，如有最新要求，按最新标准执行。

- 培训要求

中标人提供详细技术资料对采购人相关人员进行操作、系统培训，确保使用人员熟练掌握各种软件的使用方法、操作要领以及小故障排除办法。中标人需制定完善的培训计划，培训的内容及方案应由双方协商制定，培训的相关费用均包含在投标报价中。

七、知识产权归属和处理方式

1、中标人应保证采购人在使用本采购合同项下的所有产品或其任何一部分时免受第三方侵犯其知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权、技术秘密）的起诉。如因此发生任何针对买方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用由中标人承担，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。

2、本项目服务过程中的产生的全部知识成果的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、专有技术等权利以及软件源代码和各种技术文档资料所有权）归采购人所有，系统验收后中标人应向采购人移交针对本项目自主开发部分的全部源代码。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式将本项目相关技术、产品、源代码等用于其他项目或者向第三方披露、转让和许可。

八、履约验收

项目实施完成后，中标人整理项目验收资料。由采购人组织验收，中标人需做好验收配合工作。中标人需根据实际实施情况对验收文件进行整理并列出清单，作为采购人交付验收和使用的技术条件依据，向采购人提供详细的系统验收方案申请采购人验收，采购人以招标文件、中标人的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。验收合格的出具验收报告。

九、付款方式与履约保证金

1、付款方式：合同签订后15日内支付合同价款的10%预付款，完成平台升级及新建工作并经采购人初验合格后支付合同价款的60%，服务期满并经采购人最终验收合格后，采购人向中标人支付剩余的合同价款。每次付款前，中标人需提供符合税法要求的正规发票，否则因此造成的延迟付款责任由中标人承担。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十、售后服务要求

1、售后服务期：项目最终验收通过后，中标人提供一年的售后和保障系统平稳运行服务，包括但不限于每3个月提供定期巡检、系统维护、升级服务。

2、售后服务内容

主要包括业务运行咨询、数据、软件平台售后服务。

数据售后服务主要指本系统与其他应用系统之间的数据交换，确保不同应用建设数据的同步和交换通道的畅通。

软件售后服务包括本系统在运行期间发现的各种与需求不相符的问题的修改等改正性维护。在运行过程中因为新的软件配置或数据格式变化而带来的应用软件的修改等适应性维护。以及因为在软件使用过程中，提出新的功能与性能要求而进行的应用软件修改的完善性维护。

3、售后服务总体要求

（1）中标人须安排技术人员随时提供技术支持与使用指导，包括故障排除、性能调优、技术咨询等。

（2）中标人须定期安排相关技术工程师对软件系统进行全面巡检服务，例行检测、排除隐患，对软件系统的整体运行状态进行评估分析，及时给出优化调整建议。

（3）中标人按照以上要求，规划设计合理可行的售后服务方案。

十、报价要求

本项目投标报价应包括投标人为完成本项目规定工作所承担的全部费用，包括服务各阶段人员工资、成本、税金、利润等，并考虑了应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切与履行合同有关的一切费用。

十一、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

采购包3

说明：本采购包3项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，软件和信息技术服务业对应的中小企业划分标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 3.1、拟投入本项目的项目组：要求具有项目负责人1名，项目组其他成员至少5名，中标后未经采购人同意不得随意调整。 |
| 2 | 服务期限：自合同签订后2年内完成。 |
| 3 | 1、付款方式：合同签订后15日内支付合同价款的10%预付款，自中标人正式进场开展服务之日起，在服务期限内每一季度完成相应工作量并经采购人检验合格后向中标人支付合同价款的10%，完成全部工作量并经采购人验收合格后，采购人向中标人支付剩余的合同价款。每次付款前，中标人需提供符合税法要求的正规发票，否则因此造成的延迟付款责任由中标人承担。 |

一、项目概况（或背景或主要建设内容）

城建档案馆自1981年成立以来已达40余年，目前馆内存量档案近30万卷，近年来陆续在进行数字化整理工作，但由于资料多，类型复杂，资金投入有限，以至于目前尚未形成完全统一的档案数字化成果和标准，一定程度上影响了服务效率，限制了未来发展空间。本次项目计划对馆藏的30万卷存量档案进行针对性的数字化扫描、数据及附件整理。

通过实施存量档案数字化工作，对建设项目选址、用地许可、方案审批、建设工程规划许可、竣工规划核实等业务档案，以及建设工程竣工备案等建设工程竣工档案数据进行空间化数据治理，各类项目的属性信息补充相关档案号、证照名称、证照日期等信息，建立业务数据与电子档案数据的关联关系，通过定位实现“图档互查”，逐步向档案管理电子化、空间化发展，进一步提升档案管理和服务的规范化。

二、服务技术要求

1、服务范围

对馆藏的30万卷存量档案进行针对性的数字化扫描、数据及附件整理，其中约20万卷档案需进行数字化，约10万卷档案需对已有数字化成果数据(约30T)进行梳理和整合，最终建立标准统一的档案数字化成果。

- 2、服务内容

2.1建设工程竣工档案

- （1）约3142卷工程项目“资料库”档案，以及69711卷早期存量工程竣工档案未数字化。

- （2）约18603卷工程竣工档案（流水号238001-256604），为2017年左右城建档案馆取消收费后，由档案移交单位提供。由于处于新工作模式阶段，此部分档案数字化成果存在少部分不齐全、标准不统一情况，档案数据及附件需要校对梳理、完善整合、质量提升。

- （3）约18000卷工程竣工档案（流水号220001-238000），为2019年至2021年期间，城建档案馆组织招标进行数字化扫描，其数字化复制件以及表单目录可利用，本次需进行数据整合。

- （4）约50000卷（流水号自300000起之后），为2021年起，城建档案馆施行在线报送后，由移交单位通过政务网上传，并经业务系统审核后接收。此部分档案数据及附件质量符合要求，除试运行期间部分档案（5000卷以内）需要校对完善，其余无需再进行数字化，但需要进行数据和附件整合录入。

2.2建设工程管理类档案

- （1）约113544卷建设工程管理类档案（1981年城建档案馆成立以来接收的规划、建设等管理类档案），为2012年前相应主管部门移交，基本具备早期数字化成果。此部分档案数据由于形成时间较早，在数据标准化和附件清晰度上与现阶段利用需求以及未来发展要求存在距离，需要结合现行要求，整体进行整理提升。

- 约3381卷规划设计方案档案情况同上；约5113卷（连云卡片）民房管理类档案情况同上。

- （2）约9812卷档案为2019年机构改革后，城建档案馆组织招标进行部分存量档案数字化，以及相关分局和赋权板块移交的建设项目规划管理类档案数据，具有较为标准的数字化成果，本次需进行数据整合。

- （3）约11853卷规划管理类档案，均由原连云港市规划局东区分局整体移交，具备基本达标的数字化成果，本次需要进行数据录入，整合整理工作。

2.3设计底图类档案

- 设计底图类档案共8353卷，其中5392卷有早期数字化成果。此部分档案数字化工作需要进行校对补充。

2.4内部综合档案

- 约500卷的合同、会计凭证、收发文、实物等综合类档案需要进行整理及数字化。

- 上述所有档案均需要进行数据整合，形成统一的档案数据库及相关数字化成果附件库，并按档案馆要求完善项目信息采集表，内容包括但不限于项目名称、项目地址、项目类型、建筑面积、开竣工日期、各阶段关联单位等。同时包含必要的档案盒及标签更换工作（本条所述更换工作所需物品由城建档案馆提供）。

3、服务技术要求

3.1档案前处理

按照《纸质档案数字化规范》（DA/T 31-2017）等规范标准的要求，逐件对拟数字化的档案的完整性、有序性、档案整理的规范性等进行检查、纠正，并做好扫描准备工作。

（1）察看拟扫描的档案有无破损、残缺情况，以及排序混乱、缺页、倒页、漏号、重号、错号等整理不规范现象。如有，应进行登记，并根据有关规定和档案实际情况，进行破损档案修复等适当的规范化处理。

（2）在不去除装订物情况下会影响扫描工作进行的档案，应拆除装订物。拆除装订物时应注意保护档案不受损害，不允许裁切档案纸张。

（3）按要求把扫描件和非扫描件区分开，不扫描的档案应与扫描档案一同著录归档文件目录，并做出相应标识，保持在档案中的原有位置，同扫描档案一同编号、排序。

（4）制作并填写纸质档案数字化加工过程交接登记表单，详细记录档案前处理后每份文件的起始页号和页数等情况。

3.2档案扫描

（1）扫描方式：根据档案幅面大小选择相应的扫描设备和方式，主要采用平板扫描方式。对于档案中的“筒子页”，一般应平摊开后进行整幅扫描。大幅页面可分页扫描后，拼接成一页。避免纸张褶皱、撕裂、破损等情况的发生，保证档案不受损。

（2）扫描色彩模式：档案扫描图像采用24位真彩式。

（3）扫描分辨率：扫描分辨率一般为300dpi，对于案卷中出现字迹较小、模糊、较密集等情况，分辨率提高到 600dpi。扫描后的图像应清晰、不失真、完整、不影响图像的利用效果和打印后的效果，扫描图像的打印效果不能低于对应的复印效果。

（4）扫描登记：认真填写加工流水表单，登记扫描的页数，核对每份文件的实际扫描页数与档案前处理时填写的文件页数是否一致，不一致时应注明具体原因和处理方法。并提交采购方审核同意后，进行处理。

（5）扫描要求：扫描时应认真核对实际扫描页码、页数与前处理时填写的页码、页数是否一致，不一致时应注明具体原因和处理方法。扫描时要保证放纸端正、不压边、不漏扫、错扫，严格确保图像质量，漏扫、压边的要及时补全、补正。图像顺序要与原档案中页码顺序一致，不可颠倒错乱，不可出现多页、重复页或漏页现象。

（6）其他要求：其中文字部分档案内容采取双层PDF格式。

3.3图像处理

图像处理后保证图像信息与原档案内容完全一致，不删除页面任何有用信息，包括正文内容、页眉、页脚、手写注释和印鉴等，不裁切纸张部分。不准出现页面内容残缺或将其它页面信息扫入本页的现象。

（1）纠偏：扫描的页面内容基本居中显示，不出现明显偏左或偏右现象。对出现偏斜的图像应进行纠偏处理，图像偏度不得大于1度，视觉上基本无偏差；对方向不正确的图像进行旋转还原，以符合阅读习惯。

（2）去污：对图像页面中出现的影响图像质量的杂质如黑点、黑线、黑框、黑边等要进行去污处理。处理过程中要遵循在不影响可读性和可理解性的前提下展现档案原貌的原则。由于档案本身因陈旧、破损或不洁等造成页面上有污点的，如果在页面视图下无法看清，或该污点嵌在文本行中无法清除，可不予清除。

（3）图像拼接：对大幅面档案进行分区扫描形成的多幅图像，要进行拼接处理，合并为一个完整的图像，以保证档案数字化图像的整体性，不能缺少任何信息。

（4）裁边处理：为节省存储空间，应对图像进行裁边处理，去除多余白边。

（5）清晰度处理：保证扫描图像字迹清晰、颜色恰当，不宜过浅或过深，不出现字迹笔画残缺或字迹笔画叠合而影响阅读的情况。档案原件存在斑迹变质、颜色过浅、过深或深浅不一致时，保证档案原件能辨认的扫描图像也必须可以辨认。纸张太薄或字体颜色过浓，扫描时倒映反面文字，文字上的污点无法去污时，采取措施保证正文文字可以看清楚。

3.4图像存储

（1）存储格式：同时采用JPEG和PDF分别存储保存。

（2）图像文件的命名：存储时应分级建文件夹存储。

（3）文件夹命名：每件档案与其图像文件通过档号加序号和图像文件名的一致性，建立起一一对应关系，为实现档案目录数据与图像文件的对接提供条件。

3.5条目著录与核改

对馆藏电子目录进行录入及校对，核对著录项目是否完整、著录内容是否规范、准确，发现不合格数据时须进行修改或重录，确保著录数据的准确性并按照采购方要求建立档案目录数据库。

3.6图像数据挂接

（1）档案数字化转换过程中形成的目录数据库与图像数据库，通过质检环节确认为“合格”后，通过网络及时加载到城建档案馆业务平台。

（2）以纸质档案目录数据库为依据，将每一份纸质档案文件扫描所得的一个或多个图像存储为一份图像文件。将图像文件存储到相应文件夹时，要认真核查每一份图像文件的名称与档案目录数据库中该份文件的档号是否相同，图像文件的页数与档案目录数据库中该份文件的页数是否一致，图像文件的总数与目录数据库中文件的总数是否相同等。通过每一份图像文件的文件名与档案目录数据库中该份文件的档号的一致性和唯一性，建立起一一对应的关联关系，为实现档案目录数据库与图像文件的批量挂接提供条件。

（3）认真填写纸质档案数字化转换过程交接登记表单，记录数据关联后的页数，核对每一份文件关联后的页数与档案整理、扫描时填写的页数是否一致，不一致时应注明具体原因和处理办法。

3.7后期整理装订

在完成扫描后，拆除过装订物的档案应按档案保管的要求重新装订。恢复装订时，要保持档案的排列顺序不变，不得漏页、错页，不压字，装订牢固、不掉页，做到安全、准确、无遗漏。装订不能损害档案原件。装订时应尽量按原有顺序原孔装订，不掉页，右边和底边整齐，左侧不及装订线的要加装订边。

3.8质量自检和申验

为保证项目总体实施质量，中标人在每个全宗的档案数字化加工完成后，对档案实体、数字化各环节和所有数字化成果进行全面检查并形成自检记录，自检合格后提请采购方组织验收。

3.9实体档案归还

中标人应在对需要归还的档案实体逐件、逐盒清点，按数量、状况、顺序等进行检查后向采购方交还。在对实体档案进行自检的过程中如发现丢失、损坏、圈划或涂改等应报采购方进行处理；顺序错误、卷间文件颠倒等情况，要求重新进行处理。中标人负责所归还档案的回库、上架工作。

3.10数据成果备份和移交

（1）备份、移交范围：经采购人验收合格的完整数据。

（2）备份方式：为保证数据安全，中标人须将所有数字化加工数据成果刻录在移动硬盘上进行备份，并移交给采购方。数据分别备份为JPG和PDF格式，并提供相应的说明。

（3）备份数据自检：对备份数据进行全面检验，内容主要包括备份数据能否打开、数据信息是否完整、文件数量是否准确等。

（4）备份标记：数据备份后应在相应的备份介质上做好标签，以便查找和管理。

（5）备份登记：填写纸质档案数字化备份管理登记表单。

（6）中标人应将目录和全文数据向采购方数据库迁移；档案数字化过程中形成的日志、记录等原始记录材料要同步移交，作为项目档案内容进行管理。

3.11数字化成果管理

应加强对数字化成果的管理，确保其安全、完整和长期可用。中标人需对数字化成果进行真实性、完整性、可用性、安全性（四性）检测，保证数字化成果在长期保存过程中的真实性、完整性、可用性和安全性。

加工设备、软件及人员要求：

（1）档案数字化加工所需的场地、办公家具、数字化专用服务器（配套数据库）由采购人提供，其他为完成此次采购所有采购内容所需的一切人员、软硬件设施设备、相关耗材等均由中标人提供。

（2）中标人方面的人员的交通、食宿和其他方面由中标人自行解决。

（3）中标人在合同签订后，在规定时间前（具体按照合同要求），提交服务方案，经采购人确认后，将有关设备、人员、材料等总体配备完毕，有序开展工作。

3.12安全管理

为确保项目过程中档案实体和信息安全，根据国家有关规定和标准，采购方对中标人提出具体安全管理要求如下：

- 3.12.1制度要求

（1）建立档案数字化安全保密制度和保密措施。中标人应对工作人员进行安全保密教育和必要的上岗培训，加强管理，并与工作人员签订保密协议，明确规定工作人员安全保密责任、义务，杜绝阅读、摘抄、复制、外泄档案内容。安全保密协议应报送采购人备案。

（2）制定档案实体交接、数字化加工过程管理、数字化成果验收与交接、存储介质管理、档案实体保护等设计各工种和环节的操作规程或管理制度。

（3）建立项目管理档案，记录实施档案数字化外包项目的全过程。

（4）建立监管机制，杜绝档案实体受损、丢失，杜绝中标人擅自复制、留存、使用档案信息的行为。

（5）中标人应建立安全岗位责任制，配备专人负责安全保密工作。

（6）中标人必须积极支持、配合采购人的安全保密检查。

- 3.12.2场所场地要求

（1）扫描工作必须在采购人指定的场所内进行，由采购人配备满足安全管理需要的视频监控设备，确保档案暂存处、数字化加工工位、服务器、数据导出端及门窗等无监控死角；视频监控数据自产生之日起保存不少于6个月；采购人定期对视频监控数据进行回放检查。

（2）数字化加工场所须封断所有档案数字化加工设备的无线网络功能，并定期进行相关检测。

（3）数字化工作人员存放随身物品要有专用储物箱柜，并与档案装具分区放置；数字化加工场所不得有非工作需要的私人物品，包括照相机、摄像机、手机、录音机、笔记本电脑、平板电脑等各类电子设备和各类移动存储介质；严禁擅自将数字化加工场所内的物品带离现场。

（4）工作人员要挂牌上岗，接受身份核查登记和安全检查，严禁无关人员进入数字化加工场所。

（5）工作人员不得在数字化加工场所内从事与数字化无关的活动，严禁在数字化加工区内喝水、进食、吸烟等，严禁携带火种进入数字化加工场所。

（6）中标人应指定有关人员经常对数字化加工场所进行巡查，确保有关数字化加工和管理的各项规章制度和操作规范得到切实贯彻和执行。

（7）不得在工作场所使用与工作无关的任何电器设备。

- 3.12.3设备环境要求

（1）中标人应当对项目设备进行必要的安全检查。档案数字化加工使用的计算机、扫描仪等设备，必须采用技术手段或专业物理设备封闭所有不必要的信息输出装置或端口，如USB接口、红外线、蓝牙、SCSI接口、光驱接口等，封闭的装置或端口要定期进行检查。

（2）档案数字化加工过程中应使用国产设备并使用正版软件。数据安全与网络监控软硬件必须使用通过国家安全认证的国产品牌产品。除必要的操作系统、杀毒软件、加工软件和第三方安全管理软件外，档案数字化加工计算机不允许安装任何与加工无关的软件。

（3）档案数字化加工网络要与其他网络物理隔离，禁止使用无线网卡、无线键盘、无线鼠标等设备。

（4）档案数字化加工网络环境中应配备具有权限管理、设备管理、端口管理、日志管理和安全审计等功能的数字化加工安全保护系统，准确记录授权用户的访问行为、设备接入和电子档案信息流向等信息。各操作均有日志记录：用户登录操作日志；用户文件传输操作日志；系统管理员操作日志；刻录光盘日志；文件上传日志；网络访问日志等。

（5）档案数字化加工系统应具备流程定义、任务分配、过程跟踪、质量检测、成品制作、数据验收、数据备份管理等功能。

（6）档案数字化加工过程中，中标人原则上不得使用采购人提供的移动硬盘之外的移动存储介质，使用的所有移动存储介质必须交由采购人统一保管或销毁，严禁擅自带走。采购人将对中标人所用的自带设备进行检查，以确保其设备中无信息留存。凡存有信息的，必须作清除信息的安全处理。分批验收进行数据移交时，工作站上的数据必须在采购人工作人员的现场监督下销毁。

（7）用于档案数字化加工的设备和存储介质严禁与其他设备和存储介质交叉使用，非数字化专用的设备和存储介质严禁带入数字化加工场所。

（8）档案数字化过程中使用的移动存储介质和刻录设备应指定专人保管，并对使用情况进行记录。档案数字化成果的拷贝和刻录应相对集中。应指定专人负责移动存储介质数量的清点，中标人完成拷贝或刻录的数据介质（包括损坏的数据介质）应及时交接给采购方指定的人员，并办理交接手续。

（9）档案数字化设备和存储介质不得擅自送外维修，必须送外维修的应办理书面审批手续，并由采购人现场监督。

- 3.12.4档案实体管理要求

（1）中标人应按照工作计划分批调档，并进行清点、核对，与采购人确认准确无误后填写档案交接清单一式两份，注明交接档案的内容、数量、状况、交接时间和经办人等。

（2）中标人在数字化加工生产过程中，必须确保所有档案实体安全，确保在数字化加工过程中不对档案原件造成损伤，出现档案损毁、丢失的，将依照有关规定追究有关人员责任。

（3）档案数字化过程中要建立档案流程单，流程单包括档号、加工工序、设备编号、数量、经手人、加工时间等，数字化加工过程中档案流程单应与档案实体同步流转。

（4）正在进行数字化加工的档案必须每天入库（柜），不得在加工工位上留存过夜。

（5）数字化档案要专人专柜保管，数字化加工完毕的档案要及时归还入库、上架。

3.13其他要求

（1）在实施项目过程中，中标人工作人员若造成采购人提供的设施、设备损坏、丢失的，应照价赔偿；若所丢失物品附带（承载）有档案信息内容的，将依照有关规定追究相关人员责任。

（2）项目需求理解：中标人需充分理解项目需求，包括整体要求、工作流程、各工作环节服务内容、服务标准等，以制定科学合理的项目实施方案，保障各项服务内容顺利实施。

（3）项目组织管理：中标人服务期内需有完善的管理方案，组织管理层次分明，制定相关管理制度，明确人员分工，强化人员职责。

（4）服务质量保障要求：中标人服务期内应制定完善的服务质量保障措施、科学的工作计划，以确保项目能够按时完成。

三、人员配备要求

3.1、拟投入本项目的项目组：要求具有项目负责人1名，项目组其他成员至少5名，中标后未经采购人同意不得随意调整。

3.2各岗位人员职责：

（1）项目负责人须具有多年类似项目管理、服务工作经验。在整个项目实施全过程中，项目负责人与采购方单位管理人员做好对接工作，并制定详细实施计划，包括任务目标、实施周期、人员安排等，做好工作台账，每周向采购人反馈工作完成情况。项目负责人应具有良好的保密意识，同时需确保项目遵循严格的信息安全标准，保护数据与系统的安全。

（2）项目团队人员须具备深厚的计算机或软件专业知识和能力，具备档案整理、档案修复等工作经验，熟练使用扫描仪、OCR技术，熟悉数字化修复工具，同时须具备良好的保密意识、网络和数据安全保护工作的知识和技能。项目团队人员需提供信息安全保障，制定切实可行的安全策略，预防并应对信息安全威胁。

（3）加强人员审核，有过不良记录或重大数据安全责任的人员不得参与本项目。

四、服务期限

服务期限：自合同签订后2年内完成。

五、服务标准（或成果要求）

1.业务性标准规范

（1）《档案著录规则》（DA/T18-2022）；

（2）《文书档案文件级目录数据库结构与著录细则》（DB 34/T 450-2004）；

（3）《文书档案案卷格式》（DB/9705-2008）；

（4）《纸质档案数字化规范》（DA/T 31-2017）；

（5）《电子文件归档与电子档案管理规范》（GB/T 18894-2016）；

（6）《档案分类标引规则》（GB/T 15418-2009》；

（7）《档号编制规则》（DA/T 13-2022》；

（8）《档案工作基本术语》（DA/T 1-2000》；

（9）《文书类电子文件元数据方案》（DA/T 46-2009）；

（10）《版式电子文件长期保存格式需求》（DA/T 47-2009）；

（11）《基于XML的电子文件封装规范》（DA/T 48-2009）；

（12）《中国档案机读目录格式》(CB／T 20163-2006)。

（13）《文书类电子档案检测一般要求》（DA/T70-2018）

2.安全性标准规范

（1）《计算机病毒防治管理办法》（中华人民共和国公安部令第51号）；

（2）《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）；

（3）《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2019）；

（4）《档案信息系统安全等级保护定级工作指南》；

（5）《档案数字化外包安全管理规范》；

（6）《磁性载体档案管理与保护规范》（DA/T 15-1995）；

（7）《中华人民共和国电子签名法》；

（8）《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》；

（9）《涉及国家秘密的计算机信息系统安全保密方案设计指南》；

（10）《计算机信息网络国际互联网保密管理规定》；

（11）《质量管理体系要求GB/T 19001-2016》；

（12）《计算机信息系统保密管理暂行规定》(国保发[1998]1号)。

上述标准为一般性要求，如有最新要求，按最新标准执行。

六、履约验收

项目验收主要包括采购人组织开展的档案实体验收、数据成果抽检、数据成果移交和项目验收等。

- 1、档案实体验收

中标人应在每个全宗档案数字化加工和自检全部完成后，向采购人归还交接档案，归交采取逐件交接的方式进行。

（1）数量核查：要求数量准确无误。

（2）档案前处理和还原质量检查：要求档案拆除装订物后需按原位置装订，件与件的顺序、件内顺序按原页码排列，页面无损毁，涂改、破损、丢失，对破损、模糊材料采取了补救措施。档案前处理和还原质量如有问题，应及时返工进行补救。

档案实体验收过程中如发现档案丢失、损坏、圈划或涂改等将追究法律责任；顺序错误、装订不符要求、件内文件材料颠倒等作为差错，合格率达到95%以上（含95%）方予以验收通过。验收不通过的档案应返回整改直至合格。

- 2、数据成果抽检

中标人以全宗单位向采购人提交已完成数字化加工的实体档案和数字化的档案数据（目录数据、图像文件及数据挂接等），提交验收必须以中标人自检合格为前提。采购人根据中标人验收申请，组织专业人员按照相关档案数字化加工验收标准，对提交的档案数字化成果通过数量、完整性、准确性、可用性和安全性等检测。验收按照不低于10%的比例进行检查，具体质检目标如下：

（1）目录核对：合格率达到95%以上；

（2）扫描图像：漏扫率、重扫率为0，合格率达到100%以上；

（3）档号、控制符、目录与图像的挂接：挂接正确率达到100%；

（4）其他：合格率达到95%以上（含95%）。

验收过程中填写档案数字化验收登记表，做好验收记录。检查合格的，可进入移交环节。检查不合格，抽检批次内档案全部返回重新加工。中标人应及时对返回的产品无偿予以纠正，并在自检合格后，提交采购人进行复验，同一批数据的复验只组织一次。对于复验仍不合格的，采购人有权根据合同规定追究中标人违约责任。

- 3、数据移交

验收合格后，中标人以全宗为单位按照本标书中“数据备份和移交”的要求完成此次采购所有内容的备份和移交工作。

七、售后服务要求

1.档案数字化成果质保期不少于1年（自项目整体验收合格之日起）。

2.在质保期内，负责对其实施的项目提供24小时不间断技术支持服务，提供电话、传真、电子邮件、现场多种方式技术支持服务，全方位响应需求。须2小时内响应，并最迟在第2个工作日内排除错误，2个工作日内不能解决的，必须采取临时应急等措施，最大可能地保证档案电子数据的正常使用。

3.售后服务形成的一切风险和费用由中标人承担，费用包含在投标报价内，不单独列支。

八、付款方式与履约保证金

1、付款方式：合同签订后15日内支付合同价款的10%预付款，自中标人正式进场开展服务之日起，在服务期限内每一季度完成相应工作量并经采购人检验合格后向中标人支付合同价款的10%，完成全部工作量并经采购人验收合格后，采购人向中标人支付剩余的合同价款。每次付款前，中标人需提供符合税法要求的正规发票，否则因此造成的延迟付款责任由中标人承担。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、报价要求

本项目投标报价应包括投标人为完成本项目规定工作所承担的全部费用，包括服务各阶段人员工资、成本、税金、利润等，并考虑了应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切与履行合同有关的一切费用。

十、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

采购包1

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

（2）技术分（40分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （20分） | 技术参数指标评审基准分20分，标注“▲”的指标，每有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 注：投标文件中详细填写《技术规格偏离表》，须逐条响应，并标明证明材料在投标文件中的具体位置并做明显标识，便于评审；证明材料未提供的或提供与要求不符的视为负偏离。 |
| 供货方案 （5分） | 投标文件中提供供货方案，方案包含但不限于供应措施、供应组织方案、成品保护措施等内容： 方案全面科学合理，供货措施切实可行，有完善的组织方案，成品保护措施得当，能够保质保量完成任务的得5分； 方案较全面科学合理，供货措施较可行，有供应组织方案，保成品护措施较得当，较能够保质保量完成任务的得4分； 方案科学合理性一般，供货措施可行性一般，组织方案简单的得3分； - 该项未见阐述不得分。 |
| 安装调试方案 （5分） | 投标文件中提供安装调试方案，方案包含但不限于安装组织部署、安装进度计划、安装质量保证措施等内容： 方案内容详实，完全满足采购人需求，进度安排科学合理，安装质量保证措施切实可行的得5分； 方案内容较详实，能够满足采购人需求，进度安排较科学合理，安装质量保证措施较切实可行的得4分； 方案内容简单，基本满足采购人所有需求，安装质量保证措施可操作性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （5分） | 投标文件中提供售后服务方案，方案包含但不限于定期巡检、技术支持、软件升级、产品故障处理等内容： 方案内容全面，有针对性，科学合理，组织保障有力，操作性强的得5分； 方案内容比较全面，比较有针对性，较科学合理，组织保障较有力，操作性较强的得4分； 方案内容有缺项，针对性一般，内容简单，组织保障一般，操作性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 投标文件中提供培训方案，方案包含但不限于培训计划、培训内容、培训方式等内容： 方案内容详尽完善，培训计划安排合理性强、培训内容全面、培训方式切实可行的得5分； 方案内容比较完善，培训计划安排较合理、培训内容比较全面、培训方式可行性较强的得4分； 方案内容简单粗糙，培训计划安排合理性一般、培训内容单一、培训方式可行性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |

（3）商务分（30分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目负责人 （6分） | 投标人拟投入本项目的项目负责人： 1、具有网络工程师中级或以上证书的得3分； 2、具有注册信息安全工程师证书的得3分。 注：上述1-2项投标文件中提供有效证书扫描件以及2025年1月（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料的电子件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 项目实施保障 （12分） | 1、投标人具有质量管理体系认证证书的得3分； 2、投标人具有环境管理体系认证证书的得3分； 3、投标人具有职业健康管理体系认证证书的得3分； 4、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的得3分。 注：投标文件中提供有效证书的扫描件或电子件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 质保期 （4分） | 在满足采购文件质保期（1年）的基础上，每增加一年得2分，最高得4分。 注：投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函（格式自拟），承诺函中须明确质保年限，否则不得分。 |
| 类似业绩 （8分） | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似业绩的，每提供1个得2分，最高得8分。 注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分；时间、内容以合同为准；合同须体现采购清单、时间，未提供或提供不满足要求的不得分；合同中货物名称不一致的，由评标委员会统一认定。 |

采购包2

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

（2）技术分（40分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目需求理解（5分） | 投标文件中提供项目需求理解，方案包括但不限于项目背景、任务目标、系统功能、业务流程分析等内容： 对项目需求理解完整深刻，任务目标明确、系统功能理解到位、业务流程分析透彻的得5分； 对项目需求理解比较深刻，任务目标比较明确、系统功能理解比较到位、业务流程分析比较透彻的得4分； 对项目需求理解一般，任务目标模糊、系统功能理解一般、业务流程分析透彻性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 总体设计方案（5分） | 投标文件中提供总体设计方案，方案包括但不限于系统设计原则、系统总体架构、总体技术路线等内容： 总体设计内容全面、分析透彻，全面满足项目建设需求，提出的解决方案针对性强、实用性高的得5分； 总体设计满足招标基本要求，提出的解决方案基本可行的，针对性、实用性一般的得4分； 总体设计不清晰，仅能满足部分要求，针对性、实用性较差的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 项目实施方案（5分） | 投标文件中提供项目实施方案，方案包括但不限于实施计划、实施过程、质量保障、项目培训等内容： 方案内容详尽完善，实施计划科学、实施过程安排合理、质量保障措施可操作性强、项目培训内容全面的得5分； 方案内容比较完善，实施计划比较科学、实施过程安排比较合理、质量保障措施可操作性较强、项目培训内容较全面的得4分； 方案内容简单，实施过程安排合理性一般、质量保障措施可操作性一般、项目培训内容单一的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 业务平台功能优化方案 （6分） | 投标文件中提供业务平台功能优化方案，方案包括但不限于登记号录入、业务管理优化、内部管理优化、查询检索优化、附件存储功能优化等内容： 方案包含上述内容，各功能模块技术方案完整，优于项目需求，可操作性强的得6分； 方案包含上述内容，各功能优化技术方案内容比较完整，满足项目需求，可操作性较强的得4分； 方案内容有缺项，各功能优化技术方案内容简单，基本满足项目需求，可操作性一般的得2分； 该项未见阐述不得分 |
| 业务平台功能新建方案 （6分） | 投标文件中提供业务平台功能新建方案，方案包括但不限于查服务事项登记、历史档案录入、调用电子签章、数据展示、对接第三方数据保全系统、公共数据对接、数据导入、信创操作系统适配迁移、建立安全防护措施等内容： 方案包含上述内容，各模块功能全面、逻辑清晰、设计合理、可操作性强的得6分； 方案包含上述内容，各模块功能比较全面、逻辑比较清晰、设计比较合理、可操作性较强的得4分 方案内容有缺项，各模块功能欠缺、逻辑性一般、设计合理性一般、可操作性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 系统测试方案（4分） | 投标文件中提供系统测试方案，方案包括但不限于测试内容、功能测试方案、性能测试方案等内容： 方案内容详细合理、可行性强、能够贴合项目需求的得4分； 方案较为合理、可行性较强、比较贴合项目需求的得3分； 方案简单、可行性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 信息安全管理方案 （4分） | 投标文件中提供信息安全管理方案，方案包括但不限于安全保障措施、信息保密制度、信息安全应急措施等内容： 方案内容完整，安全保障措施完善、信息保密制度合理、信息安全应急措施可行性强的得4分； 方案内容比较完整，安全保障措施比较完善、信息保密制度比较合理、信息安全应急措施可行性较强的得3分； 方案内容简单，安全保障措施一般、信息保密制度合理性一般、信息安全应急措施可行性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务（5分） | 投标文件中提供售后服务方案，方案包括但不限于售后服务体系、售后服务内容、故障解决方案、保障措施、响应时间等内容： 方案阐述详细，服务体系健全、服务内容全面、故障解决方案完善、保障措施可行性强、响应时间及时的得5分； 方案阐述较详细、服务体系比较健全、服务内容比较全面、故障解决方案比较完善、保障措施可行性较强、响应时间比较及时的得4分； 方案阐述简单，服务体系及内容一般、保障措施可行性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |

（3）商务分（50分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目实施保障 （12分） | - 投标人具有有效的信息安全体系认证证书得3分； - 2、投标人具有有效的质量管理体系认证证书得3分； 3、投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书得3分； 4、投标人具有有效的售后服务认证证书得3分。 注：投标文件中提供有效证书电子件或复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 企业实力 （12分） | 投标人具有档案系统类软件著作权，每提供有一个得3分，最高得12分。 注：投标文件中提供软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。同一著作权具有多个版本型号的不重复得分，名称或功能相近的，由评审委员会统一认定。 |
| 项目组成员 （16分） | - 1、项目负责人具备信息系统项目管理师证书的，得4分； - 2、项目组成员（不含项目负责人）中具备系统分析师、系统架构设计师、数据库系统工程师、信息安全工程师证书的，每提供一类得3分，最高得12分。 注：相同证书不重复计分，同一人具有多个证书的不重复计分；投标文件中提供有效证书扫描件或复印件及2025年1月以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 类似业绩 （10分） | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似系统或平台项目实施业绩的，每提供1个得2分，最高得10分。 注：投标文件中提供合同电子件或复印件或扫描件加盖投标人公章，否则不得分。时间、标的内容以合同为准，所提供材料需包含合同首页及合同签订页等关键页。合同中标的名称不一致的，由评审委员会统一认定。 |

采购包3

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10分

本采购包3项目不执行价格评审优惠措施。

（2）技术分（34分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目需求理解 （6分） | 投标文件中提供项目需求理解，包括但不限于本项目整体要求、工作流程、各工作环节服务内容、服务标准等内容： 对项目需求理解完整深刻、各工作环节服务内容明确、服务标准清晰的得6分； 对项目需求理解比较完整、各工作环节服务内容比较明确、服务标准比较清晰的得5分； 对项目需求理解一般、各工作环节服务内容模糊、服务标准一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 项目实施方案 （6分） | 投标文件中提供项目实施方案，方案包括但不限于数据整理工作计划、数据核查、录入、扫描等内容： 方案内容完整，数据整理工作计划安排科学合理、数据核查、录入、扫描等方案可操作性强的得6分； 方案内容较完整，数据整理工作计划安排比较合理、数据核查、录入、扫描等方案可操作性较强的得5分； 方案内容简单，数据整理工作计划安排合理性一般、数据核查、录入、扫描方案可操作性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 项目组织管理方案 （6分） | 投标文件中提供项目组织管理方案，方案包括但不限于组织管理架构、管理运行机制、人员职责分工等内容： 方案内容全面，组织管理架构科学清晰、管理运行机制合理、人员职责分工明确的得6分； 方案内容比较全面，组织管理架构比较清晰、管理运行机制比较合理、人员职责分工比较明确的得5分； 方案内容简单，组织管理架构模糊、管理运行机制一般、人员职责分工不明确的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 进度及质量控制方案 （6分） | 投标文件中提供进度及质量控制方案，方案包括但不限于服务进度计划、进度保障措施、质量管理制度、质量控制措施等内容： 方案内容详尽完善，进度计划安排合理、质量管理制度完善、进度保障及质量控制措施可行性强的得6分； 方案内容比较详尽，进度计划安排比较合理、质量管理制度比较完善、进度保障及质量控制措施可行性较强的得5分； 方案内容简单，进度计划安排合理性一般、质量管理制度一般、进度保障及质量控制措施可行性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 数据安全保障方案 （5分） | 投标文件中提供数据安全保障方案，方案包括但不限于数据安全保障措施、应急响应预案、应急响应措施等内容： 方案内容详细，数据安全保障措施完善、应急响应预案科学合理、应急响应措施可操作性强的得5分； 方案内容比较详细，数据安全保障措施比较完善、应急响应预案比较合理、应急响应措施可操作性较强的得4分； 方案内容简单，数据安全保障措施一般、应急响应预案合理性一般、应急响应措施可操作性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （5分） | 投标文件中提供售后服务方案，方案包括但不限于服务内容、响应时间、响应方式、故障处理等内容： 方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善的得5分； 方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善的得4分； 方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，可实施性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |

（3）商务分（56分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目实施保障 （9分） | - 投标人具有质量管理体系认证证书（认证范围至少包含档案数字化或档案整理及扫描）的得3分； - 投标人具有环境管理体系认证证书（认证范围至少包含档案数字化或档案整理及扫描）的得3分； - 投标人具有职业健康管理体系认证证书（认证范围至少包含档案数字化或档案整理及扫描）的得3分。 - 注：认证范围名称或功能相近的，由评审委员会统一认定；投标文件中提供有效证书电子件或复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 企业实力 （6分） | - 投标人具有类似档案安全管理方面软件著作权、档案数字化加工方面软件著作权、声像档案转换处理方面软件著作权、档案科学化管理方面软件著作权、档案数据四性检测软件著作权、破损档案修复系统软件著作权、双层PDF制作软件著作权的，每提供一个得1分，最高得6分。 - 注：投标文件中提供有效软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。名称或功能相近的，由评审委员会统一认定。 |
| 项目负责人 (6分) | 拟派项目负责人具有档案人员上岗培训合格证书、政府部门颁发的保密或涉密类培训证书，每提供一类证书得3分，本项最高得6分。 注：投标文件中提供有效证书扫描件或复印件及2025年1月以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 项目组其他成员（16） | 投入本项目团队成员(不含项目负责人)： - 1、具有政府部门颁发的保密或涉密类培训证书的，每有一人得2分，本项最高得4分； - 2、具有国家信息安全水平证书的，每有一人得1分，本项最高得2分； - 3、具有档案人员上岗培训合格证书的，每有一人得2分，本项最高得10分。 注：同一人具有多个证书可重复计分；投标文件中提供有效证书扫描件或复印件及2025年1月以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。证书名称或功能相近的，由评审委员会统一认定。 |
| 投标人业绩 （15分） | 投标人自2020年1月1日以来(合同签订时间为准)承担过类似档案数字化整理项目，每提供一个得3分，最高得15分。 注：投标文件中提供合同电子件或复印件或扫描件加盖投标人公章，否则不得分。时间、标的内容以合同为准。合同中标的名称不一致的，由评审委员会统一认定。 |
| 质保期 （4分） | 投标人承诺在满足采购文件要求档案数字化成果质保期（一年）的基础上，每增加一年得2分，最高得4分。 注：投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函（格式自拟），承诺函中须明确质保年限，否则不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：       ，联系方式

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             ；

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

- 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、项目属性为服务，声明函中不对其中涉及的货物的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、残疾人福利性单位声明函（货物）（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十四、残疾人福利性单位声明函（服务）（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十五、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十六、投标分项报价表（货物）（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十七、投标分项报价表（服务）（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十九、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 二十、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 二十一、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 二十二、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。