苏州市相城区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320507-ZYTD-C2025-0043

采 购 人：苏州市相城区信息中心

项目名称：2025年相城区信息化项目监理服务项目

项目类别：服务类

苏州咨悦潭建设项目管理有限公司

二零二五年八月

前附表

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 2025年相城区信息化项目监理服务项目 |
| 2 | 响应文件有效期 | 响应文件有效期为60日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 3 | 响应保证金 | 无（招标文件中提供投标（响应）保证承诺书） |
| 4 | 现场考察 | 根据自身投标需要，供应商可对有关现场和周围环境自行进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。现场考察所发生的费用由供应商自己承担。 |
| 5 | 质疑 | 投标单位对招标文件如有疑问，请将疑问及“投标供应商确认函”于法律规定时间前以书面形式递交至苏州咨悦潭建设项目管理有限公司（联系地址：苏州相城区阳澄湖中路99号星云汇生活广场1幢10楼，联系人：汪明0512-66185285） |
| 6 | 响应文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 7 | 磋商响应货币 | 人民币 |
| 8 | 磋商时间和地点 | 时间：2025年9月3日9：30（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 9 | 成交原则 | 采购人授权磋商小组根据本文件规定的成交原则确定成交供应商，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。 |
| 10 | 签订合同 | 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与成交供应商原则上应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。 |
| 11 | 评审办法 | 详见三评审方法及标准 |
| 12 | 投标（响应）无效因素 | - （一）有下列情形之一的，视为投标（响应）人串通投标（响应），其投标（响应）均无效： - 1.不同投标（响应）人的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制； - 2.不同投标（响应）人委托同一单位或者个人办理投标（响应）事宜； - 3.不同投标（响应）人的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； - 4.不同投标（响应）人的投标（响应）文件异常一致或者投标（响应）报价呈规律性差异； - 5.不同投标（响应）人的投标（响应）保证金从同一单位或者个人的账户转出； - 6.不同投标（响应）人的响应文件制作机器码一致； - （二）投标（响应）人存在下列情况之一的，投标（响应）无效: - 1.未按照采购文件规定提交投标（响应）保证金或投标（响应）保证承诺书的； - 2.未按照采购文件规定要求签名、盖章； - 3.不具备采购文件中规定资格要求； - 4.报价超过采购文件中规定的最高限价的； - 5.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； - 6.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
| 13 | 采购无效（废标）因素 | - 出现下列情形之一的，本次采购无效（废标）： - 符合专业条件的投标（响应）人或者对采购文件作实质响应的投标（响应）人不足三家的； - （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； - （三）投标（响应）人的报价均超过了最高限价的，采购人不能支付的（报价不符合采购文件要求的）； - （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 14 | 代理服务费 | 由成交供应商支付，该费用在成交人领取成交通知书前向招标代理机构一次性付清。费用收取按照采购预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，差额定率累进法计算。 第一标段: 人民币5700元；第二标段：人民币5700元。第三标段：人民币3500元。 |

目 录

一、竞争性磋商公告

二、采购需求

三、评审方法及标准

四、合同主要条款

五、附件格式

一、竞争性磋商公告

项目概况： 2025年相城区信息化项目监理服务项目采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年9月3日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320507-ZYTD-C2025-0043

项目名称：2025年相城区信息化项目监理服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币玖拾肆万陆仟元整（946000.00元）

其中：第一标段预算：叁拾捌万元整（380000.00元）；

第二标段预算：叁拾捌万元整（380000.00元）；

第三标段预算：壹拾捌万陆仟元整（186000.00元）；

最高限价：人民币玖拾肆万陆仟元整（946000.00元）

其中：第一标段：叁拾捌万元整（380000.00元）；

第二标段：叁拾捌万元整（380000.00元）；

第三标段：壹拾捌万陆仟元整（186000.00元）；

服务期限：从签订监理合同之日起开始，直到所监理项目终验合格（具体按采购单位通知为准）。

服务地点：苏州市相城区，采购人指定地点。

采购需求：2025年相城区信息化项目监理服务项目，本项目共分为三个标段，开标顺序按标段编号的自然顺序进行。供应商可以根据情况选择其中一个或全部标段进行投标。每个标段确定一家成交单位。每家供应商累计中标标段不得超过一个。评标时，依开标顺序按照先开先中的原则，确定该投标人的中标标段，则不再具有其它标段的中标资格，且不计入其它标段的实质性响应投标人数量内。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小微企业，所属行业为其他未列明行业，承接服务的供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件:

1.报名截止时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统

3.报名方式（网上报名）

四、响应文件提交

截止时间：2025年9月3日 09:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、开启

时间：2025年9月3日 09:30 （北京时间）

地点：苏州市市辖区【相城】谈判磋商文件递交室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.报名方式（网上报名）

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

4.投标保证金：本项目无需提交响应保证金。

5.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6.本次采购有关信息刊登在江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：苏州市相城区信息中心

地 址：苏州市相城区

联系人：王清

电 话：0512-69590268

2.采购代理机构信息

名 称：苏州咨悦潭建设项目管理有限公司

地 址：苏州相城区阳澄湖中路99号星云汇生活广场1幢10楼

电 话：0512-66185285

3.项目联系方式

项目联系人：汪明

电 话：0512-66185285

二、采购需求

苏州咨悦潭建设项目管理有限公司受苏州市相城区信息中心委托，就其所需2025年相城区信息化项目监理服务项目采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合资格条件的响应单位前来报名参加。

一、采购编号：JSZC-320507-ZYTD-C2025-0043

项目名称：2025年相城区信息化项目监理服务项目

预算金额：人民币玖拾肆万陆仟元整（946000.00元）

其中：第一标段预算：叁拾捌万元整（380000.00元）；

第二标段预算：叁拾捌万元整（380000.00元）；

第三标段预算：壹拾捌万陆仟元整（186000.00元）；

最高限价：人民币玖拾肆万陆仟元整（946000.00元）

其中：第一标段：叁拾捌万元整（380000.00元）；

第二标段：叁拾捌万元整（380000.00元）；

第三标段：壹拾捌万陆仟元整（186000.00元）；

服务期限：从签订监理合同之日起开始，直到所监理项目终验合格（具体按采购单位通知为准）。

服务地点：苏州市相城区，采购人指定地点。

一标段服务清单

| 序号 | 项目 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相城区全民健康信息平台应用提升项目 | 建设类 |  |
| 2 | 相城区“设摊监管一件事” | 建设类 |  |
| 3 | 不动产缴税线上全流程 | 建设类 |  |
| 4 | 智慧诉服二期项目 | 建设类 |  |
| 5 | 相巡平台及配套设备项目 | 建设类 |  |
| 6 | 相城区数字人大提档升级项目 | 建设类 |  |
| 7 | 侦查办案管理平台项目 | 建设类 |  |
| 8 | 相城可信AI数据空间枢纽项目 | 建设类 |  |
| 9 | 一体化数字住建综合平台（二期） | 建设类 |  |
| 10 | “阳澄”技术转移转化平台项目 | 建设类 |  |
| 11 | 相城区新一代电子政务外网建设项目 | 建设类 |  |
| 12 | 2025年"数字相城驾驶舱"运营服务项目 | 运维服务类 |  |
| 13 | 2025年度数据治理服务项目 | 运维服务类 |  |
| 14 | 相城区一体化公共数据底座数据运营项目 | 运维服务类 |  |
| 15 | 2025年区政务云运营服务项目 | 运维服务类 |  |

二标段服务清单

| 序号 | 项目 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相城区“智慧人社”数字化管理项目 | 建设类 |  |
| 2 | 相城区工程建设项目审批管理平台四期 | 建设类 |  |
| 3 | 2025年度资规分局不动产登记系统升级项目 | 建设类 |  |
| 4 | 2025年度资规分局“互联网+不动产登记”综合服务平台升级项目 | 建设类 |  |
| 5 | 相城公安分局巡特警大队移动指挥方舱改造项目 | 建设类 |  |
| 6 | 全息人档及风险综合管理平台 | 建设类 |  |
| 7 | 2025年相城区人代会选举、表决技术服务项目 | 建设类 |  |
| 8 | 相城高低地多维感知体系平台建设项目 | 建设类 |  |
| 9 | 相城区机关事业单位编外人员管理 | 建设类 |  |
| 10 | 视频点调项目 | 建设类 |  |
| 11 | 2025年度水务局智慧水利系统运维项目 | 运维服务类 |  |
| 12 | 2025年相城区单兵执法终端租赁项目 | 运维服务类 |  |
| 13 | 2025年度社会面监控维保项目 | 运维服务类 |  |
| 14 | 相城区AI大模型算力支撑项目 | 运维服务类 |  |

三标段服务清单

| 序号 | 项目 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相城区融合通信指挥平台优化提升项目 | 建设类 |  |
| 2 | 相城区人才房票平台 | 建设类 |  |
| 3 | 相城区“数字社会工作”平台项目 | 建设类 |  |
| 4 | 相城区人才项目管理平台项目二期 | 建设类 |  |
| 5 | 相城区政务服务增值化改革项目 | 建设类 |  |
| 6 | 高等级警卫任务警用数字集群基站建设项目 | 建设类 |  |
| 7 | 相城区文明城市建设无感化智能分析平台 | 建设类 |  |
| 8 | 相城区关工委视频会议系统 | 建设类 |  |
| 9 | 相城法院设备维保服务项目 | 运维服务类 |  |
| 10 | 2025年度相城区预算管理一体化系统运维项目 | 运维服务类 |  |
| 11 | 2025年度区政府门户网站、政务新媒体日常检测项目 | 运维服务类 |  |
| 12 | 2025年度相城区交通信号配时中心项目 | 运维服务类 |  |
| 13 | 2025年相城区信息化项目管理与咨询服务 | 运维服务类 |  |
| 14 | 2025年度区级信息化项目软件造价评估服务项目 | 运维服务类 |  |

1、因2025年相城区信息化项目建设需要，现对2025年相城区信息化项目监理服务进行采购，本项目共计3 个采购单元，聘用监理单位3家。采购方有权根据项目实际情况进行调整，各标段最终结算费用不得超过该标段预算费用。（采购方有权根据项目实际情况进行调整）

2、采购需求：2025年相城区信息化项目监理服务项目，本项目共分为三个标段，开标顺序按标段编号的自然顺序进行。供应商可以根据情况选择其中一个或全部标段进行投标。每个标段确定一家成交单位。每家供应商累计中标标段不得超过一个。评标时，依开标顺序按照先开先中的原则，确定该投标人的中标标段，则不再具有其它标段的中标资格，且不计入其它标段的实质性响应投标人数量内。

- 二、服务内容及要求

（一）监理服务目标

供应商要按照项目建设目标和要求，遵循国家、省、市信息项目建设监理的有关文件及规范，负责本项目的监理及测试工作。采用先进、科学和适合本项目特点和项目管理技巧等手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调，对项目的建设方案、设备购置、技术培训和系统集成等方面的质量、进度和投资等进行全面的控制，对项目合同的执行、项目文档资料等进行管理，从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。

供应商在项目中受建设单位委托，代表建设方的利益，保护投资、控制质量、确保进度，依据合同及设计方案对项目的全过程进行监督管理，并站在第三方的立场上，公正地对待承建方，协调建设单位和承建单位的关系，最终圆满完成项目建设。

（二）监理服务范围

针对项目开发建设实施、部署和调测等提供全过程监理服务。具体包括：参与项目合同管理、项目调研、总体实施方案、软件开发、系统集成调试、系统单元测试、项目培训、系统试运行和验收，做好系统移交及相关文档的起草和管理等工作，确保项目质量、进度和投资计划的顺利实施；受采购人委托，负责协调项目涉及的各项目承建单位之间的工作关系，协调解决项目建设过程中的各类纠纷；针对项目建设情况，向采购人提出合理化的改进改良建议，并提供现场全程监理服务。在整体项目开发完成后，系统上线前进行各功能点及各分项项目系统的测试，提供整体系统验收测试，并提供验收测试报告，确保项目系统满足要求。

（三）各阶段监理主要目标

监理工作应分为项目咨询、实施、验收等三个阶段，对项目全过程进行监理。供应商应按照项目建设目标和要求，督促项目承建单位按时保质完成项目的建设工作。

1、项目咨询阶段的主要监理目标：负责组织专家评审项目建设方案并根据专家意见进行修改；

2、项目实施阶段的主要监理目标

审核项目实施计划，合理控制项目进度；

审核项目实施方案符合项目质量要求，与优化设计相符合；

监督项目中承建单位所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律、法规和标准；

监督项目实施过程与项目需求、项目设计方案、项目计划相符，在各监控点施工时进行现场监督并记录有关情况，确保项目质量。

3、项目验收阶段的主要监理目标

对系统进行试运行情况记录、测试，对问题责成承建单位解决，并进行二次监测，协助承建单位提交试运行情况报告；

促使项目的最终功能、性能和安全符合承建合同、法律、法规和标准的要求，协助建设单位组织验收委员会进行验收；

审核承建单位所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。督促、审核项目承建单位向建设单位按时提交项目竣工验收技术资料和相关文档，主要包括以下内容：承建单位的系统详细设计方案和施工图纸、用户手册、系统维护手册、系统配件清单等完整的技术资料及竣工验收文档书面材料和电子版；项目供应商各阶段监理工作中形成的技术资料和相关文档。

组织项目整体移交，报送建设单位支付项目款项的依据。

（四）监理服务工作原则及内容

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，确保项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标，本项目监理工作内容包括：

1、项目组织及技术总体方案的把关

（1）审核和确认承建单位的总体设计方案；

（2）审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

（3）审核和确认承建单位的组织和实施方案，和供应商提交的《项目计划》；

（4）审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系(含质量控制的关键性节点）；

（5）审核和确认承建单位的原代码管理方案；

（6）审核和确认承建单位的测试计划、测试方案；

（7）审核和确认承建单位的进度计划和进度控制节点。

（8）审核和确认各承建单位的基础数据准备计划、安装调试计划、试运行计划、正式运行计划等；

（9）辅助建设单位负责多家承建单位之间的工作协调安排。

2、项目质量控制

（1）系统集成质量的控制：系统集成方案的审核和确认；审核关键设备；审核项目计算资源需求方案的合理性；对采购的软硬件设备的质量进行检验、测试和验收；对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；对系统集成进行总体验收。

（2）应用软件开发质量的控制：应用软件开发的阶段性计划的审核和确认；在对项目建设详细了解的基础上，协助项目设计单位、系统集成单位和建设单位，对各个分系统、子系统应用软件的详细需求分析、详细设计、编码测试、系统安装调试、系统试运行进行把关；对承建单位的开发质量进行审核；对源代码、开发文件进行移交验收。

（3）人员培训的质量控制：审核确认承建单位的培训计划；监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；监督审查考核工作，评估培训效果；审核确认承建单位的培训总结报告。

3、项目进度控制

（1）审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

（3）当项目建设期目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

4、投资控制

（1）通过对项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

（2）协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量与形象进度结合起来。

5、变更控制及风险管理

（1）制定项目变更流程，严格按规程执行项目变更事项确认流程；。

（2）对可能产生的变更提前做出准备并进行沟通；

（3）接受变更申请单位正式提出的变更申请；

（4）监理机构对变更进行初审，判断变更的合理性和必要性，并对变更产生的费用、进度、质量等情况进行评估，给出监理意见；

（5）协调三方进行协商和讨论，确定变更方法，下达变更通知书；

（6）监控变更的实施，及时控制和处理；

（7）在变更实施结束后，要对变更效果进行分析和评估；

（8）项目过程风险管理，每个阶段预估风险、进行风险评审、并制订预防措施；

（9）供应商须在投标文件中明确监理方将如何进行项目风险管理；

（10）沿用通用风险管理，加上项目特殊性。

6、合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

（4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

7、信息管理／项目文档管理

（1）做好监理日记及项目大事记；

（2）做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

（3）负责召集会议、做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

（4）管理好实施期间的各类、各方技术文档；

（5）做好项目周报；

（6）做好监理建议书和监理通知书存档；

（7）阶段性项目总结；

（8）各承建单位提交的技术文档；

（9）审核承建单位所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准；

（10）督促、审核项目承建单位向建设单位按时提交项目竣工验收技术资料和相关文档，包括但不限于以下内容：承建单位的系统详细设计方案和施工图纸、用户手册、系统维护手册、系统配件清单等完整的技术资料及竣工验收文档书面材料和电子版；项目各阶段监理工作中形成的技术资料和相关文档。

8、安全管理

（1）负责项目建设过程中所涉及的政府内部重要敏感数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

（2）审核承建单位安全生产管理体系、施工安全专项方案；

（3）严密监控承建单位安全生产作业，做好安全生产旁站记录；

（4）对建设单位和承建单位有关技术方案、软件文档、源代码及有关技术秘密等涉及知识产权的内容进行检查、监督和保护。

9、协调管理

经建设单位委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目律设过程中的各类纠纷。

（五）项目各阶段监理服务任务

1、设计阶段

确保项目的设计方案能实现所有的功能规格需求，外部数据接口合理、可行。促使项目的设计方案具有一定的可扩展性和灵活性。促使总体设计方案满足项目的系统需求和有关的法规、标准，并符合承建合同要求。具体要求包括：

（1）审核承建单位提交的系统设计方案，根据审核结果编写评审报告，并跟踪评审问题的处理结果；

（2）负责协助建设单位组织专业人员或专家进行设计方案的评审，在投资允许的情况下优化设计方案，并且使用户了解由于其条件限制而存在的风险；

（3）组织建设单位及相关人员对承建单位提交的系统测试验收方案（包含验收标准）进行评审，并根据评审结果做相应的处理；

（4）依据承建合同，审核承建单位提交的系统设计阶段进度计划，并依据审核结果做相应的处理；

（5）确定项目阶段性进度、质量、投资控制的措施及方法，根据措施和方法明确监理细则的监理服务内容；

（6）建设单位和监理方评审设计方案，并根据评审结果出具监理备忘录。要求承建单位控制设计变更，协调建设单位、承建单位就变更内容达成一致，并对可能的质量、进度和投资变化，并提出监理意见；

（7）要求建设单位和承建单位妥善保管设计阶段的有关文档，并监督检查工程文档配置管理；

（8）与建设单位和承建单位共同对工程中各方的重要信息保密，尊重各方的知识产权。

2、测试验收阶段

协调项目试运行环境准备工作，负责跟踪试运行进度、质量、变更情况以及性能监控，确保试运行期间的需求变更和问题经过评估分析后被及时解决，促使系统成功试运行。

组织验证系统的最终功能、性能和安全符合软件工程项目需求以及承建合同、法律、法规和标准的要求。促使平台顺利投入正式运行。具体要求包括：

（1）协调建设单位和承建单位在验收计划、验收目标、验收范围、验收内容、验收方法和验收标准等方面达成一致，最总确定验收方案并签发监理备忘录；

（2）督促承建单位完成项目实施方案中确定的培训，并对培训效果做出评估；

（3）处理承建单位提交的项目验收申请，审核其中的验收计划、验收方案等，并签署监理审核意见；审核并确认承建单位达到验收条件；

（4）协助建设单位按照验收方案所规定的验收内容和方式组织验收，对试运行和验收进行监督，对其结果进行确认，对监督过程中发现的问题提出监理意见，并要求承建单位进行整改；

（5）督促建设单位、承建单位按照事先约定，编制、签署并妥善保存验收阶段的各类文档，敦促建设单位和承建单位及时整理并妥善保管整个工程的相关文档；

（6）协助建设单位完成验收工作，协助建设单位和承建单位完成工程移交工作。编制项目监理总结报告，整理并向建设单位提交与工程有关的全部监理文档及测试报告。

3、终验和系统移交阶段

（1）协助建设单位进行项目终验；

（2）进行项目配置审核；

（3）协助建设单位完成项目审计工作；

（4）系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书；

（5）协助并监督承建单位对建设单位的项目整体移交；

（6）协助系统的设计方案、设计图纸的全部移交；

（7）设备、软件、材料等的验收文档核实；

（8）项目实施文档的移交；

（9）项目竣工文档的移交。

4、人员要求

总监理工程师：指定1名。负责按照本项目的有关内容提供各类监理服务，包括必要的组织与协调工作。

总监理工程师代表：指定1名。代表总监理工程师行使其部分职责和权力，负责项目现场监理组织和协调工作。

监理组长：指定1名。有丰富的信息系统工程监理经验，负责现场具体的监理工作。

团队人员均需具有信息系统监理工程师证书且不低于10人。

5、服务期限要求

监理服务期自项目建设开始至验收通过后结束。

6、其他要求

（1）每阶段都需要增加质量管理相关内容；

（2）汇总各阶段质量管理相关内容；

（3）对项目建设和管理制度执行情况进行监理和考核；

7、监理服务准则要求：

（1）维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业；

（2）执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；

（3）不收受被供应商的任何礼金等；

（4）不泄漏所监理工程各方认为需要保密的事项；

（5）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等；

（6）认真履行工程建设监理测试合同所承诺的义务和承担约定的责任；

（7）坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议；

（8）坚持科学的态度和实事求是的原则；

（9）在坚持按监理测试合同的规定向业主单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务；

（10）不泄漏所监理测试的项目需保密的事项。

（六）项目实施阶段中，采购人有权在合理范围内对监理项目调整，成交单位须无条件配合。成交单位在项目调整后仍应按成交费率计取服务费用，但总金额不超过合同总价。

（六）质量要求、验收标准：

- 1.响应单位中标后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合设计规范要求。

- 2.应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的服务须符合国家通用标准。

- 3.验收标准：根据中国政府颁布的相关国家标准和行业标准的规定；根据项目任务书、双方签订的合同文件及其附件；由采购方及相关部门到场进行验收通过。

11、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网所发布的公告为准。

- 四、响应文件的组成及要求

（一）文件组成（采购文件内格式与系统内格式不一致的，以系统内格式要求为准）

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1磋商响应单位情况表（格式见附件）；

3.2磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；

3.3法定代表人授权委托书（如有授权）；

3.4授权委托代理人身份证扫描件（如有授权）；

3.5供应商满足条件的资格证明文件：

①具有独立承担民事责任的能力证明。（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

②良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（具备履行合同的相关设备、人员等证明材料）；

④依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：包括但不限于最新一期的缴纳税收的凭据，最新一期社会保险缴纳的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单扫描件）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）；

3.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如属）（《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业的证明文件，上传资料须加盖响应单位公章，否则视为无效声明函）；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见附件）；

4.2拟投入项目人员汇总表（格式见附件）；

4.3拟投入本项目负责人情况表（格式见附件）；

4.4响应保证承诺书（格式见附件）；

4.5服务要求偏离表、商务条款偏离表（格式见附件）；

5、综合评审响应文件

5.1类似项目一览表（格式见附件）；

5.2响应单位针对本项目的实施方案（自拟）；

5.3其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

5.4采购文件中采购需求、附件格式及评分标准中所涉及到的其他材料如人员证书、获奖文件、荣誉证书等与本项目有关的其它资料。

注：（1）以上3.1-3.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.5为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）响应单位所提交的其它资料文件的完整与否，将直接影响磋商供应商的评分。

（二）电子化要求：

本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。

1、电子投标准备：

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

2、磋商响应文件编制要求：

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3、响应文件提交：

（1）地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

（2）本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、开启：

（1）地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

（2）线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

六、综合说明

1、响应供应商提供的服务能够至少达到“采购需求”的要求，同时明确详细的服务方案。

2、供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。采购文件、响应文件是合同的不可分割的部分。

3、报价包含完成本合同项目所有内容所需的全部费用，包括全部服务所需的人员劳务费、设施设备费、仓储费、通讯费、交通费、食宿费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

4、响应供应商须具备独立完成本项目的能力。因此响应供应商可在磋商前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担前期调研的责任和风险。供应商成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

5、采购单位如发现成交单位私自转包即刻取消其成交供应商资格。

6、成交服务费：费用收取按照采购预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，差额定率累进法计算。成交单位领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

7、确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

8、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（3）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（4）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

（5）最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。

9、信用查询：在响应文件提交（上传）截止时间，供应商完成解密后，采购代理机构工作人员下载打印全部供应商的《供应商信用记录搜索结果》（以下简称《搜索结果》），并将《搜索结果》递交给磋商小组。

磋商小组应根据《搜索结果》对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1.被列入失信被执行人名单；

2.被列入重大税收违法案件当事人名单；

3.企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款（法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交（上传）响应文件日未满三年的。

上述的第（一）项的失信信息应通过“中国政府采购网”网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“信用中国”网的“政府采购严重违法失信名单”栏目予以查询。

上述的第（二）项的失信信息应通过“信用中国”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”，“信用江苏”网的“社会法人失信名单”、“重大税收违法案件联合惩戒名单”、“工商失信违法名单”，以及“诚信苏州”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”予以查询。

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名（章）确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，按规定登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

其他有关“供应商信用查询”的规定见苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、〈财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见〉（财库〔2022〕3号）文件。

10、相关政策

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府发布采购品目清单中属于强制采购产品的，供应商必须在响应文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。

（2）若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须报产品单价，且不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择最新一期目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。

（3）促进残疾人就业政策

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2）价格的折扣：对于残疾人福利性单位货物或服务的价格给予20%的扣除，工程项目给予5%的扣除,用扣除后的价格参与评审。本项目落实政府采购政策，专门面向中小企业，不再执行价格优惠。

3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）支持监狱企业发展政策

1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

2）价格的折扣：对于监狱企业货物或服务的价格给予20%的扣除，工程项目给予5%的扣除,用扣除后的价格参与评审。本项目落实政府采购政策，专门面向中小企业，不再执行价格优惠。

3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）针对小、微型企业的评审：

1）中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

3）价格的折扣：对于小型企业货物或服务的价格给予20%的扣除，工程项目给予5%的扣除；对微型企业货物或服务的价格给予20%的扣除，工程项目给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（符合《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）规定条件的中小微企业在参加政府采购活动时，对小型和微型企业货物或服务的价格给予20%的扣除，工程项目给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。）本项目落实政府采购政策，专门面向中小企业，不再执行价格优惠。

4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及本项目采购文件规定获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

6）小微企业参加本次采购活动，应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定且满足落实政府采购政策需满足的资格要求的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

7）本项目中供应商提供的服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

8）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报由政府监管部门给予行政处罚。

（6）根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，本项目执行评审委员会启动异常低价投标（响应）的审查，相关情形和具体要求如下：

1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算*50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价*45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场（不见面开标以苏采云系统要求为准）合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

11、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上公示的补充通知为准。

三、评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员独立对每个有效响应单位的响应文件进行评价、打分。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个响应单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个响应单位的综合得分。

4、如出现评标总得分最高的得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

5、磋商小组将根据本项目标段自然顺序进行评审。已中取（成交）前标段的响应单位将自动失去后续标段的成交资格，且不进入后续标段磋商评审程序。

6、本项目落实政府采购政策，专门面向中小企业，不再执行价格优惠。

二、评分标准

第一采购单元 评分标准

（一）报价（10分）

1、本项目所报价格为下浮率报价，下浮率大于等于0的为有效报价；

2、在有效投标报价中选择报价最低为评标基准价,即（1-最高投标下浮率）为评标基准价，得满分，其他投标单位的分值按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=【评标基准价/（1-投标下浮率）】*价格权值*100（本次招标价格权值为10%）

（二）基于本项目的技术服务方案比较（43分）

1.监理项目理解：6分

根据投标人对所监理项目内容、情况、范围、重点监理部分分析及应对措施的理解情况打分。由评委综合评审：分析和对策的完美贴合项目且非常具有操作性的得6分；分析和对策的较完整、较合理、操作性一般的得4分；分析和对策的不完整、不完全合理、可操作性较差的得2分；未提供的本项不得分。

2.组织实施方案：5分

监理组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括针对本项目的监理规划，进度、质量、成本、变更等控制方案。根据协调难点分析情况和协调工作制度、机制等方面情况。方案科学合理、规范且具有操作性的得5分；方案较合理、规范、操作性一般的得3分；方案不够科学合理、规范性较差、操作性较差的得1分；未提供的本项不得分。

3.监理工作流程：5分

根据监理工作流程的科学完善性打分，计划全面、完善、且具有很强的操作性的得5分；计划较全面、较完善、具有较强的操作性的得3分；计划不全面、不完善、操作性差的得1分；未提供的本项不得分。

4.重点、关键点的特殊控制方案：6分

根据各投标人提出的监理项目关键点、相应控制措施情况打分：重难点理解透彻、对应措施完善且具有针对性的，得6分；重难点理解比较透彻、对应措施较完善、且具有一定的针对性的得4分；点理解较差、对劲措施较不合理、针对性较差的得2分；未提供的本项不得分。

5.质量控制方案：5分

根据项目监理质量控制、进度控制、风险分析、变更控制方案是否科学合理打分：进度控制科学合理、能有效的把控项目的得5分；进度控制较合理、把控项目一般的得3分；方案较差的得1分；未提供的本项不得分。

6.组织协调方案：5分

根据协调难点分析情况和协调工作制度、机制等方面情况打分：项目难点把控得力、协调机制合理的得5分；项目难点明确、协调一般的得3分；协调方案较差的得1分；未提供的本项不得分。

7.合理化建议：6分

根据投标人对本项目提出的合理化建议情况打分，建议全面合理、贴合实际、具有可操作性的得6分；建议较全面、较符合实际需要、具有一定可操作性的得4分；建议不全面、需要符合性差、可操作性差的得2分；未提供的本项不得分。

8.投标单位编制项目实施方案：5分

方案全面、科学合理、与项目内容完全贴合、可实施性强得5分；方案基本全面、科学性一般、基本合理、与项目内容基本贴合、具有一定的可实施性得3分；方案部分缺失、不科学、不合理、与项目内容不符、无可实施性得1分；无此项不得分。

（三）保障服务方案（5分）

投标人针对项目提供的保障服务方案，包括且不限于服务响应时间、保障措施、服务承诺；由评委综合评审：方案全面合理、响应及时、实用性强、与用户需求贴合度高的得5分；

方案较合理、响应较及时、实用性较强、较符合用户需求的得3分；

方案不合理、响应不及时、实用性一般、不太符合用户需求的得1分；

未提供的本项不得分。

（四）投入本项目实施的团队人员及配置（32分）

拟派总监理工程师具有高级工程师证书（计算机与网络）、人社部门颁发的信息系统项目管理师、人社部门颁发的信息安全工程师、信创集成项目管理师（高级）、数据治理工程师、人社部门颁发的信息处理技术员，每提供一张证书得2分，累计最高得12分；

拟派总监代表具有高级工程师（电子信息类）、IT审计师、CISP、一级建造师（通信与广电工程）、全过程工程项目管理师，每提供一张证书得2分，累计最高得10分；

拟派监理组长具有系统规划与管理师、软件造价评估师、CISP、全过程工程咨询师、IT审计师，每提供一张证书得2分，累计最高得10分；

（五）企业履约能力：10分

1、响应单位具有有效期内的信息安全管理体系、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一个得2分，最高得4分。

2、响应单位具有信息化项目监理过程控制系统、信息系统项目电子文档管理系统的相关软件著作权证书的，每提供一份得1分，最高得2分。

3、响应单位自2022年1月以来承担过类似项目业绩的，每提供一份得1分，最高得4分（响应文件中需提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准未提供不得分）。

注：针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件；

第二采购单元 评分标准

（一）报价（10分）

1、本项目所报价格为下浮率报价，下浮率大于等于0的为有效报价；

2、在有效投标报价中选择报价最低为评标基准价,即（1-最高投标下浮率）为评标基准价，得满分，其他投标单位的分值按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=【评标基准价/（1-投标下浮率）】*价格权值*100（本次招标价格权值为10%）

（二）基于本项目的技术服务方案比较（43分）

1.监理项目理解：6分

根据投标人对所监理项目内容、情况、范围、重点监理部分分析及应对措施的理解情况打分。由评委综合评审：分析和对策的完美贴合项目且非常具有操作性的得6分；分析和对策的较完整、较合理、操作性一般的得4分；分析和对策的不完整、不完全合理、可操作性较差的得2分；未提供的本项不得分。

2.组织实施方案：5分

监理组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括针对本项目的监理规划，进度、质量、成本、变更等控制方案。根据协调难点分析情况和协调工作制度、机制等方面情况。方案科学合理、规范且具有操作性的得5分；方案较合理、规范、操作性一般的得3分；方案不够科学合理、规范性较差、操作性较差的得1分；未提供的本项不得分。

3.监理工作流程：5分

根据监理工作流程的科学完善性打分，计划全面、完善、且具有很强的操作性的得5分；计划较全面、较完善、具有较强的操作性的得3分；计划不全面、不完善、操作性差的得1分；未提供的本项不得分。

4.重点、关键点的特殊控制方案：6分

根据各投标人提出的监理项目关键点、相应控制措施情况打分：重难点理解透彻、对应措施完善且具有针对性的，得6分；重难点理解比较透彻、对应措施较完善、且具有一定的针对性的得4分；点理解较差、对劲措施较不合理、针对性较差的得2分；未提供的本项不得分。

5.质量控制方案：5分

根据项目监理质量控制、进度控制、风险分析、变更控制方案是否科学合理打分：进度控制科学合理、能有效的把控项目的得5分；进度控制较合理、把控项目一般的得3分；方案较差的得1分；未提供的本项不得分。

6.组织协调方案：5分

根据协调难点分析情况和协调工作制度、机制等方面情况打分：项目难点把控得力、协调机制合理的得5分；项目难点明确、协调一般的得3分；协调方案较差的得1分；未提供的本项不得分。

7.合理化建议：6分

根据投标人对本项目提出的合理化建议情况打分，建议全面合理、贴合实际、具有可操作性的得6分；建议较全面、较符合实际需要、具有一定可操作性的得4分；建议不全面、需要符合性差、可操作性差的得2分；未提供的本项不得分。

8.投标单位编制项目实施方案：5分

方案全面、科学合理、与项目内容完全贴合、可实施性强得5分；方案基本全面、科学性一般、基本合理、与项目内容基本贴合、具有一定的可实施性得3分；方案部分缺失、不科学、不合理、与项目内容不符、无可实施性得1分；无此项不得分。

（三）保障服务方案（5分）

投标人针对项目提供的保障服务方案，包括且不限于服务响应时间、保障措施、服务承诺；由评委综合评审：方案全面合理、响应及时、实用性强、与用户需求贴合度高的得5分；

方案较合理、响应较及时、实用性较强、较符合用户需求的得3分；

方案不合理、响应不及时、实用性一般、不太符合用户需求的得1分；

未提供的本项不得分。

（四）投入本项目实施的团队人员及配置（32分）

拟派总监理工程师具有高级工程师证书（计算机应用）、计算机软件程序员证书、项目经理(IPMA)证书、计算机软件产品检验员证书、人社部门颁发的数据库系统工程师证书、软件造价评估师证书，每提供一张证书得2分，累计最高得12分；

拟派总监代表具有软件工程师证书、CEAC硬件维护工程师证书、人社部门颁发的电子商务设计师证书、物联网工程师证书、人社部门颁发的数据库系统工程师证书，每提供一张证书得2分，累计最高得10分；

拟派监理组长具有工业和信息化部教育与考试中心颁发的：大数据分析师（高级）证书、高级网络工程师证书、信息安全管理（高级）证书、智能化系统工程师（高级）证书、软件工程造价师证书，每提供一张证书得2分，累计最高得10分；

（五）企业履约能力(10分)

1、响应单位具有有效期内的云服务信息安全管理体系认证证书、安全风险管理体系认证证书的，每提供一个得2分，最高得4分。

2、响应单位具有监理服务项目管理平台、信息系统项目后评价及审计服务管理软件著作权证书的，每提供一份得1分，最高得2分

3、响应单位自2022年1月以来承担过类似项目业绩的，每提供一份得1分，最高得4分（响应文件中需提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准未提供不得分）。

注：针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件；

第三采购单元 评分标准

（一）报价（10分）

1、本项目所报价格为下浮率报价，下浮率大于等于0的为有效报价；

2、在有效投标报价中选择报价最低为评标基准价,即（1-最高投标下浮率）为评标基准价，得满分，其他投标单位的分值按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=【评标基准价/（1-投标下浮率）】*价格权值*100（本次招标价格权值为10%）

（二）基于本项目的技术服务方案比较（43分）

1.监理项目理解：6分

根据投标人对所监理项目内容、情况、范围、重点监理部分分析及应对措施的理解情况打分。由评委综合评审：分析和对策的完美贴合项目且非常具有操作性的得6分；分析和对策的较完整、较合理、操作性一般的得4分；分析和对策的不完整、不完全合理、可操作性较差的得2分；未提供的本项不得分。

2.组织实施方案：5分

监理组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括针对本项目的监理规划，进度、质量、成本、变更等控制方案。根据协调难点分析情况和协调工作制度、机制等方面情况。方案科学合理、规范且具有操作性的得5分；方案较合理、规范、操作性一般的得3分；方案不够科学合理、规范性较差、操作性较差的得1分；未提供的本项不得分。

3.监理工作流程：5分

根据监理工作流程的科学完善性打分，计划全面、完善、且具有很强的操作性的得5分；计划较全面、较完善、具有较强的操作性的得3分；计划不全面、不完善、操作性差的得1分；未提供的本项不得分。

4.重点、关键点的特殊控制方案：6分

根据各投标人提出的监理项目关键点、相应控制措施情况打分：重难点理解透彻、对应措施完善且具有针对性的，得6分；重难点理解比较透彻、对应措施较完善、且具有一定的针对性的得4分；点理解较差、对劲措施较不合理、针对性较差的得2分；未提供的本项不得分。

5.质量控制方案：5分

根据项目监理质量控制、进度控制、风险分析、变更控制方案是否科学合理打分：进度控制科学合理、能有效的把控项目的得5分；进度控制较合理、把控项目一般的得3分；方案较差的得1分；未提供的本项不得分。

6.组织协调方案：5分

根据协调难点分析情况和协调工作制度、机制等方面情况打分：项目难点把控得力、协调机制合理的得5分；项目难点明确、协调一般的得3分；协调方案较差的得1分；未提供的本项不得分。

7.合理化建议：6分

根据投标人对本项目提出的合理化建议情况打分，建议全面合理、贴合实际、具有可操作性的得6分；建议较全面、较符合实际需要、具有一定可操作性的得4分；建议不全面、需要符合性差、可操作性差的得2分；未提供的本项不得分。

8.投标单位编制项目实施方案：5分

方案全面、科学合理、与项目内容完全贴合、可实施性强得5分；方案基本全面、科学性一般、基本合理、与项目内容基本贴合、具有一定的可实施性得3分；方案部分缺失、不科学、不合理、与项目内容不符、无可实施性得1分；无此项不得分。

（三）保障服务方案（5分）

投标人针对项目提供的保障服务方案，包括且不限于服务响应时间、保障措施、服务承诺；由评委综合评审：方案全面合理、响应及时、实用性强、与用户需求贴合度高的得5分；

方案较合理、响应较及时、实用性较强、较符合用户需求的得3分；

方案不合理、响应不及时、实用性一般、不太符合用户需求的得1分；

未提供的本项不得分。

（四）投入本项目实施的团队人员及配置（32分）

拟派总监理工程师具有高级工程师证书（计算机类）、信息系统项目管理师、信息安全工程师、系统规划与管理师、咨询工程师、一级建造师（机电工程类），每提供一张证书得2分，累计最高得12分；

拟派总监代表具有网络工程师、信息系统项目管理师、系统分析师、系统集成工程师、数据中心规划设计工程师，每提供一张证书得2分，累计最高得10分；

拟派监理组长具有信息系统项目管理师、软件评测师、咨询工程师证书、中级工程师（计算机与网络）、软件工程造价评估师，每提供一张证书得2分，累计最高得10分；

（五）企业履约能力：10分

1、响应单位具有有效期内的信息安全管理体系、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一个得2分，最高得4分。

2、响应单位具有操作系统检测工具软件、测试项目管理平台的相关软件著作权证书的，每提供一份得1分，最高得2分。

3、响应单位自2022年1月以来承担过类似项目业绩的，每提供一份得1分，最高得4分（响应文件中需提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准，未提供不得分）。

注：针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件；

- 四、合同主要条款格式

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

- 根据         采购编号         政府采购文件及成交单位的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的             事宜，签订本合同书。

一、	合同内容

1、项目名称：            。

2、服务期限：从签订监理合同之日起开始，直到所监理项目终验合格（具体按采购单位通知为准）。；

3、下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：

①中标通知书；

② 乙方的投标文件；

③ 乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 招标文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

4、服务范围：                       ，具体见采购文件采购内容。

二、乙方工作职责

负责实施                             项目。

三、验收标准

- 1、乙方应保证其提供的服务均为按国家规定的合格正规服务。

- 2、乙方应保证所提供服务涉及到的商标、专利等知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现上述情况的，乙方应承担一切经济和法律责任（包括但不限于甲方为挽回经济损失、声誉损失或处理该等法律纠纷所支付的律师费用、诉讼费、仲裁费、合理的差旅费以及其他合理、必要的支出）。造成甲方损失的，甲方有权向乙方进行追偿全部损失，包括直接和间接损失。

如发生行政机构或司法机关要求停止侵权，导致甲方被禁止使用时，由乙方通过更改、替换等方式让甲方继续使用以实现合同目的。因禁止使用而给甲方造成的损失，由乙方承担。

- 4、验收标准：符合根据中华人民共和国政府颁布的相关国家标准和行业标准的规定；符合招标文件、乙方的投标文件、双方签订的合同文件及其附件。

四、价格与支付

- 1、本合同监理服务费率根据监理服务费率（监理服务费率为1%）乘以折扣率计算，中标优惠率为：    %,即监理服务按项目总投入的____%(服务费率)收取。

- 2、本合同最终结算金额以实际服务项目进行计算，且本合同监理服务费用总额（含税）以合同价格      万为限，超过部分不作计取，不收取费用。如最终结算金额未超过合同价格的，则按实结算。

- 3、本合同服务费用实际包括乙方按照合同约定的监理服务期履行项目监理服务所需的全部费用，含监理人员酬金、办公设施费用、交通工具费、节假日加班费用、试验、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 4、付款方式与步骤：

（1）付款步骤：签订项目监理合同后，甲方根据项目进度情况于每年度支付一次监理服务费用，乙方年度完成服务后，经甲方验收合格且双方对账结算无误后，甲方在结算完成并收到发票后支付该年度的服务费。监理总服务费=项目结算总金额*监理服务费率*（1-中标优惠率%）。（合同金额以最终下达的实施计划中的相关费用数额为准）

（2）付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票。

乙方账户信息如下：

开户行：

账户名：

账号：

- 5、甲方每次付款前，乙方应提供合法有效且符合甲方要求的发票，若乙方未按约提供发票的，甲方有权迟延付款且不承担逾期付款的违约责任。

五、违约责任

- 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 1、甲方违约责任

乙方按合同履约，甲方无正当理由逾期付款的，乙方应以书面形式向甲方进行催讨，甲方收到通知后一个月内未支付的，从届满一个月之日起，每逾期一天，应按逾期付款金额的万分之一向乙方支付违约金，最高不超过监理服务费总额的5%。

- 2、乙方违约责任

（1）乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同规定的义务时，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付本合同监理服务费用总额5%的违约金，同时承担甲方因此产生的损失。

（2）乙方不得将本合同的部分或全部内容进行转包、分包，否则视为乙方违约，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付本合同监理服务费用总额5%的违约金，同时承担甲方因此产生的损失。

（3）乙方应执行国家有关规定，负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

（4）乙方未能按照本合同约定提供服务的，甲方有权责令乙方于3日内予以改正，乙方逾期不改正的或者经甲方责令改正超过3次的，视为乙方违约，甲方有权解除合同，且乙方应当向甲方支付本合同监理服务费用总额5%的违约金，并赔偿甲方因此产生的损失。

（5）乙方如有其它违反本合同约定的行为，应按照本合同监理服务费用总额的5%向甲方支付违约金，同时赔偿由此给甲方造成的损失。

（6）乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金以及其它根据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付款项中予以扣除，不足部分有权要求乙方补足。

六、不可抗力

1、合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当自不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生后15日内提供书面证明。

3、不可抗力事由消除后，合同继续履行等相关事宜，由合同双方协商解决。

七、合同的解除和转让

- 1、合同的解除：有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的的，双方可协商一致解除合同；

- （2）因合同一方违约导致合同不能履行的，另一方有权解除合同；

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方，合同在书面通知到达对方时解除。

- 2、合同的转让：未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的部分和全部进行转让。

- 3、除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止本合同。

八、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均选择   方式二  解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员是 合同履行地仲裁机构 ；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

九、合同生效及其他

1、本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定解释。

十一、附则

本合同一式  陆  份，甲、乙方各执  贰  份，代理机构壹份，采购监管部门壹份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 日期： |

五、附件格式

格式1：

磋商响应函

：

我们收到贵单位            （采购编号）的              （采购项目名称）的采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起60  天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我们符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。

9、如果我们成交，我们愿意在领取成交通知书时按采购文件的规定支付代理服务费；

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施：

（2）要求采购方提供的配合：

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明：

（4）其它说明：

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件2：

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价优惠率（%） |
| --- | --- |

注：1、如相关格式与系统不一致，按照系统为准；

2、*监理服务费率为1%，监理总服务费=项目结算总金额*监理服务费率*（1-中标优惠率%）。（合同金额以最终下达的实施计划中的相关费用数额为准）

日    期：     年     月    日

附件3：

响应保证承诺书

致：苏州咨悦潭建设项目管理有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件4：

服务要求偏离表

| 序号 | 采购内容 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应对照采购文件中服务要求等，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件5：

商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商响应单位的磋商响应文件（除技术要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件6：

授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州咨悦潭建设项目管理有限公司组织实施的编号为          号的采购磋商活动。委托代理人在制作磋商响应文件、磋商会议期间及评审过程中、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签字之日起至合同履行完毕止均有效。

委托代理人无转委托权。特此委托。

磋商供应商（公章）：

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件7：

磋商响应单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人或负责人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营服务范围 |  |  |  |  |
| 人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营服务过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因服务质量或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件8：

拟投入项目人员汇总表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 从事工作 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年限 | 工作领域 |  |

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件9：

拟投入本项目负责人情况表

| 1 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 公司职务 |  |  | 项目职务 |  |  |
| 3 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 4 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 5 | 从事专业工作年限： |  |  |  |  |  |
| 6 | 拥有的职称、专业资格： |  |  |  |  |  |
| 7 | 相关项目经验和曾获得奖励情况： 1、___________________________________ 2、 __________________________________ …………… |  |  |  |  |  |
| 8 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位已任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况： |  |  |  |  |  |

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件10：

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 管理服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件11：

项目工作方案

提示： 1、供应商应根据本次采购项目要求，对项目工作方案进行详细的说明与描述。 2、供应商应针对本次采购项目特点：针对本项目需求进行逐一描述。 3、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

附件12：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2025年相城区信息化项目监理服务项目 ，属于 其他未列明行业  ；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元☆，属于                     （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

☆从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

附件13：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___        ___单位的___       ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（全文完）