北兴塘、九里河水利枢纽设施维修项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

1、主要工程内容及规模

- 本工程为北兴塘、九里河枢纽水工建筑物完善及维修项目，包括北兴塘水利枢纽维修及九里河水利枢纽维修两部分。

2、环境保护要求：

执行无锡市环境保护规定。

二、工程招标范围

招标施工图纸及工程量清单范围内《北兴塘、九里河水利枢纽设施维修项目》的全部内容。具体详见工程量清单。

三、工程量清单编制依据

本工程的招标文件、设计图纸、现场踏勘情况、《水利工程工程量清单计价规范

（GB50501-2007）》、2017省水利安全文明措施费管理办法》（苏水规（2017）2号）、省水利厅关于调整《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定（2017年修订版）》安全文明措施费计费标准的通知（苏水基〔2023〕8号）、省水利工程营改增计价依据、配套费用定额以及无锡市住房和城乡建设局颁发的相关造价文件。

四、工程质量及工期要求

详见本工程招标文件。

五、清单编制说明

1、本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程施工规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

2、投标人在取得工程量清单后必须严格按此清单数量自主报价，不得随意更改清单，并充分考虑除设计变更及施工条件变更以外的风险因素（指人、材、机因市场波动的风险、政策性调整的风险、跨年度的风险以及与当地村民关系协调等风险）。

3、本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范进行计量，最终按工程量清单单价进行结算与支付。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。各投标单位的最终报价必须包括完成本工程施工的所有费用在内，措施费用不作调整。

4、工程施工时，注意保护工地附近绿地、输电线杆、花木、已建（构）筑物、古树名木、地下管线等设施，根据周围建（构）筑物的情况、地质条件、施工对周围环境的影响程度等因素综合考虑，必要时需采取支护和加固措施，确保周围建筑物和本工程结构安全，相关费用计入投标报价内，发包人不另行支付相关费用。未将管线防护费纳入报价的，视为已包括在清单其他项目和总价中。若施工期间发生公用管线保护不力导致损坏、影响管线正常运行的情况，无论是否中标人自身行为导致，管线恢复及停运损失费用由中标人承担（中标人当场查获责任人且责任人确认无误的，可由责任人承担），并视情节轻重及有关规定进行罚款。

5、投标人在报价时应结合本单位的具体情况，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，据实报价，一旦中标，除非设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，投标报价的施工方案费用均不再调整，因现场实际方案与投标报价时方案不一致引起的费用改变，也不再另计。

6、工程保险费：施工方应根据招标文件要求并提供保单作为保险费用结算依据，低于投标报价部分实报实销，超出投标报价部分由投标人自行承担。安全文明措施费：按实支付，不超过投标价。

7、现场施工需要吊运至施工位置而产生的吊运费，投标人应根据施工组织设计自行计入投标报价。

8、垃圾外运等由投标人自行现场踏勘确定，进行综合报价，不会因为投标人的运距、运输方式等变化而增加任何费用，一旦中标，单价不会因此而调整。

9、投标人在报价时须考虑施工至交工验收通过期间的市政道路保洁费用，此项费用由投标人自行考虑计入投标报价中，包括达到工完场清、通过交工验收、直至保修期满并通过竣工验收所需的全部费用。

10、施工过程中若因施工单位原因影响环境造成的罚款，由施工单位自理。

11、投标人应结合工程量清单及招标图纸进行报价，若招标图纸中有相关做法、要求等说明，但清单特征未描述详细，视为报价已含。

12、临时用电电源、临时用水水源由投标人自行解决。

13、本工程措施项目清单中临时设施及其它措施项目指本工程所需的场内、场外所有范围的临时设施（包括仓库、房屋等本工程所有临时设施）、施工道路等措施项目（包括临时施工便道、临时供电供水排水等设施、发电机、施工现场接电、接水等）。投标人充分考虑施工现场交通，投标人应认真踏勘现场，投标人应充分考虑相关费用列入相关措施项目或综合单价的投标报价中，结算时不得调整。

14、施工期间，在工地外围运输材料、设备等过程中，涉及到与城管、交警、环保等部门、地方单位和个人的协调工作和由此发生的费用均由中标人负责和承担。投标人在工程完工移交之前做好设备等成品保护，如有损坏，投标人负责承担。

15、本工程以下内容，投标人须视工程具体情况计算各项费用。它合理与否不仅作为评标依据，一旦中标，承包人将包干使用，发包人不会因投标人报价不准而允许调整。

（1）环境保护措施、临时工程、交通工程、大型施工设备安拆费及其它可能发生的措施费等。

（2）保证工期、安全、质量所采取的技术措施费。

（3）其它应列入费用。

16、不可竞争费用或费率等标准规定如下：

| 序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费（税）率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 税金 | 直接工程费+间接费+未计价材料费+利润 | 9% |
| 二 | 保险费 | 分部分项工程费 | 0.4% |
| 三 | 安全文明措施费 | 不低于16690.28元 | 总价 |
| 四 | 预留金 | 20000元 | 总价 |

注：安全文明措施费投标单位应结合工程特点及自身的施工技术和管理水平，按照水利建设工程安全文明措施费分解表逐项、合理报价。其使用办法参见苏水规【2017】2号文，如承包人在实际使用过程中超出合同约定范围的，不再另行计量。