苏州市政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320507-JSWZ-C2025-0021

采购单位：苏州市自然资源和规划局相城分局

项目名称：五众泾街道空间提升项目方案设计

项目类别：服务类

江苏沃咨咨询管理有限公司

2025年11月

目录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 响应文件格式	18

第四章 采购需求	34

第五章 合同主要条款	44

第六章 评审办法	48

第一章 竞争性磋商公告

项目概况 五众泾街道空间提升项目方案设计项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2025年11月24日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

采购编号：JSZC-320507-JSWZ-C2025-0021

项目名称：五众泾街道空间提升项目方案设计

采购方式：竞争性磋商

采购预算：人民币捌拾万元整（￥800000.00），其中：

一标段：五众泾街道空间提升项目方案设计

服务范围：五众泾国际社区3.96平方公里范围内的城市空间提升研究

预算金额：人民币壹拾伍万元整（¥150000.00）

二标段：五众泾街道空间提升项目方案设计

服务范围：26万平方米的启动区城市空间提升研究以及徐庄片区87.5万平方米范围内的城市空间设计导则

预算金额：人民币陆拾伍万元整（¥650000.00）

采购需求：

根据市区领导要求，开展五众泾街道空间提升项目方案设计，具体包括五众泾国际社区3.96平方公里范围内的城市空间提升研究、26 万平方米的启动区城市空间提升方案深化和徐庄片区87.5 万平方米范围内的城市空间设计导则，以及城市家具，市政设施，绿化景观等专项设计内容。

本项目共有二个标段，每标段拟成交一家单位，开标顺序按标段编号的先后顺序进行。响应单位可选择其中一个或多个标段进行报名，但每家响应单位的累计成交标段不得超过1个。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内。

合同履行期限：自合同签订之日起至本项目完结（各成果提交时间节点以采购人要求为准），因不可抗力、政策等原因造成延误的，服务期限可顺延。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：响应单位具有有效期内城乡规划编制乙级及以上资质。

4.其他资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体响应；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、报名及采购文件的获取

1.自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.报名方式（网上报名）：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话:0512-69820854；智能客服:登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年11月24日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.截止时间：2025年11月24日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2.政府采购监督电话：0512-67591006、0512-67591005。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：苏州市自然资源和规划局相城分局

地址：苏州市阳澄湖东路8号相城区行政中心11号楼

联系人：朱颖

2.采购代理机构信息

名  称：江苏沃咨咨询管理有限公司

地  址：苏州市相城区澄阳路188号数字金融产业园B座22层2203室

联 系 人：张佳、吴海东

联系电话：0512-65168321

3.项目联系人

联 系 人：张佳、吴海东

联系电话：0512-65168321

第二章 供应商须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本磋商采购文件仅适用于江苏沃咨咨询管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本磋商采购文件的解释权属于江苏沃咨咨询管理有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：具体组织实施采购活动的法人。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3响应供应商：响应招标并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：响应供应商根据采购人或者采购代理机构发布的磋商采购文件，编制响应文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据磋商采购文件和成交的响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人(采购人)。

2.7乙方（响应供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人(成交供应商)。

2.8货物：系指乙方按磋商采购文件规定，应向甲方提供的一切产品、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次磋商采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历天。

2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、响应供应商

3.合格供应商的基本条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.合格供应商的特定条件：详见竞争性磋商公告。

4.1落实政府采购政策需满足的资格要求：详见竞争性磋商公告。

5.响应供应商代表

指全权代表响应供应商参加投标活动并签署响应文件的人，如果响应供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.联合响应

本项目不接受联合体响应。

7.进口产品

本项目不接受进口产品。

8.响应分包

本项目不得以任何形式进行转包。

9.响应费用

无论响应过程中的做法和结果如何，响应供应商自行承担所有与参加磋商活动有关的全部费用。

三、采购文件的说明

10.采购文件

10.1采购文件由采购文件总目录所列内容组成。响应供应商应详细阅读采购文件的全部内容。不按采购文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致投标被拒绝。

10.2采购文件不是响应供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载的，采购人或采购代理机构对采购文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

11.踏勘现场

11.1根据自身需要，响应供应商可对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。踏勘现场所发生的费用由响应供应商自己承担。

11.2采购人或采购代理机构向响应供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使响应供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对响应供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.3响应供应商应在现场踏勘时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。响应供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

12.采购文件的澄清和修改

12.1采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对响应供应商提问的澄清，均可对采购文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

12.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的响应供应商通过“苏州市政府采购网”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为采购文件的组成部分，对所有响应供应商有约束力。

12.3为使响应供应商有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他原因，采购人或者采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

12.4采购文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的为准。

12.5响应供应商在获取采购文件后，若对采购文件有疑问应于采购公告规定的方式和时间向采购人或者采购代理机构提出，采购人或者采购代理机构将按规定的方式予以解答，但不说明来源。

四、响应文件说明

13．提示与要求

13.1响应供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

13.2无论是否递交响应文件，响应供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

14.响应文件计量单位和使用文字

14.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

14.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对响应供应商不利的后果，采购人或者采购代理机构概不负责。

15.响应文件的组成和顺序

15.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

15.2供应商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证或三证合一营业执照副本复印件；

15.3供应商法定代表人身份证复印件；

15.4法定代表人授权委托书（如有授权）（格式见第三章）；

15.5供应商代理人身份证（如有授权）；

15.6磋商响应报价表（格式见第三章）；

15.7资格条件证明材料：

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。包括但不限于上一年度的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

③履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

④上一税收申报日缴纳增值税或企业所得税的凭据，上一社保申报日缴纳的社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供相关证明材料；

⑤参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

⑥响应单位具有城乡规划编制乙级及以上资质。

⑦响应供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）。

15.8符合性审查响应文件

①磋商响应函；

②（服务、商务）偏离表；

③投标（响应）保证承诺书；

④其他有关符合性证明的文件。

15.9中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（需提供加盖公章的复印件）（如有）；

15.10拟投入本项目的团队成员表（格式见第三章）；

15.11针对本项目整体实施方案；

15.12采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；

15.13其他可以证明磋商响应供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

注：1、供应商须提交上述15.1—15.8款规定的资料。否则，响应文件将因资格条件不符或未实质响应采购文件而被拒绝。

16.响应文件编制要求

16.1响应文件按统一格式编写后上传。

17.响应报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，响应供应商报价包括完成本次项目全部工作内容所必须的全部服务所需的人工费、通讯费、交通费、资料费、调查费、方案编制费（含印刷费）、咨询费、后续服务费、成交服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用，采购单位不再支付其他任何费用。

17.2响应供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则响应供应商可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3一项投标内容只允许一个报价，采购人或者采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

18.磋商保证金

本项目无磋商保证金，响应供应商应提交《响应保证承诺书》，如未提供视为无效响应。

19.响应文件的有效期

19.1磋商响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

19.2在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可与响应供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。

五、响应文件递交及要求

20.制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通知《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

21.响应文件要求：

21.1磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

21.2电子响应文件中的资料应按要求加盖电子印章或加盖响应供应商公章上传。

22.磋商截止时间

22.1响应供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件上传系统。

22.2采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时的，应以网上补充公告形式通知所有响应供应商。在这种情况下，采购人或者采购代理机构和响应供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

23.响应文件的修改和撤回

23.1响应供应商在磋商截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

六、磋商采购程序

24.磋商采购程序

24.1.采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

24.2.供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

24.3.在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

24.4.由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

24.5.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.6.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

24.6.1本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

24.7.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

24.8.在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

24.9.磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

24.10.最后报价

24.10.1供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

24.10.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

24.10.3进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

24.10.4供应商根据磋商情况进行承诺说明并填写承诺函、填写最后报价（未填写单价的，合同单价按最后报价比第一次报价同比例下（上）浮）。

24.10.5最后报价及承诺函是响应供应商响应文件的有效组成部分，且最后报价超采购预算者无成交资格。

24.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

24.12.磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

24.13.竞争性磋商小组各成员独立对每个响应供应商的响应文件（包括新的书面承诺函）按磋商文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。评审报告应当由竞争性磋商小组全体人员签字认可。竞争性磋商小组成员对评审报告有异议的，竞争性磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选响应供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的竞争性磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由竞争性磋商小组书面记录相关情况。竞争性磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

24.14.如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

25.竞争性磋商小组

25.1竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

25.2竞争性磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

25.2.1从符合相应资格条件的磋商响应供应商名单中确定磋商响应供应商参加磋商；

25.2.2审查磋商响应供应商的响应文件并作出评价；

25.2.3要求磋商响应供应商解释或者澄清其响应文件；

25.2.4编写评审报告；

25.2.5告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的磋商响应供应商的违法违规行为。

25.3竞争性磋商小组成员应当履行下列义务：

25.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

25.3.2按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

25.3.3参与评审报告的起草；

25.3.4配合采购人、采购代理机构答复磋商响应供应商提出的质疑；

25.3.5配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

26.磋商内容的保密

26.1磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商响应供应商或与评审无关的其他人泄露。

26.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商响应供应商对采购人和竞争性磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

26.3在评审期间，采购人将通过指定联络人与磋商响应供应商进行联系。

27．无效磋商响应文件

发生下列情况之一的磋商响应文件被视为无效：

27.1在竞争性磋商文件递交截止时间以后上传的；

27.2磋商响应供应商未能提供合格的资格文件；

27.3对一个标项提供两个磋商响应方案的；

27.4与竞争性磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；

27.5不同投标（响应）文件发现制作机器码一致，表明各投标（响应）文件在同一台电脑上制作，各供应商之间涉嫌串通投标。若“机器码一致”情形视为无效投标；

27.5不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

28.成交候选磋商响应供应商的确认

28.1.本次采购采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的响应供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商评审小组直接确定成交供应商。

28.2.如出现评标总得分最高的磋商响应供应商有两个以上的，则由代理机构组织以抽签方式确定成交候选人。

28.3评标委员会认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在半小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

29.成交通知书

29.1确定出成交供应商后，采购人应当向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

29.2成交通知书将成为合同的组成部分。

29.3采购人或者采购代理机构对参与项目评审的未成交供应商发放《未成交通知书》，将以书面形式（包括不限于电子邮件、现场发放、纸质寄送等）的方式书面告知该未成交响应供应商的评审得分与排名，未成交供应商应在收到通知书之日起1个工作日告知信息情况，如未按约定的时间和方式告知信息情况的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

30.4采购人对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

31.合同的签订

31.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2成交供应商应按成交通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与采购代表签订合同，否则按放弃成交权处理。

31.3采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

31.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.5签订合同及合同条款应以采购文件和成交供应商的磋商采购文件及其澄清文件为依据，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商磋商采购文件作实质性修改。

31.6成交供应商无正当理由不得放弃成交。

31.7采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.质疑处理

32.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

32.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

32.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

32.3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

32.3.2质疑项目的名称、编号；

32.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

32.3.4事实依据；

32.3.5必要的法律依据；

32.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

32.4接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

联系单位：江苏沃咨咨询管理有限公司

通讯地址：苏州市相城区澄阳路188号数字金融产业园B座22层2203室

联系人：张佳、吴海东；联系方式：0512-65168321；邮编：215000

七、其他事项

33.代理服务费

若被确定为成交供应商，则按预算金额100万以下部分费率为预算金额的1.5%，预算金额100-500万部分费率为预算金额的1.1%按差额定率累进法计算，收费不足3000.00元按3000.00元计取，本项目一标段代理服务费3000.00元，二标段代理服务费为9750.00元，成交供应商应在领取成交通知书时向采购代理一次性付清，供应商在响应报价时应综合考虑该费用。

33.1收款信息：

账户名：江苏沃咨咨询管理有限公司沃新分公司

开户银行：招商银行股份有限公司苏州姑苏支行

账号：512912655310501

33.2成交供应商如果未按规定支付代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

34.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托       （供应商名称）的   （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏沃咨咨询管理有限公司组织实施的编号为          号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权！

特此委托！

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：

2、磋商响应函

磋商响应函

（采购代理机构）    ：

我们收到贵公司   （采购编号） 号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起 90 天。

5、我们愿意提供采购人在磋商文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

供应商：                           联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

- 报价表格式

（1）磋商响应报价表

磋商响应报价表

响应单位全称（加盖公章）：

项目编号：

| 标段号 | 项目名称 | 服务期限 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写金额） |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

（2）磋商报价分析表

磋商报价分析表

| 序号 | 费用项目 | 单位/数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：

1.磋商报价分析表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与磋商报价表金额一致；否则，以磋商报价表为准。

2.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

- 人员配备一览表

人员配备一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

5、类似项目业绩情况

类似项目业绩一览表

项目名称：                                            采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

6、项目方案说明

项目方案说明

提示：供应商应根据本次采购项目要求，对所响应的项目方案进行详细的说明与描述。包括服务人员安排、项目实施安排方案等。

供应商：（供应商盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

7、偏离表

偏离表（服务、商务）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

注：1.供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。
8、资格证明文件

（1）资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：
（2）磋商响应供应商情况表

磋商响应供应商情况表

供应商名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 供应商简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 供应商优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：1、投标单位须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况，若无控股及管理情况，请填写“无”，并加盖公章，该情况表为资格审查条件，未提交视为资格审查不合格。

2、投标单位对上述情况表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

9、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    (标的名称）    ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    (标的名称）    ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

10、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：    年    月    日

11、响应保证承诺书

响应保证承诺书

致：       （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加    （项目名称和采购编号）   的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

# 第四章 采购需求

江苏沃咨咨询管理有限公司受苏州市自然资源和规划局相城分局的委托，就其所需五众泾街道空间提升项目方案设计采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合本次采购要求的供应商前来参加本次磋商采购活动。

一、采购编号：JSZC-320507-JSWZ-C2025-0021

二、项目名称：五众泾街道空间提升项目方案设计

- 三、采购预算：人民币捌拾万元整（￥800000.00），其中：

- 一标段：五众泾街道空间提升项目方案设计

- 服务范围：五众泾国际社区3.96平方公里范围内的城市空间提升研究

- 预算金额：人民币壹拾伍万元整（¥150000.00）

- 二标段：五众泾街道空间提升项目方案设计

- 服务范围：26万平方米的启动区城市空间提升研究以及徐庄片区87.5万平方米范围内的城市空间设计导则

- 预算金额：人民币陆拾伍万元整（¥650000.00）

- 四、合同履行期限：自合同签订之日起至本项目完结（各成果提交时间节点以采购人要求为准），因不可抗力、政策等原因造成延误的，服务期限可顺延。

- 五、采购需求：

- 项目概况：

# 本项目地块位于相城区教育组团，未来该组团将形成“北教南社”的整体格局，北部以高等教育为主，南部集滨湖生态景观、老街文化展示、品质生活于一体的新型社区。为进一步满足相城区发展现实需要，指导未来地块的开发建设，计划开展《五众泾街道空间提升项目方案设计》项目编制工作。

# 五众泾街道空间提升项目方案设计包括五众泾国际社区3.96平方公里范围内的城市空间提升研究、26万平方米的启动区城市空间提升方案深化和徐庄片区87.5万平方米范围内的城市空间设计导则，以及城市家具，市政设施，绿化景观等专项设计内容。

- 工作内容：

- 一标段：

1、设计原则及要求：

（1）生态优先，绿色发展：严格保护滨湖生态敏感区，贯通滨湖绿道，优化河道驳岸，应用海绵城市技术，构建低碳韧性街区。

（2）国际标准，本土表达：设计需满足国际社区在空间环境、生活配套、社群营造方面的标准，同时巧妙融入苏州水乡文化和当代苏式营城美学。

（3）活力导向，功能复合：构建“15分钟生活圈”，鼓励用地功能混合，打造充满活力的街道界面和公共空间，促进日夜人群活动。

（4）以人为本，慢行优先：构建安全、连续、舒适的慢行网络，优化公共交通接驳，合理解决静态停车问题，提升全龄友好性。

（5）实施导向，分期建设： 设计应远近结合，提出清晰的近期实施清单与远期发展意向，确保设计方案的可落地性与经济性。

2、工作内容及成果要求

（1）区域与上位规划解读

分析项目在相城区、苏州市及长三角层面的区位价值；解读《相城区国土空间总体规划》等上位规划对本项目的要求与指引。

成果要求：区域分析图、上位规划解读图、综合分析文字。

- 发展机遇与挑战

- 总结区域交通升级（如隧道、地铁）、重大设施落位（如苏州北站、实验室）带来的机遇；识别交通阻隔、生态管控等现状挑战。

- 成果要求：SWOT分析图、机遇挑战阐述文字。

- 街区体检与总结

- 系统性地对景观、交通、建筑、配套四大系统进行现状评估，以图文并茂形式总结优势、劣势，并归纳出东西割裂、板块封闭、滨湖价值洼地等核心问题。

- 成果要求：现状照片、分析图纸（景观、交通、建筑、配套）、体检结论总结表。

- 对标案例分析

国际案例（≥2个），国内案例（≥2个），要求：明确各案例对本项目在空间、配套、社群等方面的借鉴价值。

成果要求：案例图示、分析文字、借鉴要点对比表。

- 设计愿景与定位

- 阐述项目在城市空间层面的总体目标与核心定位，诠释“国际生态社区典范”的空间内涵。	成果要求：愿景阐述文字、概念图解。

- 规划结构

- 提出明确的空间规划结构（如：几轴几带几心几区），并详细说明各组成部分的功能与空间联系。

- 成果要求：规划结构图、结构要素说明文字。

- 规划总图

- 在清晰的现状底图上，表达所有更新改造和新建的空间内容，包括建筑布局、景观体系、道路系统、公共配套设施等。

- 成果要求：概念总图

- “一纵”济学路城市空间提升研究

- 提供改造前后对比。详细设计滨河绿带、慢行体系、道路断面、街道家具等，塑造“学院氛围，绿意盎然的活力街道”。

- 成果要求：可以表达设计理念的相关分析图

- （9）“一横”华元路城市空间提升研究

- 分为北侧社区休闲段和南侧滨河亲水段，提供详细设计方案，塑造“生活氛围，开放舒适的社区街道”。

- 成果要求：可以表达设计理念的相关分析图

- 关键节点研究

- 华元路门户：侧重于国际化形象展示，设计门户标识、景观和建筑改造。

- 阳澄湖东路门户：侧重于精品化社区中心功能，结合党群服务中心设计门户形象。

- 成果要求：可以表达设计理念的相关分析图

- 近期更新项目清单

- 以表格形式列出，明确“项目名称、所在位置、主要工程内容”，聚焦于“一纵一横”及重点节点。

- 成果要求：项目清单表格。

- 造价估算

- 参照提供的造价运算模板格式，对近期重点更新内容进行初步造价估算，需包含工程量、单价、总价等。

- 成果要求：造价估算汇总表。

- 3、成果提交要求

- 所有设计成果应整合于一个PDF电子文件中。

- A3横向版面，页数不超过150页（不含封面、目录和封底）。

- 文件应图文并茂，逻辑清晰，包含所有要求的分析图、设计图、效果图和表格。文字说明应简洁准确。

- 二标段：

1、工作内容

# （1）前期分析

# 通过调研与资料搜集，进一步摸清分析五众泾街道空间现状与资源禀赋，结合案例分析进一步系统分析国际社区建设条件和特色。

# （2）总体定位

# 结合五众泾街道空间道路系统及景观，贯彻落实国际社区理念，挖掘五众泾街道的交通、景观、文化等特征和功能，结合相关规划提出总体功能定位及设计理与策略手段。

# （3）启动区城市空间提升方案深化

# 进一步深化包含济学路、春申湖路、林家路、湖滨路在内的26万平方米的启动区实施方案，结合现状梳理，提升人行公共空间，打造多样化休闲滨水景观空间、为周边市民提供沿街休闲休憩空间。

# （4）徐庄片区城市空间设计导则

# 对徐庄片区87.5万平方米范围提出街道设计导则，导则重点对街道空间内与人的活动相关的要素进行设计引导，划分不同类型及街道断面提出具体措施及要素引导，并对标类似成功案例，为本项目提供更多的设计借鉴和管理经验。

# （5）城市家具设计

# 家具系统，灯具照明、标识系统、休憩系统布局应合理、经济，应结合不同片区，置足量休憩与活动健身设施，方便市民休憩使用。

# （6）市政设施设计

# 包括箱体美化、围挡围墙美化等，针对城市配套设施外观进行统一设计。

# （7）植物种植设计

# 选取合适植物品种，保留现状古树、大树并加以保护利用。增加景观色彩，分层次营造植物景观。

# 2、成果文件的主要内容包括但不限于以下内容：

# 2.1启动区城市空间提升方案深化主要内容有：

# （1）国际社区研究

# （2）案例参考及总结

# （3）总体功能定位

# （4）设计策略。

# （5）慢行网络设计

# （6）片区活动规划

# （7）启动区春申湖路方案设计

# （8）启动区济学路方案设计

# （9）启动区湖滨路方案设计

# 2.2徐庄片区城市导则主要内容有：

# （1）背景研究

# （2）目标定位

# （3）设计策略

# （4）要素引导

# （5）断面分类

# （6）分区设计效果

# 2.3成果提交要求

# 所有设计成果应整合于一个PDF电子文件中。

# A3横向版面，页数不超过150页（不含封面、目录和封底）。

# 文件应图文并茂，逻辑清晰，包含所有要求的分析图、设计图、效果图和表格。文字说明应简洁准确。

# （三）时间安排：

# 设计总周期：45天

| # 天数（自然日） | # 工作内容 | # 备注 |
| --- | --- | --- |
| # 5日历天 | # 收集资料，现场踏勘 |  |
| # 10日历天 | # 完成五众泾街道空间提升项目初步方案提交业主审查 |  |
| # 10日历天 | # 完成五众泾街道空间提升项目中期方案提交业主审查 |  |
| # 5日历天 | # 专家评审 |  |
| # 10日历天 | # 根据专家评审意见修改完善 |  |
| # 5日历天 | # 提交最终成果 |  |

# （四）人员要求：

# 1、合同生效后立即组建项目团队，选派具有丰富实践经验和良好沟通、协调能力的项目负责人。成交单位须为本项目配备项目负责人1名，项目组人员若干。拟投入的项目组人员齐全，岗位职责明确，能高标准的实施项目管理。

# 2、在服务期间原则上不得更换项目负责人，特殊情况确需更换的，应事先征得采购方批准。采购方有权要求成交单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员及项目经理，直至采购方满意为止。如项目负责人及相应资质的专业技术人员未按要求配备到位，视作违约，采购方有权单方面终止合同。

# （五）数据保密、知识产权要求：

# 1、保密要求：

# （1）成交单位负责对采购单位所提供的全部资料及最终成果保密，成交单位（包含工作人员）需遵守采购单位的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。

# （2）项目服务人员需签署相关保密协议，承担本项目所涉工作中接触相关内容的保密义务。

# （3）项目成果最终所有权，含过程中产生的、数据、资料等成果均归属采购单位，在项目完成时成交单位必须全部移交；不得未经采购单位同意进行数据加密。

# （4）成交单位须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。

# （5）以上保密规定如有违反，采购单位有权追究成交单位相关法律责任。

# 2、成交单位应保证采购方免除且成交单位承担由于采购方在其本国使用该项目或项目任何一部分时而引起来自任意第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

# （六）服务质量保证及售后服务要求：

# 1、成交单位应确保项目质量，按时完成项目全部工作。项目应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及采购单位的要求。成交单位对项目全部工作的真实性、完整性、可靠性负责。项目成果向采购单位提供，不得自行提供给其他单位。对提供不实或内容虚假的结果以及自行对外提供本项目成果的，除由成交单位自行承担责任外，采购单位可采取必要措施终止委托，情节严重的，依法提请有关部门追究成交单位和相关责任人的行政及法律责任。

# 2、成交单位需严格按采购方规定的时间完成项目的全部工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购方确认合格，成交单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由成交单位自行承担。

# 3、成交单位应严格遵守服务合约，项目完成以后，如采购方有需要成交单位配合的服务，成交单位必需予以配合，协助采购方完善项目内容。

# 4、售后服务要求：成交单位服务响应时间为2小时、一般售后问题时间控制在4小时内、重大售后问题时间控制住8小时内。如需现场解决，到达现场时间不超过2小时，特殊情况下不超过3小时。

# 六、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

# 2、投标总价应包括整个服务期内全部费用的报价，包含人员工资、加班费、各项福利、办公费、管理费、为本招标项目提供服务所需的仪器设备、各类耗材、公共耗能费、专家评审费、利润、税金、招标代理费等本项目招标文件规定的全部费用。除因特殊原因经双方协商同意外，投标人不得再要求追加任何费用。

3、成交单位在合同期限内因从事本项目或其他项目的委托人委托的相关业务存在违规违纪行为，或在从业过程中被有关部门进行处理或行政处罚的（包括但不限于通报、警告、行政处罚、禁业等），采购人有权解除本合同。

4、成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人视情将其通报给财政部门。

5、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的项目金额不得超过原合同项目金额的百分之十。

七、政府采购政策：

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

八、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

九、凡涉及本磋商文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网等发布信息为准。

第五章 合同主要条款

政府采购合同

甲方（需方）：

地址：

联系电话：

乙方（供方）：

地址：

联系人：

联系电话：

根据采购编号JSZC-320507-JSWZ-C2025-0021号响应采购文件及成交通知书，甲乙双方就此次成交的五众泾街道空间提升项目方案设计事宜，签订本合同书。

一、服务范围：

甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：五众泾街道空间提升项目方案设计（*标段）。

（2）项目概况：（详见磋商采购文件）。

（3）服务期限：（详见磋商采购文件）。

二、下列文件为本合同不可分割部分与本合同具有同等法律效力：

（1）成交通知书；   （2）乙方的磋商响应文件；  （3）磋商采购文件及其附件；

（4）合同附件（如有）；   （5）乙方在磋商响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价格及支付：

1、合同价格：

合同价格（大写）人民币           元整（￥        .00）。合同价格包括整个服务期内全部费用的报价，包含人员工资、加班费、各项福利、办公费、管理费、为本招标项目提供服务所需的仪器设备、各类耗材、公共耗能费、专家评审费、利润、税金、招标代理费等本项目招标文件规定的全部费用。除因特殊原因经双方协商同意外，投标人不得再要求追加任何费用。

2、支付步骤：

合同签订后，待乙方提交初步方案并经甲方确认后，支付不超过合同金额的30%；待乙方提交最终成果并经甲方验收合格后，支付剩余合同金额。

乙方要求付款时应提供以下资料：

（1）合格的发票。

3、支付方式：银行转账。

四、服务要求与验收标准：

1、服务要求：见磋商采购文件和乙方的磋商响应文件及乙方在磋商响应过程中的相关承诺、澄清等有关内容。

2、验收标准：

（1）为保证本项目实施的科学性、规范性和准确性，技术设计需严格遵照国家有关法律、法规、规章制度以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范。

（2）递交的成果内容必须符合有关要求和国家有关标准。

（3）在项目成果通过验收并实施过程中，按照项目实际需求，配合甲方进一步完善成果细节，以满足实际要求。

五、甲、乙双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务：

1、甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当甲方认定乙方专业人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换乙方专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

4、当甲方认定乙方执行的专业业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

5、甲方应负责与本业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。

6、甲方在约定的时间内，向乙方提供与本项目业务有关的资料。

7、甲方在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

（二）乙方权利和义务：

1、乙方需对甲方要求保密的资料负有保密责任，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

2、乙方应严格按照国家规范以及行业规范的要求，开展服务；

3、乙方应按期完成服务工作。

4、乙方应负责工作成果的编写，直至审批通过；

5、按时参加服务过程中的各种会议，以及工作成果评审会议，并做好各项准备工作。

六、数据保密、知识产权要求：

1、保密要求：

（1）乙方负责对甲方所提供的全部资料及最终成果保密，乙方（包含工作人员）需遵守甲方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。

（2）项目服务人员需签署相关保密协议，承担本项目所涉工作中接触相关内容的保密义务。

（3）项目成果最终所有权，含过程中产生的、数据、资料等成果均归属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交；不得未经甲方同意进行数据加密。

（4）乙方须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。

（5）以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。

2、乙方应保证甲方免除且乙方承担由于甲方在其本国使用该项目或项目任何一部分时而引起来自任意第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

七、违约责任：

1、乙方的违约责任

（1）乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，由此造成乙方的直接损失和间接损失，甲方有权要求乙方赔偿。

（2）乙方必须自己完成合同内容，不得转包、分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理；

（3）乙方原因导致出现重大安全责任事故及其他事故的，一切责任由乙方承担。

2、甲方违约责任

乙方按合同全面的履约，甲方不按期付款应向乙方偿付违约金，每逾期一天，按合同价格的万分之四偿付违约金。

八、不可抗力：

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同修改：

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

十、合同的解除和转让：

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得转让。

十一、争议解决办法：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院起诉。

十二、合同生效及份数：

1、本合同经甲乙双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效。

2、本合同一式五份，甲方、乙方各执二份，采购代理机构一份。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构提交一份备存。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 日期： | 日期： |

# 第六章 评审办法

一、评审方法：

1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4.如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组按照技术指标优劣顺序确定成交供应商。

5.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

①投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;

②投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

7.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准：

（一）投标报价（10分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（本次招标价格权值为10%）（计算结果四舍五入，保留小数点后两位）

### 一标段：

### （二）项目技术方案（52分）

1、项目理解与现状认知（6分）

根据供应商提供的对本项目需求的理解、熟悉程度进行比较，项目理解到位、认知清晰、描述详细的，得6分；项目理解较为到位、认知基本清晰、描述较详细的，得4分；项目理解不充分、有欠缺，描述简单空洞的，得2分；未提供不得分。

2、功能布局与空间设计（15分）

（1）规划结构的科学合理、清晰度好与实施性较强的得5分，规划结构基本能够满足采购需求的得3分，规划结构有所欠缺的得1分，未提供不得分。

（2）公共空间系统（特别是滨湖绿道）的连续性、开放性与活力综合评定优秀的得5分，公共空间系统基本能够满足采购需求的得3分，公共空间系统有所欠缺的1分，未提供不得分。

（3）交通系统组织（特别是慢行与停车）的安全性、便捷性与人性化综合评定优秀的得5分，交通系统组织基本能够满足采购需求的得3分，交通系统组织有所欠缺的1分，未提供不得分。

3、生态可持续与文化表达（12分）

（1）生态保护与修复措施的有效性（如驳岸改造、林地优化）综合评定优秀的得4分，有效性基本能够满足采购需求的得2分，有效性有所欠缺的1分，未提供不得分。

（2）绿色低碳技术（海绵城市、绿色建筑等）的集成应用综合评定优秀的得4分，集成应用基本能够满足采购需求的得2分，集成应用有所欠缺的1分，未提供不得分。

（3）苏州水乡文化、地域特色与现代国际风貌的融合度综合评定优秀的得4分，融合度基本能够满足采购需求的得2分，融合度有所欠缺的1分，未提供不得分。

4、项目进度安排及保证措施（8分）

根据投标单位的项目进度安排及保证措施进行评定：项目完成期限满足项目要求，项目的进度保证措施合理，内容完整，优于项目要求的，得8分；方案基本贴合实际、符合项目要求的，得5分；方案描述简单，针对性不强，不完全满足项目要求的，得2分；未提供不得分。

5、工作组织方案（6分）

工作组织方案全面合理得6分；工作组织方案较为全面合理得4分；工作组织方案简略一般得2分；未提供不得分。

6、内部管理体系（5分）

为高质量地开展项目，具备完善、详细和规范的内部管理机制、内部防范和控制风险制度的得5分，制度较为完整、合理，能够满足项目要求的得3分；制度稍有欠缺，基本能满足项目要求得1分，未提供不得分。

### （三）投标人项目人员配备（23分）

1、项目负责人（5分）

（1）具有相关专业高级及以上工程师职称的得3分；相关专业中级工程师职称的得2分。

（2）具备注册建筑师或注册城乡规划师证书得2分。

2、拟投入的项目组成员（除项目负责人）（18分）

（1）具有注册城乡规划师或一级注册建筑师证书的，每提供一份得2分，本项最高得8分。

（2）项目组团队人员具有建筑、交通、规划相关专业中级及以上职称的，每人得2分，最高得10分。（同一人同时具备多个专业职称的不累计得分）

注：响应文件须提供相关证书复印件及响应单位为其缴纳的近期社保证明材料。

### （四）投标人履约能力（15分）

1、具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个证书得1分，最高得3分，不提供不得分。注：须提供证书扫描件加盖投标单位公章。

（投标文件中需提供与评分项对应的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=查询截图，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分）。

2、类似项目业绩（12分）

响应单位自2022年1月起（以合同签订时间为准）具有城市空间提升等相关项目业绩的，每提供一项得3分，最高12分。（响应文件中须提供相应项目合同关键页扫描件）。

（投标文件中提供完整合同扫描件加盖公章，合同须能反映项目名称、甲乙双方单位名称，以及合同签订时间，未提供或提供不全的不得分。）

二标段：

### （二）项目技术方案（52分）

1、项目理解与总体设计思路（8分）

根据供应商提供的对本项目需求的理解、熟悉程度、总体设计思路进行比较，项目理解到位、认知清晰、描述详细、总体设计思路清晰正确的，得8分；项目理解较为到位、认知基本清晰、描述较详细、总体设计思路较清晰正确的，得5分；项目理解不充分、有欠缺，描述简单空洞、总体设计思路不清晰的，得2分；未提供不得分。

2、规划构思（10分）

根据投标单位规划构思进行评定，分析上位规划、现状及周边环境，提出整体立意构思。设计契合场地自身气质及理念，与城市发展及场地周边环境协调程度高，且设计内容充分融入苏州当地传统文化。能够完全满足要求的，得10分；能够基本满足要求的，得7分；部分满足要求，后期需要继续完善提高的，得4分；方案有涉及但有很大缺陷的得1分，未提供不得分。

3、设计内容完整性和编制水平（10分）

根据投标单位的总体设计方案进行评定：总体设计方案针对本项目特点，方案总体编制质量好、内容完整的，得10分；总体设计方案有针对本项目特点，方案总体编制质量较好、内容较完整的，得7分；总体设计方案未针对本项目特点，方案总体编制质量一般、内容不够完整的，得4分；方案内容有涉及但有很大缺陷的得1分，未提供不得分。

4、对本项目重点、难点剖析及应对措施（6分）

根据投标单位的重点、难点的剖析及应对措施进行评定：理解分析到位、应对措施完善有效得6分；理解分析到位、应对措施较完善有效得4分；方案内容有涉及但有很大缺陷的得2分，未提供不得分。

5、项目质量、进度安排及保证措施（6分）

根据投标单位的项目质量、进度安排及保证措施进行评定：项目完成期限满足项目要求，项目质量、进度保证措施合理，内容完整，优于项目要求的，得6分；项目质量、进度安排及保证措施基本贴合实际、符合项目要求的，得4分；项目质量、进度安排及保证措施简单，针对性不强，不完全满足项目要求的，得2分；未提供不得分。

6、工作组织方案（6分）

工作组织方案全面合理得6分；工作组织方案较为全面合理得4分；工作组织方案简略一般得2分；未提供不得分。

7、内部管理体系（6分）

为高质量地开展项目，具备完善、详细和规范的内部管理机制、内部防范和控制风险制度的得6分，制度较为完整、合理，能够满足项目要求的得4分；制度稍有欠缺，基本能满足项目要求得2分，未提供不得分。

### （三）投标人项目人员配备（23分）

1、项目负责人（5分）

（1）具有相关专业高级及以上工程师职称的得2分；相关专业中级工程师职称的得1分。

（2）同时具备注册建筑师和注册城乡规划师证书得3分。

2、拟投入的项目组成员（除项目负责人）（18分）

（1）具有注册城乡规划师或一级注册建筑师证书的，每提供一份得2分，本项最高得8分。

（2）项目组团队人员具有园林、建筑、交通、规划、电气、给排水相关专业高级及以上职称的，每人得2分，最高得10分。（同一人同时具备多个专业职称的不累计得分）

注：响应文件须提供相关证书复印件及响应单位为其缴纳的近期社保证明材料。

### （四）投标人履约能力（15分）

1、具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个证书得1分，最高得3分，不提供不得分。注：须提供证书扫描件加盖投标单位公章。

（投标文件中需提供与评分项对应的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=查询截图，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分）。

2、类似项目业绩（12分）

响应单位自2022年1月起（以合同签订时间为准）具有城市空间提升等相关项目业绩的，每提供一项得3分，最高12分。（响应文件中须提供相应项目合同关键页扫描件）。

（投标文件中提供完整合同扫描件加盖公章，合同须能反映项目名称、甲乙双方单位名称，以及合同签订时间，未提供或提供不全的不得分。）

（全文完）